PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TẠM GIAO NĂM 1998

(Vốn ngân sách cho mượn và phải trả lại cho NSTP trong năm 1999)

Đ/vị : Triệu đồng

| Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Thời hạn khởi công & hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn 1997 | Thực hiện từ khởi công đến 31/12/1997 | Kế hoạch vốn 1998 | Hồ sơ pháp lý, Quyết định số, ngày, tháng, năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TỔNG SỐ : |  |  |  |  |  | 31.700 |  |
| Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 31.700 |  |
| - Khu CN Hiệp Phước | Cty PTCN Tân Thuận | 97-... | 650.000 | 26.000 | 40.000 | 10.000 | 667/TTg 16/09/1996 (phục vụ cho đền bù giải tỏa 100ha đất) |
| - Khu CN Vĩnh Lộc | Cty Cholimex | 97-... | 385.122 | 15.000 | 26.000 | 10.000 | 81/TTg 05/02/1997 (phục vụ cho đền bù giải tỏa 20ha đất) |
| - Khu CN Tây Bắc Củ Chi | Cty Thương mại Củ Chi | 97-... | 376.328 | 10.000 | - | 10.000 | 405/TTg 11/06/1997 (phục vụ cho đền bù giải tỏa, xây dựng hệ thống thoát nước, điện, giao thông nội bộ) |
| - Thiết bị khuôn mẫu s/x thùng rác công cộng | Cty Nhựa Saigon | 97-98 | 14.917 | 14.500 | 12.800 | 1.700 | 5515/QĐ-UB-KT 10/10/1997 |

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NGÀNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH NĂM 1998

(Vốn ngân sách cho mượn và phải trả ngân sách khi có vốn thực hiện dự án)

Đơn vị : Triệu đồng

| DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Cơ quan chủ quản | Thời gian khởi công và hoàn thành | Tổng vốn đầu tư dự án | Thực hiện đến 31/12/97 | Kế hoạch vốn | Hồ sơ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG SỐ : |  |  |  |  | 50.000 |  |
| Công trình chuyển tiếp : |  |  |  |  | 10.000 |  |
| 1- Giải tỏa để mở rộng đường Điện Biên Phủ | Công ty TNXP | 97-98 | 455.500 | 5.528 | 10.000 | 986/QĐ-UB-KT ngày 07/03/97 |
| Công trình khởi công mới : |  |  |  |  | 40.000 |  |
| 1- Giải tỏa để mở rộng đường Hùng Vương (Bình Chánh) | Lực lượng TNXP | 98-... |  |  | 20.000 |  |
| 2- Đầu tư mới và sửa chữa xe buýt | Sở GTCC | 98-... |  |  | 5.000 | Công trình chỉ đạo của UBND TP Thông báo số 1364/TB-VP; 21/11/1997 |
| 3- Lập dự án và giải tỏa vòng xoay giao lộ đường Hà Nội- Trần Não quận 2. Thi công vào quý 3 năm 1998 | TCT công trình GT6 (Bộ GTVT) | 98- |  |  | 5.000 |  |
| 4- Giải tỏa mặt bằng đường song hành xa lộ Hà Nội và rải đất cấp phối để chuẩn bị đầu tư giai đoạn sau (nhựa) | Cty Phát triển Đô thị | 98- |  |  | 10.000 |  |

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC LẬP QUY HOẠCH HOẶC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ BẰNG NHIỀU NGUỒN VỐN

(Vốn Ngân sách cho mượn để lập quy hoạch hoặc dự án khi có nguồn đầu tư thực hiện dự án, phải trả lại ngân sách khoản mượn này)

Đơn vị : Triệu đồng

|  | Tên dự án | Chủ đầu tư | Tổng kinh phí CBĐT | Thực hiện từ khởi công đến 31/12/97 | Kế hoạch tạm giao 1998 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TỔNG SỐ : Công trình chuyển tiếp : |  | 9165 | 3866 | 6.189 3252 |  |
| 1 | Quần thể công trình lịch sử VHDT | Ban NCXDQL công trình LSVHDT | 4100 | 1517 | 1000 |  |
| 2 | Lập dự án cải tạo mở rộng đường Trần Xuân Soạn qua cầu Rạch Ông về miền tây | Sở GTCC | 113 | 29 | 84 |  |
| 3 | Lập dự án cải tạo mở rộng đường Bến Chương Dương- Hàm Tử- Trần Văn Kiểu | Sở GTCC | 800 | 136 | 664 |  |
| 4 | Lập dự án cải tạo mở rộng trục đường Võ Thị Sáu | Sở GTCC | 115 | 28 | 87 |  |
| 5 | Lập dự án TKT cải tạo mở rộng đường Hùng Vương nối dài (đoạn từ nút giao thông Phú Lâm đến An Lạc) | Sở GTCC | 260 | 93 | 167 | Phần Sở Giao thông CC đã thực hiện, chưa giải ngân xong trong năm 1997 |
| 6 | Lập dự án đường song hành tuyến ống cấp nước sông Saigon (đường Bến Than- Tân Bình) | Sở GTCC | 600 | 375 | 225 |  |
| 7 | Lập dự án xây dựng cầu Nhị Thiên Đường 2 | Sở GTCC | 268 | 68 | 200 |  |
| 8 | Quy hoạch xây dựng đường vành đai phía tây TP (từ Phú Định đến Tân Bình) | Sở GTCC | 216 | 108 | 20 |  |
| 9 | Quy hoạch địa điểm xây dựng cầu hoặc hầm Phú Mỹ qua sông Saigon | Sở GTCC | 225 | 67 | 50 |  |
| 10 | Lập dự án cải tạo kênh Tân Hóa- Ông Buông- Lò Gốm | Sở GTCC | 650 | 400 | 250 |  |
| 11 | Lập dự án cải tạo kênh Đôi- kênh Tẻ- Tàu Hủ | Sở GTCC | 1404 | 949 | 455 |  |
| 12 | Quy hoạch xây dựng cảng sông Phú Định | Sở GTCC | 414 | 96 | 50 |  |
| II | Công trình khởi công mới : |  |  |  | 2.937 |  |
| 1 | Lập dự án Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh | UBND quận BT |  |  | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 2 | Lập dự án Trung tâm TDTT Hốc Môn | UBND huyện HM |  |  | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 3 | Lập dự án Trung tâm Văn hóa quận 11 | UBND quận 11 |  |  | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 4 | Viện Thần kinh | Trung tâm Đào tạo cán bộ Y khoa và Quỹ ĐTPTĐT |  |  | 200 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 5 | Lập dự án cải tạo mở rộng trục đường LTL 25 Cát Lái (từ xa lộ Hà Nội đến Khu CN Cát Lái) | Sở GTCC | 250 | 0 | 250 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 6 | Lập dự án đường trục Bắc Nam (đoạn nối từ đường Nam Saigon đến khu CN Hiệp Phước) | Sở GTCC | 187 | 0 | 187 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 7 | Lập dự án xây dựng đoạn đường vành đai phía đông TP từ Cát Lái-xa lộ Hà Nội và đường vành đai | Sở GTCC | 100 | 0 | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 8 | Lập dự án xây dựng Thảo Cầm Viên mới | Sở GTCC | 400 | 0 | 400 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 9 | Quy hoạch trạm bơm và trạm xử lý nước thải Nhiêu Lộc- Thị Nghè | Sở GTCC | 400 | 0 | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 10 | Lập dự án mạng phân phối nước giai đoạn 2 (Nhà máy nước sông Saigon) nối với dự án BOT | Sở GTCC | 200 | 0 | 200 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 11 | Lập dự án xây dựng bổ sung trục đường nối quận 1- quận 3 qua Tô Hiến Thành- Bình Thới về Bình Chánh | Sở GTCC | 150 | 0 | 150 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 12 | Lập dự án xây dựng bổ sung trục đường nối từ Tân Cảng- cầu Bình Lợi kéo dài đến đường 26-3 | Sở GTCC | 150 | 0 | 150 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 13 | Dự án cầu Bến Súc | Sở GTCC | 100 | 0 | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 14 | Dự án cầu Nguyễn Văn Cừ | Sở GTCC | 100 | 0 | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 15 | Dự án đường trục quận 8 | UBND quận 8 | 200 | 0 | 200 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 16 | Chế biến da cá sấu và sản xuất sản phẩm từ da cá sấu | CT Lâm sản |  |  | 100 | Lập dự án để tìm đối tác |
| 17 | Chế biến da | CT Gia Định |  |  | 100 | Lập dự án để tìm đối tác |
| 18 | Trung tâm Thương mại 3-2 quận 10 | Tổng CT TM Saigon |  |  | 200 | Đã có VB chấp thuận chủ trương của UBND TP (CV 5010 ngày 22/11/97, đang đàm phán với các đơn vị trong nước) |
| 19 | Quy hoạch cụm dân cư hoàn chỉnh và kho bãi tại khu Bến Lức | CT CP PT Nam SG |  |  | 100 | Đã có VB thỏa thuận VPKTST (CV 21031 ngày 25/11/97), đang đàm phán với đối tác nước ngoài và trong nước |

PHỤ LỤC 4

Vốn ngân sách cấp 	DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP

Đ/vị : Triệu đồng

| STT | DANH MỤC | Đơn vị quản lý dự án | Thời hạn khởi công hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Thực hiện từ khởi công đến 31/12/97 | Kế hoạch tạm giao 1998 | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ : Trong đó : + Thanh toán khối lượng 97 Thanh toán khối lượng 97 (vốn chuyển về NS quận) Ngành Văn Xã |  |  | 1,509,207 414,473 | 511,932 145,152 | 324,626 21,100 4,000 105,468 |  |  |
| 1 | - Trường TH Thanh Đa | BT | 96-98 | 4,100 | 3,800 | 300 | 1908/QĐ, 8/4/96 |  |
| 2 | - MN quận 8 | Q8 | 96-98 | 3,158 | 2,458 | 700 | 5574/QĐ, 27/7/95 |  |
| 3 | - THCS Đồng Khởi | TB | 96-98 | 3,219 | 2,719 | 500 | 2997/QĐ, 22/6/96 |  |
| 4 | - TH Chi Lăng | TB | 96-98 | 4,317 | 3,717 | 600 | 7802/QĐ, 18/11/95 |  |
| 5 | - THCS An Phú Đông | Q12 | 96-98 | 4,536 | 3,536 | 1,000 | 4028/QĐ, 3/9/96 |  |
| 6 | - THCS Phong Phú | BC | 97-98 | 2,500 | 1,976 | 524 | 1696/QĐ, 14/4/97 |  |
| 7 | - TH Bắc Hải | Q10 | 97-98 | 5,100 | 4,100 | 1,000 | 5430/QĐ, 22/11/96 |  |
| 8 | - TH Triệu Thị Trinh | Q10 | 97-99 | 2,053 | 200 | 1,000 | 3578/QĐ, 12/7/97 |  |
| 9 | - TH Bông Sao 1 | Q8 | 97-99 | 6,940 | 500 | 1,768 | 4406/QĐ, 20/8/97 |  |
| 10 | - Tiểu học Nam Hải | Q8 | 97-98 | 4,247 | 2,988 | 1,259 | 2990/QĐUB, 21/4/95 |  |
| 11 | - Tiểu học An Lạc 3 | BC | 97-98 | 5,100 | 4,051 | 1,100 | 5710/QĐUB, 7/12/96 |  |
| 12 | - Tiểu học Đồng Tháp A | Q8 | 97-98 | 4,500 | 2,000 | 1,000 | 5428/QĐUB, 22/11/96 |  |
| 13 | - THCS Hiệp Bình | TĐ | 97-98 | 3,500 | 2,700 | 800 | 527/QĐUB, 13/11/96 |  |
| 14 | - Tiểu học Trần Quốc Thảo | Q3 | 97-99 | 4,600 | 800 | 1,500 | 2286/QĐ, 10/5/97 |  |
| 15 | - Trường cấp 2- 3 Bà Điểm | Sở GDĐT | 97-99 | 6,900 | 2,000 | 4,400 | 25/QĐ, 4/1/97 |  |
| 16 | - THCS Phạm Đình Hổ | Q6 | 97-99 | 5,000 | 1,800 | 2,500 | 3663/QĐ, 16/7/97 |  |
| 17 | - Tiểu học Nhà Bè | NB | 97-98 | 4,533 | 1,500 | 3,000 | 404/QĐ, 24/1/97 |  |
| 18 | - Tiểu học Tân Thuận 1 | Q7 | 97-99 | 3,680 | 1,000 | 1,500 |  | 130/QĐ, 11/1/97 |
| 19 | - Mẫu giáo Hướng Dương | HM | 97-98 | 4,100 | 1,000 | 2,263 |  | 2462/QĐ, 16/5/97 |
| 20 | - Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa | Q5 | 97-99 | 7,800 | 3,200 | 2,000 |  | 6471/QĐ, 11/11/97 |
| 21 | - Tiểu học Phú Thọ | Q11 | 97-99 | 3,700 | 2,700 | 1,000 |  | 1856/QĐ, 21/4/1997 |
| 22 | - Trường THCS Vân Đồn | Q4 | 97-98 | 1,950 | 950 | 1,000 |  | 352/QĐUB quận 4, 26/11/97 |
| 23 | - Trung tâm KHHGĐ phường Tân Hưng | Q7 | 97-98 | 284 | 100 | 184 |  |  |
| 24 | - Tiểu học Vĩnh Hội | Q4 | 97-99 | 3,100 | 300 | 1,200 |  | 4344/QĐ, 16/8/97 |
| 25 | - Tiểu học Bến Cảng | Q4 | 97-99 | 3,000 | 300 | 1,200 |  | 3556/QĐ, 12/7/97 |
| 26 | - Mẫu giáo Sơn Ca P.12 | PN | 97-98 | 1,550 | 250 | 1,300 |  | 4886/QĐ, 12/9/97 |
| 27 | - Trường Hồ Thị Kỷ | Q10 | 97-99 | 6,500 | 900 | 2,000 |  | 2287/QĐ, 10/5/97 |
| 28 | - THCS Khánh Hội A | Q4 | 97-99 | 3,400 | 300 | 1,000 |  | 3573/QĐ, 12/7/97 |
| 29 | - THCS Trần Quốc Toản | Q9 | 98-99 | 2,900 | 600 | 1,700 |  | 2469/QĐ, 17/5/97 |
| 30 | - TH Hàm Tử | Q5 | 96-98 | 4,066 | 2,266 | 1,500 |  | 4303/QĐUB, 19/12/94 |
| 31 | - TH Phạm Ngọc Thạch | PN | 96-98 | 3,700 | 2,600 | 1,500 |  | 2254/QĐ, 4/5/96 |
| 32 | - TH Nguyễn Thái Bình | Q1 | 96-98 | 2,522 | 400 | 1,009 |  | 396/QĐ, 23/1/97, đã ghi đủ vốn của TP |
| 33 | - THCS Lý Nhơn | CG | 96-98 | 1,200 | 700 | 500 |  | 629/97.QĐUB, 8/10/97 |
| 34 | - MG Bông Hồng | Q12 | 97-98 | 2,300 | 800 | 1,500 |  | 2965/QĐ, 14/6/97 |
| 35 | - THCS Tân Thới Hiệp | Q12 | 97-98 | 4,800 | 800 | 1,500 |  | 2984/QĐ, 16/6/97 |
| 36 | - THCS Xuân Thới Thượng | HM | 97-98 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |  | 2422/QĐ, 14/5/97 |
| 37 | - TH Tân Tạo | BC | 97-98 | 5,100 | 350 | 3,900 |  | 2987/QĐ, 16/6/97, vốn quận 1200 triệu |
| 38 | - 30 phòng học PTTH | Sở GD | 96-98 | 3,500 | 2,700 | 800 |  | Giải quyết ca ba |
| 39 | - Vốn đối ứng với ngân hàng thế giới | Sở GD | - | 2,100 | 1,600 | 500 |  |  |
| 40 | - PTTH Lê Thánh Tôn | Sở GD | 97-98 | 1,300 | 600 | 700 |  | 5/QĐ, 3/1/97, Sở thi công dở dang |
| 41 | - PTTH Hoàng Hoa Thám | Sở GD | 97-98 | 2,300 | 1,300 | 1,000 |  | 2999/QĐ, 22/6/96, Sở thi công dở dang |
| 42 | - 50 phòng học mẫu giáo | CC | 97-98 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |  | 4501/QĐUB, 25/8/97 |
| 43 | - 56 phòng học cấp 1-2 | CC | 97-98 | 5,200 | 3,037 | 2,163 |  | Đã hoàn thành 40 phòng ca ba |
| 44 | - 12 phòng học Trường Giồng Ông Tố | Q2 | 97-98 | 1,190 | 580 | 610 |  | 502/QĐUB, 5/9/97 (Quận 2 duyệt) |
| 45 | - Trung tâm Dạy nghề Q.5 | Q5 | 96-97 | 3,400 | 1,700 | 1,700 |  | 5429/QĐUB, 22/11/96 |
| 46 | - Trường Hành chánh | Trường HC | 97-99 | 4,500 | 200 | 2,000 |  | 7015/QĐUB, 3/10/95 |
| 47 | - TT Đào tạo Y tế | Sở YT | 97-98 | 6,778 | 3,000 | 1,800 |  | 52/QĐUB, 6/1/96 |
| 48 | - Trung học Kinh tế | Sở GD | 97-98 | 5,048 | 1,950 | 3,100 |  | 742/QĐ, 17/2/97 |
| 49 | - Bệnh viện Ng Trãi | Sở YT | 96-99 | 27,000 | 5,000 | 2,000 |  | 51/QĐUB, 5/1/96 |
| 50 | - Trạm kiểm dịch TP | Sở YT | 97-98 | 292 | 192 | 100 |  | 3208/QĐUB, 25/6/97 |
| 51 | - BV miễn phí An Bình | Sở YT | 97-99 | 7,700 | 1,000 | 1,000 |  | 4265/QĐUB, 17/9/96 |
| 52 | - TT Bệnh nhiệt đới | Sở YT | 97-99 | 5,000 | 2,000 | 500 |  | 4278/QĐUB, 18/9/96 |
| 53 | - Khu điều trị phong Bến Sắn | Sở YT | 97-98 | 4,900 | 4,400 | 500 |  | 4027/QĐUB, 3/9/96 |
| 54 | - Nhà nuôi người già 3 | Sở LĐ | 97-98 | 3,742 | 2,450 | 1,292 |  | 4354/QĐUB, 14/6/96 |
|  | Kinh tế mới : |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | - Trung tâm Đắkru | Sở LĐ | 97-98 | 1,300 | 910 | 390 |  | 3824/QĐUB, 22/7/97 |
| 56 | - Trung tâm Phú Văn | Sở LĐ |  | 1,681 | 1,150 | 531 |  | 4438/QĐ, 21/8/97 |
| 57 | - Cty Lâm Hà | Sở NN |  | 1,000 | 510 | 490 |  | 3708/QĐ-UB, 18/7/97 |
| 58 | - CTy Đakrlắp | Sở NN |  | 400 | 200 | 200 |  | Đã duyệt dự án |
| 59 | - Trung tâm Tân Hiệp | Sở LĐ |  | 3,440 | 920 | 2,520 |  | 4070/QĐ-UB, 5/8/97 |
| 60 | - KTM Bình Thạnh | BT |  | 2,600 | 1,750 | 850 |  | 3769/QĐUB, 21/7/97 |
| 61 | - KTM Tân Bình | TB |  | 1,850 | 1,350 | 500 |  | 4071/QĐUB, 5/8/97 |
| 62 | - Nông trường 7 | TNXP |  | 1,175 | 593 | 582 |  | 3078/QĐUB, 20/6/96 |
| 63 | - Trung tâm GDLĐ Nhị Xuân | TNXP |  | 4,600 | 4,000 | 600 |  | 3067/QĐUB, 27/6/96 |
| 64 | - Trường GDLĐ số 1 | TNXP |  | 1,125 | 529 | 596 |  | 5468/QĐUB, 9/10/97 |
| 65 | - Trung tâm TDTT Q4 | Q4 | 94-98 | 16,000 | 11,000 | 1,500 |  | 1713/QĐ, 14/4/97 |
| 66 | - CLB Lãnh Binh Thăng | Q11 | 97-98 | 1,800 | 500 | 1,000 |  | 5341/QĐ, 1/10/97 |
| 67 | - CLB Võ thuật | Sở TDTT | 1998 | 3,500 | 300 | 2,000 |  | 5866/QĐ, 17/10/97 |
| 68 | - Đổi mới trang T.bị KT | ĐTNND TP | 97-99 | 29,000 | 3,000 | 3,000 |  | 1041/QĐ, 13/1/97 |
| 69 | - S/C khu di tích đình Bình Hòa | Sở VHTT | 98 | 500 | 100 | 400 |  | 6711/QĐUB, 24/11/97 |
| 70 | - S/c Nhà hát TP | Sở VHTT | 96-98 | 25,160 | 4,000 | 5,000 |  | 466/QĐUB, 10/2/96 |
| 71 | - Cơ sở kiểm tra văn hóa | Sở VHTT | 97-98 | 4,900 | 500 | 500 |  | 1436/TT-KHĐT-VX, 11/7/97 |
| 72 | - Đền tưởng niệm Bến Dược | BQTXDBD | 97-98 | 31,000 | 12,500 | 2,500 |  | 6356/QĐUB, 7/11/97 |
| 73 | - Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ các xã anh hùng | Sở LĐ | 98 | 8,000 | 1,650 | 1,000 |  | Gồm 4 dự án cho 4 xã |
| 74 | - Khu di tích Ngã Ba Giồng | HM | 97-98 | 40,000 | 3,920 | 3,000 |  | Chưa có dự án, CT chỉ đạo, cấp theo QĐ 4766/QĐUB ngày 6/9/97 của UBND TP, ghi vốn 1 tỷ để san lấp mặt bằng và giải tỏa |
| 75 | - Trường THCS Phú Xuân 2 | NB | 97-98 | 2,037 | 1,200 | 837 |  | 3201/QĐUB, 25/6/97 |
|  | Ngành Giao thông công chánh : |  |  | 808,820 | 202,720 | 152,400 |  |  |
| 1 | - Đường nối Liên tỉnh lộ 15-34-39 | Sở GTCC | 97-98 | 16,700 | 13,500 | 3,200 |  | 5217/QĐUB, 12/11/96 |
| 2 | - Cầu Hiệp Phước | Sở GTCC | 97-98 | 38,700 | 10,000 | 8,000 |  | 4057/QĐUB, 20/11/96 |
| 3 | - Xử lý rác Gò Cát | Sở GTCC | 97-... | 65,000 | 17,500 | 10,000 |  | 3807/QĐUB, 19/7/96 |
| 4 | - Xử lý rác Đông Thạnh | Sở GTCC | 97-... | 86,000 | 25,500 | 10,000 |  | CV 3968/UBKT, 15/10/97 |
| 5 | - Phục hồi bước đầu hệ thống thoát nước TP | Sở GTCC | 97-98 | 2,600 | 1,000 | 1,600 |  | 7150/QĐUB, 13/10/95 |
| 6 | - Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa | Sở GTCC | 97-98 | 11,230 | 1,950 | 2,000 |  | 4356/QĐUB, ngày 21/9/96 |
| 7 | - Nghĩa trang nhân dân thành phố | Sở GTCC | 97-... | 145,000 | 150 | 1,000 |  | Chỉ đạo UBND TP |
| 8 | - Cảo tạo kênh Tân Hóa- Lò Gốm | KTST | 97-2000 | 15,000 | 300 | 1,500 |  | 415/TTg, 4/6/97 của CP |
| 9 | - Đường Nguyễn Văn Luông | Quận 6 | 96-98 | 28,000 | 13,000 | 5,800 |  | 9174/QĐUB, 7/12/95 |
| 10 | - Đường Hương lộ 33 | Quận 9 | 97-98 | 28,500 | 4,000 | 5,000 |  | 3960/QĐUB, 30/7/97 |
| 11 | - Cầu Bùi Hữu Nghĩa | Sở GTCC | 97-98 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |  | 348/QĐUB, 22/1/97 |
| 12 | - Cầu Bà Bếp | Sở GTCC | 97-98 | 5,600 | 2,000 | 2,600 |  | 5812/QĐUB, 14/12/96 |
| 13 | - Nạo vét cục bộ luồng lạch | Sở GTCC | 97-... | 8,000 | 3,300 | 2,000 |  | 4390/QĐUB, 19/8/97 |
| 14 | - Kè Thủ Thiêm | Sở GTCC | 97-98 | 8,000 | 3,000 | 3,000 |  | 6413/QĐUB, 10/11/97 |
| 15 | - Bãi đậu xe đội vận chuyển 1 | Sở GTCC | 97-98 | 6,200 | 500 | 1,000 |  | 2808/QĐUB, 19/8/96 |
| 16 | - Công viên Dạ Nam | Sở GTCC | 97-98 | 650 | 100 | 300 |  | 6807/QĐUB, 27/11/97 |
| 17 | - Thoát nước phường 3 Bình Thạnh | Bình Thạnh | 97-98 | 5,270 | 500 | 1,300 |  | 126/QĐUB, 1/1/97 |
| 18 | - Cải tạo kênh mương thúi | Tân Bình | 97-98 | 4,000 | 500 | 1,800 |  | 3489/QĐUB 9/7/97, ngân sách TP chỉ chi 1800 triệu đồng là đủ (phần còn lại của quận) |
| 19 | - Cải tạo nhánh kênh A F19 Tân Bình | Tân Bình | 97-98 | 2,820 | 500 | 1,000 |  | 3707/QĐUB, 18/7/97 |
| 20 | - Cải tạo nhánh kênh B F19 Tân Bình | Tân Bình | 97-98 | 3,800 | 1,500 | 500 |  | 3710/QĐUB, 18/7/97 |
| 21 | - Cống hộp Phan Văn Hân | Bình Thạnh | 97-98 | 500 | 300 | 200 |  | 1954/QĐUB, 22/11/97 |
| 22 | - Bến cặp tàu kho muối | Quận 4 | 97-98 | 5,100 | 2,000 | 2,500 |  | 968/QĐUB, 5/3/97 |
| 23 | - Đường nối Tỉnh lộ 50- Bông Sao | Quận 8 | 97-98 | 3,800 | 2,500 | 1,300 |  | 1675/QĐUB, 11/4/97 |
| 24 | - Đường nối Phú Định- An Dương Vương | Quận 8 | 97-98 | 8,300 | 3,000 | 2,000 |  | 688/QĐUB, 13/2/97 |
| 25 | - Đường vào khu Trung tâm TDTT | Quận 8 | 97-98 | 9,000 | 1,500 | 2,000 |  | 3934/QĐUB, 28/7/97 |
| 26 | - Đường nối Bùi Minh Trực- Phạm Thế Hiển | Quận 8 | 97-98 | 1,480 | 580 | 900 |  | 5005/QĐUB, 16/9/97 |
| 27 | - Nút giao thông Ông Ích Khiêm- Lạc Long Quân | Quận 11 | 97-98 | 15,700 | 10,000 | 3,000 |  | 3164/QĐUB, 23/6/97 |
| 28 | - Đường lộ số 4 Quận 7 | Quận 7 | 97-98 | 4,500 | 2,000 | 1,500 |  | 2487/QĐUB, 19/5/97 |
| 29 | - Đường, cống cư xá Tân Quy | Quận 7 | 97-98 | 6,900 | 2,500 | 2,900 |  | 3433/QĐUB, 5/7/97 |
| 30 | - Cầu đường Thạnh Lộc | Quận 12 | 97-98 | 3,000 | 500 | 1,600 |  | 351/QĐUB, 3/12/96 |
| 31 | - Đường D5 | Bình Thạnh | 95-98 | 9,000 | 2,000 | 1,200 |  | 3949/QĐUB, 27/8/96 |
| 32 | - Đường Phan Đăng Lưu- Hoàng Văn Thụ | Phú Nhuận | 97-98 | 11,400 | 3,500 | 4,000 |  | 3486/QĐUB, 9/7/97 |
| 33 | - Đường Gò Dầu | Tân Bình | 97-98 | 12,000 | 2,000 | 4,000 |  | 3570/QĐUB, 12/7/97 |
| 34 | - Đường Trương Vĩnh Ký | Tân Bình | 97-98 | 4,650 | 2,150 | 2,500 |  | 3569/QĐUB, 12/7/97 |
| 35 | - Đường Tây Thạnh | Tân Bình | 97-98 | 29,000 | 7,000 | 4,000 |  | 3431/QĐUB, 5/7/97 |
| 36 | - Đường Vườn Lài | Tân Bình | 97-98 | 11,200 | 3,000 | 3,000 |  | 2486/QĐUB, 19/5/97 |
| 37 | - Đường Quang Trung | Gò Vấp | 97-98 | 27,700 | 9,000 | 6,000 |  | 2492/QĐUB, 19/5/97 |
| 38 | - Đường Phan Văn Trị | Gò Vấp | 97-98 | 15,300 | 3,000 | 4,000 |  | 4793/QĐUB, 8/9/97 |
| 39 | - Đường làng Hoa | Gò Vấp | 97-98 | 9,000 | 3,000 | 4,000 |  | 3171/QĐUB 23/6/97 |
| 40 | - Đường Cây Trâm | Gò Vấp | 97-98 | 2,800 | 1,800 | 1,000 |  | 1013/QĐUB, 8/3/97 |
| 41 | - Đường Bình Chiểu | Thủ Đức | 97-98 | 6,300 | 3,000 | 1,800 |  | 3492/QĐUB, 5/7/97 |
| 42 | - Đường khu làng Đại học | Thủ Đức | 97-98 | 6,200 | 2,000 | 2,000 |  | 4075/QĐUB, 5/8/97 |
| 43 | - Cầu Ông Bốn | Nhà Bè | 97-98 | 2,800 | 1,000 | 1,800 |  | 3422/QĐUB, 5/7/97 |
| 44 | - Đường Hương lộ 4 | Bình Chánh | 97-98 | 13,800 | 7,000 | 5,000 |  | 642/QĐUB, 7/2/97 |
| 45 | - Đường An Phú Tây- Hưng Long | Bình Chánh | 97-98 | 23,000 | 8,000 | 5,000 |  | 1875/QĐUB, 22/4/97 |
| 46 | - Đường Cầu Xáng- Bình Lợi | Bình Chánh | 97-98 | 29,700 | 5,000 | 4,000 |  | 3933/QĐUB, 28/7/97 |
| 47 | - Đường giao thông nông thôn Cần Giờ | Cần Giờ | 97-98 | 4,990 | 1,090 | 1,000 |  | 4234/QĐUB, 13/8/97 |
| 48 | - Công viên đài liệt sỹ | Quận 8 | 97-98 | 3,000 | 500 | 1,000 |  | 4112/QĐUB, 8/8/97 |
| 49 | - Đảm bảo giao thông | Sở GTCC | 97-98 |  |  | 1,000 |  |  |
| 50 | - Đường Hương lộ 11 | Gò Vấp | 97-98 | 5,900 | 500 | 1,000 |  | 5929/QĐUB, 20/11/97 |
| 51 | - Đường khu cư xá Tân Mỹ | Quận 7 | 97-98 | 3,200 | 1,000 | 2,000 |  | 5862/QĐUB, 17/10/97 |
| 52 | - Sửa chữa, nạo vét các cửa xả thoát nước | Sở GTCC | 97-98 | 8,500 | 2,300 | 2,000 |  | 4029/QĐUB, 3/9/97 |
| 53 | - Thoát nước đường Cộng Hòa | Sở GTCC | 97-98 | 3,400 | 3,000 | 400 |  | 6022/QĐUB, 24/12/96 |
| 54 | - Giếng nước xã Tân Xuân | Sở GTCC | 97-98 | 5,090 | 1,000 | 2,000 |  | 5822/QĐUB, 15/10/97 |
| 55 | - Hệ thống cấp nước thị trấn Hóc Môn | Sở GTCC | 97-98 | 7,830 | 900 | 2,000 |  | 5932/QĐUB, 20/10/97 |
| 56 | - Vỉa hè đường Trương Định | Sở GTCC | 97-98 | 1,870 | 800 | 1,000 |  | 6602/QĐUB, 19/11/97 |
| 57 | - Vỉa hè đường Lý Thái Tổ | Sở GTCC | 97-98 | 1,670 | 500 | 1,100 |  | 6603/QĐUB, 19/11/97 |
| 58 | - Vỉa hè đường Hai Bà Trưng | Sở GTCC | 97-98 | 3,400 | 1,500 | 1,900 |  | 6605/QĐUB, 19/11/97 |
| 59 | - Vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi | Sở GTCC | 97-98 | 770 | 500 | 200 |  | 6578/QĐUB, 19/11/97 |
|  | Nông nghiệp- Thủy lợi : |  |  | 222,081 | 142,280 | 12,850 |  |  |
| 1 | - Hệ thống thủy lợi Hóc Môn- Bắc Bình Chánh | SNNPTNT | 1993-... | 87,127 | 50,000 | 2,000 |  | 958/NN-ĐTXD/QĐ Bộ NNPTNT (20/5/97) |
| 2 | - Hệ thống kênh N31A | SNNPTNT | 1993-... | 72,360 | 60,000 | 1,500 |  | 2412/QĐ-QLXD Bộ Thủy lợi (27/12/94) |
| 3 | - Xây dựng mô hình mẫu vùng rau sạch | SNNPTNT | 97-98 | 294 | 40 | 50 |  | 3764/QĐ-UB-KT(21/7/97) |
| 4 | - Kè đá Cần Giờ | H. Cần Giờ | 94-98 | 30,000 | 20,000 | 3,000 |  | 398/QĐ-UB-KT (23/01/97) |
| 5 | - Thủy lợi ấp 1, Hiệp Bình Phước | Q. Thủ Đức | 96-98 | 2,800 | 1,000 | 1,000 |  | 2813/QĐ-UB-KT (10/6/96) |
| 6 | - Thủy lợi Sông Lu | H. Củ Chi | 96-98 | 5,700 | 4,000 | 1,500 |  | 7148/QĐ-UB-KT (13/10/95) |
| 7 | - Thủy lợi An Phú- Phú Mỹ Hưng | SNNPTNT | 94-99 | 21,150 | 5,540 | 1,000 |  | 3712/QĐ-UB-KT (18/7/97) |
| 8 | - Thủy lợi Tân Hiệp | H. Hóc Môn | 97-98 | 1,700 | 500 | 700 |  | 613/QĐ-UB-KT (3/2/97) |
| 9 | - Thủy lợi rạch Cầu Dừa- Bà Mễnh | H.Hóc Môn | 97-98 | 950 | 300 | 600 |  | 6896/QĐ-UB-QLDA (1/12/97) |
| 10 | - Sửa chữa Kênh Đông | SNNPTNT | 97-98 |  | 900 | 1,500 |  | 614/QĐ-UB-KT (3/2/97) |
|  | An ninh Quốc phòng : |  |  | 53,783 | 18,280 | 18,258 |  |  |
| 1 | Ăng ten cao 120m | BCHQS | 97-98 | 5,588 | 2,700 | 1,500 |  | 4362/QĐ-UB-QLĐT 21/9/96 |
| 2 | Công trình phụ trợ khu truyền thống | BCHQS | 97-98 | 5,100 | 2,000 | 1,000 |  | 4270/QĐ-UB-KT 13/8/97 |
| 3 | Doanh trại Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Gia Định | BCHQS | 97-99 | 6,993 | 2,000 | 1,000 |  | 3207/QĐ-UB-KT 25/6/97 |
| 4 | Doanh trại Đại đội trinh sát đặc nhiệm | BCHQS | 97-98 | 1,058 | 500 | 558 |  | 3767/QĐ-UB-KT 21/7/97 |
| 5 | Trường Thiếu sinh quân | BCHQS | 97-98 | 6,993 | 550 | 2,000 |  | 6363/QĐ-UB-QLDA 7/11/97 |
| 6 | Đội phòng cháy chữa cháy Gò Vấp | CATp | 97-98 | 1,491 | 200 | 1,000 |  | 4980/QĐ-UB-KT 16/9/97 |
| 7 | Doanh trại Đội cảnh khuyển | CATp | 97-98 | 2,860 | 300 | 1,000 |  | 3679/QĐ-UB-KT 17/7/97 |
| 8 | Tháp Ăng ten cao 120 mét | CATp | 97-98 | 4,400 | 2,730 | 1,000 |  | 2890/QĐ-UB-KT, 10/6/96 |
| 9 | Doanh trại các chốt cầu | CATp | 97-98 | 1,500 | 300 | 1,200 |  | 2968/QĐ-UB-KT, 14/6/97 |
| 10 | Xe thang PCCC cao 72m và xe cứu hộ | CATp | 98 | 17,800 | 7,000 | 8,000 |  | 6550/QĐUB, 15/11/97 |
|  | Quản lý Nhà nước : |  |  | 10,050 | 3,500 | 6,550 |  |  |
| 1 | Thiết bị đo lường chất lượng hàng hóa của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng | KHMT | 97-98 | 900 | 400 | 500 |  | 3940/QĐ-UB-KT, 29/7/97 |
| 2 | Đầu tư thang máy mới của Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ | Sở KHMT | 97-98 | 350 | 100 | 250 |  | 3699/QĐ-UB-KT, 17/7/97 |
| 3 | Trụ sở Quận ủy quận Sáu | BTCQT TU | 97-98 | 800 | 400 | 400 |  | 2971/QĐUB, 14/6/97 |
| 4 | Trụ sở Quận ủy quận Bảy | BTCQT TU | 97-98 | 800 | 400 | 400 |  | 3804/QĐUB, 22/7/97 |
| 5 | Trụ sở Quận ủy quận Tân Bình | BTCQT TU | 97-98 | 900 | 500 | 400 |  | 4537/QĐUB, 26/8/97 |
| 6 | Trụ sở UBND huyện Củ Chi | UBND CC | 97-98 | 1,500 | 500 | 1,000 |  | 1759/QĐUB, 14/4/97 |
| 7 | Trụ sở UBND huyện Cần Giờ | UBND CG | 97-98 | 2,500 | 500 | 2,000 |  | 4799/QĐUB, 8/9/97 |
| 8 | Phòng Công chứng Nhà nước số 1 | PCC số 1 | 96-98 | 2,300 | 700 | 1,600 |  | 2034/QĐUB, 18/4/96 |

PHỤ LỤC 5

Vốn ngân sách cấp 	DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI

Đơn vị : Triệu đồng

| STT | DANH MỤC | Đơn vị quản lý dự án | Thời hạn khởi công hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch tạm giao 1998 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ Ngành Văn Xã |  |  | 401,837 178,229 | 107,401 65,203 |  |
| 1 | - Trường Đồng Tháp B | Q8 | 98-99 | 5,600 | 1,000 | 3557/QĐ, 12/7/97 |
| 2 | - Trường PTTH Mạc Đĩnh Chi | Q6 | 98 | 2,800 | 1,500 | 5377/QĐ, 3/10/97 |
| 3 | - Trường TH Kim Đồng | Q6 | 98 | 3,400 | 1,200 | 5474/QĐ, 9/10/97 |
| 4 | - Trường TH Phạm Văn Chí | Q6 | 98 | 3,300 | 1,000 | 6467/QĐ, 11/11/97 |
| 5 | - Trường THCS Võ Thành Trang | TB | 98-99 | 5,500 | 1,036 | 5800/QĐ, 15/10/97 |
| 6 | - Trường TH Tam Đông 2 | HM | 98 | 2,850 | 2,850 | 6537/QĐ, 15/11/97 |
| 7 | - Trường cấp 2-3 Nhà Bè | Q7 | 98 | 4,800 | 4,800 | 6484/QĐ, 12/11/97 |
| 8 | - Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh | BT | 98-99 | 6,900 | 1,000 | 4978/QĐUB, 16/9/97 |
| 9 | - Trường TH Âu Dương Lân | Q8 | 98-99 | 6,300 | 1,000 | 6687/QĐUB, 22/11/97 |
| 10 | - THCS Kiến Thiết | Q3 | 97-98 | 2,181 | 1,600 | 2985/QĐ, 16/6/97 (vốn quận 637 triệu đồng) |
| 11 | - Tiểu học Tầm Vu | BT | 97-98 | 4,200 | 1,500 | 5152/QĐ, 2/9/97 |
| 12 | - PTTH Tam Phú | TĐ | 97-99 | 9,600 | 1,500 | 6468/QĐ, 11/11/97 |
| 13 | - Mầm non Vành Khuyên | TĐ | 97-98 | 4,100 | 1,500 | 6558/QĐ, 17/11/97 |
| 14 | - PTTH Bình Phú | Q6 | 97-98 | 12,500 | 2,800 | 6469/QĐ, 11/11/97 |
| 15 | - PTTH Tân Bình | TB | 97-98 | 13,300 | 2,000 | 6688/QĐ, 22/11/97 |
| 16 | - Mẫu giáo Thạnh An | Cần Giờ | 98 | 1,090 | 1,090 | 4780/QĐUB, 8/9/97 |
| 17 | - THCS Ngô Tất Tố | Phú Nhuận | 98-99 | 10,500 | 1,000 | 7078/QĐUB, 9/12/97 |
| 18 | - BV miễn phí Cần Giờ | SYT | 98 | 2,000 | 200 | Công trình chỉ đạo, công văn 784/UB-NCVX ngày 13/3/97 của UBND TP |
| 19 | - Trạm Y tế Thạnh An | SYT | 98 | 230 | 230 | nt |
| 20 | - Trạm Y tế Bình Khánh | SYT | 98 | 220 | 220 | nt |
| 21 | - Trạm Y tế Phước Vĩnh An | SYT | 98 | 200 | 200 | Giải quyết vụ nổ Củ Chi |
| 22 | - Trạm Y tế phường 4 Gò Vấp | GV | 98 | 370 | 370 | 599/QĐUB, 5/12/97 |
| 23 | - TT Tai Mũi Họng | SYT | 98 |  | 100 | Công trình chỉ đạo, công văn 3637/UB-QLĐT ngày 25/9/97 của UBND TP |
| 24 | - BV Nhi Đồng I | SYT | 98 |  | 285 | Công trình chỉ đạo, công văn 12944/UB-QLĐT ngày 24/11/97 của UBND TP |
|  | - Hệ thống xử lý nước thải y tế | Sở Y tế |  |  |  | Công trình chỉ đạo của UBND |
| 25 | - BV Q.6 | Sở Y tế | 97-98 | 1,500 | 1,000 | 3321/TT-KHĐT, 5/12/97 |
| 26 | - BV Da liễu | Sở Y tế | 97-98 | 1,500 | 1,000 | 3319/TT-KHĐT, 5/12/97 |
| 27 | - BV Y học | Sở Y tế | 97-98 | 1,500 | 1,000 | 3320/TT-KHĐT, 5/12/97 |
| 28 | - BV Hóc Môn | Sở Y tế | 97-98 | 1,000 | 500 | 3376/TT-KHĐT, 5/12/97 |
| 29 | - BV Củ Chi | Sở Y tế | 97-98 | 1,000 | 500 | 5785/QĐUB, 11/10/97 |
| 30 | - Trung tâm Ung Bướu | Sở Y tế | 97-98 | 1,500 | 1,000 | 115/QĐUB, 10/1/97 |
| 31 | - BV miễn phí An Nhơn Tây | Sở Y tế | 98-99 | 2,400 | 500 | 5469/QĐUB, 9/10/97 |
| 32 | - Nghĩa trang Lạc Cảnh | Sở LĐ | 98 | 13,000 | 1,000 | 6479/QĐUB, 12/11/97 ; TKDT được duyệt |
| 33 | - Nhà tang lễ | Sở LĐ | 98 | 4,400 | 1,000 | 5799/QĐUB, 15/10/97 |
| 34 | - Trung tâm Dạy nghề TN An Lạc | Sở LĐ | 98 | 972 | 972 | 7042/QĐUB, 1/12/97 |
|  | Kinh tế mới : |  |  |  |  |  |
| 35 | - Trung tâm Đắkru | Sở LĐ | 98 | 2,000 | 2,000 | CT chỉ đạo của UBND TP, ưu tiên chương trình Kinh tế mới (Dự án mới) |
| 36 | - CTy Lâm Hà | Sở NNPTNT | 98 | 1,400 | 1,400 | nt |
| 37 | - Công ty DaKrlap | Sở NNPTNT | 98 | 600 | 600 | nt |
| 38 | - Điều dân KTM | Sở LĐ |  |  | 700 | Hỗ trợ nhà dân 300 hộ x 2,3Tr |
| 39 | - Chương trình nước nông thôn | Sở LĐ |  |  | 4,000 | 238/QĐUB, 16/1/97 |
| 40 | - Sân vận động Củ Chi | Củ Chi | 97-98 | 4,000 | 1,000 | Trình UBND ngày 18/11/97 |
| 41 | - Trường Nghiệp vụ TDTT | Sở TDTT | 97-98 | 3,700 | 1,000 | Trình UB ngày 7/4/97 |
| 42 | - CLB Yết Kiêu | Sở TDTT | 1998 | 1,500 | 500 | Trình UBND ngày 7/11/97 |
| 43 | - Bảo tàng Cách Mạng | Sở VHTT | 98 | 2,900 | 1,000 | Công trình 300 năm |
| 44 | - Xưởng phim thời sự tài liệu | Sở VHTT | 98 | 500 | 500 | 5008/QĐ, 16/9/97 |
| 45 | - Trường THCS Lam Sơn | Q6 | 98 | 400 | 400 | Quận 6 duyệt DA, quy mô nhỏ 5 phòng học |
| 46 | - PTTH Trần Khai Nguyên | Sở GD | 97-98 | 200 | 200 | TT 3392/TT-KHĐT, 9/12/97 |
| 47 | - Trường MG Họa Mi | Quận 5 | 98 | 2,000 | 500 | Chỉ đạo của TT UBND TP trên văn bản 1064/CV ngày 13/12/97 của UBND quận 5 |
| 48 | - Trường Mầm non 5B | Quận 5 | 98 | 150 | 150 | nt |
| 49 | - Trường Tiểu học Chương Dương | Quận 5 | 98 | 200 | 200 | nt |
| 50 | - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Quận 5 | 98 | 200 | 200 | nt |
| 51 | - Trường PTTH Trần Hữu Trang | Quận 5 | 98 | 150 | 150 | nt |
| 52 | - Trường cấp 2 Lý Phong | Quận 5 | 98 | 300 | 300 | nt |
| 53 | - Trường Mầm non 6 | Quận 5 | 98 | 250 | 250 | nt |
| 54 | - Trường Mầm non 11A | Quận 5 | 98 | 300 | 300 | nt |
| 55 | - Trường Mầm non 25 | Quận 5 | 98 | 300 | 300 | nt |
| 56 | - THCS Bình Chánh | BC | 97-99 | 3,100 | 1,000 | 2468/QĐ, 17/5/97 |
| 57 | - Trường VH Nghệ thuật | Sở VHTT | 97-98 | 5,966 | 1,700 | 2826/QĐ, 5/6/97 |
| 58 | - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ | BTCQT TU | 97 | 15,000 | 2,000 | 4791/QĐUB, 8/9/97 |
| 59 | - Khu tâm thần Đồng Công | Sở LĐ | 97-98 | 2,400 | 1,400 | 2942/QĐ-UB, 12/6/97 |
| 60 | - Thiết bị y tế | Sở Y tế | 98 |  | 5,000 | Đã có chủ trương của UBND TP |
|  | Ngành Giao thông công chánh : |  |  | 213,760 | 35,000 |  |
| 1 | - Đường Bạch Đằng | Bình Thạnh | 1998 | 7,500 | 3,000 | 7072/QĐUB, 9/12/1997 |
| 2 | - Vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu | Sở GTCC | 1998 | 1,500 | 1,500 | CT phục vụ 300 năm |
| 3 | - Vỉa hè đường Điện Biên Phủ | Sở GTCC | 1998 | 1,500 | 1,500 | CT phục vụ 300 năm |
| 4 | - Sửa chữa cầu Móng | Sở GTCC | 1998 | 2,000 | 2,000 | CT phục vụ 300 năm |
| 5 | - Hương lộ 80B | Quận 12 | 98-99 | 23,000 | 2,000 | 5823/QĐUB, 15/10/97 |
| 6 | - Đường Hương lộ 80- Lê Minh Xuân | Bình Chánh | 98-99 | 26,000 | 1,500 | Phục vụ KCN Lê Minh Xuân |
| 7 | - Cầu Bà Đế | Sở GTCC | 97-98 | 1,500 | 700 | 382/QĐ-KHĐT, 17/12/1996 |
| 8 | - Cầu Giao khẩu | Sở GTCC | 97-98 | 1,450 | 700 | 383/QĐ-KHĐT, 17/12/1996 |
| 9 | - Cầu Ba thôn | Sở GTCC | 97-98 | 1,460 | 700 | 384/QĐ-KHĐT, 17/12/1996 |
| 10 | - Cầu Trùm Bích | Sở GTCC | 97-98 | 1,450 | 700 | 385/QĐ-KHĐT, 17/12/1996 |
| 11 | - Cầu Ông Dầu | Thủ Đức | 97-98 | 900 | 700 | 386/QĐ-KHĐT, 17/12/1996 |
| 12 | - Cầu Dần Xây | Sở GTCC | 98-99 | 57,000 | 5,000 | CT chỉ đạo của UBND TP, đang chờ thỏa thuận của Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT |
| 13 | - Đường phục vụ thi công tuyến ống cấp nước LDE | Sở GTCC | 98... | 6,000 | 3,000 | Công trình chỉ đạo của UBND TP trên công văn 1168/VP-QLĐT ngày 16/10/97 |
| 14 | - Đường Nhà Bè- Cần Giờ | Cần Giờ | 98... | 22,000 | 5,000 | Công trình chỉ đạo của UBND TP, tờ trình 3041/TT-KHĐT-XD ngày 12/11/97 |
| 15 | - Cống hộp thay cầu Văn Thánh | Bình Thạnh | 98-99 | 12,500 | 2,000 | Công trình chỉ đạo của UBND TP, 5986/QĐ-UB-KT ngày 23/10/97 |
| 16 | - Trang bị thùng rác nhựa | Sở GTCC | 97-... | 44,000 | 1,000 | Công trình chỉ đạo của UBND TP trên công văn 4075/VP-QLĐT ngày 21/11/97 |
| 17 | - Đường vào khu CN Tây Bắc CC (từ | Sở GTCC | 98 | 4,000 | 4,000 | Đường cho khu CN |
|  | Quản lý Nhà nước : |  |  | 9,848 | 7,198 |  |
| 1 | - Cải tạo sửa chữa nhà làm việc Sở KHCNMT | SKHCNMT | 98 | 385 | 385 | 3049/TT-KHĐT, 14/11/97 |
| 2 | - Trụ sở UBND quận 2 | Quận 2 | 98 | 1,950 | 1,000 | Đã có chỉ đạo của TT UBND TP trên Tờ trình của VP UBND TP ngày 27/11/97 |
| 3 | - Trung tâm Lưu trữ địa chính | Sở ĐC | 97-98 | 2,500 | 1,000 | 3735/QĐUB, 13/8/96 |
| 4 | - Trụ sở UBND phường Bình Chiểu | Quận Thủ Đức | 97-98 | 999 | 999 | 310/QĐUB huyện Thủ Đức, 10/7/97 |
| 5 | - Trụ sở UBND phường Trường Thọ | Quận Thủ Đức | 97-98 | 914 | 914 | 309/QĐUB huyện Thủ Đức, 10/7/97 |
| 6 | - Kho tang vật hàng hóa | Quận 7 | 98 | 100 | 100 | Quận 7 duyệt DA |
| 7 | - Kho tang vật hàng hóa | Quận 12 | 98 | 300 | 300 | Quận 12 duyệt DA |
| 8 | - Thiết bị phân tích sắc ký lỏng ghép phối phổ | Sở KHCNMT | 98 | 2,700 | 2,500 | TT3394/TTKHĐT, 12/12/97 |

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Vốn ngân sách cấp)

Đơn vị : Triệu đồng

| STT | DANH MỤC | Đơn vị quản lý dự án | Thời hạn khởi công hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch tạm giao 1998 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ Ngành Văn Xã |  |  |  | 3,520 2,420 |  |
| 1 | - PTTH Võ Thị Sáu | Bình Thạnh |  |  | 200 |  |
| 2 | - Trường TH Hồng Bàng | Quận 5 | 98-99 | 10,000 | 100 | Đang xin thỏa thuận TW |
| 3 | - Trường Lê Đình Chinh | Quận 5 | 98-99 | 8,000 | 100 | Đang xin thỏa thuận TW |
| 4 | - Trung tâm dạy nghề quận 8 | Quận 8 | 98-2000 |  | 420 | Đầu tư CSVC để tiếp nhận vốn viện trợ Thụy Sĩ |
| 5 | - Bệnh viện Hùng Vương | Sở YT | 1998-2000 | 50,000 | 300 | Đang lập DA |
| 6 | - Trung tâm Y tế Bình Thạnh | Bình Thạnh | 98-99 | 11,000 | 500 | Sở KHĐT đang thụ lý DA |
| 7 | - Bệnh viện Trưng Vương | Sở YT | 98-99 | 50,000 | 300 | Đang lập DA |
| 8 | - Trung tâm TDTT Hoa Lư | Sở TDTT | 1998-2000 | 30,000 | 500 | Đã duyệt dự án CBĐT |
|  | Quản lý Nhà nước |  |  |  | 100 |  |
| 1 | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội | VPĐĐBQH | 98 | 1,200 | 100 | 3243/TTKHĐT, 28/11/97 |
|  | Giao thông công chánh |  |  |  | 1,000 |  |
| 1 | Thoát nước đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn Đài liệt sĩ- Cầu Kinh) | Bình Thạnh | 98 | 30,300 | 1,000 | Chống ngập (dân tự giải tỏa phần lấn chiếm vỉa hè) |

PHỤ LỤC 7

Vốn ngân sách cấp 	DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Đơn vị : Triệu đồng

| STT | DANH MỤC | Đơn vị quản lý dự án | Thời hạn khởi công hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Thực hiện từ khởi công đến 31/12/97 | Kế hoạch tạm giao 1998 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ Ngành Công nghiệp- Nông nghiệp * Di dời cơ sở gây ô nhiễm : |  |  |  |  | 4,300 1,200 |  |
| 1 | Di dời các xí nghiệp chăn nuôi heo | SNNPTNT | 97-98 | 600 | 50 | 200 | 6347/QĐ-UB-KT, 2/11/97 |
| 2 | Di dời các xí nghiệp chăn nuôi gà | SNNPTNT | 97-98 | 300 | 50 | 100 | 6065/QĐ-UB-KT, 28/10/97 |
| 3 | Di dời CTy Công nghiệp cao su | CTy CNCS | 97-98 | 275 | - | 150 | 3204/QĐ-UB-KT, 25/6/97 |
| 4 | Di dời CTy Dệt may Gia Định (PX hoàn tất) | CTy DMGĐ | 97-98 | 210 | - | 100 | 3201/QĐ-UB-KT, 25/6/97 |
| 5 | Di dời XN Bột giặt TICO | XN Tico | 97-98 | 340 | - | 150 | 4177/QĐ-UB-KT, 11/8/97 |
| 6 | Di dời CTy Dệt Sài Gòn | CTy Dệt SG | 97-98 | 415 | - | 150 | 4109/QĐ-UB-KT, 7/8/97 |
| 7 | Di dời XN Nhựa 4 | XN Nhựa 4 | 97-98 | 210 | - | 100 | 3306/QĐ-UB-KT, 30/6/97 |
| 8 | Di dời CTy Nhựa Đô Thành | CTy Nhựa ĐT | 97-98 | 264 | - | 100 | 3317/QĐ-UB-KT, 10/7/97 |
| 9 | Xử lý ô nhiễm Tham Lương Bến Cát | Sở NNPTNT | 97-98 | 925 | 550 | 100 | 159/QĐ-UB-KT, 19/9/96 |
| 10 | Dự án rừng bảo tồn thiên nhiên | Sở NNTPNT | 97-98 | 300 | 50 | 50 | 3080/QĐ-UB-KT, 20/6/97 |
|  | Ngành Văn Xã |  |  |  |  | 950 |  |
| 1 | - Trạm Y tế phường Linh Đông | SYT | 98 | 1,200 |  | 80 | Công trình chỉ đạo, công văn 2513/UB-QLĐT ngày 20/7/96 của UBND TP |
| 2 | - Xử lý nước thải Đội vệ sinh phòng dịch | TB | 98 | 500 |  | 10 | DA ủy quyền quận duyệt QĐĐT |
| 3 | - Phòng khám KV5 Tân Bình | TB | 98 | 600 |  | 10 | DA ủy quyền quận duyệt QĐĐT |
| 4 | - Xử lý nước thải trạm lao Tân Bình | TB | 98 | 500 |  | 10 | DA ủy quyền quận duyệt QĐĐT |
| 5 | - Trạm Y tế phường An Khánh | Q2 | 98 | 350 |  | 10 | DA ủy quyền quận duyệt QĐĐT |
| 6 | - Trạm Y tế phường Trung Mỹ Tây | Q12 | 98 | 350 |  | 10 | Công trình đã ghi CBĐT năm 1997, QH duyệt dự án |
| 7 | - Trạm Y tế phường Thới An | Q12 | 98 | 350 |  | 10 | nt |
| 8 | - Trung tâm Y tế quận 7 | Q7 | 98 | 300 |  | 10 | nt |
| 9 | - Bệnh viện Thủ Đức | Sở Y tế | 98 |  |  | 10 | nt |
| 10 | - Trạm Y tế phường 13 Gò Vấp | GV | 98 | 380 |  | 10 | nt |
| 11 | - Trạm Y tế phường 7 Gò Vấp | GV | 98 | 400 |  | 10 | nt |
| 12 | - Trung tâm Y tế Gò Vấp | GV | 98 | 2,000 |  | 10 | nt |
| 13 | - Máy đo tim b/v Trưng Vương | Sở Y tế | 98-99 | 12,000 |  | 100 | Đang lập DA |
| 14 | - Máy xạ trị | Sở Y tế | 98-99 | 12,000 |  | 100 | Đang lập DA |
| 15 | - CLB TDTT Hóc Môn | HM | 98 | 1,500 |  | 20 | Chưa dự án, đã ghi CBĐT năm 1997 |
| 16 | - Trung tâm Mắt | Sở Y tế |  |  |  | 30 | Chưa dự án, đã ghi CBĐT năm 1997 |
| 17 | - Trung tâm Y tế Nhà Bè | Sở Y tế |  |  |  | 20 | Chưa dự án, đã ghi CBĐT năm 1997 |
| 18 | - Bệnh viện Tâm thần Lê Minh Xuân | Sở Y tế |  |  |  | 30 | Thông báo 123/UBND, 30/10/97 |
| 19 | - Xử lý nước thải Bình Chánh | Sở Y tế |  |  |  | 30 | CT chỉ đạo trên VB 2513/UBND, 20/7/96 |
| 20 | - Xử lý nước thải Bến Sắn | Sở Y tế |  |  |  | 30 | nt |
| 21 | - Trường Đoàn Lý Tự Trọng | Thành Đoàn | 1998-2000 |  |  | 20 | CT chỉ đạo trên VB 425/TB-TU của TU |
| 22 | - Bảo tàng Chứng tích chiến tranh | Sở VHTT |  |  |  | 30 | CT chỉ đạo trên CV 2285/UBND-NCVX ngày 1/7/96 |
| 23 | - Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh HCM) | Sở VHTT |  |  |  | 20 | CT 300 năm |
| 24 | - Cơ sở chữa bệnh và dạy nghề cho đối tượng tệ nạn xã hội | Sở LĐ |  | 1,000 |  | 100 | CT chỉ đạo VB 81/TB-UB, 29/10/97 |
| 25 | - Nghĩa trang liệt sĩ TP | Sở LĐ |  | 4,500 |  | 100 | Công trình chỉ đạo UBND |
| 26 | - Thư viện KHTH | Sở VHTT |  |  |  | 20 | CT 300 năm |
| 27 | - Trạm Y tế Bình An | Quận 2 |  |  |  | 10 | Nhu cầu các quận huyện mới |
| 28 | - Trạm Y tế Thạnh Mỹ Tây | Quận 2 |  |  |  | 10 | nt |
| 29 | - Trạm Y tế Bình Khánh | Quận 2 |  |  |  | 10 | nt |
| 30 | - Trạm Y tế Bình Trưng Đông | Quận 2 |  |  |  | 10 | nt |
| 31 | - Trạm Y tế Thảo Điền | Quận 2 |  |  |  | 10 | nt |
| 32 | - Trạm Y tế Tân Chánh Hiệp | Quận 12 |  |  |  | 10 | nt |
| 33 | - Trạm Y tế Thạnh Lộc | Quận 12 |  |  |  | 10 | nt |
| 34 | - Trạm Y tế Tân Thuận Tây | Quận 7 |  |  |  | 10 | nt |
| 35 | - Trạm Y tế Phú Mỹ | Quận 7 |  |  |  | 10 | nt |
|  | Ngành Giao thông công chánh |  |  |  |  | 650 |  |
| 1 | - Lập dự án nghiên cứu giao thông TP | Sở GTCC | 97-98 |  |  | 100 | 2896/QĐ-UB, 11/6/97, vốn đối ứng |
| 2 | - Lập dự án quản lý giao thông đô thị | Sở GTCC | 97-98 | 300 | 200 | 100 | 3733/QĐ-UB, 19/7/97, vốn đối ứng |
| 3 | - DAKT công trình vượt sông Sài Gòn | Sở GTCC | 97... | 1,000 |  | 100 | 2420/QĐ-UB, 14/5/97, vốn đối ứng |
| 4 | - Hoàn thiện mạng cấp nước cấp 1 | Sở GTCC |  |  |  | 50 | 7177/QĐ-UB, 15/12/97 |
| 5 | - Lập dự án cải tạo mở rộng trục đường Bà Hom- Tỉnh lộ 10 | Sở GTCC |  |  |  | 200 | Chuyển từ vốn cho vay sang vốn cấp theo chỉ đạo của UBND TP |
| 6 | - Dự án cấp nước các khu vực thiếu nước trầm trọng (xóa đói nước) | Sở GTCC | 97... |  |  | 100 | Chỉ đạo TU, UB (TB 393-TBUB, 13/8/97, Thành ủy) |
|  | Quản lý Nhà nước |  |  |  |  | 500 |  |
| 1 | Trụ sở hành chánh quận 2 | Quận 2 | 97-98 |  |  | 100 | Đã ghi CBĐT 1997, Bộ KHĐT thỏa thuận chủ trương đầu tư tại VB 6673/BKH-CSHT ngày 23/10/97 |
| 2 | Trụ sở hành chánh quận 7 | Quận 7 | 97-98 |  |  | 100 | nt |
| 3 | Trụ sở hành chánh quận 9 | Quận 9 | 97-98 |  |  | 100 | nt |
| 4 | Trụ sở hành chánh quận 12 | Quận 12 | 97-98 |  |  | 100 | nt |
| 5 | Trụ sở hành chánh huyện Nhà Bè | H. Nhà Bè | 97-98 |  |  | 100 | nt |
|  | Vốn công tác xúc tiến đầu tư | Sở KHĐT | 98 | 1000 |  | 1,000 |  |

PHỤ LỤC 8

DANH MỤC CÔNG TÁC QUY HOẠCH TẠM GIAO NĂM 1998

(Vốn ngân sách cấp)

Đơn vị tính : Triệu đồng

| DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Đơn vị quản lý dự án | Thời gian khởi công và hoàn thành | Tổng mức đầu tư dự án | Thực hiện đến 31/12/1997 | Kế hoạch tạm giao 1998 | Hồ sơ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG SỐ I- Công trình chuyển tiếp SỞ XÂY DỰNG |  |  |  |  | 6.200 1.500 600 |  |
| 1- Dự án tăng cường năng lực quy hoạch và quản lý đô thị tại TP HCM- VIE/95/051 (vốn đối ứng) | BQLDA. VIE95/051 | 96-98 | 1.950 | 1.400 | 200 | 2265/UB-KT, 28/6/1996 |
| 2- Khảo sát địa chất công trình phục vụ các KCN tại địa phương | Sở XD | 97-98 | 900 | 350 | 200 | 3320/QĐ-UB-KT, 01/7/1997 |
| 3- Khảo sát địa chất thủy văn phục vụ các KCN tại địa phương | Sở XD | 97-98 | 900 | 350 | 200 | 3318/QĐ-UB-KT, 01/7/1997 |
| KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG THÀNH PHỐ |  |  |  |  | 900 |  |
| 1- Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng (bước sau của đồ án quy hoạch chung thành phố) |  |  |  |  | 900 | 3558/QĐ-UB-KT, 12/7/1997 |
| 2- Quy hoạch chung các khu dân cư công nghiệp có yêu cầu bức bách |  |  |  |  | 440 |  |
| + Khu dân cư và công nghiệp Bàu Đưng- Củ Chi | KTST |  | 190 | 40 | 100 | 3558/QĐ-UB-KT, 12/7/1997 |
| + Khu dân cư và công nghiệp Tam Bình- Thủ Đức | KTST |  | 350 | 50 | 150 | 3558/QĐ-UB-KT, 12/7/1997 |
| + Khu dân cư và dịch vụ du lịch bắc Bình Quới- Bình Thạnh | KTST |  | 130 | 30 | 100 | 3558/QĐ-UB-KT, 12/7/1997 |
| + Khu dân cư liên phường Bình Khánh- Thủ Thiêm- Quận 2 | KTST |  | 135 | 45 | 90 | 3558/QĐ-UB-KT, 12/7/1997 |

PHỤ LỤC 8

| DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Đơn vị quản lý dự án | Thời gian khởi công và hoàn thành | Tổng mức đầu tư dự án | Thực hiện đến 31/12/1997 | Kế hoạch tạm giao 1998 | Hồ sơ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II- Công trình khởi công mới KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG THÀNH PHỐ |  |  |  |  | 4.700 1.500 |  |
| 1- Lập đồ án quy hoạch chung xây dựng các khu trung tâm và dân cư thị trấn, xã tại các huyện ngoại thành (Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh) tỷ lệ 1/5000- 1/2000 | KTST | 98-99 | 1.930 |  | 500 | Theo đề nghị của Kiến trúc sư trưởng tại văn bản số 18220/KTST.TH ngày 17/10/1997 |
| 2- Lập đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất các trung tâm chức năng cấp thành phố : dịch vụ, thương mại, văn hóa, giải trí, dân cư (tỷ lệ 1/2000) | KTST | 98-99 | 1.280 |  | 500 | Theo đề nghị của Kiến trúc sư trưởng tại văn bản số 18220/KTST.TH ngày 17/10/1997 |
| 3- Lập đồ án quy hoạch các trục đường chính của thành phố (quy hoạch đỉnh tuyến, cảnh quan kiến trúc, chỉ giới đường đỏ, xây dựng...) tỷ lệ 1/2000, 1/500 | KTST | 98-99 | 1.800 |  | 500 | Theo đề nghị của Kiến trúc sư trưởng tại văn bản số 18220/KTST.TH ngày 17/10/1997 |
| QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN HUYỆN |  |  |  |  | 2.000 | Theo đề nghị của Kiến trúc sư trưởng tại văn bản số 17492/KTST.DA ngày 30/9/1997 |
| 1- Quận 2 + Quy hoạch chi tiết 4 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 4 khu dân cư | Quận 2 Quận 2 | 1998 1998 | 650 290 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- |
| 2- Quận 3 + Quy hoạch chi tiết 3 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 3 khu dân cư | Quận 3 Quận 3 | 1998 1998 | 400 100 |  | 50 | -nt- -nt- -nt- |
| 3- Quận 4 + Quy hoạch chia lô 4 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 4 khu dân cư | Quận 4 Quận 4 | 1998 1998 | 230 20 |  | 50 | -nt- -nt- -nt- |
| 4- Quận 5 |  |  |  |  | 50 | -nt- |
| + Quy hoạch chia lô 7 khu dân cư | Quận 11 | 1998 | 220 |  |  | -nt- |
| 11- Quận 12 + Quy hoạch chi tiết 4 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 4 khu dân cư | Quận 12 Quận 12 | 1998 1998 | 760 570 |  | 150 | -nt- -nt- -nt- |
| 12- Quận Tân Bình + Quy hoạch chi tiết 2 khu dân cư + Quy hoạch lộ giới mạng lưới giao thông <12m + Khảo sát đo đạc địa hình 2 khu dân cư | Tân Bình Tân Bình Tân Bình | 1998 1998 1998 | 310 200 200 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- -nt- |
| 13- Quận Gò Vấp + Quy hoạch chi tiết 3 khu dân cư | Gò Vấp | 1998 | 500 |  | 100 | -nt- -nt- |
| 14- Quận Phú Nhuận + Quy hoạch chi tiết 01 khu dân cư | Phú Nhuận | 1998 | 130 |  | 50 | -nt- -nt- |
| 15- Quận Bình Thạnh + Quy hoạch chi tiết 4 khu dân cư + Quy hoạch chi tiết 2 giao thông + Khảo sát đo đạc địa hình 4 khu dân cư | Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh | 1998 1998 1998 | 570 130 200 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- -nt- |
| 16- Quận Thủ Đức + Quy hoạch chi tiết 6 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 6 khu dân cư | Thủ Đức Thủ Đức | 1998 1998 | 1.020 380 |  | 150 | -nt- -nt- -nt- |
| 17- Huyện Hóc Môn + Quy hoạch chi tiết 8 khu dân cư và di tích lịch sử | Hóc Môn | 1998 | 1.350 |  | 200 | -nt- -nt- |
| + Khảo sát đo đạc địa hình 5 khu dân cư | Củ Chi | 1998 | 380 |  |  | -nt- |
| 19- Huyện Nhà Bè + Quy hoạch chi tiết 6 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 6 khu dân cư | Nhà Bè Nhà Bè | 1998 1998 | 1.100 700 |  | 100 |  |
| 20- Huyện Cần Giờ + Quy hoạch chi tiết 4 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 4 khu dân cư | Cần Giờ Cần Giờ | 1998 1998 | 630 280 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- |
| 21- Huyện Bình Chánh + Quy hoạch chi tiết 7 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 7 khu dân cư | Bình Chánh Bình Chánh | 1998 1998 | 1.200 650 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- |
| SỞ CÔNG NGHIỆP - Lập quy hoạch, quản lý nguồn nước ngầm thành phố |  | 97-2000 | 7.000 |  | 1.000 1.000 |  |
| SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH - Điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước |  |  |  |  | 100 100 | Chỉ đạo của UBND TP CV số 4191/UB-QLĐT, 28/11/1996 |
| SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN - Lập quy hoạch tượng đài và các khu di tích lịch sử |  | 98 |  |  | 100 100 | Công trình 300 năm |

DANH MỤC CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG ÍCH BỔ SUNG VỐN

(Vốn ngân sách cấp)

| Số TT | Tên Doanh nghiệp | Ngành nghề hoạt động | Vốn đã có | Vốn pháp định theo Nghị định 50/CP | Kế hoạch phân bổ năm 1998 (tỷ đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  | 6,8 |  |
| 1 | XN Công trình đô thị Q.12 (xin thành lập mới) | - Quản lý nhà thuộc sở hữu NN ; duy tu đường, hẻm, cống,... | Chưa xác định được | 5 tỷ đồng | 1,6 | Quận có văn bản xin cấp 2,029 tỷ |
| 2 | XN Dịch vụ công trình đô thị Q.9 (xin thành lập mới) | - Vệ sinh, duy tu cầu đường, nạo vét cống rãnh, quản lý công viên cây xanh, chiếu sáng,... |  | 5 tỷ đồng | 1,6 | Quận có văn bản xin cấp 2,31 tỷ, ghép Đội quản lý nhà vào |
| 3 | CTy Công trình giao thông Q. Thủ Đức (là DNNN xin chuyển sang công ích) | - Xây dựng công trình giao thông, công trình công cộng,... | 0,788 tỷ đồng | 5 tỷ đồng | 1,1 | Quận chưa có văn bản xin cấp vốn, sẽ ghép Đội quản nhà |
| 4 | XN Công trình giao thông Q.7 (là XN của H. Nhà Bè chuyển sang Q.7) | - Xây dựng công trình giao thông, công trình công cộng,... | 2,370 tỷ đồng | 5 tỷ đồng | 0,5 | Quận có văn bản xin cấp vốn |
| 5 | Doanh nghiệp công ích H. Nhà Bè (thành lập mới) | - Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và xây dựng mới cầu đường,.. - Quét dọn thu gom vận chuyển rác |  | 5 tỷ đồng | 2 | Quận có văn bản xin cấp 6,502 tỷ, ghép Đội quản lý nhà vào |

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA LỚN TẠM GIAO NĂM 1998

(Nguồn vốn ngân sách thành phố)

| CÔNG TRÌNH | TỔNG SỐ |  | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TS | Trong đó : Vốn NS cho mượn |  |
| TỔNG SỐ | 534.926 | 57.689 |  |
| Ngành : |  |  |  |
| Công nghiệp | 32.380 | 31.700 | 6,05 |
| Giao thông công chánh | 239.050 | 20.000 | 44,69 |
| Văn xã | 174.041 |  | 32,54 |
| Nông nghiệp- Thủy lợi | 13.300 |  | 2,49 |
| An ninh Quốc phòng | 18.558 |  | 3,47 |
| Quản lý Nhà nước | 14.348 |  | 2,68 |
| Thanh toán khối lượng thực hiện 97 (XDCB+SCL) | 21.100 |  |  |
| Thanh toán khối lượng thực hiện 97 (vốn chuyển NS quận) | 2.620 |  |  |
| Kinh phí khác : |  |  |  |
| Công tác quy hoạch | 5.710 |  | 1,07 |
| Lập quy hoạch, dự án CBĐT (thực hiện dự án bằng nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách) | 5.989 | 5.989 | 1,12 |
| Kinh phí xúc tiến kêu gọi đầu tư | 1.000 |  | 0,19 |
| Bổ sung vốn DN công ích | 6.800 |  | 1,27 |

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TẠM GIAO NĂM 1998

(Vốn ngân sách cấp tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị. Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị ký hợp đồng cho chủ đầu tư vay)

Đ/vị : Triệu đồng

| Số TT | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Thời hạn khởi công & hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn 1997 | Thực hiện từ khởi công đến 31/12/1997 | Kế hoạch vốn 1998 | Hồ sơ pháp lý, Quyết định số, ngày, tháng, năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  | 31.700 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 31.700 |  |
| 1 | - Khu CN Hiệp Phước | CTy PTCN Tân Thuận | 97-... | 650.000 | 26.000 | 40.000 | 10.000 | 667/TTg 16/09/1996 |
| 2 | - Khu CN Vĩnh Lộc | CTy Cholimex | 97-... | 385.122 | 15.000 | 26.000 | 10.000 | 81/TTg 05/02/1997 |
| 3 | - Khu CN Tây Bắc Củ Chi | CTy Thương mại Củ Chi | 97-... | 376.328 | 10.000 | 0 | 10.000 | 405/TTg 11/06/1997 |
| 4 | - Thiết bị khuôn mẫu s/x thùng rác công cộng | Công ty Nhựa Saigon | 97-98 | 14.917 | 14.500 | 12.800 | 1.700 | 5515/QĐ-UB-KT 10/10/1997 |

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NGÀNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH TẠM GIAO NĂM 1998

(Vốn ngân sách cấp tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị, Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị cho các chủ đầu tư vay)

Đơn vị : Triệu đồng

| DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Cơ quan chủ quản | Thời gian khởi công và hoàn thành | Tổng vốn đầu tư dự án | Thực hiện đến 31/12/97 | Kế hoạch tạm giao 1998 | Hồ sơ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 20.000 |  |
| Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 20.000 |  |
| 1- Đầu tư mới và sửa chữa xe buýt | Sở GTCC | 98-... |  |  | 5.000 | Công trình chỉ đạo của UBND TP Thông báo số 1364/TB-VP, 21/11/1997 |
| 2- Lập dự án và giải tỏa vòng xoay giao lộ đường Hà Nội- Trần Não quận 2. Thi công vào quý 3 năm 1998 | TCT Công trình GT6 (Bộ GTVT) | 98- |  |  | 5.000 |  |
| 3- Giải tỏa mặt bằng đường song hành xa lộ Hà Nội và rải đất cấp phối để chuẩn bị đầu tư giai đoạn sau (nhựa) | CTy Phát triển Đô thị | 98- |  |  | 10.000 |  |

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC LẬP QUY HOẠCH HOẶC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ BẰNG NHIỀU NGUỒN VỐN TẠM GIAO NĂM 1998

(Vốn ngân sách cấp tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị.Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị ký hợp đồng cho chủ đầu tư vay)

Đ/vị : Triệu đồng

|  | Tên dự án | Chủ đầu tư | Tổng kinh phí CBĐT | Thực hiện từ khởi công đến 31/12/97 | Kế hoạch 1998 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  | 5.989 |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  | 9165 | 3866 | 3252 |  |
| 1 | Lập dự án khả thi quần thể công trình lịch sử VHDT | Ban NCXDQL công trình LSVHDT | 4100 | 1517 | 1000 |  |
| 2 | Lập dự án cải tạo mở rộng đường Trần Xuân Soạn qua cầu Rạch Ông về miền tây | Sở GTCC | 113 | 29 | 84 |  |
| 3 | Lập dự án cải tạo mở rộng đường Bến Chương Dương- Hàm Tử- Trần Văn Kiểu | Sở GTCC | 800 | 136 | 664 |  |
| 4 | Lập dự án TKT cải tạo mở rộng trục đường Võ Thị Sáu | Sở GTCC | 115 | 28 | 87 |  |
| 5 | Lập dự án TKT cải tạo mở rộng đường Hùng Vương nối dài (đoạn từ nút giao thông Phú Lâm đến An Lạc) | Sở GTCC | 260 | 93 | 167 | Phần Sở Giao thông CC đã thực hiện, chưa giải ngân xong trong năm 1997 |
| 6 | Lập dự án đường song hành tuyến ống cấp nước sông Saigon (đường Bến Than- Tân Bình) | Sở GTCC | 600 | 375 | 225 |  |
| 7 | Lập dự án xây dựng cầu Nhị Thiên Đường 2 | Sở GTCC | 268 | 68 | 200 |  |
| 8 | Quy hoạch xây dựng đường vành đai phía tây TP (từ Phú Định đến Tân Bình) | Sở GTCC | 216 | 108 | 20 |  |
| 9 | Quy hoạch địa điểm xây dựng cầu hoặc hầm Phú Mỹ qua sông Saigon | Sở GTCC | 225 | 67 | 50 |  |
| 10 | Lập dự án TKT cải tạo kênh Tân Hóa- Ông Buông- Lò Gốm | Sở GTCC | 650 | 400 | 250 |  |
| 11 | Lập dự án TKT cải tạo kênh Đôi- kênh Tẻ- Tàu Hủ | Sở GTCC | 1404 | 949 | 455 |  |
| 12 | Quy hoạch xây dựng cảng sông Phú Định | Sở GTCC | 414 | 96 | 50 |  |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  | 2.737 |  |
| 1 | Lập dự án TKT Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh | UBND quận BT |  |  | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 2 | Lập dự án TKT Trung tâm TDTT Hốc Môn | UBND huyện HM |  |  | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 3 | Lập dự án TKT Trung tâm Văn hóa quận 11 | UBND quận 11 |  |  | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 5 | Lập dự án KT cải tạo mở rộng trục đường LTL 25 Cát Lái (từ xa lộ Hà Nội đến khu CN Cát Lái) | Sở GTCC | 250 | 0 | 250 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 6 | Lập dự án KT đường trục Bắc Nam (đoạn nối từ đường Nam Saigon đến khu CN Hiệp Phước) | Sở GTCC | 187 | 0 | 187 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 7 | Lập dự án TKT xây dựng đoạn đường vành đai phía đông TP từ Cát Lái- xa lộ Hà Nội và đường vành đai | Sở GTCC | 100 | 0 | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 8 | Lập dự án TKT xây dựng Thảo Cầm Viên mới | Sở GTCC | 400 | 0 | 400 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 9 | Quy hoạch trạm bơm và trạm xử lý nước thải Nhiêu Lộc- Thị Nghè | Sở GTCC | 400 | 0 | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 10 | Lập dự án KT mạng phân phối nước giai đoạn 2 (Nhà máy nước sông Saigon) nối với dự án BOT | Sở GTCC | 200 | 0 | 200 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 11 | Lập dự án TKT xây dựng bổ sung trục đường nối quận 1- quận 3 qua Tô Hiến Thành- Bình Thới về Bình Chánh | Sở GTCC | 150 | 0 | 150 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 12 | Lập dự án TKT xây dựng bổ sung trục đường nối từ Tân Cảng- cầu Bình Lợi kéo dài đến đường 26-3 | Sở GTCC | 150 | 0 | 150 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 13 | Lập dự án KT cầu Bến Súc | Sở GTCC | 100 | 0 | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 14 | Lập dự án KT cầu Nguyễn Văn Cừ | Sở GTCC | 100 | 0 | 100 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 15 | Lập dự án KT đường trục quận 8 | UBND quận 8 | 200 | 0 | 200 | Đã ghi KH 97 nhưng chưa giải ngân |
| 16 | Lập dự án chế biến da cá sấu và sản xuất sản phẩm từ da cá sấu | CT Lâm sản |  |  | 100 | Lập dự án để tìm đối tác |
| 17 | Lập dự án chế biến da | CT Gia Định |  |  | 100 | Lập dự án để tìm đối tác |
| 18 | Lập dự án Trung tâm Thương mại 3-2 quận 10 | Tổng CT TM Saigon |  |  | 200 | Đã có VB chấp thuận chủ trương của UBND TP (CV 5010 ngày 22/11/97), đang đàm phán với các đơn vị trong nước |
| 19 | Quy hoạch cụm dân cư hoàn chỉnh và kho bãi tại khu Bến Lức | CT CP PT Nam SG |  |  | 100 | Đã có VB thỏa thuận VPKTST (CV 21031 ngày 25/11/97), đang đàm phán với đối tác nước ngoài và trong nước |

PHỤ LỤC 4

Vốn ngân sách cấp	DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TẠM GIAO NĂM 1998

Đơn vị : Triệu đồng

| STT | DANH MỤC | Đơn vị quản lý dự án | Thời hạn khởi công hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Thực hiện từ khởi công đến 31/12/97 | Kế hoạch tạm giao 1998 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ Thanh toán khối lượng 97 (XDCB+SCL) Thanh toán KL 97 (Vốn chuyển NS quận) Ngành Văn Xã |  |  | 1.509.207 414.473 | 511.932 145.152 | 329.546 21.100 2.620 105.468 |  |
| 1 | - Trường TH Thanh Đa | BT | 96-98 | 4.100 | 3.800 | 300 | 1908/QĐ, 8/4/96 |
| 2 | - MN quận 8 | Q8 | 96-98 | 3.158 | 2.458 | 700 | 5574/QĐ, 27/7/95 |
| 3 | - THCS Đồng Khởi | TB | 96-98 | 3.219 | 2.719 | 500 | 2997/QĐ, 22/6/96 |
| 4 | - TH Chi Lăng | TB | 96-98 | 4.317 | 3.717 | 600 | 7802/QĐ, 18/11/95 |
| 5 | - THCS An Phú Đông | Q12 | 96-98 | 4.536 | 3.536 | 1.000 | 4028/QĐ, 3/9/96 |
| 6 | - THCS Phong Phú | BC | 97-98 | 2.500 | 1.976 | 524 | 1696/QĐ, 14/4/97 |
| 7 | - TH Bắc Hải | Q10 | 97-98 | 5.100 | 4.100 | 1.000 | 5430/QĐ, 22/11/96 |
| 8 | - TH Triệu Thị Trinh | Q.10 | 97-99 | 2.053 | 200 | 1.000 | 3578/QĐ, 12/7/97 |
| 9 | - TH Bông Sao 1 | Q8 | 97-99 | 6.940 | 500 | 1.768 | 4406/QĐ, 20/8/97 |
| 10 | - Tiểu học Nam Hải | Q8 | 97-98 | 4.247 | 2.988 | 1.259 | 2990/QĐUB, 21/4/95 |
| 11 | - Tiểu học An Lạc 3 | BC | 97-98 | 5.100 | 4.051 | 1.100 | 5710/QĐUB, 7/12/96 |
| 12 | - Tiểu học Đồng Tháp A | Q8 | 97-98 | 4.500 | 2.000 | 1.000 | 5428/QĐUB, 22/11/96 |
| 13 | - THCS Hiệp Bình | TĐ | 97-98 | 3.500 | 2.700 | 800 | 527/QĐUB, 13/11/96 |
| 14 | - Tiểu học Trần Quốc Thảo | Q3 | 97-99 | 4.600 | 800 | 1.500 | 2286/QĐ, 10/5/97 |
| 15 | - Trường cấp 2- 3 Bà Điểm | Sở GDĐT | 97-99 | 6.900 | 2.000 | 4.400 | 25/QĐ, 4/1/97 |
| 16 | - THCS Phạm Đình Hổ | Q6 | 97-99 | 5.000 | 1.800 | 2.500 | 3663/QĐ, 16/7/97 |
| 17 | - Tiểu học Nhà Bè | NB | 97-98 | 4.533 | 1.500 | 3.000 | 404/QĐ, 24/1/97 |
| 18 | - Tiểu học Tân Thuận 1 | Q7 | 97-99 | 3.680 | 1.000 | 1.500 | 130/QĐ, 11/1/97 |
| 19 | - Mẫu giáo Hướng Dương | HM | 97-98 | 4.100 | 1.000 | 2.263 | 2462/QĐ, 16/5/97 |
| 20 | - Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa | Q5 | 97-99 | 7.800 | 3.200 | 2.000 | 6471/QĐ, 11/11/97 |
| 21 | - Tiểu học Phú Thọ | Q11 | 97-99 | 3.700 | 2.700 | 1.000 | 1856/QĐ, 21/4/97 |
| 22 | - Trường THCS Vân Đồn | Q4 | 97-98 | 1.950 | 950 | 1.000 | 352/QĐUB quận 4, 26/11/97 |
| 23 | - Trung tâm KHHGĐ phường Tân Hưng | Q7 | 97-98 | 284 | 100 | 184 |  |
| 24 | - Tiểu học Vĩnh Hội | Q4 | 97-99 | 3.100 | 300 | 1.200 | 4344/QĐ, 16/8/97 |
| 25 | - Tiểu học Bến Cảng | Q4 | 97-99 | 3.000 | 300 | 1.200 | 3556/QĐ, 12/7/97 |
| 26 | - Mẫu giáo Sơn Ca P.12 | PN | 97-98 | 1.550 | 250 | 1.300 | 4886/QĐ, 12/9/97 |
| 27 | - Trường Hồ Thị Kỷ | Q10 | 97-99 | 6.500 | 900 | 2.000 | 2287/QĐ, 10/5/97 |
| 28 | - THCS Khánh Hội A | Q4 | 97-99 | 3.400 | 300 | 1.000 | 3573/QĐ, 12/7/97 |
| 29 | - THCS Trần Quốc Toản | Q9 | 98-99 | 2.900 | 600 | 1.700 | 2469/QĐ, 17/5/97 |
| 30 | - TH Hàm Tử | Q5 | 96-98 | 4.066 | 2.266 | 1.500 | 4303/QĐUB, 19/12/94 |
| 31 | - TH Phạm Ngọc Thạch | PN | 96-98 | 3.700 | 2.600 | 1.500 | 2254/QĐ, 4/5/96 |
| 32 | - TH Nguyễn Thái Bình | Q1 | 96-98 | 2.522 | 400 | 1.009 | 396/QĐ, 23/1/97, đã ghi đủ vốn của TP |
| 33 | - THCS Lý Nhơn | CG | 96-98 | 1.200 | 700 | 500 | 629/97.QĐUB, 8/10/97 |
| 34 | - MG Bông Hồng | Q12 | 97-98 | 2.300 | 800 | 1.500 | 2965/QĐ, 14/6/97 |
| 35 | - THCS Tân Thới Hiệp | Q12 | 97-98 | 4.800 | 800 | 1.500 | 2984/QĐ, 16/6/97 |
| 36 | - THCS Xuân Thới Thượng | HM | 97-98 | 4.500 | 1.500 | 3.000 | 2422/QĐ, 14/5/97 |
| 37 | - TH Tân Tạo | BC | 97-98 | 5.100 | 350 | 3.900 | 2987/QĐ, 16/6/97, vốn quận 1200 triệu |
| 38 | - 30 phòng học PTTH | Sở GD | 96-98 | 3.500 | 2.700 | 800 | Giải quyết ca ba |
| 39 | - Vốn đối ứng với ngân hàng thế giới | Sở GD | - | 2.100 | 1.600 | 500 |  |
| 40 | - PTTH Lê Thánh Tôn | Sở GD | 97-98 | 1.300 | 600 | 700 | 5/QĐ 3/1/97, Sở thi công dở dang |
| 41 | - PTTH Hoàng Hoa Thám | Sở GD | 97-98 | 2.300 | 1.300 | 1.000 | 2999/QĐ, 22/6/96, Sở thi công dở dang |
| 42 | - 50 phòng học mẫu giáo | CC | 97-98 | 5.000 | 1.000 | 4.000 | 4501/QĐUB, 25/8/97 |
| 43 | - 56 phòng học cấp 1- 2 | CC | 97-98 | 5.200 | 3.037 | 2.163 | Đã hoàn thành 40 phòng ca ba |
| 44 | - 12 phòng học Trường Giồng Ông Tố | Q2 | 97-98 | 1.190 | 580 | 610 | 502/QĐUB, 5/9/97 (quận 2 duyệt) |
| 45 | - Trung tâm Dạy nghề Q.5 | Q5 | 96-97 | 3.400 | 1.700 | 1.700 | 5429/QĐUB, 22/11/96 |
| 46 | - Trường Hành chánh | Trường HC | 97-99 | 4.500 | 200 | 2.000 | 7015/QĐUB, 3/10/95 |
| 47 | - T.T Đào tạo Y tế | Sở YT | 97-98 | 6.778 | 3.000 | 1.800 | 52/QĐUB, 6/1/96 |
| 48 | - Trung học Kinh tế | Sở GD | 97-98 | 5.048 | 1.950 | 3.100 | 742/QĐ, 17/2/97 |
| 49 | - Bệnh viện Ng Trãi | Sở YT | 96-99 | 27.000 | 5.000 | 2.000 | 51/QĐUB, 5/1/96 |
| 50 | - Trạm kiểm dịch TP | Sở YT | 97-98 | 292 | 192 | 100 | 3208/QĐUB, 25/6/97 |
| 51 | - BV Miễn phí An Bình | Sở YT | 97-99 | 7.700 | 1.000 | 1.000 | 4265/QĐUB, 17/9/96 |
| 52 | - TT Bệnh nhiệt đới | Sở YT | 97-99 | 5.000 | 2.000 | 500 | 4278/QĐUB, 18/9/96 |
| 53 | - Khu điều trị phong Bến Sắn | Sở YT | 97-98 | 4.900 | 4.400 | 500 | 4027/QĐUB, 3/9/96 |
| 54 | - Nhà nuôi người già 3 | Sở LĐ | 97-98 | 3.742 | 2.450 | 1.292 | 4354/QĐUB, 14/6/96 |
|  | Kinh tế mới : |  |  |  |  |  |  |
| 55 | - Trung tâm Đắkru | Sở LĐ | 97-98 | 1.300 | 910 | 390 | 3824/QĐUB, 22/7/97 |
| 56 | - Trung tâm Phú Văn | Sở LĐ |  | 1.681 | 1.150 | 531 | 4438/QĐ, 21/8/97 |
| 57 | - CTy Lâm Hà | Sở NN |  | 1.000 | 510 | 490 | 3708/QĐUB, 18/7/97 |
| 58 | - CTy Đakrlắp | Sở NN |  | 400 | 200 | 200 | Đã duyệt dự án |
| 59 | - Trung tâm Tân Hiệp | Sở LĐ |  | 3.440 | 920 | 2.520 | 4070/QĐUB, 5/8/97 |
| 60 | - KTM Bình Thạnh | BT |  | 2.600 | 1.750 | 850 | 3769/QĐUB, 21/7/97 |
| 61 | - KTM Tân Bình | TB |  | 1.850 | 1.350 | 500 | 4071/QĐ-UB, 5/8/97 |
| 62 | - Nông trường 7 | TNXP |  | 1.175 | 593 | 582 | 3078/QĐUB, 20/6/96 |
| 63 | - Trung tâm GDLĐ Nhị Xuân | TNXP |  | 4.600 | 4.000 | 600 | 3067/QĐUB, 27/6/96 |
| 64 | - Trường GDLĐ số 1 | TNXP |  | 1.125 | 529 | 596 | 5468/QĐUB, 9/10/97 |
| 65 | - Trung tâm TDTT quận 4 | Q4 | 94-98 | 16.000 | 11.000 | 1.500 | 1713/QĐ, 14/4/97 |
| 66 | - CLB Lãnh Binh Thăng | Q11 | 97-98 | 1.800 | 500 | 1.000 | 5341/QĐ, 1/10/97 |
| 67 | - CLB Võ thuật | Sở TDTT | 1998 | 3.500 | 300 | 2.000 | 5866/QĐ, 17/10/97 |
| 68 | - Đổi mới trang T.bị KT | ĐTNND TP | 97-99 | 29.000 | 3.000 | 3.000 | 1041/QĐ, 13/1/97 |
| 69 | - S/c khu di tích đình Bình Hòa | Sở VHTT | 98 | 500 | 100 | 400 | 6711/QĐUB, 24/11/97 |
| 70 | - S/c Nhà hát TP | Sở VHTT | 96-98 | 25.160 | 4.000 | 5.000 | 466/QĐUB, 10/2/96 |
| 71 | - Cơ sở kiểm tra văn hóa | Sở VHTT | 97-98 | 4.900 | 500 | 500 | 1436/TT-KHĐT-VX, 11/7/97 |
| 72 | - Đền tưởng niệm Bến Dược | BQTXDBD | 97-98 | 31.000 | 12.500 | 2.500 | 6356/QĐUB, 7/11/97 |
| 73 | - Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ các xã anh hùng | Sở LĐ | 98 | 8.000 | 1.650 | 1.000 | Gồm 4 dự án cho 4 xã |
| 74 | - Khu di tích Ngã Ba Giồng | HM | 97-98 | 40.000 | 3.920 | 3.000 | Chưa có dự án, CT chỉ đạo, cấp theo QĐ 4766/QĐUB ngày 6/9/97 của UBND TP, ghi vốn 1 tỷ để san lấp mặt bằng và giải tỏa |
| 75 | - Trường THCS Phú Xuân 2 | NB | 97-98 | 2.037 | 1.200 | 837 | 3201/QĐUB, 25/6/97 |
|  | Ngành Giao thông công chánh : |  |  | 808.820 | 202.720 | 162.400 |  |
| 1 | - Đường nối Liên tỉnh lộ 15-34-39 | Sở GTCC | 97-98 | 16.700 | 13.500 | 3.200 | 5217/QĐUB, 12/11/96 |
| 2 | - Cầu Hiệp Phước | Sở GTCC | 97-98 | 38.700 | 10.000 | 8.000 | 4057/QĐUB, 20/11/96 |
| 3 | - Xử lý rác Gò Cát | Sở GTCC | 97-... | 65.000 | 17.500 | 10.000 | 3807/QĐUB, 19/7/96 |
| 4 | - Xử lý rác Đông Thạnh | Sở GTCC | 97-... | 86.000 | 25.500 | 10.000 | CV 3968/UBKT, 15/10/97 |
| 5 | - Phục hồi bước đầu hệ thống thoát nước TP | Sở GTCC | 97-98 | 2.600 | 1.000 | 1.600 | 7150/QĐUB, 13/10/95 |
| 6 | - Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa | Sở GTCC | 97-98 | 11.230 | 1.950 | 2.000 | 4356/QĐUB, ngày 21/9/96 |
| 7 | - Nghĩa trang nhân dân thành phố | Sở GTCC | 97-... | 145.000 | 150 | 1.000 | Chỉ đạo UBND TP |
| 8 | - Cảo tạo kênh Tân Hóa- Lò Gốm | KTST | 97-2000 | 15.000 | 300 | 1.500 | 415/TTg, 4/6/97 của CP |
| 9 | - Đường Nguyễn Văn Luông | Quận 6 | 96-98 | 28.000 | 13.000 | 5.800 | 9174/QĐUB, 7/12/95 |
| 10 | - Đường Hương lộ 33 | Quận 9 | 97-98 | 28.500 | 4.000 | 5.000 | 3960/QĐUB, 30/7/97 |
| 11 | - Cầu Bùi Hữu Nghĩa | Sở GTCC | 97-98 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 348/QĐUB, 22/1/97 |
| 12 | - Cầu Bà Bếp | Sở GTCC | 97-98 | 5.600 | 2.000 | 2.600 | 5812/QĐUB, 14/12/96 |
| 13 | - Nạo vét cục bộ luồng lạch | Sở GTCC | 97-... | 8.000 | 3.300 | 2.000 | 4390/QĐUB, 19/8/97 |
| 14 | - Kè Thủ Thiêm | Sở GTCC | 97-98 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 6413/QĐUB, 10/11/97 |
| 15 | - Bãi đậu xe đội vận chuyển 1 | Sở GTCC | 97-98 | 6.200 | 500 | 1.000 | 2808/QĐUB, 19/8/96 |
| 16 | - Công viên Dạ Nam | Sở GTCC | 97-98 | 650 | 100 | 300 | 6807/QĐUB, 27/11/97 |
| 17 | - Thoát nước phường 3 Bình Thạnh | Bình Thạnh | 97-98 | 5.270 | 500 | 1.300 | 126/QĐUB, 1/1/97 |
| 18 | - Cải tạo kênh mương thúi | Tân Bình | 97-98 | 4.000 | 500 | 1.800 | 3489/QĐUB 9/7/97, ngân sách TP chỉ chi 1800 triệu đồng là đủ (phần còn lại của quận) |
| 19 | - Cải tạo nhánh kênh A F19 Tân Bình | Tân Bình | 97-98 | 2.820 | 500 | 1.000 | 3707/QĐUB, 18/7/97 |
| 20 | - Cải tạo nhánh kênh B F19 Tân Bình | Tân Bình | 97-98 | 3.800 | 1.500 | 500 | 3710/QĐUB, 18/7/97 |
| 21 | - Cống hộp Phan Văn Hân | Bình Thạnh | 97-98 | 500 | 300 | 200 | 1954/QĐUB, 22/11/97 |
| 22 | - Bến cặp tàu kho muối | Quận 4 | 97-98 | 5.100 | 2.000 | 2.500 | 968/QĐUB, 5/3/97 |
| 23 | - Đường nối Tỉnh lộ 50- Bông Sao | Quận 8 | 97-98 | 3.800 | 2.500 | 1.300 | 1675/QĐUB, 11/4/97 |
| 24 | - Đường nối Phú Định- An Dương Vương | Quận 8 | 97-98 | 8.300 | 3.000 | 2.000 | 688/QĐUB, 13/2/97 |
| 25 | - Đường vào khu Trung tâm TDTT | Quận 8 | 97-98 | 9.000 | 1.500 | 2.000 | 3934/QĐUB, 28/7/97 |
| 26 | - Đường nối Bùi Minh Trực- Phạm Thế Hiển | Quận 8 | 97-98 | 1.480 | 580 | 900 | 5005/QĐUB, 16/9/97 |
| 27 | - Nút giao thông Ông Ích Khiêm- Lạc Long Quân | Quận 11 | 97-98 | 15.700 | 10.000 | 3.000 | 3164/QĐUB, 23/6/97 |
| 28 | - Đường lộ số 4 Quận 7 | Quận 7 | 97-98 | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 2487/QĐUB, 19/5/97 |
| 29 | - Đường, cống cư xá Tân Quy | Quận 7 | 97-98 | 6.900 | 2.500 | 2.900 | 3433/QĐUB, 5/7/97 |
| 30 | - Cầu đường Thạnh Lộc | Quận 12 | 97-98 | 3.000 | 500 | 1.600 | 351/QĐUB, 3/12/96 |
| 31 | - Đường D5 | Bình Thạnh | 95-98 | 9.000 | 2.000 | 1.200 | 3949/QĐUB, 27/8/96 |
| 32 | - Đường Phan Đăng Lưu- Hoàng Văn Thụ | Phú Nhuận | 97-98 | 11.400 | 3.500 | 4.000 | 3486/QĐUB, 9/7/97 |
| 33 | - Đường Gò Dầu | Tân Bình | 97-98 | 12.000 | 2.000 | 4.000 | 3570/QĐUB, 12/7/97 |
| 34 | - Đường Trương Vĩnh Ký | Tân Bình | 97-98 | 4.650 | 2.150 | 2.500 | 3569/QĐUB, 12/7/97 |
| 35 | - Đường Tây Thạnh | Tân Bình | 97-98 | 29.000 | 7.000 | 4.000 | 3431/QĐUB, 5/7/97 |
| 36 | - Đường Vườn Lài | Tân Bình | 97-98 | 11.200 | 3.000 | 3.000 | 2486/QĐUB, 19/5/97 |
| 37 | - Đường Quang Trung | Gò Vấp | 97-98 | 27.700 | 9.000 | 6.000 | 2492/QĐUB, 19/5/97 |
| 38 | - Đường Phan Văn Trị | Gò Vấp | 97-98 | 15.300 | 3.000 | 4.000 | 4793/QĐUB, 8/9/97 |
| 39 | - Đường làng Hoa | Gò Vấp | 97-98 | 9.000 | 3.000 | 4.000 | 3171/QĐUB 23/6/97 |
| 40 | - Đường Cây Trâm | Gò Vấp | 97-98 | 2.800 | 1.800 | 1.000 | 1013/QĐUB, 8/3/97 |
| 41 | - Đường Bình Chiểu | Thủ Đức | 97-98 | 6.300 | 3.000 | 1.800 | 3492/QĐUB, 5/7/97 |
| 42 | - Đường khu làng Đại học | Thủ Đức | 97-98 | 6.200 | 2.000 | 2.000 | 4075/QĐUB, 5/8/97 |
| 43 | - Cầu Ông Bốn | Nhà Bè | 97-98 | 2.800 | 1.000 | 1.800 | 3422/QĐUB, 5/7/97 |
| 44 | - Đường Hương lộ 4 | Bình Chánh | 97-98 | 13.800 | 7.000 | 5.000 | 642/QĐUB, 7/2/97 |
| 45 | - Đường An Phú Tây- Hưng Long | Bình Chánh | 97-98 | 23.000 | 8.000 | 5.000 | 1875/QĐUB, 22/4/97 |
| 46 | - Đường Cầu Xáng- Bình Lợi | Bình Chánh | 97-98 | 29.700 | 5.000 | 4.000 | 3933/QĐUB, 28/7/97 |
| 47 | - Đường giao thông nông thôn Cần Giờ | Cần Giờ | 97-98 | 4.990 | 1.090 | 1.000 | 4234/QĐUB, 13/8/97 |
| 48 | - Công viên đài liệt sỹ | Quận 8 | 97-98 | 3.000 | 500 | 1.000 | 4112/QĐUB, 8/8/97 |
| 49 | - Đảm bảo giao thông | Sở GTCC | 97-98 |  |  | 1.000 |  |
| 50 | - Đường Hương lộ 11 | Gò Vấp | 97-98 | 5.900 | 500 | 1.000 | 5929/QĐUB, 20/11/97 |
| 51 | - Đường khu cư xá Tân Mỹ | Quận 7 | 97-98 | 3.200 | 1.000 | 2.000 | 5862/QĐUB, 17/10/97 |
| 52 | - Sửa chữa, nạo vét các cửa xả thoát nước | Sở GTCC | 97-98 | 8.500 | 2.300 | 2.000 | 4029/QĐUB, 3/9/97 |
| 53 | - Thoát nước đường Cộng Hòa | Sở GTCC | 97-98 | 3.400 | 3.000 | 400 | 6022/QĐUB, 24/12/96 |
| 54 | - Giếng nước xã Tân Xuân | Sở GTCC | 97-98 | 5.090 | 1.000 | 2.000 | 5822/QĐUB, 15/10/97 |
| 55 | - Hệ thống cấp nước thị trấn Hóc Môn | Sở GTCC | 97-98 | 7.830 | 900 | 2.000 | 5932/QĐUB, 20/10/97 |
| 56 | - Vỉa hè đường Trương Định | Sở GTCC | 97-98 | 1.870 | 800 | 1.000 | 6602/QĐUB, 19/11/97 |
| 57 | - Vỉa hè đường Lý Thái Tổ | Sở GTCC | 97-98 | 1.670 | 500 | 1.100 | 6603/QĐUB, 19/11/97 |
| 58 | - Vỉa hè đường Hai Bà Trưng | Sở GTCC | 97-98 | 3.400 | 1.500 | 1.900 | 6605/QĐUB, 19/11/97 |
| 59 | - Vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi | Sở GTCC | 97-98 | 770 | 500 | 200 | 6578/QĐUB, 19/11/97 |
| 60 | - Giải tỏa để mở rộng đường Điện Biên Phủ | CT TNXP | 97-98 |  | 5528 | 10.000 | 986/QĐUBKT, 7/3/97 |
|  | Nông nghiệp- Thủy lợi : |  |  | 222.081 | 142.280 | 12.850 |  |
| 1 | - Hệ thống thủy lợi Hóc Môn- Bắc Bình Chánh | SNNPTNT | 1993-... | 87.127 | 50.000 | 2.000 | 958/NN-ĐTXD/QĐ Bộ NNPTNT (20/5/97) |
| 2 | - Hệ thống kênh N31A | SNNPTNT | 1993-... | 72.360 | 60.000 | 1.500 | 2412/QĐ-QLXD Bộ Thủy lợi (27/12/94) |
| 3 | - Xây dựng mô hình mẫu vùng rau sạch | SNNPTNT | 97-98 | 294 | 40 | 50 | 3764/QĐ-UB-KT(21/7/97) |
| 4 | - Kè đá Cần Giờ | H. Cần Giờ | 94-98 | 30.000 | 20.000 | 3.000 | 398/QĐ-UB-KT (23/01/97) |
| 5 | - Thủy lợi ấp 1, Hiệp Bình Phước | Q. Thủ Đức | 96-98 | 2.800 | 1.000 | 1.250 | 2813/QĐ-UB-KT (10/6/96) |
| 6 | - Thủy lợi Sông Lu | H. Củ Chi | 96-98 | 5.700 | 4.000 | 1.250 | 7148/QĐ-UB-KT (13/10/95) |
| 7 | - Thủy lợi An Phú- Phú Mỹ Hưng | SNNPTNT | 94-99 | 21.150 | 5.540 | 1.000 | 3712/QĐ-UB-KT (18/7/97) |
| 8 | - Thủy lợi Tân Hiệp | H. Hóc Môn | 97-98 | 1.700 | 500 | 700 | 613/QĐ-UB-KT (3/2/97) |
| 9 | - Thủy lợi rạch Cầu Dừa- Bà Mễnh | H.Hóc Môn | 97-98 | 950 | 300 | 600 | 6896/QĐ-UB-QLDA (1/12/97) |
| 10 | - Sửa chữa Kênh Đông | SNNPTNT | 97-98 |  | 900 | 1.500 | 614/QĐ-UB-KT (3/2/97) |
|  | An ninh Quốc phòng : |  |  | 53.783 | 18.280 | 18.558 |  |
| 1 | Ăng ten cao 120m | BCHQS | 97-98 | 5.588 | 2.700 | 1.500 | 4362/QĐ-UB-QLĐT 21/9/96 |
| 2 | Công trình phụ trợ khu truyền thống | BCHQS | 97-98 | 5.100 | 2.000 | 1.000 | 4270/QĐ-UB-KT 13/8/97 |
| 3 | Doanh trại Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Gia Định | BCHQS | 97-99 | 6.993 | 2.000 | 1.000 | 3207/QĐ-UB-KT 25/6/97 |
| 4 | Doanh trại Đại đội trinh sát đặc nhiệm | BCHQS | 97-98 | 1.058 | 500 | 558 | 3767/QĐ-UB-KT 21/7/97 |
| 5 | Trường Thiếu sinh quân | BCHQS | 97-98 | 6.993 | 550 | 2.000 | 6363/QĐ-UB-QLDA 7/11/97 |
| 6 | Đội phòng cháy chữa cháy Gò Vấp | CATp | 97-98 | 1.491 | 200 | 1.000 | 4980/QĐ-UB-KT 16/9/97 |
| 7 | Doanh trại Đội cảnh khuyển | CATp | 97-98 | 2.860 | 300 | 1.000 | 3679/QĐ-UB-KT 17/7/97 |
| 8 | Tháp Ăng ten cao 120 mét | CATp | 97-98 | 4.400 | 2.730 | 1.000 | 2890/QĐ-UB-KT, 10/6/96 |
| 9 | Doanh trại các chốt cầu | CATp | 97-98 | 1.500 | 300 | 1.200 | 2968/QĐ-UB-KT, 14/6/97 |
| 10 | Xe thang PCCC cao 72m và xe cứu hộ | CATp | 98 | 17.800 | 7.000 | 8.000 | 6550/QĐUB, 15/11/97 |
|  | Quản lý Nhà nước : |  |  | 10.050 | 3.500 | 6.550 |  |
| 1 | Thiết bị đo lường chất lượng hàng hóa của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng | KHMT | 97-98 | 900 | 400 | 500 | 3940/QĐ-UB-KT, 29/7/97 |
| 2 | Đầu tư thang máy mới của Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ | Sở KHMT | 97-98 | 350 | 100 | 250 | 3699/QĐ-UB-KT, 17/7/97 |
| 3 | Trụ sở Quận ủy quận Sáu | BTCQT TU | 97-98 | 800 | 400 | 400 | 2971/QĐUB, 14/6/97 |
| 4 | Trụ sở Quận ủy quận Bảy | BTCQT TU | 97-98 | 800 | 400 | 400 | 3804/QĐUB, 22/7/97 |
| 5 | Trụ sở Quận ủy quận Tân Bình | BTCQT TU | 97-98 | 900 | 500 | 400 | 4537/QĐUB, 26/8/97 |
| 6 | Trụ sở UBND huyện Củ Chi | UBND CC | 97-98 | 1.500 | 500 | 1.000 | 1759/QĐUB, 14/4/97 |
| 7 | Trụ sở UBND huyện Cần Giờ | UBND CG | 97-98 | 2.500 | 500 | 2.000 | 4799/QĐUB, 8/9/97 |
| 8 | Phòng Công chứng Nhà nước số 1 | PCC số 1 | 96-98 | 2.300 | 700 | 1.600 | 2034/QĐUB, 18/4/96 |

PHỤ LỤC 5

Vốn ngân sách cấp 	DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI TẠM GIAO NĂM 1998

Đơn vị : Triệu đồng

| STT | DANH MỤC | Đơn vị quản lý dự án | Thời hạn khởi công hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch tạm giao 1998 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ Ngành Văn Xã |  |  | 401.837 178.229 | 127.401 65.203 |  |
| 1 | - Trường Đồng Tháp B | Q8 | 98-99 | 5.600 | 1.060 | 3557/QĐ, 12/7/97 |
| 2 | - Trường PTTH Mạc Đĩnh Chi | Q6 | 98 | 2.800 | 1.500 | 5377/QĐ, 3/10/97 |
| 3 | - Trường TH Kim Đồng | Q6 | 98 | 3.400 | 1.200 | 5474/QĐ, 9/10/97 |
| 4 | - Trường TH Phạm Văn Chí | Q6 | 98 | 3.300 | 1.000 | 6467/QĐ, 11/11/97 |
| 5 | - Trường THCS Võ Thành Trang | TB | 98-99 | 5.500 | 1.036 | 5800/QĐ, 15/10/97 |
| 6 | - Trường TH Tam Đông 2 | HM | 98 | 2.850 | 2.850 | 6537/QĐ, 15/11/97 |
| 7 | - Trường cấp 2-3 Nhà Bè | Q7 | 98 | 4.800 | 4.800 | 6484/QĐ, 12/11/97 |
| 8 | - Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh | BT | 98-99 | 6.900 | 1.000 | 4978/QĐUB, 16/9/97 |
| 9 | - Trường TH Âu Dương Lân | Q8 | 98-99 | 6.300 | 1.000 | 6687/QĐUB, 22/11/97 |
| 10 | - THCS Kiến Thiết | Q3 | 97-98 | 2.181 | 1.600 | 2985/QĐ, 16/6/97 (vốn quận 637 triệu đồng) |
| 11 | - Tiểu học Tầm Vu | BT | 97-98 | 4.200 | 1.500 | 5152/QĐ, 2/9/97 |
| 12 | - PTTH Tam Phú | TĐ | 97-99 | 9.600 | 1.500 | 6468/QĐ, 11/11/97 |
| 13 | - Mầm non Vành Khuyên | TĐ | 97-98 | 4.100 | 1.500 | 6558/QĐ, 17/11/97 |
| 14 | - PTTH Bình Phú | Q6 | 97-98 | 12.500 | 2.800 | 6469/QĐ, 11/11/97 |
| 15 | - PTTH Tân Bình | TB | 97-98 | 13.300 | 2.000 | 6688/QĐ, 22/11/97 |
| 16 | - Mẫu giáo Thạnh An | Cần Giờ | 98 | 1.090 | 1.090 | 4780/QĐUB, 8/9/97 |
| 17 | - THCS Ngô Tất Tố | Phú Nhuận | 98-99 | 10.500 | 1.000 | 7078/QĐUB, 9/12/97 |
| 18 | - BV miễn phí Cần Giờ | SYT | 98 | 2.000 | 200 | Công trình chỉ đạo, công văn 784/UB-NCVX ngày 13/3/97 của UBND TP |
| 19 | - Trạm Y tế Thạnh An | SYT | 98 | 230 | 230 | nt |
| 20 | - Trạm Y tế Bình Khánh | SYT | 98 | 220 | 220 | nt |
| 21 | - Trạm Y tế Phước Vĩnh An | SYT | 98 | 200 | 200 | Giải quyết vụ nổ Củ Chi |
| 22 | - Trạm Y tế phường 4 Gò Vấp | GV | 98 | 370 | 370 | 599/QĐUB, 5/12/97 |
| 23 | - TT Tai Mũi Họng | SYT | 98 |  | 100 | Công trình chỉ đạo, công văn 3637/UB-QLĐT ngày 25/9/97 của UBND TP |
| 24 | - BV Nhi Đồng I | SYT | 98 |  | 285 | Công trình chỉ đạo, công văn 12944/UB-QLĐT ngày 24/11/97 của UBND TP |
|  | - Hệ thống xử lý nước thải y tế | Sở Y tế |  |  |  | Công trình chỉ đạo của UBND |
| 25 | - BV Q.6 | Sở Y tế | 97-98 | 1.500 | 1.000 | 3321/TT-KHĐT, 5/12/97 |
| 26 | - BV Da liễu | Sở Y tế | 97-98 | 1.500 | 1.000 | 3319/TT-KHĐT, 5/12/97 |
| 27 | - BV Y học | Sở Y tế | 97-98 | 1.500 | 1.000 | 3320/TT-KHĐT, 5/12/97 |
| 28 | - BV Hóc Môn | Sở Y tế | 97-98 | 1.000 | 500 | 3376/TT-KHĐT, 5/12/97 |
| 29 | - BV Củ Chi | Sở Y tế | 97-98 | 1.000 | 500 | 5785/QĐUB, 11/10/97 |
| 30 | - Trung tâm Ung Bướu | Sở Y tế | 97-98 | 1.500 | 1.000 | 115/QĐUB, 10/1/97 |
| 31 | - BV miễn phí An Nhơn Tây | Sở Y tế | 98-99 | 2.400 | 500 | 5469/QĐUB, 9/10/97 |
| 32 | - Nghĩa trang Lạc Cảnh | Sở LĐ | 98 | 13.000 | 1.000 | 6479/QĐUB, 12/11/97 ; TKDT được duyệt |
| 33 | - Nhà tang lễ | Sở LĐ | 98 | 4.400 | 1.000 | 5799/QĐUB, 15/10/97 |
| 34 | - Trung tâm Dạy nghề TN An Lạc | Sở LĐ | 98 | 972 | 972 | 7042/QĐUB, 1/12/97 |
|  | Kinh tế mới : |  |  |  |  |  |
| 35 | - Trung tâm Đắkru | Sở LĐ | 98 | 2.000 | 2.000 | CT chỉ đạo của UBND TP, ưu tiên chương trình Kinh tế mới (Dự án mới) |
| 36 | - CTy Lâm Hà | Sở NNPTNT | 98 | 1.400 | 1.400 | nt |
| 37 | - Công ty DaKrlap | Sở NNPTNT | 98 | 600 | 600 | nt |
| 38 | - Điều dân KTM | Sở LĐ |  |  | 700 | Hỗ trợ nhà dân 300 hộ x 2,3Tr |
| 39 | - Chương trình nước nông thôn | Sở LĐ |  |  | 4.000 | 238/QĐUB, 16/1/97 |
| 40 | - Sân vận động Củ Chi | Củ Chi | 97-98 | 4.000 | 1.000 | Trình UBND ngày 18/11/97 |
| 41 | - Trường Nghiệp vụ TDTT | Sở TDTT | 97-98 | 3.700 | 1.000 | Trình UB ngày 7/4/97 |
| 42 | - CLB Yết Kiêu | Sở TDTT | 1998 | 1.500 | 500 | Trình UBND ngày 7/11/97 |
| 43 | - Bảo tàng Cách Mạng | Sở VHTT | 98 | 2.900 | 1.000 | Công trình 300 năm |
| 44 | - Xưởng phim thời sự tài liệu | Sở VHTT | 98 | 500 | 500 | 5008/QĐ, 16/9/97 |
| 45 | - Trường THCS Lam Sơn | Q6 | 98 | 400 | 400 | Quận 6 duyệt DA, quy mô nhỏ 5 phòng học |
| 46 | - PTTH Trần Khai Nguyên | Sở GD | 97-98 | 200 | 200 | TT 3392/TT-KHĐT, 9/12/97 |
| 47 | - Trường MG Họa Mi | Quận 5 | 98 | 2.000 | 500 | Chỉ đạo của TT UBND TP trên văn bản 1064/CV ngày 13/12/97 của UBND quận 5 |
| 48 | - Trường Mầm non 5B | Quận 5 | 98 | 150 | 150 | nt |
| 49 | - Trường Tiểu học Chương Dương | Quận 5 | 98 | 200 | 200 | nt |
| 50 | - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Quận 5 | 98 | 200 | 200 | nt |
| 51 | - Trường PTTH Trần Hữu Trang | Quận 5 | 98 | 150 | 150 | nt |
| 52 | - Trường cấp 2 Lý Phong | Quận 5 | 98 | 300 | 300 | nt |
| 53 | - Trường Mầm non 6 | Quận 5 | 98 | 250 | 250 | nt |
| 54 | - Trường Mầm non 11A | Quận 5 | 98 | 300 | 300 | nt |
| 55 | - Trường Mầm non 25 | Quận 5 | 98 | 300 | 300 | nt |
| 56 | - THCS Bình Chánh | BC | 97-99 | 3.100 | 1.000 | 2468/QĐ, 17/5/97 |
| 57 | - Trường VH Nghệ thuật | Sở VHTT | 97-98 | 5.966 | 1.700 | 2826/QĐ, 5/6/97 |
| 58 | - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ | BTCQT TU | 97 | 15.000 | 2.000 | 4791/QĐUB, 8/9/97 |
| 59 | - Khu tâm thần Đồng Công | Sở LĐ | 97-98 | 2.400 | 1.400 | 2942/QĐ-UB, 12/6/97 |
| 60 | - Thiết bị y tế | Sở Y tế | 98 |  | 5.000 | Đã có chủ trương của UBND TP |
|  | Ngành Giao thông công chánh |  |  | 213.760 | 55.000 |  |
| 1 | - Đường Bạch Đằng | Bình Thạnh | 1998 | 7.500 | 3.000 | 7072/QĐUB, 9/12/1997 |
| 2 | - Vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu | Sở GTCC | 1998 | 1.500 | 1.500 | CT phục vụ 300 năm |
| 3 | - Vỉa hè đường Điện Biên Phủ | Sở GTCC | 1998 | 1.500 | 1.500 | CT phục vụ 300 năm |
| 4 | - Sửa chữa cầu Móng | Sở GTCC | 1998 | 2.000 | 2.000 | CT phục vụ 300 năm |
| 5 | - Hương lộ 80B | Quận 12 | 98-99 | 23.000 | 2.000 | 5823/QĐUB, 15/10/97 |
| 6 | - Đường Hương lộ 80- Lê Minh Xuân | Bình Chánh | 98-99 | 26.000 | 1.500 | Phục vụ KCN Lê Minh Xuân |
| 7 | - Cầu Bà Đế | Sở GTCC | 97-98 | 1.500 | 700 | 382/QĐ-KHĐT, 17/12/1996 |
| 8 | - Cầu Giao khẩu | Sở GTCC | 97-98 | 1.450 | 700 | 383/QĐ-KHĐT, 17/12/1996 |
| 9 | - Cầu Ba Thôn | Sở GTCC | 97-98 | 1.460 | 700 | 384/QĐ-KHĐT, 17/12/1996 |
| 10 | - Cầu Trùm Bích | Sở GTCC | 97-98 | 1.450 | 700 | 385/QĐ-KHĐT, 17/12/1996 |
| 11 | - Cầu Ông Dầu | Thủ Đức | 97-98 | 900 | 700 | 386/QĐ-KHĐT, 17/12/1996 |
| 12 | - Cầu Dần Xây | Sở GTCC | 98-99 | 57.000 | 5.000 | CT chỉ đạo của UBND TP, đang chờ thỏa thuận của Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT |
| 13 | - Đường phục vụ thi công tuyến ống cấp nước LDE | Sở GTCC | 98... | 6.000 | 3.000 | Công trình chỉ đạo của UBND TP trên công văn 1168/VP-QLĐT ngày 16/10/97 |
| 14 | - Đường Nhà Bè- Cần Giờ | Cần Giờ | 98... | 22.000 | 5.000 | Công trình chỉ đạo của UBND TP, tờ trình 3041/TT-KHĐT-XD ngày 12/11/97 |
| 15 | - Cống hộp thay cầu Văn Thánh | Bình Thạnh | 98-99 | 12.500 | 2.000 | Công trình chỉ đạo của UBND TP, 5986/QĐ-UB-KT ngày 23/10/97 |
| 16 | - Trang bị thùng rác nhựa | Sở GTCC | 97-... | 44.000 | 1.000 | Công trình chỉ đạo của UBND TP trên công văn 4075/VP-QLĐT ngày 21/11/97 |
| 17 | - Đường vào khu CN Tây Bắc CC (từ QL22) | Sở GTCC | 98 | 4.000 | 4.000 | Đường cho khu CN |
| 18 | - Giải tỏa để mở rộng đường Hùng Vương | LL TNXP | 98... |  | 20.000 |  |
|  | Quản lý Nhà nước |  |  | 9.848 | 7.198 |  |
| 1 | - Cải tạo sửa chữa nhà làm việc Sở KHCNMT | SKHCNMT | 98 | 385 | 385 | 3049/TT-KHĐT, 14/11/97 |
| 2 | - Trụ sở UBND quận 2 | Quận 2 | 98 | 1.950 | 1.000 | Đã có chỉ đạo của TT UBND TP trên Tờ trình của VP UBND TP ngày 27/11/97 |
| 3 | - Trung tâm Lưu trữ địa chính | Sở ĐC | 97-98 | 2.500 | 1.000 | 3735/QĐUB, 13/8/96 |
| 4 | - Trụ sở UBND phường Bình Chiểu | Quận Thủ Đức | 97-98 | 999 | 999 | 310/QĐUB huyện Thủ Đức, 10/7/97 |
| 5 | - Trụ sở UBND phường Trường Thọ | Quận Thủ Đức | 97-98 | 914 | 914 | 309/QĐUB huyện Thủ Đức, 10/7/97 |
| 6 | - Kho tang vật hàng hóa | Quận 7 | 98 | 100 | 100 | Quận 7 duyệt DA |
| 7 | - Kho tang vật hàng hóa | Quận 12 | 98 | 300 | 300 | Quận 12 duyệt DA |
| 8 | - Thiết bị phân tích sắc ký lỏng ghép phối phổ | Sở KHCNMT | 98 | 2.700 | 2.500 | TT3394/TTKHĐT, 12/12/97 |

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠM GIAO NĂM 1998

(Vốn ngân sách cấp)

Đơn vị : Triệu đồng

| STT | DANH MỤC | Đơn vị quản lý dự án | Thời hạn khởi công hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch tạm giao 1998 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ Ngành Văn Xã |  |  |  | 3.520 2.420 |  |
| 1 | - PTTH Võ Thị Sáu | Bình Thạnh |  |  | 200 |  |
| 2 | - Trường TH Hồng Bàng | Quận 5 | 98-99 | 10.000 | 100 | Đang xin thỏa thuận TW |
| 3 | - Trường Lê Đình Chinh | Quận 5 | 98-99 | 8.000 | 100 | Đang xin thỏa thuận TW |
| 4 | - Trung tâm dạy nghề quận 8 | Quận 8 | 98-2000 |  | 420 | Đầu tư CSVC để tiếp nhận vốn viện trợ Thụy Sĩ |
| 5 | - Bệnh viện Hùng Vương | Sở YT | 1998-2000 | 50.000 | 300 | Đang lập DA |
| 6 | - Trung tâm Y tế Bình Thạnh | Bình Thạnh | 98-99 | 11.000 | 500 | Sở KHĐT đang thụ lý DA |
| 7 | - Bệnh viện Trưng Vương | Sở YT | 98-99 | 50.000 | 300 | Đang lập DA |
| 8 | - Trung tâm TDTT Hoa Lư | Sở TDTT | 1998-2000 | 30.000 | 500 | Đã duyệt dự án CBĐT |
|  | Quản lý Nhà nước |  |  |  | 100 |  |
| 1 | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội | VPĐĐBQH | 98 | 1.200 | 100 | 3243/TTKHĐT, 28/11/97 |
|  | Giao thông công chánh |  |  |  | 1.000 |  |
| 1 | Thoát nước đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn Đài liệt sĩ- Cầu Kinh) | Bình Thạnh | 98 | 30.300 | 1.000 | Chống ngập (dân tự giải tỏa phần lấn chiếm vỉa hè) |

PHỤ LỤC 7

Vốn ngân sách cấp 	DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ TẠM GIAO NĂM 1998

Đơn vị : Triệu đồng

| STT | DANH MỤC | Đơn vị quản lý dự án | Thời hạn khởi công hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Thực hiện từ khởi công đến 31/12/97 | Kế hoạch tạm giao 1998 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ Ngành Công nghiệp- Nông nghiệp |  |  |  |  | 4.230 1.130 |  |
| 1 | Lập dự án di dời các xí nghiệp chăn nuôi heo | SNNPTNT | 97-98 | 600 | 50 | 200 | 6347/QĐ-UB-KT, 2/11/97 |
| 2 | Lập dự án di dời các xí nghiệp chăn nuôi gà | SNNPTNT | 97-98 | 300 | 50 | 100 | 6065/QĐ-UB-KT, 28/10/97 |
| 3 | Lập dự án di dời CTy Công nghiệp cao su | CTy CNCS | 97-98 | 275 | - | 100 | 3204/QĐ-UB-KT, 25/6/97 |
| 4 | Lập dự án di dời CTy Dệt may Gia Định (PX hoàn tất) | CTy DMGĐ | 97-98 | 210 | - | 30 | 3201/QĐ-UB-KT, 25/6/97 |
| 5 | Lập dự án di dời XN Bột giặt TICO | XN Tico | 97-98 | 340 | - | 150 | 4177/QĐ-UB-KT, 11/8/97 |
| 6 | Lập dự án di dời CTy Dệt Sài Gòn | CTy Dệt SG | 97-98 | 415 | - | 200 | 4109/QĐ-UB-KT, 7/8/97 |
| 7 | Lập dự án di dời XN Nhựa 4 | XN Nhựa 4 | 97-98 | 210 | - | 100 | 3306/QĐ-UB-KT, 30/6/97 |
| 8 | Lập dự án di dời CTy Nhựa Đô Thành | CTy Nhựa ĐT | 97-98 | 264 | - | 100 | 3317/QĐ-UB-KT, 10/7/97 |
| 9 | Xử lý ô nhiễm Tham Lương Bến Cát | Sở NNPTNT | 97-98 | 925 | 550 | 100 | 159/QĐ-UB-KT, 19/9/96 |
| 10 | Dự án rừng bảo tồn thiên nhiên | Sở NNTPNT | 97-98 | 300 | 50 | 50 | 3080/QĐ-UB-KT, 20/6/97 |
|  | Ngành Văn Xã |  |  |  |  | 950 |  |
| 1 | - Trạm Y tế phường Linh Đông | SYT | 98 | 1.200 |  | 80 | Công trình chỉ đạo, công văn 2513/UB-QLĐT ngày 20/7/96 của UBND TP |
| 2 | - Xử lý nước thải Đội vệ sinh phòng dịch | TB | 98 | 500 |  | 10 | DA ủy quyền quận duyệt QĐĐT |
| 3 | - Phòng khám KV5 Tân Bình | TB | 98 | 600 |  | 10 | DA ủy quyền quận duyệt QĐĐT |
| 4 | - Xử lý nước thải trạm lao Tân Bình | TB | 98 | 500 |  | 10 | DA ủy quyền quận duyệt QĐĐT |
| 5 | - Trạm Y tế phường An Khánh | Q2 | 98 | 350 |  | 10 | DA ủy quyền quận duyệt QĐĐT |
| 6 | - Trạm Y tế phường Trung Mỹ Tây | Q12 | 98 | 350 |  | 10 | Công trình đã ghi CBĐT năm 1997, QH duyệt dự án |
| 7 | - Trạm Y tế phường Thới An | Q12 | 98 | 350 |  | 10 | nt |
| 8 | - Trung tâm Y tế quận 7 | Q7 | 98 | 300 |  | 10 | nt |
| 9 | - Bệnh viện Thủ Đức | Sở Y tế | 98 |  |  | 10 | nt |
| 10 | - Trạm Y tế phường 13 Gò Vấp | GV | 98 | 380 |  | 10 | nt |
| 11 | - Trạm Y tế phường 7 Gò Vấp | GV | 98 | 400 |  | 10 | nt |
| 12 | - Trung tâm Y tế Gò Vấp | GV | 98 | 2.000 |  | 10 | nt |
| 13 | - Máy đo tim b/v Trưng Vương | Sở Y tế | 98-99 | 12.000 |  | 100 | Đang lập DA |
| 14 | - Máy xạ trị | Sở Y tế | 98-99 | 12.000 |  | 100 | Đang lập DA |
| 15 | - CLB TDTT Hóc Môn | HM | 98 | 1.500 |  | 20 | Chưa dự án, đã ghi CBĐT năm 1997 |
| 16 | - Trung tâm Mắt | Sở Y tế |  |  |  | 30 | Chưa dự án, đã ghi CBĐT năm 1997 |
| 17 | - Trung tâm Y tế Nhà Bè | Sở Y tế |  |  |  | 20 | Chưa dự án, đã ghi CBĐT năm 1997 |
| 18 | - Bệnh viện Tâm thần Lê Minh Xuân | Sở Y tế |  |  |  | 30 | Thông báo 123/UBND, 30/10/97 |
| 19 | - Xử lý nước thải Bình Chánh | Sở Y tế |  |  |  | 30 | CT chỉ đạo trên VB 2513/UBND, 20/7/96 |
| 20 | - Xử lý nước thải Bến Sắn | Sở Y tế |  |  |  | 30 | nt |
| 21 | - Trường Đoàn Lý Tự Trọng | Thành Đoàn | 1998-2000 |  |  | 20 | CT chỉ đạo trên VB 425/TB-TU của TU |
| 22 | - Bảo tàng Chứng tích chiến tranh | Sở VHTT |  |  |  | 30 | CT chỉ đạo trên CV 2285/UBND-NCVX ngày 1/7/96 |
| 23 | - Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh HCM) | Sở VHTT |  |  |  | 20 | CT 300 năm |
| 24 | - Cơ sở chữa bệnh và dạy nghề cho đối tượng tệ nạn xã hội | Sở LĐ |  | 1.000 |  | 100 | CT chỉ đạo VB 81/TB-UB, 29/10/97 |
| 25 | - Nghĩa trang liệt sĩ TP | Sở LĐ |  | 4.500 |  | 100 | Công trình chỉ đạo UBND |
| 26 | - Thư viện KHTH | Sở VHTT |  |  |  | 20 | CT 300 năm |
| 27 | - Trạm Y tế Bình An | Quận 2 |  |  |  | 10 | Nhu cầu các quận huyện mới |
| 28 | - Trạm Y tế Thạnh Mỹ Tây | Quận 2 |  |  |  | 10 | nt |
| 29 | - Trạm Y tế Bình Khánh | Quận 2 |  |  |  | 10 | nt |
| 30 | - Trạm Y tế Bình Trưng Đông | Quận 2 |  |  |  | 10 | nt |
| 31 | - Trạm Y tế Thảo Điền | Quận 2 |  |  |  | 10 | nt |
| 32 | - Trạm Y tế Tân Chánh Hiệp | Quận 12 |  |  |  | 10 | nt |
| 33 | - Trạm Y tế Thạnh Lộc | Quận 12 |  |  |  | 10 | nt |
| 34 | - Trạm Y tế Tân Thuận Tây | Quận 7 |  |  |  | 10 | nt |
| 35 | - Trạm Y tế Phú Mỹ | Quận 7 |  |  |  | 10 | nt |
|  | Ngành Giao thông công chánh |  |  |  |  | 650 |  |
| 1 | - Lập dự án nghiên cứu giao thông TP | Sở GTCC | 97-98 |  |  | 100 | 2896/QĐ-UB, 11/6/97, vốn đối ứng |
| 2 | - Lập dự án quản lý giao thông đô thị | Sở GTCC | 97-98 | 300 | 200 | 100 | 3733/QĐ-UB, 19/7/97, vốn đối ứng |
| 3 | - Lập dự án KT công trình vượt sông Sài Gòn | Sở GTCC | 97... | 1.000 |  | 100 | 2420/QĐ-UB, 14/5/97, vốn đối ứng |
| 4 | - Lập dự án hoàn thiện mạng cấp nước cấp 1 | Sở GTCC |  |  |  | 50 | 7177/QĐ-UB, 15/12/97 |
| 5 | - Lập dự án cải tạo mở rộng trục đường Bà Hom- Tỉnh lộ 10 | Sở GTCC |  |  |  | 200 | Chuyển từ vốn cho vay sang vốn cấp theo chỉ đạo của UBND TP |
| 6 | - Dự án cấp nước các khu vực thiếu nước trầm trọng (xóa đói nước) | Sở GTCC | 97... |  |  | 100 | Chỉ đạo TU, UB (TB 393-TBUB, 13/8/97, Thành ủy) |
|  | Quản lý Nhà nước |  |  |  |  | 500 |  |
| 1 | Trụ sở hành chánh quận 2 | Quận 2 | 97-98 |  |  | 100 | Đã ghi CBĐT 1997, Bộ KHĐT thỏa thuận chủ trương đầu tư tại VB 6673/BKH-CSHT ngày 23/10/97 |
| 2 | Trụ sở hành chánh quận 7 | Quận 7 | 97-98 |  |  | 100 | nt |
| 3 | Trụ sở hành chánh quận 9 | Quận 9 | 97-98 |  |  | 100 | nt |
| 4 | Trụ sở hành chánh quận 12 | Quận 12 | 97-98 |  |  | 100 | nt |
| 5 | Trụ sở hành chánh huyện Nhà Bè | H. Nhà Bè | 97-98 |  |  | 100 | nt |
|  | Vốn công tác xúc tiến đầu tư | Sở KHĐT | 98 | 1.000 |  | 1.000 |  |

PHỤ LỤC 8

DANH MỤC CÔNG TÁC QUY HOẠCH TẠM GIAO NĂM 1998

(Vốn ngân sách cấp)

Đơn vị tính : Triệu đồng

| DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Đơn vị quản lý dự án | Thời gian khởi công và hoàn thành | Tổng vốn đầu tư dự án | Thực hiện đến 31/12/1997 | Kế hoạch tạm giao 1998 | Hồ sơ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG SỐ SỞ XÂY DỰNG |  |  |  |  | 5.740 600 |  |
| I- Công trình chuyển tiếp : |  |  |  |  | 600 |  |
| 1- Dự án tăng cường năng lực quy hoạch và quản lý đô thị tại TP HCM- VIE/95/051 (vốn đối ứng) | BQLDA. VIE95/051 | 96-98 | 1.950 | 1.400 | 200 | 2265/UB-KT, 28/6/1996 |
| 2- Khảo sát địa chất công trình phục vụ các KCN tại địa phương | Sở XD | 97-98 | 900 | 350 | 200 | 3320/QĐ-UB-KT, 01/7/1997 |
| 3- Khảo sát địa chất thủy văn phục vụ các KCN tại địa phương | Sở XD | 97-98 | 900 | 350 | 200 | 3318/QĐ-UB-KT, 01/7/1997 |
| KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG THÀNH PHỐ |  |  |  |  | 1.940 |  |
| I- Công trình chuyển tiếp : |  |  |  |  | 440 | 3558/QĐ-UB-KT, 12/7/1997 |
| 1- Khu dân cư và công nghiệp Bàu Đưng- Củ Chi | KTST |  | 190 | 40 | 100 | 3558/QĐ-UB-KT, 12/7/1997 |
| 2- Khu dân cư và công nghiệp Tam Bình- Thủ Đức | KTST |  | 350 | 50 | 150 | 3558/QĐ-UB-KT, 12/7/1997 |
| 3- Khu dân cư và dịch vụ du lịch bắc Bình Quới- Bình Thạnh | KTST |  | 130 | 30 | 100 | 3558/QĐ-UB-KT, 12/7/1997 |
| + Khu dân cư liên phường Bình Khánh- Thủ Thiêm- Quận 2 | KTST |  | 135 | 45 | 90 | 3558/QĐ-UB-KT, 12/7/1997 |
| II- Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 1- Lập đồ án quy hoạch chung xây dựng các khu trung tâm và dân cư thị trấn, xã tại các huyện ngoại thành (Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh) tỷ lệ 1/5000- 1/2000 | KTST | 98-99 | 1.930 |  | 500 | Theo đề nghị của Kiến trúc sư trưởng tại văn bản số 18220/KTST.TH ngày 17/10/1997 |
| 2- Lập đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất các trung tâm chức năng cấp thành phố : dịch vụ, thương mại, văn hóa, giải trí, dân cư (tỷ lệ 1/2000) | KTST | 98-99 | 1.280 |  | 500 | Theo đề nghị của Kiến trúc sư trưởng tại văn bản số 18220/KTST.TP ngày 17/10/1997 |
| 3- Lập đồ án quy hoạch các trục đường chính của thành phố (quy hoạch đỉnh tuyến, cảnh quan kiến trúc, chỉ giới đường đỏ, xây dựng...) tỷ lệ 1/2000, 1/500 | KTST | 98-99 | 1.800 |  | 500 | Theo đề nghị của Kiến trúc sư trưởng tại văn bản số 18220/KTST.TP ngày 17/10/1997 |
| QUY HOẠCH CHI TIẾT QUẬN HUYỆN |  |  |  |  | 2.000 | Theo đề nghị của Kiến trúc sư trưởng tại văn bản số 17492/KTST.DA ngày 30/9/1997 |
| Công trình khởi công mới : |  |  |  |  | 2.000 |  |
| 1- Quận 2 + Quy hoạch chi tiết 4 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 4 khu dân cư | Quận 2 Quận 2 | 1998 1998 | 650 290 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- |
| 2- Quận 3 + Quy hoạch chi tiết 3 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 3 khu dân cư | Quận 3 Quận 3 | 1998 1998 | 400 100 |  | 50 | -nt- -nt- -nt- |
| 3- Quận 4 + Quy hoạch chia lô 4 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 4 khu dân cư | Quận 4 Quận 4 | 1998 1998 | 230 20 |  | 50 | -nt- -nt- -nt- |
| 4- Quận 5 + Quy hoạch chi tiết 2 khu dân cư | Quận 5 | 1998 | 230 |  | 50 | -nt- -nt- |
| 5- Quận 6 + Quy hoạch chi tiết 2 khu dân cư | Quận 6 | 1998 | 270 |  | 50 | -nt- -nt- |
| 6- Quận 7 + Quy hoạch chi tiết 7 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 7 khu dân cư | Quận 7 Quận 7 | 1998 1998 | 1.050 360 |  | 200 | -nt- -nt- -nt- |
| 7- Quận 8 + Quy hoạch chi tiết khu dân cư và khu CN kho tàng + Quy hoạch lộ giới mạng lưới giao thông <12m | Quận 8 Quận 8 | 1998 1998 | 340 200 |  | 50 | -nt- -nt- -nt- |
| 8- Quận 9 + Quy hoạch chi tiết 6 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 6 khu dân cư | Quận 9 Quận 9 | 1998 1998 | 810 230 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- |
| 9- Quận 10 + Quy hoạch chi tiết khu dân cư liên phường 10, 11 + Quy hoạch chi tiết khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 9 | Quận 10 Quận 10 | 1998 1998 | 127 138 |  | 50 | -nt- 5472/QĐUBKT, 9/10/1997 5472/QĐUBKT, 9/10/1997 |
| 10- Quận 11 + Quy hoạch chia lô 7 khu dân cư | Quận 11 | 1998 | 220 |  | 50 | Theo đề nghị của Kiến trúc sư trưởng tại văn bản số 17492/KTST.DA ngày 30/9/1997 -nt- |
| 11- Quận 12 + Quy hoạch chi tiết 4 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 4 khu dân cư | Quận 12 Quận 12 | 1998 1998 | 760 570 |  | 150 | -nt- -nt- -nt- |
| 12- Quận Tân Bình + Quy hoạch chi tiết 2 khu dân cư + Quy hoạch lộ giới mạng lưới giao thông <12m + Khảo sát đo đạc địa hình 2 khu dân cư | Tân Bình Tân Bình Tân Bình | 1998 1998 1998 | 310 200 200 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- -nt- |
| 13- Quận Gò Vấp + Quy hoạch chi tiết 3 khu dân cư | Gò Vấp | 1998 | 500 |  | 100 | -nt- -nt- |
| 14- Quận Phú Nhuận + Quy hoạch chi tiết 01 khu dân cư | Phú Nhuận | 1998 | 130 |  | 50 | -nt- -nt- |
| 15- Quận Bình Thạnh + Quy hoạch chi tiết 4 khu dân cư + Quy hoạch chi tiết 2 giao thông + Khảo sát đo đạc địa hình 4 khu dân cư | Bình Thạnh Bình Thạnh Bình Thạnh | 1998 1998 1998 | 570 130 200 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- -nt- |
| 16- Quận Thủ Đức + Quy hoạch chi tiết 6 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 6 khu dân cư | Thủ Đức Thủ Đức | 1998 1998 | 1.020 380 |  | 150 | -nt- -nt- -nt- |
| 17- Huyện Hóc Môn + Quy hoạch chi tiết 8 khu dân cư và di tích lịch sử + Khảo sát đo đạc địa hình 8 khu dân cư | Hóc Môn Hóc Môn | 1998 1998 | 1.350 680 |  | 200 | -nt- -nt- -nt- |
| 18- Huyện Củ Chi + Quy hoạch chi tiết 5 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 5 khu dân cư | Củ Chi Củ Chi | 1998 1998 | 790 380 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- |
| 19- Huyện Nhà Bè + Quy hoạch chi tiết 6 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 6 khu dân cư | Nhà Bè Nhà Bè | 1998 1998 | 1.100 700 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- |
| 20- Huyện Cần Giờ + Quy hoạch chi tiết 4 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 4 khu dân cư | Cần Giờ Cần Giờ | 1998 1998 | 630 280 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- |
| 21- Huyện Bình Chánh + Quy hoạch chi tiết 7 khu dân cư + Khảo sát đo đạc địa hình 7 khu dân cư | Bình Chánh Bình Chánh | 1998 1998 | 1.200 650 |  | 100 | -nt- -nt- -nt- |
| SỞ CÔNG NGHIỆP Công trình khởi công mới - Lập quy hoạch, quản lý nguồn nước ngầm thành phố |  | 97-2000 | 7.000 |  | 1.000 1.000 1.000 |  |
| SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH Công trình khởi công mới - Điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước |  |  |  |  | 100 100 100 | Chỉ đạo của UBND TP CV số 4191/UB-QLĐT, 28/11/1996 |
| SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN Công trình khởi công mới - Lập quy hoạch tượng đài và các khu di tích lịch sử |  | 98 |  |  | 100 100 100 | Công trình 300 năm |