9 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ

TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày  04/11/2010

của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Phân I. DANH MỤC 9 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ

TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH

| TT | Số hồ sơ TTHC | Tên TTHC | Lĩnh vực | Hình thức | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-HTI-003516-TT | Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư (đối với dự án hoàn thành). | Tài chính - Ngân sách | Sửa đổi |  |
| 2 | T-HTI-004348-TT | Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư (đối với hạng mục công trình hoàn thành) | Tài chính - Ngân sách | Sửa đổi |  |
| 3 | T-HTI-136816-TT | Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (đối với dự án quy hoạch, chi phí chuẩn bị đầu tư) | Tài chính - Ngân sách | Sửa đổi |  |
| 4 | T-HTI-004367-TT | Tổng quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước | Tài chính - Ngân sách | Sửa đổi |  |
| 5 | T-HTI-136835-TT | Quyết toán dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư. | Tài chính - Ngân sách | Sửa đổi |  |
| 6 | T-HTI- 060416-TT | Thẩm định giá mua sắm tài sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước | Quản lý giá | Sửa đổi |  |
| 7 | T-HTI- 060550-TT | Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí bù miễn thu thuỷ lợi phí do UBND tỉnh quyết định | Tài chính doanh nghiệp | Sửa đổi |  |
| 8 | T-HTI- 004381-TT | Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tái định cư các Dự án | Quản lý Công sản | Bãi bỏ |  |
| 9 | T-HTI- 004387-TT | Thẩm định bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các Dự án | Quản lý Công sản | Bãi bỏ |  |

Phần II. NỘI DUNG 9 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ

SỬA ĐỔI, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH

1. Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư (đối với dự án hoàn thành) - T-HTI-003516-TT.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra danh mục hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư trình theo quy định, qua đó xác định rõ hồ sơ, tài liệu còn thiếu; những tài liệu mà chủ đầu tư cần hoàn thiện, bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu giao nhận hồ sơ theo Mẫu số 01/GHSQT-Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn NSNN.

- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận yêu cầu hoàn thiện bổ sung hoặc trả hồ sơ cho chủ đầu tư.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển giao hồ sơ quyết toán cho Phòng Tài chính đầu tư để thực hiện thẩm tra, quyết toán.

- Bước 3: Phòng Tài chính đầu tư tổ chức thẩm tra quyết toán, lập biên bản thẩm tra quyết toán và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm tra theo các nội dung qui định.

- Bước 4: Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, hồ sơ bao gồm: Biên bản thẩm tra và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án (hạng mục công trình) hoàn thành đối với dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư; biên bản thẩm tra và quyết định phê duyệt quyết toán dự án (hạng mục công trình) hoàn thành đối với dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư .

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính).

- Báo cáo quyết toán theo mẫu biểu kèm theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính (Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA đối với công trình xây dựng; Mẫu số 07, 08, 09/QTDA đối với dự án quy hoạch, chi phí chuẩn bị đầu tư - bản chính).

- Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao chứng thực):

+ Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.

+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán, dự toán.

+ Quyết định phê duyệt dự toán hạng mục công trình (nếu có).

+ Quyết định phê duyệt hoặc văn bản cho phép của cấp quyết định đầu tư điều chỉnh tổng mức đầu tư, quyết định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (nếu có).

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu, các văn bản phê duyệt bổ sung trong quá trình đấu thầu đối với các gói thầu thực hiện đấu thầu.

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với các gói thầu thực hiện chỉ định thầu.

+ Quyết định huỷ bỏ dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền (nếu có).

+ Văn bản thoả thuận áp dụng của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án có các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng do Chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn xây dựng định mức hoặc áp dụng các định mức xây dựng tương tự ở các công trình khác (đối với các dự án được phê duyệt và thực hiện trước ngày Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành).

- Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng điều chỉnh (nếu có) và biên bản thanh lý hợp đồng (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Các biên bản nghiệm thu khối lượng quy hoạch hoàn thành hoặc báo cáo kết quả công việc hoàn thành kèm bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu của công tác qui hoạch hoặc công tác chuẩn bị đầu tư (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

- Toàn bộ các bản quyết toán A-B (bản chính).

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, thông báo kết quả kiểm soát thanh toán của cơ quan thanh toán theo Mẫu 02/TTVĐT, Quyết định số 686/QĐ-KBNN ngày 18/8/2009 của Kho bạc Nhà nước, chi tiết cắt giảm (nếu có) của cơ quan thanh toán (bản sao Chủ đầu tư ký tên đóng dấu).

- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của cơ quan kiểm toán độc lập (nếu có, bản chính); kèm văn bản của Chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, không thống nhất, kiến nghị.

- Quyết định xử lý thanh tra, biên bản thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán và biên bản kiểm toán (bản sao chứng thực), kèm theo chi tiết tăng giảm (nếu có - bản sao Chủ đầu tư ký tên đóng dấu) của các cơ quan: Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước (nếu có) kèm theo báo cáo tình hình chấp hành của Chủ đầu tư.

- Biên bản bàn giao tài sản lưu động sau khi kết thúc dự án (nếu có), (bản sao chủ đầu tư ký tên đóng dấu).

- Hoá đơn đối với thiết bị trong nước (bản sao y bản chính có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư); các chứng từ vận chuyển, bảo hiểm, thuế, phí lưu kho (trường hợp chưa được tính trong giá thiết bị). Đối với các dự án có vật tư thiết bị do Chủ đầu tư cấp, Chủ đầu tư phải có bảng tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng vật tư thiết bị cho dự án, tổng hợp giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng, đề xuất phương án xử lý.

- Hồ sơ chi phí bồi thường GPMB, tái định cư:

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt; dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt) (bản sao).

+ Bản xác nhận khối lượng bồi thường GPMB đã thực hiện (bản chính).

- Các hồ sơ chi phí khác:

+ Đối với chi phí phá dỡ vật kiến trúc cũ (nếu có):

++ Hợp đồng A-B (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

++ Dự toán được duyệt (bản sao).

++ Biên bản nghiệm thu (bản chính).

++ Biên bản thanh lý vật tư thu hồi (nếu có), (bản chính).

+ Đối với các khoản chi phí thẩm tra, thẩm định, lệ phí cấp đất xây dựng, cấp giấy phép xây dựng … phải có bảng kê nội dung chi kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ của cơ quan thu tiền (bản sao có đóng dấu của Chủ đầu tư).

+ Đối với chi phí quản lý dự án (căn cứ qui định về hồ sơ quyết toán chi phí quản lý dự án tại Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính):

++  Trường hợp đã duyệt quyết toán hàng năm:

+/ Tổng hợp quyết toán chi phí quản lý dự án theo Mẫu số 02/QT.QLDA;

+/ Tập bản sao quyết định phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án các năm của dự án.

++  Trường hợp quyết toán một lần:

+/ Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án theo Mẫu số 03/QT.QLDA;

- Hồ sơ xuất trình:

+ Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán chi tiết (dự toán điều chỉnh, bổ sung nếu có), hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ mời thầu (đối với đấu thầu), hồ sơ yêu cầu (đối với chỉ định thầu), hồ sơ đề xuất (đối với chỉ định thầu), hồ sơ dự thầu, hồ sơ trúng thầu (đối với đấu thầu), văn bản kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình (nếu có), hồ sơ và báo cáo kết quả khảo sát.

+ Các chứng từ chi tiêu có liên quan đến các khoản chi phí khác, chi phí bồi thường GPMB, chi phí quản lý dự án (trường hợp quyết toán một lần).

b) Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ đối với Dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

- 02 bộ đối với Dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án quan trọng quốc gia: 10 tháng

- Đối với dự án nhóm A: 3 tháng.

- Đối với dự án nhóm B: 2 tháng.

- Đối với dự án nhóm C: 1 tháng.

- Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 1 tháng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt

8. Lệ phí (nếu có): Chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được quy định chi tiết tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

- Mẫu số 01/QTDA - Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành.

- Mẫu số 02/QTDA - Các văn bản pháp lý có liên quan

- Mẫu số 03/QTDA - Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm

- Mẫu số 04/QTDA - Quyết toán chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình

- Mẫu số 05/QTDA - Số lượng và giá trị tài sản cố định mới tăng

- Mẫu số 06/QTDA - Tài sản lưu động bàn giao

- Mẫu số 07/QTDA - Tình hình thanh toán và công nợ của dự án

- Mẫu số 08/QTDA - Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

- Mẫu số 09/QTDA - Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (dùng cho dự án quy hoạch và chuẩn bị đầu tư)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Quyết định số 2173/QĐ-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 802/QĐ-STC ngày 12/5/2010 của Sở Tài chính Hà Tĩnh về việc ban hành quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Mẫu số: 01 / QTDA

BÁO CÁO TỔNG HỢP

QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

- Tên dự án:

- Tên công trình, hạng mục công trình:

- Chủ đầu tư:

- Cấp trên Chủ đầu tư:

- Cấp quyết định đầu tư:

- Địa điểm xây dựng:

- Quy mô công trình:	Được duyệt:				Thực hiện:

- Tổng mức đầu tư được duyệt:

- Thời gian khởi công:	Hoàn thành:				Được duyệt	                         Thực hiện

I. NGUỒN VỐN.

Đơn vị tính: đồng

|  | Được duyệt | Thực hiện | Tăng (+) Giảm (-) so với được duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng |  |  |  |
| - Vốn Ngân sách Nhà nước |  |  |  |
| - Vốn vay |  |  |  |
| + Vay trong nước |  |  |  |
| + Vay nước ngoài |  |  |  |
| - Vốn khác |  |  |  |

II. TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán | Tăng(+) Giảm(-) so với dự toán được duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng: |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị: |  |  |  |  |
| 3 | Khác: |  |  |  |  |
| 4 | Dự phòng: |  |  |  |  |

III- CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ DUYỆT BỎ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ

IV- GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ          Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nhóm | Giá trị tài sản |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thực tế | Giá quy đổi |
|  | Tổng số |  |  |
| 1 | Tài sản cố định |  |  |
| 2 | Tài sản lưu động |  |  |

- V- THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

1. Tình tình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án,thay đổi chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu vốn đầu tư, tổng mức đầu tư

+ Những thay đổi thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự quản lý đầu tư và xây dựngcủa nhà nước

- Công tác quản lý vốn , tài sản trong quá trình đầu tư

3. Kiến nghị:

|  | ..................., Ngày tháng năm 200 ... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người lập biểu |  | Kế toán trưởng | Chủ đầu tư |
| (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |

Mẫu số: 02 / QTDA

### CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

| STT | Tên văn bản | Số, ngày tháng năm | Cơ quan ban hành | Tổng giá trị được duyệt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | #### Ngày... tháng... năm...... Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số: 03 / QTDA

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM

Đơn vị tính: Đồng

| S T T | Năm | Kế hoạch | Vốn đầu tư thực hiện |  |  |  | Vốn đầu tư quy đổi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Chia ra |  |  | Tổng số | Chia ra |  |  |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị | Chi phí khác |  | Xây dựng | Thiết bị | Chi phí khác |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

................, Ngày... tháng.... năm 200 ...

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 04 / QTDA

QUYẾT TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị tính: Đồng

| Tên công trình (hạng mục công trình) | Dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Gồm |  |  |  |
|  |  |  | Xây dựng | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |

..............., Ngày... tháng.... năm 200

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 05 / QTDA

SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên và ký hiệu TS | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị |  | Tổng nguyên giá |  | Ngày, tháng, năm đưa vào sử dụng | Nguồn vốn đầu tư | Đơn vị tiếp nhận sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |  |  |  |
| ###### 1 | ###### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ###### Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................., Ngày... tháng.... năm 200 ...

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 06 / QTDA

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị |  | Giá trị |  | Đơn vị tiếp nhận sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |

..............., Ngày... tháng.... năm 200

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 07 / QTDA

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị thực hiện được A-B chấp nhận thanh toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ còn đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải trả | Phải thu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |

..............., Ngày... tháng.... năm 200 ...

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 08 / QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: .................................................

1. Tên dự án:...................................................................................................

2. Chủ đầu tư:.................................................................................................

3. Tên cơ quan cấp vốn, cho vay...................................................................................

I- TÌNH HÌNH CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Gồm |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xây dựng | Thiết bị | Khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Số liệu của chủ đầu tư. |  |  |  |  |  |
| 1 | - Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công |  |  |  |  |  |
| 2 | - Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay thanh toán hàng năm |  |  |  |  |  |
| II. | Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán. |  |  |  |  |  |
| 1 | - Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công |  |  |  |  |  |
| 2 | - Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay thanh toán hàng năm |  |  |  |  |  |
| III. | Chênh lệch. |  |  |  |  |  |

Giải thích nguyên nhân chênh lệch (tăng, giảm)

II- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Chấp hành trình tự, thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng

- Chấp hành chế đọ quản lý  tài chính đầu tư

2. Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án.

3. Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuọc phạm vi quản lý

| Ngày... tháng... năm.... Chủ đầu tư |  | Ngày... tháng... năm.... Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | Trưởng phòng | Thủ trưởng đơn vị |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |

Mẫu số: 09 / QTDA

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của dự án:..................................

(Dùng cho dự án Quy hoạch và Chuẩn bị đầu tư)

I- VĂN BẢN PHÁP LÝ

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên văn bản | Số, ngày tháng năm | Tên cơ quan duyệt | Tổng giá trị phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II- THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn vốn đầu tư | Được duyệt | Thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số |  |  |  |
| - Vốn NSNN |  |  |  |
| - Vốn vay |  |  |  |
| - Vốn khác |  |  |  |
| - Tổng cộng: |  |  |  |

2. Vốn đầu tư đề nghị quyết toán

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung chi phí | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán | Tăng (+) giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số |  |  |  |

3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, chi tiết từng nhóm, loại tài sản, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có).

III- THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

1. Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn.

- Những thay đổi nội dung của dự án so với chủ trương được duyệt.

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư.

3. Kiến nghị:

- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án.

- Kiến nghị khác.

|  | ..................., Ngày tháng năm 200 ... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người lập biểu |  | Kế toán trưởng | Chủ đầu tư |
| (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |

2. Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư (đối với hạng mục công trình hoàn thành) - T-HTI-004348-TT.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra danh mục hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư trình theo quy định, qua đó xác định rõ hồ sơ, tài liệu còn thiếu; những tài liệu mà chủ đầu tư cần hoàn thiện, bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu giao nhận hồ sơ theo Mẫu số 01/GHSQT-Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn NSNN.

- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận yêu cầu hoàn thiện bổ sung hoặc trả hồ sơ cho chủ đầu tư.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển giao hồ sơ quyết toán cho Phòng Tài chính đầu tư để thực hiện thẩm tra, quyết toán.

- Bước 3: Phòng Tài chính đầu tư tổ chức thẩm tra quyết toán, lập biên bản thẩm tra quyết toán và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm tra theo các nội dung qui định.

- Bước 4: Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, hồ sơ bao gồm: Biên bản thẩm tra và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án (hạng mục công trình) hoàn thành đối với dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư; biên bản thẩm tra và quyết định phê duyệt quyết toán dự án (hạng mục công trình) hoàn thành đối với dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư .

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản của cấp quyết định đầu tư cho phép quyết toán hạng mục công trình hoàn thành (bản chính).

- Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính).

- Báo cáo quyết toán theo mẫu biểu Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính (mẫu số 01,02,03,04,05,06,07,08 - bản chính).

- Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao chứng thực):

+Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.

+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán, dự toán.

+ Quyết định phê duyệt dự toán hạng mục công trình.

+ Quyết định phê duyệt hoặc văn bản cho phép của cấp quyết định đầu tư điều chỉnh tổng mức đầu tư, quyết định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (nếu có).

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả trúng thầu, các văn bản phê duyệt bổ sung trong quá trình đấu thầu đối với các gói thầu thực hiện đấu thầu.

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với các gói thầu thực hiện chỉ định thầu.

+ Quyết định huỷ bỏ dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền (nếu có).

+ Văn bản thoả thuận áp dụng của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án có các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng do Chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn xây dựng định mức hoặc áp dụng các định mức xây dựng tương tự ở các công trình khác (đối với các dự án được phê duyệt và thực hiện trước ngày Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành).

- Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng điều chỉnh (nếu có) và biên bản thanh lý hợp đồng (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

- Các biên bản nghiệm thu khối lượng quy hoạch hoàn thành hoặc báo cáo kết quả công việc hoàn thành kèm bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu của công tác qui hoạch hoặc công tác chuẩn bị đầu tư (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

- Toàn bộ các bản quyết toán A-B (bản chính).

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, thông báo kết quả kiểm soát thanh toán của cơ quan thanh toán theo Mẫu 02/TTVĐT Quyết định số 686/QĐ-KBNN ngày 18/8/2009, chi tiết cắt giảm (nếu có) của cơ quan thanh toán (bản sao Chủ đầu tư ký tên đóng dấu).

- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của cơ quan kiểm toán độc lập (nếu có, bản chính); kèm văn bản của Chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, không thống nhất, kiến nghị.

- Quyết định xử lý thanh tra, biên bản thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán và biên bản kiểm toán (bản sao chứng thực), kèm theo chi tiết tăng giảm (nếu có - bản sao Chủ đầu tư ký tên đóng dấu) của các cơ quan: Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước (nếu có) kèm theo báo cáo tình hình chấp hành của Chủ đầu tư.

- Biên bản bàn giao tài sản lưu động sau khi kết thúc dự án (nếu có), (bản sao chủ đầu tư ký tên đóng dấu).

- Hoá đơn đối với thiết bị trong nước (bản sao y bản chính có chữ ký và dấu của Chủ đầu tư); các chứng từ vận chuyển, bảo hiểm, thuế, phí lưu kho (trường hợp chưa được tính trong giá thiết bị). Đối với các dự án có vật tư thiết bị do Chủ đầu tư cấp, Chủ đầu tư phải có bảng tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng vật tư thiết bị cho dự án, tổng hợp giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng, đề xuất phương án xử lý.

- Hồ sơ chi phí bồi thường GPMB, tái định cư:

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt; dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt (nếu chưa có trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt) (bản sao).

+ Bản xác nhận khối lượng bồi thường GPMB đã thực hiện (bản chính).

- Các hồ sơ chi phí khác:

+ Đối với chi phí phá dỡ vật kiến trúc cũ (nếu có):

++ Hợp đồng A-B (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

++ Dự toán được duyệt (bản sao).

++ Biên bản nghiệm thu (bản chính).

++ Biên bản thanh lý vật tư thu hồi (nếu có), (bản chính ).

+ Đối với các khoản chi phí thẩm tra, thẩm định, lệ phí cấp đất xây dựng, cấp giấy phép xây dựng … phải có bảng kê nội dung chi kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ của cơ quan thu tiền (bản sao có đóng dấu của Chủ đầu tư).

+ Đối với chi phí quản lý dự án (căn cứ qui định về hồ sơ quyết toán chi phí quản lý dự án tại Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính):

++  Trường hợp đã duyệt quyết toán hàng năm:

+/ Tổng hợp quyết toán chi phí quản lý dự án theo Mẫu số 02/QT.QLDA;

+/ Tập bản sao quyết định phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án các năm của dự án.

++  Trường hợp quyết toán một lần:

+/ Báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án theo Mẫu số 03/QT.QLDA;

- Hồ sơ xuất trình:

+ Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán chi tiết (dự toán điều chỉnh, bổ sung nếu có), hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ mời thầu (đối với đấu thầu), hồ sơ yêu cầu (đối với chỉ định thầu), hồ sơ đề xuất (đối với chỉ định thầu), hồ sơ dự thầu, hồ sơ trúng thầu (đối với đấu thầu), văn bản kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình (nếu có), hồ sơ và báo cáo kết quả khảo sát.

+ Các chứng từ chi tiêu có liên quan đến các khoản chi phí khác, chi phí bồi thường GPMB, chi phí quản lý dự án (trường hợp quyết toán một lần).

b) Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ đối với Dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

- 02 bộ đối với Dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án quan trọng quốc gia: 10 tháng

- Đối với dự án nhóm A: 3 tháng.

- Đối với dự án nhóm B: 2 tháng.

- Đối với dự án nhóm C: 1 tháng.

- Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 1 tháng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt

8. Lệ phí (nếu có): Chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được quy định chi tiết tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

- Mẫu số 01/QTDA - Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành.

- Mẫu số 02/QTDA - Các văn bản pháp lý có liên quan

- Mẫu số 03/QTDA - Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm

- Mẫu số 04/QTDA - Quyết toán chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình

- Mẫu số 05/QTDA - Số lượng và giá trị tài sản cố định mới tăng

- Mẫu số 06/QTDA - Tài sản lưu động bàn giao

- Mẫu số 07/QTDA - Tình hình thanh toán và công nợ của dự án

- Mẫu số 08/QTDA - Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Quyết định số 2173/QĐ-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 802/QĐ-STC ngày 12/5/2010 của Sở Tài chính Hà Tĩnh ban hành quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Mẫu số: 01 / QTDA

BÁO CÁO TỔNG HỢP

QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

- Tên dự án:

- Tên công trình, hạng mục công trình:

- Chủ đầu tư:

- Cấp trên Chủ đầu tư:

- Cấp quyết định đầu tư:

- Địa điểm xây dựng:

- Quy mô công trình:	Được duyệt:				Thực hiện:

- Tổng mức đầu tư được duyệt:

- Thời gian khởi công:	Hoàn thành:				Được duyệt	                         Thực hiện

I. NGUỒN VỐN .

Đơn vị tính: đồng

|  | Được duyệt | Thực hiện | Tăng (+) Giảm (-) so với được duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng |  |  |  |
| - Vốn Ngân sách Nhà nước |  |  |  |
| - Vốn vay |  |  |  |
| + Vay trong nước |  |  |  |
| + Vay nước ngoài |  |  |  |
| - Vốn khác |  |  |  |

II. TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán | Tăng(+) Giảm(-) so với dự toán được duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng: |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị: |  |  |  |  |
| 3 | Khác: |  |  |  |  |
| 4 | Dự phòng: |  |  |  |  |

III- CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ DUYỆT BỎ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ

IV- GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ          Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nhóm | Giá trị tài sản |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thực tế | Giá quy đổi |
|  | Tổng số |  |  |
| 1 | Tài sản cố định |  |  |
| 2 | Tài sản lưu động |  |  |

- V- THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

1. Tình tình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án,thay đổi chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu vốn đầu tư, tổng mức đầu tư

+ Những thay đổi thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự quản lý đầu tư và xây dựngcủa nhà nước

- Công tác quản lý vốn , tài sản trong quá trình đầu tư

3. Kiến nghị:

|  | ..................., Ngày tháng năm 200 ... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người lập biểu |  | Kế toán trưởng | Chủ đầu tư |
| (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |

Mẫu số: 02 / QTDA

### CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

| STT | Tên văn bản | Số, ngày tháng năm | Cơ quan ban hành | Tổng giá trị được duyệt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | #### Ngày... tháng... năm...... Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số: 03 / QTDA

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM

Đơn vị tính: Đồng

| S T T | Năm | Kế hoạch | Vốn đầu tư thực hiện |  |  |  | Vốn đầu tư quy đổi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Chia ra |  |  | Tổng số | Chia ra |  |  |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị | Chi phí khác |  | Xây dựng | Thiết bị | Chi phí khác |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

................, Ngày... tháng.... năm 200 ...

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 04 / QTDA

QUYẾT TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị tính: Đồng

| Tên công trình (hạng mục công trình) | Dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Gồm |  |  |  |
|  |  |  | Xây dựng | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |

..............., Ngày... tháng.... năm 200

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 05 / QTDA

SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên và ký hiệu TS | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị |  | Tổng nguyên giá |  | Ngày, tháng, năm đưa vào sử dụng | Nguồn vốn đầu tư | Đơn vị tiếp nhận sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |  |  |  |
| ###### 1 | ###### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ###### Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................., Ngày... tháng.... năm 200 ...

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 06 / QTDA

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị |  | Giá trị |  | Đơn vị tiếp nhận sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |

..............., Ngày... tháng.... năm 200

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 07 / QTDA

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị thực hiện được A-B chấp nhận thanh toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ còn đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải trả | Phải thu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |

..............., Ngày... tháng.... năm 200 ...

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 08 / QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: .................................................

1. Tên dự án:...................................................................................................

2. Chủ đầu tư:.................................................................................................

3. Tên cơ quan cấp vốn, cho vay...................................................................................

I- TÌNH HÌNH CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Gồm |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xây dựng | Thiết bị | Khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Số liệu của chủ đầu tư. |  |  |  |  |  |
| 1 | - Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công |  |  |  |  |  |
| 2 | - Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay thanh toán hàng năm |  |  |  |  |  |
| II. | Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán. |  |  |  |  |  |
| 1 | - Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công |  |  |  |  |  |
| 2 | - Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay thanh toán hàng năm |  |  |  |  |  |
| III. | Chênh lệch. |  |  |  |  |  |

Giải thích nguyên nhân chênh lệch (tăng, giảm)

II- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Chấp hành trình tự, thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng

- Chấp hành chế đọ quản lý  tài chính đầu tư

2. Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án.

3. Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuọc phạm vi quản lý

| Ngày... tháng... năm.... Chủ đầu tư |  | Ngày... tháng... năm.... Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | Trưởng phòng | Thủ trưởng đơn vị |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |

3. Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (đối với dự án quy hoạch, chi phí chuẩn bị đầu tư) - T-HTI-136816-TT.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra danh mục hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư trình theo quy định, qua đó xác định rõ hồ sơ, tài liệu còn thiếu; những tài liệu mà chủ đầu tư cần hoàn thiện, bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu giao nhận hồ sơ theo Mẫu số 01/GHSQT - Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn NSNN.

- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận yêu cầu hoàn thiện bổ sung hoặc trả hồ sơ cho chủ đầu tư.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển giao hồ sơ quyết toán cho Phòng Tài chính đầu tư để thực hiện thẩm tra, quyết toán.

- Bước 3: Phòng Tài chính đầu tư tổ chức thẩm tra quyết toán, lập biên bản thẩm tra quyết toán và trình Lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm tra theo các nội dung qui định.

- Bước 4: Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, hồ sơ bao gồm: Biên bản thẩm tra, Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính).

- Báo cáo quyết toán theo mẫu biểu Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính (mẫu số 07,08,09 bản chính).

- Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

- Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng điều chỉnh (nếu có) và biên bản thanh lý hợp đồng (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

- Các biên bản nghiệm thu khối lượng quy hoạch hoàn thành hoặc báo cáo kết quả công việc hoàn thành kèm bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu của công tác qui hoạch hoặc công tác chuẩn bị đầu tư (bản chính hoặc bản sao chứng thực), biên bản nghiệm thu bàn giao hồ sơ thiết kế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, thông báo kết quả kiểm soát, chi tiết cắt giảm (nếu có) của cơ quan thanh toán (theo Quyết định số 297/QĐ-KBNN ngày 18/5/2007) (bản sao chủ đầu tư ký tên đóng dấu)

- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của cơ quan kiểm toán độc lập (nếu có, bản chính); kèm văn bản của Chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, không thống nhất, kiến nghị.

- Quyết định xử lý thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước (nếu có, bản chính) kèm theo báo cáo tình hình chấp hành của Chủ đầu tư.

- Hồ sơ xuất trình: Các chứng từ chi tiêu có liên quan đến các khoản chi phí khác.

b) Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ đối với Dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

- 02 bộ đối với Dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án quan trọng quốc gia: 10 tháng

- Đối với dự án nhóm A: 3 tháng.

- Đối với dự án nhóm B: 2 tháng.

- Đối với dự án nhóm C: 1 tháng.

- Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 1 tháng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt

8. Lệ phí (nếu có): Chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được quy định chi tiết tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

- Mẫu số 07/QTDA - Tình hình thanh toán và công nợ của dự án

- Mẫu số 08/QTDA - Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

- Mẫu số 09/QTDA - Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (dùng cho dự án quy hoạch và chuẩn bị đầu tư)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Quyết định số 2173/QĐ-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư  số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 802/QĐ-STC ngày 12/5/2010 của Sở Tài chính Hà Tĩnh ban hành quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Mẫu số: 07 / QTDA

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị thực hiện được A-B chấp nhận thanh toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ còn đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải trả | Phải thu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |

..............., Ngày... tháng.... năm 200 ...

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 08 / QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: .................................................

1. Tên dự án:...................................................................................................

2. Chủ đầu tư:.................................................................................................

3. Tên cơ quan cấp vốn, cho vay...................................................................................

I- TÌNH HÌNH CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Gồm |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xây dựng | Thiết bị | Khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Số liệu của chủ đầu tư. |  |  |  |  |  |
| 1 | - Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công |  |  |  |  |  |
| 2 | - Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay thanh toán hàng năm |  |  |  |  |  |
| II. | Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán. |  |  |  |  |  |
| 1 | - Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công |  |  |  |  |  |
| 2 | - Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay thanh toán hàng năm |  |  |  |  |  |
| III. | Chênh lệch. |  |  |  |  |  |

Giải thích nguyên nhân chênh lệch (tăng, giảm)

II- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Chấp hành trình tự, thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng

- Chấp hành chế đọ quản lý  tài chính đầu tư

2. Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án.

3. Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuọc phạm vi quản lý

| Ngày... tháng... năm.... Chủ đầu tư |  | Ngày... tháng... năm.... Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | Trưởng phòng | Thủ trưởng đơn vị |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |

Mẫu số: 09 / QTDA

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của dự án:..................................

(Dùng cho dự án Quy hoạch và Chuẩn bị đầu tư)

I- VĂN BẢN PHÁP LÝ

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên văn bản | Số, ngày tháng năm | Tên cơ quan duyệt | Tổng giá trị phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II- THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn vốn đầu tư | Được duyệt | Thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số |  |  |  |
| - Vốn NSNN |  |  |  |
| - Vốn vay |  |  |  |
| - Vốn khác |  |  |  |
| - Tổng cộng: |  |  |  |

2. Vốn đầu tư đề nghị quyết toán

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung chi phí | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán | Tăng (+) giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số |  |  |  |

3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, chi tiết từng nhóm, loại tài sản, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có).

III- THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

1. Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn.

- Những thay đổi nội dung của dự án so với chủ trương được duyệt.

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư.

3. Kiến nghị:

- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án.

- Kiến nghị khác.

|  | ..................., Ngày tháng năm 200 ... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người lập biểu |  | Kế toán trưởng | Chủ đầu tư |
| (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |

4. Tổng quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước	-T-HTI-004367-TT

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra danh mục hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư trình theo quy định, qua đó xác định rõ hồ sơ, tài liệu còn thiếu; những tài liệu mà chủ đầu tư cần hoàn thiện, bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu giao nhận hồ sơ theo Mẫu số 01/GHSQT-Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn NSNN.

- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận yêu cầu hoàn thiện bổ sung hoặc trả hồ sơ cho chủ đầu tư.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển giao hồ sơ quyết toán cho Phòng Tài chính đầu tư để thực hiện thẩm tra, quyết toán.

- Bước 3: Phòng Tài chính đầu tư tổ chức thẩm tra quyết toán, lập biên bản thẩm tra quyết toán và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm tra theo các nội dung qui định.

- Bước 4: Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, hồ sơ bao gồm: Biên bản thẩm tra và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành .

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt tổng quyết toán dự án của Chủ đầu tư (bản chính).

- Báo cáo quyết toán theo mẫu biểu Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính (mẫu số 01,02,03,04,05,06,07,08-Bản chính).

- Bảng tổng hợp các khoản chi phí chung của dự án và chi tiết phân bổ theo hạng mục công trình (bản chính).

- Quyết định phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành(bản chính hoặc bản sao chứng thực), quyết định phê duyệt quyết toán Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ đối với Dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

- 02 bộ đối với Dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án quan trọng quốc gia: 10 tháng

- Đối với dự án nhóm A: 3 tháng.

- Đối với dự án nhóm B: 2 tháng.

- Đối với dự án nhóm C: 1 tháng.

- Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 1 tháng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt

8. Lệ phí (nếu có): Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

- Mẫu số 01/QTDA - Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành.

- Mẫu số 02/QTDA - Các văn bản pháp lý có liên quan

- Mẫu số 03/QTDA - Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm

- Mẫu số 04/QTDA - Quyết toán chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình

- Mẫu số 05/QTDA - Số lượng và giá trị tài sản cố định mới tăng

- Mẫu số 06/QTDA - Tài sản lưu động bàn giao

- Mẫu số 07/QTDA - Tình hình thanh toán và công nợ của dự án

- Mẫu số 08/QTDA - Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Quyết định số 2173/QĐ-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư  số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

- Nghị định số 12/2009/CĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 85/2009/CĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Nghị định số 112/2009/CĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 802/QĐ-STC ngày 12/5/2010 của Sở Tài chính Hà Tĩnh ban hành quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Mẫu số: 01 / QTDA

BÁO CÁO TỔNG HỢP

QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

- Tên dự án:

- Tên công trình, hạng mục công trình:

- Chủ đầu tư:

- Cấp trên Chủ đầu tư:

- Cấp quyết định đầu tư:

- Địa điểm xây dựng:

- Quy mô công trình:	Được duyệt:				Thực hiện:

- Tổng mức đầu tư được duyệt:

- Thời gian khởi công:	Hoàn thành:				Được duyệt	                         Thực hiện

I. NGUỒN VỐN .

Đơn vị tính: đồng

|  | Được duyệt | Thực hiện | Tăng (+) Giảm (-) so với được duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng |  |  |  |
| - Vốn Ngân sách Nhà nước |  |  |  |
| - Vốn vay |  |  |  |
| + Vay trong nước |  |  |  |
| + Vay nước ngoài |  |  |  |
| - Vốn khác |  |  |  |

II. TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán | Tăng(+) Giảm(-) so với dự toán được duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng: |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị: |  |  |  |  |
| 3 | Khác: |  |  |  |  |
| 4 | Dự phòng: |  |  |  |  |

III- CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ DUYỆT BỎ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ

IV- GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ

v        Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nhóm | Giá trị tài sản |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thực tế | Giá quy đổi |
|  | Tổng số |  |  |
| 1 | Tài sản cố định |  |  |
| 2 | Tài sản lưu động |  |  |

- V- THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

1. Tình tình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án,thay đổi chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu vốn đầu tư, tổng mức đầu tư

+ Những thay đổi thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự quản lý đầu tư và xây dựngcủa nhà nước

- Công tác quản lý vốn , tài sản trong quá trình đầu tư

3. Kiến nghị:

|  | ..................., Ngày tháng năm 200 ... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người lập biểu |  | Kế toán trưởng | Chủ đầu tư |
| (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |

Mẫu số: 02 / QTDA

### CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

| STT | Tên văn bản | Số, ngày tháng năm | Cơ quan ban hành | Tổng giá trị được duyệt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | #### Ngày... tháng... năm...... Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu số: 03 / QTDA

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM

Đơn vị tính: Đồng

| S T T | Năm | Kế hoạch | Vốn đầu tư thực hiện |  |  |  | Vốn đầu tư quy đổi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Chia ra |  |  | Tổng số | Chia ra |  |  |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị | Chi phí khác |  | Xây dựng | Thiết bị | Chi phí khác |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

................, Ngày... tháng.... năm 200 ...

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 04 / QTDA

QUYẾT TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị tính: Đồng

| Tên công trình (hạng mục công trình) | Dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Gồm |  |  |  |
|  |  |  | Xây dựng | Thiết bị | Chi phí khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |

..............., Ngày... tháng.... năm 200

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 05 / QTDA

SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên và ký hiệu TS | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị |  | Tổng nguyên giá |  | Ngày, tháng, năm đưa vào sử dụng | Nguồn vốn đầu tư | Đơn vị tiếp nhận sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |  |  |  |
| ###### 1 | ###### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ###### Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................., Ngày... tháng.... năm 200 ...

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 06 / QTDA

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị |  | Giá trị |  | Đơn vị tiếp nhận sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |

..............., Ngày... tháng.... năm 200

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 07 / QTDA

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị thực hiện được A-B chấp nhận thanh toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ còn đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải trả | Phải thu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |

..............., Ngày... tháng.... năm 200 ...

| ### Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) | ### Chủ đầu tư (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Mẫu số: 08 / QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: .................................................

1. Tên dự án:...................................................................................................

2. Chủ đầu tư:.................................................................................................

3. Tên cơ quan cấp vốn, cho vay...................................................................................

I- TÌNH HÌNH CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Gồm |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Xây dựng | Thiết bị | Khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Số liệu của chủ đầu tư. |  |  |  |  |  |
| 1 | - Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công |  |  |  |  |  |
| 2 | - Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay thanh toán hàng năm |  |  |  |  |  |
| II. | Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán. |  |  |  |  |  |
| 1 | - Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công |  |  |  |  |  |
| 2 | - Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay thanh toán hàng năm |  |  |  |  |  |
| III. | Chênh lệch. |  |  |  |  |  |

Giải thích nguyên nhân chênh lệch (tăng, giảm)

II- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Chấp hành trình tự, thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng

- Chấp hành chế đọ quản lý  tài chính đầu tư

2. Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án.

3. Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuọc phạm vi quản lý

| Ngày... tháng... năm.... Chủ đầu tư |  | Ngày... tháng... năm.... Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | Trưởng phòng | Thủ trưởng đơn vị |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |

5. Quyết toán dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư - T-HTI-136835-TT.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính Hà Tĩnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra danh mục hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư trình theo quy định, qua đó xác định rõ hồ sơ, tài liệu còn thiếu; những tài liệu mà chủ đầu tư cần hoàn thiện, bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu giao nhận hồ sơ theo Mẫu số 01/GHSQT-Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn NSNN.

- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, cán bộ tiếp nhận yêu cầu hoàn thiện bổ sung hoặc trả hồ sơ cho chủ đầu tư.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển giao hồ sơ quyết toán cho Phòng Tài chính đầu tư để thực hiện thẩm tra, quyết toán.

- Bước 3: Phòng Tài chính đầu tư tổ chức thẩm tra quyết toán, lập biên bản thẩm tra quyết toán và trình lãnh đạo Sở ký Báo cáo kết quả thẩm tra theo các nội dung qui định.

- Bước 4: Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, hồ sơ bao gồm: Biên bản thẩm tra và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành .

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư (bản chính).

- Bảng tổng hợp chi phí thực hiện đầu tư của Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư (bản chính).

- Dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư và văn bản phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

- Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt; dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt (nếu có) (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

- Dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt(bản chính hoặc bản sao chứng thực).

- Đối với dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư có hạng mục xây dựng khu tái định cư hoặc mua nhà tái định cư, xây dựng hạ tầng khu sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp phải gửi thêm các tài liệu (bản chính hoặc bản sao chứng thực):

+ Hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư của chủ đầu tư.

+ Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

+ Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

+ Dự toán chi tiết được duyệt của các công việc, gói thầu chỉ định thầu và tự thực hiện.

- Biên bản xác nhận khối lượng bồi thường, hỗ trợ đó thực hiện (bản chính).

+ Đối với hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư: Bảng tổng hợp giá trị khối lượng hoàn thành chi phí mua nhà phục vụ tái định cư (bản chính), biên bản bàn giao nhà (bản sao).

+ Đối với khối lượng xây dựng hoàn thành, khối lượng thiết bị hoàn thành của khu tái định cư, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp và khối lượng hoàn thành của các công việc khác: Hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu (bản chính hoặc bản sao chứng thực); Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

+ Đối với chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Bảng tổng hợp chi phí tổ chức thực hiện  bồi thường, hỗ trợ đó thực hiện (bản chính).

- Hồ sơ xuất trình: Các chứng từ chi tiêu có liên quan đến các khoản chi phí khác, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 3 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt

8. Lệ phí (nếu có): Chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được quy định chi tiết tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Quyết định số 2173/QĐ-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư  số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

- Nghị định số 12/2009/CĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 802/QĐ-STC ngày 12/5/2010 của Sở Tài chính Hà Tĩnh ban hành quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

6. Thẩm định giá mua sắm tài sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước - T-HTI-060416-TT

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, viết giấy biên nhận nếu hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, hướng dẫn Tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển giao hồ sơ cho Phòng thẩm định giá thẩm định và trình Ban giám đốc Trung tâm duyệt thông báo thẩm định giá.

- Bước 3: Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định giá (bản chính), trong đó ghi rõ: tên chủng loại tài sản, vật tư cần mua sắm, các thông số kỹ thuật (Catalo) số lượng, mức giá đề nghị.

- Báo giá đơn vị cung cấp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

- Tối đa 02 ngày làm việc (đối với Tài sản mua sắm bán rộng rãi trên thị trường Hà Tĩnh).

- Tối đa 04 ngày làm việc (đối với Tài sản mua sắm, phụ tùng sửa chữa xe ô tô có ít trên thị trường Hà Tĩnh phải khảo sát giá ngoại tỉnh).

- Tối đa 11 ngày làm việc (đối với Tài sản mua sắm đặc thù, nhập khẩu, có ít trên thị trường Hà Tĩnh).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Sở Tài chính Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thẩm định giá

8. Lệ phí:

Mức phí:

+ Tổng giá trị tài sản thẩm định dưới 50 triệu đồng: mức thu 300.000, đ/lần thẩm định.

+ Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu; mức thu 0,6%.

+ Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu; mức thu 0,5%

+ Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu; mức thu 0,4%

+ Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, mức thu 0,3%

+ Từ 1 tỷ đồng trở lên; mức thu 0,2%

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (không):

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giá ngày 26/4/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

- Quyết định số 658/QĐ-UB-TM ngày 13/4/2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định mức thu phí thẩm định giá.

7. Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí bù miễn thu thuỷ lợi phí do UBND tỉnh quyết định - T-HTI-060550-TT.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Các đơn vị quản lý thủy nông gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc đường công văn cho Phòng Tài chính doanh nghiệp, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra trình lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Sở xem xét ký thông báo duyệt cấp kinh phí bù miễn thu thủy lợi phí.

- Bước 2: Phòng Ngân sách căn cứ thông báo phòng Tài chính doanh nghiệp chuyển đến tiếp tục thực hiện lệnh chi tiền gửi qua hệ thống điện tử qua Kho bạc nhà nước đồng thời gửi cho đơn vị một bản để theo dõi.

2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của đơn vị quản lý thuỷ nông về việc xin cấp bù miễn thu thuỷ lợi phí (bản chính), kèm theo dự toán cả năm và chia thành 4 quý (đối với đơn vị thuộc diện giao kế hoạch).

- Bảng kê diện tích tưới nước, tiêu nước cấp nước theo từng hộ dùng nước theo địa bàn có xác nhận của UBND huyện, thành phố, thị xã (có hợp đồng của từng đơn vị kèm theo).

+ Biên bản nghiệm thu diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước.

+ Biên bản thanh lý hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo duyệt cấp kinh phí

8. Lệ phí (nếu có): Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 20/02/20009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ;

- Quyết định số 632/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

8. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tái định cư các Dự án - T-HTI-004381-TT.

- Hủy bỏ:

- Lý do:

+ Điểm a, Khoản 2, Điều 31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

+ Khoản 2, Điều 22 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

+ Điều 36 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Tĩnh.

9. Thẩm định bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các Dự án - T-HTI-004387-TT.

- Hủy bỏ:

- Lý do:

+ Điểm a, Khoản 2, Điều 31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

+ Khoản 2, Điều 22 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

+ Điều 36 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Tĩnh.