| # UBND TỈNH KHÁNH HÒA # SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH # VÀ XÃ HỘI |  | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

ĐỀ ÁN

Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

hiện đại tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Để tạo chuyển biến mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở đề xuất triển khai áp dụng mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

I. Sự cần thiết và Cơ sở pháp lý

1. Sự cần thiết

Triển khai Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các biện pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Đối với Sở, việc nâng cấp cơ sở vật chất bước đầu của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp đón, giải quyết công việc cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Việc xem xét triển khai áp dụng mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở là rất cần thiết nhằm làm tăng tính tích cực, tính chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa quy trình giải quyết công việc. Thông qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường làm việc thoáng mát, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, đem lại sự hài lòng tối đa góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Hiện nay, mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại đang được triển khai thí điểm tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình hiện đại của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa và thành phố Nha Trang đã chính thức đi vào hoạt động, đạt hiệu quả, được nhân dân ủng hộ tích cực.

2. Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

- Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;

- Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 tỉnh Khánh Hòa;

- Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 29 tháng11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Mục tiêu và nguyên tắc thực hiện

1. Xây dựng bộ mặt cơ quan hành chính, tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả văn minh, lịch sự, hiện đại, đề cao trách nhiệm phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, qua đó tạo thuận lợi, đem lại sự hài lòng tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết công việc tại Sở.

2. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quy trình nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trực tuyến qua mạng Internet, bảo đảm chính xác, minh bạch, đơn giản hóa, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết công việc, thủ tục hành chính nhờ hiện đại hóa quy trình xử lý công việc.

3. Bảo đảm sự giám sát của lãnh đạo cơ quan hành chính, của công dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhờ các hệ thống hỗ trợ hiện đại.

4. Tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

III. Khảo sát hiện tại

Sở đã tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa trên các lĩnh vực: lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; người có công; đào tạo, dạy nghề; việc làm, an toàn lao động.

1. Cơ sở vật chất

- Hiện nay, Sở có 1 phòng tiếp nhận và trả hồ sơ với 01 quầy giao dịch.

- Bộ phận một cửa chưa được trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống xếp hàng, tivi, máy điều hòa cho khách ngồi chờ.

2. Công nghệ thông tin

01 máy vi tính nối mạng và 01 máy in.

3. Nhân sự

Hiện tại, Sở đã bố trí 01 cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

IV. Đề xuất phương án triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở

1. Mô hình tổ chức thực hiện

Sau khi nghiên cứu, đánh giá các đặc điểm của Sở và qua khảo sát các mô hình một cửa đã triển khai thí điểm tại Ninh Hòa và Nha Trang, đề xuất mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở có các nội dung chủ yếu sau:

a) Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Tổ chức bộ máy, nhân sự của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Bố trí ít nhất 02 cán bộ, công chức chuyên trách có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, am hiểu về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, có khả năng giao tiếp tốt;

- Phân công Chánh Văn phòng Sở trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động, trong đó quy định cụ thể vai trò, nhiệm vụ của từng cá nhân, bộ phận có liên quan, cơ chế, quy trình phối hợp giải quyết công việc, thủ tục hành chính để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc, thủ tục cho khách hàng.

b) Bổ sung, mở rộng các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Sở đang xây dựng Dự thảo Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi các đơn vị liên quan góp ý Dự thảo và Sở Tư Pháp, Sở Nội vụ thẩm định theo quy định (Kèm theo Danh mục 52 thủ tục hành chính đưa vào thực hiện một cửa, một cửa liên thông).

c) Bố trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

- Phòng làm việc được bố trí nơi dễ nhận biết, trang trọng, lịch sự, có bảng tên và bảng hướng dẫn rõ ràng để khách hàng tiện liên hệ, có chỗ để xe thuận lợi cho khách hàng;

- Về diện tích: tối thiểu 40m2 (cần được cải tạo, nâng cấp); bố trí ít nhất 50% diện tích làm nơi ngồi chờ cho khách hàng;

- Không gian giao tiếp giữa cán bộ một cửa với khách hàng được thiết kế khoa học, lịch sự, trong đó đặc biệt phải tạo môi trường bình đẳng trong quá trình giao tiếp.

d) Giải pháp công nghệ thông tin:

- Xây dựng Cổng thông tin điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính thông qua mạng Internet cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

- Phần mềm tra cứu trạng thái hồ sơ (cho biết hồ sơ của khách hàng đang ở công đoạn nào, bộ phận nào thụ lý, thời hạn trả kết quả,...).

đ) Trang thiết bị gồm:

- Máy tính nối mạng để công dân, tổ chức, doanh nghiệp tra cứu thủ tục hành chính; tra cứu trạng thái hồ sơ;

- Thiết bị tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ bằng mã vạch;

- Màn hình cảm ứng để phục vụ tra cứu tại chỗ;

- Camera giám sát nối với màn hình plasma có chức năng ti vi để theo dõi các hoạt động của công chức thuộc bộ phận một cửa và khách hàng;

- Các thiết bị hiện đại cần thiết khác.

Ngoài ra, còn có bảng niêm yết các thông tin như: nội quy làm việc, lịch làm việc, các thông tin liên quan, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ mail và hộp thư góp ý.

- Trang bị cho công chức ở bộ phận một cửa gồm: bàn làm việc, ghế ngồi, máy in, máy scan, điện thoại - fax, tủ đựng tài liệu;

- Trang bị phục vụ khách hàng: Bố trí đầy đủ, tiện nghi ghế ngồi chờ, bàn viết, ghế ngồi làm việc, điều hoà nhiệt độ, nước uống;

- Trang thiết bị dịch vụ: Máy in, máy photocopy để photo tài liệu hoặc in các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp mẫu hồ sơ, văn phòng phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

- Sở không thiết kế, lắp đặt hệ thống xếp hàng lấy số tự động. Vì số lượng khách hàng đến quầy giao dịch không nhiều và để giảm bớt chi phí đầu tư. Nếu như trong trường hợp khách hàng đến quầy giao dịch nhiều, thì Sở sẽ thiết kế, lắp bổ sung hệ thống xếp hàng lấy số tự động trong dự trù kinh phí phát sinh của Đề án.

2. Nội dung đầu tư

- Chỉnh sửa nơi làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bao gồm: Nâng cấp, mở rộng thêm diện tích phòng một cửa hiện tại (bao gồm: quầy và diện tích ngồi chờ cho khách hàng);

- Trang bị máy điều hòa, bàn ghế, tivi, máy tính, thiết bị tra cứu cho khách hàng;

- Trang bị camera quan sát;

- Trang bị hệ thống bảng điện báo để hiển thị các thông tin nóng của Sở…

3. Kế hoạch, kinh phí

Tổng kinh phí dự kiến 997.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi bảy triệu đồng).

Trong đó, gồm có danh mục trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác một cửa, một cửa liên thông hiện đại như sau:

| TT | DIỄN GIẢI | SỐ LƯỢNG | KINH PHÍ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nâng cấp, mở rộng nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả |  | 240.000.000 |
| II | Thiết kế, mua sắm, lắp đặt thiết bị |  | 532.000.000 |
| 1 | Cổng thông tin điện tử (Website điện tử; Chi phí Hosting; Xây dựng dịch vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ qua mạng - 03 thủ tục hành chính) | 1 | 72.000.000 |
| 2 | Máy vi tính cá nhân (cho các chuyên viên bộ phận 1 cửa) (Máy vi tính duo core E5300, 2x2.6Ghz Mainboard Intel G31 2 x DDR2 -800/667 HDD Samsung 160GB: 7200 rpm - SATA II Bộ nhớ RAM : 2GB/800 Dynet Asus DVD - ROM 18X, LCD 17'' Samsung Sync 743 NX Keyboard, mouse Mitsumi Emaster E548T - Nguồn Jetek 500W UPS: SANTAK) | 2 | 20.000.000 |
| 3 | Máy tra cứu thông tin (LCD 19" có cảm ứng dùng để tra cứu thông tin Máy vi tính duo core E5300, 2x2.6Ghz Mainboard Intel G31 2 x DDR2 -800/667 HDD Samsung 160GB: 7200 rpm - SATA II Bộ nhớ RAM : 2GB/800 Dynet Asus DVD - ROM 18X, LCD 17'' Samsung Sync 743 NX Keyboard, mouse Mitsumi Emaster E548T - Nguồn Jetek 500W UPS: SANTAK) | 1 | 41.000.000 |
| 4 | Máy tra cứu trạng thái hồ sơ bằng mã vạch (Màn hình LCD 19" hiển thị thông tin Máy vi tính duo core E5300, 2x2.6Ghz Mainboard Intel G31 2 x DDR2 -800/667 HDD Samsung 160GB: 7200 rpm - SATA II Bộ nhớ RAM : 1GB/800 Dynet Asus DVD - ROM 16X, LCD 17'' Samsung Sync 743 NX Keyboard, mouse Mitsumi Emaster E548T - Nguồn Jetek 500W UPS: SANTAK Thiết bị đọc Vạch metroLogic MS 9590) | 1 | 13.000.000 |
| 5 | Hệ thống hiển thị thông tin xử lý hồ sơ trong ngày (01 bộ Máy tính + 01 màn hình LCD 32”) | 1 | 16.000.000 |
| 6 | Hệ thống camera quan sát (PICOTEK -PC - 608IR MT480) (CCD made in Japan) | 2 | 1.000.000 |
| 7 | Hệ thống ghi hình (đầu ghi hình) + LCD 32” (PICOTEK - PC - 600SA) - Đầu ghi hình 4 kênh, chuẩn nén hình MPEG, có remote, lựa chọn ngôn ngữ, hỗ trợ quan sát qua mạng; HDD: 1TB.) | 1 | 14.000.000 |
| 9 | Phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông (Phần mềm một cửa điện tử phải cho phép định nghĩa quy trình xử lý thủ tục hành chính và hệ thống biểu mẫu thông qua giao diện người dùng; cung cấp mở rộng các kênh giao tiếp qua mạng Internet, mạng điện thoại và hệ thống tin nhắn di động, phải có đủ 8 chức năng cơ bản: quản lý danh mục thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu; tiếp nhận và xử lý hồ sơ; báo cáo thống kê; quản lý văn bản hồ sơ; quản lý danh mục tham chiếu; quản trị người dùng; quản trị hệ thống; điều hành, tác nghiệp; các tiện ích. Ngoài ra, còn có các chức năng quản lý thủ tục; hệ thống hội thoại trực tiếp cho những người tham gia hệ thống một cửa trao đổi thông tin.) | 1 | 300.000.000 |
| 10 | Máy photocopy (Canon) | 1 | 30.000.000 |
| 11 | Máy in Laser (HP) | 1 | 5.000.000 |
| 12 | Thi công lắp đặt hoàn chỉnh cho hệ thống (nối mạng, thiết bị, dây mạng,…) |  | 20.000.000 |
| III | Dự trù kinh phí phát sinh cho việc thiết kế phần mềm, mua sắm trang thiết bị bổ sung, phục vụ cho công tác một cửa, một cửa liên thông hiện đại |  | 225.000.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  | 997.000.000 |

- Kinh phí đầu tư: do ngân sách tỉnh cấp.

- Kinh phí vận hành: trong kinh phí hàng năm của Sở.

5. Về đăng ký thủ tục hành chính được thực hiện

- Tối thiểu 01 thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến thông qua mạng Internet ngay từ khi khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại ở cấp độ 3.

- Thủ tục hành chính đăng ký:

+ Thông báo người nước ngoài đến chào bán dịch vụ;

+ Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động;

+ Thông báo người nước ngoài đến làm việc.

6. Về thời gian thực hiện:

- Quý I/2011: Nâng cấp nơi làm việc và thiết kế, xây dựng phần mềm, lắp đặt trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại.

- Quý II/2011: Khai trương hoạt động.

V. Hiệu quả của mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở

1. Đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp

- Bộ phận một cửa liên thông hiện đại được thực hiện tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp kiểm tra các thủ tục, quy trình, lệ phí đóng theo quy định; tiết kiệm được thời gian, công sức và yên tâm, tin cậy vào cơ quan hành chính nhà nước.

- Cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hoá phòng làm việc của bộ phận một cửa, có chỗ ngồi thoáng mát, phương tiện hiện đại; công dân và tổ chức khi đến giao dịch được tôn trọng, được phục vụ, thể hiện sự ưu việt của phương thức làm việc mới theo hướng cải cách, phát triển.

2. Đối với Sở

- Lãnh đạo Sở và Trưởng các phòng chức năng sẽ giảm bớt đi những công việc sự vụ; việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện một cách toàn diện, bao quát từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết công việc tại bộ phận một cửa, đảm bảo chính xác và quản lý chặt chẽ hơn so với trước đây.

- Các lĩnh vực giao dịch tại bộ phận một cửa sẽ được công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí trong bảng điện tử tra cứu, hướng dẫn thủ tục hồ sơ và hệ thống quét mã vạch kiểm tra kết quả giải quyết hồ sơ; công dân và các tổ chức được phục vụ trực tiếp một dịch vụ hành chính công hiện đại, công khai, dân chủ khẳng định sự minh bạch trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Các phòng chức năng của Sở

a) Văn phòng Sở

- Tổ chức thực hiện theo Đề án được phê duyệt.

- Tham mưu mua sắm trang thiết bị, bố trí nhân sự theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu tiến hành tập huấn cho cán bộ, công chức về kỹ năng khai thác, vận hành hệ thống trang thiết bị được trang bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Các phòng chuyên môn

Phối hợp thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

Trên đây là phương án triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở. Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

|  | GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu Thấu |
| --- | --- |