KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

DỰ ÁN ...

MẪU SỐ 01/KHKT- DAĐT

(Áp dụng cho kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012

của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

..., ngày … tháng … năm

| KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Mẫu số 01/KHKT-DAĐT KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... Số: /KH-CN (KV)… | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …, ngày... tháng... năm... |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

DỰ ÁN...

Căn cứ Quyết định số… /QĐ-KTNN ngày …/…/… của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc giao kế hoạch kiểm toán năm … cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành (khu vực)... lập kế hoạch kiểm toán Dự án…như sau:

### PHẦN THỨ NHẤT

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tình hình chung

Nêu thông tin cơ bản theo các nội dung sau:

- Tên dự án (ghi rõ Quyết định số … ngày…/…/… của … phê duyệt dự án đầu tư);

- Chủ đầu tư dự án ...

- Đại diện chủ đầu tư ... (nếu có)

- Cơ quan lập ...; cơ quan thẩm định ... ; cơ quan phê duyệt dự án ...

- Mục đích đầu tư...

- Quy mô đầu tư …

- Tổng mức đầu tư (ghi theo Quyết định gần nhất); trong đó: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí khác; Dự phòng

- Nguồn vốn đầu tư (ghi theo Quyết định gần nhất); trong đó: Vốn NSNN;  Vốn vay; Vốn khác

- Cơ quan lập ...; cơ quan thẩm định ... ; cơ quan phê duyệt thiết kế, dự toán ...

- Hình thức lựa chọn nhà thầu ...

- Hình thức hợp đồng ...

- Ngày khởi công, hoàn thành dự án ... (dự kiến và thực tế thực hiện)

- Các thay đổi, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án có ảnh hưởng lớn đến dự án (quy mô, thiết kế, dự toán điều chỉnh được duyệt, lệnh thay đổi, …);

- Những thay đổi về chính sách của Nhà nước liên quan đến quá trình quản lý thực hiện dự án;

- Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện dự án;

- Những vấn đề cần chú ý trong quản lý dự án, quản lý tài chính, kế toán (nếu có) ...;

…

2. Khái quát về tình hình tài chính của dự án

- Danh mục các gói thầu đã thực hiện (Phụ lục số 01/KHKT-DAĐT)

- Tình hình tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn...

- Tình hình phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng (tái định cư - nếu có)

…

II. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH  HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ

1.1. Thông tin chung

- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Ban quản lý dự án...;

- Các văn bản chủ yếu liên quan đến dự án và quản lý dự án (Phụ lục số 02/KHKT-DAĐT);

- Tổ chức công tác kế toán;

- Tình hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ;

…

1.2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

2. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

- Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có);

- Tình hình thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước trong kỳ được kiểm toán (nếu có).

...

III. TRỌNG TÂM VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN

1. Trọng tâm kiểm toán

2. Rủi ro kiểm toán

2.1. Rủi ro tiềm tàng

2.2. Rủi ro kiểm soát

Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của KTNN và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ để xác định trọng tâm và rủi ro kiểm toán.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

I. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN

Căn cứ mục tiêu chung của KTNN, kết quả khảo sát, xác định trọng tâm và rủi ro kiểm toán để xác định mục tiêu cụ thể của cuộc kiểm toán.

Thông thường mục tiêu kiểm toán như sau:

- Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các tài liệu, số liệu kế toán và Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hàng năm của dự án;

- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, chế độ quản lý tài chính kế toán của Nhà nước;

- Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của dự án;

- Phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án (nếu có); xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý đối với các sai phạm theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách chế độ, quản lý kinh tế - kỹ thuật và quản lý tài chính kế toán;

...

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

1. Nội dung kiểm toán

Căn cứ hướng dẫn nội dung kiểm toán hàng năm của KTNN, các quy trình kiểm toán liên quan và trọng tâm, rủi ro kiểm toán, mục tiêu kiểm toán để xác định các nội dung kiểm toán chủ yếu làm cơ sở cho việc xác định các nội dung kiểm toán cụ thể tại các Kế hoạch kiểm toán chi tiết.

Thông thường nội dung kiểm toán như sau:

- Kiểm toán nguồn vốn đầu tư thực hiện;

- Kiểm toán chi phí đầu tư thực hiện;

- Kiểm toán tính tuân thủ chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước (chế độ tài chính, kế toán; chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình);

- Kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và thực hiện dự án;

…

2. Phương pháp kiểm toán

Nếu sử dụng phương pháp kiểm toán cơ bản thì chỉ cần ghi sử dụng các phương pháp  kiểm toán cơ bản.

Ngoài các phương pháp kiểm toán cơ bản, nếu sử dụng thêm phương pháp kiểm toán đặc thù, như thuê/lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, kiểm tra hiện trường, … nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này.

Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ ba cần phải kiểm tra, đối chiếu (nhà thầu, doanh nghiệp…) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu).

III. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN  KIỂM TOÁN

1. Phạm vi kiểm toán

- Thời kỳ được kiểm toán

- Danh mục các gói thầu (tiểu dự án, dự án thành phần) được kiểm toán (Chi tiết tại Phụ lục số 03/KHKT-DAĐT)

Giá trị kiểm toán tối thiểu là …% giá trị nghiệm thu/quyết toán

2. Giới hạn kiểm toán

Nêu những giới hạn kiểm toán không thực hiện được bởi lý do khách quan, chủ quan

IV. TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG (nếu có)

V. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN

1. Địa điểm kiểm toán

2. Thời hạn kiểm toán

VI. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN

1. Danh sách thành viên đoàn kiểm toán

- Trưởng Đoàn kiểm toán;

- Phó trưởng Đoàn kiểm toán;

và số lượng các thành viên của Đoàn kiểm toán.

2. Các tổ kiểm toán

Chi tiết bố trí nhân sự, thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán tại Phụ lục số 03/KHKT- DAĐT.

VII. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN

1. Dự toán kinh phí

- Công tác phí (tiền tàu, xe, máy bay, lưu trú);

- Tiền phòng nghỉ;

- Chi phí thuê tư vấn (thuê chuyên gia, kiểm định, …);

- Chi phí khác.

2. Điều kiện vật chất

- Ô tô phục vụ đi lại của Đoàn kiểm toán;

- Trang, thiết bị văn phòng;

…

Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt ngày…/.../... Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước theo quy định hiện hành của Kiểm toán Nhà nước ./.

Lưu ý: Tên Kế hoạch, các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo KTNN (phụ trách); - Kiểm toán trưởng; - Đoàn KTNN; - Vụ Tổng hợp; - Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; - Vụ Pháp chế; - Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng Tài vụ); - Lưu: VT, KTNN chuyên ngành… (khu vực…). | KIỂM TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Phụ lục số 01/KHKT-DAĐT

DANH MỤC CÁC GÓI THẦU

| Chi tiết | Tên nhà thầu | Thời gian thực hiện HĐ | Giá trị hợp đồng | Giá trị nghiệm thu/ Q.toán |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng: - Gói thầu... - ... |  |  |  |  |
| Thiết bị: - Gói thầu... - ... |  |  |  |  |
| Khác: - Gói thầu... - ... |  |  |  |  |
| # Tổng cộng |  |  |  |  |

Ghi chú: Số liệu nghiệm thu/quyết toán  lấy đến ngày cuối cùng của kỳ kiểm toán.

Phụ lục số 02/KHKT-DAĐT

DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ DỰ ÁN

| STT | Số, ngày… của văn bản | Trích yếu nội dung | Cơ quan ban hành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

Phụ lục số 03/KHKT-DAĐT

KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN, NHÂN SỰ

| Tổ | Danh sách kiểm toán viên | Số hiệu thẻ KTVNN | Chức vụ, chức danh | Gói thầu (hoặc tiểu dự án, dự án thành phần) | Địa điểm | Thời gian kiểm toán |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số ngày làm việc thực tế | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổ 1 | - Ông Nguyễn Văn A - Ông Trần Văn B - ... |  | Trưởng phòng, Tổ trưởng KTV | Gói A |  |  |  |  |
| Tổ 2 | - Ông ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

DỰ ÁN ...

MẪU SỐ 01/BCKT-TKT-DAĐT

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư

xây dựng công trình)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012

của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

..., ngày … tháng … năm

| KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Mẫu số 01/BCKT-TKT-DAĐT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC... | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # …, ngày... tháng... năm... |
| --- | --- |

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

DỰ ÁN...

Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày .../.../… của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán … , Tổ kiểm toán… thuộc Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành (khu vực)… đã tiến hành kiểm toán tiểu dự án (hoặc dự án thành phần)… từ ngày .../.../... đến ngày.../.../...

1. Nội dung kiểm toán (ghi theo nội dung mà Tổ kiểm toán đã thực hiện kiểm toán tại đơn vị)

2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán

2.1. Phạm vi kiểm toán: nêu những phần việc (gói thầu …) được kiểm toán, thời kỳ được kiểm toán.

2.2. Giới hạn kiểm toán: nêu những giới hạn không thực hiện được bởi lý do khách quan hoặc chủ quan.

3. Căn cứ kiểm toán

- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;

Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên, biên bản kiểm toán, Báo cáo quyết toán (hoặc Báo cáo…) của đơn vị được lập ngày …/…/… và các tài liệu có liên quan.

PHẦN THỨ NHẤT

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DỰ ÁN...

Khái quát các thông tin về dự án theo một số nội dung chủ yếu sau:

- Dự án... được đầu tư theo Quyết định số: ... ngày…/…/… của ... (cấp phê duyệt);

- Chủ đầu tư dự án là: …, đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA... được thành lập theo Quyết định số: ... ngày…/…/… của ... (cơ quan ra quyết định);

- Mục đích đầu tư;

- Quy mô đầu tư;

- Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định điều chỉnh mới nhất);

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng;

+ Chi phí thiết bị;

+ Chi phí khác;

+ Dự phòng.

- Ngày khởi công ..., ngày hoàn thành.... (theo thực tế thực hiện).

PHẦN THỨ HAI

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán Nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.

I. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN (hoặc SỐ LIỆU TÀI CHÍNH) CỦA DỰ ÁN

- Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính:...

| TT | Chỉ tiêu | ###### Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3= 2 - 1 |
|  | Tổng số |  |  |  |
| 1 | Nguồn vốn NSNN |  |  |  |
| 2 | Nguồn vốn... |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính:...

| TT | Chỉ tiêu | Số báo cáo | Giá trị được kiểm toán | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí khác |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |
|  | Cộng |  |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

3. Các nội dung khác của báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

(Phần này dành riêng cho những báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành mà Đoàn kiểm toán có điều kiện thực hiện)

3.1. Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính:...

| Chỉ tiêu | Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3= 2- 1 |
| Tổng số chi phí đầu tư: Trong đó: - Chi phí xây dựng - Chi phí thiết bị - Chi phí khác |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

3.2. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính:...

| Chỉ tiêu | Số báo cáo |  | Số kiểm toán |  | Chênh lệch |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a/ Tài sản cố định |  |  |  |  |  |  |
| b/ Tài sản lưu động |  |  |  |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

3.3. Tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng

Đơn vị tính:...

| STT | Chỉ tiêu | ##### Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3 = 2 – 1 |
| 1 | Công nợ |  |  |  |
|  | + Nợ phải thu |  |  |  |
|  | + Nợ phải trả |  |  |  |
| 2 | Vật tư, thiết bị tồn đọng |  |  |  |
| 3 | Tài sản BQL dự án |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

4. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo (số liệu) quyết toán của tiểu dự án (hoặc dự án thành phần)

II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1. Chấp hành chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan,… trong việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo các giai đoạn đầu tư), như:

- Trình tự, thủ tục đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu thiết kế, xây lắp, thiết bị,…);

- Tiến độ thực hiện dự án;

- Quản lý chất lượng công trình;

- Quản lý chi phí đầu tư, giá cả (thực hiện hợp đồng xây lắp, mua sắm thiết bị, tư vấn…; hoàn công, quyết toán…);

…

2. Chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán

Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan,… trong việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý tài chính, kế toán, như:  quản lý và sử dụng vốn đầu tư; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; kế toán…

3. Chấp hành các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)

Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan,… trong việc chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và thực hiện tiểu dự án (hoặc dự án thành phần).

IV…..

PHẦN THỨ BA

KIẾN NGHỊ

1. Đối với Ban quản lý dự án …

1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính

1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác quản lý tài chính, kế toán

1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan

1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác quản lý tài chính, kế toán

…

Hướng dẫn chung: các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5, ... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán.

2. Đối với chủ đầu tư (ghi rõ tên)

3. Đối với… (cơ quan cấp trên của chủ đầu tư- nếu có)

4. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (nếu có)

5. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có)

* * *

Đề nghị ... thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về ... (cơ quan chủ quản) ... để tổng hợp báo cáo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành (khu vực)…, địa chỉ:… trước ngày.../.../...

Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ:

- Nội dung và số tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN năm … theo Công văn số …/… ngày .../... /... của Kiểm toán Nhà nước (khu vực) gửi Kho bạc Nhà nước (tỉnh, thành phố...) về các kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm toán tại… (đối với các đơn vị được kiểm toán mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước).

hoặc

- Nộp NSNN theo Công văn số …/… ngày  .../.../...  của Kiểm toán Nhà nước (khu vực) gửi Kho bạc Nhà nước (tỉnh, thành phố...) về các kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm toán tại… (đối với các đơn vị được kiểm toán không mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, thực hiện kiến nghị kiểm toán thông qua chuyển khoản ngân hàng).

Báo cáo kiểm toán này gồm... trang, từ trang... đến trang... và các phụ lục từ số... đến số... là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.

| TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN) | TRƯỞNG ĐOÀN KTNN (Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN) |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - ... (đơn vị được kiểm toán); - ... (cấp trên của đơn vị được kiểm toán); - Tổ kiểm toán; - Lưu: HSKT. | TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH ... (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |

| Phụ lục số 01/BCKT-TKT-DAĐT DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Số, ngày... của văn bản | Trích yếu nội dung văn bản | Cơ quan ban hành văn bản | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Quyết định số…ngày…/…/… |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ

Phụ lục số 02/BCKT-TKT-DAĐT

Đơn vị tính:....

| TT | Nội dung | Số báo cáo | Giá trị được kiểm toán | Số kiểm toán | Chênh lệch | Trong đó |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Sai khối lượng | Sai đơn giá | … | … | Sai khác |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 | 5 | 6 | … | … | … |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình, hạng mục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công trình, hạng mục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: 	-  Nội dung sai khác cần ghi chi tiết

Phụ lục số 03/BCKT-TKT-DAĐT

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính:...

| STT | Nội dung | Số kiểm toán | Số đã thanh toán đến…. | Tổng số kiến nghị xử lý tài chính | Trong đó |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Thu hồi nộp NSNN | Giảm trừ thanh toán | … | Xử lý khác |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | .. |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình, hạng mục |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công trình, hạng mục |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: 	- Tổng số kiến nghị xử lý tài chính bằng số chênh lệch (số kiểm toán - giá trị được kiểm toán)

- Nội dung xử lý khác cần ghi chi tiết

BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU, GIẢM CHI NĂM…

TẠI... (tên đơn vị được kiểm toán)

Phụ lục số 04/BCKT-TKT-DAĐT

Đơn vị tính:…

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 |
| I | Các khoản phải nộp NSNN |  |  |
| 1 | Thuế GTGT |  |  |
| 2 | Thuế TNDN |  |  |
| 3 | Thuế XNK |  |  |
| 4 | Thuế TTĐB |  |  |
| 5 | Thuế nhà đất |  |  |
| 6 | Thuế TNCN |  |  |
| 7 | Thuế tài nguyên |  |  |
| 8 | Thuế khác |  |  |
| 9 | Phí, lệ phí |  |  |
| 10 | Thu khác |  |  |
| 11 | Kinh phí thừa |  |  |
| 12 | Xuất toán thu hồi nộp NSNN |  |  |
| - | Chi thường xuyên |  |  |
| - | Chi XDCB |  |  |
| II | Giảm thanh toán |  |  |
| 1 | Chi thường xuyên |  |  |
| 2 | Chi XDCB |  |  |
| III | Giảm trừ dự toán |  |  |
| 1 | Chi thường xuyên |  |  |
| 2 | Chi xây dựng cơ bản |  |  |
| IV | Các khoản giảm chi khác |  |  |
|  | (Chi tiết các khoản) |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Lưu ý: chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

DỰ ÁN ...

MẪU SỐ 01/BCKT-DAĐT

(Áp dụng cho kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012

của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

..., ngày … tháng … năm

| ### KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC... | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # …, ngày... tháng... năm... |
| --- | --- |

Mẫu số 01/BCKT-DAĐT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

DỰ ÁN…

Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày.../.../... của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán …, Đoàn Kiểm toán Nhà nước thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành (khu vực)... đã tiến hành kiểm toán Báo cáo… dự án … từ ngày... /.../... đến ngày.../.../...

1. Nội dung kiểm toán (ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN)

2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán

2.1. Phạm vi kiểm toán: nêu những phần việc (gói thầu …) được kiểm toán, thời kỳ được kiểm toán.

2.2. Giới hạn kiểm toán: nêu những giới hạn không thực hiện được bởi lý do khách quan hoặc chủ quan.

3. Căn cứ kiểm toán

- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;

Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán của các Tổ kiểm toán, Báo cáo quyết toán (hoặc Báo cáo…) của đơn vị được lập ngày …/…/… và các tài liệu có liên quan.

PHẦN THỨ NHẤT

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DỰ ÁN...

Khái quát các thông tin về dự án theo một số nội dung chủ yếu sau:

- Dự án... được đầu tư theo Quyết định số: ... ngày…/…/… của ... (cấp phê duyệt);

- Chủ đầu tư dự án là: …, đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA... được thành lập theo Quyết định số: ... ngày…/…/… của ... (cơ quan ra quyết định);

- Mục đích đầu tư;

- Quy mô đầu tư;

- Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định điều chỉnh mới nhất);

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng;

+ Chi phí thiết bị;

+ Chi phí khác;

+ Dự phòng.

- Ngày khởi công ..., ngày hoàn thành.... (theo thực tế thực hiện).

PHẦN THỨ HAI

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của KTNN để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.

I. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN (hoặc SỐ LIỆU TÀI CHÍNH) CỦA DỰ ÁN

- Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính:...

| TT | Chỉ tiêu | ###### Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3= 2 - 1 |
|  | Tổng số |  |  |  |
| 1 | Nguồn vốn NSNN |  |  |  |
| 2 | Nguồn vốn... |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính:...

| TT | Chỉ tiêu | Số báo cáo | Giá trị được kiểm toán | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí khác |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Cộng |  |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 02/BCKT- DAĐT

3. Các nội dung khác của báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

(Phần này dành riêng cho những báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành mà Đoàn kiểm toán có điều kiện thực hiện)

3.1. Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính:...

| Chỉ tiêu | Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3= 2- 1 |
| Tổng số chi phí đầu tư: Trong đó: - Chi phí xây dựng - Chi phí thiết bị - Chi phí khác |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

3.2. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính:...

| Chỉ tiêu | Số báo cáo |  | Số kiểm toán |  | Chênh lệch |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a/ Tài sản cố định |  |  |  |  |  |  |
| b/ Tài sản lưu động |  |  |  |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

3.3. Tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng

Đơn vị tính:...

| STT | Chỉ tiêu | ##### Số báo cáo | Số kiểm toán | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3 = 2 – 1 |
| 1 | Công nợ |  |  |  |
|  | + Nợ phải thu |  |  |  |
|  | + Nợ phải trả |  |  |  |
| 2 | Vật tư, thiết bị tồn đọng |  |  |  |
| 3 | Tài sản BQL dự án |  |  |  |

* Nguyên nhân chênh lệch:

4. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo (số liệu) quyết toán của Dự án

II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Chấp hành chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo các giai đoạn đầu tư), như:

- Trình tự, thủ tục đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu thiết kế, xây lắp, thiết bị,…);

- Tiến độ thực hiện dự án;

- Quản lý chất lượng công trình;

- Quản lý chi phí đầu tư, giá cả (thực hiện hợp đồng xây lắp, mua sắm thiết bị, tư vấn…; hoàn công, quyết toán…);

…

2. Chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý tài chính, kế toán, như:  quản lý và sử dụng vốn đầu tư; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; kế toán…

3. Chấp hành các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và thực hiện dự án.

IV…..

PHẦN THỨ BA

KIẾN NGHỊ

1. Đối với Ban quản lý dự án …

1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán

1.2. Kiến nghị xử lý về tài chính

1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; công tác quản lý tài chính, kế toán

1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân có sai phạm

1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý dự án, tài chính, kế toán

…

Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5, ... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán.

2. Đối với chủ đầu tư (ghi rõ tên)

3. Đối với… (cơ quan cấp trên của chủ đầu tư- nếu có)

4. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (nếu có)

5. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có)

* * *

Đề nghị ... thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành (khu vực)…, địa chỉ:… trước ngày.../.../...

Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán đề nghị ghi rõ trên chứng từ: Nội dung và số tiền thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm … (là năm Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán tại đơn vị) theo Công văn số …/… ngày .../.../... của Kiểm toán Nhà nước (khu vực)... gửi Kho bạc Nhà nước... (tỉnh, thành phố).

Báo cáo kiểm toán này gồm... trang, từ trang... đến trang... và các phụ lục từ số... đến số... là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.

| TRƯỞNG ĐOÀN KTNN (Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN) | TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH ... (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

| Phụ lục số 01/BCKT-DAĐT DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Số, ngày... của văn bản | Trích yếu nội dung văn bản | Cơ quan ban hành văn bản | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Quyết định số…ngày…/…/… |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ

Phụ lục số 02/BCKT-DAĐT

Đơn vị tính:....

| TT | Nội dung | Số báo cáo | Giá trị được kiểm toán | Số kiểm toán | Chênh lệch | Trong đó |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Sai khối lượng | Sai đơn giá | … | … | Sai khác |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 - 2 | 5 | 6 | … | … | … |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình, hạng mục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công trình, hạng mục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ghi chú: 	-  Nội dung sai khác cần ghi chi tiết

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 03/BCKT-DAĐT

Đơn vị tính:...

| STT | Nội dung | Số kiểm toán | Số đã thanh toán đến…. | Tổng số kiến nghị xử lý tài chính | Trong đó |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Thu hồi nộp NSNN | Giảm trừ thanh toán | … | Xử lý khác |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | ... |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình, hạng mục |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công trình, hạng mục |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: 	- Tổng số kiến nghị xử lý tài chính bằng số chênh lệch (số kiểm toán - giá trị được kiểm toán)

- Nội dung xử lý khác cần ghi chi tiết

BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …

Phụ lục số 04/BCKT-DAĐT

TẠI … (tên đơn vị được kiểm toán)

Đơn vị tính: …

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Các khoản thuế |  |  |  |  |  |  |  | Phí, lệ phí | Thu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đơn vị |  | GTGT | TNDN | XNK | TTĐB | Nhà, đất | TNCN | Thuế Tài nguyên | Thuế khác |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: 	-  Nội dung thu khác cần chi tiết rõ theo từng khoản thu

-  Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh

BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …

Phụ lục số 05/BCKT-DAĐT

TẠI … (tên đơn vị được kiểm toán)

Đơn vị tính: …

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định |  | Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định |  | Thu hồi kinh phí thừa |  | Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau |  | Chuyển quyết toán năm sau |  | … | Kiến nghị khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đơn vị |  | Thường xuyên | XDCB | Thường xuyên | XDCB | Thường xuyên | XDCB | Thường xuyên | XDCB | Thường xuyên | XDCB |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: - Nội dung kiến nghị khác cần ghi chi tiết

- Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh

- Có thể bổ sung các chỉ tiêu khác

Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.

Đối với KTNN khu vực thì không phải gửi Phòng Tài vụ thuộc Văn phòng KTNN

Đối với các KTNN chuyên ngành thì bỏ dòng này và in đậm dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”.

Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.

3 Nếu là tiểu dự án hoặc dự án thành phần độc lập thì ghi rõ tiểu dự án hoặc dự án thành phần….thuộc dự án… .

Đối với các KTNN khu vực thì bỏ dòng thừa lệnh và chỉ ghi KIỂM TOÁN TRƯỞNG, không ghi tên đơn vị

Đối với các KTNN chuyên ngành thì bỏ dòng này và in đậm dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”

Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.

Đối với các KTNN khu vực thì bỏ dòng thừa lệnh và chỉ ghi KIỂM TOÁN TRƯỞNG, không ghi tên đơn vị