THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÊT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 1869/QĐ-CT ngày 07/8/2012 )

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

| STT | Tên Thủ tục hành chính |
| --- | --- |
| I | Lĩnh vực Đầu tư xây dựng |
| 1 | Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình |
| 2 | Thủ tục Thẩm định bổ sung gia hạn thời gian thi công công trình |
| 3 | Thủ tục Thẩm định bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình |
| II | Lĩnh vực Đấu thầu |
| 4 | Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu |
| 5 | Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu |

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

II. LĨNH VỰC: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Thủ tục: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

| Trình tự thực hiện | Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. (Địa chỉ số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ). Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn. Bước 5 - Tổ chức nhận tại kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. |
| --- | --- |
| Cách thức thực hiện | Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. |
| Thành phần, số lượng Hồ sơ | a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Tờ trình của chủ đầu tư theo mẫu 2. Chủ trương đầu tư. 3. Các quyết định phê duyệt địa điểm, hướng tuyến, quy hoạch tỷ lệ 1/500 được duyệt, chứng chỉ quy hoạch, Văn bản xác nhận tổ chức biên chế của cấp có thẩm quyền; 4. Quyết định phê phê duyệt phương án nhiệm vụ khảo sát thiết kế() 5. Hồ sơ dự án gồm: Hồ sơ khảo sát; thuyết minh dự án, thuyết minh thiết kế cơ sở; khái toàn tổng mức đầu tư; tập bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán được thẩm tra đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; 6. Tư cách pháp nhân của tổ chức tư vấn, kinh nghiệm phù hợp với loại cấp công trình; chứng chỉ chủ trì của tư vấn, khảo sát, cán bộ lập dự toán. 7. Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát, bàn giao hồ sơ; biên bản xác định vị trí đổ đất thải, mỏ vật liệu, cự ly vận chuyển; 8. Phương án GPMB tổng thể; Quy hoạch địa điểm hạ tầng khu tái định cư (nếu có). 9. Văn bản xác định cơ cấu nguồn vốn, mức hỗ trợ vốn hoặc dự án đối ứng, phương thức thanh toán (dự án BT, BOT..) 10. Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ |
| Thời hạn giải quyết | 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm A 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm B 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm C |
| Đối tượng thực hiện TTHC | Tổ chức |
| Cơ quan thực hiện TTHC | a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc; b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc; d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không |
| Kết quả của việc thực hiện TTHC | Báo cáo kết quả thẩm định dự án của Sở KH&ĐT |
| Phí, lệ phí | Phí thẩm định dự án thu theo quy định tại Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính (đính kèm) |
| Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai | - Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình………. (theo mẫu) (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng) - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (Bàn hành kèm theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP) |
| Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC | Không |
| Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính | - Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 Luật sửa đổi một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng - Các Nghị định số: Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐCP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. |

Phụ lục số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

------------------------

| - (Tên Chủ đầu tư) ________ Số: | - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày......... tháng......... năm.......... |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH……….

Kính gửi: …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)…

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số...ngày …tháng …năm ..của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan).

(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình:

2. Tên chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư:

9. Hình thức quản lý dự án:

10. Thời gian thực hiện:

11. Những kiến nghị:

(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm  định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)

| Nơi nhận: - Như trên, - Lưu:… | Đại diện chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

_________

| CHỦ ĐẦU TƯ ______ Số: | - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày......... tháng......... năm.......... |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Kính gửi:

Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án):

4. Chủ nhiệm lập dự án:

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7. Địa điểm xây dựng:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

10. Loại, cấp công trình:

11. Thiết bị công nghệ (nếu có):

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

13. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

14. Nguồn vốn đầu tư:

15. Hình thức quản lý dự án:

16. Thời gian thực hiện dự án:

17. Các nội dung khác:

18. Kết luận:

Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: | Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

2. Thủ tục: Thẩm định bổ sung gia hạn thời gian thi công công trình

| Trình tự thực hiện | Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. (Địa chỉ số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ). Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn. Bước 5 - Tổ chức nhận tại kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. |
| --- | --- |
| Cách thức thực hiện | Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. |
| Thành phần, số lượng Hồ sơ | a) Thành phần hồ sơ bao gồm: a.1. Tờ trình của chủ đầu tư; a.2. Chủ trương, quyết định liên quan đến việc điều chỉnh bổ sung (nếu có) ; a.3. Biên bản của các bên liên quan về nhưng vướng mắc cần phải gia hạn thời gian thi công (nếu có); a.4. Quyết định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT); Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu; a.5. Hợp đồng xây lắp; a.6. Thuyết minh lý do xin gia hạn. a.7. Nhật ký thi công a.8. Biên bản bàn giao mặt bằng. b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ; |
| Thời hạn giải quyết | 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm A 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm B 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm C |
| Đối tượng thực hiện TTHC | Tổ chức |
| Cơ quan thực hiện TTHC | a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc; b) Cơ quan được uỷ quyền phê duyệt: Không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc; d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở XD chuyên ngành |
| Kết quả của việc thực hiện TTHC | Văn bản của Sở KH&ĐT về việc gia hạn thời gian thi công |
| Phí, lệ phí | Không |
| Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai | Không |
| Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC | Không |
| Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính | - Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Luật Đấu thầu ngày 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 Luật sửa đổi một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. |

3. Thủ tục: Thẩm định bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình

| Trình tự thực hiện | Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. (Địa chỉ số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ). Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn. Bước 5 - Tổ chức nhận tại kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. |
| --- | --- |
| Cách thức thực hiện | Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước |
| Thành phần, số lượng Hồ sơ | a) Thành phần hồ sơ bao gồm: a.1. Tờ trình của chủ đầu tư; a.2. Chủ trương, quyết định liên quan đến việc điều chỉnh bổ sung (nếu có); a.3. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu; a.4. Hợp đồng xây lắp và Quyết định thời gian thi công (nếu có); a.5 Hồ sơ thiết kế hạng mục điều chỉnh bổ sung. b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ; |
| Thời hạn giải quyết | 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm A 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm B 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm C |
| Đối tượng thực hiện TTHC | Tổ chức |
| Cơ quan thực hiện TTHC | a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc; b) Cơ quan được uỷ quyền phê duyệt: Không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc; d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở XD chuyên ngành |
| Kết quả của việc thực hiện TTHC | Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH&ĐT |
| Phí, lệ phí | Phí thẩm định bổ sung dự án thu theo quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính (đính kèm) |
| Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai | Không |
| Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC | Không |
| Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính | - Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 Luật sửa đổi một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐCP về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. |

II. LĨNH VỰC: ĐẤU THẦU

4. Thủ tục: Thẩm định kế hoạch đấu thầu

| Trình tự thực hiện | Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. (Địa chỉ số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ) Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn. Bước 5 - Nhận tại kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. |
| --- | --- |
| Cách thức thực hiện | Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. |
| Thành phần, số lượng Hồ sơ | a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Tờ trình của chủ đầu tư theo mẫu quy định; 2. Chủ trương cho phép triển khai (đối với dự án được phân kỳ đầu tư); 3. Các quyết định phê duyệt dự án, bổ sung dự án, dự toán liên quan; 4. Quyết định xác định phân bổ nguồn vốn. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ |
| Thời hạn giải quyết | 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ |
| Đối tượng thực hiện TTHC | Tổ chức |
| Cơ quan thực hiện TTHC | a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc; b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc; d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không |
| Kết quả của việc thực hiện TTHC | Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu của Sở KH&ĐT |
| Phí, lệ phí | Không |
| Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai | Tờ trình của Chủ đầu tư (theo mẫu quy định) (Thông tư 02/2009/TT-BKH của Bộ KH&ĐT ngày 17/2/2009 |
| Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC | Không |
| Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính | - Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 - Luật Đấu thầu ngày 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 - Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 Luật sửa đổi một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; - Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. - Thông tư 02/2009/TT-BKH ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập Kế hoạch đấu thầu. |

A. MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

| [TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN] [TÊN CHỦ ĐẦU TƯ] ---------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- |
| --- | --- |
| Số: /TTr- | ……, ngày…..tháng…..năm….. |

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

[Tên dự án hoặc tên gói thầu]

Kính gửi: [Tên người có thẩm quyền]

Căn cứ quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án [Ghi rõ số quyết định và ngày tháng năm] của [Tên người quyết định đầu tư hoặc người quyết định phê duyệt dự án] về việc phê duyệt dự án [Tên dự án được phê duyệt], [Tên chủ đầu tư] trình [Tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt KHĐT trên cơ sở những nội dung dưới đây.

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:

- Tên dự án;

- Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư;

- Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án;

- Nguồn vốn;

- Thời gian thực hiện dự án;

- Địa điểm, quy mô dự án;

- Các thông tin khác (nếu có).

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Phần công việc này bao gồm các gói thầu hoặc công việc đã thực hiện trong quá trình chuẩn bị dự án như lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) và một số công việc khác (nếu có).

Phần công việc đã thực hiện cũng bao gồm những gói thầu thực hiện trước do chưa đủ điều kiện để lập KHĐT cho toàn bộ dự án mà chỉ lập KHĐT riêng cho từng gói thầu.

Đối với từng gói thầu hoặc công việc đã thực hiện cần nêu rõ: tên đơn vị thực hiện; tên công việc hoặc tên gói thầu; giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu; hình thức hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng.

Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện (1)

| STT | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Văn bản phê duyệt (nếu có)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp có nhiều gói thầu hoặc công việc đã thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì đưa biểu vào phần Phụ lục.

(2) Đối với các gói thầu đã thực hiện trước cần nêu tên văn bản phê duyệt (phê duyệt KHĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chi phí cho ban quản lý dự án; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có); dự phòng phí (phần chưa phân bổ cho từng gói thầu) và những khoản chi phí khác (nếu có).

Biểu 2: Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Tổng cộng giá trị thực hiện |  |  |  |

IV. PHẦN KHĐT

Phần KHĐT bao gồm những công việc hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong bảy hình thức lựa chọn nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu. Các công việc như rà phá bom, mìn, vật nổ; xây dựng khu tái định cư; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; bảo hiểm công trình, đào tạo; công việc tư vấn đấu thầu; tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị… phải được thể hiện rõ trong KHĐT.

1. Biểu KHĐT

KHĐT bao gồm việc xác định số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói thầu (tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng). KHĐT được lập thành biểu như sau:

Biểu 3: Tổng hợp KHĐT(1)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu(2) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng giá gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp có nhiều gói thầu thì đưa Biểu KHĐT vào phần Phụ lục KHĐT của các gói thầu được xếp theo từng lĩnh vực, theo thứ tự thời gian và trình tự công việc thực hiện.

(2) Trường hợp giá gói thầu bao gồm cả dự phòng thì ghi rõ giá trị dự phòng.

Tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu và phần công việc thuộc KHĐT không được vượt quá tổng mức đầu tư của dự án.

2. Giải trình nội dung KHĐT[1]

a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu

- Tên gói thầu

Tên gói thầu thể hiện khái quát tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung công việc nêu trong dự án.

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều phần riêng biệt (nhiều lô), tên gói thầu cần nêu tên của từng phần và tên từng phần phải thể hiện nội dung cơ bản của phần đó.

- Cơ sở phân chia các gói thầu

Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ.

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước…).

+ Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành đấu thầu một lần.

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Giá gói thầu

Giá gói thầu là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu (bao gồm cả chi phí dự phòng) được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán được duyệt (nếu có) và các quy định hiện hành.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, giá gói thầu còn phải được xác định trên cơ sở của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết với nhà tài trợ.

Trong trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì giá gói thầu trong KHĐT cần nêu rõ giá ước tính cho từng phần.

Đối với những gói thầu lớn, phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài, tại thời điểm lập KHĐT chưa lường trước các công việc, chi phí phát sinh thì trong giá gói thầu cần bao gồm cả dự phòng. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường, áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu không cần thiết có dự phòng.

Trường hợp giá gói thầu có dự phòng thì trong KHĐT cần phải thể hiện rõ chi phí dự phòng trong giá gói thầu. Việc xác định chi phí dự phòng và nội dung công việc cần có dự phòng căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan. Đối với gói thầu xây lắp cần căn cứ vào quy định của pháp luật về xây dựng.

Khi tham dự thầu, nhà thầu tính giá dự thầu dựa trên khối lượng công việc cần thực hiện của gói thầu. Vì vậy trường hợp giá gói thầu có dự phòng, việc đánh giá và xác định giá đề nghị trúng thầu cần căn cứ vào giá gói thầu không kể phần dự phòng.

Dự phòng trong giá gói thầu để giải quyết đối với những công việc phát sinh, trượt giá trong quá trình thực hiện hợp đồng và tạo thuận lợi khi điều chỉnh hợp đồng (nếu có).

Khi lập KHĐT, trường hợp đã có thiết kế chi tiết, dự toán cho hạng mục công việc xây lắp được phê duyệt thì giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán cho hạng mục công việc xây lắp tương ứng với gói thầu.

Chú ý: Chi phí dự phòng chưa phân bổ nêu ở phần III (là tổng chi phí dự phòng của dự án trừ đi chi phí dự phòng đã phân bổ trong các gói thầu) để bổ sung cho chi phí tăng thêm khi dự toán được duyệt lớn hơn giá gói thầu được duyệt.

c) Nguồn vốn

Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu.

Xác định rõ nguồn vốn để thanh toán cho nhà thầu là yêu cầu bắt buộc khi lập KHĐT, tránh việc không có vốn thanh toán khi nhà thầu đã thực hiện hợp đồng.

Trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ vốn và cơ cấu nguồn vốn (trong nước, ngoài nước).

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

- Hình thức lựa chọn nhà thầu

Tùy theo tính chất, đặc điểm của gói thầu mà xác định hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành. Khi áp dụng hình thức khác với hình thức đấu thầu rộng rãi thì phải giải trình lý do cụ thể.

Khi lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cần nêu rõ là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước hoặc quốc tế hoặc có sơ tuyển.

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu EPC có giá trị ≥ 300 tỷ đồng và gói thầu xây lắp có giá trị ≥ 200 tỷ đồng theo quy định thì phải thực hiện sơ tuyển. Trường hợp những gói thầu trên có yêu cầu kỹ thuật cao, kỹ thuật có tính chất đặc thù, có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà trong thực tế chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu thì có thể áp dụng đấu thầu hạn chế mà không cần thiết phải tiến hành sơ tuyển.

- Phương thức đấu thầu

Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC.

Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Phương thức đấu thầu hai giai đoạn được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng, chủ đầu tư chưa hiểu rõ về gói thầu nên không có khả năng xác định rõ các yêu cầu về kỹ thuật.

đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu là khoảng thời gian để thực hiện các công việc như sơ tuyển nhà thầu (nếu có), lập hồ sơ mời thầu, thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, chuẩn bị hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, trình thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Thời gian lựa chọn nhà thầu phải tiến hành trước thời điểm thực hiện hợp đồng một khoảng thời gian vừa đủ để thực hiện các công việc trên.

e) Hình thức hợp đồng

Tùy theo tính chất, yêu cầu công việc của gói thầu mà xác định hình thức hợp đồng phù hợp theo quy định để tránh việc áp dụng hợp đồng không khả thi dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trường hợp trong một gói thầu có nhiều công việc tương ứng với nhiều hình thức hợp đồng thì hợp đồng đối với gói thầu đó có thể bao gồm nhiều hình thức hợp đồng.

Trường hợp gói thầu bao gồm những phần công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng và khi thực hiện không có phát sinh, không có biến động về giá thì áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu xây lắp xét thấy sẽ có phát sinh khối lượng trong quá trình thực hiện và thị trường biến động (giá cả nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng biến động không lường trước được) chứa đựng nhiều rủi ro với chủ đầu tư và nhà thầu thì phải áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng đối với từng gói thầu được xác định cụ thể, phù hợp với tiến độ thực hiện toàn bộ dự án.

V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KHĐT (NẾU CÓ)

Trường hợp tại thời điểm lập KHĐT, dự án có những phần công việc chưa đủ điều kiện hình thành nên gói thầu (dự án chưa phân bổ hết nguồn vốn đầu tư) thì phải nêu nội dung công việc và giá trị phần công việc còn lại trong KHĐT.

VI. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [Tên chủ đầu tư] đề nghị người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt KHĐT [Tên gói thầu hoặc tên dự án].

Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể đề nghị người có thẩm quyền xem xét việc ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt một số nội dung cụ thể như: hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn  nhà thầu đối với những gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ.

Kính trình [Tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - [Tên cơ quan/tổ chức thẩm định]; -………………….; - Lưu VT. | [ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ] (Ký, ghi họ tên, chức danh và đóng dấu) |
| --- | --- |

5. Thủ tục: Thẩm định kết quả đấu thầu

| Trình tự thực hiện | Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư (40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên). Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ) Bước 3 - Nhận Quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 4 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. + Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Bước 5 - Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn. |
| --- | --- |
| Cách thức thực hiện | Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. |
| Thành phần, số lượng Hồ sơ | a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 1. Tờ trình của chủ đầu tư 2. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 3. Đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn, chứng chỉ hành nghề các cá nhân; 4. Danh sách mua HSMT, nộp HSDT 5. Biên bản đóng thầu, biên bản mở thầu; 6. Thông báo KHĐT, thông báo mời thầu/thông báo mời sơ tuyển/thông báo danh sách ngắn (theo mẫu); 7. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia (theo mẫu); 8. Thủ tục của CĐT (phê duyệt nhà thầu đạt yêu cầu KT, xếp hạng nhà thầu) 9. Bộ HSDT bản chụp của các nhà thầu; 10. Các tài liệu khác (Làm rõ HSMT, làm rõ HSDT, Bảo đảm dự thầu, đề xuất giảm giá... nêu có); b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ |
| Thời hạn giải quyết | 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ |
| Đối tượng thực hiện TTHC | Tổ chức |
| Cơ quan thực hiện TTHC | a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc; b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc; d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không |
| Kết quả của việc thực hiện TTHC | Tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu của Sở KHĐT |
| Phí, lệ phí | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,01% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. |
| Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai | - Phiếu đăng ký thông báo Kế hoạch đấu thầu, thông báo mời sơ tuyển/Thông báo mời thầu/Thông báo danh sách ngắn (theo mẫu 1, mẫu 2, mẫu 4, mẫu 5- Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 Thông tư liên tịch Bộ Kế hoạch- Bộ Tài chính) - Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu; Biên bản mở thầu (Theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 09/2010/TT-BKH Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư) |
| Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC | Không |
| Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính | - Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003. - Luật Đấu thầu ngày 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 - Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 Luật sửa đổi một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; - Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng , Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. - Thông tư số 20/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 Thông tư liên tịch Bộ Kế hoạch- Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu - Thông tư 09/2010/TT-BKH Thông tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp. |

CÁC MẪU BIỂU KÈM THEO

Mẫu 1

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ____________________________

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ___________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư):

_______________________________________________________________

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt):

_______________________________________________________________

4. Chủ đầu tư: __________________________________________________

5. Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư):

_______________________________________________________________

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng giá các gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ______, ngày ___ tháng ___ năm ____ Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký [Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mẫu 2

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ______________________________

- Địa chỉ: ________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/ báo cáo KTKT, giấy chứng nhận đầu tư):

_______________________________________________________________

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

| - Dự án quan trọng quốc gia: - Dự án thuộc nhóm B: - Dự án liên doanh: | □ □ □ | - Dự án thuộc nhóm A: - Dự án thuộc nhóm C: - Hợp đồng hợp tác kinh doanh: - Dự án, dự toán khác: | □ □ □ □ |
| --- | --- | --- | --- |

4. Tên chủ đầu tư: _______________________________________________

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời sơ tuyển (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):

________________________________________________________________

6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):

________________________________________________________________

B. Nội dung thông báo mời sơ tuyển (nội dung sẽ đăng tải):

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

- Tên bên mời thầu: [ghi tên bên mời thầu] ...........................................................

- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] ............................................................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án] ...................................................................................

- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ..........................................

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi có sơ tuyển [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]

................................................................................................................................

- Thời gian phát hành HSMST từ ........... giờ, ngày .......... tháng ........... năm

............... đến ............... giờ, ngày ............... tháng ............... năm ............... [ghi thời điểm đóng sơ tuyển] (trong giờ làm việc hành chính)1.

- Địa điểm phát hành HSMST: [ghi địa điểm phát hành HSMST, kèm theo số điện thoại, fax] ........................................................................................................

- Địa điểm nhận HSDST: [ghi địa điểm nhận HSDST]............................................

- Thời điểm đóng sơ tuyển: ........... giờ, ngày ........... tháng .......... năm ........2

HSDST sẽ được mở công khai vào ............. giờ (giờ Việt Nam), ngày ............. tháng............. năm ............. tại [ghi địa điểm mở HSDST].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

|  | ______, ngày ___ tháng ___ năm ____ Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký [Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu] |
| --- | --- |

--------------------------------------------

1 HSMST phát hành miễn phí ngay sau ngày đăng tải đầu tiên.

2 Thời điểm đóng sơ tuyển được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nuớc và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế.

Mẫu 4

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: _____________________________

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế- kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

| - Dự án quan trọng quốc gia: - Dự án thuộc nhóm B: - Dự án liên doanh: | □ □ □ | - Dự án thuộc nhóm A: - Dự án thuộc nhóm C: - Hợp đồng hợp tác kinh doanh: - Dự án, dự toán khác: | □ □ □ □ |
| --- | --- | --- | --- |

4. Tên chủ đầu tư:

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt): ___________________________________________________

6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu hoặc dự toán được duyệt):....

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải):

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] .................................................

- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] .................................................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án] .........................................................................

- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ...............................

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]

.....................................................................................................................

- Thời gian bán HSMT từ ......... giờ, ngày ..... tháng .... năm .......... đến trước ....... giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)1.

Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax ] .

- Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSMT] .....................................

- Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDT] ...................................

- Thời điểm đóng thầu:[ghi cụ thể thời điểm đóng thầu]2 ............................

- Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm] ............................................................................................

HSDT sẽ được mở công khai vào .... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... tháng ........ năm ........, tại [ghi địa điểm mở thầu].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

|  | ______, ngày ___ tháng ___ năm ____ Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký [Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu] |
| --- | --- |

--------------------------------------------

1 Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến trước thời điểm đóng thầu (Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì HSMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu).

2 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế (Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày).

Mẫu 5

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO DANH SÁCH NGẮN

(nhà thầu trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chế/đáp ứng yêu cầu của HSMQT)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ____________________________

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật/giấy chứng nhận đầu tư): ____________________________________

3. Tên gói thầu (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):

________________________________________________________________

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (ghi rõ số văn bản, ngày và người phê duyệt): ________________________________________

B. Danh sách ngắn (nhà thầu trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chế/đáp ứng yêu cầu của HSMQT):

| STT | Tên nhà thầu(1) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Địa chỉ của nhà thầu | Quốc tịch(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

|  | ______, ngày ___ tháng ___ năm ____ Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký [Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu] |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Trường hợp là liên danh phải ghi rõ tên/quốc tịch đối với tất cả các thành viên thuộc liên danh

(2) Trường hợp đấu thầu quốc tế phải ghi rõ quốc tịch của nhà thầu

| [TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ HSDT] Số: / | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______, ngày____ tháng____ năm____ |
| --- | --- |

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu]

thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án]

Kính gửi: _____ [Ghi tên bên mời thầu]

Tổ chuyên gia đấu thầu được ____ [Ghi tên chủ đầu tư ] thành lập theo Quyết định số _____ [Ghi số và ngày ban hành văn bản] để thực hiện đánh giá HSDT gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].()

Căn cứ HSMT và HSDT của các nhà thầu tham dự gói thầu nói trên, tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá HSDT trong thời gian từ ngày ____ tháng ____ năm ____ đến ngày ____ tháng ____ năm ____ . Kết quả đánh giá HSDT gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau:

## I. THÔNG TIN CƠ BẢN

### 1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Phần này nêu khái quát về dự án, gói thầu và các văn bản pháp lý là cơ sở để thực hiện gói thầu:

- Tên chủ đầu tư, bên mời thầu;

- Tên dự án và tóm tắt về dự án;

- Tên gói thầu và tóm tắt về gói thầu; nội dung của gói thầu được phê duyệt trong KHĐT.

Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này.

### 2. Tổ chuyên gia đấu thầu ()

a) Thành phần tổ chuyên gia đấu thầu

Phần này mô tả số lượng, họ tên, chức vụ cụ thể của các cá nhân tham gia tổ chuyên gia đấu thầu, thời gian làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu, phân công công việc của các thành viên, thay đổi nhân sự (nếu có) và lý do thay đổi.

b) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu

Phần này nêu rõ cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu là theo nhóm hay độc lập trong quá trình đánh giá và cách thức đánh giá HSDT đối với trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại.

Trường hợp sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá HSDT, nêu rõ nguyên tắc xác định điểm đánh giá là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia đánh giá HSDT; khi thực hiện chấm điểm, trường hợp điểm của một thành viên tham gia chấm thầu khác thường (quá cao hoặc quá thấp) so với đa số thành viên khác thì cần thảo luận để: (i) đề nghị thành viên đó chấm lại; (ii) nếu thành viên đó bảo lưu ý kiến thì có thể không sử dụng kết quả chấm điểm của thành viên đó để tính trung bình cộng.

Đính kèm theo báo cáo này: Bản chụp văn bản phân công công việc của các thành viên tổ chuyên gia, bản chụp chứng chỉ về đấu thầu của từng cá nhân liên quan và văn bản quy định cách thức đánh giá HSDT đối với trường hợp trong tổ chuyên gia đấu thầu có một hoặc một số thành viên có sự đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại.

### 3. Phương pháp đánh giá HSDT

Phần này nêu tóm tắt phương pháp đánh giá (đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; đánh giá về kỹ thuật; xác định giá đánh giá) nêu trong HSMT được sử dụng để đánh giá HSDT đồng thời ghi rõ tiêu chuẩn đánh giá được quy định tại phần, chương, mục nào trong HSMT.

## II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU

Nội dung cụ thể liên quan đến quá trình tổ chức đấu thầu được trình bày tại Phụ lục I báo cáo này.

Ngoài nội dung trên phần này nêu các nội dung sau:

- Danh sách các nhà thầu nộp HSDT đúng quy định

- Các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống khi tổ chức đấu thầu

Bản chụp một số các văn bản có liên quan được đính kèm báo cáo này.

## III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

### 1. Kết quả đánh giá sơ bộ HSDT

#### 1.1. Kết quả đánh giá về tính hợp lệ và sự đầy đủ; đáp ứng các điều kiện tiên quyết của HSDT

a) Trên cơ sở kiểm tra về tính hợp lệ và sự đầy đủ (lập theo Mẫu số 3 Phụ lục II); đánh giá về đáp ứng các điều kiện tiên quyết của từng HSDT (lập theo Mẫu số 4 Phụ lục II), kết quả đánh giá các nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 1 dưới đây.

Biểu số 1

| TT | Nội dung đánh giá | Nhà thầu A | Nhà thầu B | ... | Nhà thầu X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT |  |  |  |  |
|  | Đáp ứng các điều kiện tiên quyết nêu trong HSMT |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |  |  |  |

b) Thuyết minh về các trường hợp HSDT không hợp lệ, không đầy đủ và không đáp ứng điều kiện tiên quyết. Phần này thuyết minh chi tiết về việc HSDT không hợp lệ, không đầy đủ và không đáp ứng điều kiện tiên quyết nêu trong HSMT (kể cả sau khi có yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của bên mời thầu).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của bên mời thầu và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu.

Đính kèm theo báo cáo này: bản kiểm tra về tính hợp lệ và sự đầy đủ; bản đánh giá về sự đáp ứng các điều kiện tiên quyết của từng HSDT (trường hợp từng thành viên tổ chuyên gia đánh giá độc lập thì đính kèm bản đánh giá của từng thành viên); bản chụp văn bản yêu cầu và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có).

#### 1.2. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (trường hợp không áp dụng sơ tuyển)

a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (lập theo Mẫu số 5 hoặc Mẫu số 6 Phụ lục II), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 2 dưới đây:

Biểu số 2

| TT | Nội dung đánh giá | Nhà thầu A | Nhà thầu B | ... | Nhà thầu X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kinh nghiệm |  |  |  |  |
|  | Năng lực sản xuất và kinh doanh (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa) hoặc năng lực kỹ thuật (đối với gói thầu xây lắp) |  |  |  |  |
|  | Năng lực tài chính |  |  |  |  |
|  | Yêu cầu khác (nếu có) |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |  |  |  |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT. Phần này thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (kể cả sau khi có yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của bên mời thầu).

c) Các nội dung làm rõ HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của bên mời thầu và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu.

Ghi chú: Trường hợp trong HSMT quy định việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu thực hiện sau khi xác định giá đánh giá thì nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được chuyển xuống sau điểm 2.2 khoản 2 Mục này (Kết quả xác định giá đánh giá). Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện đối với nhà thầu xếp hạng thứ nhất. Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm thì đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

Đính kèm theo báo cáo này: Bản đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (trường hợp từng thành viên tổ chuyên gia đánh giá độc lập thì đính kèm bản đánh giá của từng thành viên); bản chụp văn bản yêu cầu và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có).

#### 1.3. Kết luận trong bước đánh giá sơ bộ

Phần này tổng hợp theo Biểu số 3 dưới đây:

Biểu số 3

| TT | Nội dung đánh giá | Nhà thầu A | Nhà thầu B | ... | Nhà thầu X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kết quả đánh giá về đáp ứng các điều kiện tiên quyết nêu trong HSMT (1) |  |  |  |  |
|  | Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu (2) |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN (3) |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Nội dung này ghi theo Biểu số 1.

(2) Nội dung này ghi theo Biểu số 2. Trường hợp thực hiện sơ tuyển thì cần cập nhật các thông tin về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu đã kê khai tại bước sơ tuyển.

(3) Kết luận nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng trong bước đánh giá sơ bộ căn cứ vào kết quả đánh giá về đáp ứng các điều kiện tiên quyết và năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Trường hợp HSMT quy định thực hiện đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu sau khi xác định giá đánh giá thì việc kết luận nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng trong bước đánh giá sơ bộ căn cứ vào kết quả đánh giá về đáp ứng các điều kiện tiên quyết nêu trong HSMT.

### 2. Kết quả đánh giá chi tiết HSDT

#### 2.1. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của từng HSDT (lập theo Mẫu số 7a, 8a, 9a hoặc 10a Phụ lục II), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Mẫu số 7b, 8b, 9b hoặc 10b Phụ lục II.

Phần này trình bày các nội dung dưới đây:

a) Danh sách nhà thầu có HSDT đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Liệt kê tên nhà thầu có HSDT đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

b) Danh sách nhà thầu có HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Liệt kê tên nhà thầu có HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSDT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSDT trong quá trình đánh giá (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của bên mời thầu và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó.

Đính kèm theo báo cáo này: Bản đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng HSDT (trường hợp từng thành viên tổ chuyên gia đánh giá độc lập thì đính kèm bản đánh giá của từng thành viên); bản tổng hợp kết quả đánh giá chi tiết về kỹ thuật của tổ chuyên gia; bản chụp văn bản yêu cầu và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có); bản chụp văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu có HSDT đạt yêu cầu về kỹ thuật của chủ đầu tư (trừ trường hợp gói thầu quy mô nhỏ).

#### 2.2. Kết quả xác định giá đánh giá

Phần này chỉ xác định giá đánh giá của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nhằm so sánh, xếp hạng các HSDT trên cơ sở các quy định trong HSMT.

a) Sửa lỗi

Trên cơ sở sửa lỗi từng HSDT (lập theo Mẫu số 11 Phụ lục II), kết quả sửa lỗi được tổng hợp theo Biểu số 4 dưới đây:

Biểu số 4

| TT | Nội dung | Nhà thầu A | Nhà thầu B | … | Nhà thầu X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tổng giá trị lỗi số học |  |  |  |  |
| 2. | Tổng giá trị lỗi khác |  |  |  |  |
| 3. | Tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học |  |  |  |  |
| 4. | % tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu) |  |  |  |  |
| KẾt luẬn (1) |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối không quá 10% giá dự thầu. Nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu và/hoặc nhà thầu không chấp nhận lỗi số học do bên mời thầu phát hiện. Trường hợp nhà thầu không chấp nhận lỗi số học do bên mời thầu phát hiện thì cần thuyết minh ở phần này.

Đính kèm theo báo cáo này: Bản sửa lỗi từng HSDT (trường hợp từng thành viên tổ chuyên gia đánh giá độc lập thì đính kèm bản sửa lỗi của từng thành viên); bản chụp văn bản thông báo của bên mời thầu cho nhà thầu về kết quả sửa lỗi HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc sửa lỗi của bên mời thầu.

b) Hiệu chỉnh sai lệch

Trên cơ sở hiệu chỉnh sai lệch từng HSDT khi HSDT có những nội dung thiếu hoặc thừa so với yêu cầu của HSMT (lập theo Mẫu số 12 Phụ lục II), kết quả hiệu chỉnh sai lệch được tổng hợp theo Biểu số 5 dưới đây:

Biểu số 5

| TT | Nội dung | Nhà thầu A | Nhà thầu B | … | Nhà thầu X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng giá trị hiệu chỉnh sai lệch |  |  |  |  |
|  | Tổng giá trị tuyệt đối hiệu chỉnh sai lệch |  |  |  |  |
|  | % tổng giá trị tuyệt đối hiệu chỉnh sai lệch so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu) |  |  |  |  |
| KẾt luẬn (1) |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối không quá 10% giá dự thầu. Nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu.

Đính kèm theo báo cáo này: Bản hiệu chỉnh sai lệch từng HSDT (trường hợp từng thành viên tổ chuyên gia đánh giá độc lập thì đính kèm bản hiệu chỉnh của từng thành viên).

c) Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá ()

Kết quả chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá được tổng hợp theo Biểu số 6 dưới đây:

Biểu số 6

| TT | Nội dung | Nhà thầu A | Nhà thầu B | … | Nhà thầu X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch |  |  |  |  |
|  | Giá trị giảm giá |  |  |  |  |
|  | Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá |  |  |  |  |

d) Chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá sang một đồng tiền chung ()

Trường hợp trong HSMT cho phép nhà thầu chào nhiều đồng tiền khác nhau thì trong báo cáo phải chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) sang một đồng tiền chung theo tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT để làm căn cứ xác định giá đánh giá.

Kết quả chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) sang một đồng tiền chung được tổng hợp theo Biểu số 7 dưới đây.

Biểu số 7

| TT | Nội dung | Nhà thầu A | Nhà thầu B | ... | Nhà thầu X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) |  |  |  |  |
| 2. | Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT |  |  |  |  |
| 3. | Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) chuyển đổi về một đồng tiền chung |  |  |  |  |

Đính kèm theo báo cáo này: Bản chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung (trường hợp từng thành viên tổ chuyên gia đánh giá độc lập thì đính kèm bản chuyển đổi của từng thành viên); bảng tỷ giá tham chiếu được quy định trong HSMT được sử dụng để chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung.

d) Đưa các chi phí về một mặt bằng ()

- Trên cơ sở đưa các chi phí về một mặt bằng để xác định giá đánh giá của từng HSDT theo các yếu tố quy định tại HSMT (lập theo Mẫu số 14 Phụ lục II), kết quả được tổng hợp vào Biểu số 8 Mục này.

- Thuyết minh nguyên tắc tính toán để đưa các chi phí về một mặt bằng trong các trường hợp ngoài quy định của HSMT (nếu có).

Đính kèm theo báo cáo này: Bản đưa các chi phí về một mặt bằng của  từng HSDT (trường hợp từng thành viên tổ chuyên gia đánh giá độc lập thì đính kèm bản đưa các chi phí về một mặt bằng của từng thành viên).

e) Các lưu ý trong quá trình đánh giá (nếu có)

Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá HSDT (nếu có).

### 3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT

Trên cơ sở đánh giá HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSDT được tổng hợp theo Biểu số 8 với các nội dung cơ bản như sau:

Biểu số 8

| TT | Nội dung | Nhà thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | ... | X |
| 1. | Kết quả đánh giá sơ bộ |  |  |  |  |
| 1.1. | Kết quả đánh giá tính hợp lệ và đáp ứng các điều kiện tiên quyết |  |  |  |  |
| 1.2. | Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm |  |  |  |  |
| 2. | Kết quả đánh giá về kỹ thuật |  |  |  |  |
| 3. | Giá nêu trong đơn dự thầu |  |  |  |  |
| 4. | Sửa lỗi |  |  |  |  |
| 5. | Hiệu chỉnh sai lệch |  |  |  |  |
| 6. | Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (=3+4+5) |  |  |  |  |
| 7. | Giảm giá (nếu có) |  |  |  |  |
| 8. | Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (= 6 - 7) |  |  |  |  |
| 9. | Chuyển sang đồng tiền chung (nếu có) |  |  |  |  |
| 10. | Đưa các chi phí về một mặt bằng |  |  |  |  |
| 11. | Giá đánh giá (=8+10) hoặc (=9+10) |  |  |  |  |
| 12. | Xếp hạng các HSDT |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Ghi “ĐẠT” hoặc “KHÔNG ĐẠT” đối với các mục số 1 (1.1, 1.2) và  2.

- Ghi số tiền và đơn vị tiền tệ đối với các mục số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mục số 4, 5, 10 có giá trị dương hoặc âm.

- Trường hợp trong HSMT quy định việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu thực hiện sau khi xác định giá đánh giá thì nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (Mục 1.2) được chuyển xuống sau nội dung Xếp hạng các HSDT (Mục 12).

### 4. Đánh giá phương án thay thế hoặc bổ sung ()

Trong trường hợp HSMT cho phép chào phương án thay thế hoặc bổ sung để tìm kiếm những đề xuất sáng tạo của nhà thầu mang lại hiệu quả cao hơn cho gói thầu thì cần đánh giá phương án đề xuất thay thế hoặc bổ sung của nhà thầu xếp thứ nhất và đề xuất các nội dung cụ thể để bên mời thầu thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

## IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở so sánh và xếp hạng các HSDT, tổ chuyên gia đấu thầu phải đưa ra kết luận và đề nghị về kết quả đấu thầu.

1. Trường hợp có nhà thầu trúng thầu, nội dung đề nghị cần bao gồm:

a) Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu (kể cả tên nhà thầu phụ nếu cần). Trường hợp là nhà thầu liên danh phải nêu tên tất cả các thành viên trong liên danh.

b) Giá đề nghị trúng thầu (ghi rõ cơ cấu loại tiền, bao gồm thuế hay không,...)

c) Hình thức hợp đồng.

d) Thời gian thực hiện hợp đồng.

đ) Những nội dung cần lưu ý (nếu có).

2. Trường hợp một nhà thầu được đề nghị trúng thầu đồng thời nhiều gói thầu, cần kiến nghị xem xét khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu.

3. Trường hợp không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu phải nêu rõ lý do và đề xuất phương án xử lý tiếp theo.

## V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU

1. Tại phần này, người đứng đầu và tất cả các thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu ký và ghi rõ họ tên.

2. Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì phải nêu rõ họ tên và nội dung bảo lưu (kèm theo chữ ký xác nhận) của thành viên tổ chuyên gia đấu thầu đó.

# PHỤ LỤC

## Phụ lục I

## BẢng tóm tẮt quá trình đẤu thẦu

| Stt | Nội dung |  | Văn bản đính kèm (bản chụp) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Chuẩn bị đấu thầu |  |  |
| 1. | Đăng tải kế hoạch đấu thầu | [Ghi phương tiện đăng tải, số báo và thời gian đăng tải] | Số báo đăng tải |
| 2. | Sơ tuyển nhà thầu (nếu có) |  |  |
| 2.1 | Đăng tải thông báo mời sơ tuyển | [Ghi phương tiện đăng tải, số báo và thời gian đăng tải] | Số báo đăng tải |
| 2.2 | Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển | [Ghi thời gian thực tế phát hành hồ sơ mời sơ tuyển] |  |
| 2.3 | Thời điểm đóng sơ tuyển | [Ghi thời điểm đóng sơ tuyển] |  |
| 2.4 | Gia hạn thời điểm đóng sơ tuyển (nếu có) | [Ghi thời điểm đóng sơ tuyển mới] | Văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng sơ tuyển và số báo đăng tải thông báo gia hạn thời điểm đóng sơ tuyển (nếu có) |
| 2.5 | Số lượng nhà thầu nhận hồ sơ mời sơ tuyển | [Ghi số lượng] |  |
| 2.6 | Số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển đến thời điểm đóng sơ tuyển | [Ghi số lượng] |  |
| 2.7 | Thời gian đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển | [Ghi số ngày] |  |
| 2.8 | Thông báo kết quả sơ tuyển | [Ghi thời gian và số văn bản thông báo kết quả sơ tuyển] | Văn bản thông báo kết quả sơ tuyển |
| 2.9 | Danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển | [Liệt kê các nhà thầu trúng sơ tuyển] | Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển |
| 2.10 | Đăng tải danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển | [Ghi phương tiện đăng tải, số báo và thời gian đăng tải ] | Số báo đăng tải |
| 3. | Mời thầu |  |  |
| 3.1 | Trường hợp đấu thầu rộng rãi không tiến hành sơ tuyển |  |  |
| 3.1.1 | Đăng tải thông báo mời thầu | [Ghi phương tiện đăng tải, số báo và thời gian đăng tải] | Số báo đăng tải |
| 3.1.2 | Thời gian phát hành HSMT | [Ghi thời gian thực tế phát hành HSMT ] |  |
| 3.1.3 | Làm rõ HSMT (nếu có) | [Ghi thời gian của văn bản yêu cầu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ HSMT của bên mời thầu] | Văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu và văn bản làm rõ HSMT của bên mời thầu (nếu có) |
| 3.1.4 | Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) | [Ghi thời gian tổ chức hội nghị] | Biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) |
| 3.1.5 | Sửa đổi HSMT (nếu có) | [Ghi thời gian ban hành văn bản sửa đổi HSMT] | Văn bản sửa đổi, HSMT (nếu có) |
| 3.1.6 | Thời điểm đóng thầu | [Ghi thời điểm đóng thầu] |  |
| 3.1.7 | Gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có) | [Ghi thời điểm đóng thầu mới] | Văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu và số báo đăng tải thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có) |
| 3.1.8 | Danh sách nhà thầu mua HSMT | [Liệt kê các nhà thầu mua HSMT] | Tài liệu chứng minh nhà thầu mua HSMT |
| 3.1.9 | Danh sách nhà thầu nộp HSDT đến thời điểm đóng thầu | [Liệt kê các nhà thầu nộp HSDT đến thời điểm đóng thầu] | Tài liệu xác nhận nhà thầu nộp HSDT |
| 3.1.10 | Danh sách nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có) | [Liệt kê nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu] |  |
| 3.2 | Trường hợp đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển hoặc đấu thầu hạn chế |  |  |
| 3.2.1 | Thời gian gửi thư mời thầu đến các nhà thầu trong danh sách ngắn | [Ghi thời gian] |  |
| 3.2.2 | Đăng tải danh sách ngắn | [Ghi phương tiện đăng tải, số báo và thời gian đăng tải] | Số báo đăng tải |
| 3.2.3 | Thời gian phát hành HSMT | [Ghi thời gian phát hành HSMT thực tế] |  |
| 3.2.4 | Làm rõ HSMT (nếu có) | [Ghi thời gian của văn bản yêu cầu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ HSMT của bên mời thầu] | Văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu và văn bản làm rõ HSMT của bên mời thầu (nếu có) |
| 3.2.5 | Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) | [Ghi thời gian tổ chức hội nghị] | Biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) |
| 3.2.6 | Sửa đổi HSMT (nếu có) | [Ghi thời gian ban hành văn bản sửa đổi HSMT] | Văn bản sửa đổi, HSMT (nếu có) |
| 3.2.7 | Thời điểm đóng thầu | [Ghi thời điểm đóng thầu] |  |
| 3.2.8 | Gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có) | [Ghi thời điểm đóng thầu mới] | Văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu và số báo đăng tải thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có) |
| 3.2.9 | Danh sách nhà thầu mua HSMT | [Liệt kê các nhà thầu mua HSMT] | Tài liệu chứng minh nhà thầu mua HSMT |
| 3.2.10 | Danh sách nhà thầu nộp HSDT đến thời điểm đóng thầu | [Liệt kê các nhà thầu nộp HSDT đến thời điểm đóng thầu] | Tài liệu xác nhận nhà thầu nộp HSDT |
| 3.2.11 | Danh sách nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có) | [Liệt kê các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu] |  |
| B | Mở thầu |  |  |
| 1. | Thời gian và địa điểm mở thầu | [Ghi thời gian và địa điểm mở thầu] | Biên bản mở thầu (lập theo Mẫu số 2 Phụ lục II) |
| 2. | Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có) | [Ghi các vấn đề khác và cách xử lý] |  |

## Phụ lục II. CÁC BIỂU MẪU

Phần này bao gồm các mẫu tài liệu đính kèm nêu tại Báo cáo.

### Mẫu số 1

### DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Các tài liệu đính kèm được liệt kê theo Danh mục tài liệu đính kèm dưới đây:

| TT | Tài liệu | Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có) |
| --- | --- | --- |
|  | Văn bản phê duyệt dự án hoặc dự toán (đối với mua sắm thường xuyên) |  |
|  | Văn bản phê duyệt KHĐT/KHĐT điều chỉnh |  |
|  | Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có) |  |
|  | Văn bản phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển (nếu có) |  |
|  | Văn bản phê duyệt danh sách ngắn (nếu có) |  |
|  | Tài liệu về thiết kế (Quyết định phê duyệt thiết kế, nhà thầu tư vấn lập thiết kế, nếu có) kèm theo dự toán được duyệt (đối với gói thầu xây lắp) |  |
|  | Văn bản phê duyệt HSMT |  |
|  | Văn bản thành lập tổ chuyên gia đấu thầu hoặc văn bản hợp đồng thuê tổ chức, đơn vị đánh giá HSDT |  |
|  | Văn bản quy định về việc phân công công việc của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu và cách thức đánh giá HSDT đối với trường hợp trong tổ chuyên gia đấu thầu có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại |  |
|  | Chứng chỉ về đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia |  |
|  | Văn bản gia hạn thời điểm đóng sơ tuyển (nếu có) |  |
|  | Văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu (nếu có) |  |
|  | Văn bản làm rõ HSMT của bên mời thầu (nếu có) |  |
|  | Biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) |  |
|  | Văn bản sửa đổi HSMT (nếu có) |  |
|  | Văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có) |  |
|  | Tài liệu chứng minh nhà thầu mua HSMT |  |
|  | Tài liệu xác nhận nhà thầu nộp HSDT |  |
|  | Biên bản mở thầu |  |
|  | Bản đánh giá của các thành viên tổ chuyên gia (lập theo Mẫu số 3, 4, 5, 6, 7a, 8a, 9a, 10a, 11, 12, 13, 14 Phụ lục này) |  |
|  | Bản tổng hợp đánh giá về kỹ thuật (lập theo Mẫu số 7b, 8b, 9b, 10b Phụ lục này) |  |
|  | Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật () |  |
|  | Các văn bản yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có) |  |
|  | Các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có) |  |
|  | Văn bản thông báo của bên mời thầu cho nhà thầu về kết quả sửa lỗi HSDT của mình (nếu có) |  |
|  | Văn bản trả lời của nhà thầu về việc sửa lỗi của bên mời thầu (nếu có) |  |
|  | Bảng tỷ giá tham chiếu được quy định trong HSMT được sử dụng để chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung (nếu có) |  |
|  | Văn bản phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu |  |
|  | Số báo đăng tải kế hoạch đấu thầu |  |
|  | Số báo đăng tải thông báo mời sơ tuyển (nếu có) |  |
|  | Số báo đăng tải thông báo gia hạn thời điểm đóng sơ tuyển (nếu có) |  |
|  | Số báo đăng tải danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển (nếu có) |  |
|  | Số báo đăng tải thông báo mời thầu |  |
|  | Số báo đăng tải thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có) |  |
|  | Các tài liệu khác có liên quan |  |

### Mẫu số 2

| [TÊN CHỦ ĐẦU TƯ] [TÊN BÊN MỜI THẦU] | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____, ngày ____ tháng ____ năm ____ |
| --- | --- |

### BIÊN BẢN MỞ THẦU

Lễ mở thầu được bắt đầu vào lúc _____ [Ghi thời điểm mở thầu] tại ____ [Ghi địa điểm mở thầu]

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG

I. Tên dự án: _____ [Ghi tên dự án theo quyết định đầu tư được duyệt]

II. Tên gói thầu: _____ [Ghi tên gói thầu theo KHĐT được duyệt]

III. Bên mời thầu và các nhà thầu nộp HSDT:

- Bên mời thầu: _____ [Ghi tên bên mời thầu]

- Các nhà thầu mua HSMT: _____ [Ghi tên các nhà thầu mua HSMT]

- Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định]

- Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu: _____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu]

IV. Thành phần tham dự lễ mở thầu _____ [Ghi tên các tổ chức, cá nhân liên quan tham dự lễ mở thầu]

B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ THẦU

| TT | Các thông tin chủ yếu | Nhà thầu A | Nhà thầu B | ... | Nhà thầu X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở |  |  |  |  |
|  | Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có) () |  |  |  |  |
|  | Số lượng bản gốc HSDT |  |  |  |  |
|  | Số lượng bản chụp HSDT |  |  |  |  |
|  | Thời gian có hiệu lực của HSDT (ghi rõ thời gian có hiệu lực của HSDT nêu trong đơn dự thầu) |  |  |  |  |
|  | Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá, nếu có) |  |  |  |  |
|  | Giảm giá (nếu có) |  |  |  |  |
|  | Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu |  |  |  |  |
|  | Văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có) |  |  |  |  |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng |  |  |  |  |
|  | Các thông tin khác |  |  |  |  |

C. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC (NẾU CÓ)

D. KÝ XÁC NHẬN

Lễ mở thầu kết thúc vào: _______ [Ghi thời điểm kết thúc lễ mở thầu]

Chữ ký của các bên liên quan tham dự lễ mở thầu __________

[Đại diện bên mời thầu, đại diện các nhà thầu, đại diện các cơ quan liên quan tham dự lễ mở thầu ký]

### Mẫu số 3

### KIỂM TRA VỀ TÍNH HỢP LỆ VÀ SỰ ĐẦY ĐỦ CỦA HSDT

HSDT của nhà thầu __________

| TT | Nội dung kiểm tra | Kết quả (1) |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |  |
|  | Tính hợp lệ của đơn dự thầu |  |  |  |
|  | Tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh |  |  |  |
|  | Tư cách hợp lệ của nhà thầu |  |  |  |
|  | Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT |  |  |  |
|  | Tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu |  |  |  |
|  | Phụ lục, tài liệu kèm theo |  |  |  |
| KẾT LUẬN (2) |  |  |  |  |

Người đánh giá (3)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - (1) Đối với từng nội dung kiểm tra, nếu được đánh giá là “đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Đạt”(trường hợp đạt sau khi bổ sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú tương ứng), nếu được đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không đạt” trong cột Kết quả và nêu rõ lý do không đạt tại cột Ghi chú tương ứng.

- (2)  Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi tất cả nội dung được đánh giá là “đạt”, nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không đạt”.

- (3) Trường hợp tổ chuyên gia đánh giá theo nhóm thì cần có chữ ký và họ tên của tất cả các thành viên trong nhóm.

### Mẫu số 4

### ĐÁNH GIÁ VỀ ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

HSDT của nhà thầu __________

| TT | Nội dung đánh giá | Kết quả đánh giá (1) |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |  |
|  | Có tên trong danh sách mua HSMT hoặc được chấp nhận thay đổi tư cách tham dự thầu theo quy định |  |  |  |
|  | Tư cách hợp lệ của nhà thầu |  |  |  |
|  | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu |  |  |  |
|  | Đáp ứng điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với gói thầu xây lắp) |  |  |  |
|  | Thỏa thuận liên danh hợp lệ |  |  |  |
|  | Bảo đảm dự thầu hợp lệ |  |  |  |
|  | Có bản gốc HSDT |  |  |  |
|  | Đơn dự thầu hợp lệ |  |  |  |
|  | Hiệu lực của HSDT đảm bảo yêu cầu |  |  |  |
|  | HSDT có giá dự thầu cố định, không chào thầu theo nhiều mức giá hoặc không có giá kèm điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư |  |  |  |
|  | Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) |  |  |  |
|  | Không vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu, khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi |  |  |  |
|  | Các yêu cầu quan trọng khác (2) |  |  |  |
| KẾT LUẬN (3) |  |  |  |  |

Người đánh giá (4)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - (1) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là “đạt” thì đánh dấu “X” vào vào ô tương ứng của cột “Đạt”(trường hợp đạt sau khi bổ sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú tương ứng), nếu được đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không đạt” trong cột Kết quả đánh giá và nêu rõ lý do không đạt tại cột Ghi chú tương ứng.

- (2) Ghi các yêu cầu quan trọng khác nêu trong HSMT.

- (3)  Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi tất cả nội dung được đánh giá là “đạt”, nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không đạt”.

- (4) Trường hợp tổ chuyên gia đánh giá theo nhóm thì cần có chữ ký và họ tên của tất cả các thành viên trong nhóm.

### Mẫu số 6

### ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU

### (đối với gói thầu xây lắp)

HSDT của nhà thầu __________

| TT | Nội dung đánh giá (1) | Mức yêu cầu được đánh giá là đạt theo yêu cầu của HSMT | Kết quả đánh giá (2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kinh nghiệm |  |  |  |
| 1.1 | Kinh nghiệm chung về thi công xây dựng - Số năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. |  |  |  |
| 1.2 | Kinh nghiệm thi công gói thầu tương tự - Số lượng các hợp đồng xây lắp tương tự đã thực hiện với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tại Việt Nam và nước ngoài trong thời gian ___ năm gần đây. - Số lượng các hợp đồng xây lắp tương tự với phần công việc đảm nhận trong liên danh của các thành viên trong liên danh. |  |  |  |
| 2. | Năng lực kỹ thuật |  |  |  |
| 2.1 | Năng lực hành nghề xây dựng |  |  |  |
| 2.2 | Nhân sự chủ chốt |  |  |  |
| 2.3 | Thiết bị thi công chủ yếu |  |  |  |
| 3. | Năng lực tài chính |  |  |  |
| 3.1 | Doanh thu |  |  |  |
| 3.2 | Tình hình tài chính lành mạnh |  |  |  |
| 4. | Các yêu cầu khác (nếu có) |  |  |  |
| KẾT LUẬN(3) |  |  |  |  |

Người đánh giá (4)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:   - (1) Nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu nêu trong HSMT.

- (2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là “đạt” thì ghi “Đạt”(trường hợp đạt sau khi bổ sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú tương ứng), nếu được đánh giá là “không đạt” thì ghi “Không đạt” vào ô tương ứng của cột “Kết quả đánh giá” và nêu rõ lý do không đạt tại cột Ghi chú tương ứng.

- (3) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi tất cả nội dung được đánh giá là “đạt”, nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không đạt”.

- (4) Trường hợp tổ chuyên gia đánh giá theo nhóm thì cần có chữ ký và họ tên của tất cả các thành viên trong nhóm.

### Mẫu số 11

### SỬa lỖi

HSDT của nhà thầu ___________

| TT | Nội dung cần sửa lỗi (1) | Cách thức sửa lỗi | Giá trị lỗi số học | Giá trị tuyệt đối lỗi số học | Giá trị lỗi khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  | (i) | (ii) | (iii) |
| Giá dự thầu (ghi trong đơn dự thầu) |  |  | (iv) |  |  |
| Giá dự thầu sau sửa lỗi |  |  | = (i) + (iii) + (iv) |  |  |
| % Tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học so với giá dự thầu |  |  | = (ii)/(iv)* 100% |  |  |
| KẾt luẬn (2) |  |  |  |  |  |

Người đánh giá (3)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Phần này nêu những mục cần sửa lỗi (lỗi số học và lỗi khác) và nội dung tương ứng nêu trong HSDT.

- (2) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối không quá 10% giá dự thầu. Nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu hoặc nhà thầu không chấp nhận lỗi số học do bên mời thầu phát hiện.

- (3) Trường hợp tổ chuyên gia đánh giá theo nhóm thì cần có chữ ký và họ tên của tất cả các thành viên trong nhóm.

### Mẫu số 12

### HiỆu chỈnh sai lỆch

HSDT của nhà thầu ___________

| TT | Nội dung cần hiệu chỉnh sai lệch (1) | Cách thức hiệu chỉnh sai lệch | Giá trị sai lệch | Giá trị tuyệt đối sai lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  | (i) | (ii) |
| Giá dự thầu (ghi trong đơn dự thầu) |  |  | (iii) |  |
| Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch |  |  | = (iii) + (i) |  |
| % Tổng giá trị tuyệt đối hiệu chỉnh sai lệch so với giá dự thầu |  |  | = (ii)/(iii) * 100% |  |
| KẾt luẬn (2) |  |  |  |  |

Người đánh giá (3)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Việc hiệu chỉnh sai lệch này được diễn giải, thuyết minh chi tiết. Trường hợp trong HSMT quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong HSMT, phần sai khác giữa khối lượng công việc theo biện pháp thi công nêu trong HSMT và khối lượng công việc theo biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất sẽ không bị hiệu chỉnh theo quy định tại Điều 30 Nghị định 85/2009/NĐ-CP. Phần sai khác này cũng không bị tính vào sai lệch để loại bỏ HSDT.

- (2) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối không quá 10% giá dự thầu. Nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu.

- (3) Trường hợp tổ chuyên gia đánh giá theo nhóm thì cần có chữ ký và họ tên của tất cả các thành viên trong nhóm.

### Mẫu số 13

### ChuyỂn đỔi giá đỀ nghỊ trúng thẦu

### sang mỘt đỒng tiỀn chung (1)

HSDT của nhà thầu ___________

| Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) | Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT | Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá chuyển đổi về một đồng tiền chung |
| --- | --- | --- |

Người đánh giá (2)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Trường hợp trong HSMT cho phép nhà thầu chào nhiều đồng tiền khác nhau thì trong báo cáo cần chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá) sang một đồng tiền chung theo tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT để làm căn cứ xác định giá đánh giá.

- (2) Trường hợp tổ chuyên gia đánh giá theo nhóm thì cần có chữ ký và họ tên của tất cả các thành viên trong nhóm.

### Mẫu số 14

### Đưa các chi phí vỀ mỘt mẶt bẰng đỂ

### xác đỊnh giá đánh giá

HSDT của nhà thầu ___________

| TT | Nội dung cần đưa về một mặt bằng | Cách thức đưa về một mặt bằng | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Các điều kiện về kỹ thuật: + Tiến độ thực hiện + Chi phí quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, tuổi thọ công trình + Các yếu tố kỹ thuật khác |  |  |
| 2. | Điều kiện tài chính và thương mại |  |  |
| 3 | Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế |  |  |
| 4. | Các yếu tố khác |  |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |

Người đánh giá (1)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phần này cần liệt kê các yếu tố đưa về một mặt bằng để xác định giá đánh giá theo quy định trong HSMT và các chi phí tương ứng được quy đổi về cùng một mặt bằng. Nội dung cần chuyển đổi các chi phí về một mặt bằng bao gồm: các điều kiện về kỹ thuật; điều kiện tài chính, thương mại; ưu đãi trong đấu thầu quốc tế (nếu có); các yếu tố khác được xác định theo nội dung trong HSMT.

Ghi chú:

(1) Trường hợp tổ chuyên gia đánh giá theo nhóm thì cần có chữ ký và họ tên của tất cả các thành viên trong nhóm.

### Mẫu số 9a

### ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GÓI THẦU XÂY LẮP

### (Sử dụng phương pháp chấm điểm) (1)

HSDT của nhà thầu ____________

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức điểm theo yêu cầu của HSMT |  | Điểm đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điểm tối đa | Điểm tối thiểu |  |  |
|  | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | Tính hợp lý và khả thi của các biện pháp tổ chức thi công |  |  |  |  |
|  | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |  |  |
|  | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành |  |  |  |  |
|  | Các biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |  |  |
|  | Khả năng cung cấp tài chính |  |  |  |  |
|  | Tiến độ thi công |  |  |  |  |
|  | Các nội dung khác |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN (2) |  |  |  |  |  |

Người đánh giá (3)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:   - (1) Đối với gói thầu quy mô nhỏ không sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá về kỹ thuật.

- (2) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi số điểm đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật, nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi số điểm đánh giá thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật.

- (3) Trường hợp tổ chuyên gia đánh giá theo nhóm thì cần có chữ ký và họ tên của tất cả các thành viên trong nhóm.

### Mẫu số 9b

### TỔng hỢp kẾt quẢ đánh giá vỀ  kỸ thuẬt đỐi vỚi gói thẦu xây lẮp

## (Sử dụng phương pháp chấm điểm) (1)

| TT | Nội dung yêu cầu (2) | Nhà thầu A | Nhà thầu B | ... | Nhà thầu X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | Tính hợp lý và khả thi của các biện pháp tổ chức thi công |  |  |  |  |
|  | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |  |  |
|  | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành |  |  |  |  |
|  | Các biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |  |  |
|  | Khả năng cung cấp tài chính |  |  |  |  |
|  | Tiến độ thi công |  |  |  |  |
|  | Các nội dung khác |  |  |  |  |
| TỔng cỘng |  |  |  |  |  |
| KẾt luẬn (3) |  |  |  |  |  |

Ghi chú: - (1) Bảng này tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên tổ chuyên gia lập theo Mẫu số 9a Phụ lục này.

- (2) Đối với từng nội dung yêu cầu, ghi điểm đánh giá vào ô tương ứng của từng nhà thầu. Điểm được xác định theo nguyên tắc quy định tại điểm b, khoản 2, mục I.

- (3) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi số điểm đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật, nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi số điểm đánh giá thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật.

### Mẫu số 10a

### ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GÓI THẦU XÂY LẮP

## (Sử dụng phương pháp đánh giá “đạt”, “không đạt”)

HSDT của nhà thầu __________

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức yêu cầu được đánh giá là đạt theo yêu cầu của HSMT | Kết quả đánh giá (1) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tính khả thi về giải pháp kỹ thuật |  |  |  |
|  | Tính khả thi về biện pháp tổ chức thi công |  |  |  |
|  | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |  |
|  | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành |  |  |  |
|  | Các biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |  |
|  | Khả năng cung cấp tài chính |  |  |  |
|  | Tiến độ thi công |  |  |  |
|  | Các nội dung khác |  |  |  |
| KẾT LUẬN (2) |  |  |  |  |

Người đánh giá (3)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - (1) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là “đạt” thì ghi “Đạt”(trường hợp đạt sau khi bổ sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú tương ứng), nếu được đánh giá là “không đạt” thì ghi “Không đạt” vào ô tương ứng của cột “Kết quả đánh giá” và nêu rõ lý do không đạt tại cột Ghi chú tương ứng.

- (2) HSDT được kết luận là ĐẠT khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản theo yêu cầu của HSMT đều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản theo yêu cầu của HSMT được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”. Nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không đạt”.

- (3) Trường hợp tổ chuyên gia đánh giá theo nhóm thì cần có chữ ký và họ tên của tất cả các thành viên trong nhóm.

### Mẫu số 10b

### TỔNG HỢP KẾT QUẢ Đánh giá vỀ KỸ thuẬt đỐi vỚi gói thẦu xây lẮp

### (Sử dụng phương pháp đánh giá “đạt”, “không đạt”) (1)

| TT | Nội dung yêu cầu | Nhà thầu A | Nhà thầu B | ... | Nhà thầu X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tính khả thi về giải pháp kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | Tính khả thi về biện pháp tổ chức thi công |  |  |  |  |
|  | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |  |  |
|  | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành |  |  |  |  |
|  | Các biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |  |  |
|  | Khả năng cung cấp tài chính |  |  |  |  |
|  | Tiến độ thi công |  |  |  |  |
|  | Các nội dung khác |  |  |  |  |
| KẾt luẬn (2) |  |  |  |  |  |

Ghi chú:  - (1) Bảng này tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên tổ chuyên gia lập theo Mẫu số 10a Phụ lục này.

- (2) HSDT được kết luận là ĐẠT khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản theo yêu cầu của HSMT đều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản theo yêu cầu của HSMT được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”. Nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không đạt”.

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính)

| Tổng mức đầu tư dự án (tỷ đồng) | <15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | ≥10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ lệ % | 0,0190 | 0,0170 | 0,0150 | 0,0125 | 0,0100 | 0,0075 | 0,0047 | 0,0025 | 0,0020 | 0,0010 |

Lưu ý: Phần chữ in đậm, nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung

(?) Trường hợp bên mời thầu thuê tổ chức tư vấn hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp đánh giá HSDT thì thay bằng nội dung như sau: Căn cứ hợp đồng số ____[Ghi số hiệu hợp đồng] ngày ____ [Ghi thời gian ký hợp đồng] của ____ [Ghi tên chủ đầu tư ] và ____ [Ghi tên tổ chức/đơn vị đánh giá HSDT] về việc thuê tổ chức/đơn vị đánh giá HSDT gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].

(?) Tổ chuyên gia đấu thầu phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Đấu thầu và điểm a, khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Trường hợp không có giảm giá thì xóa bỏ nội dung này.

(?) Trường hợp HSMT không cho phép nhà thầu chào nhiều đồng tiền khác nhau thì xóa bỏ nội dung này.

(?) Đối với gói thầu quy mô nhỏ không cần phải thực hiện nội dung đưa chi phí về cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá, trừ trường hợp gói thầu phức tạp mà chủ đầu tư đã quy định trong HSMT việc xác định giá đánh giá (theo quy định tại khoản 5 Mục 24 Chương I Phần thứ nhất Mẫu Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 và ghi chú (1) của Mục 26 Chương I Phần thứ nhất Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2010/TT-BKH ngày 10 /02/2010).

(?) Trường hợp HSMT không cho phép nhà thầu chào phương án thay thế hoặc bổ sung thì xóa bỏ nội dung này.

(?) Đối với gói thầu quy mô nhỏ, chủ đầu tư không cần phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật.

(?) Trường hợp bên mời thầu nhận được văn bản đề nghị rút HSDT của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu thì không mở HSDT của nhà thầu đó.