Biểu 1

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

Đvt: Triệu đồng

| STT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | TMĐT | Nhóm công trình | Vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2011 và bố trí KH 2012 | Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2013 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn ODA | Chương trình mục tiêu quốc gia | NSTW | Trái phiếu Chính phủ | NSĐP | XSKT | Các nguồn vốn khác |  |
|  | TỔNG CỘNG |  | 23.702.014 |  | 8.229.889 | 13.870.992 | 3.195.151 | 92.115 | 998.294 | 1.790.329 | 5.399.076 | 2.396.027 | 0 |  |
|  | Dự phòng 5% theo NQ 14 |  |  |  |  | 389.753 |  |  |  |  | 269.952 | 119.801 | 0 |  |
| A | Công trình dự kiến phân bổ vốn giai đoạn 2013 - 2015 |  | 20.739.888 |  | 8.229.889 | 10.519.113 | 3.195.151 | 92.115 | 998.294 | 1.790.329 | 3.077.490 | 1.365.734 | 0 |  |
|  | Dự phòng vốn đối ứng cho các dự án vốn ODA giai đoạn 2013 - 2015 |  |  |  |  | 305.593 |  |  |  |  | 305.593 | - |  |  |
| I | Ngành giao thông vận tải |  | 6.213.700 |  | 3.771.486 | 1.969.151 | 47.440 | 0 | 579.613 | 1.209.734 | 409.746 | 0 | -277.382 |  |
| * | Trả nợ công trình hoàn thành năm 2012 và dự kiến hoàn thành năm 2013 |  | 3.210.904 |  | 2.536.815 | 676.035 | 0 | 0 | 0 | 958.791 | 53.626 | 0 | -336.382 |  |
| 1 | Đường từ phường Phú Thứ đến phường Tân Phú | quận Cái Răng | 62.940 | B | 49.598 | 6.000 | 0 |  |  | 6.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Tuyến đường Thới Lai - Đông Bình | huyện Cờ Đỏ | 130.203 | B | 108.633 | 21.570 | 0 |  |  | 0 | 21.570 | 0 | 0 |  |
| 3 | Đường T7 Thạnh Mỹ - Thạnh Lộc | Vĩnh Thạnh | 69.409 | B | 55.516 | 13.893 | 0 |  |  | 354 | 13.539 | 0 | 0 |  |
| 4 | Đường ô tô đến trung tâm phường Thới An (đoạn từ Quốc lộ 91 đến Thới An) | Ô Môn | 168.414 | B | 152.988 | 15.426 | 0 |  |  | 15.426 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Đường vào trung tâm xã Định Môn | huyện Thới Lai | 30.792 | C | 28.915 | 1.877 | 0 |  |  | 1.877 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Đường ôtô vào trung tâm xã Vĩnh Bình | Vĩnh Thạnh | 28.791 | C | 28.700 | 91 | 0 |  |  | 91 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ (đoạn thuộc thành phố Cần Thơ) - giai đoạn I | Cái Răng - Phong Điền | 470.740 | B | 481.410 | 0 | 0 |  |  | 67.530 | -12.530 | 0 | -55.000 |  |
| 8 | Đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc | Q. Ninh Kiều - Bình Thủy | 1.851.064 | A | 1.311.223 | 538.459 | 0 |  |  | 819.841 | 0 | 0 | -281.382 |  |
| 9 | Đường vào trung tâm xã Trường Thành | huyện Thới Lai | 29.779 | C | 24.027 | 5.752 | 0 |  |  | 0 | 5.752 | 0 | 0 |  |
| 10 | Đường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuân | huyện Cờ Đỏ | 53.431 | B | 39.739 | 13.692 | 0 |  |  | 0 | 13.692 | 0 | 0 |  |
| 11 | Đường ô tô từ trung tâm huyện Cờ Đỏ (mới) đến xã Thới Hưng | huyện Cờ Đỏ | 55.400 | B | 44.500 | 10.900 | 0 |  |  | 8.550 | 2.350 | 0 | 0 |  |
| 12 | Đường ô tô đến trung tâm xã Thạnh An - Thạnh Thắng | Vĩnh Thạnh | 168.162 | B | 142.780 | 25.382 | 0 |  |  | 33.392 | -8.010 | 0 | 0 |  |
| 13 | Đường vào trung tâm xã Trung Thạnh | Cờ Đỏ | 91.779 | B | 68.786 | 22.993 | 0 |  |  | 5.730 | 17.263 | 0 | 0 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp |  | 2.547.908 |  | 1.234.671 | 964.572 | 47.440 | 0 | 579.613 | 250.943 | 45.023 | 0 | 41.553 |  |
| 14 | Tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn | H. Vĩnh Thạnh - Cờ Đỏ | 1.345.492 | A | 767.016 | 250.943 | 0 |  |  | 250.943 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Đường Ngã ba Vàm Bi - Trường Hòa - Bốn Tổng | huyện Phong Điền | 88.806 | B | 47.253 | 41.553 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 41.553 |  |
| 16 | Đường ô tô vào trung tâm xã Thạnh Lợi | Vĩnh Thạnh | 110.738 | B | 56.080 | 54.658 | 0 |  |  | 0 | 54.658 | 0 | 0 |  |
| 17 | Dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui | Cái Răng | 886.613 | B | 318.194 | 547.287 | 0 |  | 579.613 |  | -32.326 | 0 | 0 |  |
| 18 | Đường Thới Thuận - Thạnh Lộc (hợp phần C - WB5) | Thốt Nốt | 84.568 | B | 37.128 | 47.440 | 47.440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Cầu Càng Đước và cầu Ông Hào trên đường tỉnh 926 | H. Phong Điền | 31.691 | C | 9.000 | 22.691 |  |  |  |  | 22.691 | 0 | 0 |  |
|  | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2013 - 2015 |  | 454.888 |  | 0 | 328.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.097 | 0 | 17.447 |  |
| 20 | Gia cố đường dẫn và cầu Rạch Cam trên đường tỉnh 918 | Bình Thủy | 300 | C |  | 300 |  |  |  |  | 300 | 0 |  |  |
| 21 | Đường ô tô đến trung tâm xã Trường Thắng | Thới Lai | 157.154 | B |  | 105.046 |  |  |  |  | 95.322 | 0 | 9.724 |  |
| 22 | Thanh niên xây dựng cầu giao thông nông thôn 2010 | TPCT | 7.607 | C |  | 7.607 |  |  |  |  | 7.607 | 0 | 0 |  |
| 23 | Đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh | Thới Lai | 189.712 | B |  | 115.476 |  |  |  |  | 107.753 | 0 | 7.723 |  |
| 24 | Đường ô tô đến trung tâm phường Tân Lộc | Thốt Nốt | 26.115 | C |  | 26.115 |  |  |  |  | 26.115 | 0 |  |  |
| 25 | Xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn và Đường tỉnh 922 đoạn đi qua thị trấn Cờ Đỏ | Cờ Đỏ | 41.000 | C |  | 41.000 |  |  |  |  | 41.000 | 0 |  |  |
| 26 | Mở rộng mặt Đường tỉnh 922 (đoạn từ thị trấn Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ) | Thới Lai - Cờ Đỏ | 33.000 | C |  | 33.000 |  |  |  |  | 33.000 | 0 |  |  |
| II | Ngành nông, lâm, thủy sản, thủy lợi, cấp nước nông thôn |  | 1.837.695 |  | 539.836 | 1.196.091 | 155.375 | 37.500 | 238.959 | 213.654 | 547.603 | 0 | 3.000 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  | 1.623.120 |  | 539.836 | 981.516 | 45.000 | 0 | 238.959 | 213.654 | 480.903 | 0 | 3.000 |  |
| 27 | Kè bảo vệ thị trấn Thốt Nốt | Thốt Nốt | 75.630 | B | 30.000 | 45.630 | 0 |  | 7.815 |  | 37.815 | 0 | 0 |  |
| 28 | Kè chống sạt lỡ sông Ô Môn | Ô Môn | 416.744 | B | 76.000 | 255.814 | 0 |  | 152.372 |  | 103.442 | 0 | 0 |  |
| 29 | Trung tâm Giống Thủy sản cấp I | Vĩnh Thạnh | 155.321 | B | 45.000 | 105.483 | 0 |  | 16.596 |  | 88.887 | 0 | 0 |  |
| 30 | Nạo vét kinh Thốt Nốt (từ Sông Hậu đến kênh ranh Cần Thơ - Kiên Giang) | Thốt Nốt - Cờ Đỏ | 168.352 | B | 45.000 | 123.352 | 0 |  | 62.176 |  | 61.176 | 0 | 0 |  |
| 31 | Kè sông Cần Thơ (đoạn bến Ninh Kiều - cầu Cái Sơn và đoạn cầu Quang Trung - cầu Cái Răng) | Q. Ninh Kiều và Cái Răng | 711.408 | B | 328.100 | 383.308 | 0 |  |  | 213.654 | 169.654 | 0 | 0 |  |
| 32 | Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) | Cần Thơ | 92.000 | B | 13.000 | 67.000 | 45.000 |  | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 3.000 |  |
| 33 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Mỹ Lộc và ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền | Phong Điền | 3.665 | C | 2.736 | 929 |  |  |  |  | 929 | 0 |  |  |
|  | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2013 - 2015 |  | 214.575 |  | 0 | 214.575 | 110.375 | 37.500 | 0 | 0 | 66.700 | 0 | 0 |  |
| 34 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Thạnh Xuân - xã Thạnh Phú | Cờ Đỏ | 8.000 | C | 0 | 8.000 | 0 | 4.800 | 0 |  | 3.200 | 0 | 0 |  |
| 35 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Giai Xuân | Phong Điền | 5.000 | C | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 |  | 2.000 |  |  |  |
| 36 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Hưng | Cờ Đỏ | 3.500 | C | 0 | 3.500 | 0 | 2.100 | 0 |  | 1.400 |  |  |  |
| 37 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Thuận | Thới Lai | 6.000 | C | 0 | 6.000 | 0 | 3.600 | 0 |  | 2.400 |  |  |  |
| 38 | Hệ thống cấp nước tập trung phường Long Tuyền | Bình Thủy | 5.000 | C | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 |  | 2.000 |  |  |  |
| 39 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Thới Hòa B - thị trấn Cờ Đỏ | Cờ Đỏ | 4.000 | C | 0 | 4.000 | 0 | 2.400 | 0 |  | 1.600 |  |  |  |
| 40 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Tân | Thới Lai | 5.000 | C | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 |  | 2.000 |  |  |  |
| 41 | Hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lộc huyện Vĩnh Thạnh | Vĩnh Thạnh | 24.000 | C | 0 | 24.000 |  | 15.600 |  |  | 8.400 |  |  |  |
| 42 | Đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái thành phố Cần Thơ | Phong Điền | 144.575 | B | 0 | 144.575 | 110.375 |  | 0 | 0 | 34.200 | 0 | 0 |  |
| 43 | Dự án Thiết kế, mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm phân tích, giám định mẫu dịch hại trên các loại cây trồng | Chi cục BVTV | 9.500 | C | 0 | 9.500 |  |  |  |  | 9.500 |  |  |  |
| III | Ngành Y tế |  | 5.118.283 |  | 1.179.026 | 3.429.236 | 1.743.607 | 54.615 | 0 | 321.400 | 324.869 | 947.044 | 37.701 |  |
|  | Trả nợ công trình hoàn thành năm 2012 và dự kiến hoàn thành năm 2013 |  | 227.416 |  | 197.416 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | Bệnh viện Đa khoa huyện Cờ Đỏ | Thới Lai | 80.221 | B | 70.610 | 10.000 | 0 |  |  | 10.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt | Thốt Nốt | 147.195 | B | 126.806 | 20.000 | 0 |  |  | 20.000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp |  | 2.800.407 |  | 977.110 | 1.313.276 | 170.407 | 39.203 | 0 | 291.400 | 283.102 | 491.463 | 37.701 |  |
| 46 | Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Điền | Phong Điền | 132.976 | B | 92.725 | 40.251 | 0 |  |  | 34.000 | 0 | 6.251 | 0 |  |
| 47 | Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh | Vĩnh Thạnh | 142.788 | B | 88.895 | 53.893 | 0 |  |  | 32.000 | 9.964 | 11.929 | 0 |  |
| 48 | Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng | Cái Răng | 124.447 | B | 80.447 | 44.000 | 0 |  |  | 44.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | Ninh Kiều | 853.258 | A | 347.073 | 506.185 | 149.000 |  |  | 134.400 | 93.965 | 128.820 | 0 |  |
| 50 | Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ | Ô Môn | 215.375 | B | 97.713 | 117.662 | 0 |  |  | 40.000 | 38.500 | 39.162 | 0 |  |
| 51 | Bệnh viện tâm thần Cần Thơ | Ô Môn | 133.259 | B | 40.502 | 71.757 | 0 |  |  | 7.000 | 40.000 | 24.757 | 0 |  |
| 52 | Trung tâm phòng chống AIDS Cần Thơ | Ninh kiều | 45.230 | B | 35.155 | 10.075 | 0 | 10.075 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | Dự án phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng | Cần Thơ | 13.923 | C | 3.000 | 10.923 | 0 | 10.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54 | Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | Ninh kiều | 218.058 | B | 69.050 | 89.098 | 0 | 18.205 |  |  | 20.000 | 50.893 | 0 |  |
| 55 | Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường) | Ninh kiều | 921.093 | A | 122.550 | 369.432 | 21.407 |  |  |  | 80.673 | 229.651 | 37.701 |  |
|  | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2013 - 2015 |  | 2.090.460 |  | 4.500 | 2.085.960 | 1.573.200 | 15.412 | 0 | 0 | 41.767 | 455.581 | 0 |  |
| 56 | Bệnh viện Ung Bướu | Ninh Kiều | 2.068.928 | A | 4.500 | 2.064.428 | 1.573.200 | 0 | 0 | 0 | 35.647 | 455.581 | 0 |  |
| 57 | Cải tạo bệnh viện Ung Bướu | Ninh Kiều | 6.120 | C | 0 | 6.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.120 | 0 | 0 |  |
| 58 | Dự án tăng cường năng lực cho Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS | Cần Thơ | 15.412 | C |  | 15.412 | 0 | 15.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| IV | Ngành giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  | 1.447.554 |  | 379.299 | 948.835 | 0 | 0 | 0 | 45.541 | 467.975 | 418.690 | 16.629 |  |
|  | Trả nợ công trình hoàn thành năm 2012 và dự kiến hoàn thành năm 2013 |  | 129.315 |  | 85.823 | 43.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.492 | 0 |  |
| 59 | THPT Giai Xuân | Phong Điền | 56.723 | B | 43.003 | 13.720 |  |  |  |  | 0 | 13.720 |  |  |
| 60 | Trung tâm GDTX Thới Lai | Thới Lai | 14.133 | C | 13.117 | 1.016 |  |  |  |  | 0 | 1.016 |  |  |
| 61 | Trung tâm GDTX Cái Răng | Cái Răng | 12.384 | C | 7.222 | 5.162 |  |  |  |  | 0 | 5.162 |  |  |
| 62 | THPT Bình Thủy | Bình Thủy | 13.692 | C | 8.281 | 5.411 |  |  |  |  | 0 | 5.411 |  |  |
| 63 | Trang thiết bị huấn luyện, tập luyện Trường trung cấp TDTT TP. Cần Thơ | Ninh Kiều | 3.600 | C | 2.200 | 1.400 |  |  |  |  | 0 | 1.400 |  |  |
| 64 | Nhà thi đấu đa năng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ | Bình Thủy | 14.952 | C | 8.000 | 6.952 |  |  |  |  | 0 | 6.952 |  |  |
| 65 | Thiết bị thí nghiệm thực hiện Cơ bản, Kỹ thuật điện, Điện Công nghiệp, Điện tử - Viễn thông | Ninh Kiều | 8.908 | C | 3.000 | 5.908 |  |  |  |  | 0 | 5.908 |  |  |
| 66 | Cải tạo, mở rộng thư viện Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ | Ninh Kiều | 4.923 | C | 1.000 | 3.923 |  |  |  |  | 0 | 3.923 |  |  |
|  | Dự án chuyển tiếp |  | 611.060 |  | 293.476 | 246.326 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 100.575 | 89.122 | 16.629 |  |
| 67 | Ký túc xá sinh viên tập trung trường Đại học Cần Thơ (giai đoạn 2009 - 2010) | Ninh Kiều | 243.199 | B | 186.570 | 56.629 | 0 |  |  | 40.000 | 0 | 0 | 16.629 |  |
| 68 | Tăng cường kỹ năng nghề - thành phần tại Cần Thơ | Bình Thủy | 41.023 | B | 6.130 | 6.775 | 0 |  | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 0 |  |
| 69 | Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Cần Thơ | Ninh Kiều | 51.900 | B | 4.171 | 7.589 |  |  |  |  | 7.589 | 0 |  |  |
| 70 | THPT Hà Huy Giáp | Cờ Đỏ | 66.525 | B | 31.030 | 35.495 |  |  |  |  | 0 | 35.495 |  |  |
| 71 | Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, HM: khối xưởng 04 tầng và thư viện | Bình Thủy | 73.793 | B | 15.000 | 55.793 |  |  |  |  | 55.793 | 0 |  |  |
| 72 | Trường trung cấp nghề Thới Lai | Thới Lai | 54.613 | B | 36.606 | 18.007 |  |  |  |  | 18.007 | 0 |  |  |
| 73 | Trường Tiểu học Trung An 1 | Cờ Đỏ | 43.556 | C | 5.000 | 38.556 | 0 |  |  |  | 7.411 | 31.145 | 0 |  |
| 74 | THPT Bùi Hữu Nghĩa (giai đoạn 2) | Bình Thủy | 16.396 | C | 3.100 | 13.296 |  |  | 0 |  | 5.000 | 8.296 |  |  |
| 75 | Trung tâm GDTX Phong Điền | Phong Điền | 20.055 | C | 5.869 | 14.186 |  |  |  |  | 0 | 14.186 |  |  |
|  | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2013 - 2015 |  | 707.179 |  | 0 | 659.017 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 367.400 | 286.076 | 0 |  |
| 76 | THPT Phan Văn Trị | Phong Điền | 80.000 | B |  | 80.000 |  |  |  |  | 14.993 | 65.007 |  |  |
| 77 | Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở sinh viên | Ninh Kiều | 5.200 | C |  | 5.200 |  |  |  |  | 5.200 |  |  |  |
| 78 | THPT Lưu Hữu Phước (giai đoạn 2) | Ô Môn | 36.074 | B |  | 36.074 |  |  |  |  | 25.000 | 11.074 |  |  |
| 79 | THPT Phú Thứ (giai đoạn 1) | Cái Răng | 80.087 | B |  | 80.087 |  |  |  |  | 71.723 | 8.364 |  |  |
| 80 | THPT Bình Thủy (giai đoạn 2) | Bình Thủy | 25.000 | C |  | 25.000 |  |  |  |  | 25.000 | 0 |  |  |
| 81 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật | Ninh Kiều | 7.277 | C |  | 7.277 |  |  |  |  | 7.277 | 0 |  |  |
| 82 | THPT Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) | Vĩnh Thạnh | 25.000 | C |  | 25.000 |  |  |  |  | 0 | 25.000 |  |  |
| 83 | THPT An Khánh | Ninh Kiều | 80.000 | B |  | 49.000 |  |  |  |  | 44.000 | 5.000 |  |  |
|  | Dự án Nhà công vụ giáo viên TP. Cần Thơ | Cần Thơ | 12.000 | C |  | 12.000 |  |  |  |  | 9.000 | 3.000 |  |  |
| 84 | Trường THPT Vĩnh Thạnh | Vĩnh Thạnh | 2.000 | C |  | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 | - |  |  |
| 85 | Trường THPT Thuận Hưng | Thốt Nốt | 2.000 | C |  | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 | - |  |  |
| 86 | Trường THPT Giai Xuân | Phong Điền | 1.000 | C |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | - |  |  |
| 87 | Trường THPT Lưu Hữu Phước | Ô Môn | 1.000 | C |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | - |  |  |
| 88 | Trường THPT Trường Xuân | Thới Lai | 1.000 | C |  | 1.000 |  |  |  |  | - | 1.000 |  |  |
| 89 | Trường THPT Hà Huy Giáp | Cờ Đỏ | 3.000 | C |  | 3.000 |  |  |  |  | 3.000 | - |  |  |
| 90 | Trường THPT Thới Lai | Thới Lai | 2.000 | C |  | 2.000 |  |  |  |  | - | 2.000 |  |  |
| 91 | Đề án Kiên cố hóa trường lớp học | Cần Thơ | 276.541 | C |  | 276.541 |  |  |  | 5.541 | 112.207 | 158.793 |  |  |
|  | Dự phòng bố trí vốn cho các dự án giáo dục phát sinh trong kỳ kế hoạch |  | 80.000 |  |  | 62.838 |  |  |  |  | 53.000 | 9.838 |  |  |
| V | Ngành công cộng phúc lợi, cấp thoát nước |  | 4.299.947 |  | 1.387.536 | 1.902.280 | 1.248.729 | 0 | 6.870 | 0 | 593.249 | 0 | 53.432 |  |
|  | Trả nợ công trình hoàn thành năm 2012 và dự kiến hoàn thành năm 2013 |  | 693.457 |  | 486.387 | 134.867 | 50.268 | 0 | 396 | 0 | 58.283 | 0 | 25.920 |  |
| 92 | Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT | NK - CR | 442.986 | B | 346.416 | 96.570 | 50.268 |  | 0 | 0 | 46.302 | 0 | 0 |  |
| 93 | Trung tâm Bảo trợ XH cho các đối tượng tâm thần lang thang (giai đoạn 1) | Ô Môn | 27.473 | C | 26.900 | 573 | 0 |  | 0 |  | 573 | 0 | 0 |  |
| 94 | Khu dân cư phục vụ số hộ dân bị sạt lỡ khu vực Phong Điền | Phong Điền | 35.721 | B | 30.699 | 5.022 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 | 5.002 |  |
| 95 | Khu dân cư Trà Nóc, phường Trà Nóc | Bình Thủy | 53.126 | B | 31.832 | 21.294 | 0 |  | 376 |  | 0 | 0 | 20.918 |  |
| 96 | Mở rộng nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa. | Bình Thủy | 19.760 | C | 15.422 | 4.338 | 0 |  |  |  | 4.338 | 0 | 0 |  |
| 97 | Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và nhiễm chất độc dioxin | Ninh kiều | 1.817 | C | 1.317 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 0 | 0 |  |
| 98 | Dự án Bãi xử lý chất thải rắn Tân Long và di dời bãi rác Đông Thạnh (trên cơ sở phương án chôn rác tại chỗ) | Hậu Giang | 110.213 | B | 33.010 | 5.000 |  |  |  |  | 5.000 | 0 | 0 |  |
| 99 | Lắp đặt, sửa chữa trụ chữa cháy TP. Cần Thơ | Ninh Kiều | 2.361 | C | 791 | 1.570 |  |  |  |  | 1.570 | 0 |  |  |
|  | Dự án chuyển tiếp |  | 3.438.641 |  | 901.149 | 1.698.936 | 1.198.461 | 0 | 6.474 | 0 | 466.489 | 0 | 27.512 |  |
| 100 | Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ | Ninh Kiều, Bình Thủy | 1.392.230 | A | 707.332 | 597.104 | 452.801 |  | 0 | 0 | 144.303 | 0 | 0 |  |
| 101 | Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP. Cần Thơ | NK - BT - OM | 1.852.275 | A | 70.000 | 1.031.513 | 745.660 |  | 0 | 0 | 285.853 | 0 | 0 |  |
| 102 | Cụm DCVL Thạnh Mỹ mở rộng (Thạnh Quới) | Vĩnh Thạnh | 105.952 | B | 71.966 | 33.986 | 0 |  | 6.474 |  | 0 | 0 | 27.512 |  |
| 103 | Lắp đặt hệ thống thùng rác ép kín, xây dựng đường dẫn vào điểm trung chuyển rác và điểm trung chuyển rác đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều | Ninh Kiều | 34.030 | B | 13.286 | 20.744 |  |  |  |  | 20.744 | 0 | 0 |  |
| 104 | Hạ tầng kỹ thuật dự án KDC thuộc khu đô thị 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường tỉnh 923) | Ninh Kiều - Phong Điền | 54.154 | B | 38.565 | 15.589 |  |  |  |  | 15.589 | 0 |  |  |
|  | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2013 - 2015 |  | 167.849 |  | 0 | 68.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.477 | 0 | 0 |  |
| 105 | Hệ thống thoát nước thải Khu công nghiệp Trà Nóc (giai đoạn 1) | Bình Thủy | 141.960 | B |  | 42.588 |  |  |  |  | 42.588 | 0 |  |  |
| 106 | Hệ thống cấp nước Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ | NK, PĐ | 25.889 | B | 0 | 25.889 |  |  |  |  | 25.889 | 0 |  |  |
| VI | Ngành văn hóa thể thao du lịch |  | 855.178 |  | 484.027 | 299.403 | 0 | 0 | 43.833 | 0 | 96.950 | 0 | 158.620 |  |
|  | Trả nợ công trình hoàn thành năm 2012 và dự kiến hoàn thành năm 2013 |  | 279.304 |  | 227.896 | 51.408 | 0 | 0 | 18.833 | 0 | 32.575 | 0 | 0 |  |
| 107 | Cầu qua cồn Khương | Ninh Kiều | 104.084 | B | 99.000 | 5.084 | 0 |  | 1.042 |  | 4.042 | 0 | 0 |  |
| 108 | Cơ sở hạ tầng nội bộ Khu du lịch Cồn khương | Ninh Kiều | 69.582 | B | 49.000 | 20.582 | 0 |  | 17.791 |  | 2.791 | 0 | 0 |  |
| 109 | Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào | Phong Điền | 31.512 | B | 22.637 | 8.875 |  |  |  |  | 8.875 |  |  |  |
| 110 | Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa | Bình Thủy | 57.844 | B | 44.259 | 13.585 |  |  |  |  | 13.585 |  |  |  |
| 111 | Xe thu hình lưu động và thiết bị truyền dẫn tín hiệu trực tiếp | Ninh Kiều | 16.282 | C | 13.000 | 3.282 |  |  |  |  | 3.282 |  |  |  |
|  | Dự án chuyển tiếp |  | 574.116 |  | 256.131 | 246.237 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 62.617 | 0 | 158.620 |  |
| 112 | Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC TTVH Tây Đô (gđ 1) | Cái Răng | 356.191 | B | 184.000 | 157.191 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 157.191 |  |
| 113 | Đầu tư bổ sung năng lực in Báo Nhân dân | Ninh Kiều | 56.429 | B | 30.000 | 26.429 | 0 |  | 25.000 |  | 0 | 0 | 1.429 |  |
| 114 | Nhà khách Thành ủy Cần Thơ | Phong Điền | 113.496 | B | 32.531 | 24.217 |  |  |  |  | 24.217 |  |  |  |
| 115 | Mở rộng NTLS TP. CầnThơ (giai đoạn 1) | Cái Răng | 48.000 | B | 9.600 | 38.400 |  |  |  |  | 38.400 | - |  |  |
|  | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2013 - 2015 |  | 1.758 |  | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 |  |
| 116 | Tráng xi măng sân Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao | Ninh Kiều | 552 | C |  | 552 |  |  |  |  | 552 | 0 |  |  |
| 117 | Xây dựng Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam | Ninh Kiều | 886 | C |  | 886 |  |  |  |  | 886 | 0 |  |  |
| 118 | Sửa chữa, cải tạo khu nhà ở tập thể của Đoàn Cải Lương Tây Đô | Ninh Kiều | 320 | C |  | 320 |  |  |  |  | 320 | 0 |  |  |
| VII | Ngành an ninh quốc phòng |  | 393.563 |  | 187.653 | 193.582 | 0 | 0 | 73.000 | 0 | 112.582 | 0 | 8.000 |  |
|  | Trả nợ công trình hoàn thành năm 2012 và dự kiến hoàn thành năm 2013 |  | 72.748 |  | 46.990 | 25.758 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 17.758 | 0 | 0 |  |
| 119 | Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh | Ô Môn | 38.837 | A | 22.000 | 16.837 | 0 |  | 8.000 |  | 8.837 | 0 | 0 |  |
| 120 | Dự án đầu tư hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy | Ninh Kiều | 20.006 | C | 13.990 | 6.016 |  |  |  |  | 6.016 |  |  |  |
| 121 | Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Hạng mục: Bể bơi + Nhà tập vũ thuật, bắn súng | Ninh Kiều | 13.905 | C | 11.000 | 2.905 |  |  |  |  | 2.905 |  |  |  |
|  | Dự án chuyển tiếp |  | 310.694 |  | 140.663 | 157.703 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 84.703 | 0 | 8.000 |  |
| 122 | Trường bắn ĐBSCL | Cờ Đỏ | 142.000 | A | 77.000 | 65.000 | 0 |  | 65.000 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 123 | Tiểu đoàn Tây Đô | Cái Răng | 120.835 | B | 45.778 | 62.729 |  |  |  |  | 54.729 |  | 8.000 |  |
| 124 | Ban CHQS huyện Cờ Đỏ (mới) | Cờ Đỏ | 47.859 | B | 17.885 | 29.974 |  |  |  |  | 29.974 |  |  |  |
|  | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2013 - 2015 |  | 10.121 |  | 0 | 10.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.121 | 0 | 0 |  |
| 125 | Lắp đặt 15 vị trí camera trên cầu Cần Thơ và quốc lộ 91B | Ninh Kiều | 3.262 | C |  | 3.262 |  |  |  |  | 3.262 | 0 |  |  |
| 126 | Hệ thống định vị GPRS | TPCT | 2.300 | C |  | 2.300 |  |  |  |  | 2.300 | 0 |  |  |
| 127 | Mua sắm công cụ hỗ trợ cho CA xã | OM-TL-CĐ-VT | 1.601 | C |  | 1.601 |  |  |  |  | 1.601 | 0 |  |  |
| 128 | Trang thiết bị thông báo, báo động Ban CHQS 9 quận, huyện thuộc Bộ CHQS thành phố Cần Thơ | Cần Thơ | 1.200 | C |  | 1.200 |  |  |  |  | 1.200 | 0 |  |  |
| 129 | Tổ chức, xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân TPCT | Cái Răng | 1.758 | C |  | 1.758 |  |  |  |  | 1.758 | 0 |  |  |
| VIII | Ngành quản lý nhà nước |  | 468.299 |  | 218.172 | 252.127 | 0 | 0 | 56.019 | 0 | 196.108 | 0 | 0 |  |
|  | Trả nợ công trình hoàn thành năm 2012 và dự kiến hoàn thành năm 2013 |  | 194.109 |  | 167.587 | 28.522 | 0 | 0 | 25.075 | 0 | 3.447 | 0 | 0 |  |
| 130 | Trụ sở Huyện Ủy huyện Thới Lai | Thới Lai | 20.322 | C | 15.464 | 2.380 | 0 |  | 2.380 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 131 | Trụ sở HĐND - UBND và các phòng ban huyện Thới Lai | Thới Lai | 18.756 | C | 13.526 | 2.226 | 0 |  | 2.226 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 132 | Trụ sở UBND quận và các phòng ban quận Thốt Nốt | Thốt Nốt | 45.327 | B | 44.517 | 810 | 0 |  | 810 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 133 | Trụ sở làm việc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ | Cái Răng | 97.041 | B | 84.864 | 19.659 | 0 |  | 19.659 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 134 | Trụ sở Chi cục Thủy sản và Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thành phố Cần Thơ | Ninh Kiều | 10.239 | C | 8.216 | 2.023 |  |  |  |  | 2.023 | 0 | 0 |  |
| 135 | Nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TPCT | Ninh Kiều | 1.236 | C | 600 | 636 |  |  |  |  | 636 |  |  |  |
| 136 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ | Ninh Kiều | 1.188 | C | 400 | 788 |  |  |  |  | 788 | 0 |  |  |
|  | Dự án chuyển tiếp |  | 263.806 |  | 50.585 | 213.221 | 0 | 0 | 30.944 | 0 | 182.277 | 0 | 0 |  |
| 137 | SLMB khu Trung tâm hành chính huyện Cờ Đỏ | Cờ Đỏ | 137.888 | B | 48.000 | 89.888 | 0 |  | 30.944 |  | 58.944 | 0 | 0 |  |
| 138 | Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ | Cờ Đỏ | 71.406 | B | 1.450 | 69.956 | 0 |  | 0 | 0 | 69.956 | 0 | 0 |  |
| 139 | Trụ sở Huyện ủy huyện Cờ Đỏ | Cờ Đỏ | 54.512 | B | 1.135 | 53.377 | 0 |  | 0 |  | 53.377 | 0 | 0 |  |
|  | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2013 - 2015 |  | 10.384 |  | 0 | 10.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.384 | 0 | 0 |  |
| 140 | Cải tạo trụ sở làm việc Ban Dân tộc | Ninh Kiều | 2.643 | C |  | 2.643 |  |  |  |  | 2.643 | 0 |  |  |
| 141 | Sửa chữa trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPCT. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối nhà làm việc, Hội trường, nhà kho lưu trữ | Q. Ninh Kiều | 1.100 | C |  | 1.100 |  |  |  |  | 1.100 | 0 |  |  |
| 142 | Xây dựng trụ sở cơ quan Hội Chữ thập đỏ TPCT | Ninh Kiều | 1.594 | C |  | 1.594 |  |  |  |  | 1.594 | 0 |  |  |
| 143 | Sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ TPCT | Ninh Kiều | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |
| 144 | Nâng cấp cải tạo trụ sở Văn Phòng Ủy ban nhân dân thành phố | Ninh Kiều | 2.500 | C |  | 2.500 |  |  |  |  | 2.500 | 0 |  |  |
| 145 | Sửa chữa hội trường và các phòng làm việc Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tại KCN Trà Nóc | Ninh Kiều | 547 | C |  | 547 |  |  |  |  | 547 | 0 |  |  |
| IX | Ngành khoa học công nghệ |  | 105.669 |  | 82.854 | 22.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.815 | 0 | 0 |  |
|  | Trả nợ công trình hoàn thành năm 2012 và dự kiến hoàn thành năm 2013 |  | 86.682 |  | 82.854 | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.828 | 0 | 0 |  |
| 146 | Trung tâm Kỹ thuật ứng dụng công nghệ | Ninh Kiều | 86.682 | B | 82.854 | 3.828 |  |  |  |  | 3.828 |  |  |  |
|  | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2013 - 2015 |  | 18.987 |  | 0 | 18.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.987 | 0 | 0 |  |
| 147 | Nâng cấp, duy trì hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin cho các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện | TPCT | 14.834 | C |  | 14.834 |  |  |  |  | 14.834 | 0 |  |  |
| 148 | Nâng cấp, mở rộng mạng thông tin diện rộng của Đảng | Ninh Kiều | 4.153 | C |  | 4.153 |  |  |  |  | 4.153 | 0 |  |  |
| VI | Vốn dự kiến phân bổ theo tiêu chí định mức cho quận, huyện |  | 2.962.126 |  |  | 2.962.126 |  |  |  |  | 2.051.634 | 910.492 |  |  |
| 1 | Ninh Kiều |  | 507.638 |  |  | 507.638 |  |  |  |  | 351.601 | 156.037 |  |  |
| 2 | Bình Thủy |  | 294.323 |  |  | 294.323 |  |  |  |  | 203.854 | 90.469 |  |  |
| 3 | Cái Răng |  | 264.622 |  |  | 264.622 |  |  |  |  | 183.282 | 81.340 |  |  |
| 4 | Ô Môn |  | 359.126 |  |  | 359.126 |  |  |  |  | 248.739 | 110.387 |  |  |
| 5 | Thốt Nốt |  | 361.828 |  |  | 361.828 |  |  |  |  | 250.610 | 111.217 |  |  |
| 6 | Phong Điền |  | 256.517 |  |  | 256.517 |  |  |  |  | 177.670 | 78.847 |  |  |
| 7 | Cờ Đỏ |  | 305.125 |  |  | 305.125 |  |  |  |  | 211.336 | 93.789 |  |  |
| 8 | Thới Lai |  | 310.524 |  |  | 310.524 |  |  |  |  | 215.076 | 95.448 |  |  |
| 9 | Vĩnh Thạnh |  | 302.423 |  |  | 302.423 |  |  |  |  | 209.465 | 92.959 |  |  |

Ghi chú: Dấu (-) là vốn tạm ứng sẽ thu hồi trong kỳ kế hoạch

Biểu 2

DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2012

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục công trình | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư dự kiến | Nhóm dự án | Dự kiến đầu tư qua các năm |  |  | Tồng số các nguồn vốn dự kiến đầu tư 2013 - 2015 | KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2012 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | TỔNG SỐ |  | 3.501.565 |  | 812.283 | 765.236 | 758.032 | 2.335.550 | 40.000 |  |
|  | Số vốn phân bổ |  |  |  |  |  |  |  | 20.328 |  |
| A | Thanh toán dự án đã được duyệt: |  | 269.575 |  | 58.707 | 83.868 | 77.000 | 219.575 | 1.500 |  |
| I | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |  | 269.575 |  | 58.707 | 83.868 | 77.000 | 219.575 | 1.500 |  |
| 1 | Đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái TP. Cần Thơ | H.Phong Điền | 144.575 | B | 33.707 | 58.868 | 52.000 | 144.575 | 500 | Vốn ODA |
| 2 | Dự án nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng. | H.Phong Điền | 125.000 | B | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 1.000 | Kêu gọi xã hội hóa |
| B | Dự án đang trình duyệt hoặc đang lập (đã có chủ trương hoặc đã được ghi vốn): |  | 2.293.979 |  | 547.306 | 476.343 | 473.316 | 1.496.964 | 15.669 |  |
| I | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO |  | 117.000 |  | 28.911 | 42.313 | 45.776 | 117.000 | 590 |  |
| 3 | THPT Phan Văn Trị | Phong Điền | 80.000 | B | 16.000 | 28.724 | 35.276 | 80.000 | 320 |  |
| 4 | THPT Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) | Vĩnh Thạnh | 25.000 | C | 8.500 | 9.000 | 7.500 | 25.000 | 110 |  |
|  | Dự án Nhà công vụ giáo viên thành phố Cần Thơ |  | 12.000 |  | 4.411 | 4.589 | 3.000 | 12.000 | 160 | 60 Căn |
| 5 | Trường THPT Vĩnh Thạnh | Vĩnh Thạnh | 2.000 | C | 2.000 |  |  | 2.000 | 30 | 10 căn |
| 6 | Trường THPT Thuận Hưng | Thốt Nốt | 2.000 | C | 1.411 | 589 |  | 2.000 | 30 | 10 căn |
| 7 | Trường THPT Giai Xuân | Phong Điền | 1.000 | C | 1.000 |  |  | 1.000 | 10 | 05 căn |
| 8 | Trường THPT Lưu Hữu Phước | Ô Môn | 1.000 | C |  | 1.000 |  | 1.000 | 10 | 05 căn |
| 9 | Trường THPT Trường Xuân | Thới Lai | 1.000 | C |  |  | 1.000 | 1.000 | 10 | 05 căn |
| 10 | Trường THPT Hà Huy Giáp | Cờ Đỏ | 3.000 | C |  | 3.000 |  | 3.000 | 40 | 15 căn |
| 11 | Trường THPT Thới Lai | Thới Lai | 2.000 | C |  |  | 2.000 | 2.000 | 30 | 10 căn |
| II | SỞ Y TẾ CẦN THƠ |  | 200.000 |  | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 120.000 | 800 |  |
| 12 | Trung tâm an toàn thực phẩm đồng bằng sông Cửu Long | Ninh Kiều | 200.000 | B | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 120.000 | 800 | vốn Trung ương hỗ trợ |
| III | SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |  | 75.530 |  | 75.530 | 0 | 0 | 75.530 | 500 |  |
| 13 | Tăng cường năng lực đo lường, thử nghiệm, thanh kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015 | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Công nghệ thuộc Sở KHCN thành phố Cần Thơ | 75.530 | B | 75.530 |  |  | 75.530 | 500 | Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư |
| IV | BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ |  | 25.887 |  | 9.429 | 8.229 | 8.229 | 25.887 | 150 |  |
| 14 | Trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn | Ninh Kiều | 24.687 | C | 8.229 | 8.229 | 8.229 | 24.687 | 130 | Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư |
| 15 | Trang thiết bị thông báo, báo động Ban CHQS 9 quận, huyện thuộc Bộ CHQS thành phố Cần Thơ | Cần Thơ | 1.200 | C | 1.200 |  |  | 1.200 | 20 |  |
| V | BAN DÂN TỘC |  | 2.643 |  | 2.643 | 0 | 0 | 2.643 | 30 |  |
| 16 | Cải tạo trụ sở làm việc Ban Dân tộc | Số 30 Võ Thị Sáu, An Hội, Ninh Kiều TPCT | 2.643 | C | 2.643 |  |  | 2.643 | 30 |  |
| VI | LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TPCT |  | 1.100 |  | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 10 |  |
| 17 | Sửa chữa trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPCT. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối nhà làm việc, Hội trường, nhà kho lưu trữ | Q. Ninh Kiều | 1.100 | C | 1.100 |  |  | 1.100 | 10 |  |
| VII | VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |  | 250.000 |  | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 190 |  |
| 18 | Nhà khách Cần Thơ địa chỉ cạnh khu chuyên gia cầu Cần Thơ | Cạnh khu chuyên gia Cầu Cần Thơ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều | 250.000 | B | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 190 | Đầu tư bằng nguồn vốn khác |
| VIII | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |  | 537.927 |  | 114.086 | 111.086 | 106.584 | 331.756 | 3.010 |  |
| 19 | Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam | Q. Bình Thủy | 100.427 | B | 20.086 | 20.086 | 20.084 | 60.256 | 400 | Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư |
| 20 | Cánh Đồng Mẩu lớn ấp Thầy Ký | H. Vĩnh Thạnh | 60.000 | B | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 36.000 | 400 | Kêu gọi xã hội hóa |
| 21 | Kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh | H. Phong Điền | 240.000 | B | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 144.000 | 1.000 | Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư |
| 22 | Kè chống sạt lở khu vực rạch Cái Sơn (hai bên rạch) | H. Phong Điền | 115.000 | B | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 69.000 | 1.000 | Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư |
| 23 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Thạnh Xuân - xã Thạnh Phú | Cờ Đỏ | 8.000 | C | 4.000 | 4.000 |  | 8.000 | 50 | Chương trình mục tiêu Quốc gia NSVSMTNT |
| 24 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Giai Xuân | Phong Điền | 5.000 | C | 3.000 | 2.000 |  | 5.000 | 30 | Chương trình mục tiêu Quốc gia NSVSMTNT |
| 25 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Hưng | Cờ Đỏ | 3.500 | C |  |  | 3.500 | 3.500 | 30 | Chương trình mục tiêu Quốc gia NSVSMTNT |
| 26 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Thuận | Thới Lai | 6.000 | C | 4.000 | 2.000 |  | 6.000 | 100 | Chương trình mục tiêu Quốc gia NSVSMTNT |
| IX | SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI |  | 20.056 |  | 7.215 | 6.915 | 5.927 | 20.056 | 210 |  |
| 27 | Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho Thanh tra Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ | Ninh Kiều | 19.756 | C | 6.915 | 6.915 | 5.927 | 19.756 | 200 | Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư |
| 28 | Gia cố đường dẫn và cầu Rạch Cam trên đường tỉnh 918 | Bình Thủy | 300 | C | 300 |  |  | 300 | 10 |  |
| X | SỞ XÂY DỰNG |  | 614.000 |  | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 368.400 | 1.779 |  |
| 29 | Công trình cao ốc hành chính TPCT | Ninh Kiều | 559.000 | A | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 335.400 | 1.279 | Đầu tư bằng nguồn vốn khác |
| 30 | Trung tâm kiểm định và quy hoạch xây dựng Cần Thơ | Ninh Kiều | 55.000 | B | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 33.000 | 500 | vốn Trung ương hỗ trợ |
| XI | TRƯỜNG CHÍNH TRỊ |  | 200.000 |  | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 120.000 | 6.000 |  |
| 31 | Trường Chính trị thành phố Cần Thơ | Ninh Kiều | 200.000 | B | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 120.000 | 6.000 | Đầu tư bằng nguồn vốn khác |
| XII | TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KHU VỰC ĐBSCL |  | 120.000 |  | 24.880 | 25.000 | 25.000 | 74.880 | 1.000 |  |
| 32 | Trường Trung cấp Nghề khu vực ĐBSCL | Bình Thủy | 120.000 | B | 24.880 | 25.000 | 25.000 | 74.880 | 1.000 | vốn Trung ương hỗ trợ |
| XIII | SỞ NỘI VỤ |  | 99.836 |  | 20.712 | 20.000 | 19.000 | 59.712 | 1.200 |  |
| 33 | Kho lưu trữ chuyên dụng | Ninh Kiều | 99.836 | B | 20.712 | 20.000 | 19.000 | 59.712 | 1.200 | vốn Trung ương hỗ trợ |
| XIV | THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ |  | 30.000 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 200 |  |
| 34 | Dự án Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên | Vĩnh Thạnh | 15.000 | C | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 100 | Dự phòng (ưu tiên đầu tư khi có nguồn vốn bổ sung trong kỳ kế hoạch) |
| 35 | Dự án Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên | Quận Ô Môn | 15.000 | C | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 100 | Dự phòng (ưu tiên đầu tư khi có nguồn vốn bổ sung trong kỳ kế hoạch) |
|  | Dự án lập mới: |  | 938.011 |  | 206.270 | 205.025 | 207.716 | 619.011 | 3.159 |  |
| I | HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP. CẦN THƠ |  | 14.992 |  | 5.000 | 5.000 | 4.992 | 14.992 | 150 |  |
| 36 | Trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ | Q. Cái Răng | 14.992 | C | 5.000 | 5.000 | 4.992 | 14.992 | 150 | Dự phòng (ưu tiên đầu tư khi có nguồn vốn bổ sung trong kỳ kế hoạch) |
| II | SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |  | 2.000 |  | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 50 |  |
| 37 | Sữa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ TP. CầnThơ | Ninh Kiều | 2.000 |  | 2.000 |  |  | 2.000 | 50 |  |
| III | BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ |  | 601.758 |  | 121.758 | 120.000 | 120.000 | 361.758 | 780 |  |
| 38 | Trụ sở làm việc Bộ CHQS thành phố Cần Thơ | Cái Răng | 600.000 | B | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 360.000 | 700 | Đầu tư bằng nguồn vốn khác |
| 39 | Tổ chức, xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân TPCT | Cái Răng | 1.758 | C | 1.758 |  |  | 1.758 | 80 |  |
| IV | SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |  | 25.889 |  | 8.700 | 8.700 | 8.489 | 25.889 | 500 |  |
| 40 | Hệ thống cấp nước Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ | NK, BT, PĐ | 25.889 | C | 8.700 | 8.700 | 8.489 | 25.889 | 500 | Đầu tư để khai thác quỹ đất |
| V | HỘI NÔNG DÂN TPCT |  | 30.000 |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 200 |  |
| 41 | Dự án Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân | TP. CầnThơ | 30.000 | B | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 200 | vốn Trung ương hỗ trợ |
| VI | VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |  | 2.500 |  | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 70 |  |
| 42 | Nâng cấp cải tạo trụ sở Văn Phòng Ủy ban nhân dân thành phố | Số 02 Đại lộ Hoà Bình | 2.500 | C | 2.500 |  |  | 2.500 | 70 |  |
| VII | HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TPCT |  | 1.594 |  | 1.594 | 0 | 0 | 1.594 | 20 |  |
| 43 | Xây dựng trụ sở cơ quan Hội Chữ thập đỏ TPCT |  | 1.594 | C | 1.594 |  | - | 1.594 | 20 |  |
| VIII | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |  | 23.500 |  | 6.440 | 8.325 | 8.735 | 23.500 | 200 |  |
| 44 | Hệ thống cấp nước tập trung phường Long Tuyền | Bình Thủy | 5.000 | C | 3.000 | 2.000 | - | 5.000 | 50 | Chương trình mục tiêu Quốc gia NSVSMTNT |
| 45 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Thới Hòa B - thị trấn Cờ Đỏ | Cờ Đỏ | 4.000 | C |  | - | 4.000 | 4.000 | 50 | Chương trình mục tiêu Quốc gia NSVSMTNT |
| 46 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Tân | Thới Lai | 5.000 | C |  | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 50 | Chương trình mục tiêu Quốc gia NSVSMTNT |
| 47 | Dự án Thiết kế, mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm phân tích, giám định mẫu dịch hại trên các loại cây trồng | Chi cục BVTV | 9.500 | C | 3.440 | 3.325 | 2.735 | 9.500 | 50 |  |
| IX | VĂN PHÒNG THÀNH ỦY |  | 4.153 |  | 2.153 | 2.000 | 0 | 4.153 | 50 |  |
| 48 | Nâng cấp, mở rộng mạng thông tin diện rộng của Đảng | Ninh Kiều | 4.153 | C | 2.153 | 2.000 | - | 4.153 | 50 |  |
| X | BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ |  | 547 |  | 547 | 0 | 0 | 547 | 10 |  |
| 49 | Sửa chữa Hội trường và các phòng làm việc Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tại KCN Trà Nóc | Ninh Kiều | 547 | C | 547 |  |  | 547 | 10 |  |
| XI | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TP. CẦN THƠ |  | 33.000 |  | 24.000 | 9.000 | 0 | 33.000 | 500 |  |
| 50 | Mở rộng mặt Đường tỉnh 922 (đoạn từ thị trấn Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ) | Thới Lai - Cờ Đỏ | 33.000 | C | 24.000 | 9.000 |  | 33.000 | 500 |  |
| XII | SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH |  | 1.758 |  | 1.758 | 0 | 0 | 1.758 | 59 |  |
| 51 | Tráng xi măng sân Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao | Ninh Kiều | 552 | C | 552 |  |  | 552 | 18 |  |
| 52 | Xây dựng Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam | Ninh Kiều | 886 | C | 886 |  |  | 886 | 30 |  |
| 53 | Sửa chữa, cải tạo khu nhà ở tập thể của Đoàn Cải lương Tây Đô | Ninh Kiều | 320 | C | 320 |  |  | 320 | 11 |  |
| XIII | SỞ Y TẾ CẦN THƠ |  | 6.120 |  | 6.120 | 0 | 0 | 6.120 | 200 |  |
| 54 | Cải tạo bệnh viện Ung Bướu | Ninh Kiều | 6.120 | C | 6.120 |  |  | 6.120 | 200 |  |
| XIV | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO |  | 185.000 |  | 8.500 | 42.000 | 55.500 | 106.000 | 270 |  |
| 55 | THPT Bình Thủy (giai đoạn 2) | Bình Thủy | 25.000 | C | 8.500 | 9.000 | 7.500 | 25.000 | 110 |  |
| 56 | THPT Châu Văn Liêm | Ninh Kiều | 80.000 | B |  | 16.000 | 16.000 | 32.000 | 80 | Kêu gọi đầu tư ODA |
| 57 | THPT An Khánh | Ninh Kiều | 80.000 | B |  | 17.000 | 32.000 | 49.000 | 80 |  |
| XV | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT |  | 5.200 |  | 5.200 | 0 | 0 | 5.200 | 100 |  |
| 58 | Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở sinh viên | Ninh Kiều | 5.200 |  | 5.200 |  |  | 5.200 | 100 |  |
| D | Dự phòng |  |  |  |  |  |  |  | 19.672 |  |

Biểu 3

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

Đvt: Triệu đồng

| STT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | TMĐT |  |  | Nhóm công trình | Vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2011 |  |  | Nhu cầu vốn đầu tư 2013 - 2015 |  |  | G hi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) |  |  |  |
|  |  |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  |
|  | Tổng cộng |  | 4.967.958 | 4.563.788 | 404.170 |  | 152.585 | 152.585 | 0 | 2.457.044 | 2.182.042 | 275.002 |  |
| I | Chương trình hỗ trợ quận, huyện mới chia tách |  | 216.560 | 108.280 | 108.280 |  | 2.585 | 2.585 | 0 | 213.975 | 105.695 | 108.280 |  |
| 1 | Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Cờ Đỏ (gđ 1) | Cờ Đỏ | 90.642 | 45.321 | 45.321 | B |  |  |  | 90.642 | 45.321 | 45.321 | QĐ số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 |
| 2 | Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ | Cờ Đỏ | 71.406 | 35.703 | 35.703 | B | 1.450 | 1.450 |  | 69.956 | 34.253 | 35.703 | QĐ số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 |
| 3 | Trụ sở Huyện ủy huyện Cờ Đỏ | Cờ Đỏ | 54.512 | 27.256 | 27.256 | B | 1.135 | 1.135 |  | 53.377 | 26.121 | 27.256 | QĐ số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 |
| II | Chương trình mục tiêu Quốc gia |  | 60.500 | 37.500 | 23.000 |  | 0 | 0 | 0 | 60.500 | 37.500 | 23.000 |  |
| 4 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Thạnh Xuân - xã Thạnh Phú | Cờ Đỏ | 8.000 | 4.800 | 3.200 | C |  |  |  | 8.000 | 4.800 | 3.200 |  |
| 5 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Giai Xuân | Phong Điền | 5.000 | 3.000 | 2.000 | C |  |  |  | 5.000 | 3.000 | 2.000 |  |
| 6 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Hưng | Cờ Đỏ | 3.500 | 2.100 | 1.400 | C |  |  |  | 3.500 | 2.100 | 1.400 |  |
| 7 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Thuận | Thới Lai | 6.000 | 3.600 | 2.400 | C |  |  |  | 6.000 | 3.600 | 2.400 |  |
| 8 | Hệ thống cấp nước tập trung phường Long Tuyền | Bình Thủy | 5.000 | 3.000 | 2.000 | C |  |  |  | 5.000 | 3.000 | 2.000 |  |
| 9 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp Thới Hòa B - thị trấn Cờ Đỏ | Cờ Đỏ | 4.000 | 2.400 | 1.600 | C |  |  |  | 4.000 | 2.400 | 1.600 |  |
| 10 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Tân | Thới Lai | 5.000 | 3.000 | 2.000 | C |  |  |  | 5.000 | 3.000 | 2.000 |  |
| 11 | Hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh | Vĩnh Thạnh | 24.000 | 15.600 | 8.400 | C |  |  |  | 24.000 | 15.600 | 8.400 |  |
| III | Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu Trung ương |  | 1.555.908 | 1.555.908 | 0 |  |  |  |  | 745.256 | 745.256 | 0 | Vốn đề án biến đổi khí hậu TW |
| 12 | Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam | Q. Bình Thủy | 100.427 | 100.427 |  | B |  |  |  | 60.256 | 60.256 |  |  |
| 13 | Kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh | H. Phong Điền | 240.000 | 240.000 |  | B |  |  |  | 144.000 | 144.000 |  |  |
| 14 | Kè chống sạt lở khu vực rạch Cái Sơn (hai bên rạch) | H. Phong Điền | 115.000 | 115.000 |  | B |  |  |  | 69.000 | 69.000 |  |  |
| 15 | Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu |  | 1.100.481 | 1.100.481 |  | A |  |  |  | 472.000 | 472.000 |  |  |
| IV | Các chương trình hỗ trợ khác |  | 3.134.990 | 2.862.100 | 272.890 |  | 150.000 | 150.000 | 0 | 1.437.313 | 1.293.591 | 143.722 |  |
| 16 | Trung tâm an toàn thực phẩm đồng bằng sông Cửu Long | Ninh Kiều | 200.000 | 200.000 |  | B |  |  |  | 120.000 | 120.000 |  | Bộ Y tế hỗ trợ đầu tư |
| 17 | Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho Thanh tra Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ | Ninh Kiều | 19.756 | 16.557 | 3.199 | C |  |  |  | 19.756 | 16.557 | 3.199 | Công văn số 9155/BGTVT-TTr ngày 28/12/2010 |
| 18 | Trường Trung cấp Nghề khu vực ĐBSCL | Ninh Kiều | 120.000 | 87.600 | 32.400 | B |  |  |  | 74.880 | 42.480 | 32.400 | Vốn Tổng Liên đoàn LĐ |
| 19 | Kho lưu trữ chuyên dụng | Ninh Kiều | 99.836 | 19.589 | 80.247 | B |  |  |  | 59.712 | 19.589 | 40.123 | Vốn Bộ Nội vụ |
| 20 | Trung tâm kiểm định và quy hoạch xây dựng Cần Thơ | Ninh Kiều | 55.000 | 25.000 | 30.000 | B |  |  |  | 33.000 | 15.000 | 18.000 | QĐ số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 |
| 21 | Tăng cường năng lực đo lường, thử nghiệm, thanh kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015 | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Công nghệ thuộc Sở KHCN thành phố Cần Thơ | 75.530 | 75.530 |  | B |  |  |  | 75.530 | 75.530 |  | Bộ KHCN và vốn sự nghiệp phát triển KHCN |
| 22 | Dự án Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân | TP. Cần Thơ | 30.000 | 30.000 |  | B |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  | QĐ 604/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 |
| 23 | Mở rộng Quốc lộ 91 đoạn từ ngã tư Bến xe - Trà Nóc | NK - BT | 1.398.892 | 1.398.892 |  | B | 150.000 | 150.000 |  | 600.000 | 600.000 |  | QĐ 366/QĐ-TTg ngày 20/3/2009 |
| 24 | Xây dựng thêm một đơn nguyên cầu Quang Trung (phía phải cầu Quang Trung hiện hữu theo hướng đi cảng Cái Cui) | NK - CR | 309.748 | 309.748 |  | B |  |  |  | 309.748 | 309.748 |  |  |
| 25 | Trang thiết bị cứu hộ cứu nạn | TP. Cần Thơ | 24.687 | 24.687 |  | C |  |  |  | 24.687 | 24.687 |  | QĐ số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006 |
| 26 | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | Bình Thủy | 801.541 | 674.497 | 127.044 | A |  |  |  | 90.000 | 40.000 | 50.000 |  |

Biểu 4

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Đvt: Triệu đồng

| STT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Nhóm công trình | Dự kiến tổng số tất cả các nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2013 - 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ |  | 5.707.815 |  | 3.089.579 |  |
| 1 | Nhà khách Cần Thơ địa chỉ cạnh khu chuyên gia cầu Cần Thơ | Cạnh khu chuyên gia cầu Cần Thơ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều | 250.000 | B | 150.000 | BT |
| 2 | Công trình cao ốc hành chính TPCT | Ninh Kiều | 559.000 | A | 335.400 | BT |
| 3 | Trường Chính trị thành phố Cần Thơ | Ninh Kiều | 200.000 | B | 120.000 | BT |
| 4 | Trụ sở làm việc Bộ CHQS thành phố Cần Thơ | Cái Răng | 600.000 | A | 360.000 | BT |
| 5 | Xây dựng và nâng cấp Đường tỉnh 922 đoạn 1 (tuyến nhánh QL91 nối quận Ô Môn với huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) | OM - TL - CĐ - VT | 2.194.687 | A | 1.316.812 | BT |
| 6 | Tuyến Trà Nóc - Thới An Đông - Lộ Bức (ĐT.917) | Bình Thủy | 351.257 | B | 91.645 | BT |
| 7 | Đường Tỉnh 918 (Hương lộ 28 cũ) | Bình Thủy - Phong Điền | 675.552 | B | 205.331 | BT |
| 8 | Đường Tỉnh 923 (đoạn Phong Điền - Ba Se - Quốc lộ 91) | Bình Thủy - Phong Điền | 550.319 | B | 330.191 | BT |
| 9 | Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ (giai đoạn 1) | Vĩnh Thạnh | 62.000 | B | 37.200 | Kêu gọi xã hội hóa |
| 10 | THPT Châu Văn Liêm | Ninh Kiều | 80.000 | B | 32.000 | Kêu gọi đầu tư ODA |
| 11 | Dự án nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng | Phong Điền | 125.000 | B | 75.000 | Kêu gọi xã hội hóa |
| 12 | Cánh đồng mẫu lớn ấp Thầy ký | Vĩnh Thạnh | 60.000 | B | 36.000 | Kêu gọi xã hội hóa |

Biểu 5

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2012

Đvt: Triệu đồng

| STT | Danh mục công trình | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư dự kiến | Dự kiến đầu tư qua các năm |  |  | Tổng số các nguồn vốn dự kiến đầu tư 2013 - 2015 | KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2012 ĐỀ NGHỊ CẮT GIẢM | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ |  | 1.574.809 | 355.233 | 355.233 | 339.109 | 1.049.576 | 7.395 |  |
| B | Dự án đang trình duyệt hoặc đang lập (đã có chủ trương hoặc đã được ghi vốn): |  | 682.255 | 160.350 | 160.350 | 152.384 | 473.083 | 3.155 |  |
| I | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO |  | 15.000 | 5.250 | 5.250 | 4.500 | 15.000 | 60 |  |
| 1 | THPT Bùi Hữu Nghĩa (giai đoạn 2) | Bình Thủy | 15.000 | 5.250 | 5.250 | 4.500 | 15.000 | 60 | Dự án đã được phê duyệt |
| II | SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH |  | 23.400 | 8.190 | 8.190 | 7.020 | 23.400 | 70 |  |
| 2 | Khu hậu cứ Đoàn Cải lương Tây Đô | H. Phong Điền | 23.400 | 8.190 | 8.190 | 7.020 | 23.400 | 70 |  |
| III | ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH |  | 17.000 | 5.950 | 5.950 | 5.100 | 17.000 | 490 |  |
| 3 | 4 camera thu hình không dây | Ninh Kiều | 12.000 | 4.200 | 4.200 | 3.600 | 12.000 | 330 |  |
| 4 | Hệ thống thiết bị cẩu camera | Ninh Kiều | 5.000 | 1.750 | 1.750 | 1.500 | 5.000 | 160 |  |
| IV | SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |  | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 400 |  |
| 5 | Hạ ngầm và chỉnh trang đường cáp viễn thông | Cần Thơ | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 400 |  |
| V | BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ |  | 20.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 20.000 | 370 |  |
| 6 | Xây dựng Khu căn cứ hậu phương | Thới Lai, Phong Điền | 8.000 | 2.800 | 2.800 | 2.400 | 8.000 | 70 |  |
| 7 | Xây dựng xưởng sửa chữa tổng hợp | Cái Răng | 12.000 | 4.200 | 4.200 | 3.600 | 12.000 | 300 |  |
| VI | CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ |  | 312.734 | 66.943 | 66.943 | 65.477 | 199.362 | 490 |  |
| 8 | Đầu tư mua sắm phương tiện phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn |  | 17.714 | 6.200 | 6.200 | 5.314 | 17.714 | 90 |  |
| 9 | Kho vật chứng công an thành phố |  | 11.591 | 4.057 | 4.057 | 3.477 | 11.591 | 100 |  |
| 10 | Cơ sở làm việc Công an xã (36 xã + 5 thị trấn) |  | 283.429 | 56.686 | 56.686 | 56.686 | 170.057 | 300 | Mỗi năm chỉ đầu tư 2 trụ sở |
| VII | SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |  | 42.600 | 10.185 | 10.185 | 9.630 | 30.000 | 255 |  |
| 11 | Xây dựng trụ sở mới Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường | P.Cái Khế, Q Ninh Kiều | 31.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 18.900 | 150 |  |
| 12 | Sửa chữa trụ sở, trang thiết bị của Sở Tài nguyên và Môi trường | Số 9, CMT8, P.An Hoà, Q. Ninh Kiều | 5.000 | 1.750 | 1.750 | 1.500 | 5.000 | 50 |  |
| 13 | Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường | Số 9, CMT8, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều | 100 | 35 | 35 | 30 | 100 | 5 |  |
| 14 | Đường Mỹ Khánh - Bông Vang, đường số 13 và đường số 12 | NK, BT, PĐ | 6.000 | 2.100 | 2.100 | 1.800 | 6.000 | 50 |  |
| VIII | THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ |  | 30.000 | 10.500 | 10.500 | 9.000 | 30.000 | 200 |  |
| 15 | Dự án Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên | Huyện Cờ Đỏ | 15.000 | 5.250 | 5.250 | 4.500 | 15.000 | 100 |  |
| 16 | Dự án Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên | Huyện Thới Lai | 15.000 | 5.250 | 5.250 | 4.500 | 15.000 | 100 |  |
| IX | SỞ CÔNG THƯƠNG |  | 4.685 | 1.640 | 1.640 | 1.406 | 4.685 | 40 |  |
| 17 | Trụ sở Đội quản lý thị trường số 2 (địa bàn quận Ô Môn) thuộc Chi cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ | Ô Môn | 4.685 | 1.640 | 1.640 | 1.406 | 4.685 | 40 |  |
| XI | SỞ XÂY DỰNG |  | 8.836 | 3.093 | 3.093 | 2.651 | 8.836 | 70 |  |
| 18 | Trụ sở cơ quan Ban quản lý đô thị Nam Cần Thơ | Khu dân cư Lô số 49 | 8.836 | 3.093 | 3.093 | 2.651 | 8.836 | 70 |  |
| XII | SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI |  | 48.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 28.800 | 310 |  |
| 19 | Mở rộng NTLS TP. CầnThơ (giai đoạn 1) | Cái Răng | 48.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 28.800 | 310 | Đã ghi vốn thực hiện năm 2012 |
| VIII | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |  | 60.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 36.000 | 400 |  |
| 20 | Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ (Giai đoạn 2) | H. Vĩnh Thạnh | 60.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 36.000 | 400 | Giai đoạn 1 chưa thực hiện |
| C | Dự án lập mới: |  | 892.554 | 194.883 | 194.883 | 186.726 | 576.492 | 4.240 |  |
| I | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO |  | 15.000 | 5.250 | 5.250 | 4.500 | 15.000 | 60 |  |
| 21 | Trung tâm GDTX huyện Cờ Đỏ | Cờ Đỏ | 15.000 | 5.250 | 5.250 | 4.500 | 15.000 | 60 |  |
| II | ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH |  | 350 | 123 | 123 | 105 | 350 | 5 |  |
| 22 | Sửa chữa hàng rào Đài phát sóng Cái Răng | Cái Răng | 350 | 123 | 123 | 105 | 350 | 5 |  |
| III | CÔNG TY TNHH CẤP THOÁT NƯỚC |  | 34.400 | 12.040 | 12.040 | 7.620 | 31.700 | 600 |  |
| 23 | Nhà máy nước Cờ Đỏ | TT Cờ Đỏ | 12.200 | 4.270 | 4.270 | 3.660 | 12.200 | 200 |  |
| 24 | Trạm cấp nước Phong Điền - Rạch Chuối | TT Phong Điền | 12.200 | 4.270 | 4.270 | 3.660 | 12.200 | 200 |  |
| 25 | Khu chứa và xử lý bùn từ hệ thống thoát nước và kênh gạch TPCT | Ninh Kiều | 10.000 | 3.500 | 3.500 | 300 | 7.300 | 200 |  |
| IV | SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |  | 733.630 | 149.636 | 149.636 | 148.666 | 447.938 | 1.325 |  |
| 26 | Dự án: Xây dựng, nâng cấp mạng máy tính nội bộ (LAN) ở các xã, phường, thị trấn. | Cần Thơ | 17.400 | 6.090 | 6.090 | 5.220 | 17.400 | 400 | Kế hoạch 40/KH-UBND |
| 27 | Dự án: Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý ngành thông tin và truyền thông | Cần Thơ | 500 | 175 | 175 | 150 | 500 | 20 | Kế hoạch 40/KH-UBND |
| 28 | Dự án Xây dựng hệ thống Ứng dụng công nghệ GIS phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng Thông tin Truyền thông | Cần Thơ | 1.500 | 525 | 525 | 450 | 1.500 | 50 | Quyết định 1608/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 |
| 29 | Khu Công nghệ thông tin tập trung (do Trung tâm Công nghệ phần mềm Cần Thơ làm chủ đầu tư) | Cần Thơ | 714.230 | 142.846 | 142.846 | 142.846 | 428.538 | 855 | Quyết định 1608/QĐ-UBND ngày 30/06/2011 |
| V | BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ |  | 40.000 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 40.000 | 250 |  |
| 30 | Đại đội Tăng thiết giáp | Cái Răng | 25.000 | 8.750 | 8.750 | 7.500 | 25.000 | 150 |  |
| 31 | Đại đội Trinh sát | Cái Răng | 15.000 | 5.250 | 5.250 | 4.500 | 15.000 | 100 |  |
| VI | SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |  | 69.174 | 13.835 | 13.835 | 13.835 | 41.504 | 2.000 |  |
| 32 | Khai thác khu đất bãi công trường 5 dự án cầu Cần Thơ | Cái Răng | 69.174 | 13.835 | 13.835 | 13.835 | 41.504 | 2.000 | Đầu tư bằng nguồn vốn khác |

Biểu 6

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG THỰC HIỆN

Đvt: Triệu đồng

| STT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | TMĐT |  | Nhóm công trình | Dự kiến vốn đầu tư 2013 - 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSĐP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 299.067 |  |
| I | Các dự án tạm dừng do hết thời gian thực hiện |  |  |  |  | 151.504 |  |
| 1 | Đường tỉnh 934 (tuyến Rạch Chôm - Thới An - Quốc lộ 91) | Quận Ô Môn | 125.397 | 125.397 | B | 87.054 | Hết thời gian đầu tư theo QĐ phê duyệt |
| 2 | Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình Cần Thơ | Ninh Kiều | 72.944 | 72.944 | B | 14.287 |  |
| 3 | Đường ô tô đến trung tâm xã Giai Xuân | Phong Điền | 42.457 | 42.457 | C | 42.457 |  |
| 4 | Dự án đầu tư mở rộng hoạt động xe buýt thành phố Cần Thơ | TP. CầnThơ | 25.686 | 7.706 | C | 7.706 |  |
| II | Các dự án dự phòng, ưu tiên bố trí vốn khi có nguồn vốn bổ sung trong các kỳ kế hoạch |  | 147.563 | 147.563 |  | 147.563 |  |
| 1 | Trụ sở làm việc CA P. An Khánh | Ninh Kiều | 4.562 | 4.562 | C | 4.562 |  |
| 2 | Trụ sở làm việc CA P. Long Hưng | Bình Thủy | 3.973 | 3.973 | C | 3.973 |  |
| 3 | Trụ sở làm việc CA P. Thới Hòa | Ô Môn | 4.042 | 4.042 | C | 4.042 |  |
| 4 | Trụ sở làm việc CA P. Trà An | Bình Thủy | 4.244 | 4.244 | C | 4.244 |  |
| 5 | Trụ sở làm việc CA P. An Thới | Bình Thủy | 4.472 | 4.472 | C | 4.472 |  |
| 6 | Mua sắm hàng hóa đề án đảm bảo chiến lượt an ninh chính trị và trật tự ATXH | TPCT | 61.964 | 61.964 | B | 61.964 |  |
| 7 | Đầu tư mua sắm phương tiện phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn | TPCT | 19.314 | 19.314 | C | 19.314 |  |
| 8 | Dự án Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên | Ô Môn | 15.000 | 15.000 | C | 15.000 | CBĐT 2012 |
| 9 | Dự án Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên | Vĩnh Thạnh | 15.000 | 15.000 | C | 15.000 | CBĐT 2012 |
| 10 | Trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ | Ninh Kiều | 14.992 | 14.992 | C | 14.992 | CBĐT 2012 |