PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ KÊNH MƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| TT | Tên công trình | Địa điểm | Chiều dài kênh kiên cố (km) |  |  | Kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | KC | Cấp I, II, nội đồng |  |
| Tổng |  |  | 182,09 | 11,94 | 148,8 | 98.773 |
| I | HỆ TRẠM BƠM |  | 28,80 |  | 28,8 | 13.142 |
| 1 | Kênh TB Bình Phước | Xã Tân Bình - H. Vĩnh Cửu | 2,00 |  | 2 | 904 |
| 2 | Kênh TB Bình Hòa 2 | Xã Bình Hòa - H. Vĩnh Cửu | 3,00 |  | 3 | 1.400 |
| 3 | Kênh TB Trị An | Xã Trị An - H. Vĩnh Cửu | 1,00 |  | 1 | 500 |
| 4 | Kênh TB Tân Triều | Xã Tân Bình - H. Vĩnh Cửu | 2,00 |  | 2 | 904 |
| 5 | Kênh TB Lợi Hòa | Xã Bình Lợi - H. Vĩnh Cửu | 2,00 |  | 2 | 904 |
| 6 | Kênh TB Thiện Tân 1 | Xã Thiện Tân - H. Vĩnh Cửu | 7,50 |  | 7,5 | 3.388 |
| 7 | Kênh TB Thiện Tân 3 | Xã Thiện Tân - H. Vĩnh Cửu | 1,30 |  | 1,3 | 587 |
| 8 | Kênh TB Tân An | Xã Tân An - H. Vĩnh Cửu | 7,00 |  | 7 | 3.200 |
| 9 | TB Long Chiến | Xã Bình Lợi - H. Vĩnh Cửu | 2,50 | 0 | 2,5 | 1.129 |
| 10 | TB Đại An | Xã Đại An - H. Vĩnh Cửu | 0,50 | 0 | 0,5 | 226 |
| II | HỆ HỒ CHỨA |  | 48,55 | 7 | 20,2 | 18.387 |
| 11 | Kênh hồ Sông Mây | Xã Hố Nai 3 - H. Trảng Bom | 21,35 |  | 21,35 | 1.269 |
| 12 | Kênh hồ Bà Long | Xã Hố Nai 3 - H. Trảng Bom | 7,00 | 7 |  | 3.162 |
| 13 | Kênh hồ Thanh Niên | Xã Hố Nai - H. Trảng Bom | 3,00 |  | 3 | 1.300 |
| 14 | Kênh hồ Đa Tôn | Huyện Tân Phú | 14,20 |  | 14,2 | 11.300 |
| 15 | Kênh hồ Suối Đầm | Xã Bàu Hàm I - Trảng Bom | 2,00 |  | 2 | 904 |
| 16 | Kênh hồ Mo Nang | Xã Tân An - H. Vĩnh Cửu | 1,00 | 0 | 1 | 452 |
| III | HỆ ĐẬP DÂNG |  | 104,74 | 4,94 | 99,8 | 67.244 |
| 17 | Đập Suối Sâu | Thị trấn Vĩnh An - Vĩnh Cửu | 1,30 |  | 1,3 | 678 |
| 18 | Kênh đập Bỉnh | Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất | 1,00 |  | 1 | 452 |
| 19 | Kênh đập Gia Tôn | Xã Sông Trầu - H. Thống Nhất | 5,00 |  | 5 | 2.259 |
| 20 | Kênh đập Ông Thọ | Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất | 2,10 |  | 2,1 | 949 |
| 21 | Kênh đập Suối Dâu | Xã Trung Hòa - Trảng Bom | 0,80 |  | 0,8 | 1.745 |
| 22 | Kênh đập Cầu Máng | Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất | 5,10 |  | 5,1 | 2.304 |
| 23 | Kênh đập Cầu Cường | Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất | 1,10 |  | 1,1 | 2.520 |
| 24 | Kênh đập Gia Yên | Xã Gia Tân 3 - H. Thống Nhất | 6,50 |  | 6,5 | 2.936 |
| 25 | Kênh đập Tín Nghĩa 1 | Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất | 2,50 |  | 2,5 | 3.430 |
| 26 | Kênh đập Tín Nghĩa 2 | Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất | 0,20 |  | 0,2 | 90 |
| 27 | Kênh đập Ba Cao | Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất | 1,50 |  | 1,5 | 678 |
| 28 | Kênh đập Tổ 5 | Xã Xuân Thiện - H. Thống Nhất | 0,50 |  | 0,5 | 226 |
| 29 | Mương Phú Dòng | Xã Gia Tân 2 - H. Thống Nhất | 3,20 |  | 3,2 | 5.000 |
| 30 | KCH KM xã Hưng Lộc | Xã Hưng Lộc - H. Thống Nhất | 2,00 |  | 2 | 2.730 |
| 31 | Kênh đập Suối Mủ | Xã Bàu Hàm II - H. Trảng Bom | 0,50 |  | 0,5 | 1.500 |
| 32 | Kênh đập Bà Bé | Xã Bàu Hàm II - H. Trảng Bom | 0,50 |  | 0,5 | 1.500 |
| 33 | Kênh đập Suối Cả | Xã Long Phước - H. Long Thành | 9,00 |  | 9 | 4.066 |
| 34 | Kênh đập Long An | Xã Long An - H. Long Thành | 7,44 | 4,94 | 2,5 | 9.000 |
| 35 | Kênh đập Phước Thái | Xã Phước Thái - H. Long Thành | 2,50 |  | 2,5 | 1.129 |
| 36 | Kênh đập Phú Bình | Xã Phú Bình - H. Long Thành | 1,00 |  | 1 | 750 |
| 37 | Kênh đập Đồng Hiệp | Xã Phú Điền - H. Tân Phú | 2,60 |  | 2,6 | 1.175 |
| 38 | Đập Vàm Hô | Xã Tà Lài - H. Tân Phú | 6,50 |  | 6,5 | 3 |
| 39 | Kênh đập Lang Minh | Huyện Xuân Lộc | 1,00 |  | 1 | 500 |
| 40 | Kênh đập Cu Nhí | TT. Sông Ray - H. Cẩm Mỹ | 15,00 |  | 15 | 6.800 |
| 41 | Đập Gia Liêu I | Xã Xuân Phú - Xuân Lộc | 3,00 | 0 | 3 | 1.400 |
| 42 | Đập Gia Liêu II | Xã Xuân Phú - Xuân Lộc | 2,50 |  | 2,5 | 1.129 |
| 43 | Đập Bưng Cần | Xã Bảo Hòa - Cẩm Mỹ | 2,14 |  | 2,1428571 | 1.500 |
| 44 | Đập Suối Nước Trong | xã Xuân Bảo - Cẩm Mỹ | 2,86 |  | 2,8571429 | 2.000 |
| 45 | Kênh đập Suối Chồn | Xã Bảo Vinh - TX. Long Khánh | 0,50 |  | 0,5 | 226 |
| 46 | Kênh đập Đồng Háp | Xã Bảo Vinh - TX. Long Khánh | 0,20 |  | 0,2 | 90 |
| 47 | Kênh đập Cầu Dầu | Xã Xuân Thanh - TX. Long Khánh | 3,30 |  | 3,3 | 1.491 |
| 48 | Kênh đập 9/4 | Xã Xuân Thạnh - TX. Long Khánh | 3,00 |  | 3 | 1.355 |
| 49 | Kênh đập Bàu Đục | Xã Bàu Sen - TX. Long Khánh | 2,26 |  | 2,26 | 1.581 |
| 50 | Kênh đập Ruộng Lớn | Xã Bảo Vinh - TX. Long Khánh | 2,14 |  | 2,14 | 1.500 |
| 51 | Kênh đập Gia Trấp | TX. Long Khánh | 1,00 |  | 1 | 452 |
| 52 | Kênh đập Lác Chiếu | Xã Bảo Quang - TX. Long Khánh | 3,00 |  | 3 | 2.100 |

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUY HOẠCH XÂY DỰNG MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng (xã) | Tưới (ha) |  |  |  |  | Tiêu (ha) | Ngăn lũ, mặn (ha) | Cấp nước (m3/ngày) |  | Hình thức tưới |  |  | Diện tích chiếm đất (ha) | Kinh phí (triệu đồng) | Tỉnh | Giai đoạn thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Lúa | Màu | Cây chủ lực | Cây khác |  |  | CN | Nhiệm vụ khác | Kênh hở | Tiết kiệm | Kết hợp |  |  |  | Chuẩn bị đầu tư | Chuẩn bị THDA | Thực hiện DA |
|  | Tổng cộng |  | 36.236 | 6.394 | 13.630 | 11.583 | 3.879 | 14.280 | 800 | 90.650 | 19.600 |  |  |  | 6.235 | 4.634.752 |  |  |  |  |
| A | Giai đoạn 2011 - 2015 |  | 10.385 | 2.052 | 3.680 | 4.063 | 590 | 6.180 | 800 | 17.150 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 560 | 1.597.515 |  |  |  |  |
| 1 | Nạo vét suối Săn Máu | TP Biên Hòa |  |  |  |  |  | 4.100 |  |  |  |  |  |  | 25 | 409.187 | Tỉnh |  | 2011 | 2011-2013 |
| 2 | Hồ Gia Măng | H. Xuân Lộc | 590 | 200 |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  | x | 50 | 113.000 | Tỉnh | 2009-2010 | 2011 | 2011-2012 |
| 3 | Hồ Cầu Dầu | TX Long Khánh | 450 |  | 250 | 200 |  |  |  | 5.500 |  |  |  |  | 129 | 81.243 | Tỉnh |  | 2011 | 2011-2012 |
| 4 | K. tiêu ấp 3 - Phước Thái | Huyện Long Thành |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2011 |
| 5 | Hồ Lộc An | Huyện Long Thành | 300 |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 55.129 | Tỉnh |  | 2011 | 2011-2012 |
| 6 | Hồ Cầu Bưng A | Huyện Cẩm Mỹ | 80 | 10 | 20 | 50 |  |  |  |  | 8.700 |  |  | x | 18 | 24.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7 | Hồ Suối Tre | TX Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  | 8.150 |  |  |  |  | 50 | 58.414 | Tỉnh |  | 2011 | 2012 |
| 8 | Hồ Gia Đức | Huyện Thống Nhất | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  | 45 | 86.591 | Tỉnh |  | 2011 | 2012 |
| 9 | Kéo dài cống Câu Kê (lần 02) | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 10 | Nạo vét kênh Ông Kèo | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | Tỉnh | 2011 | 2011 | 2012 |
| 11 | Nạo vét suối Đa Tôn | Huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2011 |
| 12 | Bờ bao sông La Ngà | Huyện Tân Phú | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 22 | 25.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2011 |
| 13 | Trạm bơm Đắk Lua | Huyện Tân Phú | 780 | 230 | 300 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 25.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 14 | Hố Cà Ròng | Huyện Định Quán | 800 | 300 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 15 | Kênh tiêu Bàu Kiên | Huyện Định Quán |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 16 | Trạm bơm ấp 7 Phú Tân | Huyện Định Quán | 295 | 22 | 130 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17 | Đập dâng Suốc Cả | Huyện Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  | 200 | Tỉnh | 2011 | 2011 | 2012 |
| 18 | Gia cố bờ sông Đồng Nai từ cầu Rạch Cát đến Cầu Ghềnh | TP.Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,86 | 91.800 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 19 | Gia cố bờ sông Đồng Nai từ Đình Phước Lư đến cầu Rạch Cát | TP.Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 10.000 | Tỉnh | 2010 | 2011 | 2012 |
| 20 | HT kênh Hồ Cầu Mới | Huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 13.851 | Tỉnh | 2004 - 2011 |  | 2012 |
| 21 | Dự án thủy lợi tưới mía (TB Gia Canh) | Huyện Định Quán | 1.100 |  | 1.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.102 | TW | 2009 | 2011 | 2012 |
| 22 | Nâng cấp hệ thống đóng mở bằng điện và đường giao thông nội đồng Đập 5 Sao | Huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | Tỉnh | 2011 | 2011 | 2012 |
| 23 | Nạo vét Suối Sâu | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 10.390 | Huyện | 2005 - 2011 |  | 2012 |
| 24 | Nạo vét Suối Cải | TX Long Khánh |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | Tỉnh | 2011 | 2011 | 2013 |
| 25 | Đập Cầu Trắng | Huyện Định Quán | 370 | 100 | 170 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | Huyện | 2010 | 2011 | 2011 |
| 26 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ P. Tân Mai đến P. Tam Hiệp | TP.Biên Hòa | Chống sói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 140.000 | Tỉnh | 2011 | 2012 | 2013 |
| 27 | Trạm bơm Phú Hòa | Huyện Định Quán | 550 | 100 | 450 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 25.000 | Tỉnh + huyện | 2011 | 2012 | 2013 |
| 28 | Trạm bơm Giang Điền | Huyện Tân Phú | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 10.000 | Tỉnh + huyện | 2012 | 2013 | 2014 |
| 29 | Trạm bơm Lý Lịch | Huyện Vĩnh Cửu | 410 | 410 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,50 | 23.000 | Tỉnh | 2012 | 2013 | 2014 |
| 30 | TB điện La Ngà | Huyện Xuân Lộc | 1.000 |  | 200 | 700 | 100 |  |  |  |  |  |  | x | 20 | 30.000 | Tỉnh | 2012 | 2013 | 2014 |
| 31 | Hồ Suối Dui | Huyện Định Quán | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 15.000 | Huyện | 2012 | 2013 | 2014 |
| 32 | Hồ Trà My | Huyện Định Quán | 200 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | x |  |  |  | 13.000 | Huyện | 2012 | 2013 | 2014 |
| 33 | TB Lâm San | Huyện Cẩm Mỹ | 230 |  | 200 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | x | 5 | 9.500 | Tỉnh | 2012 | 2013 | 2014 |
| 34 | Hồ Gia Dách | TX. Long Khánh | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  | 1.900 |  | x |  | 30 | 25.000 | Tỉnh | 2013 | 2014 | 2015 |
| 35 | Hồ Dầu Giây | Huyện Thống Nhất | 90 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | x | 35 | 13.408 | Tỉnh | 2013 | 2014 | 2015 |
| 36 | TB Cây Gáo | Huyện Trảng Bom | 2.000 | 50 | 200 | 1.750 |  |  |  |  |  |  |  | x | 25 | 13.500 | Tỉnh | 2013 | 2014 | 2015 |
| 37 | Kênh tiêu Phú Dòng | Huyện Định Quán |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | Huyện | 2013 | 2014 | 2015 |
| B | Giai đoạn 2015 -2020 |  | 7.356 | 887 | 2.235 | 3.865 | 369 | 2.500 | - | 13.500 | - | - | - | - | 1,166 | 1.385.321 |  |  |  |  |
| 1 | Hồ Lá Buông | TP Biên Hòa | 390 | 150 | 230 |  | 10 |  |  | 3.000 |  |  |  |  | 34 | 78.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2 | Hồ Bình Sơn | Huyện Long Thành | 465 | 70 | 225 |  | 170 |  |  | 30.000 |  |  |  |  | 96,60 | 80.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 3 | TB Phú Lộc | H.Tân Phú | 320 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | x |  | 10 | 10.500 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 4 | TB Tà Lài 2 | Huyện Tân Phú | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | x | 4 | 21.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 5 | Hồ Sông Thao | Huyện Trảng Bom | 300 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | x | 30 | 60.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 6 | Hồ Đá Bàn | Huyện Trảng Bom | 400 | 100 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 150,00 | 80.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 7 | Hồ Đa Công Hoi | Huyện Xuân Lộc | 1.400 | 100 | 500 | 800 |  |  |  |  |  |  |  | x | 300 | 280.000 | Trung ương | 2015 | 2016 | 2017 |
| 8 | Hồ Gia Lào | Huyện Xuân Lộc | 250 |  |  | 150 | 100 |  |  |  |  |  |  | x | 83 | 50.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 9 | Trạm bơm nước 107 | Huyện Định Quán | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 7.000 |  |  | x |  | 20,00 | 50.000 | Huyện | 2015 | 2016 | 2017 |
| 10 | Hồ Suối Đục | Huyện Định Quán | 600 |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  | x |  |  | 25,00 | 20.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 11 | Gia cố bờ trái theo sông Đồng Nai phía Cù Lao phố và bờ phải từ cầu Ghềnh đến trụ điện | TP Biên Hòa | Chống sói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 | 102.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12 | Gia cố bờ trái theo sông Rạch Cát giáp Khu công nghiệp Biên Hòa 1 | TP Biên Hòa | Chống sói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 90.000 | Tỉnh | 2015 | 2016 | 2017 |
| 13 | Nạo vét suối Quản Thủ | Huyện Long Thành |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 14 | Kè sông Vàm Mương - Lòng Tàu | Huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  |  | Chống sạt lở 840m |  |  |  |  | 15.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 15 | Đập Đồng Hưu | Huyện Nhơn Trạch | 340 | 260 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | Huyện | 2016 | 2017 | 2018 |
| 16 | Nạo vét Rạch Đông | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 6.500 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 17 | Hồ Gia Nhang | Huyện Thống Nhất | 100 | 20 |  | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  | x | 39,00 | 20.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 18 | TB Sông Ray | H. Cẩm Mỹ | 200 |  | 80 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | x | 6,30 | 9.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 19 | Hồ Phú Cường | Huyện Định Quán | 275 |  | 275 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 72,00 | 55.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 20 | Hồ Thanh Sơn | Huyện Định Quán | 680 |  |  | 680 |  |  |  | 500 |  | x |  |  | 96,60 | 136.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 21 | TB ấp 1 - Thanh Sơn | Huyện Định Quán | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  | 2.000 |  |  | x |  | 6,40 | 40.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 22 | Hồ ĐaKaYa | Huyện Định Quán | 165 |  | 100 |  | 65 |  |  |  |  | x |  |  | 63,80 | 33.000 | Tỉnh | 2016 | 2017 | 2018 |
| 23 | Hồ Suối Cát | H. Xuân Lộc | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 1.700 |  |  |  | x | 58 | 16.000 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 24 | Hồ Xuân Phú | H. Xuân Lộc | 130 | 90 | 40 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 105 | 26.000 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 25 | Hồ Bàu Lương | Huyện Thống Nhất | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 2.000 |  |  | x |  | 14,00 | 12.000 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 26 | Đập Suối Xoài | Huyện Xuân Lộc | 122 | 12 | 110 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7 | 864 | Huyện | 2017 | 2018 | 2019 |
| 27 | Đập Sa Cát | H. Xuân Lộc | 250 | 100 | 100 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  | x | 5 | 5.968 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 28 | Đập Gia Huynh | H. Xuân Lộc | 100 | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 8 | 45.241 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 29 | Đập Suối Rết | Huyện Xuân Lộc | 200 |  | 70 | 60 | 70 |  |  |  |  |  |  | x | 6 | 10.337 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 30 | Đập Suối Cao | H.Xuân Lộc | 140 |  |  | 110 | 30 |  |  |  |  |  | x |  | 5 | 3.898 | Huyện | 2017 | 2018 | 2019 |
| 31 | Đập Gia Ray | Huyện Xuân Lộc | 154 |  | 40 | 80 | 34 |  |  |  |  |  |  | x | 8 | 5.298 | Tỉnh | 2017 | 2018 | 2019 |
| 32 | Đập Bình Hòa | H. Xuân Lộc | 30 | 10 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | x | 6 | 1.006 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| 33 | Sửa chữa Kênh Bình Kính | TP Biên Hòa | 20 | 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| 34 | Nạo vét Rạch Cụt | TP Biên Hòa |  |  |  |  |  | 1,6 km |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| 35 | Nạo vét suối Linh (GĐ2) | TP Biên Hòa |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 | Tỉnh | 2018 | 2019 | 2020 |
| 36 | Kênh tiêu Phú Tân | Huyện Định Quán |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| 37 | Đập 2 - ấp 2 - Phú An | Huyện Tân Phú | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 5 | 1.215 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| 38 | Đập 1 - ấp 2 - Phú An | Huyện Tân Phú | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1 | 994 | Huyện | 2018 | 2019 | 2020 |
| C | Định hướng giai đoạn 2020 - 2025 |  | 18.495 | 3.455 | 7.715 | 3.655 | 2.920 | 5.600 | - | 60.000 | 5.000 |  |  | - | 4.509 | 1.651.916 |  |  |  |  |
| I | Huyện Cẩm Mỹ |  | 690 | 40 | 60 | 240 | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | 232 | 142.396 |  |  |  |  |
| 1 | Hồ Suối Cả | Xã Long Giao | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 27.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 | Hồ Suối Sâu | Xã Long Giao | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  | 40,00 | 32.000 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 | Hồ Suối Cầu Tư | Xã Bảo Bình | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 50,00 | 25.000 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4 | Hồ Suối Cùng |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 40,00 | 20.000 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5 | Đập La Hoa | Xã Xuân Đông | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 5,65 | 25.551 | Huyện | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6 | Hồ Suối Đục | Ấp Suối Đục - Sông Nhạn | 200 | 40 | 20 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | x | 66,00 | 12.845 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| II | Huyện Xuân Lộc |  | 7.510 | 880 | 3.715 | 1.445 | 1.470 |  |  |  |  |  |  |  | 1802,97 | 399.870 |  |  |  |  |
| 7 | Hồ Gia Oi | Xuân Hòa | 470 |  | 200 | 50 | 220 |  |  |  |  |  |  | x | 159 | 28.739 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 8 | Hồ Gia Ui 2 | Xuân Hưng - Xuân Hòa | 500 |  | 200 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | x | 130 | 40.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 9 | Đập Cắm Đầu 1 | Xuân Bắc | 500 |  | 380 | 50 | 70 |  |  |  |  |  |  | x | 15,65 | 16.584 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 | Đập Suối Nóng | Xuân Hòa | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,3 | 2.888 | Huyện | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11 | Đập Bình Tân | Xuân Phú | 70 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 2,6 | 2.052 | Huyện | 2019 | 2020 | 2021 |
| 12 | Đập Bình Xuân 1 | Xuân Phú | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 2 | 1.452 | Huyện | 2020 | 2021 | 2022 |
| 13 | Hồ Núi Hốc | Xuân Tâm | 220 |  | 120 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | x | 92,62 | 13.616 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 14 | Đập Suối Đôi | Xuân Thành | 60 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 2,3 | 1.774 | Huyện | 2020 | 2021 | 2022 |
| 15 | Đập Gia Ray 2 | TT. Gia Ray | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | x |  | 2 | 1.222 | Huyện | 2020 | 2021 | 2022 |
| 16 | Hồ Suối Nhát | Lang Minh | 950 |  | 300 | 120 | 530 |  |  |  |  |  |  | x | 234 | 25.551 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 17 | Đập Bình Xuân 2 | Xuân Phú | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 2 | 1.940 | Huyện | 2021 | 2022 | 2023 |
| 18 | Hồ Đakriê | Xuân Hòa | 800 | 50 | 400 |  | 350 |  |  |  |  |  |  | x | 195 | 66.447 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 19 | Đập Cắm Đầu 2 | Xuân Bắc | 350 |  | 150 | 150 | 50 |  |  |  |  |  |  | x | 11 | 15.518 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20 | Đập Sông Ui | Xuân Hòa | 220 | 20 | 200 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 7 | 7.213 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 21 | Hồ Suối Chà | Xuân Trường | 950 | 200 | 300 | 400 | 50 |  |  |  |  |  |  | x | 200 | 44.184 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 22 | Hồ Suối Yon | Xuân Bắc | 370 | 70 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | x | 85 | 14.580 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 23 | Hồ Sông Ray 2 | Lang Minh | 1.650 | 400 | 1.200 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | x | 652 | 107.923 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 24 | Đập Gầu Mên | Suối Cao | 130 |  | 70 | 60 |  |  |  |  |  |  |  | x | 5 | 3.552 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 25 | Đập Gia Ray 1 | TT.Gia Ray | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | x | 2,2 | 1.497 | Huyện | 2023 | 2024 | 2025 |
| 26 | Đập Gia Nách | Xuân Phú | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | x | 2,3 | 3.138 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| III | TX. Long Khánh |  | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | 1.200 | - | x | - | 14 | 15.000 |  |  |  |  |
| 27 | Hồ Bàu Môn | Xã Hàng Gòn | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.200 |  | x |  | 14,00 | 15.000 | Tỉnh | 2018 | 2019 | 2020 |
| IV | Huyện Thống Nhất |  | 1.270 | 200 | 870 | 100 | 100 | - | - | - | 3.500 | - | - | - | 388 | 113.950 |  |  |  |  |
| 28 | Hồ Suối Bí | Hưng Lộc | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | x | 93,60 | 36.999 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 29 | Hồ Tam Bung | Gia Tân 2 | 270 |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 194,00 | 26.951 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 30 | Hồ Sông Nhạn | Xã Lộ 25 | 700 | 100 | 500 | 50 | 50 |  |  |  | 3.500 |  |  | x | 100,00 | 50.000 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| V | Huyện Trảng Bom |  | 500 | 100 | 300 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  | 164 | 11.371 |  |  |  |  |
| 31 | Hồ Suối Tre | Xã Trung Hòa | 500 | 100 | 300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | x | 164,00 | 11.371 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| VI | Huyện Vĩnh Cửu |  | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | x | - | - | 1,2 | 1.200 |  |  |  |  |
| 32 | TB Hiếu Liêm | Xã Hiếu Liêm | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,20 | 1.200 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| VII | Huyện Nhơn Trạch |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 7.000 |  |  |  |  |
| 33 | Kè Sông Sâu ấp Phước Lý | Đại Phước |  |  |  |  |  |  |  |  | chống sạt lở 330m |  |  |  |  | 7.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| VIII | H. Long Thành |  | 150 | 100 | 50 | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | - | 170 | 39.840 |  |  |  |  |
| 34 | Hồ Đá Vàng | Xã Phước Thái | 150 | 100 | 50 |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  | 170,00 | 39.840 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| IX | TP.Biên Hòa |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 12 | 414.000 |  |  |  |  |
| 35 | Gia cố bờ trái theo sông Đồng Nai giáp phường Thống Nhất đến phường Tân Mai | P. Tân Mai | Chống sói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,12 | 84.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 36 | Nạo vét rạch Thầy Kiềng | Xã Hóa An |  |  |  |  |  | 1,2 km |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 37 | Nạo vét rạch Sỏi | Tân Hạnh - Hóa An |  |  |  |  |  | 2 km |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 38 | Nạo vét rạch Lung | P. Bửu Long |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 39 | Mở rộng Suối xiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 40 | Nạo vét rạch Cầu Hoang | P. Bửu Hòa |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 41 | Gia cố bờ phải đoạn từ cù lao Rùa (rạch Ô. Tiếp) đến cầu Hóa An | Cù lao Rùa và Cầu Hóa An | Chống sói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 | 174.000 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 42 | Gia cố bờ phải và bờ trái đoạn từ trước và sau cầu Đồng Nai | Thượng, hạ lưu cầu Đồng Nai | Chống xói lở bờ sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 | 78,000 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| X | Huyện Định Quán |  | 3.345 | 1.065 | 1.300 | 480 | 500 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | 864 | 209.082 |  |  |  |  |
| 43 | Hồ Suối Vắc | Xã Ngọc Định | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | x |  |  | 59,00 | 8.089 | Huyện | 2019 | 2020 | 2021 |
| 44 | Hồ Suối Lu | Xã Phú Ngọc | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | x |  |  | 91,00 | 15.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 45 | Hồ Suối Nho | Xã Suối Nho | 550 |  | 550 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 136,00 | 16.810 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 46 | Hồ Cần Đu |  | 210 | 150 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 26,70 | 8.103 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 47 | Hồ NT Phú Ngọc 1 | Xã Phú Ngọc | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 10,00 | 2.802 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 48 | Hồ NT Phú Ngọc 2 | Xã Phú Ngọc | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 15,00 | 5.412 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 49 | Đập ấp 3 Gia Canh | Xã Gia Canh | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,00 | 1.544 | Huyện | 2020 | 2021 | 2022 |
| 50 | Hồ Suối Rói |  | 200 | 70 | 60 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | x | 70,00 | 11.256 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 51 | Nạo vét Suối DaRon |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 38.504 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 52 | Hồ ấp 5 La Ngà | Xã La Ngà | 80 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 15,00 | 4.685 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 53 | Hồ ấp Mít Nài |  | 80 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 15,00 | 7.412 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 54 | Đập ấp 4 - 5 Gia Canh | Xã Gia Canh | 80 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,00 | 2.526 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 55 | Đập Tàu Kem |  | 32 | 20 | 12 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,50 | 878 | Huyện | 2021 | 2022 | 2023 |
| 56 | Hồ NT Phú Ngọc 3 | Xã Phú Ngọc | 90 | 30 | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x | 16,00 | 7.629 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 57 | Hồ NT Phú Ngọc 4 | Xã Phú Ngọc | 30 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 10,00 | 4.507 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 58 | Hồ Ba Tầng 1 | Xã Phú Vinh | 40 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 12,00 | 5.884 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 59 | Đập Đa Hoa 1 |  | 50 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 13,00 | 1.544 | Huyện | 2022 | 2023 | 2024 |
| 60 | Hồ Đồng Xoài |  | 200 | 70 | 80 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | x | 65,00 | 12.309 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 61 | Hồ Ba Tầng 2 | Xã Phú Vinh | 40 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 12,00 | 4.263 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 62 | Hồ Suối Cô |  | 220 | 100 | 70 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | x | 70,00 | 10.108 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 63 | Nạo vét suối Dar Lou |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 6.716 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 64 | Đập Đa Hoa 2 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 0,50 | 1.020 | Huyện | 2022 | 2023 | 2024 |
| 65 | Hồ Phú Hiệp |  | 100 | 50 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x | 50,00 | 4.386 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 66 | Hồ Suối Đôi |  | 160 | 70 | 60 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | x | 60,00 | 9.656 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 67 | Đập Suối Dúi |  | 38 | 30 | 8 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,65 | 1.004 | Huyện | 2023 | 2024 | 2025 |
| 68 | Hồ Suối Rắc |  | 120 | 60 | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x | 50,00 | 7.194 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 69 | Đập ấp 7 Phú Tân | Xã Phú Tân | 40 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1,00 | 1.122 | Huyện | 2023 | 2024 | 2025 |
| 70 | Hồ ấp Đồng Xoài |  | 120 | 50 | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | x | 60,00 | 8.719 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| XI | Huyện Tân Phú |  | 4.940 | 1.070 | 1.390 | 1.230 | 850 | 2.900 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 862 | 298.207 |  |  |  |  |
| 71 | Hồ Phú An 3 | Xã Phú An | 60 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 51 | 10.084 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 72 | Hồ Phú An 6 | Xã Phú An | 70 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 18 | 9.048 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 73 | TB tiêu Phú Điền | Xã Phú Điền |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 12.500 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 74 | TB ấp 10 - NCT | Xã Nam CT | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 5 | 9.000 | Tỉnh | 2019 | 2020 | 2021 |
| 75 | Hồ Đa Guy | Xã Phú An | 700 | 100 | 300 | 200 | 100 |  |  |  |  |  |  | x | 200 | 22.775 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 76 | Hồ Phú Thịnh | Xã Phú Thịnh | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 14 | 5.248 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 77 | Hồ Láng Bồ | Xã Tà Lài | 100 | 80 | 20 |  |  |  |  |  | 300 | x |  |  | 27 | 2.000 | Tỉnh | 2020 | 2021 | 2022 |
| 78 | Đập 3 - ấp 2 - Phú An | Xã Phú An | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 1 | 610 | Huyện | 2020 | 2021 | 2022 |
| 79 | Hồ Phú An 5 | Xã Phú An | 150 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 5 | 15.018 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 80 | Hồ DarHoll |  | 1.500 | 250 | 100 | 200 | 550 |  |  |  |  | x |  |  | 300 | 52.951 | Tỉnh | 2021 | 2022 | 2023 |
| 81 | TB tiêu Phú Thanh | Xã Phú Thanh |  |  |  |  |  | 1.400 |  |  |  |  |  |  |  | 11.000 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 82 | Hồ Suối Đá |  | 1.400 | 500 | 500 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | x | 230 | 107.017 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 83 | Đập ấp 4 - Phú An | Xã Phú An | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | x |  |  | 4 | 2.956 | Tỉnh | 2022 | 2023 | 2024 |
| 84 | TB ấp 3 - NCT | Xã Nam CT | 130 | 30 | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | x | 4 | 8.000 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| 85 | TB ấp 4 - NCT | Xã Nam CT | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | x | 4 | 30.000 | Tỉnh | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ghi chú: Đối với các công trình thủy lợi có quy mô dưới 20 ha, địa phương chủ động lập kế hoạch và kinh phí để thực hiện./. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC 3

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH TU SỬA, NÂNG CẤP GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1726 /QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng (huyện) | Nhiệm vụ công trình |  |  |  | Kinh phí (106 đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tưới (ha) | Tiêu (ha) | Ngăn lũ (ha) | Cấp CN (m3/nđ ) |  |
|  | Tổng |  | 4128 |  |  | 5.000 | 29.100 |
| 1 | Hồ Bà Long | Trảng Bom | 90 |  |  |  | 3.000 |
| 2 | Hồ Thanh Niên | Trảng Bom | 60 |  |  |  | 500 |
| 3 | Hồ Sông Mây | Trảng Bom | 950 |  |  |  | 4.000 |
| 4 | Hồ Đa Tôn | Tân Phú | 1103 |  |  |  | 2.000 |
| 5 | Trạm bơm ấp 6A - 6B Núi Tượng | Tân Phú | 200 |  |  |  | 6.000 |
| 6 | Hồ Gia Ui | Xuân Lộc | 500 |  |  | 5.000 | 500 |
| 7 | Đập Long An | Long Thành | 400 |  |  |  | 2.300 |
| 8 | Hồ Bà Hào | Vĩnh Cửu | Nuôi trồng thủy sản, du lịch |  |  |  | 2.000 |
| 9 | TB. Long Chiến | Vĩnh Cửu | 100 |  |  |  | 1.500 |
| 10 | Hồ Suối Đầm | Trảng Bom | 64 |  |  |  | 2.000 |
| 11 | TB. Lợi Hòa | Vĩnh Cửu | 100 |  |  |  | 1.500 |
| 12 | Đập Suối Mủ | Thống Nhất | 50 |  |  |  | 800 |
| 13 | Hồ Suối Vọng | Cẩm Mỹ | 711 |  |  |  | 3.000 |

PHỤ LỤC 4

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2006 - 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| TT | Tên công trình | Địa điểm XD (huyện) | Nhiệm vụ công trình |  |  |  | Kinh phí (triệu đồng) | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tưới (ha) | Tiêu (ha) | Ngăn lũ (ha) | Cấp CN (m3/nđ ) |  |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  | 1.200 |  |  | 136.000 | 276.000 |  |
| 1 | Hồ Cầu Mới tuyến V + VI | Long Thành | 1.200 |  |  | 136.000 | 276.000 | TW, tỉnh |
| II | Công trình xây dựng mới |  | 2.110 | 6.110 | - | 4.200 | 217.277 |  |
| 1 | Tiêu thoát lũ Lò Rèn | Nhơn Trạch |  | 1.000 |  |  | 37.578 | Tỉnh |
| 2 | Trạm bơm ấp 6, 8 Thanh Sơn | Định Quán | 187 |  |  |  | 10.400 | TW |
| 3 | Đập Cần Đu | Định Quán | 100 |  |  |  | 300 | Huyện |
| 4 | Đập Cầu Ván | Định Quán | 30 |  |  |  | 7.000 | Huyện |
| 5 | Cống Cây Trâm | Định Quán |  | 100 |  |  | 44 | Huyện |
| 6 | Trạm bơm Tà Lài | Tân Phú | 410 |  |  |  | 23.000 | Tỉnh |
| 7 | TB ấp 6 xã Phú An | Tân Phú | 40 |  |  |  | 6.000 | TW |
| 8 | Đập Suối Ràng | Vĩnh Cửu | PC CR |  |  | Trữ 15.000 | 3.500 | Tỉnh |
| 9 | 27 điểm PCCR | Toàn tỉnh | PC CR |  |  |  | 6.000 | Tỉnh |
| 10 | Kênh tiêu Long Khánh | Long Khánh |  | 4.000 |  |  | 26.000 | Tỉnh |
| 11 | Đập ấp 5 - Phú Tân (GĐ I) | Định Quán | 88 |  |  |  | 4.200 | Huyện |
| 12 | TB ấp 8, Nam Cát Tiên | Tân Phú | 200 |  |  |  | 2.491 | Huyện |
| 13 | TB ấp 1, 2 Phú Thịnh | Tân Phú | 40 |  |  |  | 2.948 | Huyện |
| 14 | TB ấp 2 Nam Cát Tiên | Tân Phú | 75 |  |  |  | 3.263 | Huyện |
| 15 | TB ấp 6A, 6B Núi Tượng | Tân Phú | 360 |  |  |  | 1.100 | Huyện |
| 16 | Tiêu lũ Tam Phước (GĐ I) | Long Thành |  | 580 |  |  | 3.273 | Tỉnh |
| 17 | Kênh tiêu ấp 1 - Suối Trầu | Long Thành |  | 430 |  |  | 4.000 | Huyện |
| 18 | Đập Bàu Tre | Long Thành | 80 |  |  |  | 13.686 | Tỉnh |
| 19 | Kéo dài cống Câu Kê | Nhơn Trạch |  |  |  |  | 494 | Tỉnh |
| 20 | Trạm bơm Ba giọt | Định Quán | 500 |  |  | 4.200 | 62.000 | TW |
| III | Công trình sửa chữa nâng cấp |  | 50 |  |  |  | 1.000 |  |
| 1 | Đập Vàm Hô | Tân Phú | 50 |  |  |  | 1.000 | Tỉnh |
| IV | Kiên cố hóa kênh mương | Huyện | Chiều dài kênh |  |  |  | Kinh phí (triệu đồng) | Nguồn vốn |
|  |  |  | Tổng | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KC | Cấp I, II | Nội đồng |  |  |
|  |  |  | 240,28 | 121,61 | 26,71 | 91,96 | 71.918 |  |
| 1 | Kênh TB Bình Hòa 2 | Vĩnh Cửu | 6,00 | 3,00 |  | 3,00 | 1.355 | Tỉnh |
| 2 | Kênh TB Long Chiến | Vĩnh Cửu | 5,00 | 2,50 |  | 2,50 | 1.129 | Tỉnh |
| 3 | Kênh TB Thiện Tân 3 | Vĩnh Cửu | 2,60 | 1,30 |  | 1,30 | 587 | Tỉnh |
| 4 | Kênh TB Tân An | Vĩnh Cửu | 8,00 | 4,00 |  | 4,00 | 1.807 | Tỉnh |
| 5 | Kênh hồ Sông Mây | Trảng Bom | 56,00 | 28,00 | 6,65 | 21,4 | 12.649 | Tỉnh |
| 6 | Kênh hồ Thanh Niên | Trảng Bom | 6,00 | 3,00 |  | 3,00 | 1.355 | Tỉnh |
| 7 | Kênh đập Bàu Hàm | Trảng Bom | 2,94 | 2,94 |  |  | 1.400 | Tỉnh |
| 8 | Kênh đập Vàm Hô | Tân Phú | 13,00 | 6,50 |  | 6,50 | 2.936 | Tỉnh |
| 9 | Kênh hồ Đa Tôn | Tân Phú | 50,00 | 25,00 | 10,8 | 14,2 | 11.294 | Tỉnh |
| 10 | Kênh TB Phước Tân | Long Thành | 3,96 | 1,98 |  | 1,98 | 894 | Tỉnh |
| 11 | Kênh đập Sa Cá | Long Thành | 14,00 | 7,00 |  | 7,00 | 3.162 | Tỉnh |
| 12 | Kênh hồ Gia Ui | Xuân Lộc | 56,08 | 28,04 | 9,3 | 18,7 | 20.175 | Tỉnh |
| 13 | Kênh đập Lang Minh | Xuân Lộc | 2,00 | 1,00 |  | 1,00 | 452 | Huyện |
| 14 | Kênh đập Gia Liêu I | Xuân Lộc | 6,00 | 3,00 |  | 3,00 | 1.355 | Huyện |
| 15 | Kênh đập Gia Liêu II | Xuân Lộc | 5,00 | 2,50 |  | 2,50 | 1.129 | Huyện |
| 16 | Kênh đập Hòa Bình | Long Khánh | 3,00 | 1,50 |  | 1,50 | 678 | Huyện |
| 17 | Kênh đập Sân Bay | Long Khánh | 0,70 | 0,35 |  | 0,35 | 158 | Huyện |
| 18 | HT tưới cánh đồng Ba tầng xã Phú Vinh | Định Quán |  |  |  |  | 4.600 | Huyện |
| 19 | HT tưới ấp 1, 3, 4 Phú Tân | Định Quán |  |  |  |  | 4.800 | Huyện |