THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

| Stt | Tên thủ tục hành chính |
| --- | --- |
| I. Lĩnh vực quản lý giá - công sản |  |
| 1 | Điều tra, kiểm tra, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính |
| II. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản |  |
| 1 | Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh |

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

I. Lĩnh vực quản lý giá - công sản:

1. Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Tài chính ra quyết định điều tra, kiểm soát giá và gửi đến tổ chức, cá nhân có hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá.

Bước 2: Điều tra, kiểm soát

+ Sở Tài chính có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp các tài liệu để tiến hành kiểm tra.

+ Trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được yêu cầu điều tra kiểm soát giá độc quyền và liên kết độc quyền, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chính xác, kịp thời số liệu, tài liệu có liên quan cho Sở Tài chính. Nộp hồ sơ tại Văn phòng sở (số 01 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

+ Thời hạn điều tra: tối đa là 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định điều tra. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian điều tra thì Sở Tài chính có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài thời gian điều tra cho tổ chức, cá nhân có liên quan; thời hạn điều tra kéo dài không quá 15 ngày, kể từ ngày kết thúc điều tra lần đầu.

+ Trong thời hạn tối đa là 10 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày kết thúc điều tra, Sở Tài chính ban hành và gửi văn bản thông báo kết luận điều tra đến tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan.

Bước 3: Xử lý

Căn cứ kết quả điều tra, Sở Tài chính xử lý theo thẩm quyền và tùy theo mức độ vi phạm có thể xử lý theo một trong các hình thức sau:

+ Đình chỉ việc thực hiện giá hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân độc quyền, liên kết độc quyền về giá quyết định;

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân độc quyền, liên kết độc quyền phải mua, bán theo đúng giá mua, giá bán trước khi liên kết độc quyền về giá;

+ Xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu phạm tội thì Sở Tài chính sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu (sáng 7h00 đến 11h 30; chiều 13h30 đến 17h00), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phương án tính giá hàng hóa, dịch vụ và mức giá hàng hóa, dịch vụ;

+ Tình hình lưu chuyển hàng hóa (tồn kho đầu năm, đầu quý, đầu tháng; nhập và xuất trong năm, trong quý, trong tháng; tồn kho cuối năm, cuối quý, cuối tháng) và cung ứng dịch vụ;

+ Báo cáo tài chính năm;

+ Tài liệu khác liên quan đến nội dung điều tra.

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: thời gian một lần điều tra tối đa là 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định điều tra. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian điều tra phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; thời hạn điều tra kéo dài không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc điều tra lần đầu.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Khi có đơn tố cáo của tổ chức đại diện cho ngành sản xuất hoặc người tiêu dùng.

+ Khi có dấu hiệu lợi dụng độc quyền và liên kết độc quyền về giá khi cơ quan nhà nước phát hiện.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giá;

+ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

## + Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

+ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

(Phần chữ in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung).

II. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:

1. Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 01 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho Chủ đầu tư;

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa theo quy định.

Bước 3: Quá trình kiểm tra, thẩm định:

Sở Tài chính (Phòng Đầu tư) thẩm tra hồ sơ quyết toán theo thời gian quy định. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, Sở Tài chính yêu cầu Chủ đầu tư hoàn thiện bổ sung hoặc trả lại hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Sau khi hoàn thành công tác thẩm tra quyết toán Sở Tài chính lập hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán.

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu (sáng 7h00 đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00), trừ những ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành, hoặc bị  ngừng thực hiện vĩnh viễn:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính).

+ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành bao gồm các biểu báo cáo (bản chính) sau:

Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành theo mẫu 01/QTDA;

Các văn bản pháp lý có liên quan theo mẫu 02/QTDA (Văn bản pháp lý kèm theo - bản chính hoặc bản sao);

Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm theo mẫu 03/QTDA;

Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành theo mẫu 04/QTDA;

Tài sản cố định mới tăng theo mẫu 05/QTDA;

Tài sản lưu động bàn giao theo mẫu 06/QTDA;

Tình hình thanh toán và công nợ của dự án theo mẫu 07/QTDA (Chỉ áp dụng đối với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn);

Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư theo mẫu 08/QTDA (Chỉ áp dụng đối với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn).

+ Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao):

Hợp đồng lập dự án đầu tư;

Hợp đồng khảo sát địa hình;

Hợp đồng khảo sát địa chất;

Hợp đồng lập thiết kế - dự toán;

Hợp đồng thẩm tra thiết kế - dự toán;

Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng;

Hợp đồng giao nhận thầu cung ứng lắp đặt, thiết bị;

Hợp đồng giám sát;

Hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán;

Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có, ghi rõ của hợp đồng nào).

+ Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao).

+ Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản chính).

+ Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán.

+ Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán (nếu có); báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

- Đối với dự án quy hoạch, chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính).

+ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành bao gồm các biểu báo cáo (bản chính) sau:

Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (07/QTDA);

Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu 08/QTDA);

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (theo mẫu 09/QTDA);

+ Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao).

+ Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

- Thời hạn giải quyết:

+ Nhóm A: 7 tháng;

+ Nhóm B: 5 tháng;

+ Nhóm C: 4 tháng;

+ Công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 3 tháng (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành theo mẫu 01/QTDA;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan theo mẫu 02/QTDA;

+ Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm theo mẫu 03/QTDA;

+ Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành theo mẫu 04/QTDA;

+ Tài sản cố định mới tăng theo mẫu 05/QTDA;

+ Tài sản lưu động bàn giao theo mẫu 06/QTDA;

+ Tình hình thanh toán và công nợ của dự án theo mẫu 07/QTDA;

+ Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư theo mẫu 08/QTDA;

+ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo mẫu 09/QTDA;

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

+ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

+ Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

(Phần chữ in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung)

Mẫu số: 01/QTDA

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư:

Cấp quyết định đầu tư:

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình:        Được duyệt:……. Thực hiện……

Tổng mức đầu tư được duyệt:………

Thời gian khởi công – hoàn thành: Được duyệt:……. Thực hiện……

I/ Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Tên nguồn vốn | Theo Quyết định đầu tư | Thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Chênh lệch |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng cộng |  |  |  |
| - Vốn NSNN - Vốn TD ĐTPT của Nhà nước - Vốn TD Nhà nước bảo lãnh - Vốn TD ĐTPT của địa phương - …. |  |  |  |

II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

| Stt | Nội dung chi phí | Dự toán được duyệt | Đề nghị quyết toán | Tăng, giảm so với dự toán |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Tổng số |  |  |  |
| 1 | Đền bù, GPMB, TĐC |  |  |  |
| 2 | Xây dựng |  |  |  |
| 3 | Thiết bị |  |  |  |
| 4 | Quản lý dự án |  |  |  |
| 5 | Tư vấn |  |  |  |
| 6 | Chi khác |  |  |  |

III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

| Stt | Nhóm | Giá trị tài sản (đồng) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thực tế | Quy đổi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Tổng số |  |  |
| 1 | Tài sảnh cố định |  |  |
| 2 | Tài sản lưu động |  |  |

V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán

1- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư tổng mức đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đâu tư.

3- Kiến nghị:

……., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu                   Kế toán trưởng                      Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 02/QTDA

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

| Stt | Tên văn bản | Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành | Cơ quan ban hành | Tổng giá trị được duyệt (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

……., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu                                                                 Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)                                               (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 03/QTDA

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM

Đơn vị: đồng

| Stt | Năm | Kế hoạch | Vốn đấu tư thực hiện | Vốn đầu tư quy đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

……., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu                   Kế toán trưởng                      Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 04/QTDA

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị: đồng

| Tên công trình (hạng mục công trình) | Dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | GPMB | Xây dựng | Thiết bị | Quản lý dự án | Tư vấn | Khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Công trình (HMCT) - Công trình (HMCT) |  |  |  |  |  |  |  |  |

……., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu                   Kế toán trưởng                      Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 05/QTDA

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị: đồng

| Stt | Tên và ký hiệu tài sản | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Tổng nguyên giá | Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng | Nguồn vốn đầu tư | Đơn vị tiếp nhận sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

……., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu                   Kế toán trưởng                      Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 06/QTDA

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO

Đơn vị: đồng

| Stt | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Giá trị | Đơn vị tiếp nhận sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |

……., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu                   Kế toán trưởng                      Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 07/QTDA

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng

| Stt | Tên cá nhân. Đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Gái trị được A-B chấp nhận thanh toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |  | Đơn vị tiếp nhận sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải thu | Phải trả |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

……., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu                   Kế toán trưởng                      Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 08/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:………………………..

- Tên dự án:

- Chủ đầu tư:

Tên cơ quan cho vay, thanh toán:

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

| Stt | Chỉ tiêu | Số liệu của chủ đầu tư | Số liệu của cơ quan thanh toán | Chênh lệch | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lũy kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công |  |  |  |  |
| 2 | Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm |  |  |  |  |
|  | Năm… |  |  |  |  |
|  | Năm… |  |  |  |  |
|  | Năm… |  |  |  |  |

Giải thích nguyên nhân chênh lệch:

II/ Nhận xét đánh giá và kiến nghị:

1-Nhận xét:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.

2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:

3- Kiến nghị: về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

Ngày…thánh…năm                                             Ngày…thánh…năm

Chủ đầu tư                             Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán

Kế toán trưởng      Thủ trưởng đơn vị        Trưởng phòng    Thủ trưởng đơn vị

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 09/QTDA

BẢNG ĐỐI CHIẾU

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của dự án:………………………..

(Dùng cho dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)

I- Văn bản pháp lý

| Stt | Tên văn bản | Ký hiệu văn bản; ngày ban hành | Tên cơ quan duyệt | Tổng giá trị phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án |  |  |  |
|  | - Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch) |  |  |  |
|  | - Văn bản phê duyệt dự toán chi phí |  |  |  |
|  | - Quyết định phê duyệt quy hoạch (đối với dự án quya hoạch) |  |  |  |
|  | - Quyết định hủy bỏ dự án |  |  |  |

II- Thực hiện đấu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn đầu tư | Được duyệt | Thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng số |  |  |  |
| - Vốn NSNN |  |  |  |
| - Vốn khác |  |  |  |

2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

Đơn vị: đồng

| Nội dung chi phí | Dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán | Tăng (+) giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng số |  |  |  |

3. Số lượng, giá trị tài sản cố định mới tăng và tài sản lưu động hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III/ Thuyết minh báo cáo quyết toán

1. Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn

- Những thay đổi nội dung của dự án so chủ trương được duyệt.

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3. Kiến nghị:

- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

Ngày…tháng…năm…

Người lập biểu                   Kế toán trưởng                      Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký, ghi rõ họ tên)      (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)