| PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN - KẾ HOẠCH NĂM 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương + Vốn + Quỹ đất |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Nhiệm vụ, mục tiêu |  |  | Kế hoạch năm 2013 (tr.đồng) | Số dự án dự kiến bố trí |  | Ghi chú |  |
| Tổng vốn |  |  |  | 1,040,800 |  |  |  |  |
| I | Phân cấp cho các huyện, thành phố |  |  | 214,740 |  |  | Phục lục I |  |
| II | Hỗ trợ doanh nghiệp công ích |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
| III | Phần tỉnh quản lý |  |  | 499,060 |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 2 | Trả nợ ngân sách |  |  | 43,175 |  |  | Sở TC thực hiên |  |
| 3 | Trả nợ quyết toán, trượt giá, dự án cấp bách |  |  | 48,000 |  |  | Kể cả Cầu treo Sơn Ba |  |
| 4 | Dự kiến hoàn thành năm 2012 |  |  | 19,300 | 11 dự án |  | Phục lục II |  |
| 5 | Dự án chuyển tiếp |  |  | 134,000 | 18 dự án, trong đó có 4 dự án trả nợ tạm mượn ngân sách năm 2012 |  | Phục lục III |  |
| 6 | Xây dựng nông thôn mới |  |  | 29,000 |  |  |  |  |
| 7 | Chương trình bảo vệ rừng |  |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 8 | Hạ tầng KCN |  |  | 8,500 |  |  | Trả nợ tạm mượn năm 2012 |  |
| 9 | Hạ tầng cụm công nghiệp các huyện |  |  | 12,000 | 6 huyện theo Biểu 1 QĐ 120/QĐ-UBND |  |  |  |
| 10 | Dự án khởi công mới năm 2013 |  |  | 57,985 | 13 dự án trong |  | Phục lục IV |  |
| 11 | Bố trí lồng nghép với vốn hỗ trợ có mục tiêu NS Trung ương và bổ sung vốn các công trình trọng điểm |  |  | 81,700 | 07 dự án |  | Phục lục V |  |
| 12 | Vốn đối ứng các dự án ODA |  |  | 45,400 |  |  | Phục lục XIX |  |
| IV | Danh mục: Nguồn vốn Xổ số kiến thiết |  |  | 55,000 | 11 dự án |  | Phục lục VII |  |
| V | Danh mục: Nguồn vốn quỹ đất |  |  | 110,000 | 02 dự án |  | Phục lục VIII |  |
| VI | Tạm ứng trước ngân sách tỉnh |  |  | 160,000 | 18 dự án |  | Phục lục VI |  |
|  | Ghi chú: nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương là 715.800 triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| Phụ lục I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHÂN CẤP VỐN CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |
| STT |  | Huyện, thành phố | Vốn phân cấp cho các huyện, thành phố năm 2013 |  |  | Ghi chú |  |  |
| 1 |  | Huyện Bình Sơn | 20,148 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Huyện Sơn Tịnh | 18,346 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Thành phố Q Ngãi | 30,360 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Huyện Tư Nghĩa | 16,301 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Huyện Nghĩa Hành | 11,648 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Huyện Mộ Đức | 15,435 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Huyện Đức Phổ | 21,332 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Huyện Minh Long | 8,146 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Huyện Ba Tơ | 17,011 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Huyện Sơn Hà | 15,456 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Huyện Sơn Tây | 10,321 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Huyện Trà Bồng | 12,379 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Huyện Tây Trà | 11,155 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Huyện Lý Sơn | 6,703 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 214,740 |  |  | Trong đó giáo dục đào tạo là 20%, Chương trình nông thôn mới 24% |  |  |

| Phụ lục II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | TÊN DỰ ÁN | Đầu mối giao kế hoạch | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Năm khởi công | Tổng mức đầu tư |  |  | Đã giải ngân đến hết 2011 | Kế hoạch năm 2012 |  | Vốn còn thiếu so với TMĐT | Kế hoạch năm 2013 | Khối lượng thực hiện đến tháng 10 năm 2012 (%) | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư |  |  | Kế hoạch 2012 | Ước giải ngân từ 01/01/2012 đến 31/01/2013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trg đó: NS tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Tổng số |  |  |  |  |  | 199,092 | 172,450 | 89,731 | 54,554 | 54,554 | 28,039 | 19,300 |  |  |
|  | Nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á (giai đoạn 2) | UBND huyện Đức Phổ | Đức Phổ | 1,6km | 2010-2013 | 2221/QĐ-UBND, 21/12/2009 | 51,982 | 41,586 | 27,000 | 10,500 | 10,500 | 4,086 | 3,000 | 82 | Hoàn thành 2012 |
|  | Nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường Lê Đại Hành | UBND TP.Quảng Ngãi | Thành phố QN | 643,73m | 2010-2012 | 1961/QĐ-UBND, 07/11/2008 | 30,706 | 24,565 | 12,917 | 6,500 | 6,500 | 5,148 | 4,000 | 66 | Hoàn thành 2012 |
| 3 | Đường Tịnh Hà - Tịnh Bắc | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | 8,8km | 2010-2012 | 2169/QĐ-UBND 14/12/2009 | 41,237 | 32,990 | 19,000 | 10,000 | 10,000 | 3,990 | 2,000 | 70 | Hoàn thành 2012 |
| 4 | Sửa chữa cầu cảng Lý Sơn | UBND huyện Lý Sơn | Lý Sơn |  | 2010-2012 | 100/QĐ-UBND, 26/01/2010 | 31,800 | 31,800 | 24,000 | 2,444 | 2,444 | 5,357 | 3,500 | 100 | Hoàn thành 2012. Đã bàn giao đưa vào sử dụng |
| 5 | Đường vào đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất | BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh | Bình Sơn | L = 712 m | 2011-2012 | 187/QĐ-SKHĐT 27/10/2010 | 5,459 | 5,459 | 1,800 | 3,250 | 3,250 | 409 |  | 100 | Hoàn thành 2012. BS KH 2012. Đã bàn giao đưa vào sử dụng |
| 6 | Dự án di dân tái định cư dân vùng sạt lở ven sông xã Tịnh Long (giai đoạn 2 phần Hệ thống cấp nước) | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | 200m3/ngày đêm | 2011-2012 | 1531/QĐ-UBND, 16/6/2003 | 3,427 | 3,427 | 1,700 | 1,600 | 1,600 |  |  | 100 | Hoàn thành 2012. Đã bàn giao đưa vào sử dụng |
| 7 | Nhà làm việc BQL rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | 662,9 m2 sàn | 2011-2012 | 33/QĐ-SKHĐT 17/3/2010 | 3,274 | 3,274 | 650 | 1,700 | 1,700 | 924 | 800 | 70 | Hoàn thành 2012 |
| 8 | Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Phạm Xuân Hòa | UBND huyện Đức Phổ |  | Nhà chính 390 m2 sàn | 2011-2012 | 738/QĐ-UBND 25/5/2010 | 4,357 | 2,500 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 300 | 300 | 95 | Hoàn thành 2012 |
| 9 | Chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hệ thống hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Ngãi | Sở Nội vụ |  |  | 2011-2012 | 1704/QĐ-UBND, 30/11/2010 | 9,615 | 9,615 | 1,514 | 6,360 | 6,360 | 1,741 | 1,500 | 73 | Hoàn thành 2012 |
| 10 | Sửa chữa NLV Sở Thông tin - Truyền thông | Sở Thông tin - Truyền thông | TPQN |  | 2012 | 122/QĐ-SKHĐT, 27/9/2011 | 2,344 | 2,344 | 100 | 2,000 | 2,000 | 244 | 200 | 67 | Hoàn thành 2012 |
| 11 | Đường ĐT 624 - Dốc Nhây | UBND huyện Nghĩa hành | Nghĩa Hành | - | 2011-2012 | 1428/QĐ-UBND, 21/10/2010 | 14,891 | 14,891 | 50 | 9,000 | 9,000 | 5,841 | 4,000 | 100 | Hoàn thành 2012. Đã bàn giao đưa vào sử dụng |

| Phụ lục III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP - KẾ HOẠCH NĂM 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: Triệu đồng |  |  |  |
| TT | TÊN DỰ ÁN | Đầu mối giao kế hoạch | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Tổng mức đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến năm 2012 | Vốn còn thiếu so với TMĐT (vốn tỉnh) | Kế hoạch năm 2013 | Khối lượng thực hiện đến tháng 10 năm 2012 (%) | Tổng vốn bố trí đến năm 2013 so với TMĐT (%) | Năm bố trí | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trg đó: NS tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  | 1,118,518 | 731,787 | 654,229 | 186,774 | 134,000 |  |  |  |  |
| I | Chuyển tiếp của các năm trước hoàn thành trên 50%, dự kiến hoàn thành năm 2013 |  |  |  |  |  | 839,664 | 525,491 | 582,106 | 77,200 | 56,680 |  |  |  |  |
|  | Nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường trung tâm thị trấn Đức Phổ nối dài | UBND huyện Đức Phổ | Đức Phổ | 2km | 2010-2013 | 2220/QĐ-UBND, 21/12/2009 | 59,906 | 47,925 | 42,450 | 5,475 | 3,000 | 68 | 94.84 | 4 |  |
| 2 | Đường Quốc lộ 1A - Phổ Vinh | UBND huyện Đức Phổ | Đức Phổ | 3km | 2010-2013 | 2193/QĐ-UBND, 14/12/2009 | 78,960 | 63,168 | 55,500 | 7,668 | 4,000 | 73 | 94.19 | 4 |  |
| 3 | Nâng cấp tuyến đường 623, đọan Ngã tư Sơn Tịnh - Đường sắt Bắc Nam | UBND huyện Sơn Tịnh | Huyện Sơn Tịnh | 2,588km | 2010-2013 | 1457/QĐ-UBND, 15/9/2009, 822/QĐ-UBND, 30/5/2012 | 86,760 | 69,408 | 51,100 | 18,308 | 10,000 | 72 | 88.03 | 4 |  |
| 4 | Trường Quay Đài PTTH | Đài PTTH tỉnh | TP QN |  | 2010-2013 | 2135/QĐ-UBND, 04/12/2008 | 59,273 | 59,273 | 40,971 | 18,302 | 11,500 | 69 | 88.52 | 4 |  |
| 5 | Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh | Công an tỉnh | TPQN | 250 học viên | 2010-2012 | 3758/QĐ-BCA, 25/11/2009 | 46,402 | 23,201 | 17,400 | 5,801 | 3,500 | 52 | 90.08 | 3 |  |
| 6 | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | Trường ĐH Phạm Văn Đồng |  |  |  | 2302/QĐ-UBND 19/10/2007 | 374,504 | 168,527 | 276,970 |  | 10,000 | 55 | 76.63 |  | Hoàn thành gđ 1, bố trí trả nợ |
|  | Nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường Phan Đình Phùng nối dài | UBND TP.Quảng Ngãi | Thành phố QN | 1,436km | 2009-2011 | 811/QĐ-UBND, 05/4/2008; 2328/QĐ-UBND, 22/12/2008 | 49,972 | 49,972 | 37,543 | 12,429 | 8,000 | 76 | 91.14 | 5 | Do năm 2009 và 2010 vướng GPMB |
| 8 | Đường nội thị thị trấn Chợ Chùa và đường Cầu Bến Đá Nghĩa Hành | UBND huyện Nghĩa hành | Nghĩa Hành | 3,688km | 2010-2012 | 2207/QĐ-UBND 16/12/2009 | 43,699 | 34,959 | 31,800 | 3,159 | 2,680 | 60 | 98.63 | 4 |  |
| 9 | Hồ chứa nước Lỗ Lá | UBND huyện Đức Phổ | Đức Phổ |  |  | 4109/QĐ-UBND, 31/12/2005 | 40,188 | 9,058 | 28,372 | 6,058 | 4,000 | 70.42 | 80.55 |  | Thiếu vốn tỉnh và huyện phần điều chỉnh tăng |
| II | Các dự án chuyển tiếp (khởi công năm 2012) có khối lượng thực hiện dưới 50% đề nghị tiếp tục bố trí kế hoạch năm 2013 |  |  |  |  |  | 278,854 | 206,296 | 72,123 | 109,574 | 77,320 |  |  |  |  |
| 1 | Đường vào KCN Phổ Phong | BQL các KCN tỉnh | Đức Phổ | 198,61m | 2012-2016 | 1645/QĐ-UBND, 23/11/2010 | 56,600 | 56,600 | 19,533 | 37,067 | 10,000 | 38 | 52.18 | 2 |  |
| 2 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn I) | Sở Nội vụ | TPQN | 3000 m2 | 2012-2016 | 1505/UBND 30/10/2010 | 78,283 | 31,313 | 11,527 | 19,786 | 9,000 | 15 | 65.55 | 2 |  |
|  | Nhóm C |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rừng phòng hộ cảnh quan môi trường Lý Sơn | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Lý Sơn |  | 2011-2012 | 966/QĐ-UBND, 8/7/2011 | 20,110 | 8,010 | 5,200 | 2,810 | 2,500 | 15 | 96.13 | 2 |  |
| 4 | NLV hạt kiểm lâm Đức Phổ | Sở Nông nghiệp và PTNT | Đức Phổ |  | 2012-2013 | 185/QĐ-SKHĐT, 26/10/2010 | 3,132 | 3,132 | 1,400 | 1,732 | 1,300 | 20 | 86.21 | 2 |  |
| 5 | Nhà làm việc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch | Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch | TP QN | 1.575m2 sàn | 2012-2013 | 1487/QĐ-UBND | 9,411 | 9,411 | 4,050 | 5,361 | 3,000 | 40 | 74.91 | 2 |  |
| 6 | Nhà làm việc Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN và Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng | Sở Khoa học - Công nghệ | TPQN | sàn 1.200 m2 | 2012-2013 | 182/QĐ-SKHĐT 6/9/2010 | 6,922 | 6,922 | 4,300 | 2,622 | 2,500 | 58 | 98.24 | 2 | Ngành khoa học công nghệ |
| 7 | Trại nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp | Sở Khoa học - Công nghệ | Nghĩa Hành |  | 2012-2013 | 1466/QĐ-UBND, 6/10/2011 | 14,998 | 14,998 | 7,200 | 7,798 | 7,000 | 32 | 94.68 | 2 | Ngành khoa học công nghệ |
| 8 | Thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật cấp phân đội cho BĐBP tỉnh, kết hợp huấn luyện quân dự bị động viên, dân quân tự vệ | BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh | Mộ Đức | 35.200 m2 | 2012-2013 | 192/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010 | 4,921 | 4,921 | 2,550 | 2,371 | 2,000 | 22 | 92.46 | 2 |  |
| 9 | Trạm kiểm soát biên phòng Mỹ Á | BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh | Đức Phổ |  | 2012 | 136/QĐ-SKHĐT, 25/10/2011 | 5,224 | 5,224 | 2,550 | 2,674 | 2,000 | 32 | 87.10 | 2 |  |
| 10 | Nhà làm việc Công an thị trấn Châu Ổ | Công an tỉnh | Bình Sơn |  | 2012 | 133/QĐ-SKHĐT 2/8/2010 | 1,859 | 1,859 | 1,650 | 209 | 100 | 20 | 94.14 | 2 |  |
| 11 | Di dân tái định cư điểm dân cư có nguy cơ sạt lở núi huyện Tây Trà (thôn Trà Ong, Trà Ích) | UBND huyện Tây Trà | Tây Trà |  | 2012-2013 | Đang thực hiện đầu tư | 13,600 | 13,600 | 0 |  | 9,520 |  | 70.00 | 2 | NS tỉnh 70%, huyện 30%.Trả nợ ngân sách theo QĐ số 1042/QĐ-UBND |
| 12 | Di dân tái định cư điểm dân cư có nguy cơ sạt lở núi huyện Ba Tơ (thôn Làng Mâm) | UBND huyện Ba Tơ | Ba Tơ |  | 2012-2013 | Đang thực hiện đầu tư | 6,999 | 6,999 | 0 |  | 4,900 |  | 70.0 | 2 | NS tỉnh 70%, huyện 30%.Trả nợ ngân sách theo QĐ số 1042/QĐ-UBND |
| 13 | Di dân tái định cư điểm dân cư có nguy cơ sạt lở núi huyện Trà Bồng (thôn Tây) | UBND huyện Trà Bồng | Trà Bồng |  | 2012-2013 | Đang thực hiện đầu tư | 10,000 | 10,000 | 0 |  | 7,000 |  | 70.00 | 2 | NS tỉnh 70%, huyện 30%.Trả nợ ngân sách theo QĐ số 1042/QĐ-UBND |
| 14 | Hội trường 17/8 và nhà công vụ Huyện ủy Minh Long | Huyện ủy Minh Long | Minh Long |  | 2012-2013 | 869/QĐ-UBND, 19/10/2011 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | 2,500 | 20 | 78.57 | 2 |  |
| 15 | Doanh trại Ban chỉ huy QS huyện Bình Sơn | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Bình Sơn | Sàn 2.256 m2 | 2012-2013 | 1804/QĐ-BTL ngày 19/10/2010 | 21,200 | 10,600 | 3,900 | 6,700 | 3,000 | 24 | 65.09 | 2 |  |
| 16 | Đường Hà Giang - Tịnh Thọ | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | 2,57km | 2012-2013 | 644/QĐ-UBND 4/5/2010 | 10,296 | 8,237 | 3,550 | 4,687 | 3,000 | 19 | 79.52 | 2 |  |
| 17 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn | UBND huyện Đức Phổ | Đức Phổ |  | 2012-2014 | 1604/QĐ-UBND, 25/10/2012 | 8,300 | 7,470 | 1,713 | 5,757 | 2,000 | 10 | 50 | 2 |  |
| 18 | Sửa chữa cầu Trà Bồng | BQL KKT Dung Quất | KKT DQ |  | 2012-2013 |  |  |  |  | 6,000 | 6,000 |  |  |  | Trả nợ ngân sách theo QĐ 1590/QĐ-UBND, 24/10/2012 |
|  | Dự án chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Nguyễn Tự Tân | UBND TP.Quảng Ngãi | Thành phố QN | 2,403km | 2009-2012 | 1158/QĐ-CT, 07/6/2004 | 55,819 | 44,655 | 50,175 |  |  | 95% giai đoạn 1, triển khai gđ 2 | Chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư |  | Khi có QĐ điều chỉnh, trích từ nguồn dự phòng trượt giá |

| Phụ lục IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI - KẾ HOẠCH NĂM 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |
| TT | TÊN DỰ ÁN | Nhóm dự án | Đầu mối giao kế hoạch | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Tổng mức đầu tư |  |  | Kế hoạch năm 2013 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trg đó: NS tỉnh |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 1,052,012 | 649,026 | 57,985 |  |
| I | Phát triển nguồn nhân lực |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
| 1 | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi | B | Sở Y tế | TP.Quảng Ngãi | 300 giường |  | 1611/QĐ-UBND, 25/10/2012 | 497,000 | 497,000 | 15,000 | Tiến hành thực hiện thiết kế kỹ thuật thi công và TDT, tập trung bố trí vốn năm 2014 về sau để đảm bảo cơ cấu theo quy định |
| II | Phát triển công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,760 |  |
| 2 | Đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường | B | BQL KKT Dung Quất | Khu KT Dung Quất |  |  | 1448/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 | 397,712 |  | 5,000 | Thực hiện thiết kế kỹ thuật thi công và TDT |
| 3 | Hoàn thiện mặt đường bê-tông nhựa tuyến 1,2,5 và số 2 nối dài - KCN Tịnh Phong | C | Cty TNHH 1TV Đầu tư XD và KD DV Q.Ngãi | KCN Tịnh Phong | 2,42 km | 2013-2014 | 706/QD-UBND, 24/5/2012 | 7,366 | 7,366 | 2,760 |  |
| III | Phát triển nông thôn |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,500 |  |
| 4 | Sửa chữa đập, nhà quản lý, nâng cấp kênh Tây, Hồ chứa nước Di Lăng | C | Cty QL khai thác CTTL Qngãi | TT Di Lăng, H.Sơn Hà |  | 2013 | 140/QĐ-SKHĐT, 27/10/2011 | 6,070 | 6,070 | 2,000 |  |
| 5 | Hệ thống kênh mương HCN Cây Quen | C | UBND huyện Nghĩa Hành | Nghĩa Hành | 4,45 km | 2013-2014 | 1606/QĐ-UBND, 31/10/2011 | 11,907 | 11,907 | 3,700 |  |
| 6 | Dự án Phát triển giống lúa thuần giai đoạn 2012-2015 | C | Sở NN và PTNT | Mộ Đức | G1:1,74ha; Siêu NC: 24,36ha | 2013-2015 | 1614/QĐ-UBND, 29/10/2012 | 8,749 | 7,174 | 2,000 |  |
| 7 | Cầu Gò Mã đường ĐH.56C (NTLS xã Hành Minh-Hành Đức-Hành Phước) | C | UBND huyện Nghĩa Hành | Nghĩa Hành | L=36m | 2013-2014 | 1551/QĐ-UBND, 17/10/2012 | 12,253 | 12,253 | 3,800 | Dự án cấp bách, cầu sập |
| IV | Phát triển đô thị |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
| 8 | Nhà khách Cẩm Thành | B | VP Tỉnh ủy | TP.Q.Ngãi | 6200m2 sàn | 2013-2016 | 1432/QĐ-UBND, 28/9/2012 | 77,518 | 77,518 | 15,000 |  |
| V | An ninh quốc phòng |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,725 |  |
| 9 | Nhà làm việc Công an phường Nguyễn Nghiêm | C | CA tỉnh | TPQN | 612,09m2 sàn | 2012-2013 | 1123/QĐ-SKHĐT 29/11/2010 | 3,401 | 3,401 | 1,725 | Đã có KH KCM năm 2012 nhưng không thực hiện được |
| 10 | Nhà tạm giữ hành chính các huyện: Minh Long, Tây Trà, Lý Sơn | C | CA tỉnh | Tây trà, Minh Long, Lý Sơn | ML221,04m2, TT221,4m2, LS 240,9m2 | 2012-2013 | 134/QĐ-SKHĐT 2/8/2010 | 3,516 | 3,516 | 2,000 | Đã có KH KCM năm 2012 nhưng không thực hiện được |
| 11 | Vành đai an toàn kho K2, BCHQS tỉnh | C | BCH Quân sự tỉnh | H.Tư Nghĩa | 15,3 ha | 2013-2015 | 1583/QĐ-UBND, 28/10/2011 | 10,363 | 10,363 | 3,000 |  |
| VI | Ngành văn hóa |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
| 12 | Nhà lưu niệm đồng chí Trần Kiên | C | Sở VH TT và DL | Tư Nghĩa |  | 2013-2014 | 72/QĐ-SKHĐT, 11/9/2012 | 5,458 | 5,458 | 2,000 |  |
| VII | Ngành QLNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Trụ sở làm việc Thanh tra Giao thông | C | Sở GTVT | TP.Quảng Ngãi | 488m2 | 2013-2015 | 1569/QĐ-UBND, 17/10/2012 | 10,699 | 7,000 |  | Thực hiện bằng nguồn ANTGT, NS tỉnh bố trí sau |

| Phụ lục V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ LỒNG GHÉP VỚI NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: triệu đồng |  |
| TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2012 |  | Kế hoạch vốn địa phương năm 2013 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: NSTW |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,700 |  |
| I | Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  |  |  |  | 722,771 | 541,955 | 217,416 | 214,000 | 66,700 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 722,771 | 541,955 | 217,416 | 214,000 | 66,700 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng cảng Sa Kỳ | Bình Sơn | Tàu 1000DWT | 2012-2014 | 1507/QĐ-UBND 01/11/2010 | 51,605 | 41,284 | 18,016 | 17,000 | 8,700 | Bố trí vốn năm thứ 2 |
| 2 | Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa | Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành | 100ha | 2011-2015 | 527/QĐ-UBND, 31/3/2009 | 338,000 | 270,400 | 112,000 | 112,000 | 18,000 | Bố trí vốn năm thứ 2. |
| 3 | Đường tỉnh lộ 623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) giai đoạn 1. | TPQN, Tư Nghĩa | 8800m | 2012-2015 | 1509/QĐ-UBND, 01/11/2010 | 181,310 | 108,786 | 42,300 | 40,000 | 25,000 | Bố trí vốn năm thứ 2 |
| 4 | Đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2) | Thành phố QN | 796,11m | 2012-2014 | 1508/QĐ-UBND 01/11/2010 | 126,178 | 100,942 | 35,000 | 35,000 | 10,000 | Bố trí vốn năm thứ 2 |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cầu Diêm Điền | Sơn Tịnh | 459m | 2012-2014 | 222/QĐ-UBND, 9/2/2011 | 25,678 | 20,542 | 10,100 | 10,000 | 5,000 | Bố trí vốn năm thứ 2 |
| II | Hạ tầng huyện giáp Tây nguyên |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 63,362 | 50,690 | 18,000 | 18,000 | 5,000 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  | 63,362 | 50,690 | 18,000 | 18,000 | 5,000 |  |
| 6 | Đường Toà án huyện - Cà Tu | Sơn Hà | 669,1m | 2012-2014 | 1514/QĐ-UBND, 20/10/2011 | 63,362 | 50,690 | 18,000 | 18,000 | 5,000 |  |
| III | Hạ tầng Du lịch |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài) thuộc hạ tầng KDL Mỹ Khê | Sơn Tịnh | 3504m | 2012-2015 | 1621/QĐ-UBND, 16/11/2010 | 83,298 | 27,700 | 34,612 | 14,000 | 10,000 |  |

| Phụ lục VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ TỪ NGUỒN VỐN TẠM ỨNG TRƯỚC NGÂN SÁCH TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | TÊN DỰ ÁN | Nhóm dự án |  | Đầu mối giao kế hoạch |  | Địa điểm xây dựng |  | Năng lực thiết kế |  |  | Năm khởi công |  | Quyết định đầu tư |  |  |  |  |  |  | Đã có kế hoạch đến năm 2012 |  | Kế hoạch năm 2013 |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Số Quyết định |  | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số |  |  | Trg đó: NS tỉnh |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,394,870 |  |  | 681,124 |  | 276,970 |  | 160,000 |  |  |
| I |  | Phát triển công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500,000 |  |  | 70,000 |  | - |  | 5,000 |  |  |
| 1 |  | Đường Tịnh Phong - Cảng DQ II (giai đoạn 1) | A |  | Sở GTVT |  | Bình Sơn -SơnTịnh |  | 16,568 km |  |  | 2012-2015 |  | 1668/QĐ-UBND, 30/10/2012 |  | 2,500,000 |  |  | 70,000 |  |  |  | 5,000 |  | Thực hiện thiết kế kỹ thuật thi công và TDT |
| II |  | Phát triển du lịch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,147 |  |  | 79,890 |  | - |  | 20,000 |  |  |
| 2 |  | Đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh (nối dài) | B |  | Sở VHTT và DL |  | H. Đức Phổ |  | 4,2 km |  |  | 2013-2017 |  | 1604/QĐ-UBND, 31/10/2011 |  | 117,147 |  |  | 79,890 |  |  |  | 20,000 |  |  |
| III |  | Phát triển đô thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,562 |  |  | 162,050 |  | - |  | 46,700 |  |  |
| 3 |  | Đường Ngô Sỹ Liên | C |  | UBND thành phố |  | Thành phố QN |  | 0,776 km |  |  | 2013-2015 |  | 1607/QĐ-UBND, 31/10/2011 |  | 42,406 |  |  | 33,925 |  |  |  | 13,000 |  |  |
| 4 |  | Đường Chu Văn An (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) | B |  | UBND thành phố |  | Thành phố QN |  | 1,450 km |  |  | 2013-2015 |  | 2711/QĐ-UBND, 12/10/2003 |  | 115,000 |  |  | 92,000 |  |  |  | 20,000 |  |  |
| 5 |  | Đường QL1A - Mỹ Á - KCN phổ Phong (giai đoạn I) | C |  | UBND huyện Đức Phổ |  | Đức Phổ |  | 1,433 km |  |  | 2013-2015 |  | 1580/QĐ-UBND, 28/10/2011 |  | 45,156 |  |  | 36,125 |  |  |  | 13,700 |  |  |
| IV |  | Phát triển nông thôn - miền núi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,515 |  |  | 97,515 |  | - |  | 20,000 |  |  |
| 6 |  | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Sơn Hà - Sơn Tây (ĐT.623) | B |  | Sở GTVT |  | Sơn Hà, Sơn Tây |  | 14,33 km |  |  | 2013-2015 |  | 1637/QĐ-UBND, 29/10/2012 |  | 97,515 |  |  | 97,515 |  |  |  | 20,000 |  |  |
| V |  | Phát triển nguồn nhân lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,504 |  |  | 168,527 |  | 276,970 |  | 30,000 |  |  |
|  |  | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | B |  | Trường ĐH Phạm Văn Đồng |  | TPQN |  |  |  |  | 2008-2012 |  | 2302/QĐ-UBND 19/10/2007 |  | 374,504 |  |  | 168,527 |  | 276,970 |  | 30,000 |  | BS phần thiết bị vào giai đoạn 1 để hoàn thiện đưa vào sử dụng |
| VI |  | Quản lý nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,723 |  |  | 85,723 |  | - |  | 30,900 |  |  |
| 8 |  | Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 6 | C |  | Sở Công thương |  | Vạn Tường |  |  |  |  | 2013-2014 |  | 1609/QĐ-UBND, 25/10/2012 |  | 7,324 |  |  | 7,324 |  |  |  | 2,500 |  |  |
| 9 |  | Nhà làm việc Liên minh HTX tỉnh | C |  | Liên minh HTX tỉnh |  | TP.Quảng Ngãi |  | 654m2 |  |  | 2013-2014 |  | 1389/QĐ-UBND, 21/9/2012 |  | 7,875 |  |  | 7,875 |  |  |  | 3,300 |  |  |
| 10 |  | Nhà làm việc Huyện ủy Mộ Đức | B |  | Huyện ủy Mộ Đức |  | H.Mộ Đức |  | 3000m2 |  |  | 2013-2015 |  | 1382/QĐ-UBND, 20/9/2012 |  | 35,601 |  |  | 35,601 |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 11 |  | Sửa chữa, mở rộng Nhà làm việc Chi cục Thú y | C |  | Sở NN và PTNT |  | TP.Q.Ngãi |  |  |  |  | 2,013 |  | 97/QĐ-SKHĐT, 24/10/2012 |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |  |  | 1,800 |  |  |
| 12 |  | Trạm Bảo vệ thực vật Tây Trà | C |  | Sở NN và PTNT |  | H.Tây Trà |  |  |  |  | 2,013 |  | 91/QĐ-SKHĐT, 24/10/2012 |  | 1,500 |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,400 |  |  |
| 13 |  | Trạm Bảo vệ thực vật Sơn Tây | C |  | Sở NN và PTNT |  | H.Sơn Tây |  |  |  |  | 2,013 |  | 92/QĐ-SKHĐT, 24/10/2012 |  | 1,500 |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,400 |  |  |
| 14 |  | Trụ sở làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa | C |  | Huyện ủy Tư Nghĩa |  | Tư Nghĩa |  | 2457m2 |  |  | 2013-2015 |  | 1540/QĐ-UBND, 15/10/2012 |  | 14,983 |  |  | 14,983 |  |  |  | 5,100 |  |  |
| 15 |  | Trụ sở làm việc Huyện ủy Sơn Tây | C |  | Huyện ủy Sơn Tây |  | Sơn Tây |  |  |  |  | 2013-2015 |  | 1552/QĐ-UBND, 17/10/2012 |  | 14,940 |  |  | 14,940 |  |  |  | 5,400 |  |  |
| VII |  | An ninh quốc phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,419 |  |  | 17,419 |  | - |  | 7,400 |  |  |
| 16 |  | Nhà tạm giữ hành chính thuộc Công an huyện Sơn Tây | C |  | Công an tỉnh |  | H.Sơn Tây |  | 240,9m2 |  |  | 2013 |  | 203/QĐ-SKHĐT, 16/11/2010 |  | 1,641 |  |  | 1,641 |  |  |  | 1,300 |  |  |
| 17 |  | Doanh trại BCH QS huyện Minh Long | C |  | BCH Quân sự tỉnh |  | H.Minh Long |  | 824 m2 sàn |  |  | 2013-2014 |  | 1596/QĐ-UBND, 31/10/2011 |  | 10,778 |  |  | 10,778 |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 18 |  | Cải tạo, nâng cấp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất | C |  | BCH Bộ đội BP tỉnh |  | Bình Sơn |  | Cải tạo, nâng cấp |  |  | 2013-2014 |  | 98/QĐ-SKHĐT, 24/10/2012 |  | 5,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | 2,100 |  |  |
| Phụ lục VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguồn vốn Xổ số kiến thiết |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên công trình |  |  | Quyết định phê duyệt |  | Địa điểm xây dựng |  | Đầu mối giao kế hoạch |  | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện |  | Tổng mức đầu tư |  | Tổng mức đầu tư NS tỉnh |  | Đã có kế hoạch đến năm 2012 | Vốn còn thiếu |  | Kế hoạch năm 2013 |  | Ghi chú |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,986 |  | 169,088 |  | 40,603 | 132,485 |  | 55,000 |  |  |  |  |  |
| I | Dự án trả nợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,796 |  | 17,898 |  | 14,500 | 3,398 |  | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường THCS Trần Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,796 |  | 17,898 |  | 14,500 | 3,398 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Chương trình MTQG GD và ĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  | 20,000 |  | Các dự án đã hoàn thành thuộc đồng bằng. Phân khai chi tiết sau |  |  |  |
| I | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,892 |  | 35,892 |  | 16,368 | 19,524 |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường PTTH Ba Gia |  |  | 1705/QĐ-UBND, 30/11/2010 |  | Sơn Tịnh |  | Sở Giáo dục Đào tạo |  | 2286,12 m2 sàn | 2011-2012 |  | 11,518 |  | 11,518 |  | 7,868 | 3,650 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Ngãi |  |  | 1444/QĐ-UBND, 30/9/2011 |  |  |  | Sở LĐTB và XH |  | 1733 m2 sàn | 2012-2013 |  | 12,401 |  | 12,401 |  | 4,500 | 7,901 |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Minh Long |  |  | 572/QĐ-UBND, 14/9/2011 |  |  |  | UBND huyện Minh Long |  |  | 2012-2013 |  | 6,362 |  | 6,362 |  | 2,000 | 4,362 |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường THPT huyện Ba Tơ |  |  | 124/QĐ-SKHĐT, 3/10/2011 |  |  |  | Sở Giáo dục Đào tạo |  | Nhà đa năng 1.280m2 | 2012-2013 |  | 5,611 |  | 5,611 |  | 2,000 | 3,611 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường chuyên Lê Khiết |  |  | 1444/QĐ-UBND, 01/10/2011 |  |  |  | Trường Lê Khiết |  |  |  |  | 13,322 |  | 13,322 |  | 10,146 | 3,176 |  | 2,000 |  | Phần bổ sung đã được điều chỉnh |  |  |  |
| II | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,130 |  | 23,130 |  | 5,735 | 17,395 |  | 7,000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường năng khiếu TDTT tỉnh |  |  | 409/QĐ-UBND 18/3/2010 |  | TPQN |  | Sở VH, TT và DL |  | 3755m2 sàn | 2012-2014 |  | 23,130 |  | 23,130 |  | 5,735 | 17,395 |  | 7,000 |  |  |  |  |  |
| III | Dự án khởi công mới năm 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,168 |  | 88,168 |  | 0 | 88,168 |  | 14,000 |  |  |  |  |  |
|  | Dự án đã đủ thủ tục dự kiến bố trí vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường THPT Trần Quang Diệu (Nhà đa năng và các công trình phụ trợ) |  |  | 91/QĐ-UBND, 16/01/2012 |  | Mộ Đức |  | Trường THPT Trần Quang Diệu |  | 1297,4m2 sàn | 2013-2014 |  | 8,238 |  | 8,238 |  |  | 8,238 |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường THPT Lương Thế Vinh, Đức Phổ |  |  | 92/QĐ-UBND, 16/01/2012 |  | Đức Phổ |  | UBND huyện Đức Phổ |  | 45 lớp, 2.000 học sinh; 6135m2 sàn | 2013-2016 |  | 44,577 |  | 44,577 |  |  | 44,577 |  | 9,000 |  | Nhóm B |  |  |  |
| 3 | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Nhà hiệu bộ, phòng học, thư viện) |  |  | 106/QĐ-SKHĐT, 29/10/2012 |  | Sơn Tây |  | Sở GD và ĐT |  | 500m2 sàn |  |  | 6,253 |  | 6,253 |  |  | 6,253 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |

| Phụ lục VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH NĂM 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguồn vốn quỹ đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên công trình | Đầu mối giao kế hoạch | Năng lực thiết kế | Số, ngày QĐ phê duyệt dự án/Quyết định điều chỉnh | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch đã giao đến hết năm 2011 | Kế hoạch năm 2012 | Thực hiện từ KC đến 31/10/2012 |  |  |  | Kế hoạch năm 2013 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  | KLTH |  | Giải ngân |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | KH 2012 | Tổng số | KH 2012 |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  | 565,513 | 211,553 | 50,000 | 216,059 | 4,506 | 216,059 | 4,506 | 110,000 |  |
| 1 | Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới | Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi | 2227m2 | 932/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 | 441,640 | 211,553 | 50,000 | 216,059 | 4,506 | 216,059 | 4,506 | 70,000 |  |
| 2 | Khu dân cư Yên Phú, phường nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi | Sở Tài nguyên - Môi trường | 65.885m2 | 832/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 | 123,873 |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  | Ghi chú: Kế hoạch vốn quỹ đất là kế hoạch dự kiến và ngoài vốn trong cân đối ngân sách địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Phụ lục IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) THUỘC NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: Triệu đồng |  |  |  |  |
| TT | Danh mục công trình, dự án | Đầu mối giao kế hoạch | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2012 |  |  | Kế hoạch năm 2013 |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài |  | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài |  | Vốn trong nước | Vốn nước ngoài |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 2,924,781 | 440,885 | 2,483,896 | 1,453,819 | 223,317 | 1,230,502 | 194,400 | 45,400 | 149,000 |  |
| I | NGÀNH NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  | 1,902,972 | 286,156 | 1,616,816 | 894,565 | 140,416 | 754,149 | 78,350 | 15,150 | 63,200 |  |
|  | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012 |  |  |  |  | 601,724 | 115,819 | 485,905 | 573,062 | 100,494 | 472,568 | - | - | - |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 592,296 | 114,991 | 477,305 | 564,462 | 100,494 | 463,968 | - | - | - |  |
| 1 | Chương trình hỗ trợ thực hiện CT 135-2 (ISP) | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 06 huyện miền núi | Hỗ trợ PTSX, đầu tư CSHT quy mô nhỏ, NCNL cho CB tỉnh, huyện, xã | 2008-2012 | 147,000 | 21,000 | 126,000 | 132,801 | 19,299 | 113,502 | - | - | - |  |
| 2 | Tiểu dự án Trà Câu thuộc Dự án Thủy lợi Miền Trung | Sở Nông nghiệp và PTNT | Mộ Đức, Đức Phổ | Tưới 4550 ha, cấp nước sinh hoạt cho 44.000 người | 2007-2012 | 294,645 | 71,825 | 222,820 | 284,298 | 61,832 | 222,466 | - | - | - |  |
| 3 | Khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ tỉnh Quảng Ngãi | Sở Nông nghiệp và PTNT | Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ | Cấp nước cho 846 ha đất sàn xuất nông nghiệp | 2010-2012 | 150,651 | 22,166 | 128,485 | 147,363 | 19,363 | 128,000 | - | - | - |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  | 9,428 | 828 | 8,600 | 8,600 | - | 8,600 | - | - | - |  |
| 4 | Nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai | Sở Nông nghiệp và PTNT | Bình Sơn, Mộ Đức | Nâng cao năng lực tổ chức quản lý thiên tai; Xây dựng 02 nhà cộng đồng tại huyện Bình Sơn và Mộ Đức | 2009-2012 | 9,428 | 828 | 8,600 | 8,600 |  | 8,600 | - | - | - |  |
| 2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 |  |  |  |  | 162,440 | 25,289 | 137,151 | 140,014 | 13,962 | 126,052 | 14,400 | 2,400 | 12,000 |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 162,440 | 25,289 | 137,151 | 140,014 | 13,962 | 126,052 | 14,400 | 2,400 | 12,000 |  |
| 5 | Phát triển nông thôn tổng hợp | Sở Nông nghiệp và PTNT | Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Bình Sơn | Kiên cố và hoàn thiện kênh thủy lợi (40,107ha) | 2008-2013 | 162,440 | 25,289 | 137,151 | 140,014 | 13,962 | 126,052 | 14,400 | 2,400 | 12,000 |  |
|  | Danh mục dự án khởi công mới năm 2013 |  |  |  |  | 859,997 | 103,711 | 756,286 | 230 | 230 | - | 23,500 | 8,500 | 15,000 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 859,997 | 103,711 | 756,286 | 230 | 230 | - | 23,500 | 8,500 | 15,000 |  |
| 6 | Giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ | Đa mục tiêu | 2013-2018 | 297,440 | 27,040 | 270,400 | - | - | - | 5,500 | 2,500 | 3,000 |  |
| 7 | Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ | Sở Nông nghiệp và PTNT | Ba Tơ, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây | Trồng mới 2.800 ha; bảo vệ 3.200 ha; 90 km đường | 2012-2021 | 289,600 | 42,756 | 246,844 | 230 | 230 |  | 5,000 | 1,000 | 4,000 |  |
| 8 | Dự án Quản lý Thiên tai | Sở Nông nghiệp và PTNT | Mộ Đức, Đức Phổ | Đa mục tiêu | 2012-2017 | 272,957 | 33,915 | 239,042 | - | - | - | 13,000 | 5,000 | 8,000 |  |
|  | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 |  |  |  |  | 278,811 | 41,337 | 237,474 | 181,259 | 25,730 | 155,529 | 40,450 | 4,250 | 36,200 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 278,811 | 41,337 | 237,474 | 181,259 | 25,730 | 155,529 | 40,450 | 4,250 | 36,200 |  |
| 9 | Phát triển ngành Lâm nghiệp | Sở Nông nghiệp và PTNT | Trà Bồng, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Ba Tơ | Trồng 10.300ha rừng, đào tạo tập huấn | 2005-2015 | 112,980 | 11,550 | 101,430 | 77,825 | 9,374 | 68,451 | 17,000 | 2,000 | 15,000 |  |
| 10 | Khôi phục và Quản lý rừng bền vững KfW6 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Nghĩa Hành, Đức Phổ, Tư Nghĩa | Thiết lập 3,800 ha rừng; Quản lý rừng cộng đồng 1.012 ha | 2005-2014 | 53,791 | 20,494 | 33,297 | 43,065 | 13,565 | 29,500 | 2,700 | 1,500 | 1,200 |  |
| 11 | Khí sinh học ngành chăn nuôi | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các huyện | 3.649 hầm biogas | 2007-2014 | 6,959 | 2,143 | 4,816 | 5,319 | 1,741 | 3,578 | 1,400 | 400 | 1,000 |  |
| 12 | Trồng rừng trên đất cát ven biển (PACSA 2) | Sở Nông nghiệp và PTNT | Đức Phổ | 414,49 ha | 2010-2014 | 105,081 | 7,150 | 97,931 | 55,050 | 1,050 | 54,000 | 19,350 | 350 | 19,000 |  |
| II | NGÀNH CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  | 366,316 | 47,555 | 318,761 | 332,123 | 40,775 | 291,348 | 1,350 | 1,350 | - |  |
|  | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2012 |  |  |  |  | 366,316 | 47,555 | 318,761 | 332,123 | 40,775 | 291,348 | 1,350 | 1,350 | - |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 366,316 | 47,555 | 318,761 | 332,123 | 40,775 | 291,348 | 1,350 | 1,350 | - |  |
| 13 | Năng lượng nông thôn II | Sở Công thương | Nghĩa Hành, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa | 1.500km đường dây hạ thế, 158.000 công tơ | 2005-2013 | 366,316 | 47,555 | 318,761 | 332,123 | 40,775 | 291,348 | 1,350 | 1,350 | 0 |  |
| III | NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI |  |  |  |  | 79,210 | 28,900 | 50,310 | 25,762 | 9,200 | 16,562 | 22,000 | 8,000 | 14,000 |  |
|  | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 |  |  |  |  | 36,703 | 15,993 | 20,710 | 25,762 | 9,200 | 16,562 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  | 36,703 | 15,993 | 20,710 | 25,762 | 9,200 | 16,562 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |  |
| 14 | Đường Trà Giang - Trà Thủy | UBND huyện Trà Bồng | Trà Bồng | 8.296 m | 2008-2012 | 36,703 | 15,993 | 20,710 | 25,762 | 9,200 | 16,562 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |  |
|  | Danh mục dự án khởi công mới năm 2013 |  |  |  |  | 42,507 | 12,907 | 29,600 | - | - | - | 14,000 | 4,000 | 10,000 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  | 42,507 | 12,907 | 29,600 | - | - | - | 14,000 | 4,000 | 10,000 |  |
| 15 | Cầu Sông Liên - Ba Cung | UBND huyện Ba Tơ | Ba Tơ | 198 m cầu, 512,7m đường | 2013-2014 | 42,507 | 12,907 | 29,600 |  |  |  | 14,000 | 4,000 | 10,000 |  |
| IV | NGÀNH CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC |  |  |  |  | 49,000 | 19,000 | 30,000 | 35,913 | 12,000 | 23,913 | 11,400 | 5,400 | 6,000 |  |
|  | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 |  |  |  |  | 49,000 | 19,000 | 30,000 | 35,913 | 12,000 | 23,913 | 11,400 | 5,400 | 6,000 |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  | 49,000 | 19,000 | 30,000 | 35,913 | 12,000 | 23,913 | 11,400 | 5,400 | 6,000 |  |
| 16 | Hệ thống cấp nước thị trấn Di Lăng | UBND huyện Sơn Hà | Sơn Hà | 3.000m3/ngày đêm | 2010-2012 | 49,000 | 19,000 | 30,000 | 35,913 | 12,000 | 23,913 | 11,400 | 5,400 | 6,000 |  |
| V | NGÀNH Y TẾ |  |  |  |  | 167,447 | 15,052 | 152,395 | 63,920 | 6,890 | 57,030 | 30,870 | 6,000 | 24,870 |  |
|  | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 |  |  |  |  | 10,920 | 1,195 | 9,725 | 10,300 | 870 | 9,430 | 2,000 | 0 | 2,000 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 10,920 | 1,195 | 9,725 | 10,300 | 870 | 9,430 | 2,000 | 0 | 2,000 |  |
| 17 | Hỗ trợ Hệ thống Y tế dự phòng | Sở Y tế | Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng và Ba Tơ | Đầu tư các cơ sở y tế và Trang thiết bị | 2006-2012 | 10,920 | 1,195 | 9,725 | 10,300 | 870 | 9,430 | 2,000 | 0 | 2,000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 |  |  |  |  | 156,527 | 13,857 | 142,670 | 53,620 | 6,020 | 47,600 | 28,870 | 6,000 | 22,870 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 156,527 | 13,857 | 142,670 | 53,620 | 6,020 | 47,600 | 28,870 | 6,000 | 22,870 |  |
| 18 | Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ | Sở Y tế | Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ và Mộ Đức | Đầu tư các cơ sở y tế và Trang thiết bị | 2009-2013 | 156,527 | 13,857 | 142,670 | 53,620 | 6,020 | 47,600 | 28,870 | 6,000 | 22,870 |  |
| VI | NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 111,840 | 28,222 | 83,618 | 13,870 | 2,100 | 11,770 | 20,430 | 3,500 | 16,930 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 |  |  |  |  | 71,729 | 16,161 | 55,568 | 13,870 | 2,100 | 11,770 | 8,430 | 1,000 | 7,430 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 71,729 | 16,161 | 55,568 | 13,870 | 2,100 | 11,770 | 8,430 | 1,000 | 7,430 |  |
| 19 | Chương trình đảm bào chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) | Sở Giáo dục và Đào tạo | 09 huyện | 80 phòng học, 68 nhà vệ sinh, 14 nhà đa năng | 2010-2015 | 31,618 | 4,100 | 27,518 | 13,870 | 2,100 | 11,770 | 8,430 | 1,000 | 7,430 |  |
|  | Danh mục dự án khởi công mới năm 2013 |  |  |  |  | 40,111 | 12,061 | 28,050 | - | - | - | 12,000 | 2,500 | 9,500 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 40,111 | 12,061 | 28,050 | - | - | - | 12,000 | 2,500 | 9,500 |  |
| 20 | Chương trình phát triển giáo dục trường học | Sở Giáo dục và Đào tạo | Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long | 4446 m2 | 2012-2014 | 40,111 | 12,061 | 28,050 | - | - | - | 12,000 | 2,500 | 9,500 |  |
| VII | NGÀNH LAO ĐỘNG, TB & XH |  |  |  |  | 92,800 | 16,000 | 76,800 | 18,744 | 10,744 | 8,000 | 9,000 | 1,000 | 8,000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 |  |  |  |  | 92,800 | 16,000 | 76,800 | 18,744 | 10,744 | 8,000 | 9,000 | 1,000 | 8,000 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 92,800 | 16,000 | 76,800 | 18,744 | 10,744 | 8,000 | 9,000 | 1,000 | 8,000 |  |
| 21 | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc | Sở Lao động TB và XH | TP Quảng Ngãi | 1.000-1.200 SV/năm | 2005-2014 | 92,800 | 16,000 | 76,800 | 18,744 | 10,744 | 8,000 | 9,000 | 1,000 | 8,000 |  |
| VIII | NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | 155,196 | 0 | 155,196 | 67,730 | 0 | 67,730 | 16,000 | 0 | 16,000 |  |
|  | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2013 |  |  |  |  | 155,196 | 0 | 155,196 | 67,730 | 0 | 67,730 | 16,000 | 0 | 16,000 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 155,196 | 0 | 155,196 | 67,730 | 0 | 67,730 | 16,000 | 0 | 16,000 |  |
| 22 | Hoàn thiện và HĐH hệ thống quản lý đất đai | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các huyện | Đo vẽ BĐĐC 77.857 ha, cấp mới và cấp đổi 605.200 GCNQSDĐ | 2008-2013 | 155,196 | - | 155,196 | 67,730 | - | 67,730 | 16,000 | 0 | 16,000 |  |
| IX. DỰ PHÒNG TRẢ NỢ CT HOÀN THÀNH VÀ CÁC DỰ ÁN KHÁC |  |  |  |  |  | - | - | - | 1,191 | 1,191 | - | 5,000 | 5,000 | 0 |  |