Biểu 1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRẢ NỢ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH TỪ NĂM 2011 TRỞ VỀ TRƯỚC

Nguồn ngân sách trong cân đối NS địa phương

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2011/HĐND-NQ ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT |  | Nhóm dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Tổng dự toán được duyệt | Đã thực hiện đến hết 31/12/2010 | Đã thanh toán đến 31/12/2010 | Đã bố trí kế hoạch 2011 | Vốn thiếu so với TMĐT | Kế hoạch năm 2012 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Các dự án hoàn thành năm 2011 |  |  |  |  | 363.784 | 169.914 | 203.339 | 81.721 | 35.333 | 21.500 | Phần còn thiếu do không thực hiện hết TMĐT và chờ quyết toán |
| I | Ngành Giao thông Vận tải |  |  |  |  | 324.318 | 162.463 | 193.859 | 58.971 | 29.484 | 17.000 |  |
| 1 | Tuyến đường ngã ba Trà Bao-Trà Quân | C | Tây Trà | 06 km | 2008-2009 | 31.153 | 25.186 | 21.396 | 2.100 | 4.542 | 3.000 | NS tỉnh 90% |
| 2 | Đường Giá Gối - Mô Nít | C | Sơn Hà | 3,282km | 2009-2010 | 21.100 | 19.937 | 12.000 | 2.800 | 4.190 | 3.000 | NS tỉnh 90% |
| 3 | Đường Nghĩa Phương - Nghĩa Trung | C | Tư Nghĩa | 4,507km | 2009-2010 | 19.022 | 13.279 | 10.000 | 3.150 | 2.068 | 1.500 | NS tỉnh 80% |
| 4 | Đường Trung tâm thị trấn Di Lăng | B | Sơn Hà | 3,228km | 2009-2010 | 60.350 | 37.558 | 37.965 | 2.100 | 4.087 | 1.000 | Dự kiến BS cuối năm 2011 |
| 5 | Đường Trung tâm thị trấn Trà Xuân | C | Trà Bồng | 7,638km | 2009-2011 | 45.602 | 33.695 | 38.400 | 5.000 | 2.202 | 1.500 |  |
| 6 | Nâng cấp tuyến đường Trung tâm huyện Lý Sơn | C | Lý Sơn | 1,55km | 2010 | 24.642 | 3.939 | 15.000 | 2.800 | 1.914 | 1.000 | NS tỉnh 80% |
| 7 | Cầu Mới | C | TP QN |  | 2010 | 26.776 | 10.306 | 13.600 | 10.000 | 3.176 | 2.000 |  |
| 8 | Đường trục chính phía đông trung tâm thị trấn La Hà | C | Tư Nghĩa | 1,015km | 2010-2011 | 14.776 | 3.663 | 8.498 | 735 | 2.588 | 2.000 | NS tỉnh 80% |
| 9 | Đường Mỏ Cày - Năng An | C | Mộ Đức | 7 km | 2010-2011 | 44.463 | 6.189 | 20.000 | 14.186 | 1.384 | 1.000 | NS tỉnh 80% |
| 10 | Nâng cấp tuyến Đường Bồ Đề - Đức Lợi – Mỹ Á lý trình Km31 – Km40 (ĐT.627B) | C | Đức Phổ | 10km | 2010-2011 | 36.434 | 8.711 | 17.000 | 16.100 | 3.334 | 1.000 |  |
| II | Nông nghiệp, thủy lợi |  |  |  |  | 27.000 | 2.591 | 4.620 | 20.500 | 1.058 | 500 |  |
| 11 | Đập Pring giai đoạn 2 | C | Sơn Hà | 220ha | 2010-2011 | 27.000 | 2.591 | 4.620 | 20.500 | 1.058 | 500 |  |
| III | Công cộng |  |  |  |  | 6.984 | 3.000 | 3.000 | 1.750 | 1.669 | 1.000 |  |
| 12 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt Thị trấn Ba Tơ | C | Ba Tơ | 5990 người | 2010 | 6.984 | 3.000 | 3.000 | 1.750 | 1.669 | 1.000 |  |
| IV | Ngành Giáo dục đào tạo |  |  |  |  | 5.482 | 1.860 | 1.860 | 500 | 3.122 | 3.000 |  |
| 13 | Nhà Khảo thí và cải tạo hội trường | C | TPQN |  | 2009-2011 | 5.482 | 1.860 | 1.860 | 500 | 3.122 | 3.000 |  |
| B | Trả nợ ngân sách (mượn thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2009) |  |  |  |  | 143.175 | 143.175 |  |  | 143.175 | 100.000 | Theo CV số 3702/UBND- KTTH, 9/12/2010 |

Biểu 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP

Nguồn ngân sách trong cân đối NS địa phương

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2011/HĐND-NQ ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT |  | Nhóm dự án | Đầu mối giao kế hoạch | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC- HT | Tổng mức đầu tư | Trong đó: Vốn NS tỉnh | Đã có KH đến năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Vốn còn thiếu so với TMĐT | Kế hoạch năm 2012 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  | 887.612 | 765.864 | 241.248 | 230.950 | 293.666 | 146.860 |  |
| A | Các dự án ghi kế hoạch thực hiện từ năm 2010 về trước |  |  |  |  |  | 854.737 | 734.846 | 241.248 | 222.850 | 270.748 | 130.800 |  |
| I | Ngành giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Nguyễn Tự Tân | B | UBND TP. Quảng Ngãi | Thành phố QN | 2,403km | 2009-2010 | 55.819 | 44.655 | 33.471 | 6.000 | 5.184 | 4.000 | NS tỉnh 80% |
| 2 | Đường Phan Đình Phùng nối dài | C | UBND TP. Quảng Ngãi | Thành phố QN | 1,436km | 2009-2010 | 40.357 | 40.357 | 12.156 | 9.600 | 18.601 | 7.300 | Dự kiến bổ sung cuối năm theo khối lượng thực hiện |
| 3 | Đường Lê Đại Hành | C | UBND TP. Quảng Ngãi | Thành phố QN | 643,73m | 2009-2010 | 30.706 | 24.565 | 7.000 | 2.800 | 14.765 | 6.500 | NS tỉnh 80% |
| 4 | Nâng cấp tuyến đường 623, đọan Ngã tư Sơn Tịnh - Đường sắt Bắc Nam | B | UBND huyện Sơn Tịnh | Huyện Sơn Tịnh | 2,588km | 2010-2011 | 67.922 | 54.338 | 30.000 | 8.750 | 15.588 | 13.000 | NS tỉnh 80% |
| 5 | Đường trung tâm thị trấn Đức Phổ nối dài | B | UBND huyện Đức Phổ | Đức Phổ | 2km | 2010-2011 | 59.906 | 47.925 | 17.450 | 16.500 | 13.975 | 10.000 | NS tỉnh 80% |
| 6 | Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á (giai đoạn 2) | B | UBND huyện Đức Phổ | Đức Phổ | 1,6km | 2010-2011 | 51.982 | 41.586 | 14.000 | 13.000 | 14.586 | 10.500 | NS tỉnh 80% |
| 7 | Đường Quốc lộ 1A - Phổ Vinh | B | UBND huyện Đức Phổ | Đức Phổ | 3km | 2010-2011 | 78.960 | 63.168 | 21.000 | 26.000 | 16.168 | 12.000 | NS tỉnh 80% |
| 8 | Đường nội thị thị trấn Chợ Chùa và đường Cầu Bến Đá Nghĩa Hành | C | UBND huyện Nghĩa Hành | Nghĩa Hành | 3,688km | 2010-2011 | 43.699 | 34.959 | 12.600 | 7.700 | 14.659 | 11.000 | NS tỉnh 80% |
| 9 | Đường Tịnh Hà - Tịnh Bắc | C | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | 8,8km | 2010-2011 | 41.237 | 32.990 | 7.000 | 12.000 | 13.990 | 10.000 | NS tỉnh 80% |
| 10 | Sửa chữa cầu cảng Lý Sơn | C | UBND huyện Lý Sơn |  |  |  | 31.800 | 31.800 | 12.000 | 10.000 | 9.800 | 2.000 | Dự kiến bổ sung cuối năm theo khối lượng thực hiện |
| II | Ngành Phát thanh truyền hình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trường Quay Đài PTTH | B | Đài PTTH | TP QN |  |  | 59.273 | 59.273 | 18.971 | 16.000 | 24.302 | 17.000 |  |
| III | Ngành Giáo dục đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Chương trình kiên cố hóa trường học |  |  |  |  | 2008-2012 | 212.400 | 212.400 | 45.000 | 80.000 | 87.400 | 11.500 | Bố trí vốn XSKT 28,5 tỷ đồng |
| IV | Ngành An ninh quốc phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh | B | CA tỉnh | TPQN | 250 học viên | 2010-2012 | 43.402 | 21.701 | 1.400 | 7.000 | 13.301 | 8.000 | NS tỉnh 50% |
| 14 | Xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh | C | CA tỉnh | TPQN |  | 2010-2012 | 24.144 | 12.000 |  | 5.000 | 7.000 | 7.000 | NS tỉnh 589,335 USD |
| 15 | Đường hầm Sở chỉ huy phía Nam tỉnh Quảng Ngãi, Ký hiệu St02-QNg2006. | C | BCH QS tỉnh | Mộ Đức |  | 2009-2010 | 13.130 | 13.130 | 9.200 | 2.500 | 1.430 | 1.000 |  |
| B | Các dự án khởi công mới năm 2011 cho thực hiện |  |  |  |  |  | 32.875 | 31.018 | 0 | 8.100 | 22.918 | 16.060 |  |
| I | Công cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án di dân tái định cư dân vùng sạt lở ven sông xã Tịnh Long (giai đoạn 2 phần Hệ thống cấp nước) | C | UBND huyện Sơn Tịnh |  | 200m3/ngày đêm | 2.011 | 3.427 | 3.427 |  | 2.000 | 1.427 | 1.000 |  |
| II | ANQP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường vào đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất | C | BCH BĐBP tỉnh Q. Ngãi |  | L = 712 m | 2010-2011 | 5.459 | 5.459 |  | 1.500 | 3.959 | 2.500 |  |
| 3 | Nhà làm việc Công an thị trấn Đức Phổ | C | Công an tỉnh |  | Sàn 294,64m2 | 2011 | 1.906 | 1.906 |  | 500 | 1.406 | 1.200 |  |
| III | QLNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sửa chữa Nhà làm việc Sở Tư pháp | C | Sở Tư pháp |  | Sửa chữa, nâng cấp 1206,3m2 | 2011 | 2.310 | 2.310 |  | 500 | 1.810 | 1.200 |  |
| 5 | Nâng cấp, cải tạo Nhà làm việc Chi cục PTNT | C | Sở NN và PTNT |  | 156,78 m2 sàn mới, sửa 47,25m2 sàn củ | 2010-2011 | 802 | 802 |  | 500 | 302 | 300 |  |
| 6 | Nhà làm việc BQL rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham | C | Sở NN và PTNT |  | 662,9 m2 sàn và các hạng mục phụ | 2010-2011 | 3.274 | 3.274 |  | 600 | 2.674 | 1.700 |  |
| 7 | Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Phạm Xuân Hòa | C | UBND huyện Đức Phổ |  | Nhà chính 390 m2 sàn | 2010 | 4.357 | 2.500 |  | 1.000 | 1.500 | 1.200 |  |
| 8 | Nhà bảo vệ mục tiêu trụ sở UBND tỉnh | C | VP UBND tỉnh |  |  | 2011 | 1.725 | 1.725 |  | 1.000 | 725 | 600 |  |
| 9 | Chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hệ thống hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Ngãi | C | Sở Nội vụ |  |  |  | 9.615 | 9.615 |  |  | 9.115 | 6.360 |  |

Biểu 3

DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

Nguồn ngân sách trong cân đối NS địa phương

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2011/HĐND-NQ ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Đvt: Triệu đồng

| TT | Tên công trình | Nhóm dự án | Đầu mối giao kế hoạch | Năng lực thiết kế | Số, ngày QĐ phê duyệt dự án | Tổng mức đầu tư | TMĐT vốn NS tỉnh | Nguồn vốn được phê duyệt | Số ngày phê duyệt | Kế hoạch năm 2012 | Tình hình thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG CỌNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.200 |  |
| I | Các dự án đã ghi kế hoạch năm 2011 nhưng dừng theo NQ 11 |  |  |  |  | 325.199 | 175.122 |  |  | 72.700 |  |
| 1 | Đường ĐT 624 - Dốc Nhây | C | UBND H. Nghĩa Hành | - | 1428/QĐ-UBND, 21/10/2010 | 14.891 | 14.891 | NS tỉnh |  | 5.000 | Đã thi công xong |
| 2 | Thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật cấp phân đội cho BĐBP tỉnh, kết hợp huấn luyện quân dự bị động viên, dân quân tự vệ | C | BCH Bộ đội BP tỉnh Quảng Ngãi | 35,200 m2 | 192/QĐ- SKHĐT ngày 29/10/2010 | 4.921 | 4.921 | NS tỉnh |  | 2.500 | Huấn luyện, diễn tập chiến thuật phục vụ công tác an ninh quốc phòng. Đã phê duyệt phương án bồi thường, chưa đấu thầu |
| 3 | Trạm bảo vệ thực vật huyện Nghĩa Hành | C | Sở NN và PTNT | 140 m2 sàn | 37/QĐ-SKHĐT ngày 01/4/2010 | 835 | 835 | NS tỉnh |  | 700 | Đã ký hợp đồng 31/5, thi công xong phần móng. |
| 4 | Trạm bảo vệ thực vật huyện Ba Tơ | C | Sở NN và PTNT | 140 m2 sàn | 38/QĐ-SKHĐT ngày 01/4/2010 | 934 | 934 | NS tỉnh |  | 800 | Đã ký hợp đồng 31/5, thi công xong phần móng. |
| 5 | Nhà làm việc Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN và Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng | C | Sở Khoa học và Công nghệ | sàn 1,200 m2 | 182/QĐ- SKHĐT ngày 6/9/2010 | 6.922 | 6.922 | NS tỉnh |  | 3.500 | Ký hợp đồng tháng 3 nhưng chưa khởi công. |
| 6 | Nhà làm việc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch | C | Sở VH-TT-DL | xây dựng mới 1575m2 sàn, | 1487/QĐ-UBND | 9.411 | 9.411 | NS tỉnh |  | 3.500 | Ký hợp đồng ngày 10/6, chưa khởi công |
| 7 | Doanh trại Ban chỉ huy QS huyện Bình Sơn | C | Bộ chỉ huy QS tỉnh | Sàn 2.256 m2 | 1804/QĐ-BTL ngày 19/10/2010 | 21.200 | 10.600 | NS tỉnh 50% | 1828b/QĐ- BTLQK5, 24/10/2011 | 3.600 | Ghi kế hoạch năm 2011 nhưng dừng theo NQ 11 |
| 8 | Nhà làm việc Công an phường Nguyễn Nghiêm | C | Công an tỉnh | 612,09 m2 sàn | 1123/QĐ-SKHĐT ngày 29/11/2010 | 3.401 | 3.401 | NS tỉnh |  | 2.000 | Ghi kế hoạch năm 2011 nhưng dừng theo NQ 11 |
| 9 | Nhà tạm giữ hành chính các huyện: Minh Long, Tây trà, Lý Sơn | C | Công an tỉnh | Minh Long sàn 221,04 m2, Tây Trà 221,4m2, Lý Sơn 240,9m2 | 134/QĐ- SKHĐT ngày 2/8/2010 | 3.516 | 3.516 | NS tỉnh |  | 2.000 | Ghi kế hoạch năm 2011 nhưng dừng theo NQ 11 |
| 10 | Nhà làm việc Công an thị trấn Châu Ổ | C |  |  | 133/QĐ-SKHĐT 2/8/2010 | 1.859 | 1.859 | NS tỉnh |  | 1.600 | Ghi kế hoạch năm 2011 nhưng dừng theo NQ 11 |
| 11 | Đường Phan Bội Châu (đoạn từ Hai Bà Trưng - Tôn Đức Thắng) | C | UBND thành phố | 304,5m | 1675/QĐ-UBND, 25/11/2010 | 14.300 | 7.150 | NS tỉnh 50%, NS TP 50% |  | 3.000 | Đang lập phương án bồi thường |
| 12 | Đường vào KCN Phổ Phong | B | BQL các KCN tỉnh | 198,61m | 1645/QĐ-UBND, 23/11/2010 | 56.600 | 56.600 | NS tỉnh |  | 14.000 | Đang thi công móng mố, khối lượng đạt 5 tỷ đồng |
| 13 | Xây dựng Khu TĐC và bồi thường, GPMB Khu liên hợp TDTT tỉnh | C | Sở VH-TT-DL | 12,762 ha | 989/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 | 14.532 | 14.532 | NS tỉnh |  | 4.500 | Ký hợp đồng ngày 23/3/2011, thực hiện đạt 231 triệu đồng, đang tạm dừng do không ứng được vốn. |
| 14 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn I) | B | Sở Nội vụ | 3000 m2 | 1505/UBND ngày 30/10/2010 | 78.283 | 31.313 | NS tỉnh 40%, Tổng cục LT 60% |  | 9.000 | Đã đấu thầu ngày 15/7/201 1. Hoàn thành thủ tục kê khai đất và phương án bồi thường GPMB. Vốn TƯ 60% |
| 15 | Đường Hà Giang - Tịnh Thọ | C | UBND H.Sơn Tịnh | 2,57km | 644/QĐ- UBND 4/5/2010 | 10.296 | 8.237 | NS tỉnh 80%, NS huyện |  | 3.500 | Chưa bồi thường, đã đấu thầu nhưng chưa triển khai thi công |
| 16 | Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài) | B | Sở VH-TT-DL | 3504m | 1621/QĐ-UBND, 16/11/2010 | 83.298 |  |  |  | 13.500 | Đã giải ngân năm 2010 là 7,1 tỷ đồng cho bồi thường, KH 2011 bị dừng theo NQ 11 |
| II | Các dự án đã có đủ thủ tục (tổng dự toán được duyệt) |  |  |  |  | 63.055 | 50.956 |  |  | 25.500 |  |
| 1 | Rừng phòng hộ cảnh quan môi trường Lý Sơn | C | BCH Quân sự tỉnh |  | 966/QĐ-UBND, 8/7/2011 | 20.110 | 8.010 | NS tỉnh và CT bảo vệ rừng |  | 5.000 |  |
| 2 | Trại nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp | C | Sở KHCN |  | 1466/QĐ- UBND, 6/10/2011 | 14.998 | 14.998 | NS tỉnh |  | 7.000 |  |
| 3 | Sửa chữa NLV Sở Thông tin - Truyền thông | C | Sở TTTT |  | 122/QĐ-SKHĐT, 27/9/2011 | 2.344 | 2.344 | NS tỉnh |  | 2.000 |  |
| 4 | Hội trường 17/8 và nhà công vụ Huyện ủy Minh Long | C | Huyện ủy Minh Long |  | 869/QĐ-UBND, 19/10/2011 | 7.000 | 7.000 | NS tỉnh |  | 3.000 |  |
| 5 | Trạm kiểm soát biên phòng Mỹ Á | C | BQH BP |  | 136/QĐ-SKHĐT, 25/10/2011 | 5.224 | 5.224 | NS tỉnh |  | 2.500 |  |
| 6 | Nhà làm việc Chi cục kiểm lâm | C | Sở NN và PTNT |  | 10/QĐ-UBND, 7/01/2011 | 10.248 | 10.248 | NS tỉnh |  | 4.000 |  |
| 7 | NLV hạt kiểm lâm Đức Phổ | C | Sơ NN và PTNT |  | 185/QĐ-SKHĐT, 26/10/2010 | 3.132 | 3.132 | NS tỉnh |  | 2.000 |  |

Biểu 5

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012

Nguồn vốn Xổ số kiến thiết

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2011/HĐND-NQ ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Tên công trình | Quyết định phê duyệt | Địa điểm xây dựng | Đầu mối giao kế hoạch | Tổng mức đầu tư | Tổng mức đầu tư NS | Đã có KH đến năm 2011 | Đã giải ngân | Kế hoạch năm 2012 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 99.343 99.343 |  | 8.498 | 6.868 | 53.000 |  |
| I | Hoàn thành năm 2012 |  |  |  | 15.948 | 15.948 | 6.868 | 6.868 | 32.500 |  |
| 1 | Nhà thi đấu đa năng Trường THPT số 2 Tư Nghĩa | 191/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2010 | Tư Nghĩa | Sở Giáo dục Đào tạo | 5.118 | 5.118 | 3.068 | 3.068 | 1.000 | Dự kiến bổ sung vào cuối năm |
| 2 | Trường THPT số I Nghĩa Hành | 1572/QĐ- UBND, 9/11/2010 | Nghĩa Hành | Sở Giáo dục Đào tạo | 10.830 | 10.830 | 3.800 | 3.800 | 3.000 | Dự kiến bổ sung vào cuối năm |
| 3 | Chương trình kiên cố hóa trường học |  |  |  | 471.560 | 212.400 | 125.000 |  | 28.500 |  |
| II | Dự án khởi công mới |  |  |  | 59.022 | 59.022 | 1.630 | 0 | 20.500 |  |
| * | Các dự án đã ghi thực hiện năm 2011 nhưng dừng theo NQ 11 |  |  |  | 34.648 | 34.648 | 1.630 | 0 | 12.000 |  |
| 1 | Trường năng khiếu TDTT tỉnh | 409/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 | TPQN | Sở VH, TT và DL | 23.130 | 23.130 | 835 |  | 7.000 | Ký hợp đồng ngày 18/4. Khối lượng đạt khoảng 965 triệu đồng, tạm dừng thi công do không ứng được vốn. Hiện nay các lớp năng khiếu phải học tầng hầm Bể bơi Diên Hồng, không đảm bảo chất lượng và độ an toàn. |
| 2 | Trường PTTH Ba Gia | 1705/QĐ- UBND, 30/11/2010 | Sơn Tịnh | Sở Giáo dục Đào tạo | 11.518 | 11.518 | 795 |  | 5.000 | Khối lượng đạt hơn 3 tỷ đồng, khởi công ngày 15/3/2011. Hiện nay đã tạm dừng thực hiện do không thanh toán được khối lượng. |
| * | Dự án khởi công mới năm 2012 đã đủ thủ tục |  |  |  | 24.374 | 24.374 | 0 | 0 | 8.500 |  |
| 1 | Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Ngãi | 1444/QĐ- UBND, 30/9/2011 |  | Sở LĐTB và XH | 12.401 | 12.401 |  |  | 4.500 |  |
| 2 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Minh Long | 572/QĐ-UBND, 14/9/2011 |  | UBND huyện Minh Long | 6.362 | 6.362 |  |  | 2.000 |  |
| 3 | Nhà đa năng Trường THPT huyện Ba Tơ | 124/QĐ-SKHĐT, 3/10/2011 |  | Sở Giáo dục Đào tạo | 5.611 | 5.611 |  |  | 2.000 |  |

Biểu 6

PHÂN CẤP VỐN CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012

Nguồn ngân sách trong cân đối

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2011/HĐND-NQ ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Huyện, thành phố | Vốn phân cấp cho các huyện, TP năm 2012 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huyện Bình Sơn | 20.148 |  |
| 2 | Huyện Sơn Tịnh | 18.346 |  |
| 3 | Thành phố Q Ngãi | 30.360 |  |
| 4 | Huyện Tư Nghĩa | 16.301 |  |
| 5 | Huyện Nghĩa Hành | 11.648 |  |
| 6 | Huyện Mộ Đức | 15.435 |  |
| 7 | Huyện Đức Phổ | 21.332 |  |
| 8 | Huyện Minh Long | 8.146 |  |
| 9 | Huyện Ba Tơ | 17.011 |  |
| 10 | Huyện Sơn Hà | 15.456 |  |
| 11 | Huyện Sơn Tây | 10.321 |  |
| 12 | Huyện Trà Bồng | 12.379 |  |
| 13 | Huyện Tây Trà | 11.155 |  |
| 14 | Huyện Lý Sơn | 6.703 |  |
|  | Tổng cộng | 214.741 | Trong đó giáo dục đào tạo là 20%, Chương trình nông thôn mới 24% |

Biểu 7

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012

Nguồn vốn quỹ đất

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2011/HĐND-NQ ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Tên công trình | Đầu mối giao kế hoạch | Tổng mức đầu tư | Nguồn vốn được phê duyệt | Kế hoạch năm 2012 | Tình hình thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  | 50.432 |  |
| 1 | Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu mới | BQL các dự án ĐT và XD tỉnh | 290.000 | Vốn khai thác quỹ đất của dự án | 50.000 |  |
| 2 | Đoạn đường nội bộ ngang qua Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh | Sở NN và PTNT | 432 | Vốn từ quỹ đất thuộc dự án Đê bao TP Quảng Ngãi | 432 |  |