HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                              Biểu số 01

| TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH NỢ VỐN ĐỐI ỨNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CỦA CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG; VỐN ODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: triệu đồng |  |  |  |  |  |
| TT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Chủ đầu tư | Phê duyệt dự án |  | Nguồn vốn đầu tư được duyệt |  |  | Số vốn đã bố trí thanh toán |  |  | Số vốn còn còn thiếu so với dự án được duyệt |  |  |
|  |  |  | Số QĐ | Tổng mức | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  | Vốn hỗ trợ theo dự án | Vốn NS tỉnh đối ứng |  | Vốn hỗ trợ theo dự án | Vốn NS tỉnh đối ứng |  | Vốn hỗ trợ theo dự án | Vốn NS tỉnh đối ứng |
|  | Tổng số |  |  | 914.800 | 843.800 | 751.613 | 163.187 | 358.097 | 343.594 | 13.505 | 347.531 | 233.147 | 114.384 |
| I | Các CT dự án của bộ, ngành TW (4 CT) |  |  | 448.134 | 448.134 | 418.088 | 30.046 | 321.969 | 319.000 | 1.971 | 132.485 | 105.408 | 27.077 |
| a | Dự án hoàn thành |  |  | 149.269 | 149.269 | 142.680 | 6.589 | 150.500 | 149.000 | 1.500 | 5.089 |  | 5.089 |
| 1 | Đường QL279 (Km247- Km 268) | Sở GT-VT | 2664, 27/8/2002 | 149.269,0 | 149.269,0 | 142.680,0 | 6.589,0 | 150.500,0 | 149.000,0 | 1.500,0 | 5.089,0 |  | 5.089,0 |
| b | Các dự án chuyển tiếp |  |  | 298.865 | 298.865 | 275.408 | 23.457 | 171.469 | 170.000 | 471 | 127.396 | 105.408 | 21.988 |
| 1 | Đường QL6 (Km306- Km311) | Sở GT-VT | 2705, 30/11/2005 | 29.662,0 | 29.662,0 | 26.638,0 | 3.024,0 | 20.471,0 | 20.000,0 | 471,0 | 9.191,0 | 6.638,0 | 2.553,0 |
| 2 | Quốc lộ 4G (Km10-Km35; Km50-Km92) | Sở GT-VT | 1096, 23/4/2004 | 263.614,0 | 263.614,0 | 248.770,0 | 14.844,0 | 150.000,0 | 150.000,0 |  | 113.614,0 | 98.770,0 | 14.844,0 |
| 3 | Dự án trung tâm hoạt động thanh thiếu niên | Tỉnh đoàn Sơn La | 2369, 10/8/2005 | 5.589,0 | 5.589,0 |  | 5.589,0 | 997,6 |  | 997,6 | 4.591,4 |  | 4.591,4 |
| II | Các dự án ODA (9CT) |  |  | 466.666 | 395.666 | 333.525 | 133.141 | 36.128 | 24.594 | 11.534 | 215.046 | 127.739 | 87.307 |
| 1 | Trường TH Chiềng Ngàm, Thuận Châu | UBND huyện |  | 395,6 | 395,6 | 160,0 | 235,6 | 160,0 | 160,0 |  | 235,6 |  | 235,6 |
| 2 | Lập dự án năng lực SX chương trình và mở rộng sóng TH Đài PT-TH tỉnh | Đài PT-TH | 992/QĐ-UB | 166.560,0 | 166.560,0 | 131.560,0 | 35.000,0 |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |
| 3 | Dự án khu xử lý chất thải rắn thị xã Sơn La | Cty MTĐT | 2246/QĐ-UBND | 80.653,0 | 80.653,0 | 64.632,0 | 16.021,0 | 500,0 |  | 500,0 | 15.521,0 |  | 15.521,0 |
| 4 | Các dự án thuỷ lợi sử dụng vốn AFD | BQLDA |  | 71.000,0 |  |  | 71.000,0 | 21.000,0 | 15.000,0 | 6.000,0 | 65.000,0 |  | 65.000,0 |
| 5 | Thiết bị Bệnh viênh đa khoa tỉnh | Sở Y tế | 1337 | 34.288,0 | 34.288,0 | 26.288,0 | 8.000,0 | 6.090,0 | 1.090,0 | 5.000,0 | 28.198,0 | 25.198,0 | 3.000,0 |
| 6 | Dự án phòng chống HIV/AIDS | Sở Y tế | 260/QĐ-BYT | 28.900,0 | 28.900,0 | 28.000,0 | 900,0 | 4.258,0 | 4.224,0 | 34,0 | 24.642,0 | 23.776,0 | 866,0 |
| 7 | Dự án hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ người nghèo | Sở Y tế | 601/QĐ-BYT | 72.800,0 | 72.800,0 | 72.000,0 | 800,0 | 4.120,0 | 4.120,0 |  | 68.680,0 | 67.880,0 | 800,0 |
| 8 | Dự án hỗ trợ phát triển y tế dự phòng | Sở Y tế | 730/QĐ-UBND | 12.069,0 | 12.069,0 | 10.885,0 | 1.184,0 |  |  |  | 12.069,0 | 10.885,0 | 1.184,0 |
| 9 | Dự án góp phần cải thiện dịch vụ y tế CSSKSS | Sở Y tế | 977/TTg-HĐQT |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |

|  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Thào Xuân Sùng |
| --- | --- |

HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                          Biểu số 02a

| TỔNG HỢP VỐN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, RÀ PHÁ BOM MÌN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TÍNH ĐẾN THÁNG 5/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Đơn vị tính: triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Phê duyệt dự án |  | Phê duyệt dự toán |  | Thời gian KC-HT | Giá trị GPMB, rà phá bom mìn của dự án |  |
|  |  |  | Số QĐ | Tổng mức | Số QĐ | Dự toán được duyệt |  | Có trong tổng mức đầu tư | Không có trong tổng mức ĐT |
|  | Tổng số (7 dự án): |  |  | 436.717,4 |  | 400.269,9 |  | 3.286,2 | 3.213,8 |
| 1 | Chợ Mé Ban | UBND thị xã | 1696/QĐ-13/6/2005 | 4.367,0 | 55/QĐ-09/01/2006 | 3.955,0 | 2001-2006 | 0,0 | 196,0 |
| 2 | Trường TPHT Chiềng Sinh Hạng mục: Nhà lớp học số 1 | UBND thị xã | 1458/QĐ-UB, 19/8/1999 | 6.950,0 | 2439/QĐ- 03/10/2006 | 3.151,0 | 2006-2007 | 0,0 | 537,0 |
| 3 | Mương thoát lũ tổ 6 phường Tô Hiệu | UBND thị xã | 1160/QĐ- 01/12/2006 | 659,0 | 1160/QĐ-01/12/2006 | 665,0 | 2006-2007 | 117,0 | 60,0 |
| 4 | Thuỷ lợi tưới ẩm Phiêng Khoài | UBND huyện Yên Châu | 2818 30/11/2000 | 7.400,0 | 594 03/4/2001 | 6.924,0 | 2001-2003 | 0,0 | 155,0 |
| 5 | Đường 3- 2 (ngã tư cơ khí- QL6) | Cty PTĐT | 2022, 19/12/1997 | 2.991,7 |  | 2.850,0 | 1998 | 600,0 | 789,8 |
| 6 | Đường Hoa Ban thị xã | Cty PTĐT | 1349, 04/10/1997 | 4.040,0 |  | 3.911,7 | 1998 | 1.586,9 | 675,0 |
| 7 | Đường Điện lực- Huổi Hin | Cty PTĐT | 3261, 25/12/2000 | 9.861,0 | 509, 22/3/01 | 9.464,0 | 2002 | 982,3 | 801,0 |

|  |  |  |  |  |  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Thào Xuân Sùng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HĐND tỉnh Sơn La Biểu số 02b TỔNG HỢP VỐN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, RÀ PHÁ BOM MÌN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TÍNH ĐẾN THÁNG 5/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: triệu đồng |  |  |  |
| STT |  | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Phê duyệt dự án |  |  | Phê duyệt dự toán |  | Thời gian KC-HT | Giá trị GPMB, rà phá bom mìn của dự án |  |  |
|  |  |  |  | Số QĐ | Tổng mức |  | Số QĐ | Dự toán được duyệt |  | Có trong tổng mức ĐT | Không có trong tổng mức ĐT |  |
|  |  | Tổng số (3dự án) |  |  | 7.889,0 |  |  | 5.798,0 |  | 20,0 | 449,0 |  |
| 1 |  | Trụ sở UBND xã Chiềng Cọ | UBND thị xã | 116/QĐ-28/02/2006 | 1.024,0 |  | 116/QĐ-28/02/2006 | 995,0 | 2006-2007 | 20,0 | 8,0 |  |
| 2 |  | Cải tạo mặt bằng khu dân c tổ 7 Tô Hiệu | UBND thị xã | 1593/QĐ-23/7/2001 | 3.064,0 |  | 3324/QĐ-30/11/2001 | 2.756,0 | 2002 |  | 34,0 |  |
| 3 |  | Chợ Noong Đúc Chiềng Sinh | UBND thị xã | 1433/QĐ-20/5/2003 | 3.801,0 |  | 415/QĐ-21/4/2005 | 2.047,0 | 2006 |  | 407,0 |  |

|  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Thào Xuân Sùng |
| --- | --- |

HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 03a

| CÁC DỰ ÁN DỞ DANG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: triệu đồng |  |
| STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | Tổng DT được duyệt | Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/06 | Tổng vốn đã TT từ KC đến 31/12/06 | Vốn thiếu |  |  | Kế hoạch năm 2007 đã bố trí | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | So Tổng mức ĐT | So Tổng dự toán | Nợ KLHT |  |  |
|  | TỔNG SỐ (3 CT) |  |  |  | 237.537 | 226.643 | 72.318 | 23.170 | 213.879 | 210.423 | 47.448 | 1.700 |  |
| A | Các dự án đề nghị dừng đầu tư (4CT) |  |  |  | 226.396 | 216.634 | 67.318 | 18.170 | 207.738 | 205.414 | 47.448 | 1.700 |  |
| I | Vốn XDCB tập trung (2 công trình) |  |  |  | 226.396 | 216.634 | 67.318 | 18.170 | 207.738 | 205.414 | 47.448 | 1.700 |  |
| 1 | Đường Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót | BQL các DACN-ĐTM | TX, MS | 2003-2005 | 196.676 | 196.616 | 48.668 | 1.220 | 195.456 | 195.396 | 47.448 |  | TMĐT lớn, khó huy động nguồn vốn |
| 2 | DA tin học hoá QLNN UB tỉnh | VP UBND tỉnh | Thị xã |  | 7.438 |  | 8.650 | 6.950 |  |  |  | 1.700 | Đề án 112 đã dừng |
| II | Vốn hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản (1 CT) |  |  |  | 11.141 | 10.009 | 5.000 | 5.000 | 6.141 | 5.009 |  |  |  |
| 1 | TT giống thuỷ sản khu vực Tây Bắc | Cty thuỷ sản I | Thị xã | 2004-2007 | 11.141 | 10.009 | 5.000 | 5.000 | 6.141 | 5.009 |  |  | CT có sự cố, phải dừng thi công |

|  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Thào Xuân Sùng |
| --- | --- |

HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 03b

| DANH MỤC DỰ ÁN HĐND TỈNH ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, TẠM DỪNG ĐẦU TƯ SAU NĂM 2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Đơn vị: triệu đồng |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Nguồn vốn bố trí đầu tư | Ghi chú |
|  | Tổng số (3 dự án) |  | 100.000 |  |  |
| A | Các công trình ngân sách tỉnh đầu tư |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Hội nghị tỉnh | UBND thị xã | 30.000 |  | đầu tư giai đoạn sau |
| B | Các công trình đầu tư bằng các nguồn vốn khác |  |  |  |  |
| 1 | Dự án khu công viên hồ bơi Cầu Trắng | Cty Môi trường đô thị | 20.000 | NS chỉ bố trí cho QH | đầu tư giai đoạn sau |
| 2 | Tổ hợp thể thao Chiềng Ngần |  | 50.000 | NS chỉ bố trí cho QH | đầu tư giai đoạn sau |

|  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Thào Xuân Sùng |
| --- | --- |

HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 03c

| DANH MỤC DỰ ÁN UBND TỈNH ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, ĐỀ NGHỊ DỪNG KHÔNG ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: triệu đồng |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  | NSNN | Vốn khác |  |
|  | Tổng số (5 dự án) |  |  | 21.492 | 3.992 | 17.500 |  |
| 1 | Khuôn viên trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở KH và ĐT | 450m2, 83 m kè | 1.423 | 1.423 |  | Gắn với DA nâng cấp, cải tạo đường Khau Cả |
| 2 | Sân tenis tại BCH quân sự tỉnh | Sở TDTT | 2 sân, 1.400m2 | 1.039 | 1.039 |  | không phù hợp với QH |
| 3 | Các giếng khoan nước ngầm xã Phỏng Lái | Chi cục QL nước và CTTL | 80m3 | 330 | 330 |  | không hiệu quả |
| 4 | Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, ngành nghề dịch vụ theo hướng SXHH phục vụ di dân TĐC khu TT huyện Sốp Cộp | UBND huyện Sốp Cộp | 164 hộ | 18.700 | 1.200 | 17.500 | không hiệu quả |
| 5 | Thuỷ lợi tưới ẩm Nong Cại - Bon Phặng, Thuận Châu |  |  |  |  |  |  |

|  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Thào Xuân Sùng |
| --- | --- |

HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 04a

| CÁC DỰ ÁN ĐANG DỞ DANG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: triệu đồng |  |  |  |
| STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | Tổng DT được duyệt | Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/06 | Tổng vốn đã TT từ KC đến 31/12/06 | Vốn thiếu |  |  | Nguồn vốn bố trí thanh toán | Số vốn đã bố trí |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | So Tổng mức ĐT | So Tổng dự toán | Nợ KLHT |  | Năm 2007 | Năm 2008 |  |
|  | TỔNG SỐ (111 CT) |  |  |  | 1.558.138 | 1.296.645 | 729.997 | 506.249 | 942.498 | 724.448 | 142.673 |  | 126.036 | 115.153 |  |
| I | Vốn XDCB tập trung (79 CT) |  |  |  | 334.265 | 321.757 | 193.778 | 121.621 | 186.913 | 180.073 | 57.361 |  | 34.908 | 32.259 |  |
| 1 | Hỗ trợ HT điện hạ thế 0,4 Kv xã Bản Lầm | Điện lực SL | T. Châu | 2006 | 801 | 801 | 756 | 630 | 171 | 171 | 126 | XDCB TT |  |  |  |
| 2 | Hỗ trợ HT điện hạ thế 0,4 KV xã Chiềng Công | Điện lực SL | Mường La | 2006 | 791 | 791 | 752 | 644 | 147 | 147 | 108 | XDCB TT |  |  |  |
| 3 | Hỗ trợ HT điện hạ thế 0,4 KV xã Chiềng Tương | Điện lực SL | Yên Châu | 2003-2005 | 1.991 | 1.852 | 1.682 | 1.140 | 851 | 712 | 542 | XDCB TT |  |  |  |
| 4 | Hỗ trợ HT điện hạ thế 0,4 KV xã Mường Lựm | Điện lực SL | Yên Châu | 2004-2005 | 1.455 | 1.215 | 1.003 | 998 | 457 | 217 | 5 | XDCB TT |  |  |  |
| 5 | HT điện hạ thế 0,4 KV xã Chiềng Khừa | Điện lực SL | Mộc Châu | 2006 | 867 | 867 | 818 | 700 | 167 | 167 | 118 | XDCB TT |  |  |  |
| 6 | Lưới điện hạ thế xã Ngọc Chiến | Điện lực SL | Mường La | 2004-2005 | 748 | 693 | 575 | 546 | 202 | 147 | 29 | XDCB TT |  |  |  |
| 7 | Hệ thống điện hạ thế xã Mường Lầm | Điện lực SL | Sông Mã | 2004-2005 | 800 | 799 | 745 | 735 | 65 | 64 | 10 | XDCB TT |  |  |  |
| 8 | Hệ thống điện hạ thế xã Nậm Ty | Điện lực SL | Sông Mã | 2004-2005 | 885 | 864 | 786 | 686 | 199 | 178 | 100 | XDCB TT |  |  |  |
| 9 | Hỗ trợ ngoài hàng rào dây chuyền SX cát, đá xây dựng chất lượng cao | Cty SXKDVLXD | Thị Xã |  | 828 | 816 | 300 | 93 | 735 | 723 | 207 | XDCB TT |  |  |  |
| 10 | Đường 108 Chiềng Bôm - Mường Chanh | UBND huyện | T.Châu | 2003-2005 | 7.280 | 7.267 | 1.500 | 700 | 6.580 | 6.567 | 800 | XDCBTT, NQ37 |  |  |  |
| 11 | Đường Quốc Lộ 6 - Chiềng Cọ | UBND thị xã | Thị xã | 2000-2001 | 3.383 | 3.370 | 1.700 | 600 | 2.783 | 2.770 | 1.100 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 12 | Đường Quốc Lộ 6 - Bản Nam | UBND thị xã | Thị xã | 2000-2001 | 4.173 | 4.160 | 1.341 | 700 | 3.473 | 3.460 | 641 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 13 | ĐB GPMB QL 6(Km314-Km314+700) | Sở GT-VT | Thị xã | 2004 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 310 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | NS tỉnh, huyện |  | 1000 |  |
| 14 | Đường Bản Cút - Púng Luông (km0 - km10) | Chi cục ĐCĐC-KTM | Quỳnh Nhai | 1999-2002 | 17.935 | 17.922 | 8.950 | 8.120 | 9.815 | 9.802 | 830 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 15 | Đường Mường Chiên - Chiềng Khay | UBND huyện | Quỳnh Nhai | 2001-2003 | 6.960 | 6.947 | 5.734 | 5.000 | 1.960 | 1.947 | 734 | NS, trái phiếu |  |  |  |
| 16 | Đường Cò Mạ- Pá Lông (km0- km5) | Sở GT-VT | Thuận Châu | 1997-2002 | 7.101 | 7.088 | 3.619 | 2.619 | 4.482 | 4.469 | 1.000 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 17 | Đường QL6 - Phỏng Lập | UBND huyện | Th.Châu | 2001-03 | 6.013 | 6.000 | 5.500 | 4.700 | 1.313 | 1.300 | 800 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 18 | Đường Tường Tiến - Kim Bon | UBND huyện | Phù Yên |  | 3.211 | 3.198 | 3.198 | 30 | 3.181 | 3.168 | 3.168 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 19 | Đường Trạm Hốc - Nà Cài | UBND huyện | Yên Châu | 1999-2001 | 14.478 | 14.465 | 6.580 | 6.350 | 8.128 | 8.115 | 230 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 20 | Đường Chiềng Khoi - Sập Vạt | UBND huyện | Yên Châu | 2003-2006 | 3.049 | 2.877 | 2.877 | 400 | 2.649 | 2.477 | 2.477 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 21 | Đường QL6 Mỏ Than - Tô Pang | UBND huyện | Yên Châu | 2002 | 2.467 | 2.294 | 800 | 600 | 1.867 | 1.694 | 200 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 22 | Đường 105- Chiềng Dong | UBND huyện | Mai Sơn | 2002-2003 | 7.559 | 7.546 | 4.314 | 50 | 7.509 | 7.496 | 4.264 | NS tỉnh, huyện |  | 1500 |  |
| 23 | Đường 105 - Chiềng Mai - Chiềng Ve | UBND huyện | Mai Sơn | 2002-2004 | 16.434 | 16.421 | 7.881 | 1.367 | 15.067 | 15.054 | 6.514 | NS tỉnh, huyện |  | 1500 |  |
| 24 | Đường Mường Hồng- Mường Bon-Chiềng Ngần | UBND huyện | Mai Sơn, Thị xã | 2003-2005 | 11.761 | 11.748 | 6.902 | 3.972 | 5.789 | 5.776 | 930 | NS tỉnh, huyện | 2000 | 2000 |  |
| 25 | Đường QL6 - Nông Trường Mộc Châu 3 | NTMC | Mộc Châu |  | 6.198 | 6.185 | 2.185 | 1.000 | 5.198 | 5.185 | 1.185 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 26 | Đường Pi Tong - Hua Trai (Km0 - Km11 +400) | UBND huyện | Mường La | 1999-2001 | 4.371 | 4358 | 3.508 | 2.837 | 1.534 | 1.521 | 671 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 27 | Đường Bản Sang - Bó Mười (km10-km20) | UBND huyện | Mường La | 1999 | 6.233 | 6.220 | 4.854 | 2.800 | 3.433 | 3.420 | 2.054 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 28 | Đường Mường La - Ngọc Chiến | UBND huyện | Mường La | 1996-2002 | 5.893 | 5.970 | 4.622 | 2.550 | 3.343 | 3.420 | 2.072 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 29 | Đường Bản Mung - Nà Ngựu - Nậm Ty | UBND huyện | Sông Mã | 1999-2001 | 3.972 | 3.959 | 2.600 | 1.800 | 2.172 | 2.159 | 800 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 30 | Đường Nậm Ty - Chiềng Phung | UBND huyện | Sông Mã | 1999 | 6.761 | 6.748 | 4.718 | 4.250 | 2.511 | 2.498 | 468 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 31 | Đường Bó Sinh- Co Tòng | UBND huyện | S.Mã, T.Châu | 2005 | 11.748 | 11.735 | 1.500 | 1.000 | 10.748 | 10.735 | 500 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 32 | Đường Điện lực - Huổi Hin | Cty PTĐT | Thị xã | 2001 | 9.477 | 9.464 | 2.890 | 2.355 | 7.122 | 7.109 | 535 | NS tỉnh |  |  |  |
| 33 | Đường tổ 8 phường Tô Hiệu | Cty PTĐT | Thị xã | 2004 | 878 | 716 | 716 | 490 | 388 | 226 | 226 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 34 | Đường QL 6- Mé Ban- Chiềng Cơi | UBND thị xã | Thị xã | 2005 | 15.923 | 15.906 | 1.250 | 310 | 11.613 | 11.596 |  | XDCBTT, NQ37 | 7700 | 3000 |  |
| 35 | Đường vào bãi đá Huổi Hin | Cty PTĐT | Thị Xã | 2001 | 862 | 849 | 507 | 350 | 512 | 499 | 157 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 36 | Đường Trạm Than | Cty PTĐT | Thị xã | 1999 | 205 | 192 | 192 | 43 | 162 | 149 | 149 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 37 | Đường Tỉnh đội - QL6 | Cty PTĐT | Thị xã | 1997-1998 | 1.343 | 1.330 | 1.330 | 817 | 526 | 513 | 513 | NS tỉnh, huyện |  | 500 |  |
| 38 | ASFAN đường Chu Văn Thịnh | Cty PTĐT | Thị xã | 2000 | 2.664 | 2.650,5 | 2.650,5 | 2.600 | 64 | 51 | 51 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 39 | Thoát nước tổ 2 phường Chiềng Lề | Cty PTĐT | Thị xã | 2003-2004 | 490 | 477,0 | 477,0 | 337 | 153 | 140 | 140 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 40 | Nâng cấp thảm nhựa đường Tô Hiệu | Sở GT-VT | Thị xã | 1997 - 1999 | 4.508 | 4.494,7 | 4.150,0 | 4.050 | 458 | 445 | 100 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 41 | Đường vào bãi rác Phiêng Pát | Cty PTĐT | Thị xã | 2000 | 1.578 | 1.565 | 1.565 | 1.255 | 323 | 310 | 310 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 42 | Đường Lò văn Giá - Bản Bó | Cty PTĐT | Thị xã | 1999-2001 | 2.091 | 2078 | 1641 | 1.458 | 633 | 620 | 183 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 43 | Đường Khau Cả | Cty PTĐT | Thị Xã | 2000-2001 | 1.433 | 1.420 | 1.420 | 1.006 | 427 | 414 | 414 | NS tỉnh |  |  |  |
| 44 | ĐBGPMB Đường 3/2 - Quốc Lộ 6 | Cty PTĐT | Thị Xã | 2003 | 316 | 303 | 1.080 | 540 |  |  | 540 | XDCBTT |  |  |  |
| 45 | Đường 3-2 (Cơ khí - QL6) | Cty PTĐT | Thị xã | 2002 | 2.863 | 2.850 | 2.505 | 1.940 | 923 | 910 | 565 | NS tỉnh |  |  |  |
| 46 | Hệ thống điện TT giống cây trồng cạn | TT giống cấp I | Thị xã |  | 221 | 208 | 208 | 175 | 46 | 33 | 33 | XDCB TT |  |  |  |
| 47 | NSH tưới ẩm CN bò sữa tiểu khu 85 | NT MC | M.Châu | 2003 | 348 | 335 | 335 | 315 | 33 | 20 | 20 | XDCB TT |  |  |  |
| 48 | Trạm thú y huyện Sông Mã | Chi cục thú y tỉnh | Sông Mã | 2003-2004 | 493 | 480 | 480 | 470 | 23 | 10 | 10 | XDCB TT |  |  |  |
| 49 | Trại cá Thị trấn Thuận Châu | Cty thuỷ sản I | Thuận Châu | 2001 | 283 | 270 | 270 | 256 | 27 | 14 | 14 | XDCB TT |  |  |  |
| 50 | Vườn ươm giống gốc TT giống cây trồng cạn | TT giống cấp I | Mai Sơn | 2001 | 1.293 | 1.280 | 1.280 | 1.277 | 16 | 3 | 3 | XDCB TT |  |  |  |
| 51 | Vườn ươm giống chè cành Phiêng Khoài- Y châu | LT Mai Yên | Yên Châu | 2003-2004 | 380 | 367 | 367 | 250 | 130 | 117 | 117 | XDCB TT |  |  |  |
| 52 | Thuỷ lợi bản Tông Chiềng Xôm (Đập đầu mối) | UBND huyện | Thị xã |  | 2.257 | 2244 | 2.244 | 2.094 | 163 | 150 | 150 | XDCB TT |  |  |  |
| 53 | Vườn giống cây LN Y.Châu | LT Mai Yên | Yên Châu | 2002-03 | 441 | 428 | 428 | 350 | 91 | 78 | 78 | XDCB TT |  |  |  |
| 54 | Vườn giống cây LN P.Yên | LT P.B yên | Phù Yên | " | 134 | 121 | 121 | 90 | 44 | 31 | 31 | XDCB TT |  |  |  |
| 55 | Nhà BQL Khu bảo tồn Sốp Cộp | Chi cục KL | Sông Mã | 2003-2004 | 366 | 353 | 353 | 343 | 23 | 10 | 10 | XDCB TT |  |  |  |
| 56 | Nhà điều hành Lâm trường Phù Bắc Yên | LT P. Bắc Yên |  | " | 502 | 489 | 489 | 100 | 402 | 389 | 389 | XDCB TT |  |  |  |
| 57 | Trường THCS Chiềng An | UBND thị xã | Thị xã | 01.01.2002 | 3.113 | 3.100 | 3.002 | 2.982 | 131 | 118 | 20 | XDCB TT |  |  |  |
| 58 | Trường THCS Hua Phăng Mộc Châu | UBND huyện | Mộc Châu | 2001 - 02 | 2.279 | 2.266 | 2.266 | 2.179 | 100 | 87 | 87 | XDCB TT |  |  |  |
| 59 | Nhà KTX trường Nội trú Bắc Yên | Sở GD-ĐT | Bắc Yên | 2002 | 3.013 | 3.000 | 3.000 | 2.983 | 30 | 17 | 17 | XDCB TT |  |  |  |
| 60 | Trường nội trú Bắc Yên | Sở GD-ĐT | Bắc Yên | 2002 | 643 | 630 | 630 | 500 | 143 | 130 | 130 | XDCB TT |  |  |  |
| 61 | Trường mẫu giáo Tô Hiệu | UBND thị xã | Thị xã |  | 6.916 | 6.100 | 5.950 | 4.568 | 2.348 | 1.532 | 1.382 | XDCB TT | 900 |  |  |
| 62 | Bệnh viện điều dưỡng - PHCN | Viện điều dưỡng | Thị xã | 03.04 | 5.443 | 5.430 | 5.430 | 3.560 | 1.883 | 1.870 | 1.870 | XDCB TT | 1305 | 1315 |  |
| 63 | TT Giáo dục lao động Bắc Yên | UBND huyện | Bắc Yên | 2004-05 | 3.152 | 2.871 | 2.871 | 1.954 | 1.198 | 917 | 917 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 64 | TT Giáo dục lao động Thuận Châu | UBND huyện | Thuận Châu | 2004-05 | 3.084 | 3.084 | 3.084 | 2.697 | 387 | 387 | 387 | NS tỉnh, huyện |  | 380 |  |
| 65 | TT Giáo dục lao động Sông Mã | UBND huyện | Xã Nà Nghịu | 2.005 | 2.312 | 2.299 | 2.299 | 1.065 | 1.247 | 1.234 | 1.234 | NS tỉnh, huyện |  | 600 |  |
| 66 | TT Giáo dục Lao động Phù Yên | UBND huyện | Phù Yên | 2006-07 | 3.501 | 3.241 | 3.501 | 2.325 | 1.176 | 916 | 1.176 | NS tỉnh, huyện |  | 500 |  |
| 67 | TT Giáo dục lao động Quỳnh Nhai | UBND huyện | Quỳnh Nhai | 2006-2008 | 4.732 | 4.719 | 600 |  | 4.732 | 4.719 | 600 | NS tỉnh, huyện | 500 | 764 |  |
| 68 | TT Giáo dục lao động huyện Mường La | UBND huyện | M.La | 2006-2008 | 2.918 | 2.905 | 800 | 800 | 2.118 | 2.105 |  | NS tỉnh, huyện |  | 600 |  |
| 69 | Đ.ứngThiết bị Bệnh viện ĐK tỉnh | Sở Y tế | Thị xã | 2007-2008 | 8.000 | 8.000 |  |  | 3.000 | 3.000 |  | NSNN | 5000 | 3000 |  |
| 70 | Trụ sở LV huyện uỷ B.Yên | UBND huyện | B.Yên | 2004-05 | 6.625 | 5.825 | 5.825 | 1.000 | 3.625 | 2.825 | 2.825 | XDCBTT, NQ37 | 2000 | 2000 |  |
| 71 | Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở KH-ĐT | Thị xã | 2004 -05 | 8.774 | 8.770 | 8.770 | 5.000 | 3.774 | 3.770 | 3.770 | XDCB TT | 1000 | 1000 |  |
| 72 | Trụ sở Hội Nông dân | Hội nông dân | Thị xã | 2006 | 2.248 | 2.248 | 500 | 200 | 2.048 | 2.048 | 300 | XDCB TT | 1548 | 800 |  |
| 73 | Nâng cấp, cải tạo khuân viên Tỉnh uỷ | VP Tỉnh uỷ | Thị xã | 2006-2007 | 8.364 | 8.351 | 6.500 | 500 | 4.864 | 4.851 | 3.000 | XDCB TT | 3000 | 3000 |  |
| 74 | Dự án tin học hoá cơ quan đảng | VP Tỉnh uỷ | Thị xã |  | 8.781 |  | 5.565 | 2.700 | 3.216 |  |  | XDCB TT | 2865 | 2560 |  |
| 75 | TT ứng dụng chuyển giao CN M. Châu | TT UDKHCN | M.Châu |  | 5.269 | 5.269 | 1.500 | 1.500 | 2.669 | 2.669 |  | XDCB TT | 1100 | 2000 |  |
| 76 | Doanh trại trung đoàn 754 | BCHQS tỉnh | Mai Sơn | 2004-2007 | 9.546 | 9.546 | 5.866 | 2.410 | 4.906 | 4.906 | 1.226 | XDCB TT | 2230 | 1000 |  |
| 77 | Doanh trại đại đội thiết giáp BTR152 | BCHQS tỉnh | Thị xã | 2005-2007 | 4.325 | 4.325 | 3.260 | 1.500 | 1.065 | 1.065 |  | XDCB TT | 1760 | 740 |  |
| 78 | Cải tạo Sở chỉ huy BCHQS tỉnh | BCHQS tỉnh | Thị xã | 2007-2009 | 9.453 | 9.453 |  |  | 8.453 | 8.543 |  | XDCB TT | 1000 | 1000 |  |
| 79 | Cải tạo trụ sở Công an phòng cháy, chữa cháy | Công an tỉnh | Thị xã | 2007-2009 | 2.969 | 2.969 |  |  | 1.969 | 1.969 |  | XDCB TT | 1000 | 1500 |  |
| II | Vốn đầu tư theo QĐ 186, NQ 37, CTMT (21 CT) |  |  |  | 977.063 | 772.313 | 401.127 | 284.131 | 630.444 | 463.469 | 75.177 |  | 69.956 | 59.020 |  |
| 1 | Đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin | Sở GT-VT | Thị Xã | 2001-2003 | 143.013 | 85.769 | 39.424 | 33.350 | 100.663 | 43.419 |  | NSNN | 9000 | 7000 |  |
| 2 | Đường Chiềng Ngần- bản Cáp Láp- bản Hụm | BQL các DACN-ĐTM | Thị xã | 2003-2005 | 255.919 | 255.919 | 21.000 | 4.243 | 244.676 | 244.676 | 9.757 | NSNN | 7000 | 6000 |  |
| 3 | Đường Bản Mòng - Mường Chanh | UBND huyện | TX, MS | 2000-2004 | 37.018 | 36.904 | 28.877 | 6.367 | 30.651 | 30.537 | 22.510 | NSNN |  | 2000 |  |
| 4 | Đường 108 km 12 – km 41 | Sở GT-VT | T.Châu | 1999-2004 | 85.734 | 66.774 | 55.000 | 25.900 | 56.834 | 37.874 | 26.100 | NSNN | 10031 | 3500 |  |
| 5 | Đường 103 Cò Nòi- Chờ Lồng (km46- km56) | Sở GT-VT | Yên Châu | 1997-2001 | 10.835 | 10.831 | 9.590 | 4.351 | 3.484 | 3.480 | 2.239 | NSNN | 3000 | 2000 |  |
| 6 | Đường 107 Km 0 – Km 34 | UBND huyện | Thuận Châu | 2001 | 2.839 | 2.839 | 2.495 | 1.848 | 992 | 992 | 648 | NSNN |  |  |  |
| 7 | Đường Nậm Lầu - Nậm Ty | BCHQS tỉnh | Th. Châu - S. Mã | 2003-2005 | 85.650 | 36.552 | 25.900 | 15.500 | 66.150 | 17.052 | 6.400 | NSNN | 4000 | 3000 |  |
| 8 | Đường Chiềng Ban - Mường Chanh | UBND huyện | Mai Sơn | 2001-2003 | 21.142 | 22.643 | 9.300 | 6.345 | 12.797 | 14.298 | 955 | NSNN | 2000 | 2000 |  |
| 9 | Đường Sốp Cộp - Mường Và - Mường Lạn | UBND huyện | Sông Mã | 2000-2002 | 27.849 | 25.149 | 13.593 | 9.999 | 14.850 | 12.150 | 595 | NSNN | 3000 | 2000 |  |
| 10 | Đường bản Tỉa- Nà Tấu | UBND huyện | Sông Mã | 2003-2004 | 5.938 | 5.813 | 5.760 | 4.676 | 1.262 | 1.137 | 1.084 | NSNN |  |  |  |
| 11 | Đường Nà Tấu - Nậm Mằn | UBND huyện | Sông Mã | 2002-2004 | 10.279 | 10.154 | 5.907 | 5.358 | 4.921 | 4.796 | 549 | NSNN |  |  |  |
| 12 | Trường CĐ SP Sơn La | Trường CĐSP | Thị xã | 1999-2005 | 67.320 |  | 30.000 | 22.448 | 34.070 |  |  | NSNN | 9869 | 12500 |  |
| 13 | Trường Đào tạo nghề | Trường ĐT | Thị xã | 2003-2007 | 79.795 | 77.369 | 67.700 | 67.461 | 5.673 | 3.247 |  | NSNN | 6661 | 1500 |  |
| 14 | Trường Chính trị tỉnh | Trường CT | Thị xã | 2001 | 22.513 | 22.513 | 16.540 | 15.409 | 4.104 | 4.104 |  | NSNN | 4370 | 5.000 |  |
| 15 | Trường PTTH Mộc Châu | UBND huyện | M.Châu | 03.05 | 12.000 | 12.000 | 8.900 | 6.204 | 3.296 | 3.296 | 196 | NSNN | 2500 | 3.000 |  |
| 16 | Trường PTTH Mai Sơn | UBND huyện | Mai Sơn | 03.06 | 6.900 |  |  |  | 2.375 |  |  | NSNN | 4525 | 1500 |  |
| 17 | Bệnh viện Thuận Châu | UBND huyện | T Châu | 2003-2007 | 34.778 | 34.778 | 6.001 | 6.001 | 28.777 | 28.777 |  | NSNN |  |  |  |
| 18 | Trung tâm GD - LĐ tỉnh Sơn La | TT GDLĐ | Thị xã | 2002-2004 | 38.608 | 37.929 | 34.518 | 31.937 | 6.671 | 5.992 | 2.581 | NSNN |  | 2500 |  |
| 19 | P.K bảo vệ sức khoẻ T.C.C tỉnh | Phòng BVSK | thị xã | 01.02.03 | 5.694 | 5.694 | 5.694 | 4.394 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | NSNN |  | 1300 |  |
| 20 | Nội A BV đa khoa tỉnh | Phòng BVSK | thị xã | 2005-05 | 3.522 | 3.350 | 3.350 | 3.086 | 436 | 264 | 264 | NSNN |  | 220 |  |
| 21 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở HĐND-UBND tỉnh | VP UBND tỉnh | Thị xã | 03. 2006 | 19.717 | 19.333 | 11.578 | 9.255 | 6.462 | 6.078 |  | NSNN | 4000 | 4000 |  |
|  | - Khảo sát, thiết kế lập dự án |  |  | 2003 | 780 | 780 | 780 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cải tạo trụ sở Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, thi đua+ san nền, kè, sân, đường, garage ô tô VP UBND tỉnh |  |  | 2004-2006 | 6.542 | 6.160 | 5.798 | 5.798 | 744 | 362 |  |  |  |  |  |
|  | - Nâng cấp, cải tạo nhà 3 tầng+ nhà bát giác... |  |  | 2006-2007 | 12.395 | 12.392,6 | 5.000 | 2.677 | 5.718 | 5.716 | 2.323 |  | 4000 | 2.150 |  |
| III | Hỗ trợ hạ tầng du lịch (1 CT) |  |  |  | 27.543 | 23.868 | 9.075 | 6.055 | 21.488 | 17.813 | 3.020 |  |  | 4000 |  |
| 1 | HT khu du lịch rừng thông bản Áng | UBND huyện | Mộc Châu | 2004-2005 | 27.543 | 23.868 | 9.075 | 6.055 | 21.488 | 17.813 | 3.020 | CTMT |  | 4000 |  |
| IV | Hỗ trợ y tế tỉnh huyện (5 CT) |  |  |  | 153.891 | 113.857 | 90.023 | 68.369 | 70.522 | 30.488 | 3.366 |  | 15000 | 19874 |  |
| 1 | Bệnh viện đa khoa Phù Yên | UBND huyện | Phù Yên | 2004-2008 | 30.459 | 20.000 | 15.000 | 9.700 | 17.759 | 7.300 | 2.300 | CTMT | 3000 | 5000 |  |
| 2 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | Sở Y tế | Thị xã | 1999-04 | 32.600 | 31.023 | 31.023 | 27.957 | 2.643 | 1.066 | 1.066 | CTMT | 2000 | 2874 |  |
| 3 | Bệnh viện Sông Mã | UBND huyện | Sông Mã | 2002 | 48.290 | 23.834 | 23.000 | 15.200 | 28.090 | 3.634 |  | CTMT | 5000 | 5.000 |  |
| 4 | Bệnh viện đa khoa Yên Châu | UBND huyện | Y Châu | 2004-2007 | 27.500 | 27.500 | 13.000 | 7.600 | 16.900 | 16.900 |  | CTMT | 3000 | 5000 |  |
| 5 | Bệnh viện Mai Sơn | UBND huyện | M.Sơn | 2004-2008 | 15.042 | 11.500 | 8.000 | 7.912 | 5.130 | 1.588 |  | CTMT | 2000 | 2000 |  |
| V | Hỗ trợ đầu tư quản lý biên giới (5 CT) |  |  |  | 65.376 | 64.851 | 35.994 | 26.073 | 33.131 | 32.606 | 3.749 |  | 6172 |  |  |
| 1 | Đường Chiềng On - Lao Khô | BCHBĐBP | Yên Châu | 2002-2003 | 8.821 | 8.716 | 7.278 | 6.843 | 1.978 | 1.873 | 435 | XDCBTT, CTMT |  |  |  |
| 2 | Đường Chiềng Nơi - Nậm Ty | BCHQS tỉnh | Sông Mã | 2002-2003 | 13.607 | 13.502 | 8.700 | 5.000 | 6.607 | 6.502 | 1.700 | XDCBTT, CTMT | 2000 |  |  |
| 3 | Đường Mường Cai - Mường Lạn | UBND huyện | Sông Mã | 2003-2004 | 22.698 | 22.593 | 6.850 | 5.160 | 16.538 | 16.433 | 690 | XDCBTT, CTMT | 1000 |  |  |
| 4 | Đường Mường Và - Pá Vai | BCHBĐBP | Sông Mã | 2024-2006 | 15.796 | 15.691 | 10.580 | 8.070 | 5.726 | 5.621 | 510 | XDCBTT, CTMT | 2000 |  |  |
| 5 | Đường TT xã Mường Cai - đồn BP 455 | BCHBĐBP | Sông Mã | 2005-2006 | 4.454 | 4.349 | 2.586 | 1.000 | 2.282 | 2.177 | 414 | XDCBTT, CTMT | 1172 |  |  |

|  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Thào Xuân Sùng |
| --- | --- |

HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 04b

| CÁC DỰ ÁN ĐANG DỞ DANG ĐỀ NGHỊ CÂN ĐỐI BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 0 9/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: triệu đồng |  |
| STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | Tổng DT được duyệt | Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/06 | Tổng vốn đã TT từ KC đến 31/12/06 | Vốn thiếu |  |  | Kế hoạch năm 2007 đã bố trí | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | So Tổng mức ĐT | So Tổng dự toán | Nợ KLHT |  |  |
|  | TỔNG SỐ (30 CT) |  |  |  | 29.025 | 25.074 | 23.348 | 17.993 | 7.406 | 7.081 | 5.355 | 2.000 |  |
| I | Vốn XDCB tập trung (25 dự án) |  |  |  | 21.940 | 21.615 | 19.890 | 16.203 | 5.737 | 5.412 | 3.687 |  |  |
| 1 | Đường Pắc Ma - Bản Tậu | UBND huyện | Quỳnh Nhai | 1997 | 1.650 | 1.637 | 1.500 | 1.180 | 470 | 457 | 320 |  |  |
| 2 | Đường Luông Mé- Đông Tấu | UBND huyện | Yên Châu | 1999-2000 | 1.261 | 1.248 | 1.195 | 1.001 | 260 | 247 | 194 |  |  |
| 3 | Đường bãi rác Phù Yên | UBND huyện | Phù Yên |  | 725 | 712 | 712 | 680 | 45 | 32 | 32 |  |  |
| 4 | Đường vào bãi rác thải đô thị thị trấn Hát Lót | UBND huyện | Mai Sơn | 2001-2002 | 1.873 | 1.860 | 498 | 447 | 1.426 | 1.413 | 51 |  |  |
| 5 | Đường bãi rác Mộc Châu | UBND huyện | Mộc Châu |  | 658 | 645 | 645 | 540 | 118 | 105 | 105 |  |  |
| 6 | Đường Nội thị Sông Mã | UBND huyện | Sông Mã | 1999-2000 | 774 | 761 | 761 | 720 | 54 | 41 | 41 |  |  |
| 7 | Hồ chứa nước Lúm Pè | UBND huyện | TC | " | 506 | 493 | 493 | 394 | 112 | 99 | 99 |  |  |
| 8 | Hệ thống nước chăn nuôi bò sữa M Khiêng | UBND huyện | T.Châu | 2003 | 763 | 750 | 750 | 737 | 26 | 13 | 13 |  |  |
| 9 | Thuỷ lợi Bản Quyền Mường Chiên | UBND huyện | Quỳnh Nhai | 2001-2003 | 555 | 542 | 542 | 485 | 70 | 57 | 57 |  |  |
| 10 | TL phai Tạo xã Gia Phù | UBND huyện | P.Yên | 2003-2004 | 1.413 | 1400 | 1.400 | 1.383 | 30 | 17 | 17 |  |  |
| 11 | TL Pi Tông xã Pi Tong | UBND huyện | Mường La | " | 767 | 754 | 754 | 708 | 59 | 46 | 46 |  |  |
| 12 | TL Phiêng Ban | UBND huyện | BY | " | 293 | 280 | 280 | 270 | 23 | 10 | 10 |  |  |
| 13 | Kè nắn suối Nậm Pan | UBND huyện | ML | " | 960 | 947 | 947 | 893 | 67 | 54 | 54 |  |  |
| 14 | TL Phiêng Coòng Thuận Châu | UBND huyện | TC | 2001 | 659 | 646 | 646 | 587 | 72 | 59 | 59 |  |  |
| 15 | TL Cổng Bản | UBND huyện |  | " | 466 | 453 | 453 | 400 | 66 | 53 | 53 |  |  |
| 16 | Thuỷ lợi Phai Bon Xã Chiềng Sơ | UBND huyện | Xã C.Sơ | 2003-2004 | 837 | 824 | 824 | 300 | 537 | 524 | 524 |  |  |
| 17 | Trung tâm giáo dục thường xuyên T.Châu | UBND huyện | Th.Châu | 2001 | 721 | 708 | 708 | 400 | 321 | 308 | 308 |  |  |
| 18 | Trường THPT T Châu | UBND huyện | Th.Châu | 2002 | 1.113 | 1.100 | 987 | 971 | 142 | 129 | 16 |  |  |
| 19 | Nhà làm việc + Sân phòng GD | UBND huyện | Yên Châu | 2001 | 695 | 682 | 637 | 567 | 128 | 115 | 70 |  |  |
| 20 | Kè chắn đất Trường NT Phù Yên | UBND huyện | Phù Yên | 2001 | 156 | 143 | 128 | 100 | 56 | 43 | 28 |  |  |
| 21 | Trường PTDT NT Q. Nhai | UBND huyện | Q.Nhai | 2000 | 993 | 980 | 980 | 824 | 169 | 156 | 156 |  |  |
| 22 | Trường Nội trú M.La | UBND huyện | M.La | 2002 | 722 | 709 | 709 | 261 | 461 | 448 | 448 |  |  |
| 23 | Nhà khách Huyện uỷ UB QN | UBND huyện | Quỳnh Nhai | 2005 | 634 | 621 | 621 | 400 | 234 | 221 | 221 |  |  |
| 24 | Phòng GDục Bắc Yên | UBND huyện | Bắc yên | 2001 | 1.163 | 1.150 | 1.150 | 955 | 208 | 195 | 195 |  |  |
| 25 | Nhà làm việc các phòng ban HUTC | UBND huyện | T.Châu | 03. 2004 | 1.583 | 1.570 | 1.570 | 1.000 | 583 | 570 | 570 |  |  |
| II | Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã (5 CT) |  |  |  | 7.085 | 3.459 | 3.458 | 1.790 | 1.669 | 1.669 | 1.668 | 2.000 | 0 |
| 1 | Trụ sở xã Chiềng Sàng Y Châu | UBND huyện | Chiềng Sàng | 2006 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 510 | 610 | 610 | 610 |  |  |
| 2 | Trụ sở xã Chiềng On Yên Châu | UBND huyện | Chiềng On | 2006 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 900 | 280 | 280 | 280 |  |  |
| 3 | Trụ sở xã Tân Lang huyện P Yên | UBND huyện | Xã Tân Lang | 2006-2007 | 1.159 | 1.159 | 1.158 | 380 | 779 | 779 | 778 |  |  |
| 4 | Trụ sở UBND xã Trường Xuân MChâu | UBND huyện | Mộc Châu |  | 1.813 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 5 | Trụ sở UBND xã Tân Xuân MChâu | UBND huyện | Mộc Châu |  | 1.813 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |

|  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Thào Xuân Sùng |
| --- | --- |

HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 04c

| CÁC DỰ ÁN ĐANG DỞ DANG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ BẰNG CÁC NGUỒN VỐN KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: triệu đồng |  |  |
| STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | Tổng DT được duyệt | Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/06 | Tổng vốn đã TT từ KC đến 31/12/06 | Vốn thiếu |  |  | Số vốn đã bố trí |  | Nguồn vốn |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | So Tổng mức ĐT | So Tổng dự toán | Nợ KLHT | Năm 2007 | Năm 2008 |  |
|  | TỔNG SỐ (9 CT) |  |  |  | 464.253 | 455.218 | 139.503 | 79.336 | 363.417 | 354.382 | 38.667 | 23.500 | 31.000 |  |
| 1 | Đường Tỉnh lộ 107 (QL 279- huyện lỵ Q.Nhai) | UBND huyện | Quỳnh Nhai | 2003-2004 | 13.704 | 13.700 | 11.561 | 4.025 | 9.679 | 9.675 | 7.536 |  | 8.000 | Vốn TĐC TĐSL 9.425 triệu đồng |
| 2 | Đường Hua Ty - Chà Mạy | UBND huyện | Thuận Châu | 2002-2003 | 18.510 | 18.497 | 10.729 | 4.519 | 13.991 | 13.978 | 6.210 | 2.000 | 3.000 | NS, ODA (JBIC) |
| 3 | Trung tâm triển lãm KTKT và XTTM | Sở TM-DL | Thị xã | 2001-2004 | 50.395 | 50.395 | 10.136 | 9.249 | 41.146 | 41.146 | 887 |  |  | Huy động vốn của DN |
| 4 | Đường 101 km 10 - km32 | Sở GT-VT | Mộc Châu | 1999-2002 | 32.346 | 23.795 | 23.667 | 13.128 | 15.718 | 7.167 | 7.039 | 3.500 |  | Vốn phòng chống lũ bão + NS |
| 5 | Đường 115 K0 - K32 (Nà Nghịu - M.Lầm) | Sở GT-VT | Sông Mã | 2001-2004 | 29.876 | 29.764 | 14.050 | 4.167 | 25.709 | 25.597 | 9.883 |  |  | Trái phiếu CP |
| 6 | Đường Sông Mã - Púng Bánh- Mường Lói | Sở GT-VT | Sông Mã | 2001-2003 | 57.681 | 57.556 | 2.540 | 998 | 56.683 | 56.558 | 1.542 |  |  | Trái phiếu CP |
| 7 | Đường Sông Mã - Sốp Cộp | BCHQS tỉnh | S.Mã, Sốp Cộp | 2004-2006 | 200.126 | 200.126 | 51.918 | 31.700 | 150.426 | 150.426 | 2.218 | 18.000 | 20.000 | Hỗ trợ theo mục tiêu cụ thể |
| 8 | Đường Chiềng Sơn - Xuân Nha | BCHBĐBP | Mộc Châu | 2024-2006 | 39.471 | 39.346 | 500 | 500 | 38.971 | 38.846 | 0 |  |  | Trái phiếu CP |
| 9 | Đường Mường Và - Mường Cai | UBND huyện | Sông Mã | 2002-2005 | 22.144 | 22.039 | 14.402 | 11.050 | 11.094 | 10.989 | 3.352 |  |  | Trái phiếu CP |

|  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Thào Xuân Sùng |
| --- | --- |

HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 05a

| DANH MỤC DỰ ÁN UBND TỈNH ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CẦN XEM XÉT CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: triệu đồng |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Tổng mức đầu tư |  |  | Nguồn vốn bố trí đầu tư | Số vốn đã bố trí |  | Ghi chú |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Năm 2007 | Năm 2008 |  |
|  |  |  |  |  | NSNN | Vốn khác |  |  |  |  |
|  | Tổng số (27 dự án) |  |  | 513.655 | 502.937 | 10.718 | 0 | 36.003 | 9.423 |  |
| I | Các dự án có TMĐT lớn cần phân kỳ ĐT |  |  | 422.340 | 422.340 | - |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp đường nối QL37- TL106 | Sở GT-VT | cấp IV | 399.884 | 399.884 |  | Huy động các nguồn vốn |  |  |  |
| 2 | TT sát hạch lái xe cơ giới đường bộ | Sở GT-VT |  | 22.456 | 22.456 |  | Huy động vốn của DN |  |  |  |
| II | Các dự án cần điều chỉnh giảm quy mô cho phù hợp |  |  | 2.239 | 2.239 | - |  |  |  |  |
| 1 | Đường ngã tư Hàng Tếch - QL6 | UBDN thị xã | 1 km | 2.239 | 2.239 |  |  |  |  | Chỉ đầu tư nâng cấp đoạn từ Ngã tư hàng tếch đến hết khu vực trường tiểu học Chiềng Lề |
| III | Các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và bố trí đủ vốn |  |  | 2.392 | 2.348 | 44 |  |  |  |  |
| 1 | Cấp nước sinh hoạt và phục vụ chăn nuôi khu vực trại giống Mường Hồng | Cty phát triển chăn nuôi |  | 1.423 | 1.423 |  |  |  |  |  |
| 2 | TT cai nghiện phục hồi dựa vào cộng đồng xã Phỏng Lái | Chi cục phòng chống TNXH |  | 908 | 888 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Sửa chữa sân tiêu năng tràn xả lũ CT thuỷ lợi hồ Chiềng Khoi | BCH phòng chống lũ bão | 212 ha | 61 | 37 | 24 |  |  |  |  |
| IV | Các dự án tiếp tục đầu tư |  |  | 86.684 | 76.011 | 10.674 |  | 36.003 | 9.423 |  |
| 1 | Nhà làm việc đội K bộ đội BP Sơn La | BCH bộ đội BP |  | 721 | 721 |  | XDCB TT |  |  |  |
| 2 | NSH bản Tông Chinh xã Chiềng Ban | UBND huyện MS | 643 người | 709 | 709 |  | CTMT nước SH |  | 700 |  |
| 3 | Thuỷ lợi Pha Luông xã Chiềng Sơn | UBND huyện MC | 17,4 ha | 1.019 | 995 | 24 | XDCB TT, NQ 37 |  | 490 |  |
| 4 | Thuỷ lợi bản Kẽm xã Mường Lang | UBND huyện PY | 13,5 ha | 1.240 | 1.211 | 29 | XDCB TT, NQ 37 |  | 500 |  |
| 5 | TT GDTX Phù Yên (giai đoạn II) | UBND huyện PY | 100 đối tượng | 1.459 | 1.459 |  | NS tỉnh, huyện |  | 600 |  |
| 6 | Thuỷ lợi Suối Hòm xã Huy Tường | UBND huyện PY | 125 ha, 1.800 người | 6.250 | 6.226 | 24 | XDCB TT, NQ 37 | 1.000 | 1.130 |  |
| 7 | Cấp nước SH bản Bó- Xưởng đường - Đồng lương xã Huy Hạ, Phù Yên | UBND huyện PY | 1.453 người | 1.142 | 1.041 | 101 | CTMT nước SH |  | 500 |  |
| 8 | Thuỷ lợi phai Me xã Mường Và | UBND huyện SC | 26 ha | 1.529 | 1.529 |  | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 9 | Thuỷ lợi phai Cốp xã Púng Bánh | UBND huyện SC | 17,5 ha | 995 | 967 | 28 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 10 | Thuỷ lợi bản Pảng xã Chiềng Đen | UBND thị xã | 8,8 ha | 836 | 827 | 9 | NS tỉnh, huyện |  |  |  |
| 11 | Điện khí hoá cụm xã Co Mạ | Điện lực Sơn La | 6 xã | 11.314 | 2.019 | 9.295 | XDCB TT | 9.229 | 1.340 |  |
| 12 | Kè chống sạt lở hai bờ suối Tấc | BCH phòng chống lũ bão | 2.378 m | 13.857 | 13.857 |  | Vốn phòng chống lũ bão | 12.000 |  |  |
| 13 | Kết cấu hạ tầng tuyến xe buýt S.La - H.Lót | Sở GT-VT | 2 bến+ biển báo, nhà chờ | 2.614 | 2.614 |  | XDCB TT, NQ 37 |  | 1.000 |  |
| 14 | Đường Bó Mồng - Song Khủa | UBND huyện MC | 4,9 km cấp VI | 9.257 | 9.131 | 126 | NS tỉnh, huyện | 3.132 | 1.000 |  |
| 15 | Hạt kiểm lâm huyện Mường La | Chi cục kiểm lâm | 992 m2 | 1.056 | 1.056 |  | XDCB TT, NQ 37 | 600 |  |  |
| 16 | Trạm y tế xã Nam Phong | UBND huyện PY | 10 giường | 861 | 861 |  | NS tỉnh, huyện | 350 |  |  |
| 17 | TT GDLĐ huyện QN | UBND huyện QN | 120 đối tượng | 5.757 | 4.720 | 1.038 | NS tỉnh, huyện | 500 | 764 |  |
| 18 | Đường GT trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp (giai đoạn I) | UBND huyện SC | cấp IV | 17.592 | 17.592 |  | NS tỉnh, huyện | 8.492 |  |  |
| 19 | TT bồi dưỡng chính trị huyện Mộc Châu | UBND huyện MC | 2 tầng | 775 | 775 |  | NS tỉnh, huyện | 200 |  |  |
| 20 | Nhà làm việc TT thông tin môi trường | TT thông tin và MT | 5 tầng | 900 | 900 |  | XDCB TT, NQ 37 | 500 | 399 |  |
| 21 | Nút giao thông ngã tư Chiềng Ngần | Sở GT-VT | 1,76 km | 6.802 | 6.802 |  | XDCB TT, NQ 37 |  | 1.000 |  |

|  | CHỦ TỊCH (Đã ký) Thào Xuân Sùng |
| --- | --- |

HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 05b

| DANH MỤC DỰ ÁN HĐND TỈNH ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CẦN RÀ SOÁT, CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: triệu đồng |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Nguồn vốn bố trí đầu tư | Số vốn đã bố trí |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  | Năm 2007 | Năm 2008 |  |
|  | Tổng số (14 dự án) |  | 1.196.461 |  | 4.961 | 79.030 |  |
| I | Các công trình ngân sách tỉnh đầu tư |  | 230.000 |  |  | 21.500 |  |
| 1 | Khu xử lý rác thải Mường La | Cty môi trường đô thị | 25.000 | XDCB TT, NQ37 |  | 1.000 |  |
| 2 | Dự án thoát nước suối Nậm La | Cty môi trường đô thị | 60.000 | NS bố trí cho QH chi tiết để kêu gọi vốn ĐT |  | 500 |  |
| 3 | Trạm y tế các xã (201 xã) | UBND huyện | 100.000 | Các nguồn NS, CTMT |  | 10.000 |  |
| 4 | Phòng khám đa khoa khu vực | Sở Y tế | 45.000 | Các nguồn NS, CTMT |  | 10.000 |  |
| II | Các công trình đầu tư bằng các nguồn vốn khác |  | 966.461 |  | 4.961 | 57.530 |  |
| 1 | Dự án thuỷ lợi tưới ẩm Phiêng Chanh | BQLDA thuỷ lợi | 25.000 | vốn vay AFD, NS đối ứng | 3.000 | 6.400 |  |
| 2 | Dự án thuỷ lợi thuỷ điện Keo Bắc | BQLDA thuỷ lợi | 64.000 | vốn vay AFD, NS đối ứng | 500 | 9.000 |  |
| 3 | Dự án thuỷ lợi Suối Chiếu | BQLDA thuỷ lợi | 25.000 | vốn vay AFD, NS đối ứng | 500 | 11.630 |  |
| 4 | Dự án thuỷ lợi hồ Bản Mòng | BQLDA thuỷ lợi | 168.000 | Trái phiếu CP |  | 30.000 | Bộ NN&PTNT đầu tư bằng trái phiếu CP |
| 5 | Trường THCS Lê Quý Đôn - Mường La | UBND huyện ML | 961 | vốn vay ADB | 961 |  |  |
| 6 | Dự án thoát nước thải thành phố Sơn La | Cty môi trường đô thị | 142.000 | Vốn ODA, NS đối ứng |  |  |  |
| 7 | Bệnh viện đa khoa khu vực | Sở Y tế | 480.000 | Vốn ODA, NS đối ứng |  |  | Đang vận động ODA |
| 8 | Bệnh viện đa khoa Mường La | UBND huyện ML | 36.500 | TPCP cho TĐC, NS cho CBĐT |  | 500 | vốn chuẩn bị đầu tư |
| 9 | Trường PTTH Quỳnh Nhai | UBND huyện QN | 15.000 | TPCP cho TĐC |  |  |  |
| 10 | Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai | UBND huyện QN | 10.000 | TPCP cho TĐC |  |  |  |

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng

HĐND tỉnh Sơn La                                                                                                                                                                           Biểu số 06

|  |  | DANG MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | THEO PHƯƠNG THỨC BT "HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ - CHUYỂN GIAO THANH TOÁN" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Kèm theo Nghị quyết số 206/2008/NQ-HĐND ngày 09/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: triệu đồng |  |  |
|  | CÁC DANH MỤC DA | Chủ ĐT | Tổng mức ĐT được duyệt | T.gian KC- HT theo DA được duyệt | Tổng DT được duyệt | G.Trị KLHT | Tổng số vốn đã phân bổ qua các năm |  |  |  |  | KH vốn 2007 | Ghi chú |
| STT |  |  |  |  |  |  | Tổng cộng | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  |  |
|  | Tổng số |  | 439.639 | 2003 | 328.942 | 73.966 | 42.281 | 1.900 | 46.700 | 11.000 | 6.000 | 11.000 |  |
| 1 | Đường GTNT Chiềng Khừa - Chiềng Tương | Huyện Mộc Châu | 13.176 | 2003 | 13.008 | 12.467 | 6.987 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường C.Ngần-M.Bằng-H.Lót | Sở GTVT | 196.676 | 2003-2005 | 196.616 | 3.416 | 1.220 | 220 | 1.000 |  |  |  | Chưa HT |
| 3 | Đường C.Sinh-C.Ngần-H.Hin | Sở GTVT | 143.013 | 2001-2003 | 85.769 | 39.424 | 22.500 | 1.000 | 8.500 | 7.000 | 6.000 | 9.000 | Chưa HT |
| 4 | Đường GTNT N.Hin-P.Phụ | Huyện Sông Mã | 8.022 | 2001-2004 | 7.785 | 6.430 | 4.740 | 40 | 36.700 | 1.000 |  |  | H.thành |
| 5 | Đường H.Ty-T.Mạy | Huyện Thuận Châu | 14.413 | 2002-2004 | 18.497 | 10.729 | 6.134 | 440 |  | 3.000 | 694,3 | 2.000 | Chưa HT |
| 6 | Đường C.Bôm-M.Canh | Huyện Thuận Châu | 64.339 | 2003-2005 | 7.267 | 1.500 | 700 | 200 | 500 |  |  |  | Chưa HT |
|  | Ghi chú: - Đường C.Sinh-C.Ngần -H.Hin đã có QĐ phê duyệt điều chỉnh phương thức thực hiện dự án (QĐ số 1452/QĐ-UBND ngày 1/6/2005) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chuyển sang thực hiện theo phương thức "Nhà thầu ứng vốn thi công, ngân sách trả chậm". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các dự án khác chưa có quyết định điều chỉnh phương thức thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng