ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3292/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Thái Nguyên, tháng 12 năm 2010

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết xây dựng đề án

Chợ nông thôn thực sự đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, hệ thống chợ nông thôn được coi là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống thị trường nông sản với chức năng tập trung hàng hoá, thông tin và hình thành giá cả đảm bảo cung ứng hàng hoá nông sản và tiêu thụ hàng hoá công nghiệp tiêu dùng. Thông qua chợ, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hàng hoá phát triển, đặc biệt là tạo cho nông dân nông thôn trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế làm quen với nền kinh tế thị trường đồng thời ý thức được về sản xuất hàng hoá, góp phần tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo ở vùng nông thôn, miền núi, vùng cao, vùng sâu và vùng đặc biệt khó khăn.

Trong giai đoạn hiện nay mạng lưới chợ nông thôn vẫn là kênh lưu thông hàng hoá chủ yếu mỗi chợ là hạt nhân để quy tụ, tập trung các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá tổng hợp ở từng khu vực dân cư.

Thực trạng phát triển chợ nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang đặt ra những yêu cầu bức thiết cần phải cải tạo, nâng cấp, sắp xếp lại theo một quy hoạch đảm bảo trật tự, văn minh đáp ứng yêu cầu trao đổi, giao lưu hàng hoá vừa đảm bảo yêu cầu giao thông, an ninh trật tự xã hội, an toàn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy…. Đảm bảo cho lưu thông hàng hoá ngày càng phát triển, thuận lợi cho việc mua bán của xã hội.

Tất cả những yếu tố đó đã và đang đặt ra yêu cầu phải xây dựng và phát triển hệ thống chợ nông thôn đúng định hướng, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Phát triển chợ nông thôn vừa đảm bảo phát huy được các hoạt động truyền thống vừa có khả năng chứa đựng các hoạt động thương mại, văn minh, hiện đại. Phát triển chợ nông thôn đúng quy hoạch, đảm bảo tính văn minh hiện đại là một trong những điều kiện cần thiết để xây dựng nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong giai đoạn hiện nay còn có sự chênh lệch lớn về sức mua giữa các vựng đô thị và nông thôn, do vậy rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc lập quy hoạch chi tiết, thiết kế, xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống chợ sao cho phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của tỉnh, của vùng trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, đảm bảo tính kế thừa yếu tố truyền thống, gắn liền với đặc điểm tập quán sản xuất hàng hoá, sinh hoạt của dân cư.

Vì vậy phát triển hạ tầng thương mại nói chung và hệ thống chợ nông thôn nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

2. Căn cứ để xây dựng đề án.

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Quyết định số 491/QĐ- TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Quyết định số 559/QĐ- TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển chợ đến năm 2010;

- Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng tới năm 2020;

- Quyết định số 1371/2004/QĐ- BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

- Quyết định số 0272/2003/QĐ- BTM ngày 24/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Nội quy mẫu về chợ;

- Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT ngày 26/12/2007 của Bộ Công Thương phê duyệt tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng tới năm 2020;

- Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD ngày 19/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 361:2006 ‘ Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế’;

- Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND Tỉnh;

- Chương trình số 420/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉch Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- - Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên đến năm 2010 định hướng tới năm 2015 và tầm nhìn chiến lương tới năm 2020;

- - Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thương mại gồm: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm phân phối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 -2020;

3. Phạm vi xây dựng đề án.

- Về không gian: Xây dựng đề án trên toàn bộ địa bàn nông thôn, trong đó chú trọng đến các địa bàn trọng điểm của địa phương là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Về thời gian: Đánh giá thực trạng hệ thống chợ nông thôn. Xây dựng đề án phát triển hệ thống chợ nông thôn giai đoạn 2011-2015.

- Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Đề án gồm các vấn đề chủ yếu về xây dựng, quản lý hoạt động kinh doanh của chợ trên địa bàn nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

- Phương pháp nghiên cứu: Điều tra, tổng hợp, phân tích đánh giá đưa ra các nhóm giải pháp thực hiện.

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH THÁI NGUYÊN

I- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2010

1- Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (GDP) theo giá thực tế: Năm 2006 đạt 8.022.083 triệu đồng, bình quân đầu người đạt 7,12 triệu đồng; năm 2009 GDP tỉnh Thái Nguyên đạt 16.405.440 triệu đồng; dự ước năm 2010 đạt 19.722.270 triệu đồng.Tốc độ tăng trưởng năm 2010 là 11,36%, bình quân cho cả giai đoạn 2006-2010 là 11,11%; GDP bình quân đầu người đến hết năm 2010 đạt 17,4 triệu đồng, tăng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 23,8%, tuy mới bằng 72,5% GDP bình quân đầu người của cả nước, nhưng có tốc độ tăng nhanh hơn bình quân chung cả nước.

Kinh tế của Thái Nguyên trong giai đoạn 2006-2010 chuyển dịch ổn định theo hướng: Công nghiệp, Xây dựng - Dịch vụ - Nông, Lâm nghiệp và có cơ cấu.

+ Công nghiệp, Xây dựng: 41,60%

+ Dịch vụ: 37,32%

+ Nông, Lâm nghiệp: 21,08%.

2- Phát triển dịch vụ thương mại

2.1- Tổng mức bán lẻ hàng hoá

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2006: đạt 3.980,2 tỷ đồng tăng 11,67% so với năm 2005; đến 2009 đạt: 7.644,3 tỷ đồng, tăng 27,71% so với năm 2008. Dự ước đến hết năm 2010 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội đạt 9.310 tỷ đồng tăng 21,8% so với năm 2009, tăng bình quân cả giai đoạn 21,2%.

Sức mua bình quân đầu người đến năm 2010 dự ước là 8,2 triệu đồng /người/năm, tăng bình quân cả giai đoạn 2006-2010: 20,4%/năm.

- Mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội khu vực thành phố Thái Nguyên năm 2006 đạt 2.960,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 74,4%, dự kiến đến năm 2010 đạt 7.080 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 76,1% trong tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội toàn tỉnh. Tốc động tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2006-2010 đạt 22,1% cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh gần 1%. Mức bán lẻ bình quân đầu người năm 2010 đạt 24,9 triệu đồng /năm, tăng cả giai đoạn 19,6%.

- Mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ của khu vực nông thôn miền núi năm 2006 đạt 1.019,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,6%, dự ước năm 2010 đạt 2.230 tỷ đồng có tỷ trọng 23,9% trong tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ toàn tỉnh, tốc độ tăng bình quân cho cả giai đoạn đạt 2006-2010 là 18,7%. Mức lưu chuyển bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 2,6 triệu đồng /năm.

Như vậy khu vực nông thôn miền núi, vùng cao có tốc độ phát triển khá, nhưng sức mua và nhu cầu có khả năng thanh toán của khu vực này đạt thấp, có sự chênh lệch lớn với khu vực thành phố.

2.2- Xuất, nhập khẩu

Xuất khẩu tỉnh Thái Nguyên năm 2006-2010 có tốc độ tăng trưởng cao tăng bình quân cho cả giai đoạn 2006-2010 trên 18%.

Nhập khẩu của Thái Nguyên thường gấp gần 02 lần kim ngạch xuất khẩu, nhưng tương đối ổn định chủ yếu là nhập máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định theo các dự án đầu tư, hoặc nhập khẩu máy móc thiết bị nhằm đổi mới công nghệ và nhập khẩu nguyên, vật liệu, phụ tùng thay thế của máy móc thiết bị trong nước chưa sản xuất được (có biểu số 01 kèm theo).

2.3- Tổ chức sản xuất, cung ứng và phục vụ mặt hàng chính sách miền núi

Thường xuyên đảm bảo sản xuất kinh doanh phục vụ các mặt hàng chính sách miền núi, hoàn thành chỉ tiêu về lượng được Nhà nước giao, đảm bảo chất lượng và giá cả theo quy định của Nhà nước, tổ chức dự trữ các mặt hàng chiến lược tại các cụm kho thuộc trung tâm các huyện, các cụm xã phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn miền núi vùng cao. Tổ chức thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông sản địa phương khu vực III, vùng đặc biệt khó khăn.

II- THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI

Với tốc độ phát triển kinh tế- xã hội và quá trình đô thị hóa trên địa bàn Tỉnh; Để đảm bảo sự phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại một cách hợp lý, Sở Công Thương tham mưu cho ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng và trình phê duyệt quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại giai đoạn 2009 – 2015 có xét đến 2020. Trong giai đoạn 2006 – 2010 kết cấu hạ tầng thương mại được phát triển mạnh:

1- Phát triển hệ thống Chợ

1.1. Cơ sở vật chất và kết quả hoạt động của hệ thống chợ

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có 135 chợ (trong đó chợ loại 1 là 02 chợ, chợ loại 2 là 07 chợ, còn lại là chợ loại 3). Số chợ trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn là 36 chợ, số chợ này hoạt động thường xuyên và thu hút được đông đảo người tham gia. Số chợ trên địa bàn nông thôn, miền núi (chợ xã, cụm xã) là 99 chợ loại 3, chiếm 73,3%. Đa số các chợ này nằm ở địa bàn các xã, dân cư thưa, đời sống người dân ở mức thấp nên chỉ họp chợ theo phiên (mỗi tháng 4 - 6 phiên), chưa thu hút được đông người tham gia. Trong tổng số chợ trên địa bàn, có 15 chợ mới được đầu tư xây dựng (trong đó có Chợ Thái xây dựng và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2008, là chợ lớn nhất vùng Việt Bắc; chợ đầu mối Bắc Sơn đã đầu tư song giai đoạn 1), 16 chợ được đầu tư cải tạo, nâng cấp, có 01 chợ dự kiến xây dựng thành chợ đầu mối nông, lâm sản, Trung tâm hội chợ triển lãm vùng Việt Bắc …

Tổng diện tích đất sử dụng cho mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 476.295 m2, trong đó diện tích chợ được xây dựng kiên cố là 108.559 m2, chiếm 17,5 % tổng diện tích chợ trên địa bàn, diện tích chợ được xây dựng bán kiên cố là 64.762 m2 , chiếm 14,8 % tổng diện tích chợ, số còn lại là diện tích ngoài trời 302.974 m2, chiếm 67,7% trong tổng diện tích đất sử dụng cho mạng lưới chợ (Biểu số 02 kèm theo).

Những năm trước đây (2005 trở về trước) nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ chủ yếu do ngân sách Nhà nước đầu tư, Ban quản lý chợ do Nhà nước thành lập, và hoạt động điều hành trên nguyên tắc đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Trong 5 năm 2006 - 2010, đổi mới cơ chế quản lý, đặc biệt là sau khi Nghị định số 02/2003/NĐ -CP, ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển chợ có hiệu lực thi hành và phát huy tác dụng, việc đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đổi mới căn bản, đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng và tổ chức quản lý kinh doanh chợ trên địa bàn. Tính riêng trong giai đoạn 2006-2010 tổng vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ trên 269,7 tỷ đồng, trong đó: Vốn của Doanh nghiệp: 238,6 tỷ đồng chiếm 88 %; Ngân sách Nhà nước đầu tư 28,65 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11,1%; Nhân dân đóng góp 2,45 tỷ đồng chiếm 0,9 % tổng mức vốn đầu tư cho phát triển chợ trên địa bàn.

Tổng doanh thu của chợ toàn tỉnh Thái Nguyên bình quân 01 năm (Dự ước năm 2010) là 3.950 tỷ đồng chiếm 42,4% trong tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ trên địa bàn.

1.2. Tổ chức hình thức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hình thức tổ chức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chủ yếu quản lý theo hai hình thức

a- Doanh nghiệp đầu tư và quản lý kinh doanh chợ

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có 08 chợ do doanh nghiệp đầu tư vốn xây dựng và quản lý kinh doanh, khu vực thành phố Thái Nguyên 05 chợ, khu vực huyện, thị xã Sông Công 03 chợ, tổng vốn đầu tư 238,6 tỷ đồng, chiếm 94% tổng vốn đầu tư trong cả giai đoạn.

Các doanh nghiệp lập Ban quản lý chợ của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp điều hành các hoạt động thuộc phạm vi chợ do doanh nghiệp quản lý.

b- Nhà nước đầu tư vốn và quản lý chợ

Các chợ do Nhà nước đầu tư vốn chủ yếu là các chợ đầu mối, chợ trung tâm huyện và các chợ xã, phường, cụm xã miền núi vùng cao. Toàn Tỉnh hiện nay có 128 chợ chưa chuyển đổi hình thức quản lý; trong giai đoạn 2006-2010 nhà nước đầu tư 28,65 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11.1% trong tổng mức đầu tư về chợ. Trong số 128 chợ, 15 chợ có Ban quản lý do Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thành lập, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải các chi phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Số chợ xã, phường, cụm xã miền núi vùng cao còn lại (113 chợ) do Uỷ ban nhân dân xã quản lý, hoặc đấu thầu quản lý và khai thác.

2- Trung tâm Thương mại, Siêu thị

Trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010 chưa phát triển mạnh. Từ 2007 đến nay bắt đầu hình thành mô hình kinh doanh siêu thị, nhưng đa số các siêu thị về quy mô chưa đủ tiêu chí so với quy định của Bộ Công Thương. Tính đến nay toàn tỉnh có trên 10 siêu thị tập trung chủ yếu tại trung tâm thành phố Thái Nguyên; tổng diện tích đất xây dựng của các siêu thị trên 7.000m2, tổng diện tích sàn kinh doanh khoảng: 4.640m2, doanh thu từ các siêu thị còn rất thấp, bình quân đạt khoảng 20 tỷ đồng /năm, xấp xỉ 1% tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn.

3- Trung tâm cụm kho, cụm xã…

Hiện nay, các công ty chuyên kinh doanh quản lý, bố trí hệ thống kho tàng, cửa hàng theo ngành nghề kinh doanh của công ty. Tập trung tại trung tâm các huyện, thị xã, thị trấn và các cụm liên xã dự trữ và bán các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng chính sách xã hội phục vụ nhân dân. Đặc biệt là các kho, các cửa hàng còn thực hiện nhiệm vụ dự trữ: Xăng dầu; dự trữ các mặt hàng chính sách miền núi phục vụ cho công tác phòng thủ dân sự, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Tỉnh Thái Nguyên.

III. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2006 -2010

1. Hệ thống chợ nông thôn Thái nguyên

Trong số 135 chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 99 chợ nằm ở địa bàn nông thôn và đều là chợ loại 3. Tổng diện tích chợ hiện có 318.468 m2, chiếm 66,9% trong tổng diện tích xây dựng chợ toàn tỉnh, trong đó diện tích kiên cố 44.615 m2 chiếm 14,0 %, diện tích bán kiên cố 55.809m2 chiếm 17,5% còn lại diện tích chợ tạm và diện tích ngoài trời là 218.044 m2 chiếm tỷ lệ cao nhất trong diện tích chợ nông thôn là 68,5%

Nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ nông thôn hiện nay chủ yếu là nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Trong giai đoạn 2006-2010 mức độ đầu tư thấp tổng số đạt 28,65 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11,1% tổng mức vốn đầu tư về chợ của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn bằng 1,4% tổng mức vốn Nhà nước đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên (tổng chi Ngân sách cho đầu tư phát triển 5 năm 2006-2010 là 2.082,4 tỷ đồng).

Ngoài phần vốn Nhà nước đầu tư cho chợ nông thôn (28,65 tỷ đồng) còn có một số chợ xã do nhu cầu về họp chợ nhân dân địa phương cùng góp vốn tổ chức xây dựng và tự quản lý khai thác chợ cụ thể: trong giai đoạn 2006-2010 tổng số vốn nông dân đóng góp là 2,5 tỷ đồng đồng bằng 8,1% tổng mức vốn đầu tư phát triển chợ nông thôn cả giai đoạn .

Nguồn vốn đầu tư cho hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2006 -2010

|  | Nguồn ngân sách | Nhân dân đóng góp | Doanh nghiệp đầu tư | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị (tỷ đồng) | 28.65 | 2.45 | 238.6 | 269.7 |
| Tỷ lệ (%) | 11.1 | 0.9 | 88 | 100 |

Nguồn: Tổng hợp báo cáo của các huyện

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay còn 45 xã nông thôn chưa có chợ chiếm tỷ lệ là 25% số xã phường trên địa bàn, số xã này chủ yếu là các xã vùng sâu, vùng xa, vì vậy việc lưu thông hàng hoá tại những xã này gặp rất nhiều khó khăn.

1.1. Thực trạng về kết cấu hạ tầng của các chợ hiện có (điện, giao thông trong chợ, hệ thống cấp, thoát nước...)

Hầu hết các chợ đều không đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế hệ thống điện, nhất là điện chiếu sáng phục vụ cho việc bốc xếp, lưu thông, vận chuyển hàng hoá và luôn trong tình trạng không ổn định cho các nhu cầu hoạt động dịch vụ tại chợ.

Hệ thống giao thông, các lối đi trong chợ phần lớn là nhỏ và chưa được quan tâm đúng mức, thường bị các hộ kinh doanh chiếm dụng, đường vào chợ vẫn còn nhiều là đường đất nên bụi vào mùa nắng, sình lầy vào mùa mưa…

Hệ thống cấp, thoát nước ở hầu hết các chợ đều đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là nước sạch phục vụ cho nhu cầu cho các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống trong chợ.

1.2. Thực trạng nhà đình chợ và các cơ sở kinh doanh trong chợ

Nhìn chung hầu hết các chợ đều thiết kế đơn giản chỉ có nhà đình chợ, được xây dựng khá đơn sơ vì thế sau một thời gian sử dụng phần lớn các nhà đình chợ đã xuống cấp có nhiều nơi các hộ kinh doanh đã không vào họp trong chợ.

Các hộ kinh doanh không kinh doanh ở trong nhà đình chợ thì tự dụng các nhà tạm được lợp bằng các tấm prôximăng, lá cọ... ngoài ra bà con kinh doanh còn tụ tập ngoài các bãi đất trống, mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

1.3. Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường

Hiện tại ngoài các chợ loại 2 và các chợ ở trung tâm huyện được trang bị các phương tiện phòng chống cháy nổ còn lại phần lớn các chợ đều không được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định của nhà nước.

Tình trạng vệ sinh môi trường ở chợ nông thôn, một vài năm gần đây đã được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, nhưng chưa sâu sát và triệt để. Đáng lo ngại nhất hiện nay là vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm như các loại đồ ăn, đồ tiêu dùng nhu yếu phẩm, mắm muối... được bày bán không có che đậy, nhất là mùa mưa đến, bên cạnh những vũng sình, rác bẩn vẫn còn bày bán thịt, thực phẩm, đồ ăn chín …. Nhiều quầy hàng của các hộ kinh doanh ở vùng sâu còn bán chung những hàng nhu yếu phẩm với các loại vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, rất nguy hiểm cho người tiêu dùng!

1.4. Điều kiện làm việc và chế độ của cán bộ trong các ban quản lý chợ

Phần lớn các chợ nông thôn miền núi vùng cao tỉnh Thái Nguyên là do UBND xã trực tiếp quản lý hoặc đấu thầu giao khoán cho các tổ tự quản lý và khai thác chợ. Các chợ nông thôn có Ban quản lý tập trung vào 02 huyện Định Hoá và Phổ Yên.

Điều kiện làm việc của các tổ nhận khoán quản lý chợ phụ thuộc vào khả năng tự thu, tự chi sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp khoán theo quy định.

Cán bộ Ban quản lý chợ hoạt động theo cơ chế như viên chức đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

Phần lớn điều kiện làm việc của cán bộ và nhân viên làm việc còn thấp vì chủ yếu được chích từ nguồn thu phí chợ.

2. Hàng hóa lưu thông qua chợ

Mạng lưới chợ nông thôn miền núi, vùng cao Thái Nguyên hiện nay là kênh lưu thông hàng hoá chủ yếu; mỗi chợ đều là hạt nhân để quy tụ, tập trung các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá tổng hợp ở từng khu vực dân cư. Là nơi tiêu thụ hàng hóa vật tư nông nghiệp, hàng công nghiệp tiêu dùng, đồng thời là nguồn cung cấp nông sản thực phẩm cho tiêu dùng ở các thị trường đô thị và cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất công nghiệp.

Doanh thu bán hàng tại khu vực chợ nông thôn dự ước năm 2010 đạt 1.532,5 tỷ đồng chiếm 38,8% trong tổng doanh thu bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh, bằng 16,5% so với tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ thị trường xã hội toàn tỉnh và chiếm 66,6% so với mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ khu vực nông thôn.

3. Đánh giá tác dụng của hệ thống chợ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Hệ thống chợ là nơi tiêu thụ các sản phẩm nông sản, giải quyết được nhu cầu trao đổi hàng hóa, phân phối lại sản phẩm nông sản đến các chợ thành, thị và các tỉnh trong khu vực. Thông qua chợ, người dân được học hỏi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế và làm quen với nền kinh tế thị trường. Một số chợ hoạt động hiệu quả nhờ được quy hoạch ở vị trí thuận lợi, nơi tập trung đông dân cư, thường là trung tâm các xã, cụm xã, trung tâm thị trấn, thị tứ. Vào những phiên chợ, nhiều sản vật được trao đổi, thương lái cũng tìm đến các chợ để thu mua nông sản. Ở đâu chợ hoạt động tốt, ở đó kinh tế - xã hội phát triển, các hộ dân sinh sống xung quanh được hưởng lợi nhờ kinh doanh, dịch vụ

Thông qua chợ, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hàng hoá phát triển, đặc biệt là tạo cho nông dân nông thôn ý thức được về sản xuất hàng hoá, góp phần tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo ở vùng nông thôn, miền núi, vùng cao, vùng sâu và vùng đặc biệt khó khăn.

4. Tổ chức quản lý và kinh doanh chợ

4.1. Các loại hình tổ chức quản lý chợ (tính đến ngày 30/6/2010)

a. Ban quản lý chợ

+ Tổng số ban quản lý chợ: 02 ban

Số cán bộ trong ban quản lý chợ: 38 người

+ Tổng số chợ có ban quản lý chợ quản lý: 21chợ

+ Các chợ còn lại do các tổ ở xã trực tiếp quản lý: 78 tổ quản lý với 334 người.

Tổng số cán bộ tham gia quản lý chợ nông thôn trên địa bàn Tỉnh hiện nay có 372 người, số đã qua đào tạo 26 người, chi ếm 6,98% còn lại 346 người chưa qua đào tạo, chiếm 93,02%.

b. Doanh nghiệp kinh doanh, quản lý chợ

Do điều kiện tự nhiên, tỉnh Thái Nguyên là tỉnh trung du, miền núi vùng cao, với đặc thù các chợ nông thôn hầu hết nằm trên địa bàn miền núi vùng cao của Tỉnh nên các chợ nông thôn chủ yếu họp theo phiên, doanh thu bán hàng hoá tại chợ, thu phí chợ thấp nên chưa có doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác chợ.

4.2. Công tác quản lý nhà nước đối với chợ

Sở Công thương tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Quy hoạch Chợ, Trung tâm thương mại, Trung tâm phân phối và Siêu thị tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 487/QĐ-UBND, ngày 09/3/2009.

Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nội quy mẫu và các văn bản liên quan đến công tác quản lý chợ.

Tổ chức kiểm tra, khen thưởng và kịp thời xử lý các vi phạm về hoạt động chợ.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt đạt được

Nhìn chung, hệ thống chợ nông thôn Thái Nguyên đáp ứng nhu cầu về phục vụ hàng thiết yếu cho khu vực nông thôn; là nơi tiêu thụ các sản phẩm nông sản, giải quyết được nhu cầu trao đổi hàng hóa, phân phối lại đến các chợ thành, thị và các tỉnh trong khu vực. Thông qua chợ, người dân được học hỏi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế và làm quen với nền kinh tế thị trường. Một số chợ hoạt động hiệu quả nhờ được quy hoạch ở vị trí thuận lợi, nơi tập trung đông dân cư, thường là trung tâm các xã, cụm xã, trung tâm thị trấn, thị tứ. Vào những phiên chợ, nhiều sản vật được người dân trao đổi, thương lái cũng tìm đến các chợ để thu mua nông sản của người dân. Do đặc thù miền núi chợ không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, mà còn phản ánh nét văn hoá mang đậm bản sắc người bản địa. Thêm vào đó, nhờ việc xây dựng chợ được đầu tư đồng bộ với xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông đã tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, giao thương.

Thành phần tham gia kinh doanh tại các chợ nông thôn chủ yếu là các hộ nông nghiệp với các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là nông sản, thực phẩm tươi sống tự sản xuất và nuôi trồng. Các hộ tự trao đổi hàng hoá với nhau hoặc cung ứng cho các thương lái để tiêu thụ tại các chợ trung tâm hay khu vực lân cận. Các hộ tiểu thương kinh doanh hàng hoá và dịch vụ tại chợ chiếm số lượng ít, chủ yếu là vải sợi, quần áo may sẵn và bách hoá tổng hợp, dịch vụ ăn uống giải khát...

Trong những năm gần đây, xác định chợ là kênh lưu thông hàng hóa chủ yếu, các huyện, thành phố đã quy hoạch và dành quỹ đất cho việc xây dựng chợ, Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống chợ đầu mối nông sản và nhiều khu vực chợ nông thôn đã khuyến khích người dân phát triển sản xuất, mở rộng hệ thống thương mại đến với các vùng dân cư, đặc biệt là đối với các xã vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn.

2. Những hạn chế và nguyên nhân

2.1- Còn thiếu tính phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để chủ động trong việc quản lý quy hoạch, đánh giá về vai trò của chợ chưa đúng với hiệu quả mà chợ mang lại (kinh tế cũng như xã hội), công tác kiểm tra hướng dẫn chưa được quan tâm đúng mức. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của hệ thống chợ còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Toàn tỉnh Thái Nguyên có đến trên 90% chợ nông thôn được hình thành và phát triển trước năm 2006, phần lớn với hình thức tự phát nên việc phân bổ chợ còn nhiều tồn tại, không đồng đều giữa các vùng, có huyện số lượng lớn, có huyện có rất ít chợ, vì vậy ảnh hưởng nhiều đến hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa của người dân trong khu vực. Hạ tầng chợ, mà cụ thể là hệ thống điện, đường giao thông trong chợ, hệ thống cấp thoát nước còn nhiều yếu kém.

2.2- Lượng hàng hoá trao đổi tại chợ nông thôn còn nghèo nàn, thu nhập và sức tiêu thụ của nhân dân thấp, nên đa số các chợ nông thôn chỉ hoạt động kinh doanh vào buổi sáng, một tuần một đến hai phiên, mỗi phiên diễn ra trong vài giờ, sau đó chỉ còn một số ít hộ kinh doanh thời gian còn lại, nên việc đầu tư xây dựng mới, hay nâng cấp sửa chữa chợ ít được quan tâm của các cấp chính quyền. Đặc biệt việc thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để xây chợ nông thôn gặp rất nhiều khó khăn, do vốn đầu tư xây chợ lớn, nhưng khả năng hoàn vốn thấp và kéo dài. Chính vì vậy, các nhà đầu tư chỉ chọn những chợ nào có khả năng sinh lợi nhanh (chợ trung tâm huyện, thành phố, thị xã) và “từ chối” đầu tư đối với các chợ nông thôn miền núi vùng sâu, vùng xa.

2.3- Vẫn còn các hộ kinh doanh không KD ở đình chợ, họ bày bán hàng hoá lấn chiếm lòng lề đường làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông và mất đi vẻ mỹ quan về văn minh thương mại trong hoạt động KD tại chợ, gây ô nhiễm môi trường khu vực. Một số chợ, do điều kiện cơ sở hạ tầng xuống cấp, công tác phòng cháy chữa cháy sơ sài, đa số chợ nông thôn chưa xây dựng nội quy hoạt động; một số chợ chưa khai thác hết mặt bằng kinh doanh hoặc xây dựng xong nhưng chưa thu hút được hộ tham gia kinh doanh như chợ.

2.4- Chính sách quản lý chợ nông thôn của tỉnh Thái Nguyên chưa đồng nhất, cán bộ quản lý chợ còn yếu về trình độ năng lực và hoạt động không ổn định, đa số chưa qua đào tạo các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý kinh doanh chợ (bao gồm cả cán bộ quản lý nhà nước về chợ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Các chợ xã quản lý hoặc đấu thầu cho tổ quản lý chợ hoạt động khó khăn, do doanh thu thu vé chợ thấp hoặc chưa thu được vé chợ, vì vậy gặp khó khăn trong đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên.

Các yếu tố trên đã làm cho chợ nông thôn phát triển chậm, chưa khẳng định được vị trí thực sự của nó trong nền kinh tế hàng hoá hiện nay.

Phần thứ ba

TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHỢ, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

I. CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VÀ PHÂN LOẠI CHỢ THEO TIÊU CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

1.Phân loại chợ theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

1.1. Tiêu chuẩn phân loại.

a) Tiêu chuẩn phân loại chợ:

Phân loại chợ dựa vào bốn tiêu chí cơ bản để xác định bao gồm: cấp quản lý, quy mô số điểm kinh doanh, cấp công trình và số tầng nhà. Chợ được phân thành 3 loại và quy định trong bảng.

Tiêu chuẩn phân loại chợ

| CHỢ | Các tiêu chuẩn để xác định loại chợ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp quản lý tương ứng | Quy mô số điểm kinh doanh (3m2/ĐKD) | Cấp công trình | Số tầng nhà |
| Loại 1 | Tỉnh, Thành phố | > 400 | Cấp 21 | 1 - 4 |
| Loại 2 | Quận, huyện, thị trấn | 200 - 400 | Cấp 32 | 1 - 3 |
| Loại 3 | Phường, xã | < 200 | Cấp 43 | 1 - 2 |

Nguồn: Tiêu chuẩn TCXDVN 361:2006 ‘ Chî – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ’

b) Bán kính phục vụ của chợ.

- Bán kính phục vụ của các loại chợ

Nguồn: Tiêu chuẩn TCXDVN 361:2006 ‘Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế'

Khi quy hoạch mạng lưới chợ, tuỳ theo mật độ dân cư của từng khu vực, trên cơ sở đó xác định quy mô và bán kính phục vụ của chợ, để thuận tiện cho việc đáp ứng nhu cầu sử dụng của dân cư trong khu vực :

- Chợ loại 1 không quy định bán kính phục vụ.

- Chợ loại 2 có bán kính đến 3000m (phục vụ từ 9 đến 12 vạn dân).

- Chợ loại 3 có bán kính đến 1200m (phục vụ từ 1,5 đến 2 vạn dân).

c) Tiêu chuẩn sử dụng đất xây dựng chợ.

Đất xây dựng chợ là diện tích phạm vi chợ, được tính theo quy mô số điểm kinh doanh. Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu xây dựng chợ được Bộ xây dựng quy định cụ thể:

Chỉ tiêu sử dụng đất cho xây dựng chợ

| TT | Quy mô số điểm kinh doanh tại chợ | m2 đất/ điểm kinh doanh |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 16,0 |
| 2 | 300 | 15,5 |
| 3 | 500 | 15,0 |
| 4 | 700 | 14,5 |
| 5 | 1000 | 14,0 |
| 6 | 1500 | 13,0 |
| 7 | 2000 | 12,0 |
| 8 | > 2000 | 12,0 |

Nguồn: Tiêu chuẩn TCXDVN 361:2006 ‘ Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế’

1.2 Phân loại chợ:

a) Chợ loại 1.

Là chợ thuộc loại cấp tỉnh, thành phố quản lý, có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Là công trình cấp 1 hoặc cấp 2, có số tầng nhà từ 1 đến 4 tầng.

Được đặt ở các vị trí trung tâm đô thị của tỉnh, thành phố hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, của khu vực kinh tế. Kinh doanh chủ yếu các mặt hàng theo chu kỳ tiêu dùng dài ngày, ngắn ngày và hàng ngày.

Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: trông xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lường, kiểm tra hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm và các dịch vụ khác.

b) Chợ loại 2.

Là chợ thuộc loại cấp quận, huyện, thị trấn quản lý có từ 200 đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Là công trình cấp 2 hoặc cấp 3, có số tầng nhà từ 1 đến 3 tầng.

Được đặt ở vị trí thuận lợi cho giao lưu kinh tế của khu vực. Kinh doanh các loại hàng hoá phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngắn ngày và hàng ngày.

Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lường.

c) Chợ loại 3.

Là chợ thuộc loại cấp phường, xã quản lý, có dưới 200 điểm kinh doanh.

Là công trình cấp 3 hoặc cấp 4, có số tầng cao từ 1 đến 2 tầng.

Được đặt ở khu vực dân cư thuộc phường, xã hoặc địa bàn phụ cận. Kinh doanh các loại hàng hoá chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân hàng ngày.

Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức dịch vụ trông giữ xe.

1.3. Cơ cấu các bộ phận chức năng của chợ.

- a). Ban quản lý chợ:

Là tên gọi chung cho các chủ thể tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý các hoạt động tại chợ. Tuỳ theo tính chất và quy mô của chợ, bộ phận này thường bao được tổ chức theo quy định phù hợp.

- b). Bộ phận kinh doanh thường xuyên:

Là bộ phận có diện tích kinh doanh trong nhà. Bao gồm các điểm kinh doanh của chủ hàng (được bố trí cố định) và không gian giao thông mua hàng của khách. Bộ phận này cơ bản bảo đảm tính chất kinh doanh ổn định và thường xuyên của chợ.

- c). Bộ phận kinh doanh không thường xuyên:

Là bộ phận kinh doanh tự do, được bố trí bán hàng ở một khu vực riêng. Tuỳ theo điều kiện của từng chợ có thể bố trí trong mái hoặc ngoài trời. Bộ phận này thường không phân chia cụ thể cho một chủ hàng nào và được lấy theo nhu cầu thực tế của từng chợ.

- d). Bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình trong chợ:

Là các chức năng có vai trò cấu thành chợ, tuỳ theo điều kiện của từng chợ nó được cấu thành trực tiếp hay gián tiếp, cao cấp hay đơn giản, song không được thiếu. Bộ phận này được chia thành 2 nhóm chức năng chính như sau:

- Nhóm chức năng phụ trợ: Như khu vệ sinh; kho chứa hàng (là một dạng dịch vụ); bãi để xe, khu thu gom rác, xử lý rác;…

- Nhóm chức năng kỹ thuật công trình: Trạm biến áp điện, trạm máy phát điện dự phòng, tủ bảng điện, trạm bơm nước, bể chứa nước;phòng kỹ thuật thông gió, điều hoà không khí; phòng kỹ thuật thông tin, điện tử, PCCC…

Sơ đồ 1: cơ cấu các bộ phận chức năng của chợ

BQL Chợ

Bộ phận kinh doanh  thường xuyên (2 nhóm)

Bộ phận kinh doanh hàng hoá

Bộ phận kinh doanh dịch vụ

Bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình (2 nhóm)

Nhóm chức năng phụ trợ

Nhóm chức năng kỹ thuật

Bộ phận kinh doanh không thường xuyên (kinh doanh tự do)

Nguồn: Tiêu chuẩn TCXDVN 361:2006 ‘ Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế’

2. Phân cấp và bộ máy tổ chức, quản lý phát triển chợ.

Sau khi chính phủ ban hành nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về tổ chức và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 về việc sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 559/QĐ- TTg ngày 31/5/2004 phê duyệt chương trình phát triển chợ đến năm 2010 và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/ 01/2010 về phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng tới năm 2020; các bộ ngành đã có nhiều văn bản hướng dẫn công tác phát triển và quản lý chợ:

Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức quản lý nhà nước về chợ

UBND Tỉnh, các Sở, ngành

Sở Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về chợ

UBND thành phố, huyện, thị xã

Doanh nghiệp quản lý và khai thác chợ

Ban quản lý chợ

Hợp tác xã quản lý và khai thác chợ

Chợ

Chợ

Chợ

Chợ

Chợ

Chợ

Quyết định số 0272/2003/QĐ- BTM ngày 24/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Nội quy mẫu về chợ;

Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT ngày 26/12/2007 của Bộ Công Thương phê duyệt tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng tới năm 2020;

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

1. Quan điểm

Phát triển mạng lưới chợ nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại với tham gia của các thành phần kinh tế và sự đa dạng của các loại hình tổ chức phân phối, các hoạt động dịch vụ và phương thức kinh doanh; góp phần định hướng và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển; đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu sản xuất, tiêu dùng ở địa bàn nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo.

Mạng lưới chợ nông thôn vẫn là kênh lưu thông hàng hoá chủ yếu trong thời kỳ từ nay đến năm 2020; mỗi chợ là hạt nhân để quy tụ, tập trung các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá tổng hợp ở từng khu vực dân cư, do vậy cần chú ý phát triển chợ theo địa bàn và phát triển chợ theo thị trường hàng hoá. Đầu tư xây dựng chợ đúng quy hoạch, gắn với quy hoạch dân cư nông thôn và quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội trên từng địa bàn.

Tập trung nguồn vốn xây dựng đồng bộ, tránh đầu tư rời rạc gây lãng phí ngân sách Nhà nước và tiền của nhân dân trong đầu tư xây dựng chợ; Lựa chọn nhà đầu tư có trình độ kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng chợ để được tư vấn và lựa chọn phương án đầu tư hợp lý; đưa ra nhiều hình thức để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia cùng Nhà nước trong đầu tư xây dựng và phát triển chợ. Khi đầu tư xây dựng cần chú ý đa dạng hoá nhiều loại hình và cấp độ, đặc biệt chú ý kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại. Việc xây dựng và phát triển mạng lưới chợ nông thôn phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Mục tiêu phát triển chợ đến năm 2015.

2.1 Mục tiêu chung:

- Phát triển mạng lưới chợ nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng và nâng cao mức sống của nhân dân, tăng thu nhập của nông dân, bảo đảm cho các thị trường hàng hoá phát triển ổn định.

- Đến năm 2015 có khoảng 70% số chợ trên địa bàn nông thôn đạt tiêu chuẩn tiêu chí nông thôn mới và định hướng tới năm 2020 tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có chợ đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

- Đào tạo hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

2.2 Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đối với thị trường nông sản.

- Từng bước xây dựng và hình thành mạng lưới chợ nông sản ở địa bàn nông thôn có tính trật tự, cạnh tranh và thống nhất để hình thành thị trường nông sản lớn.

- Hình thành mạng lưới chợ nông thôn kết nối với những chợ đầu mối có tính trật tự hình thành một chuỗi cung ứng hàng hoá nông sản, kết hợp giữa phương thức giao dịch hiện đại với cổ truyền một cách hài hoà.

- Thực hiện chế độ, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, phát huy ưu thế về chất lượng và giá cho hàng nông sản, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và người sản xuất.

- Hình thành cơ cấu và phương thức giao dịch trên thị trường hàng nông sản phù hợp với đặc trưng của từng khu vực và đặc trưng của chủng loại sản phẩm. Hàng nông sản tươi sống cần phải được tiêu chuẩn hoá trong lưu thông, cần căn cứ vào nhu cầu thị trường hàng nông sản để kịp thời điều chỉnh cơ cấu, đảm bảo cung ứng hàng nông sản đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện tiêu chuẩn cho chợ nông sản sạch.

b) Đối với thị trường hàng công nghiệp tiêu dùng

- Phát triển mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng đảm bảo mục tiêu chính là hình thành các điểm thị trường thuận tiện và hiệu quả cho hoạt động mua bán, tăng cường mở rộng nhu cầu của thị trường nông thôn. Chợ hàng công nghiệp tiêu dùng hàng ngày ở nông thôn chủ yếu hướng vào mục tiêu mở rộng các chuỗi kinh doanh để cung ứng hàng hoá thuận tiện cho người dân, tăng cường khai thác cơ sở vật chất của chợ để đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất và văn hoá không ngừng tăng lên của người dân ở nông thôn, từ đấy đẩy nhanh tăng nhu cầu tiêu dùng.

- Phát triển mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của địa bàn nông thôn, phù hợp với định hướng phát triển các hệ thống thị trường hàng hoá để có các hình thức kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở từng khu vực. Đối với khu vực phát triển nhanh, hệ thống phân phối hiện đại và các chuỗi kinh doanh sẽ phát triển nhanh nên cần tập trung hình thành các chợ có quy mô lớn về hàng công nghiệp tiêu dùng trong khu vực và từng bước nâng cao sức cạnh tranh chợ. Đối với khu vực phát triển trung bình, cần phải phát triển nhanh mạng lưới chợ để hình thành các doanh nghiệp phân phối có sức cạnh tranh, tạo lập yếu tố và điều kiện cho phát triển thị trường của khu vực. Đối với khu vực kém phát triển cùng với sự điều chỉnh về cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng khối lượng hàng hoá, cần tăng nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng chợ nông thôn, nhanh chóng thay đổi tình trạng lạc hậu của chợ nông thôn và chú trọng phát huy tác dụng hỗ trợ của thương nhân để phát triển các chuỗi hàng hàng hoá công nghiệp tiêu dùng đến tận các chợ xã.

3. Định hướng phát triển chợ

Do tập quán người tiêu dùng và thu nhập người dân nông thôn còn thấp nên nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm chất lượng cao còn hạn chế, nên hệ thống chợ nông thôn vẫn giữ vai trò quan trọng trong phân phối hàng hoá ở các vùng sâu, vùng xa, chưa thể thay thế bởi các cửa hàng phân phối lẻ theo phương thức hiện đại. Để dần thay đổi tập quán tiêu dùng của người dân nông thôn cần bố trí một số cửa hàng phân phối bán lẻ tiện ích để người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận phương thức phục vụ mới, sau đó thay thế dần các chợ nông thôn bởi những siêu thị mini, đến hình thành các siêu thị hiện đại và trung tâm thương mại, phục vụ theo phương thức người tiêu dùng tự chọn sản phẩm, v.v.

3.1- Phát triển các loại chợ theo địa bàn

a) Đầu tư xây dựng mới 05 chợ thuộc xã Thuận Thành (Phổ Yên); Phú Thượng (Võ Nhai), xã Yên Ninh (Phú Lương), Yên Lãng (Đại Từ), Thanh Ninh (Phú Bình) thành chợ đầu mối nông sản, trong khu quy hoạch xây dựng cửa 5 cửa ô của tỉnh Thái Nguyên tiếp giáp với các tỉnh Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bắc Giang.

Với tổng diện tích đất cần sử dụng là vào khoảng 50.000 m2 và tổng số vốn dự kiến vào khoảng 50 tỷ đồng.

Phát triển Chợ đầu mối nông sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2011 -2015

| TT | TÊN CHỢ | Địa chỉ | Diện tích đất cần có để sử dụng (m2) | Số vốn cần đầu tư (triệu đồng) | Mục đích đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Chợ Thanh Ninh | Xã Thanh Ninh huyện Phú Bình | 10.000 | 10.000 | Chợ đầu mối nông sản |
| 2 | Chợ Yên Ninh | Xã Yên Ninh huyện Phú Lương | 10.000 | 10.000 | Chợ đầu mối nông sản |
| 3 | Chợ Thuận Thành | Xã Thuận Thành Huyện Phổ Yên | 10.000 | 10.000 | Chợ đầu mối nông sản |
| 4 | Chợ Phú Thượng | Xã Phú Thượng Huyện Võ Nhai | 10.000 | 10.000 | Chợ đầu mối nông sản |
| 5 | Chợ Yên Lãng | Xã Yên Lãng Huyện Đại Từ | 10.000 | 10.000 | Chợ đầu mối nông sản |
|  | Tổng |  | 50.000 | 50.000 |  |

Nguồn: Theo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và định hướng của nhóm nghiên cứu

b) Đầu tư xây dựng mới các chợ nông thôn theo quy hoạch, từ đó vận động các hộ tiểu thương tham gia vào hoạt động kinh doanh tại chợ và những nơi tập trung kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường làm ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia lưu thông. Trong giai đoạn 2011-2015 căn cứ mật độ dân số, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, với sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân trên địa bàn bố trí đầu tư xây dựng mới 28 chợ nông thôn tại 28 xã chưa có chợ trên tổng số 45 xã chưa có chợ. Với diện tích đất cần sử dụng vào khoảng 68.500 m2và tổng vốn đầu tư ước vào khoảng 81.500 triệu đồng cụ thể:

+ Thành phố Thái Nguyên: Xây mới 4 chợ loại 3 tại xã Phúc Hà, Lương Sơn, Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn.

+ Thị xã Sông Công: Xây mới 1 chợ loại 3 tại xã Vinh Sơn, di rời và xây mới chợ Tân Thành tại xã Tân Quang.

+ Huyện Định Hoá: Xây mới 5 chợ loại 3 tại xã Bảo Cường, Kim Phượng, Phúc Chu, Trung Lương, Tân Dương.

+ Huyện Phú Bình: Xây mới 4 chợ loại 3 tại xã Bàn Đạt, Tân Kim, Tân Hoà, Úc Kỳ.

+ Huyện Phú Lương: Xây mới 3 chợ loại 3 tại xã Động Đạt, Phủ Lý, Cổ Lũng

+ Huyện Phổ Yên: Xây dựng mới 3 chợ loại 3 cụ thể tại xã Tiên Phong, Nam Tiến, Thành Công.

+ Huyện Võ Nhai: Xây mới 6 chợ loại 3 tại xã La Hiên Thần Sa, Lâu Thượng, Liên Minh, Đông Bo xã Tràng Xá , Tân Tiến xã Dân Tiến.

+ Huyện Đại Từ: Xây mới 5 chợ loại 3, tại xã Na Mao, Bản Ngoại, An Khánh, Lục Ba, Khôi Kỳ,

+ Huyện Đồng Hỷ: Xây mới 5 chợ loại 3 tại xã Nam Hoà, Hoá Thượng ,Tân long, Văn Lăng, Huống Thượng.

Phát triển hệ thống chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2015

| TT | ĐỊA PHƯƠNG | Số chợ | Diện tích đất cần có để ĐT(m2) | Nhu cầu vốn đầu tư (Triệu đồng) | Loại ch ợ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP. Thái Nguyên | 4 | 10.000 | 16.000 | 3 |
| 2 | Thị Xã Sông Công | 2 | 8.000 | 12.000 | 3 |
| 3 | Huyện Định Hoá | 5 | 12.000 | 20.000 | 3 |
| 4 | Huyện Đại Từ | 5 | 10.000 | 20.000 | 3 |
| 5 | Huyện Phú Lương | 3 | 7.000 | 12.000 | 3 |
| 6 | Huyện Đồng Hỷ | 5 | 17.900 | 20.000 | 3 |
| 7 | Huyện Võ Nhai | 6 | 16.617 | 30.000 | 3 |
| 8 | Huyện Phổ Yên | 3 | 17.000 | 12.000 | 3 |
| 9 | Huyện Phú Bình | 4 | 10.000 | 16.000 | 3 |
|  | Tổng | 37 | 108.517 | 158.000 |  |

Nguồn:Tổng hợp báo cáo của các huyện và định hướng của nhóm nghiên cứu

c) Mặt khác tập trung nâng cấp, cải tạo 86 chợ nông thôn hiện có đã xuống cấp đạt tiêu chuẩn chợ nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới. (Có danh sách các chợ tại phụ biểu số 4,5 kèm theo)

3.2- Phát triển mạng lưới chợ theo thị trường hàng hoá

a. Phát triển mạng lưới chợ nông sản

Xây dựng và hoàn thiện chợ bán buôn nông sản ở nơi sản xuất hàng nông sản tập trung của Tỉnh; chợ bán lẻ nông sản, thực phẩm nông thôn; chợ phiên giao dịch hàng nông sản dễ bảo quản hoặc là nguyên liệu chế biến để hình thành mạng lưới chợ nông sản thống nhất, hiệu quả cao và phủ khắp thị trường. Xây dựng mạng lưới chợ nông sản cần được coi là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống thị trường nông sản, với nhiệm vụ chủ yếu là nâng cao chiều rộng và chiều sâu độ bao phủ của mạng lưới chợ, tăng cường công năng phục vụ của chợ, tập trung các nguồn lực để nâng cao thứ hạng chợ và trình độ quản lý, phát huy các chức năng tập trung hàng hoá, cung cấp thông tin và hình thành giá cả của mạng lưới chợ.

b. Phát triển mạng lưới chợ hàng tư liệu sản xuất

Lưu thông hàng vật tư sản xuất qua mạng lưới chợ chủ yếu đối với hàng tư liệu sản xuất dùng trong ngành nông nghiệp. Định hướng phát triển mạng lưới chợ hàng tư liệu sản xuất nông nghiệp theo hướng không ngừng tăng cường và hoàn thiện xây dựng mạng lưới chợ tư liệu sản xuất có sự cạnh tranh lành mạnh, chuẩn mực về chất lượng hàng hoá và các hành vi giao dịch, đa dạng các chủ thể kinh doanh; thông qua tăng cường các biện pháp có hiệu quả như giám sát hoạt động kinh doanh trong chợ, quản lý ngành nghề, xây dựng cơ chế đồng bộ phù hợp với thể chế kinh tế thị trường để giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh tư liệu sản xuất cho ngành nông nghiệp.

c. Phát triển mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng

Phát triển mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng theo hướng phát triển cân đối giữa chợ thành thị và nông thôn, tập trung vào một số mặt sau đây:

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tiềm lực to lớn của việc phát triển mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng ở thị trường nông thôn trong tổng thể nền kinh tế quốc dân của nước ta, thông qua phát triển mạng lưới chợ ở nông thôn để mở rộng nhu cầu, mở rộng thị trường hàng công nghiệp tiêu dùng, đẩy mạnh kinh tế phát triển.

- Căn cứ vào nhu cầu của nông dân để mở rộng mạng lưới chợ hàng công nghiệp tiêu dùng, qua đó định hướng cho các nhà sản xuất công nghiệp thích ứng theo nhu cầu hàng tiêu dùng ở thị trường nông thôn.

- Phát triển các hệ thống phân phối hiện đại, thúc đẩy hiện đại hoá các phương thức kinh doanh hàng công nghiệp tiêu dùng trong mạng lưới chợ ở nông thôn, tạo yếu tố quan trọng để phát triển nhanh kinh tế nông thôn. Cần lựa chọn các phương thức kinh doanh hiện đại như chuỗi cửa hàng, siêu thị, hệ thống đại lý...để áp dụng trong quá trình cải tạo mạng lưới chợ truyền thống ở nông thôn, mở rộng mạng lưới chợ bán buôn, bán lẻ hàng công nghiệp tiêu dùng, nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ, từng bước xây dựng hệ thống thị trường hàng công nghiệp tiêu dùng thống nhất ở cả thành thị và nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

3.3- Các hình thức cung ứng của sản phẩm thông qua chợ

Do đặc thù là một Tỉnh có địa bàn miền núi, vùng cao các sản phẩm cung ứng thông qua chợ chủ yếu là nông sản theo các hình thức:

Hình thức 1: Người sản xuất (chủ yếu là nông hộ nhỏ lẻ), bán cho các đầu mối thu gom, đầu mối thu gom mang tiêu thụ tại chợ trung tâm huyện, chợ trung tâm tỉnh, hoặc bán cho các nhà máy chế biến .

Hình thức 2: Người sản xuất, bán cho các đầu mối thu gom, đại lý buôn bán. Các đại lý buôn bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Hình thức 3: Người sản xuất tự tiêu thụ tại chợ .

Hình thức 4: Người sản xuất bán cho thương lái. Các đối tượng này bán cho doanh nghiệp chế biến hoặc bán cho các doanh nghiệp uỷ thác xuất khẩu tại Tỉnh.

3.4- Đối với các thành phần kinh tế đầu tư phát triển mạng lưới chợ

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vào các chợ dân sinh, chợ nông thôn để cung cấp hàng hoá giá rẻ cho người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp. Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài tăng cường đầu tư đồng bộ và hiện đại hoá các chợ đầu mối nông sản. Tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh cá thể tham gia góp vốn đầu tư, nâng cấp các loại chợ đặc biệt là chợ ở khu vực nông thôn miền núi.

3.5- Hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hệ thống chợ bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Nhà nước hỗ trợ đầu tư về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật của chợ hoặc nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư, các doanh nghiệp, các cá nhân và hộ kinh doanh cùng tham gia đầu tư xây dựng chợ.

Nhà nước ưu tiên tập trung vốn đầu tư phát triển mạng lưới chợ đầu mối và các chợ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời huy động các nguồn lực của doanh nghiệp và các cá nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tham gia cùng đầu tư khai thác chợ.

4. Đổi mới mô hình quản lý chợ

4.1 Chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư (vốn hỗ trợ đầu tư >50%).

Chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao cho các chủ thể tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý hoạt động tại chợ theo quy định sau:

a) Đối với chợ xây dựng mới, giao hoặc tổ chức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác quản lý chợ. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Đối với chợ đang hoạt động do Ban quản lý chợ điều hành, từng bước chuyển sang thực hiện theo điểm a trên đây. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ phải được tiến hành khẩn trương, nhưng thận trọng, từng bước vững chắc, đảm bảo hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động tại chợ và phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

c) Đối với các chợ ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa giao cho các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý.

4.2. Đối với chợ do Nhà nước hỗ trợ đầu tư (vốn đầu tư <50%).

Đối với chợ do Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng có vốn đóng góp của các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và tổ chức, cá nhân khác, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền căn cứ mức độ, tỷ lệ góp vốn để lựa chọn chủ thể kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

4.3. Chợ do các thành phần kinh tế đầu tư.

Chợ do các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng do các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp đó tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý dưới hình thức doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

4.4. Chức năng, nhiệm vụ của mô hình đổi mới quản lý, kinh doanh chợ

- Tổ chức quản lý hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc chấp hành các chủ trương, chính sách quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh chợ, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc tiếp cận giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý tài sản, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và vệ sinh an toàn thực phẩm,...

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh chợ một cách có hiệu quả; thu hút thương nhân và khách hàng.

- Xác định phương hướng, mục tiêu và kế hoạch phát triển chợ theo hướng văn minh thương mại.

5. Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng chợ nông thôn giai đoạn 2011-2015

Tổng nhu cầu vốn cho xây dựng mới, cải tạo nâng cấp chợ nông thôn trong giai đoạn 2011-2015 khoảng 328,7 tỷ đồng (Phụ biểu 4,5).

5.1 - Vốn đầu tư xây dựng mới:

Xây dựng mới 5 chợ đầu nối nông sản thuộc 05 cửa ô vào thành phố Thái Nguyên và xây dựng mới 37 chợ loại 3 tại các xã, cần tổng số vốn vào khoảng 208 tỷ đồng.

5.2 - Vốn đầu tư cải tạo 86 chợ hiện có:

Nhằm tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có và nâng cáo chất lượng phục vụ các chợ hiện có, hướng tới đạt tiêu chí nông thôn mới thì số vốn cần cho việc cải tạo 86 chợ hiện có vào khoảng 120,7 tỷ đồng.

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về cơ chế chính sách.

a, Chính sách đầu tư phát triển chợ

Thường xuyên tri ển khai phổ biến các chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ, các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của Thái Nguyên, nhằm thu hút các nhà đầu tư và khai thác tiềm năng lợi thế của hệ thống chợ trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện đổi mới cải các hành chính, rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trong qúa trình xây dựng quy hoạch tổng thể hoặc quy hoạch chi tiết để phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu dân cư các huyện, thành thị xã cần dành quỹ đất để xây dựng các chợ theo quy hoạch đã được UBND Tỉnh phê duyệt. Bố trí vị trí, địa điểm, diện tích xây dựng chợ phù hợp với quy hoạch mạng lưới chợ, đáp ứng nhu cầu trước mắt và khả năng mở rộng khi thị trường phát triển cho giai đoạn sau.

UBND các huyện, thành, thị xã cần có những giải pháp cụ thể, đồng bộ trong quá trình giải phóng mặt bằng như công tác đền bù, tái định cư… tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện dự án đ úng tiến độ quy định.

b, Chính sách tài chính.

Có cơ chế, chính sách ưu đãi về mức thu phí, lệ phí, thuế kinh doanh trong chợ phù hợp với khả năng sinh lợi nhằm thu hút thương nhân vào chợ nhất là các chợ vùng sau vùng xa.

Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với các hộ kinh doanh ngoài chợ, đảm bảo chống thất thu và công bằng giữa các hộ kinh trong và ngoài chợ.

Xây dựng phương án cụ thể chuyển đổi mô hình quản lý từ các Ban quản lý chợ do Uỷ ban nhân dân huyện quản lý sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh khai thác chợ.

2. Giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư xây dựng chợ

a. Thông báo công khai quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, các quy hoạch liên quan và danh mục các chợ được nhà nước tài chợ bằng nguồn vốn ngân sách (Ngân sách Trung ương, Địa phương) kèm theo mức hỗ trợ; các chợ được xây dựng bằng các nguồn vốn khác và hình thức mức độ huy động vốn để mọi công dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận nghiên cứu và khai thác.

Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của chợ đầu mối chuyên doanh hoặc tổng hợp bán buôn hàng nông sản, thực phẩm để tiêu thụ hàng hóa ở các vùng sản xuất tập trung về nông, lâm, thủy sản; chợ trung tâm các huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ dân sinh xã của các huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Mức hỗ trợ cụ thể theo quy mô của từng dự án. Ngoài ra, dự án đầu tư chợ của các thành phần kinh tế được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư như đối với các ngành nghề sản xuất, dịch vụ thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/06/2006; được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư theo Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 và Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2008 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 151.

Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư các chợ theo thứ tự sau:

- Chợ đang hoạt động có hiệu quả nhưng là chợ tạm hoặc chợ có cơ sở vật chất - kỹ thuật xuống cấp nghiêm trọng.

- Chợ xây mới tại những nơi có nhu cầu cấp thiết về chợ để phục vụ sản xuất, xuất khẩu và đời sống sinh hoạt của dân.

b. Thực hiện xã hội hoá việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các chợ ở địa bàn các xã với các hình thức: Tổ chức, cá nhân, Hộ gia đình, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và quản lý khai thác chợ; hình thức Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng có vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế.

c. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển chợ, trong đó nguồn vốn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và vốn vay là nguồn vốn chủ yếu để phát triển mạng lưới chợ. Kết hợp lồng ghép giữa các nguồn vốn chủ yếu để phát triển mạng lưới chợ đặc biệt là hệ thống chợ ở nông thôn sao cho có hiệu quả.

3. Giải pháp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý chợ

Để khắc phục tình trạng đa số cán bộ quản lý chợ không có nghiệp vụ chuyên môn, chủ yếu là quản lý theo kinh nghiệm, cần mở lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý chợ cho số cán bộ hiện có và đào tạo những cán bộ chuyên môn về công tác quản lý chợ lâu dài có các địa phương.

UBND các huyện, thành thị cần có kế hoạch, lập danh sách số lượng cán bộ cần được đào tạo và phối hợp với các trường để mở lớp đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhân viên quản lý chợ. Ngoài ra cần có những lớp học tổ chức tại địa phương, tập huấn ngắn ngày với các hình thức thích hợp.

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chợ

Hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách của Nhà nước về quản lý chợ, thường xuyên rà soát và có những kiến nghị cụ thể về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch, phát triển, quản lý mạng lưới chợ.

Đổi mới phương thức và nội dung quản lý nhà nước đối với chợ như xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chợ từng thời kỳ; nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của chợ trên các mặt: thuế, tài chính, kế toán, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, chống buôn bán hàng cấm hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng.

Tổ chức các lớp học về quản lý chợ cho cán bộ nhân viên, thực hiện phân cấp và phối hợp quản lý tổng thể trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm, triệt để việc giải toả, xoá bỏ các loại chợ hình thành tự phát không nằm trong quy hoạch phát triển chợ của các địa phương nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ mới xây dựng.

5. Giải pháp bảo vệ môi trường đối với mạng lưới chợ

Tập trung thực hiện các giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống cấp thoát nước, thu gom và sử lý rác thải, nước thải tại các chợ, thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm về bảo vệ môi trường trong các chợ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật tại các chợ.

Ứng dụng các thành tựu bảo vệ môi trường trong thi công, cải tạo các chợ đang xây dựng và dự kiến xây dựng. Đánh giá tác động môi trường là một trong những điều kiện cần có khi xây dựng chợ, các chợ phải có bộ phận thu gom rác thải….

Phân công cụ thể trách nhiệm từng bộ phận có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, thường xuyên tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo vệ môi trường ở các chợ, áp dụng chế độ kiểm tra, kiểm soát, chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm môi trường.

Phần thứ bốn

HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I- HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Hiệu quả về kinh tế

Thực hiện tốt Đề án phát triển chợ nông thôn giai đoạn 2011-2015 tạo điều kiện thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh nói chung, tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội khu vực nông thôn nói riêng lên 25%, nâng cao sức mua trung bình của khu vực nông thôn từ 2,6 triệu đồng người /năm lên 6 triệu đồng người/ năm vào năm 2015, nhằm đạt mức tăng trưởng bình quân tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ thị trường xã hội khu vực nông thôn giai đoạn 2011-2015 trªn 23%. Vµ Đến năm 2015 có khoảng 70% số chợ trên địa bàn nông thôn đạt tiêu chuẩn tiêu chí nông thôn mới hướng tới mục tiêu là tới năm 2020 tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có chợ đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới.

Đến năm 2015 trên địa bàn nông thôn tỉnh Thái Nguyên có thêm 42 chợ được xây dựng mới đưa vào hoạt động, trong đó có 05 chợ đầu mối được quy hoạch xây dựng tại 05 cửa ô vào thành phố Thái Nguyên. Nâng tổng số chợ nông thôn lên 128 chợ, đạt tỷ lệ 88,9% trên tổng số xã khu vực nông thôn, tăng số điểm kinh doanh cố định 3.800 điểm, thu hút được trên 9.400 hộ vào kinh doanh trong chợ và phục vụ cho khoảng 60 vạn dân sinh sống ở khu vưc nông thôn, vùng sâu vùng xa.

2. Hiệu quả về mặt xã hội

Thực hiện tốt Đề án sẽ giúp việc lưu thông hàng hoá thông qua hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá ở chợ làm thúc đẩy ý thức sản xuất, kinh doanh hàng hoá phát triển đối với nhân dân, đặc biệt là nông dân. Nhờ đó góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo việc làm cho nông dân, tham gia xoá đói giảm nghèo ở vùng nông thôn, miền núi, vùng cao, vùng sâu và vùng đặc biệt khó khăn.

Kinh tế phát triển đời sống nhân dân được cải thiện nâng cao, đảm bảo công tác an sinh xã hội, ổn định chính trị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Trách nhiệm của Sở, ngành liên quan

1.1- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành.

- Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, triển khai thực hiện đề án. Quản lý quy hoạch phát triển thương mại nói chung, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, phát triển mạng lưới chợ nông thôn nói riêng.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí triển khai các dự án thuộc đề án đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

1.2- Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính, Công Thương

- Bố trí kế hoạch vốn hàng năm để triển khai các dự án quy định trong đề án.

- Rà soát, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành trung ương bổ xung sửa đổi chính sách ưu đãi và hỗ chợ vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước với các dự án hạ tầng thương mại chủ yếu ở địa bàn nông thôn.

1.3- Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại Ban quản lý chợ (đối với những nơi còn tồn tại Ban quản lý chợ);

- Hướng dẫn chế độ chính sách đối với cán cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại Ban quản lý chợ khi chuyển thành Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã.

1.4- Sở Tài chính:

- Phối hợp với các ngành trong công tác quản lý Nhà nước và xây dựng cơ chế chính sách tài chính, giá cả, phí, lệ phí có liên quan đến hoạt động của ban quản lý chợ. Trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết các chính sách tài chính, giá cả, phí, lệ phí có liên quan tại địa phương.

Triển khai hướng dẫn cơ chế chính sách tài chính, giá cả, phí, lệ phí có liên quan đến hoạt động của chợ.

- Kiểm tra, thanh tra về tài chính đối với các hoạt của Ban quản lý chợ trên địa bàn Tỉnh.

1.5- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ, ngành về việc sửa đổi, bổ xung cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản khu vực miền núi vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn và các cơ chế chính sách tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

1.6- Sở Tài Nguyên và Môi trường:

Chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị xã hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất, cân đối và phân bổ quỹ đất phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại đặc biệt là hệ thống chợ nông thôn.

1.7- Sở Xây dựng:

Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ban, ngành hướng dẫn trong việc thiết kế và xây dựng các công trình chợ trên địa bàn, theo tiêu chuẩn quy định.

1.8- Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Đào tạo việc làm cho các đối tượng thuộc diện thu hồi đất tái định cư, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho nông dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp…

Hướng dẫn các doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý khai thác chợ người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hợp tác xã thành lập theo quy định của pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Luật lao động.

1.9- Sở Giao th ông v ận t ải :

Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh phát triển giao thông nông thôn. Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ban, Ngành liên quan tạo điều kiện để các công trình kết cấu hạ tầng thương mại nói chung, công trình chợ nông thôn nói riêng được đấu nối với các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh pheo phân cấp quản lý.

1.10- Liên minh hợp tác xã:

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các cơ chế chính sách trong việc thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, khuyến khích hình thức kinh tế tập thể và các mô hình hợp tác xã thương mại tham gia quản lý chợ ở địa bàn nông thôn .

2- Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân huyện, thành thị xã:

Trên cơ sở quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, đề án phát triển chợ nông thôn đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Xác định rõ vị trí và diện tích đất cần thiết cho phát triển chợ, bổ sung quy hoạch sử dụng đất dành cho phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nói chung, cho phát triển mạng lưới chợ nông thôn nói riêng.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí cho các Dự án trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện các Dự án của Đề án này.

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương kết hợp với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh triển khai thực hiện các dự án của đề án này.

- Bố trí kinh phí và nhân lực, phương tiện làm việc để phòng Kinh tế, Kinh tế - hạ tầng và bộ phận chuyên môn cấp xã làm tốt vai trò tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện tốt chức năng quản lý hoạt động thương mại ở địa phương nhất là hệ thống chợ./.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU THÁI NGUYÊN

Giai đoạn 2010-2011

Biểu số: 01

| CHỈ TI ÊU | Đơn vị tính | Năm |  |  |  |  | Tốc độ tăng trưởng BQ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| I- Tổng sản phẩm (GDP) toàn tỉnh theo giá thực tế | Tỷ đồng | 8.022,1 | 10.062,6 | 13.509,5 | 16.405,4 | 19.722,3 |  |
| * GDP Bình quân đầu người (Tỉnh Thái Nguyên) | Triệu đồng | 7,3 | 8,9 | 12,1 | 14,6 | 17,4 | 123,8 |
| * GDP Bình quân đầu người (Bình quân chung cả nước) | Triệu đồng | 11,7 | 13,6 | 17,4 | 19,1 | 24,0 | 118,6 |
| Tỷ lệ | % | 58,8 | 62,3 | 65,4 | 76,4 | 72,5 |  |
| Cơ cấu kinh t ế |  |  |  |  |  |  |  |
| - Công nghiệp Xây dựng | % | 38,76 | 39,54 | 39,86 | 40,62 | 41,60 |  |
| - Dịch vụ | % | 36,52 | 36,46 | 36,32 | 36,92 | 37,32 |  |
| - Nông, lâm nghiệp | % | 24,72 | 24,00 | 23,82 | 22,46 | 21,08 |  |
| II- Chỉ số phát triển | % | 111,14 | 112,46 | 111,50 | 109,30 | 111,36 | 111,11 |
| TĐó: Dịch vụ | % | 113,87 | 112,19 | 110,72 | 110,06 | 112,50 | 111,86 |
| III- Tổng mức LC hàng hoá bán lẻ và DT Dịch vụ | T ỷ đồng | 3.980,2 | 5.018,7 | 6.379,3 | 7.642,8 | 9.310,0 | 121,2 |
| - Khu vực thành thị | " | 2.960,9 | 3.780,6 | 4.879,6 | 5.810,0 | 7.080,0 | 122,1 |
| Tỷ trọng | % | 74,4 | 75,3 | 76,5 | 76,02 | 76,1 |  |
| - Khu vực nông thôn | " | 1.019,3 | 1.238,1 | 1.499,7 | 1.832,8 | 2.230,0 | 118,7 |
| Tỷ trọng | % | 25,6 | 24,7 | 23,5 | 23,98 | 23,9 |  |
| IV- Bình quân đầu người | Triệu đồng | 3,6 | 4,3 | 5,7 | 6,8 | 8,2 | 120,4 |
| -Khu vực thành thị | " | 11,1 | 14,1 | 17,8 | 20,0 | 24,9 | 119,6 |
| Khu vực nông thôn | " | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 118,9 |
| V- Kim ngạch xuất khẩu | Triệu USD | 53,1 | 64,7 | 120,1 | 66,6 | 81,0 | 118,0 |
| TĐó: XK Địa phương | " | 29,3 | 44,7 | 79,3 | 52,3 | 65,0 | 123,0 |

Nguồn - Niêm giám thống kê Thái Nguyên 2009

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỢ

TRÊN ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN ĐẾN 2010

Biểu số: 02

| TT | Địa phương | Số chợ | Diện tích |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Kiên cố | Bán kiên cố | Tạm |
| 1 | TP. Thái Nguyên | 25 | 84.402 | 27.412 | 27.781 | 29.209 |
| 2 | Thị Xã Sông Công | 7 | 24.444 | 4.200 | 3.200 | 17.044 |
| 3 | Huyện Định Hoá | 18 | 60.979 | 7.409 | 10.244 | 43.326 |
| 4 | Huyện Đại Từ | 25 | 73.013,9 | 7.649,2 | 8.254,9 | 57.109,8 |
| 5 | Huyện Phú Lương | 13 | 49.740 | 4.556 | 7.085 | 38.099 |
| 6 | Huyện Đồng Hỷ | 14 | 40.115 | 7.683 | 14.431 | 18.001 |
| 7 | Huyện Võ Nhai | 11 | 28.785 | 27.560 | 1.102 | 123 |
| 8 | Huyện Phổ Yên | 10 | 50.452 | 3.291 | 3.950 | 43.211 |
| 9 | Huyện Phú Bình | 13 | 54.890 | 1.607 | 1.977 | 51.306 |
| Tổng |  | 135 | 476.295 | 108.559 | 64.762 | 302.974 |

Nguån:Quy hoạch KCHTTM bao gồm , chợ, siêu thị,TTTM, trung tâm phân phối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2009 -2020

2. Thực trạng hệ thống chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

| TT | Địa phương | Số chợ | Diện tích |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Kiên cố | Bán kiên cố | Tạm |
| 1 | TP. Thái Nguyên | 6 | 15,359 | 641 | 4,450 | 10,268 |
| 2 | Thị Xã Sông Công | 2 | 6,100 | 140 | 650 | 5,310 |
| 3 | Huyện Định Hoá | 16 | 48,819 | 3,833 | 8,752 | 36,234 |
| 4 | Huyện Đại Từ | 22 | 57,132 | 5,759 | 6,944 | 44,429 |
| 5 | Huyện Phú Lương | 11 | 37,786 | 4,530 | 6,487 | 26,769 |
| 6 | Huyện Đồng Hỷ | 10 | 33,339 | 6,710 | 10,706 | 15,923 |
| 7 | Huyện Võ Nhai | 11 | 43,059 | 19,605 | 7,207 | 16,247 |
| 8 | Huyện Phổ Yên | 9 | 31,420 | 2,123 | 3,708 | 25,589 |
| 9 | Huyện Phú Bình | 12 | 45,454 | 1,274 | 6,905 | 37,275 |
| Tổng |  | 99 | 318,468 | 44,615 | 55,809 | 218,044 |

Nguån:Tổng hợp báo cáo của các huyện

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Phụ biểu số 3

| TT | TÊN CHỢ | Địa chỉ | Năm đầu tư, xây dựng | Loại chợ | Số dân cư chợ phục vụ (01/4/2009) | QUY MÔ |  |  |  |  |  |  | MÔ HÌNH QUẢN LÝ |  | Doanh thu bán hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vốn đầu tư |  | Số điểm kinh doanh cố định | Số thương nhân hoạt động thường xuyên | NỘP KINH PHÍ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nộp thuế môn bài (triệu đồng)/năm | Nộp ban quản lý (triệu đồng/năm) | Thuế doanh thu (triệu đồng/năm) | Số cán bộ quản lý (người) | Cơ quan quản lý |  |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách | Vốn khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | TP.THÁI NGUYÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Thịnh Đức | Xã Thinh Đức |  | 3 | 7.651 |  |  | 35 | 100 | 10 | 15 | 0 | 1 | Xã quản lý | 18,250 |
| 2 | Chợ Tê Ba Nhất | Xã Tích Lương |  | 3 | 12.326 |  |  | 116 | 200 | 200 | 320 | 0 | 4 | Xã quản lý | 36,500 |
| 3 | Chợ Phúc Xuân | Xã Phúc Xuân |  | 3 | 4.839 |  |  | 47 | 200 | 36 | 65 | 0 | 5 | Xã quản lý | 36,500 |
| 4 | Chợ Tân Cương | Xã Tân Cương |  | 3 | 5.098 | 1,500 |  | 25 | 120 | 15 | 25 | 0 | 2 | Xã quản lý | 21,900 |
| 5 | Chợ Phúc Trìu | Xã Phúc Trìu |  | 3 | 5.506 |  |  | 50 | 120 | 25 | 50 | 0 | 5 | Xã quản lý | 21,900 |
| 6 | Chợ Đán | Xã Quyết Thắng |  | 3 | 13.677 |  |  | 35 | 100 | 15 | 20 | 0 | 1 | Xã quản lý | 18,250 |
| Tổng |  |  |  |  | 49.097 | 1,500 |  | 308 | 840 | 301 | 495 | 0 | 18 |  | 153,300 |
| II | HUYỆN ĐỊNH HÓA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Tân Thịnh | Xã Tân Thịnh | 2001 | 3 | 4.003 |  |  | 70 | 200 | 0 | 25 | 0 | 3 | Xã quản lý | 21,900 |
| 2 | Chợ Lam Vỹ | Xã Lam Vỹ | 2000 | 3 | 3.766 | 1,500 |  | 70 | 300 | 0 | 30 | 0 | 3 | BQLC | 32,850 |
| 3 | Chợ Quy Kỳ | Xã Quy Kỳ | 2000 | 3 | 3.782 | 1,500 |  | 70 | 300 | 0 | 30 | 0 | 2 | BQLC | 32,850 |
| 4 | Chợ Bảo Linh | Xã Bảo Linh | 2002 | 3 | 2.094 | 900 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | BQLC | 5,475 |
| 5 | Chợ Bảo Biên |  | 1998 | 3 |  |  |  | 70 | 150 | 0 | 15 | 0 | 3 | BQLC | 16,425 |
| 6 | Chợ An Thịnh | Xã Đồng Thịnh | 1983 | 3 | 3.971 |  |  | 35 | 100 | 0 | 60 | 0 | 1 | Xã quản lý | 10,950 |
| 7 | Chợ Gốc Đa |  |  | 3 |  |  |  | 30 | 100 | 0 | 5 | 0 | 3 | Xã quản lý | 10,950 |
| 8 | Chợ Thanh Định | Xã Thanh Định | 2007 | 3 | 3.693 | 600 |  | 55 | 150 | 0 | 20 | 0 | 3 | Xã quản lý | 16,425 |
| 9 | Chợ Điềm Mặc | Xã Điềm Mặc | 2003 | 3 | 4.107 | 1,500 |  | 100 | 400 | 0 | 60 | 0 | 3 | BQLC | 43,800 |
| 10 | Chợ Phú Đình | Xã Phú Đình |  | 3 | 5.408 |  |  | 40 | 200 | 0 | 35 | 0 | 8 | Xã quản lý | 21,900 |
| 11 | Chợ Quảng Nạp | Xã Bình Thành | 1930 | 3 | 4.574 |  |  | 80 | 300 | 0 | 20 | 0 | 6 | Xã quản lý | 32,850 |
| 12 | Chợ Sơn Phú | Xã Sơn Phú | 2003 | 3 | 4.631 | 1,200 |  | 75 | 200 | 0 | 20 | 0 | 2 | BQLC | 21,900 |
| 13 | Chợ Yên Thông | Xã Bình Yên | 2007 | 3 | 3.153 | 1,200 |  | 80 | 300 | 0 | 50 | 0 | 2 | BQLC | 32,850 |
| 14 | Chợ Quán Vuông | Xã Trung Hội | 2006 | 3 | 4.484 | 900 |  | 75 | 150 | 0 | 30 | 0 | 2 | BQLC | 16,425 |
| 15 | Chợ Bộc Nhiêu | Xã Bộc Nhiêu | 1985 | 3 | 3.678 |  |  | 50 | 150 | 0 | 8 | 0 | 3 | Xã quản lý | 16,425 |
| 16 | Chợ Phố Ngữ | Xã Phú Tiến | 1986 | 3 | 2.799 |  |  | 45 | 150 | 0 | 10 | 0 | 5 | Xã quản lý | 16,425 |
| Tổng |  |  |  |  | 54.143 | 9,300 |  | 945 | 3200 | 0 | 418 | 0 | 50 |  | 350,400 |
| III | HUYỆN PHÚ BÌNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Đồn | Xã Kha Sơn | 2006 | 3 | 7.773 |  |  | 90 | 230 | 12 | 60 | 0 | 10 | Xã quản lý | 25,185 |
| 2 | Chợ Tân Đức | Xã Tân Đức | 1999 | 3 | 7.593 |  |  | 210 | 470 | 25 | 70 | 0 | 3 | Xã quản lý | 51,465 |
| 3 | Chợ Thanh Ninh | Xã Thanh Ninh | 2003 | 3 | 4.265 |  |  | 8 | 85 | 12 | 8 | 0 | 3 | Xã quản lý | 9,308 |
| 4 | Chợ Tân Khánh | Xã Tân Khánh | 2006 | 3 | 6.937 |  |  | 40 | 180 | 35 | 22 | 0 | 5 | Xã quản lý | 19,710 |
| 5 | Chợ Hanh | Xã Điềm Thụy | 2005 | 3 | 7.034 |  |  | 65 | 135 | 25 | 48 | 0 | 6 | Xã quản lý | 14,783 |
| 6 | Chợ Cầu | Xã Nhã Lộng | 1946 | 3 | 6.902 |  |  | 7 | 70 | 12 | 15 | 0 | 7 | Xã quản lý | 7,665 |
| 7 | Chợ Bảo Lý | Xã Bảo Lý | 2002 | 3 | 6.096 |  |  | 70 | 125 | 24 | 13 | 0 | 7 | Xã quản lý | 13,688 |
| 8 | Chợ Xuân Phương | Xã Xuân Phương | 1986 | 3 | 6.804 |  |  | 7 | 65 | 10 | 15 | 0 | 3 | Xã quản lý | 7,118 |
| 9 | Chợ Hà Châu | Xã Hà Châu | 1990 | 3 | 5.670 |  |  | 10 | 80 | 15 | 25 | 0 | 3 | Xã quản lý | 8,760 |
| 10 | Chợ Nga My | Xã Nga My |  | 3 | 9.479 |  |  | 15 | 60 | 12 | 20 | 0 | 2 | Xã quản lý | 6,570 |
| 11 | Chợ Thượng Đình | Xã Thượng Đình | 1948 | 3 | 8.495 |  |  | 35 | 75 | 12 | 20 | 0 | 3 | Xã quản lý | 8,213 |
| 12 | Chợ Đào Xá | Xã Đào Xá | 1996 | 3 | 5.279 |  |  | 48 | 60 | 24 | 35 | 0 | 3 | Xã quản lý | 6,570 |
| Tổng |  |  |  |  | 82.327 |  | 300 | 605 | 1635 | 218 | 351 | 0 | 55 |  | 179,033 |
| IV | HUYỆN PHÚ LƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Phấn Mễ | Xóm Mỹ Khánh | 2003 | 3 | 10.092 |  | 490 | 110 | 210 | 50.7 | 79.2 | 0 | 13 | Xã quản lý | 30,660 |
| 2 | Chợ Yên Ninh | Xã Yên Ninh | 1989 | 3 | 6.354 |  |  | 46 | 60 | 1.9 | 2.0 | 0 | 5 | Xã quản lý | 8,760 |
| 3 | Chợ Yên Trạch | Xã Yên Trạch | 2002 | 3 | 5.956 |  |  | 90 | 150 | 0.6 | 12.5 | 0 | 3 | Xã quản lý | 21,900 |
| 4 | Chợ Yên Đổ | Xóm Trào - Yên Đổ | 2007 | 3 | 6.598 |  |  | 181 | 200 | 1.1 | 32 | 0 | 9 | Xã quản lý | 29,200 |
| 5 | Chợ Ôn Lương | Xã Ôn Lương | 2007 | 3 | 3.067 | 920 |  | 50 | 50 | 0.6 | 12.5 | 0 | 3 | Xã quản lý | 7,300 |
| 6 | Chợ Hợp Thành | Xã Hợp Thành | 2007 | 3 | 2.349 | 831 | 50 | 80 | 120 | 8.5 | 65 | 0 | 3 | Xã quản lý | 17,520 |
| 7 | Chợ Phú Đô | Xã Phú Đô | 1993 | 3 | 5.258 | 2 | 13 | 100 | 125 | 2.5 | 10 | 0 | 5 | Xã quản lý | 18,250 |
| 8 | Chợ Yên Lạc | Xã Yên Lạc | 1993 | 3 | 6.974 |  |  | 80 | 120 | 5.3 | 6.7 | 0 | 2 | Xã quản lý | 17,520 |
| 9 | Chợ Tức Tranh | Xã Tức Tranh | 2007 | 3 | 8.055 |  |  | 75 | 100 | 15 | 105 | 0 | 5 | Xã quản lý | 14,600 |
| 10 | Chợ Vô Tranh | Xã Vô Tranh | 2000 | 3 | 7.951 | 40 | 16 | 75 | 110 | 5 | 81.5 | 0 | 5 | Xã quản lý | 16,060 |
| 11 | Chợ Sơn Cẩm | Xã Sơn Cẩm | 1995 | 3 | 13.877 |  |  | 42 | 100 | 6.5 | 2.3 | 0 | 2 | Xã quản lý | 14,600 |
| Tổng |  |  |  |  | 76.531 | 1,793 | 569 | 929 | 1345 | 97.7 | 408.7 | 0 | 55 |  | 196,370 |
| V | HUYỆN PHỔ YÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Thanh Xuyên | Xã Trung Thành | 2008 | 3 | 10.608 |  |  | 180 | 250 | 50 | 85 | 0 | 8 | BQLC | 45,625 |
| 2 | Chợ Chã | Xã Đông Cao | 1958 | 3 | 7.324 |  |  | 56 | 70 | 30 | 175 | 0 | 3 | BQLC | 12,775 |
| 3 | Chợ Long Thành | Xã Thành Công | 2003 | 3 | 13.89 |  |  | 143 | 160 | 35 | 60 | 0 | 7 | BQLC | 29,200 |
| 4 | Chợ Phúc Thuận | Xã Phúc Thuận | 1945 | 3 | 12.038 |  |  | 88 | 165 | 60 | 205 | 0 | 5 | BQLC | 30,113 |
| 5 | Chợ Ba Cây Thông | Xã Phúc Tân | 1975 | 3 | 2.804 |  |  | 12 | 54 | 20 | 170 | 0 | 4 | BQLC | 9,855 |
| 6 | Chợ Trám | Xã Vạn Phái | 1910 | 3 | 7.298 |  |  | 7 | 25 | 15 | 50 | 0 | 3 | Xã quản lý | 4,563 |
| 7 | Chợ Cầu Gô | Xã Tiên Phong | 1984 | 3 | 12.677 |  |  | 11 | 40 | 35 | 75 | 0 | 3 | BQLC | 7,300 |
| 8 | Chợ Minh Đức | Xã Minh Đức |  | 3 | 6.549 |  |  | 15 | 55 | 27 | 155 | 0 | 3 | BQLC | 10,038 |
| 9 | Chợ Hồng Tiến | Xã Hồng Tiến | 2003 | 3 | 11.180 |  |  | 12 | 50 | 18 | 75 | 0 | 5 | Xã quản lý | 9,125 |
| Tổng |  |  |  |  | 84.368 | 3,599 | 332 | 524 | 869 | 290 | 1050 | 0 | 41 |  | 158,593 |
| VI | HUYỆN VÕ NHAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Bình Long | Xã Bình Long | 2002 | 3 | 5.510 |  |  | 52 | 80 | 4 | 20 | 0 | 5 | Xã quản lý | 8,760 |
| 2 | Chợ Dân Tiến | Xã Dân Tiến | 2005 | 3 | 5.961 |  |  | 88 | 130 | 3 | 30 | 0 | 5 | Xã quản lý | 14,235 |
| 3 | Chợ Tân Tiến |  |  | 3 |  |  |  | 77 | 120 | 3 | 20 | 0 | 5 | Xã quản lý | 13,140 |
| 4 | Chợ Tràng Xá | Xã Tràng Xá | 2007 | 3 | 7.573 |  |  | 142 | 125 | 10 | 50 | 0 | 8 | Xã quản lý | 13,688 |
| 5 | Chợ Đông Bo |  |  | 3 |  |  |  | 8 | 80 | 3 | 15 | 0 | 4 | Xã quản lý | 8,760 |
| 6 | Chợ La Mạ | Xã Lâu Thượng |  | 3 | 6.175 |  |  | 25 | 40 | 6 | 30 | 0 | 5 | Xã quản lý | 4,380 |
| 7 | Chợ Liên Minh | Xã Liên Minh |  | 3 | 4.030 |  |  | 35 | 50 | 10 | 25 | 0 | 3 | Xã quản lý | 5,475 |
| 8 | Chợ La Hiên | Xã La Hiên |  | 3 | 7.433 |  |  | 60 | 120 | 20 | 50 | 0 | 10 | Xã quản lý | 13,140 |
| 9 | Chợ Cúc Đường | Xã Cúc Đường | 2008 | 3 | 2.404 |  |  | 18 | 45 | 4 | 20 | 0 | 5 | Xã quản lý | 4,928 |
| 10 | Chợ Nghinh Tường | Xã Nghinh Tường | 2008 | 3 | 2.762 |  |  | 5 | 10 | 4 | 12 | 0 | 3 | Xã quản lý | 1,095 |
| 11 | Chợ Thượng Nung | Xã Thượng Nung | 2008 | 3 | 2.131 |  |  | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 | 3 | Xã quản lý | 986 |
| Tổng |  |  |  |  | 43.979 | 1,178 |  | 516 | 809 | 70 | 284 | 0 | 56 |  | 88,586 |
| VII | TX.SÔNG CÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Bình Sơn | X. Bình Sơn | 1989 | 3 | 7.134 |  | 50 | 12 | 54 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Xã quản lý | 13,797 |
| 2 | Chợ Tân Thành | X. Tân Quang | 1988 | 3 | 10.054 |  | 40 | 36 | 15 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Xã quản lý | 3,833 |
| Tổng |  |  |  |  | 17.188 |  | 90 | 48 | 69 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |  | 17,630 |
| VIII | HUYỆN ĐẠI TỪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Tân Thái | Xã Tân Thái | 1982 | 3 | 3.306 | 1,500 |  | 60 | 75 | 2 | 20 | 0 | 3 | Xã quản lý | 10,950 |
| 2 | Chợ Phú Cường | Xã Phú Cường | 2000 | 3 | 4.471 | 500 |  | 30 | 50 | 2 | 30 | 0 | 4 | Xã quản lý | 7,300 |
| 3 | Chợ Ký Phú | Xã Ký Phú | 2005 | 3 | 6.789 | 700 |  | 50 | 60 | 3 | 50 | 0 | 3 | Xã quản lý | 8,760 |
| 4 | Chợ Văn Yên | Xã Văn Yên | 1992 | 3 | 6.896 | 150 |  | 30 | 50 | 2 | 20 | 0 | 2 | Xã quản lý | 7,300 |
| 5 | Chợ Làng Cẩm | Xã Hà Thượng |  | 3 | 5.468 |  |  | 50 | 70 | 5 | 15 | 0 | 3 | Xã quản lý | 10,220 |
| 6 | Chợ Chùa | Xã Phúc Lương |  | 3 | 3.964 | 600 |  | 30 | 50 | 2 | 20 | 0 | 3 | Xã quản lý | 7,300 |
| 7 | Chợ Diên Hồng |  | 2004 | 3 |  |  | 50 | 15 | 45 | 2 | 12 | 0 | 2 | Xã quản lý | 6,570 |
| 8 | Chợ Phú Xuyên | Xã Phú Xuyên |  |  |  |  |  | 30 | 50 | 2 | 15 | 0 | 2 | Xã quản lý | 7,300 |
| 9 | Chợ Hoàng Nông | Xã Hoàng Nông | 1987 | 3 | 4.477 |  | 70 | 50 | 75 | 3 | 30 | 0 | 2 | Xã quản lý | 10,950 |
| 10 | Chợ Yên Lãng | Xã Yên Lãng | 2001 | 3 | 11.769 | 100 | 70 | 80 | 100 | 3 | 30 | 0 | 3 | Xã quản lý | 14,600 |
| 11 | Chợ Dốc Chẹo | Xã Hùng Sơn |  | 3 | 8.832 |  | 500 | 30 | 50 | 2 | 20 | 0 | 2 | Xã quản lý | 7,300 |
| 12 | Chợ Lũng | Xã Phú Lạc |  | 3 | 6.229 | 120 | 50 | 15 | 45 | 1 | 10 | 0 | 2 | Xã quản lý | 6,570 |
| 13 | Chợ Phú Minh | Xã Phú Thịnh |  | 3 | 3.590 | 600 |  | 45 | 50 | 2 | 20 | 0 | 3 | Xã quản lý | 7,300 |
| 14 | Chợ Cù Vân | Xã Cù Vân | 1989 | 3 | 6.115 | 100 | 70 | 50 | 70 | 3 | 50 | 0 | 3 | Xã quản lý | 10,220 |
| 15 | Chợ Đức Lương | Xã Đức Lương |  | 3 | 2.571 |  | 50 | 30 | 50 | 1 | 10 | 0 | 1 | Xã quản lý | 7,300 |
| 16 | Chợ Tân Linh | Xã Tân Linh |  | 3 | 5.443 | 150 |  | 25 | 50 | 2 | 20 | 0 | 2 | Xã quản lý | 7,300 |
| 17 | Chợ Mỹ Yên | Xã Mỹ Yên | 2001 | 3 | 5.233 |  | 100 | 25 | 45 | 1.5 | 20 | 0 | 2 | Xã quản lý | 6,570 |
| 18 | Chợ Minh Tiến | Xã Minh Tiến | 1992 | 3 | 3.853 | 700 |  | 25 | 45 | 3 | 30 | 0 | 3 | Xã quản lý | 6,570 |
| 19 | Chợ La Bằng | Xã La Bằng | 2005 | 3 | 3.348 | 600 |  | 25 | 50 | 2 | 20 | 0 | 3 | Xã quản lý | 7,300 |
| 20 | Chợ Vạn Thọ | Xã Vạn Thọ |  | 3 | 3.150 |  | 50 | 20 | 35 | 1 | 10 | 0 | 2 | Xã quản lý | 5,110 |
| 21 | Chợ Cát Nê | Xã Cát Nê |  | 3 | 3.304 | 100 | 100 | 120 | 125 | 5 | 70 | 0 | 3 | Xã quản lý | 18,250 |
| 22 | Chợ Quân Chu | Xã Quân Chu |  | 3 | 3.432 | 150 | 50 | 25 | 40 | 2 | 20 | 0 | 2 | Xã quản lý | 5,840 |
| Tổng |  |  |  |  | 102.240 | 6,070 | 1,160 | 860 | 1280 | 51.5 | 542 | 0 | 55 |  | 186,880 |
| IX | HUYỆN ĐỒNG HỶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Hợp Tiến | Xã Hợp Tiến | 1991 | 3 | 5.709 |  |  | 20 | 26 | 15 | 25 | 0 | 4 | Xã quản lý | 4,745 |
| 2 | Chợ Văn Hán | Xã Văn Hán | 1996 | 3 | 9.513 |  |  | 90 | 117 | 12 | 20 | 0 | 5 | Xã quản lý | 21,353 |
| 3 | Chợ Hoà Bình | Xã Hoà Bình | 1977 | 3 | 2.704 |  |  | 120 | 156 | 10 | 15 | 0 | 7 | Xã quản lý | 28,470 |
| 4 | Chợ La Đành | Xã Hoá Trung | 1989 | 3 | 4.363 |  |  | 40 | 52 | 6 | 12 | 0 | 5 | Xã quản lý | 9,490 |
| 5 | Chợ Trại Cài | Xã Minh Lập | 1981 | 3 | 6.699 |  |  | 65 | 85 | 20 | 35 | 0 | 3 | Xã quản lý | 15,513 |
| 6 | Chợ Nam Hoà | Xã Nam Hoà | 1994 | 2 | 9.509 |  |  | 250 | 325 | 17 | 30 | 0 | 4 | Xã quản lý | 59,313 |
| 7 | Chợ Cây Thị | Xã Cây Thị | 2003 | 3 | 3.086 |  |  | 50 | 65 | 5 | 10 | 0 | 3 | Xã quản lý | 11,863 |
| 8 | Chợ Hoá Thượng | Xã Hoá Thượng | 1987 | 3 | 14.623 |  |  | 120 | 156 | 5 | 10 | 0 | 5 | Xã quản lý | 28,470 |
| 9 | Chợ Khe Mo | Xã Khe Mo | 2002 | 3 | 6.777 |  |  | 50 | 65 | 12 | 24 | 0 | 3 | Xã quản lý | 11,863 |
| 10 | Chợ Quang Sơn | Xã Quang Sơn | 2007 | 3 | 2.713 | 5,209 |  | 45 | 58 | 15 | 35 | 0 | 3 | Xã quản lý | 10,585 |
| Tổng |  |  |  |  | 65.696 | 5,209 |  | 850 | 1105 | 117 | 216 | 0 | 42 |  | 201,663 |
| Tổng |  |  |  |  | 575.569 | 28,649 | 2,451 | 5585 | 11152 | 1,148.1 | 3,764.7 | 0 | 372 | - | 1,532,453 |

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Phụ biểu số 4

| TT | TÊN CHỢ | Địa chỉ | Diện tích đất cần có để sử dụng (m2) | Số vốn cần đầu tư (triệu đồng) | QUY MÔ |  |  |  |  | MÔ HÌNH QUẢN LÝ |  |  | Hình thức đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số điểm kinh doanh cố định (hộ) | Số thương nhân hoạt động thường xuyên (người) | NỘP KINH PHÍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nộp thuế môn bài trung bình 1 năm (triệu đồng) | Nộp ban quản lý trung bình 1 năm (triệu đồng) | Thuế doanh thu trung bình 1 năm (triệu đồng) | Số cán bộ quản lý (người) | Số cán bộ nhân viên cần đào tạo (người) | Cơ quan quản lý |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | TP.THÁI NGUYÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Bến Than | Xã Phúc Hà | 2.500 | 4.000 | 50 | 110 | 15 | 30 | 0 | 1 | 1 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 2 | Chợ Lương Sơn | Xã Lương Sơn | 2.500 | 4.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 3 | Chợ Đồng Bẩm | Xã Đồng Bẩm | 2.500 | 4.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 4 | Chợ Cao Ngạn | Xã Cao Ngạn | 2.500 | 4.000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| Tổng |  |  | 10.000 | 16.000 | 200 | 410 | 15 | 30 | 0 | 7 | 7 |  |  |
| II | HUYỆN ĐỊNH HÓA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Bảo Cường | Xã Bảo Cường | 2.000 | 4.000 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | BQLC | Xây dựng mới |
| 2 | Chợ Kim Phượng | Xã Kim Phượng | 2.500 | 4.000 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | BQLC | Xây dựng mới |
| 3 | Chợ Phúc Chu | Xã Phúc Chu | 2.500 | 4.000 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | BQLC | Xây dựng mới |
| 4 | Chợ Tân Dương | Xã Tân Dương | 2.500 | 4.000 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BQLC | Xây dựng mới |
| 5 | Chợ Trung Lương | Xã Trung Lương | 2.500 | 4.000 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | BQLC | Xây dựng mới |
| Tổng |  |  | 12.000 | 20.000 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |  |  |
| III | HUYỆN PHÚ BÌNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Bàn Đạt | Xã Bàn Đạt | 2.500 | 4.000 | 20 | 45 | 15 | 20 | 20 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 2 | Chợ Tân Kim | Xã Tân Kim | 2.500 | 4.000 | 20 | 45 | 15 | 20 | 20 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 3 | Chợ Tân Hoà | Xã Tân Hoà | 2.500 | 4.000 | 20 | 45 | 15 | 20 | 20 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 4 | Chợ Úc Kỳ | Xã Úc Kỳ | 2.500 | 4.000 | 20 | 45 | 15 | 20 | 20 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| Tổng |  |  | 10.000 | 16.000 | 80 | 180 | 60 | 80 | 80 | 12 | 12 |  |  |
| IV | HUYỆN PHÚ LƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Động Đạt | Xã Động Đạt | 3.000 | 4.000 | 70 | 100 | 10 | 17 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 2 | Chợ Phủ Lý | Xã Phủ Lý | 2.000 | 4.000 | 70 | 100 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 3 | Chợ Cổ Lũng | Xã Cổ Lũng | 2.000 | 4.000 | 70 | 100 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| Tổng |  |  | 7.000 | 12.000 | 210 | 300 | 25 | 42 | 0 | 13 | 13 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| V | HUYỆN PHỔ YÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Cầu Gô | Xã Tiên Phong | 10.000 | 4.000 | 125 | 190 | 50 | 103 | 152 | 10 | 5 | BQLC | Xây dựng mới |
| 2 | Chợ Thành Công | Xã Thành Công | 3.500 | 4.000 | 70 | 120 | 25 | 125 | 0 | 5 | 5 | BQLC | Xây dựng mới |
| 3 | Chợ Nam Tiến | Xã Nam Tiến | 3.500 | 4.000 | 70 | 100 | 20 | 120 | 0 | 5 | 5 | BQLC | Xây dựng mới |
| Tổng |  |  | 17.000 | 12.000 | 265 | 410 | 95 | 348 | 152 | 20 | 15 |  |  |
| VI | HUYỆN VÕ NHAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Tân Tiến | Xã Dân Tiến | 1.800 | 4.000 | 60 | 110 | 6 | 40 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 2 | Chợ Đông Bo | Xã Tràng Xá | 2.000 | 4.000 | 30 | 80 | 6 | 30 | 0 | 4 | 4 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 3 | Chợ Lâu Thượng | Xã Lâu Thượng | 3.817 | 4.000 | 80 | 140 | 12 | 60 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 4 | Chợ La Hiên | Xã La Hiên | 5.000 | 10.000 | 130 | 210 | 40 | 50 | 0 | 10 | 10 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 5 | Chợ Liên Minh | Xã Liên Minh | 2.000 | 4.000 | 50 | 100 | 4 | 20 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 6 | Chợ Thần Sa | Xã Thần Sa | 2.000 | 4.000 | 50 | 100 | 4 | 20 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| Tổng |  |  | 16.617 | 30.000 | 400 | 740 | 72 | 220 | 0 | 30 | 30 |  |  |
| VII | TX. SÔNG CÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Tân Thành | X. Tân Quang | 4.000 | 6.000 | 72 | 180 | 4 | 30 | 0 | 2 | 2 | Xã quản lý | Di dời và xây mới |
| 2 | Chợ Vinh Sơn | X. Vinh Sơn | 4.000 | 6.000 | 40 | 90 | 1.5 | 15 | 0 | 2 | 2 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| Tổng |  |  | 8.000 | 12.000 | 112 | 270 | 5.5 | 45 | 0 | 4 | 4 |  |  |
| VIII | HUYỆN ĐẠI TỪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Na Mao | Xã Na Mao | 2.000 | 4.000 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 2 | Chợ Bản Ngoại | Xã Bản Ngoại | 2.000 | 4.000 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 3 | Chợ An Khánh | Xã An Khánh | 2.000 | 4.000 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 4 | Chợ Lục Ba | Xã Lục Ba | 2.000 | 4.000 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 5 | Chợ Khôi Kỳ | Xã Khôi Kỳ | 2.000 | 4.000 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| Tổng |  |  | 10.000 | 20.000 | 100 | 225 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  |
| IX | HUYỆN ĐỒNG HỶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Nam Hoà | Xã Nam Hoà | 4.500 | 4.000 | 325 | 390 | 30 | 17 | 0 | 4 | 4 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 2 | Chợ Hoá Thượng | Xã Hoá Thượng | 5.900 | 4.000 | 156 | 187 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 3 | Chợ Tân Long | Xã Tân long | 2.500 | 4.000 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 4 | Chợ Văn Lăng | Xã Văn Lăng | 2.500 | 4.000 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| 5 | Chợ Huống Thượng | Xã Huống Thượng | 2.500 | 4.000 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Xây dựng mới |
| Tổng |  |  | 17.900 | 20.000 | 571 | 712 | 40 | 22 | 0 | 18 | 18 |  |  |
| Tổng |  |  | 108.517 | 158.000 | 2088 | 3,747 | 313 | 787 | 232 | 127 | 124 |  |  |

KẾ HOẠCH CẢI TẠO

HỆ THỐNG CHỢ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Phụ biểu số 5

| TT | TÊN CHỢ | Địa chỉ | Diện tích đất cần có để sử dụng (m2) | Số vốn cần đầu tư (triệu đồng) | QUY MÔ |  |  |  |  | MÔ HÌNH QUẢN LÝ |  |  | Hình thức đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số điểm kinh doanh cố định (hộ) | Số thương nhân hoạt động thường xuyên (người) | NỘP KINH PHÍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nộp thuế môn bài trung bình 1 năm (triệu đồng) | Nộp ban quản lý trung bình 1 năm (triệu đồng) | Thuế doanh thu trung bình 1 năm (triệu đồng) | Số cán bộ quản lý (người) | Số cán bộ nhân viên cần đào tạo (người) | Cơ quan quản lý |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | TP.THÁI NGUYÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Thịnh Đức | Xã Thinh Đức | 2.000 | 2.000 | 50 | 150 | 25 | 30 | 0 | 1 | 1 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 2 | Chợ Tê Ba Nhất | Xã Tích Lương | 2.600 | 2.000 | 150 | 270 | 320 | 450 | 0 | 4 | 4 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 3 | Chợ Phúc Xuân | Xã Phúc Xuân | 2.500 | 2.000 | 65 | 250 | 50 | 85 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 4 | Chợ Tân Cương | Xã Tân Cương | 2.000 | 2.000 | 50 | 150 | 30 | 35 | 0 | 2 | 2 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 5 | Chợ Phúc Trìu | Xã Phúc Trìu | 5.183 | 2.000 | 75 | 150 | 55 | 75 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 6 | Chợ Đán | Xã Quyết Thắng | 2.000 | 3.000 | 50 | 120 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| Tổng |  |  | 16.283 | 13.000 | 440 | 1,090 | 510 | 705 | 0 | 18 | 18 |  |  |
| II | HUYỆN ĐỊNH HÓA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Tân Thịnh | Xã Tân Thịnh | 3.800 | 1.000 | 110 | 200 | 15 | 50 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 2 | Chợ Lam Vỹ | Xã Lam Vỹ | 4.125 | 1.000 | 110 | 300 | 20 | 60 | 0 | 3 | 3 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 3 | Chợ Quy Kỳ | Xã Quy Kỳ | 4.594 | 1.000 | 110 | 300 | 20 | 60 | 0 | 2 | 2 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 4 | Chợ Bảo Linh | Xã Bảo Linh | 2.500 | 1.000 | 25 | 50 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 5 | Chợ Bảo Biên |  | 2.500 | 1.500 | 25 | 150 | 10 | 30 | 0 | 3 | 3 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 6 | Chợ An Thịnh | Xã Đồng Thịnh | 2.000 | 2.000 | 55 | 100 | 30 | 120 | 0 | 1 | 1 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 7 | Chợ Gốc Đa |  | 2.000 | 1.500 | 60 | 100 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 8 | Chợ Thanh Định | Xã Thanh Định | 2.000 | 1.000 | 75 | 150 | 10 | 40 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 9 | Chợ Điềm Mặc | Xã Điềm Mặc | 5.530 | 1.000 | 160 | 400 | 20 | 120 | 0 | 3 | 3 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 10 | Chợ Phú Đình | Xã Phú Đình | 2.700 | 1.500 | 65 | 200 | 15 | 70 | 0 | 8 | 8 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 11 | Chợ Quảng Nạp | Xã Bình Thành | 4.166 | 1.500 | 130 | 300 | 10 | 40 | 0 | 6 | 6 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 12 | Chợ Sơn Phú | Xã Sơn Phú | 4.000 | 1.000 | 115 | 200 | 10 | 40 | 0 | 2 | 2 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 13 | Chợ Yên Thông | Xã Bình Yên | 2.970 | 1.000 | 130 | 300 | 20 | 100 | 0 | 2 | 2 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 14 | Chợ Quán Vuông | Xã Trung Hội | 2.400 | 1.000 | 115 | 150 | 15 | 60 | 0 | 2 | 2 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 15 | Chợ Bộc Nhiêu | Xã Bộc Nhiêu | 5.750 | 1.500 | 80 | 150 | 5 | 15 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 16 | Chợ Phố Ngữ | Xã Phú Tiến | 2.540 | 1.500 | 55 | 150 | 10 | 20 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| Tổng |  |  | 53.575 | 20.000 | 1420 | 3200 | 220 | 845 | 0 | 50 | 50 |  |  |
| III | HUYỆN PHÚ BÌNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Đồn | Xã Kha Sơn | 6.570 | 1.500 | 117 | 299 | 18 | 80 | 60 | 10 | 10 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 2 | Chợ Tân Đức | Xã Tân Đức | 9.700 | 1.000 | 273 | 611 | 37 | 87 | 70 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 3 | Chợ Tân Khánh | Xã Tân Khánh | 4.750 | 1.000 | 52 | 234 | 52 | 30 | 22 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 4 | Chợ Hanh | Xã Điềm Thụy | 3.200 | 1.500 | 84 | 175 | 37 | 64 | 48 | 6 | 6 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 5 | Chợ Cầu | Xã Nhã Lộng | 2.600 | 1.500 | 15 | 91 | 18 | 20 | 15 | 7 | 7 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 6 | Chợ Bảo Lý | Xã Bảo Lý | 5.000 | 1.500 | 91 | 162 | 36 | 18 | 13 | 7 | 7 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 7 | Chợ Xuân Phương | Xã Xuân Phương | 2.500 | 1.000 | 15 | 75 | 15 | 20 | 15 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 8 | Chợ Hà Châu | Xã Hà Châu | 2.500 | 1.000 | 20 | 104 | 22 | 37 | 25 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 9 | Chợ Nga My | Xã Nga My | 2.500 | 1.000 | 25 | 78 | 18 | 30 | 20 | 2 | 2 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 10 | Chợ Thượng Đình | Xã Thượng Đình | 2.500 | 1.000 | 45 | 98 | 18 | 30 | 20 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 11 | Chợ Đào Xá | Xã Đào Xá | 2.500 | 1.500 | 65 | 78 | 36 | 45 | 35 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| Tổng |  |  | 44.320 | 13.500 | 802 | 2005 | 307 | 461 | 343 | 52 | 52 |  |  |
| IV | HUYỆN PHÚ LƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Phấn Mễ | Xóm Mỹ Khánh | 3.400 | 1.000 | 110 | 150 | 50 | 100 | 0 | 10 | 10 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 2 | Chợ Yên Trạch | Xã Yên Trạch | 4.050 | 1.000 | 90 | 120 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 3 | Chợ Yên Đổ | Xã Yên Đổ | 7.000 | 1.300 | 185 | 210 | 5 | 40 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 4 | Chợ Ôn Lương | Xã Ôn Lương | 1.876 | 1.000 | 100 | 125 | 3 | 15 | 0 | 4 | 4 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 5 | Chợ Hợp Thành | Xã Hợp Thành | 3.304 | 1.000 | 90 | 120 | 10 | 85 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 6 | Chợ Phú Đô | Xã Phú Đô | 4.500 | 1.500 | 110 | 135 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 7 | Chợ Yên Lạc | Xã Yên Lạc | 4.000 | 1.000 | 90 | 120 | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 8 | Chợ Tức Tranh | Xã Tức Tranh | 5.895 | 1.000 | 110 | 135 | 17 | 107 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 9 | Chợ Vô Tranh | Xã Vô Tranh | 3.500 | 2.000 | 85 | 100 | 10 | 80 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 10 | Chợ Sơn Cẩm | Xã Sơn Cẩm | 6.000 | 1.500 | 120 | 125 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| Tổng |  |  | 43.525 | 12.300 | 1090 | 1340 | 120 | 482 | 0 | 51 | 51 |  |  |
| V | HUYỆN PHỔ YÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Thanh Xuyên | Xã Trung Thành | 3.832 | 1.500 | 112 | 150 | 70 | 110 | 160 | 9 | 5 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 2 | Chợ Chã | Xã Đông Cao | 4.500 | 3.000 | 160 | 215 | 40 | 215 | 115 | 11 | 6 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 3 | Chợ Phúc Thuận | Xã Phúc Thuận | 7.016 | 2.000 | 100 | 150 | 90 | 233 | 136 | 9 | 6 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 4 | Chợ Ba Cây Thông | Xã Phúc Tân | 5.200 | 2.000 | 130 | 190 | 28 | 190 | 90 | 10 | 7 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 5 | Chợ Trám | Xã Vạn Phái | 3.500 | 2.000 | 75 | 100 | 20 | 65 | 50 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 6 | Chợ Hồng Tiến | Xã Hồng Tiến | 3.600 | 2.000 | 175 | 250 | 35 | 200 | 160 | 10 | 6 | BQLC | Nâng cấp, cải tạo |
| 7 | Chợ Minh Đức | Xã Minh Đức | 3.500 | 3.000 | 60 | 100 | 22 | 115 | 90 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| Tổng |  |  | 31.148 | 15.500 | 812 | 1155 | 305 | 1128 | 801 | 57 | 38 |  |  |
| VI | HUYỆN VÕ NHAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Bình Long | Xã Bình Long | 8.950 | 1.000 | 140 | 300 | 8 | 40 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 2 | Chợ Dân Tiến | Xã Dân Tiến | 1.600 | 1.000 | 130 | 250 | 6 | 60 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 3 | Chợ Tràng Xã | Xã Tràng Xá | 4.615 | 1.000 | 130 | 250 | 20 | 100 | 0 | 8 | 8 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 4 | Chợ Cúc Đường | Xã Cúc Đường | 7.300 | 1.000 | 90 | 150 | 8 | 40 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 5 | Chợ Nghinh Tường | Xã Nghinh Tường | 2.000 | 1.000 | 50 | 120 | 8 | 25 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 6 | Chợ Thượng Nung | Xã Thượng Nung | 2.000 | 1.000 | 50 | 120 | 6 | 25 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| Tổng |  |  | 26.465 | 6.000 | 590 | 1190 | 56 | 290 | 0 | 29 | 29 |  |  |
| VII | TX. SÔNG CÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Bình Sơn | X. Bình Sơn | 4.000 | 3.000 | 50 | 120 | 3 | 30 | 0 | 2 | 2 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| Tổng |  |  | 4.000 | 3.000 | 50 | 120 | 3 | 30 | 0 | 2 | 2 |  |  |
| VIII | HUYỆN ĐẠI TỪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Tân Thái | Xã Tân Thái | 2.500 | 1.500 | 78 | 105 | 10 | 30 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 2 | Chợ Phú Cường | Xã Phú Cường | 5.098 | 1.700 | 39 | 28 | 10 | 45 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 3 | Chợ Ký Phú | Xã Ký Phú | 2.000 | 2.000 | 65 | 85 | 15 | 75 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 4 | Chợ Văn Yên | Xã Văn Yên | 2.000 | 1.000 | 39 | 50 | 10 | 30 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 5 | Chợ Làng Cẩm | Xã Hà Thượng | 2.500 | 1.000 | 20 | 30 | 5 | 15 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 6 | Chợ Chùa | Xã Phúc Lương | 3.000 | 1.000 | 39 | 50 | 10 | 30 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 7 | Chợ Diên Hồng |  | 2.000 | 1.000 | 30 | 45 | 15 | 35 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 8 | Chợ Phú Xuyên | Xã Phú Xuyên | 2.500 | 1.000 | 20 | 30 | 5 | 15 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 9 | Chợ Hoàng Nông | Xã Hoàng Nông | 4.000 | 1.300 | 65 | 85 | 15 | 45 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 10 | Chợ Dốc Chẹo | Xã Hùng Sơn | 2.000 | 2.000 | 39 | 52 | 10 | 30 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 11 | Chợ Lũng | Xã Phú Lạc | 2.000 | 1.000 | 20 | 30 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 12 | Chợ Phú Minh | Xã Phú Thịnh | 7.000 | 1.000 | 60 | 78 | 10 | 30 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 13 | Chợ Cù Vân | Xã Cù Vân | 2.000 | 1.000 | 65 | 85 | 15 | 75 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 14 | Chợ Đức Lương | Xã Đức Lương | 2.000 | 1.500 | 39 | 52 | 5 | 15 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 15 | Chợ Tân Linh | Xã Tân Linh | 2.000 | 1.200 | 32 | 42 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 16 | Chợ Mỹ Yên | Xã Mỹ Yên | 2.000 | 1.000 | 32 | 42 | 7.5 | 35 | 0 | 2 | 2 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 17 | Chợ Minh Tiến | Xã Minh Tiến | 4.200 | 1.200 | 32 | 45 | 15 | 45 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 18 | Chợ La Bằng | Xã La Bằng | 3.100 | 1.000 | 32 | 50 | 10 | 30 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 19 | Chợ Vạn Thọ | Xã Vạn Thọ | 2.000 | 1.200 | 26 | 35 | 10 | 15 | 0 | 2 | 2 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 20 | Chợ Cát Nê | Xã Cát Nê | 2.000 | 1.300 | 156 | 205 | 25 | 105 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 21 | Chợ Quân Chu | Xã Quân Chu | 2.000 | 1.000 | 32 | 55 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| Tổng |  |  | 57.898 | 25.900 | 960 | 1279 | 232.5 | 775 | 0 | 67 | 67 |  |  |
| IX | HUYỆN ĐỒNG HỶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chợ Hợp Tiến | Xã Hợp Tiến | 5.500 | 1.500 | 30 | 36 | 22 | 15 | 0 | 4 | 4 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 2 | Chợ Văn Hán | Xã Văn Hán | 2.000 | 1.000 | 120 | 157 | 18 | 12 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 3 | Chợ Hoà Bình | Xã Hoà Bình | 3.050 | 1.000 | 156 | 195 | 15 | 10 | 0 | 7 | 7 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 4 | Chợ La Đành | Xã Hoá Trung | 2.000 | 2.000 | 55 | 67 | 10 | 6 | 0 | 5 | 5 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 5 | Chợ Trại Cài | Xã Minh Lập | 3.030 | 1.500 | 85 | 110 | 32 | 20 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 6 | Chợ Cây Thị | Xã Cây Thị | 2.500 | 1.500 | 65 | 85 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 7 | Chợ Khe Mo | Xã Khe Mo | 3.500 | 1.500 | 65 | 85 | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| 8 | Chợ Quang Sơn | Xã Quang Sơn | 5.000 | 1.500 | 60 | 75 | 23 | 15 | 0 | 3 | 3 | Xã quản lý | Nâng cấp, cải tạo |
| Tổng |  |  | 26.580 | 11.500 | 636 | 810 | 148 | 95 | 0 | 33 | 33 |  |  |
| Tổng |  |  | 303.794 | 120.700 | 6800 | 12,189 | 1,902 | 4,811 | 1,144 | 359 | 340 |  |  |