PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH Y TẾ TỪ NAY ĐẾN 2010 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 2775/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)

|  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT |  | Nguồn vốn 2006 - 2010 |  |  |  | Nguồn vốn 2011 - 2020 |  |  |  |
| Số TT |  |  |  |  | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Tổng mức đầu tư |  | Ngân sách Nhà nước | Huy động vốn của DN trong và ngoài nước | Tổng mức đầu tư | Ngân sách Nhà nước | Huy động vốn của DN trong và ngoài nước |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Tổng Số |  |  |  | 12.537,90 | 4.135,90 |  | 2.255,90 | 1.880,00 | 8.402,00 | 1.737,00 | 6.665,00 |  |
| I | Dự án chuyển tiếp từ năm 2005 qua: |  |  |  | 31,00 | 31,00 |  | 31,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi | LT | 160 Gi | 2006-2008 | 31,00 | 31,00 |  | 31,0 |  |  |  |  | Đang đầu tư |
| II | Dự án đã ghi kế hoạch 2006 - 2007: |  |  |  | 225,33 | 225,33 |  | 225,33 |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành | BH |  | 2007-2008 | 12,80 | 12,80 |  | 12,80 |  |  |  |  | Đang đầu tư |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện ĐKKV Thống Nhất | BH | 450 Gi | 2006-2009 | 65,00 | 65,00 |  | 65,00 |  |  |  |  | Đang đầu tư |
| 3 | Dự án trang thiết bị y tế giai đoạn 2006 - 2007 |  |  | 2007-2008 | 80,00 | 80,00 |  | 80,00 |  |  |  |  | Đang đầu tư |
| 4 | Nâng cấp BV Đa khoa khu vực Định Quán | ĐQ | 200 Gi | 2007-2009 | 61,00 | 61,00 |  | 61,00 |  |  |  |  | Đang đầu tư |
| 5 | Sửa chữa cải tạo BV Đồng Nai | BH |  | 2007 | 2,55 | 2,55 |  | 2,55 |  |  |  |  | Đang đầu tư |
| 6 | Cải tạo Trung tâm Răng hàm mặt | BH |  | 2007 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  | Đang đầu tư |
| 7 | Đầu tư nâng cấp Trung tâm Phòng chống sốt rét | BH |  | 2007 | 3,15 | 3,15 |  | 3,15 |  |  |  |  | Đang đầu tư |
| 8 | Xây dựng Đài nước Bệnh viện Nhi | BH |  | 2007 | 0,68 | 0,68 |  | 0,68 |  |  |  |  | Đang đầu tư |
| III | Các dự án chuẩn bị đầu tư 2008 - 2010, tầm nhìn 2020 |  |  |  | 12.537,90 | 4.135,90 |  | 2.255,90 | 1.880,00 | 8.402,00 | 1.737,00 | 6.665,00 |  |
| A | Các Trạm Y tế |  |  |  | 123,00 | 123,00 |  | 123,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trạm Y tế phường Hòa Bình | BH | 5 Gi | 2007-2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng Trạm Y tế phường Thanh Bình | BH | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng Trạm Y tế phường Quyết Thắng | BH | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng Trạm Y Tế phường Quang Vinh | BH | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng Trạm Y tế phường Trung Dũng | BH | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cải tạo Trạm Y tế phường Thống Nhất | BH | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 7 | Xây dựng Trạm Y tế phường Tân Mai | BH | 5 Gi | 2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cải tạo Trạm Y tế phường Tân Hiệp | BH | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cải tạo Trạm Y Tế phường Tân Tiến | BH | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 10 | Xây dựng Trạm Y tế phường Tân Phong | BH | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Xây dựng Trạm Y tế phường Tân Biên | BH | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Xây dựng Trạm Y tế phường Hố Nai | BH | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Cải tạo Trạm Y tế phường An Bình | BH | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 14 | Xây dựng Trạm Y tế phường Tân Vạn | BH | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Xây dựng Trạm Y tế phường Tam Hiệp | BH | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Cải tạo Trạm Y tế phường Bình Đa | BH | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 17 | Xây dựng Trạm Y tế phường Bửu Hòa | BH | 10 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Cải tạo Trạm Y tế phường Bửu Long | BH | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 19 | Xây dựng Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom | TB | 5 Gi | 2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Xây dựng Trạm Y tế xó Hố Nai 3 | TB | 5 Gi | 2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Cải tạo Trạm Y tế xã Quảng Tiến | TB | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 22 | Cải tạo Trạm Y tế xã Sông Trầu | TB | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 23 | Xây dựng Trạm Y tế xã Đông Hòa | TB | 5 Gi | 2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Cải tạo Tram Y tế xã Tây Hòa | TB | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 25 | Cải tạo Trạm Y tế xó Sông Thao | TB | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 26 | Cải tạo Trạm Y tế xã Cây Gáo | TB | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 27 | Xây dựng Trạm Y tế xã Thanh Bình | TB | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Xây dựng Trạm Y tế xã Bắc Sơn | TB | 5 Gi | 2007-2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | Cải tạo Trạm Y tế xã Bình Minh | TB | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 30 | Cải tạo Trạm Y tế xã Giang Điền | TB | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 31 | Cải tạo Trạm Y tế xã Hưng Thịnh | TB | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 32 | Xây dựng Trạm Y tế xã Đồi 61 | TB | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Cải tạo Trạm Y tế xã Bàu Hàm 1 | TB | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 34 | Sửa chữa Trạm Y tế xã Trung Hòa | TB | 5 Gi | 2007 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 35 | Sửa chữa Trạm Y tế xã An Viễn | TB | 5 Gi | 2007 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 36 | Cải tạo Trạm Y tế xã Gia Tân 1 | TN | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 37 | Cải tạo Trạm Y tế xã Gia Tân 2 | TN | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 38 | Cải tạo Trạm Y tế xã Gia Tân 3 | TN | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 39 | Cải tạo Trạm Y tế xã Quang Trung | TN | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 40 | Xây dựng Trạm Y tế xã Lộ 25 | TN | 5 Gi | 2007-2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 41 | Cải tạo Trạm Y tế xã Hưng Lộc | TN | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 42 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Thạnh | TN | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Thiện | TN | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 44 | Xây dựng Trạm Y tế xã Vĩnh Tân | VC | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | Xõy dựng Trạm Y tế thị trấn Vĩnh An | VC | 5 Gi | 2007-2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | Cải tạo Trạm Y tế xó Tân An | VC | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 47 | Cải tạo Trạm Y tế xó Trị An | VC | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 48 | Xây dựng Trạm Y tế xã Thiện Tân | VC | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 49 | Xây dựng Trạm Y tế xã Thạnh Phú | VC | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | Xây dựng Trạm Y tế xã Bình Lợi | VC | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 51 | Xây dựng Trạm Y tế Lâm Trường Vĩnh An | VC | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | Xây dựng Trạm Y tế thị trấn Tân Phú | TP | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 53 | Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Thanh | TP | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Xuân | TP | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 55 | Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Điền | TP | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | Xây dựng Trạm Y tế xã Trà Cổ | TP | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 57 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Thịnh | TP | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 58 | Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Lộc | TP | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Bình | TP | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 60 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Trung | TP | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 61 | Xây dựng Trạm Y tế xã Thanh Sơn | TP | 5 Gi | 2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 62 | Xây dựng Trạm Y tế xã Tà Lài | TP | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 63 | Cải tạo Trạm Y tế xã Núi Tượng | TP | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 64 | Xây dựng Trạm Y tế xã Phú An | TP | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 65 | Xây dựng Trạm Y tế xã Đắk Lua | TP | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 66 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Sơn | TP | 5 Gi | 2007 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 67 | Xây dựng Trạm Y tế xã Nam Cát Tiên | TP | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | Cải tạo Trạm Y tế TT Định Quán | ĐQ | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 69 | Xây dựng Trạm Y tế xã Thanh Sơn | ĐQ | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 70 | Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Túc | ĐQ | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 71 | Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Hòa | ĐQ | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 72 | Cải tạo sửa chữa Trạm Y tế xã Phú Tân (phân trạm) | ĐQ | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 73 | Cải tạo sửa chữa Trạm Y tế xã Phú Vinh | ĐQ | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 74 | Xây dựng Trạm Y tế xã La Ngà | ĐQ | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 75 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Lợi | ĐQ | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 76 | Cải tạo Trạm Y tế xã Gia Canh | ĐQ | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 77 | Cải tại Trạm Y tế xã Ngọc Định | ĐQ | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 78 | Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Ngọc | ĐQ | 5 Gi | 2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 79 | Xây dựng Trạm Y tế xã Tỳc Trưng | ĐQ | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 80 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Cường | ĐQ | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 81 | Xây dựng Trạm Y tế xã Suối Nho | ĐQ | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 82 | Xây dựng Tram Y tế xã Bảo Vinh | LK | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 83 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Hòa | LK | 5 Gi | 2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 84 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Lập | LK | 5 Gi | 2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 85 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Thanh | LK | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 86 | Xây dựng Trạm Y tế phường Bàu Trâm | LK | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 87 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân An | LK | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 88 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Bình | LK | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 89 | Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Trung | LK | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 90 | Xây dựng Trạm Y tế phường Phú Bình | LK | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 91 | Xây dựng Trạm Y xã Hàng Gòn | LK | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 92 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Mỹ | CM | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 93 | Cải tạo Trạm Y tế xã Nhân Nghĩa | CM | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 94 | Cải tạo Trạm Y tế xã Long Giao | CM | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 95 | Cải tạo Trạm Y tế xã Xuân Đường | CM | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 96 | Cải tạo Trạm Y tế xã Thừa Đức | CM | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 97 | Cải tạo Trạm Y tế xã Sông Nhạn | CM | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 98 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Quế | CM | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 99 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Tây | CM | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 100 | Cải tạo Trạm Y tế xã Lâm San | CM | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 101 | Xây dựng Trạm Y tế xã Bảo Bình | CM | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 102 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Đông | CM | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 103 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Trường | XL | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 104 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Thành | XL | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 105 | Cải tạo Trạm Y tế xã Xuân Hiệp | XL | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 106 | Xây dựng Trạm Y tế xã Lang Minh | XL | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 107 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Phú | XL | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 108 | Cải tạo Trạm Y tế xã Xuân Thọ | XL | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 109 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Hòa | XL | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 110 | Xây dựng Trạm Y tế xã Bảo Hòa | XL | 5 Gi | 2007-2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 111 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Tâm | XL | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 112 | Cải tạo Trạm Y tế xã Gia Ray | XL | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 113 | Xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Hưng | XL | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 114 | Cải tạo Trạm Y tế TT Long Thành | LT | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 115 | Xây dựng Trạm Y tế xó Long Phước | LT | 5 Gi | 2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 116 | Cải tạo Trạm Y tế xã Long Hưng | LT | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 117 | Cải tạo Trạm Y tế xã Tam An | LT | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 118 | Xây dựng Trạm Y tế xã Lộc An | LT | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 119 | Xây dựng Trạm Y tế xã Bình Sơn | LT | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 120 | Cải tạo Trạm Y tế xã Long An | LT | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 121 | Xây dựng Trạm Y tế xã Bàu Cạn | LT | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 122 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phước Thái | LT | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 123 | Xây dựng Trạm Y tế xã Tam Phước | LT | 5 Gi | 2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 124 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phước Bình | LT | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 125 | Cải tạo Trạm Y tế xã Hiệp Phước | NT | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 126 | Xây dựng Trạm Y tế xã Long Thọ | NT | 5 Gi | 2010 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 127 | Xây dựng Trạm Y tế xã Phú Hội | NT | 5 Gi | 2009 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 128 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Thạnh | NT | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 129 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Đông | NT | 5 Gi | 2007-2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 130 | Cải tạo Trạm Y tế xã Long Tân | NT | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 131 | Cải tạo Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh | NT | 5 Gi | 2007-2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 132 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phú Hữu | NT | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 133 | Cải tạo Trạm Y tế xã Phước Thiền | NT | 5 Gi | 2008 | 0,80 | 0,80 |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 134 | Xây dựng Trạm Y tế xã Phước Khánh | NT | 5 Gi | 2007 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 135 | Xây dựng Trạm Y tế xã Phước An | NT | 5 Gi | 2007 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| B | Các phòng khám Đa khoa khu vực |  |  |  | 184,00 | 112,00 |  | 112,00 |  | 72,00 | 72,00 |  |  |
| 1 | Xây dựng Phòng khám ĐKKV Cây Gáo | TB | 10 Gi | 2008-2009 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cải tạo Phòng khám ĐKKV Thạnh Phú | VC | 10 Gi | 2008-2009 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cải tạo Phòng khám ĐKKV Phú Lý | VC | 10 Gi | 2008-2009 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng Phòng khám ĐKKV Long Phước | LT | 10 Gi | 2008-2009 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng Phòng khám ĐKKV Bình Sơn | LT | 10 Gi | 2008-2009 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Xây dựng Phòng khám ĐKKV Tam Phước | LK | 10 Gi | 2010 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Xây dựng Phòng khám ĐKKV xã Lộ 25 | LK | 10 Gi | 2010 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Xây dựng Phòng khám ĐKKV Xuân Hưng | XL | 10 Gi | 2008-2009 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cải tạo Phòng khám ĐKKV Sông Ray | CM | 10 Gi | 2008-2009 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Xây dựng các phòng khám ĐKKV liên xã |  | 10 Gi/PK | 2008-2012 | 112,00 | 40,00 |  | 40,00 |  | 72,00 | 72,00 |  | 14 PKĐKKV |
| C | Các Trung tâm Y tế Dự phòng huyện |  |  |  | 64,00 | 64,00 |  | 64,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Biên Hòa | BH |  | 2009-2010 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Trảng Bom | TB |  | 2009-2010 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Vĩnh Cửu | VC |  | 2009-2010 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Tân Phú | TP |  | 2009-2010 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Xuân Lộc | XL |  | 2009-2010 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Thống Nhất | TN |  | 2009-2010 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Cẩm Mỹ | CM |  | 2009-2010 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng Nhơn Trạch | NT |  | 2009-2010 | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| D | Các Bệnh viện Đa khoa huyện và các BV ĐKKV |  |  |  | 710,00 | 420,00 |  | 420,00 |  | 290,00 | 290,00 |  |  |
| 1 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Dầu Giõy | TN | 100 Gi | 2008-2010 | 55,00 | 55,00 |  | 55,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ | CM | 100 Gi | 2008-2010 | 55,00 | 55,00 |  | 55,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cải tạo BV Đa khoa huyện Vĩnh Cửu | VC | 100 Gi | 2008-2011 | 55,00 | 40,00 |  | 40,00 |  | 15,00 | 15,00 |  |  |
| 4 | Đầu tư nâng cấp BV Đa khoa H Trảng Bom | TB | 100 Gi | 2008-2011 | 55,00 | 40,00 |  | 40,00 |  | 15,00 | 15,00 |  |  |
| 5 | Xây dựng mới Bệnh viện ĐKKV Long Khỏnh | LK | 450 Gi | 2008-2011 | 200,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 6 | Cải tạo Bệnh viện ĐKKV Long Thành | LT | 450 Gi | 2008-2011 | 70,00 | 40,00 |  | 40,00 |  | 30,00 | 30,00 |  |  |
| 7 | Cải tạo Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc | XL | 150 Gi | 2008-2011 | 60,00 | 40,00 |  | 40,00 |  | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 8 | Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa | BH | 100 Gi | 2008-2011 | 60,00 | 10,00 |  | 10,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 9 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Nhơn Trạch | NT | 100 Gi | 2010-2012 | 60,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 40,00 | 40,00 |  |  |
| 10 | Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú | TP | 150 Gi | 2009-2012 | 40,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 |  |  |
| E | Các Trung tâm tuyến tỉnh |  |  |  | 56,00 | 56,00 |  | 56,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh | BH |  | 2007-2008 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS | BH |  | 2009-2010 | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, MP và TP | BH |  | 2007-2008 | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Lao động và MT | BH | 50 Gi | 2009-2010 | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng Trung tâm Răng hàm mặt | BH |  | 2009 - 2010 | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| F | Các bệnh viện tuyến tỉnh và các dự án |  |  |  | 2.855,90 | 1.480,90 |  | 1.480,90 |  | 1.375,00 | 1.375,00 |  |  |
| 1 | Xây dựng Bệnh viện ĐK Đồng Nai GĐ I (gồm cả các Trung tâm Pháp y, Giám định y khoa và Chẩn đoán y khoa) | BH | 700 Gi | 2007-2015 | 1.100,00 | 1.100,00 |  | 1.100,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Đầu tư nâng cấp BV Nhi (từ 350 lên 600 giường) | BH | 600 Gi | 2010-2012 | 70,00 |  |  |  |  | 70,00 | 70,00 |  |  |
| 3 | Xây dựng Bệnh viện Y học dân tộc | BH | 100 | 2009-2010 | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Cải tạo BV Da liễu | BH | 100 | 2008-2010 | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Nâng cấp Trường THYT lên thành Trường Cao đẳng Y tế ĐN | BH |  | 2008-2010 | 25,00 | 15,00 |  | 15,00 |  | 10,00 | 10,00 |  |  |
| 6 | Đầu tư trang thiết bị y tế giai đoạn 2008 - 2010 |  |  | 2008-2010 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Phát triển hệ thống y tế dự phòng |  |  | 2007-2010 | 11,90 | 11,90 |  | 11,90 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành |  |  | 2009-2010 | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH |  | 2008-2015 | 320,00 | 160,00 |  | 160,00 |  | 160,00 | 160,00 |  |  |
| 10 | Xây dựng Trạm Y tế các xã phường mới chia tách |  | 5 Gi/trạm | 2009-2020 | 14,00 | 4,00 |  | 4,00 |  | 10,00 | 10,00 |  |  |
| 11 | Bệnh viện thực hành Trường Cao đẳng Y tế ĐN | BH | 50 Gi | 2010-2015 | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 |  |  |
| 12 | Đầu tư trang thiết bị y tế giai đoạn 2011 - 2015 |  |  | 2011-2015 | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 13 | Phát triển giường bệnh tại các cơ sở y tế |  | 1000 Gi | 2011-2020 | 1.000,00 |  |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |
| G | Các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách (vốn XHH) |  |  |  | 8.545,00 | 1.880,00 |  |  | 1.880,00 | 6.665,00 |  | 6.665,00 |  |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa của Tổng Cty CNTP ĐN Liên doanh với Tập đoàn New Toyo (Singgapour) | BH | 250 Gi | 2008-2015 | 300,00 | 150,00 |  |  | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |  |
| 2 | Bệnh viện Đa khoa của Cty CP Bệnh viện Ngọc Tõm | NT | 500 Gi | 2008-2015 | 650,00 | 150,00 |  |  | 150,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |
| 3 | Bệnh viện Đa khoa Cty DIC | NT | 1400 Gi | 2008-2015 | 1.800,00 | 300,00 |  |  | 300,00 | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |
| 4 | Bệnh viện Đa khoa An Phúc của TP. Biên Hũa | BH | 300 Gi | 2008-2015 | 435,00 | 200,00 |  |  | 200,00 | 235,00 |  | 235,00 |  |
| 5 | Bệnh viện Đa khoa của CTY TNHH SXTM Công Nông | TB | 600 Gi | 2008-2016 | 960,00 | 300,00 |  |  | 300,00 | 660,00 |  | 660,00 |  |
| 6 | Bệnh viện Đa khoa của Cty Hoàng Mai Anh | NT | 50 Gi | 2008-2017 | 70,00 | 20,00 |  |  | 20,00 | 50,00 |  | 50,00 |  |
| 7 | Bệnh viện chuyên khoa phụ sản tại TP. Biên Hũa và một số huyện |  | 600 Gi | 2008-2020 | 800,00 | 150,00 |  |  | 150,00 | 650,00 |  | 650,00 |  |
| 8 | Bệnh viện Đa khoa tại khu vực Long Thành | LT | 700 Gi | 2008-2020 | 900,00 | 200,00 |  |  | 200,00 | 700,00 |  | 700,00 |  |
| 9 | Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa tại các huyện, TX Long Khánh, TP. Biên Hũa |  | 1000 Gi | 2008-2020 | 1.300,00 | 300,00 |  |  | 300,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |
| 10 | BV chuyên khoa RHM - TMH - Mắt | BH | 100 Gi | 2009-2012 | 130,00 | 30,00 |  |  | 30,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 11 | Bệnh viện ĐK Đồng Nai GĐ II | BH | 700 Gi | 2007-2020 | 900,00 |  |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 | XHH 700 Gi |
| 12 | Trung tâm Cấp cứu và vận chuyển | BH | 20 Gi | 2010-2015 | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |
| 13 | Trung tâm Phục hồi chức năng | BH | 50 Gi | 2010-2015 | 70,00 |  |  |  |  | 70,00 |  | 70,00 |  |
| 14 | Các Phòng khám Đa khoa tư nhân |  |  | 2008-2012 | 150,00 | 30,00 |  |  | 30,00 | 120,00 |  | 120,00 |  |
| 15 | Xã hội hóa trang thiết bị y tế các bệnh viện |  |  | 2008-2010 | 50,00 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |

PHỤ LỤC 2

BIỂU TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ NGÀNH Y TẾ ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2020
(Kèm theo Quyết định số: 2775/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)

|  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Tỷ đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục | Tổng mức đầu tư | Nguồn vốn giai đoạn 2006 - 2010 |  |  |  | Nguồn vốn giai đoạn 2011 - 2020 |  |  |
|  |  |  | Tổng số | Ngân sách Nhà nước | Huy động vốn của DN trong và ngoài nước |  | Tổng số | Ngân sách Nhà nước | Huy động vốn của DN trong và ngoài nước |
|  | TỔNG SỐ | 15.486,5 | 5.042,5 | 3.162,5 | 1.880 |  | 10.444 | 3.779 | 6.665 |
| I | SỰ NGHIỆP Y TẾ | 2.948,6 | 906,6 | 906,6 |  |  | 2.042 | 2.042 |  |
|  | - Hoạt động sự nghiệp | 2.596,6 | 796,6 | 796,6 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |
|  | - Khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi | 352,0 | 110,0 | 110 |  |  | 242 | 242 |  |
| II | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | 12.537,9 | 4.135,9 | 2.255,9 | 1.880 |  | 8.402 | 1.737 | 6.665 |
|  | - Xây lắp + Trang thiết bị | 20.939,9 | 4.135,9 | 2.255,9 | 1.880 |  | 8.402 | 1.737 | 6.665 |