KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007

NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: triệu đồng

| STT | NGÀNH | ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | QUY MÔ ĐẦU TƯ | VỐN TPCP ĐẦU TƯ DỰ ÁN | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2007 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ (A +B) |  |  | 697.900 | 116.000 |  |
| A | GIAO THÔNG |  |  | 553.900 | 101.000 |  |
| I | Danh mục được giao theo Thông báo số 6037/BKH-TH ngày 16/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư |  |  | 470.900 | 90.000 |  |
| 1 | Đường giao thông đến trung tâm các xã chưa có đường ôtô | Huyện Giồng Riềng, An Minh, Hòn Đất | 8 xã | 69.900 |  |  |
| 2 | Đường trên đảo Phú Quốc | Huyện Phú Quốc | 62,5 km | 401.000 |  |  |
| II | Danh mục được giao theoThông báo số 4276/BKH-KTĐP&LT ngày 19/6/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư |  |  | 83.000 | 11.000 |  |
| 3 | Đường giao thông đến trung tâm các xã chưa có đường ôtô | Huyện Giồng Riềng, An Minh, Hòn Đất, Tân Hiệp, Gò Quao, Châu Thành, An Biên, Kiên Lương, Kiên Hải, Hà Tiên | 14 xã |  |  |  |
| B | NÔNG NGHIỆP |  |  | 144.000 | 15.000 |  |
| I | Danh mục được giao theo Thông báo số 8409/BKH-KTNN ngày 13/11/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư |  |  | 144.000 | 15.000 |  |

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Đvt: Triệu đồng

| STT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ |  |  | THIẾT KẾ DỰ TOÁN |  |  | Chi phí bồi hoàn giải tỏa | THỰC HIỆN TỪ KC ĐẾN CUỐI NĂM 2006 |  |  | KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2007 ĐÃ GIAO |  |  |  | Điều chỉnh kế hoạch XDCB 2007 | CHÊNH LỆCH SO VỚI KH ĐÃ GIAO |  | Vốn huyện thị thành phố quản lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số | Ngày | Tổng vốn đầu tư | Số | Ngày | Vốn dự toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giá trị KLTH | Cấp phát | Trong đó CP 2006 | Tổng số | Vốn trả nợ | Chuyển tiếp | Bố trí mới |  | Tăng (+) | Giảm (-) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697.633 | 224.583 | 429.357 | 43.675 | 797.133 | 109.837 | -10.337 | 298.835 |  |
|  | A)- THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.775 |  | 31.275 | 3.500 | 94.282 | 59.507 |  | 4.000 |  |
| 01 | NÔNG - LÂM - THỦY LỢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500 |  | 2.000 | 3.500 | 21.367 | 15.867 |  |  |  |
| 02 | THUỶ SẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.899 | 2.899 |  |  |  |
| 03 | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  | 9.000 |  | 29.000 | 20.000 |  | 4.000 |  |
| 04 | DU LỊCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.640 |  | 11.640 |  | 12.381 | 741 |  |  |  |
| 05 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.635 |  | 2.635 |  | 2.635 |  |  |  |  |
| 06 | PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  |  |
| 07 | ĐẦU TƯ TỪ QUỸ NHÀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.000 | 17.000 |  |  |  |
| 08 | ĐẦU TƯ ĐỀ ÁN 389 (KHỐI VĂN XÃ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |
|  | B)- CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.870 |  | 112.900 | 5.970 | 166.370 | 50.330 | -2.830 | 14.430 |  |
| 01 | KHU CỬA KHẨU HÀ TIÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  | 112.900 | 1.100 | 20.000 | 2.380 | -2.830 | 3.430 |  |
| 02 | CHƯƠNG TRÌNH BIỂN ĐÔNG HẢI ĐẢO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.000 |  | 33.000 | 1.000 | 34.000 |  |  |  |  |
| 03 | CHƯƠNG TRÌNH 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.000 |  | 11.000 |  | 48.500 | 37.500 |  | 11.000 |  |
| 04 | DỰ ÁN ODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 60.000 | 10.000 |  |  |  |
| 05 | ĐẦU TƯ HỖ TRỢ DN CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.870 |  |  | 3.870 | 3.870 |  |  |  |  |
|  | C)- VỐN QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.205 |  |  | 24.205 | 24.205 |  |  | 24.205 |  |
| 01 | ĐẦU TƯ THỦY LỢI TỪ VỐN HUY ĐỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.070 |  |  | 19.070 | 19.070 |  |  | 19.070 |  |
| 02 | VỐN DÂN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.100 |  |  | 4.100 | 4.100 |  |  | 4.100 |  |
| 03 | VỐN DÂN ĐÓNG GÓP Ở XÃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.035 |  |  | 1.035 | 1.035 |  |  | 1.035 |  |
|  | D)- DỰ ÁN GHI THU GHI CHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365.200 |  | 265.200 |  | 265.200 |  |  | 256.200 |  |
|  | E)- CÁC KHOẢN TRẢ NỢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.583 | 224.583 |  |  | 217.076 |  | -7.507 |  |  |
| 01 | TRẢ NỢ CÁC NGUỒN VAY NĂM 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.583 | 224.583 |  |  | 217.076 |  | -7.507 |  |  |
|  | A)- THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | NÔNG - LÂM - THỦY LỢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500 |  | 2.000 | 3.500 | 21.367 | 15.867 |  |  |  |
|  | * Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500 |  | 2.000 | 3.500 | 6.367 | 867 |  |  |  |
|  | I.1/- LÂM NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.867 | 867 |  |  |  |
| 01 | Khôi phục, bảo vệ, phát triển VQG U Minh Thượng | UMT | 1427 | 27/5/03 | 118.834 | 1949 | 09/7/03 | 6.387 |  | 27.700 | 23.532 | 2.000 | 1.500 |  | 1.500 |  | 1.867 | 367 |  |  |  |
| 02 | Khôi phục, bảo vệ, phát triển VQG Phú Quốc | PQ | 91 | 06/8/00 | 102.000 | 138 | 18/6/04 | 277 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 1.000 | 500 |  |  |  |
|  | I.2/- NÔNG NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  |  |  |
| 03 | Đầu tư theo QĐ 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  |  |  |
|  | - Dự án bố trí dân cư vùng Bằc Phú Mỹ- Nam Vĩnh Điều | KL | 2039 | 10/10/05 | 18.710 | 111 | 27/7/06 | 2983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dự án XD Vùng kinh tế mới và bố trí dân cư Rộc Xây I | KL | 1868 | 02/8/02 | 37.107 | 187 | 14/12/06 | 1661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dự án các kênh vùng Rộc Xây | KL | 61 | 07/7/06 | 1.745 | 90 | 20/6/06 | 1739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |  |
| 01 a | Khôi phục, bảo vệ, phát triển VQG U Minh Thượng | UMT | 1427 | 27/5/03 | 118.834 | 1949 | 09/7/03 | 6.387 |  | 27.700 | 23.532 | 2.000 |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
| 04 | Dự án chống sạt lở đê biển An Biên- An Minh | AB-AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |
| II | THUỶ SẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.899 | 2.899 |  |  |  |
|  | * Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.899 | 2.899 |  |  |  |
| 01 | Huyện An Minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 | 849 |  |  |  |
|  | Kênh phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Đông Hòa | AM | 30 | 27/02/06 | 900 | 158, 159 | 08/3/06 | 900 |  | 300 | 200 | 200 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
|  | Kênh phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Đông Hưng- Đông Hưng A | AM | 11 | 23/01/06 | 913 | 78 | 26/01/06 | 913 |  | 400 | 390 | 390 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  |
|  | Kênh đầu ngàn bờ Đông, bờ Tây, kênh xáng Xẻo Rô | AM | 21 | 15/02/06 | 908 | 134, 135 | 27/02/06 | 908 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 02 | Huyện Hòn Đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Kênh phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Bình Sơn | HĐ | 34 | 13/4/06 | 6.111 | 414, 415 | 30/5/06 | 754 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 03 | Các công trình chờ quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
|  | Các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Gò Quao, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương và thị xã Hà Tiên | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  | 9.000 |  | 29.000 | 20.000 |  | 4.000 |  |
|  | * Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  | 9.000 |  | 9.000 |  |  | 4.000 |  |
| 01 | Đường 9,5 - Xẻo Nhào | AM | 3713 | 22/02/03 | 62.695 | 3097 | 10/12/04 | 30.245 |  | 12.000 | 10.074 | 10.074 | 5.000 |  | 5.000 |  | 5.000 |  |  |  |  |
| 02 | Cầu Đông Hồ | HT | 642 | 05/5/06 | 9.972 | 84 | 11/5/06 | 9.837 |  |  | 1.350 | 1.350 | 4.000 |  | 4.000 |  | 4.000 |  |  | 4.000 |  |
|  | * Nguồn vốn TW bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |  |
| 01 a | Đường 9,5 - Xẻo Nhào | AM | 3713 | 22/02/03 | 62.695 | 3097 | 10/12/04 | 30.245 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |
| 02 | Đường Thị trấn Gò Quao - Vĩnh Phước - Vĩnh Tuy | GQ | 2313 | 06/9/04 | 20.384 | 1 | 03/01/07 | 7.718 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |
| IV | DU LỊCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.640 |  | 11.640 |  | 12.381 | 741 |  |  |  |
|  | * Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.640 |  | 11.640 |  | 12.381 | 741 |  |  |  |
| 01 | Hạ tầng khu du lịch cảng Bãi Vòng | PQ | 935 | 19/6/06 | 48.539 |  |  | 44.755 | 900 | 44.376 | 39.834 | 3.582 | 8.000 |  | 8.000 |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  | - Đường trục -vành đai-nội bộ-cống qua đường | PQ |  |  |  | 2190 | 10/09/02 | 13.539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bến cặp chính, bến du thuyền, cầu dẫn, đường dẫn | PQ |  |  |  | 27 | 13/01/03 | 24.737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bổ sung kè đường dẫn và phát sinh | PQ |  |  |  | 225 | 02/04/05 | 1.951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Các hạng mục phụ (nhà ga, sân bãi, cấp điện nước) | PQ |  |  |  | 240 | 31/07/06 | 4.528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Khu dịch vụ cảng du lịch Rạch Giá | RG | 3007 | 12/3/04 | 6.176 |  |  | 5.468 |  | 4.200 | 4.097 | 2.397 | 1.200 |  | 1.200 |  | 1.200 |  |  |  |  |
|  | - San lấp mặt bằng | RG |  |  |  | 526 | 28/3/05 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhà chờ; | RG |  |  |  | 695 | 24/9/04 | 1.448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đường kè | RG |  |  |  | 224 | 04/02/05 | 3.757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Nạo vét luồng (giai đoạn 2) - Cảng du lịch Rạch Giá | RG | 1837 | 14/7/04 | 10.309 | 139 | 17/02/06 | 10.020 |  |  | 4.800 | 4.800 | 2.440 |  | 2.440 |  | 3.181 | 741 |  |  |  |
| V | KHỐI VĂN HÓA - XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.635 |  | 8.635 |  | 8.635 |  |  |  |  |
|  | * Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.635 |  | 8.635 |  | 8.635 |  |  |  |  |
|  | V.1- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.635 |  | 2.635 |  | 2.635 |  |  |  |  |
| 01 | Đề án tin học hoá các cơ quan Đảng | TT | 848 | 19/8/03 | 8.930 |  |  |  |  |  | 5.220 | 1.200 | 2.635 |  | 2.635 |  | 2.635 |  |  |  |  |
|  | V.2- PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  |  |
| 01 | Xe truyền hình lưu động | TT | 1590 | 15/8/05 | 14.690 | 6 | 11/8/06 | 5.494 |  | 5.500 | 2.300 | 1.040 | 6.000 |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  |  |
|  | B- CÁC CHƯƠNG TRÌNH - DỰ ÁN KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.870 |  | 112.900 | 5.970 | 166.370 |  |  |  |  |
| I | KHU KINH TẾ CỬA KHẨU HÀ TIÊN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  | 18.900 | 1.100 | 20.000 | 2.380 | -2.380 | 3.430 |  |
|  | * Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  | 18.900 | 1.100 | 20.000 | 2.830 | -2.830 | 3.430 |  |
|  | a) Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.300 |  | 11.300 |  | 11.300 | 1.330 | -1.330 | 2.130 |  |
| 01 | Đường nội ô TX Hà Tiên (g/đ II) | HT | 3481 | 28/11/03 | 33.450 | 3028 | 17/10/03 | 31.456 | 7.058 | 24.166 | 24.166 | 367 | 2.000 |  | 2.000 |  | 1.670 |  | -330 |  |  |
| 02 | Cơ sở hạ tầng giai đoạn III | HT | 1221 | 08/5/03 | 28.824 | 2622 | 19/10/04 | 27.603 | 4.893 | 21.408 | 21.408 | 6.035 | 3.000 |  | 3.000 |  | 2.000 |  | -1.000 |  |  |
| 03 | Đường nội ô TX Hà Tiên- Giai đọan IV | HT | 1330 | 04/6/04 | 11.151 | 681 | 19/4/05 | 9.903 | 1.175 | 9.319 | 9.319 | 3.440 | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |
| 04 | Bờ Kè TT Thương Mại Hà Tiên | HT | 2000 | 07/12/06 | 24.872 | 634 | 7/3/02 | 12.996 |  | 10.000 | 9.911 | 128 | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |
| 05 | Đường Núi Đèn | HT | 676 | 18/3/02 | 15.341 | 2434 | 24/9/02 | 12.818 | 1.107 | 11.923 | 11.923 | 2.750 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 06 | Đường Đá Dựng | HT | 1471 | 14/06/04 | 8.164 | 175 | 14/9/04 | 6.592 | 245 | 5.200 | 5.200 | 2.630 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 07 | Vòng xuyến đường dẫn cầu Tô Châu - Khu lấn biển | HT | 628 | 15/12/06 | 1.200 | 268 | 15/12/06 | 741 |  | 600 | 923 | 923 | 100 |  | 100 |  | 600 | 500 |  | 600 |  |
| 08 | Nạo vét cửa biển Hà Tiên | HT | 532 | 20/7/04 | 2.574 | 183 | 10/08/04 | 962 |  |  | 743 | 3 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |
| 09 | Bến tàu Mương Đào | HT | 197 | 16/5/05 | 3.073 | 76 | 31/8/05 | 1.552 |  |  | 1.900 | 1.178 | 500 |  | 500 |  | 1.000 | 500 |  | 1.000 |  |
| 10 | Đường Mương Đào-Lò vôi | HT | 322 | 20/7/04 | 2.368 | 82 | 8/3/05 | 2.053 | 110 |  | 2.025 | 1.425 |  |  |  |  | 143 | 143 |  | 143 |  |
| 11 | Đường Rạch U Miếu cậu | HT | 324 | 20/7/04 | 2.405 | 81 | 8/3/05 | 1.409 | 59 |  | 1.380 | 650 |  |  |  |  | 169 | 169 |  | 169 |  |
| 12 | Thoát nước quốc lộ 80 | HT | 198 | 16/5/05 | 527 | 150 | 8/11/05 | 513 |  |  | 380 | 80 |  |  |  |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
|  | b) Công trình khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.400 |  | 6.300 | 1.100 | 8.400 | 1.500 | -500 | 1.300 |  |
| 01 | Nhà Thiếu Nhi | HT | 2925 | 19/12/01 | 13.629 | 3467 | 19/12/02 | 2.051 | 964 | 3.651 | 3.651 | 1.573 | 2.000 |  | 2.000 |  | 1.500 |  | -500 |  |  |
| 02 | Công Viên Mũi Tàu | HT | 228 | 20/5/04 | 3.240 | 242 | 06/12/04 | 1.275 |  | 1.679 | 1.679 | 800 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |
| 03 | TT Hướng Nghiệp Dạy Nghề | HT | 2936 | 02/10/03 | 10.875 | 212 | 31/3/04 | 6.961 | 778 | 4.529 | 4.529 | 863 | 2.500 |  | 2.500 |  | 2.500 |  |  |  |  |
| 04 | Công Viên Trần Hầu giai đoạn II | HT | 227 | 20/5/04 | 3.217 | 226 | 29/10/04 | 375 |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 05 | Trạm liên hợp cửa khẩu Xà Xía | HT | 1763 | 27/10/06 | 6.381 | 3249; 689; 138 | 31/10/03 | 4.846 |  |  | 5.144 | 1.644 | 500 |  | 500 |  | 1.000 | 500 |  |  |  |
| 06 | Khu bảo thuế (bồi thường giải toả 52,5 ha) | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.016 | 1.100 |  |  | 1.100 | 1.100 |  |  |  |  |
| 07 | Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu | HT | 239 | 21/5/07 | 4.999 | 43 | 05/3/07 | 5.011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
|  | c ) Vốn chuẩn bị đầu tư | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 |  | 1.300 |  | 300 |  | -1.000 |  |  |
| II | CHƯƠNG TRÌNH BIỂN ĐÔNG HẢI ĐẢO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.000 |  | 33.000 | 1.000 | 34.000 |  |  |  |  |
|  | * Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.000 |  | 33.000 | 1.000 | 34.000 |  |  |  |  |
| 01 | Đường trên đảo Hòn Tre | KH | 1658 | 12/10/06 | 71.315 | 334 | 20/10/06 | 53.364 |  |  |  |  | 33.000 |  | 33.000 |  | 33.000 |  |  |  |  |
| 02 | Đường và bến cập tàu trên đảo Hòn Ngang (Vốn CBĐT) | KH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| III | CHƯƠNG TRÌNH 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.000 | 51.000 |  | 11.000 |  | 11.000 |  | 48.500 | 37.500 |  | 11.000 |  |
|  | * Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.000 | 51.000 |  | 11.000 |  | 11.000 |  | 11.000 |  |  | 11.000 |  |
|  | a) Nhà ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Thành phố Rạch Giá | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  |  |  |  |
| 02 | Huyện Châu Thành | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,6 |  | 689,6 |  | 689,6 |  |  |  |  |
| 03 | Huyện Tân Hiệp | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,0 |  | 384 |  | 384 |  |  |  |  |
| 04 | Huyện Giồng Riềng | GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  | 1.600 |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 05 | Huyện Gò Quao | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.920 |  | 1.920 |  | 1.920 |  |  |  |  |
| 06 | Huyện An Biên | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.625,6 |  | 1.625,6 |  | 1.625,6 |  |  |  |  |
| 07 | Huyện An Minh | AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  |  |  |  |
| 08 | Huyện Vĩnh Thuận | VT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.088 |  | 1.088 |  | 1.088 |  |  |  |  |
| 09 | Huyện Hòn Đất | HĐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.523,2 |  | 1.523,2 |  | 1.523,2 |  |  |  |  |
| 10 | Huyện Kiên Lương | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947,2 |  | 947,2 |  | 947,2 |  |  |  |  |
| 11 | Thị xã Hà Tiên | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,2 |  | 179,2 |  | 179,2 |  |  |  |  |
| 12 | Huyện Kiên Hải | KH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,6 |  | 57,6 |  | 57,6 |  |  |  |  |
| 13 | Huyện Phú Quốc | PQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,6 |  | 345,6 |  | 345,6 |  |  |  |  |
|  | * Nguồn TW bổ sung có mục tiêu cho NSĐP từ nguồn tăng thu sau quyết toán NSNN 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.500 | 37.500 |  |  |  |
|  | a) Nhà ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 | 488 |  |  |  |
| 01 | Huyện Châu Thành | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 |  |  |  |  |
|  | b) Nước sinh hoạt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 | 276 |  |  |  |
| 01 | Huyện Châu Thành (552 hộ) | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  |
|  | c) Chưa bố trí | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.736 | 36.736 |  |  |  |
| IV | DỰ ÁN ODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 60.000 | 10.000 |  |  |  |
|  | * Nguồn vốn ngoài nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 |  |  |  |  |
| 01 | Dự án nước & VSMT hị xã Rạch Giá | RG | 1751 | 20/8/01 | 250.000 |  |  |  |  |  |  | 11.336 | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  |  |  |  |
| 02 | Dự án nước & VSMT thị xã Hà Tiên | HT | 4 | 02/4/02 | 198.000 |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 |  |  |  |  |
| 03 | Dự án nước & VSMT nông thôn | TT | 1378 | 09/7/01 | 85.000 |  |  |  |  |  |  | 7.530 | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |
|  | * Nguồn vốn TW bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |
| 01 | Dự án nước & VSMT thị xã Rạch Giá | RG | 1751 | 20/8/01 | 250.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
| 02 | Dự án nước & VSMT thị xã Hà Tiên | HT | 4 | 02/4/02 | 198.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
| V | ĐẦU TƯ HỖ TRỢ DN CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.870 |  |  | 3.870 | 3.870 |  |  |  |  |
|  | * Nguồn vốn cân đối ngân sách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.870 |  |  | 3.870 | 3.870 |  |  |  |  |
|  | Danh mục Sở Tài chính thông báo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.870 |  |  | 3.870 | 3.870 |  |  |  |  |
|  | C)- VỐN QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.205 |  |  | 24.205 | 24.205 |  |  | 24.205 |  |
| I | ĐẦU TƯ THỦY LỢI TỪ VỐN HUY ĐỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.070 |  |  | 19.070 | 19.070 |  |  | 19.070 |  |
|  | * Nguồn vốn quản lý qua ngân sách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.070 |  |  | 19.070 | 19.070 |  |  | 19.070 |  |
| 01 | Thành phố Rạch Giá | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 |  |  | 486 | 486 |  |  | 486 |  |
| 02 | Huyện Châu Thành | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.820 |  |  | 1.820 | 1.820 |  |  | 1.820 |  |
| 03 | Huyện Tân Hiệp | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.821 |  |  | 2.821 | 2.821 |  |  | 2.821 |  |
| 04 | Huyên Giồng Riềng | GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.294 |  |  | 3.294 | 3.294 |  |  | 3.294 |  |
| 05 | Huyện Gò Quao | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.299 |  |  | 1.299 | 1.299 |  |  | 1.299 |  |
| 06 | Huyện An Biên | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.728 |  |  | 1.728 | 1.728 |  |  | 1.728 |  |
| 07 | Huyện An Minh | AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.002 |  |  | 2.002 | 2.002 |  |  | 2.002 |  |
| 08 | Huyện Vĩnh Thuận | VT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.555 |  |  | 1.555 | 1.555 |  |  | 1.555 |  |
| 09 | Huyện Hòn Đất | HĐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.049 |  |  | 3.049 | 3.049 |  |  | 3.049 |  |
| 10 | Huyện Kiên Lương | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924 |  |  | 924 | 924 |  |  | 924 |  |
| 11 | Thị xã Hà Tiên | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  | 92 | 92 |  |  | 92 |  |
| II | VỐN DÂN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.100 |  |  | 4.100 | 4.100 |  |  | 4.100 |  |
|  | * Nguồn vốn quản lý qua ngân sách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.100 |  |  | 4.100 | 4.100 |  |  | 4.100 |  |
| 01 | Thành phố Rạch Giá | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 02 | Huyện Châu Thành | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |
| 03 | Huyện Tân Hiệp | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 04 | Huyện Giồng Riềng | GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |
| 05 | Huyện Gò Quao | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 |  |
| 06 | Huyện An Biên | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 |  |
| 07 | Huyện An Minh | AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 | 350 |  |  | 350 |  |
| 08 | Huyện Vĩnh Thuận | VT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |
| 09 | Huyện Hòn Đất | HĐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |
| 10 | Huyện Kiên Lương | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |
| 11 | Thị xã Hà Tiên | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |
| 12 | Huyện Kiên Hải | KH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |
| 13 | Huyện Phú Quốc | PQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| III | VỐN DÂN ĐÓNG GÓP Ở XÃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.035 |  |  | 1.035 | 1.035 |  |  | 1.035 |  |
|  | * Nguồn vốn quản lý qua ngân sách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.035 |  |  | 1.035 | 1.035 |  |  | 1.035 |  |
| 01 | Huyện Châu Thành | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |
| 02 | Huyện Tân Hiệp | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 |  |  | 346 | 346 |  |  | 346 |  |
| 03 | Huyên Giồng Riềng | GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  | 109 | 109 |  |  | 109 |  |
| 04 | Huyện Gò Quao | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |
| 05 | Huyên Kiên Lương | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  | 275 | 275 |  |  | 275 |  |
| 06 | Thị xã Hà Tiên | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 |  |
|  | D) - DỰ ÁN GHI THU- GHI CHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.200 |  | 256.200 |  | 256.200 |  |  | 256.200 |  |
|  | * Nguồn vốn cân đối ngân sách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.200 |  | 256.200 |  | 256.200 |  |  | 256.200 |  |
|  | I/ CẤP TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.870 |  | 68.870 |  | 68.870 |  |  |  |  |
|  | II/ CẤP HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.330 |  | 196.330 |  | 196.330 |  |  | 196.330 |  |
| 01 | Thành phố Rạch Giá | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.000 |  | 21.000 |  | 21.000 |  |  | 21.000 |  |
| 02 | Huyện Châu Thành | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.900 |  | 3.900 |  | 3.900 |  |  | 3.900 |  |
| 03 | Huyện Tân Hiệp | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.700 |  | 2.700 |  | 2.700 |  |  | 2.700 |  |
| 04 | Huyên Giồng Riềng | GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500 |  | 5.500 |  | 5.500 |  |  | 5.500 |  |
| 05 | Huyện Gò Quao | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 5.000 |  |  | 5.000 |  |
| 06 | Huyện An Biên | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 07 | Huyện An Minh | AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  |  | 15.000 |  |
| 08 | Huyện Vĩnh Thuận | VT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 09 | Huyện Hòn Đất | HĐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.200 |  | 7.200 |  | 7.200 |  |  | 7.200 |  |
| 10 | Huyên Kiên Lương | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 15.000 |  |  | 15.000 |  |
| 11 | Thị xã Hà Tiên | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  |  | 10.000 |  |
| 12 | Huyện Phú Quốc | PQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.000 |  | 110.000 |  | 110.000 |  |  | 110.000 |  |
|  | E) - CÁC KHOẢN BỐ TRÍ TRẢ NỢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.583 | 224.583 |  |  | 217.076 |  | -7.507 |  |  |
| 01 | TRẢ NỢ VỐN TẠM ỨNG CÁC NGUỒN NĂM 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.583 | 224.583 |  |  | 217.076 |  | -7.507 |  |  |
|  | - Danh mục thuộc kế hoạch vay năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.595 |  |  | 176.620 |  |  |  |  |
|  | - Danh mục thuộc kế hoạch đầu tư nguồn SD quỹ đất tạo vốn năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.988 |  |  | 40.456 |  |  |  |  |
|  | F) - QUY HOẠCH- CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ- CB THỰC HIỆN DỰ ÁN- BỒI THƯỜNG GIẢI TỎA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |  | 20.000 | 10.000 | 30.000 |  |  |  |  |

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007

NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Đvt: Triệu đồng

| STT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Quy mô dầu tư | QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ |  |  | THIẾT KẾ DỰ TOÁN |  |  | CP bồi hoàn giải tỏa | THỰC HIỆN TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN 31/12/2006 |  |  | KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2007 ĐÃ GIAO |  |  |  | Điều chỉnh kế hoạch XDCB 2007 | CHÊNH LỆCH SO VỚI KH ĐÃ GIAO |  | Vốn huyện thị quản lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số quyết định | Ngày phê duyệt | Tổng vốn | Số quyết định | Ngày phê duyệt | Tổng dự toán |  |  |  |  | Tổng số | Trả nợ KH vay 2006 | Chuyển tiếp dự an | Bố trí mới |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GTKL | CP TỪ NSĐP | Trong đó CP 2006 |  |  |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | TỔNG VỐN KẾ HOẠCH XDCB 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291.500 | 98.450 | 117.715 | 75.335 | 291.500 | 17.603 | -17.603 | 86.140 |  |
|  | PHẦN I: ĐẦU TƯ NĂM 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.050 |  | 117.715 | 75.335 | 197.036 | 12.543 | -8.557 | 86.140 |  |
| 01 | NGÀNH GIÁO DỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.000 |  | 37.065 | 48.935 | 89.000 | 3.510 | -510 | 61.885 |  |
| 02 | TRƯỜNG DẠY NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 14.000 | 1.000 | 15.000 | 2.050 | -2.050 |  |  |
| 03 | NGÀNH Y TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.000 |  | 37.550 | 7.450 | 47.000 | 3.128 | -1.128 | 14.139 |  |
| 04 | VĂN HÓA THÔNG TIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.000 |  | 4.670 | 8.330 | 13.986 | 3.855 | -2.869 | 7.116 |  |
| 05 | THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.650 |  | 7.650 |  | 7.650 |  |  |  |  |
| 06 | NHÀ THIẾU NHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.400 |  | 5.400 | 1.000 | 6.400 |  |  |  |  |
| 07 | ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  | 2.380 | 620 | 3.000 |  |  | 3.000 |  |
| 08 | VỆ SINH MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  |  |
| 09 | NHÀ TÌNH NGHĨA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |
| 10 | QUY HOẠCH- CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ- CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  | 3.000 | 4.000 | 5.000 |  | -2.000 |  |  |
|  | PHẦN II: TRẢ NỢ KẾ HOẠCH VAY NĂM 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.450 | 98.450 |  |  | 94.464 | 5.060 | -9.046 |  |  |
| 01 | NGÀNH Y TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.800 | 19.800 |  |  | 18.521 |  | -1.279 |  |  |
| 02 | NGÀNH GIÁO DỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.620 | 51.620 |  |  | 52.603 | 983 |  |  |  |
| 03 | TRƯỜNG DẠY NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.766 | 766 |  |  |  |
| 04 | VĂN HÓA THÔNG TIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.100 | 3.100 |  |  | 2.902 |  | -198 |  |  |
| 05 | THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 8.000 | 3.000 |  |  |  |
| 06 | PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  | 1.511 | 311 |  |  |  |
| 07 | NHÀ THIẾU NHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.230 | 2.230 |  |  | 2.161 |  | -69 |  |  |
| 08 | XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500 | 7.500 |  |  |  |  | -7.500 |  |  |
| 09 | NHÀ TÌNH NGHĨA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
| I | NGÀNH GIÁO DỤC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.000 |  | 37.065 | 48.935 | 89.000 | 3.510 | -510 | 61.885 |  |
|  | I.1/- CÔNG TRÌNH TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.115 |  | 22.816 | 1.299 | 27.115 | 3.000 |  |  |  |
|  | I.1.1/-MẪU GIÁO VÀ TIỂU HỌC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.900 |  | 1.900 |  | 2.800 | 900 |  |  |  |
| 01 | Trường Mẫu giáo trọng điểm TXRG | RG |  | 410 | 28/02/01 | 6.234 |  |  | 4.961 |  | 5.061 | 3.992 | 1.170 | 400 |  | 400 |  | 800 | 400 |  |  |  |
|  | - Khối học tập | RG |  |  |  |  | 1452 | 17/6/02 | 3.397 |  | 3.397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hạ tầng kỹ thuật, thiết bị | RG |  |  |  |  | 1511 | 30/11/05 | 1.564 |  | 1.664 |  |  | 2.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường Tiểu học Mỹ Lâm 1 | HĐ |  | 2632 | 11/10/02 | 3.358 |  |  | 1.280 |  | 3.006 | 1.908 | 750 | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
|  | - Cổng hàng rào | HĐ |  |  |  |  | 803 | 02/11/04 | 232 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dãy 4 phòng học | HĐ |  |  |  |  | 1145 | 09/9/05 | 550 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sân đường, thoát nước | HĐ |  |  |  |  | 1403 | 04/11/05 | 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường Tiểu hoc chuẩn QG TT Gò Quao | GQ |  | 3006 | 28/12/01 | 8.237 | 218 | 01/7/04 | 252 |  | 200 | 200 | 200 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 04 | Trường Tiểu học Dương Hoà (nhà hiệu bộ) | KL |  | 1027 | 30/5/01 | 6.828 | 105 | 10/5/06 | 1.204 |  | 3.450 | 2.625 | 666 | 400 |  | 400 |  | 600 | 200 |  |  |  |
| 05 | Trường TH chuẩn QG TT Dương Đông 1 (NHB-6p-nhà xe) | PQ |  | 1878 | 09/7/01 | 2.401 | 1081 | 21/6/05 | 2.600 |  | 3.000 | 1.587 | 1.214 | 600 |  | 600 |  | 900 | 300 |  |  |  |
|  | I.1.2/- TRUNG HỌC CƠ SỞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  | 1.800 |  | 2.474 | 674 |  |  |  |
| 01 | Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận | VT |  | 2491 | 08/11/01 | 7.031 |  |  | 5.704 |  | 5.704 | 3.750 | 1.691 | 600 |  | 600 |  | 900 | 300 |  |  |  |
|  | - Dãy 21 phòng học | VT |  |  |  |  | 3259 | 03/11/03 | 3.493 |  | 3.493 |  |  | 472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 04 phòng học, thực hành, hàng rào, nhà xe, sân nền, bể nước | VT |  |  |  |  | 1493 | 29/11/05 | 1.947 |  | 1.947 |  |  | 1.329 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị | VT |  |  |  |  |  |  | 264 |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường THCS Minh Thuận | UMT |  | 1222 | 08/5/03 | 3.999 |  |  | 2.566 |  | 1.800 | 1.333 | 149 | 300 |  | 300 |  | 333 | 33 |  |  |  |
|  | - Các hạng mục hoàn thành (6 phòng học và san nền chờ QT) | UMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dãy hiệu bộ+6 phòng học; rào, nhà xe, sân nền | UMT |  |  |  |  | 758; 756; 757; 759 | 25/12/06 | 2.266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị | UMT |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường THCS Dương Hoà | KL |  | 1028 | 30/5/01 | 6.749 |  |  | 3.504 | 94 | 3.504 | 1.885 | 1.650 | 600 |  | 600 |  | 800 | 200 |  |  |  |
|  | + San lấp mặt bằng | KL |  |  |  |  | 855 | 07/7/05 | 504 |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dãy 18 phòng | KL |  |  |  |  | 1848 | 09/9/05 | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị và CP thiết kế hạ tầng kỹ thuật | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trường THCS Mỹ Đức | HT |  | 825 | 04/4/03 | 7.773 |  |  | 868 |  | 3.700 | 2.972 | 750 | 300 |  | 300 |  | 441 | 141 |  |  |  |
|  | - Các hạng mục hoàn thành (chờ QT) | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nhà hiệu bộ | HT |  |  |  |  | 769 | 20/10/04 | 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thiết bị và CP thiết kế hạ tầng kỹ thuật | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.1.3/- TRUNG HỌC PHỔ THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500 |  | 6.500 |  | 7.436 | 926 |  |  |  |
| 01 | Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt | RG |  | 2119 | 24/10/05 | 34.557 |  |  | 1.105 |  | 550 | 1.216 | 1.216 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  |
|  | + San lấp mặt bằng | RG |  |  |  |  | 187 | 20/6/06 | 1.105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + CP thiết kế các hạng mục | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + XD phòng giáo viên (nhà lắp ghép) | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường THPT Rạch Sỏi | RG |  | 1367 | 23/5/03 | 7.423 |  |  | 1.143 |  | 3.700 | 3.190 | 1.093 | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
|  | + Các hạng mục hoàn thành (chờ QT) | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Nhà đa năng | RG |  |  |  |  | 1254 | 05/10/05 | 1.143 |  |  | 590 | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị và CP thiết kế hạ tầng kỹ thuật | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường THPT Thạnh Đông (14P) | TH |  | 2489 | 11/8/01 | 5.908 |  |  | 3.317 |  | 3.300 | 1.810 | 1.428 | 600 |  | 600 |  | 866 | 266 |  |  |  |
|  | + Dãy 14 phòng học | TH |  |  |  |  | 425 | 16/2/05 | 2.917 |  | 2.917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị và CP thiết kế hạ tầng kỹ thuật | TH |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trường THPT Cây Dương (9 phòng học và 3 phòng hiệu bộ, thực hành) | TH |  | 1071 | 20/6/05 | 4.716 |  |  | 2.758 |  | 2.758 | 500 | 500 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |
|  | + Dãy nhà học + hiệu bộ... | TH |  |  |  |  | 1452 | 17/11/05 | 2.758 |  | 2.758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị và CP thiết kế hạ tầng kỹ thuật | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Trường THPT Nguyễn Văn Thới (Thạnh Lộc) | GR |  | 1923 | 29/9/04 | 7.362 |  |  | 4.893 |  | 4.414 | 800 | 800 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  | + Dãy 10 phòng học; hành chánh | GR |  |  |  |  | 415 | 13/10/06 | 4.723 |  | 4.244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + San lấp mặt bằng | GR |  |  |  |  | 990 | 08/8/05 | 170 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị và CP thiết kế hạ tầng kỹ thuật | GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Trường THPT Định An - Gò Quao | GQ |  | 364 | 20/02/01 | 10.426 |  |  | 3.192 |  | 2.622 | 2.489 | 675 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  |
|  | + San nền (chờ quyết toán) | GQ |  |  |  |  | 2197 | 30/9/03 | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dãy 18 phòng | GQ |  |  |  |  | 353 | 17/02/03 | 2.622 |  | 2.622 |  |  | 858 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị và CP thiết kế hạ tầng kỹ thuật | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Trường THPT Gò Quao | GQ |  | 1105 | 05/4/00 | 11.986 |  |  | 4.492 |  | 7.200 | 7.929 | 1.660 | 500 |  | 500 |  | 930 | 430 |  |  |  |
|  | + Nhà làm việc (chờ quyết toán) | GQ |  |  |  |  | 1046 | 07/12/01 | 845 |  | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dãy 12 phòng học bộ môn + thực hành | GQ |  |  |  |  | 2245 | 01/9/04 | 3.647 |  | 3.647 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị và CP thiết kế hạ tầng kỹ thuật | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Trường THPT Vĩnh Tiến (dãy 8 phòng) | VT |  | 684 | 09/4/01 | 7.066 |  |  |  |  | 2.100 | 114 | 114 | 200 |  | 200 |  | 430 | 230 |  |  |  |
|  | + Dãy 8 phòng (QT) | VT |  |  |  |  | 349 | 17/02/03 | 1.332 |  | 1.620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị và CP thiết kế khối nhà học, hạ tầng kỹ thuật | VT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Trường THPT Hòn Đất | HĐ |  | 679 | 19/4/05 | 10.246 |  |  |  |  | 3.500 | 600 | 600 | 1.500 |  | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  | + Dãy phòng học (22 phòng học và 11 p HB,TH) | HĐ |  |  |  |  | 1953 | 26/9/05 | 6.524 |  | 3.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị và CP thiết kế hạ tầng kỹ thuật | HĐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Trường THPT An Thới | PQ |  | 1090 | 06/7/06 | 5.878 |  |  |  |  | 804 | 1.486 | 440 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | + Hàng rào, bờ kè, giếng nước | PQ |  |  |  |  | 1294 | 17/10/05 | 804 |  | 804 | 440 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị và CP thiết kế Khối nhà học, hạ tầng kỹ thuật | PQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Hạng mục quyết toán | PQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.1.4/- ĐÀO TẠO - CHUYÊN NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.099 |  | 11.000 | 99 | 11.599 | 500 |  |  |  |
| 01 | Trường Cao đẳng Cộng đồng KG | CT |  | 3203 | 27/12/04 | 192.091 |  |  | 25.322 |  | 12.028 | 5.500 | 5.500 | 7.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  |  |  |  |
|  | + San lắp mặt bằng | CT |  |  |  |  | 1082 | 21/6/05 | 12.028 |  | 12.028 | 5.130 | 5.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Khoa kỹ thuật công nghệ | CT |  |  |  |  | 146 | 09/8/06 | 13.294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đường nội bộ | CT |  |  |  |  | 126 | 27/6/06 | 7.634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị và CP thiết kế các hạng mục | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường THKTKT tỉnh KG (trường Cao đẳng KTKT) | RG |  | 1.927 | 7/7/03 | 32.946 |  |  | 4.773 |  | 18.000 | 16.500 | 1.211 | 2.500 |  | 2.500 |  | 2.800 | 300 |  |  |  |
|  | + Hội trường thư viện | RG |  |  |  |  | 3266 | 11/3/03 | 2.861 |  | 2.988 | 2.667 | 521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Xưởng thực hành | RG |  |  |  |  | 1081 | 29/8/05 | 1.341 |  | 1.341 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Phòng y tế nhà nghỉ tạm cho giáo viên | RG |  |  |  |  | 1305 | 18/10/05 | 571 |  | 596 | 451 | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sửa chữa nhà xưởng cũ | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Sân tập và sát hạch lái xe- Trường CĐKTKT (quyết toán) | HĐ |  | 1940 | 08/7/03 | 10.133 |  |  |  |  |  | 965 | 965 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |
| 04 | Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang (BH-Trả nợ qt) | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 | 1.500 |  | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 05 | Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (thiết bị) | RG |  | 203 | 29/01/07 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  | 99 | 99 |  |  |  |  |
|  | I.1.5/- VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 | 394 | 2.400 |  | 1.200 | 1.200 | 2.400 |  |  |  |  |
| 01 | Dự án GDTH trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (WB) | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 02 | Dự án phát triển giáo dục THPT ( ADB) | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 03 | Dự án phát triển giáo dục THCS ( ADB) | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 04 | Vốn đối ứng các dự án tài trợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |
|  | - Trường THPT Vĩnh Hòa | UMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trường THPT Vân Khánh, An Minh | AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Vốn đối ứng vốn Úc (san nền sau lũ) | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | I.1.6/ Vốn chờ quyết toán các công trình | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  | 416 |  | 416 |  |  |  |  |
|  | - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tỉnh | RG |  | 552 | 13/3/03 | 13.783 |  |  | 13.234 |  | 13.429 | 1.720 | 1.720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trường THPT Dương Đông | PQ |  |  |  | 5.720 |  |  | 4.687 |  | 4.687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ký túc xá sinh viên Kiên Giang (Ông Ích Khiêm) | TP.HCM |  |  |  | 3.374 |  |  | 3.190 |  | 3.168 | 2.588 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang | RG |  |  |  | 11.178 |  |  | 10.162 |  | 10.162 | 9.238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trường Cao đẳng Cộng đồng (SGD trả nợ QT 18 hạng mục ) | RG |  | 1029 | 30/5/01 | 13.644 |  |  | 11.046 |  | 11.046 | 449 | 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Phòng Giáo dục An Minh | AM |  |  |  | 946 |  |  | 1.085 |  | 1.085 | 986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Văn phòng Sở Giáo dục đào tạo tỉnh | RG |  | 565 | 23/3/01 | 5.998 |  |  | 4.974 |  | 4.974 | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Trường THCS Lê Quý Đôn | RG |  | 2094 | 30/8/02 | 3.466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trường THPT Bình Sơn | HĐ |  | 484 | 13/3/01 | 4.610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.2/ CHỐNG XUỐNG CẤP PHÒNG HỌC |  | 269 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.280 |  |  | 42.280 | 42.280 |  |  | 42.280 |  |
| I.2.1 | THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ | RG | 21P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.520 |  |  | 2.520 | 2.520 |  |  | 2.520 |  |
| 01 | Trường TH Nguyễn Hiền (điểm chính) | RG | 6P | 1842 | 20/11/06 | 1.048 | 219 | 09/11/06 | 1.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường TH Lê Thị Hồng Gấm (điểm chính) | RG | 6P | 2182 | 29/12/06 | 993 | 237 | 12/12/06 | 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường TH Phạm Ngũ Lão (điểm Hoa Liên) | RG | 3P | 1776 | 07/11/06 | 524 | 210 | 30/10/06 | 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trường TH Nguyễn Thái Bình (điểm chính) | RG | 6P | 1841 | 20/11/06 | 859 | 218 | 07/11/06 | 859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.2 | HUYỆN CHÂU THÀNH | CT | 20P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 |  | - | 2.400 | 2.400 |  |  | 2.400 |  |
| 01 | Trường tiểu học Minh Hòa 1 (điểm chính) | CT | 2P | 159 | 31/8/06 | 340 | 122 | 03/10/06 | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường tiểu học Vĩnh Hòa Hiệp 1 (điểm chính) | CT | 8P | 163 | 31/8/06 | 1.285 | 125 | 10/10/06 | 1.241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường tiểu học Mong Thọ 2 (điểm chính) | CT | 2P | 160 | 31/8/06 | 340 | 124 | 03/10/06 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trường tiểu học Mong Thọ B2 (điểm chính) | CT | 4P | 161 | 31/8/06 | 647 | 142 | 29/9/06 | 656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Trường THCS Vĩnh Hòa Hiệp | CT | 4P | 162 | 31/8/06 | 588 | 133 | 23/10/06 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.3 | HUYỆN TÂN HIỆP | TH | 30P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600 | - | - | 3.600 | 3.600 |  |  | 3.600 |  |
| 01 | Trường PTCS Tân Hiệp B3 | TH | 6P | 899 | 13/3/07 | 979 | 951 | 23/3/07 | 979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường PTCS Thạnh Đông A2 | TH | 6P | 900 | 13/3/07 | 963 | 952 | 23/3/07 | 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường PTCS Thạnh Đông B | TH | 8P | 901 | 13/3/07 | 1.260 | 954 | 23/3/07 | 1.260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trường THCS Tân Hội | TH | 2P | 898 | 13/3/07 | 319 | 950 | 23/3/07 | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp | TH | 8P | 902 | 13/3/07 | 1.280 | 953 | 23/3/07 | 1.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.4 | HUYỆN GIỒNG RIỀNG | GR | 40P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.800 | - | - | 4.800 | 4.800 |  |  | 4.800 |  |
| 01 | Trường TH Thị trấn Giồng Riềng 1 (điểm tập trung) | GR | 6P | 433 | 06/4/07 | 964 | 19 | 09/4/07 | 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường TH Vĩnh Thạnh (điểm Rạch Nhum) | GR | 6P | 432 | 06/4/07 | 964 | 21 | 09/4/07 | 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường TH Danh Thợi (điểm Nha Si) | GR | 3P | 431 | 06/4/07 | 569 | 23 | 09/4/07 | 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trường TH Thạnh Hòa 2 (điểm kho lúa 6P, điểm Thầy Giáo giữa 2P) | GR | 8P | 429; 418 | 06/4/07 | 1.368 | 20-25 | 09/4/07 | 1.368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Trường TH Hòa Thuận 1 (điểm chợ) | GR | 10P | 523 | 06/4/07 | 1.749 | 124 | 11/5/07 | 1.749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Trường TH Thạnh Phước 1 (điểm Đường Lầu) | GR | 4P | 430 | 06/4/07 | 709 | 22 | 09/4/07 | 709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Trường TH Bàn Thạch (điểm chùa Tràm Chẹt) | GR | 3P | 434 | 06/4/07 | 577 | 24 | 09/4/07 | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.5 | HUYỆN GÒ QUAO | GQ | 20P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 | - | - | 2.400 | 2.400 |  |  | 2.400 |  |
| 01 | Trường TH Vĩnh Phước B1 (điểm Chủ Mon) | GQ | 2P | 3071 | 14/11/06 | 302 | 15 | 14/11/06 | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường TH Thủy Liễu 1 (điểm chính) | GQ | 6P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường TH Vĩnh Tuy 3 (điểm kênh Gốc Tre) | GQ | 4P | 3072 | 14/11/06 | 560 | 17 | 21/11/06 | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trường TH Định An 1 (điểm Sóc Cạn) | GQ | 2P | 3070 | 14/11/06 | 302 | 15 | 14/11/06 | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Trường TH Định Hòa 2 (điểm Bần Bé) | GQ | 2P | 3068 | 14/11/06 | 302 | 15 | 14/11/06 | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Trường TH Vĩnh Hòa Hưng Nam 3 (điểm Xẻo Giá) | GQ | 2P | 3069 | 14/11/06 | 302 | 15 | 14/11/06 | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Trường TH Vĩnh Hòa Hưng Nam (điểm Rạch Gõ) | GQ | 2P | 3067 | 14/11/06 | 302 | 15 | 14/11/06 | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.6 | HUYỆN AN BIÊN | AB | 23P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.760 | - | - | 2.760 | 2.760 |  |  | 2.760 |  |
| 01 | Trường TH Đông Thái 2 (điểm Phú Hưởng) | AB | 1P | 3216 | 11/12/06 | 189 | 261 | 11/12/06 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | trường TH Thạnh Yên A1 (điểm Hỏa Ngọn) | AB | 3P | 3217 | 11/12/06 | 465 | 258 | 11/12/06 | 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường THCS Nam Thái (điểm Năm Chùa) | AB | 3P | 3218 | 11/12/06 | 511 | 259 | 11/12/06 | 488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trường TH Nam Yên 2 (điểm Bào Trâm A) | AB | 2P | 3219 | 11/12/06 | 328 | 256 | 11/12/06 | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Trường THCS Nam Yên (điểm Hai Biển) | AB | 2P | 3220 | 11/12/06 | 365 | 260 | 11/12/06 | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Trường TH Tây Yên 1 (điểm Kênh 30) | AB | 3P | 3221 | 11/12/06 | 458 | 254 | 11/12/06 | 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Trường THCS Tây Yên (điểm Kênh Xáng) | AB | 2P | 3222 | 11/12/06 | 359 | 257 | 11/12/06 | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Trường TH Tây Yên A1 (điểm Rẫy Mới) | AB | 2P | 3223 | 11/12/06 | 322 | 255 | 11/12/06 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Trường TH Tây Yên A1 (điểm Ngã Bát) | AB | 2P | 3224 | 11/12/06 | 322 | 252 | 11/12/06 | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Trường THCS Tây Yên A (điểm Cầu Tàu) | AB | 3P | 3225 | 11/12/06 | 502 | 263 | 11/12/06 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.7 | HUYỆN AN MINH | AM | 20P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 | - | - | 2.400 | 2.400 |  |  | 2.400 |  |
| 01 | Trường THCS Đông Hòa 1 (điểm chính) | AM | 2P | 65 | 05/12/06 | 324 |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường TH Danh Coi (điểm chính) | AM | 3P | 59 | 15/11/06 | 469 | 182 | 06/11/06 | 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường TH Vân Khánh 2 (điểm Quân Sự A) | AM | 4P | 14 | 26/02/07 | 670 | 17 | 16/01/07 | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trường TH Thuận Hòa 1 (điểm chính) | AM | 2P | 57 | 15/11/06 | 319 | 185 | 06/11/06 | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Trường TH Thuận Hòa 3 (điểm chính A1) | AM | 3P | 58 | 15/11/06 | 459 | 181 | 06/11/06 | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Trường TH Vân Khánh Đông (điểm chính) | AM | 6P | 13 | 26/02/07 | 966 | 1 | 23/01/07 | 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.8 | HUYỆN VĨNH THUẬN | VT | 14P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.680 | - | - | 1.680 | 1.680 |  |  | 1.680 |  |
| 01 | Trường THCS Vĩnh Phong 2 | VT | 8 P | 42 | 16/01/07 | 1.354 | 1 | 05/01/07 | 1.354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường THCS Tân Thuận 2 | VT | 6 p | 3181 | 27/12/06 | 1.005 | 100 | 08/12/06 | 1.056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.9 | HUYỆN U MINH THƯỢNG | UMT | 6P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 | - | - | 720 | 720 |  |  | 720 |  |
| 01 | Trường THCS Hòa Chánh | UMT | 6 p | 3180 | 27/12/06 | 1.019 | 101 | 08/12/06 | 1.070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.10 | HUYỆN HÒN ĐẤT | HĐ | 20P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 | - | - | 2.400 | 2.400 |  |  | 2.400 |  |
| 01 | Trường TH Bình Sơn 3 (điểm chính) | HĐ | 6P | 5459 | 16/10/06 | 1.001 | 283 | 16/10/06 | 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường THCS Mỹ Thuận (điểm chính) | HĐ | 5P | 5463 | 16/10/06 | 810 | 287 | 19/10/06 | 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường TH Mỹ Phước | HĐ | 7P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điểm chính 5P | HĐ | 5P | 5461 | 16/10/06 | 816 | 285 | 16/10/06 | 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điểm Tư Tỷ 2P | HĐ | 2P | 5460 | 16/10/06 | 346 | 284 | 16/10/06 | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trường THCS Lỳnh Huỳnh (điểm chính) | HĐ | 2P | 5462 | 16/10/06 | 342 | 286 | 16/10/06 | 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.11 | HUYỆN KIÊN LƯƠNG | KL | 21P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.520 | - | - | 2.520 | 2.520 |  |  | 2.520 |  |
| 01 | Trường TH TT Kiên Lương 2 (điểm Công ty 10) | KL | 2P | 636 | 16/3/07 | 318 | 31 | 21/3/07 | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường TH Kiên Bình 1 (điểm Liên ngành) | KL | 2P | 1031 | 02/5/07 | 321 | 38 | 04/5/07 | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường TH Kiên Bình 2 (điểm Kiên Thanh) | KL | 4P | 687 | 21/3/07 | 741 | 33 | 28/3/07 | 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trường TH Dương Hòa (điểm Tà Săng) | KL | 2P | 688 | 21/3/07 | 331 | 24 | 08/3/07 | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Trường TH Vĩnh Phú - T4 (điểm Vĩnh phú B) | KL | 1P | 689 | 21/3/07 | 185 | 28 | 21/3/07 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Trường THCS Bình An (điểm Bình An) | KL | 2P | 634 | 16/3/07 | 323 | 29 | 21/3/07 | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Trường PTCS Hòn Nghệ (điểm Bãi Chướng 1) | KL | 4P | 690 | 21/3/07 | 821 | 30 | 21/3/07 | 821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Trường TH Tân Khánh Hòa (Tân Khánh 1 p) | KL | 2P | 882 | 18/4/07 | 384 | 38 | 20/4/07 | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Trường TH Vĩnh Phú (điểm Vĩnh phú B) | KL | 2P | 1030 | 02/5/07 | 384 | 39 | 04/5/07 | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.12 | HUYỆN KIÊN HẢI | KH | 4P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 | - | - | 480 | 480 |  |  | 480 |  |
| 01 | Trường PTCS An Sơn (điểm Bãi trệt) | KH | 2P | 219 | 29/6/07 | 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường PTCS An Hòa (điểm chính) | KH | 2P | 218 | 29/6/07 | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.13 | HUYỆN PHÚ QUỐC | PQ | 20P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 | - |  | 2.400 | 2.400 |  |  | 2.400 |  |
| 01 | Trường TH An Thới 3 | PQ | 8P | 968 | 14/5/07 | 1.497 | 221 | 15/5/07 | 1.497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường TH Dương Đông 3 | PQ | 8P | 967 | 14/5/07 | 1.570 | 219 | 15/5/07 | 1.570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trường THCS Dương Đông 2 | PQ | 4P | 969 | 14/05/07 | 865 | 220 | 15/5/07 | 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.14 | THỊ XÃ HÀ TIÊN | HT | 10P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | - |  | 1.200 | 1.200 |  |  | 1.200 |  |
| 01 | Trường THCS Đông Hồ 2 | HT | 10P | 258 | 28/11/06 | 1.799 | 245 | 29/11/06 | 1.799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.15 | VỐN SỬA CHỮA CÁC PHÒNG HỌC XUỐNG CẤP |  | 326 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 |  |
| 01 | Thành phố Rạch Giá | RG | 35 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.050 |  |  | 1.050 | 1.050 |  |  | 1.050 |  |
| 02 | Huyện Châu Thành | CT | 35 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.050 |  |  | 1.050 | 1.050 |  |  | 1.050 |  |
| 03 | Huyện Tân Hiệp | TH | 25 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  | 750 | 750 |  |  | 750 |  |
| 04 | Huyên Giồng Riềng | GR | 35 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.050 |  |  | 1.050 | 1.050 |  |  | 1.050 |  |
| 05 | Huyện Gò Quao | GQ | 35 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.050 |  |  | 1.050 | 1.050 |  |  | 1.050 |  |
| 06 | Huyện An Biên | AB | 35 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.050 |  |  | 1.050 | 1.050 |  |  | 1.050 |  |
| 07 | Huyện An Minh | AM | 35 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.050 |  |  | 1.050 | 1.050 |  |  | 1.050 |  |
| 08 | Huyện Vĩnh Thuận | VT | 20 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 |  |
| 09 | Huyện Hòn Đất | HĐ | 20 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 |  |
| 10 | Huyện Kiên Lương | KL | 20 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 |  |
| 11 | Thị xã Hà Tiên | HT | 10 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |
| 12 | Huyện Kiên Hải | KH | 11p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  | 450 | 450 |  |  | 450 |  |
| 13 | Huyện Phú Quốc | PQ | 10 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
|  | I.3/ CÔNG TRÌNH HUYỆN - THỊ - THÀNH PHỐ QUẢN LÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.605 |  | 14.249 | 5.356 | 19.605 | 510 | -510 | 19.605 |  |
|  | I.3.1/- MẨU GIÁO VÀ TIỂU HỌC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.098 |  | 2.545 | 553 | 3.161 | 76 | -13 | 3.161 |  |
| 01 | Trường Mẫu giáo Vĩnh Hòa Hưng Nam | GQ |  | 1664 | 25/6/06 | 550 | 1637; 1638 | 09/6/06 | 397 |  | 550 | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  |
| 02 | Trường TH Nam Thái 1 (12 phòng) | AB | 12P | 329 | 27/4/04 | 2.763 | 819 | 01/7/05 | 2.497 |  | 1.000 | 600 | 600 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 03 | Trường TH Dương Hòa (điểm xã củ) | KL | 8P | 71 | 30/01/04 | 1.395 | 1509 | 30/01/05 | 1.066 |  | 1.300 | 1.100 | 500 | 295 |  | 295 |  | 295 |  |  | 295 |  |
| 04 | Trường TH Pháo Đài | HT |  | 893 | 16/4/02 | 4.252 | 124; 111 | 03/7/06 09/6/06 | 1.883 |  |  | 2.504 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 05 | Trường TH Bình Giang 1 (san lấp) | HĐ | 2025m2 | 3422 | 31/5/06 | 146 | 19 | 16/1/07 | 134 |  |  |  |  | 146 |  |  | 146 | 146 |  |  | 146 |  |
| 06 | Trường TH Dương Đông 1 (sân nền thoát nước) | PQ |  | 1070 | 27/5/05 | 1.200 | 975 | 04/8/05 | 1.035 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |
| 07 | Trường tiểu học Thạnh Trị 2 (điểm 3)- Bồi thường GT | TH | 5.228m2 |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  |  | 107 | 94 |  | -13 | 94 |  |
| 08 | Trường tiểu học Đông Bình (trả nợ 6P KCH) | TH |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.031 | 944 | 944 |  |  |  |  | 76 | 76 |  | 76 |  |
|  | I. 3.2/-TRUNG HỌC CƠ SỞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.408 |  | 9.611 | 2.797 | 12.599 | 319 | -128 | 12.599 |  |
| 01 | Trường THCS Minh Hòa | CT | 10P | 173 | 13/6/05 | 3.000 | 971 | 04/8/05 | 2.930 |  | 2.930 | 2.200 | 600 | 540 |  | 540 |  | 540 |  |  | 540 |  |
| 04 | Trường THCS Thạnh Hưng 1 | GR | 10P | 1251 | 28/7/05 | 2.555 | 1253 | 05/10/05 | 2.188 |  | 2.555 | 900 | 900 | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  | 700 |  |
| 05 | Trường THCS xã Vĩnh Thắng | GQ | 6P | 1483 | 22/5/06 | 2.266 | 1487; 1488 | 22/5/06 | 1.929 | 503 |  | 503 | 503 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |
| 06 | Trường THCS Nam Yên (12 phòng) | AB | 12P | 67 | 11/01/07 | 3.325 | 829 | 01/7/05 | 2.594 |  | 2.594 | 500 | 500 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.142 | 142 |  | 1.142 |  |
| 07 | Trường THCS Nam Thái A (12 phòng) | AB | 12P | 328 | 27/4/04 | 2.763 | 828 | 01/7/05 | 2.743 |  | 1.000 | 500 | 500 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.134 | 134 |  | 1.134 |  |
| 08 | Trường THCS Đông Hưng 2 | AM | 8P | 356 | 08/12/04 | 3.692 | 426 | 16/02/05 | 3.324 |  | 909 | 543 | 500 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 09 | Trường THCS Đông Hòa 2 | AM | 6P | 355 | 08/12/04 | 2.975 | 430 | 17/02/05 | 3.162 |  | 846 | 536 | 500 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 10 | Trường THCS Đông Thạnh | AM | 6P | 227 | 08/12/04 | 2.981 | 459 | 23/02/05 | 3.177 |  | 2.694 | 537 | 500 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 11 | Trường THCS Vĩnh Thuận | VT |  | 2184 | 10/8/06 | 285 | 414 | 13/10/06 | 285 |  | 285 | 200 | 200 | 85 |  | 85 |  | 63 |  | -22 | 63 |  |
| 14 | Trường THCS Lại Sơn | KH |  | 80 | 22/4/04 | 2.989 | 431 | 17/02/05 | 2.701 | 15 | 1.500 | 1.100 | 800 | 1.500 |  | 1.500 |  | 1.500 |  |  | 1.500 |  |
| 15 | Trường THCS Dương Đông 1 | PQ | 6P | 1007 | 27/5/05 | 1.200 | 905 | 04/8/05 | 1.200 |  | 1.200 | 666 | 300 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |
| 16 | Trường THCS An Thới 1 | PQ | 3P | 3040 | 02/11/05 | 3.536 | 3040 | 02/11/05 | 536 |  | 536 | 450 | 450 | 86 |  | 86 |  | 86 |  |  | 86 |  |
| 17 | Trường THCS Hòn Thơm | PQ |  | 3042 | 09/9/04 | 1.200 | 976 | 08/4/05 | 1.275 |  | 1.275 | 500 | 500 | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  | 700 |  |
| 02 | Trường THCS Thạnh Tây (bồi thường giải tỏa) | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | - Bồi thường giải tỏa | TH |  | 2582 | 31/5/06 | 869 |  |  |  | 669 |  |  |  | 669 |  |  | 669 | 584 |  | -85 | 584 |  |
|  | - 3 phòng lắp ghép | TH |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 | 139 | 139 |  |  |  |  | 43 | 43 |  | 43 |  |
| 03 | Trường THCS Thạnh Đông B (bồi thường giải tỏa) | TH | 5.356m2 |  |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 172 |  |  | 172 | 151 |  | -21 | 151 |  |
| 12 | Trường THCS Thị Trấn Hòn Đất (san lấp) | HĐ | 2289m2 | 3423 | 31/5/06 | 156 | 20 | 16/01/07 | 146 |  |  |  |  | 156 |  |  | 156 | 156 |  |  | 156 |  |
| 13 | Trường THCS Hòa Điền | KL | 8P | 72 | 30/01/04 | 1.964 | 553 | 09/8/04 | 1.020 |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 | 800 |  |  | 800 |  |
| 18 | Trường THCS An Thới 2 | PQ |  | 2714 | 29/9/06 | 3.890 | 433 | 06/10/06 | 438 |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
|  | I.3.3/- TRUNG HỌC PHỔ THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.042 |  | 2.036 | 2.006 | 3.673 |  | -369 | 3.673 |  |
| 01 | Trường THPT Hòa Thuận | GR |  | 2216 | 24/8/04 | 6.527 |  |  |  |  |  | 5.490 | 5.490 | 440 |  | 440 |  | 440 |  |  | 440 |  |
|  | - Dãy 15P | GR |  |  |  | 3.038 | 2.029 | 04/8/04 | 3.522 |  | 3.422 | 3.383 | 3.383 | 77 |  | 77 |  | 77 |  |  | 77 |  |
|  | - Thiết bị | GR |  |  |  | 690 | 1.110 | 08/7/05 | 277 |  | 454 | 454 | 454 | 236 |  | 236 |  | 236 |  |  | 236 |  |
|  | - Hệ thống thoát nước | GR |  |  |  | 127 | 1.111 | 08/7/05 | 373 |  |  |  |  | 127 |  | 127 |  | 127 |  |  | 127 |  |
| 02 | Trường PTTH Vĩnh Hòa Hưng Bắc | GQ |  | 880 | 25/6/04 | 790 | 1.540 | 29/9/04 | 793 |  | 720 | 618 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |
| 03 | Trường THPT U Minh Thượng | UMT | 12P | 784 | 14/12/04 | 782 | 808 | 21/12/04 | 718 |  | 732 | 636 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  |  | 96 |  |
| 04 | Trường THPT Vĩnh Bình Bắc - Dãy B | VT | 6P | 1380 | 24/11/04 | 2.000 | 502 | 22/3/05 | 2.851 |  | 470 | 470 | 240 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 05 | Trường THPT Dương Đông 2 | PQ | 12P | 954 | 01/6/07 | 6.322 | 1089 | 13/6/07 | 6.322 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |
| 06 | Trường THPT An Minh (sân nền) | AM |  | 09 | 20/01/07 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |
| 07 | Trường THPT Kiên Lương | KL | 10P | 97 | 03/02/04 | 1.791 | 534 | 03/8/04 | 1.345 |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 08 | Trường THPT Thạnh Đông (bồi thường giải toả) | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  | 56 | 56 |  |  | 56 |  |
| 09 | Trường THPT An Biên (bồi thường giải tỏa) | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  | 650 | 281 |  | -369 | 281 |  |
|  | I.3.4/- ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 57 |  | 172 | 115 |  | 172 |  |
| 01 | Trung tâm Hướng Nghiệp Vĩnh thuận | VT |  | 3571 | 30/12/02 | 678 | 905 | 03/12/03 | 354 |  | 591 | 243 |  | 57 |  | 57 |  | 79 | 22 |  | 79 |  |
| 02 | Trung tâm Hướng Nghiệp dạy nghề An Biên (SLMB) | AB |  | 3229 | 11/12/06 | 2.575 | 9 | 23/12/06 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 93 |  | 93 |  |
| II | TRƯỜNG DẠY NGHỀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 14.000 | 1.000 | 15.000 | 2.050 | -2.050 |  |  |
| 01 | Trường dạy nghề Tỉnh | RG |  | 3160 | 21/11/02 | 26.321 |  |  |  |  | 10.803 | 10.803 | 3.962 | 7.050 |  | 7.050 |  | 5.000 |  | -2050 |  |  |
|  | - Ký túc xá, nhà đa năng, khu ở CBCNV | RG |  |  |  |  | 207; 208 | 23/3/06 | 4.645 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối học tập lý thuyết, đài nước; Hàng rào | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Khối học tập lý thuyết | RG |  |  |  |  | 111 | 18/6/07 | 3.549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đài nước | RG |  |  |  |  | 110 | 19/6/07 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Hàng rào | RG |  |  |  |  | 112 | 20/8/07 | 1.203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trung tâm dạy nghề Tân Hiệp | TH |  | 2111 | 16/8/04 | 28.798 |  |  |  |  | 2.095 | 2.095 | 1.804 | 6.950 |  | 6.950 |  | 9.000 | 2.050 |  |  |  |
|  | - Hàng rào, nhà bảo vệ | TH |  |  |  |  | 1414 | 24/11/04 | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - San lắp mặt bằng Gđ1 | TH |  |  |  |  | 1243 | 25/10/04 | 1.967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xưởng dạy nghề | TH |  |  |  |  | 7 | 17/3/07 | 4.830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối học tập, hội trường, thư viện, nhà đa năng, nhà ăn, nhà xe, khối phục vụ | TH |  |  |  |  | 6-13 | 17/3/07 | 5.881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khối hành chính QT và phụ trợ; Ký túc xá | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Khối hành chính QT và phụ trợ | TH |  |  |  |  | 36 | 23/5/07 | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ký túc xá | TH |  |  |  |  | 23 | 11/4/07 | 3.502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trung tâm dạy nghề Phú Quốc( BHGHT) | PQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| III | NGÀNH Y TẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.000 |  | 37.550 | 7.450 | 47.000 | 3.128 | -1.128 | 14.139 |  |
|  | III.1- TUYẾN TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  | 9.500 | 500 | 10.872 | 2.000 | -1.128 |  |  |
| 01 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.671 | 3.153 | 3.000 |  | 3.000 |  | 1.872 |  | -1.128 |  |  |
|  | * Khu khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm(DNI) | RG |  | 1025 | 30/5/01 | 20.900 |  |  |  |  | 5.580 | 3.474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khoa xét nghịệm(đơn nguyên 1) | RG |  |  |  |  | 1.298 | 20/5/03 | 14.514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống điện khoa xét nghiệm | RG |  |  |  |  | 978 | 08/4/05 | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Máy phát điện, nhà đặt máy | RG |  |  |  |  | 62 | 13/1/06 | 1.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Khoa nội soi, chống nhiễm khuẩn | RG |  | 632 | 02/4/01 | 10.270 |  |  |  |  | 1.509 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Hàng rào cổng cấp cứu và Khoa nhi | RG |  |  |  |  | 24;27 | 15/8/06 | 1.549 |  | 1.509 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Cải tạo Khoa lao, xây mới khu vệ sinh Khoa sản (quyết toán) | RG |  | 154 | 02/11/04 | 561 | 974 | 08/4/05 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường trung học y tế | RG | 1.200 HS | 2356 | 06/12/00 | 18.584 |  |  |  |  |  |  | 1.194 | 4.000 |  | 4.000 |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  | + Ký túc xá | RG |  |  |  |  | 42 | 10/5/06 | 4.585 |  | 990 | 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Khối học tập, thực tập, sân đường, hàng rào (CP thiết kế) | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trung tâm y tế dự phòng | RG |  | 1508 | 09/10/03 | 9.119 |  |  |  |  | 6.700 | 3.858 | 354 | 2.500 |  | 2.500 |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  | + Nhà làm việc xét nghiệm, hành chính | RG |  |  |  |  | 3.092 | 20/10/03 | 6.737 |  | 6.700 | 3.858 | 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Chi phí thiết kế: sân nền, thoát nước, hàng rào, nhà xe; điện trạm hạ thế; cây xanh; thiết bị | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trụ sở liên cơ: Trung tâm BVSKBMTE, KHHGĐ, TT Truyền thông GDSK, Thành Thái, phường Vĩnh Thanh Vân Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm | RG |  | 950 | 27/4/04 | 14.912 | 162 | 21/9/06 | 13.412 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 05 | Thiết bị ngành y tế | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
|  | III.2/- TUYẾN HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.703 |  | 21.553 | 150 | 22.139 | 436 |  | 150 |  |
| 01 | Trung tâm y tế Kiên Lương | KL | 150 giường | 749 | 16/4/01 | 45.952 |  |  |  |  |  | 25.289 | 4.058 | 3.500 |  | 3.500 |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  | + Các hạng mục hoàn thành và mua thiết bị chờ quyết toán | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + CP thiết kế: nhà đặt máy phát điện, lò đốt rác, nhà xe; cây xanh | KL |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Trung tâm y tế Gò Quao | GQ | 80 giường | 1460 | 13/06/01 | 25.623 |  |  |  |  |  | 15.953 | 4.184 | 3.000 |  | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  | + Các hạng mục hoàn thành và mua thiết bị chờ quyết toán | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sân nền, GT, thoát nước, điện chiếu sáng; Khoa dinh dưỡng, nhà ăn, nhà xe, nhà xác; Nhà đặt máy phát điện, lò đốt rác | GQ |  |  |  |  | 38 | 12/4/06 | 3.127 |  | 619 | 619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Chi phí thiết kế: Trạm điện hạ thế | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Trung tâm y tế Tân Hiệp | TH | 100 giường | 1640 | 13/8/01 | 31.632 |  |  |  |  |  | 5.672 | 1.500 | 3.953 |  | 3.953 |  | 3.953 |  |  |  |  |
|  | + Các hạng mục hoàn thành chờ quyết toán | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Hàng rào, nhà bảo vệ | TH |  |  |  |  | 1.021 | 17/8/05 | 788 |  | 788 | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + SLMB gđ 2: sân nền, đường, thoát nước, điện chiếu sáng; trạm biến áp | TH |  |  |  |  | 2 | 28/11/06 | 549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thiết bị | TH |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Trung tâm y tế Hòn Đất | HĐ | 80 giường | 2104 | 02/10/01 | 20.318 |  |  |  |  |  | 6.018 | 1.500 | 3.000 |  | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  | + Các hạng mục hoàn thành chờ quyết toán | HĐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 | 925 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Sân, nền đường, cấp thoát nước, rào, nhà bảo vệ | HĐ |  |  |  |  | 35 | 10/4/06 | 1.673 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Khoa nội, nhi; ngoại sản | HĐ |  |  |  |  | 1396;1374 | 3/11/05 | 4.674 |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Trung tâm y tế An Biên | AB | 80 giường | 1250 | 13/7/05 | 9.461 |  |  |  |  |  |  | 1.300 | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  | + Khu khám đa khoa; đài nước, bể nước | AB |  |  |  |  | 26; 29 | 27 -> 29/3/06 | 5.127 |  |  |  | 1.447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + CP thiết kế: Khoa mổ, hồi sức; Sân nền, thoát nước | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 a | Trung tâm y tế AB (XD phòng tạm K.Sản, WC, nhà tắm, mái che) | AB |  | 3246 | 21/12/06 | 149 | 1 | 17/01/07 | 148 |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 191 | 41 |  | 150 |  |
| 06 | Trung tâm y tế An Minh | AM | 60 giường | 1252 | 13/7/05 | 10.315 |  |  |  |  | 2.311 | 2.311 | 2.111 | 3.000 |  | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  | + Khu khám đa khoa, cấp cứu, nghiệp vụ, dược, hành chánh; ngoại, mổ, hồi sức | AM |  |  |  |  | 114 | 29/6/06 | 9.895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Trung tâm y tế Kiên Hải | KH | 20 giường | 1005 | 05/4/04 | 10.052 |  |  |  |  | 2.000 | 1.219 | 1.100 | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  | + Khu khám đa khoa, cấp cứu, cận lâm sàn, y tế dự phòng, điều trị, hành chánh | KH |  |  |  |  | 14 | 13/3/06 | 5.225 |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | TTYT Vĩnh Thuận, TTYT Giồng Riềng (vốn quyết toán) | VT-GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |
| 09 | Trạm kiểm dịch cửa khẩu Xà Xía | HT |  | 51 | 19/6/06 | 528 | 20 | 10/01/07 | 420 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 09 | Phòng y tế và TT y tế dự phòng huyện Gò Quao | GQ |  | 422 | 27/4/07 | 395 | 2 | 05/4/07 | 303 |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 | 395 |  |  |  |
|  | III.3/- TUYẾN XÃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.297 |  | 6.497 | 6.800 | 13.989 | 692 |  | 13.989 |  |
|  | a- Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.497 |  | 6.497 |  | 6.990 | 493 |  | 6.990 |  |
| 01 | Trạm y tế xã Thạnh Trị | TH | 12 | 161 | 15/4/05 | 1.764 | 1.252 | 05/12/05 | 1.754 |  | 1.715 | 600 | 600 | 1.115 |  | 1.115 |  | 1.115 |  |  | 1.115 |  |
| 02 | Trạm y tế xã Tân An | TH | 12 | 160 | 15/4/05 | 1.365 | 1.255 | 05/12/05 | 1.446 |  | 800 | 597 | 597 | 765 |  | 765 |  | 765 |  |  | 765 |  |
| 03 | Trạm y tế xã Hòa Chánh | UMT | 13 | 869 | 24/6/05 | 1.542 | 1.578 | 16/12/05 | 1.232 |  | 1.542 | 624 | 600 | 900 |  | 900 |  | 900 |  |  | 900 |  |
| 04 | Trạm y tế xã Cửa Dương | PQ | 12 | 1500 | 04/7/05 | 1.452 | 13 | 06/01/06 | 1.452 |  | 500 | 500 | 500 | 950 |  | 950 |  | 950 |  |  | 950 |  |
| 05 | Trạm y tế xã Mỹ Đức | HT | 12 | 180 | 05/5/05 | 699 | 44 | 02/3/06 | 580 |  | 500 | 500 | 500 | 199 |  | 199 |  | 199 |  |  | 199 |  |
| 06 | Trạm y tế xã Vĩnh Hoà Phú | CT | 12 | 3192 | 22/12/05 | 1.618 | 513 | 17/3/06 | 1.208 |  | 800 | 700 | 700 | 900 |  | 900 |  | 900 |  |  | 900 |  |
| 07 | Trạm y tế TT Minh Lương | CT |  | 84 | 28/3/05 | 1.200 | 496 | 15/3/06 | 1.022 |  | 700 | 700 | 700 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |
| 08 | Trạm y tế xã Tây yên A | AB | 12 | 372 | 31/5/04 | 1.046 | 642 | 05/10/04 | 813 |  | 1.000 | 941 | 185 | 105 |  | 105 |  | 105 |  |  | 105 |  |
| 09 | Trạm y tế xã Đông yên | AB |  | 373 | 31/5/04 | 1.111 | 504 | 02/8/04 | 863 |  | 1.000 | 910 | 179 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |
| 10 | Trạm y tế xã Thuận Hoà | AM | 12 | 300 | 05/10/04 | 1.444 | 689 | 12/7/05 | 1.104 |  | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 744 |  | 744 |  | 744 |  |  | 744 |  |
| 11 | Trạm y tế xã Mỹ Phước | HĐ | 12 | 2031 | 21/11/05 | 1.253 | 11 | 05/4/06 | 1.224 |  | 1.205 | 1.193 | 988 | 48 |  | 48 |  | 48 |  |  | 48 |  |
| 12 | Trạm y tế xã Mỹ Thuận | HĐ |  | 2030 | 21/11/05 | 1.366 | 14 | 15/5/06 | 1.331 |  | 1.300 | 1.261 | 1.166 | 71 |  | 71 |  | 71 |  |  | 71 |  |
| 13 | Trạm y tế xã Kiên Bình (BS vốn QT) | KL |  | 851 | 24/6/04 | 985 | 1.372 | 29/905 | 961 |  |  | 885 | 485 |  |  |  |  | 49 | 49 |  | 49 |  |
| 14 | Trạm y tế xã Hòn Nghệ (BS vốn QT) | KL |  | 597 | 17/7/05 | 999 | 18 | 08/7/06 | 997 |  | 952 | 732 |  |  |  |  |  | 220 | 220 |  | 220 |  |
| 15 | Trạm y tế xã Bàn Thạch (BS vốn QT) | GR |  | 1635 | 17/8/05 | 980 | 1.002 | 24/6/05 | 987 |  | 980 | 756 |  |  |  |  |  | 224 | 224 |  | 224 |  |
|  | b- Đầu tư mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.800 |  |  | 6.800 | 6.999 | 199 |  | 6.999 |  |
| 01 | Trạm y tế phường Vĩnh Quang | RG | 10 | 763 | 01/11/04 | 1.035 | 1.069 | 23/01/05 | 1.035 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 02 | Trạm y tế phường Vĩnh Bảo | RG |  | 1168 | 07/8/06 | 876 | 78 | 17/7/06 | 876 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 03 | Trạm y tế phường Rạch Sỏi (chuyển từ phường An Bình) | RG |  | 748 | 25/5/07 | 1.183 | 70 | 07/5/07 | 1.183 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 04 | Trạm y tế xã Minh Hòa | CT | 10 | 3191 | 22/12/05 | 1.171 | 2.056 | 19/9/06 | 973 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 05 | Trạm y tế xã Mong Thọ | CT |  | 383 | 29/12/06 | 1.300 | 01 | 22/01/07 | 1.059 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 06 | Trạm y tế xã Thạnh Đông B | TH | 12 | 4054 | 20/12/06 | 1.514 | 1.022 | 17/5/07 | 1.497 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 07 | Trạm y tế xã Ngọc Hòa | GR | 8 | 594 | 25/5/07 | 1.728 | 1 | 28/5/07 | 1.728 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 08 | Phòng khám khu vực xã Vĩnh Thắng | GQ | 15 | 3933 | 26/12/05 | 3.607 | 12 | 18/6/07 | 3.172 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 09 | Trạm y tế xã Thạnh Yên A | UMT | 13 | 3242 | 21/12/06 | 1.332 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 10 | Trạm y tế xã Tân Thạnh | AM | 8 | 53 | 09/12/06 | 1.475 | 53 | 12/9/06 | 1.475 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 11 | Trạm y tế xã Mỹ Thái | HĐ | 8 | 5.090 | 10/5/06 | 1.477 | 10 | 16/4/07 | 1.460 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 12 | Trạm y tế xã Lỳnh Huỳnh | HĐ |  | 5.089 | 05/10/06 | 1.675 | 6 | 20/4/07 | 1.626 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 13 | Trạm y tế xã Vĩnh Phú | KL |  | 100 | 09/01/07 | 1.185 | 2 | 09/01/07 | 1.185 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 14 | Trạm y tế xã Phú Lợi | KL |  | 98 | 09/01/06 | 1.188 | 3 | 09/01/07 | 1.188 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 15 | Trạm y tế xã Tiên Hải | HT |  | 178 | 05/5/05 | 768 | 52 | 23/3/07 | 599 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 599 | 199 |  | 599 |  |
| 16 | Trạm y tế xã Hòn Thơm | PQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| 17 | Trạm y tế xã Nam Du | KH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  |
| IV | VĂN HÓA THÔNG TIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.000 |  | 4.670 | 8.330 | 13.986 | 3.855 | -2.869 | 7.116 |  |
|  | a- Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.670 |  | 4.670 | - | 4.670 | 369 | -369 | 300 |  |
| 01 | Bảo tồn tôn tạo di tích Hòn Đất (tượng đài, HTCN) | HĐ |  | 1913 | 12/8/02 | 14.012 | 3283 | 30/12/04 | 4.450 |  | 9.782 | 9.782 | 775 | 1.650 |  | 1.650 |  | 2.000 | 350 |  |  |  |
| 02 | Trung tâm VH thông tin Tỉnh (nhà liên hợp CLB, hệ thống PCCC) | RG |  | 2107 | 10/02/01 | 16.743 |  |  | 4.000 |  | 5.300 | 5.065 | 968 | 1.000 |  | 1.000 |  | 631 |  | -369 |  |  |
| 03 | Trùng tu tôn tạo di tích lịch sử Tháp Cù Là | CT |  | 97 | 18/6/04 | 2.488 | 710 | 13/05/05 | 4.485 |  | 205 | 205 | 175 | 1.170 |  | 1.170 |  | 1.170 |  |  |  |  |
| 04 | Trung tâm Văn hoá huyện Phú Quốc | PQ/* |  | 2414 | 25/8/03 | 6.901 | 778; 940; 1355 | 27/10/05 | 3.570 |  | 4.139 | 4.139 | 1.921 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  | BQL huyện |
| 05 | Thư viện huyện Kiên Hải | KH |  | 82 | 26/4/04 | 1.000 | 134 | 22/6/04 | 1.000 |  | 800 | 697 | 200 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |
| 06 | Sân VHTT Hòn Tre; Đoàn cải lương KG (vốn quyết toán) | KH |  | 2828 | 12/10/01 | 860 |  |  | 757 |  | 623 | 573 |  | 50 |  | 50 |  | 69 | 19 |  |  |  |
|  | b- Đầu tư mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.330 |  |  | 8.330 | 9.316 | 3.486 | -2.500 | 6.816 |  |
| 07 | Bảo tàng tỉnh Kiên Giang | RG |  | 675 | 08/03/02 | 14.540 | 2263 | 16/11/05 | 13.594 |  |  | 350 |  | 2.500 |  |  | 2.500 |  |  | -2.500 |  |  |
| 08 | Thư viện tổng hợp tỉnh Kiên Giang (theo Phê duyệt số 370/D-UBND ngày 11/4/2007 của UBND tỉnh KG) | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 | 2.500 |  |  |  |
| 09 | Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện An Biên | AB |  | 3243 | 21/12/06 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 |  |
| 10 | Lăng Mạc Cửu | HT |  | 272 | 07/06/06 | 287 | 343 | 06/09/07 | 287 |  |  |  |  | 280 |  |  | 280 | 280 |  |  | 280 |  |
| 11 | Bia tưởng niệm chiến thắng Sóc Xòai | HĐ |  | 3138 | 15/05/06 | 725 | 1 | 22/01/07 | 877 |  |  |  | 2 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |
| 12 | Khán đài và sân phục lễ hội Ok-Om-Bok | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |
| 13 | Trung tâm Văn hoá Thể thao xã Long Thạnh | GR |  | 554 | 21/5/07 | 3.354 | 3 | 22/5/07 | 3.345 |  | 20 | 20 | 20 | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 14 | Trung tâm Văn hoá Thể thao xã Mỹ Đức | HT |  | 416 | 23/8/06 | 1.376 | 416 | 23/8/06 | 938 | 338 | 10 | 10 | 10 | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 15 | Trung tâm Văn hoá Thể thao phường Vĩnh Hiệp | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 16 | Trung tâm Văn hoá Thể thao xã Tân Hiệp A | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 17 | Trung tâm Văn hoá Thể thao xã Đông Hưng A | AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 18 | Trùng tu tôn tạo đền thờ quốc tổ Hùng Vương | TH |  | 2113 | 28/10/06 | 2.996 | 4046 | 17/11/06 | 965 | 514 |  | 436 | 436 |  |  |  |  | 986 | 986 |  | 986 |  |
| V | THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.650 |  | 7.650 |  | 7.650 |  |  |  |  |
| 01 | Sân vận động tỉnh | RG |  | 853 | 04/12/02 | 23.858 | 2031 | 04/8/04 | 18.395 |  | 17.955 | 17.955 | 8.000 | 5.820 |  | 5.820 |  | 5.820 | - | - |  |  |
| 02 | Bể bơi công viên văn hóa An Hòa | RG |  | 2103 | 14/12/06 | 7.392 | 2655 | 29/11/02 | 5.409 |  | 7.392 | 4.563 |  | 1.830 |  | 1.830 |  | 1.830 | - | - |  |  |
| VI | NHÀ THIẾU NHI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.400 |  | 5.400 | 1.000 | 6.400 |  |  |  |  |
| 01 | Nhà thiếu nhi tỉnh (sân khấu ngoài trời) | RG |  | 215 | 04/12/07 | 1.130 | 11 | 14/5/07 | 891 |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 978 |  |  |  |  |
| 01 | Cải tạo hàng (mặt trước) - Công viên thiếu nhi Lạc Hồng | RG |  | 154 | 02/11/04 | 561 | 6 | 28/02/06 | 145 |  |  | 123 | 123 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 02 | Nhà thiếu nhi Gò Quao | GQ |  | 1360 | 31/05/02 | 7.149 | 1493 | 22/05/06 | 1.372 | 150 | 2.335 | 2.335 | 382 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  |  | BQL huyện |
| 03 | Nhà thiếu nhi Tân Hiệp (sân nền công viên) | TH |  | 2347 | 22/10/01 | 7.680 | 735 | 13/11/04 | 244 |  | 2.832 | 2.832 | 288 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  |  | BQL huyện |
| 04 | Nhà thiếu nhi Giồng Riềng (sân đường, thoát nước) | GR |  | 1439 | 17/6/02 | 8.226 | 1602 | 24/09/04 | 735 |  | 2.035 | 1.906 | 249 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  |  | BQL huyện |
| 05 | Nhà thiếu nhi An Biên (thiết bị; sân đường) | AB |  | 1441 | 17/6/02 | 7.410 | 953 | 26/12/05 | 789 |  | 1.856 | 1.856 | 340 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  |  | BQL huyện |
| 06 | Nhà thiếu nhi Vĩnh Thuận (khu đào tạo học tập) | VT |  | 1359 | 31/5/02 | 8.407 | 375 | 06/8/04 | 1.635 |  | 853 | 853 | 347 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  |  | BQL huyện |
| 07 | Nhà thiếu nhi Kiên Lương (SLMB; cổng, hàng rào nhà BV) | KL |  | 3706 | 22/12/03 | 16.066 | 332 | 20/5/04 | 1.745 | 1.880 | 2.000 | 1.196 | 174 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  |  | BQL huyện |
| 07 | Nhà thiếu nhi Phú Quốc (nhà truyền thống) | PQ |  | 1361 | 31/5/02 | 8.254 | 822 | 11/11/04 | 848 |  |  |  | 1.188 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  |  | BQL huyện |
| VII | ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  | 2.380 | 620 | 3.000 |  |  | 3.000 |  |
| 01 | Đài truyền thanh Kiên Lương (nhà làm việc, sân, hàng rào) | KL |  | 716 | 19/5/04 | 2.993 | 573 | 16/8/04 | 1.374 |  | 1.950 | 1.250 | 1.040 | 1.740 |  | 1.740 |  | 1.740 |  | - | 1.740 |  |
| 02 | Đài truyền thanh huyện Tân Hiệp | TH |  | 3103 | 20/10/03 | 1.194 | 901 | 31/12/03 | 600 | 171 |  |  |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  |  | 170 |  |
| 03 | Đài truyền thanh huyện An Biên | AB |  | 95 | 21/12/05 | 872 | 1 | 18/12/06 | 712 |  | 872 | 396 | 196 | 470 |  | 470 |  | 470 |  |  | 470 |  |
| 04 | Đài truyền thanh huyện Hòn Đất | HĐ |  | 2116 | 10/11/04 | 1.985 | 1 | 15/01/07 | 1.906 |  |  |  | 19 | 620 |  |  | 620 | 620 |  |  | 620 |  |
| VIII | VỆ SINH MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  |  |
| 01 | Nhà máy xử lý rác thải và SX phân bón vi sinh thị xã Rạch Giá | RG-HĐ | 100 t/ngày | 2.716 | 16/9/03 | 107.911 |  |  | 7.648 | 8.752 | 12.443 | 7.501 | 58 | 6.000 |  | 6.000 |  | 6.000 | - | - |  | GĐ1: 37,415 tỉ |
|  | - Đường vào nhà máy | RG-HĐ | 1.350 m |  |  |  | 2017 | 12/12/06 | 2.231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cầu bê tông cốt thép | RG-HĐ |  |  |  |  | 2.018 | 12/12/06 | 2.661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đường số 4 và đường số 14 | RG-HĐ |  |  |  |  | 2016 | 12/12/06 | 1.499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kênh môi trường | RG-HĐ |  |  |  |  | 2014 | 12/12/06 | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đấp đất dãy cây xanh cách ly | RG-HĐ |  |  |  |  | 2015 | 12/12/06 | 1.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | NHÀ TÌNH NGHĨA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |
|  | Đầu tư mới năm 2007 |  | 182 căn |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  | 4.000 |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  | 22 tr/căn |
| 1 | Thành phố Rạch Giá | RG | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 330 |  |  |  |  |
| 2 | Huyện Châu Thành | CT | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 220 |  |  |  |  |
| 3 | Huyện Tân Hiệp | TH | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 220 |  |  |  |  |
| 4 | huyện Giồng Riềng | GR | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 | 396 |  |  |  |  |
| 5 | Huyện Gò Quao | GQ | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  |  |  |
| 6 | Huyện An Biên | AB | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 | 374 |  |  |  |  |
| 7 | Huyện An Minh | AM | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  |  |  |
| 8 | Huyện Vĩnh Thuận | VT | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  |  |  |
| 9 | Huyện Hòn Đất | HĐ | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 | 396 |  |  |  |  |
| 10 | Huyện Kiên Lương | KL | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 154 |  |  |  |  |
| 11 | Thị xã Hà Tiên | HT | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  |  |
| 12 | Huyện Phú Quốc | PQ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |
| 13 | Huyện Kiên Hải | KH | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 128 |  |  |  |  |
| X | QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  | 3.000 | 4.000 | 5.000 |  | -2.000 |  |  |
|  | Kế hoạch vốn năm 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  | 3.000 | 4.000 | 5.000 |  | -2000 |  |  |
| XI | TRẢ NỢ KẾ HOẠCH VAY NĂM 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.450 | 98.450 |  |  | 94.464 | 5.060 | -9.046 |  |  |
| 01 | Trả nợ vốn vay đầu tư KH 2006 ngành y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.800 | 19.800 | - | - | 18.521 |  | -1279 |  |  |
|  | - Danh mục thuộc kế hoạch vay năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.645 |  |  | 8.378 |  |  |  |  |
|  | - Danh mục KH SD quỹ đất tạo vốn XD hạ tầng năm 2006 (chuyển vay) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.155 |  |  | 10.143 |  |  |  |  |
| 02 | Trả nợ vốn vay đầu tư KH 2006 ngành giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.620 | 51.620 | - | - | 52.603 | 983 |  |  |  |
|  | - Danh mục thuộc kế hoạch vay năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.650 |  |  | 26.924 |  |  |  |  |
|  | - Danh mục KH SD quỹ đất tạo vốn XD hạ tầng năm 2006 (chuyển vay) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.970 |  |  | 25.679 |  |  |  |  |
| 03 | Trả nợ vốn vay đầu tư KH 2006 trường dạy nghề |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 | - | - | 5.766 | 766 |  |  |  |
|  | - Danh mục KH SD quỹ đất tạo vốn XD hạ tầng năm 2006 (chuyển vay) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |  | 5.766 |  |  |  |  |
| 04 | Trả nợ vốn vay đầu tư KH 2006 ngành văn hóa TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.100 | 3.100 | - | - | 2.902 |  | -198 |  |  |
|  | - Danh mục thuộc kế hoạch vay năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.100 |  |  | 2.902 |  |  |  |  |
| 05 | Trả nợ vốn vay đầu tư KH 2006 ngành thể dục TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 | - | - | 8.000 | 3.000 |  |  |  |
|  | - Danh mục thuộc kế hoạch vay năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  | - Danh mục KH SD quỹ đất tạo vốn XD hạ tầng năm 2006 (chuyển vay) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  | 6.000 |  |  |  |  |
| 06 | Trả nợ vốn vay đầu tư KH 2006 ngành phát thanh TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 | - | - | 1.511 | 311 |  |  |  |
|  | - Danh mục thuộc kế hoạch vay năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  | 1.511 |  |  |  |  |
| 07 | Trả nợ vốn vay đầu tư KH 2006 CTCC - nhà thiếu nhi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.230 | 2.230 | - | - | 2.161 |  | -69 |  |  |
|  | - Danh mục thuộc kế hoạch vay năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.230 |  |  | 2.161 |  |  |  |  |
| 08 | Trả nợ vốn vay đầu tư KH 2006 xã đặc biệt khó khăn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500 | 7.500 | - | - | - |  | -7500 |  |  |
|  | - Danh mục thuộc kế hoạch vay năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Trả nợ vốn vay đầu tư KH 2006 XD nhà tình nghĩa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 | - | - | 3.000 | - |  |  |  |
|  | - Danh mục KH SD quỹ đất tạo vốn XD hạ tầng năm 2006 (chuyển vay) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  | 3.000 |  |  |  |  |

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007

NGUỒN VỐN: VAY BỔ SUNG ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Đvt: Triệu đồng

| STT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | Địa điểm xây dựng | Quy mô dầu tư | QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ |  |  | THIẾT KẾ DỰ TOÁN |  |  | Chi phí bồi hoàn giải tỏa | THỰC HIỆN TỪ KC ĐẾN CUỐI NĂM 2006 |  |  | KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2007 ĐÃ GIAO |  |  |  | Điều chỉnh kế hoạch XDCB 2007 | Trong đó danh mục vay 80 tỉ đồng | CHÊNH LỆCH SO VỚI KH ĐÃ GIAO |  | Vốn huyện, thị, thành phố quản lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số | Ngày | Tổng vốn đầu tư | Số | Ngày | Vốn dự toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giá trị KLTH | Cấp phát | Trong đó CP 2006 | Tổng số | Vốn trả nợ | Chuyển tiếp | Bố trí mới |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.000 | 70.967 | 134.332 | 44.701 | 330.000 | 80.000 | 98.223 | -18.223 | 37.214 |  |
|  | A)- THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.033 |  | 134.332 | 44.701 | 208.665 | 80.000 | 47.855 | -18.223 | 37.214 |  |
| 01 | NÔNG - LÂM - THỦY LỢI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.000 |  | 12.000 | 4.000 | 16.072 |  | 2.114 | -2.042 | 4.572 |  |
| 02 | THỦY SẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.000 |  | 12.472 | 6.528 | 17.101 | 1.000 | 2.109 | -4.008 |  |  |
| 03 | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.700 |  | 42.700 | 10.000 | 68.200 | 51.500 | 19.790 | -4.290 | 23.790 |  |
| 04 | CÔNG NGHIỆP ( ĐIỆN ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.833 |  | 1.714 | 10.119 | 14.333 | 2.500 | 3.253 | -753 |  |  |
| 05 | DU LỊCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 9.259 |  | 3.000 | -3.741 |  |  |
| 06 | CẤP THOÁT NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 07 | LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  | 4.100 | 900 | 5.000 |  |  |  | 200 |  |
| 08 | KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.500 |  | 8.800 | 3.700 | 12.500 |  | 3.003 | -3.003 |  |  |
| 09 | KHỐI ĐẢNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 7.946 | 7.054 | 15.000 |  |  |  | 1.910 |  |
| 10 | KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 12.600 | 2.400 | 15.200 |  | 586 | -386 | 6.742 |  |
| 11 | DỰ ÁN ODA (VỐN ĐỐI ỨNG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 28.000 | 25.000 | 13.000 |  |  |  |
| 12 | ĐẦU TƯ HUYỆN PHÚ QUỐC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
|  | B)- CÁC KHOẢN TRẢ NỢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.967 | 70.967 |  |  | 121.335 |  | 50.368 |  |  |  |
| 01 | TRẢ NỢ KIÊN TÀI, QL 61-63-CẦU TÔ CHÂU,VAY KCH KM, HẠ TẦNG TS, GTNT, LÃI VAY NGÂN HÀNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  | 50.000 |  | 48.000 |  |  |  |
| 02 | TRẢ NỢ CÁC NGUỒN VAY NĂM 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.967 | 68.967 |  |  | 71.335 |  | 2.368 |  |  |  |
|  | A)- THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | NÔNG - LÂM - THỦY LỢI - LÂM NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.000 |  | 12.000 | 4.000 | 16.072 |  | 2.114 | -2.042 | 4.572 |  |
|  | a/ Công trình tỉnh quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.500 |  | 11.500 |  | 11.500 |  | 2.042 | -2.042 |  |  |
| 01 | Đầu tư xây dựng Trại giống NLN Hòn Đất: | HĐ |  | 3762 | 25/02/03 | 36.619 |  |  |  |  | 8.000 | 5.996 | 2.571 | 840 |  | 840 |  | 840 |  |  |  |  |  |
|  | - Đường giao thông số 1 | HĐ |  |  |  |  | 85 | 09/12/06 | 1.201 |  |  |  |  | 647 |  | 647 |  | 647 |  |  |  |  |  |
|  | - Các hạng mục khác | HĐ |  |  |  |  | 84, 86 | 09/12/06 | 1.305 |  |  |  |  | 193 |  | 193 |  | 193 |  |  |  |  |  |
| 02 | Đầu tư xây dựng Trại giống NLN Tân Hiệp (đường vào trại) | TH |  | 3763 | 25/12/03 | 18.359 | 44 | 28/4/06 | 762 |  |  | 589 | 589 | 560 |  | 560 |  | 560 |  |  |  |  |  |
| 03 | Dự án ĐT và ổn định dân cư T4, T5, T6 huyện Hòn Đất | HĐ |  | 299 | 25/02/05 | 47.136 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 09/01/06 | 4.556 |  | 3.926 | 3.926 | 595 | 1.900 |  | 1.900 |  | 1.900 |  |  |  |  |  |
| 04 | Bờ bao Mỹ Thái | HĐ |  | 312 | 11/3/06 | 6.672 | 566 | 24/4/06 | 5.216 | 401 | 4.819 | 2.105 | 1.368 | 2.500 |  | 2500 |  | 3.004 |  | 504 |  |  |  |
| 05 | Hệ thống công trình vùng đệm U Minh Thượng | UMT | 68 km | 1379 | 22/6/00 | 43.649 | 2983 | 06/7/01 | 43.865 |  |  |  | 2463 | 615 |  | 615 |  | 615 |  |  |  |  |  |
| 06 | Hệ thống thủy lợi ven biển tây | RG-HĐ-KL |  | 2112 | 14/11/99 | 45.994 | 963 | 04/3/00 | 29.563 |  |  | 38.613 | 531 | 2.035 |  | 2.035 |  | 903 |  |  | -1.132 |  |  |
| 07 | Đê biển An Biên - An Minh | AB-AM |  | 914 | 27/3/00 | 106.438 | 1374 | 21/6/00 | 34.383 |  |  | 31.222 | 88 | 199 |  | 199 |  | 199 |  |  |  |  |  |
| 08 | Vốn quyết toán: vùng nguyên liệu mía Kiên Lương; tuyến dân cư Nam Thái Sơn, bờ bao KH1, cống Hòn Quéo | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.937 |  | 1.937 |  | 1.027 |  |  | -910 |  |  |
| 09 | Đền bù: kênh Lung Lớn - cống Tre, cống Vàm Rầy, cống Đầm Chích, cống Lình Huỳnh, kênh cống Cái Tre, kênh cống Bình Giang 1, Bình Giang 2, kênh T3, kênh cống số 9, cống Lung Lớn 2, kênh Hà Giang, kênh Chống Mỹ | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914 |  | 914 |  | 1.431 |  | 517 |  |  |  |
| 10 | San ủi bờ phụ kênh Lung Lớn 2 | HĐ |  |  |  | 480 | 160 | 21/10/03 | 480 |  | 237 | 181 |  |  |  |  |  | 237 |  | 237 |  |  |  |
| 11 | BS PA đền bù 6 cầu GT trên kênh Chống Mỹ | AB |  |  |  |  | 2541 | 26/12/05 | 1.667 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |
| 12 | Trạm bảo vệ rừng-chòi canh lửa và nhà QL, bể chứa nước-bảng TT | HĐ-PQ |  | 1366 | 24/8/06 | 2.397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 |  | 664 |  |  |  |
|  | - Chòi canh và nhà quản lý sư đoàn 4- HĐ | HĐ-PQ |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chòi canh và nhà quản lý xã Nam Thái - HĐ | HĐ-PQ |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chòi canh và nhà quản lý xã Cửa Cạn- PQ | HĐ-PQ |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chi phí chuẩn bị đầu tư | HĐ-PQ |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ Công trình huyện quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500 |  | 500 | 4.000 | 4.572 |  | 72 |  | 4.572 |  |
| 01 | Huyện Hòn Đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 572 |  | 72 |  | 572 |  |
|  | Kênh Suối Tiên | HĐ | 4 km | 1129 | 12/7/06 | 5.430 | 1179 | 14/4/06 | 1.900 | 2.700 | 2500 | 2500 | 2500 | 500 |  | 500 |  | 572 |  | 72 |  | 572 |  |
| 02 | Huyện Tân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  | 2.000 |  |
|  | Đê bao kênh trục 110 và 600 + hệ thống cống xã Tân Hiệp A | TH |  | 3740 | 11/9/06 | 2.591 | 3776, 4 | 19/9/06 | 2.241 | 350 |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |
|  | Đê bao kênh trục 110 và 600 + hệ thống cống xã Tân Hiệp B | TH |  | 3739 | 11/9/06 | 2.708 | 3779 | 19/9/06 | 2.708 | 500 |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |
| 03 | Huyện Vĩnh Thuận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  | 2.000 |  |
|  | Các công trình thuỷ lợi huyện Vĩnh Thuận: Lô A, Lung 2 Thành, Kênh 10 Xom, Ba Suối, Nhà Đồng, Cô Bạch, Kênh 20, Kênh Lũy, Năm Hậu | VT |  | 3026 | 20/10/06 | 3.595 | 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 11, 7 | 23/10/06 | 3.595 |  |  |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  | 2.000 |  |
| II | THỦY SẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.000 |  | 12.472 | 6.528 | 17.101 | 1.000 | 2.109 | -4.008 |  |  |
|  | II.1/- CẢNG CÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.700 |  | 7.700 |  | 8.700 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 01 | Cảng cá Xẻo Nhào | AM | Cầu tàu dài 60m | 1006 | 05/5/04 | 18.875 | 2275 | 03/9/04 | 17.393 | 1.219 | 8.000 | 7.148 | 3.727 | 3.500 |  | 3.500 |  | 3.500 |  |  |  |  |  |
| 02 | Cảng cá Ba Hòn | KL |  | 798 | 10/5/207 | 20.082 | 2278 | 09/3/04 | 17.726 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 03 | Bến cá Tô Châu | HT | Cầu tàu dài 30m | 1297 | 18/7/05 | 17.310 | 2279 | 03/9/04 | 14.937 | 2.986 | 7.595 | 5.915 | 3.299 | 4.200 |  | 4.200 |  | 4.200 |  |  |  |  |  |
|  | II.2/- HẠ TẦNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.300 |  | 4.772 | 6.528 | 8.401 |  | 1.109 | -4.008 |  |  |
| 01 | Huyện An Biên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 100 |  |  | -200 |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Nam Thái A | AB | 3,7 km | 56 | 22/6/06 | 300 | 613 | 28/8/06 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 100 |  |  | -200 |  |  |
| 02 | Huyện An Minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  | 1.250 | 550 | 1.150 |  |  | -650 |  |  |
|  | Kênh phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Đông Hòa | AM |  | 30 | 27/02/06 | 900 | 158,16 | 08/3/06 | 900 |  | 500 | 496 | 496 | 350 |  | 350 |  |  |  |  | -350 |  |  |
|  | Kênh phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Đông Hưng- Đông Hưng A | AM |  | 11 | 23/01/06 | 913 | 78 | 26/01/06 | 913 |  | 400 | 389 | 389 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | -100 |  |  |
|  | Kênh phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Thuận Hòa | AM |  | 32 | 27/02/06 | 1.034 | 233,23 | 12/04/06 | 908 |  | 30 | 1 | 1 | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Kênh đầu ngàn bờ Đông, bờ Tây, kênh xáng Xẻo Rô | AM |  | 21 | 15/02/06 | 908 | 134,14 | 27/02/06 | 908 |  | 600 | 594 | 594 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | -200 |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Vân Khánh - thị trấn Thứ 11 | AM | 7,5 km | 59 | 07/7/06 | 365 | 619 | 28/8/06 | 365 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Vân Khánh Tây | AM | 7,24 km | 46 | 06/02/06 | 257 | 480 | 26/6/06 | 257 |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| 03 | Huyện Vĩnh Thuận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.778 |  | 150 | 3.628 | 3.900 |  | 580 | -458 |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Vĩnh Phong | VT |  | 23 | 15/02/06 | 579 | 136,14 | 27/02/06 | 579 |  | 100 | 90 | 90 | 150 |  | 150 |  | 230 |  | 80 |  |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Vĩnh Bình Nam | VT | 28,2 km | 10 | 23/01/06 | 1.928 | 83 | 01/6/06 | 1.928 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Vĩnh Bình Bắc | VT | 26,4 km | 62 | 07/7/06 | 1.928 | 615 | 28/8/06 | 1.928 |  |  |  |  | 700 |  |  | 700 | 1.000 |  | 300 |  |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Tân Thuận | VT | 5 km | 49 | 06/02/06 | 353 | 462 | 06/9/06 | 353 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 42 |  |  | -258 |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Vĩnh Thuận | VT | 8,3 km | 50 | 06/02/06 | 493 | 467 | 06/9/06 | 493 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Kênh bao xã Hòa Chánh | VT |  | 35 | 13/4/06 | 1.330 | 776 | 10/11/06 | 1.313 |  |  |  |  | 700 |  |  | 700 | 500 |  |  | -200 |  |  |
|  | Kênh Hai Hãng, xã Vĩnh Phong | VT | 4,8 km | 183 | 20/12/06 | 697 | 50 | 23/01/07 | 578 |  |  |  |  | 628 |  |  | 628 | 628 |  |  |  |  |  |
|  | Kênh Lò Gạch | VT |  | 146 | 25/10/04 | 200 | 342 | 31/12/04 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
|  | Đ/d THT & trạm khu nuôi tôm CN tập trung xã Vĩnh Phong | VT |  | 197 | 01/12/07 | 1.180 | 54 | 23/01/07 | 1.180 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 04 | Huyện Gò Quao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.450 |  |  | 1.450 | 1.739 |  | 439 | -150 |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Thới Quản | GQ | 19,6 km | 42 | 22/5/06 | 1.634 | 464 | 06/9/06 | 1.634 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 700 |  | 200 |  |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Vĩnh Phước A | GQ | 5 km | 48 | 06/02/06 | 530 | 469 | 06/9/06 | 530 |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 | 489 |  | 139 |  |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Vĩnh Tuy | GQ | 3,2 km | 52 | 07/7/06 | 274 | 617 | 28/8/06 | 274 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 50 |  |  | -150 |  |  |
|  | Kênh nuôi trồng thủy sản xã Vĩnh Thắng | GQ | 7,4 km | 47 | 06/02/06 | 685 | 471 | 06/9/06 | 685 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 500 |  | 100 |  |  |  |
| 05 | Huyện Hòn Đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | -200 |  |  |
|  | Bờ bao kênh Cây Me - Cống số 9 | HĐ |  | 30 | 13/5/04 | 914 | 226,23 | 29/7/04 | 729 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | -50 |  |  |
|  | Kênh phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Bình Sơn | HĐ |  | 34 | 13/4/06 | 6.111 | 414,42 | 30/5/06 | 754 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | -150 |  |  |
| 06 | Huyện Kiên Lương - thị xã Hà Tiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.772 |  | 1.172 | 600 | 1.512 |  | 90 | -350 |  |  |
|  | Kênh 3000 | KL |  | 119 | 01/10/04 | 859 | 354 | 31/12/04 | 818 |  | 200 |  |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  | Kênh giữa 3000 - 4000 | KL | 9 km | 218 | 18/12/03 | 898 | 254 | 16/8/04 | 239 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Kênh cặp kênh Nông Trường (phía kênh 6) | KL | 9 km | 207 | 19/11/03 | 1.719 | 86 | 28/5/04 | 809 |  | 638 | 591 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  | -250 |  |  |
|  | Kênh 7 | KL |  | 187 | 04/11/03 | 1.000 | 417 | 30/5/06 | 693 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  | 120 |  | 40 |  |  |  |
|  | Kênh phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Hòa Điền | KL |  | 13 | 23/01/06 | 974 | 13 | 26/01/06 | 975 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 200 |  | 50 |  |  |  |
|  | Đắp đập đê bao khu Đồng Hòa | KL |  | 1739 | 20/8/01 | 10.148 | 2465 | 06/01/01 | 9.087 |  | 502 | 502 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Kênh phục vụ NTTS xã Hòa Điền - Thuận yên | KL-HT |  | 203 | 22/01/07 | 646 | 48 | 23/01/07 | 633 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 | 500 |  |  | -100 |  |  |
| 07 | Các công trình chờ quyết tóan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  | -2.000 |  |  |
|  | Các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Gò Quao, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương và thị xã Hà Tiên | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.700 |  | 42.700 | 10.000 | 68.200 | 51.500 | 19.790 | -4.290 | 23.790 |  |
|  | III.1/- CÔNG TRÌNH TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.700 |  | 37.700 |  | 42.110 | 41.310 | 8.700 | -4.290 |  |  |
|  | a) Nâng cấp mặt đường GTNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.000 |  | 24.000 |  | 26.910 | 26.910 | 6.000 | -3.090 |  |  |
| a 1 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.000 |  | 24.000 |  | 23.410 | 23.410 | 2.500 | -3.090 |  |  |
| 01 | Đường xã Giục Tượng | CT | 3,135km | 827 | 04/4/03 | 5.411 | 2322 | 06/9/04 | 4.400 | 66 |  | 1.956 | 600 | 500 |  | 500 |  | 70 | 70 |  | -430 |  |  |
| 02 | Đường Thứ 2 - Thạnh Yên | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.631 | 4.000 | 2.400 |  | 2.400 |  | 1.900 | 1.900 |  | -500 |  |  |
|  | + Đông Yên - Thạnh Yên | AB | 18,7 km | 2635 | 11/10/02 | 7.338 | 3248 | 31/10/03 | 9.360 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Công Sự - Vườn Xoài | AB | 9,5 km | 222 | 02/4/05 | 8.867 | 1094 | 22/6/05 | 7.230 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Đường Thứ 3 - Nam Yên | AB |  | 2636 | 13/01/03 | 4.605 | 3490 | 01/12/03 | 6.309 |  | 2.800 | 2.785 | 129 | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| 04 | Đường liên huyện THiệp - GRiềng - Vị Thanh | TH-GR |  | 715 | 22/3/02 | 51.437 |  |  |  | 255 | 28.000 | 23.513 | 8.149 | 7.600 |  | 7.600 |  | 7.600 | 7.600 |  |  |  |  |
|  | - Phần đường | TH-GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đoạn 1: từ QL 80 - Cò Tuất (13 km) | TH-GR |  |  |  |  | 2399 | 17/9/04 | 10.242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đoạn 2: Cò Tuất - TTGR km10+000 - km20+000 | TH-GR |  |  |  |  | 2985 | 12/02/04 | 10.679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đoạn 3: TTGR - KH 77 | TH-GR |  |  |  |  | 2400 | 17/9/04 | 8.721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đoạn 4: từ Ngọc Hòa (KH 77) - Vị Thanh km30+000-km40+105 | TH-GR |  |  |  |  | 2854 | 16/12/04 | 9.157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Phần cầu: cầu Ngã 3 Công Binh | TH-GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Đường liên xã Hòa Hưng - Hòa Lợi | GR | 11,8 km | 2312 | 06/9/04 | 7.987 | 3218 | 28/12/04 | 5.744 | 22 | 4.500 | 4.442 | 2.500 | 1.000 |  | 1.000 |  | 700 | 700 |  | -300 |  |  |
| 06 | Đường từ KH7 - Hoà Thuận | GR | 4,5 km | 8 | 25/02/05 | 2.398 | 58 | 08/7/05 | 2.387 |  | 1.200 | 990 | 510 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 07 | Đường từ kênh 6 đến xã Thạnh Lộc | CT | 4,8 km | 2906 | 25/11/04 | 7.366 | 985 | 03/6/05 | 3.625 | 60 | 2.550 | 2.469 | 1.900 | 1.500 |  | 1.500 |  | 1.100 | 1.100 |  | -400 |  |  |
| 08 | Đường Hòn Heo - Cờ Trắng - Hòa Điền | KL | 16 km | 2704 | 16/9/03 | 21.315 | 987 | 03/6/05 | 5.517 | 847 | 2.500 | 2.306 | 999 | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.500 | 2.500 | 500 |  |  |  |
| 09 | Đường xã Vĩnh Bình Bắc ( lô 12 - UBND xã ) | VT | 6,4 km | 256 | 02/11/04 | 4.973 | 3284 | 31/12/04 | 4.831 |  | 500 | 226 | 20 | 1.500 |  | 1.500 |  | 1.040 | 1.040 |  | -460 |  |  |
| 10 | Đường xã Vĩnh Bình Nam ( Ql 63 - UBND xã ) | VT | 8,3 km | 2330 | 07/9/04 | 6.497 | 3285 | 31/12/04 | 6.175 | 389 | 500 | 677 | 421 | 1.000 |  | 1.000 |  | 2.000 | 2.000 | 1.000 |  |  |  |
| 11 | Đường TT Giồng Riềng - Thạnh Hưng | GR | 4,515km | 2927 | 25/11/04 | 5.035 | 986 | 03/6/05 | 3.519 | 175 | 2.550 | 2.489 | 1.900 | 1.500 |  | 1.500 |  | 500 | 500 |  | -1.000 |  |  |
| 12 | Đường Tây Yên - Tây Yên A | AB | 8,05 km | 1799 | 01/9/05 | 7.375 | 101 | 03/10/05 | 6.327 |  | 3.300 | 2.724 | 1.900 | 2.000 |  | 2.000 |  | 3.000 | 3.000 | 1.000 |  |  |  |
| a 2 | Đầu tư mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 | 3.500 | 3.500 |  |  |  |
| 13 | Đường xã Tân Khánh Hoà | KL |  | 2016 | 01/10/06 | 8.895 | 10 | 22/3/07 | 6.906 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| 14 | Đường Vĩnh Thông- Phi Thông | RG |  | 2645 | 19/10/04 | 19.654 | 20 | 24/4/07 | 9.994 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |
|  | b/- Đường huyện, thị xã, thành phố |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.700 |  | 13.700 |  | 15.200 | 14.400 | 2.700 | -1.200 |  |  |
| 01 | Đường Ngô Thời Nhiệm | RG | 781 m | 2977 | 11/11/02 | 3.291 | 2455 | 27/8/03 | 2.510 | 236 | 2.500 | 802 | 2 | 600 |  | 600 |  | 100 |  |  | -500 |  |  |
| 02 | Đường Trương Định | RG | 1,682km | 1493 | 25/6/02 | 3.142 | 96 | 30/12/03 | 2.322 | 205 | 4.000 | 3.458 | 800 | 900 |  | 900 |  | 700 |  |  | -200 |  |  |
| 03 | Đường Lâm Quang Ky (Đống Đa - Nguyễn Trung Trực) | RG |  | 2003 | 21/8/02 | 8.643 | 996 | 08/6/05 | 6.398 | 2.021 | 3.000 | 2.677 | 2.620 | 5.000 |  | 5.000 |  | 4.500 | 4.500 |  | -500 |  |  |
| 04 | Đường Quang Trung | RG |  | 2976 | 11/11/02 | 16.596 | 2979 | 01/12/04 | 10.545 | 901 | 3.500 | 3.200 | 3.200 | 6.200 |  | 6.200 |  | 6.200 | 6.200 |  |  |  |  |
| 05 | Đường thứ 7 Cán Gáo | AM |  | 122 | 15/01/01 | 71.789 | 2083; 2327 | 14/10/99 | 28.357 |  | 60.000 | 58.127 | 397 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 06 | Đường và cầu cửa khẩu Giang Thành | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 07 | Đường từ cầu sắt- cửa khẩu Preychat (CPC) | HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
| 08 | SC cầu Ngô Quyền- Khôi phục cầu Rạch Sỏi | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 | 1.300 | 1.300 |  |  |  |
|  | III.2/- CÔNG TRÌNH HUYỆN - THỊ - THÀNH PHỐ QUẢN LÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 6.790 | 890 | 1.790 |  | 5.790 |  |
|  | * Đường nội ô thành phố Rạch Giá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  | 3.000 |  | 3.000 | 890 |  |  | 3.000 |  |
| 05 | Đường Đông Hồ | RG |  | 3462 | 19/12/02 | 2.848 | 3335 | 13/11/03 | 2.842 |  | 45 | 45 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |
| 06 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | RG |  | 1939 | 07/8/03 | 3.732 | 57 | 14/7/04 | 2.842 | 528 | 700 | 531 | 531 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 | 890 |  |  | 1.000 |  |
| 07 | Đường Cô Bắc - Cô Giang | RG | 457 m | 1296 | 18/7/05 | 1.720 | 7 | 03/11/04 | 1.730 | 9 | 700 | 486 | 486 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |
| 08 | Đường Nguyễn văn Cừ | RG | 415 m | 1295 | 18/7/05 | 2.247 | 97 | 31/12/03 | 1.981 | 40 |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |
|  | * Đường huyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 3.790 |  | 1.790 |  | 2.790 |  |
| 09 | Đường Kênh Nông Trường | KL | 10,5 km | 3253 | 27/11/03 | 3.874 | 2032 | 04/8/04 | 3.880 |  | 2.500 | 2.304 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Đường kênh xáng Hà Tiên - Kiên Lương | HT | 8,1 km | 716 | 22/3/02 | 7.644 | 232 | 21/01/03 | 7.200 |  | 5.500 | 5.428 | 634 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |
| 11 | Các công trình quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.790 |  | 1.790 |  | 1.790 |  |
|  | - Đường nội ô thị trấn Giồng Riềng | GR |  | 1771 |  | 2.185 | 275 | 16/6/05 | 1.495 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |
|  | - Đường trên đảo Hòn Đốc | HT |  | 1839 | 09/8/05 | 2.535 | 1336 | 06/4/04 | 2.350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 135 |  |
|  | - Đường nội ô thị trấn Gò Quao | GQ |  | 1538 | 07/01/02 | 4.788 | 1675 | 19/6/03 | 2.763 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | - Các cầu trên địa bàn huyện Gò Quao: cầu Đỏ Vĩnh Tuy, cầu ấp Chiến Thắng, cầu Bùi Thị Thêm, cầu Mười Đờn (vốn quyết toán) | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |  |  |  | 355 |  |
|  | III.3/- GIAO THÔNG NÔNG THÔN CÁC XÃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  | 10.000 | 19.300 | 9.300 | 9.300 |  | 18.000 |  |
| 01 | Phân bổ cho các địa phương theo tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  | 10.000 |  |
|  | - Huyện Châu Thành | CT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.134 |  |  | 1.134 | 1.134 |  |  |  | 1.134 |  |
|  | - Huyện Tân Hiệp | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914 |  |  | 914 | 914 |  |  |  | 914 |  |
|  | - Huyện Giồng Riềng | GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.299 |  |  | 1.299 | 1.299 |  |  |  | 1.299 |  |
|  | - Huyện Gò Quao | GQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.254 |  |  | 1.254 | 1.254 |  |  |  | 1.254 |  |
|  | - Huyện An Biên | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.186 |  |  | 1.186 | 1.186 |  |  |  | 1.186 |  |
|  | - Huyện An Minh | AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.025 |  |  | 1.025 | 1.025 |  |  |  | 1.025 |  |
|  | - Huyện Vĩnh thuận | VT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.050 |  |  | 1.050 | 1.050 |  |  |  | 1.050 |  |
|  | - Huyện Hòn Đất | HĐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.145 |  |  | 1.145 | 1.145 |  |  |  | 1.145 |  |
|  | - Huyện Kiên Lương | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 |  |  | 993 | 993 |  |  |  | 993 |  |
| 02 | Trả nợ vốn ngân sách đối ứng GTNT | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 |  |
| 03 | Các cầu GTNT thuộc dự án WB II (trả nợ) | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 | 1.300 | 1.300 |  |  |  |
| IV | CÔNG NGHIỆP (ĐIỆN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.833 |  | 1.714 | 10.119 | 14.333 | 2.500 | 3.253 | -753 |  |  |
| 01 | Các dự án hoàn thành chờ quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.714 |  | 1.714 |  | 1.838 |  | 299 | -175 |  |  |
|  | Trạm phát điện và đường dây hạ thế xã Hòn Thơm | PQ | HT 2,4km-150kva | 204 | 13/11/03 | 1.980 | 409 | 04/12/03 | 1.941 |  | 263 | 103 | 263 | 160 |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  | Trạm Phát điện và đường dây THT xã Lại Sơn | KH | TT 2,5'km HT 3,35km-460kva | 1867 | 03/7/03 | 2.963 | 693 | 05/4/04 | 2.830 |  | 2.443 | 2.075 | 1.415 | 263 |  | 263 |  | 188 |  |  | -75 |  |  |
|  | Trạm phát điện và đường dây hạ thế xã Thổ Châu | PQ | HT 1,7km-250kva | 50 | 27/10/05 | 2.969 | 35 | 01/12/05 | 2.962 |  | 2.786 | 2.000 | 2.000 | 557 |  | 557 |  | 458 |  |  | -99 |  |  |
|  | Đường dây hạ thế Bãi Cỏ Nhỏ - Bãi Đất Đỏ xã An Sơn | KH | HT 1,2km | 26 | 27/02/06 | 316 | 16 | 13/3/06 | 308 |  | 250 | 250 | 250 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Đ/d hạ thế xã Tân Hội , xã Tân Thành, Tân Hiệp A | TH | HT 54 km | 1904 | 22/7/04 | 6.450 | 3113 | 13/12/04 | 4.136 |  | 3.546 | 3.193 | 2.271 | 439 |  | 439 |  | 438 |  |  | -1 |  |  |
|  | Đường dây hạ thế xã Sơn Kiên | HĐ | HT 82,2km | 1833 | 14/7/04 | 7.800 | 2593 | 19/10/04 | 6.178 |  | 5.219 | 4.644 | 3.200 | 275 |  | 275 |  | 371 |  | 96 |  |  |  |
|  | Điện khí hoá xã Nam Thái Sơn | HĐ |  | 1135 | 23/10/96 | 6.175 | 1138 | 23/10/96 | 6.169 |  |  | 897 |  |  |  |  |  | 203 |  | 203 |  |  |  |
| 02 | Đường dây THT và trạm xã Hưng Yên-An Biên | AB | TT 1km-HT:5,4km-50kva | 163 | 29/12/04 | 780 | 04 | 01/02/05 | 752 |  |  |  |  | 780 |  |  | 780 | 940 |  | 160 |  |  |  |
| 03 | Đường dây hạ thế xã Đông Thái-An Biên | AB | HT 11,4km | 165 | 29/12/04 | 1.150 | 05 | 01/02/05 | 1.087 |  |  |  |  | 1.150 |  |  | 1.150 | 1.358 |  | 208 |  |  |  |
| 04 | Đường dây hạ thế xã Đông Yên-An Biên | AB | HT 3,4km | 164 | 29/12/04 | 350 | 06 | 01/02/05 | 352 |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 | 436 |  | 86 |  |  |  |
| 05 | Đường dây trung thế kênh T5 - T6 | HĐ | TT 3,2km | 211 | 19/01/07 | 595 | 40 | 29/12/06 | 595 |  |  |  |  | 595 |  |  | 595 | 550 |  |  | -45 |  |  |
| 06 | Đường dây THT và trạm ấp 4 xã Vĩnh Hoà Hưng Nam | GQ | TT10km.5- HT23km-125kva | 184 | 20/12/06 | 3.837 | 39 | 29/12/06 | 3.828 |  |  |  |  | 3.757 |  |  | 3.757 | 3.390 |  |  | -367 |  |  |
| 07 | Đường dây THT và trạm ấp Phước Nghiêm-Phước Đạt, xã VPhước B | GQ | TT6.3km- HT7km-100kva | 186 | 27/12/06 | 1.567 | 42 | 29/12/06 | 1.565 |  |  |  |  | 1.500 |  |  | 1.500 | 1.486 |  |  | -14 |  |  |
| 08 | Đường dây THT và trạm kinh Ông Lục ấp 7 Xáng xã Đông Hòa | AM | TT4.5km- HT5km-100kva | 185 | 25/12/06 | 2.084 | 41 | 29/12/06 | 1.987 |  |  |  |  | 1.987 |  |  | 1.987 | 1.835 |  |  | -152 |  |  |
| 09 | Hỗ trợ BHGT các công trình ĐKH của WB và AFD | TT |  |  |  |  |  |  |  | 2.868 |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  |  |  |
| V | DU LỊCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 9.259 |  | 3.000 | -3.741 |  |  |
| 01 | Nạo vét luồng (Giai đoạn 2) - Cảng du lịch Rạch Giá | RG |  | 1837 | 14/7/04 | 10.309 | 139 | 17/02/06 | 10.020 |  | 7.300 | 6.500 | 4.800 | 760 |  | 760 |  | 19 |  |  | -741 |  |  |
| 02 | Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Hòn Trẹm - Chùa Hang | KL |  | 1756 | 22/8/01 | 31.355 |  |  | 22.449 | 7.126 | 21.659 | 21.659 | 739 | 1.800 |  | 1.800 |  | 1.300 |  |  | -500 |  |  |
|  | - Các hạng mục chờ duyệt quyết toán | KL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đường Hòn Trẹm - Chùa Hang | KL |  |  |  |  | 2666 | 01/9/02 | 11.121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Cơ sở hạ tầng khu du lịch Mũi Nai | HT |  | 1759 | 22/8/01 | 31.395 |  |  |  |  | 22.010 | 22.010 | 19 | 3.500 |  | 3.500 |  | 1.000 |  |  | -2.500 |  |  |
|  | - Các hạng mục chờ duyệt quyết toán | HT |  |  |  |  |  |  | 9.920 | 5.200 | 56 | 50 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống xử lý chất thải | HT |  |  |  |  | 348; 392; 1099 |  | 2.723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Công viên VH An Hoà giai đoạn 2 | RG |  | 4071 | 28/02/01 | 33.460 |  |  | 32.054 |  | 20.153 | 20.153 | 3.781 | 3.940 |  | 3.940 |  | 6.940 |  | 3.000 |  |  |  |
|  | - Các hạng mục chờ duyệt quyết toán | RG |  |  |  |  |  |  | 20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Xây dựng 3 cầu (cầu Nỏ thần; câu Kim Quy; cầu Thủy cung) | RG |  |  |  |  | 66; 67; 68 | 15/8/05 | 5.724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bờ kè rọ đá; cấp thoát nước; điện CS, trạm HT | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | CẤP THOÁT NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 7.000 |  |  |  |  |  |
|  | a) Ngành Xây dựng quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200 |  | 2.200 |  | 2.200 |  |  |  |  |  |
| 01 | Hệ thống thoát nước Đông Vĩnh Thanh (CT chờ quyết toán) | RG |  | 1.362 | 31/5/02 | 13.190 | 1018 | 18/4/03 | 2.036 | 2.133 | 1.484 | 3.406 | 236 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 02 | Hệ thống thoát nước thị xã Rạch Giá | RG |  | 601 | 29/3/01 | 14.425 |  |  |  |  |  |  | 970 | 2.100 |  | 2.100 |  | 2.100 |  |  |  |  |  |
|  | - Các hạng mục chờ quyết toán | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | - HTTN đoạn Đống Đa- Nguyễn An Ninh tuyến Cô Bắc- Phan Đình Phùng- Nguyễn An Ninh | RG |  |  |  |  | 161 | 13/2/06 | 4.125 |  |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |
|  | b) Ngành Nông nghiệp quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.800 |  | 4.800 |  | 4.800 |  |  |  |  |  |
| 01 | Trạm cấp nước Sóc Xoài | HĐ | 600 m3/ngày | 1.837 | 11/9/06 | 6.552 | 120 | 18/12/06 | 6.547 |  | 500 | 500 | 380 | 4.800 |  | 4.800 |  | 4.800 |  |  |  |  |  |
| VII | LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  | 4.100 | 900 | 5.000 |  |  |  | 200 |  |
| 01 | Nghĩa trang LS thị xã Hà Tiên | HT |  | 985 | 02/5/02 | 7.468 | 439 | 20/6/04 | 810 |  | 575 | 575 | 200 | 900 |  | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 02 | Trung tâm Giáo dục LĐXH Kiên Hảo | HĐ |  | 2481 | 29/8/03 | 5.649 | 291 | 10/5/04 | 2.500 |  | 3.044 | 3.044 | 699 | 900 |  | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 03 | Trung tâm Bảo trợ XH tỉnh - Mở rộng TTBTXH (trại tâm thần) | CT |  | 845 | 17/7/05 | 4.962 | 386 | 24/11/04 | 1.618 |  | 2.300 | 2.300 | 17 | 950 |  | 950 |  | 950 |  |  |  |  |  |
| 04 | Trụ sở Phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện Châu Thành | CT |  | 716 | 21/11/05 | 1.210 | 1203 | 01/6/06 | 1.210 |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 |  |
| 05 | Tượng đài Trần Công Án | HT |  | 96 | 18/6/04 | 470 | 1235 | 25/11/04 | 468 |  | 232 | 232 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 06 | Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Kiên Lương | KL |  | 1877 | 14/9/05 | 6.730 | 2 | 19/01/07 | 946 |  |  |  |  | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |
| 07 | Các CT chờ quyết toán: Nghiã trang LS Tỉnh, Nghiã trang LS Gò Quao, Nhà bia Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Trụ sở phòng nội vụ - Lao động huyện Vĩnh Thuận; Phòng Nội vụ LĐ Kiên Lương | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 | 750 |  | 750 |  | 750 |  |  |  |  |  |
| VIII | KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.500 |  | 8.800 | 3.700 | 12.500 |  | 3.003 | -3.003 |  |  |
|  | VIII.1- TỈNH ĐỘI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500 |  | 4.500 |  | 4.500 |  | 1.823 | -1.823 |  |  |
| 01 | Các công trình hoàn thành chờ duyệt quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.940 |  | 1.940 |  | 1.834 |  | 273 | -379 |  |  |
|  | Ban chỉ huy Quân sự thị xã Rạch Giá | RG |  | 405 | 24/02/03 | 5.965 | 3090 | 20/10/05 | 617 |  |  |  | 245 | 512 |  | 512 |  | 512 |  |  |  |  |  |
|  | Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành | CT |  | 1638 | 17/8/05 | 2.842 | 402 | 21/7/06 | 1.244 |  | 512 | 512 | 512 | 739 |  | 739 |  | 739 |  |  |  |  |  |
|  | Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Hiệp | TH |  | 3184 | 21/12/04 | 2.235 | 689;1545 | 13/5/05 | 615 |  |  |  |  | 305 |  | 305 |  | 150 |  |  | -155 |  |  |
|  | Ban chỉ huy quân sự huyện An Minh | AM |  | 1639 | 17/8/05 | 5.414 | 1336; 1539 | 25/10/05 | 599 |  |  |  |  | 384 |  | 384 |  | 160 |  |  | -224 |  |  |
|  | Doanh trại cơ quan quân sự tỉnh | RG |  | 405 | 24/12/03 | 8.220 | 132 | 17/3/07 | 734 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  | 270 |  |  |  |
|  | Ban chỉ huy quân sự huyện Hòn Đất | HĐ |  | 1869 | 13/7/03 | 1.147 | 999 | 08/9/05 | 1.103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 02 | Trường Quân sự tỉnh | CT |  | 782 | 05/5/05 | 6.850 | 507 | 15/9/05 | 3.715 |  | 2.445 | 447 | 447 | 2.560 |  | 2.560 |  | 1.116 |  |  | -1.444 |  |  |
| 03 | Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Quốc | PQ |  | 203 | 05/11/07 | 2.132 | 3 | 05/5/07 | 2.132 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.550 |  | 1.550 |  |  |  |
|  | VIII.2- CÔNG AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 4.000 |  | 4.000 |  | 4.000 |  | 380 | -380 |  |  |
| 01 | Nhà làm việc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ | RG |  | 1017 | 07/5/04 | 4.030 | 215 | 09/02/04 | 3.112 |  | 4.030 | 2.674 | 300 | 1.350 |  | 1.350 |  | 1.310 |  |  | -40 |  |  |
| 02 | Nhà ở doanh trại Công an Phú Quốc | PQ |  | 2644 | 25/10/04 | 3.721 | 1210 | 23/9/05 | 2.826 |  | 1.000 | 600 | 600 | 2.650 |  | 2.650 |  | 2.310 |  |  | -340 |  |  |
| 03 | Nhà làm việc Ban Giám đốc công an tỉnh | RG |  | 216 | 12/4/07 | 2.033 | 234 | 24/3/07 | 2.033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  | 340 |  |  |  |
| 04 | Trung tâm Chỉ huy PCCC (vốn quyết toán) | RG |  | 2465 | 25/12/00 | 6.436 |  |  | 4.404 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  | VIII.3- BIÊN PHÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  | 300 | 3.700 | 4.000 |  | 800 | -800 |  |  |
| 01 | Cầu cặp tầu TKS 722- Tây Yên | KL | 300m2 | 28 | 27/02/05 | 988 | 292 | 28/6/06 | 988 |  | 750 | 688 | 688 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 02 | Các Trạm kiểm soát Ba Hòn (KL); Xẻo Nhào và Kim Quy (AM) | KL, AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.700 |  |  | 3.700 | 2.900 |  |  | -800 |  |  |
|  | - Trạm kiểm soát Ba Hòn | KL |  | 201 | 10/5/07 | 984 | 510 | 18/5/07 | 984 |  |  |  |  |  |  |  |  | 984 |  |  |  |  |  |
|  | - Trạm kiểm soát Xẻo Nhào | AM |  | 209 | 01/6/07 | 1.461 | 515 | 06/5/07 | 1.461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.461 |  |  |  |  |  |
|  | - Trạm kiểm soát Kim Quy | AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 |  |  |  |  |  |
| 03 | Trả nợ các công trình đã được phê duyệt quyết toán | TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  |
| IX | KHỐI ĐẢNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 7.946 | 7.054 | 15.000 |  |  |  | 1.910 |  |
| 01 | Các công trình hoàn thành chờ quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.946 |  | 7.946 |  | 7.946 |  |  |  |  |  |
|  | Trụ sở làm việc Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh | RG |  | 3144 | 21/12/04 | 1.603 | 2005 | 11/7/03 | 1.268 |  | 1.505 | 1.306 |  | 190 |  | 190 |  | 190 |  |  |  |  |  |
|  | Nhà công vụ tỉnh | RG |  | 2851 | 28/9/03 | 7.372 | 1044; 1591 | 10/5/04 | 3.723 |  | 3.283 | 2.400 | 1.000 | 1.250 |  | 1.250 |  | 1.250 |  |  |  |  |  |
|  | Nhà khách Phương Nam | RG |  | 120 | 04/01/04 | 967 | 823 | 11/11/04 | 676 |  | 737 | 653 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Trụ sở 3 ban Thành ủy Rạch Giá | RG |  | 1499 | 25/6/02 | 1.192 | 3465 | 29/12/05 | 1.130 |  | 1.120 | 750 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Cải tạo Hội trường Tỉnh ủy | RG |  | 36 | 25/*/03 | 766 | 84 | 09/8/06 | 766 |  | 766 | 300 | 300 | 470 |  | 470 |  | 470 |  |  |  |  |  |
|  | Nhà công vụ các huyện | TT |  | 2851 | 25/9/03 | 14.906 | 309 | 12/5/04 | 10.165 |  | 13.992 | 11.890 | 400 | 2.270 |  | 2.270 |  | 2.270 |  |  |  |  |  |
|  | Huyện ủy Vĩnh Thuận | VT |  | 1457 | 06/5/03 | 4.983 | 2419; 2232; 98 | 29/9/03 | 4.983 |  | 4.884 | 3.181 | 161 | 1.500 |  | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
|  | Nhà làm việc Huyện ủy An Biên | AB |  | 606 | 15/9/04 | 2.859 | 444 | 18/02/05 | 2.308 |  | 2.849 | 2.125 | 2.125 | 720 |  | 720 |  | 720 |  |  |  | 720 |  |
|  | Huyện ủy Giồng Riềng | GR |  | 1236 | 15/01/01 | 2.876 | 1196; 1171; 1252; 1056; 1327; 1216 |  | 2.423 |  | 2.876 | 2.726 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Huyện ủy Châu Thành | CT |  | 1023 | 18/4/03 | 634 | 229; 228; 203; 390; 975 |  | 1.226 |  | 1.162 | 1.033 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Huyện ủy Hòn Đất (trả nợ quyết toán) | HĐ |  | 1022 | 18/4/03 | 559 |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  | 256 |  | 256 |  |  |  |  |  |
|  | Huyện Ủy Tân Hiệp (SC nhà lớn, nhà nhỏ) | TH |  | 2693 | 16/10/02 | 793 | 1298 | 27/11/02 | 744 |  | 680 | 500 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Huyện ủy Kiên Hải (trả nợ quyết toán) | KH |  |  |  |  |  |  |  |  | 792 | 673 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 02 | Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy | RG |  | 2009 | 10/3/05 | 31.000 | 43 | 30/3/06 | 19.178 |  | 2.000 | 80 | 80 | 4.048 |  |  | 4.048 | 4.048 |  |  |  |  |  |
| 03 | Cải tạo các công trình phụ Văn phòng Tỉnh ủy | RG |  | 57 | 29/6/06 | 1.028 |  |  | 819 |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 04 | Nhà làm việc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh | RG |  | 94 | 11/9/06 | 816 | 01 | 20/11/06 | 816 |  |  |  |  | 816 |  |  | 816 | 816 |  |  |  |  |  |
| 05 | Trụ sở 3 ban Huyện ủy Gò Quao | GQ |  | 2391 | 09/01/06 | 2.350 | 01 | 15/11/06 | 2.349 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  |
| 06 | Hội trường Huyện ủy Kiên Hải | KH |  | 40 | 11/5/05 | 690 | 1261 | 07/10/05 | 480 |  |  |  |  | 690 |  |  | 690 | 690 |  |  |  | 690 |  |
| X | KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 12.600 | 2.400 | 15.200 |  | 586 | -386 | 6.742 |  |
|  | X.1/ CƠ QUAN CẤP TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.558 |  | 6.558 | 2.000 | 8.458 |  |  | -100 |  |  |
| 01 | Trung tâm Lưu trữ tỉnh | RG |  | 894 | 16/4/02 | 12700 | 1856 | 02/7/03 | 8.097 |  | 11.500 | 8.275 | 989 | 1.700 |  | 1.700 |  | 1.700 |  |  |  |  |  |
| 02 | Trường Chính trị tỉnh KG | RG |  | 669 | 16/4/05 | 33400 | 2578; 1535; 3096 | 31/12/01 | 25.003 |  | 24.536 | 24.536 | 997 | 1.775 |  | 1.775 |  | 1.775 |  |  |  |  |  |
| 03 | Trụ sở Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Dân số Gia đình và Trẻ em | RG |  | 2853 | 25/6/03 | 1.699 | 394 | 01/12/03 | 857 |  | 1.699 | 1.361 | 200 | 338 |  | 338 |  | 338 |  |  |  |  |  |
| 04 | Trụ sở Sở Tài nguyên Môi trường | RG |  | 17 | 22/4/04 | 2.500 | 568 | 02/01/46 | 2.410 |  | 2.500 | 1.800 | 900 | 965 |  | 965 |  | 965 |  |  |  |  |  |
| 05 | Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Kế Hoạch & Đầu tư | RG |  | 63 | 20/7/06 | 981 | 64 | 20/7/06 | 981 |  | 200 | 200 | 200 | 780 |  | 780 |  | 780 |  |  |  |  |  |
| 06 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và trang trí nội thất VP UBND tỉnh | RG |  | 45 | 22/5/06 | 2.260 | 78 | 20/6/06 | 2.200 |  | 800 |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 07 | Các công trình trụ sở đã hoàn thành chờ quyết toán: Ban Tôn giáo tỉnh; Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ | RG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 900 |  |  | -100 |  |  |
|  | X.2/ CƠ QUAN CẤP HUYỆN- XÃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.442 |  | 6.042 | 400 | 6.742 |  | 586 | -286 | 6.742 |  |
|  | * Huyện Châu Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.188 |  | 1.188 |  | 1.188 |  |  |  | 1.188 |  |
| 01 | Trụ sở UBND xã Mong Thọ | CT |  | 649 | 01/11/05 | 1.388 | 3123 | 04/12/05 | 1.330 |  | 1.000 | 220 | 220 | 1.188 |  | 1.188 |  | 1.188 |  |  |  | 1.188 |  |
|  | * Huyện Tân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.400 |  | 1.400 |  | 1.400 |  | 286 | -286 | 1.400 |  |
| 01 | Trụ sở UBND xã Thạnh Đông B (SLMB, NLV tạm, hàng rào) | TH |  | 158 | 11/4/05 | 2.882 | 1220 | 26/9/05 | 1.697 | 552 | 2.882 | 1.980 | 1.450 | 902 |  | 902 |  | 902 |  |  |  | 902 |  |
| 02 | Công trình trụ sở UBND xã hoàn thành chờ quyết toán: Tân Hội, thị trấn Tân Hiệp khối vận xã Thạnh Đông A | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  | 114 |  | 400 |  | 286 |  | 400 |  |
| 03 | Công trình trụ sở khối vận các xã hoàn thành chờ quyết toán: Tân Thành, Tân An, Thạnh Đông A | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |  | 384 |  | 98 |  |  | -286 | 98 |  |
|  | * Huyện Giồng Riềng | GR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 150 |  | 50 |  | 150 |  |
| 01 | Trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội huyện | GR |  | 1244 | 17/8/06 | 500 | 13 | 27/9/26 | 521 |  |  | 10 |  | 100 |  |  | 100 | 150 |  | 50 |  | 150 |  |
| 02 | Trụ sở UBND thị trấn GR (SC mở rộng) | GR |  | 1457 | 21/9/06 | 360 | 3 | 08/5/07 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | * Huyện Gò Quao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  | 287 | 100 | 437 |  | 50 |  | 437 |  |
| 01 | Trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội huyện | GQ | 260m2 | 1123 | 17/4/06 | 559 | 1320 | 03/8/06 | 559 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 100 | 150 |  | 50 |  | 150 |  |
| 02 | Trụ sở UBND thị trấn Gò Quao | GQ |  | 1542 | 25/5/06 | 495 | 1486 | 22/5/06 | 487 |  | 300 | 200 | 200 | 287 |  | 287 |  | 287 |  |  |  | 287 |  |
|  | * Huyện An Biên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 50 |  | 150 |  |
| 02 | Ngân hàng chính sách xã hội huyện | AB | 185m2 | 85 | 20/12/05 | 486 | 2 | 20/01/06 | 486 |  |  | 10 |  | 100 |  |  | 100 | 150 |  | 50 |  | 150 |  |
|  | * Huyện An Minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.364 |  | 1.364 |  | 1.364 |  |  |  | 1.364 |  |
| 01 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện An Minh | AM |  | 88 | 21/5/04 | 2.988 | 347 | 30/11/04 | 3.302 |  | 3.307 | 1.507 | 924 | 1.364 |  | 1.364 |  | 1.364 |  |  |  | 1.364 |  |
|  | -SLMB; 3 phòng học; Văn phòng trung tâm, hội trường, sân nền, hàng rào, thiết bị | AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Huyện Vĩnh Thuận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.268 |  | 1.268 |  | 1.268 |  |  |  | 1.268 |  |
| 01 | Hội trường huyện Vĩnh Thuận | VT |  | 139 | 05/5/04 | 2.430 | 497 | 16/7/04 | 2.075 |  | 2.500 | 2.160 | 815 | 270 |  | 270 |  | 270 |  |  |  | 270 |  |
| 02 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuân | VT |  | 888 | 28/11/03 | 1.365 | 944 | 29/12/03 | 1.071 |  | 1.365 | 763 | 413 | 186 |  | 186 |  | 186 |  |  |  | 186 |  |
| 03 | Trụ sở Thanh tra huyện | VT |  | 02 | 17/3/04 | 571 | 453 | 02/8/04 | 1.166 |  | 845 | 792 | 465 | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |
| 04 | Trụ sở Đội Thi hành án huyện | VT |  | 1280 | 28/10/04 | 1.676 | 97 | 19/1/05 | 912 |  | 1.676 | 900 | 512 | 776 |  | 776 |  | 776 |  |  |  | 776 |  |
|  | * Huyện Hòn Đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 |  | 535 | 100 | 685 |  | 50 |  | 685 |  |
| 01 | Phòng Công thương KHCN | HĐ |  | 3895 | 06/12/05 | 552 | 1 | 12/9/06 | 640 |  | 155 | 155 | 155 | 535 |  | 535 |  | 535 |  |  |  | 535 |  |
| 02 | Trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội huyện | HĐ |  | 4900 | 11/9/06 | 720 | 5469 | 16/10/06 | 828 |  |  | 10 |  | 100 |  |  | 100 | 150 |  | 50 |  | 150 |  |
| XI | DỰ ÁN ODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 28.000 | 25.000 | 13.000 |  |  |  |
|  | * Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 28.000 | 25.000 | 13.000 |  |  |  |
|  | -Vốn đối ứng trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 28.000 | 25.000 | 13.000 |  |  |  |
| 01 | Dự án nước & VSMT Thị xã Hà Tiên | HT | 8,000m3/ngày | 4 | 02/4/02 | 198.000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 9.000 | 9.000 | 4.000 |  |  |  |
| 02 | Dự án nước & VSMT nông thôn | TT |  | 1378 | 09/7/01 | 85.000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 9.000 | 6.000 | 4.000 |  |  |  |
| 03 | Dự án nước & VSMT Rạch Giá | RG |  | 1751 | 20/8/01 | 250.000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 10.000 | 10.000 | 5.000 |  |  |  |
| XII | ĐẦU TƯ HUYỆN PHÚ QUỐC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
|  | * Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 01 | Trả nợ khối lượng thực hiện các dự án quy hoạch và xây dựng trên địa bàn huyện | PQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
|  | D) - CÁC KHOẢN BỐ TRÍ TRẢ NỢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.967 | 70.967 |  |  | 121.335 |  | 50.368 |  |  |  |
| 01 | TRẢ NỢ KIÊN TÀI, QL 61-63-CẦU TÔ CHÂU, VAY KCH KM, HẠ TẦNG TS, GTNT, LÃI VAY NGÂN HÀNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  | 50.000 |  | 48.000 |  |  |  |
| 02 | TRẢ NỢ VỐN TẠM ỨNG CÁC NGUỒN NĂM 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.967 | 68.967 |  |  | 71.335 |  | 2.368 |  |  |  |
|  | - Danh mục thuộc kế hoạch vay năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.780 |  |  | 14.292 |  |  |  |  |  |
|  | - Danh mục thuộc kế hoạch đấu tư nguồn SD quỹ đất tạo vốn năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.187 |  |  | 57.043 |  |  |  |  |  |