TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2013-2015

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

| Số TT | Nội dung xây dựng | Đơn vị tính | TỔNG 7 XÃ |  | Xã An Khang |  | Xã Tân Trào |  | Xã Mỹ Bằng |  | Bình Xa |  | Kim Bình |  | Thượng Lâm |  | Năng Khả |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số lượng | Tổng KP (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) |  |
|  | Tổng số: | Tr.đ |  | 567,704 |  | 72,828 | 1 | 79,542 | - | 70,553 | - | 81,824 | - | 67.849 | - | 104.633 | - | 90,475 |  |
| I | Lập quy hoạch | Tr.đ |  | 150 |  | - | 1 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% vốn NS (đã cấp đủ kinh phí lập quy hoạch chi tiết cho 6 xã; xã Tân trào dự kiến cấp năm 2013) |
| II | Xây dựng cơ sở hạ tầng | Tr.đ |  | 462,684 |  | 54,252 |  | 65,914 |  | 59,956 |  | 66,375 |  | 52.920 |  | 92,197 |  | 71,071 |  |
| 1 | Giao thông: | Km | 134 | 139,863 | 11 | 8,150 | 16 | 12,210 | 16 | 19,800 | 18 | 16,600 | 15 | 10.937 | 33 | 49,700 | 24 | 22,466 |  |
| - | Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục xã, liên xã | Km | 57 | 99,520 | 1.8 | 2,700 | 4 | 6,300 | 11.2 | 16,800 | 7.1 | 10,650 | 4.9 | 5,920 | 18.2 | 42,300 | 9.9 | 14,850 | Ngân sách tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án. |
| - | Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục - liên thôn | Km | 26 | 13,000 | - | - | 6 | 3,000 | - | - | 4.0 | 2,000 | - | - | 6.0 | 3,000 | 10.0 | 5,000 | Thực hiện theo Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn: (Vốn NS: 48%; Dân đóng góp: 52%); Kết hợp lồng ghép từ Chương trình MTQG Giảm nghèo; Dự án TNSP, di dân tái định cư… |
| - | Cứng hoá đường ngõ xóm | Km | 12 | 4,267 | 1.0 | 350 | 3 | 1,050 | - | - | 1.0 | 350 | 3.2 | 1,117 | 4.0 | 1,400 | - | - |  |
| - | Cứng hoá đường giao thông nội đồng | Km | 38 | 23,076 | 8.5 | 5,100 | 3 | 1,860 | 5.0 | 3,000 | 6.0 | 3,600 | 6.5 | 3,900 | 5.0 | 3,000 | 4.4 | 2,616 | Thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh |
| 2 | Thuỷ lợi: | Tr.đ |  | 5,805 |  | 486 |  | 1,340 |  | 960 |  | 800 |  | 870 | 7 | 560 |  | 789 |  |
| - | Xây dựng đập, hồ thuỷ lợi | Trđ | 7 | 1,940 |  | - | 6 | 1,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Kế hoạch cấp năm 2013) |
| - | Hỗ trợ kinh phí (xi măng, vận chuyển và 20 trđ/km) kiên cố hoá kênh mương | Trđ | 48.3 | 3,865 | 6.1 | 486 | - | - | 12 | 960 | 10.0 | 800 | 10.9 | 870 | 7.0 | 560 | 2.4 | 189 | Thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh |
| 3 | Điện sinh hoạt và sản xuất | Tr.đ | - | 64,690 |  | 7,290 | - | 9,440 | - | 8,520 | - | 9,050 | - | 6,800 | - | 10,020 | - | 13,570 |  |
| - | Nâng cấp trạm biến áp | Trạm | 17 | 4,250 | 4 | 1,000 | 4 | 1,000 | - | - | 1 | 250 | 3 | 750 | 4 | 1,000 | 1 | 250 | Nguồn vốn: tập trung chủ yếu từ doanh nghiệp, kết hợp lồng ghép từ Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện. |
| - | Xây dựng mới trạm biến áp | Trạm | 19 | 8,100 | 2 | 900 | 3 | 1,250 | 3 | 1,300 | 2 | 800 | 2 | 800 | 3 | 1,250 | 4 | 1,800 |  |
| - | Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế | km | 43 | 8,950 | 8 | 1,600 | 5 | 1,040 | 5 | 1,020 | 7 | 1,450 | 8 | 1,650 | 6 | 1,220 | 4 | 970 |  |
| - | Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV | km | 50 | 21,040 | 6 | 2,490 | 7 | 2,850 | 7 | 2,900 | 8 | 3,250 | 3 | 1,650 | 8 | 3,250 | 11 | 4,650 |  |
| - | Cải tạo, xây mới đường dây 35KV | km | 34 | 22,350 | 2 | 1,300 | 5 | 3,300 | 5 | 3,300 | 5 | 3,300 | 3 | 1,950 | 5 | 3,300 | 9 | 5,900 |  |
| 4 | Trường học | Tr.đ |  | 124,490 |  | 26,046 | - | 11,964 | - | 12,104 | - | 25,252 | - | 17.641 | - | 15,997 | - | 15,486 | Chương trình MTQG (Giáo dục và đào tạo; nước sạch và VSMT nông thôn; xây dựng nông thôn mới); Chương trình kiên cố hóa trường học; Dự án SEQAP; vốn tài trợ; vốn lồng ghép từ Chương trình dự án khác; vốn ngân sách tỉnh và vốn xã hội hóa. |
| - | Trường mầm non: | Tr.đ |  | 35,492 |  | 6,194 | - | - | - | 2,946 |  | 7,168 |  | 7,796 |  | 4,896 |  | 6,492 |  |
| - | Trường tiểu học: | Tr.đ |  | 62,528 |  | 12,250 | - | 8,384 | - | 6,342 | - | 14,426 | - | 6,441 | - | 10,007 | - | 4,678 |  |
| - | Trường trung học cơ sở | Tr.đ |  | 26,470 |  | 7,602 | - | 3,580 | - | 2,816 | - | 3,658 | - | 3,404 | - | 1,094 | - | 4,316 |  |
| 5 | Cơ sở vật chất Văn hoá, thể thao | Tr.đ | - | 31,600 | - | 920 | - | 5,000 | - | 7,460 | - | 4,520 | - | 2,340 | - | 4,760 | - | 6,600 |  |
| - | Xây dựng mới nhà văn hóa tại trung tâm xã | Nhà | 5 | 8,000 | - | - | 1 | 4,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | - | - | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | Chưa xác định được nguồn |
| - | Xây dựng mới nhà văn hoá thôn | nhà | 29 | 8,700 | - | - | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 4 | 1,200 | 9 | 2,700 | 13 | 3,900 | Chương trình MTQG văn hóa, xây dựng nông thôn mới, vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và vốn xã hội hóa (Đề suất của Sở VHTTDL: Vốn NS: 25%; Vốn từ Chương trình MTQG về văn hóa: 25%; 50% vốn dân đóng góp). |
| - | Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thôn | nhà | 29 | 5,800 | - | - | - | - | 21 | 4,200 | 8 | 1,600 | - | - | - | - | - | - |  |
| - | Cải tạo nâng cấp sân thể thao của thôn | Ctr | 63 | 3,780 | 10 | 600 | 3 | 180 | 16 | 960 | 13 | 780 | 9 | 540 | 7 | 420 | 5 | 300 |  |
| - | Nâng cấp và cải tạo sân thể thao xã | Ctr | 6 | 2,000 | 1 | 200 | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 1,000 | Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, ngân sách tỉnh: 100% |
| - | Hỗ trợ trang thiết bị Nhà văn hóa xã, thôn | Nhà | 83 | 3,320 | 3 | 120 | 8 | 320 | 25 | 1,000 | 16 | 640 | 10 | 400 | 11 | 440 | 10 | 400 | Vốn Chương trình MTQG văn hoá: 100% |
| 6 | Chợ nông thôn (Khu thương mại) | Tr.đ | 2 | 2,500 | - | - | 1 | 2,000 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - |  |
| - | Xây dựng mới | chợ | 1 | 2,000 | - | - | 1 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ngân sách tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án. |
| - | Nâng cấp chợ hiện có | chợ | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | Thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh |
| 7 | Bưu điện | Tr.đ |  | 497 |  | - | - | - | - | 272 | 1 | 113 | 1 | 113 | - | - | - | - | Theo CTMTQG đưa TT về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. |
| - | Xây dựng trạm truyền thanh không dây | Điểm |  | 497 |  | - | - | - | 1 | 272 | 1 | 113 | 1 | 113 | - | - | - | - |  |
| 8 | Nhà ở dân cư nông thôn (Xóa nhà tạm, dột nát) | Tr.đ |  | 51,240 |  | 5,360 | 340 | 17,960 | - | 4,840 | 4 | 4,040 | 57 | 7,720 | - | 5,160 | - | 6,160 | Đề xuất của Sở Xây dựng: tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo QĐ 122/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh. |
| - | Xây dựng mới nhà ở (xoá nhà tạm) | Hộ | #### | 51,240 | 134 | 5,360 | 449 | 17,960 | 121 | 4,840 | 101 | 4,040 | 193 | 7,720 | 129 | 5,160 | 154 | 6,160 |  |
| 9 | Xây dựng trụ sở xã | CT | - | 42,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 | Ngân sách tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án. |
| III | Kinh tế và tổ chức sản xuất | Tr.đ |  | 41,447 |  | 4,202 | - | 5,332 | - | 3,803 | - | 6,526 | - | 7,562 | - | 6,310 | - | 7,711 | Nguồn vốn: Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, dự án TNSP, dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, dự án khuyến nông, khuyến công, cơ chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, vốn tín dụng và vốn góp của nhân dân. |
| 1 | Giải pháp tăng thu nhập | Tr.đ |  | 34,260 |  | 3,150 | - | 4,350 | - | 3,100 | - | 5,750 | - | 6,360 | - | 5,250 | - | 6,300 |  |
| 2 | Giải pháp giảm nghèo | Tr.đ |  | 4,320 |  | 660 | - | 470 | - | 350 | - | 450 | - | 800 | - | 620 | - | 970 |  |
| 3 | Hỗ trợ đào tạo và chuyển dịch cơ cấu lao động | Tr.đ |  | 2,817 | 265 | 392 | 305 | 462 | 240 | 353 | 225 | 326 | 270 | 402 | 295 | 440 | 290 | 441 |  |
| 4 | Nâng cao hiệu quả hoạt động HTX | Tr.đ |  | 50 |  | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Đã cấp kinh phí cho 09 HTX của các xã điểm, riêng xã Tân Trào hỗ trợ bổ sung cho HTX Chè Vĩnh Tân. |
| IV | Văn hoá - Xã hội - Môi trường | Tr.đ |  | 63,423 |  | 14,374 | - | 8,146 | - | 6,794 | - | 8,923 | - | 7,367 | - | 6,125 | - | 11,693 |  |
| 1 | Văn hoá | Tr.đ |  | 596 |  | 83 | - | 82 | - | 85 | - | 89 | - | 82 | - | 89 | - | 87 | Chương trình MTQG Văn hóa, xây dựng nông thôn mới. |
| 2 | Y tế | Tr.đ |  | 12,170 |  | 5,085 | - | - |  | 1,000 |  | 1,000 | - | - | - | - |  | 5,085 |  |
| - | Xây dựng mới Trạm y tế | Trạm | 1 | 8,170 |  | 4,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,085 | Ngân sách tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án. |
| - | Mua bổ sung thiết bị cho trạm y tế xã | Trạm | 4 | 4,000 | 1 | 1,000 | - | - | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | - | - | - | - | 1 | 1,000 | Chương trình MTQG Y tế, lồng ghép từ các chương trình khác. |
| 3 | Môi trường | Tr.đ |  | 50,657 |  | 9,206 | - | 8,064 | - | 5,709 | - | 7,834 | - | 7,286 | - | 6,036 | - | 6,521 |  |
| 3.1 | Nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung | CT | 8 | 29,631 | 2 | 7,490 | 1 | 5,260 | 1 | 1,400 | 1 | 5,000 | 1 | 4,850 | 1 | 2,271 | 1 | 3,360 | Chương trình MTQG về nước sạch và vệ sinh môi trường |
| 3.2 | Hỗ trợ lãi suất xây dựng mới Hầm bể Biogas | CT | 1.545 | 3,247 | 117 | 241 | 150 | 314 | 456 | 918 | 318 | 714 | 140 | 304 | 243 | 500 | 121 | 255 | Thực hiện theo cơ chế chính sách của tỉnh |
| 3.3 | Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tắm | CT | 4.164 | 2,342 | 301 | 159 | 683 | 388 | 1.008 | 541 | 435 | 238 | 385 | 221 | 776 | 458 | 576 | 337 |  |
| 3.4 | Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tiêu | CT | 4.600 | 3,866 | 332 | 263 | 765 | 649 | 1.179 | 949 | 470 | 387 | 452 | 388 | 751 | 661 | 651 | 569 |  |
| 3.5 | Hỗ trợ lãi suất xây dựng chuồng trại chăn nuôi | CT | 5.105 | 8,640 | 292 | 462 | 807 | 1,363 | 1.010 | 1,611 | 543 | 905 | 545 | 932 | 987 | 1,756 | 921 | 1,611 |  |
| 3.6 | Xây dựng điểm thu gom rác thải tại các thôn | Điểm | 21 | 630 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án: 100% |
| 3.7 | Xây dựng bãi tập kết rác thải và xử lý của xã | bãi | 5 | 1,500 | 1 | 300 | - | - | - | - | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 100% |
| 3.8 | Xây dựng khu nghĩa địa theo quy hoạch | Nđịa | 4 | 800 | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | - | - | - | - |  |

BIỂU SỐ: 02

PHÂN NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2013 – 2015
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

ĐVT: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | TỔNG 7 XÃ |  | Xã An Khang |  | Xã Tân Trào |  | Xã Mỹ Bằng |  | Bình Xa |  | Kim Bình |  | Thượng Lâm |  | Năng Khả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) |
|  | Tổng số: | 567,704 | 100 | 72,828 | 100 | 79,542 | 100 | 70,553 | 100 | 81,824 | 100 | 67,849 | 100 | 104.633 | 100 | 90,475 | 100 |
| 1 | Vốn ngân sách | 345,676 | 60.9 | 40,999 | 56.3 | 41,978 | 52.8 | 46,570 | 66.0 | 49,046 | 59.9 | 38,064 | 56.1 | 74,632 | 71.3 | 54,387 | 60.1 |
| 1.1 | Vốn đầu tư phát triển | 273,768 | 79.2 | 29,002 | 70.7 | 33,687 | 80.2 | 37,432 | 80.4 | 38,918 | 79.3 | 29,009 | 76.2 | 65,802 | 88.2 | 39,918 | 73.4 |
| - | Vốn ngân sách Trung ương | 211,904 | 77.4 | 20,386 | 70.3 | 24,850 | 73.8 | 29,992 | 80.1 | 30,062 | 77.2 | 20,101 | 69.3 | 56,250 | 85.5 | 39.918 | 75.,8 |
| - | Vốn ngân sách tỉnh | 61,864 | 22.6 | 8,616 | 29.7 | 8,837 | 26.2 | 7,440 | 19.9 | 8,856 | 22.8 | 8,908 | 30.7 | 9,552 | 14.5 | 9,656 | 24,2 |
| 1.2 | Vốn sự nghiệp | 71,908 | 20.8 | 11,997 | 29.3 | 8,291 | 19.8 | 9,138 | 19.6 | 10,129 | 20.7 | 9,055 | 23.8 | 8,830 | 11.8 | 14,469 | 26.6 |
| - | Vốn ngân sách Trung ương | 68,308 | 95.0 | 11,497 | 95.8 | 7,791 | 94.0 | 8,638 | 94.5 | 9,629 | 95.1 | 8,555 | 94.5 | 8,280 | 93.8 | 13.919 | 96,2 |
| - | Vốn ngân sách tỉnh | 3,600 | 5.0 | 500 | 4.2 | 500 | 6.0 | 500 | 5.5 | 500 | 4.9 | 500 | 5.5 | 550 | 6.2 | 550 | 3.8 |
| 2 | Vốn tín dụng | 20,026 | 3.5 | 3,544 | 4.9 | 5,328 | 6.7 | 1,430 | 2.0 | 2,458 | 3.0 | 3,145 | 4.6 | 1,781 | 1.7 | 2,341 | 2.6 |
| 3 | Vốn huy động của doanh nghiệp | 64,690 | 11.4 | 7,290 | 10.0 | 9,440 | 11.9 | 8,520 | 12.1 | 9,050 | 11.1 | 6,800 | 10.0 | 10,020 | 9.6 | 13,570 | 15.0 |
| 4 | Nhân dân đóng góp | 137,311 | 24.2 | 20,996 | 28.8 | 22,796 | 28.7 | 14,033 | 19.9 | 21,269 | 26.0 | 19,841 | 29.2 | 18,199 | 17.4 | 20,178 | 22.3 |

Ghi chú:

1 Vốn đầu tư phát triển gồm: Vốn xây dựng hạ tầng (không bao gồm vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá), xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch.

2 Vốn sự nghiệp gồm: Vốn lập quy hoạch; hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển văn hoá, xã hội và môi trường (không bao gồm: xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch).

BIỂU SỐ: 3.2

PHÂN NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2013
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

ĐVT: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | TỔNG 7 XÃ |  | Xã An Khang |  | Xã Tân Trào |  | Xã Mỹ Bằng |  | Bình Xa |  | Kim Bình |  | Thượng Lâm |  | Năng Khả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) |
|  | Tổng số: | 173.385 | 100 | 14,415 | 100 | 21.882 | 100 | 27,959 | 100 | 27,972 | 100 | 23,327 | 100 | 29,407 | 100 | 28.424 | 100 |
| 1 | Vốn ngân sách | 89,025 | 51.3 | 7,336 | 50.9 | 10.107 | 46.2 | 18,150 | 64.9 | 12,243 | 43.8 | 9,573 | 41.0 | 17,030 | 57.9 | 14.586 | 51.3 |
| 1.1 | Vốn đầu tư phát triển | 72,020 | 80.9 | 5,161 | 70.3 | 7,461 | 73.8 | 15,270 | 84.1 | 10,140 | 82.8 | 7,583 | 79.2 | 14,355 | 84.3 | 12,050 | 82.6 |
| - | Vốn ngân sách Trung ương | 55,521 | 77.1 | 2,058 | 39.9 | 5,197 | 69.7 | 11.482 | 75.2 | 8,308 | 81.9 | 6,255 | 82.5 | 12.363 | 86.1 | 9,858 | 81.8 |
| - | Vốn ngân sách tỉnh | 16,499 | 22.9 | 3,103 | 60.1 | 2,264 | 30.3 | 3,788 | 24.8 | 1,832 | 18.1 | 1,328 | 17.5 | 1,992 | 13.9 | 2,192 | 18.2 |
| 1.2 | Vốn sự nghiệp | 17,005 | 19.1 | 2,175 | 29.7 | 2,647 | 26.2 | 2,880 | 15.9 | 2,103 | 17.2 | 1,990 | 20.8 | 2,675 | 15.7 | 2,536 | 17.4 |
| - | Vốn ngân sách Trung ương | 15,805 | 92.9 | 2,005 | 92.2 | 2,467 | 93.2 | 2,710 | 94.1 | 1,933 | 91.9 | 1,820 | 91.5 | 2,505 | 93.6 | 2,366 | 93.3 |
| - | Vốn ngân sách tỉnh | 1,200 | 7.1 | 170 | 7.8 | 180 | 6.8 | 170 | 5.9 | 170 | 8.1 | 170 | 8.5 | 170 | 6.4 | 170 | 6.7 |
| 2 | Vốn tín dụng | 12,917 | 7.4 | 104 | 0.7 | 2,608 | 11.9 | 968 | 3.5 | 2,426 | 8.7 | 2,689 | 11.5 | 1,781 | 6.1 | 2,341 | 8.2 |
| 3 | Vốn huy động của doanh nghiệp | 22,260 | 12.8 | 3,710 | 25.7 | 2,050 | 9.4 | 1,800 | 6.4 | 5,950 | 21.3 | 3,550 | 15.2 | 2,750 | 9.4 | 2,450 | 8.6 |
| 4 | Nhân dân đóng góp | 49,183 | 28.4 | 3,264 | 22.6 | 7,117 | 32.5 | 7,041 | 25.2 | 7,354 | 26.3 | 7,515 | 32.2 | 7,845 | 26.7 | 9,047 | 31.8 |

Ghi chú:

1. Vốn đầu tư phát triển gồm: Vốn xây dựng hạ tầng (không bao gồm vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá), xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch.

2. Vốn sự nghiệp gồm: Vốn lập quy hoạch; hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển văn hoá, xã hội và môi trường (không bao gồm: xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch).

PHÂN NGUỒN VỐN KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2013

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

ĐVT: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung xây dựng | Đơn vị tính | TỔNG 7 XÃ |  | Xã An Khang |  | Xã Tân Trào |  | Xã Mỹ Bằng |  | Bình Xa |  | Kim Bình |  | Thượng Lâm |  | Năng Khả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) |
|  | Tổng số: | Tr.đ |  | 173,385 |  | 173.385 | 1 | 21.882 | - | 27.959 | - | 27.972 | - | 23.327 | - | 29.407 | - | 28.424 |
| I | Lập quy hoạch | Tr.đ | 1 | 150 | - | - | 1 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Quy hoạch chi tiết khu sản xuất tập trung |  | 1 | 150 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Xây dựng cơ sở hạ tầng | Tr.đ | - | 128,221 |  | 10.623 |  | 13.090 |  | 24.172 |  | 19.620 |  | 15.690 |  | 23.310 |  | 21.716 |
| 1 | Giao thông | Km | 60 | 52,346 | 6 | 3,050 | 7 | 4,660 | 10 | 10.500 | 8 | 7,050 | 6 | 4,720 | 13 | 13.100 | 10 | 9,266 |
| - | Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục xã, liên xã | km | 22 | 31,870 |  | - | 1.2 | 1,800 | 5.0 | 7,500 | 3.0 | 4,500 | 2.9 | 2,920 | 6.2 | 9,300 | 3.9 | 5,850 |
| - | Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục thôn, liên thôn | km | 13 | 6,500 |  |  | 3.0 | 1,500 |  |  | 2.0 | 1,000 |  | - | 4.0 | 2,000 | 4.0 | 2,000 |
| - | Cứng hoá đường ngõ xóm | km | 4 | 1,400 | 1.0 | 350 | 2.0 | 700 |  |  | 1.0 | 350 |  | - |  | - |  |  |
| - | Cứng hoá đường giao thông nội đồng | km | 21 | 12,576 | 4.5 | 2,700 | 1.1 | 660 | 5.0 | 3,000 | 2.0 | 1,200 | 3.0 | 1,800 | 3.0 | 1,800 | 2.4 | 1,416 |
| 2 | Thuỷ lợi | Tr.đ | - | 2,903 |  | 163 |  | 1,340 |  | 320 |  | 240 |  | 240 | - | - |  | 600 |
| - | Xây dựng đập, hồ thuỷ lợi | Trđ | 7 | 1,940 |  |  | 6 | 1,340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 600 |
| - | Hỗ trợ kinh phí (xi măng, vận chuyển và 20 trđ/km) kiên cố hoá kênh mương | Trđ | 12 | 963 | 2 | 163 |  | - | 4 | 320 | 3 | 240 | 3 | 240 |  |  |  |  |
| 3 | Điện sinh hoạt và sản xuất | Tr.đ |  | 22,260 |  | 3,710 |  | 2,050 |  | 1,800 |  | 5,950 |  | 3,550 |  | 2,750 |  | 2,450 |
| - | Nâng cấp trạm biến áp | Trạm | 10 | 2,500 | 3 | 750 | 1 | 250 |  |  | 1 | 250 | 3 | 750 | 1 | 250 | 1 | 250 |
| - | Xây dựng mới trạm biến áp | Trạm | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế | km | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV | km | 22 | 8,910 | 4 | 1,660 | 2 | 800 | 2 | 800 | 6 | 2,400 | 2 | 850 | 3 | 1,200 | 3 | 1,200 |
| - | Cải tạo, xây mới đường dây 35KV | km | 15 | 10,850 | 2 | 1300. | 2 | 1,000 | 2 | 1,000 | 5 | 3,300 | 3 | 1,950 | 2 | 1,300 | 2 | 1,000 |
| - | Xây dựng hệ thống đèn cao áp chiếu sáng công cộng khu trung tâm xã | km | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường học | Tr.đ | - | 600 |  | - |  | - |  | 600 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4.1 | Trường mầm non | Tr.đ | - | 600 |  | - |  | - |  | 600 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - | XD mới phòng học đạt chuẩn | Phòng | 3 | 600 |  |  |  |  | 3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập | Phòng | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | XD mới phòng chức năng đạt chuẩn | Phòng | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp phòng chức năng đạt chuẩn | Phòng | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| - | Xây dựng hạng mục phụ trợ (Khu vệ sinh, nhà xe, Nhà bảo vệ, sân chơi có mái che) | Ctr | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới tường rào | m | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng Bếp ăn | Ctr | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Trường tiểu học | Tr.đ | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - | Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn | Phòng | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới phòng chức năng đạt chuẩn: | Phòng | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập: | Phòng | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp phòng chức năng đạt chuẩn | Phòng | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng hạng mục phụ trợ (Khu vệ sinh, nhà xe, nhà bảo vệ) | Ctr | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng khu nhà vệ sinh | m2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng khu cấp nước sạch | m2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng khu nhà để xe | m2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới tường rào | m | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Trường trung học cơ sở | Tr.đ | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - | Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn | Phòng | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới phòng học chức năng đạt chuẩn | Phòng | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp phòng học đạt chuẩn | Phòng | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp phòng chức năng chuẩn | Phòng | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Mua sắm trang thiết bị học tập | Toàn bộ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng khu nhà vệ sinh, nước sạch | Ctr | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng nhà để xe | Ctr | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập | m2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng khu nhà vệ sinh | m2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng khu cấp nước sạch | m2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng công trình phụ trợ | m2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cơ sở vật chất văn hoá, thể thao | Tr.đ | - | 14,480 |  | 680 |  | 680 |  | 3,340 |  | 2,500 |  | 1,740 |  | 2,300 |  | 3,240 |
| - | Xây dựng mới, nâng cấp nhà văn hóa tại trung tâm xã | Nhà | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới nhà văn hoá thôn | nhà | 24 | 7,200 |  |  | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 4 | 1,200 | 7 | 2,100 | 10 | 3,000 |
| - | Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thôn | nhà | 22 | 4,400 |  |  |  |  | 14 | 2,800 | 8 | 1,600 |  |  |  |  |  |  |
| - | Cải tạo nâng cấp sân thể thao của thôn | Ctr | 38 | 2,280 | 8 | 480 | 3 | 180 | 4 | 240 | 10 | 600 | 9 | 540 |  |  | 4 | 240 |
| - | Xây mới, nâng cấp và cải tạo sân thể thao xã | Ctr | 3 | 600 | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |
| 6 | Chợ nông thôn (Khu thương mại) | Tr.đ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Xây dựng mới khu thương mại | Điểm | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp chợ hiện có | Điểm | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bưu điện | Tr.đ |  | 272 |  | - |  | - |  | 272 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| - | Xây dựng trạm truyền thanh không dây | Điểm | 1 | 272 |  |  |  |  | 1 | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nhà ở dân cư nông thôn | Tr.đ | - | 30,360 |  | 520 |  | 4,360 |  | 4,840 |  | 3,880 |  | 5,440 |  | 5,160 |  | 6,160 |
| - | Xây dựng mới nhà ở cho hộ (nhà tạm) | Hộ | 759 | 30,360 | 13 | 520 | 109 | 4,360 | 121 | 4,840 | 97 | 3,880 | 136 | 5,440 | 129 | 5,160 | 154 | 6,160 |
| - | Di chuyển xen ghép | Hộ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Di chuyển tập trung | D.án | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Xây dựng trụ sở xã | CT | 2 | 5,000 | 1 | 2,500 |  |  | 1 | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Kinh tế và tổ chức sản xuất | Tr.đ | - | 15,069 |  | 2,565 |  | 2,214 |  | 2,268 |  | 1,874 |  | 1,991 |  | 2,127 |  | 2,031 |
| 1 | Giải pháp tăng thu nhập | Tr.đ | - | 11,800 |  | 1,750 |  | 1,750 |  | 1,800 |  | 1,600 |  | 1,700 |  | 1,600 |  | 1,600 |
| 2 | Giải pháp giảm nghèo | Tr.đ | - | 2,220 |  | 660 |  | 270 |  | 350 |  | 150 |  | 150 |  | 370 |  | 270 |
| - | Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với CB, TTSP nông nghiệp | MH | 2 | 560 | 1 | 360 |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn | MH | 7 | 1,300 | 1 | 300 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 250 | 1 | 150 |
| - | Mô hình chăn nuôi trâu bò sinh sản | MH | 3 | 360 |  |  | 1 | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 | 120 | 1 | 120 |
| 3 | Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn (Thực hiện theo QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh) | LĐ | 675 | 999 | 105 | 155 | 95 | 144 | 80 | 118 | 85 | 124 | 95 | 141 | 105 | 157 | 110 | 161 |
| - | Nghề nhóm I | LĐ | 195 | 322 | 30 | 50 | 40 | 66 | 25 | 41 | 20 | 33 | 30 | 50 | 30 | 50 | 20 | 33 |
| - | Nghề nhóm II | LĐ | 195 | 293 | 30 | 45 | 25 | 38 | 15 | 23 | 20 | 30 | 25 | 38 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| - | Nghề nhóm III | LĐ | 285 | 385 | 45 | 61 | 30 | 41 | 40 | 54 | 45 | 61 | 40 | 54 | 35 | 47 | 50 | 68 |
| 4 | Nâng cao hiệu quả hoạt động HTX | Tr.đ | 1 | 50 |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Văn hoá - Xã hội - Môi trường | Tr.đ | - | 29,945 |  | 1,226 |  | 6,428 |  | 1,519 |  | 6,478 |  | 5,646 |  | 3,970 |  | 4,677 |
| 1 | Văn hoá | Tr.đ | - | 224 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 34 |  | 32 |  | 32 |  | 37 |
| - | Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân | Lần | 98 | 49 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 17 | 9 | 13 | 7 | 14 | 7 | 24 | 12 |
| - | Thông tin tuyên truyền về nông thôn mới | Tổng | 7 | 175 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| - | Đào tạo cán bộ xã, thôn đạt chuẩn | Người | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Y tế | Tr.đ |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |
| - | Xây dựng mới Trạm y tế; nâng cấp, cải tạo | Trạm | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Mua bổ sung thiết bị cho trạm y tế xã | Trạm | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Môi trường | Tr.đ | - | 29,721 |  | 1,196 |  | 6,398 |  | 1,489 |  | 6,445 |  | 5,614 |  | 3,938 |  | 4,640 |
| 3.1 | Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung | CT | 5 | 20,741 |  |  | 1 | 5,260 |  |  | 1 | 5,000 | 1 | 4,850 | 1 | 2,271 | 1 | 3,360 |
| 3.2 | Hỗ trợ lãi suất xây dựng mới Hầm bể Biogas | CT | 799 | 1,683 | 47 | 95 | 110 | 231 | 172 | 350 | 152 | 333 | 92 | 197 | 105 | 222 | 121 | 255 |
| - | Loại 7 m3 | CT | 325 | 636 | 13 | 24 | 41 | 79 | 63 | 119 | 52 | 104 | 42 | 85 | 61 | 122 | 53 | 103 |
| - | Loại 9 m3 | CT | 474 | 1,047 | 34 | 72 | 69 | 152 | 109 | 230 | 100 | 229 | 50 | 112 | 44 | 100 | 68 | 152 |
| 3.3 | Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tắm | CT | 1,613 | 909 | 121 | 66 | 253 | 144 | 408 | 219 | 160 | 87 | 132 | 76 | 300 | 177 | 239 | 141 |
| 3.4 | Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tiêu | CT | 1,828 | 1,544 | 132 | 107 | 285 | 243 | 459 | 368 | 190 | 156 | 172 | 148 | 300 | 265 | 290 | 256 |
| 3.5 | Hỗ trợ lãi suất xây dựng chuồng trại chăn nuôi | CT | 2,042 | 3,453 | 212 | 338 | 307 | 520 | 345 | 552 | 223 | 368 | 200 | 343 | 392 | 703 | 363 | 629 |
| 3.6 | Xây dựng điểm thu gom rác thải tại các thôn | Điểm | 3 | 90 | 3 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Xây dựng bãi tập kết rác thải và xử lý của xã | bãi | 3 | 900 | 1 | 300 |  |  |  |  | 1 | 300 |  |  | 1 | 300 |  |  |
| 3.8 | Xây dựng khu nghĩa địa theo quy hoạch | Nđịa | 2 | 400 | 1 | 200 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| - | Xây dựng khu nghĩa địa tại các xã, thôn | Nđịa | 2 | 400 | 1 | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |

BIỂU SỐ: 4.2

PHÂN NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2014
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

ĐVT: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | TỔNG 7 XÃ |  | Xã An Khang |  | Xã Tân Trào |  | Xã Mỹ Bằng |  | Bình Xa |  | Kim Bình |  | Thượng Lâm |  | Năng Khả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) |
|  | Tổng | 239,324 | 100 | 38,752 | 100 | 37,548 | 100 | 29.004 | 100 | 34,429 | 100 | 27,242 | 100 | 35,058 | 100 | 37.293 | 100 |
| 1 | Vốn ngân sách | 160,251 | 67.0 | 23,867 | 61.6 | 20,955 | 1.194 | 21.260 | 557 | 24,564 | 545 | 18,826 | 1.1014 | 24,677 | 704 | 26.102 | 56.1 |
| 1.1 | Vốn đầu tư phát triển | 134,388 | 83.9 | 21,627 | 90.6 | 18,442 | 88.0 | 17,245 | 81.1 | 19,655 | 80.0 | 15,121 | 80.3 | 21,216 | 86.0 | 21,082 | 78.9 |
| - | Vốn ngân sách trung ương | 100.121 | 74.5 | 16,812 | 77.7 | 13,478 | 73.1 | 13.425 | 77.8 | 14.859 | 75.6 | 9,257 | 61.2 | 15.668 | 73.8 | 16.622 | 17.6 |
| - | Vốn ngân sách tỉnh | 34,267 | 25.5 | 4,815 | 22.3 | 4,964 | 26.9 | 3,820 | 22.2 | 4,796 | 24.4 | 5,864 | 38.8 | 5,548 | 26.2 | 4,460 | 13.0 |
| 1.2 | Vốn sự nghiệp | 25,863 | 16.1 | 2,240 | 9.4 | 2,513 | 12.0 | 4,015 | 18.9 | 4,909 | 20.0 | 3,705 | 19.7 | 3,461 | 14.0 | 5,020 | 21.1 |
| - | Vốn Chương trình nông thôn mới | 24,663 | 95.4 | 2,070 | 92.4 | 2,343 | 93.2 | 3,845 | 95.8 | 4,739 | 96.5 | 3,535 | 95.4 | 3,281 | 94.8 | 4,850 | 96.6 |
| - | Vốn ngân sách tỉnh | 1,200 | 4.6 | 170 | 7.6 | 170 | 6.8 | 170 | 4.2 | 170 | 3.5 | 170 | 4.6 | 180 | 5.2 | 170 | 3.4 |
| 2 | Vốn tín dụng | 3,747 | 1.6 | 2,347 | 6.1 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 |
| 3 | Vốn huy động của doanh nghiệp | 15,580 | 6.5 | 1,880 | 4.9 | 3,200 | 8.5 | 3,000 | 10.3 | - | - | 1,250 | 4.6 | 2,550 | 7.3 | 3,700 | 8.6 |
| 4 | Nhân dân đóng góp | 59,746 | 25.0 | 10,658 | 27.5 | 11,992 | 31.9 | 4,744 | 16.4 | 9,865 | 28.7 | 7,165 | 26.3 | 7,831 | 22.3 | 7,491 | 27.0 |

Ghi chú:

1. Vốn đầu tư phát triển gồm: Vốn xây dựng hạ tầng (không bao gồm vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá), xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch.

2. Vốn sự nghiệp gồm: Vốn lập quy hoạch; hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển văn hoá, xã hội và môi trường (không bao gồm: xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch).

BIỂU SỐ: 04.1

TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2014
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

| Số TT | Nội dung xây dựng | Đơn vị tính | TỔNG 7 XÃ |  | Xã An Khang |  | Xã Tân Trào |  | Xã Mỹ Bằng |  | Bình Xa |  | Kim Bình |  | Thượng Lâm |  | Năng Khả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) |
|  | Tổng số | Tr.đ |  | 239.324 |  | 38,752 | - | 37,548 | - | 29.004 | - | 34,429 | - | 27.242 | - | 35,058 | - | 37,293 |
| I | Lập quy hoạch | Tr.đ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Xây dựng cơ sở hạ tầng | Tr.đ | - | 193.587 |  | 26,983 |  | 34,384 |  | 25.232 |  | 28,350 |  | 21.590 |  | 30,710 |  | 26,338 |
| 1 | Giao thông | Km | 56 | 52,167 | 6 | 5,100 | 8 | 6,050 | 5 | 7,500 | 7 | 6,700 | 9 | 6,217 | 14.. | 12,600 | 8 | 8,000 |
| - | Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục xã, liên xã | km | 24 | 35,700 | 1.8 | 2,700 | 2.0 | 3,000 | 5.0 | 7,500 | 3.0 | 4,500 | 2.0 | 3,000 | 6.0 | 9,000 | 4.0 | 6,000 |
| - | Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục thôn, liên thôn | km | 11 | 5,500 |  |  | 3.0 | 1,500 |  |  | 2.0 | 1,000 |  | - | 2.0 | 1,000 | 4.0 | 2,000 |
| - | Cứng hoá đường ngõ xóm | km | 8 | 2,867 |  |  | 1.0 | 350 |  |  |  |  | 3.2 | 1,117 | 4.0 | 1,400 |  |  |
| - | Cứng hoá đường giao thông nội đồng | km | 14 | 8,100 | 4.0 | 2,400 | 2.0 | 1,200 |  |  | 2.0 | 1,200 | 3.5 | 2,100 | 2.0 | 1,200 |  |  |
| 2 | Thuỷ lợi | Tr.đ | 15 | 1,363 |  | 163 | - | - | 4 | 320 | 3 | 240 | 4 | 320 | 4 | 320 | - | - |
| - | Hỗ trợ kinh phí (xi măng, vận chuyển và 20 trđ/km) kiên cố hoá kênh mương |  | 17 | 1,363 | 2 | 163 |  | - | 4 | 320 | 3 | 240 | 4 | 320 | 4 | 320 |  |  |
| 3 | Điện sinh hoạt và sản xuất | Tr.đ | - | 15,580 |  | 1,880 |  | 3,200 |  | 3,000 |  | - |  | 1,250 |  | 2,550 |  | 3,700 |
| - | Nâng cấp trạm biến áp | Trạm | 4 | 1,000 | 1 | 250 | 2 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 | 250 |  |  |
| - | Xây dựng mới trạm biến áp | Trạm | 4 | 1,750 |  |  | 1 | 400 | 1 | 450 |  |  |  |  | 1 | 400 | 1 | 500 |
| - | Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế | km | 12 | 2,500 | 4 | 800 | 1 | 200 | 2 | 400 |  |  | 2 | 450 | 2 | 400 | 1 | 250 |
| - | Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV | km | 11 | 4,930 | 2 | 830 | 2 | 800 | 2 | 850 |  |  | 1 | 800 | 2 | 800 | 2 | 850 |
| - | Cải tạo, xây mới đường dây 35KV | km | 8 | 5,400 |  |  | 2 | 1,300 | 2 | 1,300 |  |  |  |  | 1 | 700 | 3 | 2,100 |
| 4 | Trường học | Tr.đ |  | 69,732 |  | 12,700 |  | 8,314 |  | 6,792 |  | 15,777 |  | 9,091 |  | 9,280 |  | 7,778 |
| 4.1 | Trường mầm non | Tr.đ |  | 10,568 |  | - |  | - |  | - |  | 5,004 |  | 1,264 | 803 | 2,136 | 5 | 2,164 |
| - | Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn | Phòng | 5 | 3,740 |  |  |  |  |  |  | 5 | 3,740 |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập | Phòng | 3 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 3 | 900 |
| - | Xây dựng mới phòng chức năng đạt chuẩn | Phòng | 9 | 5,688 |  |  |  |  |  | - | 2 | 1,264 | 2 | 1,264 | 3 | 1,896 | 2 | 1,264 |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | 800 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 240 |  |  |
| 4.2 | Trường tiểu học | Tr.đ |  | 50,030 |  | 12,250 |  | 4,734 |  | 6,342 |  | 9,421 |  | 5,461 |  | 7,144 |  | 4,678 |
| - | Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn | Phòng | 28 | 15,512 | 9 | 4,986 |  |  |  |  | 10 | 5,540 | 2 | 1,108 | 7 | 3,878 |  |  |
| - | Xây dựng mới phòng học chức năng đạt chuẩn: | Phòng | 38 | 22,382 | 12 | 7,068 | 6 | 3,534 | 6 | 3,534 | 5 | 2,945 | 3 | 1,767 | 2 | 1,178 | 4 | 2,356 |
| - | Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập: | Phòng | 35 | 8,190 |  | - |  | - | 12 | 2,808 | 4 | 936 | 4 | 936 | 7 | 1,638 | 8 | 1,872 |
| - | Nâng cấp phòng chưc năng đạt chuẩn | Phòng | 8 | 2,400 |  |  | 4 | 1,200 |  |  |  |  | 4 | 1,200 |  |  |  | - |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | 4.500 | 1,350 |  | - |  |  |  |  |  |  | 1,500 | 450 | 1.500 | 450 | 1.500 | 450 |
| - | Xây dựng hạng mục phụ trợ (Khu vệ sinh, nhà xe, nhà bảo vệ) | Ctr | 1 | 196 | 1 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Trường trung học cơ sở | Tr.đ |  | 9,134 |  | 450 |  | 3,580 |  | 450 |  | 1,352 |  | 2,366 |  | - |  | 936 |
| - | Xây dựng mới phòng học chức năng đạt chuẩn: | Phòng | 12 | 4,056 |  |  | 1 | 338 |  | - | 4 | 1,352 | 7 | 2,366 |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp phòng học đạt chuẩn | Phòng | 4 | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 4 | 936 |
| - | Nâng cấp phòng chức năng đạt chuẩn | Ctr | 8 | 2,400 |  |  | 8 | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | 4.500 | 1,350 | 1.500 | 450 | 1.500 | 450 | 1.500 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng khu nhà vệ sinh, nước sạch | Ctr | 2 | 392 |  |  | 2 | 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cơ sở vật chất văn hoá, thể thao | Tr.đ | - | 17,120 |  | 240 |  | 4,320 |  | 4,120 |  | 2,020 |  | 600 |  | 2,460 |  | 3,360 |
| - | Xây dựng mới, nâng cấp nhà văn hóa tại trung tâm xã | Nhà | 5 | 8,000 |  |  | 1 | 4,000 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 |  |  | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| - | Xây dựng mới nhà văn hoá thôn | nhà | 5 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 600 | 3 | 900 |
| - | Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thôn | nhà | 7 | 1,400 |  |  |  |  | 7 | 1,400 |  | - |  |  |  | - |  |  |
| - | Cải tạo nâng cấp sân thể thao của thôn | Ctr | 25 | 1,500 | 2 | 120 |  |  | 12 | 720 | 3 | 180 |  | - | 7 | 420 | 1 | 60 |
| - | Xây mới, nâng cấp và cải tạo sân thể thao xã | Ctr | 3 | 1,400 |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  | 1 | 1,000 |
| - | Hỗ trợ trang thiết bị Nhà văn hóa xã, thôn | Trđ | 83 | 3,320 | 3 | 120 | 8 | 320 | 25 | 1,000 | 16 | 640 | 10 | 400 | 11 | 440 | 10 | 400 |
| 6 | Chợ nông thôn (Khu thương mại) | Tr.đ | 2 | 2,500 |  | - | 1 | 2,000 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - |
| - | Xây dựng mới Chợ, khu thương mại | Điểm | 1 | 2,000 |  |  | 1 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp chợ hiện có | Điểm | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 500 |  | - |  | - |
| 7 | Bưu điện | Tr.đ | 2 | 225 |  | - |  | - |  | - | 1 | 113 | 1 | 113 | - | - | - | - |
| - | Xây dựng trạm truyền thanh không dây | Điểm | 2 | 225 |  |  |  |  |  |  | 1 | 113 | 1 | 113 |  | - |  | - |
| 8 | Nhà ở dân cư nông thôn | Tr.đ |  | 10,400 |  | 3,400 | 175 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Xây dựng mới nhà ở cho hộ (nhà tạm) | Hộ | 260 | 10,400 | 85 | 3,400 | 175 | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Xây dựng trụ sở xã | CT | 3 | 24,500 | 1 | 3,500 | 1 | 3,500 | 1 | 3,500 | 1 | 3,500 | 1 | 3,500 | 1 | 3,500 | 1 | 3,500 |
| III | Kinh tế và tổ chức sản xuất | Tr.đ |  | 21,085 |  | 1,284 |  | 2,202 |  | 1,168 |  | 4,301 |  | 4,391 |  | 3,092 |  | 4,649 |
| 1 | Giải pháp tăng thu nhập | Tr.đ |  | 18,900 |  | 1,150 |  | 1,850 |  | 1,050 |  | 3,900 |  | 4,000 |  | 2,700 |  | 4,250 |
| 1.1 | Chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi (theo MH) | Ha |  | 8,300 |  | 450 |  | 650 |  | 150 |  | 1,800 |  | 2,000 |  | 1,300 |  | 1,950 |
| - | Xây dựng mô hình chuyên canh mía | Ha | 34 | 1,700 |  |  | 4 | 200 |  |  | 10 | 500 | 10 | 500 |  |  | 10 | 500 |
| - | Trồng rau | Ha | 20 | 400 | 10 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 200 |  |  |
| - | Thâm canh cây Chè | Ha | 90 | 850 |  |  | 30 | 450 | 10 | 150 |  |  | 50 | 250 |  |  |  |  |
| - | Cây chuối tây hàng hoá | Ha | 50 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 250 |  |  |
| - | Phát triển chăn nuôi: Lợn, gà, nuôi trồng thuỷ sản,... | MH | 2 | 5,100 | 1 | 250 |  |  |  |  | - | 1,300 | - | 1,250 | - | 850 | - | 1,450 |
| 1.2 | Xây dựng mặt bằng khu chăn nuôi tập trung | Khu | 3 | 6,250 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 400 | - | 1,300 | - | 1,250 | - | 850 | - | 1,450 |
| - | Xây dựng mặt bằng, hạ tầng khu chăn nuôi tập trung | Khu | 3 | 6,250 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 400 |  | 1,300 |  | 1,250 |  | 850 |  | 1,450 |
| 1.3 | Phát triển khu tiểu thủ công nghiệp | Tr.đ | - | 4,350 |  | 200 |  | 700 |  | 500 |  | 800 |  | 750 |  | 550 |  | 850 |
| - | Xây dựng xưởng chế biến lâm sản | CS | 2 | 1,500 | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  | 1 | 500 |  |  |  |  | 1 | 600 |
| - | Xây dựng mặt bằng cơ sở chế biến nông sản | CS | 4 | 1,300 |  |  | 1 | 500 | 1 | 500 |  |  |  |  | 1 | 300 |  |  |
| - | Xây dựng xưởng chế biến chè | MH | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 500 |  |  |  |  |
| - | Xây dựng khu sản xuất và sửa chữa cơ khí hoá | CS | 1 | 1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Giải pháp giảm nghèo | Tr.đ | - | 1,250 |  | - |  | 200 |  | - |  | 300 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |
| - | Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn | MH | 5 | 1,250 |  |  | 1 | 200 |  |  | 1 | 300 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 |
| 3 | Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn (QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh) | LĐ | 620 | 935 | 90 | 134 | 100 | 152 | 80 | 118 | 70 | 101 | 95 | 141 | 95 | 142 | 90 | 149 |
| - | Nghề nhóm I | LĐ | 195 | 322 | 30 | 50 | 45 | 74.25. | 25 | 41.25. | 15 | 24.75. | 30 | 50 | 30 | 49.5. | 20 | 33.0. |
| - | Nghề nhóm II | LĐ | 155 | 237 | 20 | 30 | 20 | 30.00. | 15 | 22.5. | 15 | 22.50. | 25 | 38 | 30 | 45.. | 30 | 49.5. |
| - | Nghề nhóm III | LĐ | 270 | 377 | 40 | 54 | 35 | 47.25. | 40 | 54.. | 40 | 54.00. | 40 | 54 | 35 | 47.25. | 40 | 66.0. |
| IV | Văn hoá - Xã hội - Môi trường | Tr.đ | - | 24,652 |  | 10,485 |  | 962 |  | 2,604 |  | 1,779 |  | 1,261 |  | 1,256 |  | 6,306 |
| 1 | Văn hoá | Tr.đ | - | 197 |  | 28 |  | 27 |  | 30 |  | 30 |  | 25 |  | 32 |  | 25 |
| - | Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân | Lần | 43 | 22 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 |  |  | 14 | 7 |  |  |
| - | Thông tin tuyên truyền về nông thôn mới | Tổng | 7 | 175 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2 | Y tế | Tr.đ | - | 12,170 |  | 5,085 |  | - |  | 1,000 |  | 1,000 | - | - | - | - |  | 5,085 |
| - | Xây dựng mới Trạm y tế; nâng cấp, cải tạo | Trạm | 1 | 8,170 | 1 | 4,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4,085 |
| - | Mua bổ sung thiết bị cho trạm y tế xã | Trạm | 3 | 4,000 | 1 | 1,000 |  |  | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 |  |  |  |  | 1 | 1,000 |
| 3 | Môi trường | Tr.đ | - | 12,286 |  | 5,372 |  | 935 |  | 1,574 |  | 749 |  | 1,236 |  | 1,224 |  | 1,196 |
| 3.1 | Nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung | CT | 215 | 5,050 | 1 | 5,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Hỗ trợ lãi suất xây dựng mới Hầm bể Biogas | " | 285 | 922 | 35 | 73 | 40 | 83 | 150 | 299 | 86 | 198 | 48 | 107 | 80 | 162 | - | - |
| - | Loại 7 m3 |  | 204 | 211 |  |  |  |  | 50 | 91 |  |  |  |  | 60 | 120 |  |  |
| - | Loại 9 m3 |  | 925 | 711 | 35 | 73 | 40 | 83 | 100 | 208 | 86 | 198 | 48 | 107 | 20 | 42 |  |  |
| 3.3 | Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tắm | CT | 1.400 | 771 | 90 | 47 | 230 | 130 | 300 | 161 | 140 | 77 | 130 | 75 | 300 | 177 | 180 | 104 |
| 3.4 | Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tiêu | CT | 1.670 | 1,251 | 100 | 78 | 250 | 211 | 360 | 290 | 140 | 115 | 140 | 120 | 300 | 265 | 200 | 172 |
| 3.5 | Hỗ trợ lãi suất xây dựng chuồng trại chăn nuôi | CT | 677 | 2,752 | 80 | 125 | 250 | 421 | 335 | 534 | 160 | 268 | 200 | 343 | 300 | 530 | 300 | 530 |
| 3.6 | Xây dựng điểm thu gom rác thải tại các thôn | Điểm | 8 | 540 |  |  | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 |
| 3.7 | Xây dựng bãi tập kết rác thải và xử lý của xã | Bãi | 1 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 300 |  |  | 1 | 300 |
| 3.8 | Xây dựng khu nghĩa địa theo quy hoạch | Nđịa | 2 | 400 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - |
| - | Xây dựng khu nghĩa địa tại các xã, thôn | Nđịa | 2 | 400 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |

| Số TT | Nội dung | TỔNG 7 XÃ |  | Xã An Khang |  | Xã Tân Trào |  | Xã Mỹ Bằng |  | Bình Xa |  | Kim Bình |  | Thượng Lâm |  | Năng Khả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) |
|  | Tổng | ####### | 100 | 19,662 | 100 | ##### | 100 | 13,591 | 100 | 19,422 | 100 | ##### | 100 | ###### | 100 | 24,759 | 100 |
| 1 | Vốn ngân sách | 91,640 | 59.1 | 9,696 | 49.3 | 8,816 | 43.8 | 6,901 | 50.8 | 11,639 | 59.9 | 9,565 | 55.3 | ###### | 80.5 | 12,699 | 51.3 |
| 1.1 | Vốn đầu tư phát triển | 84,907 | 92.7 | 9,356 | 96.5 | 7,757 | 88.0 | 5,508 | 79.8 | 10,858 | 93.3 | 8,714 | 91.1 | 31,065 | 96.1 | 11,648 | 91.7 |
| - | Vốn ngân sách Trung ương | 69,237 | 81.5 | 9,196 | 98.3 | 5,257 | 67.8 | 5,188 | 94.2 | 7,462 | 68.7 | 5,905 | 67.8 | ##### | 91.2 | 7,903 | 67.9 |
| - | Vốn ngân sách tỉnh | 15,670 | 18.5 | 160 | 1.7 | 2,500 | 32.2 | 320 | 5.8 | 3,396 | 31.3 | 2,810 | 32.2 | 2,740 | 8.8 | 3,745 | 32.1 |
| 1.2 | Vốn sự nghiệp | 6,732 | 7.3 | 339 | 3.5 | 1,058 | 12.0 | 1,393 | 20.2 | 782 | 6.7 | 851 | 8.9 | 1,260 | 3.9 | 1,051 | 8.3 |
| - | Vốn ngân sách Trung ương | 5,532 | 82.2 | 169 | 49.9 | 888 | 83.9 | 1,223 | 87.8 | 612 | 78.2 | 681 | 80.0 | 1,090 | 86.5 | 871 | 82.9 |
| - | Vốn ngân sách tỉnh | 1,200 | 17.8 | 170 | 50.1 | 170 | 16.1 | 170 | 12.2 | 170 | 21.8 | 170 | 20.0 | 170 | 13.5 | 180 | 17.1 |
| 2 | Vốn tín dụng | 3,363 | 2.2 | 1,093 | 5.6 | 1,320 | 6.6 | 462 | 3.4 | 32 | 0.2 | 456 | 2.6 | - | - | - | - |
| 3 | Vốn huy động của doanh nghiệp | 26,850 | 17.3 | 1,700 | 8.6 | 4,190 | 20.8 | 3,720 | 27.4 | 3,100 | 16.0 | 2,000 | 11.6 | 4,720 | 11.8 | 7,420 | 30.0 |
| 4 | Nhân dân đóng góp | 33,142 | 21.4 | 7,173 | 36.5 | 5,787 | 28.8 | 2,508 | 18.5 | 4,651 | 23.9 | 5,260 | 30.4 | 3,124 | 7.8 | 4,640 | 18.7 |

Ghi chú:

1. Vốn đầu tư phát triển gồm: Vốn xây dựng hạ tầng (không bao gồm vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá), xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch.

2. Vốn sự nghiệp gồm: Vốn lập quy hoạch; hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển văn hoá, xã hội và môi trường (không bao gồm: xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch).

| Số TT | Nội dung xây dựng | Đơn vị tính | TỔNG 7 XÃ |  | Xã An Khang |  | Xã Tân Trào |  | Xã Mỹ Bằng |  | Bình Xa |  | Kim Bình |  | Thượng Lâm |  | Năng Khả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) |
|  | Tổng số: | Tr.đ |  | ###### |  | ###### | - | ###### | - | 13,591 | - | ##### | - | ##### | - | 40,168 | - | 24,759 |
| I | Lập quy hoạch | Tr.đ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Xây dựng cơ sở hạ tầng | Tr.đ | - | ###### |  | ###### |  | ###### |  | 10,552 |  | ##### |  | ##### |  | 38,177 |  | 23,017 |
| 1 | Giao thông | Km | 17 | 35,350 | - | - | 1 | 1,500 | 1 | 1,800 | 3 | 2,850 | - | - | 6 | 24,000 | 6 | 5,200 |
| - | Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục xã, liên xã | km | 11 | 31,950 |  |  | 1.0 | 1,500 | 1.2 | 1,800 | 1.1 | 1,650 |  |  | 6.0 | 24,000 | 2.0 | 3,000 |
| - | Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục thôn, liên thôn | km | 2 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 1,000 |
| - | Cứng hoá đường giao thông nội đồng | km | 4 | 2,400 |  |  |  | - |  |  | 2.0 | 1,200 |  |  |  |  | 2.0 | 1,200 |
| 2 | Thuỷ lợi | Tr.đ | 17 | 1,538 |  | 160 | - | - | 4 | 320 | 4 | 320 | 4 | 310 | 3 | 240 | 2 | 189 |
| - | Hỗ trợ kinh phí (xi măng, vận chuyển và 20 trđ/km) kiên cố hoá kênh mương |  | 19 | 1,538 | 2 | 160 |  | - | 4 | 320 | 4 | 320 | 4 | 310 | 3 | 240 | 2 | 189 |
| 3 | Điện sinh hoạt và sản xuất | Tr.đ | - | 26,850 |  | 1,700 |  | 4,190 |  | 3,720 |  | 3,100 |  | 2,000 |  | 4,720 |  | 7,420 |
| - | Nâng cấp trạm biến áp | Trạm | 3 | 750 |  |  | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  | 2 | 500 |  |  |
| - | Xây dựng mới trạm biến áp | Trạm | 15 | 6,350 | 2 | 900 | 2 | 850 | 2 | 850 | 2 | 800 | 2 | 800 | 2 | 850 | 3 | 1,300 |
| - | Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế | km | 31 | 6,450 | 4 | 800 | 4.0 | 840 | 3 | 620 | 7 | 1,450 | 6 | 1,200 | 4 | 820 | 3 | 720 |
| - | Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV | km | 17 | 7,200 |  |  | 3 | 1,250 | 3.0 | 1,250 | 2 | 850 |  |  | 3 | 1,250 | 6 | 2,600 |
| - | Cải tạo, xây mới đường dây 35KV | km | 9 | 6,100 |  |  | 1.5 | 1,000 | 1.5 | 1,000 |  |  |  |  | 2 | 1,300 | 4.0 | 2,800 |
| 4 | Trường học | Tr.đ |  | 54,158 |  | 13,346 | - | 3,650 |  | 4,712 |  | 9,475 |  | 8,550 |  | 6,717 |  | 7,708 |
| 4.1 | Trường mầm non | Tr.đ | 629 | 24,324 |  | 6,194 | - | - |  | 2,346 | 5 | 2,164 | 610 | 6,532 | 4 | 2,760 | 10 | 4,328 |
| - | Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn | Phòng | 16 | 11,968 | 8 | 5,984 |  |  |  |  |  |  | 6 | 4,488 | 2 | 1,496 |  |  |
| - | Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập | Phòng | 11 | 3,300 |  |  |  |  |  |  | 3 | 900 | 2 | 600 |  |  | 6 | 1,800 |
| - | Xây dựng mới phòng chức năng đạt chuẩn | Phòng | 13 | 8,216 |  |  |  |  | 3 | 1,896 | 2 | 1,264 | 2 | 1,264 | 2 | 1,264 | 4 | 2,528 |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | 2,800 | 840 | 700 | 210 |  |  | ##### | 450 |  |  | 600 | 180 |  |  |  |  |
| 4.2 | Trường tiểu học | Tr.đ | - | 12,498 |  | - |  | 3,650 |  | - |  | 5,005 |  | 980 |  | 2,863 |  | - |
| - | Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn | Phòng | 5 | 2,770 |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,770 |  | - |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới phòng học chức năng đạt chuẩn | Phòng | 6 | 3,534 |  |  |  | - |  |  | 3 | 1,767 |  | - | 3 | 1,767 |  |  |
| - | Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập | Phòng | 14 | 3,276 |  |  | 12 | 2,808 |  | - | 2 | 468 |  | - |  |  |  | - |
|  | Nâng cấp phòng chưc năng đạt chuẩn | Phòng | 3 | 900 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 900 |  |  |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | 1,500 | 450 |  |  | #### | 450 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng khu nhà vệ sinh | Ctr | 8 | 1,568 |  |  | 2 | 392 |  |  |  |  | 5 | 980 | 1 | 196 |  |  |
| 4.3 | Trường trung học cơ sở | Tr.đ |  | 17,336 |  | 7,152 | - | - |  | 2,366 |  | 2,306 |  | 1,038 |  | 1,094 |  | 3,380 |
| - | Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn | m2 | 7 | 4,928 | 7 | 4,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới phòng học chức năng đạt chuẩn | Phòng | 30 | 10,140 | 6 | 2,028 |  | - | 7 | 2,366 | 5 | 1,690 |  | - | 2 | 676 | 10 | 3,380 |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | 3,640 | 1,092 |  |  |  |  |  |  | ##### | 420 | ##### | 450 | 740 | 222 |  |  |
| - | Xây dựng khu nhà vệ sinh, nước sạch | m2 | 8 | 1,176 | 1 | 196 |  |  |  |  | 1 | 196 | 3 | 588 | 1 | 196 |  |  |
| 5 | Cơ sở vật chất văn hoá, thể thao | Tr.đ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | Chợ nông thôn (Khu thương mại) | Tr.đ | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Bưu điện | Tr.đ | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | Nhà ở dân cư nông thôn | Tr.đ | 226 | 10,480 |  | 1,440 | 165 | 6,600 | - | - | 4 | 160 | 57 | 2,280 | - | - | - | - |
| - | Xây dựng mới nhà ở cho hộ (nhà tạm) | Hộ | 262 | 10,480 | 36 | 1,440 | 165 | 6,600 |  |  | 4 | 160 | 57 | 2,280 |  |  |  |  |
| 9 | Xây dựng trụ sở xã | CT | 5 | 12,500 |  |  | 1 | 2,500 |  |  | 1 | 2,500 | 1 | 2,500 | 1 | 2,500 | 1 | 2,500 |
| III | Kinh tế và tổ chức sản xuất | Tr.đ | - | 5,293 |  | 354 |  | 917 |  | 368 |  | 351 |  | 1,180 |  | 1,092 |  | 1,032 |
| 1 | Giải pháp tăng thu nhập | Tr.đ | - | 3,560 |  | 250 | - | 750 | - | 250 | - | 250 | - | 660 | - | 950 | - | 450 |
| 1.1 | Phát triển khu tiểu thủ công nghiệp | Tr.đ | - | 3,560 |  | 250 |  | 750 |  | 250 |  | 250 |  | 660 |  | 950 |  | 450 |
| - | Cây chuối tây hàng hoá | Ha | 50 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 250 |  |  |  |  |
| - | Trồng mây nguyên liệu | Ha | 40 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 160 |  |  |  |  |
| - | Trồng rau | Ha | 15 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 100 | 10 | 200 |
| - | Phát triển chăn nuôi: Lợn, gà, nuôi trồng thuỷ sản,... | MH | 7 | 1,750 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 |
| - | Xây dựng xưởng chế biến lâm sản, thủy sản | MH | 2 | 1,100 |  |  | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 | 600 |  |  |
| 2 | Giải pháp giảm nghèo | Tr.đ | - | 850 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 400 |  | - |  | 450 |
| - | Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với CB, TTSP nông nghiệp | MH | 2 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 400 |  |  | 1 | 450 |
| 3 | Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn (Thực hiện theo QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh) | LĐ | 595 | 883 | 70 | 104 | 110 | 167 | 80 | 118 | 70 | 101 | 80 | 120 | 95 | 142 | 90 | 132 |
| - | Nghề nhóm I | LĐ | 185 | 305 | 20 | 33 | 45 | 74 | 25 | 41 | 15 | 25 | 30 | 50 | 30 | 50 | 20 | 33 |
| - | Nghề nhóm II | LĐ | 160 | 240 | 20 | 30 | 30 | 45 | 15 | 23 | 15 | 23 | 20 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| - | Nghề nhóm III | LĐ | 250 | 338 | 30 | 41 | 35 | 47 | 40 | 54 | 40 | 54 | 30 | 41 | 35 | 47 | 40 | 54 |
| IV | Văn hoá - Xã hội - Môi trường | Tr.đ | - | 8,826 |  | 2,663 | - | 756 | - | 2,671 | - | 666 | - | 461 | - | 899 | - | 710 |
| 1 | Văn hoá | Tr.đ | - | 175 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |
| - | Thông tin tuyên truyền về nông thôn mới | Lớp | 7 | 175 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2 | Y tế | Tr.đ | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Môi trường | Tr.đ | - | 8,651 |  | 2,638 |  | 731 |  | 2,646 |  | 641 |  | 436 |  | 874 |  | 685 |
| 3.1 | Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung | CT | 2 | 3,840 | 1 | 2,440 |  |  | 1 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Hỗ trợ lãi suất xây dựng mới Hầm bể Biogas | " | 307 | 641 | 35 | 73 | - | - | 134 | 269 | 80 | 183 | - | - | 58 | 116 | - | - |
| - | Loại 7 m3 |  | 95 | 184 |  |  |  |  | 37 | 67 |  |  |  |  | 58 | 116 |  |  |
| - | Loại 9 m3 |  | 212 | 458 | 35 | 73 |  |  | 97 | 202 | 80 | 183 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tắm | CT | 1,181 | 663 | 90 | 47 | 200 | 114 | 300 | 161 | 135 | 74 | 123 | 71 | 176 | 104 | 157 | 92 |
| 3.4 | Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tiêu | CT | 1,282 | 1,071 | 100 | 78 | 230 | 195 | 360 | 290 | 140 | 115 | 140 | 120 | 151 | 131 | 161 | 141 |
| 3.5 | Hỗ trợ lãi suất xây dựng chuồng trại chăn nuôi | CT | 1,438 | 2,435 |  |  | 250 | 421 | 330 | 526 | 160 | 268 | 145 | 246 | 295 | 523 | 258 | 452 |

BIỂU SỐ: 5.2

PHÂN NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2015
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

ĐVT: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | TỔNG 7 XÃ |  | Xã An Khang |  | Xã Tân Trào |  | Xã Mỹ Bằng |  | Bình Xa |  | Kim Bình |  | Thượng Lâm |  | Năng Khả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) | Tổng | Tỷ lệ (%) |
|  | Tổng | 154.995 | 100 | 19,662 | 100 | 20.112 | 100 | 13,591 | 100 | 19,422 | 100 | 17.281 | 100 | 40.168 | 100 | 24,759 | 100 |
| 1 | Vốn ngân sách | 91,640 | 59.1 | 9,696 | 49.3 | 8,816 | 43.8 | 6,901 | 50.8 | 11,639 | 59.9 | 9,565 | 55.3 | 32.325 | 80.5 | 12,699 | 51.3 |
| 1.1 | Vốn đầu tư phát triển | 84,907 | 92.7 | 9,356 | 96.5 | 7,757 | 88.0 | 5,508 | 79.8 | 10,858 | 93.3 | 8,714 | 91.1 | 31,065 | 96.1 | 11,648 | 91.7 |
| - | Vốn ngân sách Trung ương | 69,237 | 81.5 | 9,196 | 98.3 | 5,257 | 67.8 | 5,188 | 94.2 | 7,462 | 68.7 | 5,905 | 67.8 | 228.325 | 91.2 | 7,903 | 67.9 |
| - | Vốn ngân sách tỉnh | 15,670 | 18.5 | 160 | 1.7 | 2,500 | 32.2 | 320 | 5.8 | 3,396 | 31.3 | 2,810 | 32.2 | 2,740 | 8.8 | 3,745 | 32.1 |
| 1.2 | Vốn sự nghiệp | 6,732 | 7.3 | 339 | 3.5 | 1,058 | 12.0 | 1,393 | 20.2 | 782 | 6.7 | 851 | 8.9 | 1,260 | 3.9 | 1,051 | 8.3 |
| - | Vốn ngân sách Trung ương | 5,532 | 82.2 | 169 | 49.9 | 888 | 83.9 | 1,223 | 87.8 | 612 | 78.2 | 681 | 80.0 | 1,090 | 86.5 | 871 | 82.9 |
| - | Vốn ngân sách tỉnh | 1,200 | 17.8 | 170 | 50.1 | 170 | 16.1 | 170 | 12.2 | 170 | 21.8 | 170 | 20.0 | 170 | 13.5 | 180 | 17.1 |
| 2 | Vốn tín dụng | 3,363 | 2.2 | 1,093 | 5.6 | 1,320 | 6.6 | 462 | 3.4 | 32 | 0.2 | 456 | 2.6 | - | - | - | - |
| 3 | Vốn huy động của doanh nghiệp | 26,850 | 17.3 | 1,700 | 8.6 | 4,190 | 20.8 | 3,720 | 27.4 | 3,100 | 16.0 | 2,000 | 11.6 | 4,720 | 11.8 | 7,420 | 30.0 |
| 4 | Nhân dân đóng góp | 33,142 | 21.4 | 7,173 | 36.5 | 5,787 | 28.8 | 2,508 | 18.5 | 4,651 | 23.9 | 5,260 | 30.4 | 3,124 | 7.8 | 4,640 | 18.7 |

Ghi chú:

1. Vốn đầu tư phát triển gồm: Vốn xây dựng hạ tầng (không bao gồm vốn hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá), xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch.

2. Vốn sự nghiệp gồm: Vốn lập quy hoạch; hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn; hỗ trợ phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất; phát triển văn hoá, xã hội và môi trường (không bao gồm: xây mới trạm Y tế, xây dựng công trình cấp nước tập trung, xây dựng bãi rác, nghĩa trang theo quy hoạch).

BIỂU SỐ: 05.1

TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM NĂM 2015
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

| Số TT | Nội dung xây dựng | Đơn vị tính | TỔNG 7 XÃ |  | Xã An Khang |  | Xã Tân Trào |  | Xã Mỹ Bằng |  | Bình Xa |  | Kim Bình |  | Thượng Lâm |  | Năng Khả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) | Số lượng | Thành tiền (trđ) |
|  | Tổng số: | Tr.đ |  | 154.995 |  | 19.662 | - | 20.112 | - | 13,591 | - | 19.422 | - | 17.281 | - | 40,168 | - | 24,759 |
| I | Lập quy hoạch | Tr.đ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Xây dựng cơ sở hạ tầng | Tr.đ | - | 140.876 |  | 16.646 |  | 18.440 |  | 10,552 |  | 18.405 |  | 15.640 |  | 38,177 |  | 23,017 |
| 1 | Giao thông | Km | 17 | 35,350 | - | - | 1 | 1,500 | 1 | 1,800 | 3 | 2,850 | - | - | 6 | 24,000 | 6 | 5,200 |
| - | Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục xã, liên xã | km | 11 | 31,950 |  |  | 1.0 | 1,500 | 1.2 | 1,800 | 1.1 | 1,650 |  |  | 6.0 | 24,000 | 2.0 | 3,000 |
| - | Nhựa hoá, bê tông hoá đường trục thôn, liên thôn | km | 2 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 1,000 |
| - | Cứng hoá đường giao thông nội đồng | km | 4 | 2,400 |  |  |  | - |  |  | 2.0 | 1,200 |  |  |  |  | 2.0 | 1,200 |
| 2 | Thuỷ lợi | Tr.đ | 17 | 1,538 |  | 160 | - | - | 4 | 320 | 4 | 320 | 4 | 310 | 3 | 240 | 2 | 189 |
| - | Hỗ trợ kinh phí (xi măng, vận chuyển và 20 trđ/km) kiên cố hoá kênh mương |  | 19 | 1,538 | 2 | 160 |  | - | 4 | 320 | 4 | 320 | 4 | 310 | 3 | 240 | 2 | 189 |
| 3 | Điện sinh hoạt và sản xuất | Tr.đ | - | 26,850 |  | 1,700 |  | 4,190 |  | 3,720 |  | 3,100 |  | 2,000 |  | 4,720 |  | 7,420 |
| - | Nâng cấp trạm biến áp | Trạm | 3 | 750 |  |  | 1 | 250 |  |  |  |  |  |  | 2 | 500 |  |  |
| - | Xây dựng mới trạm biến áp | Trạm | 15 | 6,350 | 2 | 900 | 2 | 850 | 2 | 850 | 2 | 800 | 2 | 800 | 2 | 850 | 3 | 1,300 |
| - | Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế | km | 31 | 6,450 | 4 | 800 | 4.0 | 840 | 3 | 620 | 7 | 1,450 | 6 | 1,200 | 4 | 820 | 3 | 720 |
| - | Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4KV | km | 17 | 7,200 |  |  | 3 | 1,250 | 3.0 | 1,250 | 2 | 850 |  |  | 3 | 1,250 | 6 | 2,600 |
| - | Cải tạo, xây mới đường dây 35KV | km | 9 | 6,100 |  |  | 1.5 | 1,000 | 1.5 | 1,000 |  |  |  |  | 2 | 1,300 | 4.0 | 2,800 |
| 4 | Trường học | Tr.đ |  | 54,158 |  | 13,346 | - | 3,650 |  | 4,712 |  | 9,475 |  | 8,550 |  | 6,717 |  | 7,708 |
| 4.1 | Trường mầm non | Tr.đ | 629 | 24,324 |  | 6,194 | - | - |  | 2,346 | 5 | 2,164 | 610 | 6,532 | 4 | 2,760 | 10 | 4,328 |
| - | Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn | Phòng | 16 | 11,968 | 8 | 5,984 |  |  |  |  |  |  | 6 | 4,488 | 2 | 1,496 |  |  |
| - | Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập | Phòng | 11 | 3,300 |  |  |  |  |  |  | 3 | 900 | 2 | 600 |  |  | 6 | 1,800 |
| - | Xây dựng mới phòng chức năng đạt chuẩn | Phòng | 13 | 8,216 |  |  |  |  | 3 | 1,896 | 2 | 1,264 | 2 | 1,264 | 2 | 1,264 | 4 | 2,528 |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | 2,800 | 840 | 700 | 210 |  |  | 1.500 | 450 |  |  | 600 | 180 |  |  |  |  |
| 4.2 | Trường tiểu học | Tr.đ | - | 12,498 |  | - |  | 3,650 |  | - |  | 5,005 |  | 980 |  | 2,863 |  | - |
| - | Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn | Phòng | 5 | 2,770 |  |  |  |  |  |  | 5 | 2,770 |  | - |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới phòng học chức năng đạt chuẩn | Phòng | 6 | 3,534 |  |  |  | - |  |  | 3 | 1,767 |  | - | 3 | 1,767 |  |  |
| - | Nâng cấp phòng học và mua sắm trang thiết bị học tập | Phòng | 14 | 3,276 |  |  | 12 | 2,808 |  | - | 2 | 468 |  | - |  |  |  | - |
|  | Nâng cấp phòng chưc năng đạt chuẩn | Phòng | 3 | 900 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 900 |  |  |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | 1,500 | 450 |  |  | 1.500 | 450 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng khu nhà vệ sinh | Ctr | 8 | 1,568 |  |  | 2 | 392 |  |  |  |  | 5 | 980 | 1 | 196 |  |  |
| 4.3 | Trường trung học cơ sở | Tr.đ |  | 17,336 |  | 7,152 | - | - |  | 2,366 |  | 2,306 |  | 1,038 |  | 1,094 |  | 3,380 |
| - | Xây dựng mới phòng học đạt chuẩn | m2 | 7 | 4,928 | 7 | 4,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng mới phòng học chức năng đạt chuẩn | Phòng | 30 | 10,140 | 6 | 2,028 |  | - | 7 | 2,366 | 5 | 1,690 |  | - | 2 | 676 | 10 | 3,380 |
| - | Xây dựng mới sân chơi bãi tập | m2 | 3,640 | 1,092 |  |  |  |  |  |  | 1.400 | 420 | 1.500 | 450 | 740 | 222 |  |  |
| - | Xây dựng khu nhà vệ sinh, nước sạch | m2 | 8 | 1,176 | 1 | 196 |  |  |  |  | 1 | 196 | 3 | 588 | 1 | 196 |  |  |
| 5 | Cơ sở vật chất văn hoá, thể thao | Tr.đ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | Chợ nông thôn (Khu thương mại) | Tr.đ | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Bưu điện | Tr.đ | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | Nhà ở dân cư nông thôn | Tr.đ | 226 | 10,480 |  | 1,440 | 165 | 6,600 | - | - | 4 | 160 | 57 | 2,280 | - | - | - | - |
| - | Xây dựng mới nhà ở cho hộ (nhà tạm) | Hộ | 262 | 10,480 | 36 | 1,440 | 165 | 6,600 |  |  | 4 | 160 | 57 | 2,280 |  |  |  |  |
| 9 | Xây dựng trụ sở xã | CT | 5 | 12,500 |  |  | 1 | 2,500 |  |  | 1 | 2,500 | 1 | 2,500 | 1 | 2,500 | 1 | 2,500 |
| III | Kinh tế và tổ chức sản xuất | Tr.đ | - | 5,293 |  | 354 |  | 917 |  | 368 |  | 351 |  | 1,180 |  | 1,092 |  | 1,032 |
| 1 | Giải pháp tăng thu nhập | Tr.đ | - | 3,560 |  | 250 | - | 750 | - | 250 | - | 250 | - | 660 | - | 950 | - | 450 |
| 1.1 | Phát triển khu tiểu thủ công nghiệp | Tr.đ | - | 3,560 |  | 250 |  | 750 |  | 250 |  | 250 |  | 660 |  | 950 |  | 450 |
| - | Cây chuối tây hàng hoá | Ha | 50 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 250 |  |  |  |  |
| - | Trồng mây nguyên liệu | Ha | 40 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 160 |  |  |  |  |
| - | Trồng rau | Ha | 15 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 100 | 10 | 200 |
| - | Phát triển chăn nuôi: Lợn, gà, nuôi trồng thuỷ sản,... | MH | 7 | 1,750 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 |
| - | Xây dựng xưởng chế biến lâm sản, thủy sản | MH | 2 | 1,100 |  |  | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 | 600 |  |  |
| 2 | Giải pháp giảm nghèo | Tr.đ | - | 850 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 400 |  | - |  | 450 |
| - | Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với CB, TTSP nông nghiệp | MH | 2 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 400 |  |  | 1 | 450 |
| 3 | Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn (Thực hiện theo QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh) | LĐ | 595 | 883 | 70 | 104 | 110 | 167 | 80 | 118 | 70 | 101 | 80 | 120 | 95 | 142 | 90 | 132 |
| - | Nghề nhóm I | LĐ | 185 | 305 | 20 | 33 | 45 | 74 | 25 | 41 | 15 | 25 | 30 | 50 | 30 | 50 | 20 | 33 |
| - | Nghề nhóm II | LĐ | 160 | 240 | 20 | 30 | 30 | 45 | 15 | 23 | 15 | 23 | 20 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 |
| - | Nghề nhóm III | LĐ | 250 | 338 | 30 | 41 | 35 | 47 | 40 | 54 | 40 | 54 | 30 | 41 | 35 | 47 | 40 | 54 |
| IV | Văn hoá - Xã hội - Môi trường | Tr.đ | - | 8,826 |  | 2,663 | - | 756 | - | 2,671 | - | 666 | - | 461 | - | 899 | - | 710 |
| 1 | Văn hoá | Tr.đ | - | 175 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |
| - | Thông tin tuyên truyền về nông thôn mới | Lớp | 7 | 175 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2 | Y tế | Tr.đ | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Môi trường | Tr.đ | - | 8,651 |  | 2,638 |  | 731 |  | 2,646 |  | 641 |  | 436 |  | 874 |  | 685 |
| 3.1 | Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung | CT | 2 | 3,840 | 1 | 2,440 |  |  | 1 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Hỗ trợ lãi suất xây dựng mới Hầm bể Biogas | " | 307 | 641 | 35 | 73 | - | - | 134 | 269 | 80 | 183 | - | - | 58 | 116 | - | - |
| - | Loại 7 m3 |  | 95 | 184 |  |  |  |  | 37 | 67 |  |  |  |  | 58 | 116 |  |  |
| - | Loại 9 m3 |  | 212 | 458 | 35 | 73 |  |  | 97 | 202 | 80 | 183 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tắm | CT | 1,181 | 663 | 90 | 47 | 200 | 114 | 300 | 161 | 135 | 74 | 123 | 71 | 176 | 104 | 157 | 92 |
| 3.4 | Hỗ trợ lãi suất xây mới nhà tiêu | CT | 1,282 | 1,071 | 100 | 78 | 230 | 195 | 360 | 290 | 140 | 115 | 140 | 120 | 151 | 131 | 161 | 141 |
| 3.5 | Hỗ trợ lãi suất xây dựng chuồng trại chăn nuôi | CT | 1,438 | 2,435 |  |  | 250 | 421 | 330 | 526 | 160 | 268 | 145 | 246 | 295 | 523 | 258 | 452 |

PHỤ LỤC 1 - 2013

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA ĐÉN NĂM 2013
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

| TT | Tên xã | Đánh giá hiện trạng theo 19 tiêu chí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2012) | Dự kiến số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quy hoạch | Giao thông | Thuỷ lợi | Điện | Trường học | Cơ sở vật chất văn hoá | Chợ nông thôn | Bưu điện | Nhà ở dân cư | Thu nhập | Hộ nghèo | Cơ cấu lao động | Hình thức tổ chức sản xuất | Giáo dục | Y tế | Văn hoá | Môi trường | Hệ thống tổ chức chính trị | An ninh, trật tự xã hội |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Thượng Lâm | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt 2013 | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt 2013 | 8 | 10 |
| 2 | Năng Khả | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Không có | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt 2013 | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | 8 | 9 |
| 3 | Kim Bình | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt 2013 | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt 2013 | 7 | 9 |
| 4 | Bình Xa | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt 2013 | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt 2013 | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | 8 | 10 |
| 5 | Mỹ Bằng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2013 | Đạt 2013 | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2013 | 13 | 16 |
| 6 | Tân Trào | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt 2013 | Đạt 2013 | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | 9 | 11 |
| 7 | An Khang | Đạt | Đạt 2013 | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt 2013 | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt 2013 | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt 2013 | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | 11 | 15 |

PHỤ LỤC 1 – 2014

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA ĐÉN NĂM 2014
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

| TT | Tên xã | Đánh giá hiện trạng theo 19 tiêu chí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2013) | Dự kiến số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2014) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quy hoạch | Giao thông | Thuỷ lợi | Điện | Trường học | Cơ sở vật chất văn hoá | Chợ nông thôn | Bưu điện | Nhà ở dân cư | Thu nhập | Hộ nghèo | Cơ cấu lao động | Hình thức tổ chức sản xuất | Giáo dục | Y tế | Văn hoá | Môi trường | Hệ thống tổ chức chính trị | An ninh, trật tự xã hội |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Thượng Lâm | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt 2014 | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | 10 | 14 |
| 2 | Năng Khả | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt 2014 | Đạt 2014 | Không có | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | 9 | 13 |
| 3 | Kim Bình | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt 2014 | Đạt 2014 | Đạt 2014 | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | 9 | 14 |
| 4 | Bình Xa | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt 2014 | Đạt 2014 | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | 10 | 15 |
| 5 | Mỹ Bằng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 16 | 18 |
| 6 | Tân Trào | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt 2014 | Đạt | Đạt 2014 | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | 11 | 16 |
| 7 | An Khang | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2014 | Đạt | Đạt | 15 | 18 |

PHỤ LỤC 1 – 2014

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA ĐÉN NĂM 2014
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

| TT | Tên xã | Đánh giá hiện trạng theo 19 tiêu chí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2014) | Dự kiến số tiêu chí đạt (Đến 31/12/ 2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quy hoạch | Giao thông | Thuỷ lợi | Điện | Trường học | Cơ sở vật chất văn hoá | Chợ nông thôn | Bưu điện | Nhà ở dân cư | Thu nhập | Hộ nghèo | Cơ cấu lao động | Hình thức tổ chức sản xuất | Giáo dục | Y tế | Văn hoá | Môi trường | Hệ thống tổ chức chính trị | An ninh, trật tự xã hội |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Thượng Lâm | Đạt | Đạt 2015 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 14 | 19 |
| 2 | Năng Khả | Đạt | Đạt 2015 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Không có | Đạt | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 13 | 18 |
| 3 | Kim Bình | Đạt | Đạt 2015 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 14 | 19 |
| 4 | Bình Xa | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 15 | 19 |
| 5 | Mỹ Bằng | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2015 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 18 | 19 |
| 6 | Tân Trào | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt 2015 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 16 | 19 |
| 7 | An Khang | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt 2015 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | 18 | 19 |

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 XÃ ĐIỂM, GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Kèm theo Kế hoạch số 06 /KH- UBND ngày 06/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

| STT | Cơ quan chủ trì | Nội dung công việc | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện, hoàn thành | Hình thức văn bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Hướng dẫn liên ngành về quy trình, thủ tục, hồ sơ đầu tư và thanh quyết toán vốn đầu tư (theo hướng phân cấp cho UBND xã) kèm theo thiết kế mẫu, cách lập dự toán các nội dung theo chính sách hỗ trợ (Nhà nước và nhân dân cùng làm). | Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kho bạc tỉnh | Quý I/2013 | Hướng dẫn liên ngành |
| 2. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ban hành hướng dẫn xây dựng Đề án phát triển sản xuất cấp xã; Hướng dẫn 07 xã điểm xây dựng, phê duyệt Đề án phát triển sản xuất | Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố | Quý I + IV/2013 | Hướng dẫn của ngành |
| 3. | Uỷ ban nhân dân xã điểm | Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình về nội dung, nguồn lực và giải pháp thực hiện. | Các sở, ban, ngành liên quan | Hàng năm | Kế hoạch của xã |
| 4. | Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố | - Chỉ đạo, hướng dẫn các xã điểm triển khai toàn diện kế hoạch này; - Xây dựng kế hoạch về mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình; - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của các xã điểm. | Các sở, ban, ngành liên quan | Hàng năm | Kế hoạch của hưyện, thành phố |
| 5. | Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn | - Triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp; - Đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; - Tổng hợp báo cáo, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch. | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố, các xã điểm | Hàng năm | Kế hoạch của ngành |
| 6. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | - Tham mưu cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển của từng Chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý để lồng ghép thực hiện xây dựng nông thôn mới các xã điểm. - Hướng dẫn, chỉ đạo và tạo môi trường thuận lợi để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn. | Sở Tài chính; các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố. | Hàng năm | Kế hoạch của ngành |
| 7. | Sở Tài chính | - Tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước đối với từng nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các huyện thành phố triển khai thực hiện. - Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vốn ngân sách nhà nước cấp cho các Chương trình, dự án theo đúng quy định hiện hành của Luật Ngân sách và nguồn vốn cộng đồng dân cư đóng góp tự nguyện theo đúng quy định hiện hành. | Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Kế hoạch của ngành |
| 8. | Sở Xây dựng | Hướng dẫn xã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo nhân dân tổ chức thực hiện xây dựng nhà ở đạt tiêu chí nông thôn mới. | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Hướng dẫn của ngành |
| 9. | Sở Giao thông Vận tải | Kiểm tra việc thực hiện đạt chuẩn tiêu chí về giao thông theo bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; triển khai Đề án bê tông hoá đường giao thông nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015. | Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Hướng dẫn của ngành |
| 10. | Sở Công Thương | Xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng: Chợ nông thôn-khu thương mại, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; hệ thống điện an toàn trên địa bàn các xã. | Các sở, ban, ngành có liên quan, Điện lực Tuyên Quang và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Kế hoạch của ngành |
| 11. | Sở Văn hoá - Thể thao và du lịch | Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành văn hoá - thể thao - du lịch. | Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Hướng dẫn của ngành |
| 12. | Sở Tài nguyên và Môi trường | - Lập kế hoạch xây dựng các điểm, khu thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi theo quy hoạch; - Hướng dẫn các xã hoàn thành quy hoạch chi tiết sử dụng đất của 7 xã điểm; tổng hợp kết quả thực hiện, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Kế hoạch của ngành |
| 13. | Sở Giáo dục và Đào tạo | Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Hướng dẫn của ngành |
| 14. | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, dạy nghề và việc làm; các Chương trình an sinh xã hội. | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Kế hoạch của ngành |
| 15. | Sở Y tế | Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực y tế | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Hướng dẫn của ngành |
| 16. | Sở Nội vụ | - Hướng dẫn các xã cụ thể hoá các tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành quản lý; - Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện hoàn chỉnh xây dựng trụ sở xã và các công trình phụ trợ. | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Hướng dẫn của ngành |
| 17. | Sở Thông tin và Truyền thông | - Thông tin, tuyên truyền sâu, rộng cho cán bộ, nhân dân về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; - Hướng dẫn UBND cấp huyện, xã lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất về bưu điện xã đạt chuẩn quốc gia. | Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH tỉnh,UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh. Các Sở, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã điểm | Hàng năm | Kế hoạch, tài liệu |
| 18. | Công an tỉnh | Xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn hệ thống bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Kế hoạch của ngành |
| 19. | Sở Khoa học và Công nghệ | Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp- thuỷ sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn. | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Quyết định của UBND tỉnh |
| 20. | Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang | Hướng dẫn, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay vốn theo chính sách tín dụng hiện hành. | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Văn bản hướng dẫn |
| 21. | Ban Dân tộc | Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn của các Chương trình, dự án thực hiện chính sách dân tộc đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới. | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Kế hoạch của ngành |
| 22. | Ban di dân tái định cư Thuỷ điện Tuyên Quang | Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn của chương trình, dự án di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới. | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố | Hàng năm | Kế hoạch của ngành |
| 23. | Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh | Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn chương trình Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới. | Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện | Hàng năm | Kế hoạch của ngành |
| 24. | Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh | Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" bổ sung nội dung xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. | Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã điểm. | Hàng năm | Văn bản hướng dẫn |