Biểu số 01

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

( Kèm theo Nghị quyết số: 15/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ )

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Số TT | Chỉ t êu | Kết quả huy động năm 2012 | Năm 2013 |  | Kế hoạch huy động năm 2014 | So sánh (%) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch huy động | Ước thực hiện |  | TH13/ TH12 | TH13/ KH13 | KH14/ TH13 |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=3/2 | 7= 4/3 |  |
|  | TỔNG SỐ | 12 759.5 | 13 134.2 | 13 230.0 | 13 423.8 | 103.7 | 100.7 | 101.5 |  |
| 1 | Đầu tư qua ngân sách tỉnh | 4 129.6 | 3 564.2 | 4 112.2 | 3 860.8 | 99.6 | 115.4 | 93.9 |  |
| - | Ngân sách đầu tư tập trung | 515.4 | 566.4 | 566.4 | 555.4 | 109.9 | 100.0 | 98.1 |  |
|  | Trong đó: + Vốn đầu tư trong cân đối | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 255.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |
|  | + Tiền thu sử dụng đất | 260.0 | 311.0 | 311.0 | 300.0 | 119.6 | 100.0 | 96.5 |  |
| - | Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW | 820.5 | 895.4 | 662.4 | 700.0 | 80.7 | 74.0 | 105.7 |  |
| - | Vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh (1) | 458.9 | 270.0 | 972.3 | 800.0 | 211.9 | 360.1 | 82.3 |  |
| - | Vốn ODA | 270.0 | 500.0 | 450.7 | 600.0 | 166.9 | 90.1 | 133.1 |  |
|  | Vốn ĐTPT các CTMTQG | 513.8 | 370.0 | 380.1 | 205.4 | 74.0 | 102.7 | 54.0 |  |
| - | Vốn trái phiếu Chính phủ | 1 551.0 | 962.4 | 1 080.3 | 1 000.0 | 69.7 | 112.3 | 92.6 |  |
| 2 | Vốn bộ, ngành TW và các DNNN | 2 858.3 | 4 390.0 | 3 011.0 | 3 214.0 | 105.3 | 68.6 | 106.7 |  |
| 3 | Đầu tư của dân cư, tư nhân | 4 969.6 | 4 360.0 | 5 286.8 | 5 499.0 | 106.4 | 121.3 | 104.0 |  |
| 4 | Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 802.0 | 820.0 | 820.0 | 850.0 | 102.2 | 100.0 | 103.7 |  |

Ghi chú: (1): vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, tín dụng đầu tư, dự phòng, vượt thu, ứng trước NS tỉnh, XSKT,…

Biểu số 02

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung

( Kèm theo Nghị quyết số: 15/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ )

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Lũy kế giá trị KLHT từ khởi công đến hết năm 2013 | Lũy kế vốn bố trí từ KC đến hết năm 2013 |  | Dự kiến kế hoạch năm 2014 |  | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Riêng kế hoạch 2013 | Tổng số | Trong đó: Thu hồi, hoàn ứng NS tỉnh |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| A | NGUỒN VỐN |  |  |  |  |  |  | 568 400 | 557 400 |  |  |
| 1 | Vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí (NSTW hỗ trợ) |  |  |  |  |  |  | 255 400 | 255 400 |  |  |
| 2 | Hỗ trợ doanh nghiệp công ích |  |  |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 |  |  |
| 3 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  |  |  | 311 000 | 300 000 |  |  |
| - | Ngân sách tỉnh được hưởng |  |  |  |  |  |  | 88 000 | 81 300 |  |  |
| - | Ngân sách huyện xã |  |  |  |  |  |  | 223 000 | 218 700 |  |  |
| B | PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ |  |  |  |  |  |  | 568 400 | 557 400 |  |  |
| I | Bố trí ngân sách huyện, xã |  |  |  |  |  |  | 223 000 | 218 700 |  |  |
| II | Ngân sách tỉnh |  |  |  |  |  |  | 345 400 | 338 700 |  |  |
| 1 | Trích 10% lập HSĐDC và CGCNQSDĐ |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |
| 2 | Trả nợ vốn vay ngân hàng phát triển |  |  |  |  |  |  |  | 58 078 |  |  |
| 3 | Đối ứng các dự án (lồng ghép vốn HTMT) |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |
| 4 | Trả nợ tiền tạm ứng ngân sách tỉnh |  |  |  |  |  |  |  | 29 800 | 29 800 |  |
| 5 | Hỗ trợ doanh nghiệp công ích, trong đó: |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |
| - | Công ty Môi trường đô thị thị xã Phú Thọ |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| - | Công ty TNHH MTV chế biến rác thải Phú Thọ |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| - | Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Phú Thọ |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 6 | Công trình hoàn thành đã quyết toán |  |  |  |  |  |  |  | 44 071 |  |  |
| 7 | Công trình quan trọng cấp bách |  |  |  |  |  |  |  | 149 751 |  |  |
|  | CHI TIẾT PHÂN BỔ VỐN |  |  |  | 3 332 793 | 1 632 706 | 1 393 158 | 186 608 | 193 822 |  |  |
| A | THANH TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH ĐÃ DUYỆT QUYẾT TOÁN |  |  |  | 490 764 | 424 821 | 365 719 | 25 766 | 44 071 |  |  |
| I | Quản lý nhà nước |  |  |  | 20 282 | 19 806 | 18 222 | 0 | 1 555 |  |  |
| 1 | Trụ sở làm việc Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2007-2010 | 3462/QĐ-UBND, ngày 20/12/2005 | 6 134 | 5 964 | 5 616 | 0 | 348 |  | Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ |
| 2 | Trụ sở làm việc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 9/2008- 7/2012 | 3196/QĐ-UBND, ngày23/11/2005 | 9 488 | 9 280 | 8 637 | 0 | 643 |  | Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh | Việt Trì | 08-10 | 1493/QĐ- UBND,11/6/2009 | 3 360 | 3 351 | 2 969 | 0 | 382 |  | Thanh tra tỉnh |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa phòng làm việc, kho, nhà ăn Sở Tư pháp | Việt Trì | 2012 | 689/QĐ-UBND 15/3/2012 | 1 300 | 1 211 | 1 000 | 0 | 182 |  | Sở Tư pháp |
| II | Y tế |  |  |  | 45 795 | 39 164 | 26 252 | 7 695 | 9 057 |  |  |
| 1 | Trạm y tế xã Kim Đức (nhà trạm chính) | Việt Trì | 11-12 | 844/QĐ-UBND 16/3/11 | 8 708 | 6 594 | 6 437 | 0 | 157 |  | UBND xã Kim Đức |
| 2 | Dự án xây dựng 18 trạm y tế xã năm 2010 | HTT | 10-12 | 1852/QĐ-UBND 22/6/2010 | 37 087 | 32 570 | 19 815 | 7 695 | 8 900 |  | Sở Y tế |
| III | Giáo dục - đào tạo |  |  |  | 57 234 | 51 728 | 35 580 | 6 340 | 10 419 |  |  |
| 1 | Trường THPT Tam Nông (nhà lớp học bộ môn 03 tầng, 06 phòng học) | Tam Nông | 11-12 | 2401/QĐ- UB 27/7/11; 1573/QĐ- UBND 18/6/2012 | 6 026 | 5 968 | 2 534 | 1 500 | 2 434 |  | Trường THPT Tam Nông |
| 2 | Trường THPT Hưng Hóa | Tam Nông | 11-13 | 1360/QĐ-UBND 18/5/10; 2196/QĐ- UBND 07/7/11; 3979/QĐ-UBND, 19/12/11 | 7 703 | 7 609 | 5 130 | 1 000 | 2 000 |  | Trường THPT Hưng Hóa |
| 3 | Nhà xưởng thực hành 2 tầng - Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 10-11 | 2355/QĐ-UBND 05/8/10 | 4 158 | 4 109 | 3 074 | 0 | 1 035 |  | Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ |
| 4 | Hỗ trợ Trường TH Cao Mại, huyện Lâm Thao | Lâm Thao | 11-12 | 1932/QĐ-UB 18/10/2011; 1932/QĐ-UBND 24/10/2012 | 5 526 | 5 337 | 1 500 | 1 000 | 710 |  | UBND thị trấn Lâm Thao |
| 5 | San nền, tư vấn lập dự án và bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp huyện Tân Sơn | Tân Sơn | 10-13 | 1443/QĐ-UBND 11/6/2013 | 6 142 | 6 142 | 4 499 | 545 | 1 521 |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 6 | Trường THPT Phong Châu | Lâm Thao | 11-12 | 2867/QĐ-UBND 24/9/09; 1163/QĐ- UB 13/5/09 | 3 944 | 3 944 | 3 445 | 0 | 499 |  | Trường THPT Phong Châu |
| 7 | Nhà lớp học bộ môn Trường TH Kim Đức | Việt Trì | 08-09 | 2065/QĐ-UBND 28/7/09 | 1 063 | 1 063 | 1 000 | 0 | 63 |  | UBND xã Kim Đức |
| 8 | Trường THCS xã Kim Đức (Nhà lớp học 2 phòng, nhà điều hành 3 tầng) | Việt Trì | 10-12 | 4072/QĐ-UBND 15/6/12; 6604/QĐ- UBND 23/7/12 | 3 427 | 3 427 | 1 495 | 795 | 932 |  | UBND xã Kim Đức |
| 9 | Trường Trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 01-08 | 3198/QĐ-UB, 20/9/01 | 14 234 | 9 340 | 9 002 | 0 | 337 |  | Trường trung học VHNT tỉnh |
| 10 | Hỗ trợ Trường mầm non Lê Đồng, thị xã Phú Thọ | TX Phú Thọ | 12-13 | 416/QĐ-UBND, 18/6/2012 | 3 154 | 3 100 | 2 500 | 1 500 | 600 |  | UBND TX. Phú Thọ |
| 11 | Nhà điều hành - Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp Phù Ninh | Phù Ninh | 10-11 | 2765/QĐ-UBND, 17/10/10 | 1 857 | 1 689 | 1 400 | 0 | 288 |  | Trung tâm KTTH-HN Phù Ninh |
| IV | Văn hóa - Xã hội |  |  |  | 3 189 | 3 169 | 2 600 | 0 | 569 |  |  |
| 1 | Sửa chữa sân vận động thị xã Phú Thọ | TX Phú Thọ | 2012 | 439/QĐ, 26/6/2012 | 2 821 | 2 806 | 2 300 | 0 | 506 |  | UBND thị xã Phú Thọ |
| 2 | Sới vật khu di tích lịch sử Đền Hùng | Việt Trì | 2005 | 1585/QĐ-CT, 16/6/2005 | 368 | 363 | 300 | 0 | 63 |  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| V | Giao thông |  |  |  | 168 756 | 144 541 | 129 858 | 10 307 | 12 244 |  |  |
| 1 | Đường vùng chậm lũ đoạn Trung Hà - La Phù huyện Tam Nông, Thanh Thủy | Tam Nông, Thanh Thủy | 06-09 | 3194/QĐ-UBND, 23/11/2005 | 45 539 | 39 110 | 39 021 | 2 021 | 89 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 2 | Đường ô tô đến các xã khó khăn huyện Thanh Sơn, tuyến đường đến xã Văn Miếu | Thanh Sơn | 08-10 | 1945/QĐ-UBND, 6/8/2007 | 30 905 | 29 732 | 29 629 | 0 | 103 |  | " |
| 3 | Đắp tôn cao mở rộng và cứng hoá mặt đê tả sông Thao đoạn từ Đan Thượng đến xã Hậu Bổng huyện Hạ Hoà | Hạ Hòa | 09-10 | 3423/QĐ-UBND, 25/11/2008 | 26 680 | 20 869 | 18 500 | 1 500 | 1 369 |  | " |
| 4 | Đường ô tô đến xã khó khăn huyện Phù Ninh, tuyến đường đến xã An Đạo | Phù Ninh | 11-12 | 3485/QĐ-UBND, 03/11/2011 | 11 437 | 9 622 | 7 200 | 0 | 2 422 |  | " |
| 5 | Cải tạo đường Lê Quý Đôn và đường Kim Đồng thành phố Việt Trì | Việt Trì | 2,012 | 3884/QĐ-UBND, 12/12/11; 1496/QĐ- UBND, 11/6/12 | 7 284 | 6 915 | 4 286 | 4 286 | 2 629 |  | Sở Giao thông Vận tải |
| 6 | Đường giao thông xã Hà Lộc đoạn từ Trường THNLN 4 đi xã Khải Xuân huyện Thanh Ba và nhánh rẽ | TX Phú Thọ | 10-11 | 192/QĐ-UBND, 4/3/2010 | 13 598 | 12 362 | 8 920 | 2 500 | 2 003 |  | UBND TX. Phú Thọ |
| 7 | Đường giao thông xã Quế Lâm - Phúc Lai, huyện Đoan Hùng | Đoan Hùng | 09-10 | 1791/QĐ-UBND 03/7/2009 | 14 900 | 13 446 | 11 035 | 0 | 2 411 |  | UBND huyện Đoan Hùng |
| 8 | Nâng cấp, cải tạo đường Tô Vĩnh Diện (đoạn nút A12 - Công ty Xăng dầu Vĩnh Phú và nhánh rẽ vào Công ty may VESTON Phú Thọ - Shonai) | Việt Trì | 07-12 | 1613/QĐ-UBND, 25/5/ 2007 | 12 047 | 8 273 | 7 615 | 0 | 658 |  | UBND TP. Việt Trì |
| 9 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường nối quốc lộ 2 - trụ sở UBND xã Vân Phú - đê sông Lô | Việt Trì | 04-07 | 1926/QĐ-UB, 30/6/03 | 6 366 | 4 212 | 3 652 | 0 | 560 |  | UBND TP. Việt Trì |
| VI | Nông nghiệp - Nông thôn |  |  |  | 143 972 | 115 613 | 109 713 | 1 424 | 6 900 |  |  |
| 1 | Tu bổ hoàn chỉnh đê tả Đà từ K31+50 - K32+373 xã Hồng Đà, huyện Tam Nông | Tam Nông | 2004 | 3957/QĐ-CT, 21/11/03 | 2 690 | 2 372 | 2 362 | 0 | 10 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 2 | Xử lý cấp bách sạt lở bờ, vở sông đoạn K21+950- K22+790 đê hữu sông Thao xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê | Cẩm Khê | 06-07 | 151/QĐ-SNN ngày 20/12/2006 | 5 086 | 3 662 | 4 647 | 0 | 15 |  | " |
| 3 | Xử lý cấp bách sạt lở bờ, vở sông đê hữu sông Thao đoạn K68 - K70,1 xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông | Tam Nông | 06-08 | 143/QĐ-SNN, 16/11/2006 | 21 885 | 14 024 | 13 500 | 0 | 524 |  | " |
| 4 | Tu bổ hoàn chỉnh đê tả Lô K0-K12+690 huyện Đoan Hùng | Đoan Hùng | 03-07 | 3956/QĐ-CT, 21/11/03 | 14 970 | 14 528 | 14 500 | 0 | 28 |  | " |
| 5 | Sửa chữa kè Bạch Hạc, thành phố Việt Trì | Việt Trì | 07-08 | 656/QĐ-UBND, 27/3/07 | 310 | 260 | 235 | 0 | 25 |  | " |
| 6 | Kè Cát Trù từ K43+500 - K46 đê hữu Thao huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | Cẩm Khê | 03-09 | 303/QĐ-SNN, 02/6/2008 | 14 648 | 12 207 | 12 164 | 0 | 43 |  | " |
| 7 | Khắc phục khẩn cấp 7 trạm bơm ven sông Lô, huyện Đoan Hùng | Đoan Hùng | 06-07 | 06/QĐ-BDA, 15/01/2007 | 1 671 | 1 465 | 1 395 | 0 | 70 |  | " |
| 8 | Tu bổ đê hữu ngòi Giành xã Tuy Lộc, Huyện Cẩm Khê | Cẩm Khê | 2006 | 851/QĐ-UBND , 28/03/2006 | 1 549 | 1 152 | 1 126 | 0 | 26 |  | " |
| 9 | Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ vở sông đoạn K17-K19 đê tả sông Đà xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy | Thanh Thủy | 08-09 | 251/QĐ-UBND, 13/5/08; 383/QĐ- UBND, 27/7/09 | 41 113 | 36 218 | 36 128 | 0 | 90 |  | " |
| 10 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thuỷ sản huyện Hạ Hòa | Hạ Hoà | 07-09 | 3069/QĐ-UBND, 21/11/07 | 7 131 | 3 096 | 3 070 | 0 | 26 |  | " |
| 11 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Thanh Ba | Thanh Ba | 07-11 | Số 3072/QĐ- UBND, 21/11/2007 | 8 743 | 7 172 | 5 070 | 0 | 2 102 |  | " |
| 12 | Đập Khỉ Dòm, xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập | Yên Lập | 08-09 | 1110/QĐ-UBND, 24/4/2008; 740/QĐ- UBND, 26/3/2009 | 12 160 | 8 529 | 8 470 | 0 | 59 |  | " |
| 13 | Tuyến đường ống dẫn nước kênh tả hồ Thượng Long | Yên Lập | 10- 11 | 3966/QĐ-UBND 3/12/2010 | 6 702 | 5 883 | 3 522 | 1 000 | 2 361 |  | " |
| 14 | Cải tạo nâng cấp hồ Ba Gò xã Trung Giáp, thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp huyện Phù Ninh | Phù Ninh | 11-12 | 2073/QĐ-UBND, 22/6/2011 | 4 092 | 3 893 | 2 924 | 424 | 969 |  | " |
| 15 | Xử lý sự cố sạt trượt mái hồ Đầm Thìn, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê | Cẩm Khê | 2012 | 2106/QĐ-UBND, 6/8/2012 | 1 222 | 1 152 | 600 | 0 | 552 |  | " |
| VII | Công trình công cộng, nước SHVSMTNT |  |  |  | 1 081 | 1 056 | 940 | 0 | 116 |  |  |
| 1 | Hệ thống nước sạch tự chảy Khu Dùng 1, 2 xã Thạch Kiệt huyện Tân Sơn | Tân Sơn | 09-10 | 1418/QĐ-UBND 05/6/2009; 1345/QĐ-UBND 18/5/2010 | 1 081 | 1 056 | 940 | 0 | 116 |  | Hội chữ thập đỏ tỉnh |
| VIII | Công trình hoàn thành, đã quyết toán khác |  |  |  | 50 456 | 49 744 | 42 554 | 0 | 3 211 |  |  |
| 1 | Nhà ở thương bệnh binh - Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ | TX Phú Thọ | 10-11 | 119/QĐ- TTĐDNCC 20/8/10; 178b/QĐ- TTĐDNCC 15/9/11 | 5 721 | 5 184 | 4 973 | 0 | 211 |  | Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh |
| 2 | Thanh toán cho các công trình kiên cố hóa lớp học đã quyết toán (phần đối ứng ngân sách tỉnh) | Huyện Thanh Thủy | 08-12 | 1104/QĐ-UBND 07/10/2008 | 44 735 | 44 560 | 37 581 | 0 | 3 000 |  | UBND huyện Thanh Thủy |
| B | BỐ TRÍ ĐỂ THU HỒI CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC NGÂN SÁCH TỈNH |  |  |  | 232 764 | 111 388 | 93 023 | 33 330 | 29 800 | 29 800 |  |
| 1 | Nhà ăn Thị ủy Phú Thọ (thu hồi hoàn ứng theo Quyết đinh số 2039/QĐ-UBND 27/7/2012) | TX Phú Thọ | 11-12 | 660/QĐ-UBND, 22/8/2011; 811/QĐ UBND 05/10/2012 | 6 360 | 5 973 | 3 600 | 0 | 700 | 700 | Thị ủy Phú Thọ |
| 2 | Trường THPT Thanh Thủy (thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh 2013 : 02 đợt 5,5 tỷ đồng) | Thanh Thủy | 2011-2012 | 654/QĐ-UBND 10/3/03; 1551/QĐ- UBND 14/6/05; 3323/QĐ-UBND 30/01/12 | 26 877 | 17 954 | 15 582 | 7 500 | 5 500 | 5 500 | Trường THPT Thanh Thủy |
| 3 | Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp huyện Tân Sơn (thu hồi, hoàn ứng NS tỉnh theo 1385/QĐ- UBND ngày 05/6/2013) | Tân Sơn | 10-13 | 1126/QĐ-UBND 28/4/2010 | 16 343 | 14 556 | 11 883 | 0 | 1 450 | 1 450 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Hỗ trợ Trường TH Phú Lộc (thu hồi, hoàn ứng theo 3456/QĐ-UBND ngày 14/12/2012) | Phù Ninh | 2012 | 1351/QĐ-UB 23/5/2012 | 7 204 | 6 800 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | UBND xã Phú Lộc |
| 5 | Khôi phục Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì (thu hồi khoản tạm ứng theo 1904/QĐ-UBND 4/5/2013) | Việt Trì | 11-13 | 437/QĐ-UBND 31/01/2011 | 14 545 | 7 143 | 9 479 | 0 | 3 500 | 3 500 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 7 | Trường THPT Thanh Sơn (thu hồi, hoàn ứng theo 902/QĐ-UBND ngày 12/4/2013) | Thanh Sơn | 2011-2014 | 2342/QĐ-UBND 20/7/2011 | 43 980 | 5 500 | 4 850 | 2 800 | 2 500 | 2 500 | Trường THPT Thanh Sơn |
| 8 | Cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc phục vụ hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh uỷ (thu hồi, hoàn ứng 850 triệu đồng theo 2866/QĐ-UBND, 7/11/2013) | Việt Trì | 2013-2014 | 2553/QĐ-UBND ngày 9/10/2013 | 1 007 | 995 | 930 | 930 | 850 | 850 | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 9 | Xây dựng 9 trạm năm 2013 (hoàn trả tạm ứng NS tỉnh 5 tỷ đồng tại Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 15/8/2013) | HTT | 13-14 | 2230/QĐ-UBND, 06/9/2013 | 17 525 | 16 498 | 12 600 | 12 600 | 5 000 | 5 000 | Sở Y tế |
| 10 | Sửa chữa hư hỏng của Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì (thu hồi hoàn trả khoản tạm ứng 1,5 tỷ đồng tại 1233/QĐ-UBND ngày 21/5/2013) | Việt Trì | 13-14 | 1533/QĐ-UBND, 19/6/2013 | 4 829 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | Công ty THHH NN MTV xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ |
| 11 | Khu công nghiệp Thụy Vân giai đoạn II +III (trong đó thu hồi hoàn trả tạm ứng NS tỉnh 3 tỷ đồng theo QĐ 1561/QĐ-UBND ngày 24/6/2013) | Việt Trì | 2014 | 4209/QĐ-CT, 16/12/03; 2059/QĐ- CT, 07/7/04 | 23 058 | 18 580 | 17 242 | 7 000 | 3 000 | 3 000 | Công ty PT hạ tầng Khu công nghiệp |
| 12 | Sửa chữa sân vận động thị xã Phú Thọ (thu hồi, hoàn ứng 2,3 tỷ đồng NS tình theo QĐ 2039/QĐ-UBND ngày 27/7/2012) | TX Phú Thọ | 2012 | 439/QĐ, 26/6/2012 | 2 821 | 2 806 | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 300 | UBND thị xã Phú Thọ |
| 13 | Cải tạo, nâng cấp các hồ huyện Thanh Ba (thu hồi, hoàn ứng 2,5 tỷ đồng NS tình theo QĐ /QĐ-UBND ngày / /2013) | Thanh Ba | 2011-2014 | 2801/QĐ-UBND 01/10/2008; 2138, 04/7/2011; 2901/QĐ-UBND, | 68 215 | 13 083 | 10 057 | 0 | 2 500 | 2 500 | UBND huyện Thanh Ba |
| C | BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  | 2 842 029 | 1 207 885 | 1 027 440 | 160 842 | 149 751 |  |  |
| 1 | Quảng trường Hùng vương và trung tâm dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì | Việt Trì | 10-15 | 2427/QĐ-UBND, 25/8/2009; 166/QĐ- UBND, 19/01/2010; | 771 197 | 435 850 | 407 771 | 10 000 | 15 000 |  | UBND TP Việt Trì |
| 2 | Hồ công viên Văn Lang trong quần thể Khu du lịch Văn Lang, thành phố Việt Trì | Việt Trì | 12-13 | 2118/QĐ-UBND, 07/8/2012; 2827/QĐ- UBND ngày 05/11/2013 | 250 248 | 26 572 | 26 572 | 10 000 | 15 000 |  | UBND TP Việt Trì |
| 3 | Dự án tuyến đường từ đường nhựa xã Trung Sơn đến bản người Mông, huyện Yên Lập (Giai đoạn 1 tử tràn Đồng Măng đến bản người Mông) | Yên Lập | 13-14 | QĐ/UBND ngày 31/10/2013 | 52 405 | 5 000 | 2 200 | 2 200 | 8 000 |  | UBND huyện Yên Lập |
| 4 | Cầu treo Ngòi Giành, xã Xuân An, huyện Yên Lập (hoàn thành phần cầu và 2 dốc, không làm phần đường) | Yên Lập | 12-14 | 1415/QĐ-UBND, 31/5/2012 | 10 962 | 2 200 | 400 | 0 | 2 000 |  | UBND huyện Yên Lập |
| 5 | Hỗ trợ chống xuống cấp các di tích LSVH | HTT | 13-14 |  | 16 750 | 8 500 | 8 500 | 3 300 | 3 000 |  | QĐ giao sau |
| 6 | Dự án đầu tư xây dựng Trường quay lớn - Đài PTTH tỉnh (Đầu tư giai đoạn 1) | Việt Trì | 08- 11 | 2473/QĐ-UB 15/9/2000; 2246/QĐ-UB 15/7/2002 | 62 843 | 50 | 50 | 50 | 3 200 |  | Đài PTTH tỉnh |
| 7 | Xây dựng 30 trạm y tế đạt chuẩn QG năm 2014 | HTT | 13-14 | 2230/QĐ-UBND, 6/9/13 | 67 039 |  |  |  | 7 000 |  | Sở Y tế |
| 8 | Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật đài truyền thanh cơ sở | HTT | 14-15 | 3885/KH-UBND, 24/9/13 | 7 943 | 230 | 0 | 0 | 2 500 |  | HTT |
| 9 | Trường THPT Tử Đà | Phù Ninh | 2012 | 1077/QĐ-UBND 23/4/2012 | 5 839 | 5 561 | 3 300 | 2 500 | 1 000 |  | Trường THPT Tử Đà |
| 10 | Trường THPT chuyên Hùng Vương | Việt Trì | 09- 11 | 2902/QĐ-UB 01/11/09; 2679/QĐ- UB 19/8/11; 1123/QĐ-UBND 27/4/12; 1874/QĐ- UBND 10/7/12 | 16 748 | 15 833 | 10 188 | 1 500 | 1 500 |  | Trường THPT chuyên Hùng Vương |
| 11 | Trường THPT Phương Xá | Cẩm Khê | 11- 12 | 3460/QĐ-UBND 02/11/11 | 6 993 | 6 990 | 5 793 | 800 | 1 000 |  | Trường THPT Phương Xá |
| 12 | Trường THPT Trung Nghĩa | Thanh Thủy | 09-13 | 2272/QĐ-UB 12/8/09; 2668/QĐ- UB 05/10/12 | 6 142 | 5 893 | 1 998 | 0 | 1 000 |  | Trường THPT Trung Nghĩa |
| 13 | Mua sắm bàn ghế, giường nằm cho Khu ký túc xá Sinh viên - Cụm số 1 Minh Phương | Việt Trì | 2014 | 3178/QĐ-UBND ngày 7/10/11 | 13 870 | 10 900 | 10 900 | 0 | 1 000 |  | Sở Xây dựng |
| 14 | Sở Chỉ huy cơ bản (AP 05) (giai đoạn I) | Hạ Hòa | 06- 12 | 3427/QĐ- UB 16/01/05; 1219/QĐ- UBND 07/6/11 | 51 076 | 42 406 | 28 325 | 8 000 | 4 000 |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |
| 15 | NLV Ban CHQS huyện Tân Sơn | Tân Sơn | 10- 11 | 2595/QĐ-UBND 20/8/10; 1885/QĐ- UBND ngày 29/7/2013 | 7 899 | 7 181 | 5 663 | 300 | 1 500 |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |
| 16 | Dự án cải tạo, nâng cấp hồ Hàm Kỳ | Hạ Hòa | 2011-2013 | 2345/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 | 42 497 | 30 500 | 25 688 | 0 | 4 500 |  | UBND huyện Hạ Hòa |
| 17 | Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 323C, huyện Phù Ninh (đoạn Quốc lộ 2 - Đê hữu sông Lô) | Phù Ninh | 13-15 | 1797/QĐ-UBND ngày 17/7/2013; | 69 292 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |  | UBND huyện Phù Ninh |
| 18 | Cải tạo, nâng cấp hồ Ba Vực, huyện Cẩm Khê | Cẩm Khê | 12-15 | 2801/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 | 35 000 | 4 620 | 2 050 | 0 | 3 000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 19 | Đường giao thông đến Trung tâm xã Yên Luật kết hợp đường tránh lũ, sơ tán dân các xã phía Nam huyện Hạ Hòa | Hạ Hòa |  | 2724/QĐ-UBND 25/8/2011 | 132 005 | 6 530 | 1 800 | 1 800 | 4 000 |  | UBND huyện Hạ Hòa |
| 20 | Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 13-14 | 1005/QĐ-UBND 24/4/2013 | 5 809 | 200 | 200 | 200 | 2 000 |  | Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ |
| 21 | Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Việt Trì | 03- 05 | 342; 4328/QĐ-UB 02/10/03; 22/12/03; 1635/QĐ-UB 01/7/13 | 19 260 | 17 200 | 3 587 | 1 500 | 2 000 |  | Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học |
| 22 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh | Việt Trì | 01- 04 | 1322/QĐ-UBND 14/5/10 | 37 572 | 12 820 | 11 572 | 1 500 | 2 000 |  | TT GDTX tỉnh |
| 23 | Dự án đầu tư xây dựng các Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ (Hạng mục đầu tư giai đoạn I) | Việt Trì | 11- 15 | 3656/QĐ-UBND 11/11/2010 | 52 319 | 325 | 70 | 70 | 4 000 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 24 | Hỗ trợ đầu tư đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 01-NQ/TU của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  | QĐ giao sau |
| 25 | Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp mở rộng tuyến đường giao thông khu vực TT xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao | Lâm Thao | 11- 14 | 3189/QĐ-UBND 10/10/2011 | 121 103 | 56 983 | 53 300 | 30 000 | 3 000 |  | UBND huyện Lâm Thao |
| 26 | Trạm bơm tiêu và hệ thống kênh tiêu đồng Láng Bỗng, xã Thanh Đình và Thụy Vân, thành phố Việt Trì | Việt Trì | 13-14 | 57/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 | 48 900 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 3 000 |  | UBND TP Việt Trì |
| 27 | Cải tạo sân vườn, tường rào, chỉnh trang cảnh quan khu vực Tỉnh ủy | Việt Trì | 12-13 | 2745/QĐ-UBND 16/10/2012; 2551 ngày 9/10/13 | 10 143 | 9 879 | 7 060 | 3 260 | 2 000 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 28 | Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp NLV UBND tỉnh và các hạng mục phụ trợ | Việt Trì | 09-13 | 3859/QĐ- UBND,19/12/2008;1113/ QĐ-UBND, 07/5/2009; 1701/QĐ-UBND, 16/5/2011; 2352/QĐ- UBND, 06/9/2012 | 4 507 | 4 005 | 3 496 | 1 500 | 400 |  | Văn phòng UBND tỉnh |
| 29 | Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 13-14 | Số 2006/QĐ-UBND, 09/8/2013 | 13 471 | 5 712 | 5 523 | 5 523 | 3 000 |  | Văn phòng UBND tỉnh |
| 30 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hội nghị tỉnh | Việt Trì | 09-14 | 1469/QĐ-UBND, 07/6/05; 1938/QĐ- UBND, 21/7/05; 2248/QĐ-UBND, 10/8/06; 4162/QĐ- UBND, 27/11/09; 4548/QĐ-UBND, 17/12/09; 1634/QĐ- | 153 368 | 129 335 | 122 007 | 16 457 | 2 000 |  | Văn phòng UBND tỉnh |
| 31 | Cải tạo NLV Đảng ủy Khối doanh nghiệp | Việt Trì | 10- 12 | 463/QĐ- UBND 11/02/2010; 3367/QĐ-UBND, 26/10/11 | 11 060 | 10 624 | 10 000 | 1 000 | 500 |  | Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh |
| 32 | Cải tại sửa chữa nhà nuôi tân đáo bò sửa để nuôi lợn | Lâm Thao | 11-13 | 2264/QĐ-UBND 12/8/2009 | 1 538 | 1 538 | 887 | 0 | 651 |  | Trung tâm giống vật nuôi |
| 33 | Tỉnh lộ 321C (Lương Sơn- Phượng Vỹ) | CK, Yên Lập | 11-12 | 4285/QĐ-UBND 07/12/2009 | 27 419 | 24 200 | 11 258 | 3 000 | 2 000 |  | Sở Giao thông Vận tải |
| 34 | Đường nối Quốc lộ 2 với đường dẫn lên cầu Ngọc Tháp (Đường sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn thị xã Phú Thọ ) Giai đoạn 1 | TX Phú Thọ | 14-16 | 112/QĐ-UBND, 12/01/2012; 2766/QĐ-UBND, 30/10/2013 | 55 000 | 4 750 | 2 680 | 2 680 | 2 500 |  | UBND thị xã Phú Thọ |
| 35 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường nội thị, thị trấn Lâm Thao (đoạn đảo tròn trung tâm - xóm Thủy Nhật) | Lâm Thao | 11- 12 | 1471/QĐ-UBND 15/12/2010; 1186/QD-UBND 25/7/2011 | 14 430 | 12 500 | 5 000 | 0 | 2 000 |  | UBND huyện Lâm Thao |
| 36 | Đường sơ tán dân đoạn Ninh Dân- Đông Thành- Thanh Vinh | TB, TX PT | 10- 12 | 1307/QĐ-UBND 14/5/2010; 1019/QĐ-UBND 19/4/2012 | 146 002 | 35 395 | 30 380 | 9 000 | 2 000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 37 | Thanh toán khối lượng hoàn thành Cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê tả ngòi Vĩnh Mộ | Việt Trì, Lâm Thao | 10-13 | Số 1982/QĐ- UBND 20/7/2009; 2130/QĐ-UBND 8/8/2012 | 90 320 | 45 082 | 43 100 | 1 000 | 2 000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 38 | Hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân giai đoạn III | Việt Trì | 2014 | 2752/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 | 182 066 | 78 106 | 65 741 | 7 000 | 5 000 |  | Công ty PT hạ tầng Khu công nghiệp |
| 39 | Dự án XD bãi chôn lấp chất thải trơ tạm thời | Việt Trì | 2011 | 1796/QĐ-UBND 18/6/2010; 443/QĐ- UBND 10/5/2011; 3030/QĐ-UBND 28/9/2011 | 12 667 | 11 769 | 9 758 | 400 | 1 000 |  | Công ty THHH NN MTV xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ |
| 40 | Xây dựng lò đốt rác công nghiệp nguy hại EFB-55 công suất 250-350 kg/giờ, KXL CTR Trạm Thản (thuộc Khu xử lý chất thải rắn công nghiệp xã Trạm Thản) | Phù Ninh | 13-14 | 68/QĐ-UBND, 10/01/2013 | 7 775 | 2 550 | 2 500 | 1 000 | 1 000 |  | Công ty THHH NN MTV xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ |
| 41 | Cải tạo, sửa chữa NLV Sở Xây dựng | Việt Trì | 10-12 | 3835/QĐ-UBND 25/11/2010; 3497/QĐ-UBND, 19/12/12 | 8 846 | 8 425 | 6 000 | 3 000 | 500 |  | Sở Xây dựng |
| 42 | Cải tạo, nâng cấp NLV sở Tài nguyên và Môi trường | Việt Trì | 12- 14 | 2479/QĐ-UBND 19/9/2012 | 5 755 | 5 122 | 2 000 | 2 000 | 500 |  | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 43 | Trường Chính trị tỉnh | Việt Trì | 07-13 | 2798/QĐ-UB 21/10/99;12/QĐ- TCT 29/10/07; 463/QĐ-UBND 27/02/12; 1444/QĐ- UBND 05/6/12 | 32 553 | 31 338 | 27 240 | 2 000 | 1 000 |  | Trường Chính trị tỉnh |
| 44 | Trường THPT Yển Khê | Thanh Ba | 12-13 | 9152/QĐ-UB 20/01/09; 3873/QĐ- UB 12/12/11 | 7 539 | 6 884 | 5 539 | 1 000 | 500 |  | Trường THPT Yển Khê |
| 45 | Trường THPT Hạ Hòa | Hạ Hòa | 12-13 | 784/QĐ-UBND 26/3/12 | 5 828 | 5 827 | 2 200 | 1 000 | 500 |  | Trường THPT Hạ Hòa |
| 46 | Trường THPT Long Châu Sa | Lâm Thao | 07-12 | 1681/QĐ-UB 10/7/07; 1741/QĐ- UB 30/6/09; 849/QĐ-UB 02/4/10; 2678/QĐ- UB 19/8/11 | 16 281 | 15 976 | 14 042 | 0 | 500 |  | Trường THPT Long Châu Sa |
| 47 | Sân vận động huyện Yên Lập | Yên Lập | 12-15 | 3137/QĐ-UBND, 432/QĐ-UBND 19/2/2013 | 19 709 | 16 500 | 5 700 | 0 | 1 000 |  | UBND huyện Yên Lập |
| 48 | Trung tâm văn hóa thể thao huyện Lâm Thao | Lâm Thao | 12- 15 | 3136/QĐ-UBND 06/10/2011 | 68 332 | 6 300 | 6 300 | 2 300 | 1 000 |  | UBND huyện Lâm Thao |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Biểu số 03

PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH NĂM 2014 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

( Kèm theo Nghị quyết số: 15/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Phú Thọ )

Đơn vị: Triệu đồng

| T T | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTCP giao KH năm 2012, 2013 |  |  | Năm 2013 |  |  |  | Lũy kế khối lượng hoàn thành đến 31/12/2013 | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2013 |  | Dự kiến kế hoạch 2014 |  |  | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Ước thực hiện từ 1/1/2013 đến 31/12/2013 |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | TỔNG SỐ |  | 4,994,506 | 4,159,015 | 458,226 | 385,218 | 455,857 | 456,525 | 1,335,730 | 2,131,817 | 1,935,294 | 687,777 | 624,700 | - |  |
| I | CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐÊ SÔNG ĐẾN NĂM 2020 THEO QĐ 2068/QĐ- TTG CỦA TTCP |  | 264,234 | 261,234 | 36,806 | 36,806 | 38,200 | 38,200 | 158,950 | 155,806 | 152,806 | 37,000 | 37,000 |  |  |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 |  | 264,234 | 261,234 | 36,806 | 36,806 | 38,200 | 38,200 | 158,950 | 155,806 | 152,806 | 37,000 | 37,000 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án cải tạo thân đê và cứng hoá mặt đê đoạn Km 99,95-Km105 đê Tả Thao và đoạn Km 70,3-Km 72 đê Hữu Lô, thành phố Việt Trì | 2707/QĐ-ND, 22/10/07; 85/QĐ-UB, 11/01/10; 646/QĐ- UBND, 12/3/12 | 264,234 | 261,234 | 36,806 | 36,806 | 38,200 | 38,200 | 158,950 | 155,806 | 152,806 | 37,000 | 37,000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| II | CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT- XH CÁC VÙNG |  | 1,702,249 | 1,581,320 | 95,360 | 100,310 | 96,310 | 96,310 | 474,472 | 644,603 | 588,793 | 221,200 | 218,700 |  |  |
| (1) | Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2013 |  | 109,926 | 109,926 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 99,400 | 91,440 | 90,360 | 4,000 | 4,000 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường vào khu du lịch Ao Châu | 550/QĐ-UB, 14/3/07; 1055/QĐ- UB, 30/3/11; 900/QĐ- UBND, 12/4/13 | 35,627 | 35,627 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | 31,855 | 28,680 | 27,680 | 2,000 | 2,000 |  | UBND huyện Hạ Hòa |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hỗ trợ phát thanh truyền hình (mua sắm, lắp đặt máy phát sóng truyền hình; xe truyền hình màu lưu động; trường quay và thiết bị chuyên dụng) | 1298/QĐ-UB; 14/5/08; 1055/QĐ-UB, 30/3/11; 3447/QĐ- UBND, 31/10/11; 3451/QĐ- UBND 21/12/2007 | 27,417 | 27,417 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 24,925 | 20,330 | 20,330 | 2,000 | 2,000 |  | Đài PTTH tỉnh |
| (2) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 |  | 349,211 | 324,395 | 43,080 | 43,080 | 43,080 | 43,080 | 257,662 | 252,604 | 242,020 | 38,000 | 38,000 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông vùng đồi | 3169/QĐ-UB, 15/10/04; 2246/QĐ-UB, 18/8/05; 501/QĐ-UB, 23/02/06; 2513/QĐ-UB, 04/9/08; 1054/QĐ-UB ngày 30/3/11 | 112,139 | 112,139 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 88,525 | 85,534 | 85,450 | 8,000 | 8,000 |  | UBND huyện Hạ Hòa |
| 4 | Đường đến trung tâm xã Ca Đình | 664/QĐ- UBND; 20/3/09; 3487/QĐ-UB, 02/11/10; 164/QĐ-UB, 17/01/12 | 80,427 | 75,427 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | 61,225 | 63,380 | 53,380 | 10,000 | 10,000 |  | UBND huyện Đoan Hùng |
| 5 | Đường Quang Húc - Tề Lễ | 1559/QĐ-UB, 17/6/09; 1906/QĐ-UB; 06/6/11; | 111,829 | 111,829 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 87,350 | 85,240 | 85,240 | 15,000 | 15,000 |  | UBND huyện Tam Nông |
| 6 | Đường Trung tâm thị trấn Hùng Sơn | 1894/QĐ- UBND; 24/6/2010; 165/QĐ- | 44,816 | 25,000 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 20,562 | 18,450 | 17,950 | 5,000 | 5,000 |  | UBND huyện Lâm Thao |
| (3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 |  | 700,400 | 695,719 | 45,020 | 49,970 | 45,970 | 45,970 | 117,410 | 300,559 | 256,413 | 47,700 | 47,700 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường giao thông tránh lũ các xã phía bên bờ hữu sông Thao, huyện Hạ Hoà | 1222/QĐ-UB, 07/5/10 | 239,906 | 239,000 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 53,600 | 82,150 | 51,200 | 17,700 | 17,700 |  | UBND huyện Hạ Hòa |
| 8 | Cầu, đường nối thị trấn Thanh Sơn - xã Sơn Hùng | 1908/QĐ- UBND; 13/7/09; | 134,513 | 134,513 | 11,320 | 11,320 | 11,320 | 11,320 | 55,360 | 60,792 | 53,292 | 10,000 | 10,000 |  | UBND huyện Thanh Sơn |
| 9 | Hỗ trợ Trường Đại học Hùng Vương |  | 325,981 | 322,206 | 7,500 | 12,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 157,617 | 151,921 | 20,000 | 20,000 |  | Trường Đại học Hùng Vương |
| - | Thanh toán khối lượng hoàn thành Dự án Trung tâm hành chính hiệu bộ; khoa Đại học kinh tế; hạ tầng kỹ thuật | 3252/QĐ-CT, 22/10/04; 3014/QĐ- UBND,1/10/09 ; 3152/QĐ- UBND 23/11/07; 3034/QĐ- UBND, 28/9/11; 3365/QĐ- UBND 26/10/11 | 247,012 | 243,237 | 7,500 | 12,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 148,727 | 143,031 | 11,000 | 11,000 |  | (Thu hồi hoàn trả tạm ứng NS tỉnh 4,0 tỷ đồng) |
| - | Dự án Khoa Đại học Nông lâm | 3251/QĐ-CT, 22/10/04; 3014/QĐ- UBND, 1/10/09 | 78,969 | 78,969 | - | - | - | - | - | 8,890 | 8,890 | 9,000 | 9,000 |  |  |
| (4) | Dự án khởi công mới 2014 |  | 542,712 | 451,280 | - | - | - | - | - | - | - | 131,500 | 129,000 |  |  |
| 10 | Dự án tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ 2 và đường Hồ Chí Minh | 1197/QĐ- UBND ngày 8/5/2012; 2768/QĐ- UBND ngày 30/10/2013 | 286,432 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 | 70,000 |  | UBND huyện Đoan Hùng |
| 11 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Ngòi Trang, Ngòi Hiêng, huyện Hạ Hòa (Giai đoạn 1: cải tạo nâng cấp HT tiêu ngòi Trang) | 2402/QĐ- UBND ngày 12/9/2012; 2747/QĐ- UBND ngày 30/10/2013 | 201,280 | 201,280 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 12 | Đường sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn thị xã Phú Thọ (đoạn từ Quốc lộ 2 đến đường dẫn lên cầu Ngọc Tháp) - Giai đoạn 1 | 112/QĐ-UBND ngày 12/01/2012; 2766/QĐ- UBND ngày 30/10/2013 | 55,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | 11,500 | 9,000 |  | UBND thị xã Phú Thọ |
| III | CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |  | 54,124 | 30,000 | 10,800 | 7,912 | 10,800 | 7,912 | 11,250 | 10,800 | 7,912 | 7,000 | 7,000 |  |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 |  | 54,124 | 30,000 | 10,800 | 7,912 | 10,800 | 7,912 | 11,250 | 10,800 | 7,912 | 7,000 | 7,000 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung tại khu vực đồng Láng Chương thuộc các xã: Phú Lạc, Chương Xá, Văn Khúc, huyện Cẩm Khê | 2947/Q Đ/UBND ngày 31/10/2012 | 54,124 | 30,000 | 10,800 | 7,912 | 10,800 | 7,912 | 11,250 | 10,800 | 7,912 | 7,000 | 7,000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| IV | CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, GIỐNG THỦY SẢN |  | 25,488 | 20,000 | 9,208 | 9,208 | 9,208 | 9,208 | 9,525 | 9,258 | 9,208 | 8,000 | 8,000 |  |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 |  | 25,488 | 20,000 | 9,208 | 9,208 | 9,208 | 9,208 | 9,525 | 9,258 | 9,208 | 8,000 | 8,000 |  |  |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án nâng cao năng lực sản xuất giống vật nuôi tỉnh Phú Thọ | 2948/QĐ/UBN D ngày 31/10/2012 | 25,488 | 20,000 | 9,208 | 9,208 | 9,208 | 9,208 | 9,525 | 9,258 | 9,208 | 8,000 | 8,000 |  | Trung tâm giống vật nuôi |
| V | ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÙNG ATK |  | 445,617 | 316,364 | 90,890 | 90,890 | 90,890 | 90,890 | 185,730 | 174,259 | 167,559 | 65,000 | 65,000 |  | (Có phụ lục riêng báo cáo theo chế độ mật) |
| VI | CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG |  | 381,575 | 135,262 | 84,465 | 27,608 | 84,465 | 27,608 | 138,693 | 138,032 | 82,352 | 80,577 | 27,000 |  |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 |  | 381,575 | 135,262 | 84,465 | 27,608 | 84,465 | 27,608 | 138,693 | 138,032 | 82,352 | 80,577 | 27,000 |  |  |
| a | Hỗ trợ Vườn Quốc gia theo QĐ 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 |  | 71,508 | 71,508 | 14,450 | 14,450 | 14,450 | 14,450 | 40,111 | 39,450 | 39,450 | 16,362 | 16,362 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hỗ trợ Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Hỗ trợ hạ tầng Vườn Quốc gia Xuân Sơn - hạng mục Đường tuần tra bảo vệ rừng) | 3785/QĐ- CT, 06/11/2003; 3044/QĐ- CT, 07/11/2005; 2911/QĐ- UBND, 28/9/09; 393/QĐ- UBND, 27/01/2011 | 71,508 | 71,508 | 14,450 | 14,450 | 14,450 | 14,450 | 40,111 | 39,450 | 39,450 | 16,362 | 16,362 |  | Vườn QG Xuân Sơn |
| b | Bảo vệ và phát triển rừng |  | 310,067 | 63,754 | 70,015 | 13,158 | 70,015 | 13,158 | 98,582 | 98,582 | 42,902 | 64,215 | 10,638 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Thanh Sơn giai đoạn 2011-2015 | Số: 2950 , 2951, 2952, 2953 /QĐ- UBND ngày 31/10/2012 | 80,802 | 10,912 | 16,854 | 1,690 | 16,854 | 1,690 | 24,913 | 24,913 | 8,602 | 16,854 | 1,338 |  | UBND huyện Thanh Sơn |
| 3 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Tân Sơn giai đoạn 2011-2015 | Số: 2951 /QĐ- UBND ngày 31/10/2012 | 77,233 | 10,720 | 15,902 | 1,843 | 15,902 | 1,843 | 23,673 | 23,673 | 8,060 | 15,902 | 1,597 |  | UBND huyện Tân Sơn |
| 4 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Lập giai đoạn 2011-2015 | Số: 2952 /QĐ- UBND ngày 31/10/2012 | 74,849 | 9,917 | 15,492 | 1,870 | 15,492 | 1,870 | 21,830 | 21,830 | 7,286 | 15,492 | 1,430 |  | UBND huyện Yên lập |
| 5 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng Vườn QGXS giai đoạn 2011-2015 | Số: 2946 /QĐ- UBND ngày 31/10/2012 | 50,424 | 14,205 | 12,366 | 3,155 | 12,366 | 3,155 | 17,565 | 17,565 | 8,354 | 12,366 | 2,673 |  | Vườn QG Xuân Sơn |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dự án nâng cao năng lực PCCC rừng cho lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2012-2015 | Số: 2949/QĐ- UBND ngày 31/10/2012 | 26,759 | 18,000 | 9,400 | 4,600 | 9,400 | 4,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 3,600 | 3,600 |  | Chi cục Kiểm lâm |
| VI I | HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH |  | 245,870 | 167,812 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 23,200 | 23,200 | 30,000 | 30,000 |  |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 |  | 245,870 | 167,812 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 23,200 | 23,200 | 30,000 | 30,000 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng | 2512/QĐ- UBND, 01/9/09 | 127,186 | 87,352 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 11,100 | 11,100 | 10,000 | 10,000 |  | Bệnh viện điều dưỡng và phục |
| 2 | Bệnh viện y học cổ truyền | 2510/QĐ- UBND, 01/9/09 | 118,684 | 80,460 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 12,100 | 12,100 | 20,000 | 20,000 |  | Bệnh viện y học cổ truyền |
| VI II | HỖ TRỢ HẠ TẦNG DU LỊCH |  | 250,248 | 58,000 | 26,572 | 16,572 | 26,572 | 16,572 | 27,565 | 26,572 | 16,572 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 |  | 250,248 | 58,000 | 26,572 | 16,572 | 26,572 | 16,572 | 27,565 | 26,572 | 16,572 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hồ công viên Văn Lang trong quần thể Khu du lịch Văn Lang, TP Việt Trì | 2118/QĐ- UBND, 07/8/2012; 2827/QĐ- UBND ngày | 250,248 | 58,000 | 26,572 | 16,572 | 26,572 | 16,572 | 27,565 | 26,572 | 16,572 | 15,000 | 15,000 |  | UBND thành phố Việt Trì |
| IX | HỖ TRỢ HẠ TẦNG HUYỆN MỚI CHIA TÁCH |  | 103,782 | 103,782 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 40,711 | 26,100 | 26,100 | 23,000 | 16,000 |  |  |
| (1) | Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2013 |  | 44,782 | 44,782 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 40,711 | 26,100 | 26,100 | 10,500 | 3,500 |  |  |
| 1 | Trung tâm Hội nghị huyện (Nhà Hội trường) | 2360/QĐ- UBND, 05/8/10 | 34,049 | 34,049 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 30,954 | 19,200 | 19,200 | 10,000 | 3,000 |  | UBND huyện Tân Sơn |
| 2 | Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ | 2226/QĐ- UBND | 10,733 | 10,733 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 9,757 | 6,900 | 6,900 | 500 | 500 |  | UBND huyện Tân Sơn |
| (2) | Dự án mới |  | 59,000 | 59,000 | - | - | - | - | - | - | - | 12,500 | 12,500 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dự án đường Tân Phú - Xuân Đài (Giai đoạn 1) | 184/QĐ-UBND ngày 18/01/2008; 2769/QĐ- UBND ngày 30/10/2013 | 59,000 | 59,000 | - | - | - | - | - | - | - | 12,500 | 12,500 |  | UBND huyện Tân Sơn |
| X | CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ LẠI DÂN CƯ THEO QĐ 193/2006/QĐ- TTG CỦA TTCP |  | 113,845 | 108,000 | 5,525 | 5,525 | 5,525 | 5,525 | 66,890 | 65,525 | 65,525 | 6,000 | 6,000 |  |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 |  | 113,845 | 108,000 | 5,525 | 5,525 | 5,525 | 5,525 | 66,890 | 65,525 | 65,525 | 6,000 | 6,000 |  |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu tái định cư di dân vùng bị lún sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba (giai đoạn 1) | 517/QĐ-UBND 28/2/2013 | 113,845 | 108,000 | 5,525 | 5,525 | 5,525 | 5,525 | 66,890 | 65,525 | 65,525 | 6,000 | 6,000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| XI | CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ |  | 26,226 | 25,796 | - | - | - | - | - | 5,900 | 5,900 | 13,000 | 13,000 |  |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 |  | 26,226 | 25,796 | - | - | - | - | - | 5,900 | 5,900 | 13,000 | 13,000 |  |  |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án khu Tràn Bông - Trổ Lao, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập | 758/QĐ- UBND, 25/3/08; 1073/QĐ- UBND, 4/9/09; 1621/QĐ- UBND, 22/12/10 | 9,207 | 9,107 |  |  |  |  |  | 1,800 | 1,800 | 6,500 | 6,500 |  | UBND huyện Yên Lập |
| 2 | Dự án Khu Đồng Răng, xã Thạch Kiệt huyện Tân Sơn | 754/QĐ- UBND, 25/3/08; 2111/QĐ- UBND 30/7/09 | 17,019 | 16,689 |  |  |  |  |  | 4,100 | 4,100 | 6,500 | 6,500 |  | UBND huyện Tân Sơn |
| XI I | HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI ĐỊA PHƯƠNG CÓ Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC |  | 1,097,701 | 1,097,701 | 30,800 | 26,087 | 26,087 | 100,000 | 100,000 | 740,730 | 684,867 | 138,000 | 138,000 |  |  |
| 1 | Dự án Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Bố trí để thu hồi trả nợ vốn vay KBNN) |  | 1,097,701 | 1,097,701 | 30,800 | 26,087 | 26,087 | 100,000 | 100,000 | 740,730 | 684,867 | 138,000 | 138,000 |  | Bố trí để thu hồi 138 tỷ đồng hoàn trả vốn vay KBNN |
| (a) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2013 |  | 33,858 | 33,858 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 27,200 | 17,838 | 6,000 | 6,000 |  |  |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cảnh quan Hồ cây Xẻn và vườn cây lưu niệm số 1 | 3194/QĐ- UBND, 09/10/09; 3518/QĐ- UBND, 4/11/11 | 13,670 | 13,670 | - | - | - | - | - | 12,300 | 10,170 | 1,000 | 1,000 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 2 | Cải tạo vỉa hè từ cổng biểu tượng đến ngã 5 Đền Giếng | 4092/QĐ- UBND, 07/12/10; 3400/QĐ- UBND, 28/10/11 | 20,188 | 20,188 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 14,900 | 7,668 | 5,000 | 5,000 |  | nt |
| (b) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 |  | 1,063,843 | 1,063,843 | 29,800 | 25,087 | 25,087 | 99,000 | 99,000 | 713,530 | 667,029 | 132,000 | 132,000 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm lễ hội (GĐ 1+2) | 1414/QĐ- UBND, 15/6/07; 4701/QĐ- UBND, 29/12/09; 305/QĐ-UBND 01/2/10; 908/QĐ-UBND 22/3/11 | 640,824 | 640,824 | 17,850 | 16,864 | 16,864 | 65,000 | 65,000 | 460,175 | 444,737 | 15,000 | 15,000 |  | nt |
| 2 | Đền thờ Lạc Long Quân (giai đoan 1+2) | 2484/QĐ- UBND, 06/9/06; 2581/QĐ- UBND,01/9/09 | 210,485 | 210,485 | 1,000 | 88 | 88 | 3,000 | 3,000 | 176,986 | 168,958 | 8,000 | 8,000 |  | nt |
| 3 | Cấp nước hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng | 89/QĐ-UBND, 07/11/11 | 127,172 | 127,172 | 1,500 | 783 | 783 | 20,000 | 20,000 | 31,934 | 31,934 | 82,000 | 82,000 |  | nt |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cảnh quan xung quanh hồ khu vực núi Hình Nhân và đồi Lật Mật | 291/QĐ- UBND, 21/01/11; | 35,787 | 35,787 | 950 | 50 | 50 | 2,500 | 2,500 | 22,700 | 2,500 | 13,000 | 13,000 |  | nt |
| 5 | Hồ dưới chân núi Hình Nhân và đồi Lật Mật | 4261/QĐ- UBND, | 29,479 | 29,479 | 2,500 | 1,302 | 1,302 | 2,500 | 2,500 | 6,200 | 6,200 | 11,200 | 11,200 |  |  |
| 6 | Một số hạng mục đồn Công An Đền Hùng | 2766/QĐ- UBND, 30/8/11; 2645/QĐ- UBND, 05/10/12 | 20,096 | 20,096 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 15,535 | 12,700 | 2,800 | 2,800 |  | nt |
| XI II | HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẤP BÁCH KHÁC CỦA ĐỊA PHƯƠNG |  | 148,744 | 148,744 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 102,100 | 102,100 | 102,100 | 26,000 | 26,000 |  |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014 |  | 148,744 | 148,744 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 102,100 | 102,100 | 102,100 | 26,000 | 26,000 |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường đến Trung tâm xã Thu Cúc | 1139/QĐ- UBND; 06/4/2010; 2623/QĐ- UBND, 03/10/12 | 148,744 | 148,744 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 44,100 | 102,100 | 102,100 | 102,100 | 26,000 | 26,000 |  | UBND huyện Tân Sơn |
| XIV | HỖ TRỢ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP |  | 25,090 | 15,000 | 2,000 | - | 2,000 | - | 7,209 | 6,932 | 1,900 | 2,000 | 2,000 |  |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014 |  | 25,090 | 15,000 | 2,000 | - | 2,000 | - | 7,209 | 6,932 | 1,900 | 2,000 | 2,000 |  |  |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng (hạng mục đường giao thông) | 3221/QĐ- UBND, 22/11/06; 601/QĐ- UBND, 28/02/11 | 25,090 | 15,000 | 2,000 | - | 2,000 | - | 7,209 | 6,932 | 1,900 | 2,000 | 2,000 |  | UBND huyện Đoan Hùng |
| XV | HỖ TRỢ CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC, LAO ĐỘNG XÃ HỘI |  | 98,328 | 83,500 | 1,500 | - | 1,500 | - | 1,500 | 1,500 | - | 10,000 | 10,000 |  |  |
| (1) | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thuộc Trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần (xây dựng hoàn thành từng hàng mục theo nguồn vốn bố trí) | 143/BC- UBND, 29/7/2013; 6745/BKHĐT- LĐVX, 10/9/13 | 98,328 | 83,500 | 1,500 | - | 1,500 | - | 1,500 | 1,500 | - | 10,000 | 10,000 |  | Trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần |
| - | Dự án đầu tư giai đoạn 1 | QĐ-UBND ngày 31/10/2013 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 |  |  |
| XV | HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ HỘ NGHÈO Ở XÃ, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN QĐ 755/QĐ-TTG (Chương trình 134 kéo dài) |  | 11,385 | 6,500 | - | - | - | - | 1,935 | 500 | 500 | 6,000 | 6,000 |  | Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tỉnh Phú Thọ phân bổ chi tiết sau khi có hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương |