TỔNG HỢP

KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG NĂM 1995

ĐIỀU CHỈNH CẢ NĂM 1995 VÀ BỐ TRÍ QUÍ III

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 606/QĐ.UB ngày 24 tháng 07 năm 1995)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM 1995 | KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG |  |  |  | 6 THÁNG ĐẦU 95 |  | KẾ HOẠCH QUÍ III/95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ P TRIỂN | KH. PHỤC LŨ LỤT | TỈNH ĐẦU TƯ THÊM | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ -CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP - CÔNG TRÌNH MỚI NĂM 95 CÔNG NGHIỆP: NÔNG NGHIỆP: THỦY LỢI: GIAO THÔNG: CÔNG CỘNG: GIÁO DỤC: Y TẾ: VĂN HÓA TH.TIN - TR HÌNH: THỂ DỤC THỂ THAO: LAO ĐỘNG-TH.BINH-X. HỘI: AN NINH QUỐC PHÒNG: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: THIẾT KẾ QUY HOẠCH: CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: TÀI TRỢ DỰ ÁN Đ.TƯ DNNN: DỰ PHÒNG: | 147.130 47.909 99.221 12.210 2.000 15.890 36.144 7.300 27.400 4.482 11.269 2.034 1.230 2.410 4.043 3.518 1.800 4.000 11.400 | 150.330 48.758 101.572 16.515 2.000 18.890 35.536 3.242 33.583 4.070 10.821 2.034 1.214 2.910 3.497 3.518 1.500 4.000 7.000 | 42.500 16.572 25.928 7.210 2.000 5.640 12.500 0 6.200 600 1.360 0 780 1.810 1.900 1.500 1.000 0 0 | 29.000 10.985 18.015 0 0 5.360 11.506 4.000 5.800 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 78.830 18.798 60.032 9.305 0 3.750 10.836 3.242 21.583 1.970 9.461 2.034 434 1.100 1.597 2.018 500 4.000 7.000 | 84.000 39.204 44.796 9.710 0 13.265 26.428 3.020 16.160 1.452 5.893 597 380 700 3.211 2.172 1.012 0 | 54.969 29.831 25.138 10.037 0 7.692 21.327 2.005 6.550 362 3.197 240 52 539 1.065 1.378 158 367 | 56.031 14.762 41.269 5.690 0 6.764 11.547 958 15.430 2.608 3.373 840 580 1.561 2.235 1.332 1.342 1.771 |

GHI CHÚ:

1. Chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 1995 là 150.330 triệu, bao gồm:

a. Vốn đầu tư tập trung:	71.500 triệu

Trong đó: Kinh phí TW cấp ủy quyền cho địa phương:	2.000 triệu

b. Vốn sự nghiệp tỉnh đầu tư thêm:	78.830 triệu

- Kinh phí sự nghiệp kinh tế:	37.000 triệu

- Kinh phí sự nghiệp văn xã:	18.000    --

- Thu cấp quyền sử dụng đất:	8.400   --

- Thu bán nhà:	3.000   --

- Thủy lợi phí:	3.700   --

- Phụ thu tiền điện:	5.000   --

- Chênh lệch tiền bán điện (Bổ sung 6 tháng cuối 95)	3.200   --

2. Chỉ tiêu quí 3/1995 bố trí 56.031 triệu, bao gồm:

- Vốn đầu tư của 6 tháng đầu 1995 còn lại chuyển sang: 	29.031 triệu

- Vốn đầu tư mới quí 3/1995:	25.000 triệu

- Chênh lệch tiền bán điện 9 tháng đầu năm 1995:	2.000 triệu

KẾ HOẠCH VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH CẢ NĂM 1995 VÀ BỐ TRÍ QUÍ III

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 606/QĐ.UB ngày 24 tháng 07 năm 1995)

ĐVT: Triệu đồng

| STT |  | DANH MỤC CÔNG TRÌNH | ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG | NĂNG LỰC THIẾT KẾ |  | THỜI GIAN KC-HT |  | KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM 1995 |  | KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | KẾ HOẠCH QUÍ III/95 |  | CHỦ ĐẦU TƯ |  |  | GHI CHÚ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TỔNG SỐ |  |  | ĐẦU TƯ P. TRIỂN |  | KH. PHỤC LŨ LỤT |  | TỈNH ĐẦU TƯ THÊM |  | KẾ HOẠCH |  | THỰC HIỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 1 a b c d 1 a b c d |  | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ - CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP - CÔNG TRÌNH MỚI NĂM 1995 CÔNG NGHIỆP A. Công trình chuyển tiếp 94: Đường dây điện 15 KV: Vĩnh Thạnh Trung - Đào Hữu Cảnh Thoại Giang - Vọng Thê Long An Tân An - Vĩnh Xương Phú Mỹ - Tân Hòa - Nhơn Hòa B. Công trình mới năm 1995: Đường dây điện 15 KV: Phú Vĩnh - Phú Hiệp An Phúa - Khánh An - Khánh Bình và An Phú - V.H.Đông - Nhơn Hội Tây Phú - Định Mỹ - Định Thành Cô tô-Ô lâm, Tri Tôn - An Tức | CP TS TC TC PT TC AP TS TT | 54,1 km 15,2 km 14,3 km 5,9 km 11,7 km 7,0 km 95 km 11 km 42 km 24 km 18 km |  | 94-95 - - - - 1995 1995 1995 1995 |  | 147.130 47.909 99.221 12.210 412 412 86 9 30 240 47 11.798 1.182 4.531 3.114 1.700 |  | 150.330 48.758 101.572 16.515 412 412 86 9 30 240 47 16.103 11.798 1.182 4.531 3.144 1.700 |  |  | 42.500 16.572 25.928 7.210 412 712 86 9 30 240 47 6.798 6.798 1.182 4.531 1.085 - |  | 29.000 12.388 16.612 0 0 0 0 |  | 78.830 19.798 59.032 9.305 0 9.305 5.000 2.059 1.700 |  | 84.000 39.204 44.796 9.710 412 412 86 9 30 240 47 9.298 9.298 1.182 4.531 1.085 1.259 |  | 54.969 29.8.1 25.138 10.037 412 412 86 9 30 240 47 9.625 8.520 |  | 56.031 14.596 41.435 5.690 0 0 5.690 3.690 |  | BQL_PTĐNT BQL_PTĐNT |  |  | Trong đó: - Phụ thu tiền điện năm 1995: 5 tỉ - Ch. lệnh tiền bán điện 1995: 3,2 tỉ |  |
| e f 2 3 II 1 III 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 | Phú Xuân-Phú Thành-Phú Bình Tân Lập Đường dây, trạm trung hạ thế Liên doanh Việt Nguyên NÔNG NGHIỆP: A. Công trình mới năm 1995: Dự án nông nghiệp, thủy sản THUỶ LỢI: A. Công trình chuyển tiếp 94: H.Thống thủylợi vùng màu CPhú H.Thống th.lợi vùng DA Tà Đảnh H. thống th. lợi vùng DA Cô tô Sữa chữa hồ Soaisor Mở vàm kinh 15 B. Công trình mới năm 1995: Bể lắng cát Phum cộm Cống Sa tô Kinh Tân Vọng (đoạn 2) Tài trợ kinh Đòn dong Hệ thống cống vùng đê bao: |  | PT TB TT,TB CP TT TT TT TT TB AP TT TT |  | 19 km 6,30km 10000 Ha 3500 Ha 1600 Ha 120 ha 900 ha |  | 1995 1995 91-94 91-94 91-95 94-95 1995 1995 1995 1995 |  | 900 341 2.000 2.000 2.000 19.890 2.676 930 866 368 467 45 6.319 110 280 205 84 4.640 |  | 900 341 3.200 1.105 2.000 2.000 2.000 18890 2.688 930 866 368 479 45 5.023 95 0 204 84 4.640 | 2.000 2.000 2.000 4.640 0 4.640 5.640 |  | 0 0 10.500 0 0 0 |  | 900 341 3.200 1.105 0 0 3.750 2.676 930 866 368 479 45 383 95 204 84 0 |  | 900 341 0 0 13.265 2.676 930 866 368 467 45 3.200 80 100 196 84 2.740 |  | 1.105 0 0 7.692 2.322 930 796 354 240 2 676 6 196 84 390 |  | 2.000 0 0 6.764 321 19 19 239 44 2.072 89 1.933 |  | AFIEX BQL DỰ ÁN SỞ THỦYLỢI SỞ THUỶLỢI |  |  | Ch.lệch tiền điện Chưa kể tài trợ vốn DNNN 1.105tr T. hiện QĐ173/ QĐ.UB 17/3/97 của UBND AG |  |  |
|  | - Bắc kinh Vĩnh Lợi: + Cống Mương Tư Thế + Cống Rọc cà Dâm + Công Bùng Rền + Cống Đìa Mô + Cống Cá Chày Bắc + Cống tiêu TĐ 17 + Cống mương số 2 nam + Cống mương số 3 nam + Cống Xáng quày nam + Cống Bưng lương nam - Bắc kinh Vĩnh An: + Cống 30 tháng 4 + Cống Đội thanh + Sữa chữa cống Điên Điển + Cống Mương Khai + Cống Xẻo Nổ - Bờ Đông Kinh 7: + Cống Xuất khẩu 1 + Cống Xuất khẩu 2 + Cống Mương lãi bắc kinh Đào - Xã Mỹ Đức: + Cống kinh tư xuất khẩu bắc + Cống kinh tư xuất khẩu nam |  | AP TC CĐ CP |  | 1700 Ha 2100 Ha 400 Ha 1500 Ha |  |  |  | 2.290 400 110 170 170 400 170 110 180 400 180 1.850 1.000 230 400 110 110 450 170 170 110 1.050 525 525 |  | 1.840 970 180 70 70 100 70 160 0 0 220 1.670 900 0 770 0 0 380 220 0 160 750 750 0 | 1.840 970 180 70 70 100 70 160 220 1.670 900 770 380 220 160 750 750 |  | 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 |  | 1.160 200 60 100 100 200 100 60 60 80 200 770 400 50 200 60 60 260 100 100 60 550 275 275 |  | 185 45 72 4 5 47 4 4 4 142 87 55 9 4 5 54 54 |  | 992 350 70 70 70 100 70 106 156 480 280 200 261 156 105 200 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | C. Công trình khắc phục lũ lụt: Kinh Đào 2 Xép Kátampon Kinh 2 Hào xương Kinh 4 Xuất khẩu Kinh 4 củ Kinh Chắc cà đao Kinh Trường tiền Kinh Hang tra - Ông quít Đê bao bắc kinh V.Lộc - V. Xương Đê bao bắc kinh Vĩnh Lợi Đê bao bắc kinh Vĩnh Hậu Kinh Thần Nông (Phú Vĩnh - Km5) Kinh Vĩnh An (Đoạn 2) Tài trợ kinh Km2 T. trợ kinh Km26, Sường Phú an Tài trợ kinh sường Phú thạnh Tài trợ kinh Km5 Kinh Huỳnh Văn Thu Kinh Sơn đốt - Sóc Chét Kinh Ấp Sử Kinh Mặc cần dện lớn Kinh Bờ Ao Rạch Trà Ôn Rạch Cái Chiên |  | CP-CĐ CP CP CP CP CT CT CT AP AP AP TC TC TC PT PT PT CĐ CM CM TS TS LX LX |  | 1000 ha 3000 ha 500 ha 1600 ha 1600 ha 2000 ha 620 ha 1400 ha 3600 ha 1500 ha 1000 ha 800 ha 4000 ha 1000 ha 2100 ha 120 ha 1200 ha 800 ha 800 ha 350 ha 800 ha 800 ha 300 ha 100 ha |  | 94-95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | 6.895 101 123 103 316 326 175 370 358 260 256 150 294 1.110 180 30 10 5 260 370 310 238 380 310 130 |  | 7.179 95 132 90 378 330 158 377 333 135 292 140 290 1.470 200 30 10 3 260 360 342 257 350 350 130 | 0 |  | 6.500 95 132 90 317 330 158 377 333 135 292 140 290 1.182 260 360 342 257 350 350 130 |  | 679 288 200 30 10 3 |  | 5.139 101 84 103 316 326 175 170 358 50 156 150 294 500 180 30 10 5 260 370 310 136 191 180 130 |  | 3.422 90 84 81 300 149 148 170 313 156 131 190 93 246 387 77 91 52 122 |  | 2.493 5 48 9 17 19 10 207 14 50 36 5 100 518 100 30 10 3 168 114 102 176 170 298 6 |  | SỞ THỦYLỢI |  |  |  |  |  |
| 25 26 27 28 1 IV 1 2 3 4 | Kinh An lạc 1 - 2 Kinh An Tức I Kinh 30 tháng 4 Kinh Đường Trâu D. Công trình sạt lở Tân Châu: Di dời Thị trấn Tân Châu: - Cải tạo đường 19 tháng 8 - HT cống đường, khu 1,6 Ha - Khu Trung tâm: + Đền bù khu Trung tâm + San sấp, cống, đường + Khảo sát thủy văn GIAO THÔNG: A. Công trình chuyển tiếp 94: Đường Ph. Quản-Nh.Hội-Kh.Bình Nâng cấp Tỉnh lộ 948 TL 941: Hệ thống cầu Bailley Di dời phà An Hòa: - Đường Lý Thái Tổ - Nút giao thông - Cầu phà |  | TT TT TB TB TC AP TB-TT CT-TB LX |  | 500 ha 500 ha 300 ha 600 ha 43 km 18 km 297 md 1080 m 3 nút 24 m |  | - - - - 94-95 93-96 94-95 94-95 94-95 |  | 330 200 130 70 4.000 4.000 150 900 1.700 1.250 0 36.144 21.428 6.000 4.500 5.264 5.082 1.630 952 |  | 380 200 78 70 4.000 4.000 176 400 2.586 800 38 35536 22865 7.500 4.500 5.104 5.244 1.218 176 535 | 0 0 13.500 13.500 7.000 4.500 2.000 0 |  | 380 200 4.000 4.000 176 400 2.286 800 38 11.200 500 500 0 |  | 78 70 0 0 10.836 8.865 3.104 5.244 1.218 176 535 |  | 214 200 70 70 2.250 2.250 150 400 1.450 250 26.428 17.685 6.000 1.116 5.000 5.082 1.630 535 |  | 280 187 8 67 1.272 1.272 168 1.104 21.327 15.963 6.000 1.181 4.983 3.312 1.201 11 |  | 97 78 3 1.928 1.928 8 400 1.482 38 11.547 4.400 1.500 2.019 121 1.195 17 176 524 |  | BQLCT AG BCHQS AG BQLCT AG SỞ GTVT SỞ GTVT SỞ GTVT SỞ GTVT |  |  | vốn OECF=2,5tỉ Trả nợ Ng. hàng |  |  |
| 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 1 2 | - Nhà vệ sinh - Nhà đợi, phòng vè, hàng rào - Nhà điều hành - ponton Đường 19 tháng 5 Mở rộng QL91: Cái Sơn-R.Gòi lớn B. Công trình khắc phục lũ lụt: * Công trình dở dang năm 94: Quốc lộ 91 Tỉnh lộ 941: Ban sữa, dậm vá Hương lộ 4: Dậm vá, sữa cống Tỉnh lộ 23: Dậm vá TL 943: Ban, dậm vá, sữa cống Đường Cồn tiên - Khánh Bình TL 954: Ban sữa, nâng cao Tỉnh lộ 948: Ban sữa mặt đường Đường An Hòa Xương Tỉnh lộ 55B: Tri Tôn - Ba Chúc * Công trình mới năm 1995: Tỉnh lộ 941: - Gia cố Cầu số 5 - Gia cố cầu số 11 Tỉnh lộ 954: Năng gù - Phú Mỹ |  | TC LX CT CT CM CM LX,TS AP PT TT,TB TC TT CT CT PT |  | 45 m2 450 m2 500 tấn 3320 m 3,20 km 17 Km 120 m 36 m 2,70 Km |  | 93-95 1994 94-95 1995 - - - |  | 2.500 300 282 14.716 1.491 84 153 8 153 293 231 262 32 275 13.225 1.000 1.070 |  | 100 278 437 2.500 235 282 12671 1.388 59 198 13 65 166 216 266 45 261 99 11283 300 100 1.080 | 0 0 0 |  | 10.700 1.388 59 198 13 65 166 216 266 45 261 99 9.312 1.080 |  | 100 278 437 2.500 235 282 1.971 0 1.971 300 100 |  | 100 278 39 2.500 235 252 8.743 1.595 84 153 8 153 293 231 262 32 265 114 7.148 0 950 |  | 96 204 1.800 235 252 5.364 1.092 24 153 34 106 204 224 20 235 92 4.272 0 726 |  | 4 74 200 500 235 30 4.147 296 .5 45 13 31 60 12 42 25 26 7 5.851 100 100 354 |  | SỞ GTVT SỞ GTVT SỞ GTVT PHÀ AN HÒA SỞ GTVT BQLCT AG SỞ GTVT |  |  | Trả nợ Ng. hàng |  |  |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 V 1 | Đường lộ sứ Đường Thuận Giang - Chợ Mới T. Lộ 953: Sữa chữa đoạn bị hư Hệ thống cầu bailey tỉnh lộ 943: - Cầu Mương khai lớn - Cầu Mương lạng - Cầu Kinh G - Cầu Kinh F Cầu gổ nông thôn: Châu Phú: 150m, Phú Tân 132m, An Phú: 148m, Thoại Sơn 232m, Tịnh Biên: 48m, Châu Thành: 52m, Cầu kinh 15 Sóc triết - Cô tô Đường An Phú - Phú Hội Cầu số 2 Cầu số 4 T. Lộ 23: Đoạn Mỹ luông - Chợ Mới Cán cấp phối đường TấnMỹ-Mỹhiệp CÔNG CỘNG: A. Công trình chuyển tiếp 94: Đường, cống nội ô Long Xuyên: - Vườn hoa Nguyễn Huệ |  | PT CM TC LX TS TS TS TS TT AP CĐ CĐ CM CM LX |  | 3,32 Km 3,70 Km 30 m 12 m 21 m 21 m 762 m 1,80 Km 56 m 60 m 9100 m |  | - - - - - - - - - - - - - - - - 94-95 |  | 1.000 2.154 1.100 747 354 545 545 3.210 100 300 100 100 700 200 3.300 2.200 2.200 470 |  | 100 2.154 1.290 498 284 225 126 225 225 3.210 31 300 83 152 700 200 3.242 2.142 2.142 478 | 0 0 0 |  | 2.154 1.290 498 284 225 126 225 225 1.939 31 300 83 152 700 0 0 0 |  | 100 1.271 200 3.242 2.142 2.142 478 |  | 200 1.160 0 498 70 30 30 50 50 3.210 100 300 100 100 200 100 3.020 2.200 2.200 170 |  | 903 498 1.600 300 245 2.005 1.685 1.685 454 |  | 50 1.251 1.290 184 225 126 125 225 1.200 31 83 152 255 100 958 458 458 25 |  | UBND CMới BQLCT LX |  |  | Xây dựng mới95 T. ứng 94=280tr Còn lại T.toán96 T. ứng 94=60tr T. ứng 94=60tr Còn lại CMới cấn đối |  |  |
| 1 VI 1 1 2 3 4 | - Phan Chu Trinh - Hùng Vương (đoạn 1) - Lương Văn Cù B. Công trình mới năm 1995: Thị xã Long Xuyên: Đường, cống Hùng vương (đoạn 2) GIÁO DỤC A. Công trình chuyển tiếp 94: Phòng học xây dựng, năm 1994 B. Công trình mới năm 1995: Xây dựng phòng học mới: - Ph. học xóa ca 3, phát triển - Thay tre lá, chống xuống cấp - Phòng học khắc phục lũ lụt Trong đó: Phòng học sạt lở Tr. tâm thí nghiệm thực hành: - Trường PTTH Thoại Sơn - Trường PTTH Châu Thành Trang bị máy vi tính trưởng PT Vệ sinh môi trường trường học: - Nhà vệ sinh THCS và PTTH |  | LX LX LX LX - TS CT Ttỉnh Ttỉnh |  | 28 phòng 600phòng 236phòng 198phòng 166phòng 16 phòng 2 T. Tâm 75 máy 58 nhà |  | 1995 - 94-95 1995 1995 1995 |  | 60 750 920 1.100 1.100 1.100 27.400 1.660 1.660 25.740 24.040 8.400 8.200 7.440 640 1.000 500 500 700 |  | 54 690 920 1.100 1.100 1.100 33583 1.495 1.495 32088 28988 13348 8.200 7.440 640 400 400 0 700 2.000 1.740 | 0 0 6.200 0 6.200 6.200 6.200 - - - - - - - 0 |  | 0 0 5.800 0 5.800 5.800 - - 5.800 640 - - - - 0 |  | 54 690 920 1.100 1.100 1.100 21.583 1.495 1.495 20.088 16.988 7.148 8.200 1.640 - 400 400 700 2.000 1.740 |  | 60 750 920 820 820 820 6.550 1.660 1.660 14.500 14.000 500 250 250 0 0 |  | 46 650 565 320 320 320 6.550 1.121 1.121 5.429 5.429 0 0 0 |  | 8 40 358 500 500 500 15.430 530 530 14.900 13.500 400 400 500 500 400 |  | BQLCT GD BQLCT AG BQLCT AG BQLCT GD |  |  | CTQ.Gia=4600tr Chưa kể 5 tỉ của WB TH95Thanhtoán96 CT Q.Gia=300tr |  |  |
| VII 1 2 1 2 3 | - Nước sạch THCS và PTTH Y TẾ: A. Công trình chuyển tiếp 94: Bệnh viện ĐK khu vực Châu Đốc: - Phòng khám đa khoa Chống xuống cấp TTYT Phú Tân B. Công trình mới 1995: Trung tâm Y tế huyện Tân Châu - Phòng khám đa khoa - Khoa hồi sức cấp cứu Trạm y tế xã các Huyện: - Châu Phú: Mỹ Đức - Phú Tân: Phú Lâm -Chợ Mới:Nh.Mỹ,L.Kiến, MỹHđông - Thoại Sơn: Định Mỹ, Núi Sập - Tân Châu:Ch. Phong, V.Hòa, T.An Thiết bị y tế 3 bệnh viện tỉnh: - Máy điện tim - Thiết bị Siemen |  | CĐ PT TC CP PT CM TS TC CĐ.LX |  | 200 lần 1 ngày 100giườn 0 trạm 1 trạm 3 trạm 2 trạm 2 trạm |  | 94-95 94-95 95-96 1995 1995 |  | 4.482 752 600 152 3.730 500 250 250 1.700 175 170 510 335 510 1.530 |  | 260 4.070 740 600 140 3.330 500 500 0 1.300 0 170 480 300 350 1.530 600 930 | 600 600 600 0 0 0 |  | 1.500 0 1.500 500 500 1.000 170 480 350 |  | 260 1.970 140 140 1.830 0 300 300 1.530 600 930 |  | 1.452 752 600 152 700 0 700 0 |  | 362 362 253 109 0 0 0 |  | 100 2.608 378 347 31 2.230 200 200 500 1.530 600 930 |  | BQLCT AG BQLCT YT BQLCT YT |  |  | Chưa kể 750tr xóa xã trắng CTQ.gia=1530tr |  |  |
| VIII 1 2 3 | VĂN HÓA TT - TRUYỀN HÌNH A. Công trình mới năm 1995: Khu văn hóa lưu niệm Bác Tôn - San lấp mặt bằng - Hệ thống giao thông nội bộ - Nhà tưởng niệm - Cây cảnh - Hệ thống điện chiếu sáng - Nhà làm việc, tiếp khách - Hệ thống cấp thoát nước Khu di tích LS VH Đồi Tức Dụp - Nhà trưng bày, vệ sinh - Hồ nước - Cải tạo hang động - Bia tưởng niệm - Đường lên núi Công viên Hội trường tỉnh: - Quảng trường, vĩa hè, đường nội bộ, sân nền, thoát nước - Hồ cảnh - Cây cảnh - Hàng rào bảo vệ - Hệ thống điện - Hệ thống cấp nước |  | LX TT LX |  | 8 ha 6 ha 3425 m2 210 m2 Cải tạo 2700 m3 225 m2 8178 m2 |  | 95-96 1995 - - - - - - 95-96 1995 - - - - 1995 - - - - - |  | 11.269 11.269 1.745 720 140 500 200 50 75 60 2.020 320 900 180 20 600 1.078 433 115 250 140 15 |  | 10821 10821 1.514 924 140 200 200 50 0 0 1.720 320 600 180 20 600 1.220 552 0 270 100 154 19 | 1.360 1.360 860 720 140 500 320 - 180 - 0 |  | 0 0 0 0 0 |  | 9.461 9.461 654 204 200 200 50 1.220 600 20 600 1.220 552 270 100 154 19 |  | 5.893 5.893 1.270 720 140 200 100 50 60 1.480 1.078 433 115 250 140 15 |  | 3.197 3.197 718 690 4 24 1.190 732 389 77 143 10 |  | 3.373 3.373 300 100 100 100 530 388 163 193 11 9 |  | BQLCT LX BCHQS AG BQLCT LX |  |  | CT.Q.gia=100tr |  |  |
| 4 5 6 7 8 | - San lấp mặt bằng Công viên Mỹ Thới: - Sang nhượng đất - Đào đắp đất san nền Chỉnh trang Hồ Ngyễn Du: - Đường Nguyễn Du - Nạo vét lòng hồ - San lắp mặt bằng - Vĩa hè - Vường hoa, cây cảnh - Hệ thống cấp nước - Cống điều tiết nước - Kè đá bờ sông - Hệ thống chiếu sáng Di tích l. sử CM Cột dây thép: - San lấp mặt bằng, kè đá, bồi hoàn - Trùng tu cột dây thép - Công viên Bảng chào - Cái sắn - Hội An Công viên Nhà trẻ 8 tháng 3: - Vườn hoa, cây cảnh - Trang bị trò chơi thiếu nhi - Đường giao thông nôi bộ |  | LX LX CM LX CM LX |  | 2822 m3 1000 m2 2650 m3 700 m 645 m2 115 m 4675 m2 1275 m2 |  | - 95-96 1995 - 95-96 1995 - - - - - - 1995 95-96 - - - |  | 125 475 225 250 1.648 530 88 50 50 30 150 750 0 228 173 0 55 400 200 200 425 100 40 100 |  | 125 475 225 250 1.864 300 98 600 0 80 185 201 220 180 241 186 0 55 36 0 0 501 72 7 100 | 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 |  | 125 475 225 250 1.864 300 98 600 80 185 201 220 180 241 186 55 36 501 72 7 100 |  | 125 228 228 1.348 530 88 50 30 150 500 228 173 55 36 18 18 225 50 20 50 |  | 113 0 263 175 88 173 173 36 15 21 85 |  | 12 0 1.171 125 10 600 185 201 50 68 13 55 0 416 72 7 100 |  | BQLCT LX BQLCT LX SỞ VHTT SỞ VHTT BQLCT LX |  | Vốn BộVHTT25tr Vốn BộVHTT45tr |  |  |  |
| 9 10 IX 1 1 2 X 1 | - Vĩa hè - Hệ thống cấp nước - San nâng nền công viên - Trợ cấp di dời Cải tạo rạp hát Châu Đốc Đài truyền hình tỉnh THỂ DỤC THỂ THAO: A. Công trình chuyển tiếp: Sân vận động tỉnh: - Mặt sân, đường chạy - Đền bù giải tỏa - Khán đài A B. Công trình mới năm 1995: Sân bãi thể dục thể thao cơ sở Nhà luyện tập đa năng LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH-XH A. Công trình mới năm 1995: Chương trình nước SHNT: - Giếng khoan - Bể chứa nước mưa - Bể lọc chậm |  | CĐ LX LX 9huyện LX TTỈNH |  | 7950 m2 2000 chổ 600 giếng 1500 bể 50 bể |  | - - - 1995 95-97 94-97 1995 1995 1995 |  | 70 20 95 0 250 3.000 2.034 634 634 388 200 46 1.400 1.100 300 1.230 1.230 780 350 390 40 |  | 70 15 152 85 250 3.000 2.034 634 634 388 200 46 1.400 1.100 300 1.214 1.214 780 350 390 40 | 0 0 0 0 0 0 780 780 780 350 390 40 |  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 70 15 152 85 250 3.000 2.034 634 634 388 200 46 1.400 1.100 300 434 434 0 |  | 35 20 50 0 0 597 297 297 51 200 46 300 0 300 380 380 380 140 200 40 |  | 85 0 0 240 97 97 51 46 143 0 143 52 52 52 52 |  | 70 15 152 100 400 840 283 283 83 200 557 400 157 580 580 380 140 200 40 |  | SỞ VHTT ĐÀI PTTH SỞ TDTT UBNDHuyện SỞ TDTT BQLCTNước |  | Ch.trình quốc gia Thiết kế phí Có K.H cụ thể Chưa kể 170Tr TW |  |  |  |
| 2 3 4 XI 1 1 2 3 4 5 XII 1 2 3 | Nghĩa địa Châu Đốc Trại cải tạo xã hội Châu Đốc Trung tâm XTVL Chợ Mới AN NINH QUỐC PHÒNG: A. Công trình chuyển tiếp 94: Đồn biên phòng Vĩnh Hội Đông B. Công trình mới năm 1995: Trường Quân sự địa phương Trại giam Định Thành - Nhà làm việc Đồn biên phòng V. Ngương (945) Ụ đồn biên giới Hố xí tự hoại QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: A. Công trình chuyển tiếp 94: Ủy ban Kế hoạch: - Trụ sở Ủy ban Kế hoạch - Trung tâm điện toán Trụ sở Hội đồng Nhân dân Tỉnh Trụ sở Huyện Ủy Châu Thành |  | CĐ CĐ CM AP TB TS CĐ LX LX CT |  | 5 Ha 914 m2 2500 m2 345 m2 818 m2 26 ụ 160 cái 785 m2 380 m2 776 m2 |  | 1995 94-95 95-97 1995 95-96 1995 1995 95-96 1995 - - |  | 200 250 2.410 600 600 1.810 850 360 600 4.043 4.043 920 200 780 723 |  | 0 250 184 2.910 600 600 2.310 850 360 600 260 240 3.497 3.497 400 0 780 721 | 1.810 600 600 1.210 850 360 1.900 1.900 400 780 |  | 0 0 0 0 0 |  | 250 184 1.100 0 1.100 600 260 240 1.597 1.597 721 |  | 700 450 450 250 50 200 3.211 3.211 200 100 780 723 |  | 539 539 539 0 1.065 1.065 47 443 226 |  | 100 100 1.561 61 61 1.500 200 200 600 260 240 2.235 2.235 156 337 495 |  | SỞ LĐTBXH SỞ LĐTBXH BCHB.Phòng BCHQS AG SỞ CÔNG AN BCH B.Phòng BCHQS AG BCHQS AG UBKH AG HĐND TỈNH BAN TCQT |  | Ch. trình quốc gia |  |  |  |
| 4 5 6 7 8 9 XIII 1 2 3 1 2 3 | Trụ sở Huyện Ủy Châu Phú Cải tạo nhà ăn Huyện ủy Chợ Mới Cải tạo trụ sở UBNDhuyện TânChâu Sữa chữa trụ sở UBND Tỉnh Nhà làm việc HLHPN tỉnh Nhà làm việc tổ N. Nghiệp THIẾT KẾ QUY HOẠCH: A. Công trình chuyển tiếp 94: Quy hoạch 5 TT. An Châu, Cái dầu, Núi Sập, Chợ Mới, Phú Tân Quy hoạch di dời TT Tân Châu QH chi tiết khu T.H.ĐẠO - M. Hòa B. Công trình mới năm 1995: Quy hoạch tổng thể Thị trấn: Tri tôn, Nhà Bàng, An Phú. QH ch. tiết khu dân cư LX: - Hùng Vương nối dài - Khóm 4 - Mỹ Xuyên - Lê Triệu Kiết QH ch. tiết khu dân cư CĐ: - Khu d. cư khóm 1, 2, 3 phường A - Khu d. cư, chợ bến đá phường B |  | CP CM TC LX LX CP TC LX AP TT-TB LX - - - CĐ - - |  | 776 m2 03 TT |  | - 1994 1995 - 94-95 94-95 93-95 1995 - - - - - - - |  | 718 92 150 490 3.518 1.118 560 134 424 2.400 800 300 100 100 100 300 100 100 |  | 720 50 150 490 26 160 3.518 1.118 560 134 424 2.400 800 300 129 97 74 300 100 100 | 720 1.500 560 560 940 240 300 129 97 74 0 |  | 0 0 0 0 0 |  | 50 150 490 26 160 2.018 558 134 424 1.460 560 0 300 100 100 |  | 718 50 150 490 2172 877 560 50 267 1.295 295 0 0 |  | 216 50 83 1.378 479 412 67 899 218 0 129 97 |  | 504 150 407 26 160 1.332 379 88 34 257 953 102 300 129 97 74 103 50 3 |  | BAN TCQT H.U.CMỚI UBNDT.Châu VP UBNDAG HLHPT AG SỞ N. Nghiệp SỞ X. DỰNG SỞ X. DỰNG BQLCT LX SỞ X. DỰNG BQLCT LX BQLCT CĐ |  |  |  |  |  |
| 4 XIV XV XVI | - Khu d. cư vành đai phường B Q. hoạch T. thể KTXH 1996 - 2010 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DNNN: DỰ PHÒNG: |  | - AG |  |  |  | - 1995 1995 |  | 100 1.000 1.800 4.000 11.400 |  | 100 1.000 1.500 4.000 7.000 | 400 1.000 0 0 |  | 0 0 0 |  | 100 600 500 4.000 7.000 |  | 1.000 1.012 0 |  | 32 552 158 367 |  | 50 448 1.342 1.771 |  | BQL DỰ ÁN |  | Có K. Hoạch cụ thể Có K. Hoạch cụ thể |  |  |  |