BIỂU

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) THUỘC NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2013

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số: 596/2013/QĐ-UBND ngày 31.12.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục công trình dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  |  | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2013 |  |  |  | KH năm 2013 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 2014 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) | Gồm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Tổng số | Trong đó NST W |  |  | Tổng số vốn đối ứng | Trong đó |  |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  | Tổng số | Trong đó NSTW |  |  | Tổng số | Trong đó NSTW |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP | TPCP |  | NSTW | NSĐP |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 1.159.121 | 221.138 | 0 |  | 937.983 | 377.245 | 68.082 | 0 | 299.163 | 97.400 | 7.500 | 0 | 89.900 | 85.131 | 7.500 | 0 | 77.631 | 213.225 | 50.225 | 0 | 50.225 | 0 | 119.500 | 0 | 0 | 43.500 |  |
| A | Các dự án lĩnh vực lĩnh vực xử lý nước thải |  |  |  |  | 342.358 | 102.707 | 0 | 11.000.000 EUR | 239.651 | 307.345 | 68.082 | 0 | 229.263 | 27.500 | 7.500 | 0 | 20.000 | 15.231 | 7.500 | 0 | 7.731 | 27.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Bắc Ninh (giai đoạn 2003 -2010) | Thành phố Bắc Ninh | 28.000 m3/ ngđ | 2007-2013 | 1228/QĐ-UBND ngày 01/9/ 2009 | 342.358 | 102.707 | 0 | 11.000.000 EUR | 239.651 | 307.345 | 68.082 |  | 229.263 | 27.500 | 7.500 |  | 20.000 | 15.231 | 7.500 |  | 7.731 | 27.000 | 5.000 |  | 5.000 |  | 22.000 |  |  |  | Đối ứng từ NSĐP |
| B | Các dự án thuộc chương trình vốn WB |  |  |  |  | 816.763 | 118.431 |  |  | 698.332 | 69.900 |  |  |  |  |  |  | 69.900 | 69.900 |  |  | 69.900 | 186.225 | 45.225 |  | 45.225 |  | 97.500 |  |  | 43.500 |  |
| I | HỢP PHẦN 1- CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN CÁP NƯỚC |  |  |  |  | 816.763 | 118.431 |  |  | 698.332 | 63.00 |  |  |  |  |  |  | 63.000 | 63.000 |  |  | 63.000 | 177.725 | 45.225 |  | 45.225 |  | 97.500 |  |  | 43.000 | Đối ứng từ vốn vay WB |
| 1 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 |  |  |  |  | 388.887 | 56.389 |  |  | 332.498 | 60.750 |  |  | 60.750 |  |  |  | 60.750 | 60.750 |  |  | 60.750 | 118.750 |  |  |  |  | 78.750 |  |  | 40.500 |  |
| a | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 275.200 | 39.904 |  |  | 235.296 | 41.250 |  |  | 41.250 |  |  |  | 41.250 | 41.250 |  |  | 41.250 | 78.750 |  |  |  |  | 51.500 |  |  | 27.500 |  |
| (1) | Cụm xã Cao Đức - Bình Dương (lấy nước sông Đuống) | Gia Bình | 3.000 | 2013-2014 | 1398/QĐ-UBND 25/10/ 2013 | 58.696 |  |  |  |  | 9.000 |  |  | 9.000 | 9.000 |  |  | 9.000 | 9.000 |  |  | 9.000 | 17.500 |  |  |  |  | 11.500 |  |  | 6.000 |  |
|  | Trong đó: -Vốn trong nước |  |  |  |  | 8.511 | 8.511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 50.185 |  |  |  | 50.185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Cum xã Chi Phương - Hoàn Sơn (lấy nước sông Đuống) | Tiên Du | 4.000 | 2013-2014 | 894/QĐ-UBND 06/08/ 2013 | 83.479 |  |  |  |  | 11.250 |  |  | 11.250 | 11.250 |  |  | 11.250 | 11.250 |  |  | 11.250 | 21.250 |  |  |  |  | 13.750 |  |  | 7.500 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 12.104 | 12.104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 71.375 |  |  |  | 71.375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | Xã Phú Hòa (lấy nước sông Thái Bình) | Lương Tài | 2.300 | 2013-2014 | 1390/QĐ-UBND 25/10 /2013 | 59.333 |  |  |  |  | 9.000 |  |  | 9.000 | 9.000 |  |  | 9.000 | 9.000 |  |  | 9.000 | 17.500 |  |  |  |  | 11.500 |  |  | 6.000 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 8.603 | 8.603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 50.730 |  |  |  | 50.730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | Nâng cấp xử lý trạm cấp nước Xã Tam Giang để cấp cho các xã Hòa Tiến - Đông Tiến - Yên Phụ - Đông Thọ - Phù Khê - Hương Mạc | Yên Phong-Từ Sơn | 15.200 | 2013-2014 | 891/QĐ-UBND 06/08/ 2013 | 73.692 |  |  |  |  | 12.000 |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 12.000 | 22.500 |  |  |  |  | 14.500 |  |  | 8.000 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 10.685 | 10.685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 63.007 |  |  |  | 63.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Dự án nhóm C |  |  |  |  | 113.687 | 16.485 |  |  | 97.202 | 19.500 |  |  | 19.500 | 19.500 |  |  | 19.500 | 19.500 |  |  | 19.500 | 40.000 |  |  |  |  | 27.000 |  |  | 13.000 |  |
| (1) | Cụm xã Đông Thọ - Yên Phụ | Yên Phong | 4.200 | 2013-2014 | 890/QĐ-UBND 06/08/ 2013 | 43.881 |  |  |  |  | 6.750 |  |  | 6.750 | 6.750 |  |  | 6.750 | 6.750 |  |  | 6.750 | 13.750 |  |  |  |  | 9.250 |  |  | 4.500 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 6.363 | 6.363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 37.518 |  |  |  | 37.518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Xã Khắc Niệm | TP Băc Ninh | 2.000 | 2013-2014 | 893/QĐ-UBND 6/8/2013 | 28.835 |  |  |  |  | 6.000 |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |  | 6.000 | 12.500 |  |  |  | 8.500 |  |  | 4.000 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 4.181 | 4.181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 24.654 |  |  |  | 24.654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | Xã Phù Lãng (lấy nước sông Cầu) | Quế Võ | 2.000 | 2013-2014 | 1395/QĐ-UBND 25/10/ 2016 | 40.971 |  |  |  |  | 6.750 |  |  | 6.750 | 6.750 |  |  | 6.750 | 6.750 |  |  |  | 6.750 | 13.750 |  |  |  | 9.250 |  |  | 4.500 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 5.941 | 5.941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 35.030 |  |  |  | 35.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2014 |  |  |  |  | 28.248 | 40.926 |  |  | 241.322 | 1.350 |  |  | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.350 | 1.350 |  |  |  | 1.350 | 9.250 |  |  |  | 8.350 |  |  | 900 |  |
| a | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 231.518 | 33.570 |  |  | 197.948 | 1.125 |  |  | 1.125 | 1.125 |  |  | 1.125 | 1.125 |  |  |  | 1.125 | 7.175 |  |  |  | 6.425 |  |  | 750 |  |
| (1) | Cụm xã Mão Điền - Hoài Thượng - Nghĩa Đạo - Trạm Lộ - Ninh Xã - Bình Định(lấy nước sông Đuống) | Thuận Thành | 12.000 | 2014-2015 | Tạm tính | 107.267 |  |  |  |  | 525 |  |  | 525 | 525 |  |  | 525 | 525 |  |  |  | 525 | 2.775 |  |  |  | 2.425 |  |  | 350 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 15.554 | 15.554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 91.713 |  |  |  | 91.713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Cụm xã Minh Đạo - Liên Mão - Phật Tích | Tiên Du | 5.000 | 2014-2015 | Tạm tính | 69.251 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 2.200 |  |  |  | 2.000 |  |  | 200 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 10.041 | 10.041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 59.210 |  |  |  | 59.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) | Cụm Xã Thái Bảo - Vạn Ninh - Nhân Thắng | Gia Bình | 5.000 | 2014-2015 | Tạm tính | 55.000 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 2.200 |  |  |  |  | 2.000 |  |  | 200 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 7.975 | 7.975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 47.025 |  |  |  | 47.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Dự án nhóm C |  |  |  |  | 50.730 | 7.356 |  |  | 43.374 | 225 |  |  | 225 | 225 |  |  | 225 | 225 |  |  | 225 | 2.075 |  |  |  |  | 1.925 |  |  | 150 |  |
| (1) | Cụm xã Hòa Tiến - Đông Tiến | Yên Phong | 4.000 | 2014-2015 | Tạm tính | 50.730 |  |  |  |  | 225 |  |  | 225 | 225 |  |  | 225 | 225 |  |  | 225 | 2.075 |  |  |  |  | 1.925 |  |  | 150 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 7.356 | 7.356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 43.74 |  |  |  | 43.374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Danh mục dự án khởi công mới sau năm 2014 |  |  |  |  | 145.627 | 21.116 |  |  | 124.511 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  | 900 | 4.500 |  |  |  |  | 3.900 |  |  | 600 |  |
| a | Dự án nhóm B |  |  |  |  | 75.338 | 10.924 |  |  | 64.414 | 375 |  |  | 375 | 375 |  |  | 375 | 375 |  |  | 375 | 1.625 |  |  |  |  | 1.375 |  |  | 250 |  |
| (1) | Cụm xã Việt Thống - Nhân Hòa - Đại Xuân (nguồn sông Cầu) | Quế Võ | 5.000 | 2015-2015 | Tạm tính | 75.338 |  |  |  |  | 375 |  |  | 375 | 375 |  |  | 375 | 375 |  |  | 375 | 1.625 |  |  |  |  | 1.375 |  |  | 250 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 10.924 | 10.924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 64.414 |  |  |  | 64.414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Dự án nhóm C |  |  |  |  | 70.289 | 10.192 |  |  | 60.097 | 525 |  |  | 525 | 525 |  |  | 525 | 525 |  |  | 525 | 2.875 |  |  |  |  | 2.525 |  |  | 350 |  |
| (1) | Cụm xã Phù Khê - Hương Mạc | Từ Sơn | 5.000 | 2015-2015 | Tạm tính | 46.000 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 1.500 |  |  |  |  | 1.300 |  |  | 200 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 6..670 | 6.670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 39.330 |  |  |  | 39.330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) | Xã Lai Hạ | Lương Tài | 1.000 | 2015-2015 | Tạm tính | 24.289 |  |  |  |  | 225 |  |  | 225 | 225 |  |  | 225 | 225 |  |  | 225 | 1.375 |  |  |  |  | 1.225 |  |  | 150 |  |
|  | Trong đó: - Vốn trong nước |  |  |  |  | 3.522 | 3.522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn nước ngoài |  |  |  |  | 20.767 |  |  |  | 20.767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | HỢP PHẦN 2 - CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.000 | 6.600 |  |  |  |  | 5.100 |  |  | 1.500 |  |
| 1 | Xây dựng công trình cấp nước sạch và vệ sinh trường học |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  | 900 | 1.900 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 900 |  |
| 2 | Xây dựng công trình cấp nước sạch và vệ sinh trạm xá |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 1.200 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  |
| 3 | Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu HVS hộ gia đình |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
| a | Hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu tự hoại bằng gạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.550 |  |  | 2.550 | 2.550 |  |  | 2.550 | 2.550 |  |  | 2.550 | 2.550 |  |  |  |  | 2.550 |  |  |  |  |
| b | Hỗ trợ hộ cận nghèo xây dựng nhà tiêu tự hoại bằng gạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  | 950 | 950 |  |  | 950 | 950 |  |  | 950 | 950 |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |
| III | HỢP PHẦN 3 - NÂNG CAO NĂNG LỰC, TUYỀN THÔNG , GIÁM SÁT, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.900 |  |  | 1.900 | 1.900 |  |  | 1.900 | 1.900 |  |  | 1.900 | 1.900 |  |  |  |  | 1.900 |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.010 |  |  | 1.010 | 1.010 |  |  | 1.010 | 1.010 |  |  | 1.010 | 1.010 |  |  |  |  | 1.010 |  |  |  |  |
| a | Truyền thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  | 550 | 550 |  |  | 550 | 550 |  |  | 550 | 550 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |
| b | Nâng cao năng lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  | 330 | 330 |  |  | 330 | 330 |  |  | 330 | 330 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |
| c | Giám sát đánh giá |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| d | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 2 | Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá VSNT, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và nhà tiêu hộ gia đình |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 |  |  | 890 | 890 |  |  | 890 | 890 |  |  | 890 | 890 |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |
| a | Chi thông tin, giáo dục, truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578.6 |  |  | 578.6 | 578.6 |  |  | 578.6 | 578.6 |  |  | 578.6 | 578.6 |  |  |  |  | 578.6 |  |  |  |  |
| b | Chi theo dõi và đánh giá chương trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.4 |  |  | 284.4 | 284.4 |  |  | 284.4 | 284.4 |  |  | 284.4 | 284.4 |  |  |  |  | 284.4 |  |  |  |  |