PHỤ LỤC

BẢNG QUY HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH NỘI ĐỒNG CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 315 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Thuận)

| Thứ tự | Tên xã (thị trấn)/ Tên kênh | Diện tích tưới, tiêu (ha) | L kiên cố (km) | Đơn giá (tỷ/ km) | Tổng VĐT (tỷ đồng) | Trong đó |  |  | Giai đoạn I |  |  | Giai đoạn II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | NS TW, tỉnh | NS huyện, xã | Dân góp | Năm 2015 |  |  | Năm 2016 |  | Năm 2017 |  | Năm 2018 |  | Năm 2019 |  | Năm 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lk.cố |  | T. Tiền | Lk.cố | T. Tiền | Lk.cố | T. Tiền | Lk.cố | T. Tiền | Lk.cố | T. Tiền | Lk.cố | T. Tiền |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (km) |  | (tỷ đ.) | (km) | (tỷ đ.) | (km) | (tỷ đ.) | (km) | (tỷ đ.) | (km) | (tỷ đ.) | (km) | (tỷ đ.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (10) | (11) |  | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|  | Tổng cộng | 5,372.070 | 61.235 |  | 88.552 | 45.522 | 27.811 | 15.219 | 12.745 |  | 17.840 | 15.670 | 23.067 | 13.520 | 18.911 | 8.160 | 11.429 | 6.900 | 10.786 | 4.440 | 6.663 |
| I | Huyện Tuy Phong | 306.20 | 4.98 |  | 6.373 | 3.277 | 2.002 | 1.094 | 0.39 |  | 0.354 | 1.59 | 1.686 | 0.90 | 1.153 | 0.95 | 1.273 | 0.20 | 0.456 | 0.95 | 1.451 |
| Các xã điểm đạt chuẩn đến 2015 |  | 60.00 | 0.39 |  | 0.354 | 0.177 | 0.106 | 0.071 | 0.39 |  | 0.354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Xã Vĩnh Hảo |  | 60.00 | 0.39 |  | 0.354 | 0.177 | 0.106 | 0.071 | 0.39 |  | 0.354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống hồ Đá Bạc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N0-3 | 20.00 | 0.15 | 1.089 | 0.163 |  |  |  | 0.15 |  | 0.163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N0-4 | 15.00 | 0.15 | 0.800 | 0.120 |  |  |  | 0.15 |  | 0.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh N2-0-3 | 15.00 | 0.04 | 0.800 | 0.032 |  |  |  | 0.04 |  | 0.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kênh N2-0-5 | 10.00 | 0.05 | 0.773 | 0.039 |  |  |  | 0.05 |  | 0.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các xã còn lại đến năm 2020 |  | 246.20 | 4.59 |  | 6.02 | 3.100 | 1.896 | 1.023 |  |  |  | 1.59 | 1.686 | 0.90 | 1.153 | 0.95 | 1.273 | 0.20 | 0.456 | 0.95 | 1.451 |
| 1. Xã Phan Dũng |  | 61.00 | 0.70 |  | 0.905 | 0.543 | 0.362 |  |  |  |  | 0.40 | 0.517 | 0.30 | 0.388 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Phan Dũng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Chó Tây | 30.00 | 0.40 | 1.293 | 0.517 |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.517 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh Tân Lê | 31.00 | 0.30 | 1.293 | 0.388 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.388 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Xã Vĩnh Tân |  | 29.20 | 0.44 |  | 0.569 | 0.284 | 0.171 | 0.114 |  |  |  | 0.44 | 0.569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống kênh Lòng Sông - Đá Bạc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N6 | 29.20 | 0.44 | 1.293 | 0.569 |  |  |  |  |  |  | 0.44 | 0.569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Xã Phong Phú |  | 70.00 | 0.80 |  | 1.825 | 0.912 | 0.547 | 0.365 |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.456 | 0.20 | 0.456 | 0.20 | 0.456 | 0.20 | 0.456 |
|  | Hệ thống hồ Lòng Sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh VC6-01 | 70.00 | 0.80 | 2.281 | 1.825 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.456 | 0.20 | 0.456 | 0.20 | 0.456 | 0.20 | 0.456 |
| 4. Xã Phú Lạc |  | 86.00 | 2.65 |  | 2.720 | 1.360 | 0.816 | 0.544 |  |  |  | 0.75 | 0.600 | 0.40 | 0.309 | 0.75 | 0.817 |  |  | 0.75 | 0.995 |
|  | Hệ thống hồ Lòng Sông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Mương Giang | 15.00 | 0.75 | 0.800 | 0.600 |  |  |  |  |  |  | 0.75 | 0.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh T0-1 | 10.00 | 0.40 | 0.773 | 0.309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.309 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh T0-3 | 20.00 | 0.75 | 1.089 | 0.817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 | 0.817 |  |  |  |  |
| 4 | Kênh Mương Thể | 41.00 | 0.75 | 1.326 | 0.995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 | 0.995 |
| II | Huyện Bắc Bình | 1,569.61 | 11.09 |  | 16.475 | 9.040 | 5.745 | 1.691 | 2.35 |  | 3.427 | 1.62 | 2.251 | 3.86 | 5.866 | 1.11 | 1.281 | 1.80 | 2.995 | 0.55 | 0.798 |
| Các xã điểm đạt chuẩn đến 2015 |  | 421.00 | 2.35 |  | 3.427 | 1.713 | 1.028 | 0.685 | 2.35 |  | 3.427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Xã Hồng Thái |  | 206.00 | 1.15 |  | 1.556 | 0.778 | 0.467 | 0.311 | 1.15 |  | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Đồng Mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Xiên Xiên | 79.00 | 0.05 | 2.337 | 0.117 |  |  |  | 0.05 |  | 0.117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh Thứ 2 | 19.00 | 0.75 | 1.089 | 0.817 |  |  |  | 0.75 |  | 0.817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh Tum | 58.00 | 0.15 | 1.777 | 0.267 |  |  |  | 0.15 |  | 0.267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kênh Tàu Bay, Bà Quyện | 50.00 | 0.20 | 1.777 | 0.355 |  |  |  | 0.20 |  | 0.355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Xã Hải Ninh |  | 80.00 | 0.30 |  | 0.701 | 0.351 | 0.210 | 0.140 | 0.30 |  | 0.701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Úy Thay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Sông Mao | 80.00 | 0.30 | 2.337 | 0.701 |  |  |  | 0.30 |  | 0.701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Xã Phan Rí Thành |  | 135.00 | 0.90 |  | 1.170 | 0.585 | 0.351 | 0.234 | 0.90 |  | 1.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Nha Mưng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N5 | 31.00 | 0.20 | 1.293 | 0.259 |  |  |  | 0.20 |  | 0.259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N5' | 33.00 | 0.20 | 1.293 | 0.259 |  |  |  | 0.20 |  | 0.259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Chà Vầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh N11 | 32.00 | 0.30 | 1.293 | 0.388 |  |  |  | 0.30 |  | 0.388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kênh N13 | 39.00 | 0.20 | 1.326 | 0.265 |  |  |  | 0.20 |  | 0.265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các xã còn lại đến năm 2020 |  | 1,148.61 | 8.74 |  | 13.05 | 7.326 | 4.717 | 1.005 |  |  |  | 1.62 | 2.251 | 3.86 | 5.866 | 1.11 | 1.281 | 1.80 | 2.995 | 0.55 | 0.798 |
| 1. Xã Phan Tiến |  | 28.30 | 0.60 |  | 0.49 | 0.296 | 0.197 |  |  |  |  | 0.25 | 0.272 | 0.35 | 0.22 |  |  | 0.10 | 0.063 | 0.10 | 0.080 |
|  | Hệ thống đập Phan Tiến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N1 | 20.30 | 0.25 | 1.089 | 0.272 |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.272 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N2 | 8.00 | 0.35 | 0.631 | 0.221 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.221 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Xã Phan Điền |  | 118.39 | 0.60 |  | 0.563 | 0.310 | 0.197 | 0.056 |  |  |  | 0.10 | 0.080 | 0.15 | 0.168 | 0.15 | 0.171 | 0.10 | 0.063 | 0.10 | 0.080 |
|  | Hệ thống đập Măng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N1 | 17.22 | 0.10 | 0.800 | 0.080 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N2 | 39.27 | 0.10 | 1.326 | 0.133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.133 |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh N1 | 25.00 | 0.15 | 1.123 | 0.168 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.168 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kênh N2 | 8.00 | 0.10 | 0.631 | 0.063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.063 |  |  |
| 5 | Kênh N4 | 16.00 | 0.10 | 0.800 | 0.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.080 |
|  | Hệ thống đập Tầm Ru - Tà Bo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kênh N2 | 12.90 | 0.05 | 0.773 | 0.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.039 |  |  |  |  |
| 3. Xã Phan Lâm |  | 100.22 | 1.46 |  | 1.486 | 0.891 | 0.594 |  |  |  |  | 0.30 | 0.189 | 0.46 | 0.368 | 0.50 | 0.663 | 0.20 | 0.265 |  |  |
|  | Hệ thống đập Mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh cấp 2 đập Củ Chi | 5.22 | 0.30 | 0.631 | 0.189 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh cấp 2 đập Ó Chay | 15.00 | 0.46 | 0.800 | 0.368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.46 | 0.368 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh N2 đập Mới | 40.00 | 0.50 | 1.326 | 0.663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.663 |  |  |  |  |
| 4 | Hệ thống đập Làng | 40.00 | 0.20 | 1.326 | 0.265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.265 |  |  |
| 4. Xã Phan Sơn |  | 100.00 | 1.30 |  | 2.746 | 1.647 | 1.098 |  |  |  |  | 0.25 | 0.64 | 0.50 | 0.89 | 0.15 | 0.20 | 0.40 | 1.02 |  |  |
|  | Hệ thống đập Ma Đế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh cấp 2 đập Làng | 100.00 | 0.25 | 2.551 | 0.638 |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.638 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh cấp 2 đập Cà Lon 1,2 | 55.00 | 0.50 | 1.777 | 0.889 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.889 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh cấp 2 đập É Chim | 42.00 | 0.15 | 1.326 | 0.199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.199 |  |  |  |  |
| 4 | Kênh cấp 2 đập Ma Đế | 100.00 | 0.40 | 2.551 | 1.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 1.020 |  |  |
| 5. Xã Phan Hiệp |  | 139.93 | 0.63 |  | 0.621 | 0.341 | 0.217 | 0.062 |  |  |  | 0.17 | 0.224 | 0.30 | 0.240 | 0.06 | 0.048 | 0.10 | 0.109 |  |  |
|  | Hệ thống đập Đồng Mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Nai Hoa | 25.00 | 0.12 | 1.123 | 0.135 |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 0.135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh Bà Thềm | 54.96 | 0.05 | 1.777 | 0.089 |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Đồng Măng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ` |
| 3 | Kênh Cút | 18.29 | 0.30 | 0.800 | 0.240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.240 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kênh Kinh Tế | 23.78 | 0.10 | 1.089 | 0.109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.109 |  |  |
|  | Hệ thống đập Đồng Gòn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kênh Cai Não | 17.90 | 0.06 | 0.800 | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.048 |  |  |  |  |
| 6. Xã Phan Hòa |  | 210.00 | 0.60 |  | 1.232 | 0.677 | 0.431 | 0.123 |  |  |  | 0.20 | 0.467 | 0.20 | 0.265 |  |  | 0.20 | 0.499 |  |  |
|  | Hệ thống đập Trường An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Tróc Pách | 80.00 | 0.20 | 2.337 | 0.467 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.467 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống Bờ Nao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh Bà Râu | 40.00 | 0.20 | 1.326 | 0.265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.265 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Tà Bo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh Tà Bo - Mương Thỏ | 90.00 | 0.20 | 2.496 | 0.499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.499 |  |  |
| 7. Xã Phan Thanh |  | 94.77 | 1.25 |  | 1.371 | 0.754 | 0.480 | 0.137 |  |  |  | 0.35 | 0.381 | 0.40 | 0.517 | 0.25 | 0.200 | 0.25 | 0.272 |  |  |
|  | Hệ thống đập Đồng Mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N6 + N6' | 19.69 | 0.35 | 1.089 | 0.381 |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.381 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N3 | 37.13 | 0.40 | 1.293 | 0.517 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.517 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh N5 | 16.06 | 0.25 | 0.800 | 0.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.200 |  |  |  |  |
| 4 | Kênh Cóc Thành Thượng | 21.89 | 0.25 | 1.089 | 0.272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.272 |  |  |
| 8. Xã Sông Lũy |  | 32.00 | 0.20 |  | 0.259 | 0.142 | 0.091 | 0.026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.259 |  |  |
|  | Hệ thống đập Sông Khiêng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Đá Hàn | 32.00 | 0.20 | 1.293 | 0.259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.259 |  |  |
| 9. Xã Sông Bình |  | 180.00 | 1.00 |  | 2.551 | 1.403 | 0.893 | 0.255 |  |  |  |  |  | 1.00 | 2.551 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập 812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Bình Phụ | 180.00 | 1.00 | 2.551 | 2.551 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 2.551 |  |  |  |  |  |  |
| 10. Xã Bình An |  | 35.00 | 0.50 |  | 0.647 | 0.323 | 0.194 | 0.129 |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.647 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Tà Mú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Sáng Lý Phố | 35.00 | 0.50 | 1.293 | 0.647 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.647 |  |  |  |  |  |  |
| 11. Xã Bình Tân |  | 110.00 | 0.60 |  | 1.082 | 0.541 | 0.325 | 0.216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.444 | 0.35 | 0.638 |
|  | Hệ thống đập 812-Châu Tá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N1 | 50.000 | 0.25 | 1.777 | 0.444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.444 |  |  |
| 2 | Kênh N2 | 60.000 | 0.35 | 1.822 | 0.638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.638 |
| III | Huyện Hàm Thuận Bắc | 996.17 | 13.49 |  | 20.876 | 10.438 | 6.263 | 4.175 | 1.99 |  | 2.584 | 1.10 | 1.902 | 1.30 | 2.149 | 3.60 | 5.620 | 2.80 | 4.525 | 2.70 | 4.096 |
| Các xã đạt chuẩn đến 2015 |  | 346.00 | 1.99 |  | 2.584 | 1.292 | 0.775 | 0.517 | 1.99 |  | 2.584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã điểm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Xã Hồng Sơn |  | 40.00 | 0.13 |  | 0.172 | 0.086 | 0.052 | 0.034 | 0.13 |  | 0.172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống nước nhĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Củ Gừng | 40.00 | 0.13 | 1.326 | 0.172 |  |  |  | 0.13 |  | 0.172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã ngoài điểm đăng ký đạt chuẩn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Xã Hàm Chính |  | 159.00 | 0.60 |  | 0.704 | 0.352 | 0.211 | 0.141 | 0.60 |  | 0.704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống hồ Sông Quao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N17-1 Bà Hữu | 10.00 | 0.10 | 0.773 | 0.077 |  |  |  | 0.10 |  | 0.077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N17-1 Bà Qui | 20.00 | 0.10 | 1.089 | 0.109 |  |  |  | 0.10 |  | 0.109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh N19-1 | 12.00 | 0.05 | 0.773 | 0.039 |  |  |  | 0.05 |  | 0.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kênh N19-3 | 50.00 | 0.10 | 1.777 | 0.178 |  |  |  | 0.10 |  | 0.178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kênh N21-6 - Đoạn 8 đám | 39.00 | 0.10 | 1.326 | 0.133 |  |  |  | 0.10 |  | 0.133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kênh N21-6 - Đoạn Mương Làng | 28.00 | 0.15 | 1.123 | 0.168 |  |  |  | 0.15 |  | 0.168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Xã Hàm Thắng |  | 47.00 | 0.80 |  | 1.061 | 0.530 | 0.318 | 0.212 | 0.80 |  | 1.061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống hồ Sông Quao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Ông Điệu | 47.00 | 0.80 | 1.326 | 1.061 |  |  |  | 0.80 |  | 1.061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Xã Hàm Hiệp |  | 100.00 | 0.46 |  | 0.648 | 0.324 | 0.194 | 0.130 | 0.46 |  | 0.648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống hồ Cẩm Hang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Sân đội 8 - Gò Dầu | 20.00 | 0.20 | 1.089 | 0.218 |  |  |  | 0.20 |  | 0.218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh Cây Sợp | 60.00 | 0.20 | 1.822 | 0.364 |  |  |  | 0.20 |  | 0.364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh Tây Tàu Đá | 20.00 | 0.06 | 1.089 | 0.065 |  |  |  | 0.06 |  | 0.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các xã còn lại đến năm 2020 |  | 650.17 | 11.50 |  | 18.292 | 9.146 | 5.487 | 3.658 |  |  |  | 1.10 | 1.902 | 1.30 | 2.149 | 3.60 | 5.620 | 2.80 | 4.525 | 2.70 | 4.096 |
| 1. Xã Thuận Hòa |  | 70.00 | 1.00 |  | 1.310 | 0.655 | 0.393 | 0.262 |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.663 |  |  | 0.50 | 0.647 |
|  | Hệ thống hồ Sông Quao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh H54 | 40.00 | 0.50 | 1.326 | 0.663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.663 |  |  |  |  |
| 2 | Kênh Hai Thiêng | 30.00 | 0.50 | 1.293 | 0.647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.647 |
| 2. Xã Thuận Minh |  | 155.00 | 2.00 |  | 2.813 | 1.407 | 0.844 | 0.563 |  |  |  | 0.10 | 0.080 | 0.30 | 0.327 | 0.10 | 0.077 | 1.00 | 1.777 | 0.50 | 0.552 |
|  | Hệ thống Cây Khế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Tư Linh | 15.00 | 0.10 | 0.800 | 0.080 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh Điền (cấp 1) | 23.00 | 0.30 | 1.089 | 0.327 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.327 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh Hà Ra - Ông Bẹ | 12.00 | 0.10 | 0.773 | 0.077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.077 |  |  |  |  |
|  | Hệ thống kênh Ku Kê - Phú Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kênh N11-3 | 50.00 | 1.00 | 1.777 | 1.777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.777 |  |  |
| 5 | Kênh tiêu Me Giáng | 10.00 | 0.20 | 0.773 | 0.155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.155 |
| 6 | Kênh N11-5c | 45.00 | 0.30 | 1.326 | 0.398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.398 |
| 3. Xã Hồng Liêm |  | 40.00 | 1.00 |  | 1.326 | 0.663 | 0.398 | 0.265 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.326 |  |  |  |  |
|  | Hệ thống kênh 812-Châu Tá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Sáu Tiến | 40.00 | 1.00 | 1.326 | 1.326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.326 |  |  |  |  |
| 4. Xã Hàm Liêm |  | 385.17 | 7.50 |  | 12.843 | 6.421 | 3.853 | 2.569 |  |  |  | 1.00 | 1.822 | 1.00 | 1.822 | 2.00 | 3.554 | 1.80 | 2.748 | 1.70 | 2.897 |
|  | Hệ thống hồ Sông Quao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N23-2 | 66.15 | 1.00 | 1.822 | 1.822 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.822 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh Bàu Thiểm 3+4 | 64.26 | 1.00 | 1.822 | 1.822 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.822 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh Đệp Đá | 39.95 | 1.00 | 1.326 | 1.326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.326 |  |  |
| 4 | Kênh N29-3 | 56.61 | 2.00 | 1.777 | 3.554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 3.554 |  |  |  |  |
| 5 | Kênh N27 Bàu Sau | 53.20 | 0.80 | 1.777 | 1.422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 1.422 |  |  |
| 6 | Kênh Xoài Mìn | 15.00 | 0.70 | 0.800 | 0.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 | 0.560 |
| 7 | Kênh N33-1 | 90.00 | 1.00 | 2.337 | 2.337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 2.337 |
| IV | Huyện Hàm Thuận Nam | 778.99 | 12.13 |  | 15.995 | 8.207 | 5.008 | 2.779 | 2.13 |  | 2.993 | 4.35 | 5.478 | 2.95 | 3.783 | 1.40 | 2.034 | 1.30 | 1.707 |  |  |
| Các xã điểm đạt chuẩn đến 2015 |  | 200.10 | 2.13 |  | 2.993 | 1.497 | 0.898 | 0.599 | 2.130 |  | 2.993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Xã Tân Thuận |  | 64.00 | 0.34 |  | 0.619 | 0.310 | 0.186 | 0.124 | 0.34 |  | 0.619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Suối Ké |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Mương Ngựa | 64.00 | 0.34 | 1.822 | 0.619 |  |  |  | 0.34 |  | 0.619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã ngoài điểm đăng ký đạt chuẩn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Xã Hàm Mỹ |  | 136.10 | 1.79 |  | 2.374 | 1.187 | 0.712 | 0.475 | 1.79 |  | 2.374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Đồng Đế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Cầu Tự | 42.70 | 0.19 | 1.326 | 0.252 |  |  |  | 0.19 |  | 0.252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh Mương Ngựa | 45.70 | 0.70 | 1.326 | 0.928 |  |  |  | 0.70 |  | 0.928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh Gò Xoài | 47.70 | 0.90 | 1.326 | 1.193 |  |  |  | 0.90 |  | 1.193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các xã còn lại đến năm 2020 |  | 578.89 | 10.00 |  | 13.002 | 6.711 | 4.111 | 2.180 |  |  |  | 4.350 | 5.478 | 2.950 | 3.783 | 1.400 | 2.034 | 1.300 | 1.707 |  |  |
| 1. Xã Tân Thành |  | 90.00 | 0.70 |  | 1.747 | 0.874 | 0.524 | 0.349 |  |  |  | 0.70 | 1.747 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Suối Mây |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Chính | 90.00 | 0.70 | 2.496 | 1.747 |  |  |  |  |  |  | 0.70 | 1.747 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Xã Mương Mán |  | 148.00 | 0.70 |  | 1.231 | 0.615 | 0.369 | 0.246 |  |  |  | 0.30 | 0.388 | 0.30 | 0.765 | 0.10 | 0.077 |  |  |  |  |
|  | Hệ thống hồ Ba Bàu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Ông Diệu | 13.15 | 0.10 | 0.773 | 0.077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.077 |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N10-1 | 30.85 | 0.30 | 1.293 | 0.388 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.388 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh Xuân Điền - Mương Mán | 104.00 | 0.30 | 2.551 | 0.765 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.765 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Xã Hàm Kiệm |  | 135.02 | 1.80 |  | 2.279 | 1.140 | 0.684 | 0.456 |  |  |  | 0.60 | 0.796 | 0.40 | 0.449 | 0.30 | 0.388 | 0.50 | 0.647 |  |  |
|  | Hệ thống hồ Ba Bàu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh tưới Bà Ký | 47.15 | 0.60 | 1.326 | 0.796 |  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.796 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N6-1 | 26.82 | 0.40 | 1.123 | 0.449 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.449 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh N6-3 | 30.56 | 0.30 | 1.293 | 0.388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.388 |  |  |  |  |
| 4 | Kênh N6-4 | 30.49 | 0.50 | 1.293 | 0.647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.647 |  |  |
| 4. Xã Hàm Cường |  | 80.24 | 1.00 |  | 2.337 | 1.169 | 0.701 | 0.467 |  |  |  |  |  | 0.50 | 1.169 | 0.50 | 1.169 |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Dốc Mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N2-4 | 80.24 | 1.00 | 2.337 | 2.337 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 1.169 | 0.50 | 1.169 |  |  |  |  |
| 5. Xã Hàm Cần |  | 71.40 | 2.10 |  | 2.101 | 1.260 | 0.840 |  |  |  |  | 0.80 | 0.640 |  |  | 0.50 | 0.400 | 0.80 | 1.061 |  |  |
|  | Hệ thống đập Hàm Cần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N8 | 15.60 | 0.80 | 0.800 | 0.640 |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 0.640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Sông Linh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N4 | 15.00 | 0.50 | 0.800 | 0.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.400 |  |  |  |  |
| 3 | Kênh N6 | 40.80 | 0.80 | 1.326 | 1.061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 1.061 |  |  |
| 6. Xã Hàm Thạnh |  | 38.00 | 2.20 |  | 2.107 | 1.053 | 0.632 | 0.421 |  |  |  | 1.20 | 1.307 | 1.00 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống hồ Ba Bàu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Cây Cày | 20.00 | 1.20 | 1.089 | 1.307 |  |  |  |  |  |  | 1.20 | 1.307 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh Cây Sắn | 18.00 | 1.00 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Xã Tân Lập |  | 16.23 | 1.50 |  | 1.200 | 0.600 | 0.360 | 0.240 |  |  |  | 0.75 | 0.600 | 0.75 | 0.600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống hồ Tà Mon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N8 | 16.23 | 1.50 | 0.800 | 1.200 |  |  |  |  |  |  | 0.75 | 0.600 | 0.75 | 0.600 |  |  |  |  |  |  |
| V | Huyện Hàm Tân | 139.50 | 4.20 |  | 6.305 | 3.153 | 1.892 | 1.261 |  |  |  | 3.00 | 5.378 | 0.70 | 0.541 | 0.50 | 0.387 |  |  |  |  |
| Các xã còn lại đến năm 2020 |  | 139.50 | 4.20 |  | 6.305 | 3.153 | 1.892 | 1.261 |  |  |  | 3.00 | 5.378 | 0.70 | 0.541 | 0.50 | 0.387 |  |  |  |  |
| 1. Xã Tân Thắng |  | 45.50 | 2.70 |  | 2.561 | 1.281 | 0.768 | 0.512 |  |  |  | 1.50 | 1.634 | 0.70 | 0.541 | 0.50 | 0.387 |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Cô Kiều |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N3 | 23.50 | 1.50 | 1.089 | 1.634 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N7 | 9.00 | 0.70 | 0.773 | 0.541 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 | 0.541 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh N13 | 13.00 | 0.50 | 0.773 | 0.387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.387 |  |  |  |  |
| 2. Xã Tân Hà |  | 94.00 | 1.50 |  | 3.744 | 1.872 | 1.123 | 0.749 |  |  |  | 1.50 | 3.744 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Tân Hà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Tân Hà | 94.00 | 1.50 | 2.496 | 3.744 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 3.744 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Thị xã La Gi | 356.60 | 8.06 |  | 11.779 | 5.889 | 3.534 | 2.356 | 4.50 |  | 7.103 | 1.71 | 2.441 | 1.20 | 1.618 | 0.30 | 0.337 | 0.35 | 0.280 |  |  |
| Các xã điểm đạt chuẩn đến 2015 |  | 167.00 | 4.50 |  | 7.103 | 3.552 | 2.131 | 1.421 | 4.50 |  | 7.103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Xã Tân Tiến |  | 167.00 | 4.50 |  | 7.103 | 3.552 | 2.131 | 1.421 | 4.50 |  | 7.103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống hồ Núi Đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N1 | 55.00 | 1.40 | 1.777 | 2.488 |  |  |  | 1.40 |  | 2.488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N3 | 53.00 | 1.50 | 1.777 | 2.666 |  |  |  | 1.50 |  | 2.666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh N7 | 25.00 | 0.70 | 1.123 | 0.786 |  |  |  | 0.70 |  | 0.786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kênh Bà Lục (N4) | 34.00 | 0.90 | 1.293 | 1.164 |  |  |  | 0.90 |  | 1.164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các xã còn lại đến năm 2020 |  | 189.60 | 3.56 |  | 4.676 | 2.338 | 1.403 | 0.935 |  |  |  | 1.71 | 2.441 | 1.20 | 1.618 | 0.30 | 0.337 | 0.35 | 0.280 |  |  |
| 1. Xã Tân Bình |  | 64.00 | 1.50 |  | 2.733 | 1.367 | 0.820 | 0.547 |  |  |  | 1.00 | 1.822 | 0.50 | 0.911 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Láng Đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N11 | 64.00 | 1.50 | 1.822 | 2.733 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.822 | 0.50 | 0.911 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Xã Tân Phước |  | 14.60 | 0.51 |  | 0.322 | 0.161 | 0.097 | 0.064 |  |  |  | 0.21 | 0.133 | 0.30 | 0.189 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Suối Dứa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N2 | 6.60 | 0.21 | 0.631 | 0.133 |  |  |  |  |  |  | 0.21 | 0.133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N3 | 8.00 | 0.30 | 0.631 | 0.189 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.189 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Xã Tân Hải |  | 111.00 | 1.55 |  | 1.621 | 0.810 | 0.486 | 0.324 |  |  |  | 0.50 | 0.487 | 0.40 | 0.517 | 0.30 | 0.337 | 0.35 | 0.280 |  |  |
|  | Hệ thống đập Suối Le |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N1 | 15.00 | 0.20 | 0.800 | 0.160 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N2 | 19.00 | 0.30 | 1.089 | 0.327 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.327 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh N4 | 35.00 | 0.40 | 1.293 | 0.517 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.517 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kênh N22 | 25.00 | 0.30 | 1.123 | 0.337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.337 |  |  |  |  |
| 5 | Kênh N20 | 17.00 | 0.35 | 0.800 | 0.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.280 |  |  |
| VII | Huyện Tánh Linh | 1,120.00 | 7.11 |  | 10.50 | 5.392 | 3.292 | 1.814 | 1.39 |  | 1.379 | 2.20 | 3.802 | 2.53 | 3.679 | 0.30 | 0.497 | 0.45 | 0.822 | 0.24 | 0.318 |
| Các xã điểm đạt chuẩn đến 2015 |  | 348.00 | 1.39 |  | 1.379 | 0.689 | 0.414 | 0.276 | 1.39 |  | 1.379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Xã Bắc Ruộng |  | 232.00 | 0.46 |  | 0.598 | 0.299 | 0.179 | 0.120 | 0.46 |  | 0.598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Bắc Ruộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh BN2-9 (2 cống) | 47.00 | 0.05 | 1.326 | 0.066 |  |  |  |  | 0.05 | 0.066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh BN2-13 | 30.00 | 0.03 | 1.293 | 0.039 |  |  |  |  | 0.03 | 0.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Tà Pao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh VC6-1 | 45.00 | 0.03 | 1.326 | 0.040 |  |  |  |  | 0.03 | 0.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Cầu Cháy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kênh T2 | 30.00 | 0.30 | 1.293 | 0.388 |  |  |  |  | 0.30 | 0.388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kênh N6-19 (1 cống) | 35.00 | 0.025 | 1.293 | 0.032 |  |  |  |  | 0.03 | 0.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kênh N09 (1 cống) | 45.00 | 0.025 | 1.326 | 0.033 |  |  |  |  | 0.03 | 0.033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Xã Nghị Đức |  | 116.00 | 0.93 |  | 0.781 | 0.390 | 0.234 | 0.156 |  | 0.93 | 0.781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Tà Pao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh VC10-0 (2 cống) | 47.00 | 0.05 | 1.326 | 0.066 |  |  |  |  | 0.05 | 0.066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh VC10-3 (1 cống QĐ) | 19.00 | 0.05 | 1.089 | 0.054 |  |  |  |  | 0.05 | 0.054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh VC11-1 (3 cống) | 15.00 | 0.075 | 0.800 | 0.060 |  |  |  |  | 0.08 | 0.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kênh VC9-3 (2 cống +500m) | 17.00 | 0.55 | 0.800 | 0.440 |  |  |  |  | 0.55 | 0.440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | BS cống QĐ KH điều tiết (cầu UB xã) | 18.00 | 0.20 | 0.800 | 0.160 |  |  |  |  | 0.20 | 0.160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các xã còn lại đến năm 2020 |  | 772.00 | 5.72 |  | 9.119 | 4.703 | 2.879 | 1.538 |  |  |  | 2.20 | 3.802 | 2.53 | 3.679 | 0.30 | 0.497 | 0.45 | 0.822 | 0.24 | 0.318 |
| 1. Xã Đồng Kho |  | 136.00 | 0.50 |  | 0.753 | 0.377 | 0.226 | 0.151 |  |  |  | 0.20 | 0.355 | 0.20 | 0.265 | 0.10 | 0.133 |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Đồng Kho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BS Kênh N7 | 50.00 | 0.20 | 1.777 | 0.355 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.355 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N9 | 43.00 | 0.20 | 1.326 | 0.265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.265 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BS 4 cống Lấy nước | 43.00 | 0.10 | 1.326 | 0.133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.133 |  |  |  |  |
| 2. Xã Đức Phú |  | 100.00 | 1.50 |  | 2.237 | 1.119 | 0.671 | 0.447 |  |  |  | 0.50 | 0.911 | 1.00 | 1.326 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Tà Pao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BS Kênh Bàu Thần - Bàu Láng | 40.00 | 1.00 | 1.326 | 1.326 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.326 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống đập Suối Chùa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh Suối Chùa 1 | 60.00 | 0.50 | 1.822 | 0.911 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Xã Huy Khiêm |  | 299.00 | 1.39 |  | 2.068 | 1.034 | 0.620 | 0.414 |  |  |  | 0.20 | 0.225 | 0.30 | 0.339 | 0.20 | 0.364 | 0.45 | 0.822 | 0.24 | 0.318 |
|  | Hệ thống trạm bơm Tà Pao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh VC1A | 25.00 | 0.20 | 1.123 | 0.225 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh VC1 | 15.00 | 0.10 | 0.800 | 0.080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.080 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kênh VC3 | 60.00 | 0.20 | 1.822 | 0.364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.364 |  |  |  |  |
| 4 | Kênh VC0 | 30.00 | 0.25 | 1.293 | 0.323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.323 |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Bắc Ruộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ` |
| 5 | Kênh BN1 | 36.00 | 0.20 | 1.293 | 0.259 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.259 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kênh BN3 | 93.00 | 0.20 | 2.496 | 0.499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.499 |  |  |
| 7 | Kênh TN4 | 40.00 | 0.24 | 1.326 | 0.318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 | 0.318 |
| 4. Xã Đức Bình |  | 149.00 | 1.10 |  | 2.532 | 1.392 | 0.886 | 0.253 |  |  |  | 0.70 | 1.597 | 0.40 | 0.935 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Đức Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh B6 (300m + 3 cống ĐT) | 80.00 | 0.40 | 2.337 | 0.935 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.935 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Đồng Kho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kênh N11 | 69.00 | 0.70 | 2.281 | 1.597 |  |  |  |  |  |  | 0.70 | 1.597 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Xã Đức Tân |  | 30.00 | 0.33 |  | 0.427 | 0.213 | 0.128 | 0.085 |  |  |  |  |  | 0.33 | 0.427 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Tà Pao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh VC8-4 (1 cống + 300m) | 30.00 | 0.33 | 1.293 | 0.427 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 | 0.427 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Xã Măng Tố |  | 20.00 | 0.30 |  | 0.327 | 0.180 | 0.114 | 0.033 |  |  |  | 0.30 | 0.327 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Tà Pao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh VC6 | 20.00 | 0.30 | 1.089 | 0.327 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.327 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Xã Gia An |  | 38.00 | 0.60 |  | 0.776 | 0.388 | 0.233 | 0.155 |  |  |  | 0.30 | 0.39 | 0.30 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Gia An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kênh N1A | 38.00 | 0.60 | 1.293 | 0.776 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.388 | 0.30 | 0.388 |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Huyện Đức linh | 105.00 | 0.18 |  | 0.252 | 0.126 | 0.076 | 0.050 |  |  |  | 0.10 | 0.129 | 0.08 | 0.123 |  |  |  |  |  |  |
| Các xã còn lại đến năm 2020 |  | 105.00 | 0.18 |  | 0.252 | 0.126 | 0.076 | 0.050 |  |  |  | 0.10 | 0.129 | 0.08 | 0.123 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Xã Nam Chính |  | 30.00 | 0.10 |  | 0.129 | 0.065 | 0.039 | 0.026 |  |  |  | 0.10 | 0.129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Võ Xu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cầu máng tại mương tiêu trên kênh N1 tưới cho đồng Thượng thôn 1,2,6 | 30.00 | 0.10 | 1.293 | 0.129 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Xã Đức Chính |  | 75.00 | 0.08 |  | 0.123 | 0.061 | 0.037 | 0.025 |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.123 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống trạm bơm Võ Xu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bổ sung phai chắn trên kênh N12-4 | 25.00 | 0.03 | 1.123 | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.034 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bổ sung phai chắn trên kênh N14-2 | 50.00 | 0.05 | 1.777 | 0.089 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.089 |  |  |  |  |  |  |