BIỂU SỐ 11

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số: 21/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Số TT | Chỉ tiêu | Kết quả huy động năm 2013 | Năm 2014 |  | Kế hoạch huy động năm 2015 | So sánh (%) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch huy động | Ước thực hiện |  | TH14/TH13 | TH14/KH14 | KH15/TH14 |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3/1 | 6= 3/2 | 7= 4/3 |  |
|  | TỔNG SỐ | 13 460,2 | 13 425,8 | 14 222,8 | 15 253,2 | 105,7 | 105,9 | 107,2 |  |
| 1 | Đầu tư qua ngân sách tỉnh | 4 114,2 | 3 862,8 | 4 412,0 | 4 473,2 | 107,2 | 114,2 | 101,4 |  |
| - | Ngân sách đầu tư tập trung | 568,4 | 557,4 | 557,4 | 557,4 | 98,1 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Trong đó: + Vốn đầu tư trong cân đối | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | + Tiền thu sử dụng đất | 311,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 96,5 | 100,0 | 100,0 |  |
| - | Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW và chương trình MTQG | 1 042,5 | 905,4 | 1 195,1 | 1 549,3 | 114,6 | 132,0 | 129,6 |  |
| - | Vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh (1) | 972,3 | 800,0 | 876,3 | 1 042,5 | 90,1 | 109,5 | 119,0 |  |
| - | Vốn ODA | 450,7 | 600,0 | 455,5 | 700,0 | 101,1 | 75,9 | 153,7 |  |
| - | Vốn trái phiếu Chính phủ (2) | 1 080,3 | 1 000,0 | 1 327,7 | 624,0 | 122,9 | 132,8 | 47,0 |  |
| 2 | Vốn bộ, ngành TW và các DNNN | 3 111,3 | 3 214,0 | 3 245,2 | 3 458,0 | 104,3 | 101,0 | 106,6 |  |
| 3 | Đầu tư của dân cư, tư nhân | 5 394,8 | 5 499,0 | 5 760,0 | 6 432,0 | 106,8 | 104,7 | 111,7 |  |
| 4 | Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 839,9 | 850,0 | 805,7 | 890,0 | 95,9 | 94,8 | 110,5 |  |

Ghi chú: (1): Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, tín dụng đầu tư, dự phòng, vượt thu, ứng trước NS tỉnh, XSKT, vốn vay KBNN, vốn khác ngân sách huyện, xã…..

(2): Bao gồm vốn TPCP bố trí các công trình giao thông, thủy lợi, y tế; chương trình MTQG xây dựng NTM, đối ứng các dự án ODA (không tính kế hoạch phân bổ để thu hồi vốn ứng trước)

BIỂU SỐ 22

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 21/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Lũy kế giá trị KLHT từ khởi công đến hết năm 2014 | Lũy kế vốn bố trí từ KC đến hết năm 2014 |  | Kế hoạch năm 2015 |  | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Riêng năm 2014 | Tổng số | Trong đó: Thu hồi, hoàn ứng NS tỉnh |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| A | NGUỒN VỐN |  |  |  |  | 557.400 | 557.400 |  |  |
| 1 | Vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí (NSTW hỗ trợ) |  |  |  |  | 255.400 | 255.400 |  |  |
| 2 | Hỗ trợ doanh nghiệp công ích |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 3 | Thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 300.000 | 300.000 |  |  |
| - | Ngân sách tỉnh được hưởng |  |  |  |  | 81.300 | 85.500 |  |  |
| - | Ngân sách huyện xã |  |  |  |  | 218.700 | 214.500 |  |  |
| * | PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ |  |  |  |  | 557400 | 557.400 |  |  |
| I | Bố trí ngân sách huyện, xã |  |  |  |  | 218700 | 214500 |  |  |
| II | Ngân sách tỉnh |  |  |  |  | 338700 | 342900 |  |  |
| 1 | Trả nợ vốn vay ngân hàng phát triển |  |  |  |  | 58078 | 100000 |  |  |
| 2 | Trích 10% lập HSĐDC và CGCNQSDĐ |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  |
| 3 | Đối ứng các dự án ODA, bộ ngành đầu tư |  |  |  |  | 25000 | 10000 |  | Phụ biểu 2.2 |
| 4 | Hỗ trợ doanh nghiệp công ích, trong đó: |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |
| - | Công ty Môi trường đô thị thị xã Phú Thọ |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| - | Công ty TNHH MTV chế biến rác thải Phú Thọ |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| 5 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | 5000 |  | QĐ giao sau |
| 6 | Trả nợ tiền tạm ứng ngân sách tỉnh |  |  |  |  | 29800 | 7168 |  |  |
| 7 | Bố trí thực hiện dự án |  |  |  |  | 149751 | 112350 |  |  |
| 8 | Công trình hoàn thành đã quyết toán |  |  |  |  | 44071 | 76382 |  | (Bằng 28,7% vốn còn thiếu) |
| B | CHI TIẾT PHÂN BỔ VỐN (6+7+8) |  | 4 522 551 | 2 840 222 | 2 356 961 | 223 622 | 195 900 | 7 168 |  |
| I | BỐ TRÍ ĐỂ THU HỒI CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC NGÂN SÁCH TỈNH |  | 62 641 | 38 220 | 23 359 | 6 000 | 7 168 | 7 168 |  |
| - | Quản lý nhà nước |  | 5 809 | 4 200 | 4 200 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |
| 1 | Dự án cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc của Ủy ban MTTQ tỉnh | 1005/QĐ-UBND, 24/4/2013 | 5 809 | 4 200 | 4 200 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Ủy ban MTTQ tỉnh |
| - | Giáo dục - đào tạo |  | 56 832 | 34 020 | 19 159 | 4 000 | 5 168 | 5 168 |  |
| 2 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh | 1322/QĐ-UBND, 14/5/10 | 37 572 | 14 820 | 13 572 | 2 000 | 2 369 | 2 369 | TT GDTX tỉnh |
| 3 | Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tỉnh | 342; 4328/QĐ-UB, 02/10/03; 22/12/03; 1635/QĐ-UB, 01/7/13 | 19 260 | 19 200 | 5 587 | 2 000 | 2 799 | 2 799 | Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tỉnh |
| II | BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN |  | 2 816 735 | 1 158 826 | 1 003 903 | 123 342 | 112 350 | 0 |  |
| II.1 | Giao thông |  | 452 836 | 162 596 | 117 370 | 19 000 | 14 000 | 0 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án tuyến đường từ đường nhựa xã Trung Sơn đến bản người Mông, huyện Yên Lập (Giai đoạn 1 từ tràn Đồng Măng đến bản người Mông) | 803/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 | 40 105 | 20 500 | 13 000 | 8 000 | 5 000 |  | UBND huyện Yên Lập |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 324 đoạn từ đê tả sông Thao đến thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao | 1565/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 | 79 369 | 65 083 | 35 870 |  | 2 000 |  | UBND huyện Lâm Thao |
| 3 | Cầu treo Ngòi Giành, xã Xuân An, huyện Yên Lập (hoàn thành phần cầu và 2 dốc, không làm phần đường) | 1415/QĐ-UBND, 31/5/2012 | 10 962 | 2 500 | 2 400 |  | 1 000 |  | UBND huyện Yên Lập |
| 4 | Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 323C, huyện Phù Ninh (đoạn Quốc lộ 2 - Đê hữu sông Lô) | 1797/QĐ-UBND ngày 17/7/2013; | 69 292 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 |  | UBND huyện Phù Ninh |
| 5 | Đường giao thông đến Trung tâm xã Yên Luật kết hợp đường tránh lũ, sơ tán dân các xã phía Nam huyện Hạ Hòa | 2724/QĐ-UBND, 25/8/2011 | 132 005 | 10 530 | 5 800 | 4 000 | 2 000 |  | UBND huyện Hạ Hòa |
| 6 | Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp mở rộng tuyến đường giao thông khu vực TT xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao | 3189/QĐ-UBND, 10/10/2011 | 121 103 | 59 983 | 56 300 | 3 000 | 2 000 |  | UBND huyện Lâm Thao |
| II.2 | Nông nghiệp - nông thôn |  | 193 320 | 96 357 | 83 260 | 9 500 | 10 600 | 0 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp hồ Ba Vực, huyện Cẩm Khê thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Dộc Gạo, Đồng Láng Chương và hồ chứa ruột tiêu úng 16 xã huyện Cẩm Khê (GĐ2) | 2801/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 | 35 000 | 7 620 | 5 050 | 3 000 | 1 400 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 8 | Cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê tả ngòi Vĩnh Mộ | Số 1982/QĐ-UBND, 20/7/2009; 2130/QĐ-UBND, 8/8/2012 | 90 320 | 47 082 | 45 100 | 2 000 | 1 400 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 9 | Đường giao thông nông thôn đến UBND xã Thanh Nga, huyện Cẩm Khê | 682/QĐ-UBND, 12/6/2013 | 14 926 | 2 258 | 1 342 |  | 2 100 |  | UBND huyện Cẩm Khê |
| 10 | Đường ống chống hạn huyện Thanh Ba | 1562/QĐ-UBND, ngày 21/8/2013 | 4892 | 1532 | 1500 |  | 1 700 |  | UBND huyện Thanh Ba |
| 11 | Tuyến đường từ trung tâm xã Xuân Áng qua khu vực hồ Hàm Kỳ đến khu dân cư số 11, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa | 2345/QĐ-UBND ngày 20/7/2011; 2601/QĐ-UBND, 29/10/2014 | 42 497 | 35 000 | 30 188 | 4 500 | 2 000 |  | UBND huyện Hạ Hòa |
| 12 | Tuyến đường ống dẫn nước từ hệ thống thủy lợi Dộc Giang - Phai Ngà cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho xã Mỹ Lương, huyện Yên lập | 1364/QĐ-UBND, 17/10/2014 | 5 685 | 2 865 | 80 |  | 2 000 |  | UBND huyện Yên Lập |
| II.3 | Giáo dục - đào tạo |  | 150 506 | 81 432 | 67 372 | 11 000 | 7 700 | 0 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Trường THPT Tử Đà | 1077/QĐ-UBND 23/4/2012;/QĐ-UBND, 10/2014 | 9 956 | 5 260 | 4 300 | 1 000 | 1 500 |  | Trường THPT Tử Đà |
| 14 | Trường THPT Thanh Thủy | 654/QĐ-UBND 10/3/03; 1551/QĐ-UBND, 14/6/05; 3323/QĐ-UBND | 26 877 | 24 434 | 15 582 | 5 500 | 1 500 |  | Trường THPT Thanh Thủy |
| 15 | Trường PTTH Thanh Sơn | 2342/QĐ-UBND, 20/7/2011 | 43 980 | 7 500 | 7 350 | 2 500 | 1 000 |  | Trường PTTH Thanh Sơn |
| 16 | Mua sắm bàn ghế, giường nằm cho Khu ký túc xá Sinh viên - Cụm số 1 Minh Phương | 3178/QĐ-UBND ngày 7/10/11 | 13 870 | 11 900 | 11 900 | 1 000 | 700 |  | Sở Xây dựng |
| 17 | Hỗ trợ Trường Mầm non Hà Thạch | 2665/QĐ-UBND, 30/10/2014 | 23 270 |  |  |  | 2 300 |  | UBND T.X Phú Thọ |
| 18 | Trường Chính trị tỉnh | 2798/QĐ-UB, 21/10/99; 12/QĐ-TCT, 29/10/07; 463/QĐ-UBND, 27/02/12; 1444/QĐ- | 32 553 | 32 338 | 28 240 | 1 000 | 700 |  | Trường Chính trị tỉnh |
| II.4 | Y tế |  | 67 039 | 18 282 | 18 282 | 18 282 | 7 000 | 0 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia | 2230/QĐ-UBND, 6/9/2013 | 67 039 | 18 282 | 18 282 | 18 282 | 7 000 |  | Sở Y tế |
| II.5 | Văn hóa - xã hội |  | 1 235 694 | 513 767 | 485 458 | 42 615 | 42 800 | 0 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Quảng trường Hùng vương và trung tâm dịch vụ tổng hợp thành phố Việt Trì | 2427/QĐ-UBND, 25/8/2009; 166/QĐ-UBND, 19/01/2010; 2943/QĐ-UBND, 31/10/2012; 166/QĐ-UBND, 15/3/2010 | 771 197 | 450 850 | 422 771 | 15 000 | 15 000 |  | UBND TP Việt Trì |
| 21 | Hồ công viên Văn Lang trong quần thể Khu du lịch Văn Lang, thành phố Việt Trì | 2118/QĐ-UBND, 07/8/2012; 2827/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 | 250 248 | 41 572 | 41 572 | 15 000 | 15 000 |  | UBND TP Việt Trì |
| 22 | Hỗ trợ chống xuống cấp các di tích LSVH |  | 16 750 | 11 500 | 11 500 | 3 000 | 3 000 |  | Quyết định giao sau |
| 23 | Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật đài truyền thanh cơ sở | 3885/KH-UBND, 24/9/13 | 7 943 | 2 730 | 2 500 | 2 500 | 1 400 |  | Quyết định giao sau |
| 24 | Phát sóng kênh truyền hình Phú Thọ trên vệ tinh | 470/QĐ-UBND, 28/02/2014 | 39 500 | 7 115 | 7 115 | 7 115 | 2 000 |  | Đài PTTH tỉnh |
| 25 | Dự án tu bổ, tôn tạo di tích gắn với di sản “Văn hóa Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” | 3409/QĐ-UBND, 12/12/2012; 1524/QĐ-UBND, 19/6/2013, 2640/QĐ-UBND, 30/10/2014, 2641/QĐ-UBND, 30/10/2014, 2644/QĐ-UBND, 30/10/2014 2642/QĐ-UBND, 30/10/2014 | 113 600 |  |  |  | 5 000 |  | Quyết định giao sau |
| 26 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình khu liên hợp thể thao Việt Trì | 4235/UBND- VX2, 02/10/2014 | 15 200 |  |  |  | 700 |  | Trung tâm quản lý, khai thác Khu liên hợp TDTT |
| 27 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Thư viện tỉnh Phú Thọ | 4038/UBND- VX2, 23/9/2014 | 21 256 |  |  |  | 700 |  | Thư viện tỉnh Phú Thọ |
| II.6 | Quản lý nhà nước |  | 170 623 | 70 472 | 49 355 | 8 445 | 17 250 | 0 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ | 1005/QĐ-UBND, 24/4/2013 | 5 809 | 4 200 | 4 200 | 2 000 | 1 000 |  | Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ |
| 29 | Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ | 2006/QĐ-UBND, 09/8/2013 | 13 471 | 13 373 | 8 523 | 3 000 | 2 000 |  | Văn phòng UBND tỉnh |
| 30 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hội nghị tỉnh và Cải tạo, nâng cấp và xây mới một số hạng mục công trình thuộc Trụ sở làm việc các cơ quan khu vực UBND tỉnh Phú Thọ | 1844/QĐ-UBND, 24/7/2013, 2739/QĐ-UBND ngày 29/10/2013; 2524/QĐ-UBND, 2525/QĐ-UBND, 2526/QĐ-UBND, 2527/QĐ-UBND ngày 22/10/2014; | 80 083 | 11 398 | 5 942 | 2 095 | 7 000 |  | Văn phòng UBND tỉnh |
| 31 | Cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy | 2553/QĐ-UBND, 09/10/2013 | 1 007 | 850 | 850 | 850 | 150 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 32 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm lưu trữ và Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Phú Thọ | 3409/QĐ-UBND, 28/10/2011; 3504/QĐ-UBND, 30/12/2013 | 27 101 | 25 900 | 24 500 | 0 | 1 400 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 33 | Cải tạo, nâng cấp NLV sở Tài nguyên và Môi trường | 2479/QĐ-UBND 19/9/2012 | 5 755 | 5 622 | 2 500 | 500 | 500 |  | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 34 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và nhà khách cơ quan Huyện ủy Thanh Thủy | 2859 ngày 19/9/2013 | 14 981 | 8 989 | 2 700 |  | 2 500 |  | Huyện ủy Thanh Thủy |
| * | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Cải tạo, nâng cấp xây dựng công trình phụ trợ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ | 1056/QĐ-UBND, 25/4/2013 | 9 658 | 70 | 70 |  | 1 000 |  | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ |
| 36 | Cải tạo, nâng cấp nhà khách 2 tầng thành nhà làm việc trụ sở Thanh tra tỉnh Phú Thọ | 2178/QĐ-UBND, 29/8/2013 | 3 026 | 70 | 70 |  | 700 |  | Thanh tra tỉnh |
| 37 | Trụ sở làm việc của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ |  | 9 733 |  |  |  | 1 000 |  | Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh |
| II.7 | Quốc phòng - an ninh |  | 58 975 | 54 206 | 39 525 | 5 500 | 3 300 | 0 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Sở Chỉ huy cơ bản (AP 05) (giai đoạn I) | 3427/QĐ-UB 16/01/05; 1219/QĐ-UBND 07/6/11 | 51 076 | 46 406 | 32 325 | 4 000 | 2 800 |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |
| 39 | NLV Ban CHQS huyện Tân Sơn | 2595/QĐ-UBND 20/8/10; 1885/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 | 7 899 | 7 800 | 7 200 | 1 500 | 500 |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |
| II.8 | Khoa học - công nghệ |  | 79 294 | 19 161 | 16 570 | 4 000 | 4 200 | 0 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dự án đầu tư xây dựng các Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ (Hạng mục đầu tư giai đoạn I) | 3656/QĐ-UBND 11/11/2010 | 52 319 | 4 325 | 4 070 | 4 000 | 2 800 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 41 | Đầu tư mua sắm trang thiết bị, tăng cường khả năng kiểm định phương tiện đo lường thử nghiệm chất lượng hàng hóa | 1917/QĐ-UBND, 07/6/2011 | 26 975 | 14 836 | 12 500 | 0 | 1 400 |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| II.9 | Hạ tầng Khu công nghiệp |  | 408 447 | 142 555 | 126 712 | 5 000 | 5 500 | 0 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân giai đoạn III | 2752/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 | 182 066 | 83 106 | 70 741 | 5 000 | 3 500 |  | Công ty PT hạ tầng Khu công nghiệp |
| 43 | Khu công nghiệp Trung Hà | 1979/QĐ-UBND, 27/7/2005 | 226 381 | 59 449 | 55 971 |  | 2 000 |  | Công ty PT hạ tầng Khu công nghiệp |
| III | BỐ TRÍ VỐN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN |  | 1 643 176 | 1 643 176 | 1 329 699 |  | 76 382 | 0 | Chi tiết có phụ biểu số 2.1 kèm theo |

BIỂU SỐ 02.1

BỐ TRÍ VỐN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH, ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
(NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số: 21/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh |  | Lũy kế vốn bố trí từ KC đến hết năm 2014 | Số vốn còn thiếu so với quyết toán được duyệt | Kế hoạch năm 2015 | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số QĐ phê duyệt, ngày tháng năm | Giá trị quyết toán được duyệt |  |  |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  | 1 643 176 | 1 329 699 | 266 529 | 76 382 | (Bằng 28,7% vốn còn thiếu) |
| 1 | THANH TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH ĐÃ DUYỆT QUYẾT TOÁN TRƯỚC 31/12/2013 (bố trí 50% số vốn còn thiếu) |  |  |  | 499 597 | 406 059 | 46 590 | 19 061 |  |
| 1.1 | Giao thông |  |  |  | 163 523 | 157 159 | 6 800 | 3 400 |  |
| 1 | Đường sơ tán dân đoạn La Phù - Thạch Khoán, huyện Thanh Thủy | Thanh Thủy | 2005-2009 | 3382/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 | 4 034 | 3 884 | 150 | 75 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 2 | Đường ô tô đến các xã khó khăn huyện Tân Sơn, tuyến đường đến xã Tân Sơn | Tân Sơn | 2008-2011 | 1892/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 | 106 096 | 99 970 | 6 126 | 3 063 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 3 | Gia cố, nâng cấp tuyến đê hữu ngòi Lao kết hợp đường sơ tán dân (QL32C- TL 321) | Hạ Hòa | 2007-2009 | 1667/QĐ-UBND 04/7/2013 | 53 393 | 53 305 | 88 | 44 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 4 | Công trình mặt đường giao thông đoạn T0-T3 tuyến D1 KCN Trung Hà | Tam Nông | 2009-2011 | 2519/QĐ-UBND 22/10/2013 | 4 408 | 3 972 | 436 | 218 | Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp |
| 1.2 | Nông nghiệp - nông thôn |  |  |  | 145 561 | 72 780 | 25 396 | 8 462 |  |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Chầm Sắt, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ | Thanh Ba | 2002-2009 | 3119/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 | 1 546 | 1 464 | 82 | 41 | UBND huyện Thanh Ba |
| 6 | Cụm công trình thủy lợi huyện Tân Sơn | Tân Sơn | 2011-2012 | 3383/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 | 44 847 | 32 350 | 12 497 | 6 249 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 7 | Đắp tôn cao mở rộng và cứng hóa mặt đê tả sông Thao đoạn từ Đan Thượng đến xã Hậu Bổng huyện Hạ Hòa | Hạ Hòa | 2009-2010 | 832/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 | 20 869 | 19 869 | 1 000 | 500 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 8 | Công trình điện thuộc dự án: Hồ suối mương và hệ thống cấp nước, cấp điện cho bản Đèo Mương, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn | Tân Sơn | 2011-2012 | 1573/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 | 5 518 | 2 167 | 3 351 | 1 672 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 1.3 | Y tế |  |  |  | 6 595 | 6 520 | 75 | 37 |  |
| 9 | Trạm Y tế xã Kim Đức, thành phố Việt Trì | Việt Trì | 2011-2012 | 3486/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 | 6 595 | 6 520 | 75 | 37 | UBND xã Kim Đức, thành phố Việt Trì |
| 1.4 | Giáo dục - đào tạo |  |  |  | 51 266 | 43 124 | 8 142 | 4 073 |  |
| 10 | Nhà ăn học sinh và căng tin - Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương | Việt Trì | 2009-2013 | 3002/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 | 5 272 | 2 442 | 2 830 | 1 415 | Trường THPT chuyên Hùng Vương |
| 11 | Nhà lớp học bộ môn - Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương | Việt Trì | 2011-2012 | 2272/QĐ-UBND, 10/9/2013 | 8 241 | 6 925 | 1 316 | 658 | Trường THPT chuyên Hùng Vương |
| 12 | Sở GD&ĐT (Cải tạo, nâng cấp Nhà làm thi và hạng mục phụ trợ; Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc TTĐH HKPĐ, …) | Việt Trì | 2012-2014 | 3098/QĐ-UBND ngày 04/12/2013; 3817/UBND-VX3 10/9/2014 | 3 664 | 3 079 | 585 | 293 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 13 | Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học - Trường Trung học Phổ thông Phương Xá | Cẩm Khê | 2009 | 3517/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 | 2 356 | 2 293 | 63 | 32 | Trường THPT Phương Xá |
| 14 | Sân, vườn, tường rào, nhà để xe Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Lập | Yên Lập | 2010-2011 | 1301/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 | 832 | 700 | 132 | 66 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Lập |
| 15 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp huyện Thanh Sơn (Nhà làm việc kiêm giảng đường và nhà lớp học bộ môn 2 tầng) | Thanh Sơn | 2009-2010 | 2691/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 và 2659/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 | 4 098 | 3 688 | 410 | 205 | Trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp huyện Thanh Sơn |
| 16 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học - Trường Trung học Phổ thông Thanh Ba | Thanh Ba | 2010 | 2151/QĐ-UBND, 27/8/2013 | 3 837 | 3 361 | 476 | 238 | Trường THPT Thanh Ba |
| 17 | Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học và nhà công vụ - Trường Trung học Phổ thông Thanh Ba | Thanh Ba | 2009 | 1173/QĐ-UBND, 07/4/2011 | 2 710 | 2 599 | 111 | 56 | Trường THPT Thanh Ba |
| 18 | Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng học - Trường THPT Hưng Hóa | Tam Nông | 2010-2011 | 946/QĐ-UBND ngày 14/4/2012 | 3 883 | 3 700 | 183 | 92 | Trường THPT Hưng Hóa |
| 19 | Nhà điều hành - Trường THPT Hưng Hóa | Tam Nông | 2011-2012 | 1442/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 | 3 727 | 3 430 | 297 | 148 | Trường THPT Hưng Hóa |
| 20 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học - Trường THPT Chân Mộng | Đoan Hùng | 2009-2010 | 1883/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 | 1 341 | 1 200 | 141 | 71 | Trường THPT Chân Mộng |
| 21 | Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 6 phòng - Trường THPT Tam Nông | Tam Nông | 2011-2012 | 1503/QĐ-UBND, 18/6/2013 | 5 968 | 5 368 | 600 | 300 | Trường THPT Tam Nông |
| 22 | Hỗ trợ Trường tiểu học Cao Mại | Lâm Thao | 2011-2012 | 1932/QĐ-UBND 24/10/2012 | 5 337 | 4 340 | 997 | 499 | UBND thị trấn Lâm Thao |
| 1.5 | Văn hóa - xã hội |  |  |  | 132 652 | 126 475 | 6 177 | 3 089 |  |
| 23 | Thi công đúc nhóm tượng Composit phun giả đồng, phù điêu và bia tưởng niệm (phần mỹ thuật, gói thầu số 1) công trình Tượng đài chiến thắng Tu Vũ, huyện Thanh Thủy | Thanh Thủy | 2011-2012 | 2965/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 | 9 517 | 6 918 | 2 599 | 1 299 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 24 | Chợ trung tâm thị trấn Hạ Hòa | Hạ Hòa | 2005 - 2008 | 987/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 | 6 647 | 6 543 | 104 | 52 | UBND huyện Hạ Hòa |
| 25 | Hệ thống thiết bị an ninh và bổ sung hệ thống PCCC (gói thầu 17) dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hùng Vương | Việt Trì | 2010-2011 | 2081/QĐ-UBND 19/8/2013 | 2 563 | 2 522 | 41 | 21 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 26 | Bổ sung nội thất xây dựng Nhà Bảo tàng Hùng Vương thuộc dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hùng Vương | Việt Trì | 2007-2011 | 2798/QĐ-UBND 20/10/2012 | 16 507 | 16 150 | 357 | 179 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 27 | Xây dựng nhà Bảo tàng Hùng Vương thuộc dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hùng Vương | Việt Trì | 2007-2011 | 2797/QĐ-UBND 20/10/2012 | 67 511 | 65 987 | 1 524 | 762 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 28 | Gói thầu số 1 - Nhà Luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2002-2003 | 2788/QĐ-UBND, 08/9/2010 | 29 907 | 28 355 | 1 552 | 776 | Khu di tích Lịch sử Đền Hùng |
| 2 | THANH TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH ĐÃ DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM 2014 (các công trình còn thiếu bố trí theo tỷ lệ % vốn còn lại là 21,5%) |  |  |  | 1 108 273 | 923 640 | 184 633 | 39 668 |  |
| 2.1 | Nông nghiệp - nông thôn |  |  |  | 378 537 | 351 627 | 26 910 | 5 787 |  |
| 29 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi 4 xã miền núi phía Đông Nam huyện Thanh Ba | Thanh Ba | 1999-2007 | 1720/QĐ-UBND, 25/7/2014 | 10 774 | 10 590 | 184 | 40 | UBND huyện Thanh Ba |
| 30 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Lâm Thao | Lâm Thao | 2007-2013 | 1574/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 | 18 435 | 18 415 | 20 | 20 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 31 | Tu bổ nâng cấp đê tả, đê hữu ngòi Giành kết hợp đường giao thông huyện Cẩm Khê | Cẩm Khê | 2007-2010 | 1690/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 | 114 603 | 114 514 | 89 | 19 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 32 | Dự án tưới cây trồng cạn huyện Thanh Sơn | Thanh Sơn | 2007-2011 | 1694/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 | 88 355 | 88 161 | 194 | 42 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 33 | Đập dâng Đá Thờ và hệ thống kênh tưới các xã Hương lung, Tạ Xá, Sơn Tình huyện Cẩm Khê | Cẩm Khê | 2010-2013 | 1693/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 | 43 286 | 32 840 | 10 446 | 2 240 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 34 | Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp trên địa bàn huyện Cẩm Khê (hồ Đồng Nguyễn xã Phượng Vỹ) | Cẩm Khê | 2010-2012 | 1692/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 | 5 302 | 4 000 | 1 302 | 279 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 35 | Lắp đặt đường ống chảy có áp trong cống hồ Thượng Long, huyện Yên Lập để cấp nước tưới chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp | Yên Lập | 2012-2013 | 204/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 | 1 010 | 400 | 610 | 131 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 36 | Tu bổ, gia cố và nâng cấp tuyến đê hữu sông Lô đoạn K0-K9+200 huyện Đoan Hùng | Đoan Hùng | 2009-2013 | 1691/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 | 69 339 | 67 588 | 1 751 | 375 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 37 | Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống các trạm bơm thuộc các xã Phương Lĩnh, Hoàng Cương, Hanh Cù và Yên Nội, huyện Thanh Ba | Thanh Ba | 2013-2014 | 2273/QĐ-UBND, ngày 08/10/2014 | 11 776 | 5 000 | 6 776 | 1 453 | UBND huyện Thanh Ba |
| 38 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Cẩm Khê | Cẩm Khê | 2007-2013 | 1612/QĐ-UBND ngày 28/6/2014 | 11 343 | 9 143 | 2 200 | 472 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 39 | Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | Phù Ninh | 201-2014 | 2583/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 | 4 313 | 976 | 3 337 | 716 | Chi cục Kiểm lâm |
| 2.2 | Giao thông |  |  |  | 405 391 | 290 640 | 114 751 | 24 606 |  |
| 40 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đến trung tâm xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông | Tam Nông | 2011-2013 | 2032/QĐ-UBND, 04/9/2014 | 29 157 | 23 033 | 6 124 | 1 313 | UBND huyện Tam Nông |
| 41 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Hương Xạ - Chính Công, huyện Hạ Hòa | Hạ Hòa | 2010-2011 | 944/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 | 12 072 | 11 300 | 772 | 165 | UBND huyện Hạ Hòa |
| 42 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến Đại Nghĩa - Phú Thứ, huyện Đoan Hùng | Đoan Hùng | 2010-2012 | 2030/QĐ-UBND, 04/9/2014 | 54 402 | 49 699 | 4 703 | 1 008 | UBND huyện Đoan Hùng |
| 43 | Đường tránh lũ và sơ tán dân đi qua địa bàn các xã: Hương Lung, Cấp Dẫn, Tùng Khê, Đồng Cam, Thụy Liễu, Ngô Xá, Phượng Vỹ, Văn Bán (đoạn Xương Thịnh -Cấp Dẫn và Cấp Dẫn đến ĐT321 thuộc xã Đồng Cam) | Cẩm Khê | 2012-2014 | 1432/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 | 55 100 | 18 195 | 36 905 | 7 914 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 44 | Cải tạo, sửa chữa tỉnh lộ 313C (đoạn từ km8+525 đến km13+120) | Cẩm Khê | 2013 | 1258/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 | 5 579 | 2 000 | 3 579 | 768 | Sở Giao thông Vận tải |
| 45 | Cải tạo, sửa chữa tỉnh lộ 314 (đoạn từ km16+128 đến km39+220) | HTT | 2013 | 1482/QĐ-UBND, 30/6/2014 | 6 024 | 2 000 | 4 024 | 863 | Sở Giao thông vận tải |
| 46 | Đường ô tô đến các xã khó khăn huyện Tân Sơn, tuyến đường đến xã Đồng Sơn | Tân Sơn | 2008-2012 | 1067/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 | 74 984 | 73 412 | 1 572 | 337 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 47 | Đường sơ tán dân cứu nạn, cứu hộ đoạn Hưng Long - Nga Hoàng, huyện Yên Lập | Yên Lập | 2011-2013 | 1379/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 | 27 648 | 23 942 | 3 706 | 795 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 48 | Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 321C, đoạn Lương Sơn - Phượng Vỹ (km0+000 - km6+600) huyện Yên Lập và huyện Cẩm Khê | Yên Lập, Cẩm Khê | 2012-2013 | 1724/QĐ-UBND, 28/7/2014 | 22 012 | 13 258 | 8 754 | 1 877 | Sở Giao thông vận tải |
| 49 | Giai đoạn 1 dự án: Đường sơ tán dân đoạn Ninh Dân - Đông Thành - Thanh Vinh thuộc huyện Thanh Ba và Thị xã Phú Thọ (đoạn K0-K7) | Thanh Ba | 2010-2015 | 1872/QĐ-UBND ngày 16/8/2014 | 73 395 | 40 800 | 32 595 | 6 989 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 50 | Đường từ quốc lộ 32C vào đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa | Hạ Hòa | 2007-2008 | 1489/QĐ-UBND, 20/10/2014 | 18 333 | 17 411 | 922 | 198 | UBND huyện Hạ Hòa |
| 51 | Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Bảo Thanh - Hạ Giáp, huyện Phù Ninh | Phù Ninh | 2011-2013 | 2545/QĐ-UBND, 23/10/2014 | 26 685 | 15 590 | 11 095 | 2 379 | UBND huyện Phù Ninh |
| 2.3 | Giáo dục - đào tạo |  |  |  | 67 973 | 49 599 | 18 374 | 3 976 |  |
| 52 | Nhà lớp học bộ môn - Trường THPT Xuân Áng | Hạ Hòa | 2010-2011 | 1885/QĐ-UBND, 15/8/2014 | 1 027 | 1 003 | 23 | 23 | Trường THPT Xuân Áng |
| 53 | Nhà lớp học 2 tầng, 6 phòng học - Trường THPT Xuân Áng | Hạ Hòa | 2009-2010 | 1884/QĐ-UBND, 15/8/2014 | 1 369 | 1 317 | 52 | 11 | Trường THPT Xuân Áng |
| 54 | Nhà lớp học 02 tầng - Trường THPT Phù Ninh | Phù Ninh | 2008-2009 | 778/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 | 2 403 | 2 322 | 81 | 17 | Trường THPT Phù Ninh |
| 55 | Nhà đa năng - Trường THPT Phù Ninh | Phù Ninh | 2007-2008 | 776/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 | 5 044 | 4 950 | 94 | 20 | Trường THPT Phù Ninh |
| 56 | Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng học thành các phòng chức năng của Trường THPT Tam Nông, huyện Tam Nông | Tam Nông | 2013 | 1552/QĐ-UBND, 07/7/2014 | 742 | 500 | 242 | 52 | Trường THPT Tam Nông |
| 57 | Nhà điều hành, nhà bếp - Trường Dân tộc nội trú Yên Lập | Yên Lập | 2009-2010 | 2169/QĐ-UBND, 16/9/2014 | 2 016 | 1 742 | 273 | 59 | Trường Dân tộc nội trú Yên Lập |
| 58 | Nhà lớp học 02 tầng, 04 phòng học - Trường THPT Thạch Kiệt | Tân Sơn | 2012-2013 | 641/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 | 2 122 | 2 050 | 72 | 16 | Trường THPT Thạch Kiệt |
| 59 | Nhà lớp học 02 tầng, 08 phòng học - Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp huyện Cẩm Khê | Cẩm Khê | T1- T12/2011 | 694/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 | 2 499 | 2 200 | 299 | 64 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp huyện Cẩm Khê |
| 60 | Nhà lớp học chức năng 02 tầng - Trường THPT Phương Xá, huyện Cẩm Khê | Cẩm Khê | 2007-2008 | 1386/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 | 1 477 | 1 350 | 127 | 27 | Trường THPT Phương Xá |
| 61 | Nhà lớp học bộ môn lý, hóa, sinh - Trường THPT Yển Khê | Thanh Ba | 2009 | 2347/QĐ-UBND, ngày 01/10/2014 | 1 046 | 993 | 53 | 11 | Trường THPT Yển Khê |
| 62 | Nhà lớp học 03 tầng, 12 phòng học - Trường Trung học Phổ thông Yển Khê. | Thanh Ba | 2009-2010 | 2346/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 | 2 821 | 2 796 | 25 | 25 | Trường Trung học Phổ thông Yển Khê |
| 63 | Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng học và xây dựng Nhà vệ sinh của Trường THPT Thanh Ba, huyện Thanh Ba | Thanh Ba | 2013 | 1551/QĐ-UBND, 07/7/2014 | 1 102 | 802 | 300 | 64 | Trường THPT Thanh Ba |
| 64 | Cải tạo Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học, khuôn viên sân trường và xây dựng phòng chờ giáo viên - Trường THPT Minh Đài | Tân Sơn | 2012-2013 | 960/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 | 2 523 | 927 | 1 596 | 342 | Trường THPT Minh Đài |
| 65 | Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học thành Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 4 phòng học - Trường THPT Mỹ Văn | Tam Nông | 2012-2013 | 2095/QĐ-UBND, 09/9/2014 | 3 254 | 2 246 | 1 008 | 216 | Trường THPT Mỹ Văn |
| 66 | Cổng, tường rào, nhà để xe học sinh - Trường THPT Hiền Đa | Cẩm Khê | 2013-2014 | 961/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 | 1 108 | 400 | 708 | 152 | Trường THPT Hiền Đa |
| 67 | Nhà điều hành - Trường THPT Trung Nghĩa | Thanh Thủy | 2012-2013 | 642/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 | 4 213 | 1 800 | 2 413 | 517 | Trường THPT Trung Nghĩa |
| 68 | Nhà lớp học 03 tầng, 06 phòng học - Trường Dân tộc nội trú Yên Lập | Yên Lập | 2009-2010 | 2170/QĐ-UBND, 16/9/2014 | 2 117 | 1 132 | 985 | 211 | Trường Dân tộc nội trú Yên Lập |
| 69 | Nhà lớp học bộ môn 02 tầng, 06 phòng học- Trường THPT Phong Châu | Lâm Thao | 2011-2012 | 170/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 | 4 965 | 3 152 | 1 813 | 389 | Trường THPT Phong Châu |
| 70 | Nhà lớp học bộ môn 2 tầng, 4 phòng học - Trường THPT Phương Xá | Cẩm Khê | 2011-2013 | 1849/QĐ-UBND, 12/8/2014 | 3 951 | 3 600 | 351 | 75 | Trường THPT Phương Xá |
| 71 | Nhà lớp học bộ môn 2 tầng, 6 phòng học - Trường THPT Phù Ninh | Phù Ninh | 2011-2012 | 1683/QĐ-UBND, 24/7/2014 | 3 251 | 2 900 | 351 | 75 | Trường THPT Phù Ninh |
| 72 | Nhà truyền thống - Trường THPT Phong Châu | Lâm Thao | 2009-2010 | 174/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 | 2 761 | 1 040 | 1 721 | 369 | Trường THPT Phong Châu |
| 73 | Nhà lớp học bộ môn 03 tầng, 06 phòng học - Trường Trung học Phổ thông Yên Lập. | Yên Lập | 2011-2012 | 2387/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 | 4 972 | 2 800 | 2 172 | 466 | Trường THPT Yên Lập |
| 74 | Nhà lớp học bộ môn 2 tầng, 4 phòng học - Trường PTTH Yển Khê | Thanh Ba | 2011-2013 | 2433/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 | 3 084 | 2 250 | 834 | 179 | Trường THPT Yển Khê |
| 75 | Nhà lớp học 3 tầng (NS1) - Trường THPT Công nghiệp Việt Trì | Việt Trì | 2007-2011 | 2495/QĐ-UBND, 21/10/2014 | 3 989 | 3 227 | 762 | 163 | Trường THPT Công nghiệp Việt Trì |
| 76 | Hỗ trợ Trường mầm non Vĩnh Phú | Phù Ninh | 2009-2011 | 2793/QĐ-UBND, 01/10/2012 | 4 118 | 2 100 | 2 018 | 433 | UBND xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh |
| 2.4 | Văn hóa - xã hội |  |  |  | 102 765 | 89 087 | 13 679 | 2 933 |  |
| 77 | Cải tạo, sửa chữa khán đài và các phòng làm việc; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cây xanh; Xây dựng các sân thể thao ngoài trời sân vận động huyện, thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Lâm Thao | Lâm Thao | 2012-2013 | 2255/QĐ-UBND, 23/9/2014 | 7 622 | 7 578 | 44 | 9 | UBND huyện Lâm Thao |
| 78 | Khán đài sân vận động huyện Lâm Thao | Lâm Thao | 2007-2008 | 882/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 | 2 383 | 2 299 | 84 | 18 | UBND huyện Lâm Thao |
| 79 | Cung cấp, lắp đặt điều hòa tầng trệt và các phòng kho của Bảo tàng (gói thầu số 47) thuộc dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hùng Vương | Việt Trì | 2010-2011 | 1882/QĐ-UBND, 14/8/2014 | 437 | 287 | 150 | 32 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 80 | Thi công hệ thống kết cấu đỡ nhóm tượng công trình Tượng đài chiến thắng Tu Vũ,huyện Thanh Thủy | Thanh Thủy | 2011-2012 | 1651/QĐ-UBND, 18/7/2014 | 1 690 | 1 510 | 180 | 39 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 81 | Khán đài A phần bổ sung từ cốt ±0,00 + cốt + 8,4m công trình sân vận động huyện Lâm Thao | Lâm Thao | 2007-2008 | 883/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 | 463 | 238 | 225 | 48 | UBND huyện Lâm Thao |
| 82 | Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy dành cho người tàn tật (gói thầu số 48) thuộc dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hùng Vương | Việt Trì | 2010-2012 | 1812/QĐ-UBND, 06/8/2014 | 2 337 | 1 948 | 389 | 83 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 83 | Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy thuộc dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hùng Vương | Việt Trì | 2009-2010 | 1813/QĐ-UBND, 06/8/2014 | 4 141 | 3 513 | 628 | 135 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 84 | Hạng mục miếu Lãi Lèn, thuộc dự án khôi phục miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì | Việt Trì | 2011-2013 | 1748/QĐ-UBND, 31/7/2014 | 7 153 | 6 764 | 389 | 83 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 85 | Sân khấu ngoài trời thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Hùng Vương | Việt Trì | 2012-2013 | 2260/QĐ-UBND, 23/9/2014 | 1 308 | 930 | 378 | 81 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 86 | Thi công các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, công trình Tượng đài chiến thắng Tu Vũ, huyện Thanh Thủy | Thanh Thủy | 2011-2012 | 1649/QĐ-UBND, 18/7/2014 | 3 851 | 3 410 | 441 | 95 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 87 | Thi công xây lắp phần mỹ thuật, nội dung trưng bày, công việc chung, đai trưng bày và điện chiếu sáng (gói thầu 19) dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hùng Vương | Việt Trì | 2010-2011 | 1202/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 | 15 689 | 14 460 | 1 229 | 264 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 88 | Nhà ở vận động viên tỉnh Phú Thọ 7 tầng thuộc dự án ĐTXD công trình Khu luyện tập thể dục thể thao và nhà ở vận động viên | Việt Trì | 2007-2009 | /QĐ-UBND ngày/10/2014 | 24 650 | 23 697 | 953 | 204 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 89 | San nền giai đoạn 2 - thuộc dự án: Đầu tư xây dựng khu luyện tập thể dục thể thao và nhà ở vận động viên tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2010-2013 | 2696/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 | 7 102 | 2 667 | 4 435 | 951 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 90 | Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phù Ninh | Phù Ninh | 2011-2012 | 766/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 | 2 793 | 1 600 | 1 193 | 256 | Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Phù Ninh |
| 91 | Gói thầu số 02: Thi công xây lắp các hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà - thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Hùng Vương | Việt Trì | 2009-2010 | 2594/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 | 21 147 | 18 186 | 2 961 | 635 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 2.5 | Quản lý nhà nước |  |  |  | 146 231 | 137 996 | 8 234 | 1 790 |  |
| 92 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Phú Thọ | Việt Trì | T4-T7/2012 | 548/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 | 1 934 | 1 796 | 139 | 30 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 93 | Nhà ăn - Trung tâm Hội nghị tỉnh. | Việt Trì | 2005-2008 | 2254/QĐ-UBND ngày 11/8/2006; 2795/QĐ-UBND ngày 31/8/2006; 1844/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 | 4 663 | 4 488 | 175 | 38 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 94 | Cải tạo, sửa chữa nhà ăn số 1 tại Trung tâm hội nghị tỉnh thành nhà hội trường | Việt Trì | 2010 | 1277/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 | 646 | 463 | 183 | 39 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 95 | Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Phú Thọ | Việt Trì | 2008-2010 | 60/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 | 8 372 | 8 223 | 149 | 32 | Tỉnh đoàn Phú Thọ |
| 96 | Cải tạo, sửa chữa phong làm việc, kho, nhà ăn của Sở Tư pháp | Việt Trì | T3- T6/2012 | 773/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 | 1 208 | 1 153 | 55 | 12 | Sở Tư pháp Phú Thọ |
| 97 | Cung cấp trang thiết bị bàn kính quay, ghế inox cho nhà ăn tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2011 | 2348/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 | 546 | 352 | 194 | 42 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 98 | Cải tạo, sửa chữa phần ốp nhôm trang trí trụ sở làm việc các cơ quan khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh | Việt Trì | T3- T5/2013 | 349/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 | 1 613 | 1 584 | 30 | 30 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 99 | Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc Sở Xây dựng | Việt Trì | 2011-2012 | 2384/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 | 8 049 | 6 500 | 1 549 | 332 | Sở Xây dựng |
| 100 | Nhà khách số 2 - Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2010-2011 | 2571/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 | 61 583 | 59 717 | 1 866 | 400 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 101 | Cải tạo, nâng cấp nhà hội trường 500 chỗ ngồi tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ | Việt Trì | 2010-2012 | 2587/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 | 57 616 | 53 721 | 3 895 | 835 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 2.6 | Rác thải - vệ sinh môi trường |  |  |  | 7 376 | 4 691 | 2 685 | 576 |  |
| 102 | Xây dựng lò đốt rác công nghiệp nguy hại EFB-55 công suất 250-350 kg/giờ - Khu xử lý chất thải rắn công nghiệp xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ | Phù Ninh | 2013-2014 | 2444/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 | 7 376 | 4 691 | 2 685 | 576 | Công ty TNHH NN MTV xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ |
| 3 | THANH TOÁN VỐN ĐỐI ỨNG PHẦN NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA LỚP HỌC ĐÃ QUYẾT TOÁN (Bố trí 50% số vốn còn thiếu) |  |  |  | 35 306 | 0 | 35 306 | 17 653 | Giao UBND các huyện phân bổ chi tiết theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 103 | Huyện Thanh Ba | Thanh Ba | 2008-2012 |  | 2 506 |  | 2 506 | 1 253 | UBND huyện Thanh Ba |
| 104 | Huyện Cẩm Khê | Cẩm Khê | “ |  | 5 182 |  | 5 182 | 2 591 | UBND huyện Cẩm Khê |
| 105 | Huyện Hạ Hòa | Hạ Hòa | “ |  | 2 424 |  | 2 424 | 1 212 | UBND huyện Hạ Hòa |
| 106 | Huyện Đoan Hùng | Đoan Hùng | “ |  | 1 132 |  | 1 132 | 566 | UBND huyện Đoan Hùng |
| 107 | Huyện Phù Ninh | Phù Ninh | “ |  | 3 262 |  | 3 262 | 1 631 | UBND huyện Phù Ninh |
| 108 | Huyện Tam Nông | Tam Nông | “ |  | 6 308 |  | 6 308 | 3 154 | UBND huyện Tam Nông |
| 109 | Huyện Tân Sơn | Tân Sơn | “ |  | 6 672 |  | 6 672 | 3 336 | UBND huyện Tân Sơn |
| 110 | Huyện Thanh Sơn | Thanh Sơn | “ |  | 1 602 |  | 1 602 | 801 | UBND huyện Thanh Sơn |
| 111 | Huyện Yên Lập | Yên Lập | “ |  | 6 218 |  | 6 218 | 3 109 | UBND huyện Yên Lập |

PHỤ BIỂU 2.2

DANH MỤC, MỨC VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA, DỰ ÁN BỘ, NGÀNH ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH NĂM 2015
(NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẬP TRUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số: 21/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT |  | Danh mục dự án |  | Số Quyết định ngày tháng năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế vốn bố trí đến hết KH năm 2014 |  |  | Kế hoạch 2015 |  |  |  |  | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) |  |  | Trong đó: vốn đối ứng |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) |  | Trong đó: Vốn đối ứng | Tổng số |  |  | Trong đó: thu hồi vốn ứng trước |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
|  |  | TỔNG SỐ |  |  | 478 817 |  |  | 124 098 |  | 204 052 |  | 52 661 | 10 000 |  |  | 0 |  |  |
| I |  | DỰ ÁN ODA |  |  | 270 307 |  |  | 41 112 |  | 120 254 |  | 28 021 | 2 950 |  |  | 0 |  |  |
| a |  | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - tỉnh Phú Thọ |  | 1029/QĐ-BNN, 19/5/2011; 2177/QĐ/BNN, 13/8/2010 | 144 200 |  |  | 24 370 |  | 28 147 |  | 15 298 | 1 000 |  |  |  |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 2 |  | Dự án nâng cao chất lượng an toàn SPNN và phát triển khí sinh học (QSEAP) |  | 3620/QĐ-UB, 30/10/09; 3376/QD-UB, 26/10/11; 969/QĐ-UB Ngày 17/4/2013 | 111 253 |  |  | 15 792 |  | 92 107 |  | 12 723 | 1 000 |  |  |  |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| b |  | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 năm 2015 (vốn ADB) |  | 358/TTg, 10/3/2014; 2178/QĐ-UBND, 15/9/2014 | 14 854 |  |  | 950 |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| II |  | DỰ ÁN BỘ NGÀNH ĐẦU TƯ |  |  | 208 510 |  |  | 82 986 |  | 83 798 |  | 24 640 | 7 050 |  |  | 0 |  |  |
| a |  | Dự án hoàn thành đã quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hạng mục Sân vườn thuộc Dự án Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Phú Thọ |  | 1677/QĐ-UBND, 23/7/2014 |  |  | 20 084 | 4 055 |  | 19 066 |  | 3 505 |  |  | 550 |  |  | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |  |
| 2 | Thanh toán KLHT các hạng mục quyết toán Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công |  | 3595/QĐ-UBND, 7/12/2006; 938/QĐ-UBND, 16/7/2012 |  |  | 45 225 | 9 045 |  | 23 232 |  | 8 045 |  |  | 1 000 |  |  | Trung tâm điều dưỡng người có công |  |
| b | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án phát triển nuôi trồng thủy sản Trung ương Đoàn |  | 202, 2841/QĐ-TƯDTN ngày 15/7/08, 8/2/12 |  |  | 28 634 | 13 101 |  | 14 500 |  | 2 000 |  |  | 500 |  |  | Tỉnh đoàn Phú Thọ |  |
| 2 | Trụ sở làm việc khối cảnh sát thuộc Công an tỉnh Phú Thọ |  | 1300/QĐ-BCA-H41, 19/4/2011; 1884/QĐ-BCA-H41, 16/4/2013 |  |  | 109 570 | 54 785 |  | 25 000 |  | 11 090 |  |  | 3 000 |  |  | Công an tỉnh Phú Thọ |  |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục chính của Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ |  | 311/QĐ-TLĐ, 20/3/2014 |  |  | 4 997 | 2 000 |  | 2 000 |  |  |  |  | 2 000 |  |  | Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ |  |

BIỂU SỐ 03

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ GIAO KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW (VỐN TRONG NƯỚC) KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số: 21/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTCP giao KH năm 2012, 2013 |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ |  |  | Kế hoạch năm 2014 |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2014 |  | Dự kiến kế hoạch năm 2015 |  |  | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số | Trong đó: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|  | TỔNG SỐ |  | 10 332 606 | 8 686 889 |  | 1 404 288 | 1 577 008 | 719 839 | 689 839 | 3 858 608 | 3 566 052 | 1 178 682 | 920 400 |  |  |
| I | CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT- XH CÁC VÙNG |  | 2 786 954 | 2 125 832 |  | 638 615 | 586 193 | 170 700 | 158 700 | 792 433 | 705 143 | 171 900 | 171 900 |  |  |
| (1) | Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường vào khu du lịch Ao Châu | 550/QĐ-UB, 14/3/07; 1055/QĐ-UB, 30/3/11 | 35 627 | 35 627 | 900/QĐ-UBND, 12/4/2013 | 55 574 | 35 627 | 3 500 | 2 000 | 30 680 | 29 680 | 1 500 | 1 500 |  | UBND huyện Hạ Hòa |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông vùng đồi | 3169/QĐ-UB, 15/10/04; 2246/QĐ-UB, 18/8/05; 501/QĐ-UB, 23/02/06; 2513/QĐ-UB, 04/9/08; 1054/QĐ-UBNgày | 112 139 | 112 139 |  |  |  | 16 000 | 8 000 | 93 534 | 93 450 | 8 000 | 8 000 |  | UBND huyện Hạ Hòa |
| 3 | Đường đến trung tâm xã Ca Đình | 664/QĐ-UBND; 20/3/09; 3487/QĐ-UB, 02/11/10; 164/QĐ-UB, 17/01/12 | 80 427 | 75 427 | 1847/QĐ-UBND 11/8/201 4 | 78 428 | 73 380 | 10 000 | 10 000 | 73 380 | 63 380 | 5 000 | 5 000 |  | UBND huyện Đoan Hùng |
| 4 | Đường Quang Húc - Tề Lễ | 1559/QĐ-UB, 17/6/09; 1906/QĐ-UB; 06/6/11; | 111 829 | 111 829 | 395/QĐ-UBND, 05/02/2013 | 139 256 | 111 829 | 15 000 | 15 000 | 110 300 | 100 240 | 0 | 0 |  | UBND huyện Tam Nông |
| 5 | Đường Trung tâm thị trấn Hùng Sơn | 1894/QĐ-UBND; 24/6/2010; 165/QĐ-UBND, 17/01/2102 | 44 816 | 25 000 |  |  |  | 5 000 | 5 000 | 42 450 | 22 950 | 2 000 | 2 000 |  | UBND huyện Lâm Thao |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hỗ trợ phát thanh truyền hình (mua sắm, lắp đặt máy phát sóng truyền hình; xe truyền hình màu lưu động; trường quay và thiết bị chuyên dụng) | 3451/QĐ-UBND 21/12/07; 1298/QĐ-UB, 14/5/08; 1055/QĐ-UB, 30/3/11; 3447/QĐ-UBND, 31/10/11 | 27 417 | 27 417 |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 22 330 | 22 330 | 2 400 | 2 400 |  | Đài PTTH tỉnh |
| (3) | Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cầu, đường nối thị trấn Thanh Sơn - xã Sơn Hùng | 1908/QĐ-UBND; 13/7/09; | 134 513 | 134 513 |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 70 792 | 63 292 | 20 000 | 20 000 |  | UBND huyện Thanh Sơn |
| 8 | Hỗ trợ Trường Đại học Hùng Vương (Hạng mục hoàn thành Trung tâm HCHB, khoa Đại học kinh tế, khoa nông lâm, hạ tầng kỹ thuật) | 1424/QĐ-UBND ngày 10/5/2004; 1014/QĐ-UBND ngày 01/10/2009 | 1 744 000 | 1 113 600 |  |  |  | 30 000 | 30 000 | 187 617 | 181 921 | 40 000 | 40 000 |  | Trường Đại học Hùng Vương |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Thanh toán khối lượng hoàn thành Dự án Trung tâm hành chính hiệu bộ; khoa Đại học kinh tế; hạ tầng kỹ thuật | 3252/QĐ-CT, 22/10/04; 3014/QĐ-UBND,1/10/09; 3152/QĐ-UBND 23/11/07; 3034/QĐ-UBND, 28/9/11; | 247 012 | 243 237 |  |  |  | 11 000 | 11 000 | 159 727 | 154 031 | 10 000 | 10 000 |  | Trường Đại học Hùng Vương |
| - | Hoàn thiện hạ tầng xung quanh nhà Hành chính hiệu bộ (thuộc dự án Trung tâm hành chính hiệu bộ) | 3034/QĐ-UBND, 28/9/11 | 2 870 | 2 870 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 |  | Trường Đại học Hùng Vương |
| - | Dự án Khoa Đại học Nông lâm | 3251/QĐ-CT, 22/10/04; 3014/QĐ-UBND, 1/10/09 | 78 969 | 78 969 |  |  |  | 19 000 | 19 000 | 27 890 | 27 890 | 27 000 | 27 000 |  | Trường Đại học Hùng Vương |
| 9 | Đường giao thông tránh lũ các xã phía bên bờ hữu sông Thao, huyện Hạ Hòa | 1222/QĐ-UB, 07/5/10 | 239 906 | 239 000 |  |  |  | 17 700 | 17 700 | 99 850 | 68 900 | 40 000 | 40 000 |  | UBND huyện Hạ Hòa |
| 10 | Đường sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn thị xã Phú Thọ (đoạn từ Quốc lộ 2 đến đường dẫn lên cầu Ngọc Tháp) - Giai đoạn 1 | 112/QĐ-UBND ngày 12/01/2012; 2766/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 55 000 | 50 000 |  |  |  | 11 500 | 9 000 | 11 500 | 9 000 | 20 000 | 20 000 |  | UBND thị xã Phú T họ |
| 11 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Ngòi Trang, Ngòi Hiêng, huyện Hạ Hòa | 2402/QĐ-UBND ngày 12/9/2012; 2747/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 201 280 | 201 280 | 2747/QĐ-UBND 30/10/2013; 2679/QĐ-UBND 31/10/2014 | 365 357 | 365 357 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 | 33 000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| II | HỖ TRỢ HẠ TẦNG HUYỆN MỚI CHIA TÁCH |  | 103 782 | 103 782 |  | 34 049 | 34 049 | 19 000 | 16 000 | 42 900 | 42 100 | 50 000 | 50 000 | 0 |  |
| (1) | Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  | 44 782 | 44 782 |  | 34 049 | 34 049 | 6 500 | 3 500 | 30 400 | 29 600 | 3 800 | 3 800 | 0 |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Hội nghị huyện (Nhà Hội trường) | 2360/QĐ-UBND, 05/8/10 | 34 049 | 34 049 | 1759/QĐ-UBND, 01/8/2014 | 34 049 | 34 049 | 6 000 | 3 000 | 23 000 | 22 200 | 3 800 | 3 800 |  | UBND huyện Tân Sơn |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ | 2226/QĐ-UBND | 10 733 | 10 733 |  |  |  | 500 | 500 | 7 400 | 7 400 |  |  |  | UBND huyện Tân Sơn |
| (2) | Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau 2015 |  | 59 000 | 59 000 |  |  |  | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 46 200 | 46 200 | 0 |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dự án đường Tân Phú - Xuân Đài (Giai đoạn 1) | 184/QĐ-UBND ngày 18/01/2008; 2769/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 59 000 | 59 000 |  |  |  | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 46 200 | 46 200 |  | UBND huyện Tân Sơn |
| III | HỖ TRỢ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẤP BÁCH KHÁC CỦA ĐỊA PHƯƠNG |  | 1 087 720 | 1 001 909 |  |  |  | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 180 000 | 180 000 | 0 |  |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ 2 và đường Hồ Chí Minh | 1197/QĐ-UBND ngày 8/5/2012; 2768/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 348 065 | 300 000 | 771/QĐ-UBND, 10/4/2014 | 348 065 | 300 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 |  | UBND huyện Đoan Hùng |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Ngòi Trang, Ngòi Hiêng, huyện Hạ Hòa | 2402/QĐ-UBND ngày 12/9/2012; 2747/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 | 201 280 | 201 280 | 2747/QĐ-UBND 30/10/2013; 2679/QĐ-UBND 31/10/2014 | 365 357 | 365 357 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| (2) | Dự án dự kiến khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cầu qua sông Bần xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn | 7812-CV/VPTW, 26/4/2014; 107/BC- UBND, 18/6/2014 | 259 898 | 250 000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |  | UBND huyện Thanh Sơn |
| 2 | Đường nối từ QL.32C vào Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê | Số…. QĐ-UBND ngày …./10/2014 | 123 267 | 110 940 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 |  | Sở Giao thông Vận tải |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 318 | Số…. QĐ-UBND ngày …./10/2014 | 155 210 | 139 689 |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 30 000 |  | Sở Giao thông Vận tải |
| 4 | Đường đến Trung tâm xã Thu Cúc | 1139/QĐ-UBND; 06/4/2010; 2623/QĐ-UBND, 03/10/12 | 148 744 | 148 744 |  |  |  | 26 000 | 26 000 | 128 100 | 128 100 |  |  |  | UBND huyện Tân Sơn |
| IV | CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐÊ SÔNG ĐẾN NĂM 2020 THEO QĐ 2068/QĐ-TTG CỦA TTCP |  | 327 222 | 317 924 |  |  |  | 37 000 | 37 000 | 192 806 | 189 806 | 45 000 | 45 000 | 0 |  |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2015 |  | 327 222 | 317 924 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 192 806 | 189 806 | 45 000 | 45 000 | 0 |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án cải tạo thân đê và cứng hóa mặt đê đoạn Km 99,95-Km105 đê Tả Thao và đoạn Km 70,3-Km 72 đê Hữu Lô, thành phố Việt Trì | 2707/QĐ-ND, 22/10/07; 85/QĐ-UB, 11/01/10; 646/QĐ-UBND, 12/3/12 | 264 234 | 261 234 |  |  |  | 37 000 | 37 000 | 192 806 | 189 806 | 26 000 | 26 000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| * | Dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xử lý sạt lở bờ, vở sông đoạn từ K20 + 420 đến K21 + 400 và đoạn K21+ 950 đến K22 +940 đê tả Đà, huyện Thanh Thủy | 2357/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 | 62 988 | 56 690 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 19 000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| V | CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |  | 54 124 | 30 000 |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 17 800 | 14 912 | 15 000 | 15 000 | 0 |  |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2015 |  | 54 124 | 30 000 |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 17 800 | 14 912 | 15 000 | 15 000 | 0 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung tại khu vực đồng Láng Chương thuộc các xã: Phú Lạc, Chương Xá, Văn Khúc, huyện Cẩm Khê | 2947/Q Đ/UBND ngày 31/10/2012 | 54 124 | 30 000 | 1583/QĐ-UBND; 26/6/2013 | 48 996 | 30 000 | 7 000 | 7 000 | 17 800 | 14 912 | 15 000 | 15 000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| VI | CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, GIỐNG THỦY SẢN |  | 85 669 | 60 000 |  |  |  | 8 000 | 8 000 | 17 258 | 17 208 | 32 200 | 30 500 | 0 |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp, hoàn thành 2015 |  | 25 488 | 20 000 |  |  |  | 8 000 | 8 000 | 17 258 | 17 208 | 2 792 | 2 792 | 0 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án nâng cao năng lực sản xuất giống vật nuôi tỉnh Phú Thọ | 2948/QĐ/UBND, 31/10/2012 | 25 488 | 20 000 |  |  |  | 8 000 | 8 000 | 17 258 | 17 208 | 2 792 | 2 792 |  | Trung tâm giống vật nuôi |
| (2) | Dự án dự kiến khởi công mới năm 2015 |  | 60 181 | 40 000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 408 | 27 708 | 0 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản tập trung xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê | 3850/BKHĐT-KTNN, 18/6/2014; 1673/QĐ-UBND, 22/7/2014 | 44 129 | 30 000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 708 | 23 708 |  | UBND huyện Cẩm Khê |
|  | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dự án đầu tư phát triển giống cây lâm nghiệp chất lượng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015 | 2662/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 | 16 052 | 10 000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 4 000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| VII | CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG |  | 582 303 | 335 990 |  |  | 225 142 | 27 000 | 27 000 | 198 792 | 142 252 | 224 915 | 40 000 | 0 |  |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  | 582 303 | 335 990 |  |  |  | 27 000 | 27 000 | 198 792 | 142 252 | 224 915 | 40 000 | 0 |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hỗ trợ Vườn Quốc gia Xuân Sơn theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 | 3785/QĐ-CT, 06/11/2003; 3044/QĐ-CT, 07/11/2005; 2911/QĐ-UBND, 28/9/09; 393/QĐ-UBND, 27/01/2011 | 272 236 | 272 236 |  |  |  | 16 000 | 16 000 | 92 754 | 92 754 | 25 744 | 25 744 |  | Vườn QG Xuân Sơn |
| 2 | Các dự án bảo vệ và phát triển rừng |  | 283 308 | 45 754 |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 90 578 | 34 898 | 188 327 | 10 856 |  |  |
| - | Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Thanh Sơn giai đoạn 2011-2015 | Số: 2950, 2951, 2952, 2953/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 80 802 | 10 912 |  |  |  | 494 | 494 | 25 407 | 9 096 | 54 551 | 1 816 |  | UBND huyện Thanh Sơn |
| - | Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Tân Sơn giai đoạn 2011-2015 | Số: 2951/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 77 233 | 10 720 |  |  |  | 597 | 597 | 24 270 | 8 657 | 51 963 | 2 063 |  | UBND huyện Tân Sơn |
| - | Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Lập giai đoạn 2011-2015 | Số: 2952/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 74 849 | 9 917 |  |  |  | 530 | 530 | 22 360 | 7 816 | 51 589 | 2 101 |  | UBND huyện Yên lập |
| - | Dự án bảo vệ và phát triển rừng Vườn QGXS giai đoạn 2011-2015 | Số: 2946/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 50 424 | 14 205 |  |  |  | 975 | 975 | 18 540 | 9 329 | 30 224 | 4 876 |  | Vườn QG Xuân Sơn |
| * | Hoàn trả vốn ứng trước các dự án 661 |  |  |  |  |  |  | 4 404 | 4 404 |  |  |  |  |  |  |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dự án nâng cao năng lực PCCC rừng cho lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2012-2015 | Số: 2949/QĐ-UBND ngày/10/2016 | 26 759 | 18 000 | 3318/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 | 26 304 | 18 000 | 4 000 | 4 000 | 15 460 | 14 600 | 10 844 | 3 400 |  | Chi cục Kiểm lâm |
| VIII | HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH |  | 245 870 | 167 812 |  |  |  | 30 000 | 30 000 | 53 200 | 53 200 | 7 000 | 7 000 | 0 |  |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2015 |  | 245 870 | 167 812 |  |  |  | 30 000 | 30 000 | 53 200 | 53 200 | 7 000 | 7 000 | 0 |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng | 2512/QĐ-UBND, 01/9/09 | 127 186 | 87 352 |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 21 100 | 21 100 | 3 500 | 3 500 |  | Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng |
| 2 | Bệnh viện y học cổ truyền | 2510/QĐ-UBND, 01/9/09; | 118 684 | 80 460 | ...../QĐ-UBND, .../10/2014; | 218 099 | 205 000 | 20 000 | 20 000 | 32 100 | 32 100 | 3 500 | 3 500 |  | Bệnh viện y học cổ truyền |
| IX | HỖ TRỢ HẠ TẦNG DU LỊCH |  | 250 248 | 58 000 |  |  |  | 30 000 | 15 000 | 56 572 | 31 572 | 19 000 | 19 000 | 0 |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2015 |  | 250 248 | 58 000 |  |  |  | 30 000 | 15 000 | 56 572 | 31 572 | 19 000 | 19 000 | 0 |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hồ công viên Văn Lang trong quần thể Khu du lịch Văn Lang, TP Việt Trì | 2118/QĐ-UBND, 07/8/2012; 2827/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 | 250 248 | 58 000 |  |  |  | 30 000 | 15 000 | 56 572 | 31 572 | 19 000 | 19 000 |  | UBND thành phố Việt Trì |
| X | CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ LẠI DÂN CƯ THEO QĐ 193/2006/QĐ-TTG CỦA TTCP |  | 113 845 | 108 000 |  |  |  | 6 000 | 6 000 | 71 525 | 71 525 | 3 000 | 3 000 | 0 |  |
| (1) | Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2015 |  | 113 845 | 108 000 |  |  |  | 6 000 | 6 000 | 71 525 | 71 525 | 3 000 | 3 000 | 0 |  |
|  | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu tái định cư di dân vùng bị lún sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba (giai đoạn 1) | 517/QĐ-UBND 28/2/2013 | 113 845 | 108 000 |  |  |  | 6 000 | 6 000 | 71 525 | 71 525 | 3 000 | 3 000 | 0 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| XI | CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ |  | 54 645 | 52 770 |  |  |  | 13 000 | 13 000 | 25 300 | 25 300 | 18 000 | 18 000 | 0 |  |
| (1) | Dự án hoàn thành năm 2015 |  | 54 645 | 52 770 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 25 300 | 25 300 | 18 000 | 18 000 | 0 |  |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án khu Tràn Bông - Trổ Lao, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập | 758/QĐ-UBND, 25/3/08; 1073/QĐ-UBND, 4/9/09; 1621/QĐ-UBND, | 9 207 | 9 107 |  |  |  | 6 000 | 6 000 | 7 700 | 7 700 | 600 | 600 |  | UBND huyện Yên Lập |
| 2 | Dự án Khu Đồng Răng, xã Thạch Kiệt huyện Tân Sơn | 754/QĐ-UBND, 25/3/08; 2111/QĐ-UBND 30/7/09 | 17 019 | 16 689 |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 11 100 | 11 100 | 4 300 | 4 300 |  | UBND huyện Tân Sơn |
| 3 | Dự án khu Đồng Thoi xã Kiệt Sơn |  | 14 569 | 13 124 |  |  |  | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 7 700 | 7 700 |  | UBND huyện Tân Sơn |
| 4 | Dự án khu Tâm Bưởi - Thống Nhất, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập | QĐ số 2068/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 | 13 850 | 13 850 |  |  |  | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 5 400 | 5 400 |  | UBND huyện Yên Lập |
| XII | HỖ TRỢ ĐẦU TƯ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG |  | 2 799 774 | 2 799 774 | 0 | 731 624 | 731 624 | 109 139 | 109 139 | 1 172 352 | 1 162 586 | 290 667 | 224 000 |  |  |
| a | Dự án đã phê duyệt quyết toán |  | 384.713 | 384.713 |  | 198.973 | 198.973 | 8.078 | 8.078 | 309.557 | 308.657 | 38.243 | 38.187 |  |  |
| 1 | Khu sinh vật cảnh và nhà trưng bày Phong Lan | 1961/QĐ-UBND 30/6/2010 | 14.923 | 14.923 |  |  |  |  |  | 13.984 | 13.984 | 470 | 470 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 2 | Hoàn thiện vườn ươm | 4729/QĐ-UBND 30/12/2009; 1993/QĐ-UBND 15/6/2011 | 15.990 | 15.990 |  |  |  |  |  | 11.098 | 11.098 | 3.321 | 3.321 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 3 | Cải tạo vỉa hè từ cổng biểu tượng vào khu cảnh quan ngã 5 Đền Giếng | 409 2/QĐ-UBND 07/12/20 10 | 20.188 | 20.188 | 3400/QĐ-UBND 28/10/20 11 | 19.420 | 19.420 | 5.278 | 5.278 | 15.086 | 15.086 | 2.936 | 2.936 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 4 | Di chuyển một số công trình xã Hy Cương để XD Trung tâm Lễ hội |  | 32.465 | 32.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.836 | 21.436 | 8.449 | 8.449 | 0 |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Trường Tiểu học Hy Cương | 211 8/QĐ-UBND 28/7/200 8 | 11.072 | 11.072 |  |  |  |  |  | 7.062 | 7.062 | 2.684 | 2.684 |  | UBND xã Hy Cương |
| - | Trường THCS | 181/QĐ-UBND 18/01/2008 | 8.977 | 8.977 |  |  |  |  |  | 6.515 | 6.115 | 1.614 | 1.614 |  | UBND xã Hy Cương |
| - | Trạm y tế xã | 1599/QĐ-UBND 10/6/2008 | 5.293 | 5.293 |  |  |  |  |  | 3.497 | 3.497 | 1.796 | 1.796 |  | UBND xã Hy Cương |
| - | Bãi đỗ xe Hy Cương | 842/QĐ-UBND 08/4/2009 | 7.123 | 7.123 |  |  |  |  |  | 4.762 | 4.762 | 2.355 | 2.355 |  | UBND xã Hy Cương |
| 5 | XD một số hạng mục bổ sung đồn Công an Đền Hùng | 2645/QĐ-UBND 05/10/2012 | 20.096 | 20.096 |  |  |  | 2.800 | 2.800 | 15.337 | 15.337 | 3.500 | 3.500 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 6 | Xây dựng khu rừng quốc gia Đền Hùng | 893/QĐ-CT 07/4/2003 | 115.724 | 115.724 |  |  |  |  |  | 92.161 | 91.661 | 11.711 | 11.711 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 7 | Đền thờ Lạc Long Quân (giai đoạn 1) | 194 3/QĐ-UBND 11/7/200 8 | 42.972 | 42.972 |  |  |  |  |  | 38.627 | 38.627 | 3.956 | 3.900 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 8 | Trung tâm lễ hội (giai đoạn 1) | 141 4/QĐ-UBND 15/6/200 7 | 122.355 | 122.355 | 4701/QĐ-UBND 29/12/2009 | 179.553 | 179.553 |  |  | 101.428 | 101.428 | 3.900 | 3.900 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| b | Dự án hoàn thành đang trình duyệt quyết toán |  | 169.460 | 169.460 | 0 | 29.474 | 29.474 | 1.000 | 1.000 | 139.445 | 130.579 | 8.381 | 7.063 | 0 |  |
| 1 | Tu bổ tôn tạo Đền Thượng | 101 4/QĐ-UBND 08/5/200 7 | 35.707 | 35.707 |  |  |  |  |  | 33.008 | 27.929 | 532 | 532 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 2 | Khu TĐC số 2 Hy Cương | 7930, 9609 19/10/2012 | 26.194 | 26.194 |  |  |  |  |  | 21.731 | 21.731 | 2.318 | 2.000 |  | UBND xã Hy Cương |
| 3 | Cảnh quan hồ cây xen và vườn cây lưu niệm | 3194/QĐ-UBND 9/11/2009; 3518/QĐ-UBND 04/11/2011 | 29.474 | 29.474 |  | 29.474 | 29.474 | 1.000 | 1.000 | 26.761 | 26.761 | 624 | 624 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 4 | Khu dịch vụ ngã 5 Đền Giếng | 3792/QĐ-CT 09/12/2004 | 57.822 | 57.822 |  |  |  |  |  | 43.616 | 43.616 | 4.607 | 3.607 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 5 | Cổng biểu tượng vào khu DT | 345 6/QĐ-CT 16/10/2003; 2474/QĐ-UBND19/9/2012 | 20.263 | 20.263 |  |  |  |  |  | 14.329 | 10.542 | 300 | 300 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| c | Dự án chuyển tiếp (hoàn thành trong năm 2015) |  | 1.016.304 | 1.016.304 | 0 | 503.177 | 503.177 | 100.062 | 100.062 | 721.418 | 721.418 | 166.143 | 116.250 | 0 |  |
| 1 | Đền thờ Lạc Long Quân (giai đoạn 2) | 2518/QĐ-UBND 01/9/2009 | 167.513 | 167.513 |  |  |  |  |  | 138.359 | 138.359 | 8.628 | 4.000 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 2 | Trung tâm lễ hội (giai đoạn 2) | 305/QĐ-UBND 1/2/2010 | 461.271 | 461.271 | 908/QĐ-UBND 22/3/2011 | 471.501 | 471.501 |  |  | 397.105 | 397.105 | 59.000 | 59.000 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 3 | Cổng vào Khu Trung tâm lễ hội Đền Hùng | 1072/QĐ-UBND 31/3/201 1 | 61.167 | 61.167 | 167 1/QĐ-UBND 22/7/201 4 | 31.676 | 31.676 |  |  |  |  | 6.550 | 2.000 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 4 | Thu gom xử lý rác thải, nước thải… | 3439/QĐ-UBND 31/10/20 11 | 43.529 | 43.529 |  |  |  |  |  |  |  | 6.600 | 2.000 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 5 | Hồ dưới chân núi Hình Nhân và đồi Lật Mật | 4261/QĐ-UBND 17/12/20 10 | 29.487 | 29.487 |  |  |  | 11.499 | 11.499 | 23.499 | 23.499 | 5.550 | 5.550 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 6 | Cảnh quan xung quanh hồ khu vực núi Hình Nhân và đồi Lật Mật | 291/QĐ-UBND 21/01/2011; 2241/QĐ-UBND 09/9/2013 | 35.787 | 35.787 |  |  |  | 13.161 | 13.161 | 21.327 | 21.327 | 11.924 | 7.000 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 7 | Hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng | 89/QĐ-UBND 07/01/2011 | 127.172 | 127.172 |  |  |  | 75.403 | 75.403 | 98.665 | 98.665 | 23.965 | 14.000 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 8 | Cải tạo vườn cây lưu niệm số 2 | 2315/QĐ-UBND 30/8/201 2 | 32.086 | 32.086 |  |  |  |  |  | 18.450 | 18.450 | 13.050 | 5.000 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 9 | Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan hồ Mẫu (giai đoạn 1) | 3044/QĐ-UBND 07/11/2012 | 58.292 | 58.292 |  |  |  |  |  | 24.013 | 24.013 | 30.876 | 17.700 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| d | Dự án Quảng trường Hùng Vương |  | 771.197 | 771.197 |  |  |  |  |  |  |  | 55.000 | 55.000 |  | UBND TP Việt Trì |
| e | Chuẩn bị đầu tư 2016-2020 |  | 458.100 | 458.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 1.932 | 22.900 | 7.500 |  |  |
| 1 | Chuẩn bị đầu tư lập dự án Tháp Hùng Vương, đền bù |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  | 1.932 | 1.932 | 15.900 | 2.000 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 2 | Lập DA quy hoạch chi tiết; dự án và thi công Tượng đài Hùng vương |  | 400.000 | 400.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 | 2.000 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 3 | Lập điều chỉnh quy hoạch phát triển Khu DTLS Đền Hùng đến 2025 |  | 6.900 | 6.900 |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | 3.000 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| 4 | Lập quy hoạch chi tiết núi Hình Nhân và đồi Lật Mật |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  | Khu DTLS Đền Hùng |
| XIII | CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI ĐỊA PHƯƠNG CÓ Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC |  | 113.600 | 85.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.840 | 0 | 18.000 | 13.000 |  |  |
| 11 | Dự án tu bổ, tôn tạo di tích gắn với di sản “Văn hóa Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” | 124/BC-UBND, 24/6/2014 | 113 600 | 85 400 |  |  |  | 0 | 0 | 4 840 | 0 | 18 000 | 13 000 |  |  |
| XIV | HỖ TRỢ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP |  | 168 850 | 24 000 |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 72 477 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |  |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2015 |  | 168 850 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 72 477 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |  |
| * | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cụm công nghiệp Hoàng Xá, Thanh Thủy | 642/QĐ-UBND, 23/6/2009; 811/QĐ-UBND, 21/7/2009; | 64 870 | 6 000 |  |  |  | 0 | 0 | 35 500 | 1 500 | 4 500 | 4 500 |  | UBND huyện Thanh T hủy |
| 2 | Cụm công nghiệp, làng nghề Lâm Thao | 2883/QĐ-UBND, 16/10/2006; 1530/QĐ-UBND, 24/9/2010; 4566/QĐ-UBND, 31/12/2010 | 48 620 | 6 000 |  |  |  | 0 | 0 | 7 867 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  | UBND huyện Lâm Thao |
| 3 | Cụm CN Thanh ba (Đường vào cụm CN làng nghề phía nam) | 2344/QĐ-UBND, 21/8/2006; 2914/QĐ-UBND, 08/11/2007; 1372/QĐ-UBND, 20/5/2008 | 30 270 | 6 000 |  |  |  |  |  | 19 151 | 2 500 | 1 500 | 1 500 |  | UBND huyện Thanh Ba |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng (hạng mục đường giao thông) | 3221/QĐ-UBND, 22/11/06; 601/QĐ-UBND, 28/02/11 | 25 090 | 6 000 |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 9 959 | 3 500 | 2 500 | 2 500 |  | UBND huyện Đoan Hùng |
| XV | ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÙNG ATK |  | 445 617 | 303 314 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 270 857 | 231 952 | 38 000 | 38 000 | 0 |  |
| XVI | CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LŨ, CHẬM LŨ |  | 1 112 383 | 1 112 383 |  |  |  | 70 000 | 70 000 | 749 496 | 749 496 | 50 000 | 50 000 |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn - Bến Ngọc - La Phù | 438/QĐ-CT ngày 04/02/2005; số 713/QĐ-UBND ngày 20/3/2008; số 3724/QĐ-UBND ngày 11/12/2008; số 1308/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 | 957 008 | 957 008 |  |  |  | 70 000 | 70 000 | 687 532 | 687 532 | 26.352 | 26.352 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 2 | Đường sơ tán dân vùng chậm lũ đoạn Thượng Nông - Xuân Lộc - Thạch Đồng - Đào Xá - Giáp Lai | Số 1267/QĐ-CT ngày 18/5/2005; Số 1224/QĐ-UBND ngày 7/5/2010 | 155 375 | 155 375 |  |  |  | 0 | 0 | 61 964 | 61 964 | 23.648 | 23.648 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| XVII | HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ HỘ NGHÈO Ở XÃ, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN QĐ 755/QĐ-TTG (Chương trình 134 kéo dài) |  |  |  |  |  |  | 6 000 | 6 000 |  |  | 6 000 | 6 000 | 0 | Giao Ban dân tộc đề xuất phân bổ theo hướng dẫn của Ban Dân tộc TW |

BIỂU SỐ 03.1

ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA) KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số: 21/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư được TTCP giao KH năm 2012, 2013 |  |  |  |  |  | KH năm 2014 |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2014 |  |  |  |  | Dự kiến kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 (tính theo tiền Việt) (*) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  | NST W | TPCP |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 45 | 46 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 4.589.751,6 | 1.042.351 | 701.261 | 171.339 | 3.547.401 | 325.162 | 208.337 | - | 205.400 | 116.825 | 1.260.355 | 486.883 | 140.430 | 205.400 | 773.472 | 146.500 |  |
|  | Giao thông |  |  |  |  | 254.365 | 138.905 | 97.233 | 5.318 | 115.460 | 17.937 | 15.937 | - | 13.000 | 2.000 | 181.555 | 96.095 | 35.880 | 13.000 | 85.460 | 1.500 |  |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 54.887 | 24.887 | 17.421 | 1.582 | 30.000 | 2.937 | 2.937 | - | - | - | 47.534 | 17.534 | 2.880 | - | 30.000 | - |  |
| a | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp đường 312 (Vũ Ẻn - Hạ Hòa) | Hạ Hòa |  |  | 2850/QĐ-UB, 0/9/2003; 962/QĐ-UB, 31/3/2004 | 19.754 | 9.754 | 6.828 | 556 | 10.000 | 937 | 937 |  |  |  | 19.754 | 9.754 | 1.700 | - | 10.000 | - |  |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp đường Xuân An - Mỹ Lung (GĐ1 - Kết dư SPL V) | Yên Lập |  |  | 588/QĐ-UBND, 017/2010 | 35.133 | 15.133 | 10.593 | 1.026 | 20.000 | 2.000 | 2.000 |  | - | - | 27.780 | 7.780 | 1.180 | - | 20.000 | - |  |
| (2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  | 199.478 | 114.018 | 79.812 | 3.736 | 85.460 | 15.000 | 13.000 | - | 13.000 | 2.000 | 134.021 | 78.561 | 33.000 | 13.000 | 55.460 | 1.500 |  |
| a | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp đường huyện Thanh Sơn (TL316 Tân Lập - Yên Lương - Yên Sơn) | Thanh Sơn | 23km | 09 - 13 | 2035/QĐ-UBND, 17/6/11; 1158/QĐ-UBND, 10/5/2013 | 158.352 | 102.892 | 72.024 | 2.307 | 55.460 | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 | - | 124.021 | 68.561 | 31.000 | 8.000 | 55.460 | - |  |
| b | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện nối TL 314 với TL 320, huyện Hạ Hòa | Hạ Hòa | 8,2km đường AHMN | 2013- 2014 | 416/QĐ-UBND, 08/2/2013 | 41.126 | 11.126 | 7.788 | 1.429 | 30.000 | 7.000 | 5.000 |  | 5.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 5.000 | - | 1.500 |  |
| II | Phát triển KTXH Đô thị; Cấp nước sinh hoạt; thu gom xử lý nước thải |  |  |  |  | 2.857.247 | 657.105 | 459.309 | 105.470 | 2.200.142 | 270.775 | 175.400 | - | 175.400 | 95.375 | 584.224 | 316.497 | 86.100 | 175.400 | 267.727 | 104.840 |  |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 |  |  |  |  | 237.793 | 32.936 | 23.055 | 9.514 | 204.857 | 71.650 | 16.000 | - | 16.000 | 55.650 | 141.948 | 25.828 | 6.000 | 16.000 | 116.120 | 10.000 |  |
| a | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cấp nước sinh hoạt An Đạo, huyện Phù Ninh | Phù Ninh |  | 2014- 2016 | 3006/QĐ-UBND, 26/9/2011; 1891/QĐ-UBND, 30/7/2013 | 137.861 | 692 | 484 | 6.532 | 137.169 | 49.500 | - |  |  | 49.500 | 68.450 |  |  |  | 68.450 | 8.000 |  |
| * | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Hưng Hóa và các vùng lân cận huyện Tam Nông | Tam Nông |  | 09-14 | 3085/QĐ-UBND, 10/29/2008; 754/QĐ-UBND, 22/6/11 | 63.464 | 31.844 | 22.291 | 1.264 | 31.620 | 16.000 | 16.000 |  | 16.000 | - | 57.448 | 25.828 | 6.000 | 16.000 | 31.620 | - |  |
| 3 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phú Khê và xã Sai Nga huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | Cẩm Khê |  | 2014- 2016 | 2730/QĐ-UBND, 12/10/2012; 1929/QĐ-UBND, 01/8/2013 | 36.468 | 400 | 280 | 1.718 | 36.068 | 6.150 | - |  |  | 6.150 | 16.050 | - |  |  | 16.050 | 2.000 |  |
| (2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  | 1.978.714 | 615.519 | 430.863 | 65.856 | 1.363.195 | 168.900 | 156.900 | - | 156.900 | 12.000 | 386.807 | 287.769 | 80.100 | 156.900 | 99.038 | 65.120 |  |
| a | Dự án nhóm A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dự án phát triển toàn diện KT-XH các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng - Hợp phần dự án tại thành phố Việt Trì | Việt Trì |  |  | 3026/QĐ-UBND, 28/9/2011 | 1.101.760 | 415.360 | 290.752 | 32.279 | 686.400 | 150.500 | 142.500 |  | 142.500 | 8.000 | 263.259 | 238.500 | 61.100 | 142.500 | 24.759 | 34.100 |  |
| b | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì | Việt Trì |  |  | 309/QĐ-UBND, 02/2/2010 | 735.940 | 147.188 | 103.032 | 29.438 | 588.752 | 7.000 | 5.000 |  | 5.000 | 2.000 | 44.355 | 26.400 | 19.000 | 5.000 | 17.955 | 29.390 |  |
| 6 | Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Thụy Vân (GĐ1 5000m3/ngày.đêm) | Việt Trì | 5000m3/ ngđ | 2013- 2015 | 1426/QĐ-UBND, 01/6/2012 | 141.014 | 52.971 | 37.080 | 4.139 | 88.043 | 11.400 | 9.400 |  | 9.400 | 2.000 | 79.193 | 22.869 |  | 9.400 | 56.324 | 1.630 |  |
| (3) | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  | 625.886 | 7.700 | 5.390 | 29.438 | 618.186 | 30.225 | 2.500 | - | 2.500 | 27.725 | 55.469 | 2.900 | - | 2.500 | 52.569 | 29.000 |  |
| a | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã Tạ Xá, Hương Lung, Sơn Tình huyện Cẩm Khê | Cẩm khê | 3550m3/ ngđ | 2014- 2016 | 2729/QĐ-UBND, 12/10/2012; 1892/QĐ-UBND, 30/7/2013 | 86.032 | 2.000 | 1.400 | 4.002 | 84.032 | 22.225 | 1.000 |  | 1.000 | 21.225 | 34.225 | 1.000 | - | 1.000 | 33.225 | 8.000 |  |
| 8 | Công trình cấp nước sinh hoạt Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy | Thanh Thủy |  | 2014- 2015 | 3005/QĐ-UBND, 26/9/2011 | 166.765 | 2.500 | 1.750 | 7.822 | 164.265 | 3.000 | 1.500 |  | 1.500 | 1.500 | 3.250 | 1.500 |  | 1.500 | 1.750 | 16.000 |  |
| 9 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các xã Hồng Đà, Thượng Nông, Dậu Dương, Cổ Tiết, Thọ Văn, Dị Nậu, Hương Nộn | Tam Nông |  | 2014- 2016 | 2731/QĐ-UBND, 12/10/2012 | 96.000 | 3.000 | 2.100 | 4.429 | 93.000 | - | - |  |  |  | 550 | - |  |  | 550 | - |  |
| b | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các xã: Y Sơn, Ấm Hạ, Minh Hạc, Lang Sơn, Mai Tùng | Hạ Hòa |  | 2014- 2016 | 1391/QĐ-UBND, 05/6/2013 | 58.517 | 200 | 140 | 2.777 | 58.317 | - | - |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  | - |  |
| 11 | Vệ sinh và nước sinh hoạt cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ | tỉnh Phú Thọ |  |  | 2580/QĐ-UBND, 09/8/2011 | 218.572 |  |  | 10.408 | 218.572 | 5.000 |  |  |  | 5.000 | 17.044 |  |  |  | 17.044 | 5.000 |  |
| (4) | Danh mục dự án khởi công mới năm 2015 |  |  |  |  | 14.854 | 950 | - | 662 | 13.904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 |  |
| a | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 năm 2015 | tỉnh Phú Thọ |  |  | 2178/QĐ-UBND, 15/9/2014 | 14.854 | 950 |  | 662 | 13.904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| III | Nông lâm nghiệp, Thủy lợi |  |  |  |  | 1.409.054 | 224.115 | 129.161 | 58.321 | 1.184.939 | 33.450 | 15.000 | - | 15.000 | 18.450 | 455.490 | 65.065 | 16.450 | 15.000 | 390.425 | 39.290 |  |
| (1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 |  |  |  |  | 471.075 | 74.209 | 26.554 | 20.086 | 396.866 | 5.000 | 1.000 | - | 1.000 | 4.000 | 393.790 | 42.164 | 10.450 | 1.000 | 351.626 | 720 |  |
| a | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án nâng cao chất lượng an toàn SPNN và phát triển khí sinh học (QSEAP) | Các huyện DA |  | 2009- 2015 | 3620/QĐ-UB, 30/10/09; 3376/QĐ-UB, 26/10/11; 969/QĐ-UB, 17/4/2013 | 111.253 | 15.792 | 11.054 | 4.586 | 95.461 | 3.000 | 1.000 |  | 1.000 | 2.000 | 94.107 | 12.723 | 7.000 | 1.000 | 81.384 | 720 |  |
| 2 | Dự án năng lượng Nông thôn 2 (REE II) |  | 50 xã |  | 3303/QĐ-UBND, 15/10/09 | 359.822 | 58.417 | 15.500 | 15.500 | 301.405 | 2.000 |  |  |  | 2.000 | 299.683 | 29.441 | 3.450 |  | 270.242 |  |  |
| (2) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  | 937.979 | 149.906 | 102.607 | 38.235 | 788.073 | 28.450 | 14.000 | - | 14.000 | 14.450 | 61.700 | 22.901 | 6.000 | 14.000 | 38.799 | 38.570 |  |
| a | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dự án phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Phú Thọ | Các huyện DA |  | 2010- 2016 | 1029/QĐ-BNN, 19/5/2011; 2177/QĐ/BN N, 13/8/2010 | 144.200 | 24.370 | 17.059 | 6.518 | 119.830 | 5.000 | 3.000 |  | 3.000 | 2.000 | 38.210 | 11.861 | 6.000 | 3.000 | 26.349 | 4.810 |  |
| 4 | Dự án trạm bơm tiêu Bình Bộ huyện Phù Ninh vay vốn Ấn Độ | Phù Ninh | Tiêu úng 5.367ha đất TN, 2.160ha đất NN | 2014- 2016 | 3007/QĐ-UBND, 25/11/2013 | 258.326 | 55.786 | 40.680 | 9.500 | 202.540 | 15.000 | 10.000 |  | 10.000 | 5.000 | 15.040 | 10.040 | - | 10.000 | 5.000 | 10.170 |  |
| 5 | Dự án hệ thống thủy lợi huyện Tam Nông, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ thuộc dự án Cải tạo nông nghiệp có tưới (WB7) | Tam Nông, Thanh Thủy | Hỗ trợ tiêu 5.962ha; tưới 787,6ha | 2014- 2020 | 1357/QĐ-BNN-XD, 19/6/2014 | 496.187 | 66.193 | 42.378 | 20.476 | 429.994 | 5.000 |  | - |  | 5.000 | 5.000 |  | - |  | 5.000 | 21.880 |  |
| b | Dự án nhóm C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp | Các huyện DA |  |  | 1619/QĐ-BNN-KH, 15/7/2013; 2282/QĐ-UBND, 12/9/2013 | 39.266 | 3.557 | 2.490 | 1.741 | 35.709 | 3.450 | 1.000 |  | 1.000 | 2.450 | 3.450 | 1.000 | - | 1.000 | 2.450 | 1.710 |  |
| IV | Y tế |  |  |  |  | 69.086 | 22.226 | 15.558 | 2.231 | 46.860 | 3.000 | 2.000 | - | 2.000 | 1.000 | 39.086 | 9.226 | 2.000 | 2.000 | 29.860 | 870 |  |
| (1) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2015 |  |  |  |  | 69.086 | 22.226 | 15.558 | 2.231 | 46.860 | 3.000 | 2.000 | - | 2.000 | 1.000 | 39.086 | 9.226 | 2.000 | 2.000 | 29.860 | 870 |  |
| a | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án tăng cường chăm sóc, TV, Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng | Các huyện DA |  | 2011- 2014 | 1368/QĐ-UBND, 21/4/11 | 69.086 | 22.226 | 15.558 | 2.231 | 46.860 | 3.000 | 2.000 |  | 2.000 | 1.000 | 39.086 | 9.226 | 2.000 | 2.000 | 29.860 | 870 |  |

(*) Trong đó: 05 dự án thuộc chương trình nước sạch và VSMT 8 tỉnh ĐBSH bố trí 39 tỷ đồng