PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2015 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

| Stt | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Quy mô xây dựng | Giá trị công trình | Đã đầu tư đến hết năm 2014 | Kế hoạch 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó vốn XSKT | Trong đó BTGPMB | Ghi chú |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 4,052,501 | 760,580 | 658,335 |  |
| A | TTKL DA ĐÃ HOÀN THÀNH |  |  |  |  | 700,501 |  |  |  |
|  | Thành phố Vũng Tàu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường THCS phường 5 Thành phố Vũng Tàu | UBND Thành phố Vũng Tàu | 36 phòng học | 48,200 | 43,863 | 3,000 |  |  |  |
| 2 | Trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng Thành phố Vũng Tàu | UBND Thành phố Vũng Tàu | 36 phòng học | 93,654 | 80,916 | 4,000 | 4,000 |  |  |
|  | TP Bà Rịa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường THCS Phước Tân | UBND TP Bà Rịa | 27 phòng | 64,680 | 42,124 | 18,000 | 18,000 |  |  |
| 2 | Trường Tiểu học bán trú Long Hương | UBND TP Bà Rịa | 24 phòng | 39,925 | 33,000 | 5,000 |  |  |  |
|  | Huyện Châu Đức |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xã Kim Long | UBND H.Châu Đức | 16 phòng học | 22,490 | 5,326 | 12,000 |  |  |  |
| 2 | HTKT khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp đô thị Châu Đức | UBND H.Châu Đức | 44,3 Ha; 1.039 lô đất và 300 căn hộ chung cư | 166,277 | 130,168 | 22,400 |  |  |  |
| 3 | Đường QH số 25 thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức | UBND H.Châu Đức | 2.150,5m | 87,527 | 79,299 | 7,000 |  |  |  |
| 4 | Trường Mầm non Nghĩa Thành | UBND H.Châu Đức | 14 nhóm lớp | 30,516 | 25,989 | 4,000 |  |  |  |
| 5 | Trường THCS Lý Thường Kiệt | UBND H.Châu Đức | 24 phòng học | 66,003 | 52,983 | 11,000 | 11,000 |  |  |
| 6 | Trường Mầm non xã Xà Bang | UBND H.Châu Đức | 18 nhóm lớp | 59,311 | 38,987 | 16,000 |  |  |  |
|  | Huyện Long Điền |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | XD nhà công vụ giáo viên khu vực Long Hải-Phước Tỉnh | UBND H.Long Điền | 15 căn hộ | 17,312 | 14,719 | 1,341 |  |  |  |
| 2 | Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Tỉnh-Phước hưng | UBND H.Long Điền | 28 phòng | 100,346 | 83,757 | 9,000 |  |  |  |
| 3 | Đường QH số 14 thị trấn Long Điền (giai đoạn 2: hoàn thiện mặt đường) | UBND H.Long Điền | 1.047,8 m | 28,974 | 19,833 | 5,000 |  |  |  |
| 4 | Trung tâm hành chính huyện Long Điền (giai đoạn 1: GPMB, san nền và bờ kè) | UBND H.Long Điền | 8,042 ha | 113,953 | 105,875 | 3,400 |  |  |  |
|  | Huyện Đất Đỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Phước Hải-Lộc An | UBND H.Đất Đỏ | 3,198 km | 76,616 | 72,438 | 4,180 |  |  | Đã phê duyệt QT |
| 2 | Đường QH số 2 xã Phước Hải (giai đoạn 1 và 2) | UBND H.Đất Đỏ | 2.070m | 75,739 | 67,202 | 6,000 |  |  |  |
| 3 | Trường THCS xã Phước Thạnh | UBND H.Đất Đỏ |  | 29,634 | 25,467 | 4,170 |  |  | Đã phê duyệt QT |
| 4 | Trường Tiểu học Phước Hải 3 | UBND H.Đất Đỏ | 20 phòng | 36,238 | 29,241 | 6,000 |  |  | Đã phê duyệt QT |
|  | Huyện Tân Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu tái định cư xã Hắc Dịch | UBND H.Tân thành | 15,6ha; 457 nền đất | 97,757 | 89,892 | 4,000 |  |  |  |
| 2 | Trường Mầm non xã Mỹ Xuân | UBND H.Tân thành | 10 nhóm lớp | 30,105 | 19,723 | 7,000 |  |  |  |
| 3 | Trường Mầm non xã Tân Hòa | UBND H.Tân thành | 10 nhóm lớp | 20,888 | 17,801 | 2,000 |  |  |  |
| 4 | Trường Mầm non xã Tân Phước | UBND H.Tân thành | 10 nhóm lớp | 28,896 | 24,552 | 3,500 |  |  |  |
|  | Huyện Xuyên Mộc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường THCS xã Phước Tân giai đoạn 2 | UBND H.Xuyên Mộc | 18 phòng học | 23,949 | 22,139 | 1,500 |  |  |  |
| 2 | Giai đoạn 3 Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh | UBND H.Xuyên Mộc | 1619m2 | 15,095 | 12,214 | 2,000 |  |  |  |
| 3 | Trường Mầm non Bình Châu | UBND H.Xuyên Mộc | 10 nhóm/310 cháu | 14,291 | 13,663 | 630 |  |  | Đã phê duyệt QT |
| 4 | Trường tiểu học Bưng Kè B | UBND H.Xuyên Mộc | 30 phòng | 31,949 | 24,748 | 4,580 | 4,580 |  |  |
| 5 | Nâng cấp Trường Tiểu học Phước Bửu (khối hiệu bộ, khối bộ môn, bán trú) | UBND H.Xuyên Mộc | 4.989m2 | 25,399 | 21,699 | 2,920 |  |  |  |
| 6 | Trường Tiểu học Hòa Hội | UBND H.Xuyên Mộc | 20 phòng học | 26,147 | 18,966 | 5,000 |  |  |  |
| 7 | Trường Tiểu học Gò Cát xã Phước Thuận | UBND H.Xuyên Mộc | 10 phòng học | 21,748 | 19,248 | 2,000 |  |  |  |
| 8 | Trường Mẫu giáo huyện Xuyên Mộc | UBND H.Xuyên Mộc | 15 nhóm lớp | 43,924 | 39,929 | 3,000 |  |  |  |
| 9 | Chợ xã Hòa hưng huyện Xuyên Mộc | UBND H.Xuyên Mộc | 7.300m2; 112 quầy sạp | 20,665 | 18,173 | 2,000 |  |  |  |
| 10 | Giai đoạn 2 trường THCS Xuyên Mộc | UBND H.Xuyên Mộc | 2.256 m2 | 19,900 | 17,515 | 2,000 |  |  |  |
|  | Huyện Côn Đảo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo lưới điện 22KV Côn Đảo | UBND H.Côn Đảo | 14.757m trung thế, 24.631m hạ thế, 750KVA | 54,110 | 42,719 | 6,000 |  |  |  |
| 2 | Mở rộng nâng công suất nhà máy điện An Hội Côn Đảo | UBND H.Côn Đảo | 3.000KVA | 86,504 | 68,648 | 12,000 |  |  |  |
| 3 | Hệ thống cấp nước khu trung tâm Côn Đảo | UBND H.Côn Đảo | 13.273m; D60-D165 | 9,400 | 7,151 | 1,000 |  |  |  |
| 4 | Khu bán trú Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc | UBND H.Côn Đảo | 480 m2 | 12,150 | 11,061 | 1,000 |  |  |  |
| 5 | Nâng cấp hệ thống đường mòn du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Côn Đảo | Vườn QG Côn Đảo |  | 26,340 | 22,983 | 3,000 |  |  |  |
|  | Khối sở ngành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống sản xuất chương trình thu qua vệ tinh Đài PTTH Tỉnh | Đài PTTH tỉnh |  | 18,132 | 16,147 | 1,900 |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa cải tạo Nhà thiếu nhi tỉnh BR-VT | Nhà Thiếu nhi tỉnh |  | 15,101 | 14,437 | 650 |  |  |  |
| 3 | Sửa chữa Nhà văn hóa thanh niên tỉnh | Nhà VHTN Tỉnh |  | 5,720 | 5,037 | 660 |  |  |  |
| 4 | Sửa chữa TT GDTX và hướng nghiệp Vũng Tàu | Sở GD và ĐT |  | 9,958 | 8,012 | 1,000 |  |  |  |
| 5 | Cải tạo nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh BR-VT | Sở GD và ĐT | 1.610m2 | 22,819 | 19,573 | 1,320 |  |  |  |
| 6 | Xây dựng các phòng chức năng Trường Trung học Phổ thông Long Hải-Phước Tỉnh | Sở GD và ĐT | 1.560 m2 | 13,803 | 8,741 | 3,000 |  |  |  |
| 7 | Sửa chữa nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Xuyên Mộc | Sở GD và ĐT | 2.911m2 | 44,429 | 38,071 | 4,000 |  |  |  |
| 8 | Nâng cấp dường Hội Bài-Châu Pha-Đá Bạc-Phước Tân | Sở GTVT | 20,875km | 399,996 | 389,296 | 9,000 |  |  |  |
| 9 | Mở rộng Trung tâm xã hội tại Tân Thành | Sở LĐ-TBXH | 7.104m2 | 63,137 | 56,996 | 3,800 |  |  |  |
| 10 | Cải tạo hàng rào bảo vệ Trung tâm dạy nghề và giải quyết việc làm Huyện Xuyên Mộc | Sở LĐ-TBXH |  | 1,437 | 958 | 480 |  |  |  |
| 11 | XD kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh tại lô B khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh | Sở Nội vụ | 6.652m2 | 136,000 | 116,825 | 15,000 |  |  |  |
| 12 | Trung tâm Văn hóa-Thông tin tỉnh | Sở VH-TT và DL |  | 111,986 | 96,936 | 10,000 |  |  |  |
| 13 | Đường Vành đai-thị xã Bà Rịa (QL55 dự kiến) lý trình km0+000 - km2+666,72 thuộc Trung tâm Hành chính tỉnh | Sở Xây dựng |  | 62,519 | 53,351 | 9,170 |  |  |  |
| 14 | Đường liền kề phía Bắc trung tâm hành chính tỉnh | Sở Xây dựng |  | 15,438 | 14,525 | 920 |  |  |  |
| 15 | Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh (Trung tâm hội nghị) | Sở Xây dựng | 8.329m2 | 122,708 | 107,118 | 8,000 |  |  |  |
| 16 | TT Hành chính - Chính trị tỉnh (Trụ sở cơ quan khối Đảng, Đoàn thể) | Sở Xây dựng | 23.364m2 | 300,000 | 259,515 | 30,000 |  |  |  |
| 17 | Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh (Trụ sở cơ quan khối Chính quyền) | Sở Xây dựng | 55.911m2 | 612,062 | 496,512 | 55,000 |  |  | Thu hồi tạm ứng NS 9.000 tr đồng |
| 18 | Trung tâm Hành chính - Chính trị Tỉnh (Khối HTKT và cảnh quan) | Sở Xây dựng |  | 341,417 | 308,524 | 20,000 |  |  |  |
| 19 | Trường chuyên Lê Quý Đôn Thành phố Vũng Tàu | Sở Xây dựng | 42 phòng | 315,995 | 253,113 | 40,000 |  |  |  |
| 20 | Trường Trung học y tế | Sở Y tế | 700 HS | 104,549 | 96,916 | 4,000 |  |  |  |
| 21 | Trang thiết bị chuyên khoa sâu BV Lê Lợi (Phát triển chuyên khoa sâu tại BV Lê Lợi) | Sở Y tế |  | 11,028 | 9,994 | 1,000 |  |  |  |
| 22 | Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc (hạng mục nhà đại thể) | Sở Y tế |  | 1,887 | 2,110 | 200 |  |  |  |
| 23 | Đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT | Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT | 7.497m2 | 109,140 | 94,982 | 7,000 |  |  |  |
| 24 | Xây dựng Trường Chính trị tỉnh | Trường Chính trị Tỉnh | 14.510m3; 3.000 lượt học viên/năm | 109,232 | 106,669 | 2,000 |  |  |  |
| 25 | Nhà ở và làm việc đại đội và mở rộng nhà ăn thuộc Trung đoàn DBĐV Minh Đạm | BCHQS Tỉnh | 1.605m2 | 8,400 | 6,900 | 1,500 |  |  |  |
| 26 | Trụ sở BCHQS tỉnh tại Bà Rịa | BCHQS Tỉnh | 17.100m2 | 248,712 | 222,739 | 12,000 |  |  |  |
| 27 | Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh | Công an Tỉnh | 8.711 m2 | 36,751 | 32,974 | 3,000 |  |  |  |
| 28 | Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Đông Xuyên | Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1 |  | 1,349 |  | 1,350 |  |  |  |
| 29 | Trạm xử lý nước thải KCN Phú Mỹ 1 (giai đoạn 1) | Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1 |  | 621 |  | 630 |  |  |  |
| 30 | Đường dây trung thế cấp điện cho KCN Đá Bạc huyện Châu Đức | Sở Công thương | 5.800m; | 5,969 | 3,000 | 2,500 |  |  |  |
| 31 | Trạm kiểm soát biên phòng Cái Mép | BCH Biên phòng Tỉnh | 777m2 | 40,054 | 35,205 | 4,000 |  |  |  |
| 32 | Xây dựng trụ sở Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tại BR (DA san nền và kè bao) | BCH Biên phòng Tỉnh | 5 ha | 48,714 | 40,000 | 5,870 |  |  |  |
| 33 | Xây dựng đập giữ nước PCCC rừng khu vực núi Minh đạm | BQL rừng phòng hộ tỉnh BR-VT | 80m; 25.500m3 | 6,574 | 6,061 | 500 |  |  |  |
| 34 | Trụ sở CA tỉnh tại Bà Rịa | Công an Tỉnh | 42.404m2 | 406,735 | 359,917 | 25,000 |  |  |  |
| 35 | Trụ sở Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 | Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1 | 1.884m2 | 24,741 | 22,013 | 2,730 |  |  |  |
| 36 | Trạm tiếp phát sóng phát thanh truyền hình của tỉnh tại huyện Châu Đức | Đài PTTH tỉnh | 378,8m2 | 15,188 | 11,848 | 3,000 |  |  |  |
| 37 | Xây dựng nhà làm việc Trung tâm sản xuất chương trình-Đài PTTH tỉnh | Đài PTTH tỉnh | 1.703m2 | 16,728 | 14,165 | 2,000 |  |  |  |
| 38 | Cải tạo nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Phú Mỹ huyện Tân Thành | Sở GD và ĐT |  | 37,911 | 28,537 | 5,000 |  |  |  |
| 39 | Phao cảnh báo an toàn tĩnh không khu vực sân bay Cỏ Ống - Côn Đảo | Sở GTVT | 8 phao | 5,648 | 1,000 | 3,500 |  |  |  |
| 40 | Xây dựng trụ sở Đội kiểm lâm cơ động | Sở NN và PTNT | 320 m2 | 2,776 | 2,053 | 700 |  |  |  |
| 41 | Trụ sở làm việc Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông | 2.228m2 | 27,327 | 21,858 | 4,000 |  |  |  |
| 42 | Bia tưởng niệm Trung đoàn 4 - Quân khu 7 | Sở VH-TT và DL | 2.000m2 | 16,480 | 13,968 | 2,000 |  |  |  |
| 43 | Nhà Bảo tàng Côn Đảo (Hạng mục trưng bày) | Sở VH-TT và DL |  | 65,823 | 64,331 | 1,000 |  |  |  |
| 44 | Xây dựng mới BV tỉnh tại Bà Rịa | Sở Xây dựng | 700 giường | 776,957 | 660,835 | 120,000 |  |  | Vốn TPCP: 315.000 triệu đồng |
| 45 | Thiết bị Trường cao đẳng cộng đồng | Trường Cao đẳng cộng đồng |  | 75,030 | 30,084 | 1,000 |  |  |  |
| 46 | Nâng cấp nhà máy nước Châu Pha | TTNSH&VSMT | 5.000m3/ngày | 37,662 | 31,765 | 4,500 |  |  |  |
| 47 | Nhà ở xã hội tại khu Chí linh A phường Thắng nhất thành phố Vũng Tàu | XN QL và KD nhà | 451 căn hộ | 403,228 | 288,319 | 60,000 |  |  | Thu hồi tạm ứng NS 20,0 tỷ đồng |
| B | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  |  |  |  | 2,882,000 |  |  |  |
|  | Thành phố Vũng Tàu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Ngô Quyền phường 10 TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 1.487m | 68,413 | 48,756 | 5,000 |  | 4,500 |  |
| 2 | Khu di tích lịch sử nhà má Tám Nhung và TT Văn hóa học tập cộng đồng phường 6 TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 1.084m2 | 32,341 | 13,127 | 5,000 |  |  |  |
| 3 | BTGPMB TT Hành chính Thành phố Vũng Tàu | UBND Thành phố Vũng Tàu | 90.394m2 | 72,776 | 35,774 | 10,000 |  |  |  |
| 4 | Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu | UBND Thành phố Vũng Tàu | 24,8ha; 513 lô đất | 493,342 | 35,866 | 11,000 |  |  |  |
| 5 | Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình giã phường 10 TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 1.934m | 50,000 | 44,994 | 4,000 |  |  |  |
| 6 | Đường vào trụ sở UBND phường 10 | UBND Thành phố Vũng Tàu | 180m | 14,479 | 9,171 | 4,000 |  |  |  |
| 7 | Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10 | UBND Thành phố Vũng Tàu | 30 phòng học | 104,966 | 8,303 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 8 | Trường Mầm non Phước Cơ | UBND Thành phố Vũng Tàu | 12 nhóm lớp | 46,245 | 8,523 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 9 | Trường THCS Hàn Thuyên (thay cho trường THCS phường 9) | UBND Thành phố Vũng Tàu | 36 phòng học | 114,285 | 2,092 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 10 | Trường Tiểu học phường 2 TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 30 phòng học | 84,592 | 1,971 | 10,000 | 10,000 | 9,500 |  |
| 11 | Trường Tiểu học phường 12 TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 36 phòng học | 104,164 | 9,603 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 12 | Trường Mầm non phường Thắng Tam | UBND Thành phố Vũng Tàu | 15 nhóm lớp | 53,251 | 24,710 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 13 | Đường vào trường THCS phường 12 TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 761m | 81,974 | 23,949 | 5,000 |  |  |  |
| 14 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 30 phòng học | 90,750 | 42,132 | 20,000 | 20,000 |  |  |
| 15 | Mở rộng Trường Tiểu học bán trú Hạ Long TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 32 phòng học | 37,169 | 18,000 | 8,000 | 8,000 |  |  |
| 16 | Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 30 phòng học | 69,138 | 32,443 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 17 | Trường Mầm non phường 2 | UBND Thành phố Vũng Tàu | 8 nhóm lớp | 22,391 | 6,050 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 18 | Trường Mầm non phường 9 TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 8 nhóm lớp | 34,703 | 7,170 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 19 | Trường Mầm non phường 6 | UBND Thành phố Vũng Tàu | 10 nhóm lớp | 34,564 | 9,200 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 20 | Trường Mầm non Sao Kim TPVT (tại trụ sở cũ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy số 28 Lý Thường Kiệt) | UBND Thành phố Vũng Tàu | 12 nhóm lớp | 37,043 | 10,006 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 21 | Cải tạo nâng cấp đường Bến Nôm | UBND Thành phố Vũng Tàu | 923,89 m | 42,789 | 18,000 | 14,000 |  |  |  |
|  | TP Bà Rịa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BTGPMB và HTKT khu tái định cư tại chỗ công viên 30/4 thị xã Bà Rịa | UBND TP Bà Rịa | 10,37ha; 486 lô đất | 130,947 | 66,803 | 20,000 |  | 10,000 |  |
| 2 | Khu tái định cư phía Bắc hương lộ 10 phường Long tâm thị xã Bà Rịa (phục vụ BTGPMB khu Vạn Kiếp) | UBND TP Bà Rịa | 10,56ha; 393 lô đất | 112,995 | 72,988 | 20,000 |  |  |  |
| 3 | Khu bán trú và 12 phòng học Trường Tiểu học Kim Dinh | UBND TP Bà Rịa | 12 phòng | 59,689 | 21,000 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 4 | Trường Mầm non Phước Nguyên | UBND TP Bà Rịa | 20 mhóm lớp | 50,573 | 9,969 | 11,000 | 11,000 |  |  |
| 5 | Mở rộng khu tái định cư Đông Quốc lộ 56 thị xã Bà Rịa | UBND TP Bà Rịa | 12,46ha; 1.350 căn hộ và 322 nền đất | 339,190 | 226,619 | 40,000 |  |  | Thu hồi tạm ứng ngân sách 20.000 triệu đồng |
| 6 | Đường vào khu công nghiệp Kim Dinh (Đường quy hoạch số 14 phường Kim dinh) | UBND TP Bà Rịa | 1.363 m | 112,962 | 31,350 | 20,000 |  |  |  |
| 7 | Hương lộ 10 thị xã Bà Rịa | UBND TP Bà Rịa | 4.959 m | 411,350 | 136,186 | 60,000 |  |  | Thu hồi tạm ứng ngân sách 40.000 triệu đồng |
| 8 | Trường Mầm non Phước Hiệp | UBND TP Bà Rịa | 20 nhóm lớp | 98,467 | 30,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
| 9 | Đường trục chính xã Tân Hưng (giai đoạn II nối Quốc lộ 56) | UBND TP Bà Rịa | 1.650 m | 167,328 | 38,991 | 20,000 |  | 15,000 |  |
| 10 | Cải tạo bờ Tây sông Dinh | UBND TP Bà Rịa | 620m; 5,7 ha | 153,663 | 68,000 | 20,000 |  | 10,000 |  |
| 11 | Khu tái định cư cánh đồng mắt mèo thị xã Bà Rịa | UBND TP Bà Rịa | 2,74ha; 82 căn hộ | 205,577 | 48,000 | 15,000 |  |  |  |
| 12 | HTKT khu quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Long Phước thị xã Bà Ria | UBND TP Bà Rịa | 8,96 ha | 135,448 | 37,000 | 20,000 |  | 19,000 |  |
| 13 | Công viên 30/4 (Công viên Bà Rịa) giai đoạn 1 (gồm đường vào và lễ đãi) | UBND TP Bà Rịa | 12,12 ha | 218,603 | 20,000 | 20,000 |  | 19,000 |  |
| 14 | Đường Nguyễn Tất Thành nối dài | UBND TP Bà Rịa | 2.187 m | 217,474 | 20,553 | 20,000 |  | 19,000 |  |
|  | Huyện Châu Đức |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TT văn hóa thể thao huyện Châu Đức | UBND H.Châu Đức | 12.183 m2 | 186,643 | 71,036 | 40,000 |  |  |  |
| 2 | Đường giao thông nội vùng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Suối rao huyện Châu Đức | UBND H.Châu Đức | 15,469 km | 47,703 | 27,156 | 10,000 |  |  |  |
| 3 | Đường số 11 thị trấn Ngãi Giao | UBND H.Châu Đức | 2.145,23 m | 102,329 | 79,863 | 15,000 |  |  |  |
| 4 | Trường Mầm non xã Bình Ba | UBND H.Châu Đức | 15 nhóm lớp | 45,797 | 19,982 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 5 | Đường giao thông nội vùng dự án định canh định cư xã Đá Bạc | UBND H.Châu Đức | 12.478 m | 34,826 | 30,000 | 4,000 |  |  |  |
| 6 | Trường THCS Xà Bang | UBND H.Châu Đức | 18 phòng học | 58,495 | 31,999 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 7 | Trường THCS Cao Bá Quát | UBND H.Châu Đức | 18 phòng học | 76,057 | 32,995 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 8 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Đức | UBND H.Châu Đức | 1.541m2 | 41,833 | 17,997 | 10,000 |  |  |  |
| 9 | Trường Mầm non Xuân Sơn | UBND H.Châu Đức | 11 nhóm lớp | 65,185 | 5,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
|  | Huyện Long Điền |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Tiểu học bán trú Phước Hưng 3 | UBND H.Long Điền | 28 phòng | 71,261 | 46,356 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 2 | Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1 | UBND H.Long Điền | 28 phòng | 96,585 | 51,855 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 3 | Trường Tiểu học bán trú Long Hải | UBND H.Long Điền | 28 phòng | 113,443 | 80,983 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 4 | Đường QH số 9 thị trấn Long Hải | UBND H.Long Điền | 658,23m | 51,839 | 39,878 | 5,000 |  |  |  |
| 5 | Đường QH số 7 thị trấn Long Hải | UBND H.Long Điền | 6.102 m | 205,954 | 81,069 | 25,000 |  | 20,000 | Thu hồi tạm ứng NS 10.472 tr đồng |
| 6 | Trường THCS Long Hải 2 | UBND H.Long Điền | 28 phòng | 93,308 | 51,134 | 14,000 | 14,000 |  |  |
| 7 | Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Long Điền | UBND H.Long Điền | 20 phỏng | 81,490 | 47,199 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 8 | Trường Mầm non Long Điền 3 | UBND H.Long Điền | 12 nhóm lớp | 58,557 | 24,500 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 9 | Trường Mầm non Phước Hưng 2 | UBND H.Long Điền | 5 nhóm lớp | 29,469 | 8,881 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 10 | Trường Tiểu học bán trú Phước Tỉnh | UBND H.Long Điền | 28 phòng | 143,070 | 24,510 | 20,000 | 20,000 | 7,000 |  |
| 11 | Trường Mấm non Long Hải 3 | UBND H.Long Điền | 12 nhóm lớp | 56,020 | 15,500 | 12,000 | 12,000 | 5,000 |  |
| 12 | Trường Mẫu giáo Tam Phước huyện Long Điền | UBND H.Long Điền | 12 nhóm lớp | 53,016 | 9,000 | 15,000 | 15,000 |  |  |
|  | Huyện Đất Đỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TT Văn hóa huyện Đất Đỏ | UBND H.Đất Đỏ | 3.829m2 | 197,782 | 88,991 | 32,000 |  |  |  |
| 2 | Trường Mầm non Phước Hải 3 | UBND H.Đất Đỏ | 14 mhóm lớp | 45,694 | 31,965 | 8,000 | 15,000 |  |  |
| 3 | Đường Phước Hải - Đất Đỏ | UBND H.Đất Đỏ | 3.863,74m | 399,835 | 229,053 | 45,000 |  |  |  |
| 4 | Chợ liên xã Long Mỹ - Phước Hội | UBND H.Đất Đỏ | 36 kios, 67 quầy sạp | 39,959 | 16,500 | 16,000 |  |  |  |
| 5 | Khu chế biến hải sản tại Đất Đỏ | UBND H.Đất Đỏ | 38,05 ha | 157,299 | 40,000 | 40,000 |  |  |  |
| 6 | Trường Mầm non xã Phước Hội | UBND H.Đất Đỏ | 9 nhóm lớp | 47,840 | 7,007 | 15,000 | 15,000 |  |  |
|  | Huyện Tân Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường QH phía Đông và phía Bắc khu tái định cư 44 ha | UBND H.Tân thành | 1.312 m | 109,421 | 53,600 | 20,000 |  |  |  |
| 2 | Khu tái định cư xã Tân Phước | UBND H.Tân thành | 15,282ha; 498 nền đất | 152,333 | 23,206 | 25,000 |  | 24,000 |  |
| 3 | Di dời, tái định cư các hộ dân khu phố Ngọc Hà thị trấn Phú Mỹ (nằm trong khu vực 21 ha phía Bắc nhà máy Thép Việt) | UBND H.Tân thành | 21 ha | 322,067 | 182,257 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| 4 | Trường Mầm non Phú Mỹ | UBND H.Tân thành | 16 nhóm lớp | 57,616 | 11,469 | 13,000 | 13,000 |  |  |
| 5 | Trường Mầm non xã Hắc Dịch | UBND H.Tân thành | 10 nhóm lớp | 62,277 | 25,000 | 11,000 | 11,000 |  |  |
| 6 | Trường Mầm non xã Tóc Tiên | UBND H.Tân thành | 10 nhóm lớp | 46,799 | 16,000 | 11,000 | 11,000 |  |  |
| 7 | Đường quy hoạch P khu đô thị mới Phú Mỹ | UBND H.Tân thành | 3.195 m | 283,632 | 38,000 | 30,000 |  | 29,000 |  |
|  | Huyện Xuyên Mộc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu | UBND H.Xuyên Mộc | 15 trụ neo và 48 bộ phao neo | 209,788 | 133,850 | 20,000 |  |  | TMĐT 289,788 tỷ; NSTW: 80,0 tỷ, NSĐP: 209,788 tỷ đồng |
| 2 | Chợ xã Tân Lâm huyện Xuyên Mộc | UBND H.Xuyên Mộc | 1,649 ha; 120 quầy sạp | 21,737 | 9,720 | 8,000 |  |  |  |
| 3 | Mở rộng Trường Trung học Phổ thông Phước Bửu huyện Xuyên Mộc | UBND H.Xuyên Mộc | 735m2 | 14,880 | 11,710 | 2,000 | 2,000 |  |  |
| 4 | Trường Tiểu học Phước Tân xã Phước Tân | UBND H.Xuyên Mộc | 13 phòng học | 37,117 | 19,116 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 5 | Trường Mầm non Hướng Dương xã Phước Thuận | UBND H.Xuyên Mộc | 15 nhóm lớp | 60,247 | 19,819 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 6 | Trường Mầm non Bình Châu 2 xã Bình Châu | UBND H.Xuyên Mộc | 15 nhóm lớp | 71,490 | 25,998 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 7 | Khu chế biến hải sản tại Xuyên Mộc | UBND H.Xuyên Mộc | 22,5 ha | 175,773 | 40,000 | 40,000 |  |  |  |
| 8 | Đường Hòa Hiệp - Bàu Ma - Bình Châu | UBND H.Xuyên Mộc | 14.902 m | 52,074 | 13,188 | 12,000 |  |  |  |
|  | Huyện Côn Đảo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chung cư cho người thu nhập thấp | UBND H.Côn Đảo | 48 căn hộ | 71,358 | 37,923 | 12,000 |  |  |  |
| 2 | Hồ Quang Trung II Côn Đảo | UBND H.Côn Đảo | 645.000m3 | 211,484 | 23,842 | 2,000 |  |  | Vốn TW đầu tư 50%, năm 2015 phân bổ 70,0 tỷ đồng |
| 3 | Cảng tàu khách Côn Đảo | BQL Cảng Bến đầm | 50md | 158,406 | 46,787 | 5,000 |  |  |  |
| 4 | Tàu khách cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo | BQL Cảng Bến đầm |  | 96,967 | 3,000 | 100 |  |  | Vốn TW đã hỗ trợ năm 2013 là 50 tỷ đồng, đến nay chưa sử dụng số vốn này |
| 5 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo | BQL Cảng Bến đầm |  | 39,346 | 10,000 | 10,000 |  |  | Vốn TW 131.343 triệu đồng |
|  | Khối sở, ngành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trụ sở Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh tại Bà Rịa | Ban BVSKCB Tỉnh | 2.689 m2 | 43,771 | 16,940 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 2 | Nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang thuộc BCHQS tỉnh tại phường 4 TPVT | BCHQS Tỉnh | 114 căn hộ | 113,116 | 35,000 | 20,000 |  |  |  |
| 3 | Xây dựng khu Bệnh xá; Nhà ở Công vụ cho sỹ Quan và Trung đoàn dự bị động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh | BCHQS Tỉnh | 12.424m2 | 108,857 | 46,069 | 10,000 |  |  |  |
| 4 | XD hội trường D2, chốt Ông Đụng và kho xăng dầu tại Côn Đảo | BCHQS Tỉnh | 490 m2 | 14,953 | 9,974 | 4,000 |  |  |  |
| 5 | Bãi chứa rác tạm tại xã Tóc Tiên (HTKT khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên huyện Tân Thành) | Công ty Môi trường tỉnh BR-VT | 100 ha | 137,625 | 93,627 | 10,000 |  |  |  |
| 6 | Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ 1 | Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1 | 954,4 ha | 1,722,700 | 1,429,895 | 100,000 |  | 17,550 | Thu hồi tạm ứng NS 9.815 tr đồng |
| 7 | Trạm xử lý nước thải KCN Phú Mỹ giai đoạn 2 | Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1 | 1.500m3/ngày đêm | 27,984 | 8,084 | 7,000 |  |  |  |
| 8 | Tuyến cống thoát nước mưa T4 khu công nghiệp Phú Mỹ 1 | Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1 | 605m x (2,5x2,5)2 + 60m (10x2,5) | 63,976 | 12,796 | 12,000 |  |  |  |
| 9 | Dự án ODA thu gom và xử lý nước thải thành phố Vũng Tàu | Cty Thoát nước và PT đô thị tỉnh BR-VT | 20.000 m3/ngày | 507,559 | 432,960 | 20,000 |  |  |  |
| 10 | Dự án thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa (ODA Thụy sĩ) | Cty Thoát nước và PT đô thị tỉnh BR-VT | 12.000m3/ngày đêm | 348,576 | 33,172 | 18,000 |  |  | Tổng mức: 548,6 tỷ, Đối ứng 348,576 tỷ (XL: 236,162 tỷ, đền bù: 20 tỷ, Khác: 60,725 tỷ, dự phòng 31,689 tỷ). ODA: 200,024 tỷ |
| 11 | Thay thế các hố ga thu hiện hữu bằng hố ga ngăn mùi kiểu mới | Cty Thoát nước và PT đô thị tỉnh BR-VT | 21.272 hố ga | 209,443 | 121,999 | 5,000 |  |  |  |
| 12 | Trạm tiếp sóng chương trình PT-TH tại huyện Côn Đảo | Đài PTTH tỉnh | 300W | 40,930 | 8,259 | 8,000 |  |  |  |
| 13 | Ngầm hóa lưới điện hạ thế thị xã Bà Rịa | Sở Công thương | 35,42 km | 139,900 | 68,074 | 22,000 |  |  |  |
| 14 | Nâng cấp mở rộng Trường Trung học Phổ thông Hòa Hội | Sở GD và ĐT | 8 phòng học | 54,498 | 42,699 | 7,000 | 7,000 |  |  |
| 15 | Nâng cấp mở rộng Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền | Sở GD và ĐT | 12 phòng học | 37,674 | 30,996 | 5,000 | 5,000 |  |  |
| 16 | Trường Trung học Phổ thông Liên phường: Phường 10 + Phường 11 và Phường 12 tại Thành phố Vũng Tàu | Sở GD và ĐT | 36 phòng học | 164,892 | 3,349 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |  |
| 17 | XD giai đoạn 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp thị xã Bà Rịa | Sở GD và ĐT | 4.723 m2 | 56,309 | 33,710 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 18 | Cải tạo, sửa chữa 9 tuyến đường trên địa bàn Tỉnh (Thùy Vân, 3/2, Láng Cát-Long Sơn, đường ven biển, Tỉnh lộ 44B, đường vào suối nước nóng Bình Châu, Xà Bang-Láng Lớn, ranh giới Phước Bình, Kim Long-Quảng Thành) | Sở GTVT | 40,37km | 255,725 | 223,000 | 25,000 |  |  |  |
| 19 | Đường 30/4 đoạn từ ngã 3 Chí Linh đến Eọ Ông từ | Sở GTVT | 7,2 km | 948,723 | 147,092 | 150,000 |  | 70,000 | Thu hồi tạm ứng NS 49.765 tr đồng |
| 20 | Đường 51B (Đoạn cuối QL 51) | Sở GTVT | 12,02km | 654,968 | 618,925 | 40,000 |  |  | Thu hồi tạm ứng NS 34.999 tr đồng |
| 21 | Đường Bình Ba-Đá Bạc-Phước Tân (thuộc DA Đường Hội Bài-Châu Pha-Đá Bạc-Phước Tân giai đoạn 2) | Sở GTVT | 24,518km | 704,889 | 236,500 | 110,000 |  |  | Thu hồi tạm ứng NS 24.520 tr đồng |
| 22 | Nâng cấp đường Ấp Bắc xã Hòa Long đi thôn Quảng Phú xã Đá Bạc | Sở GTVT | 5,888km | 172,440 | 125,304 | 35,000 |  |  |  |
| 23 | Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Hòa Bình | Sở GTVT | 20,7 km | 265,126 | 175,838 | 25,000 |  |  |  |
| 24 | Quốc lộ 56-tuyến tránh thị xã Bà Rịa | Sở GTVT | 12,187 km | 733,842 | 110,000 | 92,000 |  | 92,000 | Thu hồi tạm ứng NS 91.569 tr đồng |
| 25 | Tỉnh lộ 765 | Sở GTVT | 12,036km | 289,605 | 196,437 | 40,000 |  |  |  |
| 26 | Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu | Sở LĐ-TBXH | 300 đối tượng | 110,896 | 44,000 | 23,000 |  |  |  |
| 27 | XD VP làm việc, sửa chữa cải tạo khu cai nghiện tự nguyện và đường nội bộ Trung tâm GDLĐ-DN Phú Mỹ | Sở LĐ-TBXH |  | 65,681 | 33,799 | 18,000 |  |  |  |
| 28 | Công trình bảo vệ bờ biển Bến Lội | Sở NN và PTNT | 800 m | 46,522 | 12,485 | 10,000 |  |  | Vốn TW 20 tỷ đồng |
| 29 | Hệ thống tưới Châu Pha-Sông Xoài | Sở NN và PTNT | 18.140m, tưới 570 ha | 34,954 | 28,808 | 3,000 |  |  |  |
| 30 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh | Sở NN và PTNT | 1.095 tàu cá | 44,597 | 17,643 | 8,000 |  |  | TMĐT 130.612 tr, trong đó vốn ĐP 44.597 tr |
| 31 | Nâng cấp đê Hải Đăng | Sở NN và PTNT | 3.458 m | 114,975 | 44,000 | 5,000 |  |  | Vốn TW 27.453 triệu đồng |
| 32 | Nâng cấp mở rộng Trại heo giống tỉnh BR-VT | Sở NN và PTNT | 4.000 con giống/năm | 72,589 | 36,043 | 8,000 |  |  |  |
| 33 | Nhà bảo tàng Tỉnh | Sở VH-TT và DL | 12.500m2 | 139,076 | 79,130 | 22,000 |  |  |  |
| 34 | Xây dựng khu hậu cứ cho Đoàn ca múa nhạc của tỉnh tại Bà Rịa (Trụ sở Đoàn ca múa nhạc tỉnh BR-VT) | Sở VH-TT và DL | 2.274m2 | 45,121 | 31,802 | 8,000 |  |  |  |
| 35 | Hạ tầng khu nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp | Sở Xây dựng | 14,47 ha, 1.012 căn hộ | 173,595 | 136,503 | 10,000 |  |  |  |
| 36 | XD mới BV thành phố Vũng Tàu | Sở Xây dựng | 350 giường | 435,519 | 126,705 | 30,000 | 30,000 | 25,000 |  |
| 37 | Bệnh viện đa khoa huyện Long Điền | Sở Y tế | 100 giường | 180,134 | 58,796 | 20,000 | 20,000 |  |  |
| 38 | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh BR-VT | Sở Y tế | 100 giường | 178,853 | 33,486 | 30,000 | 30,000 |  |  |
| 39 | Mở rộng bệnh viện huyện Tân thành | Sở Y tế | 100 giường | 69,294 | 14,919 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |  |
| 40 | Trang thiết bị y tế BV Bà Rịa | Sở Y tế |  | 637,277 | 145,631 | 240,000 |  |  | Thu hồi tạm ứng NS 213.200 triệu đồng |
| 41 | Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Bà Rịa | Sở Y tế | 3.300m2 | 38,388 | 34,580 | 2,000 | 2,000 |  |  |
| 42 | Trung tâm y tế huyện Côn Đảo | Sở Y tế |  | 45,871 | 9,500 | 12,000 | 12,000 |  |  |
| 43 | TT phòng chống HIV/AIDS | Sở Y tế | 2.995m2 | 40,305 | 13,641 | 8,000 | 8,000 |  |  |
| 44 | Xây dựng mới bệnh viện tâm thần | Sở Y tế | 150 giường bệnh | 182,787 | 78,568 | 30,000 | 30,000 |  |  |
| 45 | Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT | Trung tâm Đăng kiểm |  | 49,088 | 34,133 | 7,000 |  |  |  |
| 46 | Đường QH D10 khu du lịch Chí linh-Cửa lấp TPVT | TT Phát triển quỹ đất | 836m | 91,873 | 35,948 | 5,000 |  |  |  |
| 47 | Đường QH D15 khu du lịch Chí Linh-Cửa Lấp TPVT | TT Phát triển quỹ đất | 1.121,8m | 44,111 | 17,438 | 900 |  | 900 |  |
| 48 | Xây dựng mới trụ sở Chi cục Quản lý thủy nông | TT Quản lý khai thác công trình thủy lợi | 1.046m2 | 10,428 | 7,838 | 2,000 |  |  |  |
| 49 | Dự án ODA nước sạch nông thôn tỉnh BR-VT (Nhà máy cấp nước Sông Hỏa và hệ thống cấp nước hổ Đá Đen) | TTNSH&VSMT | 5.400m3/ngày đêm | 209,200 | 21,833 | 12,000 |  |  | Vốn nước ngoài 78.996 triệu đồng (2.821.314 EUR)(3,8 triệu USD). Năm 2015 chưa được TW bố trí vốn ODA |
| 50 | Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc | TTNSH&VSMT | 224.505 m; D60-D180 | 97,799 | 51,984 | 20,000 |  |  |  |
| 51 | Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền | TTNSH&VSMT | 7.229 m, D90-D160 | 63,862 | 33,000 | 17,000 |  |  |  |
| 52 | Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Tân Thành và thị xã Bà Rịa | TTNSH&VSMT | 131.049 m; D60-D160 | 87,739 | 32,000 | 25,000 |  |  |  |
| 53 | Nhà máy cấp nước Sông Ray | TTNSH&VSMT | 10.000 m3/ngày đêm | 181,860 | 26,785 | 34,000 |  |  |  |
| 54 | Tuyến ống chuyển tải nước Châu Pha-Đá Bạc | TTNSH&VSMT | 15.895m; D250 | 25,586 | 18,396 | 5,000 |  |  |  |
| 55 | XD nhà ở xã hội tại lô số 2 khu tái định cư đường AIII phường 11 TPVT | XN QL và KD nhà | 440 căn hộ | 238,458 | 1,864 | 7,000 |  | 7,000 |  |
| 56 | Mở rộng Trường Trung học Phổ thông Hòa bình huyện Xuyên Mộc | Sở GD và ĐT | 18 phòng học | 46,180 | 0 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 57 | Mở rộng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú huyện Châu Đức | Sở GD và ĐT | 2.930 m2 | 73,094 | 2,000 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 58 | Sửa chữa lớn Tỉnh lộ 44A | Sở GTVT | 7,607 km | 92,018 | 15,000 | 60,000 |  |  |  |
| 59 | Sửa chữa Trung tâm giáo dục lao động dạy nghề Xuyên Mộc | Sở LĐ-TBXH | 117,75 ha | 31,146 | 10,000 | 12,000 |  |  |  |
| 60 | Xây dựng HTKT phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh BR-VT | Sở NN và PTNT | 375 ha | 42,338 | 10,050 | 14,000 |  |  |  |
| 61 | Trại thực nghiệm nuôi thủy sản nước ngọt tỉnh BR-VT | Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư | 31.436m2 | 23,534 | 6,000 | 7,000 |  |  |  |
| 62 | Cải tạo sửa chữa hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh BR-VT | Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh BR-VT | 8.835 m2 | 132,890 | 10,550 | 3,000 |  |  |  |
| 63 | Trạm bơm tại cống tiêu Phước Bửu | TT Quản lý khai thác công trình thủy lợi | 3x280m3/h | 9,340 | 4,010 | 4,000 |  |  |  |
| 64 | Cấp nước sạch cho 62 trường học trên địa bàn tỉnh | TTNSH&VSMT | 25.754 m; D25-D160 | 24,660 | 12,000 | 10,000 |  |  |  |
| 65 | Mở rộng mạng cấp nước 3 xã Sông Xoài, Tốc Tiên, Hắc Dịch | TTNSH&VSMT | 80.722m; D63-D168 | 64,002 | 9,000 | 17,000 |  |  |  |
| 66 | Trường huấn luyện và tập huấn BĐBP tỉnh BR-VT | BCH Biên phòng Tỉnh | 11 ha; 150 cán bộ, chiến sỹ | 55,598 | 3,000 | 11,000 |  | 2,000 |  |
| 67 | Doanh trại Đại đội công binh 46 tại xã Phước Hội huyện Đất Đỏ | BCHQS Tỉnh | 1.648 m2 | 21,993 | 7,000 | 7,000 |  |  |  |
| 68 | Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh BR-VT (NS tỉnh hỗ trợ 50% vốn đầu tư) | Công an Tỉnh | 700 chỗ | 40,000 | 20,000 | 9,000 |  |  |  |
| C | DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI |  |  |  |  | 470,000 |  |  |  |
| 1 | Trường Mầm non Rạch Dừa phường Rạch Dừa | UBND Thành phố Vũng Tàu | 18 nhóm lớp | 120,719 |  | 25,000 |  | 23,000 |  |
| 2 | Trường Mầm non phường 12 | UBND Thành phố Vũng Tàu | 15 nhóm lớp | 52,000 |  | 10,000 |  |  |  |
| 3 | Trường THCS phường 8 (trường THCS Phan Văn Trị) | UBND Thành phố Vũng Tàu | 28 phòng học | 65,161 |  | 15,000 |  |  |  |
| 4 | Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh) TPVT | UBND Thành phố Vũng Tàu | 1.268 m | 137,234 |  | 25,000 |  | 16,300 |  |
| 5 | Trường Mầm non Long Xuyên xã Hòa Long | UBND TP Bà Rịa | 20 nhóm lớp | 74,775 |  | 15,000 |  | 7,700 |  |
| 6 | Mở rộng Trường Mầm non Long Phước TPBR | UBND TP Bà Rịa | 6 nhóm lớp | 22,707 |  | 7,000 |  | 4,000 |  |
| 7 | Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Bà Rịa tại Hòa Long | UBND TP Bà Rịa | 9,9 ha | 150,647 |  | 24,000 |  | 23,500 |  |
| 8 | Đường quy hoạch số 4 (đoạn 2) | UBND H.Xuyên Mộc | 2.470m | 86,354 |  | 15,000 |  | 15,000 | Bố trí vốn BT GPMB |
| 9 | Trường Tiểu học Hồ Tràm. | UBND H.Xuyên Mộc | 16 phòng học | 85,925 |  | 15,000 |  | 10,000 |  |
| 10 | Đường vào cụm CN-TTCN Hắc Dịch | UBND H.Tân thành | 1.414m | 20,222 |  | 7,000 |  | 4,180 |  |
| 11 | Đường QH số 32 khu đô thị mới Phú Mỹ | UBND H.Tân thành | 1.370 m | 22,005 |  | 8,000 |  | 7,500 | Bố trí vốn BTGPMB |
| 12 | Trung tâm hành chính huyện Long Điền (giai đoạn 2: Các công trình HTKT, kiến trúc) | UBND H.Long Điền | 11.876 m2 | 344,854 |  | 32,000 |  |  |  |
| 13 | Trường THCS Phước Hải 2 huyện Đất Đỏ | UBND H.Đất Đỏ | 16 phòng học | 62,814 |  | 10,500 |  | 215 |  |
| 14 | Khu luyện tập thể dục thể thao Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu | UBND H.Côn Đảo | 1.316 m2 | 12,088 |  | 4,000 |  |  |  |
| 15 | Trường THCS Côn Đảo | UBND H.Côn Đảo | 16 phòng học | 125,283 |  | 10,000 |  | 6,000 | TP HCM tài trợ phần XL+TB, tỉnh thực hiện BTGPMB+san nền |
| 16 | Đường và kè quanh hồ Quang Trung Côn Đảo | UBND H.Côn Đảo | 3,34 km | 203,767 |  | 20,000 |  | 2,550 | Vốn TW: 76,267 tỷ đồng, vốn tỉnh: 127,5 tỷ đồng. TW bố trí vốn KCM năm 2015, số vốn 19,0 tỷ đồng |
| 17 | Trạm y tế xã Xà Bang huyện Châu Đức | UBND H.Châu Đức | 861 m2 | 12,783 |  | 5,000 |  |  |  |
| 18 | Trường Mầm non xã Bình Trung huyện Châu Đức | UBND H.Châu Đức | 16 nhóm lớp | 68,236 |  | 10,000 |  | 4,250 |  |
| 19 | Đường trung tâm xã Bàu Chinh huyện Châu Đức | UBND H.Châu Đức | 8.086 m | 137,970 | 130 | 15,000 |  | 15,000 | Thực hiện BTGPMB và đầu tư giai đoạn 1 khoảng 5 km từ xã Láng Lớn đến khu dân cư Tân Hưng và Trường Tiểu học Lê Hồng Phong |
| 20 | Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế tuyến cơ sở | Sở Y tế | 7 TT Y tế; 6 phòng khám khu vực; 79 trạm y tế | 115,061 |  | 19,000 |  |  |  |
| 21 | Dự án tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | 1.572 m2 | 31,510 |  | 7,000 |  |  |  |
| 22 | Đường Phước Hòa - Cái Mép (giai đoạn 1) | Sở GTVT | 3.566m | 140,000 |  | 50,000 |  | 17,000 | Bồi thường toàn tuyến với chiều rộng 33m và đầu tư giai đoạn 1 từ QL 51 đến KCN Phú Mỹ 3, chiều dài 2.200m, nền đường 9m, mặt đường nhựa thâm nhập rộng 7m |
| 23 | Sửa chữa nâng cấp cầu Tầm Bó đường Kim Long-Quảng Thành huyện Châu Đức | Sở GTVT | cầu 33,9m, đường và cầu 226,18m | 25,337 |  | 8,000 |  | 2,550 |  |
| 24 | Sửa chữa cải tạo các vị trí mất ATGT tại 8 tuyến đường trên địa bàn tỉnh | Sở GTVT |  | 145,331 |  | 23,000 |  | 12,000 |  |
| 25 | Nâng cấp cải tạo Trường Trung học Phổ thông Châu thành thị xã Bà Rịa | Sở GD và ĐT | 1.277m2 | 31,348 |  | 6,500 |  |  |  |
| 26 | Mở rộng khuôn viên, nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Long Hải-Phước Tỉnh | Sở GD và ĐT | Tăng thêm 7.200m2 đất | 46,194 |  | 9,000 |  |  |  |
| 27 | Mở rộng Trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch | Sở GD và ĐT | Tăng thêm 8.978,3m2 đất | 49,928 |  | 10,000 |  | 9,500 |  |
| 28 | XD cơ sở 2 Trường Cao đẳng nghề tại Thành phố Vũng Tàu | Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT | 1.500 học viên | 115,500 |  | 24,000 |  |  |  |
| 29 | Đầu tư xây dựng 24 tuyến điện hạ thế nông thôn | Sở Công thương | 87,141km hạ thế; 2.000KVA | 33,719 |  | 8,000 |  |  |  |
| 30 | Đường dây hạ thế và trạm biến áp phục vụ sản xuất dọc tuyến kênh chính Hồ Sông Ray | Sở Công thương | 16.216m hạ thế; 975KVA | 8,342 |  | 4,000 |  |  |  |
| 31 | Công trình bảo vệ bờ biển Lộc An 1 | Sở NN và PTNT | 621 m | 64,928 |  | 5,000 |  | 2,060 | Vốn TW: 30,0 tỷ, Vốn tỉnh 34,928 tỷ. TW bố trí vốn KCM năm 2015, số vốn 8,35 tỷ đồng |
| 32 | Sửa chữa, nâng cấp các trạm quản lý bảo vệ rừng số 4, số 5 và số 8 khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu. | Khu BTTN BC-PB | 1542 m2 | 5,563 |  | 3,000 |  |  |  |
| 33 | Đầu tư xây dựng nhà bia tưởng niệm Thanh Niên Xung phong tỉnh BR-VT | Sở VH-TT và DL |  |  |  | 2,000 |  | 200 |  |
| 34 | Mở rộng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh BR-VT | 1.257m2 | 19,303 |  | 6,000 |  |  |  |
| 35 | Trụ sở công an phường Long Tâm TXBR | Công an tỉnh |  |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 36 | Trụ sở công an phường Long Toàn TXBR | Công an tỉnh | 553 m2 | 8,229 |  | 4,000 |  | 1,380 |  |
| 37 | Xây dựng mới các trạm kiểm soát biên phòng Phước Tỉnh, Long Hải, trạm quan sát phòng không Bến Đá và sửa chữa các đồn biên phòng: Long sơn, Chí Linh; trạm kiểm soát biên phòng: cửa khẩu cảng Vũng Tàu, Bến Đá, Bình Châu, Bến Khỉ; Đội công tác biên phòng: Hải Đăng, Bãi Sau, Hồ Cốc | BCH Biên phòng tỉnh |  | 14,847 |  | 5,000 |  |  |  |