ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

ĐỀ ÁN

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1537  /QĐ-UBND ngày  04  /  5  /2015

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Quảng Nam, 5/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

ĐỀ ÁN

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   1537   /QĐ-UBND ngày  04   /  5 /2015

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Quảng Nam, 5/2015

MỤC LỤC

CHÚ THÍCH CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT	4

Phần thứ nhất	6

MỞ  ĐẦU	6

I. Cơ sở pháp lý	6

II. Sự cần thiết của Đề án	6

III.  Mục tiêu của Đề án	7

1. Mục tiêu tổng quát	7

2. Mục tiêu cụ thể	8

Phần thứ hai	9

HIỆN TRẠNG TRUYỀN HÌNH VÀ LỘ TRÌNH SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM	9

I. Hiện trạng truyền hình tỉnh Quảng Nam	9

1. Hiện trạng truyền hình	9

2. Các kênh chương trình truyền hình, thời lượng phát sóng	10

3. Công nghệ truyền dẫn phát sóng truyền hình	10

4. Hiện trạng phổ cập truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam	11

II. Sơ lược về lộ trình  số hóa truyền hình mặt đất Việt Nam	11

III. Hiệu quả của việc chuyển đổi số hóa	15

Phần thứ ba	16

NỘI  DUNG TRIỂN KHAI, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN	16

I. Tuyên truyền, tập huấn Đề án “Triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”	16

1. Nội dung	16

2. Cách thức thực hiện	19

II. Thống kê số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số	22

1. Nội dung	22

2. Cách thức thực hiện	27

III. Hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo	27

1. Nội dung	27

2. Cách thức thực hiện	28

IV.  Đào tạo, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam	28

1. Nội dung	28

a) Về nhân lực	28

b) Cơ sở hạ tầng	29

c) Hướng phát triển dịch vụ	29

2. Cách thức thực hiện	30

V. Đào tạo, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện, thị xã, thành phố	30

1. Nội dung	30

2. Cách thức thực hiện	31

VI. Xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất	31

1. Nội dung	31

2. Cách thức thực hiện	31

VII. Giải pháp thực hiện Đề án	33

1. Giải pháp về thông tin, tuyên truyền, tập huấn	33

2. Giải pháp về thị trường và dịch vụ	33

3. Giải pháp về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực	33

4. Giải pháp về công nghệ và tiêu chuẩn	33

5. Giải pháp về nguồn kinh phí	34

TỔ CHỨC THỰC HIỆN	35

I. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án	35

II. Các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp	35

1. Sở Thông tin và Truyền thông	35

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư	36

3. Sở Tài chính	36

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	36

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố	36

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam	36

7. Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn Quảng Nam	37

# CHÚ THÍCH CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt | Viết đầy đủ | Nghĩa đầy đủ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SD | Standard Definition | Kỹ thuật hiển thị độ nét tiêu chuẩn |
| 2 | HD | High Definition | Kỹ thuật hiển thị độ nét cao |
| 3 | DTH | Direct To Home | Truyền hình qua vệ tinh |
| 4 | TT-TH |  | Truyền thanh - Truyền hình |
| 5 | PT-TH |  | Phát thanh - Truyền hình |
| 6 | TT&TT |  | Thông tin và Truyền thông |
| 7 | TV |  | Tivi |
| 8 | DN |  | Doanh nghiệp |
| 9 | TW |  | Trung ương |
| 10 | ĐP |  | Địa phương |
| 11 | UBND |  | Ủy ban nhân dân |
| 12 | TTCS |  | Truyền thanh cơ sở |
| 13 | Nt |  | Như trên |

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

| STT | Tên | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảng 01 | Số liệu thuê bao của các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Quý I năm 2015 | Trang 10 |
| 2 | Bảng 02 | Hiện trạng phổ cập truyền hình ở các hộ gia đình trên địa bàn Quảng Nam (theo số liệu điều tra năm 2010) | Trang 11 |
| 3 | Bảng 03 | Dự toán kinh phí 1 lớp tập huấn, tuyên truyền | Trang 17 |
| 4 | Bảng 04 | Dự toán kinh phí 1 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn chuyển đổi công nghệ, thiết bị truyền dẫn, phát sóng và sản xuất chương trình đáp ứng yêu cầu số hóa cho cán bộ, viên chức Đài tỉnh và các Đài huyện, thị xã, thành phố | Trang 18 |
| 5 | Bảng 05 | Dự toán kinh phí 1 đợt thanh kiểm tra các đơn vị kinh doanh thiết bị điện máy | Trang 19 |
| 6 | Bảng 06 | Tổng hợp kinh phí tuyên truyền, tập huấn thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2018 | Trang 20 |
| 7 | Bảng 07 | Dự toán kinh phí thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, cận nghèo nhận hỗ trợ đầu thu năm 2015 | Trang 23 |
| 8 | Bảng 08 | Dự toán kinh phí thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, cận nghèo nhận hỗ trợ đầu thu năm 2018 | Trang 25 |
| 9 | Bảng 09 | Tổng hợp kinh phí thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, cận nghèo nhận hỗ trợ đầu thu | Trang 27 |
| 10 | Bảng 10 | Tổng hợp kinh phí hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo | Trang 28 |
| 11 | Bảng 11 | Dự toán kinh phí đầu tư trang thiết bị số hóa truyền hình cho Đài PT-TH tỉnh 2016-2020 | Trang 30 |
| 12 | Bảng 12 | Dự toán kinh phí đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình theo hướng số hóa cho Đài TT-TH huyện, thị xã, thành phố 2016-2020 | Trang 31 |
| 13 | Bảng 13 | Tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án | Trang 32 |

# Phần thứ nhất

# MỞ  ĐẦU

### I. Cơ sở pháp lý

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

- Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

- Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

- Thông báo số 198/TB-VPCP ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc triển khai Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

- Thông tư số 07/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam;

- Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án thông tin tuyên truyền về Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất;

#### - Thông tư liên tịch 145/2014/ TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông  quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

## II. Sự cần thiết của Đề án

Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 với mục tiêu:

- Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình từ công nghệ tương tự sang công nghệ số; từng bước mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước, đảm bảo cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của mọi người dân.

- Hình thành và phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ.

- Tạo điều kiện để tổ chức và sắp xếp lại các Đài Phát thanh - Truyền hình trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả và phân định rõ hoạt động về nội dung thông tin với hoạt động về truyền dẫn phát sóng.

- Đến năm 2020 đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau. Trong đó, truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình.

Theo lộ trình, Quảng Nam nằm trong nhóm 3, dự kiến ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển đổi hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2018. Quảng Nam có địa hình rộng, tỷ lệ hộ gia đình có máy thu hình sử dụng các phương thức thu khoảng 84,2%, trong đó tỷ lệ hộ gia đình có máy thu hình sử dụng phương thức thu truyền hình mặt đất bằng anten dàn là chủ yếu, chiếm khoảng 73,8%. Do đó, khi ngừng phát sóng tương tự, chuyển sang phát sóng số sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xem truyền hình của người dân. Đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo có máy thu hình (khoảng 48.000 hộ nghèo, 36.000 hộ cận nghèo theo số liệu điều tra năm 2014 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) sẽ không có khả năng kinh tế để mua sắm thiết bị đầu cuối thu xem chương trình truyền hình đã số hóa.

Đối với nhân dân khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Nam, có khoảng 126.000 hộ có máy thu hình, trong đó có khoảng 50.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách sẽ bị ảnh hưởng khi thành phố Đà Nẵng ngừng phát sóng tương tự chuyển sang phát sóng số mặt đất (tháng 6/2015), bắt buộc phải chuyển qua đầu thu số.

Do đó, để kịp thời đón đầu lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của quốc gia, cần thiết phải xây dựng Đề án: “Triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

### III.  Mục tiêu của Đề án

### 1. Mục tiêu tổng quát

Thực hiện nhiệm vụ số hóa truyền hình mặt đất tại tỉnh Quảng Nam theo đúng lộ trình số hóa truyền hình mặt đất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển đổi hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2018.

Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số. Mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất và các phương thức truyền dẫn số khác nhau nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước, đảm bảo cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của mọi người dân.

Tổ chức và sắp xếp lại các Đài Phát thanh - Truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả và phân định rõ hoạt động về nội dung thông tin với hoạt động về truyền dẫn, phát sóng. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam từng bước số hóa thiết bị, công nghệ sản xuất chương trình, nhằm nâng cao chất lượng, tăng thời lượng, tăng kênh phát sóng truyền hình để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền tỉnh và nhu cầu ngày càng cao về hưởng thụ thông tin, văn hóa của công chúng.

### 2. Mục tiêu cụ thể

- Đến cuối năm 2015: 100% hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn khu vực phía Bắc Quảng Nam xem được các chương trình truyền hình số bằng các phương thức khác nhau khi Đà Nẵng thực hiện số hóa.

- Đến năm 2020:

+ Thực hiện việc phát sóng kênh truyền hình Quảng Nam bằng công nghệ số với các phương thức khác nhau có phạm vi phủ sóng đến 100% khu vực dân cư của tỉnh.

+ Đảm bảo 100% hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn tỉnh xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau.

+ Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T2, mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 và các phiên bản kế tiếp của các tiêu chuẩn trên theo quy định của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Từ năm 2015-2018: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phát sóng song song chương trình truyền hình bằng công nghệ tương tự và công nghệ số mặt đất tại khu vực đồng bằng và miền núi của tỉnh. Đến ngày 31/12/2018, chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng truyền hình số mặt đất trên cơ sở sử dụng hạ tầng kỹ thuật do doanh nghiệp cung cấp.

- Từ năm 2015, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố, từng bước hoàn chỉnh số hóa công nghệ sản xuất chương trình, tổ chức đào tạo sắp xếp lại đội ngũ cán bộ viên chức đang công tác tại các bộ phận truyền dẫn, phát sóng.

# Phần thứ hai

# HIỆN TRẠNG TRUYỀN HÌNH VÀ LỘ TRÌNH SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

## I. Hiện trạng truyền hình tỉnh Quảng Nam

### 1. Hiện trạng truyền hình

Hiện nay, toàn tỉnh có 01 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và 18 Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố, 02 trạm phát lại truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và 08 trạm phát lại truyền hình của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam sử dụng phương thức phát sóng mặt đất tương tự trên 90% dân số và phủ sóng trực tiếp qua vệ tinh DTH 100% diện tích  toàn tỉnh.

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện, thị xã, thành phố.

Các trạm phát lại truyền hình có nhiệm vụ tiếp sóng và phát lại chương trình truyền hình VTV1, VTV2, VTV3, QRT, đồng thời tổ chức sản xuất chương trình của địa phương. Các trạm đều được cấp một kênh tần số để phát sóng truyền hình tương tự.

Có 7 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đang hoạt động trên địa bàn tỉnh:

- Chi nhánh Quảng Nam, Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam: truyền hình cáp;

- Viễn thông Quảng Nam: truyền hình Internet MyTV;

- Viettel Quảng Nam: truyền hình Internet NetTV;

- Bưu điện tỉnh Quảng Nam: truyền hình kỹ thuật số vệ tinh AVG;

- Công ty cổ phần Viễn thông FPT Quảng Nam: truyền hình Internet OneTV;

-  Chi nhánh Quảng Nam, công ty TNHH truyền hình cáp SCTV: truyền hình cáp SCTV;

- Công ty cổ phần truyền thông Hội An VTC: truyền hình cáp tương tự.

Bảng 01: Số liệu thuê bao của các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Quý 1 năm 2015

| STT | Tên đơn vị | Số lượng thuê bao |
| --- | --- | --- |
| 1 | Viễn thông Quảng Nam | 15.251 |
| 2 | Viettel Quảng Nam | 985 |
| 3 | Chi nhánh FPT Quảng Nam | 197 |
| 4 | Bưu điện Quảng Nam (AVG) | 2496 |
| 5 | Chi nhánh Quảng Nam, Tổng ông ty truyền hình cáp Việt Nam | 11.858 |
| 6 | Công ty cổ phần truyền thông Hội An VTC | 5.014 |
| 7 | Chi nhánh Quảng Nam, công ty TNHH truyền hình cáp SCTV | 2.030 |
| Tổng |  | 37.831 |

### 2. Các kênh chương trình truyền hình, thời lượng phát sóng

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phát sóng kênh QRT, tiếp phát các kênh chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam: VTV1, VTV2, VTV3.

- Thời lượng phát sóng:

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phát sóng kênh truyền hình thời sự, chính trị, tổng hợp với thời lượng 18 giờ/ngày, năng lực sản xuất chương trình đạt 10,8 giờ/ngày – đạt 60% tổng thời lượng. Thời lượng phát sóng, năng lực tự sản xuất chương trình của Đài liên tục tăng.

- Các đơn vị truyền hình trả tiền khác: Các đơn vị cung cấp truyền hình trả tiền theo gói dịch vụ. Tổng số kênh đang cung cấp là 192 kênh, trong đó NetTV: 110 kênh; truyền hình cáp: 64 kênh; MyTV: 140 kênh; AVG: 100 kênh; K+: 81 kênh; truyền hình kỹ thuật số: 73 kênh. Có 124 kênh trong nước (chiếm 65%), 68 kênh nước ngoài (chiếm 35%) với 11 ngôn ngữ được phát. Các kênh được phát bằng định dạng SD và HD, một số kênh phát thử nghiệm 3D.

### 3. Công nghệ truyền dẫn phát sóng truyền hình

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sử dụng phương thức truyền dẫn phát sóng tương tự mặt đất, tổng công suất phát sóng 14KW (Tam Kỳ 10KW; Điện Ngọc 2KW; Bà Nà 2KW). Ngoài ra, chương trình truyền hình của Đài tỉnh (QRT) còn được tiếp sóng trên các trạm phát lại truyền hình của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ngoài phương thức phát sóng tương tự, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh còn phát sóng kênh truyền hình Quảng Nam trên hạ tầng của VTVcab, AVG, HCTV, MyTV, NexTV, OneTV, HTV (vệ tinh) và phát sóng trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Đài.

- Các đơn vị truyền hình trả tiền khác: sử dụng nhiều phương thức truyền tín hiệu khác nhau như cáp (cáp treo, cáp quang, cáp đồng trục), sóng vô tuyến (truyền hình vệ tinh), qua mạng internet để đưa tín hiệu truyền hình đến người xem.

### 4. Hiện trạng phổ cập truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo số liệu điều tra thống kê nghe nhìn năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ lệ hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn tỉnh đạt 84,2%. Ở khu vực thành thị, tỷ lệ này là 93,6% và ở khu vực nông thôn là 82,1%. Trong đó, phương thức thu bằng anten dàn là chủ yếu với tỷ lệ 73,8%, anten chảo (thu tín hiệu vệ tinh) chiếm 21,8%, còn lại là các phương thức khác.

Bảng 02: Hiện trạng phổ cập truyền hình ở các hộ gia đình

trên địa bàn Quảng Nam

| STT | Huyện/Thị xã/Thành Phố | Số lượng hộ gia đình | Số hộ có máy thu hình | Số hộ dân dùng anten chảo | Số hộ dân dùng anten giàn | Số hộ dân dùng truyền hình cáp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tây Giang | 3.534 | 1.778 | 1.751 | 27 | 15 |
| 2 | Đông Giang | 5.029 | 3.924 | 3.186 | 94 | 22 |
| 3 | Đại Lộc | 37.112 | 31.677 | 9.263 | 22.170 | 627 |
| 4 | Điện Bàn | 49.135 | 46.166 | 115 | 45.617 | 533 |
| 5 | Duy Xuyên | 32.207 | 28.643 | 153 | 28.422 | 123 |
| 6 | Quế Sơn | 23.093 | 19.071 | 6.836 | 12.261 | 125 |
| 7 | Nam Giang | 4.927 | 3.083 | 3.050 | 28 | 8 |
| 8 | Phước Sơn | 5.352 | 3.588 | 3.101 | 388 | 248 |
| 9 | Hiệp Đức | 9.014 | 7.078 | 6.398 | 560 | 121 |
| 10 | Thăng Bình | 46.257 | 37.838 | 780 | 35.504 | 1.602 |
| 11 | Tiên Phước | 16.855 | 13.786 | 11.211 | 2.478 | 61 |
| 12 | Bắc Trà My | 8.664 | 5.517 | 4.925 | 567 | 25 |
| 13 | Nam Trà My | 5.017 | 1.225 | 1.225 | 0 | 0 |
| 14 | Núi Thành | 38.669 | 32.668 | 4.672 | 27.085 | 1.101 |
| 15 | Phú Ninh | 20.061 | 17.363 | 2.874 | 14.463 | 166 |
| 16 | Nông Sơn | 7.365 | 5.407 | 4.268 | 1.423 | 0 |
| 17 | Tam Kỳ | 25.985 | 23.933 | 1.242 | 17.232 | 5.600 |
| 18 | Hội An | 21.259 | 20.016 | 255 | 14.896 | 4.941 |
| Tổng số |  | 359.535 | 302.661 | 65.305 | 223.215 | 15.318 |

(Nguồn: số liệu điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại –internet và nghe – nhìn tỉnh Quảng Nam -  năm 2010 của Bộ TT&TT).

## II. Sơ lược về lộ trình  số hóa truyền hình mặt đất Việt Nam

Xã hội hóa công đoạn truyền dẫn, phát sóng trong lộ trình số hóa truyền hình là xu thế chung đã được các nước tiên tiến trên thế giới thực hiện nhằm huy động nguồn vốn trong xã hội. Làn sóng số hoá đang vươn mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Để hòa cùng xu hướng chung đó và thực hiện nghị quyết của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Đề án để triển khai thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó lộ trình số hóa ở Việt Nam được chia làm 4 giai đoạn, cụ thể:

1. Giai đoạn I

Từ năm 2012 đến năm 2015, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các thành phố thuộc nhóm I để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn;

Căn cứ vào tình hình triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình, các đài truyền hình trung ương và địa phương thực hiện việc phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất tại các thành phố thuộc nhóm I;

Trước ngày 31 tháng 12 năm 2015, các đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các thành phố thuộc nhóm I;

Các đài truyền hình trung ương có giải pháp phù hợp để tiếp tục phủ sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tại các tỉnh, thành phố lân cận với các thành phố thuộc nhóm I bị ảnh hưởng bởi việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự tại các thành phố này.

2. Giai đoạn II

Từ năm 2013 đến năm 2016, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm II để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn;

Căn cứ vào tình hình triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình, các đài truyền hình trung ương và địa phương thực hiện việc phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm II;

Trước ngày 31 tháng 12 năm 2016, các đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm II;

Các đài truyền hình trung ương có giải pháp phù hợp để tiếp tục phủ sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tại các tỉnh lân cận với các tỉnh thuộc nhóm II bị ảnh hưởng bởi việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự tại các tỉnh này.

3. Giai đoạn III

Từ năm 2015 đến năm 2018, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm III để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn;

Căn cứ vào tình hình triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình, các đài truyền hình trung ương và địa phương thực hiện việc phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm III;

Trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 các đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm III;

Các đài truyền hình trung ương có giải pháp phù hợp để tiếp tục phủ sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tại các tỉnh lân cận với các tỉnh thuộc nhóm III bị ảnh hưởng bởi việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự tại các tỉnh này.

4. Giai đoạn IV

Từ năm 2017 đến 2020, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm IV để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn;

Căn cứ vào tình hình triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình, các đài truyền hình trung ương và địa phương thực hiện việc phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm IV;

Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, các đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm IV.

Trong đó các nhóm địa phương thực hiện kế hoạch số hóa, được chia cụ thể như sau:

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân chia thành bốn (04) nhóm sau đây, để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên cơ sở trình độ phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện truyền sóng vô tuyến điện và khả năng phân bổ tần số tại địa phương:

a) Nhóm I: Hà Nội (cũ), thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ;

b) Nhóm II: Hà Nội (mở rộng), Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang;

c) Nhóm III: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang;

d) Nhóm IV: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Lộ trình chuyển đổi từ nay đến năm 2020

Tỉnh Quảng Nam nằm trong nhóm III, sẽ kết thúc việc phát sóng tương tự mặt đất vào năm 2018. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng bởi kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, khi Đà Nẵng hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất vào tháng 6/2015 thì các huyện, thị xã, thành phố phía Bắc tỉnh Quảng Nam sẽ bị ảnh hưởng. Nên cần phải có kế hoạch đảm bảo việc thu sóng truyền hình tại các vùng phía Bắc tỉnh Quảng Nam không bị gián đoạn từ năm 2015.

## III. Hiệu quả của việc chuyển đổi số hóa

Giải phóng được một nguồn tài nguyên quốc gia quý giá đó là tần số.

Tăng số lượng kênh HD và 3D: với truyền hình analog, một kênh tần số chỉ phát được một chương trình truyền hình. Trong khi hiện nay, tài nguyên tần số vô tuyến điện đã cạn kiệt. Với chuẩn DVB-T2, một kênh tần số có thể phát được 15-20 chương trình, cũng như dễ nâng cấp từ chuẩn SD sang HD, 3D, 4K…

Số hóa mang lại lợi ích to lớn cho cả nhà cung cấp dịch vụ lẫn khách hàng:

- Người dân có thể xem chương trình truyền hình với chất lượng cao: chuẩn DVB-T2 là công nghệ mới với khả năng nén tín hiệu MPEG-4/H.264, mang đến chất lượng âm thanh, hình ảnh cao hơn, đồng thời giúp khắc phục hiện tượng bóng mờ, nhiễu tín hiệu của truyền hình analog - công nghệ đã xuất hiện hơn 60 năm trước.

- Tiết kiệm chi phí: Hiện nay, để xem truyền hình kỹ thuật số, người dân phải mua tivi và đầu thu set-top box riêng, nhưng với việc tivi tích hợp sẵn chuẩn DVB-T2, họ sẽ không cần đến đầu thu nữa. Chi phí sản xuất tivi hỗ trợ chuẩn mới cũng không tăng lên, do đó giá bán tivi không thay đổi.

- Số hóa truyền hình cũng giúp cho việc khai thác và sử dụng hiệu quả hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình.

# Phần thứ ba

# NỘI  DUNG TRIỂN KHAI, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

## I. Tuyên truyền, tập huấn Đề án “Triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

## 1. Nội dung

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Tuyên truyền trên Đài PT-TH Quảng Nam: xây dựng các trailer, phóng sự, bản tin tuyên truyền và phát sóng các nội dung liên quan:

Kinh phí: 200.000.000 đồng (mỗi năm 50.000.000 đồng, từ 2015 đến 2018).

- Tuyên truyền trên Báo Quảng Nam:

Kinh phí: 40.000.000 đồng (mỗi năm 10.000.000 đồng, từ 2015 đến 2018).

- Biên soạn nội dung, tuyên truyền và phát trên Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh cơ sở: 200.000.000 đồng (mỗi năm 50.000.000 đồng, từ 2015 đến 2018).

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh:

Kinh phí: 40.000.000 đồng (mỗi năm 10.000.000 đồng, từ 2015 đến 2018)

- Tuyên truyền lưu động, thông báo đến các hộ dân để thực hiện hỗ trợ đầu thu, thông báo về chương trình số hóa truyền hình mặt đất trong 2 năm 2015, 2018:

Kinh phí: 10.000.000 đồng/huyện x 18 huyện =180.000.000 đồng.

- Tuyên truyền tại các huyện, thị xã, thành phố:

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử địa phương, Đài TT-TH, Đài TTCS. Nguồn kinh phí từ ngân sách huyện (bình quân 20.000.000 đồng/huyện/năm).

Kinh phí: 20.000.000 đồng/huyện/năm x 18 huyện x 4 năm = 1.440.000.000 đồng.

b) Tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến các Sở, Ban, ngành, các huyện, xã, thôn, cửa hàng điện máy

- Tổ chức hội nghị phổ biến cho cán bộ các huyện, thị xã, thành phố, Sở, Ban, ngành liên quan, UBND xã, phường, thị trấn, cán bộ Đài TTCS, các cửa hàng điện máy, cán bộ thôn, khối phố tại 18 huyện, thị xã, thành phố trong 3 năm 2015, 2016, 2017.

+ Năm 2015: 4 lớp tại các huyện, thị xã, thành phố phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Kinh phí: 4 lớp x 28.400.000 đồng/lớp = 113.600.000 đồng.

+ Năm 2016: 7 lớp.

Kinh phí: 7 lớp x 28.400.000 đồng/lớp = 198.800.000 đồng.

+ Năm 2017: 7 lớp.

Kinh phí: 7 lớp x 28.400.000 đồng/lớp = 198.800.000 đồng.

- Tổng kinh phí:  511.200.000 đồng.

Bảng 03: Dự toán kinh phí 1 lớp tập huấn, tuyên truyền

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| Mục | Nội dung | Đơn vị tính | Định mức | Số lượng | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kinh phí tổ chức tập huấn |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiền thuê hội trường | ngày | 3.000 | 1 | 3.000 |  |
| 2 | Hoa tươi | lần | 400 | 1 | 400 |  |
| 3 | Phông nền | phông nền | 1.000 | 1 | 1.000 |  |
| 4 | Tiền giảng viên | ngày | 1.000 | 1 | 1.000 |  |
| 5 | Giải khát giữa giờ | người/ngày | 30 | 200 | 6.000 |  |
| 6 | Văn phòng phẩm + photo tài liệu | người/ngày | 30 | 200 | 6.000 |  |
| 7 | Thuê máy chiếu | ngày | 500 | 1 | 500 |  |
| 8 | In tờ rơi tuyên truyền | tờ | 5 | 2.000 | 10.000 |  |
| 9 | Chi cho người phục vụ tập huấn | người | 100 | 5 | 500 |  |
| II | TỔNG | 28.400 |  |  |  |  |

c) Tổ chức tập huấn đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn việc chuyển đổi công nghệ, thiết bị truyền dẫn, phát sóng và sản xuất chương trình đáp ứng yêu cầu số hóa cho đội ngũ kỹ thuật Đài tỉnh và các Đài huyện, thị xã, thành phố từ 2015 - 2018

Năm 2015: 1 lớp, kinh phí: 34.250.000 đồng.

Năm 2016: 1 lớp, kinh phí: 34.250.000 đồng.

Năm 2017: 1 lớp, kinh phí: 34.250.000 đồng.

Năm 2018: 1 lớp, kinh phí: 34.250.000 đồng.

Tổng kinh phí: 4 lớp x 34.250.000 đồng/lớp = 137.000.000 đồng.

Bảng 04: Bảng dự toán kinh phí 1 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn chuyển đổi công nghệ, thiết bị truyền dẫn, phát sóng và sản xuất chương trình đáp ứng yêu cầu số hóa cho cán bộ, viên chức Đài tỉnh và các Đài huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| Mục | Nội dung chi | Đơn vị tính | Định mức | Số lượng | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kinh phí tổ chức tập huấn |  |  |  |  |  |
| 1 | Thuê giảng viên(02 người), biên soạn giáo trình | buổi | 600 | 20 | 12.000 |  |
| 2 | Xăng dầu đưa đón giảng viên | lần |  |  | 2.000 |  |
| 3 | Vé máy bay cho giảng viên từ Hà Nội-Đà Nẵng và ngược lại | người | 5.000 | 2 | 10.000 |  |
| 4 | Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên | ngày | 150 | 5 | 750 |  |
| 5 | Tiền phòng nghỉ cho giảng viên | ngày | 400 | 5 | 2.000 |  |
| 6 | Văn phòng phẩm + photo tài liệu | người | 40 | 100 | 4.000 |  |
| 7 | Nước uống | người | 30 | 100 | 3.000 |  |
| 8 | Chi cho người phục vụ tập huấn | người | 100 | 5 | 500 |  |
| II | TỔNG |  |  |  | 34.250 |  |

d) Thanh kiểm tra các đơn vị kinh doanh thiết bị điện máy trên địa bàn tỉnh (từ năm 2015 đến 2018)

Kinh phí: 4 (năm) x 8 (đợt/năm) x 2.000.000 (đồng/đợt) = 64.000.000 đồng.

Bảng 05: Bảng dự toán kinh phí 1 đợt thanh kiểm tra các đơn vị

kinh doanh thiết bị điện máy

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| Mục | Nội dung chi | Đơn vị tính | Định mức | Số lượng | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kinh phí thanh kiểm tra |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí xăng xe | ngày | 1.500 | 1 | 1.500 |  |
| 2 | Công tác phí | người | 100 | 5 | 500 |  |
| II | TỔNG | 2.000 |  |  |  |  |

e) Chi cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án (từ 2015-2018)

Kinh phí: 20.000.000 đồng/năm x 4 năm = 80.000.000 đồng.

## 2. Cách thức thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thông tin tuyên truyền, tập huấn Đề án “Triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, có kế hoạch cụ thể cho công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền theo kế hoạch.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Đài PT-TH Quảng Nam, Báo Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tổng số tiền: 2.892.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, hai trăm ngàn đồng y).

Nguồn kinh phí: ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

| Bảng 06: Tổng hợp kinh phí tuyên truyền tập huấn thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: 1.000 đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MỤC | NỘI DUNG | Nguồn kinh phí | Phân kỳ kinh phí |  |  |  | Tổng kinh phí | Ghi chú |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| a | Tổ chức thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất thông qua các phương tiện thông tin đại chúng | Tỉnh, huyện | 520.000 | 480.000 | 480.000 | 620.000 | 2.100.000 |  |
| 1 | Tuyên truyền trên Đài PTTH tỉnh Quảng Nam: xây dựng các trailer, phóng sự, bản tin tuyên truyền và phát sóng các nội dung liên quan | Tỉnh | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |  |
| 2 | Tuyên truyền trên báo Quảng Nam | Tỉnh | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |  |
| 3 | Biên soạn nội dung tuyên truyền và tổ chức phát trên Đài TT-TH cấp huyện, Đài TTCS | Tỉnh | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |  |
| 4 | Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, | Tỉnh | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |  |
| 5 | Tuyên truyền lưu động, thông báo đến các hộ dân để thực hiện hỗ trợ đầu thu, thông báo về chương trình số hóa truyền hình mặt đất | Tỉnh | 40.000 |  |  | 140.000 | 180.000 |  |
| 6 | Tuyên truyền tại huyện, thị xã, thành phố | Huyện | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 1.440.000 | Tính cho 18 huyện, thị xã, thành phố. Mỗi huyện, thị xã, thành phố 20 triệu đồng/năm |
| b | Tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến các Sở, ban, ngành, các cấp chính quyền cấp huyện, xã, thôn, cửa hàng điện máy | Tỉnh | 113.600 | 198.800 | 198.800 |  | 511.200 |  |
| c | Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn việc chuyển đổi công nghệ, thiết bị truyền dẫn, phát sóng và sản xuất chương trình đáp ứng yêu cầu số hóa cho đội ngũ kỹ thuật Đài tỉnh và các Đài huyện, thị xã, thành phố từ 2015- 2018 | Tỉnh | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 34.250 | 137.000 |  |
| d | Thanh kiểm tra các đơn vị kinh doanh thiết bị điện máy | Tỉnh | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 64.000 |  |
| e | Chi cho hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án | Tỉnh | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |  |
| TỔNG CỘNG |  | Tỉnh | 343.850 | 389.050 | 389.050 | 330.250 | 1.452.200 |  |
|  |  | Huyện | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 1.440.000 |  |
|  |  | Tổng | 703.850 | 749.050 | 749.050 | 690.250 | 2.892.200 |  |

## II. Thống kê số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số

## 1. Nội dung

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất.

Tiêu chuẩn được hỗ trợ: hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ, từng giai đoạn đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

| Bảng 07: Dự toán kinh phí thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, cận nghèo nhận hỗ trợ đầu thu năm 2015 Đơn vị tính: 1.000 đồng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mục | Nội dung chi | Đơn vị tính | Định mức | Số lượng* | Thành tiền | Ghi chú |
| a | Tổ chức 04 lớp tập huấn công tác điều tra cho cán bộ huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thôn, khối phố |  |  |  | 61.600 |  |
| 1 | Thuê hội trường | ngày | 3.000 | 1 | 3.000 | * Số lượng tính cho 1 lớp Tổng kinh phí tính cho 4 lớp |
| 2 | Hoa tươi | đĩa hoa | 100 | 4 | 400 |  |
| 3 | Phông nền | cái | 1.000 | 1 | 1.000 |  |
| 4 | Tiền báo cáo viên | người/ngày | 1.000 | 1 | 1.000 |  |
| 5 | Giải khát giữa giờ | người/ngày | 30 | 150 | 4.500 |  |
| 6 | Văn phòng phẩm + photo tài liệu | người/ngày | 30 | 150 | 4.500 |  |
| 7 | Thuê máy chiếu | ngày | 500 | 1 | 500 |  |
| 8 | Chi cho người phục vụ tập huấn | người | 100 | 5 | 500 |  |
|  | Tổng kinh phí cho 1 lớp |  |  |  | 15.400 |  |
|  | Tổng kinh phí cho 4 lớp tại 4 huyện, thị xã, thành phố |  |  |  | 61.600 |  |
| b | In phiếu khảo sát, đơn đề nghị hỗ trợ, vận chuyển và giao nộp đơn, phiếu đã thực hiện |  |  |  | 78.362 |  |
| 1 | In phiếu 01: Đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu số (2 phiếu/hộ) | tờ | 0,5 | 39.004 | 19.502 | 17.729 hộ x 1,1x2=39.004 phiếu |
| 2 | In phiếu 02: Danh sách hộ nghèo trên địa bàn | tờ | 0,5 | 1.073 | 537 | 65 xã x 15 thôn/xã x 1,1(dự phòng)=1.073 |
| 3 | In phiếu 03: Danh sách hộ cận nghèo không có đối tượng chính sách | tờ | 0,5 | 1.073 | 537 | Nt |
| 4 | In phiếu 04: Danh sách hộ nghèo có đối tượng chính sách | tờ | 0,5 | 1.073 | 537 | Nt |
| 5 | Vận chuyển phiếu 02, 03, 04 từ thôn về xã | chuyến | 50 | 975 | 48.750 | 65 xã x 15 thôn/xã=975 xã |
| 6 | Vận chuyển phiếu 02, 03, 04 từ xã về huyện | chuyến | 100 | 65 | 6.500 |  |
| 7 | Vận chuyển phiếu 02, 03, 04 từ huyện về tỉnh | chuyến | 500 | 4 | 2.000 |  |
| c | Văn phòng phẩm và tiền công thực hiện phiếu |  |  |  | 168.122 |  |
| 1 | Văn phòng phẩm cho thôn | thôn | 50 | 975 | 48.750 | 65 xã x 15 thôn/xã=975 xã |
| 2 | Photo mẫu phiếu 02,03,04 (thêm 3 bản) cho thôn | tờ | 0,5 | 9.653 | 4.827 | 65 xã x 15 thôn/xã x 3 bản/đơn x 3 đơn/thôn x 1,1=9.653 phiếu |
| 3 | Văn phòng phẩm cho xã | xã | 300 | 65 | 19.500 |  |
| 4 | Văn phòng phẩm cho huyện | huyện | 500 | 4 | 2.000 |  |
| 5 | Văn phòng phẩm cho tỉnh | tỉnh | 500 | 1 | 500 |  |
| 6 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp, xác nhận danh sách hộ nghèo, cận nghèo làm cơ sở khảo sát | xã | 30 | 65 | 1.950 |  |
| 7 | Sở TT&TT tổng hợp, in danh sách hộ nghèo, cận nghèo gởi xã làm cơ sở khảo sát | xã | 30 | 65 | 1.950 |  |
| 8 | Công thực hiện phiếu cho cán bộ thôn | hộ | 5 | 17.729 | 88.645 | Công thực hiện 5.000 đồng/hộ |
| d | Giám sát điều tra và nghiệm thu phiếu |  |  |  | 46.865 |  |
| 1 | Tỉnh, huyện đi hướng dẫn, giám sát tại 04 huyện | huyện | 4.000 | 4 | 16.000 |  |
| 2 | Xã nghiệm thu, tổng hợp phiếu từ thôn | xã | 300 | 65 | 19.500 |  |
| 3 | Huyện nghiệm thu, tổng hợp phiếu từ xã | huyện | 500 | 4 | 2.000 |  |
| 4 | Tỉnh nghiệm thu phiếu từ huyện | tỉnh | 500 | 1 | 500 |  |
| 5 | Tỉnh tổng hợp, số hóa dữ liệu | hộ | 0,5 | 17.729 | 8.865 |  |
|  | TỔNG |  |  |  | 354.948 |  |

Năm 2015: tổ chức tại 04 huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc.

| Bảng 08: Dự toán kinh phí thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, cận nghèo nhận hỗ trợ đầu thu năm 2018 Đơn vị tính: 1.000 đồng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mục | Nội dung chi | Đơn vị tính | Định mức | Số lượng* | Thành tiền | Ghi chú |
| a | Tổ chức 14 lớp tập huấn công tác điều tra cho cán bộ huyện, thành phố, xã, phường, thôn, khối phố |  |  |  | 215.600 |  |
| 1 | Thuê hội trường | ngày | 3.000 | 1 | 3.000 | * Số lượng tính cho 1 lớp, tổng kinh phí tính cho 14 lớp |
| 2 | Hoa tươi | đĩa hoa | 100 | 4 | 400 |  |
| 3 | Phông nền | cái | 1.000 | 1 | 1.000 |  |
| 4 | Tiền báo cáo viên | người/ngày | 1.000 | 1 | 1.000 |  |
| 5 | Giải khát giữa giờ | người/ngày | 30 | 150 | 4.500 |  |
| 6 | Văn phòng phẩm + photo tài liệu | người/ngày | 30 | 150 | 4.500 |  |
| 7 | Thuê máy chiếu | ngày | 500 | 1 | 500 |  |
| 8 | Chi cho người phục vụ tập huấn | người | 100 | 5 | 500 |  |
|  | Tổng kinh phí cho 1 lớp |  |  |  | 15.400 |  |
|  | Tổng kinh phí cho 14 lớp tại 14 huyện, thị xã, thành phố |  |  |  | 215.600 |  |
| b | In phiếu khảo sát, đơn đề nghị hỗ trợ, vận chuyển và giao nộp đơn, phiếu đã thực hiện |  |  |  | 236.780 |  |
| 1 | In phiếu 01: Đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu số (2 phiếu/hộ) | tờ | 0,5 | 146.398 | 73.199 | 66.544 hộ x 1,1 x2 = 146.398 phiếu |
| 2 | In phiếu 02: Danh sách hộ nghèo trên địa bàn | tờ | 0,5 | 2.954 | 1.477 | 179 xã x 15 thôn/xã x 1,1=2.954 phiếu |
| 3 | In phiếu 03: Danh sách hộ cận nghèo không có đối tượng chính sách | tờ | 0,5 | 2.954 | 1.477 | Như trên |
| 4 | In phiếu 04: Danh sách hộ nghèo có đối tượng chính sách | tờ | 0,5 | 2.954 | 1.477 | Như trên |
| 5 | Vận chuyển phiếu 02, 03, 04 từ thôn về xã | chuyến | 50 | 2.685 | 134.250 | 179 xã x 15 thôn/xã =2.685 thôn |
| 6 | Vận chuyển phiếu 02, 03, 04 từ xã về huyện | chuyến | 100 | 179 | 17.900 |  |
| 7 | Vận chuyển phiếu 02, 03, 04 từ huyện về tỉnh | chuyến | 500 | 14 | 7.000 |  |
| c | Văn phòng phẩm và tiền công thực hiện phiếu |  |  |  | 552.201 |  |
| 1 | Văn phòng phẩm cho thôn | thôn | 50 | 2.685 | 134.250 |  |
| 2 | Photo mẫu phiếu 02,03,04 ( thêm 3 bản) cho thôn | tờ | 0,5 | 26.582 | 13.291 | 179 xã x 15 thôn x 3 bản/đơn x 3 đơn/thôn x 1,1=26.582 |
| 3 | Văn phòng phẩm cho xã | xã | 300 | 179 | 53.700 |  |
| 4 | Văn phòng phẩm cho huyện | huyện | 500 | 14 | 7.000 |  |
| 5 | Văn phòng phẩm cho tỉnh | tỉnh | 500 | 1 | 500 |  |
| 6 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp, xác nhận danh sách hộ nghèo, cận nghèo làm cơ sở khảo sát | xã | 30 | 179 | 5.370 |  |
| 7 | Sở TT&TT tổng hợp, in danh sách hộ nghèo, cận nghèo gởi xã làm cơ sở khảo sát | xã | 30 | 179 | 5.370 |  |
| 8 | Công thực hiện phiếu cho cán bộ thôn | hộ | 5 | 66.544 | 332.720 | Công thực hiện 5000 đồng/hộ |
| d | Giám sát điều tra và nghiệm thu phiếu |  |  |  | 183.744 |  |
| 1 | Tỉnh, huyện đi hướng dẫn, giám sát tại 14 huyện | huyện | 4.000 | 14 | 56.000 |  |
| 2 | Xã nghiệm thu, tổng hợp phiếu từ thôn | xã | 300 | 179 | 53.700 |  |
| 3 | Huyện nghiệm thu, tổng hợp phiếu từ xã | huyện | 500 | 14 | 7.000 |  |
| 4 | Tỉnh nghiệm thu phiếu từ huyện | tỉnh | 500 | 1 | 500 |  |
| 5 | Tỉnh tổng hợp Đơn, số hóa dữ liệu | hộ | 1 | 66.544 | 66.544 |  |
|  | TỔNG |  |  |  | 1.188.325 |  |

- Năm 2018: tổ chức tại 14 huyện, thành phố còn lại.

## 2. Cách thức thực hiện

Trên cơ sở số liệu hộ nghèo, cận nghèo theo cơ sở dữ liệu đã điều tra, thống kê, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác nhận, lập danh sách các hộ gia đình đạt tiêu chuẩn được hỗ trợ gửi về Sở TT&TT để thống kê số lượng, báo cáo Bộ TT&TT thực hiện hỗ trợ.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Kinh phí thực hiện: 1.543.273.000 đồng (Một tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm bảy mươi ba ngàn đồng chẵn).

Nguồn kinh phí: ngân sách tỉnh.

Bảng 09: Tổng hợp kinh phí thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo,

cận nghèo nhận hỗ trợ đầu thu

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| Mục | Nội dung chi | Thành tiền | Phân kỳ kinh phí |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2018 |
|  | TỔNG | 1.543.273 | 354.948 | 1.188.325 |
| 1 | Tổ chức thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, cận nghèo nhận hỗ trợ đầu thu năm 2015 |  | 354.948 |  |
| 2 | Tổ chức thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, cận nghèo nhận hỗ trợ đầu thu năm 2018 |  |  | 1.188.325 |

## III. Hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo

## 1. Nội dung

Việc hỗ trợ được thực hiện theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (năm 2015): tại các huyện, thị xã, thành phố phía Bắc của tỉnh bị ảnh hưởng khi Đà Nẵng ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất.

Kinh phí dự kiến:   17.729 hộ x 700.000 đồng/hộ = 12.410.300.000 đồng.

- Giai đoạn 2 (năm 2018): thực hiện đối với các huyện, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí dự kiến:   66.544 hộ x 700.000 đồng/hộ = 46.580.800.000 đồng.

Tổng kinh phí 2 giai đoạn: 58.991.100.000 đồng.

## 2. Cách thức thực hiện

Trên cơ sở danh sách các hộ nghèo, cận nghèo do UBND huyện, thị xã, thành phố cung cấp, Sở TT&TT chủ trì việc lập danh sách đề nghị Bộ TT&TT thực hiện việc hỗ trợ đầu thu (theo hướng dẫn của Bộ TT&TT).

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Viễn thông công ích.

Kinh phí dự kiến: 58.991.100 đồng (Năm mươi tám tỷ, chín trăm chín mươi mốt triệu, một trăm ngàn đồng chẵn).

Nguồn kinh phí: Quỹ Viễn thông công ích.

Bảng 10: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| Mục | Nội dung | Phân kỳ kinh phí |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2018 |  |
| 1 | Hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo | 12.410.300 | 46.580.800 | 58.991.100 |

## IV.  Đào tạo, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam

## 1. Nội dung

## a) Về nhân lực

Đài PT-TH Quảng Nam đào tạo, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài theo hướng:

-  Từng bước thực hiện tinh giảm biên chế và đào tạo lại cán bộ để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của Đài theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình theo hướng số hóa ngay sau khi kết thúc truyền hình tương tự;

-  Tư vấn và khuyến khích đội ngũ này chuyển đến làm việc cho các đơn vị quản lý, khai thác hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam lập Đề án sắp xếp nhân sự theo yêu cầu số hóa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn kinh phí: ngân sách tỉnh, nguồn tự chủ của đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

## b) Cơ sở hạ tầng

Đảm bảo duy trì phát sóng truyền hình tương tự, đầu tư thiết bị truyền dẫn tín hiệu QRT đến các trung tâm phát sóng số, đầu tư thiết bị sản xuất chương trình phù hợp với yêu cầu số hóa.

- Về truyền dẫn, tiếp phát sóng:

Về cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng: không đầu tư mới các hệ thống tương tự; chỉ bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp đối với các máy phát tương tự hiện có. Tập trung đầu tư thiết bị sản xuất chương trình theo hướng số hóa, với mục tiêu đảm bảo chất lượng tín hiệu phát sóng tiêu chuẩn số hóa;

Thiết lập và thuê mướn đường truyền tín hiệu để phát kênh chương trình QRT lên hệ thống số VTV Đà Nẵng, hệ thống cáp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng sử dụng cơ sở hạ tầng cũ:

+ Đối với các Trạm phát lại Bà Nà, Điện Ngọc khi chấm dứt phát sóng sẽ chấm dứt thuê mướn hạ tầng, thu hồi thiết bị;

+ Đối với Đài phát sóng An Hà sẽ phối hợp với các đơn vị cung cấp hạ tầng truyền dẫn đã được Bộ TT&TT cho phép (VTV, VTC, AVG) cùng nhau khai thác (Đài phát sóng An Hà còn có nhiệm vụ phát sóng phát thanh).

- Về thiết bị sản xuất và phát sóng chương trình:

Tiếp tục duy trì các trang thiết bị hiện có, đảm bảo duy trì phát sóng chương trình tương tự theo chuẩn SD trong thời kỳ quá độ.

Từng bước thực hiện đầu tư mới các trang thiết bị số hóa sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và điều khiển phát sóng theo tiêu chuẩn HD.

## c) Hướng phát triển dịch vụ

Đài phát sóng An Hà được đầu tư rất lớn trong nhiều năm qua, khi số hóa cần quản lý và sử dụng để tránh lãng phí nguồn lực và thuận lợi trong quá trình tác nghiệp báo chí thường xuyên và tự chủ trong điều kiện thiên tai, địch họa. (Vì khi số hóa, khâu truyền dẫn, phát sóng đã chuyển giao cho doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng quản lý). Mặt khác, Đài đang tọa lạc ở vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng, về phủ sóng phát thanh, truyền hình, viễn thông. Vì vậy khi thực hiện số hóa cần hợp tác phát triển dịch vụ với các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng để phát triển dịch vụ, cho thuê hạ tầng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước và đảm bảo an ninh quốc phòng.

## 2. Cách thức thực hiện

Trên cơ sở kế hoạch công tác hàng năm, Đài PT-TH tỉnh tổ chức sắp xếp lại nguồn nhân lực, hợp tác phát triển dịch vụ theo lộ trình số hóa, lập dự án đầu tư trang thiết bị số hóa truyền hình: trang thiết bị camera HD; camera phim trường; bộ dựng hình phi tuyến SDI-HD/SD, các phụ kiện chuyển đổi định dạng tín hiệu video-audio; hệ thống truyền dẫn tín hiệu SDI-HD/SD; thuê đường truyền, lắp đặt bộ truyền cáp quang truyền dẫn tín hiệu từ Tam Kỳ - Đà Nẵng; hệ thống mạng, server phục vụ sản xuất, lưu trữ chương trình; sửa chữa bảo trì máy phát sóng tương tự...

Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam.

Cơ quan phối hợp: Sở TT&TT, các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng trên địa bàn Quảng Nam.

Kinh phí dự kiến (từ năm 2016 đến 2020): 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).

Nguồn kinh phí: ngân sách tỉnh.

Bảng 11: Dự toán kinh phí đầu tư trang thiết bị số hóa truyền hình

cho Đài PT-TH tỉnh 2016-2020

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| STT | Nội dung | Phân kỳ đầu tư |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Đầu tư trang thiết bị số hóa truyền hình cho Đài tỉnh | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 25.000.000 |

## V. Đào tạo, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện, thị xã, thành phố

## 1. Nội dung

Về nhân lực: Đội ngũ cán bộ về cơ bản có thể giữ nguyên phục vụ cho nhiệm vụ phát thanh và quản lý hệ thống truyền thanh cơ sở. Tổ chức đào tạo lại cán bộ theo hướng đầu tư cho sản xuất chương trình và quản lý hệ thống Đài TTCS.

Về thiết bị: Không đầu tư mới các máy phát hình tương tự. Từng bước đầu tư thiết bị sản xuất chương trình theo hướng số hóa cho Đài TT-TH cấp huyện: camera, bộ dựng hình phi tuyến SDI-HD/SD; các thiết bị linh kiện, phòng thu để sản xuất chương trình số, đáp ứng yêu cầu cộng tác với Đài PT-TH tỉnh.

## 2. Cách thức thực hiện

Chủ trì thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH tỉnh.

Kinh phí dự kiến ( từ năm 2016 đến 2020): 15.000.000.000 đồng ( Mười lăm tỷ đồng chẵn).

Những huyện, thị xã, thành phố có điều kiện bổ sung thêm nguồn kinh phí theo nhu cầu thực tế.

Nguồn kinh phí: từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện.

Bảng 12: Dự toán kinh phí đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình theo hướng số hóa cho Đài TT-TH huyện, thị xã, thành phố 2016-2020

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| STT | Nội dung | Phân kỳ đầu tư |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình theo hướng số hóa cho Đài TT-TH huyện, thị xã, thành phố | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 15.000.000 |

## VI. Xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất

## 1. Nội dung

Hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số do doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc hoặc khu vực được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định hoặc phân công đảm nhiệm phát sóng số mặt đất khu vực tỉnh Quảng Nam trực tiếp đầu tư xây dựng và vận hành.

## 2. Cách thức thực hiện

Theo lộ trình từ 2015 đến 2018, doanh nghiệp triển khai xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số trên địa bàn Quảng Nam, từng bước ngừng phát sóng truyền hình tương tự theo từng khu vực của tỉnh, đảm bảo khi dừng hẳn truyền hình tương tự, truyền hình số mặt đất phải đảm bảo vùng phủ sóng tối thiểu bằng với vùng phủ sóng truyền hình tương tự trước đó.

Cơ quan chủ trì: doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

Cơ quan phối hợp: Sở TT&TT, Đài PT-TH tỉnh.

Kinh phí: do doanh nghiệp bố trí dựa trên yêu cầu thực tế.

Nguồn kinh phí của doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

| Bảng 13: Tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án Đơn vị tính:1.000 đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Nguồn kinh phí | Phân kỳ thực hiện Đề án |  |  |  |  |  | Tổng kinh phí |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Tuyên truyền, tập huấn | Tỉnh | 343.850 | 389.050 | 389.050 | 330.250 |  |  | 1.452.200 |
|  |  | Huyện | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |  |  | 1.440.000 |
| 2 | Thống kê, xác nhận số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số | Tỉnh | 354.948 |  |  | 1.188.325 |  |  | 1.543.273 |
| 3 | Hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo | TW | 12.410.300 |  |  | 46.580.800 |  |  | 58.991.100 |
| 4 | Đầu tư trang thiết bị số hóa cho Đài PT-TH tỉnh | Tỉnh |  | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 25.000.000 |
| 5 | Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình theo hướng số hóa cho Đài TT-TH huyện, thị xã, thành phố | Tỉnh |  | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 15.000.000 |
|  | TỔNG CỘNG | TW | 12.410.300 | - | - | 46.580.800 |  |  | 58.991.100 |
|  |  | Tỉnh | 698.798 | 10.389.050 | 10.389.050 | 11.518.575 | 6.000.000 | 4.000.000 | 42.995.473 |
|  |  | Huyện | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |  |  | 1.440.000 |
|  |  | Tổng | 13.469.098 | 10.749.050 | 10.749.050 | 58.459.375 | 6.000.000 | 4.000.000 | 103.426.573 |
| Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi ba ngàn đồng chẵn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## VII. Giải pháp thực hiện Đề án

## 1. Giải pháp về thông tin, tuyên truyền, tập huấn

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến các Sở, Ban, ngành, các huyện, xã, thôn, cửa hàng điện máy, người dân.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức Đài tỉnh và các Đài huyện, thị xã, thành phố.

Lồng ghép, phối hợp chặt chẽ với các hoạt động tuyên truyền của trung ương, các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

## 2. Giải pháp về thị trường và dịch vụ

Thúc đẩy việc sử dụng các phương thức truyền dẫn, phát sóng khác để đẩy nhanh lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thúc đẩy triển khai các dịch vụ tiên tiến trên hạ tầng số mặt đất nhằm khai thác tối đa năng lực hệ thống phát số và cạnh tranh bình đẳng phát triển với các dịch vụ truyền hình khác như truyền hình cáp, truyền hình internet và truyền hình vệ tinh.

Các doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất có trách nhiệm dành dung lượng, không mã hóa để truyền tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu để đảm bảo tất cả thiết bị thu hình số (máy thu hình số, đầu thu truyền hình số) đều thu được các kênh truyền hình này.

### 3. Giải pháp về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực

Sắp xếp, tổ chức lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố theo lộ trình số hóa với các nội dung:

a) Về hạ tầng truyền dẫn, phát sóng: Không đầu tư  mới các hệ thống tương tự, chỉ bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp đối với máy phát tương tự hiện có.

b) Về nhân lực: Từng bước sắp xếp lại nhân lực bộ phận truyền dẫn phát sóng, đào tạo cán bộ để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy theo hướng tập trung vào sản xuất nội dung chương trình ngay sau khi kết thúc truyền hình tương tự.

### 4. Giải pháp về công nghệ và tiêu chuẩn

Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB–T2, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh, âm thanh MPEG–4 và các phiên bản tiếp theo đối với các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số.

Các đầu thu chuyển đổi tín hiệu số–tương tự được cung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải được kiểm soát về chất lượng, có thương hiệu rõ ràng và được hỗ trợ tiếng Việt để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các tivi có kích cỡ trên 32 inch được mua bán mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải được tích hợp chức năng thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất theo chuẩn DVB–T2. Từ ngày 01/4/2015, những tivi có kích cỡ từ 32 inch trở xuống cũng phải được tích hợp chức năng thu truyền hình số theo chuẩn DVB–T2. Sau thời điểm này, đảm bảo khách hàng mua tivi sẽ không cần sắm thêm đầu thu kỹ thuật số (Set-top-box) vẫn có thể thu tín hiệu truyền hình kỹ thuật số.

### 5. Giải pháp về nguồn kinh phí

Huy động nguồn vốn của Quỹ Viễn thông công ích, ngân sách địa phương và nguồn vốn doanh nghiệp để thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Nguồn kinh phí của Trung ương (Quỹ Viễn thông công ích): đảm bảo kinh phí hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Nguồn kinh phí của tỉnh: đảm bảo thực hiện các nội dung:

- Công tác tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh;

- Kinh phí thống kê xác nhận các đối tượng được hỗ trợ đầu thu và công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số đến người dân;

- Hỗ trợ kinh phí duy trì, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu theo hướng số hóa cho Đài PT-TH tỉnh, Đài TT-TH huyện, thị xã, thành phố.

Nguồn kinh phí của huyện: đầu tư cho Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện về trang thiết bị, sản xuất nội dung đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền tại địa phương.

Nguồn kinh phí của doanh nghiệp: thực hiện đầu tư hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đảm bảo thực hiện đúng lộ trình số hóa.

Phần thứ tư

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## I. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai Đề án và trực tiếp chỉ đạo thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

- Chỉ đạo việc lựa chọn đơn vị phát sóng số nhằm đảm bảo tổ chức phát sóng các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án theo từng năm, tham mưu UBND tỉnh quyết định thời điểm kết thúc phát sóng truyền hình tương tự, chuyển sang phát sóng truyền hình số; tham mưu UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh Đề án nếu xét thấy chưa phù hợp.

## II. Các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp

## 1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Đề án.

- Chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, các cơ quan, đơn vị về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh- Truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Thẩm định các dự án đầu tư trang thiết bị của Đài PT-TH tỉnh, Đài TT-TH cấp huyện.

- Thẩm định, góp ý kế hoạch thực hiện Đề án của các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình.

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách các hộ nghèo, cận nghèo được nhận thiết bị đầu thu truyền hình số.

- Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố, Quỹ Viễn thông công ích triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số đến các hộ nghèo, cận nghèo.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh kiểm tra việc lưu hành các máy phát, thu truyền hình kỹ thuật số, đầu thu truyền hình số theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn do Nhà nước quy định.

Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt, và tổ chức triển khai thực hiện.

## 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, các nguồn kinh phí khác để triển khai thực hiện Đề án.

### 3. Sở Tài chính

Tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án.

## 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các địa phương tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu, để thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số, đảm bảo đúng đối tượng, trình tự, thủ tục quy định.

## 5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đến các xã, phường, thôn, khối phố để người dân hiểu rõ về mục đích và lợi ích, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với việc số hóa truyền hình mặt đất.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận thiết bị đầu thu truyền hình số theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; tổng hợp, danh sách gởi Sở Thông tin và Truyền thông để làm căn cứ thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Quỹ Viễn thông công ích, chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin, UBND xã, phường, thị trấn triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

- Chỉ đạo các Đài Truyền thanh – Truyền huyện phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện các nội dung của Đề án.

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền tại địa phương.

- Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình theo hướng số hóa, để đáp ứng yêu cầu cộng tác với Đài tỉnh và phát trên các máy phát số của doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

## 6. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam

- Tổ chức thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân về Đề án “Triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh theo lộ trình số hóa trước ngày 31/12/2018.

- Đảm bảo điều kiện hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự đến khi chuyển sang phát sóng truyền hình số.

- Hàng năm, lập dự án đầu tư mới thiết bị, công nghệ sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu theo hướng số hóa, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập kế hoạch sản xuất chương trình của Đài tỉnh và hướng dẫn các Đài huyện, thị xã, thành phố sản xuất chương trình theo tiêu chuẩn số hóa, nhằm đáp ứng yêu cầu khi chuyển sang phát sóng số.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn việc chuyển đổi công nghệ, thiết bị truyền dẫn, phát sóng và sản xuất chương trình đáp ứng yêu cầu số hóa cho đội ngũ kỹ thuật Đài tỉnh và các Đài huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để truyền dẫn các kênh chương trình Đài tỉnh trên các hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số và thực hiện các dịch vụ liên quan.

- Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng và các đơn vị liên quan xây dựng quy chế quản lý, sử dụng chung cơ sở hạ tầng, đảm bảo hiệu quả, không để gián đoạn việc phát tín hiệu truyền hình trong giai đoạn chuyển đổi.

## 7. Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn Quảng Nam

Triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng với công nghệ hiện đại, phù hợp với Đề án Số hóa của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam, vừa đảm bảo mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu thuê hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của các Đài truyền hình, các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chín