# ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Bàn hành kèm theo Quyết định số 2740 /QĐ-UBND ngày 06 /8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết triển khai đề án

Từ năm 2000 đến nay, HĐND, UBND tỉnh có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp khuyến khích phát triển giao thông nông thôn. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh về phát triển GTNT giai đoạn 2010 - 2015, đến năm 2015 toàn tỉnh đã kiên cố hóa 1.477km đường GTNT, nâng tỷ lệ mặt đường được bê tông hóa lên 66,5%, hoàn thành đạt mục tiêu đề ra.

Theo số liệu điều tra năm 2015, hệ thống đường GTNT trên địa bàn tỉnh hiện có 6.560,1 km, trong đó có 3.890,5 km đã được bê tông hóa (như vậy trên thực tế hiện nay tỷ lệ đường bê tông hóa chỉ đạt 59,3%. Ngoài ra các tuyến đường được xây dựng trong giai đoạn 2000 - 2008 có mặt đường nhỏ, một số tuyến bị hư hỏng cần mở rộng, nâng cấp.

Việc tiếp tục bê tông hóa GTNT trên địa bàn tỉnh rất cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, phù hợp chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

2. Các căn cứ triển khai đề án

Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/4/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiệu quả;

Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 về phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 10/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020;

Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND ngày 14/12/2014, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 13/3/2015;

Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Kết quả điều tra hiện trạng đường GTNT năm 2015 của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3. Nhu cầu bê tông hóa GTNT giai đoạn 2016 - 2020

3.1. Khối lượng (bảng 1)

Đến hết năm 2015, khối lượng đường GTNT chưa được kiên cố hóa là 2.670km (chiếm 40,7%), đường GTNT cần nâng cấp, mở rộng thêm mặt đường là 45,6km, phân thành các nhóm sau:

+ Loại đường xã (ĐX): 606,2km

+ Loại đường dân sinh: 2.063,8 km

+ Loại đường trục xã đã bê tông hóa cần mở rộng: 45,6km

Trong đó riêng cho các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 609,1km và đường GTNT đã bị hư hỏng, cần nâng cấp, mở rộng là 7,4, gồm:

+ Loại đường xã: 92,7km

+ Loại đường dân sinh: 516,4 km

+ Loại đường xã đã bê tông hóa cần mở rộng: 7,4km.

3.2. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và kết cấu công trình

Căn cứ Quyết định số 4972/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020., trên cơ sở điều kiện đường GTNT và những kết quả đạt được về phát triển GTNT giai đoạn 2000 - 2015, lựa chọn quy mô đường GTNT xây dựng trong giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

3.2.1. Đường đã có nền đường, chưa có mặt đường

a) Đường trục xã (ĐX): Tiêu chuẩn đường cấp A hoặc cấp B.

- Bề rộng nền đường tối thiểu: 4m (khuyến khích là 5,0 đến 6,5m);

- Bề rộng mặt đường tối thiểu: 3,0m (khuyến khích 3,5m).

b) Đường thôn, đường dân sinh: Tiêu chuẩn đường cấp B hoặc cấp C.

- Bề rộng nền đường tối thiểu: 3m (khuyến khích tối thiểu 4,0m);

- Bề rộng mặt đường tối thiểu: 2,0m (khuyến khích tối thiểu 3,0m)

- Tải trọng: Xe 10 tấn, trục xe 6 tấn.

- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng M.300 dày 14-20cm trên nền đất tự nhiên.

Đối với các xã ở khu vực khó khăn, địa hình hiểm tra, có thể áp dụng tiêu chuẩn đường cấp D có mặt đường rộng 1,5m, nền đường 2,0m.

3.2.2. Đường đã có mặt đường cần mở rộng

a) Đường trục xã (ĐX): Mở rộng nền, mặt đường để đạt tiêu chuẩn cấp A hoặc cấp B, bề rộng phần mở thêm trung bình 1,5m.

b) Đường thôn, dân sinh: Chỉ mở rộng nền đường đạt tiêu chuẩn đường cấp B hoặc cấp C, không mở rộng mặt đường.

3.3. Kinh phí

Theo đơn giá xây dựng năm 2015, quy mô xây dựng mặt đường rộng 3,5m là 1,0 tỷ đồng/km, đường rộng 3m là 0,85 tỷ đồng/km thì nhu cầu kinh phí để kiên cố hóa mạng lưới đường GTNT trên địa bàn tỉnh là 2.376,5 tỷ đồng (bảng 2).

Bảng 2. Nhu cầu kiên cố hóa hệ thống đường GTNT

4. Phạm vi thực hiện, mục tiêu của đề án

Theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh, phạm vi và mục tiêu của Đề án là:

a) Phạm vi: Bê tông hóa các tuyến đường GTNT (gồm đường ĐX và dân sinh) trên địa bàn tỉnh và mở rộng mặt đường các tuyến đường trục xã .

b) Mục tiêu của Đề án:

Kiên cố hóa 571km đường GTNT, trong đó ưu tiên cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020 và những huyện miền núi có tỷ lệ kiên cố hóa đường GTNT còn thấp.

Nếu đạt được các chỉ tiêu về khối lượng nêu trên, đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh có thêm 549km đường GTNT được bê tông hóa. Tổng số đường GTNT được bê tông hóa đạt 4.466km, tỷ lệ 68,08%; còn 31,92% với chiều dài 2.094km đường đất tiếp tục thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo.

Phần II

CƠ CHẾ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN

1. Cơ chế về tổ chức thực hiện dự án

Giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục kế thừa những cơ chế về phát triển GTNT của giai đoạn 2010 – 2015 đã thực hiện, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu mới được ban hành.

Các bước triển khai thực hiện tương tự Quy chế đã thực hiện trong giai đoạn 2010-2015, xác định lại một số chủ thể để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật như sau:

1.1. Chỉ tiêu về mục tiêu, khối lượng, quy mô công trình và nguồn vốn của Đề án: Thực hiện theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

1.2. Bố trí kinh phí và triển khai thực hiện Đề án: Căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luận hiện hành, Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính và xây dựng công trình kiên cố hóa mặt đường GTNT giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở điều chỉnh một số nội dung của Quy chế quản lý tài chính và xây dựng công trình kiên cố hóa mặt đường GTNT giai đoạn 2010 - 2015.

1.3. Về danh mục công trình đầu tư hàng năm và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt danh mục công trình theo đề nghị của UBND cấp xã; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết toán công trình và các nội dung khác để triển khai thực hiện.

UBND cấp huyện giao nhiệm vụ cho UBND cấp xã và các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ:

- Chủ đầu tư: Là UBND cấp xã hoặc Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

- Cơ quan thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết toán: Là Phòng chuyên môn cấp huyện (khác với cơ quan chủ đầu tư).

1.4. Tổ chức thực hiện các công việc:

- Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Chủ đầu tư tự thực hiện, áp dụng thiết kế mẫu do UBND tỉnh ban hành.

- Về thi công: Giao cho cộng đồng dân cư thực hiện.

- Giám sát thi công: Chủ đầu tư tự thực hiện cùng với giám sát của cộng đồng.

2. Nguồn vốn và cơ chế huy động vốn đầu tư

Thực hiện theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh

2.1. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc tự huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

2.2. Cơ chế huy động vốn đầu tư

a) Khu vực I: Các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An (trừ xã đảo Tân Hiệp), Điện Bàn, Đại Lộc (trừ các xã: Đại Sơn, Đại Hồng, Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Đồng, Đại Quang và Đại Tân), Duy Xuyên (trừ 2 xã Duy Sơn, Duy Phú), Thăng Bình (trừ 2 xã Bình Lãnh, Bình Phú), Quế Sơn (trừ xã Quế Phong), Phú Ninh (trừ xã Tam Lãnh), Núi Thành (trừ 5 xã Tam Hải, Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh và Tam Mỹ Tây);

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 35% chi phí xây dựng công trình tính theo đơn giá xây dựng mặt đường GTNT; ngân sách cấp huyện, cấp xã hỗ trợ và nhân dân đóng góp là 65%. Tỷ lệ hỗ trợ cụ thể của ngân sách cấp huyện, cấp xã do HĐND cấp huyện quyết định.

b) Khu vực II: Các xã, thị trấn thuộc các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My; các xã miền núi, xã đảo ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh và Núi Thành không nằm trong khu vực I;

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% chi phí xây dựng công trình tính theo đơn giá xây dựng mặt đường GTNT; ngân sách cấp huyện, cấp xã hỗ trợ và nhân dân đóng góp là 30%. Tỷ lệ hỗ trợ cụ thể của ngân sách cấp huyện, cấp xã do HĐND cấp huyện quyết định.

2.3. Cơ cấu nguồn vốn

Nhu cầu nguồn vốn cần để thực hiện Đề án phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tính theo đơn giá năm 2015 là 477 tỷ đồng. Với cơ chế huy động vốn như mục 2.2 nêu trên, cơ cấu nguồn vốn thực hiện Đề án gồm:

- Ngân sách tỉnh: 255 tỷ đồng (53,5%);

- Ngân sách huyện và huy động nhân dân 222 tỷ đồng (46,5%).

Bảng 4. Cơ cấu nguồn vốn để triển khai Đề án giai đoạn 2016-2020

4. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch cho từng địa phương

Chỉ tiêu khối lượng phân bổ cho từng địa phương thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, cụ thể ở bảng 5.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện

1.1. Kế hoạch hàng năm

Trên cơ sở chỉ tiêu về khối lượng của Đề án, hàng năm Sở Giao thông vận tải dự kiến nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ các địa phương, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt, giao kế hoạch năm cho từng địa phương ngay từ đầu năm kế hoạch.

1.2. Xác định danh mục công trình cần đầu tư

Trên cơ sở chỉ tiêu khối lượng đã được phân bổ, kinh phí được hỗ trợ hàng năm, UBND cấp huyện tổ chức xây dựng danh mục công trình đầu tư cho từng năm. Phân bổ kinh phí do tỉnh hỗ trợ, bố trí kinh phí của địa phương giao kế hoạch cho UBND cấp xã để triển khai thực hiện đầu tư.

1.3. Định mức hỗ trợ ngân sách tỉnh

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm lập đơn giá xây dựng mặt đường GTNT trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở xác định kinh phí hỗ trợ cho các địa phương. Đơn giá được lập cho hai khu vực:

- Khu vực miền núi cao: Gồm các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My; địa điểm để lập đơn giá tại huyện Đông Giang.

- Khu vực đồng bằng và miền núi thấp: Gồm các huyện, thị xã, thành phố còn lại; địa điểm để lập đơn giá tại huyện Thăng Bình.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Sở Giao thông vận tải: là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án, có nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế tài chính và Quản lý xây dựng các công trình kiên cố hóa mặt đường GTNT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu, đơn giá xây dựng các loại mặt đường.

- Xây dựng, ban hành quy trình, các biểu mẫu quản lý chất lượng, khối lượng công trình.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương.

- Theo dõi tiến độ thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình triển khai Đề án cho UBND, HĐND tỉnh;

- Giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Tài Chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn hỗ trợ hàng năm của ngân sách tỉnh cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện Đề án.

2.3. Sở Tài Chính

Phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn hỗ trợ cho các địa phương; theo dõi, tổng hợp số liệu cấp, phát vốn, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc thanh, quyết toán công trình theo quy định.

2.4. Sở Tài nguyên - Môi trường

Tham mưu UBND tỉnh giải quyết các thủ tục để nhân dân tự khai thác các loại vật liệu đất, cát, đá, sỏi với quy mô nhỏ để phục vụ các công trình bê tông hóa mặt đường GTNT.

2.5. Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, chỉ đạo các địa phương lồng ghép Đề án phát triển GTNT với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2.6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai thực hiện Đề án trên phạm vi địa phương theo kế hoạch chung của UBND tỉnh.

- Xây dựng danh mục đầu tư bê tông hóa GTNT hàng năm trên địa bàn huyện; báo cáo HĐND cấp huyện bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện.

- Phê duyệt theo thẩm quyền: Báo cáo kinh tế kỹ thuật và quyết toán công trình.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn, định kỳ tổng hợp báo cáo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính để tổng hợp, baoscaos UBND tỉnh.

2.7. Phòng chuyên môn cấp huyện (Kinh tế và Hạ tầng hoặc Quản lý đô thị)

Là đơn vị chủ trì, tham mưu UBND cấp huyện triển khai đề án bê tông hóa GTNT trên địa bàn, có trách nhiệm lập kế hoạch, lập danh mục công trình đầu tư hàng năm; lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; hướng dẫn UBND các xã tổ chức thực hiện; tham gia kiểm tra, nghiệm thu công trình tại địa phương.

2.8. Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Tham mưu UBND cấp huyện cân đối, phân bổ, cấp phát nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh, ngân sách huyện cho UBND các xã, phường, thị trấn.

Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý tài chính của UBND cấp xã, thẩm tra quyết toán các nguồn vốn ngân sách.

2.9. UBND cấp xã

Làm Chủ đầu tư các công trình bê tông hoá GTNT theo phân công của UBND cấp huyện, có trách nhiệm:

- Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo đúng quy định; chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn vốn ngân sách với cơ quan có thẩm quyền.

- Thành lập các Ban Quản lý công trình, Ban Giám sát tại các thôn, khu vực dân cư để triển khai thực hiện các công trình cụ thể; phân công nhiệm vụ và chỉ đạo hoạt động của Ban Quản lý công trình, Ban Giám sát.

- Triển khai lấy ý kiến của cộng đồng; tổ chức thực hiện đề án theo kế hoạch được giao.

- Lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

- Quản lý tài chính, tư vấn cho nhân dân trong việc xây dựng kế hoạch, xác định tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng phương án huy động nguồn vốn của nhân dân, phương án sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ, phương án tổ chức thi công xây dựng, giám sát chất lượng công trình.

- Kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng, sử dụng các nguồn vốn của các Ban Quản lý công trình. Định kỳ công khai hoá kế hoạch huy động, tổ chức thực hiện và kết quả đầu tư kiên cố hoá mặt đường GTNT trên địa bàn để nhân dân biết, đồng thời tạo điều kiện cho mọi người cùng tham gia quản lý, giám sát triển khai thực hiện./.

Theo số liệu đường GTNT điều tra tại thời điểm ban hành Nghị quyết là 6.411km.

Thực tế số liệu đường GTNT đã tăng lên 6.936km, nhưng sau khi chuyển 376km đường ĐX thành ĐH, chiều dài đường GTNT giảm xuống còn 6.561km, trong đó mặt đường đã bê tông hóa giảm từ 4.266km xuống còn 3.890,5km. Ngoài ra, thời điểm năm 2009 có nhiều địa phương điều tra số liệu chưa chuẩn xác

Phạm vi của Đề án không xét đến loại đường trục chính nội đồng được thực hiện theo chương trình “dồn điền đổi thửa” theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh.

Do có 22,4km đường ĐX mở rộng nên không tăng chiều dài.