PHỤ LỤC 01: DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng)

(Kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

| Stt | Tên dự án | Chủ đầu tư/Quản lý |  | Địa điểm (Xã, huyện) | Mục đích sử dụng | Diện tích (ha) |  |  | Loại hiện trạng SDĐ thu hồi trong 2015 (ha) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguồn gốc đất (**) | Vốn đầu tư (1.000 Đồng) |  |  |  | Căn cứ pháp lý (Chủ trương, TTĐĐ,..) | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng DT dự án | Đã thực hiện | Dự kiến thu hồi | Đất lúa | Đất rừng | Đất cây lâu năm | Đất cây hàng năm | Đất ở | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất diêm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất sông ngòi, kênh rạch | Đất chưa sử dụng | Đất khác |  | Nguồn vốn (***) | Tổng | Đã thực hiện | Dự kiến 2015 |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
| * | THÀNH PHỐ BÀ RỊA (09 dự án) |  |  |  |  | 17.99 | 11.50 | 6.49 | 5.82 | 0.00 | 1.16 |  | 0.10 |  |  | 2.21 |  |  |  |  |  | 351,088,838 |  | 68,260,000 |  |  |  |
| I | Đất giao thông(02 dự án) |  |  |  |  | 1.01 |  | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản | Sở Y tế |  | xã Hòa Long | Làm đường | 0.69 |  | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hộ gia đình, cá nhân | Ngân sách tỉnh |  |  |  | Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh |  |  |
| 2 | Đường vào trung tâm HIV | Sở Y tế |  | xã Hòa Long | Đất giao thông | 0.32 |  | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hộ gia đình, cá nhân | Ngân sách tỉnh |  |  |  | Văn bản số 1215/UBND-VP ngày 15/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh |  | nằm trong nguồn vốn dự phòng của công trình Trung tâm phòng chống HIV/AIDS |
| II | Đất thủy lợi (01 dự án) |  |  |  |  | 10.00 | 8.70 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000,000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa nâng cấp Đập Suối Sỏi | Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi |  | Xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa | Đảm bảo cho công trình làm việc ổn định, chủ động nguồn nước | 10.00 | 8.70 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất công trình và hộ gia đình. | Vốn sự nghiệp | 4,000,000 |  |  | VB số 5386/UBND-VP ngày 29/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh BRVT | Đang lập đề cương |  |
| III | Đất trụ sở cơ quan (02 dự án) |  |  |  |  | 0.91 |  | 0.91 | 0.71 |  | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,930,838 |  | 500,000 |  |  |  |
| 1 | Mở rộng UBND xã Long Phước, Tp Bà Rịa | UBND TP Bà Rịa |  | Xã Long Phước | Trụ sở làm việc | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  | NN quản lý | Ngân sách Tỉnh phân cấp | 28,000,000 |  | 500,000 | Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 06/1/2015 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 | 2015 |  |
| 2 | Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh BR-VT. | Cục Thuế tỉnh |  | phường Phước Trung | Trụ sở cơ quan & CTSN | 0.71 |  | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hộ gia đình, cá nhân | Ngân sách ngành thuế | 99,930,838 |  |  | QĐ 1495/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UB tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | đang thi công |  |
| IV | Đất Y tế (02dự án) |  |  |  |  | 3.07 | 2.80 | 0.27 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | 0.27 | - | - | - | - | - | 219,158,000 | - | 38,000,000 |  |  |  |
| 1 | Bệnh viện y học cổ truyền | Sở Y tế |  | xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa | đất y tế | 1.99 | 1.80 | 0.19 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  | đất dân và đất nhà nước | Ngân sách tỉnh | 178,853,000 |  | 30,000,000 | Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBNDtỉnh | thực hiện năm 2013 |  |
| 2 | Trung tâm phòng chống HIV/AIDS | Sở Y tế |  | xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa | đất y tế | 1.08 | 1.00 | 0.08 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | đất dân và đất nhà nước | Ngân sách tỉnh | 40,305,000 |  | 8,000,000 | Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBNDtỉnh |  |  |
| V | Đất thể dục thể thao (02 dự án) |  |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  |  | 1.06 |  |  |  |  | 1.94 |  |  |  |  |  |  |  | 29,760,000 |  |  |  |
| 1 | Sân bóng đá Long Hương, Tp Bà Rịa | UBND TP Bà Rịa |  | P.Long Hương | sân thể thao | 1.37 |  | 1.37 |  |  | 1.06 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  | NN quản lý | Ngân sách Thành phố |  |  | 14,880,000 | QĐ 482 ngày 13/3/2015 của UBND thành phố Bà Rịa V/v bổ sung danh mục công trình thực hiện năm 2015 | 2015 |  |
| 2 | Sân bóng đá Kim Dinh, Tp Bà Rịa | UBND TP Bà Rịa |  | P. Kim Dinh | sân thể thao | 1.63 |  | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  | 1.63 |  |  |  | NN quản lý | Ngân sách Thành phố |  |  | 14,880,000 | QĐ 482 ngày 13/3/2015 của UBNDthành phố Bà Rịa V/v bổ sung danh mục công trình thực hiện năm 2016 | 2015 |  |
| * | THÀNH PHỐ VŨNG TÀU (23 dự án) |  |  |  |  | 39.31 | - | 33.06 | 2.40 | 0.50 | 7.81 | 7.67 | 7.88 | - | - | - | - | 0.80 | 0.78 | - | - | 1,060,464,000 | - | 154,500,000 |  |  |  |
| I | Đất trụ sở cơ quan (01 dự án) |  |  |  |  | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.37 |  |  | 45,000,000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà khách thành phố | UBND TPVT |  | Phường 1 | Xây dựng nhà khách Tp | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.37 | đất nhà nước | Ngân sách | 45,000,000 |  | 10,000,000 | VB số 678/SXD-KTQH v/v cấp phép quy hoạch khu nhà khách TPVT , QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND TP VT về việc ghi vốn ĐTXD CT nhà khách TP |  |  |
| II | Đất giao thông (14 dự án) |  |  |  |  | 26.32 |  | 20.07 | 2.40 | 0.00 | 4.20 | 0.37 | 7.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,403,000 |  | 95,000,000 |  |  |  |
| 1 | Cầu cảng Hải Đội II Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT | Bộ đội Biên phòng tỉnh |  | Xã Long Sơn | Làm đường GT | 7.60 |  | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách QP và ngân sách tỉnh | 80,000,000 |  | 2,000,000 | Văn bản số 6269/UBND-VP ngày 06/9/2013 của UBNDtỉnh BR-VT về việc thỏa thuận lại tuyến lập dự án đầu tư |  |  |
| 2 | Tuyến ra vào trạm bơm Rạch Bà | UBND TPVT |  | Phường 11 | Xây dựng đường GT | 0.08 |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách thành phố | 10,000,000 |  | 2,000,000 | Đang làm thủ tục thu hồi, kế hoạch sử dụng đất 2015 thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 |  |  |
| 3 | Đường vào trường THCS Đinh Tiên Hoàng | UBND TPVT |  | Phường Thắng Tam | Xây dựng đường GT | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  | 0.16 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách thành phố | 20,000,000 |  | 5,000,000 | Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình đường vào Trường THPT Đinh Tiên Hoàng TTĐĐ số 3337/UBND-XD ngày 1/6/2009. Kế hoạch sử dụng đất 2015 thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 30/12/2014. Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| 4 | Cải tạo nâng cấp đường Triệu Việt Vương | UBND TPVT |  | Phường 4 | Xây dựng đường GT | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách thành phố | 30,000,000 |  | 10,000,000 | TTĐĐ số 3627/UBND-XD ngày 30/5/13, qđ phê duyệt Dự án số 7860/ QĐ-UBND ngày 31/12/2013 Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| 5 | Đường Nguyễn Tri Phương | UBND TPVT (PQLĐT) |  | Phường 7 | Xây dựng đường GT | 0.54 |  | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách thành phố | 25,000,000 |  | 10,000,000 | Quyết định số 7816/QĐ-UBND phê duyệt Dự án QT |  |  |
| 6 | Đường Đoàn Thị Điểm | UBND TPVT (PQLĐT) |  | Phường 4 | Xây dựng đường GT | 0.66 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách thành phố | 32,450,000 |  | 8,000,000 | Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày / 1/4/2013, phê duyệt Dự án đầu tư |  |  |
| 7 | Cải tạo nâng cấp đường Bình Giả Đoạn P8 | UBND TPVT ( Ban QLDA ĐTXD) |  | Phường 8 | Xây dựng đường GT | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách thành phố | 39,500,000 |  | 5,000,000 | Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 5/7/2010 UBND Tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư công trình Cải tạo nâng cấp đường Bình Giã p8, TTĐĐ số 5079/UBND-VP ngày 11/8/2009. Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| 8 | Đường Lương Thế Vinh | UBND TPVT ( Ban QLDA ĐTXD) |  | Phường 9 | Xây dựng đường GT | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách thành phố | 124,000,000 |  | 20,000,000 | Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 UBND TPVT phê duyệt Dự án đầu tư công trình Cải tạo nâng cấp đường Lương Thế Vinh, TTĐĐ số 4171/UBND-VP ngày 10/7/2012. Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| 9 | Đường vào TT xử lý nước thải công nghiệp | Cty Petec |  | Phường Thắng Nhất | Xây dựng đường GT | 0.95 |  | 0.95 |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  | đất dân | vốn doanh nghiệp |  |  |  | TTĐĐ số 238/SXD-KTQH ngày 5/2/2013, BC số 122/UBND-PTQĐ ngày 7/8/2012 đã hoàn thành GPMG thu hồi |  |  |
| 10 | Đường cống hộp phường 8 | UBND TPVT ( phòng QLĐT) |  | Phường 8 | Xây dựng đường GT | 1.48 |  | 1.48 |  |  | 0.15 |  | 1.33 |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách thành phố | 10,000,000 |  | 2,000,000 | TTĐĐ 1938 /SXD-KTQH ngày 29/3/2013, Quyết định số 5769/QĐ-UBND ngày / 25/11/2013(PQLĐT) Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| 11 | Đường vào trường THCS phường 12 | UBND TPVT ( Ban QLDA ĐTXD) |  | Phường 12 | Xây dựng đường GT | 1.98 |  | 1.98 |  |  | 1.00 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách tỉnh | 81,974,000 |  | 5,000,000 | Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình đường vào Trường THCS p12 TTĐịĐ số 8356/UBND-XD ngày 23/12/2008. Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| 12 | Đường Lê Quang Định | UBND TPVT ( Ban QLDA ĐTXD) |  | Phường Thắng Nhất+Phường 9 | Xây dựng đường GT | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  |  | 3.10 | đất dân + Đất nhà nước | Ngân sách tỉnh | 50,000,000 |  | 4,000,000 | Quyết định số 16343/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình đường đường Lê Quang Định TTĐĐ số 841/UBND-XD ngày 17/2/2009. Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| 13 | Đường vào trụ sở UBND Phường 10 | UBND TPVT ( Ban QLDA ĐTXD) |  | Phường 10 | Xây dựng đường GT | 2.48 |  | 2.48 |  |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  |  | 1.34 | đất dân | Ngân sách tỉnh | 14,479,000 |  | 4,000,000 | Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình đường vào Trụ sở UBND phường 10, TTĐĐ số 8207/UBND-XD ngày 17/12/2008. Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| 14 | Đường Hàng Điều (51B-51C) | UBND TPVT ( Ban QLDA ĐTXD) |  | Phường 11 | Xây dựng đường GT | 2.97 |  | 2.97 |  |  | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách | 78,000,000 |  | 18,000,000 | Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình đường Hàng Điều TTĐĐ số 4023/UBND-XD ngày 25/7/2011. Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| III | Đất thủy lợi (01 dự án) |  |  |  |  | 5.66 | - | 5.66 | - | - | 1.86 | 3.00 | - | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - | 30,000,000 | - | - |  |  |  |
| 1 | Cống hóa tuyến Bàu Sen-Bàu Trủng-Rạch Bà-Cửa Lấp | Công ty thoát nước và phát triển đô thị |  | Phường Thắng Tam, 8, 10, 11,12, Nguyễn An Ninh |  | 5.66 | - | 5.66 | - | - | 1.86 | 3.00 | - | - | - | - | - | 0.80 |  | đất dân | Ngân sách | 30,000,000 |  |  | Quyết định 328/QĐ-UB ngày 05/02/2004 của UBND tỉnh. Quyết định 622/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh các khoản 7,8 và 9 - Điều 1 Quyết định số 328/QĐ-UB ngày 05/02/2004 của UBNDtỉnh BR-VT về việc phê duyệt dự án Cống hóa tuyến kênh Bàu Sen - Nàu Trũng - Rạch Bà - Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu. |  |  |
| IV | Đất giáo dục (06 dự án) |  |  |  |  | 5.21 | - | 5.21 | - | 0.50 | - | 4.30 | - | - | - | - | - | - | 0.41 | - | - | 370,061,000 | - | 52,000,000 |  |  |  |
| 1 | Trường PT liên phường 11,12 | Sở GD-DT |  | Phường 12 , TP Vũng Tàu | Xây dựng Trường học | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách Tỉnh | 164,892,000 |  | 19,000,000 | Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh | đang thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 2 | Mở rộng Trường TH Hạ Long (Sở XD cũ) | UBND TPVT |  | Phường 1 |  | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 | đất nhà nước | Ngân sách tỉnh | 37,169,000 |  | 8,000,000 | Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình Mở rộng trường THHạ Long , TTĐĐ số 5736/UBND-XD ngày 12/9/2012. Đã XD xong Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| 3 | Trường MN Phường 4 (Sở TM cũ) | UBND TPVT |  | Phường 4 |  | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 | đất nhà nước | Ngân sách | 35,000,000 |  | 8,000,000 | TTĐĐ số 7379/UBND-VP ngày 24/10/2013, QĐ số 359/QD09-UBND ngày 17/2/2014 v/v phê duyệt KH đấu thầu trường MNP4, QĐ số 2443/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 v/ v phê duyệt dự án đầu tư CT MN P4 |  |  |
| 4 | Trường MN Sao Biển | UBND TPVT |  | Phường 7 |  | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 | đất dân | Ngân sách | 30,000,000 |  | 8,000,000 | Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 18/2/2014 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình Trường MN Sao biển TPVT, TTĐĐ số 5113/UBND-XD ngày 21/7/2014. Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| 5 | Trường mầm non Hàng Điều | UBND TPVT |  | Phường 11 |  | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách | 28,000,000 |  | 5,000,000 | Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 2/1/2014 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình Trường mầm non Hàng Điều, TTĐịĐ số 2658/UBND-XD ngày 26/4/2013. Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| 6 | Trường TH Long Sơn | UBND TPVT |  | Xã Long Sơn |  | 2.02 |  | 2.02 |  | 0.50 |  | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách | 75,000,000 |  | 4,000,000 | Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 3/4/2009 UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo KTKTcông trình Trường tiểu học Long SơnTPVT, TTĐĐ số 4941/UBND-XD ngày 5/9/2011. Đang làm thủ tục thu hồi |  |  |
| V | Đất chợ (01 dự án) |  |  |  |  | 1.75 | - | 1.75 | - | - | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 20,000,000 | - | 7,500,000 |  |  |  |
| 1 | Chợ xã Long Sơn | UBND TPVT |  | Xã Long Sơn |  | 1.75 |  | 1.75 |  |  | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | đất dân | Ngân sách | 20,000,000 |  | 7,500,000 | TTĐĐ số 4438/UB.XD ngày 13/7/2007. QĐ số 2135/Qđ-UBND v/v phê duyệt Dự án và KH đấu thầu dự án CT Chợ xã Long Sơn Đang tiến hành đền bù |  |  |
| * | HUYỆN TÂN THÀNH (08 dự án) |  |  |  |  | 75.08 | 5.89 | 69.19 |  |  | 50.11 |  | 0.14 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  | 4,471,106,861 |  |  |  |  |  |
| I | Đất giao thông (03 dự án) |  |  |  |  | 40.40 |  | 40.40 |  |  | 21.87 |  | 0.12 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,281,999,509 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường 991B từ QL 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép | Sở Giao thông Vận tải |  | Xã Tân Phước, huyện Tân Thành | Làm đường GT | 36.40 |  | 36.40 |  | 16.01 | 17.99 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  | Đất giao thông, đất rừng phòng hộ, đất hộ dân đang sử dụng | TPCP, NSTW, các nguồn vốn khác | 3,232,000,000 |  |  | Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt dự án đầu tư |  |  |
| 2 | Đường quy hoạch D khu dân cư Hắc Dịch | UBND huyện Tân Thành |  | Hắc Dịch | xây dựng đường | 0.86 |  | 0.86 |  |  | 0.74 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  | Đất công và đất của dân | Ngân sách huyện | 14,999,509 |  |  | QĐ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2209/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. KHSDĐ 2015 |  | đã kiểm kê |
| 3 | Đường QH số 32 khu đô thị mới Phú Mỹ | UBND huyện Tân Thành |  | Phú Mỹ | xây dựng đường | 3.14 |  | 3.14 |  |  | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất công và đất của dân | Ngân sách tỉnh | 35,000,000 |  |  | Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tân Thành. KHSD đất 2015, kế hoạch vốn thực hiện trong năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh |  | đã kiểm kê |
| II | Đất thủy lợi (02 dự án) |  |  |  |  | 25.91 |  | 25.91 |  |  | 25.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975,840,000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyến cống bao nằm dọc hành lang kỹ thuật QL 51 | Công ty thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT |  | Phú mỹ Tân Phước | xây dựng hệ thống thoát nước | 2.47 |  | 2.47 |  |  | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất của dân | Ngân sách | 157,400,000 |  |  | QĐ số 1285/QĐ-UBND tỉnh ngày 04/6/2013 V/v phê duyệt dự án đầu tư XD công trình |  |  |
| 2 | Xây dựng các trạm bơm nước thải và các tuyến cống nước thải | Công ty thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT |  | Mỹ Xuân, TT Phú Mỹ, Tân Phước, Phước Hòa | xây dựng hệ thống thoát nước xử lý nước thải | 23.44 |  | 23.44 |  |  | 23.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất của dân | Ngân sách và ODA | 818,440,000 |  |  | QĐ số 1982/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/9/2013 VV phê duyệt dự án đầu tư XD công trình |  |  |
| III | Đất giáo dục (02 dự án) |  |  |  |  | 2.40 |  | 2.40 |  |  | 1.85 |  | 0.02 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  | 86,267,352 |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây mới Trường mầm non xã Tân Hải | UBND huyện Tân Thành |  | Tân Hải | xây dựng trường học | 0.90 |  | 0.90 |  |  | 0.88 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  | Đất công và đất của dân | Ngân sách | 38,564,664 |  |  | QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 1945/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 của tỉnh BR-VT. KHSDĐất 2015 huyện Tân Thành |  |  |
| 2 | Xây mới Trường tiểu học Hắc Dịch | UBND huyện Tân Thành |  | Hắc Dịch | xây dựng trường học | 1.50 |  | 1.50 |  |  | 0.97 |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  | Đất công và đất của dân | Ngân sách tỉnh | 47,702,688 |  |  | QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 1538/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của tỉnh BR-VT |  |  |
| IV | Đất thể dục thể thao (01 dự án) |  |  |  |  | 6.37 | 5.89 | 0.48 |  |  | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 127,000,000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây mới Sân vận động huyện | Ban QLDA-ĐTXD huyện Tân Thành |  | Phú Mỹ, Tân Phước | xây dựng sân thể thao | 6.37 | 5.89 | 0.48 |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất của dân | Ngân sách huyện | 127,000,000 |  |  | Thông báo thu hồi đất số 59/TB-UBND ngày 24/01/2013 của UBND huyện Tân Thành |  | đã kiểm kê |
| * | HUYỆN LONG ĐIỀN (04 dự án) |  |  |  |  | 93.70 | 0.00 | 24.48 |  |  | 2.40 | 14.12 | 0.25 | 6.21 |  | 1.49 |  |  |  |  |  | 216,511,000 |  | 49,093,400 |  |  |  |
| I | Đất giao thông (02 dự án) |  |  |  |  | 59.50 |  | 10.30 |  |  |  | 3.40 | 0.09 | 5.31 |  | 1.49 |  |  | 0.01 |  |  | 216,511,000 |  | 49,093,400 |  |  |  |
| 1 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư và dịch vụ hậu cần thủy sản Lò Vôi xã Phước Hưng, huyện Long Điền | UBND huyện Long Điền |  | Xã Phước Hưng | Đường giao thông | 59.20 |  | 10.00 |  |  |  | 3.39 |  | 5.31 |  | 1.30 |  |  |  | Nhà nước + Hộ dân | NS Tỉnh | 209,272,000 |  | 41,854,400 | - Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBNDtỉnh BR-VT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014. '- Công văn số 7475/UBND-VP ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh BR-VT về thỏa thuận địa điểm để khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư và dịch vụ hậu cần thủy sản Lò Vôi tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền. (Kèm theo Sơ đồ vị trí xin thỏa thuận địa điểm lập dự án quy hoạch Khu dân cư và dịch vụ hậu cần thủy sản Lò Vôi tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền). | Đang thực hiện dự án đầu tư. |  |
| 2 | Đường vào trường TH Phước Tỉnh 1 | UBND huyện Long Điền |  | Xã Phước Tỉnh | Đường Giao thông | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  | 0.01 | 0.09 |  |  | 0.19 |  |  | 0.01 | Nhà nước + Hộ dân | NS Tỉnh | 7,239,000 |  | 7,239,000 | - Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh BR-VT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014. '- Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBNDtỉnh BR-VT về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bổ sung thêm đoạn đường vào trường). '- Công văn số 3043/UBND-VP ngày 13/5/2013 của UBNDtỉnh BR-VT về việc thỏa thuận địa điểm tuyến đường vào Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1, huyện Long Điền (Kèm theo bản vẽ thỏa thuận tuyến Đoạn đường vào trường Tiểu học Phước Tỉnh 1 - huyện Long Điền. | Đang chờ UBND tỉnh phê duyệt giá đất khảo sát |  |
| II | Đất ở, tái định cư (02 dự án) |  |  |  |  | 34.20 |  | 14.18 |  |  | 2.40 | 10.72 | 0.16 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu Dân cư Việt Hân 3 | Cty TNHH TM-QC ĐO Việt Hân |  | thị trấn Long Hải, huyện Long Điền | Nhà ở + Tái định cư | 18.98 |  | 9.00 |  |  | 2.20 | 5.80 | 0.10 | 0.90 |  |  |  |  |  | đất dân | Vốn doanh nghiệp |  |  |  | - Công văn số 1809/UBND-XD ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thỏa thuận địa điểm mở rộng khảo sát lập dự án đầu tư Khu tái định cư số 3, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. - Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 của UBNDhuyện Long Điền về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư số 3, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. - Thông báo số 121/TB-UBND ngày 20/4/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền về việc thu hồi đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để đầu tư xây dựng công trình Khu Tái dịnh cư số 3, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. |  |  |
| 2 | Khu Dân ccư Việt Hân 5 | Cty TNHH TM-QC ĐO Việt Hân |  | thị trấn Long Hải | Nhà ở | 15.22 |  | 5.18 |  |  | 0.20 | 4.92 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | đất nhà nước + Đất dân | Vốn doanh nghiệp |  |  |  | - Ngày 11/01/2010, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản số 104/UBND-VP về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Khu dân cư Việt Hân 5, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền - Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND huyện Long Điền về việc phê duyệt quy hoạch chi thiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư số 5, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu |  |  |
| * | HUYỆN ĐẤT ĐỎ (03 dự án) |  |  |  |  | 7.50 | 5.91 | 1.59 | 0.20 | 0.35 | 0.65 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 0.19 | 0.04 |  |  | 290,300,000 |  |  |  |  |  |
| I | Đất thủy lợi (01 dự án) |  |  |  |  | 6.91 | 5.91 | 1.00 | 0.20 | 0.35 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 288,200,000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy cấp nước Đá Bàng mở rộng (thỏa thuận địa điểm bổ sung) | Trung tâm NSH và VSMTNT |  | xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ | Thu hồi đất bổ sung nhằm phục vụ cho nhu cầu nâng cấp mở rộng sau này. | 6.91 | 5.91 | 1.00 | 0.20 | 0.35 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 | Đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân | Ngân sách tỉnh và ODA | 288,200,000 |  |  | Công văn số 5622/UBND-VP ngày 04/10/2011 của UBNDtỉnh về việc thỏa thuận địa điểm bổ sung để xây dựng nhà máy cấp nước Đá Bàn tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, đã bồi thường | Tổng mức đầu tư 288,2 tỷ (trong đó vốn ODA khoảng 3,8 triệu USD); đã ký hiệp định tài trợ giai đoạn phát triển dự án ngày 20/8/2013. Đang thực hiện công tác đấu thầu. |  |
| II | Đất giao thông (01 dự án) |  |  |  |  | 0.52 |  | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.16 | 0.01 |  |  | 0.00 |  | 0.12 |  |  |  | 1,100,000 | 1,100,000 |  |  |  |  |
| 1 | Đường D1, D2, D3 khu dân cư 21 ha thị trấn Phước Hải | UBND huyện Đất Đỏ |  | thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ | làm đường giao thông | 0.52 |  | 0.52 |  |  | 0.24 | 0.16 | 0.01 |  |  |  |  | 0.12 |  | đất nhà nước và đất dân | Ngân sách huyện | 1,100,000 | 1,100,000 |  | Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình ngày 15/7/2015 của UBND huyện Đất Đỏ | đã thi công hoàn thành |  |
| III | Đất xử lý chất thải (01 dự án) |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 1,000,000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm trung chuyển rác | UBND huyện Đất Đỏ |  | thị trấn Đất Đỏ | Trạm trung chuyển rác | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  | đất nhà nước | ngân sách huyện | 1,000,000 |  |  | Thông báo số 178/TB-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về kết luận của UBND tỉnh tại buồi làm việc với UBND huyện Đất Đỏ về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 29/7/2014 của UBND huyện về việc thỏa thuận địa điểm để khảo sát lập dự án đầu tư |  | đã đưa vào sử dụng |
| * | HUYỆN CÔN ĐẢO (03 dự án) |  |  |  |  | 12.40 | 0.00 | 12.40 |  | 7.30 | 2.40 | 2.30 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  | 99,930,000 |  | 8,000,000 |  |  |  |
| I | Đất công trình bưu chính viễn thông (01 dự án) |  |  |  |  | 0.40 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | - | - | - |  |  | 40,930,000 | - | 8,000,000 |  |  |  |
| 1 | Trạm tiếp sóng chương trình PT-TH tại huyện Côn đảo | Đài PT-TH Tỉnh |  | Côn Đảo | Trạm tiếp sóng chương trình PT-TH | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  | đất nhà nước + đất dân | Ngân sách tỉnh | 40,930,000 |  | 8,000,000 | Văn bản số 1274/UBND-VP ngày 17/3/2011 về việc thỏa thuận địa điểm để khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng 03 trạm tiếp sóng phát thanh truyền hình của tỉnh tại huyện Côn Đảo và Văn bản số 7464/UBND-VP ngày 09/10/2014 |  | dự án đã thi công |
| II | Đất xử lý chất thải (01 dự án) |  |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |  | 2.30 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000,000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải | UBND huyện Côn Đảo |  | Huyện Côn Đảo | Hệ thống xử lý nước thải tập trung | 3.00 |  | 3.00 |  | 2.30 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | đất nhà nước và đất dân | NSNN | 30,000,000 |  |  | văn bản số 5986/UBND-VP ngày 26/8/2013, văn bản số 7784/UBND.VP ngày 11/11/2010 và QĐ 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh BR-VT. KHSDĐất 2015 |  |  |
| III | Đất ở, tái định cư (01 dự án) |  |  |  |  | 9.00 |  | 9.00 |  | 5.00 | 1.70 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,000,000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu dân cư 9A | UBND huyện Côn Đảo |  | Trung tâm Côn Đảo | Khu tái định cư | 9.00 |  | 9.00 |  | 5.00 | 1.70 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  | Hộ gia đình cá nhân và UBND huyện quản lý | NSNN | 29,000,000 |  |  | 1918/UBND-VP ngày 06/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Cấp huyện đã ra thông báo thu hồi đất, đang tiến hành bồi thường, GPMB |  |
| * | HUYỆN CHÂU ĐỨC (19 dự án) |  |  |  |  | 49.97 |  | 49.97 | 2.18 |  | 30.31 | 5.82 | 0.03 |  |  | 11.54 |  |  |  |  |  | 1,002,251,378 | 2,690,000 | 168,800,000 |  |  |  |
| I | Đất trụ sở cơ quan (07 dự án) |  |  |  |  | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  | 1,300,000 |  | 1,300,000 |  |  |  |
| 1 | Thu hồi, giao đất xây dựng trụ sở thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị | Phòng KT-HT huyện Châu Đức |  | Xã Cù Bị | Trụ sở thôn | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý | Ngân sách |  |  |  |  | Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn |  |
| 2 | Thu hồi, giao đất xây dựng trụ sở thôn Việt Cường, xã Cù Bị | Phòng KT-HT huyện Châu Đức |  | Xã Cù Bị | Trụ sở thôn | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý | Ngân sách |  |  |  |  | Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn |  |
| 3 | Thu hồi, giao đất xây dựng trụ sở thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị | Phòng KT-HT huyện Châu Đức |  | Xã Cù Bị | Trụ sở thôn | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý | Ngân sách |  |  |  |  | Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn |  |
| 4 | Thu hồi, giao đất xây dựng trụ sở thôn Đồng Tâm, xã Cù Bị | Phòng KT-HT huyện Châu Đức |  | Xã Cù Bị | Trụ sở thôn | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý | Ngân sách |  |  |  |  | Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn |  |
| 5 | Thu hồi, giao đất xây dựng Cụm văn hóa thôn Việt Cường, - Hiệp Cường xã Cù Bị | Phòng KT-HT huyện Châu Đức |  | Xã Cù Bị | Trụ sở thôn | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  | đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý | Ngân sách |  |  |  |  | Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn |  |
| 6 | Thu hồi, giao đất xây dựng trụ sở thôn Chòi Đồng - Phước Chí xã Cù Bị | Phòng KT-HT huyện Châu Đức |  | Xã Cù Bị | Trụ sở thôn | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  | đất do Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đang quản lý | Ngân sách |  |  |  |  | Hiện trạng đã xây dựng trụ sở thôn |  |
| 7 | Trụ sở Khu phố 2, thị trấn Ngãi Giao | Phòng KT-HT huyện Châu Đức |  | thị trấn Ngãi Giao | Trụ sở khu phố | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất nhà nước quản lý | Ngân sách huyện | 1,300,000 |  | 1,300,000 | Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2023/UBND-VP ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh | đã bồi thường và giải phóng mặt bằng |  |
| II | Đất giao thông (03 dự án) |  |  |  |  | 28.56 |  | 28.56 |  |  | 17.21 | 0.36 |  |  |  | 10.99 |  |  |  |  |  | 247,997,000 |  | 40,000,000 |  |  |  |
| 1 | Đường Trung tâm xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức | Ban QLDA Đầu tư XD huyện |  | Xã Bàu Chinh-Láng Lớn | Đất Giao thông | 13.00 |  | 13.00 |  |  | 12.01 | 0.36 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | Đất NN quản lý và đất của dân | Ngân sách Tỉnh | 138,000,000 |  | 10,000,000 | QĐ số 1605/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh v/v bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nuồn vốn NS 2014 | Đang trình phê duyệt dự án |  |
| 2 | Đường vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh BR-VT. | Sở Y tế tỉnh BR-VT |  | xã Bình Ba, Đá Bạc | Đất Giao thông | 1.33 |  | 1.33 |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  | đất nhà nước quản lý và đất dân | Ngân sách tỉnh |  |  |  | Công văn số 4460/UBND-VP ngày 02/7/2013 của UBND tỉnh v/v thoả thuận địa điểm, đã thực hiện thủ tục bồi thường |  |  |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp đường Ngãi Giao - Cù Bị, huyện Châu Đức. | Ban QLDA Đầu tư XD huyện |  | NG-BC-KL-XB | Đất Giao thông | 14.23 |  | 14.23 |  |  | 4.88 |  |  |  |  | 9.35 |  |  |  | Đất NN quản lý và đất của dân | Ngân sách TW và Tỉnh | 109,997,000 |  | 30,000,000 | QĐ số 2521/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư | Đang trình ký bản đồ thu hồi đất |  |
| III | Đất thủy lợi (01 dự án) |  |  |  |  | 2.84 |  | 2.84 |  |  |  | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,110,000 | 2,690,000 | 70,000,000 |  |  |  |
| 1 | Kênh mương nội đồng hồ Sông Ray | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | Xã Đá Bạc, xã Suối Rao | Đất thủy lợi | 2.84 |  | 2.84 |  |  |  | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  | đất dân, đất Nhà nước | Ngân sách tỉnh | 432,110,000 | 2,690,000 | 70,000,000 | QĐ số 830/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT | Lập thủ tục thu hồi đất và lập thủ tục đấu thầu tư vấn khảo sát TKBVTC. Dự kiến khởi công quý IV/2014. | Tổng mức đầu tư toàn tỉnh |
| IV | Đất giáo dục (04 dự án) |  |  |  |  | 5.61 |  | 5.61 | 0.92 |  | 4.30 | 0.34 |  |  |  | 0.05 | 0.00 |  |  |  |  | 251,421,378 |  | 40,000,000 |  |  |  |
| 1 | Trường Mầm non xã Bình Trung, huyện Châu Đức | Ban QLDA Đầu tư XD huyện |  | Xã Bình Trung | Đất giáo dục | 1.26 |  | 1.26 | 0.92 |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  | Đất của dân | Ngân sách Tỉnh | 68,236,378 |  | 10,000,000 | QĐ số 1998/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư | Đang lập phương án BT |  |
| 2 | Mở rộng, nâng cấp Trường THPT Trần Phú, huyện Châu Đức. | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh BR-VT |  | Xã Kim Long | Đất giáo dục | 1.00 |  | 1.00 |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | Đất NN quản lý và đất của dân | Ngân sách | 58,000,000 |  | 10,000,000 | Công văn số 1248/UBND-VP ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh v/v thoả thuận địa điểm, đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư | Đã thông báo thu hồi đất, đang khảo sát giá đất để bồi thường |  |
| 3 | Trường TH Lê Hồng Phong (địa điểm mới) | Ban QLDA Đầu tư XD huyện |  | Xã Kim Long | Đất giáo dục | 2.19 |  | 2.19 |  |  | 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất của tổ chức đang sử dụng | Ngân sách Tỉnh | 60,000,000 |  | 5,000,000 | Công văn số 4319/UBND-VP ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh v/v thỏa thuận địa điểm, đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2935/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh |  |  |
| 4 | Trường Mầm non xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức | Ban QLDA Đầu tư XD huyện |  | Xã Xuân Sơn | Đất giáo dục | 1.16 |  | 1.16 |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất của dân | Ngân sách Tỉnh | 65,185,000 |  | 15,000,000 | QĐ số 2439/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư | Đang lập phương án BT |  |
| V | Đất văn hóa (01 dự án) |  |  |  |  | 0.50 | - | 0.50 | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 25,000 | - | 10,000,000 |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Văn hóa HTCĐ xã Nghĩa Thành | Ban QLDA Đầu tư XD huyện |  | Xã Nghĩa Thành | Đất cơ sở VH | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | Đất của dân | Ngân sách huyện | 25,000,000 |  | 10,000,000 | QĐ số 1537/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt kế hoạch vốn chuyển tiếp và bổ sung 2014 |  |  |
| VI | Đất chợ (01 dự án) |  |  |  |  | 3.07 |  | 3.07 | 1.26 |  |  | 1.78 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000,000 |  | 3,000,000 |  |  |  |
| 1 | Chợ xã Suối Nghệ và đường vào chợ | Phòng KT-HT huyện Châu Đức |  | Xã Suối Nghệ | Đất chợ+đất giao thông | 3.07 |  | 3.07 | 1.26 |  |  | 1.78 | 0.03 |  |  |  |  |  |  | Đất của dân | Ngân sách | 20,000,000 |  | 3,000,000 | Công văn số 4033/UBND-VP ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh v/v thoả thuận địa điểm, quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND huyện Châu Đức giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 |  |  |
| VII | Đất ở, tái định cư: (02 dự án) |  |  |  |  | 8.80 |  | 8.80 |  |  | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,423,000 |  | 4,500,000 |  |  |  |
| 1 | Khu Tái định cư xã Kim Long | Phòng KT-HT huyện Châu Đức |  | Xã Kim Long | Khu Tái định cư | 4.66 |  | 4.66 |  |  | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất NN quản lý và đất của dân | Ngân sách | 12,723,000 |  | 1,500,000 | Công văn số 3812/UBND-VP ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh v/v thoả thuận địa điểm, quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND huyện Châu Đức giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 | Đang điều tra, khảo sát, đo đạc | đang khảo sát giá bồi thường |
| 2 | Khu Tái định cư cho đồng bào dân tộc tại xã Bình Ba | Phòng KT-HT huyện Châu Đức |  | Xã Bình Ba | Khu Tái định cư | 4.14 |  | 4.14 |  |  | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất Nhà nước quản lý | Ngân sách | 11,700,000 |  | 3,000,000 | Công văn số 2254/UBND-VP ngày 10/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thoả thuận địa điểm, quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND huyện Châu Đức giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 |  | đang khảo sát giá bồi thường |
| * | HUYỆN XUYÊN MỘC (02 dự án) |  |  |  |  | 57.00 | 1.00 | 56.00 | 1.38 | 2.90 | 46.12 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000,000 |  | 12,000,000 |  |  |  |
| I | Đất thủy lợi: (02 dự án) |  |  |  |  | 57.00 | 1.00 | 56.00 | 1.38 | 2.90 | 46.12 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,000,000 |  | 12,000,000 |  |  |  |
| 1 | Công trình nạo vét khơi thông sông Hỏa |  | UBND huyện Xuyên Mộc | TT. Phước Bửu, xã Xuyên Mộc, Bông Trang, Hòa Hiệp và Hòa Hội | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 54.62 |  | 54.62 |  | 2.90 | 46.12 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  | Đất của dân | Ngân sách | 12,000,000 |  | 12,000,000 | QĐ số 2160/QĐ-UBND Tỉnh. Danh mục DA TH đất năm 2015 của BQL Dự án ĐTXD huyện XM, 12/9/2014. Tổng hợp vốn đầu tư XDCB năm 2014 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. |  |  |
| 2 | Hệ thống kênh tiêu Bàu So |  | Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi | Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc | Mở rộng khu tưới và hỗ trợ tưới cho hồ Tầm Bó | 2.38 | 1.00 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất công trình và hộ gia đình. | Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp) | 15,000,000 |  |  | VB số 232/UBND-VP ngày 19/01/2011; UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại QĐ số 1425/QĐ.UBND ngày 11/7/2014. | Đang chờ hướng dẫn đấu thầu |  |
|  | TỔNG: 71 DỰ ÁN |  |  |  |  | 352.94 | 24.30 | 253.18 | 11.98 | 11.05 | 140.96 | 35.67 | 8.41 | 6.74 |  | 15.64 | 0.00 | 0.99 | 0.82 |  |  | 7,518,652,077 | 2,690,000 | 460,653,400 |  |  |  |

PHỤ LỤC 02:DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Thu hồi đất để giao đất cho các cơ sở tôn giáo)

(Kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày16/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

| Stt | Tên dự án | Chủ đầu tư/Quản lý |  | Địa điểm (Xã, huyện) |  | Mục đích sử dụng | Diện tích (ha) |  |  | Loại hiện trạng SDĐ thu hồi trong 2015 (ha) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguồn gốc đất (**) | Vốn đầu tư (1.000 Đồng) |  |  |  | Căn cứ pháp lý (Chủ trương, TTĐĐ,..) | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng DT dự án | Đã thực hiện | Dự kiến thu hồi 2015 | Đất lúa | Đất rừng | Đất cây lâu năm |  | Đất cây hàng năm |  | Đất ở |  | Đất nuôi trồng thủy sản |  | Đất diêm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất sông ngòi, kênh rạch | Đất chưa sử dụng | Đất khác |  | Nguồn vốn (***) | Tổng | Đã thực hiện | Dự kiến 2015 |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  | (12) |  | (13) |  | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
| I. | Thành phố Vũng Tàu (02 dự án) |  |  |  |  |  | 1.08 | - | 1.08 | - | - | 0.98 |  | - |  | 0.10 |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nam Sơn Tự | Nam Sơn Tự |  | Phường 6 |  | Cơ sở tôn giáo | 0.98 |  | 0.98 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Văn bản số 5275/UBND-VP ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương và lộ trình giao đất cho cơ sở Nam Sơn Tự |  |  |
| 2 | Chi hội Tin Lành | Chi hội Tin Lành |  | Phường 3 |  | Cơ sở tôn giáo | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Văn bản số 6750/UBND-VP ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh; Văn bản số 9022/UBND-VP ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu |  |  |
| II | Huyện Tân Thành (127 dự án) |  |  |  |  |  | 70.83 |  | 70.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 58 cơ sở tôn giáo |  |  | Tân Thành |  | tôn giáo | 47.54 |  | 47.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất của dân |  |  |  |  |  |  |  | Văn bản 2183/UBND-VP ngày 14/4/2010 của Ủ UBND tỉnh BR-VT về việc hợp thức hóa các cơ sở tôn giáo xây dựng trái luật trên địa bàn tỉnh | 2015 | cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa |
| 2 | 38 cơ sở tôn giáo |  |  | Tân Thành |  | tôn giáo | 11.80 |  | 11.80 | Vị trí các cơ sở tôn giáo được xác định khi các cơ cơ sở tôn giáo làm thủ tục đất đai và được cơ quan thẩm quyền xác nhận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Văn bản 7452/UBND-VP ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh BR-VT về việc giải quyết hợp thức hóa các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh | 2015 | cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa |
| 3 | 28 cơ sở tôn giáo |  |  | Tân Thành |  | tôn giáo | 8.09 |  | 8.09 | Vị trí các cơ sở tôn giáo được xác định khi các cơ cơ sở tôn giáo làm thủ tục đất đai và được cơ quan thẩm quyền xác nhận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Văn bản 6739/UBND-VP ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc giải quyết hợp thức hóa các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh | 2015 | cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa |
| 4 | Tòa Giám mục Bà Rịa |  |  | Phước Hòa |  | tôn giáo | 1.88 |  | 1.88 | Vị trí cơ sở tôn giáo được xác định khi cơ cơ sở tôn giáo làm thủ tục đất đai và được cơ quan thẩm quyền xác nhận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất của dân |  |  |  |  | CV số 4403/UBND-VP ngày 13/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT | 2015 | cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa |
| 5 | Chùa Bửu Thiên |  |  | Mỹ Xuân |  | tôn giáo | 0.25 |  | 0.25 | Vị trí cơ sở tôn giáo được xác định khi cơ cơ sở tôn giáo làm thủ tục đất đai và được cơ quan thẩm quyền xác nhận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất của dân |  |  |  |  | CV số 409/UBND-VP ngày 22/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT | 2015 | cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa |
| 6 | Chùa Đại Tòng Lâm |  |  | Phú Mỹ |  | tôn giáo | 1.27 |  | 1.27 | Vị trí cơ sở tôn giáo được xác định khi cơ cơ sở tôn giáo làm thủ tục đất đai và được cơ quan thẩm quyền xác nhận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đại Tòng Lâm | 2015 | cơ sở tôn giáo đã xây dựng, UBND tỉnh có chủ trương cho hợp thức hóa |
| III | Huyện Long Điền (02 dự án) |  |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khôi phục Chùa Kim Sơn Tự (Chùa Đá Vàng), xã Tam Phước, huyện Long Điền |  | Tu sĩ Trần Quang Tua là người đại diện |  | Tam Phước | Cơ sở tôn giáo | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  | Nhà nước |  |  |  |  | - Ngày 07/12/2009, UBND tỉnh BR-VT có Công văn số 7999/UBND-VP về việc Chùa Kim Sơn Tự (Chùa Đá Vàng) tại xã Tam Phước, huyện Long Điền xin khôi phục. - Ngày 02/4/2013, UBND tỉnh BR-VT có Công văn số 2039/UBND-VP về việc Chùa Kim Sơn Tự (Chùa Đá Vàng), huyện Long Điền xin cấp giấy CNQSDĐ. |  |  |
| 2 | Giáo xứ Phước Tỉnh |  | Giáo xứ Phước Tỉnh |  | Phước Tỉnh | Cơ sở tôn giáo | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | đất dân |  |  |  |  | - Công văn số 9122/UBND-VP ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc giáo xứ Phước Tỉnh, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền xin giao đất để sử dụng vào mục đích sinh hoạt tôn giáo. (VB chấp thuận chủ trương) - Công văn số 2432/UBND-VP ngày 18/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc thỏa thuận địa điểm để làm thủ tục đất đai sử dụng vào mục đích tôn giáo tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. |  |  |
| IV | Huyện Châu Đức (01 dự án) |  |  |  |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xin giao đất phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo | Giáo xứ Kim Long |  | Xã Kim Long |  | Đất tôn giáo | 0.67 |  | 0.67 |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đất của dân trả lại NN quản lý |  |  |  |  | Công văn số 458/UBND-VP ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấp thuận chủ trương giao đất | Đang lập HS xin giao đất |  |
|  | TỔNG: 132 DỰ ÁN |  |  |  |  |  | 72.97 |  | 72.97 |  |  | 1.65 | 0.04 |  | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CẬP NHẬT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CỦA CẤP HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

| Stt | Tên dự án | Chủ đầu tư/Quản lý | Địa điểm (Xã, huyện) | Mục đích sử dụng | Tổng diện tích dự án (ha) | QHSDĐ đến 2020 | Kế hoạch sử dụng đất 2015 cấp huyện | Căn cứ pháp lý (Chủ trương, TTĐĐ,..) | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Trường Mầm non xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức | Ban QLDA Đầu tư XD huyện | Xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức | Đất giáo dục | 1.16 | đất nông nghiệp (cây lâu năm) | đất giáo dục | QĐ số 2439/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch sử dụng đất 2015 huyện Châu Đức | Đang lập phương án BT |  |
| 2 | Trường TH Lê Hồng Phong (địa điểm mới) | Ban QLDA Đầu tư XD huyện | Xã Kim Long, huyện Châu Đức | Đất giáo dục | 2.19 | đất nông nghiệp (cây lâu năm) | đất giáo dục | Công văn số 4319/UBND-VP ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thỏa thuận địa điểm |  |  |
| 3 | Trại chăn nuôi Hồ Văn Nam | UBND xã Bưng Riềng | Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc | Đất nông nghiệp khác | 18.50 | đất nông nghiệp (cây lâu năm) | đất nông nghiệp khác | kế hoạch sử dụng đất 2015 huyện Xuyên Mộc |  |  |
| 4 | Hệ thống kênh tiêu Bàu So | Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi | Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc | đất thủy lợi | 2.40 | đất nông nghiệp + đất ở + đất giao thông | đất thủy lợi | UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại QĐ số 1425/QĐ.UBND ngày 11/7/2014. |  |  |
| 5 | Mở rộng Khách sạn Đồi dừa | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đồi dừa Hoàn Mỹ | Phường 2, thành phố Vũng Tàu | đất thương mại dịch vụ | 1.45 | đất rừng phòng hộ | đất thương mại dịch vụ | văn bản số 9533/UBND-VP này 12/12/2014 của UBND tỉnh v/v mở rộng Khách sạn Đồi Dừa tại phường 2 TP Vũng Tàu của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đồi Dừa Hoàn Mỹ |  |  |
| 6 | Mở rộng Cảng quốc phòng Quân khu 7 | Bộ tư lệnh Quân khu 7 | Phường 11 | Quốc phòng | 0.63 | đất ở | đất quốc phòng | Văn bản số 4331/UBND-VP ngày 17/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Văn bản số 5663/UBND-VP ngày 10/9/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |  |  |
| 7 | Nâng cấp Nhà máy nước Châu Pha | Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn | xã Châu Pha, huyện Tân Thành | đất thủy lợi | 1.40 | đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm) | đất thủy lợi | Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư, Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch sử dụng đất 2015 huyện Tân Thành | đã hoàn thành công tác bồi thường |  |
|  | Tổng: 07 dự án |  |  |  | 27.73 |  |  |  |  |  |