Biểu số 1

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Số TT | Chỉ tiêu | Kết quả huy động năm 2014 | Năm 2015 |  | Kế hoạch huy động năm 2016 | So sánh (%) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch huy động | Ước thực hiện |  | TH15/ TH14 | TH15/ KH15 | KH16/ TH15 |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=3/2 | 7= 4/3 |  |
|  | TỔNG SỐ | 14 063,8 | 15 253,2 | 17 468,5 | 18 982,8 | 124,2 | 114,5 | 108,7 |  |
| 1 | Đầu tư qua ngân sách tỉnh | 4 382,9 | 4 473,2 | 3 529,2 | 3 659,6 | 80,5 | 78,9 | 103,7 |  |
| - | Ngân sách đầu tư tập trung | 557,4 | 557,4 | 557,4 | 1 016,2 | 100,0 | 100,0 | 182,3 |  |
|  | Trong đó: + Vốn đầu tư trong cân đối | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 516,2 | 100,0 | 100,0 | 200,5 |  |
|  | + Hỗ trợ doanh nghiệp công ích |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
|  | + Tiền thu sử dụng đất | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 166,7 |  |
|  | Trong đó: Hoàn trả vốn vay KBNN dự án đường Vũ Thế Lang |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| - | Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW và chương trình MTQG | 1 195,1 | 1 549,3 | 1 217,3 | 1 166,8 | 101,9 | 78,6 | 95,8 |  |
| - | Vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh (1) | 847,2 | 1 042,5 | 813,6 | 849,2 | 96,0 | 78,0 | 104,4 |  |
| - | Vốn ODA | 455,5 | 700,0 | 500,0 | 313,0 | 109,8 | 71,4 | 62,6 |  |
| - | Vốn trái phiếu Chính phủ (2) | 1 327,7 | 624,0 | 440,9 | 314,5 | 33,2 | 70,7 | 71,3 |  |
| 2 | Vốn bộ, ngành TW và các DNNN | 2 791,3 | 3 458,0 | 3 590,9 | 3 810,6 | 128,6 | 103,8 | 106,1 |  |
| 3 | Đầu tư của dân cư, tư nhân | 6 043,9 | 6 432,0 | 9 227,4 | 9 702,3 | 152,7 | 143,5 | 105,1 |  |
| 4 | Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 845,7 | 890,0 | 1 121,0 | 1 810,3 | 132,6 | 126,0 | 161,5 |  |

Ghi chú: (1): Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, tín dụng đầu tư, dự phòng, vượt thu, ứng trước NS tỉnh, XSKT, vốn vay KBNN, vốn khác ngân sách huyện, xã…..

(2): Bao gồm vốn TPCP bố trí các công trình giao thông, thủy lợi, y tế; chương trình MTQG xây dựng NTM, đối ứng các dự án ODA (không tính kế hoạch phân bổ để thu hồi vốn ứng trước)

Biểu số 6

THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nguồn vốn | Thực hiện năm 2015 | Kế hoạch năm 2016 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NGUỒN VỐN | 557 400 | 816 200 |  |
| 1 | Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (chưa bao gồm tiền thu sử dụng đất) | 257 400 | 516 200 |  |
| - | Hỗ trợ doanh nghiệp công ích | 2 000 | 2 000 | Quyết định giao sau |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất (*) | 300 000 | 300 000 |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| - | Ngân sách tỉnh được hưởng | 85 500 | 81 700 |  |
| - | Ngân sách huyện, xã được hưởng | 214 500 | 218 300 |  |
| II | PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH | 344 900 | 597 900 |  |
| 1 | Bố trí kinh phí lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất (10% nguồn thu tiền sử dụng đất) | 30 000 | 30 000 |  |
| 2 | Hỗ trợ doanh nghiệp công ích | 2 000 | 2 000 |  |
| 3 | Trả nợ vốn vay ngân hàng phát triển | 100 000 | 132 500 |  |
| 4 | Thanh toán hợp đồng BT cầu Đồng Quang |  | 50 000 |  |
| 5 | Trả nợ vốn ODA vay lại |  | 8 800 |  |
| 6 | Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư | 5 000 | 5 000 |  |
| 7 | Đối ứng dự án ODA, bộ ngành | 10 000 | 25 000 | Biểu số 2.2 kèm theo |
| 8 | Bố trí thực hiện dự án | 197 900 | 344 600 | Biểu số 2.1 kèm theo |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| a | Thanh toán nợ XDCB: | 76 382 | 156 400 |  |
| - | Thanh toán nợ XDCB dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán | 76 382 | 156 400 |  |
| b | Bố trí vốn thực hiện dự án | 112 350 | 188 200 |  |
| - | Bố trí vốn xây dựng các dự án chuyển tiếp |  | 145 300 |  |
| - | Bố trí vốn các dự án khởi công mới |  | 42 900 | Biểu số 2.1.1 kèm theo |

Ghi chú: (*) Riêng 200 tỷ đồng vốn vay KBNN Trung ương cho dự án đường Vũ Thê Lang, UBND thành phố Việt Trì có trách nhiệm hoàn trả bằng tiền thu sử dụng đất ngoài tỷ lệ điều tiết chung.

Biểu số 2.1

PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt quyết toán |  | Kế hoạch năm 2016 | Chủ đầu tư/chủ dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư hoặc giá trị quyết toán được duyệt |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  | 4 900 253 | 344 600 |  |
| I | THANH TOÁN NỢ XDCB CÁC CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN TỪ NĂM 2014 TRỞ VỀ TRƯỚC |  | 2 072 698 | 145 800 |  |
| 1 | Đường sơ tán dân đoạn La Phù - Thạch Khoán, huyện Thanh Thủy | 3382/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 | 4 034 | 75 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 2 | Gia cố, nâng cấp tuyến đê hữu ngòi Lao kết hợp đường sơ tán dân (QL32C- TL 321) | 1667/QĐ-UBND 04/7/2013 | 53 393 | 44 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Chầm Sắt, xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ | 3119/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 | 1 546 | 41 | UBND huyện Thanh Ba |
| 4 | Cụm công trình thủy lợi huyện Tân Sơn | 3383/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 | 44 847 | 6 248 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 5 | Đắp tôn cao mở rộng và cứng hoá mặt đê tả sông Thao đoạn từ Đan Thượng đến xã Hậu Bổng huyện Hạ Hoà | 832/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 | 20 847 | 500 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 6 | Trường THPT chuyên Hùng Vương | 508/QĐ-UBND, 28/2/13; 2272/QĐ-UBND, 10/9/13; 3002/QĐ-UBND, 22/11/13 | 15 757 | 2 167 | Trường THPT chuyên Hùng Vương |
| 7 | Trường THPT Phương Xá | 3517/QĐ-UBND, 31/12/13; 1849/QĐ-UBND, 12/8/14; 1386/QĐ-UBND, 20/6/14 | 7 784 | 350 | Trường THPT Phương Xá |
| 8 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp huyện Thanh Sơn (Nhà làm việc kiêm giảng đường và nhà lớp học bộ môn 2 tầng) | 2659/QĐ-UBND, 23/10/2013 | 4 098 | 205 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp huyện Thanh Sơn |
| 9 | Trường THPT Tam Nông | 1552/QĐ-UBND, 07/7/2014 | 13 411 | 400 | Trường THPT Tam Nông |
| 10 | Nhà điều hành Trường tiểu học Cao Mại- Thị trấn Lâm Thao- huyện Lâm Thao | 836/QĐ-UBND, 18/6/2014 | 5 018 | 1 000 | UBND thị trấn Lâm Thao |
| 11 | Tượng đài chiến thắng Tu Vũ | 2965/QĐ-UBND, 19/11/2013 | 18 864 | 2 013 | Sỏ Văn hoá thể thao và Du lịch |
| 12 | Chợ trung tâm thị trấn Hạ Hoà | 987/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 | 6 647 | 52 | UBND huyện Hạ Hòa |
| 13 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi 4 xã miền núi phía Đông Nam huyện Thanh Ba | 1720/QĐ-UBND, 25/7/2014 | 10 774 | 144 | UBND huyện Thanh Ba |
| 14 | Dự án tưới cây trồng cạn huyện Thanh Sơn | 2938/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 | 87 515 | 132 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 15 | Lắp đặt đường ống chảy có áp trong cống hồ Thượng Long, huyện Yên Lập để cấp nước tưới chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp | 204/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 | 1 010 | 480 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 16 | Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống các trạm bơm thuộc các xã Phương Lĩnh, Hoàng Cương, Hanh Cù và Yên Nội, huyện Thanh Ba | 2273/QĐ-UBND, ngày 08/10/2014 | 11 776 | 5 323 | UBND huyện Thanh Ba |
| 17 | Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | 2583/QĐ-UBND, ngày 29/10/2014 | 4 313 | 2 621 | Chi cục Kiểm lâm |
| 18 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đến trung tâm xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông | 2032/QĐ-UBND, 04/9/2014 | 29 157 | 4 811 | UBND huyện Tam Nông |
| 19 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Hương Xạ - Chính Công, huyện Hạ Hòa | 944/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 | 12 072 | 603 | UBND huyện Hạ Hòa |
| 20 | Cải tạo, nâng cấp đường GT tuyến Đại Nghĩa, Phú Thứ huyện Đoan Hùng | 2030/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 | 54 401 | 4 702 | UBND huyện Đoan Hùng |
| 21 | Cải tạo, sửa chữa TL 313C (đoạn từ Km8+525- Km13+120) | 1258/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 | 5 579 | 311 | Sở Giao thông Vận tải |
| 22 | Cải tạo, sửa chữa TL 314 (đoạn từ Km16+128- Km39+220) | 1482/QĐ-UBND, 30/6/2014 | 6 024 | 392 | Sở Giao thông Vận tải |
| 23 | Đường ô tô đến các xã khó khăn huyện Tân Sơn, tuyến đường đến xã Đồng Sơn | 1067/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 | 74 963 | 1 249 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 24 | Đường sơ tán dân cứu nạn, cứu hộ đoạn Hưng Long - Nga Hoàng, huyện Yên Lập | 1379/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 | 27 648 | 2 911 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 25 | Đường từ quốc lộ 32C vào đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa | 1489/QĐ-UBND, 20/10/2014 | 18 333 | 564 | UBND huyện Hạ Hòa |
| 26 | Trường THPT Phù Ninh | 1683/QĐ-UBND, 24/7/2014 | 3 251 | 200 | Trường THPT Phù Ninh |
| 27 | Nhà điều hành, nhà bếp - Trường Dân tộc nội trú Yên Lập | 2169/QĐ-UBND, 16/9/2014 | 2 016 | 214 | Trường Dân tộc nội trú Yên Lập |
| 28 | Nhà lớp học 03 tầng, 06 phòng học - Trường Dân tộc nội trú Yên Lập | 2170/QĐ-UBND, 16/9/2014 | 2 117 | 775 | Trường Dân tộc nội trú Yên Lập |
| 29 | Trường THPT Yển Khê | 2433/QĐ-UBND, 13/10/2014; 2346/QĐ-UBND, 01/10/14; 2347/QĐ-UBND, 01/10/14 | 6 950 | 600 | Trường THPT Yển Khê |
| 30 | Trường THPT Mỹ Văn | 2095/QĐ-UBND, 09/9/2014 | 7 058 | 400 | Trường THPT Mỹ Văn |
| 31 | Cổng, tường rào, nhà để xe học sinh - Trường THPT Hiền Đa | 961/QĐ-UBND, 29/4/2014 | 1 108 | 256 | Trường THPT Hiền Đa |
| 32 | Trường THPT Trung Nghĩa | 642/QĐ-UBND, 21/3/2014 | 4 213 | 1 200 | Trường THPT Trung Nghĩa |
| 33 | Trường THPT Phong Châu | 1504/QĐ-UBND, 18/6/13; 1505/QĐ-UBND, 18/6/13; 170/QĐ-UBND, 17/01/14; 174/QĐ-UBND, 17/01/14 | 12 234 | 2 500 | Trường THPT Phong Châu |
| 34 | Nhà lớp học bộ môn 03 tầng, 06 phòng học - Trường Trung học Phổ thông Yên Lập | 2387/QĐ-UBND, 07/10/2014 | 4 972 | 1 306 | Trường Trung học Phổ thông Yên Lập |
| 35 | Trường THPT CN Việt Trì | 2554/QĐ-UBND, 24/10/14; 2555/QĐ-UBND, 24/10/14; 2556/QĐ-UBND, 24/10/14; 2495/QĐ-UBND, 21/10/14; 2498/QĐ-UBND, 21/10/14; 2498/QĐ-UBND, 21/10/14; 2499/QĐ-UBND, 21/10/14; 2500/QĐ-UBND, 21/10/14 | 14 114 | 700 | Trường THPT CN Việt Trì |
| 36 | Trung tâm văn hóa thể thao huyện Lâm Thao | 3136/QĐ-UBND, 06/10/2011 | 68 332 | 177 | UBND huyện Lâm Thao |
| 37 | Khôi phục Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì | 1748/QĐ-UBND 31/7/2014 | 7 153 | 305 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 38 | Khu luyện tập TDTT và nhà ở VĐV tỉnh | 2695/QĐ-UBND, 03//11/2014; 2696/QĐ-UBND, 03/11/2014 | 45 579 | 5 560 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 39 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh | 766/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 | 2 793 | 937 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh |
| 40 | Trụ sở Trung tâm XTĐT, Thương mại và Du lịch | 548/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 | 1 934 | 27 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 41 | Cải tạo, nâng cấp nhà ăn số 1 thành nhà hội trường - TTHN tỉnh | 1277/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 | 647 | 145 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 42 | Trụ sở Tỉnh đoàn Thanh niên | 60/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 | 8 372 | 116 | Tỉnh đoàn Thanh niên |
| 43 | Cải tạo, sửa chữa phòng làm việc, kho, nhà ăn Sở Tư pháp | 773/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 | 1 208 | 43 | Sở Tư pháp |
| 44 | Cải tạo, sửa chữa NLV Sở Xây dựng | 2384/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 | 8 049 | 1 217 | Sở Xây dựng |
| 45 | Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ | 1644/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 | 6 107 | 553 | Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ |
| 46 | Nhà khách số 2 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh | 2571/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 | 61 584 | 1 467 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 47 | Cải tạo, nâng cấp nhà hội trường 500 chỗ ngồi tại Trung tâm Hội nghị tỉnh | 2587/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 | 57 616 | 3 060 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 48 | Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới một số hạng mục tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ | Số 1844/QĐ-UBND ngày 24/7/2013; số 2739/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 | 10 772 | 200 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 49 | Xây dựng lò đốt rác công nghiệp nguy hại EFB-55 công suất 250-350 kg/giờ, KXL CTR Trạm Thản (thuộc Khu xử lý chất thải rắn công nghiệp xã Trạm Thản) | 2444/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 | 7 376 | 1 209 | Công ty TNHH NN MTV xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ |
| 50 | Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ | 2528/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 | 13 312 | 2 818 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 51 | Nhà ăn Thị ủy Phú Thọ | 1217/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 | 6 008 | 582 | Văn phòng Thị ủy Phú Thọ |
| 52 | Nhà hội trường kiêm giảng đường, nhà xe Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phú Thọ | 2570/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 | 4 530 | 312 | Văn phòng Thị ủy Phú Thọ |
| 53 | Cải tạo sân vườn, tường rào Thị ủy Phú Thọ | 2195/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 | 1 578 | 1 071 | Văn phòng Thị ủy Phú Thọ |
| 54 | Trụ sở Hội Cựu chiến binh | 2192/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 | 7 840 | 290 | Hội cựu Chiến binh |
| 55 | Phá dỡ nhà B tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ | 2140/QĐ-UBND ngày 07/9/2014 | 697 | 198 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 56 | Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ vở sông đoạn Km58+750-Km59+00 đê hữu Thao thuộc xã Hiền Quan, huyện Tam Nông | 1793/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 | 6 761 | 161 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 57 | Kè Cát Trù từ K43+500 - K46 đê hữu Thao huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | 3096/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 | 12 286 | 80 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 58 | Cải tạo, nâng cấp hồ Đá Sánh xã Võ Miếu, hồ Gốc Sổ và Mắt Ngựa xã Địch Quả, xây mới hệ thống kênh tưới xã Võ Miếu, Địch Quả, huyện Thanh Sơn | 2465/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 | 35 568 | 100 | UBND huyện Thanh Sơn |
| 59 | Nhà chức năng - Trường Dân tộc nội trú Yên Lập | 2502/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 | 2 529 | 129 | Trường Dân tộc nội trú Yên Lập |
| 60 | Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất các hạng mục Nhà ký túc xá 9 tầng A Cụm chung cư sinh viên số 01 Khu đô thị Minh Phương; Nhà ký túc xá 6 tầng B và 5 tầng C Cụm chung cư sinh viên số 2 Khu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ | 2132/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 | 3 066 | 343 | Sở Xây dựng |
| 61 | Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà Nhà ký túc xá 09 tầng B, Cụm chung cư sinh viên số 1 - Khu đô thị Minh Phương thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì | 2107/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 | 3 107 | 108 | Sở Xây dựng |
| 62 | Thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án thuộc Chương trình chậm lũ |  |  | 1 083 |  |
| - | Nhà lớp học 10 phòng trường tiểu học Thạch Đồng (Thanh Thủy) | 1832/QĐ-UB, 17/6/2002 |  | 231 | UBND huyện Thanh Thủy |
| - | Nhà lớp học 10 phòng trường tiểu học Tân Phương (Thanh Thủy) | 1327/QĐ-UB, 12/5/2003 |  | 238 | UBND xã Tân Phương |
| - | Nhà lớp học Trường THCS Đào Xá | 671/QĐ-UB, 01/7/2009 |  | 66 | UBND xã Đào Xá |
| - | Nhà lớp học 12 phòng trường THCS thị trấn Hưng Hóa (Tam Nông) | 2047/QĐ-CT, 10/7/2003 |  | 195 | UBND thị trấn Hưng Hóa |
| - | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS Hương Nộn (Tam Nông) | 740/QĐ-CT, 26/8/2004 |  | 211 | UBND xã Hương Nộn |
| - | Nhà lớp học 2 tầng, mẫu 10P1 - trường THCS xã Dị Nậu (Tam Nông) | 354/QĐ-CT, 09/5/2005 |  | 142 | UBND xã Dị Nậu |
| 63 | Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe - Viện điều dưỡng và phục hồi chức năng cán bộ tỉnh | 2082/QĐ-UBND, 2363/QĐ-UBND, 20/9/13; 751/QĐ-UBND, 07/4/14; 395/QĐ-UBND, 14/02/15 | 14 628 | 350 | Ban bảo vệ và CSSK tỉnh |
| 64 | Xử lý sự cố sạt mái taluy tuyến đường 72B và xử lý đảm bảo thoát nước sau cửa tràn hồ Đá Khách, thuộc địa bàn xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông | 440/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 | 880 | 280 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 65 | Nhà điều hành Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh | 112/QĐ-UBND, 19/01/2011; 18/QĐ-UBND 23/12/2011 | 3 450 | 200 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phù Ninh |
| 66 | Trụ sở làm việc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ | 2722/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 | 10 020 | 370 | Chi cục quản lý thị trường |
| 67 | Xử lý sạt lở bờ, vở sông đoạn K17,3-K19,8 đê tả sông Thao, thuộc thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa | 2345/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 | 41 808 | 900 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 68 | Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông đoạn Km6,1- Km6,5 đê tả Thao, thuộc địa phận xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa. | 1320/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 | 14 412 | 3 700 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 69 | Xử lý cấp bách sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn Km73,3-Km73,7 đê hữu sông Thao Thuộc thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông. | 1613/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 | 10 405 | 2 700 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 70 | Cải tạo, nâng cấp Đập Mang + hệ thống kênh tưới xã Tân Minh | 661/QĐ-UBND, 07/3/2011 | 5 409 | 200 | UBND huyện Thanh Sơn |
| 71 | Xử lý sạt lở bờ vở sông đê tả Đà thuộc địa bàn huyện Thanh Thuỷ | 2896/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 | 62 520 | 3 000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 72 | Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ vở sông đoạn km36- km37,2 đê Hữu Lô xã Trị Quận, huyện Phù Ninh | 543/QĐ-UBND ngày 7/3/2014 | 104 340 | 18 000 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 73 | Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn km 61,5-km 61,8; K62,3-K63 đê Hữu sông Thao, thuộc địa phận xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông | 2098/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 | 27 927 | 1 400 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 74 | Khắc phục, sửa chữa các cầu và mặt đường trên tuyến D2K6, xã Thu Ngạc | 4824/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 | 4 126 | 700 | UBND huyện Tân Sơn |
| 75 | Cải tạo đường nội thị đoạn chi nhánh điện - bờ sông, đường bãi chạp, đoạn bệnh viện đi trường cao đẳng Y | 23/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 | 9 753 | 600 | UBND thị xã Phú Thọ |
| 76 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng liên xã từ Sơn Vi đi Sơn Dương huyện Lâm Thao | 997/QĐ-UBND 28/5/2012 | 2 923 | 450 | UBND huyện Lâm Thao |
| 77 | Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 324 đoạn từ đê tả sông Thao đến thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao | 2405/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 | 79 300 | 9 700 | UBND huyện Lâm Thao |
| 78 | Đường từ tỉnh lộ 316 đi xóm Sui xã Tất Thắng - huyện Thanh Sơn | 4026/QĐ-UBND; 30/12/2011 | 2 952 | 300 | UBND huyện Thanh Sơn |
| 79 | Đường giao thông nông thôn xã Đại Phạm (tuyến QL 70 - Khu 15), huyện Hạ Hòa | 806/QĐ-UBND, 3/5/12; 240/QĐ-UBND, 16/1/13 | 5 022 | 1 504 | UBND huyện Hạ Hòa |
| 80 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ Trung Giáp – Liên Hoa (đoạn HLP5 đi đường chiến thắng sông lô kéo dài), huyện Phù Ninh | 994/QĐ-UBND, 19/4/2012; 2663/QĐ-UBND, 24/9/2012 | 6 266 | 600 | UBND huyện Phù Ninh |
| 81 | Cải tạo nâng cấp đường giao thông Đồng Lạc | 1424/QĐ-UBND 24/5/2010 | 14 455 | 700 | UBND huyện Yên Lập |
| 82 | Công trình đường giao thông xã Hà Lộc từ trường TH LN4 đi xã Khải Xuân, Thanh Ba | 192/QĐ-UBND 3/4/2010; 184/QĐ-UBND, 25/3/2013 | 11 808 | 150 | UBND thị xã Phú Thọ |
| 83 | Tỉnh lộ 321C (Lương Sơn- Phượng Vỹ) | 1724/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 | 24 200 | 2 500 | Sở Giao thông Vận tải |
| 84 | Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Bảo Thanh - Hạ Giáp | 2545/QĐ-UBND, 23/10/2014 | 32 685 | 2 200 | UBND huyện Phù Ninh |
| 85 | Đường tránh lũ và sơ tán dân đi qua địa bàn các xã: Hương Lung, Cấp Dẫn, Tùng Khê, Đồng Cam, Thụy Liễu, Ngô Xá, Phượng Vỹ, Văn Bán (đoạn Cấp Dẫn - ĐT321) | 2681/QĐ-UBND 03/11/2014 | 19 765 | 1 300 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 86 | Cải tạo nâng cấp đoạn 1,5km qua thị trấn Hưng Hóa thuộc dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn Tân Phương - Hưng Hóa | 1336/QĐ-UBND 17/6/2014 | 30 500 | 1 700 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 87 | Trường trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ | 182/QĐ-UBND, 01/3/2001 | 11 865 | 500 | Trường trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ |
| 88 | Trung tâm dạy nghề Đoan Hùng | 2490/QĐ-UBND ngày 21/10/2014; 1016/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 | 18 391 | 2 000 | Trung tâm dạy nghề Đoan Hùng |
| 89 | Nhà điều hành Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tam Nông | 2852/QĐ-UBND, 13/11/2014 | 2 005 | 350 | Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tam Nông |
| 90 | Nhà ký túc xá 06 tầng B cụm chung cư sinh viên số 2 khu Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Thọ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì | 2099/QĐ-UBND, 09/9/2014 | 19 664 | 1 000 | Sở Xây dựng |
| 91 | Trường THPT Hạ Hòa | 2749/QĐ-UBND, 10/11/2014 | 5 535 | 1 000 | Trường THPT Hạ Hòa |
| 92 | Trường THPT Vĩnh Chân | 3525/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 | 1 344 | 450 | Trường THPT Vĩnh Chân |
| 93 | Nhà ký túc xá 09 tầng B, Cụm chung cư sinh viên số 1 - Khu đô thị Minh Phương thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì | 2101/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 | 121 236 | 2 600 | Sở Xây dựng |
| 94 | Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Việt Trì | 5593/QĐ-UBND, 23/9/2008; 9225/QĐ-UBND, 14/10/2009; 14424/QĐ-UBND, 30/11/2010; 7544/QĐ-UBND, 15/8/2012 | 79 249 | 1 000 | UBND thành phố Việt Trì |
| 95 | Trường Trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh | 1287/QĐ-UBND, 09/6/2014 | 9 340 | 1 200 | Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật và Du lịch |
| 96 | Sân vận động huyện Yên Lập (hạng mục hoàn thành, quyết toán) | 3137/QĐ-UBND, 432/QĐ-UBND 19/2/2013 | 8 800 | 2 000 | UBND huyện Yên Lập |
| 97 | Dự án Bể bơi Việt Trì | 1459/QĐ-UBND, 30/6/2015 | 85 859 | 2 000 | Trường Đại học Hùng Vương |
| 98 | Nước sạch, vệ sinh môi trường |  | 19 664 | 900 |  |
| 99 | Hệ thống nước sạch trung tâm xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn | 3808/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 | 1 361 | 250 | UBND huyện Tân Sơn |
| 100 | Dự án XD bãi chôn lấp chất thải trơ tạm thời | 2886/QĐ-UBND, 18/11/2014 | 11 290 | 300 | Công ty TNHH Nhà nước MTV xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ |
| 101 | Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Hạ Hoà | 1503/QĐ-UBND, 9/6/2005; 729/QĐ-UBND, 4/4/2007 | 18 303 | 350 | UBND huyện Hạ Hòa |
| 102 | Khu công nghiệp Thụy Vân và các hạng mục phụ trợ (các hạng mục đã phê duyệt quyết toán) |  | 93 909 | 4 411 | Công ty phát triển hạ tầng KCN |
| * | KCN Thuỵ Vân giai đoạn I |  | 8 455 | 650 |  |
| * | KCN Thuỵ Vân giai đoạn II |  | 26 376 | 650 |  |
| * | KCN Thuỵ Vân giai đoạn III |  | 9 122 | 1 250 |  |
| * | Đường nội thị Việt Trì tuyến Vân Phú - Thuỵ Vân |  | 37 002 | 1 000 |  |
| * | Khu tái định cư B1 Vân Phú |  | 2 820 | 300 |  |
| * | Khu tái định cư Thuỵ Vân giai đoạn I+II |  | 7 437 | 532 |  |
| * | Khu nhà ở công nhân KCN Thuỵ Vân |  | 1 260 | 29 |  |
| 103 | Khu công nghiệp Trung Hà (các hạng mục đã phê duyệt quyết toán) |  | 20 180 | 705 | Công ty phát triển hạ tầng KCN |
| 104 | Cụm công nghiệp Bạch Hạc (các hạng mục đã phê duyệt quyết toán) |  | 53 457 | 4 400 | Công ty phát triển hạ tầng KCN |
| * | Cụm công nghiệp Bạch Hạc |  | 5 823 | 400 |  |
| * | Khu tái định Bạch Hạc giai đoạn I |  | 10 041 | 1 800 |  |
| * | Khu tái định cư Bạch Hạc giai đoạn II |  | 31 646 | 2 000 |  |
| * | Trận địa pháo phòng không Lữ 297 |  | 5 947 | 200 |  |
| II | THANH TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH QUYẾT TOÁN NĂM 2015 |  | 878 936 | 10 600 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và nhà khách cơ quan Huyện ủy Thanh Thuỷ | 2360/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 | 18 658 | 1 200 | Huyện ủy Thanh Thủy |
| 2 | Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước bị xuống cấp trên địa bàn huyện Cẩm Khê (hồ Đồng Nguyễn xã Phượng Vỹ) | 1077/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 | 5 326 | 200 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 3 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thuỷ sản huyện Cẩm Khê | 592/QĐ-UBND, ngày 25/3/2015 | 10 941 | 250 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 4 | Hệ thống cấp điện, thuộc dự án Hồ suối Mương và hệ thống cấp nước, cấp điện cho bản Đèo Mương, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn | 2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 | 5 642 | 350 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 5 | Đường nối quốc lộ 32C với QL 70 và xây dựng cầu Hạ Hòa | 3958/QĐ-UBND, 24/12/08; 739/QĐ-UBND, 26/3/09; 3587/QĐ-UBND, 9/11/10 | 563 760 | 2 300 | Sở Giao thông Vận tải |
| 6 | Đường ô tô đến các xã khó khăn huyện Tân Sơn, tuyến đường đến xã Tân Sơn | 1076/QĐ-UBND, 22/5/2015 | 105 594 | 500 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đến trung tâm xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba | 904/QĐ-UBND ngày 06/5/15 | 42 507 | 200 | UBND huyện Thanh Ba |
| 8 | Cải tạo, sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng, 08 phòng học - Trường Dân tộc nội trú Yên Lập | 2503/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 | 1 969 | 200 | Trường Dân tộc nội trú Yên Lập |
| 9 | Đường dây 22KV và trạm biến áp 560KVA - Cụm chung cư sinh viên số 2 khu Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì | 311/QĐ-UBND, 10/02/2015 | 2 296 | 100 | Sở Xây dựng |
| 10 | Trường Mầm non Hòa Phong (nhà lớp học 03 tầng 9 phòng) | 2546/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 | 7 203 | 1 100 | Trường Mầm non Hòa Phong |
| 11 | Trường TH PT Việt Trì | 1210/QĐ-UBND 05/6/2015; 1211/QĐ-UBND 05/6/2015 | 2 097 | 100 | Trường TH PT Việt Trì |
| 12 | Trường THPT Hương Cần | 1501/QĐ-UBND 03/7/2015 | 1 480 | 300 | Trường THPT Hương Cần |
| 13 | Trường Cao đẳng y tế | 132, 133, 134, 135/QĐ-UBND 23/01/2015 | 43 720 | 1 200 | Trường Cao đẳng y tế |
| 14 | San nền; Cổng, tường rào, nhà kho kiêm phòng trực QLHS; Hệ thống sân vườn; Nhà công vụ GV - Trường Phổ thông DTNT Thanh Sơn | 1615/QĐ-UBND, 17/7/2015 | 9 111 | 100 | Trường Phổ thông DTNT Thanh Sơn |
| 15 | Cải tạo, sửa chữa 02 nhà lớp học 2 tầng, 20 phòng học và xây dựng nhà điều hành - Trường THPT Cẩm Khê | 71/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 | 9 926 | 700 | Trường THPT Cẩm Khê |
| 16 | Dự án trung tâm Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Thọ | 2246/QĐ-UB ngày 15/7/2002 | 37 181 | 1 000 | Đài PTTH tỉnh |
| 17 | Vườn cây Đào Xá kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm huyện Thanh Thủy | 3173/QĐ-UBND, 22/10/2013 | 8 783 | 600 | UBND huyện Thanh Thủy |
| 18 | Sửa chữa hư hỏng nhà máy Chế biến phế thải đô thị Việt Trì (hạng mục đã quyết toán) | 2386/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 | 2 742 | 200 | Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xử lý và chế biến chất thải Phú Thọ |
| III | BỐ TRÍ VỐN CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 |  | 1 948 619 | 145 300 |  |
| * | Quản lý nhà nước |  | 148 322 | 21 500 |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Thanh Thủy | 3560/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 | 26 837 | 2 000 | UBND huyện Thanh Thủy |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp xây dựng công trình phụ trợ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ | 1056/QĐ-UBND, 25/4/2013 | 9 658 | 2 500 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp nhà khách 2 tầng thành nhà làm việc trụ sở Thanh tra tỉnh Phú Thọ | 2178/QĐ-UBND 29/8/2013 | 3 026 | 1 000 | Thanh tra tỉnh |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Trụ sở Ban QL các KCN cũ) | 2676/QĐ-UBND, 31/10/2014 | 8 664 | 1 000 | Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp nhà khách A, nhà ăn và hệ thống thoát nước thuộc Trung tâm Hội nghị tỉnh | 2526/QĐ-UBND, 22/10/2014 | 14 693 | 3 000 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 6 | Cải tạo, nâng cấp nhà B và các nhà hội trường thuộc Trung tâm Hội nghị tỉnh | 2527/QĐ-UBND, 22/10/2014 | 14 991 | 4 000 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc trụ sở làm việc các cơ quan khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh | 2525/QĐ-UBND, 22/10/2014 | 38 923 | 4 000 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 8 | Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh | 3377/QĐ-UBND, 26/10/2011 | 20 369 | 1 000 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp |
| 9 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Báo Phú Thọ | 2683/QĐ-UBND, 31/10/2014 | 11 161 | 3 000 | Báo Phú Thọ |
| * | Giao thông |  | 449 080 | 47 200 |  |
| 10 | Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp mở rộng tuyến đường giao thông khu vực TT xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao | 3189/QĐ-UBND 10/10/2011 | 112 447 | 3 700 | UBND huyện Lâm Thao |
| 11 | Đường Phù Đồng (đoạn từ giao với đường Trường Chinh đến giao với đường Rước Kiệu) | 2432/QĐ-UBND, 25/8/2009 | 28 619 | 8 000 | UBND thành phố Việt Trì |
| 12 | Cầu treo Ngòi Giành, xã Xuân An, huyện Yên Lập | 1415/QĐ-UBND, 31/5/2012 | 10 962 | 4 500 | UBND huyện Yên Lập |
| 13 | Tuyến đường từ trung tâm xã Xuân Áng qua khu vực hồ Hàm Kỳ đến khu dân cư số 11, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa | 2601/QĐ-UBND, 29/10/2014; 57/QĐ-UBND, 15/01/2015 | 21 909 | 6 000 | UBND huyện Hạ Hòa |
| 14 | Đường sơ tán dân đoạn Ninh Dân- Đông Thành- Thanh Vinh | 1307/QĐ-UBND, 14/5/2010; 1019/QĐ-UBND, 19/4/2012 | 105 585 | 3 000 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 15 | Đường cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ xã Yên Kiện huyện Đoan Hùng | 225/QĐ-UBND, 02/02/2012 | 75 891 | 4 000 | UBND huyện Đoan Hùng |
| 16 | Dự án tuyến đường từ đường nhựa xã Trung Sơn đến bản người Mông, huyện Yên Lập | 803/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 | 40 105 | 6 000 | UBND huyện Yên Lập |
| 17 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ĐT 313 đi xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê | 2609/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 | 4 396 | 1 100 | UBND huyện Cẩm Khê |
| 18 | Sửa chữa đường giao thông liên xã từ QL32C thuộc địa phận xã Cát Trù đi Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê | 2586a/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 | 4 981 | 900 | UBND huyện Cẩm Khê |
| 19 | Hỗ trợ thực hiện Đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2016 |  | 44 185 | 10 000 |  |
| - | Nâng cấp, cải tạo đường GTNT tuyến Đồng Môm Mác đi Đồng Chĩnh xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ | 1440/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 | 14 893 | 3 000 | UBND thị xã Phú Thọ |
| - | Nâng cấp, cải tạo đường GTNT tuyến Cầu Róc (TL315B) đi Gò Đồng xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ | 1403/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 | 14 368 | 3 000 | UBND thị xã Phú Thọ |
| - | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thị xã Phú Thọ, tuyến nối từ đường Hùng Vương (35m Km0+549) đến TL 315B (Km1+35m) | 2237/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 | 14 924 | 4 000 | UBND thị xã Phú Thọ |
| * | Nông nghiệp - nông thôn |  | 97 365 | 4 500 |  |
| 20 | Kè đê hữu sông Lô đoạn qua xã Sóc Đăng và thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng | 3493/QĐ-UBND, 04/11/2011 | 82 647 | 3 500 | UBND huyện Đoan Hùng |
| 21 | Hỗ trợ đầu tư XDCT: Cải tạo, nâng cấp kênh cấp II của xã Hạ Giáp, xã Trị Quận huyện Phù Ninh | 2238a/QĐ-UBND, 14/9/2015 | 14 718 | 1 000 | UBND huyện Phù Ninh |
| * | Giáo dục - đào tạo, dạy nghề |  | 338 896 | 30 100 |  |
| 22 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh | 1322/QĐ-UBND 14/5/10 | 37 572 | 3 200 | TT GDTX tỉnh |
| 23 | Trường THPT Thanh Sơn | 2342/QĐ-UBND 20/7/2011 | 43 980 | 2 700 | Trường THPT Thanh Sơn |
| 24 | Trường Trung cấp nghề Công nghệ Vận tải | 3691/QĐ-UBND | 62 500 | 2 000 | Trường Trung cấp nghề Công nghệ Vận tải |
| 25 | Trường THPT Hùng Vương | 2829/QĐ-UBND, 22/10/2012; 1461/QĐ-UBND, 30/6/2015 | 3 112 | 500 | Trường THPT Hùng Vương |
| 26 | Trường THPT Thanh Thủy | 654/QĐ-UBND 10/3/03; 1551/QĐ-UBND 14/6/05; 3323/QĐ-UBND 30/01/12; 2954/QĐ-UBND, 18/11/2013 | 28 536 | 3 000 | Trường THPT Thanh Thủy |
| 27 | Trường THPT Thanh Ba | 3959/QĐ-UBND 20/11/2009, 3890/QĐ-UBND 22/12/2008, 2133/QĐ-UBND 03/8/2009, 1458/QĐ-UBND, 26/5/2010, 2628/QĐ-UBND 16/10/2013; 2653/QĐ-UBND, 30/10/2015 | 15 634 | 1 400 | Trường THPT Thanh Ba |
| 28 | Trường THPT Tử Đà | 1077/QĐ-UBND 23/4/2012; 2582/QĐ-UBND 28/10/2014 | 16 160 | 3 200 | Trường THPT Tử Đà |
| 29 | Trường THPT Hưng Hóa | 1360/QĐ-UBND 18/5/10; 2196/QĐ-UBND 07/7/11; 3979/QĐ-UBND, 19/12/11; 2652/QĐ-UBND, 30/10/2015 | 12 624 | 1 800 | Trường THPT Hưng Hóa |
| 30 | Trường THPT Trung Giáp | 1893/QĐ-UBND 12/7/2012 | 5 005 | 1 200 | Trường THPT Trung Giáp |
| 31 | Trường Dân tộc nội trú Đoan Hùng | 2677/QĐ-UBND ngày 9/10/2012; 1796/QĐ-UBND, 17/7/2013; 3818QĐ-UBND ngày 02/12/2011 | 15 562 | 1 800 | Trường Dân tộc nội trú Đoan Hùng |
| 32 | Trường Cao đẳng nghề (xây dựng cơ sở vật chất đào tạo nghề trọng điểm) | 2579/QĐ-UBND, 28/10/2015 | 1 000 | 800 | Trường Cao đẳng nghề |
| 33 | Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh | 3133/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 2650/QĐ-UBND 30/10/2015 | 25 312 | 1 800 | Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh |
| 34 | Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục | 2651/QĐ-UBND 30/10/2015 | 3 200 | 1 000 | Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục |
| 35 | Trường Chính trị tỉnh | 2798/QĐ-UB 21/10/99;12/QĐ-TCT 29/10/07; 463/QĐ-UBND 27/02/12; 1444/QĐ-UBND 05/6/12; 1081/QĐ-UBND, 25/5/2015 | 35 553 | 1 000 | Trường Chính trị tỉnh |
| 36 | Hỗ trợ Trường Mầm non Hà Thạch | 2665/QĐ-UBND, 30/10/2014 | 26 596 | 3 000 | UBND thị xã Phú Thọ |
| 37 | Hỗ trợ Trường THCS Tam Sơn (xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học) | 2608/QĐ-UBND, 26/9/2015 | 5 550 | 1 200 | UBND huyện Cẩm Khê |
| 38 | Hỗ trợ trường mầm non xã Bảo Thanh | 2234/QĐ-UBND, 14/9/2015 | 1 000 | 500 | UBND xã Bảo Thanh |
| * | Y tế |  | 79 874 | 7 000 |  |
| 39 | Xây dựng trạm y tế đạt chuẩn QG | 2230/QĐ-UBND, 6/9/13; 1239/QĐ-UBND, 10/6/2015 | 79 874 | 7 000 | Quyết định giao sau |
| * | Văn hóa - xã hội |  | 147 908 | 18 400 |  |
| 40 | Đầu tư sản xuất, truyền dẫn, phát sóng quảng bá kênh truyền hình Phú Thọ trên vệ tinh theo chuẩn HD | 2652/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 54 500 | 8 000 | Đài PTTH tỉnh |
| 41 | Đầu tư, nâng cấp CSVC kỹ thuật đài truyền thanh cơ sở | 3885/KH-UBND, 24/9/2013 | 21 500 | 1 400 | Quyết định giao sau |
| 42 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình khu liên hợp thể thao Việt Trì | 2650/QĐ-UBND, 30/10/2014 | 30 943 | 2 000 | Trung tâm quản lý, khai thác khu liên hợp TDTT |
| 43 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Thư viện tỉnh Phú Thọ | 2649/QĐ-UBND, 30/10/2014 | 21 256 | 3 000 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 44 | Sân vận động huyện Yên Lập | 3137/QĐ-UBND, 432/QĐ-UBND 19/2/2013 | 19 709 | 2 000 | UBND huyện Yên Lập |
| 45 | Hỗ trợ chống xuống cấp các di tích LSVH |  |  | 2 000 | Quyết định giao sau |
| * | Khoa học - công nghệ |  | 35 975 | 4 000 |  |
| 46 | Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ - Hạng mục: Trại thực nghiệm | 3656/QĐ-UBND, 11/11/2010 | 9 000 | 2 000 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 47 | Đầu tư mua sắm trang thiết bị, tăng cường khả năng kiểm định phương tiện đo lường thử nghiệm chất lượng hàng hóa | 1917/QĐ-UBND, 07/6/2011 | 26 975 | 2 000 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| * | Hạ tầng Khu công nghiệp |  | 572 999 | 8 600 |  |
| 48 | Hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân (Giai đoạn II+III) | 4209/QĐ-CT, 16/12/03; 2059/QĐ-CT, 07/7/04; 2752/QĐ-UBND, 06/9/2010 | 291 618 | 2 800 | Công ty PT hạ tầng Khu công nghiệp |
| 49 | Hạ tầng Khu công nghiệp Trung Hà | 1979/QĐ-UBND, 27/7/2005 | 266 381 | 2 800 | Công ty PT hạ tầng Khu công nghiệp |
| 50 | Hỗ trợ Cụm công nghiệp Yên Lập |  | 15 000 | 3 000 | UBND huyện Yên Lập |
| * | An ninh - Quốc phòng |  | 78 200 | 4 000 |  |
| 51 | Sở Chỉ huy cơ bản (AP 05) (giai đoạn I) | 3427/QĐ-UB 16/01/05; 1219/QĐ-UBND 07/6/11 | 51 076 | 2 000 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |
| 52 | Doanh trại Đại đội 20 Trinh sát, Đại đội 27 Thiết giáp | 937/QĐ-UBND, 15/4/2013 | 27 124 | 2 000 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |
| IV | DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI |  |  | 42 900 | Biểu số 2.1.1 |

Biểu số 2.1.1

DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2016 
(Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung)
 (Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Tổng mức đầu tư hoặc khái toán TMĐT | Kế hoạch năm 2016 | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 187 000 | 42 900 |  |
| I | Dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư trước 31/10/2015 | 59 500 | 20 000 |  |
| 1 | Cải tạo đường và hè phố hai bên đường Trần Phú, đoạn từ nút A7 đến nút giao với đường Hàn Thuyên | 59 500 | 20 000 | UBND TP Việt Trì |
| II | Dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư | 127 500 | 22 900 | Quyết định giao sau (giao khi có đủ thủ tục đầu tư theo quy định) |
| 1 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Hạng mục: Nhà đội tuyển) | 31 000 |  | Trường THPT Chuyên Hùng Vương |
| 2 | Trường THPT Minh Đài | 9 000 |  | Trường THPT Minh Đài |
| 3 | Trường THPT Công nghiệp Việt Trì | 8 000 |  | Trường THPT Công nghiệp Việt Trì |
| 4 | Trường THPT Đoan Hùng | 8 500 |  | Trường THPT Đoan Hùng |
| 5 | Trường THPT Lương Sơn, Yên Lập | 12 000 |  | Trường THPT Lương Sơn |
| 6 | Trường THPT Thạch Kiệt, Tân Sơn | 12 000 |  | Trường THPT Thạch Kiệt |
| 7 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy | 6 000 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 8 | Nhà làm việc Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất | 24 500 |  | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 9 | Dự án đầu tư hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và đăng ký hộ tịch | 3 500 |  | Sở Tư pháp |
| 10 | Đường vào thao trường huấn luyện - BCHQS tỉnh Phú Thọ | 9 000 |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |
| 11 | Sở chỉ huy phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ | 4 000 |  | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |

Biểu số 2.2

DANH MỤC, MỨC VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA, DỰ ÁN BỘ, NGÀNH ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung)
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch 2012, 2013 |  |  |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2015 (bao gồm cả số ứng trước chưa bố trí nguồn thu hồi) |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2016 | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |
|  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NSTW | Các nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |  |
| I a 1 2 3 4 5 II a 1 III a | TỔNG SỐ GIAO THÔNG Dự án hoàn thành đã quyết toán Cải tạo, nâng cấp đường Xuân An - Mỹ Lung (giai đoạn 1) (kết dư chương trình VI). Cải tạo, nâng cấp đường Văn Miếu - Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn Cải tạo, nâng cấp đường TL 312, đoạn Vũ Ẻn - Ấm Thượng Xây dựng và mở rộng mạng lưới điện 8 xã huyện Yên Lập Dự án năng lượng nông thôn II (REE II) PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÔ THỊ; CẤP NƯỚC SINH HOẠT; THU GOM XỬ LÝ NƯỚC THẢI Dự án hoàn thành đã quyết toán Hệ thống nước sạch thị trấn Thanh Sơn NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI Dự án hoàn thành trước 31/12/2015 | 588/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 3633/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 2850/QĐ-UBND ngày 5/9/03; 962/QĐ-UBND ngày 31/3/2004 1743/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 507/QĐ-UBND, 11/3/2015; 2396/QĐ-UBND, 11/9/2012; 701/QĐ-UBND, 31/3/2014 3632, 29/12/2006, 2036/QĐ-UBND,17/6/2011 | 2 127 816 481 641 481 641 35 134 26 529 39 407 17 750 362 821 33 017 33 017 33 017 751 640 111 253 | 267 163 73 614 73 614 15 134 6 554 9 754 11 950 30 222 13 017 13 017 13 017 106 355 15 792 | 91 698 10 593 10 593 10 593 9 112 9 112 9 112 63 959 11 054 | 179 231 32 799 32 799 4 541 6 554 9 754 11 950 3 905 3 905 3 905 42 396 4 738 | 237 611 30 878 4 585 | 1 503 066 345 669 345 669 20 000 19 975 29 653 5 800 270 241 20 000 20 000 20 000 645 285 95 461 | 969 388 389 321 389 321 27 787 26 312 19 054 16 793 299 375 27 207 27 207 27 207 290 985 134 502 | 123 395 56 622 56 622 9 394 6 337 8 064 3 693 29 134 12 607 12 607 12 607 36 176 16 410 | 825 000 310 216 310 216 20 000 19 975 270 241 20 000 20 000 20 000 264 809 123 092 | 25 000 4 835 4 835 2 000 200 700 935 1 000 140 140 140 5 025 3 025 | UBND huyện Yên Lập UBND huyện Thanh Sơn UBND huyện Hạ Hòa UBND huyện Yên Lập Sở Công thương UBND huyện Thanh Sơn |
| 1 b 2 3 IV a 1 2 V a 1 VI 1 2 3 | Dự án nâng cao chất lượng an toàn SPNN và phát triển khí sinh học (QSEAP) Dự án chuyển tiếp, hoàn thành trước sau năm 2015 Dự án phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Phú Thọ Dự án hệ thống thủy lợi huyện Tam Nông, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ thuộc dự án Cải tạo nông nghiệp có tưới (WB7) Y TẾ Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng Sông Hồng - hợp phần tỉnh Phú Thọ Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện GIÁO DỤC Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất (vốn ADB) Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã An Đạo (Cấp nước sinh hoạt cho các xã: An Đạo, Vĩnh Phú, Bình Bộ, Tử Đà, Tiên Du, Hạ Giáp) Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã Tạ Xá, Hương Lung, Sơn Tình - Cẩm Khê Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Trung Nghĩa (Cấp nước sinh hoạt cho các xã: Trung Nghĩa, Đoan Hạ, Hoàng Xá, Phượng Mao, Yến Mao, Tu Vũ, Bảo Yên) | 3620/QĐ-UBND, 30/10/2009 3376/QĐ-UBND, 26/10/2011 969/QĐ-UBND, 17/4/2013 695/QĐ-UBND; 28/3/2014 2177/QĐ-BNN, 13/8/2010 1029/QĐ-BNN, 19/5/2011 1357/QĐ-BNN-XD, 19/6/2014 3021/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 358/TTg, 10/3/2014; 2178/QĐ-UBND, 15/9/2014 3006/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 2729/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 3005/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 | 111 253 640 387 144 200 496 187 82 688 82 688 22 608 60 080 14 854 14 854 14 854 427 816 138 552 86 032 166 764 | 15 792 90 563 24 370 66 193 12 800 12 800 10 300 2 500 1 000 1 000 1 000 5 592 692 2 000 2 500 | 11 054 52 905 10 527 42 378 4 120 4 120 4 120 3 914 484 1 400 1 750 | 4 738 37 658 13 843 23 815 8 680 8 680 6 180 2 500 1 000 1 000 1 000 1 678 208 600 750 | 4 585 26 293 5 817 20 476 14 132 8 369 4 038 | 95 461 549 824 119 830 429 994 69 888 69 888 12 308 57 580 422 224 137 860 84 032 164 264 | 134 502 156 483 63 240 93 243 233 875 106 760 69 625 29 960 | 16 410 19 766 10 403 9 363 3 900 310 1 400 1 710 | 123 092 141 717 57 837 83 880 229 975 106 450 68 225 28 250 | 3 025 2 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 000 500 500 500 500 8 000 2 000 2 000 3 000 | Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Y tế Sở Y tế Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT |
| 4 VII 1 2 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã Phú Khê, Sai Nga- Cẩm Khê Dự án bộ, ngành đầu tư Trụ sở làm việc khối cảnh sát thuộc Công an tỉnh Phú Thọ Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Phú Thọ | 2730/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 1300/QĐ-BCA-H41, 19/4/2011; 1884/QĐ-BCA-H41, 16/4/2013 2316/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 | 36 468 336 160 109 570 226 590 | 400 54 785 54 785 | 280 | 120 88 774 54 785 33 989 | 1 725 192 602 192 602 | 36 068 | 27 530 28 000 28 000 | 480 14 090 14 090 | 27 050 | 1 000 5 000 3 000 2 000 | Sở Nông nghiệp và PTNT Công an tỉnh Sở Công thương |

Biểu số 03

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ GIAO KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NSTW (VỐN TRONG NƯỚC) KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTCP giao KH năm 2012, 2013 |  |  | Dự kiến kế hoạch năm trung hạn 5 năm 2016-2020 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2016 |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |
| I * (1) 1 2 3 4 (2) 1 2 3 * (1) 1 * | TỔNG SỐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KT-XH CÁC VÙNG CÁC DỰ ÁN KT-XH VÙNG Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2016 Đường sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn thị xã Phú Thọ (đoạn từ Quốc lộ 2 đến đường dẫn lên cầu Ngọc Tháp) - Giai đoạn 1+2 Thanh toán nợ các công trình: Trung tâm hành chính hiệu bộ; hạ tầng kỹ thuật; khoa đại học kinh tế; khu KTX Khoa Đại học Nông Lâm nghiệp Dự án khu tái định cư Đại học Hùng Vương Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2016 Đường giao thông tránh lũ các xã phía bên bờ hữu sông Thao, huyện Hạ Hoà Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (đoạn từ điểm đầu giao với đường Hùng Vương đến Km59 đê hữu sông Lô) Đường từ nút giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đường 35m thị xã Phú Thọ (đường vào Khu CN Phú Hà) HẠ TẦNG HUYỆN MỚI CHIA TÁCH Dự án chuyển tiếp Đường Tân Phú - Xuân Đài (giai đoạn 2) CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH CÓ Ý KIẾN LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC | 112/QĐ-UBND, 12/01/2012; 2766/QĐ-UBND, 30/10/2013 3251/QĐ-UBND, 22/10/2004; 1229/QĐ-UBND, 04/5/2006; 3014/QĐ-UBND, 01/10/2009 3014/QĐ-UBND, 01/10/2009 1222/QĐ-UB, 07/5/10 1118/QĐ-UBND ngày 27/4/2010; 2473/QĐ-UBND ngày 13/8/2010; 2640/QĐ-UBND 30/10/2015 596/QĐ-UBND, 26/3/2015; 2643/QĐ-UBND 30/10/2015 2642/QĐ-UBND 30/10/2015 | 6 169 180 3 846 430 2 279 045 1 244 029 55 000 900 160 78 969 209 900 1035 016 280 030 638 986 116 000 139 059 139 059 139 059 1 428 326 | 5 001 660 3 112 303 1 764 059 1 239 029 50 000 900 160 78 969 209 900 525 030 280 030 165 000 80 000 115 000 115 000 115 000 1 233 244 | 2 099 144 1 136 540 430 960 95 960 21 000 51 052 20 160 3 748 335 000 90 000 165 000 80 000 115 000 115 000 115 000 590 580 | 2 099 144 1 136 540 430 960 95 960 21 000 51 052 20 160 3 748 335 000 90 000 165 000 80 000 115 000 115 000 115 000 590 580 | 343 789 67 000 17 000 10 000 10 000 0 7 000 7 000 0 0 50 000 | 103 242 36 788 29 855 29 855 0 23 524 2 583 3 748 0 0 0 0 0 6 933 | 534 111 307 000 208 000 52 000 21 000 8 000 20 000 3 000 156 000 83 000 28 000 45 000 5 000 5 000 5 000 94 000 | 534 111 307 000 208 000 52 000 21 000 8 000 20 000 3 000 156 000 83 000 28 000 45 000 5 000 5 000 5 000 94 000 | 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 | 70 258 18 500 13 500 13 500 8 000 2 500 3 000 0 0 0 5 000 |  |
| (1) 1 (2) 1 2 3 4 5 II III (1) 1 IV (1) 1 V | Dự án dự kiến hoàn thành trước 31/12/2015 Đường đến Trung tâm xã Thu Cúc Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2015 Dự án tuyến đường từ cầu Kim Xuyên đến Quốc lộ 2 và đường Hồ Chí Minh Cầu qua sông Bần xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Ngòi Trang, Ngòi Hiêng, huyện Hạ Hòa Đường nối từ QL.32C vào Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 318 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU HỖ TRỢ VỐN ĐỐI ỨNG ODA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 Dự án đầu tư phát triển giống cây lâm nghiệp chất lượng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI Dự án chuyển tiếp Nâng cấp, mở rộng khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thuộc Trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ | 1139/QĐ-UBND; 06/4/2010; 2623/QĐ-UBND, 03/10/12 1197/QĐ-UBND ngày 8/5/2012; 2768/QĐ-UBND ngày 30/10/2013; 771/QĐ-UBND, 10/4/2014 1729/QĐ-UBND, 29/7/2014; 2608/QĐ-UBND, 29/10/2014 2402/QĐ-UBND, 12/9/2012; 2747/QĐ-UBND, 30/10/2013; 2679/QĐ-UBND, 31/10/2014 2605/QĐ-UBND, 29/10/2014 2603/QĐ-UBND, 29/10/2014 2662/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 2662/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 148 744 148 744 1 279 582 348 065 277 231 425 219 123 267 105 800 16 052 16 052 16 052 98 328 98 328 98 328 68 047 | 148 744 148 744 1 084 500 300 000 249 500 350 000 110 000 75 000 10 000 10 000 10 000 60 000 60 000 60 000 68 046 | 6 933 6 933 583 647 135 000 153 900 191 247 63 000 40 500 333 000 6 000 6 000 6 000 60 000 60 000 60 000 16 647 | 6 933 6 933 583 647 135 000 153 900 191 247 63 000 40 500 333 000 6 000 6 000 6 000 60 000 60 000 60 000 16 647 | 50 000 50 000 0 0 0 0 0 | 6 933 6 933 0 0 0 0 16 647 | 5 000 5 000 89 000 7 000 18 000 19 000 35 000 10 000 40 000 3 000 3 000 3 000 15 000 15 000 15 000 16 000 | 5 000 5 000 89 000 7 000 18 000 19 000 35 000 10 000 40 000 3 000 3 000 3 000 15 000 15 000 15 000 16 000 | 0 0 0 0 0 | 5 000 5 000 0 0 0 0 4 000 | Biểu số 05 |
| (1) 1 2 VI (1) 1 (2) 1 VII A (1) 1 2 (2) 1 2 3 B (1) | Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 Trung tâm kiểm nghiệm (thiết bị) Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2015 Bệnh viện y học cổ truyền CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG Dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 Hồ dưới chân núi Hình Nhân và đồi Lật Mật Cảnh quan xung quanh hồ khu vực núi Hình Nhân và đồi Lật Mật Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 Trung tâm lễ hội (GĐ 1+ 2) Dự án Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ Tổng hợp thành phố Việt Trì Bảo tàng Hùng Vương (Việt Trì) CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI ĐỊA PHƯƠNG CÓ Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2015 | 2993/QĐ-UBND 30/9/2009 3815/QĐ-UBND, 21/11/2010 2512/QĐ-UBND, 01/9/09 2510/QĐ-UBND, 01/9/09 4261/QĐ-UBND 17/12/2010 291/QĐ-UBND 21/01/2011; 2241/QĐ-UBND 09/9/2013 4701/QĐ-UBND, 29/12/09; 305/QĐ- 166/QĐ-UBND, 19/01/2010; 2943/QĐ-UBND, 31/10/2012 ; 2677/QĐ-UBND, 31/10/2014 2970/QĐ-UBND; 3/12/2010 | 68 047 31 814 36 233 245 870 127 186 127 186 118 684 118 684 1791 856 1695 215 64 856 29 069 35 787 1 630 359 651 054 771 197 208 108 96 641 96 641 | 68 046 31 813 36 233 167 812 87 352 87 352 80 460 80 460 1506 499 1434 018 64 856 29 069 35 787 1 369 162 651 054 510 000 208 108 72 481 72 481 | 16 647 12 000 4 647 96 851 51 991 51 991 44 860 44 860 437 995 383 354 10 474 2 050 8 424 372 880 234 910 97 735 40 235 54 641 54 641 | 16 647 12 000 4 647 96 851 51 991 51 991 44 860 44 860 437 995 383 354 10 474 2 050 8 424 372 880 234 910 97 735 40 235 54 641 54 641 | 0 0 276 789 276 789 0 276 789 229 054 17 735 30 000 0 0 | 16 647 12 000 4 647 18 242 4 484 4 484 13 758 13 758 31 565 31 565 10 474 2 050 8 424 21 091 10 856 10 235 0 0 | 16 000 12 000 4 000 27 000 4 000 4 000 23 000 23 000 114 000 60 000 10 000 2 000 8 000 50 000 10 000 30 000 10 000 54 000 54 000 | 16 000 12 000 4 000 27 000 4 000 4 000 23 000 23 000 114 000 60 000 10 000 2 000 8 000 50 000 10 000 30 000 10 000 54 000 54 000 | 0 0 0 0 0 0 0 | 4 000 4 000 17 758 4 000 4 000 13 758 13 758 30 000 30 000 10 000 2 000 8 000 20 000 10 000 10 000 0 0 |  |
| 1 VIII (1) 1 2 3 | Dự án tu bổ, tôn tạo di tích gắn với di sản "Văn hóa Hát Xoan Phú Thọ" và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÙNG ATK (CT 229) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 Đường giao thông nối các xã Thượng Long- Nga Hoàng - Hưng Long huyện Yên Lập Chợ trung tâm xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã (đoạn xóm Nưa xã Tân Lập nối xã Tân Minh) huyện Thanh Sơn | 3409/QĐ-UBND, 12/12/2012; 1524/QĐ-UBND, 19/6/2013; 2640/QĐ-UBND, 30/10/2014; 2641/QĐ-UBND, 30/10/2014; 2642/QĐ-UBND, 2765/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 1334/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 2783/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 | 96 641 102 597 102 597 47 357 14 992 40 247 | 72 481 77 000 77 000 43 000 9 000 25 000 | 54 641 12 111 12 111 10 811 800 500 | 54 641 12 111 12 111 10 811 800 500 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 54 000 12 111 12 111 10 811 800 500 | 54 000 12 111 12 111 10 811 800 500 | 0 0 | 0 0 |  |

Biểu số 3.1

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ GIAO KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI KẾ HOẠCH NĂM 2016 
(Nguồn vốn Chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương)
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Tổng mức đầu tư |  | Dự kiến kế hoạch năm 2016 |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Vốn hỗ trợ NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |
|  | TỔNG SỐ |  | 3 088 180 | 455 485 | 455 485 | Quyết định giao sau (giao khi có đủ thủ tục đầu tư theo quy định) |
| I | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KT- XH CÁC VÙNG |  | 199 000 |  |  |  |
| * | CÁC DỰ ÁN KT-XH VÙNG |  | 114 000 |  |  |  |
| 1 | Trạm bơm tiêu cho các xã Sai Nga, sơn nga, thanh nga và thị trấn sông thao huyện Cẩm Khê | 8896/BKHĐT- KTĐPLT ngày 29/10/2015 | 114 000 |  |  |  |
| * | HẠ TẦNG HUYỆN MỚI CHIA TÁCH |  | 85 000 |  |  |  |
| 1 | Hoàn thiện hệ thống giao thông, cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng trung tâm huyện Tân Sơn, phục vụ nâng cấp xã Tân Phú lên thị trấn | 8895/BKHĐT- KTĐPLT ngày 29/10/2015 | 85 000 |  |  |  |
| II | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦY SẢN BỀN VỮNG |  | 185 000 |  |  |  |
| 1 | Hạ tầng nuôi trồng thủy sản bền vững thuộc xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ | 7911/BKHĐT-KTNN ngày 21/10/2015 | 60 000 |  |  |  |
| 2 | Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản bền vững Sơn Tình, Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | 7911/BKHĐT-KTNN ngày 21/10/2015 | 60 000 |  |  |  |
| 3 | Xây dựng hạ tầng thủy sản bền vững Yển Khê, Sơn Cương huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ | 7911/BKHĐT-KTNN ngày 21/10/2015 | 65 000 |  |  |  |
| III | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG |  | 280 000 |  |  |  |
| 1 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020 | 9654/BKHĐT-KTNN ngày 30/10/2015 | 40 000 |  |  |  |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Xuân Sơn giai đoạn 2016-2020 | 8425/BKHĐT-KTNN ngày 27/7/2015 | 130 000 |  |  |  |
| 3 | Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách giai đoạn 2015-2020 | 8108/BKHĐT-KTNN ngày 23/10/2015 | 60 000 |  |  |  |
| 4 | Dự án các tuyến đường lâm nghiệp kết hợp ranh cản lửa và dân sinh trên địa bàn các huyện Thanh Sơn, Đoan Hùng, Cẩm Khê |  | 50 000 |  |  |  |
| IV | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TÁI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ |  | 988 900 |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả sông Thao đoạn Km64 - Km80,1 huyện Lâm Thao, thị xã Phú Thọ | 4951/BKHĐT-KTNN ngày 20/7/2015 | 588 900 |  |  |  |
| 2 | Trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê | 9309/BKHĐT-KTNN ngày 30/10/2015 | 400 000 |  |  |  |
| V | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO |  | 192 602 |  |  |  |
| 1 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Phú Thọ |  | 192 602 |  |  |  |
| VI | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ VEN BIỂN, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO |  | 170 000 |  |  |  |
| * | Hỗ trợ khu công nghiệp |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường từ QL32C vào KCN Cẩm Khê (Đoạn trục chính trong KCN từ nút 12 đến nút 19) | 8182/BKHĐT-QLKKT ngày 23/10/2015 | 120 000 |  |  |  |
| * | Hỗ trợ cụm công nghiệp |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường nối từ tỉnh Vĩnh Phúc vào trung tâm phường Bạch Hạc (đường vào CCN Bạch Hạc) | 8182/BKHĐT-QLKKT ngày 23/10/2015 | 50 000 |  |  |  |
| VII | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DU LỊCH |  | 250 000 |  |  |  |
| 1 | Hồ Công viên Văn Lang (giai đoạn 2016-2020) | 8487/BKHĐT-KTDV ngày 28/10/2015 | 250 000 |  |  |  |
| VIII | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA |  | 530 394 |  |  |  |
| 1 | Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng (giai đoạn 2016-2020) |  | 433 000 |  |  |  |
| 2 | Hỗ trợ kinh tế - xã hội 08 xã vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng |  | 97 394 |  |  |  |
| IX | CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÙNG ATK (CT 229) |  | 292 284 |  |  |  |
| * | Huyện Yên Lập |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp đường nối các xã vùng 229 huyện Yên Lập ( gồm các xã Phúc Khánh, Thượng Long, Nga Hoàng và Xuân Thủy) thuộc CT229 | 638/BKHĐT-QPAN ngày 23/10/2015 | 90 000 |  |  |  |
| * | Huyện Thanh Sơn |  |  |  |  |  |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cự Thắng - Cự Đồng, huyện Thanh Sơn (thuộc vùng CT 229) | 638/BKHĐT-QPAN ngày 23/10/2015 | 136 884 |  |  |  |
| * | Huyện Tân Sơn |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường đến trung tâm xã Thu Ngạc (giai đoạn 2) | 659/BKHĐT-QPAN ngày 28/10/2015 | 65 400 |  |  |  |

Biểu số 04

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư điều chỉnh theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch TPCP năm 2012 của TTgCP |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến KH năm 2015 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2016 |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP |  |  | Tổng số | Trong đó: TPCP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số | Điều chỉnh do tăng giá | Điều chỉnh tăng quy mô |  | Tổng số | KH vốn TPCP đã giao các năm 2012, 2013 và 2014 | KH vốn TPCP đã giao năm 2015 |  | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước |  |
|  | TỔNG SỐ |  | 1573 145 | 1484 720 | 1471 284 | 13 436 | 1171 408 | 1160 713 | 785 175 | 95 790 | 182 450 | 182 450 | 4 170 |  |
| I | NGÀNH GIAO THÔNG |  | 265 659 | 265 659 | 252 223 | 13 436 | 252 193 | 252 193 | 212 193 | 8 830 | 4 170 | 4 170 | 4 170 |  |
| a | Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 |  | 265659 | 265659 | 252223 | 13436 | 252193 | 252193 | 212193 | 8830 | 4170 | 4170 | 4170 |  |
| 1 | Đường đến Trung tâm xã Bằng Luân, Bằng Doãn, Minh Lương, huyện Đoan Hùng | 1529/QĐ-UBND, 6/5/2011 | 265 659 | 265 659 | 252 223 | 13 436 | 252 193 | 252 193 | 212 193 | 8 830 | 4 170 | 4 170 | 4 170 |  |
| II | NGÀNH THỦY LỢI |  | 1237 662 | 1193 262 | 1193 262 | 0 | 891 416 | 882 721 | 566 537 | 83 902 | 136 748 | 136 748 | 0 |  |
| a | Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 |  | 430 949 | 386 649 | 386 649 | 0 | 379 760 | 371 227 | 236 537 | 34 998 | 3 982 | 3 982 | 0 |  |
| 1 | Xử lý sạt lở sông đoạn Km 63,5- km 65 đê Hữu Thao xã Tam Cường huyện Tam Nông | 354/QĐ-SNN, 03/7/09 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  | 26 560 | 26 560 | 9 214 | 654 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy | 1889/QĐ-UBND, 30/7/07; 3060/QĐ-UBND, 19/11/07; 164/QĐ-UBND, 19/01/09; 332/QĐ-UBND, 18/02/09; 832/QĐ-UBND, 07/4/09; 2332/QĐ-UBND, 19/7/11 | 390 949 | 346 649 | 346 649 |  | 353 200 | 344 667 | 227 323 | 34 344 | 3 982 | 3 982 |  |  |
| b | Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý |  | 806 713 | 806 613 | 806 613 | 0 | 511 656 | 511 494 | 330 000 | 48 904 | 132 766 | 132 766 | 0 | 0 |
| 3 | Cứng hoá mặt đê tả sông Lô | 1069/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 | 320 213 | 320 113 | 320 113 |  | 301 766 | 301 604 | 170 000 | 38 904 | 18 096 | 18 096 |  |  |
| 4 | Dự án cải tạo, nâng cấp hồ ngòi Lao xã Mỹ Lung (Đập Ngòi Lao và hệ thống đường ống dẫn nước phục vụ SXNN và cấp nước sinh hoạt cho các huyện Yên Lập, Hạ Hoà, Cẩm Khê | 84/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 | 486 500 | 486 500 | 486 500 |  | 209 890 | 209 890 | 160 000 | 10 000 | 114 670 | 114 670 |  |  |
| III | NGÀNH Y TẾ |  | 27 124 | 25 799 | 25 799 |  | 27 799 | 25 799 | 6 445 | 3 058 | 1 212 | 1 212 |  |  |
| a | Bệnh viện tuyến huyện |  | 27 124 | 25 799 | 25 799 |  | 27 799 | 25 799 | 6 445 | 3 058 | 1 212 | 1 212 |  |  |
| 1 | Bệnh viện ĐK huyện Yên Lập | 1057/QĐ-UBND, 29/4/09 | 27 124 | 25 799 | 25 799 |  | 27 799 | 25 799 | 6 445 | 3 058 | 1 212 | 1 212 |  |  |
| IV | Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên | 32 phòng học | 42 700 |  |  |  |  |  |  |  | 40 320 | 40 320 |  |  |
| 1 | Trường Mầm non Xã Đồng Sơn | 6771/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 2 669 |  |  |  |  |  |  |  | 2 520 | 2 520 |  |  |
| 2 | Trường Mầm non Xã Kim Thượng | 6772/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 9 341 |  |  |  |  |  |  |  | 8 820 | 8 820 |  |  |
| 3 | Trường Mầm non Xã Minh Đài | 6773/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 4 003 |  |  |  |  |  |  |  | 3 780 | 3 780 |  |  |
| 4 | Trường Mầm non Xã Mỹ Thuận | 6774/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 8 006 |  |  |  |  |  |  |  | 7 560 | 7 560 |  |  |
| 5 | Trường Mầm non Xã Tân Sơn | 6775/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 6 672 |  |  |  |  |  |  |  | 6 300 | 6 300 |  |  |
| 6 | Trường Mầm non Xã Thu Cúc | 6776/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 5338 |  |  |  |  |  |  |  | 5 040 | 5 040 |  |  |
| 7 | Trường Mầm non Xã Thu Ngạc | 6777/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 2669 |  |  |  |  |  |  |  | 2 520 | 2 520 |  |  |
| 8 | Trường Mầm non Xã Văn Luông | 6778/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 2669 |  |  |  |  |  |  |  | 2 520 | 2 520 |  |  |
| 9 | Trường Mầm non Xã Vinh Tiền | 6779/QĐ-UBND, 27/10/2015 | 1334 |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 | 1 260 |  |  |

Biểu số 05

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA TỪ NSTW, VỐN N ƯỚC NGOÀI (ODA) NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch 2012, 2013 |  |  |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm 2015 (bao gồm cả số ứng trước chưa bố trí nguồn thu hồi) |  |  |  |  |  | Kế hoạch năm 2016 |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (tính theo VNĐ) (*) |  |
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  | Tổng số | NSTW | TPCP | NSĐP |  | Tổng số | Trong đó: NSTW |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NSTW | Các nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I a 1 2 3 II a 1 2 3 4 III a | TỔNG SỐ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÔ THỊ; CẤP NƯỚC SINH HOẠT; THU GOM XỬ LÝ NƯỚC THẢI Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2015 Dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội các đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng - Hợp phần dự án tại Tp. Việt Trì Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Thụy Vân (GĐ1 5000m3/ngày.đêm) Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2015 Dự án phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Phú Thọ Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Cacbon thấp Dự án trạm bơm tiêu Bình Bộ, huyện Phù Ninh Dự án hệ thống thủy lợi huyện Tam Nông, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ thuộc dự án Cải tạo nông nghiệp có tưới (WB7) Y TẾ Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 | 3026/QĐ-UBND, 28/9/11 1426/QĐ-UBND; 12/6/2012 309/QĐ-UBND, 2/2/2010; 2737/QĐ- UBND, 29/10/2013 2177/QĐ-BNN, 13/8/2010 1029/QĐ-BNN, 19/5/2011 1619/QĐ-BNN-K H, 15/7/2013; 2282/QĐ- UBND, 12/9/2013 3007/QĐ-UBND, 25/11/2013 1357/QĐ-BNN-XD, 19/6/2014 | 3 729 709 1 978 714 1 978 714 1 101 760 141 014 735 940 937 979 937 979 144 200 39 266 258 326 496 187 151 774 151 774 | 807 042 615 519 615 519 415 360 52 971 147 188 149 905 149 905 24 370 3 556 55 786 66 193 35 026 35 026 | 550 530 430 864 430 864 290 752 37 080 103 032 96 074 96 074 10 527 2 489 40 680 42 378 19 678 19 678 | 256 512 184 655 184 655 124 608 15 891 44 156 53 831 53 831 13 843 1 067 15 106 23 815 15 348 15 348 | 119 815 68 149 68 149 32 000 3 214 32 935 37 534 37 534 5 817 1 741 9 500 20 476 | 2 908 812 1 363 195 1 363 195 686 400 88 043 588 752 788 073 788 073 119 830 35 709 202 540 429 994 116 748 116 748 | 1 684 431 1 086 242 1 086 242 547 441 96 132 442 669 308 100 308 100 63 240 13 497 138 120 93 243 34 170 34 170 | 320 925 271 600 271 600 228 500 24 700 18 400 38 199 38 199 10 403 313 18 120 9 363 7 226 7 226 | 75 410 67 100 67 100 61 100 6 000 6 000 6 000 6 000 2 000 2 000 | 190 793 166 900 166 900 142 500 14 400 10 000 21 393 21 393 3 000 313 18 080 | 54 722 37 600 37 600 24 900 10 300 2 400 10 806 10 806 1 403 40 9 363 5 226 5 226 | 1 418 506 864 642 864 642 368 941 71 432 424 269 274 901 274 901 57 837 13 184 120 000 83 880 26 944 26 944 | 52 000 33 000 33 000 16 400 5 200 11 400 9 000 9 000 1 000 7 000 1 000 1 500 1 500 | 40 000 33 000 33 000 16 400 5 200 11 400 7 000 7 000 7 000 | 313 000 | Đối ứng bằng vốn sự nghiệp |
| 1 2 3 IV a 1 V 1 2 3 4 5 | Dự án tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng Sông Hồng - hợp phần tỉnh Phú Thọ Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện GIÁO DỤC Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất (vốn ADB) Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã An Đạo (Cấp nước sinh hoạt cho các xã: An Đạo, Vĩnh Phú, Bình Bộ, Tử Đà, Tiên Du, Hạ Giáp) Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã Tạ Xá, Hương Lung, Sơn Tình - Cẩm Khê Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Trung Nghĩa (Cấp nước sinh hoạt cho các xã: Trung Nghĩa, Đoan Hạ, Hoàng Xá, Phượng Mao, Yến Mao, Tu Vũ, Bảo Yên) Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã Phú Khê, Sai Nga- Cẩm Khê Vệ sinh và nước sinh hoạt cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ | 1368/QĐ-UBND, 24/1/2011 3021/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 358/TTg, 10/3/2014; 2178/QĐ-UBND, 15/9/2014 3006/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 2729/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 3005/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 2730/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 2580/QĐ-UBND, 09/8/2011 | 69 086 22 608 60 080 14 854 14 854 14 854 646 388 138 552 86 032 166 764 36 468 218 572 | 22 226 10 300 2 500 1 000 1 000 1 000 5 592 692 2 000 2 500 400 | 15 558 4 120 3 914 484 1 400 1 750 280 | 6 668 6 180 2 500 1 000 1 000 1 000 1 678 208 600 750 120 | 14 132 8 369 4 038 1 725 | 46 860 12 308 57 580 640 796 137 860 84 032 164 264 36 068 218 572 | 34 170 255 919 106 760 69 625 29 960 27 530 22 044 | 7 226 3 900 310 1 400 1 710 480 | 2 000 310 310 | 2 500 1 000 1 500 | 5 226 1 090 400 210 480 | 26 944 252 019 106 450 68 225 28 250 27 050 22 044 | 1 000 500 500 500 500 8 000 2 000 2 000 3 000 1 000 |  |  | Đối ứng bằng vốn sự nghiệp |

Ghi chú: (*) Vốn nước ngoài ODA phân bổ cho các dự án theo Hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ, định hướng của bộ, ngành Trung ương và tiến độ thực hiện dự án.