Phụ lục 1: Đề án xây dựng xã đạt TCQG về y tế giai đoạn 2011 - 2020

DANH SÁCH 120 XÃ CẦN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ ĐỂ ĐẠT 10 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

| TT |  | Tên xã, phường, thị trấn | Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cơ sở hạ tầng |  |  |  | Bổ sung trang thiết bị |  |  |
|  |  |  | Không cần đầu tư (do đã đạt tiêu chí) | Xây dựng mới toàn bộ |  | Cải tạo, nâng cấp |  |  |  |
| Thành phố Việt Trì (13 trạm) |  |  | 09 trạm | 02 trạm |  | 02 trạm | 13 trạm |  | 56.52% |
| 1 |  | Thanh Miếu | x |  |  |  | x |  |  |
| 2 |  | Thọ Sơn | x |  |  |  | x |  |  |
| 3 |  | Gia Cẩm | x |  |  |  | x |  |  |
| 4 |  | Tân Dân | x |  |  |  | x |  |  |
| 5 |  | Minh Nông | x |  |  |  | x |  |  |
| 6 |  | Hy Cương | x |  |  |  | x |  |  |
| 7 |  | Thanh Đình | x |  |  |  | x |  |  |
| 8 |  | Kim Đức | x |  |  |  | x |  |  |
| 9 |  | Tân Đức | x |  |  |  | x |  |  |
| 10 |  | Vân Cơ |  | x |  |  | x |  |  |
| 11 |  | Phượng Lâu |  | x |  |  | x |  |  |
| 12 |  | Thụy Vân |  |  |  | x | x |  |  |
| 13 |  | Sông Lô |  |  |  | x | x |  |  |
| Huyện Cẩm Khê (12 trạm) |  |  | 08 trạm | 04 trạm |  | 00 trạm | 12 trạm |  | 38.71% |
| 14 |  | Tiên Lương | x |  |  |  | x |  |  |
| 15 |  | Đồng Cam | x |  |  |  | x |  |  |
| 16 |  | Tùng Khê | x |  |  |  | x |  |  |
| 17 |  | Xương Thịnh | x |  |  |  | x |  |  |
| 18 |  | Sơn Tình | x |  |  |  | x |  |  |
| 19 |  | Thanh Nga | x |  |  |  | x |  |  |
| 20 |  | Tình Cương | x |  |  |  | x |  |  |
| 21 |  | Hiền Đa | x |  |  |  | x |  |  |
| 22 |  | Phương Xá |  | x |  |  | x |  |  |
| 23 |  | Sai Nga |  | x |  |  | x |  |  |
| 24 |  | Đồng Lương |  | x |  |  | x |  |  |
| 25 |  | Điêu Lương |  | x |  |  | x |  |  |
| Huyện Hạ Hòa (16 trạm) |  |  | 03 trạm | 10 trạm |  | 03 trạm | 16 trạm |  | 48.48% |
| 26 |  | Động Lâm | x |  |  |  | x |  |  |
| 27 |  | TT Hạ Hòa | x |  |  |  | x |  |  |
| 28 |  | Lang Sơn | x |  |  |  | x |  |  |
| 29 |  | Hiền Lương |  | x |  |  | x |  |  |
| 30 |  | Lâm Lợi |  | x |  |  | x |  |  |
| 31 |  | Văn Lang |  | x |  |  | x |  |  |
| 32 |  | Hậu Bổng |  | x |  |  | x |  |  |
| 33 |  | Đan Hà |  | x |  |  | x |  |  |
| 34 |  | Đan Thượng |  | x |  |  | x |  |  |
| 35 |  | Mai Tùng |  | x |  |  | x |  |  |
| 36 |  | Vụ Cầu |  | x |  |  | x |  |  |
| 37 |  | Yên Luật |  | x |  |  | x |  |  |
| 38 |  | Hương Xạ |  | x |  |  | x |  |  |
| 39 |  | Gia Điền |  |  |  | x | x |  |  |
| 40 |  | Chuế Lưu |  |  |  | x | x |  |  |
| 41 |  | Xuân Áng |  |  |  | x | x |  |  |
| Huyện Thanh Ba (07 trạm) |  |  | 02 trạm | 04 trạm |  | 01 trạm | 07 trạm |  | 26.92% |
| 42 |  | Vân Lĩnh | x |  |  |  | x |  |  |
| 43 |  | Phương Lĩnh | x |  |  |  | x |  |  |
| 44 |  | Mạn Lạn |  | x |  |  | x |  |  |
| 45 |  | Hoàng Cương |  | x |  |  | x |  |  |
| 46 |  | Sơn Cương |  | x |  |  | x |  |  |
| 47 |  | Vũ Yển |  | x |  |  | x |  |  |
| 48 |  | Đồng Xuân |  |  |  | x | x |  |  |
| Huyện Thanh Thủy (06 trạm) |  |  | 03 trạm | 01 trạm |  | 02 trạm | 06 trạm |  | 33.33% |
| 49 |  | Hoàng Xá | x |  |  |  | x |  |  |
| 50 |  | Thạch Đồng | x |  |  |  | x |  |  |
| 51 |  | Xuân Lộc | x |  |  |  | x |  |  |
| 52 |  | Đoan Hạ |  | x |  |  | x |  |  |
| 53 |  | Trung Nghĩa |  |  |  | x | x |  |  |
| 54 |  | Đồng Luận |  |  |  | x | x |  |  |
| Huyện Lâm Thao (06 trạm) |  |  | 02 trạm | 0 trạm |  | 04 trạm | 06 trạm |  | 28.57% |
| 55 |  | Thạch Sơn | x |  |  |  | x |  |  |
| 56 |  | Sơn Dương | x |  |  |  | x |  |  |
| 57 |  | Sơn Vi |  |  |  | x | x |  |  |
| 58 |  | Cao Xá |  |  |  | x | x |  |  |
| 59 |  | Tứ Xã |  |  |  | x | x |  |  |
| 60 |  | Vĩnh Lại |  |  |  | x | x |  |  |
| Huyện Thanh Sơn (04 trạm) |  |  | 02 trạm | 02 trạm |  | 00 trạm | 04 trạm |  | 21.74% |
| 61 |  | Thắng Sơn | x |  |  |  | x |  |  |
| 62 |  | Thượng Cửu | x |  |  |  | x |  |  |
| 63 |  | Tân Minh |  | x |  |  | x |  |  |
| 64 |  | Tân Lập |  | x |  |  | x |  |  |
| Huyện Tân Sơn (11 trạm) |  |  | 06 trạm | 02 trạm |  | 03 trạm | 11 trạm |  | 64.71% |
| 65 |  | Mỹ Thuận | x |  |  |  | x |  |  |
| 66 |  | Xuân Sơn | x |  |  |  | x |  |  |
| 67 |  | Tân Phú | x |  |  |  | x |  |  |
| 68 |  | Thu Cúc | x |  |  |  | x |  |  |
| 69 |  | Kiệt Sơn | x |  |  |  | x |  |  |
| 70 |  | Tân Sơn | x |  |  |  | x |  |  |
| 71 |  | Thạch Kiệt |  | x |  |  | x |  |  |
| 72 |  | Thu Ngạc |  | x |  |  | x |  |  |
| 73 |  | Xuân Đài |  |  |  | x | x |  |  |
| 74 |  | Kim Thượng |  |  |  | x | x |  |  |
| 75 |  | Minh Đài |  |  |  | x | x |  |  |
| Huyện Tam Nông (06 trạm) |  |  | 02 trạm | 04 trạm |  | 00 trạm | 06 trạm |  | 40.00% |
| 76 |  | Vực Trường | x |  |  |  | x |  |  |
| 77 |  | Hương Nha | x |  |  |  | x |  |  |
| 78 |  | Hương Nộn |  | x |  |  | x |  |  |
| 79 |  | Hùng Đô |  | x |  |  | x |  |  |
| 80 |  | Quang Húc |  | x |  |  | x |  |  |
| 81 |  | Tề Lễ |  | x |  |  | x |  |  |
| Huyện Đoan Hùng (17 trạm) |  |  | 06 trạm | 09 trạm |  | 02 trạm | 17 trạm | 60.71% |  |
| 82 | Vụ Quang |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 83 | Quế Lâm |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 84 | Ca Đình |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 85 | Đông Khê |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 86 | Ngọc Quan |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 87 | Phương Trung |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 88 | Tiêu Sơn |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 89 | Yên Kiện |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 90 | Sóc Đăng |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 91 | Nghinh Xuyên |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 92 | Thị Trấn |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 93 | Minh Lương |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 94 | Bằng Doãn |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 95 | Hữu Đô |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 96 | Minh Phú |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 97 | Bằng Luân |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 98 | Chí Đám |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Huyện Phù Ninh (08 trạm) |  |  | 04 trạm | 02 trạm |  | 02 trạm | 08 trạm | 44.44% |  |
| 99 |  | Tử Đà | x |  |  |  | x |  |  |
| 100 |  | Phú Lộc | x |  |  |  | x |  |  |
| 101 |  | Trị Quận | x |  |  |  | x |  |  |
| 102 |  | Phú Mỹ | x |  |  |  | x |  |  |
| 103 |  | Liên Hoa |  | x |  |  | x |  |  |
| 104 |  | Tiên Phú |  | x |  |  | x |  |  |
| 105 |  | Phú Nham |  |  |  | x | x |  |  |
| 106 |  | An Đạo |  |  |  | x | x |  |  |
| Huyện Yên Lập (10 trạm) |  |  | 04 trạm | 03 trạm | 03 trạm |  | 10 trạm | 58.82% |  |
| 107 |  | Mỹ Lung | x |  |  |  | x |  |  |
| 108 |  | Lương Sơn | x |  |  |  | x |  |  |
| 109 |  | Trung Sơn | x |  |  |  | x |  |  |
| 110 |  | Hưng Long | x |  |  |  | x |  |  |
| 111 |  | TT Yên Lập |  | x |  |  | x |  |  |
| 112 |  | Phúc Khánh |  | x |  |  | x |  |  |
| 113 |  | Đồng Lạc |  | x |  |  | x |  |  |
| 114 |  | Mỹ Lương |  |  | x |  | x |  |  |
| 115 |  | Xuân Thủy |  |  | x |  | x |  |  |
| 116 |  | Đồng Thịnh |  |  | x |  | x |  |  |
| Thị xã Phú Thọ (04 trạm) |  |  | 00 trạm | 04 trạm | 00 trạm |  |  | 33.33% |  |
| 117 |  | Âu Cơ |  | x |  |  | x |  |  |
| 118 |  | Phong Châu |  | x |  |  | x |  |  |
| 119 |  | Thanh Minh |  | x |  |  | x |  |  |
| 120 |  | Phú Hộ |  | x |  |  | x |  |  |
| Tổng số 120 trạm |  |  | 51 trạm | 47 trạm | 22 trạm |  | 120 trạm | 43.32% |  |

Phụ lục 2: Đề án xã đạt tiêu chí quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Phú Thọ

DANH SÁCH 47 TRẠM Y TẾ CẦN XÂY MỚI TOÀN BỘ ĐỂ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

| TT | Tên xã, phường, thị trấn | Hiện trạng nhà trạm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhu cầu đầu tư 2013 - 2015 |  |  | Dự kiến kinh phí (1.000 VNĐ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng m2 sàn |  |  | Trong đó |  |  |  |  |  | Tổng m2 sàn | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  | Tốt | Sử dụng được | Xuống cấp | C. trình cấp III (m2) |  |  | C. trình cấp IV (m2) |  |  |  | Xây mớI (m2) | Cải tạo, nâng cấp (m2) |  | NS tỉnh (70%) | NS huyện (20%) | NS xã (10%) |
|  |  |  |  |  | Tốt | Sử dụng được | Xuống cấp | Tốt | Sử dụng được | Xuống cấp |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành phố Việt Trì (02 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400,000 | 1,680,000 | 480,000 | 240,000 |
| 1 | Vân Cơ |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 | 150 | 150 |  | 900,000 | 630,000 | 180,000 | 90,000 |
| 2 | Phượng Lâu |  |  | 144 |  |  |  |  |  | 144 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| Thị xã Phú Thọ (04 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,400,000 | 3,780,,000 | 1,080,000 | 540,000 |
| 3 | Âu Cơ |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 120 | 150 | 150 |  | 900,000 | 630,000 | 180,000 | 90,000 |
| 4 | Phong Châu |  |  | 240 |  |  |  |  |  | 240 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 5 | Thanh Minh |  | 190 |  |  |  |  |  | 190 |  | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 6 | Phú Hộ |  | 50 | 170 |  |  | 170 |  | 50 |  | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| Huyện Cẩm Khê (04 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,468,000 | 3,827,600 | 1,093,600 | 546,800 |
| 7 | Phương Xá |  | 92 | 95 |  | 92 |  |  |  | 95 | 252 | 160 | 92 | 1,328,000 | 929,600 | 265,600 | 132,800 |
| 8 | Sai Nga |  | 90 | 120 |  | 90 |  |  |  | 120 | 250 | 160 | 90 | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 | 132,000 |
| 9 | Đồng Lương |  | 90 | 60 |  | 90 |  |  |  | 60 | 250 | 160 | 90 | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 | 132,000 |
| 10 | Điêu Lương |  | 96 | 80 |  |  |  |  | 96 | 80 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| Huyện Hạ Hòa (10 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000,000 | 10,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 11 | Hiền Lương |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 12 | Lâm Lợi |  |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 100 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 13 | Văn Lang |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 350 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 14 | Hậu Bổng |  |  | 230 |  |  | 110 |  |  | 120 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 15 | Đan Hà |  |  | 240 |  |  | 120 |  |  | 120 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 16 | Đan Thượng |  |  | 240 |  |  | 120 |  |  | 120 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 17 | Mai Tùng |  |  | 240 |  |  | 120 |  |  | 100 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 18 | Vụ Cầu |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 19 | Yên Luật |  |  | 370 |  |  | 370 |  |  |  | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 20 | Hương Xạ |  |  | 270 |  |  | 270 |  |  |  | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| Huyện Thanh Ba (04 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000,000 | 4,200,000 | 1,200,000 | 600,000 |
| 21 | Mạn Lạn |  |  | 216 |  |  | 100 |  |  | 116 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 22 | Hoàng Cương |  |  |  |  |  | 190 |  |  | 70 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 23 | Sơn Cương |  |  | 275 |  |  | 105 |  |  | 170 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 24 | Vũ Yển |  |  | 200 |  |  | 80 |  |  | 120 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| Huyện Thanh Thủy (01 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500,000 | 1,050,0000 | 300,000 | 150,000 |
| 25 | Đoan Hạ |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 180 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| Huyện Thanh Sơn (02 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000 | 2,100,000 | 600,000 | 300,000 |
| 26 | Tân Minh |  |  | 240 |  |  | 80 |  |  | 160 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 27 | Tân Lập |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 60 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| Huyện Tân Sơn (02 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000 | 2,100,000 | 600,000 | 300,000 |
| 28 | Thạch Kiệt |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 29 | Thu Ngạc |  |  | 315 |  |  |  |  |  | 315 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| Huyện Tam Nông (04 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000,000 | 4,200,000 | 1,200,000 | 600,000 |
| 30 | Hương Nộn |  |  | 206 |  |  | 152 |  |  | 54 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 31 | Hùng Đô |  |  | 146 |  |  | 110 |  |  | 36 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 32 | Quang Húc |  |  | 116 |  |  |  |  |  | 116 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 33 | Tề Lễ |  |  | 160 |  |  | 97 |  |  | 63 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| Huyện Đoan Hùng (09 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,500,000 | 9,450,000 | 2,700,000 | 1,350,000 |
| 34 | Tiêu Sơn |  |  | 200 |  |  | 110 |  |  | 90 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 35 | Yên Kiện |  |  | 232 |  |  | 97 |  |  | 135 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 36 | Sóc Đăng |  |  | 160 |  |  | 80 |  |  | 80 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 37 | Nghinh Xuyên |  | 110 | 121 |  |  |  |  | 110 | 121 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 38 | Thị trấn |  |  | 220 |  |  | 100 |  |  | 120 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 39 | Minh Lương |  |  | 325 |  |  | 325 |  |  |  | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 40 | Bằng Doãn |  |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 100 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 41 | Hữu Đô |  |  | 166 |  |  | 100 |  |  | 66 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 42 | Minh Phú |  | 95 | 108 |  |  | 108 |  | 95 |  | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| Huyện Phù Ninh (02 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000 | 2,100,000 | 600,000 | 300,000 |
| 43 | Liên Hoa |  |  | 237 |  |  | 84 |  |  | 153 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 44 | Tiên Phú |  |  | 308 |  |  | 308 |  |  |  | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| Huyện Yên Lập (03 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500,000 | 3,150,000 | 900,000 | 450,000 |
| 45 | TT Yên Lập |  |  | 223 |  |  | 90 |  |  | 133 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 46 | Phúc Khánh |  |  | 246 |  |  | 75 |  |  | 153 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
| 47 | Đồng Lạc |  |  | 222 |  |  | 90 |  |  | 132 | 250 | 250 |  | 1,500,000 | 1,050,000 | 300,000 | 150,000 |
|  | Kinh phí đầu tư đến năm 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,768,000 | 48,137,600 | 13,753,600 | 6,876,800 |

Phụ lục 3: Đề án xã đạt tiêu chí quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Phú Thọ

DANH SÁCH 22 TRẠM Y TẾ XÃ CẦN CẢI TẠO NÂNG CẤP GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 ĐỂ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA

| TT | Tên xã, phường, thị trấn |  | Hiện trạng nhà trạm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhu cầu đầu tư 2013 - 2015 |  |  | Dự kiến kinh phí (1.000 VNĐ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng m2 sàn |  |  | Trong đó |  |  |  |  |  | Tổng m2 sàn | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  | Tốt | Sử dụng được | Xuống cấp | C. trình cấp III (m2) |  |  | C. trình cấp IV (m2) |  |  |  | Xây mới (m2) | Cải tạo, nâng cấp (m2) |  | NS tỉnh (70%) | NS huyện (20%) |  | NS xã (10%) |
|  |  |  |  |  |  | Tốt | Sử dụng được | Xuống cấp | Tốt | Sử dụng được | Xuống cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành phố Việt Trì (02 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,760,000 | 1,232,000 | 352,000 |  | 176,000 |
| 1 | Thụy Vân | 170 |  | 75 | 50 | 170 |  |  |  | 75 | 50 | 75 |  | 75 | 300,000 | 210,000 | 60,000 |  | 30,000 |
| 2 | Sông Lô |  |  | 65 | 70 |  |  |  |  | 65 | 70 | 265 | 200 | 65 | 1,460,000 | 1,022,000 | 292,000 |  | 146,000 |
| Huyện Hạ Hòa (03 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,520,000 | 1,764,000 | 504,000 |  | 252,000 |
| 3 | Gia Điền |  |  | 220 |  |  | 120 |  |  | 100 |  | 270 | 50 | 220 | 1,180,000 | 826,000 | 236,000 |  | 118,000 |
| 4 | Chuế Lưu |  |  |  | 240 |  |  | 120 |  |  | 120 | 250 | 130 | 120 | 1,260,000 | 882,000 | 252,000 |  | 126,000 |
| 5 | Xuân Áng |  |  |  | 285 |  |  | 120 |  |  | 165 | 260 | 130 | 120 | 1,260,000 | 882,000 | 252,000 |  | 126,000 |
| Huyện Thanh Ba ( 01 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 |  | 132,000 |
| 6 | Đồng Xuân |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 250 | 160 | 90 | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 |  | 132,000 |
| Huyện Thanh Thủy (02 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,490,000 | 1,743,000 | 498,000 |  | 249,000 |
| 7 | Trung Nghĩa |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 97 | 250 | 175 | 75 | 1,350,000 | 945,000 | 270,000 |  | 135,000 |
| 8 | Đồng Luận |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  | 250 | 70 | 180 | 1,140,000 | 798,000 | 228,000 |  | 114,000 |
| Huyện Lâm Thao (04 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,776,000 | 3,343,200 | 955,200 |  | 477,600 |
| 9 | Sơn Vi |  |  | 210 |  |  | 210 |  |  |  |  | 260 | 50 | 210 | 1,140,000 | 798,000 | 228,000 |  | 114,000 |
| 10 | Cao Xá |  |  | 250 |  |  | 180 |  |  | 70 |  | 250 | 70 | 180 | 1,140,000 | 798,000 | 228,000 |  | 114,000 |
| 11 | Tứ Xã |  |  | 289 |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  | 289 | 1,156,000 | 809,200 | 231,200 |  | 115,600 |
| 12 | Vĩnh Lại |  |  | 80 | 150 |  | 80 |  |  |  | 150 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 |  | 134,000 |
| Huyện Tân Sơn (03 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Xuân Đài |  |  | 316 |  |  | 316 |  |  |  |  | 316 |  | 316 | 1,264,000 | 884,800 | 252,800 |  | 126,400 |
| 14 | Kim Thượng |  |  | 210 |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  | 210 | 840,000 | 168,000 | 588,000 |  | 84,000 |
| 15 | Minh Đài |  |  | 40 | 64 |  | 40 |  |  |  | 64 | 250 | 210 | 40 | 1,420,000 | 284,000 | 994,000 |  | 142,000 |
| Huyện Đoan Hùng (02 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,540,000 | 1,778,000 |  | 508,000 | 254,000 |
| 16 | Bằng Luân |  |  | 400 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 250 | 50 | 200 | 1,100,000 | 770,000 |  | 220,000 | 110,000 |
| 17 | Chí Đám |  |  | 180 | 180 |  | 180 |  |  |  | 180 | 360 |  | 360 | 1,440,000 | 1,008,000 |  | 288,000 | 144,000 |
| Huyện Phù Ninh (02 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,200,000 | 1,540,000 |  | 440,000 | 220,000 |
| 18 | Phú Nham | 90 |  | 175 | 90 |  | 175 |  | 90 |  | 90 | 265 |  | 265 | 1,060,000 | 742,000 |  | 212,000 | 106,000 |
| 19 | An Đạo | 100 |  | 80 |  | 100 | 80 |  |  |  |  | 250 | 70 | 180 | 1,140,000 | 798,000 |  | 228,000 | 114,000 |
| Huyện Yên Lập (03 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,508,000 | 2,455,600 |  | 701,600 | 350,800 |
| 20 | Mỹ Lương |  |  | 283 | 20 |  | 283 |  |  |  | 20 | 283 |  | 283 | 1,132,000 | 792,400 |  | 226,400 | 113,200 |
| 21 | Xuân Thủy |  |  | 294 | 54 |  | 294 |  |  |  | 54 | 294 |  | 294 | 1,176,000 | 823,200 |  | 235,200 | 117,600 |
| 22 | Đồng Thịnh |  |  | 110 | 190 |  | 110 |  |  |  | 190 | 300 |  | 300 | 1,200,000 | 840,000 |  | 240,000 | 120,000 |
|  | Tổng kinh phí đầu tư đến năm 2015: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,114,000 | 14,779,800 |  | 4,222,800 | 2,111,400 |

Phụ lục 4: Đề án xây dựng xã đạt TCQG về y tế giai đoạn 2011 - 2020

DANH SÁCH 157 TRẠM Y TẾ CẦN CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY MỚI BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

| TT | Tên, xã, phường, thị trấn | Đầu tư cơ sở hạ tầng |  | Đầu tư bổ sung trang thiết bị | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vừa cải tạo, nâng cấp, vừa XD mới bổ sung | Chỉ cải tạo, nâng cấp |  |  |  |
| Thành phố Việt Trì (10 trạm) |  | 06 trạm | 04 trạm | 10 trạm |  |  |
| 1 | Tiên Cát | x |  | x |  |  |
| 2 | Nông Trang | x |  | x |  |  |
| 3 | Trưng Vương | x |  | x |  |  |
| 4 | Bến Gót | x |  | x |  |  |
| 5 | Chu Hóa | x |  | x |  |  |
| 6 | Hùng Lô | x |  | x |  |  |
| 7 | Minh Phương |  | x | x |  |  |
| 8 | Bạch Hạc |  | x | x |  |  |
| 9 | Dữu Lâu |  | x | x |  |  |
| 10 | Vân Phú |  | x | x |  |  |
| Thị xã Phú Thọ (06 trạm) |  | 06 trạm | 00 trạm | 06 trạm |  |  |
| 11 | Hùng Vương | x |  | x |  |  |
| 12 | Trường Thịnh | x |  | x |  |  |
| 13 | Thanh Vinh | x |  | x |  |  |
| 14 | Văn Lung | x |  | x |  |  |
| 15 | Hà Lộc | x |  | x |  |  |
| 16 | Hà Thạch | x |  | x |  |  |
| Huyện Cẩm Khê (19 trạm) |  | 19 trạm | 00 trạm | 19 trạm |  |  |
| 17 | Ngô Xá | x |  | x |  |  |
| 18 | Tuy Lộc | x |  | x |  |  |
| 19 | Phượng Vĩ | x |  | x |  |  |
| 20 | Phùng Xá | x |  | x |  |  |
| 21 | Sơn Nga | x |  | x |  |  |
| 22 | Thụy Liễu | x |  | x |  |  |
| 23 | Văn Bán | x |  | x |  |  |
| 24 | Tam Sơn | x |  | x |  |  |
| 25 | Cấp Dẫn | x |  | x |  |  |
| 26 | Hương Lung | x |  | x |  |  |
| 27 | Phú Khê | x |  | x |  |  |
| 28 | Yên Lập | x |  | x |  |  |
| 29 | Tạ Xá | x |  | x |  |  |
| 30 | Chương Xá | x |  | x |  |  |
| 31 | Phú Lạc | x |  | x |  |  |
| 32 | Yên Dưỡng | x |  | x |  |  |
| 33 | Văn Khúc | x |  | x |  |  |
| 34 | Cát Trù | x |  | x |  |  |
| 35 | TT Sông Thao | x |  | x |  |  |
| Huyện Hạ Hòa (17 trạm) |  | 16 trạm | 01 trạm | 17 trạm |  |  |
| 36 | Bằng Giã | x |  | x |  |  |
| 37 | Vô Tranh | x |  | x |  |  |
| 38 | Liên Phương | x |  | x |  |  |
| 39 | Minh Côi | x |  | x |  |  |
| 40 | Lệnh Khanh | x |  | x |  |  |
| 41 | Phụ Khánh | x |  | x |  |  |
| 42 | Minh Hạc | x |  | x |  |  |
| 43 | Vĩnh Chân | x |  | x |  |  |
| 44 | Chính Công | x |  | x |  |  |
| 45 | Yên Kỳ | x |  | x |  |  |
| 46 | Cáo Điền | x |  | x |  |  |
| 47 | Phương Viên | x |  | x |  |  |
| 48 | Ấm Hạ | x |  | x |  |  |
| 49 | Quân Khê | x |  | x |  |  |
| 50 | Hà Lương | x |  | x |  |  |
| 51 | Đại Phạm | x |  | x |  |  |
| 52 | Y Sơn | x |  | x |  |  |
| Huyện Thanh Ba (20 trạm) |  | 20 trạm | 00 trạm | 20 trạm |  |  |
| 53 | Hanh Cù | x |  | x |  |  |
| 54 | Thanh Vân | x |  | x |  |  |
| 55 | Yển Khê | x |  | x |  |  |
| 56 | Ninh Dân | x |  | x |  |  |
| 57 | Thị trấn T.Ba | x |  | x |  |  |
| 58 | Thái Ninh | x |  | x |  |  |
| 59 | Đông Lĩnh | x |  | x |  |  |
| 60 | Đại An | x |  | x |  |  |
| 61 | Năng Yên | x |  | x |  |  |
| 62 | Quảng Nạp | x |  | x |  |  |
| 63 | Võ Lao | x |  | x |  |  |
| 64 | Khải Xuân | x |  | x |  |  |
| 65 | Yên Nội | x |  | x |  |  |
| 66 | Thanh Xá | x |  | x |  |  |
| 67 | Chí Tiên | x |  | x |  |  |
| 68 | Thanh Hà | x |  | x |  |  |
| 69 | Đỗ Sơn | x |  | x |  |  |
| 70 | Đông Thành | x |  | x |  |  |
| 70 | Đỗ Xuyên | x |  | x |  |  |
| 72 | Lương Lỗ | x |  | x |  |  |
| Huyện Thanh Thủy (09 trạm) |  | 09 trạm | 00 trạm | 09 trạm |  |  |
| 73 | Tu Vũ | x |  | x |  |  |
| 74 | Bảo Yên | x |  | x |  |  |
| 75 | Phượng Mao | x |  | x |  |  |
| 76 | Yến Mao | x |  | x |  |  |
| 77 | Trung Thịnh | x |  | x |  |  |
| 78 | Sơn Thủy | x |  | x |  |  |
| 79 | Thanh Thủy | x |  | x |  |  |
| 80 | Tân Phương | x |  | x |  |  |
| 81 | Đào Xá | x |  | x |  |  |
| Huyện Lâm Thao (08 trạm) |  | 08 trạm | 00 trạm | 08 trạm |  |  |
| 82 | Hợp Hải | x |  | x |  |  |
| 83 | Kinh Kệ | x |  | x |  |  |
| 84 | Xuân Huy | x |  | x |  |  |
| 85 | TT Lâm Thao | x |  | x |  |  |
| 86 | Tiên Kiên | x |  | x |  |  |
| 87 | TT Hùng Sơn | x |  | x |  |  |
| 88 | Xuân Lũng | x |  | x |  |  |
| 89 | Bản Nguyên | x |  | x |  |  |
| Huyện Thanh Sơn (19 trạm) |  | 19 trạm | 00 trạm | 19 trạm |  |  |
| 90 | Thị Trấn | x |  | x |  |  |
| 91 | Sơn Hùng | x |  | x |  |  |
| 92 | Giáp Lai | x |  | x |  |  |
| 93 | Thạch Khoán | x |  | x |  |  |
| 94 | Địch Quả | x |  | x |  |  |
| 95 | Thục Luyện | x |  | x |  |  |
| 96 | Cự Thắng | x |  | x |  |  |
| 97 | Tất Thắng | x |  | x |  |  |
| 98 | Cự Đồng | x |  | x |  |  |
| 99 | Hương Cần | x |  | x |  |  |
| 100 | Yên Lương | x |  | x |  |  |
| 101 | Yên Lãng | x |  | x |  |  |
| 102 | Yên Sơn | x |  | x |  |  |
| 103 | Lương Nha | x |  | x |  |  |
| 104 | Tinh Nhuệ | x |  | x |  |  |
| 105 | Võ Miếu | x |  | x |  |  |
| 106 | Văn Miếu | x |  | x |  |  |
| 107 | Khả Cửu | x |  | x |  |  |
| 108 | Đông Cửu | x |  | x |  |  |
| Huyện Tân Sơn (06 trạm) |  | 03 trạm | 03 trạm | 06 trạm |  |  |
| 109 | Văn Luông | x |  | x |  |  |
| 110 | Vinh Tiền | x |  | x |  |  |
| 111 | Lai Đồng | x |  | x |  |  |
| 112 | Đồng Sơn |  | x | x |  |  |
| 113 | Long Cốc |  | x | x |  |  |
| 114 | Tam Thanh |  | x | x |  |  |
| Huyện Tam Nông (14 trạm) |  | 13 trạm | 01 trạm | 14 trạm |  |  |
| 115 | Hồng Đà | x |  | x |  |  |
| 116 | Thượng Nông | x |  | x |  |  |
| 117 | Dậu Hương | x |  | x |  |  |
| 118 | Hưng Hóa | x |  | x |  |  |
| 119 | Dị Nậu | x |  | x |  |  |
| 120 | Thọ Văn | x |  | x |  |  |
| 121 | Cổ Tiết | x |  | x |  |  |
| 122 | Văn Lương | x |  | x |  |  |
| 123 | Thanh Uyên | x |  | x |  |  |
| 124 | Hiền Quan | x |  | x |  |  |
| 125 | Xuân Quang | x |  | x |  |  |
| 126 | Tứ Mỹ | x |  | x |  |  |
| 127 | Phương Thịnh | x |  | x |  |  |
| 128 | Tam Cường |  | x | x |  |  |
| Huyện Đoan Hùng (11 trạm) |  | 11 trạm | 00 trạm | 11 trạm |  |  |
| 129 | Đại Nghĩa | x |  | x |  |  |
| 130 | Hùng Long | x |  | x |  |  |
| 131 | Phú Thứ | x |  | x |  |  |
| 132 | Tây Cốc | x |  | x |  |  |
| 133 | Bằng Luân | x |  | x |  |  |
| 134 | Minh Tiến | x |  | x |  |  |
| 135 | Hùng Quan | x |  | x |  |  |
| 136 | Vân Du | x |  | x |  |  |
| 137 | Vân Đồn | x |  | x |  |  |
| 138 | Chân Mộng | x |  | x |  |  |
| 139 | Phong Phú | x |  | x |  |  |
| Huyện Phù Ninh (11 trạm) |  | 10 trạm | 01 trạm | 11 trạm |  |  |
| 140 | Trung Giáp | x |  | x |  |  |
| 141 | Vĩnh Phú | x |  | x |  |  |
| 142 | Lệ Mỹ | x |  | x |  |  |
| 143 | Phù Ninh | x |  | x |  |  |
| 144 | Hạ Giáp | x |  | x |  |  |
| 145 | Tiên Du | x |  | x |  |  |
| 146 | Trạm Thản | x |  | x |  |  |
| 147 | Bảo Thanh | x |  | x |  |  |
| 148 | Gia Thanh | x |  | x |  |  |
| 149 | Bình Bộ |  | x | x |  |  |
| 150 | TT Phong Châu | x |  | x |  |  |
| Huyện Yên Lập (07 trạm) |  | 07 trạm | 00 trạm | 07 trạm |  |  |
| 151 | Xuân An | x |  | x |  |  |
| 152 | Xuân Viên | x |  | x |  |  |
| 153 | Thượng Long | x |  | x |  |  |
| 154 | Minh Hòa | x |  | x |  |  |
| 155 | Ngọc Lập | x |  | x |  |  |
| 156 | Ngọc Đồng | x |  | x |  |  |
| 157 | Nga Hoàng | x |  | x |  |  |
| Tổng số 157 trạm |  | 147 trạm | 10 trạm | 157 trạm |  |  |

Phụ lục 5: Đề án xã đạt tiêu chí quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Phú Thọ

DANH SÁCH 10 TRẠM Y TẾ XÃ CẦN CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐỂ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA TRONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

| TT | Tên xã, phường, thị trấn | Hiện trạng nhà trạm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhu cầu đầu tư 2016 - 2020 |  |  | Dự kiến kinh phí (1.000 VNĐ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng m2 sàn |  |  | Trong đó |  |  |  |  |  | Tổng m2 sàn | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  | Tốt | Sử dụng được | Xuống cấp | C. trình cấp III (m2) |  |  | C. trình cấp IV (m2) |  |  |  | Xây mới (m2) | Cải tạo, nâng cấp (m2) |  | NS tỉnh (70%) | NS huyện (20%) | NS xã (10%) |
|  |  |  |  |  | Tốt | Sử dụng được | Xuống cấp | Tốt | Sử dụng được | Xuống cấp |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành phố Việt Trì (04 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,432,000 | 2,402,400 | 686,400 | 343,200 |
| 1 | Minh Phương |  | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  | 180 | 720,000 | 504,000 | 144,000 | 72,000 |
| 2 | Bạch Hạc |  | 204 |  |  | 180 |  |  | 24 |  | 204 |  | 204 | 816,000 | 571,200 | 163,200 | 81,600 |
| 3 | Dữu Lâu |  | 318 |  |  | 318 |  |  |  |  | 318 |  | 318 | 1,272,000 | 890,400 | 254,400 | 127,200 |
| 4 | Vân Phú |  | 156 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  | 156 | 624,000 | 436,800 | 124,800 | 62,400 |
| Huyện Hạ Hòa (01 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000 | 700,000 | 200,000 | 100,000 |
| 5 | Y Sơn |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  | 250 | 1,000,000 | 700,000 | 200,000 | 100,000 |
| Huyện Tân Sơn (03 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,764,000 | 2,634,800 | 752,800 | 376,400 |
| 6 | Đồng Sơn |  | 280 | 80 |  | 280 |  |  |  | 80 | 280 |  | 280 | 1,120,000 | 784,000 | 224,000 | 112,000 |
| 7 | Long Cốc |  | 205 | 100 |  | 205 |  |  |  | 100 | 305 |  | 305 | 1,220,000 | 854,000 | 224,000 | 122,000 |
| 8 | Tam Thanh |  | 356 |  |  | 356 |  |  |  |  |  |  | 356 | 1,424,000 | 996,800 | 284,800 | 142,400 |
| Huyện Tam Nông (01 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,140,000 | 798,000 | 228,000 | 114,000 |
| 9 | Tam Cường |  | 240 | 45 |  | 240 |  |  |  | 45 | 285 |  | 285 | 1,140,000 | 798,000 | 228,000 | 114,000 |
| Huyện Phù Ninh (01 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,336,000 | 935,200 | 267,200 | 133,600 |
| 10 | Bình Bộ |  | 334 | 168 |  | 334 | 48 |  |  | 120 | 334 |  | 334 | 1,336,000 | 935,200 | 267,200 | 133,600 |
|  | Kinh phí đầu tư 2016 đến năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,672,000 | 7,470,400 | 2,134,400 | 1,067,200 |

Phụ lục 6: Đề án xã đạt tiêu chí quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Phú Thọ

DANH SÁCH 147 TRẠM Y TẾ CẦN CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY MỚI BỔ SUNG ĐỂ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

| TT | Tên xã, phường, thị trấn | Hiện trạng nhà trạm |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhu cầu đầu tư 2016 - 2020 |  |  | Dự kiến kinh phí (1.000 VNĐ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng m2 sàn |  |  | Trong đó |  |  |  |  |  | Tổngm2 sàn | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  | Tốt | Sử dụng được | Xuốngcấp | C. trình cấp III (m2) |  |  | C. trình cấp IV (m2) |  |  |  | Xây mới (m2) | Cải tạo, nâng cấp (m2) |  | NS tỉnh (70%) | NS huyện (20%) | NS xã (10%) |
|  |  |  |  |  | Tốt | Sử dụng được | Xuốngcấp | Tốt | Sử dụng được | Xuốngcấp |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành phố Việt Trì (06 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,828,000 | 4,079,600 | 1,165,600 | 582,800 |
| 1 | Tiên Cát |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 54 | 150 | 54 | 96 | 708,000 | 495,600 | 141,600 | 70,800 |
| 2 | Nông Trang |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  | 150 | 600,000 | 420,000 | 120,000 | 60,000 |
| 3 | Trưng Vương |  | 90 | 90 |  |  |  |  | 90 | 90 | 240 | 150 | 90 | 1,260,000 | 882,000 | 252,000 | 126,000 |
| 4 | Bến Gót |  | 180 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 180 | 90 | 90 | 900,000 | 630,000 | 180,000 | 90,000 |
| 5 | Chu Hóa |  | 248 |  |  | 200 |  |  | 48 |  | 250 | 50 | 200 | 1,100,000 | 770,000 | 220,000 | 110,000 |
| 6 | Hùng Lô |  | 100 | 65 |  | 100 |  |  | 65 |  | 265 | 100 | 165 | 1,260,000 | 882,000 | 252,000 | 126,000 |
| Thị xã Phú Thọ (06 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,598,000 | 5,318,600 | 1,519,600 | 759,800 |
| 7 | Hùng Vương |  | 120 | 93 |  | 120 |  |  |  | 93 | 213 | 93 | 120 | 1,038,000 | 726,600 | 207,600 | 103,800 |
| 8 | Trường Thịnh |  | 94 | 109 |  | 94 |  |  |  | 109 | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 9 | Thanh Vinh |  | 80 | 120 |  | 80 |  |  |  | 120 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 10 | Văn Lung |  | 140 |  |  | 80 |  |  | 60 |  | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 11 | Hà Lộc |  | 90 | 232 |  | 90 |  |  | 142 | 232 | 250 | 160 | 90 | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 | 132,000 |
| 12 | Hà Thạch |  | 120 | 150 |  | 120 |  |  |  | 150 | 250 | 130 | 120 | 1,260,000 | 882,000 | 252,000 | 126,000 |
| Huyện Cẩm Khê (19 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,744,000 | 16,620,800 | 4,748,800 | 2,374,400 |
| 13 | Ngô Xá |  | 90 | 180 |  | 90 |  |  |  | 180 | 250 | 160 | 90 | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 | 132,000 |
| 14 | Tuy Lộc |  | 100 | 80 |  | 100 | 80 |  |  |  | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 15 | Phượng Vĩ |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 180 | 250 | 70 | 180 | 1,140,000 | 798,000 | 228,000 | 114,000 |
| 16 | Phùng Xá |  | 72 | 68 |  | 72 |  |  |  | 68 | 252 | 180 | 72 | 1,368,000 | 957,600 | 273,600 | 136,800 |
| 17 | Sơn Nga |  | 100 | 90 |  | 100 |  |  |  | 90 | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 18 | Thụy Liễu |  |  | 240 |  |  |  |  |  | 240 | 250 | 50 | 240 | 1,260,000 | 882,000 | 252,000 | 126,000 |
| 19 | Văn Bán |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 | 50 | 200 | 1,100,000 | 770,000 | 220,000 | 110,000 |
| 20 | Tam Sơn |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 21 | Cấp Dẫn |  | 170 | 20 |  | 170 |  |  |  | 20 | 250 | 80 | 170 | 1,160,000 | 812,000 | 232,000 | 116,000 |
| 22 | Hương Lung |  | 96 | 140 |  | 96 |  |  |  | 140 | 256 | 160 | 96 | 1,344,000 | 940,800 | 268,800 | 134,400 |
| 23 | Phú Khê |  | 170 |  |  | 170 |  |  |  |  | 250 | 80 | 170 | 1,160,000 | 812,000 | 232,000 | 116,000 |
| 24 | Yên Lập |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 250 | 160 | 90 | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 | 132,000 |
| 25 | Tạ Xá |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 | 50 | 200 | 1,100,000 | 770,000 | 220,000 | 110,000 |
| 26 | Chương Xá |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  | 250 | 90 | 160 | 1,180,000 | 826,000 | 236,000 | 118,000 |
| 27 | Phú Lạc |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 250 | 160 | 90 | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 | 132,000 |
| 28 | Yên Dưỡng |  | 143 |  |  | 143 |  |  |  |  | 253 | 110 | 143 | 1,232,000 | 862,400 | 264,400 | 123,200 |
| 29 | Văn Khúc |  | 85 | 145 |  | 85 |  |  |  | 145 | 255 | 170 | 85 | 1,360,000 | 952,000 | 272,000 | 136,000 |
| 30 | Cát Trù |  | 90 | 100 |  |  |  |  | 90 | 100 | 250 | 160 | 90 | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 | 132,000 |
| 31 | TT Sông Thao |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 140 | 250 | 100 | 140 | 1,160,000 | 812,000 | 232,000 | 116,000 |
| Huyện Hạ Hòa (16 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,608,000 | 13,725,600 | 3,921,600 | 1,960,800 |
| 32 | Bằng Giã |  | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  | 280 | 50 | 230 | 1,220,000 | 854,000 | 244,000 | 122,000 |
| 33 | Vô Tranh |  | 260 |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  | 260 | 1,040,000 | 728,000 | 208,000 | 104,000 |
| 34 | Liên Phương |  | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  | 280 | 50 | 230 | 1,220,000 | 854,000 | 244,000 | 122,000 |
| 35 | Minh Côi |  | 191 |  |  | 91 |  |  | 100 |  | 251 | 160 | 91 | 1,324,000 | 926,800 | 264,800 | 132,400 |
| 36 | Lệnh Khanh |  | 313 |  |  | 140 |  |  | 173 |  | 250 | 110 | 140 | 1,220,000 | 854,000 | 244,000 | 122,000 |
| 37 | Phụ Khánh |  | 100 | 120 |  | 100 |  |  |  | 120 | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 38 | Minh Hạc |  | 130 | 120 |  | 130 | 120 |  |  |  | 250 | 120 | 130 | 1,240,000 | 868,000 | 248,000 | 124,000 |
| 39 | Vĩnh Chân |  | 200 | 80 |  | 200 |  |  |  | 80 | 250 | 50 | 200 | 1,100,000 | 770,000 | 220,000 | 110,000 |
| 40 | Chính Công |  | 170 | 120 |  | 170 | 120 |  |  |  | 250 | 80 | 170 | 1,160,000 | 812,000 | 232,000 | 116,000 |
| 41 | Yên Kỳ |  | 100 | 80 |  | 100 |  |  |  | 80 | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 42 | Cáo Điền |  | 100 | 150 |  | 100 |  |  |  | 150 | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 43 | Phương Viên |  |  | 240 |  | 60 | 90 |  |  |  | 250 | 190 | 60 | 1,380,000 | 966,000 | 276,000 | 138,000 |
| 44 | Ấm Hạ |  | 182 |  |  | 91 |  |  | 91 |  | 251 | 160 | 91 | 1,324,000 | 926,800 | 264,800 | 132,400 |
| 45 | Quân Khê |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  | 240 | 960,000 | 672,000 | 192,000 | 96,000 |
| 46 | Hà Lương |  | 210 |  |  | 90 |  |  | 120 |  | 250 | 160 | 90 | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 | 132,000 |
| 47 | Đại Phạm |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 250 | 100 | 150 | 1,200,000 | 840,000 | 240,000 | 120,000 |
| Huyện Thanh Ba (20 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,770,000 | 18,039,000 | 5,154,000 | 2,577,000 |
| 48 | Hanh Cù |  | 85 | 215 |  | 85 |  |  |  | 215 | 250 | 165 | 85 | 1,330,000 | 931,000 | 266,000 | 133,000 |
| 49 | Thanh Vân |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 50 | Yển Khê |  | 120 | 104 |  |  | 104 |  | 120 |  | 254 | 150 | 104 | 1,316,000 | 921,200 | 263,200 | 131,600 |
| 51 | Ninh Dân |  | 462 |  |  | 462 |  |  |  |  | 462 |  | 462 | 1,848,000 | 1,293,600 | 369,600 | 184,800 |
| 52 | Thị trấn T.Ba |  | 80 | 84 |  | 80 |  |  |  | 84 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 53 | Thái Ninh |  | 90 | 114 |  |  | 90 |  |  | 200 | 250 | 160 | 90 | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 | 132,000 |
| 54 | Đông Lĩnh |  | 120 | 104 |  | 120 |  |  |  | 104 | 250 | 130 | 120 | 1,260,000 | 882,000 | 252,000 | 126,000 |
| 55 | Đại An |  | 110 | 90 |  | 110 |  |  |  | 90 | 250 | 140 | 110 | 1,280,000 | 896,000 | 256,000 | 128,000 |
| 56 | Năng Yên |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  | 250 | 120 | 130 | 1,240,000 | 868,000 | 248,000 | 124,000 |
| 57 | Quảng Nạp |  | 170 | 50 |  | 170 |  |  |  | 50 | 250 | 80 | 170 | 1,160,000 | 812,000 | 232,000 | 116,000 |
| 58 | Võ Lao |  | 85 | 90 |  | 85 |  |  |  | 90 | 250 | 165 | 85 | 1,330,000 | 931,000 | 266,000 | 133,000 |
| 59 | Khải Xuân |  | 96 | 300 |  | 96 |  |  |  | 300 | 250 | 154 | 96 | 1,308,000 | 915,600 | 261,600 | 130,800 |
| 60 | Yên Nội |  | 180 | 90 |  | 180 |  |  |  | 90 | 250 | 70 | 180 | 1,140,000 | 798,000 | 228,000 | 114,000 |
| 61 | Thanh Xá |  | 197 |  |  | 197 |  |  |  | 85 | 250 | 53 | 197 | 1,106,000 | 774,200 | 221,200 | 110,600 |
| 62 | Chí Tiên |  | 140 | 80 |  | 140 |  |  |  | 80 | 250 | 110 | 140 | 1,220,000 | 854,000 | 244,000 | 122,000 |
| 63 | Thanh Hà |  | 162 | 200 |  | 162 |  |  |  | 200 | 250 | 88 | 162 | 1,176,000 | 823,200 | 235,200 | 117,600 |
| 64 | Đỗ Sơn |  | 84 | 145 |  | 84 |  |  |  | 145 | 250 | 166 | 84 | 1,332,000 | 932,400 | 266,400 | 133,200 |
| 65 | Đông Thành |  | 139 | 112 |  | 139 |  |  |  | 112 | 250 | 111 | 139 | 1,222,000 | 855,400 | 244,400 | 122,200 |
| 66 | Đỗ Xuyên |  | 204 |  |  | 96 |  |  | 108 |  | 250 | 154 | 96 | 1,308,000 | 915,600 | 261,600 | 130,800 |
| 67 | Lương Lỗ |  | 133 | 131 |  | 133 |  |  |  | 131 | 250 | 117 | 133 | 1,234,000 | 863,800 | 246,800 | 123,400 |
| Huyện Thanh Thủy (09 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,476,000 | 8,033,200 | 2,295,200 | 1,147,600 |
| 68 | Tu Vũ |  | 202 |  |  | 202 |  |  |  |  | 250 | 48 | 202 | 1,096,000 | 767,200 | 219,200 | 109,600 |
| 69 | Bảo Yên |  | 265 |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  | 265 | 1,060,000 | 742,000 | 212,000 | 106,000 |
| 70 | Phượng Mao |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 85 | 250 | 175 | 75 | 1,350,000 | 945,000 | 270,000 | 135,000 |
| 71 | Yến Mao |  | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  | 280 | 50 | 230 | 1,220,000 | 854,000 | 244,000 | 122,000 |
| 72 | Trung Thịnh |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 65 | 250 | 175 | 75 | 1,350,000 | 945,000 | 270,000 | 135,000 |
| 73 | Sơn Thủy |  | 70 | 100 |  | 70 |  |  |  | 100 | 250 | 180 | 70 | 1,360,000 | 952,000 | 272,000 | 136,000 |
| 74 | Thanh Thủy |  | 75 | 40 |  | 75 |  |  |  | 40 | 250 | 175 | 75 | 1,350,000 | 945,000 | 270,000 | 135,000 |
| 75 | Tân Phương |  | 75 | 55 |  | 75 |  |  |  | 55 | 250 | 175 | 75 | 1,350,000 | 945,000 | 270,000 | 135,000 |
| 76 | Đào Xá |  | 80 | 150 |  | 80 |  |  |  | 150 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| Huyện Lâm Thao (8 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,792,000 | 6,854,400 | 1,958,400 | 979,200 |
| 77 | Hợp Hải |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  | 250 | 1,000,000 | 700,000 | 200,000, | 100,000 |
| 78 | Kinh Kệ |  | 100 | 96 |  | 100 | 96 |  |  |  | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 79 | Xuân Huy |  | 210 |  |  | 210 |  |  |  |  | 260 | 50 | 2 | 1,140,000 | 798,000 | 228,000 | 114,000 |
| 80 | TT Lâm Thao |  |  | 160 |  |  | 80 |  |  | 80 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 81 | Tiên Kiên |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  | 300 | 1,200,000 | 840,000 | 240,000 | 120,000 |
| 82 | TT Hùng Sơn |  | 165 |  |  | 120 |  |  | 45 |  | 250 | 130 | 120 | 1,260,000 | 882,000 | 252,000 | 126,000 |
| 83 | Xuân Lũng |  | 170 |  |  | 80 |  |  | 90 |  | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 84 | Bản Nguyên |  | 303 |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  | 303 | 1,212,000 | 848,400 | 242,400 | 121,200 |
| Huyện Thanh Sơn (19 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,692,000 | 17,284,400 | 4,938,400 | 2,469,200 |
| 85 | Thị trấn |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  | 250 | 90 | 160 | 1,180,000 | 826,000 | 236,000 | 118,000 |
| 86 | Sơn Hùng |  | 70 | 80 |  | 70 |  |  |  | 80 | 250 | 180 | 70 | 1,360,000 | 952,000 | 272,000 | 136,000 |
| 87 | Giáp Lai |  | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 88 | Thạch Khoán |  | 80 | 40 |  | 80 |  |  |  | 40 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 89 | Địch Quả |  | 80 | 100 |  | 80 |  |  |  | 100 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 90 | Thục Luyện |  | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 91 | Cự Thắng |  | 80 | 120 |  | 80 |  |  |  | 120 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 92 | Tất Thắng |  | 80 | 120 |  | 80 |  |  |  | 120 | 250 | 172 | 80 | 1,352,000 | 946,400 | 270,400 | 135,200 |
| 93 | Cự Đồng |  | 200 | 50 |  | 200 |  |  |  | 50 | 250 | 50 | 200 | 1,100,000 | 770,000 | 220,000 | 110,000 |
| 94 | Hương Cần |  | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 95 | Yên Lương |  | 80 | 160 |  | 80 | 80 |  |  | 80 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 96 | Yên Lãng |  | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 97 | Yên Sơn |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  |  | 250 | 90 | 160 | 1,180,000 | 826,000 | 236,000 | 118,000 |
| 98 | Lương Nha |  | 80 | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 99 | Tinh Nhuệ |  | 80 | 100 |  | 80 |  |  |  | 100 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 100 | Võ Miếu |  | 80 | 60 |  | 80 |  |  |  | 60 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 101 | Văn Miếu |  | 80 | 100 |  | 80 |  |  |  | 100 | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 102 | Khả Cửu | 100 | 80 |  | 100 | 80 |  |  |  |  | 250 | 70 | 180 | 1,140,000 | 798,000 | 228,000 | 114,000 |
| 103 | Đông Cửu |  | 100 | 80 |  | 100 |  |  |  | 80 | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| Huyện Tân Sơn (03 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,700,000 | 2,590,000 | 740,000 | 370,000 |
| 104 | Văn Luông |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 250 | 160 | 90 | 1,320,000 | 924,000 | 264,000 | 132,000 |
| 105 | Vinh Tiền |  | 160 | 90 |  | 160 | 90 |  |  |  | 250 | 90 | 160 | 1,180,000 | 826,000 | 236,000 | 118,000 |
| 106 | Lai Đồng | 75 | 300 |  |  | 300 |  | 75 |  |  | 300 |  | 300 | 1,200,000 | 840,000 | 240,000 | 120,000 |
| Huyện Tam Nông (13 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,696,000 | 11,687,200 | 3,339,200 | 1,669,600 |
| 107 | Hồng Đà |  | 150 | 108 |  | 150 | 108 |  |  |  | 250 | 100 | 150 | 1,200,000 | 840,000 | 240,000 | 120,000 |
| 108 | Thượng Nông |  | 226 |  |  | 136 |  |  | 90 |  | 276 | 50 | 226 | 1,204,000 | 842,800 | 240,800 | 120,400 |
| 109 | Dậu Dương |  | 223 |  |  | 105 |  |  | 128 |  | 283 | 50 | 233 | 1,232,000 | 862,400 | 246,400 | 123,200 |
| 110 | Hưng Hóa |  | 129 | 156 |  | 129 |  |  |  | 156 | 259 | 130 | 129 | 1,296,000 | 907,200 | 259,200 | 129,600 |
| 111 | Dị Nậu |  | 70 | 120 |  | 70 |  |  |  | 120 | 250 | 180 | 70 | 1,360,000 | 952,000 | 272,000 | 136,000 |
| 112 | Thọ Văn |  | 126 | 45 |  | 126 |  |  |  | 45 | 256 | 130 | 126 | 1,284,000 | 898,800 | 256,800 | 128,400 |
| 113 | Cổ Tiết |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  | 254 | 150 | 104 | 1,316,000 | 921,200 | 263,200 | 131,600 |
| 114 | Văn Lương |  | 126 |  |  | 126 |  |  |  |  | 256 | 130 | 126 | 1,284,000 | 898,800 | 256,800 | 128,400 |
| 115 | Thanh Uyên |  | 112 | 216 |  | 112 |  |  |  | 216 | 252 | 140 | 112 | 1,288,000 | 901,600 | 257,600 | 128,800 |
| 116 | Hiền Quan |  | 104 | 157 |  | 104 |  |  |  | 157 | 254 | 150 | 104 | 1,316,000 | 921,200 | 263,200 | 131,600 |
| 117 | Xuân Quang |  | 126 | 95 |  | 126 |  |  |  | 95 | 256 | 130 | 126 | 1,284,000 | 898,800 | 256,800 | 128,400 |
| 118 | Tứ Mỹ |  | 104 | 57 |  | 104 |  |  |  | 57 | 254 | 150 | 104 | 1,316,000 | 921,200 | 263,200 | 131,600 |
| 119 | Phương Thịnh |  | 104 | 170 |  | 104 |  |  |  | 170 | 254 | 150 | 104 | 1,316,000 | 921,200 | 263,200 | 131,600 |
| Huyện Đoan Hùng (11 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,292,000 | 10,004,400 | 2,858,400 | 1,429,200 |
| 120 | Đại Nghĩa |  | 113 | 90 |  | 113 |  |  |  | 90 | 263 | 150 | 113 | 1,352,000 | 946,400 | 270,400 | 135,200 |
| 121 | Hùng Long |  | 210 |  |  | 210 |  |  |  |  | 260 | 50 | 210 | 1,140,000 | 798,000 | 228,000 | 114,000 |
| 122 | Phú Thứ |  | 382 |  |  | 382 |  |  |  |  | 382 |  | 382 | 1,528,000 | 1,069,600 | 305,600 | 152,800 |
| 123 | Tây Cốc |  | 122 | 54 |  | 54 | 18 |  | 68 | 36 | 252 | 130 | 122 | 1,268,000 | 887,600 | 253,600 | 126,800 |
| 124 | Bằng Luân |  | 400 |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 400 |  | 400 | 1,600,000 | 1,120,000 | 320,000 | 160,000 |
| 125 | Minh Tiến |  | 130 | 122 |  | 130 | 112 |  |  |  | 250 | 120 | 130 | 1,240,000 | 868,000 | 248,000 | 124,000 |
| 126 | Hùng Quan |  | 126 | 134 |  | 126 |  |  |  | 134 | 256 | 130 | 126 | 1,284,000 | 898,800 | 256,800 | 128,400 |
| 127 | Vân Du |  | 120 | 105 |  | 120 |  |  |  | 105 | 250 | 130 | 120 | 1,260,000 | 882,000 | 252,000 | 126,000 |
| 128 | Vân Đồn |  | 140 | 50 |  | 140 |  |  |  | 50 | 250 | 110 | 140 | 1,220,000 | 854,000 | 244,000 | 122,000 |
| 129 | Chân Mộng |  | 140 | 150 |  | 100 |  |  |  | 150 | 250 | 110 | 140 | 1,220,000 | 854,000 | 244,000 | 122,000 |
| 130 | Phong Phú |  | 130 | 120 |  |  |  |  | 30 | 120 | 250 | 110 | 130 | 1,180,000 | 826,000 | 236.000 | 118,000 |
| Huyện Phù Ninh (10 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,092,000 | 9,164,400 | 2,618,400 | 1,309,200 |
| 131 | Trung Giáp |  | 236 | 80 |  | 236 |  |  |  | 80 | 336 | 100 | 236 | 1,544,000 | 1,080,800 | 308,800 | 154,400 |
| 132 | Vĩnh Phú |  | 200 | 180 |  | 200 |  |  |  | 180 | 350 | 150 | 200 | 1,700,000 | 1,190,000 | 340,000 | 170,000 |
| 133 | Lệ Mỹ |  | 100 | 130 |  | 100 |  |  |  | 100 | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 134 | Phù Ninh |  | 122 | 48 |  | 122 |  |  |  | 48 | 252 | 130 | 122 | 1,268,000 | 887,600 | 253,600 | 126,800 |
| 135 | Hạ Giáp |  | 130 | 80 |  | 130 |  |  |  | 80 | 250 | 120 | 130 | 1,240,000 | 868,000 | 248,000 | 124,000 |
| 136 | Tiên Du |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 250 | 50 | 200 | 1,100,000 | 770,000 | 220,000 | 110,000 |
| 137 | Trạm Thản |  | 220 |  |  | 80 |  |  | 140 |  | 250 | 170 | 80 | 1,340,000 | 938,000 | 268,000 | 134,000 |
| 138 | Bảo Thanh |  | 100 | 190 |  | 100 |  |  |  | 190 | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 139 | Gia Thanh |  | 100 | 150 |  | 100 | 100 |  |  | 50 | 250 | 150 | 100 | 1,300,000 | 910,000 | 260,000 | 130,000 |
| 140 | TT Phong Châu |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  | 250 | 1,000,000 | 700,000 | 200,000 | 100,000 |
| Huyện Yên Lập (07 trạm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,020,000 | 6,314,000 | 1,804,000 | 902,000 |
| 141 | Xuân An |  | 208 | 168 |  | 208 | 78 |  |  | 90 | 308 | 100 | 208 | 1,,432,000 | 1,002,400 | 286,400 | 143,200 |
| 142 | Xuân Viên |  | 157 | 159 |  | 157 |  |  |  | 159 | 257 | 100 | 157 | 1,228,000 | 859,600 | 245,600 | 122,800 |
| 143 | Thượng Long |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  |  |  | 250 | 100 | 150 | 1,200,000 | 840,000 | 240,000 | 120,000 |
| 144 | Minh Hòa |  | 340 |  |  | 340 |  |  |  | 30 | 340 |  | 340 | 1,360,000 | 952,000 | 272,000 | 136,000 |
| 145 | Ngọc Lập |  | 130 | 102 |  | 130 |  |  |  | 102 | 250 | 120 | 130 | 1,240,000 | 868,000 | 248,000 | 124,000 |
| 146 | Ngọc Đồng |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 210 | 250 | 180 | 70 | 1,360,000 | 952,000 | 272,000 | 136,000 |
| 147 | Nga Hoàng |  | 150 | 130 |  | 150 | 70 |  |  | 60 | 250 | 100 | 150 | 1,200,000 | 840,000 | 240,000 | 120,000 |
|  | Tổng kinh phí đầu tư từ 2016 đến năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,308,000 | 129,715,600 | 37,061,000 | 18,530,800 |

Phụ lục 7: Đề án xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Phú Thọ

PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ TỶ LỆ CÁC NGUỒN VỐN

| Hạng mục - Nguồn vốn | Dự kiến kinh phí đầu tư (nghìn đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giai đoạn 2012 - 2015 |  |  |  | Giai đoạn 2016 - 2020 |  |  |  |  |  |
|  | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Tổng giai đoạn | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Tổng giai đoạn |
| A - XDCB | 26 833 800 | 31 306 100 | 31 306 100 | 89 446 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 980 000 | 195 980 000 |
| Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngân sách tỉnh (70%) | 18 738 660 | 21 914 270 | 21 914 270 | 62 612 200 | 27 300 000 | 27 300 000 | 27 300 000 | 27 300 000 | 27 986 000 | 137 186 000 |
| Ngân sách huyện (20%) | 5 366 760 | 6 216 220 | 6 216 220 | 17 889 200 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 996 000 | 39 196 000 |
| Ngân sách xã (10%) | 2 683 380 | 3 130 610 | 3 130 610 | 8 944 600 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 998 000 | 19 598 000 |
| B - Trang thiết bị | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 30 000 000 |
| Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngân sách tỉnh (100%) | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  | 30 000 000 |
| Ngân sách huyện (0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngân sách xã (0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - Đào tạo nhân lực | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 7 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 12 500 000 |
| Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngân sách tỉnh (100%) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 7 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 12 500 000 |
| Ngân sách huyện (0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngân sách xã (0%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số (A+B+C) | 34 333 800 | 38 806 100 | 43 806 100 | 116 946 000 | 52 000 000 | 52 000 000 | 47 500 000 | 46 000 000 | 40 980 000 | 238 480 000 |
| Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngân sách tỉnh | 26 283 660 | 29 414 270 | 34 414 270 | 90 112 200 | 40 300 000 | 40 300 000 | 35 800 000 | 34 300 000 | 28 986 000 | 179 686 000 |
| Ngân sách huyện | 5 366 760 | 6 261 220 | 6 261 220 | 17 889 200 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 996 000 | 39 196 000 |
| Ngân sách xã | 2 683 380 | 3 130 610 | 3 130 600 | 8 944 600 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 998 000 | 19 598 000 |