TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | NGUỒN VỐN | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG SỐ | 4.414.585 |  |
| A | VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 2.860.450 |  |
| 1 | Vốn đầu tư XDCB trong nước | 2.035.450 | Tỉnh giao hơn so với dự toán TW là 103 tỷ đồng |
| 1 | Phân cấp cho các huyện thành phố | 353.000 | Phụ lục 1 |
| 2 | Hoàn trả các khoản ứng trước | 304.813 | Phụ lục 2 |
| 3 | Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi | 73.750 |  |
| 4 | Bố trí các dự án quyết toán và các dự án đã hoàn thành năm 2017 nhưng còn thiếu vốn | 103.358 |  |
|  | Bố trí các dự án quyết toán | 20.358 | UBND tỉnh thống nhất với TT HĐND tỉnh trước khi phân bổ |
|  | Bố trí dự án hoàn thành còn thiếu vốn | 83.000 | Phụ lục 3 |
| 5 | Đối ứng các dự án ODA | 70.000 | Phụ lục 4 |
| 6 | Bố trí vốn đối ứng các dự án do trung ương đầu tư | 23.000 | Phụ lục 5 |
| 7 | Bố trí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP | 70.000 |  |
|  | + Bố trí 01 dự án chuyển tiếp | 3.000 | Phụ lục 6 |
|  | + Bố trí 03 dự án khởi công mới | 50.000 | Phụ lục 6 |
|  | + Dự phòng dự án phát sinh | 17.000 | UBND tỉnh thống nhất với TT HĐND tỉnh trước khi phân bổ |
| 8 | Chuẩn bị đầu tư | 5.000 | UBND tỉnh thống nhất với TT HĐND tỉnh trước khi phân bổ |
| 9 | Chương trình xây dựng nông thôn mới | 205.000 | UBND tỉnh thống nhất với TT HĐND tỉnh trước khi phân bổ |
|  | - Bố trí thực hiện Chương trình Nước sạch VSMTNT (ưu tiên bố trí cho các địa phương thực hiện chương trình NTM) | 15.000 |  |
|  | - Bố trí thực hiện Chương trình Nông thôn mới | 190.000 |  |
| 10 | Bố trí thực hiện Chương trình ATK | 10.000 | Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Ba Tơ |
| 11 | Bố trí thực hiện dự án 82 dự án | 817.529 |  |
| 11.1 | Bố trí các dự án chuyển tiếp (63 dự án) | 708.100 | Phụ lục 7 |
|  | Dự án phấn đấu hoàn thành năm 2018 (36 dự án) | 430.000 |  |
|  | Dự kiến hoàn thành sau năm 2018 (27 dự án) | 278.100 |  |
| 11.2 | Bố trí các dự án khởi công mới năm 2018 (19 dự án) | 109.429 | Phụ lục 8 |
| 2 | Vốn quỹ đất (thu tiền sử dụng đất) | 600.000 | Phụ lục 9 |
| 1 | Bố trí 09 dự án chuyển tiếp tỉnh quản lý | 157.000 |  |
| 2 | Bố trí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa danh và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ | 60.000 |  |
| 3 | Giao huyện, thành phố thu - chi | 383.000 |  |
| 3 | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 70.000 | Phụ lục 10 |
|  | + Bố trí 01 dự án chuyển tiếp | 10.500 |  |
|  | + Bố trí 04 dự án khởi công mới | 49.500 |  |
|  | + XSKT bố trí chương trình NTM | 10.000 |  |
| 4 | Đầu tư từ nguồn vốn khác | 155.000 | Phụ lục 11 |
| B | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 1.554.135 |  |
| * | Phân bổ chi tiết | 1.554.135 |  |
| I | Vốn trong nước | 1.323.835 |  |
| 1 | Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg | 128.224 | Giao theo Quyết định của Trung ương |
| 2 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia | 327.611 | UBND tỉnh thống nhất với TT HĐND tỉnh trước khi phân bổ |
| i | Nông thôn mới | 144.200 |  |
| ii | Giảm nghèo bền vững | 183.411 |  |
|  | + Hoàn trả ứng trước |  |  |
|  | + Phân bổ |  |  |
| 3 | Vốn Chương trình mục tiêu | 318.000 | Giao theo Quyết định của Trung ương |
|  | + Hoàn trả ứng trước | 63.300 |  |
|  | + Phân bổ | 254.700 |  |
| 4 | Vốn trái phiếu Chính phủ | 550.000 | Giao theo Quyết định của Trung ương |
|  | + Giao thông | 550.000 |  |
|  | + KCH trường lớp học |  |  |
| II | Vốn nước ngoài | 230.300 | Giao theo Quyết định của Trung ương |
|  | + Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh | 28.755 |  |
|  | + Các dự án khác | 201.545 |  |

Phụ lục 1

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018 PHÂN CẤP VỐN CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Đơn vị | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG CỘNG | 353.000 |  |
| 1 | UBND huyện Bình Sơn | 29.266 |  |
| 2 | UBND huyện Sơn Tịnh | 19.417 |  |
| 3 | UBND thành phố Quảng Ngãi | 94.706 |  |
| 4 | UBND huyện Tư Nghĩa | 23.738 |  |
| 5 | UBND huyện Mộ Đức | 24.545 |  |
| 6 | UBND huyện Đức Phổ | 26.450 |  |
| 7 | UBND huyện Nghĩa Hành | 18.226 |  |
| 8 | UBND huyện Minh Long | 9.613 |  |
| 9 | UBND huyện Ba Tơ | 26.516 |  |
| 10 | UBND huyện Sơn Hà | 26.468 |  |
| 11 | UBND huyện Sơn Tây | 14.677 |  |
| 12 | UBND huyện Trà Bồng | 14.857 |  |
| 13 | UBND huyện Tây Trà | 13.891 |  |
| 14 | UBND huyện Lý Sơn | 10.630 |  |

Ghi chú: Các huyện, thành phố phải bố trí tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục - Đào tạo.

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

KẾ HOẠCH THU HỒI VỐN ỨNG TRƯỚC

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Chủ đầu tư | Số dư nợ tạm ứng, ứng trước | Năm tạm ứng, ứng trước | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  | 304.813 |  | 304.813 |  |
| 1 | Chi bồi thường, di dời nhà máy chế tạo và thiết bị Dung Quất | BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh | 30.000 | 2010 | 30.000 |  |
| 2 | Xây dựng hạng mục Nhà lớp học 10 phòng | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 800 | 2011 | 800 |  |
| 3 | Bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi-Thạch Nham) | Sở Giao thông Vận Tải | 15.000 | 2013 | 15.000 |  |
| 4 | Thực hiện các khu tái định cư và khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB nâng cấp Quốc lộ 1 | Sở Giao thông Vận Tải | 30.000 | 2013 | 30.000 |  |
| 5 | Bồi thường, GPMB dự án Nhà máy thép Guang Lian (85 tỷ đồng, đã trả 10 tỷ đồng) và di dời các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do gần nhà máy Bio Ethanol (9,5 tỷ đồng) | BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh | 84.500 | 2013 | 84.500 |  |
| 6 | Đầu tư 3 công trình hạ tầng VSIP (50 tỷ đồng); sửa chữa nâng cấp đường Sơn Hà-Sơn Tây (30 tỷ đồng); Dự án cầu Mò-O, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà (5 tỷ đồng); Dự án cầu Trà Bồng (5 tỷ đồng) | BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh; Sở GTVT; Cty TNHH MTV KTCT thủy lợi; huyện: Sơn Tịnh và Sơn Hà | 90.000 | 2013 | 90.000 |  |
| 7 | Thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ dân liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 24, đoạn qua xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ. | Sở Giao thông Vận Tải | 8.226 | 2014 | 8.226 |  |
| 8 | Bồi thường hỗ trợ bổ sung thuộc mặt bằng Dự án thành phần II đoạn qua Bình Long - Dung Quất (giai đoạn I-thuộc Tờ bản đồ 1,2,3,4 và phần mở rộng thuộc Tờ bản đồ số 8) | BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh | 2.937 | 2014 | 2.937 |  |
| 9 | Đầu tư đường giao Thông nông thôn thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn | UBND huyện Bình Sơn | 3.350 | 2014 | 3.350 |  |
| 10 | Dự án đường Nguyễn Trãi | Sở Giao thông Vận Tải | 40.000 | 2014 | 40.000 |  |

Phụ lục 3

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2017 NHƯNG CHƯA BỐ TRÍ ĐỦ VỐN

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 1.126.856 | 448.500 | 678.356 | - | 463.350 | 290.350 | 108.000 | 65.000 | 341.129 | 147.100 | 194.029 | 449.329 | 122.221 | 83.000 |  |
|  | Ngành Giao thông |  |  |  |  |  | 347.813 | 200.000 | 147.813 | - | 83.000 | 76.000 | - | 7.000 | 41.000 | 14.000 | 27.000 | 41.000 | 42.000 | 26.000 |  |
| 1 | Đường ĐH 72 (đoạn Sơn Cao - Sơn Kỳ) | UBND huyện Sơn Hà | Sơn Hà | ...... | ......-2018 | 2152/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 | 39.400 |  | 39.400 |  | 34.000 | 27.000 |  | 7.000 | 28.000 | 7.000 | 21.000 | 28.000 | 6.000 | 5.000 |  |
| 2 | Dự án Cầu Trà Bồng (trên tuyến Dốc Sỏi - Dung Quất) | Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | Bình Sơn | 450m | 2014-2017 | 1605/QĐ-UBND, 31/10/2013 | 287.461 | 200.000 | 87.461 |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |  | - | 30.000 | 17.000 |  |
| 3 | Kiên cố hóa đường Trà Lãnh đi UBND xã Trà Thọ | UBND huyện Tây Trà | Tây Trà | 3,044km | 2016-2018 | 1968k/QĐ-UBND, 31/10/2015 | 20.952 |  | 20.952 |  | 19.000 | 19.000 |  |  | 13.000 | 7.000 | 6.000 | 13.000 | 6.000 | 4.000 |  |
|  | Ngành Y tế |  |  |  |  |  | 497.000 | 248.500 | 248.500 |  | 188.000 | 30.000 | 108.000 | 50.000 | 161.029 | 70.000 | 91.029 | 216.829 | 26.971 | 20.000 |  |
| 4 | Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP. Quảng Ngãi | 300 giường | 2014-2018 | 1611/QĐ-UBND, 25/10/2012 | 497.000 | 248.500 | 248.500 |  | 188.000 | 30.000 | 108.000 | 50.000 | 161.029 | 70.000 | 91.029 | 216.829 | 26.971 | 20.000 |  |
|  | Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  |  |  |  | 55.274 | - | 55.274 | - | 42.000 | 42.000 | - | - | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 38.000 | 12.000 | 9.000 | - |
| 5 | Xây dựng Nhà luyện tập thi đấu đa năng tỉnh | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP. Quảng Ngãi | 9.440m2 | 2015-2019 | 1668/QĐ-UBND, 25/9/2015 | 55.274 |  | 55.274 |  | 42.000 | 42.000 |  |  | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 38.000 | 12.000 | 9.000 |  |
|  | Ngành quản lý nhà nước |  |  |  |  |  | 201.769 | - | 201.769 | - | 125.850 | 125.850 | - | - | 91.600 | 37.600 | 54.000 | 136.000 | 34.250 | 22.000 |  |
| 6 | Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình cho phóng viên | Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Thiết bị chuyên dụng: camera, dựng hình,... | 2017-2019 | 438/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 | 9.000 |  | 9.000 |  | 8.000 | 8.000 |  |  | 4.100 | 100 | 4.000 | 4.000 | 3.900 | 3.000 |  |
| 7 | Xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi (Datacenter) | Sở Thông tin và Truyền thông | TP. Quảng Ngãi | Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống thiết bị CNTT | 2016-2018 | 1568/QĐ-UBND, 28/10/2014 | 19.754 |  | 19.754 |  | 17.850 | 17.850 |  |  | 12.500 | 2.500 | 10.000 | 17.000 | 5.350 | 2.000 |  |
| 8 | Trung tâm chính trị - hành chính huyện Sơn Tịnh (mới) | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | 5 ha | 2014-2018 | 1612/QĐ-UBND, 30/10/2014 | 173.015 |  | 173.015 |  | 100.000 | 100.000 |  |  | 75.000 | 35.000 | 40.000 | 115.000 | 25.000 | 17.000 |  |
|  | Ngành Quốc phòng - An ninh |  |  |  |  |  | 25.000 | - | 25.000 | - | 24.500 | 16.500 | - | 8.000 | 17.500 | 10.500 | 7.000 | 17.500 | 7.000 | 6.000 |  |
| 9 | Trụ sở làm việc phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 01, 03 và số 05 | Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Đức Phổ |  | 2016-2018 |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 24.500 | 16.500 |  | 8.000 | 17.500 | 10.500 | 7.000 | 17.500 | 7.000 | 6.000 |  |
|  | Trụ sở làm việc phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 03 |  |  |  | 2017-2018 | 65/QĐ-SXD ngày 10/3/2017 | 7.504 |  | 7.504 |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 | 3.500 |  | 3.000 |  |
|  | Trụ sở làm việc phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 05 |  |  |  | 2017-2018 | 624/QĐ-SXD ngày 10/3/2017 | 7.708 |  | 7.708 |  |  |  |  |  |  |  | 3.500 | 3.500 |  | 3.000 |  |

Phụ lục 4

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

Nguồn vốn: cân đối ngân sách địa phương
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Đầu mối giao Kế hoạch | Địa điểm thực hiện | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch 2018 (vốn đối ứng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  | 2.274.097 | 405.155 | 1.868.942 | 610.159 | 144.405 | 465.754 | 70.000 |  |
| I | NGÀNH NÔNG NGHIỆP, GIẢM NGHÈO |  |  |  |  |  | 1.540.785 | 198.416 | 1.342.369 | 340.697 | 53.570 | 287.127 | 36.200 |  |
|  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 69.969 | 12.724 | 57.245 | 18.681 | 8.681 | 10.000 | 1.950 |  |
| 1 | TDA sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn HCN Đập Làng thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | Sở Nông nghiệp và PTNT | Huyện Nghĩa Hành | Đập đất dài 146,5m; tràn xả lũ, cống lấy nước; nhà quản lý; 700m đường | 2016-2017 | 546/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 | 29.139 | 8.641 | 20.498 | 6.481 | 6.481 | - | 150 |  |
| 2 | Tiểu dự án Hợp phần 3, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5) | Sở Nông nghiệp và PTNT | Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ | XD 10 công trình phòng, chống thiên tai quy mô nhỏ; đào tạo, tập huấn, mua sắm trang thiết bị | 2015-2018 | 2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 | 40.830 | 4.083 | 36.747 | 12.200 | 2.200 | 10.000 | 1.800 |  |
|  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 724.936 | 91.621 | 633.315 | 304.377 | 27.250 | 277.127 | 15.200 |  |
| 3 | TDA Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) thuộc dự án Quản lý thiên tai (WB5) | Sở Nông nghiệp và PTNT | Huyện Đức Phổ | Kéo dài thêm 565m đê chắn cát, ngăn lũ; nạo vét vũng neo đậu và luồng vào và nhiều hạng mục khác | 2013-2019 | 2200/QĐ-UBND ngày 31/12/2013; 1200/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 | 185.132 | 48.299 | 136.833 | 11.061 | 9.061 | 2.000 | 10.000 |  |
| 4 | Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ | Sở Nông nghiệp và PTNT | Ba Tơ, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây | Trồng mới 2.471 ha; bảo vệ 3.208 ha; khoanh nuôi 3.287 ha; xây dựng 15km đường | 2012-2021 | 1417/QĐ-UBND ngày 26/9/2012; 1658/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 | 201.986 | 24.845 | 177.141 | 126.025 | 9.689 | 116.336 | 2.700 |  |
| 5 | Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ | Phát triển CSHT cấp xã, thôn, bản; Phát triển sinh kế bền vững; Nâng cao năng lực | 2014-2018 | 1534/QĐ-UBND ngày 23/10/2013; 2012/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 | 337.818 | 18.477 | 319.341 | 167.291 | 8.500 | 158.791 | 2.500 |  |
|  | Các dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 745.880 | 94.071 | 651.809 | 17.639 | 17.639 | 0 | 19.050 |  |
| 6 | TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các huyện | Nâng cấp, sửa chữa 10 hồ chứa nước | 2017-2019 | Đang trình phê duyệt | 164.470 | 10.361 | 154.109 | 2.639 | 2.639 | - | 4.000 |  |
| 7 | TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các huyện | Nâng cấp, sửa chữa 08 hồ chứa nước | 2018-2022 | Đang trình phê duyệt | 144.100 | 8.000 | 136.100 | 0 | - | - | 50 |  |
| 8 | Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi | Ban quản lý dự án ĐTXĐ các công trình Nông nghiệp và PTNT | Các huyện | Đa mục tiêu | 2017-2020 | 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 | 437.310 | 75.710 | 361.600 | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 |  |
| II | NGÀNH Y TẾ |  |  |  |  |  | 119.130 | 31.297 | 87.833 | 5.230 | 5.230 | 0 | 18.800 |  |
|  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 29.199 | 4.593 | 24.606 | 1.200 | 1.200 | 0 | 800 |  |
| 9 | Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | Sở Y tế | BVĐK tỉnh | 800 m3/ngày đêm | 2016-2017 | 1967/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 29.199 | 4.593 | 24.606 | 1.200 | 1.200 | 0 | 800 |  |
|  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 89.931 | 26.704 | 63.227 | 4.000 | 4.000 | 0 | 18.000 |  |
| 10 | Hỗ trợ đầu tư khu xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi | Sở Y tế | Xã Hành Dũng | 800 kg rác/ ngày | 2016-2018 | 1592/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 | 89.931 | 26.704 | 63.227 | 4.000 | 4.000 | 0 | 18.000 |  |
|  | Các dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| 11 | Dự án An ninh kinh tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng | Sở Y tế | Các huyện TP | Hệ thống năng lực xét nghiệm nhiễm khuẩn; nâng cao năng lực | 2016-2021 | 692/QĐ-TTg ngày 27/4/2016 | 0 | - | - | 30 | 30 | - | 0 |  |
| III | NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  | 131.402 | 50.445 | 80.957 | 106.536 | 42.166 | 64.370 | 4.547 |  |
|  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 131.402 | 50.445 | 80.957 | 106.536 | 42.166 | 64.370 | 4.547 |  |
| 12 | Giáo dục trung học khó khăn nhất (giai đoạn 2) | Sở Giáo dục và Đào tạo | Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức | 6 trường THCS | 2015-2018 | 960/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 | 28.600 | 6.600 | 22.000 | 6.534 | 1.121 | 5.413 | 3.000 |  |
| 13 | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | 1.000-1.200 SV/năm | 2008-2018 | 2031/QĐ-UBND ngày 14/9/2007; 965/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 1896/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 | 102.802 | 43.845 | 58.957 | 100.002 | 41.045 | 58.957 | 1.547 |  |
| IV | NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  |  | 107.000 | 18.250 | 88.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Các dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 107.000 | 18.250 | 88.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi | Sở Tài nguyên và Môi trường | 08 huyện, thành phố | Đa mục tiêu | 2017-2022 | 2198/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 | 107.000 | 18.250 | 88.750 | 0 | - | - | 0 |  |
| V | CHƯƠNG TRÌNH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH (SP- RCC) |  |  |  |  |  | 375.780 | 106.747 | 269.033 | 157.696 | 43.439 | 114.257 | 5.453 |  |
|  | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 184.903 | 54.903 | 130.000 | 146.439 | 43.439 | 103.000 | 5.453 |  |
| 15 | Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | Sở Tài nguyên và Môi trường | TP. Quảng Ngãi | Xây dựng mới tuyến đê, kè với chiều dài 3.574,8m | 2015-2017 | 1370/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 | 184.903 | 54.903 | 130.000 | 146.439 | 43.439 | 103.000 | 5.453 |  |
|  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 |  |  |  |  |  | 21.077 | 2.044 | 19.033 | 11.257 | 0 | 11.257 | 0 |  |
| 16 | Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các xã: Bình Phước, Bình Đông, Bình Trị, huyện Bình Sơn | 107,448 ha | 2015-2019 | 1369/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 | 21.077 | 2.044 | 19.033 | 11.257 | - | 11.257 | 0 |  |
|  | Các dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 169.800 | 49.800 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Xây dựng tuyến đê biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi | Sở Tài nguyên và Môi trường | Huyện Đức Phổ |  | 2017-2020 | 730/TTg-NN ngày 26/5/2017 | 169.800 | 49.800 | 120.000 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| VI | Dự phòng trả nợ công trình hoàn thành và các dự án khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |

Phụ lục 5

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRUNG ƯƠNG

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 353.970 | 231.136 | 122.834 | - | 67.000 | 67.000 | - | - | 27.125 | 13.125 | 14.000 | 39.625 | 40.875 | 23.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sang 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi | Toàn tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Nhà 1.889m2 và nhiều hạng mục khác | 2013-2018 | 3617a-QĐ/TWĐTN 22/10/2012 | 89.201 | 50.008 | 39.193 |  | 23.000 | 23.000 |  |  | 15.000 | 8.000 | 7.000 | 27.500 | 8.000 | - | Hiện nay đang vướng bồi thường GMB; Dự kiến xin kéo dài vốn năm 2017 sang năm 2018 |
| 2 | Nhà văn hóa lao động tỉnh | Liên đoàn Lao động tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Công trình thể thao, cấp III | 2017-2018 | 1584/QĐ-TLĐ, 14/9/2017 | 40.000 | 30.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  | - | 10.000 | 5.000 |  |
|  | Ngành công cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua | Tỉnh đoàn | TP. Quảng Ngãi | 750 ha | 2016-2020 | 978 QĐ/TWĐTN-TNXP ngày 30/10/2015 | 55.107 | 39.366 | 15.741 |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  | 2.000 | Bổ sung vốn tháng 6/2017 |
|  | Ngành Quốc phòng - An ninh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trường bắn, thao trường huấn luyện BCHQS tỉnh Quảng Ngãi | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Đức Phổ |  |  | 1132/QĐ-TM ngày 08/6/2016 | 50.203 | 17.203 | 33.000 |  | 30.000 | 30.000 |  |  | 10.125 | 5.125 | 5.000 | 10.125 | 19.875 | 8.000 | Bổ sung vốn tháng 6/2017; chỉ đạo của UBND tỉnh tại 5618/UBND-NC ngày 13/9/2017 |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trụ sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy | Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy | TP. Quảng Ngãi |  |  |  | 99.500 | 79.600 | 19.900 |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | 5.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
| 6 | Dự án Trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động các KCN Quảng Ngãi | Liên đoàn Lao động tỉnh | Sơn Tịnh | 21,944m2 | 2018-2019 | 530/QĐ-TLĐ ngày 16/3/2017 | 19.959 | 14.959 | 5.000 |  | 4.000 | 4.000 |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | Bổ sung vốn tháng 11/2017 để hỗ trợ GPMB |

Phụ lục 6

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

Bố trí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) |  | NSĐP | XSKT |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 479.700 | 0 | 479.700 | 309.700 | 309.700 | 0 | 5.000 | 164.700 | 70.000 |  |
| I | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 0 | 5.000 | 4.700 | 3.000 |  |
| 1 | Kênh thoát nước đoạn cuối đường Võ Văn Kiệt | BQL KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi | Bình Sơn | L=650m | 2018-2020 | 322/QĐ-BQL ngày 29/9/2017 | 9.700 |  | 9.700 | 9.700 | 9.700 |  | 5.000 | 4.700 | 3.000 |  |
| II | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  | 470.000 | - | 470.000 | 300.000 | 300.000 | - | - | 160.000 | 50.000 |  |
| 2 | Đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực dự án khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận | BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh | Tư Nghĩa | L=1.400m | 2018-2020 |  | 70.000 | - | 70.000 | 70.000 | 70.000 | - | - | - | 10.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
|  | + Giai đoạn 1 |  |  |  |  |  | 32.000 |  | 32.000 |  |  |  |  |  | 10.000 |  |
|  | + Giai đoạn 2 |  |  |  |  |  | 38.000 |  | 38.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đầu tư xây dựng 04 tuyến đường Phan Bội Châu nối dài, Tôn Đức Thắng, An Dương Vương nối dài và Tuyến đường quy hoạch nằm giữa khu Trung tâm hội nghị, Quảng trường và Khu đất ở phía trục đường Hai Bà Trưng | BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh | TP Quảng Ngãi | L=1.500 | 2018-2020 |  | 150.000 |  | 150.000 | 150.000 | 150.000 |  |  | 80.000 | 20.00 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
| 4 | Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP Quảng Ngãi | San nền; đường giao thông dài 485m |  |  | 250.000 | - | 250.000 | 80.000 | 80.000 |  |  | 80.000 | 20.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
|  | + Giai đoạn 1 |  |  |  |  |  | 100.000 |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Giai đoạn 2 |  |  |  |  |  | 150.000 |  | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Bố trí cho các dự án mới phát sinh trong năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.000 | Thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để phân khai chi tiết |

Phụ lục 7

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP HOÀN THÀNH TỪ NĂM 2018 VỀ SAU

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 8.230.440 | 2.611.837 | 3.480.163 | - | 2.765.100 | 2.685.100 | - | 80.000 | 1.035.176 | 308.646 | 726.530 | 1.172.548 | 1.733.324 | 708.100 |  |
| I | Dự án chuyển tiếp, phấn đấu hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 3.174.168 | 177.700 | 1.783.882 | - | 1.495.600 | 1.447.600 | - | 48.000 | 724.426 | 259.496 | 464.930 | 879.798 | 773.974 | 430.000 |  |
|  | Ngành Công nghiệp |  |  |  |  |  | 1.191.264 | - | 117.987 | - | 79.700 | 76.200 | - | 3.500 | 30.665 | 5.165 | 22.500 | 60.915 | 49.035 | 30.500 |  |
| 1 | Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất (giai đoạn 1) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | Bình Sơn | 6,257km | 2014-2018 | ..../QĐ-UBND 29/4/2014 | 1.113.277 |  | 40.000 |  | 40.000 | 40.000 |  |  | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 20.000 |  |
| 2 | Nghĩa địa Bình Đông | BQL KKT Dung Quất và các KCN | Bình Sơn | Diện tích 3,36 ha | 2016-2018 | 1964/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 | 14.291 |  | 14.291 |  | 13.500 | 10.000 |  | 3.500 | 10.000 | 3.500 | 6.500 | 10.000 | 3.500 | 2.500 | Năm 2017, điều chỉnh lại quy mô dự án |
| 3 | Mặt đường vỉa hè, điện chiếu sáng, cấp thoát nước đường số 8 KCN Tịnh Phong | BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh | Sơn Tịnh | 819m | 2017-2019 | 235/QĐ-BQL ngày 24/7/2017 | 19.463 |  | 19.463 |  | 17.000 | 17.000 |  |  | 4.100 | 100 | 4.000 | 4.100 | 12.900 | 6.000 |  |
| 4 | Chỉnh trang mặt tiền KCN Tịnh Phong (hạng mục nâng cấp tuyến đường số 7 kết nối vào đường gom KCN VSIP) | QISC | Sơn Tịnh | 1,547km | 2013-2017 | 1576/QĐ-UBND, 30/10/2013; 1865/QĐ-UBND, 16/10/2015; 184/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 | 44.233 |  | 44.233 |  | 9.200 | 9.200 |  |  | 6.565 | 1.565 | 5.000 | 36.815 | 2.635 | 2.000 | Vướng đền bù, chậm tiến độ |
|  | Ngành Giao thông |  |  |  |  |  | 1.507.066 | 150.000 | 1.262.445 | - | 1.115.900 | 1.089.900 | - | 26.000 | 536.000 | 190.500 | 345.500 | 601.400 | 582.700 | 323.000 |  |
| 5 | Cảng Bến Đình | BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | Lý Sơn | Tàu 2000DWT | 2016-2020 | 495/QĐ-UBND, 31/3/2016 | 200.000 | 130.000 | 70.000 |  | 67.200 | 67.200 |  |  | 70.000 | 41.000 | 29.000 | 70.150 | - | 35.000 | Điều chỉnh tăng TMĐT, vốn NSTW năm 2018 dự kiến 28 tỷ đồng |
| 6 | Đường trục chính trung tâm Nam-Bắc thị trấn Sơn Tịnh (mới) | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | Chiều dài đường 1.473,08m | 2014-2018 | 1602/QĐ-UBND, 30/10/2014; 1369/QĐ-UBND, 26/7/2014 | 193.862 | 20.000 | 173.862 |  | 100.000 | 100.000 |  |  | 70.000 | 35.000 | 35.000 | 120.000 | 30.000 | 20.000 |  |
| 7 | Tuyến đường Chợ Lâm Thượng-Biển Đảm Thủy Nam | UBND huyện Mộ Đức | Mộ Đức |  |  |  | 35.000 |  | 35.000 |  | 31.000 | 20.000 |  | 11.000 | 21.000 | 11.000 | 10.000 | 21.000 | 10.000 | 5.000 |  |
|  | + Giai đoạn 1: |  |  | 1,982km | 2016-2017 |  | 11.000 |  | 11.000 |  | 11.000 |  |  | 11.000 | 11.000 | 11.000 |  |  | - |  |  |
|  | + Giai đoạn 2: |  |  | 3,591km | 2017-2018 | 3178/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 (Mộ Đức) | 23.999 |  | 23.999 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 | 5.000 | HTMT cho huyện Mộ Đức |
| 8 | Đường Tránh lũ Hành Tín Đông - Hành Thiện - Hành Thịnh | UBND huyện Nghĩa Hành | Nghĩa Hành | 11,5km | 2016-2018 | 1432/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 | 44.999 |  | 44.999 |  | 40.000 | 32.500 |  | 7.500 | 22.500 | 7.500 | 15.000 | 22.500 | 17.500 | 12.000 |  |
| 9 | Đường cứu hộ cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang (giai đoạn 1) | UBND huyện Ba Tơ | Ba Tơ | 20,227km | 2016-2018 | 596/QĐ-UBND, 19/4/2012 | 70.000 |  | 70.000 |  | 63.000 | 60.000 |  | 3.000 | 44.000 | 19.000 | 25.000 | 44.000 | 19.000 | 12.000 |  |
| 10 | Đường Sơn Tịnh - Sơn Thượng | UBND huyện Sơn Tây | Sơn Tây | 3km | 2016-2018 | 1966e/QĐ-UBND, 30/10/2015 | 42.000 |  | 42.000 |  | 38.000 | 38.000 |  |  | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 13.000 | 10.000 |  |
| 11 | Đường Trà Bùi - Núi Cà Đăm | UBND huyện Trà Bồng | Trà Bồng | Đường cấp IV, chiều dài 14,935m | 2016-2018 | 1433/QĐ-UBND ngày 8/8/2016 | 40.000 |  | 40.000 |  | 36.000 | 31.500 |  | 4.500 | 18.500 | 4.500 | 14.000 | 18.500 | 17.500 | 14.000 |  |
| 12 | Cầu Bàu Trai | UBND huyện Nghĩa Hành | Nghĩa Hành | 45m | 2017-2018 | 2143/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 14.999 |  | 14.999 |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 8.100 | 100 | 8.000 | 8.100 | 3.900 | 3.000 |  |
| 13 | Cầu Hương Long | UBND huyện Nghĩa Hành | Nghĩa Hành | 36m | 2017-2018 | 2144/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 12.000 |  | 12.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 7.100 | 100 | 7.000 | 7.100 | 2.900 | 2.000 |  |
| 14 | Nâng cấp tuyến đường giao thông đến các di tích, danh lam thắng cảnh đảo Lý Sơn | UBND huyện Lý Sơn | Lý Sơn | Chiều dài 1.6660m | 2017-2019 | 2149/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 14.999 |  | 14.999 |  | 13.500 | 13.500 |  |  | 10.000 | 100 | 10.000 | 10.100 | 3.400 | 2.500 |  |
| 15 | Tuyến D7 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | L=869m, Bn=20,5m | 2017-2019 | 2145/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 41.437 |  | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 |  |  | 14.600 | 100 | 14.500 | 14.600 | 15.400 | 12.000 |  |
| 16 | Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi | BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh | TP.Quảng Ngãi | L=1.270,57 | 2015-2019 | 1579/QĐ-UBND ngày 28/10/2011; 647/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 | 93.841 |  | 93.841 |  | 68.000 | 68.000 |  |  | 46.700 | 6.700 | 40.000 | 61.950 | 21.300 | 15.000 |  |
| 17 | Nâng cấp,mở rộng ĐT.623 (Sơn Hà - Sơn Tây), đoạn Km26-Km27 (nối đến đường Đông Trường Sơn) | BQL dự án ĐTXD công trình giao thông tỉnh | Sơn Tây | 376m; Cấp V, miền núi | 2017-2019 | 2140/QĐ-UBND, 31/10/2016 | 25.000 |  | 25.000 |  | 23.000 | 23.000 |  |  | 7.100 | 100 | 7.000 | 7.100 | 15.900 | 10.000 |  |
| 18 | Các tuyến đường nội bộ Trung tâm huyện lỵ Minh Long | UBND huyện Minh Long | Minh Long | 894,65m | 2016-2017 | 412/QĐ-UBND, 17/3/2016 | 29.000 |  | 29.000 |  | 28.200 | 28.200 |  |  | 18.200 | 5.200 | 13.000 | 18.200 | 10.000 | 8.000 | Vướng GPMB |
| 19 | Cầu Thạch Bích | UBND TP Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | cầu 875,65m; đường dẫn | 2016-2018 | 323/QĐ-UBND, 03/3/2016 | 643.184 |  | 560.000 |  | 550.000 | 550.000 |  |  | 150.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 400.000 | 161.000 | Thu hồi vốn ứng trước năm 2017 (Năm 2017, đã tạm ứng 200 tỷ đồng) |
| 20 | Đường nối từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Tự Tân (đoạn qua Đài PTTH tỉnh) | UBND TP Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | 266m | 2017-2019 | 7501/QĐ-UBND, 31/10/2016 | 6.745 |  | 6.745 |  | 6.000 | 6.000 |  |  | 3.100 | 100 | 3.000 | 3.100 | 2.900 | 1.500 |  |
|  | Ngành Nông nghiệp |  | Sơn Tịnh |  |  |  | 93.993 | - | 93.993 | - | 65.000 | 47.000 | - | 18.500 | 51.630 | 31.000 | 20.630 | 66.690 | 13.870 | 7.500 |  |
| 21 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Giang huyện Sơn Tịnh | BQL ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh | Sơn Tịnh | 400m; 900ha | 2016-2018 | 2032/QĐ-UBND ngày 26/10/2016; 1295/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 | 14.998 |  | 14.998 |  | 13.500 | 10.000 |  | 3.500 | 7.500 | 3.500 | 4.000 | 7.500 | 6.000 | 4.000 |  |
| 22 | Chống ngập úng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đoạn qua kênh B10 và khu vực lân cận | Cty TNHH MTV KTCTL | Sơn Tịnh | Nâng cấp 2km, xd mới 2,4km kênh tiêu | 2016-2018 | 2029/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 | 30.000 |  | 30.000 |  | 27.000 | 12.000 |  | 15.000 | 21.630 | 15.000 | 6.630 | 21.630 | 5.370 | 3.000 |  |
| 23 | Tiêu úng thoát lũ khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi gđ1 | BQL dự án ĐTXD các CTNN và PTNN | Sơn Tịnh | Chiều dài 2.563m | 2015-2018 | 462/QĐ-UBND, 06/4/2015 | 48.995 |  | 48.995 |  | 25.000 | 25.000 |  |  | 22.500 | 12.500 | 10.000 | 37.560 | 2.500 | 500 |  |
|  | Ngành Giáo dục |  |  |  |  |  | 94.533 | - | 66.730 | - | 61.500 | 61.500 | - | - | 33.350 | 11.550 | 21.800 | 33.350 | 28.150 | 22.000 |  |
| 24 | Trường THPT Lê Trung Đình - Đền bù GPMB; xây dựng 12 phòng học, hội trường (giai đoạn 2) | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP Quảng Ngãi | 2.001 m2 sàn | 2016-2018 | 21/QĐ-UBND, 12/01/2016 | 25.333 |  | 25.333 |  | 22.500 | 22.500 |  |  | 11.050 | 6.250 | 4.800 | 11.050 | 11.450 | 8.000 |  |
| 25 | Trường Phó Mục Gia | UBND huyện Trà Bồng | Trà Bồng | Nhiều hạng mục trên diện tích đất 28.749m2 | 2016-2019 | 1967m/QĐ-UBND, 31/10/2015 | 45.000 |  | 18.000 |  | 16.000 | 16.000 |  |  | 11.000 | 5.000 | 6.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | HTMT cho ngân sách huyện |
| 26 | Trường GD trẻ khuyết tật - GPMB; XD nhà hiệu bộ, tường rào | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP. Quảng Ngãi | 711 m2 sàn | 2017-2018 | 544/QĐ-SXD, 02/3/2017 | 8.000 |  | 7.197 |  | 7.000 | 7.000 |  |  | 3.100 | 100 | 3.000 | 3.100 | 3.900 | 3.000 |  |
| 27 | Trường THPT số 1 Tư Nghĩa - Cải tạo mở rộng khu hiệu bộ; xây dựng tường rào, cổng ngõ phía Đông | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | Tư Nghĩa | 956 m2 sàn | 2017-2018 | 424/QĐ-SXD, 21/2/2017 | 7.200 |  | 7.200 |  | 7.000 | 7.000 |  |  | 3.100 | 100 | 3.000 | 3.100 | 3.900 | 3.000 |  |
| 28 | Trường THCS DTNT Tây Trà - Đền bù mở rộng diện tích; xây dựng nhà học bộ môn; nhà công vụ giáo viên 06 phòng | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | Tây Trà | 852 m2 sàn | 2017-2018 | 755/QĐ-SXD, 24/3/2017 | 9.000 |  | 9.000 |  | 9.000 | 9.000 |  |  | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 3.900 | 3.000 |  |
|  | Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  |  |  |  | 83.298 | 27.000 | 55.598 | - | 7.000 | 7.000 | - | - | 781 | 281 | 500 | 45.343 | 6.219 | 3.000 |  |
| 29 | Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài) thuộc hạ tầng KDL Mỹ Khê | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP. Quảng Ngãi | 3504m | 2012-2017 | 1621/QĐ-UBND, 16/11/201 | 83.298 | 27.700 | 55.598 |  | 7.000 | 7.000 |  |  | 781 | 281 | 500 | 45.343 | 6.219 | 3.000 | Chậm tiến độ |
|  | Ngành Công cộng |  |  |  |  |  | 127.375 | - | 110-.91 | - | 97.000 | 97.000 | - | - | 46.600 | 20.600 | 26.000 | 46.700 | 50.400 | 14.000 |  |
| 30 | Thoát nước CSHT ngoài hàng rào bệnh viện ĐK Quảng Ngãi giai đoạn 2 | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP. Quảng Ngãi | 990m | 2016-2018 | 43/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 | 16.094 |  | 16.094 |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 9.500 | 5.500 | 4.00 | 9.600 | 3.500 | 2.500 |  |
| 31 | Nghĩa địa tập trung huyện Lý Sơn | UBND huyện Lý Sơn | Lý Sơn | DT 4,0 ha; san nền, đường giao thông thoát nước | 2017 | 2468/QĐ-UBND, 27/12/2016 | 55.000 |  | 55.000 |  | 45.000 | 45.000 |  |  | 8.100 | 100 | 8.00 | 8.100 | 36.900 | 6.500 | Năm 2019 bố trí hoàn ứng 30 tỷ đồng; HTMT cho huyện |
| 32 | Nghĩa địa thành phố (giai đoạn 2) | UBND TP Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | 9,31 ha | 2016-2020 | 2363/QĐ-UBND, 30/12/2015 | 56.281 |  | 39.397 |  | 39.000 | 39.000 |  |  | 29.000 | 15.000 | 14.000 | 29.000 | 10.000 | 5.000 | NS tỉnh 80% |
|  | Ngành quản lý Nhà nước |  |  |  |  |  | 14.899 | - | 14.899 | - | 14.000 | 14.000 | - | - | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.1000 | 8.900 | 7.000 |  |
| 33 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II - thiết bị) | Sở Nội vụ | TP. Quảng Ngãi | Thiết bị lưu trữ và bảo quản tài liệu | 2017-2019 | 541/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 | 14.899 |  | 14.899 |  | 14.000 | 14.000 |  |  | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.1000 | 8.900 | 7.000 |  |
|  | Ngành công nghệ thông tin |  |  |  |  |  | 14.000 | - | 14.000 | - | 12.000 | 12.000 | - | - | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 6.900 | 5.000 |  |
| 34 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn 1) | VP Tỉnh ủy | TP. Quảng Ngãi | Đầu tư các hạng mục trung tâm dữ liệu, | 2017-2018 | 2155/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 14.000 |  | 14.000 |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 6.900 | 5.000 |  |
|  | Ngành Quốc Phòng - An Ninh |  |  |  |  |  | 47.740 | - | 47.740 | - | 43.000 | 43.000 | - | - | 15.200 | 200 | 15.000 | 15.200 | 27.800 | 18.000 |  |
| 35 | NLV CA thị trấn chính quy (7 thị trấn: La Hà, Sông Vệ, Chợ Chùa, Mộ Đức, Ba Tơ, Di Lăng, Trà Xuân) | Công an tỉnh |  | Diện tích sàn mỗi NLV từ 393-420 m2 | 2017-2020 | 2152/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 28.000 |  | 28.000 |  | 26.000 | 26.000 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 15.900 | 10.000 |  |
| 36 | Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục tại cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh | BCH Biên phòng tỉnh | TP. Quảng Ngãi | 15.966 m2 đất | 2017-2018 | 2139/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 19.740 |  | 19.740 |  | 17.000 | 17.000 |  |  | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 11.900 | 8.000 |  |
| II | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 5.056.272 | 2.434.137 | 1.696.280 | - | 1.269.500 | 1.237.500 | - | 32.000 | 310.750 | 49.150 | 261.600 | 292.750 | 959.350 | 278.100 |  |
|  | Ngành Công nghiệp |  |  |  |  |  | 853.311 | 685.137 | 168.174 | - | 57.000 | 57.000 | - | - | 12.100 | 3.100 | 9.000 | 14.100 | 44.900 | 14.000 |  |
| 37 | Hệ thống xử lý nước thải KCN Tịnh Phong (giai đoạn 1) | BQL KKT Dung Quất và các KCN | Sơn Tịnh | 1.000 m3/ngày đêm | 2017-2019 | 254/QĐ-BQL ngày 16/8/2017 | 47.268 |  | 47.268 |  | 40.000 | 40.000 |  |  | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 34.900 | 10.000 |  |
| 38 | Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 (giai đoạn 1) | Sở Công thương | Sơn Tịnh | Đường dây 22 kV dài 20,511 km; trạm biến áp | 2016-2020 | 896/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 | 806.043 | 685.137 | 120.906 |  | 17.000 | 17.000 |  |  | 7.000 | 3.000 | 4.000 | 9.000 | 10.000 | 4.000 | Dự kiến Vốn TW năm 2018 là 4,9 tỷ đồng |
|  | Ngành Giao thông |  |  |  |  |  | 3.525.038 | 1.681.000 | 918.183 | - | 817.500 | 785.500 | - | 32.000 | 214.850 | 34.850 | 180.000 | 214.850 | 602.950 | 169.000 |  |
| 39 | Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi-Chợ Chùa | BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | Tư Nghĩa, Nghĩa Hành | 5km, Cấp III đồng bằng | 2017-2021 | 2088/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 141.000 | 131.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.300 | 300 | 10.000 | 10.300 | - | 20.000 | Dự kiến Vốn TW năm 2018 là 14 tỷ đồng |
| 40 | Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (đoạn km0-km22+336 | BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh | Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà | Đường cấp VI miền núi; 22,336km | 2016-2019 | 926/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 | 150.000 |  | 150.000 |  | 132.000 | 100.000 |  | 32.000 | 52.000 | 32.000 | 20.000 | 52.000 | 80.000 | 10.000 |  |
| 41 | Cầu Cửa Đại | BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Tổng chiều dài dự án là 3,7km, trong đó cầu 1,876km | 2017-2020 | 468/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 | 2.250.000 | 1.500.000 | 40.000 |  | 40.000 | 40.000 |  |  | 17.000 | 1.000 | 16.000 | 17.000 | 23.000 | - | Dự kiến vốn TPCP năm 2018 là 550 tỷ đồng |
| 42 | Đường kè Bắc sông Trà Bồng (đoạn hạ lưu cầu Châu Ồ) | UBND huyện Bình Sơn | Bình Sơn | 1,2km | 2017-2020 | 2173/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 72.000 |  | 28.800 |  | 29.000 | 29.000 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 18.900 | 8.000 |  |
| 43 | Đường Nghĩa Phương - Nghĩa Mỹ | UBND huyện Tư Nghĩa | Tư Nghĩa | 1,747km | 2017-2020 | 2128/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 46.999 |  | 46.999 |  | 42.000 | 42.000 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 31.900 | 10.000 |  |
| 44 | Đường trục chính phía tây thị trấn La Hà | UBND huyện Tư Nghĩa | Tư Nghĩa | 1,225km | 2017-2020 | 1668/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 | 109.130 |  | 43.000 |  | 43.000 | 43.000 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 32.900 | 10.000 |  |
| 45 | Tuyến đường Đông thị trấn Mộ Đức (Đường Nội thị) | UBND huyện Mộ Đức | Mộ Đức | 1,32 km | 2017-2020 |  | 70.000 |  | 26.500 |  | 26.500 | 26.500 |  |  | 7.100 | 100 | 7.000 | 7.100 | 19.400 | 6.000 |  |
| 46 | tuyến đường Võ Trung Thành đến giáp đường tránh Đông (nút 24) | UBND huyện Tư Nghĩa | Đức Phổ | 1.196,79 m | 2017-2020 | 2136/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 49.900 |  | 39.900 |  | 39.000 | 39.000 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 28.900 | 10.000 |  |
| 47 | Cầu sông Phước Giang (thôn 2 Long Hiệp đi qua) | UBND huyện Minh Long | Minh Long | 153,2 m cầu + đường 2 đầu cầu dài 404,78m | 2017-2020 | 2147/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 79.225 |  | 60.000 |  | 60.000 | 60.000 |  |  | 16.100 | 100 | 16.000 | 16.100 | 43.900 | 10.000 |  |
| 48 | Đường Ba Tơ - Ba Trang - Ba Khâm (đoạn Ba Trang - Ba Khâm) | UBND huyện Ba Tơ | Ba Tơ | 19,7 km | 2017-2020 | 2064/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 | 120.000 | 50.000 | 70.000 |  | 40.000 | 40.000 |  |  | 10.300 | 300 | 10.000 | 10.300 | 29.700 | 10.000 | Dự kiến vốn NSTW năm 2018 là 10 tỷ đồng |
| 49 | Đường Sơn Thủy - Giá Gối | UBND huyện Sơn Hà | Sơn Hà | 13,986 km | 2017-2020 | 2087/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 47.200 |  | 47.200 |  | 42.000 | 42.000 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 31.900 | 10.000 |  |
| 50 | Đường Sơn Liên-Cầu Tà Meo | UBND huyện Sơn Tây | Sơn Tây | 6,419 km | 2017-2019 | 2127/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 67.957 |  | 67.957 |  | 60.000 | 60.000 |  |  | 10.150 | 150 | 10.000 | 10.150 | 49.850 | 15.000 |  |
| 51 | Đường Trà Tân-Trà Nham | UBND huyện Trà Bồng | Trà Bồng | 5,2 km | 2017-2019 | 2148/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 49.426 |  | 49.426 |  | 45.000 | 45.000 |  |  | 10.150 | 150 | 10.000 | 10.150 | 34.850 | 10.000 |  |
| 52 | Đường Eo Chim - Trà Nham - dốc Bình Minh | UBND huyện Tây Trà | Tây Trà | 7,5 km | 2017-2019 | 2142/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 63.249 |  | 63.249 |  | 58.000 | 58.000 |  |  | 10.150 | 150 | 10.000 | 10.150 | 47.850 | 10.000 |  |
| 53 | Tuyến đường số 2 trung tâm huyện lỵ Tây Trà | UBND huyện Tây Trà | Tây Trà | 1,665 km | 2017-2019 | 2141/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 39.952 |  | 39.952 |  | 36.000 | 36.000 |  |  | 6.100 | 100 | 6.000 | 6.100 | 29.900 | 10.000 |  |
| 54 | Cầu An Phú qua sông Phú Thọ | UBND TP Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | 372 m | 2017-2020 | 1192/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 | 169.000 |  | 135.200 |  | 115.000 | 115.000 |  |  | 15.000 |  | 15.000 | 15.000 | 100.000 | 20.000 |  |
|  | Ngành Nông nghiệp |  |  |  |  |  | 185.000 | 68.000 | 117.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | - | 47.400 | 10.400 | 37.000 | 27.400 | 52.900 | 27.000 |  |
| 55 | Bố trí thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng | Sở NN&PTNT | Toàn tỉnh |  | 2016-2020 |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 20.000 | 10.000 | 10.000 | - | 30.000 | 10.000 | Phân loại sau |
| 56 | Hệ thống tiêu nước nổi các xã Đức Phong, Đức Minh, Đức Thắng | UBND huyện Mộ Đức | Mộ Đức | 22,2 km | 2017-2019 | 2124/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 35.000 |  | 35.000 |  | 30.000 | 30.000 |  |  | 7.100 | 100 | 7.000 | 7.100 | 22.900 | 7.000 |  |
| 57 | Các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng | BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh | Bình Sơn | 281,6 m | 2017-2021 | 556/QĐ-UBND, 31/3/2017 | 100.000 | 68.000 | 32.000 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.300 | 300 | 20.000 | 20.300 | - | 10.000 |  |
|  | Ngành Giáo dục |  |  |  |  |  | 51.104 | - | 51.104 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | 15.200 | 200 | 15.000 | 15.200 | 34.800 | 10.000 |  |
| 58 | Trường Chính trị tỉnh | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP. Quảng Ngãi | Diện tích sàn 5.651 m2 | 2017-2020 | 791/QĐ-UBND, 27/4/2017 | 51.104 |  | 51.104 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 15.200 | 200 | 15.000 | 15.200 | 34.800 | 10.000 |  |
|  | Ngành Y tế |  |  |  |  |  | 84.360 | - | 84.360 | - | 77.000 | 77.000 | - | - | 20.400 | 400 | 20.000 | 20.400 | 56.600 | 25.000 |  |
| 59 | Nâng cấp, sửa chữa BVĐK tỉnh | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP. Quảng Ngãi | Công trình cấp 1 | 2017-2019 | 554/QĐ-UBND, 31/3/2017 | 44.410 |  | 44.410 |  | 42.000 | 42.000 |  |  | 10.200 | 200 | 10.000 | 10.200 | 31.800 | 15.000 |  |
| 60 | Trụ sở làm việc mới của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh kết hợp với khu khám, chữa bệnh cho cán bộ thuộc đối tượng 1 | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP. Quảng Ngãi | Khu hành chính, khám bệnh, phục hồi chức năng; dt đất sử dụng 2.885m2 | 2017-2019 | 553/QĐ-UBND, 31/3/2017 | 39.950 |  | 39.950 |  | 35.000 | 35.000 |  |  | 10.200 | 200 | 10.000 | 10.200 | 24.800 | 10.000 |  |
|  | Ngành Quản lý Nhà nước |  |  |  |  |  | 34.000 | - | 34.000 | - | 13.000 | 13.000 | - | - | 400 | 100 | 300 | 400 | 12.600 | 18.100 |  |
| 61 | Trung tâm hành chính công | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP. Quảng Ngãi | diện tích 3.162m2 | 2017-2018 | 2031/QĐ-UBND, 31/10/2017 | 34.000 |  | 34.000 |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 400 | 100 | 300 | 400 | 12.600 | 18.100 |  |
|  | Hạ tầng đô thị |  |  |  |  |  | 296.459 | - | 296.459 | - | 135.000 | 135.000 | - | - | - | - | - | - | 135.000 | 10.000 |  |
| 62 | Khu dân cư phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi | UBND TP Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | 6,37 ha | 2017-2020 | 1964a/QĐ-UBND, 31/10/2015 | 296.459 |  | 296.459 |  | 135.000 | 135.000 |  |  | - |  | - | - | 135.000 | 10.000 | Vốn ứng trước năm 2016 là 115 tỷ đồng |
|  | Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  |  |  |  | 27.000 | - | 27.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | 400 | 100 | 300 | 400 | 19.600 | 5.000 |  |
| 63 | Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh Quảng Ngãi | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Khối nhà chính 1.615m2 | 2017-2019 | 2033/QĐ-UBND, 31/10/2017 | 27.000 |  | 27.000 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 400 | 100 | 300 | 400 | 19.600 | 5.000 |  |

Phụ lục 8

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

Danh mục dự án khởi công mới

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 |  |  | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) |  | NSĐP | XSKT |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 1.053.343 | 0 | 1.020.580 | 485.000 | 485.000 | 0 | 109.429 | 0 |
|  | Ngành Công nghiệp |  |  |  |  |  | 307.920 | 0 | 307.920 | 122.500 | 122.500 | 0 | 22.000 |  |
| 1 | Xây dựng nghĩa trang nhân dân Phượng Hoàng | BQLKKT Dung Quất | Bình Sơn | 5,84 ha | 2018-2020 | 421/QĐ-BQL ngày 30/10/2017 | 30.000 |  | 30.000 | 20.000 | 20.000 |  | 5.000 |  |
| 2 | Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) | BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh | Bình Sơn | 500m | 2018-2022 | 1979/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 | 277.920 |  | 277.920 | 102.500 | 102.500 |  | 17.000 |  |
|  | Ngành Giao thông |  |  |  |  |  | 457.005 | 0 | 429.260 | 142.000 | 142.000 | 0 | 41.000 |  |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2 | ĐQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | Tư Nghĩa, TP. Quảng Ngãi | L=12,890 Km | 2018-2022 | 2003/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 167.362 |  | 167.362 | 40.000 | 40.000 |  | 8.000 |  |
| 4 | Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - đá Chát), từ KM 0-KM8 | BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | Mộ Đức | 8km | 2018-2022 | 2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 100.000 |  | 100.000 | 30.000 | 30.000 |  | 8.000 |  |
| 5 | Đường vào đập tràn Vực Bà | UBND huyện Đinh Sơn | Bình Sơn | 3,970 km | 2018-2020 | 1980/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 15.000 |  | 15.000 | 13.000 | 13.000 |  | 4.000 |  |
| 6 | Tuyến D9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | 1,037 km | 2018-2021 | 1984/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 100.913 |  | 80.000 | 20.000 | 20.000 |  | 7.000 | Ngân sách tỉnh 80%. Phần còn thiếu, NS huyện bố trí |
| 7 | Cầu Nước Sung, xã Ba Vinh | UBND huyện Ba Tơ | Ba Tơ | Đường 797m; cầu 9m | 2017-2018 | 1456/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 (UBND huyện Ba Tơ) | 6.800 |  | 6.800 | 6.000 | 6.000 |  | 3.000 |  |
| 8 | Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐĐT05) | UBND huyện Sơn Tây | Sơn Tây | 861m | 2018-2020 | 1957/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 | 56.930 |  | 50.098 | 25.000 | 25.000 |  | 6.000 | Ngân sách tỉnh 88%. Phần còn thiếu, NS huyện bố trí |
| 9 | Cầu Suối Ngang 2 | UBND huyện Trà Bồng | Trà Bồng | Chiều dài 130m | 2018-2019 | 2329/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 10.000 |  | 10.000 | 8.000 | 8.000 |  | 5.000 |  |
|  | Ngành Nông nghiệp |  |  |  |  |  | 130.500 | 0 | 130.500 | 122.500 | 122.500 | 0 | 18.000 |  |
| 10 | Sửa chữa các nhà kho chứa đựng sản phẩm Trạm giống cây nông nghiệp Đức Hiệp | BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh | Mộ Đức | 890m2 nhà kho; 2000m2 sân phơi | 2018 |  | 3.000 |  | 3.000 | 2.500 | 2.500 |  | 2.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
| 11 | Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước | BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT | Bình Sơn | Dài 120m | 2018-2020 |  | 100.000 |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  | 14.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
| 12 | Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn | UBND huyện Bình Sơn | Bình Sơn | Tưới 55 ha |  | 2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 27.500 |  | 27.500 | 20.000 | 20.000 |  | 2.000 | NS huyện 7,5 tỷ đồng |
|  | Ngành Quản lý Nhà nước |  |  |  |  |  | 80.000 | 0 | 80.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 10.000 |  |
| 13 | Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn | UBND huyện Lý Sơn | Lý Sơn |  | 2018-2022 |  | 80.000 |  | 80.000 | 55.000 | 55.000 |  | 10.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
|  | Ngành Phát thanh truyền hình |  |  |  |  |  | 14.998 | 0 | 14.998 | 12.000 | 12.000 | 0 | 3.000 |  |
| 14 | Hệ thống điều khiển, lưu trữ, phát sóng và thiết bị sản xuất chương trình truyền hình tại trung tâm theo chuẩn HD | Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh | TP. Quảng Ngãi |  | 2018-2019 | 2030/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 14.998 |  | 14.998 | 12.000 | 12.000 |  | 3.000 |  |
|  | Ngành Quốc phòng - An ninh |  |  |  |  |  | 62.920 | 0 | 57.902 | 31.000 | 31.000 | 0 | 15.429 |  |
| 15 | Kho vật chứng, vật liệu nổ | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Tư Nghĩa | 150 m2 | 2018-2020 | 45b/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 | 2.002 |  | 2.002 |  |  |  | 1.429 |  |
| 16 | Đường Hầm SCH cơ bản Bình Sơn | BCH Quân sự tỉnh | Bình Sơn |  | 2020-2022 |  | 15.000 |  | 15.000 | 12.000 | 12.000 |  | 4.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
| 17 | Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải | BCH Biên phòng tỉnh | Bình Sơn | DT đất 7.485,6m2 | 2018-2020 | 2002/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 20.000 |  | 19.982 | 14.000 | 14.000 |  | 4.000 |  |
| 18 | Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh | Công an tỉnh | TPQN | 2.668m2 | 2018-2020 | 2032/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 20.000 |  | 15.000 |  |  |  | 4.000 |  |
| 19 | Trụ sở làm việc Trạm CSGT đường thủy | Công an tỉnh | TPQN | 600m2 | 2018-2019 | 3316/QĐ-SXD ngày 27/10/2017 | 5.918 |  | 5.918 | 5.000 | 5.000 |  | 2.000 |  |

Phụ lục 9

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương (từ nguồn thu tiền sử dụng đất)
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Đầu mối giao kế hoạch | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch trung hạn đã bố trí đến năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn từ KC đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Năm 2016 | Năm 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 2.344.560 | 2.256.400 | 547.000 | - | 547.000 | 492.036 | 1.049.400 | 600.000 |  |
| a | Bố trí thực hiện dự án khai thác quỹ đất tỉnh quản lý |  |  |  |  |  | 2.344.560 | 1.256.400 | 207.000 | 0 | 207.000 | 492.036 | 1.049.400 | 157.000 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 2.344.560 | 1.256.400 | 207.000 | - | 207.000 | 492.036 | 1.049.400 | 157.000 |  |
| 1 | Khu dân cư Yên Phú | Sở Tài nguyên - Môi trường | TP. Quảng Ngãi | 65.885m2 | 2011-2018 | 832/QĐ-UBND, 10/6/2011; 1077/QĐ-UBND, 30/6/2015 | 641.777 | 26.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 | 16.000 | 15.000 | Đang giải phóng mặt bằng 1ha |
| 2 | Khu Tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi | Sở Tài nguyên - Môi trường | TP. Quảng Ngãi | 7,5 ha | 2015-2018 | 312/QĐ-UBND, 29/2/2016 | 101.957 | 100.000 | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 | 70.000 | 20.000 | Đang triển khai thi công 50%; năm 2017 ứng 50 tỷ đồng |
| 3 | Khu dân cư Tịnh Kỳ giai đoạn 2 | Sở Tài nguyên - Môi trường | TP. Quảng Ngãi | 3 ha | 2017-2020 | 1416/QĐ-UBND, 01/8/2017 | 39.597 | 40.000 | 7.000 |  | 7.000 | 7.000 | 33.000 | 15.000 | Đang trình phê duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công |
| 4 | Hệ thống điện chiếu sáng đoạn km1027-km1045+780 và cây xanh tại nút giao thông dốc sỏi thuộc tuyến QL1A, tỉnh Quảng Ngãi | BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh | Bình Sơn, Sơn Tịnh | Đầu tư mới đường dây từ km1027-km1045+780 và các nút cây xanh | 2017-2019 | 2150/QĐ-UBND, 31/10/2016 | 44.476 | 40.000 | 20.000 |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |
| 5 | Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới | QISC | TP. Quảng Ngãi | 2.227m2 |  | 932/QĐ-UBND, 20/6/2012; 1077/QĐ-UBND, 30/6/2015 | 641.777 | 354.900 | 40.000 |  | 40.000 | 325.036 | 314.900 | 20.000 | Đang thi công 37 ha của giai đoạn 2 |
| 6 | Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) | QISC | TP. Quảng Ngãi | san nền 5,43 ha và 876m đường | 2010-2020 | 505/QĐ-UBND, 31/3/2016 | 319.891 | 284.400 | 35.000 |  | 35.000 | 35.000 | 249.400 | 20.000 | Vướng bồi thường GPMB |
| 7 | KDC phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) | QISC | TP. Quảng Ngãi | sang nền 6,44 ha | 2016-2018 | 446/QĐ-UBND, 24/3/2016 | 246.537 | 181.100 | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 | 151.100 | 17.000 | Đang triển khai thi công |
| 8 | Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng | QISC | TP. Quảng Ngãi | 74.911 m2 | 2017-2019 | 1652/QĐ-UBND, 01/9/2017 | 167.000 | 130.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 | 125.000 | 15.000 | Đang lập phương án bồi thường |
| 9 | Kè và Khu dân cư nam sông Vệ | QISC | Mộ Đức | 19.97 ha | 2017-2019 | 1973/QĐ-UBND, 29/9/2017 | 141.548 | 100.000 | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 | 70.000 | 15.000 |  |
| b | Bố trí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 |  | 60.000 |  |  | 60.000 |  |
| II | GIAO HUYỆN, THÀNH PHỐ THU - CHI |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 | 280.000 |  | 288.880 |  |  | 383.000 |  |

Phụ lục 10

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết

(Kèm theo quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn từ KC đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Năm 2016 | Năm 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) |  | NSĐP | XSKT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  | 276.009 | 0 | 276.009 | 163.609 | 50.359 | 113.250 | 17.500 | 14.000 | 3.500 | 60.900 | 146.109 | 70.000 |  |
| I | Bố trí cho các dự án đầu tư |  |  |  |  |  | 276.009 | 0 | 276.009 | 163.609 | 50.359 | 113.250 | 17.500 | 14.000 | 3.500 | 60.900 | 146.109 | 60.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 98.488 | 0 | 98.488 | 28.000 | 0 | 28.000 | 17.500 | 14.900 | 3.500 | 60.900 | 10.500 | 10.500 |  |
|  | Ngành Y tế |  |  |  |  |  | 98.488 | 0 | 98.488 | 28.000 | 0 | 28.000 | 17.500 | 14.000 | 3.500 | 60.900 | 10.500 | 10.500 |  |
| 1 | Xây dựng các Trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Sở Y tế |  |  |  |  | 72.957 |  | 72.957 | 28.000 |  | 28.000 | 17.500 | 14.000 | 3.500 | 60.900 | 10.500 | 10.500 |  |
|  | Trong đó |  |  |  |  |  | 17.595 | - | 17.595 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  | Trạm Y tế xã Tịnh Thọ |  | Sơn Tịnh | 286m2 | 2018 | 3427/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 | 3.479 |  | 3.479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm Y tế xã Tịnh An Đông |  | TP. Quảng Ngãi | 407m2 | 2018 | 3428/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 | 4.457 |  | 4.457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm Y tế xã Tịnh An |  | TP Quảng Ngãi | 266m2 | 2018 | 3429/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 | 3.859 |  | 3.859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm Y tế xã Hành Dũng |  | Nghĩa Hành | 407m2 | 2018 | 3430/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 | 5.800 |  | 5.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 177.521 | 0 | 177.521 | 135.609 | 50.359 | 85.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.609 | 49.500 |  |
|  | Ngành Giáo dục |  |  |  |  |  | 66.521 | 0 | 66.521 | 55.609 | 50.359 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.609 | 16.000 |  |
| 2 | Trường THPT chuyên Lê Khiết - Cải tạo, xây dựng phòng học, các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 1) | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi |  | 2018-2021 |  | 55.000 |  | 55.000 | 45.609 | 45.359 | 250 |  |  |  |  | 45.609 | 10.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/102017 |
| 3 | Trường THPT số 2 Mộ Đức - Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Mộ Đức | 930,86 m2 sàn | 2018 | 3240/QĐ-SXD, ngày 24/10/2017 | 6.122 |  | 6.122 | 5.000 |  | 5 000 |  |  |  |  | 5.000 | 3.000 |  |
| 4 | Trường THCS DTNT Sơn Hà - Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | BQLD án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Sơn Hà | 717 m2 sàn | 2018 | 3225/QĐ-SXD, ngày 24/10/2017 | 5.399 |  | 5.399 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |  | 5.000 | 3.000 |  |
|  | Ngành Y tế |  |  |  |  |  | 111.000 | 0 | 111.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 33.500 |  |
| 5 | Nâng cấp BVĐK tỉnh lên hạng 1 | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi |  | 2018-2020 |  | 111.000 |  | 111.000 | 80.000 |  | 80.000 |  |  |  |  | 80.000 | 33.500 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
| II | Bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |

Phụ lục 11

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Nguồn vốn: Dự phòng NSTW và nguồn CCTL
(Kèm theo quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch trung hạn 2016-2020 |  |  | Dự kiến kế hoạch 2018 |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổ chức đầu tư | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT |  | Trung ương | Địa phương |  | Trung ương | Địa phương |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  | 1.070.000 | 45.000 | 1.025.000 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm nước cho nông nghiệp đảo Lý Sơn | UBND huyện Lý Sơn | Lý Sơn |  | 2017-2020 |  | 75.000 | 45.000 | 30.000 |  | - |  |  | - |  |  | Giao KH khi được TW giao vốn chính thức |
| 2 | Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc | BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông | TP. Quảng Ngãi | Đập dâng dài 893m, cầu dài 1.125m | 2017-2020 |  | 995.000 |  | 995.000 |  | - |  |  | - |  |  |  |

Phụ lục 12

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Danh mục dự án giải ngân dưới 30%, không bố trí kế hoạch năm 2018
(Kèm theo quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Giải ngân KH năm 2017 đến 30/9/2017 |  | Kế hoạch 2016-2020 | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng số đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS Tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 | Giá trị | Tỷ lệ (%) |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 95.256 | 30.000 | 65.256 | - | 28.300 | 28.300 | 17.244 | 8.244 | 9.000 | 511 | 6 | 11.056 | - |  |
| 1 | Rừng phòng hộ cảnh quan môi trường Lý Sơn | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Lý Sơn | 2016-2017 | ....... | 31.754 |  | 31.754 |  | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 | - | - | - |  | Điều chỉnh lại dự án đầu tư |
| 2 | Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh (mới) phần bồi thường GPMB | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Sơn Tịnh | 2016-2019 | 1809/QĐ-BQP ngày 21/5/2015 | 45.000 | 30.000 | 15.000 |  | 14.000 | 14.000 | 9.000 | 5.000 | 4.000 | 511 | 13 | 5.000 |  | Vướng đền bù GPMB |
| 3 | Hồ chứa nước Hố Sổ | UBND huyện Nghĩa Hành | Nghĩa Hành | 2014-2016 | 1342/QĐ-UBND, 19/9/2014 | 18.502 |  | 18.502 |  | 8.300 | 8.300 | 2.244 | 1.244 | 1.000 | - | - | 6.056 |  | Vướng đền bù GPMB |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vấn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
(Kèm theo quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | ........... | ......... | 478.835 | - | 389.437 | 385.937 | - | 3.500 | 29.900 | 3.600 | 26.300 | 24.900 | 202.800 | 227.237 |  |
| A | Hoàn trả tạm ứng |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 156.737 | 156.737 | - | - | - | - | - | - | - | 156.737 |  |
| 1 | Chi bồi thường di dời nhà máy chế tạo và thiết bị Dung Quất | Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |  |
| 2 | Chi bồi thường GPMB Dự án NM thép Guang Lian | Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000 | 75.000 |  |  |  |  |  |  |  | 75.000 |  |
| 3 | Di dời các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do NM Bio Ethanol | Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.500 | 9.500 |  |  |  |  |  |  |  | 9.500 |  |
| 4 | Bồi thường hỗ trợ bổ sung thuộc mặt bằng dự án thành phần II đoạn Bình Long - Dung Quất (giai đoạn I - thuộc tờ bản đồ số 1, 2, 3, 4 và phần mở rộng thuộc tờ bản đồ số 8) | Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.937 | 2.937 |  |  |  |  |  |  |  | 2.937 |  |
| 5 | Đường Gom QL1A: D3 và D4 (Hạ tầng VSIP) | Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.300 | 34.300 |  |  |  |  |  |  |  | 34.300 |  |
| 6 | Cầu Trà Bồng | Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |
| B | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 1.752.112 | 200.000 | 478.835 | - | 232.700 | 229.200 | - | 3.500 | 29.900 | 3.600 | 26.300 | 24.900 | 202.800 | 70.500 |  |
|  | Dự án hoàn thành năm 2017 |  |  |  |  |  | 287.461 | 200.000 | 87.461 | - | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | 30.000 | 17.000 |  |
| 7 | Dự án Cầu Trà Bồng (trên tuyến Dốc Sỏi - Dung Quất) | Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | Bình Sơn | 450 m | 2014-2017 | 1605/QĐ-UBND, 31/10/2013 | 287.461 | 200.000 | 87.461 |  | 30.000 | 30.000 |  |  | - | - | - | - | 30.000 | 17.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 1.156.731 | - | 83.454 | - | 80.200 | 76.700 | - | 3.500 | 29.100 | 3.600 | 25.500 | 24.100 | 51.100 | 31.500 |  |
| 8 | Kênh thoát nước đoạn cuối đường Võ Văn Kiệt | Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | Bình Sơn | L=650m | 2018-2019 | 322/QĐ-BQL ngày 29/9/2017 | 9.700 |  | 9.700 |  |  | 9.700 |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 4.700 | 3.000 |  |
| 9 | Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất (giai đoạn 1) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | Bình Sơn | 6,257km | 2014-2018 | 648/QĐ-UBND, 29/4/2014 | 1.113.277 |  | 40.000 |  | 40.000 | 40.000 |  |  | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 20.000 |  |
| 10 | Nghĩa địa Bình Đông | BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh | Bình Sơn | Diện tích 3,36 ha | 2016-2018 | 1964/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 | 14.291 |  | 14.291 |  | 13.500 | 10.000 |  | 3.500 | 10.000 | 3.500 | 6.500 | 10.000 | 3.500 | 2.500 | Năm 2017, điều chỉnh lại quy mô dự án |
| 11 | Mặt đường vỉa hè, điện chiếu sáng, cấp thoát nước đường số 8 KCN Tịnh Phong | BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh | Sơn Tịnh | 819m | 2017-2019 | 235/QĐ-BQL ngày 24/7/2017 | 19.463 |  | 19.463 |  | 17.000 | 17.000 |  |  | 4.100 | 100 | 4.000 | 4.100 | 12.900 | 6.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 47.268 | - | 47.268 | - | 40.000 | 40.000 | - | - | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 34.900 | 10.000 |  |
| 12 | Hệ thống xử lý nước thải KCN Tịnh Phong (giai đoạn 1) | BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh | Sơn Tịnh | 1.000m3/ ngày,đêm | 2017-2019 | 254/QĐ-BQL ngày 16/8/2017 | 47.268 |  | 47.268 |  | 40.000 | 40.000 |  |  | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 34.900 | 10.000 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 307.920 | - | 307.920 | - | 122.500 | 122.500 | - | - | 800 | - | 800 | 800 | 121.700 | 22.000 |  |
| 13 | Xây dựng nghĩa trang nhân dân Phượng Hoàng | BQL KKT Dung Quất | Bình Sơn | 5,84 ha | 2018-2020 | 421/QĐ-BQL ngày 30/10/2017 | 30.000 |  | 30.000 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 19.700 | 5.000 |  |
| 14 | Kè chắn cát Cảng Dung Quất (giai đoạn 2) | BQL KKT Dung Quất | Bình Sơn | 500m | 2018-2022 | 1979/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 | 277.920 |  | 277.920 |  | 102.500 | 102.500 |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 102.000 | 17.000 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 3.347.203 | 1.761.000 | 876.203 | - | 630.200 | 598.200 | - | 32.000 | 203.800 | 81.100 | 122.700 | 219.200 | 429.500 | 136.000 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 3.347.203 | 1.761.000 | 876.203 | - | 630.200 | 598.200 | - | 32.000 | 203.800 | 81.100 | 122.700 | 219.200 | 429.500 | 136.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 318.841 | 130.000 | 188.841 | - | 158.200 | 158.200 | - | - | 123.800 | 47.800 | 76.000 | 139.200 | 37.200 | 60.000 |  |
| 1 | Cảng Bến Đình | BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | Lý Sơn | Tàu 2000DWT | 2016-2020 | 495/QĐ-UBND, 31/3/2016 | 200.000 | 130.000 | 70.000 |  | 67.200 | 67.200 |  |  | 70.000 | 41.000 | 29.000 | 70.150 | - | 35.000 | Điều chỉnh tăng TMĐT, vốn NSTW năm 2018 dự kiến 28 tỷ đồng |
| 2 | Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi | BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | TP. Quảng Ngãi | L=1.270,57 | 2015-2019 | 1579/QĐ-UBND, 20/10/2011; 647/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 | 93.841 |  | 93.841 |  | 68.000 | 68.000 |  |  | 46.700 | 6.700 | 40.000 | 61.950 | 21.300 | 15.000 |  |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.623 (Sơn Hà - Sơn Tây), đoạn Km26-Km27 (nối đến đường Đông Trường Sơn) | BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | Sơn Tây | 376m; Cấp V, miền núi | 2017-2019 | 2140/QĐ-UBND, 31/10/2016 | 25.000 |  | 25.000 |  | 23.000 | 23.000 |  |  | 7.100 | 100 | 7.000 | 7.100 | 15.900 | 10.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 2.541.000 | 1.631.000 | 200.000 | - | 182.000 | 150.000 | - | 32.000 | 79.300 | 33.300 | 46.000 | 79.300 | 103.000 | 30.000 |  |
| 4 | Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi-Chợ Chùa | BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | Tư Nghĩa, Nghĩa Hành | 5km, Cấp III đồng bằng | 2017-2021 | 2088/QĐ-UBND, 31/10/2016 | 141.000 | 131.000 | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.300 | 300 | 10.000 | 10.300 | - | 20.000 | Dự kiến vốn TW năm 2018 là 14 tỷ đồng |
| 5 | Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (đoạn km0-km22+336) | BQL Dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh | Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà | Đường cấp VI miền núi; 22,336km | 2016-2019 | 926/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 | 150.000 |  | 150.000 |  | 132.000 | 100.000 |  | 32.000 | 52.000 | 32.000 | 20.000 | 52.000 | 80.000 | 10.000 |  |
| 6 | Cầu Cửa Đại | BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Tổng chiều dài dự án là 3,7km, trong đó cầu 1,876km | 2017-2020 | 468/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 | 2.250.000 | 1.500.000 | 40.000 |  | 40.000 | 40.000 |  |  | 17.000 | 1.000 | 16.000 | 17.000 | 23.000 | - | Vốn TPCP năm 2018 là 550 tỷ đồng |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 487.362 | - | 487.362 | - | 290.00 | 290.000 | - | - | 700 | - | 700 | 700 | 289.300 | 46.000 |  |
| 7 | Đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực dự án khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận | BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | Tư Nghĩa | L=1.400m | 2018-2020 |  | 70.000 |  | 70.000 |  | 70.000 | 70.000 |  |  |  |  |  |  | 70.000 | 10.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
|  | + Giai đoạn 1 |  |  |  |  |  | 32.000 |  | 32.000 |  |  | 32.000 |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |
|  | + Giai đoạn 2 |  |  |  |  |  | 38.000 |  | 38.000 |  |  | 38.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Đầu tư xây dựng 04 tuyến đường: Phan Bội Châu nối dài, Tôn Đức Thắng, An Dương Vương nối dài và Tuyến đường quy hoạch nằm giữa khu Trung tâm hội nghị, Quảng trường và Khu đất ở phía trục đường Hai Bà Trưng | BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh | TP. Quảng Ngãi | L=1.500m | 2018-2020 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |  | 150.000 | 20.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
| 9 | Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2 | BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | Tư Nghĩa, TP. Quảng Ngãi | L=12,890 Km | 2018-2022 | 2003/QĐ-UBND, 31/10/2017 | 167.362 |  | 167.362 |  | 40.000 | 40.000 |  |  | 400 |  | 400 | 400 | 39.600 | 8.000 |  |
| 10 | Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - đá Chát), từ KM0-KM8 | BQL Dự án ĐTXD công trình Giao thông tỉnh | Mộ Đức | 8 km | 2018-2022 | 2008/QĐ-UBND, 31/10/2017 | 100.000 |  | 100.000 |  | 30.000 | 30.000 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | 29.700 | 8.000 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 1.174.663 | 276.200 | 897.660 | - | 555.500 | 397.500 | 108.000 | 50.000 | 261.460 | 98.031 | 163.229 | 369.922 | 294.040 | 134.600 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 1.174.663 | 276.200 | 897.660 | - | 555.500 | 397.500 | 108.000 | 50.000 | 261.460 | 98.031 | 163.229 | 369.922 | 294.040 | 134.600 |  |
|  | Dự án hoàn thành năm 2017 |  |  |  |  |  | 552.274 | 248.500 | 303.774 | - | 230.000 | 72.000 | 108.000 | 50.000 | 191.029 | 85.000 | 106.029 | 254.829 | 38.971 | 29.000 |  |
| 1 | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP. Quảng Ngãi | 300 giường | 2014-2018 | 1611/QĐ-UBND, 25/10/2012 | 497.000 | 248.500 | 248.500 |  | 188.000 | 30.000 | 108.000 | 50.000 | 161.029 | 70.000 | 91.029 | 216.829 | 26.971 | 20.000 |  |
| 2 | Xây dựng Nhà lyện tập thi đấu đa năng tỉnh | BQL dự án ĐTXD các CT DD và CN | TP. Quảng Ngãi | 9.440m2 | 2015-2019 | 1668/QĐ-UBND, 25/9/2015 | 55.274 |  | 55.274 |  | 42.000 | 42.000 |  |  | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 38.000 | 12.000 | 9.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 148.925 | 27.700 | 120.422 | - | 65.500 | 65.500 | - | - | 36.631 | 12.331 | 20.300 | 77.293 | 32.869 | 22.500 |  |
| 3 | Trường THPT Lê Trung Đình - Đền bù GPMB; xây dựng 12 phòng học, hội trường (giai đoạn 2) | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | 2.001 m2 sàn | 2016-2018 | 21/QĐ-UBND, 12/01/2016 | 25.333 |  | 25.333 |  | 22.500 | 22.500 |  |  | 11.050 | 6.250 | 4.800 | 11.050 | 11.450 | 8.000 |  |
| 4 | Trường GD trẻ khuyết tật - GPMB; XD nhà hiệu bộ, tường rào | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | 711 m2 sàn | 2017-2018 | 544/QĐ-SXD, 02/3/2017 | 8.000 |  | 7.197 |  | 7.000 | 7.000 |  |  | 3.100 | 100 | 3.000 | 3.100 | 3.900 | 3.000 |  |
| 5 | Trường THPT số 1 Tư Nghĩa - Cải tạo mở rộng khu hiệu bộ; xây dựng tường rào, cổng ngõ phía Đông | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Tư Nghĩa | 956 m2 sàn | 2017-2018 | 424/QĐ-SXD, 21/2/2017 | 7.200 |  | 7.200 |  | 7.000 | 7.000 |  |  | 3.100 | 100 | 3.000 | 3.100 | 3.900 | 3.000 |  |
| 6 | Trường THCS DTNT Tây Trà - Đền bù mở rộng diện tích; xây dựng nhà học bộ môn; nhà công vụ giáo viên 06 phòng | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Tây Trà | 852 m2 sàn | 2017-2018 | 755/QĐ-SXD, 24/3/2017 | 9.000 |  | 9.000 |  | 9.000 | 9.000 |  |  | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 3.900 | 3.000 |  |
| 7 | Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài) thuộc hạ tầng KDL Mỹ Khê | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | 3504m | 2012-2017 | 1621/QĐ-UBND, 16/11/2010 | 83.298 | 27.700 | 55.598 |  | 7.000 | 7.000 |  |  | 781 | 281 | 500 | 45.343 | 6.219 | 3.000 | Chậm tiến độ |
| 8 | Thoát nước CSHT ngoài hàng rào bệnh viện ĐK Quảng Ngãi giai đoạn 2 | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | 990m | 2016- 2018 | 43/QĐ-UBND, 13/01/2016 | 16.094 |  | 16.094 |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 9.500 | 5.500 | 4.000 | 9.600 | 3.500 | 2.500 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 223.464 | ' | 233.464 | - | 180.000 | 180.000 |  |  | 36.800 | 900 | 35.900 | 36.800 | 143.200 | 63.100 |  |
| 9 | Trường Chính trị tỉnh | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Diện tích sàn 5.651m2 | 2017-2020 | 791/QĐ-UBND, 27/4/2017 | 51.104 |  | 51.104 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 15.200 | 200 | 15.000 | 15.200 | 34.800 | 10.000 |  |
| 10 | Nâng cấp, sửa chữa BVĐK tỉnh | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Công trình cấp 1 | 2017-2019 | 554/QĐ-UBND, 31/3/2017 | 44.410 |  | 44.410 |  | 42.000 | 42.000 |  |  | 10.200 | 200 | 10.000 | 10.200 | 31.800 | 15.000 |  |
| 11 | Trụ sở làm việc mới của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh kết hợp với khu khám, chữa bệnh cho cán bộ thuộc đối tượng 1 | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Khu hành chính, khám bệnh, phục hồi chức năng; dt đất sử dụng 2.885m2 | 2017-2019 | 553/QĐ-UBND, 31/3/2017 | 39.950 |  | 39.950 |  | 35.000 | 35.000 |  |  | 10.200 | 200 | 10.000 | 10.200 | 24.800 | 10.000 |  |
| 12 | Trung tâm hành chính công | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | diện tích đất 3.162m2 | 2017-2018 | 2031/QĐ-UBND, 31/10/2017 | 34.000 |  | 34.000 |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 400 | 100 | 300 | 400 | 12.600 | 18.100 |  |
| 13 | Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh Quảng Ngãi | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Khối nhà chính 1.615m2 | 2017-2019 | 2033/QĐ-UBND, 31/10/3017 | 27.000 |  | 27.000 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 400 | 100 | 300 | 400 | 19.600 | 5.000 |  |
| 14 | Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh Quảng Ngãi | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Khối nhà chính 1.615m2 | 2017-2019 | 2033/QĐ-UBND, 31/10/2017 | 27.000 |  | 27.000 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 400 | 100 | 300 | 400 | 19.600 | 5.000 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 250.000 | - | 250.000 | - | 80.000 | 80.000 | - | - | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 79.000 | 20.000 |  |
| 15 | Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi | San nền; đường giao thông dài 485m |  |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 80.000 | 80.000 |  |  | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 79.000 | 20.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Địa điểm thực hiện | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch vốn đối ứng năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 437.310 | 75.710 | 361.600 | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 |  |
| 1 | Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi | WB | Các huyện | Đa mục tiêu | 2017-2020 | 437.310 | 75.710 | 361.600 | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 266.993 | 68.000 | 198.993 | - | 161.000 | 157.500 | - | 3.500 | 50.900 | 16.300 | 34.600 | 65.360 | 110.400 | 30.500 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 266.993 | 68.000 | 198.993 | - | 161.000 | 157.500 | - | 3.500 | 50.900 | 16.300 | 34.600 | 65.360 | 110.400 | 30.500 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 63.993 | - | 63.993 | - | 38.500 | 35.000 | - | 3.500 | 30.000 | 16.000 | 14.000 | 45.060 | 8.500 | 4.500 |  |
| 1 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Giang huyện Sơn Tịnh | BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh | Sơn Tịnh | 400m; 900 ha | 2016-2018 | 2032/QĐ-UBND ngày 26/10/2016; 1295/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 | 14.998 |  | 14.998 |  | 13.500 | 10.000 |  | 3.500 | 7.500 | 3.500 | 4.000 | 7.500 | 6.000 | 4.000 |  |
| 2 | Tiêu úng, thoát lũ khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi gđ1 | BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh | Sơn Tịnh | Chiều dài kè 2.563m | 2015-2018 | 462/QĐ-UBND, 06/4/2015 | 48.995 |  | 48.995 |  | 25.000 | 25.000 |  |  | 22.500 | 12.500 | 10.000 | 37.560 | 2.500 | 500 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 100.000 | 68.000 | 32.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | 20.300 | 300 | 20.000 | 20.300 | - | 10.000 |  |
| 3 | Các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng | BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh | Bình Sơn | 281,6m | 2017-2021 | 556/QĐ-UBND, 31/3/2017 | 100.000 | 68.000 | 32.000 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.300 | 300 | 20.000 | 20.300 | - | 10.000 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 103.000 | - | 103.000 | - | 102.500 | 102.500 | - | - | 600 | - | 600 | - | 101.900 | 16.000 |  |
| 4 | Sửa chữa các nhà kho chứa đựng sản phẩm Trạm giống cây nông nghiệp Đức Hiệp | BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh | Mộ Đức | 890m2 nhà kho; 2000m2 sân phơi | 2018 |  | 3.000 |  | 3.000 |  | 2.500 | 2.500 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2.400 | 2.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
| 5 | Đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước | BQLDA ĐTXD các công trình NN& PTNT | Bình Sơn | Dài 120m | 2018-2020 |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 | 100.000 |  |  | 500 |  | 500 |  | 99.500 | 14.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Sơn Tịnh 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 509.227 | 20.000 | 456.877 | - | 350.992 | 350.992 | - | - | 193.270 | 84.053 | 109.217 | 302.670 | 149.722 | 83.417 |  |
| A | Hoàn trả ứng trước |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 8.000 | 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | 8.000 |  |
|  | Hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong (Hạ tầng VSIP) | UBND huyện Sơn Tịnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |
| 2 | Hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC thôn Phong Niên, xã Tịnh Phong (Hạ tầng VSIP) | UBND huyện Sơn Tịnh |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |  |
| B | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 509.227 | 20.000 | 456.877 | - | 250.000 | 250.000 | - | - | 159.900 | 70.100 | 89.800 | 269.300 | 90.100 | 56.000 |  |
|  | Dự án hoàn thành năm 2017 |  |  |  |  |  | 173.015 | - | 173.015 | - | 100.000 | 100.000 | - | - | 75.000 | 35.000 | 40.000 | 115.000 | 25.000 | 17.000 |  |
| 3 | Trung tâm chính trị - hành chính huyện Sơn Tịnh (mới) | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | 5 ha | 2014-2018 | 161/QĐ-UBND, 30/10/014 | 173.015 |  | 173.015 |  | 100.000 | 100.000 |  |  | 75.000 | 35.000 | 40.000 | 115.000 | 25.000 | 17.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 235.299 | 20.000 | 203.862 | - | 130.000 | 130.000 | - | - | 84.600 | 35.100 | 49.500 | 134.600 | 45.400 | 32.000 |  |
| 4 | Đường trục chính trung tâm Nam - Bắc thị trấn Sơn Tịnh (mới) | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | Chiều dài đường 1.473,08m | 2014-2018 | 1602/QĐ-UBND, 30/10/2014; 1369/QĐ-UBND, 26/7/2014 | 193.862 | 20.000 | 173.862 |  | 100.000 | 100.000 |  |  | 70.000 | 35.000 | 35.000 | 120.000 | 30.000 | 20.000 |  |
| 5 | Tuyến D7 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | L=869m Bn=20,5m | 2017-2019 | 2145/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 41.437 |  | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 |  |  | 14.600 | 100 | 14.500 | 14.600 | 15.400 | 12000 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 100.913 | - | 80.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | 300 | - | 300 | 19.700 | 19.700 | 7.000 |  |
| 6 | Tuyến D9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới | UBND huyện Sơn Tịnh | Sơn Tịnh | 1,037km | 2018-2021 | 1984/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 100.913 |  | 80.000 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 300 |  | 300 | 19.700 | 19.700 | 7.000 | Ngân sách tỉnh 80%. Phần còn thiếu, NS huyện bố trí |
| C | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.992 | 92.992 |  |  | 33.370 | 13.953 | 19.417 | 33.370 | 59.622 | 19.417 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Bình Sơn 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 114.500 | - | 71.300 | - | 209.756 | 209.756 | - | - | 63.475 | 24.009 | 39.466 | 63.475 | 122.931 | 46.616 |  |
| A | Hoàn trả tạm ứng |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 3.350 | 3.350 | - | - | - | - | - | - | - | 3.350 |  |
| 1 | Đầu tư đường GTNT Bình Đông, xã Bình Chánh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.350 | 3.350 |  |  |  |  |  |  |  | 3.350 |  |
| B | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 114.500 | - | 71.300 | - | 62.000 | 62.000 | - | - | 10.300 | 100 | 10.200 | 10.300 | 31.700 | 14.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 72.000 |  | 28.800 | - | 29.000 | 29.000 | - | - | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 18.900 | 8.000 |  |
| 2 | Đường kè Bắc sông Trà Bồng (đoạn hạ lưu cầu Châu Ổ) | UBND huyện Bình Sơn | Bình Sơn | 1,2km | 2017-2020 | 2173/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 72.000 |  | 28.800 |  | 29.000 | 29.000 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 18.900 | 8.000 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 42.500 | - | 42.500 | - | 33.000 | 33.000 | - | - | 200 | - | 200 | 200 | 12.800 | 6.000 |  |
| 3 | Đường vào đập tràn và Vực Bà | UBND huyện Bình Sơn | Bình Sơn | 3,970 km | 2018-2020 | 1980/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 15.000 |  | 15.000 |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 12.800 | 4.000 |  |
| 4 | Thủy lợi Đường Sông (Đập và Kênh), huyện Bình Sơn | UBND huyện Bình Sơn | Bình Sơn | Tưới 55 ha | 2018-2019 | 2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 27.500 |  | 27.500 |  | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | Vốn NS huyện 7,5 tỷ đồng |
| C | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.406 | 144.406 |  |  | 53.175 | 23.909 | 29.266 | 53.175 | 91.231 | 29.266 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Ba Tơ 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 196.800 | 50.000 | 146.800 | - | 311.051 | 308.051 | - | 3.000 | 123.543 | 49.427 | 74.116 | 123.443 | 187.508 | 61.516 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 196.800 | 50.000 | 146.800 | - | 183.000 | 180.000 | - | 3.000 | 77.000 | 30.300 | 47.600 | 77.800 | 105.100 | 35.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 70.000 | - | 70.000 |  | 63.000 | 60.000 | - | 3.000 | 44.000 | 19.000 | 25.000 | 44.000 | 19.000 | 12.000 |  |
| 1 | Đường cứu hộ cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang (giai đoạn 1) | UBND huyện Ba Tơ | Ba Tơ | 20,227 km | 2016-2018 | 596/QĐ-UBND, 19/4/2012 | 70.000 |  | 70.000 |  | 63.000 | 60.000 |  | 3.000 | 44.000 | 19.000 | 25.000 | 44.000 | 19.000 | 12.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 120.000 | 50.000 | 70.000 | - | 114.000 | 114.000 | - | - | 33.800 | 11.300 | 22.500 | 33.800 | 80.200 | 20.000 |  |
| 2 | Đường Ba Tơ - Ba Trang-Ba Khâm (đoạn Ba Trang-Ba Khâm) | UBND huyện Ba Tơ | Ba Tơ | 19,7km | 2017-2020 | 2064/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 | 120.000 | 50.000 | 70.000 |  | 40.000 | 40.000 |  |  | 10.300 | 300 | 10.000 | 10.300 | 29.700 | 10.000 | Dự kiến vốn NSTW năm 2018 là 10 tỷ đồng |
| 3 | Bố trí thực hiện chương trình ATK | UBND huyện Ba Tơ |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.000 | 74.000 |  |  | 23.500 | 11.000 | 12.500 | 23.500 | 50.500 | 10.000 | Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 6.800 | - | 6.800 | - | 6.000 | 6.000 | - | - | 100 | - | 100 | - | 5.900 | 3.000 |  |
| 4 | Cầu nước Sung, xã Ba Vinh | UBND huyện Ba Tơ | Ba Tơ | Đường 797m; cầu 9m | 2018-2019 | 1456/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 (UBND huyện Ba Tơ) | 6.800 |  | 6.800 |  | 6.000 | 6.000 |  |  | 100 |  | 100 |  | 5.900 | 3.000 |  |
| B | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.051 | 128.051 |  |  | 45.643 | 19.127 | 26.516 | 45.643 | 82.408 | 26.516 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Nghĩa Hành 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 71.998 | - | 71.998 | - | 149.107 | 141.607 | - | 7.500 | 69.011 | 20.785 | 48.226 | 69.011 | 80.096 | 35.226 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 71.998 | - | 71.998 | - | 62.000 | 54.500 | - | 7.500 | 37.700 | 7.700 | 30.000 | 37.700 | 24.300 | 17.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 71.998 | - | 71.998 | - | 62.000 | 54.500 | - | 7.500 | 37.700 | 7.700 | 30.000 | 37.700 | 24.300 | 17.000 |  |
| 1 | Đường Tránh lũ Hành Tín Đông - Hành Thiện - Hành Thịnh | UBND huyện Nghĩa Hành | Nghĩa Hành | 11,5km | 2016-2018 | 1432/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 | 44.999 |  | 44.999 |  | 40.000 | 32.500 |  | 7.500 | 22.500 | 7.500 | 15.000 | 22.500 | 17.500 | 12.000 |  |
| 2 | Cầu Bàu Trai | UBND huyện Nghĩa Hành | Nghĩa Hành | 45m | 2017-2018 | 2143/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 14.999 |  | 14.999 |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 8.100 | 100 | 8.000 | 8.100 | 3.900 | 3.000 |  |
| 3 | Cầu Hương Long | UBND huyện Nghĩa Hành | Nghĩa Hành | 36m | 2017-2018 | 2144/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 12.000 |  | 12.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 7.100 | 100 | 7.000 | 7.100 | 2.900 | 2.000 |  |
| B | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.107 | 87.107 |  |  | 31.311 | 13.085 | 18.226 | 31.311 | 55.796 | 18.226 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Minh Long 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 108.225 | - | 89.000 | - | 134.925 | 134.925 | - | - | 52.874 | 14.261 | 38.613 | 52.874 | 82.051 | 27.613 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 108.225 | - | 89.000 | - | 88.200 | 88.200 | - | - | 34.300 | 5.300 | 29.000 | 34.300 | 53.900 | 18.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 29.000 | - | 29.000 | - | 28.200 | 28.200 | - | - | 18.200 | 5.200 | 13.090 | 18.200 | 10.000 | 8.000 |  |
| 1 | Các tuyến đường nội bộ Trung tâm huyện lỵ Minh Long | UBND huyện Minh Long | Minh Long | 894,65m | 2016-2017 | 412/QĐ-UBND, 17/3/2016 | 29.000 |  | 29.000 |  | 28.200 | 28.200 |  |  | 18.200 | 5.200 | 13.000 | 18.200 | 10.000 | 8.000 | Vùng GPMB |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 79.225 | - | 60.000 | - | 60.000 | 60.000 | - | - | 16.100 | 100 | 16.000 | 16.100 | 43.900 | 19.000 |  |
| 2 | Cầu sông Phước Giang (thôn 2 Long Hiệp đi qua) | UBND huyện Minh Long | Minh Long | 153,2m cầu + đường 2 đầu cầu dài 404,78m | 2017-2020 | 2147/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 79.225 |  | 60.000 |  | 60.000 | 60.000 |  |  | 16.100 | 100 | 16.000 | 16.100 | 43.900 | 19.000 |  |
| B | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.725 | 46.725 |  |  | 18.574 | 8.961 | 9.613 | 18.574 | 28.151 | 9.613 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Sơn Hà 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 86.600 | - | 86.600 | - | 208.811 | 201.811 | - | 7.000 | 83.660 | 26.192 | 57.468 | 83.660 | 120.151 | 46.468 |  |
| A | Hoàn trả ứng trước |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 |  |
| 1 | Cầu Mò O |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |
| B | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 86.600 | - | 86.600 | - | 76.000 | 69.000 | - | 7.000 | 38.100 | 7.100 | 31.000 | 38.100 | 37.900 | 15.000 |  |
|  | Dự án hoàn thành năm 2017 |  |  |  |  |  | 39.400 | - | 39.400 | - | 34.000 | 27.000 | - | 7.000 | 28.000 | 7.000 | 21.000 | 28.000 | 6.000 | 5.000 |  |
| 2 | Đường ĐH 72 (đoạn Sơn Cao - Sơn Kỳ) | UBND huyện Sơn Hà | Sơn Hà | 8,7km | 2016-2018 | 2152/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 | 39.400 |  | 39.400 |  | 34.000 | 27.000 |  | 7.000 | 28.000 | 7.000 | 21.000 | 28.000 | 6.000 | 5.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 47.200 | - | 47.200 | - | 42.000 | 42.000 | - | - | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 31.900 | 10.000 |  |
| 3 | Đường Sơn Thủy - Giá Gối | UBND huyện Sơn Hà | Sơn Hà | 13,986 km | 2017-2020 | 2087/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 47.200 |  | 47.200 |  | 42.000 | 42.000 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 31.900 | 10.000 |  |
| C | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.811 | 127.811 |  |  | 45.560 | 19.092 | 26.468 | 45.560 | 82.251 | 26.468 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Lý Sơn 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 149.999 | - | 149.999 | - | 163.095 | 163.095 | - | - | 36.879 | 7.749 | 29.130 | 36.379 | 126.216 | 29.630 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 149.999 | - | 149.999 | - | 113.500 | 113.500 | - | - | 18.700 | 200 | 18.500 | 18.200 | 94.800 | 19.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 69.999 | - | 69.999 | - | 58.500 | 58.500 | - | - | 18.200 | 200 | 18.000 | 18.200 | 40.300 | 9.000 |  |
| 1 | Nâng cấp tuyến đường giao thông đến các di tích, danh lam thắng cảnh đảo Lý Sơn | UBND huyện Lý Sơn | Lý Sơn | Chiều dài 1.6660m | 2017-2019 | 2149/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 14.999 |  | 14.999 |  | 13.500 | 13.500 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 3.400 | 2.500 |  |
| 2 | Nghĩa địa tập trung huyện Lý Sơn | UBND huyện Lý Sơn | Lý Sơn | DT 4,0ha; san nền, đường giao thông, thoát nước | 2017 | 2468/QĐ-UBND, 27/12/2016 | 55.000 |  | 55.000 |  | 45.000 | 45.000 |  |  | 8.100 | 100 | 8.000 | 8.100 | 36.900 | 6.500 | Năm 2019 bố trí hoàn ứng 30 tỷ đồng, HTMT cho huyện |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 80.000 | - | 80.000 | - | 55.000 | 55.000 | - | - | 500 | - | 500 | - | 54.500 | 10.000 |  |
| 3 | Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý sơn | UBND huyện Lý Sơn | Lý Sơn |  | 2018-2022 |  | 80.000 |  | 80.000 |  | 55.000 | 55.000 |  |  | 500 |  | 500 |  | 54.500 | 10.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
| B | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.595 | 49.595 |  |  | 18.179 | 7.549 | 10.630 | 18.179 | 31.416 | 10.630 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Công ty TNHH MTV ĐTXD và KDDV tỉnh Quảng Ngãi 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 44.233 | - | 44.233 | - | 9.200 | 9.200 | - | - | 6.565 | 1.565 | 5.000 | 36.815 | 2.635 | 2.000 |  |
| I | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 44.233 | - | 44.233 | - | 9.200 | 9.200 | - | - | 6.565 | 1.565 | 5.000 | 36.815 | 2.635 | 2.000 |  |
|  | Chỉnh trang mặt tiền KCN Tịnh Phong (hạng mục Nâng cấp tuyến đường số 7 kết nối vào đường gom KCN VSIP) | Công ty TNHH MTV ĐTXD và KDDV tỉnh Quảng Ngãi | Sơn Tịnh | 1,547km | 2013-2017 | 1576/QĐ-UBND, 30/10/2013; 1865/QĐ-UBND, 16/10/2015; 184/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 | 44.233 |  | 44.233 |  | 9.200 | 9.200 |  |  | 6.565 | 1.565 | 5.000 | 36.815 | 2.635 | 2.000 | Vướng đền bù, chậm tiến độ |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Trà Bồng 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 144.426 | - | 117.426 | - | 178.458 | 173.958 | - | 4.500 | 68.324 | 23.267 | 45.057 | 68.324 | 110.143 | 48.857 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 144.426 | - | 117.426 | - | 105.000 | 100.500 | - | 4.500 | 39.850 | 9.650 | 30.200 | 39.850 | 65.150 | 34.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 85.000 | - | 58.000 | - | 52.000 | 47.500 | - | 4.500 | 29.500 | 9.500 | 20.000 | 29.500 | 22.500 | 19.000 |  |
| 1 | Đường Trà Bùi - Núi Cà Đăm | UBND huyện Trà Bồng | Trà Bồng | Đường cấp IV, chiều dài 14.935m | 2016-2018 | 14333/QĐ-UBND ngày 8/8/2016 | 40.000 |  | 40.000 |  | 36.000 | 31.500 |  | 4.500 | 18.500 | 4.500 | 14.000 | 18.500 | 17.500 | 14.000 |  |
| 2 | Trường Phó Mục Gia | UBND huyện Trà Bồng | Trà Bồng | nhiều hạng mục trên diện tích đất 28.749 m2 | 2016-2019 | 1967m/QĐ-UBND, 31/10/2015 | 45.000 |  | 18.000 |  | 16.000 | 16.000 |  |  | 11.000 | 5.000 | 6.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | HTMT do ngân sách huyện |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 49.426 | - | 49.426 | - | 45.000 | 45.000 | - | - | 10.150 | 150 | 10.000 | 10.150 | 34.850 | 10.000 |  |
| 3 | Đường Trà Tân - Trà Nham | UBND huyện Trà Bồng | Trà Bồng | 5,2km | 2017-2019 | 2148/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 49.426 |  | 49.426 |  | 45.000 | 45.000 |  |  | 10.150 | 150 | 10.000 | 10.150 | 34.850 | 10.000 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 10.000 | - | 10.000 | - | 8.000 | 8.000 | - | - | 200 | - | 200 | 200 | 7.800 | 5000 |  |
| 4 | Cầu Suối Nang 2 | UBND huyện Trà Bồng | Trà Bồng | Chiều dài 130m | 2018-2019 | 2329/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 10.000 |  | 10.000 |  | 8.000 | 8.000 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 7.800 | 5000 |  |
| B | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.458 | 73.453 |  |  | 28.474 | 13.617 | 14.857 | 28.478 | 44.984 | 14.857 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Sơn Tây 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 166.887 | - | 166.887 | - | 193.436 | 193.436 | - | - | 61.680 | 21.503 | 40.177 | 61.680 | 131.756 | 45.677 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 166.887 | - | 166.887 | - | 123.000 | 123.000 | - | - | 35.650 | 10.150 | 25.500 | 35.650 | 87.350 | 31.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 42.000 | - | 42.000 | - | 38.000 | 30.000 | - | - | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 13.000 | 10.000 |  |
| 1 | Đường Sơn Tịnh - Sơn Thượng | UBND huyện Sơn Tây | Sơn Tây | 3km | 2016-2018 | 1966e/QĐ-UBND, 30/10/2015 | 42.000 |  | 42.000 |  | 38.000 | 38.000 |  |  | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 13.000 | 10.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 67.957 | - | 67.957 | - | 60.000 | 60.000 | - | - | 10.150 | 150 | 10.000 | 10.150 | 49.850 | 15.000 |  |
| 2 | Đường Sơn Liên - Cầu Tà Meo | UBND huyện Sơn Tây | Sơn Tây | 6,419 km | 2017-2019 | 2127/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 67.957 |  | 67.957 |  | 60.000 | 60.000 |  |  | 10.150 | 150 | 10.000 | 10.150 | 49.850 | 15.000 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 56.930 | - | 56.930 | - | 25.000 | 25.000 | - | - | 500 | - | 500 | 500 | 24.500 | 6.000 |  |
| 3 | Đường đô thị 02 (Quảng trường - ĐĐT05) | UBND huyện Sơn Tây | Sơn Tây | 861m | 2018-2020 | 1957/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 | 56.930 |  | 56.930 |  | 25.000 | 25.000 |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 24.500 | 6.000 |  |
| B | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.436 | 70.436 |  |  | 26.030 | 11.353 | 14.677 | 26.030 | 44.406 | 14.677 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Sở Công Thương 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 806.043 | 685.137 | 120.906 | - | 17.000 | 17.000 | - | - | 7.000 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 10.000 | 4.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn sau thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 806.043 | 685.137 | 120.906 | - | 17.000 | 17.000 | - | - | 7.000 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 10.000 | 4.000 |  |
| 1 | Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 (giai đoạn 1) | Sở Công thương | Toàn tỉnh | Đường dây 22kV dài 201,511 km, trạm biến áp | 2016-2020 | 896/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 | 806.043 | 685.137 | 120.906 |  | 17.000 | 17.000 |  |  | 7.000 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 10.000 | 4.000 | Vốn TW năm 2018 là 4,9 tỷ đồng |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 10.000 |  |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn sau thành năm 2018 |  |  |  |  | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 10.000 |  |  |
| 1 | Bố trí thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng | Sở NN&PTNT | Toàn tỉnh |  | 2016-2020 | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 10.000 |  | Phân khai sau |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết

Đơn vị: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

(Kèm theo quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn từ KC đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Năm 2016 | Năm 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) |  | NSĐP | XSKT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  | 177.521 | 0 | 177.521 | 135.609 | 50.359 | 82.250 | 1.000 | 0 | 1.000 | 300 | 134.609 | 49.500 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 177.521 | 0 | 177.521 | 135.609 | 50.359 | 82.250 | 1.000 | 0 | 1.000 | 300 | 134.609 | 49.500 |  |
|  | Ngành Giáo dục |  |  |  |  |  | 66.521 | 0 | 66.521 | 55.609 | 50.359 | 5.250 | 700 | 0 | 700 | 300 | 54.909 | 16.000 |  |
| 1 | Trường THPT chuyên Lê Khiết - Cải tạo, xây dựng phòng học, các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 1) | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng vi công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi |  | 2018-2021 |  | 55.000 |  | 55.000 | 45.609 | 45.359 | 250 | 300 |  | 300 | 300 | 45.309 | 10.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |
| 2 | Trường THPT số 2 Mộ Đức - Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng vi công nghiệp tỉnh | Mộ Đức | 930,86 m2 sàn | 2018 | 3240/QĐ-SXD, ngày 24/102017 | 6.122 |  | 6.122 | 5.000 |  | 5.000 | 200 |  | 200 |  | 4.800 | 3.000 |  |
| 3 | Trường THCS DTNT Sơn Hà - Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng vi công nghiệp tỉnh | Sơn Hà | 717m2 sàn | 2018 | 3225/QĐ-SXD, ngày 24/10/2017 | 5.399 |  | 5.399 | 5.000 | 5.000 |  | 200 |  | 200 |  | 4.800 | 3.000 |  |
|  | Ngành Y tế |  |  |  |  |  | 111.000 | 0 | 111.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 300 | 0 | 300 | 0 | 79.700 | 33.500 |  |
| 4 | Nâng cấp BVĐK tỉnh lên hạng 1 | BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | TP. Quảng Ngãi |  | 2018-2020 |  | 111.000 |  | 111.000 | 80.000 |  | 80.000 | 300 |  | 300 |  | 79.700 | 33.500 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Địa điểm thực hiện | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch vốn đối ứng năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 765.657 | 104.229 | 661.428 | 158.406 | 30.070 | 128.336 | 18.700 |  |
| 1 | Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ | JICA | Ba Tơ, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây | Trồng mới 2.471 ha; bảo vệ 3.208 ha; khoanh nuôi 3.287 ha; xây dựng 85km đường | 2012-2021 | 201.986 | 24.845 | 177.141 | 126.025 | 9.689 | 116.336 | 2.700 |  |
| 2 | TDA Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) thuộc dự án Quản lý thiên tai (WB5) | WB | Huyện Đức Phổ | Kéo dài thêm 565m đê chắn cát, ngăn lũ; nạo vét vũng neo đậu và luồng vào và nhiều hạng mục khác | 2013-2019 | 185.132 | 48.299 | 136.833 | 11.061 | 9.061 | 2.000 | 10.000 |  |
| 3 | Tiểu dự án Hợp phần 3, tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5) | WB | Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đúc Phổ | XD 10 công trình phòng, chông thiên tai quy mô nhỏ; đào tạo, tập huấn, mua sắm trang thiết bị | 2015-2018 | 40.830 | 4.083 | 36.747 | 12.200 | 2.200 | 10.000 | 1.800 |  |
| 4 | TDA sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn HCN Đập Làng thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | WB | Huyện Nghĩa Hành | Đập đất dài 146,5m; tràn xả lũ, cống lấy nước; nhà quản lý; 700m đường | 2016-2017 | 29.139 | 8.641 | 20.498 | 6.481 | 6.481 | - | 150 |  |
| 5 | TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | WB | Các huyện | Nâng cấp, sửa chữa 10 hồ chứa nước | 2017-2019 | 164.470 | 10.361 | 154.109 | 2.639 | 2.639 | - | 4.000 |  |
| 6 | TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | WB | Các huyện | Nâng cấp, sửa chữa 08 hồ chứa nước | 2018-2022 | 144.100 | 8.000 | 136.100 | - | - | - | 50 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết

Đơn vị: Sở Y tế

(Kèm theo quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn từ KC đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Năm 2016 | Năm 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) |  | NSĐP | XSKT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  | 72.957 | 0 | 72.957 | 2.000 | 0 | 28.000 | 17.500 | 14.000 | 3.500 | 60.900 | 10.500 | 10.500 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 72.957 | 0 | 72.957 | 2.000 | 0 | 28.000 | 17.500 | 14.000 | 3.500 | 60.900 | 10.500 | 10.500 |  |
| 1 | Xây dựng các Trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Sở Y tế |  |  |  |  | 72.957 |  | 72.957 | 28.000 |  | 28.000 | 17.500 | 14.000 | 3.500 | 60.900 | 10.500 | 10.500 | Phân khai sau |
|  | Trong đó |  |  |  |  |  | 17.595 | - | 17.595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Trạm Y tế xã Tịnh Thọ |  | Sơn Tịnh | 286m2 | 2018 | 3427/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 | 3.479 |  | 3.479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm Y tế xã Tịnh Ân Đông |  | TP. Quảng Ngãi | 407m2 | 2018 | 3428/QĐ- SXD ngày 31/10/2017 | 4.457 |  | 4.457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm Y tế xã Tịnh An |  | TP. Quảng Ngãi | 266m2 | 2018 | 3429/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 | 3.859 |  | 3.859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm Y tế xã Hành Dũng |  | Nghĩa Hành | 407m2 | 2018 | 3430/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 | 5.800 |  | 5.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Địa điểm thực hiện | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch vốn đối ứng năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 482.780 | 124.997 | 357.783 | 157.696 | 43.439 | 114.257 | 5.453 |  |
| 1 | Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | Nhà tài trợ | TP. Quảng Ngãi | Xây dựng mới tuyến đê, kè với chiều dài 3.574,8m | 2015-2017 | 184.903 | 54.903 | 130.000 | 146.439 | 43.439 | 103.000 | 5.453 |  |
| 2 | Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | Nhà tài trợ | Các xã: Bình Phước, Bình Đông, Bình Trị, huyện Bình Sơn | 107,448 ha | 2015-2019 | 21.077 | 2.044 | 19.033 | 11.257 | - | 11.257 | - |  |
| 3 | Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi | WB | 08 huyện, thành phố | Đa mục tiêu | 2017-2022 | 107.000 | 18.250 | 88.750 | - | - | - | - |  |
| 4 | Xây dựng tuyến đê biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi | Nhà tài trợ | Huyện Đức Phổ |  | 2017-2020 | 169.800 | 49.800 | 120.000 | - | - | - | - |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương (từ nguồn thu tiền sử dụng đất)

Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Đầu mối giao kế hoạch | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch trung hạn đã bố trí đến năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn từ KC đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Năm 2016 | Năm 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 783.331 | 166.000 | 53.000 | 6.000 | 47.000 | 53.000 | 113.000 | 50.000 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 783.331 | 166.000 | 53.000 | 6.000 | 47.000 | 53.000 | 113.000 | 50.000 |  |
| 1 | Khu dân cư Yên Phú | Sở Tài nguyên Môi trường | TP.Quảng Ngãi | ......... | 2011-2018 | 832/QĐ-UBND, 10/6/2011; 1077/QĐ-UBND, 30/6/2015 | 641.777 | 26.000 | 16.000 | 6.000 | 10.000 | 16.000 | 10.000 | 15.000 | Đang giải phóng mặt bằng 1 ha |
| 2 | Khu Tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi | Sở Tài nguyên Môi trường | TP.Quảng Ngãi | 7,5 ha | 2015-2018 | 312/QĐ-UBND, 29/02/2016 | 101.957 | 100.000 | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 | 70.000 | 20.000 | Đang triển khai thi công 50%; năm 2017 ứng 50 tỷ đồng |
| 3 | Khu dân cư Tịnh Kỳ giai đoạn 2 | Sở Tài nguyên Môi trường | TP.Quảng Ngãi | 3 ha | 2017-2020 | 1416/QĐ-UBND, 01/8/2017 | 39.597 | 40.000 | 7.000 |  | 7.000 | 7.000 | 33.000 | 15.000 | Đang trình phê duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 14.000 | - | 14.000 | - | 12.000 | 12.000 | - | - | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 6.900 | 5.000 |  |
| I | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 14.000 | - | 14.000 | - | 12.000 | 12.000 | - | - | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 6.900 | 5.000 |  |
| 1 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn 1) | VP Tỉnh ủy | TP. Quảng Ngãi | Đầu tư các hạng mục; trung tâm dữ liệu, ...... | 2017-2018 | ......./QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 14.000 |  | 14.000 |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 6.900 | 5.000 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 67.205 | 17.203 | 50.002 | - | 44.002 | 44.002 | - | - | 10.425 | 5.125 | 5.300 | 10.425 | 33.577 | 13.429 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành 2018 |  |  |  |  |  | 50.203. | 17.203 | 33.000 | - | 30.000 | 30.000 | - | - | 10.125 | 5.125 | 5.000 | 10.125 | 19.875 | 8.000 |  |
| 1 | Trường bắn, thao trường huấn luyện BCHQS tỉnh Quảng Ngãi | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Đức Phổ |  |  | 113/QĐ-TM ngày ……. | 50.203 | 17.203 | 33.000 |  | 30.000 | 30.000 |  |  | 10.125 | 5.125 | 5.000 | 10.125 | 19.875 | 8.000 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 17.002 | - | 17.002 | - | 14.002 | 14.002 | - | - | 300 | - | 300 | 300 | 13.702 | 5.429 |  |
| 2 | Kho vật chứng, vật liệu nổ | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Tư Nghĩa | 121.94m2 | 2018-2019 | 45b/QĐ-SXD ngày 31/10/2017 | 2.002 |  | 2.002 |  | 2.002 | 2.002 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 1.902 | 1.429 |  |
| 3 | Đường Hầm SCH cơ bản Bình Sơn | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Bình Sơn |  | 2020-2022 |  | 15.000 |  | 15.000 |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 11.800 | 4.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Công an tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 53.918 | - | 48.918 | - | 46.500 | 46.500 | - | - | 10.500 | 100 | 10.400 | 10.500 | 36.000 | 16.000 |  |
| I | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 28.000 | - | 28.000 | - | 26.000 | 26.000 | - | - | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 15.900 | 10.000 |  |
| 1 | NLV CA thị trấn chính quy (7 thị trấn; La Hà, Sông Vệ, Chợ Chùa, Mộ Đức, Ba Tơ, Di Lăng, Trà Xuân) | Công an tỉnh |  | Diện tích sàn mỗi NLV từ 393-420m2 | 2017-2020 | 2152/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 28.000 |  | 28.000 |  | 26.000 | 26.000 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 15.900 | 10.000 |  |
| II | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 25.918 | - | 20.918 | - | 20.500 | 20.500 | - | - | 400 | - | 400 | 400 | 20.100 | 6.000 |  |
| 2 | Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh | Công an tỉnh | TPQN | 2.668m2 | 2018-2020 | 2032/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 20.000 |  | 15.000 |  | 15.000 | 15.000 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 14.800 | 4.000 |  |
| 3 | Trụ sở làm việc Trạm CSGT đường thủy | Công an tỉnh | TPQN | 600m2 | 2018-2020 | 3316/QĐ-SXD ngày 27/10/2017 | 5.918 |  | 5.918 |  | 5.500 | 5.500 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 5.300 | 2.000 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 39.722 | - | 39.722 | - | 31.000 | 31.000 | - | - | 5.300 | 100 | 5.200 | 5.300 | 25.700 | 12.000 |  |
| I | Dự án chuyển tiếp, phấn đấu hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 19.740 | - | 19.740 | - | 17.000 | 17.000 | - | - | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 11.900 | 8.000 |  |
| 1 | Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục tại cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh | BCH Biên phòng tỉnh | TP. Quảng Ngãi | 15.966 m2 đất | 2017-2018 | 2139/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 19.740 |  | 19.740 |  | 17.000 | 17.000 |  |  | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 11.900 | 8.000 |  |
| II | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 19.982 | - | 19.982 | - | 14.000 | 14.000 | - | - | 200 | - | 200 | 200 | 13.800 | 4.000 |  |
|  | Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải | BCH Biên phòng tỉnh | Bình Sơn | DT đất 7.485,6m2 | 2018-2020 | 2002/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 19.982 |  | 19.982 |  | 14.000 | 14.000 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 13.800 | 4.000 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Sở Giao thông vận tải
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 123.226 | 123.226 | - | - | - | - | - | - | - | 123.226 |  |
| A | Hoàn trả tạm ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bồi thường, GPMB tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi-Thạch Nham) | Sở Giao thông vận tải |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  |
| 2 | Thực hiện các khu TĐC và khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB nâng cấp Quốc lộ 1 | Sở Giao thông vận tải |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |  |
| 3 | Thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ dân liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 24, đoạn qua xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.226 | 8.226 |  |  |  |  |  |  |  | 8.226 |  |
| 4 | Đường Nguyễn Trãi | Sở Giao thông vận tải |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  | 40.000 |  |
| 5 | Sửa chữa nâng cấp tuyến đường Sơn Hà - Sơn Tây | Sở Giao thông vận tải |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |  |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Địa điểm thực hiện | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch vốn đối ứng năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 337.818 | 18.477 | 319.341 | 167.291 | 8.500 | 158.791 | 2.500 |  |
| 1 | Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi | WB | Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ | Phát triển CSHT cấp xã, thôn, bản; Phát triển sinh kế bền vững; Nâng cao năng lực | 2014- 2018 | 337.818 | 18.477 | 319.341 | 167.291 | 8.500 | 158.791 | 2.500 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Sở Nội vụ
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 14.899 | - | 14.899 | - | 14.000 | 14.000 | - | - | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 8.900 | 7.000 |  |
| I | Dự án chuyển tiếp, phấn đấu hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 14.899 | - | 14.899 | - | 14.000 | 14.000 | - | - | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 8.900 | 7.000 |  |
| 1 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II - thiết bị) | Sở Nội vụ | TP. Quảng Ngãi | Thiết bị lưu trữ và bảo quản tài liệu | 2017-2019 | 541/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 | 14.899 |  | 14.899 |  | 14.000 | 14.000 |  |  | 5.100 | 100 | 5.000 | 5.100 | 8.900 | 7.000 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 23.998 | - | 23.998 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | 4.300 | 100 | 4.200 | 4.000 | 15.700 | 6.000 |  |
|  | Dự án hoàn thành năm 2017 |  |  |  |  |  | 9.000 | - | 9.000 | - | 8.000 | 8.000 | - | - | 4.100 | 100 | 4.000 | 4.000 | 3.900 | 3.000 |  |
| 1 | Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình cho phóng viên | Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Thiết bị chuyên dụng: camera, dựng hình | 2017-2019 | ......../QĐ-UBND ngày 15/3/2017 | 9.000 |  | 9.000 |  | 8.000 | 8.000 |  |  | 4.100 | 100 | 4.000 | 4.000 | 3.900 | 3.000 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 14.998 | - | 14.998 | - | 12.000 | 12.000 | - | - | 200 | - | 200 | - | 11.800 | 3.000 |  |
| 2 | Hệ thống điều khiển, lưu trữ, phát sóng và thiết bị sản xuất chương trình truyền hình tại trung tâm theo chuẩn HD | Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh | TP. Quảng Ngãi |  | 2018-2019 | 2030/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 14.998 | - | 14.998 | - | 12.000 | 12.000 | - | - | 200 | - | 200 | - | 11.800 | 3.000 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 19.754 | - | 19.754 | - | 17.850 | 17.850 | - | - | 12.500 | 2.500 | 10.000 | 17.000 | 5.350 | 2.000 |  |
|  | Dự án hoàn thành năm 2017 |  |  |  |  |  | 19.754 | - | 19.754 | - | 17.850 | 17.850 | - | - | 12.500 | 2.500 | 10.000 | 17.000 | 5.350 | 2.000 |  |
| 1 | Xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi (Datacenter) | Sở Thông tin và Truyền thông | TP. Quảng Ngãi | Trung tâm tích hợp dữ liệu; hệ thống thiết bị CNTT | 2016-2018 | ......... | 19.754 |  | 19.754 |  | 17.850 | 17.850 |  |  | 12.500 | 2.500 | 10.000 | 17.000 | 5.350 | 2.000 |  |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Địa điểm thực hiện | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch vốn đối ứng năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 119.130 | 31.297 | 87.833 | 5.230 | 5.230 | - | 18.800 |  |
| 1 | Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | WB | BVĐK tỉnh | 800 m3/ ngày đêm | 2016-2017 | 29.199 | 4.593 | 24.606 | 1.200 | 1.200 | - | 800 |  |
| 2 | Hỗ trợ đầu tư khu xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi | WB | Xã Hành Dũng | 800 kg rác/ ngày | 2016-2018 | 89.931 | 26.704 | 63.227 | 4.000 | 4.000 | - | 18.000 |  |
| 3 | Dự án An ninh kinh tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng | ADB | Các huyện, thành phố | Hệ thống năng lực xét nghiệm nhiễm khuẩn; nâng cao năng lực | 2016-2021 | - | - | - | 30 | 30 | - | - |  |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Địa điểm thực hiện | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch vốn đối ứng năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 28.600 | 6.600 | 22.000 | 6.534 | 1.121 | 5.413 | 3.000 |  |
| 1 | Giáo dục trung học khó khăn nhất (giai đoạn 2) | ADB | Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức | 6 trường THCS | 2015-2018 | 28.600 | 6.600 | 22.000 | 6.534 | 1.121 | 5.413 | 3.000 |  |

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC - QUẢNG NGÃI 
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhà tài trợ | Địa điểm thực hiện | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch vốn đối ứng năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  | 102.802 | 43.845 | 58.957 | 100.002 | 41.045 | 58.957 | 1.547 |  |
| 1 | Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc | Hàn Quốc | TP. Quảng Ngãi | 1.000-1.200 SV/năm | 2008-2018 | 102.802 | 43.845 | 58.957 | 100.002 | 41.045 | 58.957 | 1.547 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNC CỘNG |  |  |  |  |  | 30.000 | - | 30.000 | - | 34.700 | 19.700 | - | 15.000 | 21.630 | 15.000 | 6.630 | 21.630 | 5.370 | 10.700 |  |
| I | Hoàn ứng trả trước |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 7.700 | 7.700 | - | - | - | - | - | - | - | 7.700 |  |
| 1 | Chỉnh tuyến kênh B10 | Cty TNHH MTV khai thác CTTL |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.700 | 7.700 |  |  |  |  |  |  |  | 7.700 |  |
| II | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 30.000 | - | 30.000 | - | 27.000 | 12.000 | - | 15.000 | 21.630 | 15.000 | 6.630 | 21.630 | 5.370 | 3.000 |  |
| 2 | Chống ngập úng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đoạn qua kênh B10 và khu vực lân cận | Cty TNHH MTV khai thác CTTL | Sơn Tịnh | Nâng cấp 2km xd mới, 2,4km kênh tiêu | 2016-2018 | 2029/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 | 30.000 |  | 30.000 |  | 27.000 | 12.000 |  | 15.000 | 21.630 | 15.000 | 6.630 | 21.630 | 5.370 | 3.000 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương (từ nguồn thu tiền sử dụng đất)

Đơn vị: Công ty TNHH MTV ĐTXD và KDDV tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Đầu mối giao kế hoạch | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch trung hạn đã bố trí đến năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn từ KC đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Năm 2016 | Năm 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNC CỘNG |  |  |  |  |  | 1.516.753 | 1.050.400 | 273.200 | 133.200 | 140.000 | 558.236 | 777.200 | 87.000 |  |
| I | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 1.516.753 | 1.050.400 | 273.200 | 133.200 | 140.000 | 558.236 | 777.200 | 87.000 |  |
| 1 | Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới | QISC | TP.Quãng Ngãi | ....... m2 |  | 932/QĐ-UBND, 20/6/2012; 1077/QĐ-UBND, 30/6/2015 | 641.777 | 354.900 | 106.200 | 66.200 | 40.000 | 391.236 | 248.700 | 20.000 | Đang thi công 37ha của giai đoạn 2 |
| 2 | Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) | QISC | TP.Quãng Ngãi | san nền 5,43 ha và 876m đường | 2016-2020 | 505/QĐ-UBND, 31/3/2016 | 319.891 | 284.400 | 67.000 | 32.000 | 35.000 | 67.000 | 217.400 | 20.000 | Vướng bồi thường, GPMB |
| 3 | KDC phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) | QISC | TP.Quãng Ngãi | san nền 6,44 ha | 2016-2018 | 446/QĐ-UBND, 24/3/2016 | 246.537 | 181.100 | 65.000 | 35.000 | 30.000 | 65.000 | 116.100 | 17.000 | Đang triển khai thi công |
| 4 | Khu dân cư phía Bắc Đường Huỳnh Thúc Kháng | QISC | TP. Quảng Ngãi | 74.911m2 | 2017-2019 | 1652/QĐ-U8ND, 01/9/2017 | 167.000 | 130.000 | 5.000 |  | 5.000 | 5.000 | 125.000 | 15.000 | Đang lập phương án bồi thường |
| 5 | Kè và Khu dân cư nam sông Vệ | QISC | Mộ Đức | 19,97 ha | 2017-2019 | 1973/QĐ-UBND, 29/9/2017 | 141.548 | 100 000 | 30.000 |  | 30.000 | 30.000 | 70.000 | 15.000 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Tỉnh đoàn
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 144.308 | 89.374 | 54.934 | - | 38.741 | 38.741 | - | - | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 28.500 | 8.000 | 2.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 89.201 | 50.008 | 39.193 | - | 23.000 | 23.000 | - | - | 15.000 | 8.000 | 7.000 | 27.500 | 8.000 | - |  |
| 1 | Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi | Tỉnh đoàn | TP. Quảng Ngãi | Nhà 1.889m2 và nhiều hạng mục khác | ...- 2018 | 3617/QĐ-TWĐTN 22/10/2012 | 89.201 | 50.008 | 39.193 |  | 23.000 | 23.000 |  |  | 15.000 | 8.000 | 7.000 | 27.500 | 8.000 | - | Hiện nay đang vướng bồi thường, GPMB |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 55.107 | 39.366 | 15.741 | - | 15.741 | 15.741 | - | - | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 2.000 |  |
| 2 | Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua | Tỉnh đoàn | TP. Quảng Ngãi | 750 ha | 2016-2020 | 978 QĐ/TWD-TN-TNXP ngày 30/10/2015 | 55.107 | 39.366 | 15.741 |  | 15.741 | 15.741 |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  | 2.000 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 224.000 | 159.200 | 64.800 | - | 57.500 | 49.500 | - | 8.000 | 17.500 | 10.500 | 7.000 | 50.500 | 40.000 | 16.000 |  |
|  | Dự án hoàn thành năm 2017 |  |  |  |  |  | 124.500 | 79.600 | 44.900 | - | 41.000 | 33.000 | - | 8.000 | 17.500 | 10.500 | 7.000 | 34.000 | 23.500 | 11.000 |  |
| 1 | Trụ sở làm việc phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 01, 03 và số 05 | Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Đức Phổ |  | 2016-2018 |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 24.500 | 16.500 |  | 8.000 | 17.500 | 10.500 | 7.000 | 17.500 | 7.000 | 6.000 |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trụ sở làm việc phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 03 |  |  |  | 2017-2018 | 625/QĐ-SXD ngày 10/3/2017 | 7.504 |  | 7.504 |  |  |  |  |  | 3.500 |  | 3.500 | 3.500 |  | 3.000 |  |
|  | Trụ sở làm việc phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 05 |  |  |  | 2017-2018 | 624/QĐ-SXD ngày 10/3//2017 | 7.708 |  | 7.708 |  |  |  |  |  | 3.500 |  | 3.500 | 3.500 |  | 3.000 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 99.500 | 79.600 | 19.900 | - | 16.500 | 16.500 | - | - | - | - | - | 16.500 | 16.500 | 5.000 |  |
| 2 | Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy | Cảnh sát phòng cháy chữa cháy | TP. Quảng Ngãi |  |  |  | 99.500 | 79.600 | 19.900 |  | 16.500 | 16.500 |  |  | - |  |  | 16.500 | 16.500 | 5.000 | KH vốn 2018 là KH dự kiến, UBND tỉnh giao chính thức khi có QĐ phê duyệt dự án đến 31/10/2017 |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Trường Đại học Phạm Văn Đồng
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 800 |  |
| A | Hoàn trả tạm ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng hạng mục nhà lớp học 10 phòng | Trường ĐH Phạm Văn Đồng |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 59.959 | 44.959 | 15.000 | - | 4.000 | 4.000 | - | - | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 8.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 40.000 | 30.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 |  |
| 1 | Nhà văn hóa lao động tỉnh | Liên đoàn Lao động tỉnh | TP. Quảng Ngãi | Công trình thể thao, cấp III | 2017-2018 | 1584/QĐ-TLĐ, 14/9/2017 | 40.000 | 30.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 5.000 |  |
|  | Dự án khởi công mới năm 2018 |  |  |  |  |  | 19.959 | 14.959 | 5.000 | - | 4.000 | 4.000 | - | - | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 |  |
| 2 | Trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động các KCN Quảng Ngãi | Liên đoàn Lao động tỉnh | Sơn Tịnh | 21,944 m2 | 2018-2019 | 530/QĐ-TLĐ ngày 16/3/2017 | 19.959 | 14.959 | 5.000 |  | 4.000 | 4.000 |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 1000 | 3.000 | 3.000 | Bổ sung vốn tháng 11/2017 để hỗ trợ GPMB |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Mộ Đức
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 140.000 | - | 96.500 | - | 205.815 | 194.815 | - | 11.000 | 77.435 | 28.890 | 48.545 | 77.435 | 128.380 | 42.545 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 140.000 | - | 96.500 | - | 87.500 | 76.500 | - | 11.000 | 35.200 | 11.200 | 24.000 | 35.200 | 53.300 | 18.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 35.000 | - | 35.000 | - | 31.000 | 20.000 | - | 11.000 | 21.000 | 11.000 | 10.000 | 21.000 | 10.000 | 5.000 |  |
| 1 | Tuyến đường Chợ Lâm Thượng-Biển Đạm Thủy Nam | UBND huyện Mộ Đức | Mộ Đức |  |  |  | 35.000 |  | 35.000 |  | 31.000 | 20.000 |  | 11.000 | 21.000 | 11.000 | 10.000 | 21.000 | 10.000 | 5.000 |  |
|  | + Giai đoạn 1: |  |  | 1,982 km | 2016-20/7 |  | 11.000 |  | 11.000 |  | 11.000 |  |  | 11.000 | 11.000 | 11.000 |  |  | - |  |  |
|  | + Giai đoạn 2: |  |  | 3,591 km | 2017-2018 | 3178/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 (Mộ Đức) | 23.999 |  | 23.999 |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 | 5.000 | HTMT cho huyện Mộ Đức |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 105.000 | - | 61.500 | - | 56.500 | 56.500 | - | - | 14.200 | 200 | 14.000 | 14.200 | 42.300 | 13.000 |  |
| 2 | Tuyến đường Đông thị trấn Mộ Đức (Đường nội thị) | UBND huyện Mộ Đức | Mộ Đức | 1,32 km | 2017-2020 | 2138/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 70.000 |  | 26.500 |  | 26.500 | 26.500 |  |  | 7.100 | 100 | 7.000 | 7.100 | 19.400 | 6.000 |  |
| 3 | Hệ thống tiêu nước nổi các xã Đức Phong, Đức Minh, Đức Thắng | UBND huyện Mộ Đức | Mộ Đức | 22,2 km | 2017-2019 | 2124/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 35.000 |  | 35.000 |  | 30.000 | 30.000 |  |  | 7.100 | 100 | 7.000 | 7.100 | 22.900 | 7.000 |  |
| B | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.315 | 118.315 |  |  | 42.235 | 17.690 | 24.545 | 42.235 | 76.080 | 24.545 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Đức Phổ
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 49.900 | - | 39.000 | - | 171.111 | 171.111 | - | - | 60.015 | 23.565 | 36.450 | 60.015 | 111.096 | 36.450 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 49.900 | - | 39.000 | - | 39.000 | 39.000 | - | - | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 28.900 | 10.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 49.900 | - | 39.000 | - | 39.000 | 39.000 | - | - | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 28.900 | 10.000 |  |
| 1 | Tuyến đường Võ Trung Thành đến giáp đường tránh Đông (nút 24) | UBND huyện Đức Phổ | Đức Phổ | 1.196,79 m | 2017-2020 | 2136/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 49.900 |  | 39.000 |  | 39.000 | 39.000 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 28.900 | 10.000 |  |
| B | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.111 | 132.111 |  |  | 49.915 | 23.465 | 26.450 | 49.915 | 82.196 | 26.450 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Tây Trà
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 124.153 | - | 124.153 | - | 181.042 | 181.042 | - | - | 55.412 | 19.521 | 35.891 | 55.412 | 125.630 | 37.891 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 124.153 | - | 124.153 | - | 113.000 | 113.000 | - | - | 29.250 | 7.250 | 22.000 | 29.250 | 83.750 | 24.000 |  |
|  | Dự án hoàn thành năm 2017 |  |  |  |  |  | 20.952 | - | 20.952 | - | 19.000 | 19.000 | - | - | 13.000 | 7.000 | 6.000 | 13.000 | 6.000 | 4.000 |  |
| 1 | Kiên cố hóa đường Trà Lãnh đi UBND xã Trà Thọ | UBND huyện Tây Trà | Tây Trà | 3,044 km | 2016-2018 | 1968k/QĐ-UBND, 31/10/2015 | 20.952 |  | 20.952 |  | 19.000 | 19.000 |  |  | 13.000 | 7.000 | 6.000 | 13.000 | 6.000 | 4.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 103.201 | - | 103.201 | - | 94.000 | 94.000 | - | - | 16.250 | 250 | 16.000 | 16.250 | 77.750 | 20.000 |  |
| 2 | Đường Eo Chim - Trà Nham - dốc Bình Minh | UBND huyện Tây Trà | Tây Trà | 7,5 km | 2017-2019 | 2142/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 63.249 |  | 63.249 |  | 58.000 | 58.000 |  |  | 10.150 | 150 | 10.000 | 10.150 | 47.850 | 10.000 |  |
| 3 | Tuyến đường số 2 trung tâm huyện Tây Trà | UBND huyện Tây Trà | Tây Trà | 1,665 km | 2017-2019 | 2141/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 39.952 |  | 39.952 |  | 36.000 | 36.000 |  |  | 6.100 | 100 | 6.000 | 6.100 | 29.900 | 10 000 |  |
| B | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.042 | 68.042 |  |  | 26.162 | 12.271 | 13.891 | 26.162 | 41.880 | 13.891 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND thành phố Quảng Ngãi
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 1.171.669 | - | 1.037.801 | - | 1.309.814 | 1.309.814 | - | - | 360.632 | 133.926 | 226.706 | 360.632 | 949.182 | 292.206 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 1.171.669 | - | 1.037.801 | - | 845.000 | 845.000 | - | - | 197.100 | 65.100 | 132.000 | 197.100 | 647.900 | 197.500 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp dự dự kiến hoàn thành năm 2018 |  |  |  |  |  | 706.210 | - | 606.142 | - | 595.000 | 595.000 | - | - | 182.100 | 65.100 | 117.000 | 182.100 | 412.900 | 167.500 |  |
| 1 | Cầu Thạch Bích | UBND TP Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | Cầu 875,65m; đường dẫn 1.549,07m | 2016-2018 | 323/QĐ-UBND, 03/3/2016 | 643.184 |  | 560.000 |  | 550.000 | 550.000 |  |  | 150.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 400.000 | 161.000 | Thu hồi vốn ứng trước năm 2017 (Năm 2017, đã tạm ứng 200 tỷ đồng) |
| 2 | Đường nối từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Tự Tân (đoạn qua Đài PTTH tỉnh) | UBND TP Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | 266m | 2017-2019 | 7501/QĐ-UBND, 31/10/2016 | 6.745 |  | 6.745 |  | 6.000 | 6.000 |  |  | 3.100 | 100 | 3.000 | 3.100 | 2.900 | 1.500 |  |
| 3 | Nghĩa địa thành phố (giai đoạn 2) | UBND TP Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | 9,31 ha | 2016-2020 | 2363/QĐ-UBND, 30/12/2015 | 56.281 |  | 39.397 |  | 39.000 | 39.000 |  |  | 29.000 | 15.000 | 14.000 | 29.000 | 10.000 | 5.000 | NS tỉnh 80% |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 465.459 | - | 431.659 | - | 250.000 | 250.000 | - | - | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | 235.000 | 30.000 |  |
| 4 | Cầu An Phú qua sông PHú Thọ | UBND TP Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | 372m | 2017-2020 | 1192/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 | 169.000 |  | 135.200 |  | 115.000 | 115.000 |  |  | 15.000 |  | 15.000 | 15.000 | 100.000 | 20.000 |  |
| 5 | Khu dân cư phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi | UBND TP Quảng Ngãi | TP. Quảng Ngãi | 6,37 ha | 2017-2020 | 1964a/QĐ-UBND, 30/10/2015 | 296.459 |  | 296.459 |  | 135.000 | 135.000 |  |  | - |  | - | - | 135.000 | 10.000 |  |
| B | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464.814 | 464.814 |  |  | 163.532 | 68.826 | 94.706 | 163.532 | 301.282 | 94.706 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương

Đơn vị: UBND huyện Tư Nghĩa
(Kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSĐP giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Lũy kế vốn trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NSĐP (NS tỉnh) | XSKT | Tổng số | NSĐP | XSKT | Vượt thu | Tổng số | Kế hoạch 2016 | Kế hoạch 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 156.129 | - | 89.999 | - | 199.330 | 199.330 | - | - | 61.040 | 17.302 | 43.738 | 61.040 | 138.290 | 43.738 |  |
| A | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  | 156.129 | - | 89.999 | - | 85.000 | 85.000 | - | - | 20.200 | 200 | 20.000 | 20.200 | 64.800 | 20.000 |  |
|  | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2018 |  |  |  |  |  | 156.129 | - | 89.999 | - | 85.000 | 85.000 | - | - | 20.200 | 200 | 20.000 | 20.200 | 64.800 | 20.000 |  |
| 1 | Đường Nghĩa Phương - Nghĩa Mỹ | UBND huyện Tư Nghĩa | Tư Nghĩa | 1,747 km | 2017-2020 | 2128/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 46.999 |  | 46.999 |  | 42.000 | 42.000 |  |  | 10.100 | 100 | 10.000 | 10.100 | 31.900 | 10.000 |  |
| 2 | Đường trục chính phía Tây thị trấn La Hà | UBND huyện Tư Nghĩa | Tư Nghĩa | 1,225 km | 2017-2020 | 1668/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 | 109.130 |  | 43.000 |  | 43.000 | 43.000 |  |  | 10.000 | 100 | 10.000 | 10.100 | 32.900 | 10.000 |  |
| B | Phân cấp theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.330 | 114.330 |  |  | 40.840 | 17.102 | 23.738 | 40.840 | 73.400 | 23.738 | Bố trí KH 2018 tối thiểu 30% cho xây dựng nông thôn mới; 20% cho Giáo dục-Đào tạo. |

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương (từ nguồn thu tiền sử dụng đất)

Đơn vị: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

(Kèm theo quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | TÊN DỰ ÁN | Đầu mối giao kế hoạch | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch trung hạn đã bố trí đến năm 2017 |  |  | Lũy kế vốn từ KC đến hết 2017 | Kế hoạch 2016-2020 còn lại | Kế hoạch năm 2018 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Năm 2016 | Năm 2017 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 44.476 | 40.000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |
| a | Bố trí thực hiện dự án khai thác quỹ đất tỉnh quản lý |  |  |  |  |  | 44.476 | 40.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |
| * | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 44.476 | 40.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |
| 1 | Hệ thống điện chiếu sáng đoạn km 1027km-1045+780 và cây xanh tại nút giao thông dốc sỏi thuộc tuyến QL1A, tỉnh Quảng Ngãi | BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh | Bình Sơn, Sơn Tịnh | Đầu tư mới đường dây từ km1027-km1045+780 và các nút cây xanh | 2017-2019 | 2150/QĐ-UBND, 31/10/2016 | 44.476 | 40.000 | 20.000 |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |