Biểu số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỈNH HÒA BÌNH

(Kèm theo Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao | Kế hoạch vốn năm 2022 được HĐND tỉnh giao |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025 | Dự kiến KH Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội | Nhu cầu kế hoạch năm 2023 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 30/9/2022 | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/12/2022 |  |  |  |  |
|  | TỔNG SỐ | 3.953.726 | 4.752.596 | 3.326.817 | 4.752.596 | 26.456.914 | 4.884.000 | 10.892.616 |  |
| A | Vốn ngân sách địa phương | 1.869.690 | 2.668.560 | 1.867.992 | 2.668.560 | 14.174.496 | 0 | 2.669.690 |  |
| I | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh | 1.869.690 | 1.869.690 | 1.308.783 | 1.869.690 | 8.646.900 | 0 | 1.869.690 |  |
| 1 | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước | 577.390 | 577.390 | 404.173 | 577.390 |  |  | 577.390 |  |
| 2 | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 1.200.000 | 1.200.000 | 840.000 | 1.200.000 |  |  | 1.200.000 |  |
| 3 | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 12.000 | 12.000 | 8.400 | 12.000 |  |  | 12.000 |  |
| 4 | Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương | 80.300 | 80.300 | 56.210 | 80.300 |  |  | 80.300 |  |
| II | Vốn đầu tư trên cơ sở tăng thu nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  | 798.870 | 559.209 | 798.870 | 5.527.596 | 0 | 800.000 |  |
| 1 | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  | 397.400 | 278.180 | 397.400 |  |  | 697.000 |  |
| 2 | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết |  | 1.470 | 1.029 | 1.470 |  |  | 3.000 |  |
| 3 | Nguồn đầu tư khác |  | 400.000 | 280.000 | 400.000 |  |  | 100.000 |  |
| B | Vốn ngân sách trung ương | 2.084.036 | 2.084.036 | 1.458.825 | 2.084.036 | 12.282.418 | 0 | 3.338.926 |  |
| I | Vốn trong nước | 1.661.465 | 1.661.465 | 1.163.026 | 1.661.465 | 10.064.035 | 0 | 3.015.250 |  |
| 1 | Vốn NSTW theo ngành, lĩnh vực | 1.101.677 | 1.101.677 | 771.174 | 1.101.677 | 7.840.752 |  | 2.067.250 |  |
|  | Trong đó: Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình | 369.171 | 369.171 | 258.420 | 369.171 | 1.776.000 |  | 395.829 |  |
| 2 | Trong đó: vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia | 559.788 | 559.788 | 391.852 | 559.788 | 2.223.283 |  | 948.000 |  |
| II | Vốn nước ngoài (ODA) | 422.571 | 422.571 | 295.800 | 422.571 | 2.218.383 |  | 323.676 |  |
| C | Vốn NSTW thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội |  |  |  |  |  | 4.884.000 | 4.884.000 |  |

Biểu số 02

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã bố trí vốn đến hết KH 2022 |  | KH đầu tư trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Nhu cầu kế hoạch 2023 (theo tỷ lệ) |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  |  |  |  |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 30/9/2022 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NST | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn đầu tư cân đối ngân sách tỉnh | Trong đó: Vốn đầu tư cân đối ngân sách tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn đầu tư cân đối ngân sách tỉnh |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn đầu tư cân đối ngân sách tỉnh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn đầu tư cân đối ngân sách tỉnh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn đầu tư cân đối ngân sách tỉnh | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung | Nguồn thu sử dụng đất | Nguồn thu |  |  |  |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  | 10.445.404 | 6.687.008 | 1.489.573 | 1.302.406 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 987.235 | 863.381 | 1.313.906 | 1.133.406 | 2.420.201 | 1.973.828 | 7.297.079 | 500 | 0 | 0 | 1.957.604 | 500 | 0 | 0 | 2.929.266 | 1.869.690 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  |  | 8.419.567 | 5.318.567 | 807.856 | 724.856 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 642.070 | 575.216 | 807.856 | 724.856 | 1.107.951 | 1.021.431 | 4.703.899 | 0 | 0 | 0 | 982.863 | 0 | 0 | 0 | 2.025.506 | 1.080.756 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Danh mục các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội |  |  |  |  |  | 4.120.000 | 1.620.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 831.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 4.120.000 | 1.620.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 831.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường Liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) | B | Kim Bôi - TPHB - Đà bắc |  | 2022 -2025 | 497, 16/3/2022 | 4.120.000 | 1.620.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.080.000 |  |  |  | 100.000 |  |  |  | 831.000 | 31.000 |  |  |  |  |
| -2 | Danh mục dự án khác |  |  |  |  |  | 4.299.567 | 3.698.567 | 707.856 | 624.856 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 572.070 | 505.216 | 707.856 | 624.856 | 1.007.951 | 921.431 | 3.623.899 | 0 | 0 | 0 | 882.863 | 0 | 0 | 0 | 1.194.506 | 1.049.756 | 0 | 0 | 0 |  |
| a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  |  | 285.750 | 285.750 | 81.200 | 81.200 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 66.200 | 66.200 | 81.200 | 81.200 | 230.141 | 230.141 | 246.882 | 0 | 0 | 0 | 191.573 | 0 | 0 | 0 | 55.309 | 55.309 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Lạc Lương - Lạc Hưng, huyện Yên Thủy | C | Yên Thủy |  |  | 2081, 17/8/2016 | 50.000 | 50.000 | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 47.027 | 47.027 | 26.500 |  |  |  | 23.527 |  |  |  | 2.973 | 2.973 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án Đường 445 đi xóm Hải Cao, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn | C | TPHB |  | 2020- 2022 | 2357, 29/10/2019 | 54.550 | 54.550 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |  | 14 000 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 44.068 | 44.068 | 45.482 |  |  |  | 35.000 |  |  |  | 10.482 | 10.482 |  |  |  |  |
| 3 | Dự án Đường Cun Pheo - Hang Kia - Quốc lộ 6 huyện Mai Châu (GĐ II) | B | Mai Châu |  | 2020- 2023 | 2378, 30/10/2019 | 141.200 | 141.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 107.130 | 107.130 | 135.200 |  |  |  | 101.130 |  |  |  | 34.070 | 34.070 |  |  |  |  |
| 4 | Cầu Chum - Km35+045, đường tỉnh 436 | C | Lạc Sơn |  | 2021- 2023 | 1324, 30/6/2021 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  | 21.000 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 31.916 | 31.916 | 39.700 |  |  |  | 31.916 |  |  |  | 7.784 | 7.784 |  |  |  |  |
| b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 3.678.817 | 3.177.817 | 619.656 | 539.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.870 | 435.016 | 619.656 | 539.656 | 770.810 | 687.290 | 3.144.017 | 0 | 0 | 0 | 687.290 | 0 | 0 | 0 | 1.067.447 | 934.447 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường nối từ đường QH 8 với Đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình | B | TPHB |  | 2021- 2024 | 2329, 14/10/2021 | 250.000 | 100.000 | 60.000 | 20.000 |  |  |  |  | 42.000 | 14 000 | 60.000 | 20.000 | 64.920 | 23.400 | 98.000 |  |  |  | 23.400 |  |  |  | 91.000 | 37.000 |  |  |  |  |
| 2 | Đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6 | B | Tân Lạc |  | 2021- 2024 | 2650, 12/11/2021 | 305.000 | 295.000 | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  | 28.000 | 28.000 | 40.000 | 40.000 | 56.999 | 56.999 | 293.000 |  |  |  | 56.999 |  |  |  | 118.000 | 118.000 |  |  |  |  |
| 3 | Đường Thị trấn Đà Bắc - Thanh Sơn, Phú Thọ | B | Đà Bắc |  | 2021- 2024 | 2316, 12/10/2021 | 250.000 | 50.000 | 55.000 | 15.000 |  |  |  |  | 49.354 | 10.500 | 55.000 | 15.000 | 57.000 | 15.000 | 48.000 |  |  |  | 15.000 |  |  |  | 95.500 | 16.500 |  |  |  |  |
| 4 | Đường Trần Hưng Đạo đến Trung tâm huyện Lương Sơn (Trung tâm hành chính quy hoạch huyện Lương Sơn) | B | TPHB - Lương Sơn |  | 2021- 2024 | 1551, 17/7/2021 | 115.000 | 115.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 114.200 |  |  |  | 27.000 |  |  |  | 43.600 | 43.600 |  |  |  |  |
| 5 | Đường nội thị, thị trấn Mai Châu | B | Mai Châu |  | 2021- 2024 | 1620, 03/8/2021 | 90.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  | 14.000 | 14 000 | 20.000 | 20.000 | 28.863 | 28.863 | 79.500 |  |  |  | 28.863 |  |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |
| 6 | Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã 3 Hàng Trạm ra đường Hồ Chí Minh, huyện Yên Thủy | B | Yên Thủy |  | 2021- 2024 | 792, 13/4/2021 | 94.000 | 94.000 | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  | 24.446 | 24.446 | 30.000 | 30.000 | 55.000 | 55.000 | 93.500 |  |  |  | 55.000 |  |  |  | 19.000 | 19.000 |  |  |  |  |
| 7 | Đường Hợp Phong, Cao phong | B | Cao Phong |  | 2021- 2024 | 1528, 23/7/2021 | 81.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  | 14.000 | 14 000 | 20.000 | 20.000 | 39.663 | 39.663 | 69.500 |  |  |  | 39.663 |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  |
| 8 | Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 26 Phường Đồng Tiến và đoạn Cầu Hòa Bình 3, thành phố Hòa Bình | B | TPHB |  | 2021- 2024 | 967, 12/5/2021 | 499.817 | 379.817 | 41.656 | 41.656 |  |  |  |  | 29.159 | 29.159 | 41.656 | 41.656 | 77.610 | 77.610 | 369.817 |  |  |  | 77.610 |  |  |  | 146.000 | 146.000 |  |  |  |  |
| 9 | Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoạn Km0+00 - Km7+00) | B |  |  | 2021- 2024 | 2682, 4/11/2020, 2257, 4/10/2021 | 300.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  | 45.237 | 45.237 | 50.000 | 50.000 | 71.276 | 71.276 | 295.000 |  |  |  | 71.276 |  |  |  | 112.000 | 112.000 |  |  |  |  |
| 10 | Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến xã Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6 | B | TPHB |  | 2021- 2024 | 2693, 5/11/2020, 2388, 19/10/2021 | 600.000 | 600.000 | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  | 140.907 | 140.907 | 150.000 | 150.000 | 159.479 | 159.479 | 590.000 |  |  |  | 159.479 |  |  |  | 161.000 | 161.000 |  |  |  |  |
| 11 | Nâng cấp đường trung tâm phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình | B | TPHB |  | 2022- 2025 | 2366, 18/10/2021 | 95.000 | 95.000 | 23.000 | 23.000 |  |  |  |  | 17.767 | 17.767 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 94.500 |  |  |  | 23.000 |  |  |  | 24.000 | 24.000 |  |  |  |  |
| 12 | Đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai Hà Nội (giai đoạn 1) | B | Lương sơn |  | 2022- 2025 | 2854, 03/12/2021 | 999.000 | 999.000 | 110.000 | 110.000 |  |  |  |  | 77.000 | 77.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 999.000 |  |  |  | 110.000 |  |  |  | 217.347 | 217.347 |  |  |  |  |
| c | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 335.000 | 235.000 | 7.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 4.000 | 7.000 | 4.000 | 233.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 71.750 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cấp tuyến đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh đi Khu công nghiệp Thanh Hà, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình | B | Lạc Thủy |  |  | 444/NQ-HĐND, 28/4/2021 | 100.000 | 85.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 84.500 |  |  |  | 2.000 |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |
| 2 | Đường tránh thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | B | Lạc Sơn |  |  | 431/NQ-HĐND, 6/4/2021 | 235.000 | 150.000 | 5.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 148.500 |  |  |  | 2.000 |  |  |  | 51.750 | 40.000 |  |  |  |  |
| II | Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| II | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo |  |  |  |  |  | 279.796 | 279.796 | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 28.700 | 41.000 | 41.000 | 44.550 | 44.550 | 258.800 | 0 | 0 | 0 | 59.550 | 0 | 0 | 0 | 120.446 | 101.050 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  |  | 37.500 | 37.500 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 15.000 | 15.000 | 16.550 | 16.550 | 37.200 | 0 | 0 | 0 | 16.550 | 0 | 0 | 0 | 20.650 | 20.650 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường trung học phổ thông Thanh Hà, huyện Lạc Thủy | C | Lạc Thủy |  | 2021- 2023 | 1294, 24/6/2021 | 12.500 | 12.500 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 12400 |  |  |  | 5.500 |  |  |  | 6.900 | 6.900 |  |  |  |  |
| 2 | Trường Trung học phổ thông Yên Thủy B, huyện Yên Thủy | C | Yên Thủy |  | 2021- 2023 | 1293, 24/6/2021 | 12.500 | 12.500 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 12400 |  |  |  | 5.500 |  |  |  | 6.900 | 6.900 |  |  |  |  |
| 3 | Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS B huyện Đà Bắc | C | Đà Bắc |  | 2021- 2023 | 1292, 24/6/2021 | 12.500 | 12.500 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.550 | 5.550 | 12400 |  |  |  | 5.550 |  |  |  | 6.850 | 6.850 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 156.000 | 156.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200 | 18.200 | 26.000 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 155.100 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường trung hoc phổ thông Kim Bôi, huyện Kim Bôi | B | Kim Bôi |  | 2021- 2024 | 1287, 23/6/2021 | 50.000 | 50.000 | 16.000 | 16.000 |  |  |  |  | 11.200 | 11.200 | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 49.500 |  |  |  | 18.000 |  |  |  | 15.700 | 15.700 |  |  |  |  |
| 2 | Trường Trung hoc phổ thông Yên Thủy A, huyện Yên Thủy | C | Yên Thủy |  | 2022- 2024 | 2223, 30/9/2021 | 14.500 | 14.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.400 |  |  |  | 4.000 |  |  |  | 5.200 | 5.200 |  |  |  |  |
| 3 | Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lương Sơn | C | Lương sơn |  | 2022- 2024 | 2751, 25/11/2021 | 14.500 | 14.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.400 |  |  |  | 4.000 |  |  |  | 5 200 | 5 200 |  |  |  |  |
| 4 | Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình | C | TPHB |  | 2022- 2024 | 2750, 25/11/2021 | 12.500 | 12.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 12.400 |  |  |  | 3.000 |  |  |  | 4.700 | 4.700 |  |  |  |  |
| 5 | Trường THPT Mai Châu | B | Mai Châu |  | 2022- 2025 | 2982, 6/12/2021 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  |  |  |
| 6 | Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình | C | TPHB |  | 2022- 2024 | 2225, 30/9/2021 | 14.500 | 14.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.400 |  |  |  | 4.000 |  |  |  | 5.200 | 5.200 |  |  |  |  |
| -3 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 86.296 | 86.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.796 | 31.400 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường THPT Nam Lương Sơn, huyện Lương Sơn | C | Lương sơn |  |  | 2983/QĐ-UBND, 02/12/2020 | 12.500 | 12.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 12.400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |
| 2 | GPMB tao quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phát triển cơ sở hạ tầng lĩnh vực giáo dục- đào tạo (xây dựng mới trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) | C | TPHB |  |  | 145/NQ-HĐND, 15/7/2022 | 33.796 | 33.796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.796 | 14.400 |  |  |  |  |
| 3 | Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Lạc Thủy | C | Lạc Thủy |  |  | 2925, 27/11/2020 | 13.000 | 13.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 12.900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |
| 4 | Trường Trung học phổ thông Đà Bắc | C | Đà Bắc |  |  | 2922, 27/11/2020 | 14.500 | 14.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |
| 5 | Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Cao Phong | C | Cao phong |  |  | 2979, 02/12/2020 | 12.500 | 12.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 12.400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |
| III | Lĩnh vực y tế |  |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm Y tế huyện huyện Lạc Thủy | C | Lạc Thủy |  | 2022- 2024 | 1342; 2/7/2021 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 29.700 |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |
| IV | Lĩnh vực an ninh quốc phòng |  |  |  |  |  | 190.387 | 190.387 | 61.900 | 61.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.580 | 45.580 | 61.900 | 61.900 | 97.837 | 97.837 | 189.105 | 0 | 0 | 0 | 97.837 | 0 | 0 | 0 | 36.589 | 36.589 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  |  | 19.900 | 19.900 | 9.400 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.580 | 6.580 | 9.400 | 9.400 | 11.011 | 11.011 | 19.400 | 0 | 0 | 0 | 11.011 | 0 | 0 | 0 | 8.389 | 8.389 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng Trụ sở làm việc Cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình (giai đoạn II) | C | TPHB |  | 2021- 2023 | 1092; 28/5/2021 | 19.900 | 19.900 | 9.400 | 9.400 |  |  |  |  | 6.580 | 6.580 | 9.400 | 9.400 | 11.011 | 11.011 | 19.400 |  |  |  | 11.011 |  |  |  | 8.389 | 8.389 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 170.487 | 170.487 | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 39.000 | 52.500 | 52.500 | 86.826 | 86.826 | 169.705 | 0 | 0 | 0 | 86.826 | 0 | 0 | 0 | 28.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng Đại đội Thiết giáp Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình (giai đoạn 1) | C | TPHB |  | 2022- 2024 | 2901; 6/12/2021 | 12.000 | 12.000 | 7.500 | 7.500 |  |  |  |  | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 11.900 |  |  |  | 7.500 |  |  |  | 2.200 | 2.200 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng các trụ sở công an xã trên địa bàn tỉnh. | C | Tỉnh HB |  | 2021- 2023 |  | 158.487 | 158.487 | 45.000 | 45.000 |  |  |  |  | 31.500 | 31.500 | 45.000 | 45.000 | 79.326 | 79.326 | 157.805 |  |  |  | 79.326 |  |  |  | 26.000 | 26.000 |  |  |  |  |
| -3 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| V | Lĩnh vực công nghiệp |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 24.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 99.200 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 24.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 99.200 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình | B | Tỉnh HB |  | 2021- 2024 | 2851; 02/11/2021 | 100.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 |  |  |  |  | 24.500 | 24.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 99.200 |  |  |  | 37.000 |  |  |  | 31.000 | 31.000 |  |  |  |  |
| VI | Khu, cụm công nghiệp |  |  |  |  |  | 126.805 | 126.805 | 41.708 | 41.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126 | 30.126 | 41.708 | 41.708 | 60.209 | 60.209 | 105.451 | 0 | 0 | 0 | 43.336 | 0 | 0 | 0 | 31.585 | 31.585 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 |  |  |  |  |  | 21.905 | 21.905 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 20.339 | 20.339 | 5.051 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trạm xử lý nước thải KCN Bờ trái Sông Đà |  | TPHB |  |  | 543; 08/3/2016 | 21.905 | 21.905 | 3.100 | 3.100 |  |  |  |  | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 20.339 | 20.339 | 5.051 |  |  |  | 3.466 |  |  |  | 1.585 | 1.585 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 104.900 | 104.900 | 38.608 | 38.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.026 | 27.026 | 38.608 | 38.608 | 39.870 | 39.870 | 100.400 | 0 | 0 | 0 | 39.870 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án Tuyến đường gom và nút giao vào khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy | B | Yên Thủy |  | 2021- 2024 | 1646; 5/8/2021 | 75.000 | 75.000 | 27.900 | 27.900 |  |  |  |  | 19.530 | 19.530 | 27.900 | 27.900 | 29.162 | 29.162 | 74.500 |  |  |  | 29.162 |  |  |  | 22.500 | 22.500 |  |  |  |  |
| 2 | Khu tái định cư cho các hộ liền kề nhà máy xi măng Trung Sơn (giai đoạn 1), huyện Lương Sơn | C | Lương sơn |  | 2022- 2024 | 2306; 12/10/2021 | 29.900 | 29.900 | 10.708 | 10.708 |  |  |  |  | 7.496 | 7.496 | 10.708 | 10.708 | 10.708 | 10.708 | 25.900 |  |  |  | 10.708 |  |  |  | 7.500 | 7.500 |  |  |  |  |
| VII | Lĩnh vực khoa học công nghệ |  |  |  |  |  | 49.991 | 49.991 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 | 24.000 | 24.000 | 17.784 | 17.784 | 49.591 | 0 | 0 | 0 | 17.784 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 49.991 | 49.991 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 | 24.000 | 24.000 | 17.784 | 17.784 | 49.591 | 0 | 0 | 0 | 17.784 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư tăng cường tiềm lực phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm ứng dụng Thông tin khoa học, công nghệ tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2 | C | TPHB |  | 2022- 2024 | 2210; 29/9/2021 | 35.000 | 35.000 | 12.000 | 12.000 |  |  |  |  | 8.400 | 8.400 | 12.000 | 12.000 | 12.784 | 12.784 | 34.700 |  |  |  | 12.784 |  |  |  | 11.000 | 11.000 |  |  |  |  |
| 2 | Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng giải pháp lưu trữ tài liệu lịch sử tỉnh của Hòa Bình, tạo nền tảng phát triển Chính phủ số | C | Tỉnh HB |  | 2022- 2024 | 2872; 03/12/2021 | 14.991 | 14.991 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 3.500 | 3.500 | 12.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 14.891 |  |  |  | 5.000 |  |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |
| VIII | Lĩnh vực cấp, thoát nước |  |  |  |  |  | 19.800 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  |  | 19.800 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cấp thoát nước thành phố Hòa Bình (cải tạo nhánh N4, kênh tiêu 20) | C | TPHB |  | 2021-2023 | 1567; 28/7/2021 | 19.800 | 19.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.700 | 7.700 | 19.600 |  |  |  | 7.700 |  |  |  | 11.900 | 11.900 |  |  |  |  |
| IX | Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tấn |  |  |  |  |  | 49.940 | 49.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.681 | 46.681 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 39.681 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 2.319 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  |  | 49.940 | 49.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.681 | 46.681 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 39.681 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 2.319 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đề án đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị sản xuất chương trình truyền hình theo công nghệ số hóa | C | Tỉnh HB |  |  | 2354; 29/10/2019 | 49.940 | 49.940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.681 | 46.681 | 42.000 |  |  |  | 39.681 |  |  |  | 2.319 | 2.319 |  |  |  |  |
| X | Lĩnh vực xã hội |  |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 19.700 | 19.700 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 19.700 | 19.700 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án Xây dựng Khu nhà nuôi dưỡng và quản lý đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình |  | TPHB |  | 2022-2024 | 937; 07/5/2021 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 29.700 |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 19.700 | 19.700 |  |  |  |  |
| XI | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội |  |  |  |  |  | 152.026 | 134.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.997 | 57.997 | 104.526 | 0 | 0 | 0 | 28.015 | 0 | 0 | 0 | 34.285 | 34.285 | 0 | 0 | 0 |  |
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 1.118 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 1.882 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng nhà ở cảnh sát bảo vệ (Trung đội 3, Đại đội cảnh sát và mục tiêu),Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hòa Bình | C | TPHB |  | 2.021 | 1465; 30/6/2020 | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.118 | 1.118 | 3.000 |  |  |  | 1.118 |  |  |  | 1.882 | 1.882 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  |  | 81.800 | 64.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.879 | 52.879 | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 22.897 | 0 | 0 | 0 | 11.403 | 11.403 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm đào tạo lái xe hạng A1 | C | TPHB |  |  | Số 321; 04/02/2016 | 59.800 | 59.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.379 | 50.379 | 29.800 |  |  |  | 20.397 |  |  |  | 9.403 | 9.403 |  |  |  |  |
| 2 | Hỗ trợ xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân các huyện Lạc Sơn, Mai Châu và Thành phố Hòa Bình | C |  |  |  |  | 22.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
|  | - Dự án trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Sơn |  |  |  |  | 100/QĐ-VKSND; 26/7/2021 | 22.000 | 4.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 | 2.500 | 4.500 |  |  |  | 2.500 |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| -3 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 67.226 | 67.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 67.226 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hòa Bình | B | TPHB |  | 2023-2025 | 1676; 10/8/2021 | 67.226 | 67.226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | 4.000 | 67.226 |  |  |  | 4.000 |  |  |  | 21.000 | 21.000 |  |  |  |  |
| XII | Lĩnh vực khác |  |  |  |  |  | 72.276 | 72.276 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 69.276 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 39.300 | 39.300 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  |  | 57.300 | 57.300 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 54.300 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 34.300 | 34.300 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án San nền tạo mặt bằng phục vụ phát triển đô thị (sử dụng vật liệu đổ thải của dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng) | C | TPHB |  | 2021-2023 | 2470; 31/10/2019 | 57.300 | 57.300 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  | 14.000 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 54.300 |  |  |  | 20.000 |  |  |  | 34.300 | 34.300 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 14.976 | 14.976 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 14.976 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Hạ tầng khắc phục thiên tai xóm Khanh, xã Phú Cường và xóm Kem, xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc | C | Tân Lạc |  |  | 1616; 10/7/2018 | 14.976 | 14.976 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 | 14.976 |  |  |  | 1.000 |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  |
| XIII | ĐỐI ỨNG DỰ ÁN ODA |  |  |  |  |  | 493.075 | 105.779 | 129.167 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 20.000 | 120.500 | 23.000 | 164.655 | 42.321 | 104.093 | 500 | 0 | 0 | 38.520 | 500 | 0 | 0 | 84.833 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở | B | Tỉnh HB |  | 2020-2024 | QĐ 654; 01/4/2019; QĐ 265;11/02/2020 | 258.667 | 52.279 | 76.667 | 10.000 |  |  |  |  | 32.000 | 5.000 | 68.000 | 8.000 | 100.655 | 15.821 | 52.093 | 500 |  |  | 13.520 | 500 |  |  | 69.833 | 15.000 |  |  |  |  |
| 2 | Tiểu dự án xây dựng và nâng cấp hạ tầng du lịch Khu di tích Chùa tiên, xã Phú Lão huyện Lạc thủy, tỉnh Hòa Bình thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2 |  | Lạc Thủy |  |  | 2471/QĐ-UBND 26/10/2018 | 234.408 | 53.500 | 52.500 | 15.000 |  |  |  |  | 45.000 | 15.000 | 52.500 | 15.000 | 64.000 | 26.500 | 52.000 |  |  |  | 25.000 |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  |
| XIV | ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW |  |  |  |  |  | 431.741 | 179.141 | 91.942 | 91.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.359 | 64.359 | 91.942 | 91.942 | 396.379 | 158.859 | 141.862 | 0 | 0 | 0 | 131.859 | 0 | 0 | 0 | 10.003 | 10.003 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường tỉnh 431 (Chợ Bến - Quán Sơn) |  | Lương Sơn |  |  | 2586; 29/10/2013 | 51.279 | 6.279 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.476 | 1.476 | 5.000 |  |  |  | 1.476 |  |  |  | 3.524 | 3.524 |  |  |  |  |
| 2 | Cơ sở cai nghiện ma túy số II |  | Lạc Sơn |  | 2020- 2022 | 426; 27/3/2017 | 29.000 | 11.000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.674 | 10.674 | 11.000 |  |  |  | 10.674 |  |  |  | 326 | 326 |  |  |  |  |
| 3 | Nhà lớp học mầm non và tiểu học thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa sử dụng vốn dự phòng trái phiếu Chính phủ đầu tư công giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 huyện Tân Lạc (xã Phú Cường, xã Gia Mô) |  | Tân Lạc |  | 2020-2021 | 490/QĐ-UBND ngày 15/3/2019; 2377/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 11.520 | 1.920 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.287 | 1.767 | 1.920 |  |  |  | 1.767 |  |  |  | 153 | 153 |  |  |  |  |
| 4 | Dự án Khẩn cấp xử lý khối sạt trượt các khu vực phía đồi Ông Tượng, tổ 4, 5, 6 phường Chăm Mát, tổ 4 phường Thái Bình thành phố Hòa Bình |  | TPHB |  | 2020-2023 | 2942/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 | 339.942 | 159.942 | 91.942 | 91.942 |  |  |  |  | 64.359 | 64.359 | 91.942 | 91.942 | 313.942 | 144.942 | 123.942 |  |  |  | 117.942 |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |
| XV | Vốn đối ứng CTMTQG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 59.403 |  |  |  |  |
| XVI | VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  | 173.000 | 173.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 342.459 | 342.459 | 976.000 |  |  |  | 342.459 |  |  |  | 211.000 | 211.000 |  |  |  |  |
| XVII | Các kinh phí khác |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Công tác quy hoạch, đo đạc lập bản đồ địa chính |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000 |  |  |  | 40.000 |  |  |  | 35.000 | 15.000 |  |  |  |  |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 |  |  | 100.000 |  |  |  | 50.000 |  |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| XVIII | Bội Chi ngân sách địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.300 | 80.300 |  |  |  |  |

Biểu số 03

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN TRÊN CƠ SỞ TĂNG THU NGUỒN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC- HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022 |  | KH đầu tư trung hạn vốn đầu tư trên cơ sở tăng thu nguồn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Nhu cầu kế hoạch 2023 |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  |  |  |  |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 30/9/2022 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NST | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn đầu tư trên cơ sở tăng thu nguồn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | Trong đó: vốn đầu tư trên cơ sở tăng thu nguồn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn đầu tư trên cơ sở tăng thu nguồn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn đầu tư trên cơ sở tăng thu | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn đầu tư trên cơ sở tăng thu | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn đầu tư trên cơ sở tăng thu | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguồn thu sử dụng đất | Nguồn thu xổ số | Nguồn đầu tư khác |  |  |  |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  | 11.537.180 | 4.476.982 | 635.032 | 633.032 | 163.060 | 0 | 0 | 0 | 444.856 | 444.856 | 623.032 | 623.032 | 596.551 | 593.551 | 3.667.606 | 0 | 0 | 0 | 683.923 | 6.000 | 0 | 0 | 1.086.063 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  |  | 1.154.600 | 1.017.100 | 175.060 | 175.060 | 163.060 | 0 | 0 | 0 | 125.241 | 125.241 | 175.060 | 175.060 | 240.451 | 237.451 | 995.500 | 0 | 0 | 0 | 218.951 | 0 | 0 | 0 | 232.882 | 222.382 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  |  | 110.000 | 110.000 | 33.060 | 33.060 | 33.060 | 0 | 0 | 0 | 23.088 | 23.088 | 33.060 | 33.060 | 92.289 | 92.289 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 76.289 | 0 | 0 | 0 | 17.700 | 17.700 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường tránh Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền xã Cố Nghĩa đi xã Liên Hòa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình | B | Lạc Thủy |  | 2020-2023 | 2406; 31/10/2019 | 110.000 | 110.000 | 33.060 | 33.060 | 33.060 |  |  |  | 23.088 | 23.088 | 33.060 | 33.060 | 92.289 | 92.289 | 94.000 |  |  |  | 76.289 |  |  |  | 17.700 | 17.700 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 617.700 | 500.200 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 93.153 | 93.153 | 130.000 | 130.000 | 133.000 | 130.000 | 499.700 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 117.115 | 106.615 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường Quang Tiến - Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình (giai đoạn 1) | B | TPHB |  | 2022-2025 | 2855; 3/12/2021 | 430.000 | 330.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |  |  | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 53.000 | 50.000 | 330.000 |  |  |  | 50.000 |  |  |  | 87.615 | 77.115 |  |  |  |  |
| 2 | Đường liên xã Ngọc Lương - Đoàn Kết, huyện Yên thủy | B | Yên Thủy |  | 2022-2025 | 2703; 19/11/2021 | 89.500 | 89.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |  |  |  | 30.153 | 30.153 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 89.000 |  |  |  | 40.000 |  |  |  | 16.000 | 16.000 |  |  |  |  |
| 3 | Đường từ ngã ba bưu điện đi bờ sông Bưởi, thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | B | Lạc Sơn |  | 2022-2025 | 2748; 25/11/2021 | 98.200 | 80.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |  |  |  | 28.000 | 28.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 80.700 |  |  |  | 40.000 |  |  |  | 13.500 | 13.500 |  |  |  |  |
| -3 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 426.900 | 406.900 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 15.162 | 15.162 | 401.800 | 0 | 0 | 0 | 12.662 | 0 | 0 | 0 | 98.067 | 98.067 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình | C | Lạc Thủy |  |  | 1607; 16/7/2020 | 14.900 | 14.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 | 2.500 | 12.400 |  |  |  |  |  |  |  | 6.200 | 6.200 |  |  |  |  |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp đường Liên Phú 3, xã Thống Nhất đi đường Hồ Chí Minh, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình | B | Lạc Thủy |  |  | 423/NQ- HĐND; 6/4/2021 | 82.000 | 82.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 81.500 |  |  |  | 2.000 |  |  |  | 19.857 | 19.857 |  |  |  |  |
| 3 | Đường nối CCN Tiên Tiến với KCN Yên Quang (Kết hợp đường gom của đường Hòa Lạc - Hòa Bình) | B | TPHB |  |  | 1281; 29/6/2022 | 100.000 | 80.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 79.500 |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 17.375 | 17.375 |  |  |  |  |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 446 | B | TPHB |  |  | 439/NQ- HĐND; 28/4/2021 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662 | 662 | 99.200 |  |  |  | 662 |  |  |  | 24.635 | 24.635 |  |  |  |  |
| 5 | Dự án Đường quy hoạch nối từ bến xe Chăm Mát đến đường trung tâm phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình | B | TPHB |  |  | 391/NQ- HĐND; 5/2/2021 | 130.000 | 130.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.200 |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |
| II | Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi |  |  |  |  |  | 717.290 | 717.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.625 | 120.625 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 717.290 | 717.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.625 | 120.625 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Mở rông đê Quỳnh Lâm kết hợp giao thông thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | B | TPHB |  |  | 367/NQ- HĐND ngày | 119.877 | 119.877 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 118.500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.625 | 29.625 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ lưu sông Đà, huyện Kỳ Sơn | B | TPHB |  |  | 2403/QĐ- UBND; 31/10/2019 | 597.413 | 597.413 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 179.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 91.000 | 91.000 |  |  |  |  |
| III | Lĩnh vực giáo dục |  |  |  |  |  | 221.296 | 211.296 | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.400 | 43.400 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 196.596 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 75.396 | 60.996 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 187.500 | 177.500 | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.400 | 43.400 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 177.200 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 41.600 | 41.600 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường Trung học phổ thông Mai Châu B, huyện Mai Châu | C | Mai Châu |  | 2022-2024 | 2492; 29/10/2021 | 12.500 | 12.500 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 12.400 |  |  |  | 5.000 |  |  |  | 3.700 | 3.700 |  |  |  |  |
| 2 | Trường Trung học phổ thông Lạc Thủy, huyện Lạc Thủy | C | Lạc Thủy |  | 2022-2024 | 2226; 30/9/2021 | 12.500 | 12.500 | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  | 4.200 | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 12.400 |  |  |  | 6.000 |  |  |  | 3.200 | 3.200 |  |  |  |  |
| 3 | Cụm trường phường Tân Hòa Thành phố Hòa Bình | B | TPHB |  | 2022-2025 | 2900; 6/12/2021 | 150.000 | 140.000 | 45.000 | 45.000 |  |  |  |  | 31.500 | 31.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 140.000 |  |  |  | 45.000 |  |  |  | 31.500 | 31.500 |  |  |  |  |
| 4 | Trường Trung học phổ thông Lương Sơn | C | Lương sơn |  | 2022-2024 | 2101; 17/9/2021 | 12.500 | 12.500 | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  | 4.200 | 4.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 12.400 |  |  |  | 6.000 |  |  |  | 3.200 | 3.200 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 33.796 | 33.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.796 | 19.396 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phát triển cơ sở hạ tầng lĩnh vực giáo dục- đào tạo (xây dựng mới trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) | C | TPHB |  |  |  | 33.796 | 33.796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.796 | 19.396 |  |  |  |  |
| IV | Công nghệ thông tin |  |  |  |  |  | 80.000 | 80.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 79.500 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 19.375 | 19.375 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 80.000 | 80.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 79.500 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 19.375 | 19.375 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án xây dựng Hệ thống các Trung tâm điều hành thông minh | B | Tỉnh HB |  |  | 446/NQ- HĐND; 11/5/2021 | 80.000 | 80.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 79.500 |  |  |  | 2.000 |  |  |  | 19.375 | 19.375 |  |  |  |  |
| V | Lĩnh vực an ninh quốc phòng |  |  |  |  |  | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng các công trình Quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh tại xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi (giai đoạn 2) | C | Kim Bôi |  |  | 452/NQ- HĐND; 11/5/2021 | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.700 |  |  |  |  |  |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  |  |  |
| VI | Văn hóa, thông tin |  |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 12.125 | 12.125 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 12.125 | 12.125 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án Xây dựng khu không gian bảo tồn Di sản văn hóa Mo Mường gắn với dịch vụ du lịch tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong | B | Cao phong |  |  | 455/NQ- HĐND; 11/5/2021 | 50.000 | 50.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 735 | 735 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 49.500 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 12.125 | 12.125 |  |  |  |  |
| VII | Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình |  |  |  |  |  | 40.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 17.300 | 17.300 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 40.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 17.300 | 17.300 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hòa Bình | C | TPHB |  | 2022-2024 | 1304; 28/6/2021 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 39.600 |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 17.300 | 17.300 |  |  |  |  |
| VIII | Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội |  |  |  |  |  | 931.000 | 931.000 | 221.100 | 221.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.770 | 154.770 | 221.100 | 221.100 | 226.100 | 226.100 | 929.800 | 0 | 0 | 0 | 226.100 | 0 | 0 | 0 | 172.800 | 172.800 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 931.000 | 931.000 | 221.100 | 221.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.770 | 154.770 | 221.100 | 221.100 | 226.100 | 226.100 | 929.800 | 0 | 0 | 0 | 226.100 | 0 | 0 | 0 | 172.800 | 172.800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Xây dựng, cải tạo Doanh trại Trung đoàn 814 | C | TPHB |  | 2022-2024 | 1346; 2/7/2021 | 33.000 | 33.000 | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  | 2.100 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 32.700 |  |  |  | 3.000 |  |  |  | 14.800 | 14.800 |  |  |  |  |
| 2 | Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình | B | TPHB |  | 2021-2024 | 1822; 23/8/2021 | 798.000 | 798.000 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  | 140.000 | 140.000 | 200.000 | 200.000 | 205.000 | 205.000 | 797.900 |  |  |  | 205.000 |  |  |  | 131.000 | 131.000 |  |  |  |  |
| 3 | Nhà làm việc Đài phát thanh truyền hình tỉnh | B | TPHB |  | 2022-2025 | 2891; 6/12/2021 | 100.000 | 100.000 | 18.100 | 18.100 |  |  |  |  | 12.670 | 12.670 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 99.200 |  |  |  | 18.100 |  |  |  | 27.000 | 27.000 |  |  |  |  |
| IX | Lĩnh vực khác |  |  |  |  |  | 222.000 | 222.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 221.200 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 48.800 | 48.800 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 122.000 | 122.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hòa Bình | B | TPHB |  |  | 2983; 6/12/2021 | 122.000 | 122.000 | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 122.000 |  |  |  | 50.000 |  |  |  | 24.000 | 24.000 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.800 | 24.800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình | B | TPHB |  |  | 402/NQ- HĐND; 05/2/2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24.800 | 24.800 |  |  |  |  |
| X | Đối ứng dự án ODA |  |  |  |  |  | 8.080.994 | 1.168.296 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 491.020 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 215.760 | 29.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 2.600.000 | 278.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 213.760 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án kết nối hạ tầng giao thông thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia |  | tỉnh HB |  |  | Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 05/8/2021 | 2.600.000 | 278.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 | 278.000 |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 213.760 | 27.000 |  |  |  |  |
| -2 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | 5.480.994 | 890.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án Phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình |  | tỉnh HB |  |  |  | 2.880.994 | 573.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.020 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án Cầu Hòa Bình 6 |  | tỉnh HB |  |  |  | 2.600.000 | 317.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| XI | Vốn bổ sung có mục tiêu cho huyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| XII | Đối ứng CTMTQG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 20.597 | 0 | 0 | 0 |  |
| XIII | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  | 108.872 | 108.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.210 | 82.210 | 108.872 | 108.872 | 0 | 0 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 108.872 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Công tác quy hoạch, đo đạc lập bản đồ địa chính |  |  |  |  |  |  |  | 88.872 | 88.872 |  |  |  |  | 62.210 | 62.210 | 88.872 | 88.872 |  |  | 120.000 |  |  |  | 88.872 |  |  |  | 35.000 | 20.000 |  |  |  |  |
| 2 | Quỹ phát triển đất |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |  | 50.000 |  |  |  | 20.000 |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |
| 3 | Vốn điều lệ HTX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.000 |  |  |  |  |  |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  |  |  |

Biểu số 04

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)

(Kèm theo Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Nhu cầu kế hoạch 2023 |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |
|  | TỔNG SỐ | 1.732.000 | 1.516.600 | 8.186.587 | 0 | 0 | 0 | 1.456.600 | 0 | 0 | 0 | 3.216.865 | 3.015.250 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | Vốn bố trí theo ngành, lĩnh vực | 1.172.212 | 956.812 | 5.963.304 | 0 | 0 | 0 | 896.812 | 0 | 0 | 0 | 2.268.865 | 2.067.250 | 0 | 0 | 0 |  |
| I | Lĩnh vực giao thông | 540.272 | 324.872 | 3.723.820 | 0 | 0 | 0 | 324.872 | 0 | 0 | 0 | 1.392.485 | 1.190.870 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 530.231 | 316.831 | 3.541.100 | 0 | 0 | 0 | 316.831 | 0 | 0 | 0 | 1.308.815 | 1.147.200 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường nối cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình với khu công nghiệp Yên Quang TP Hòa Bình | 50.000 | 50.000 | 149.000 |  |  |  | 50.000 |  |  |  | 49.500 | 49.500 |  |  |  |  |
| 2 | Đường nối từ đường QH 8 với Đường An Dương Vương thành phố Hòa Bình | 64.920 | 41.520 | 150.000 |  |  |  | 41.520 |  |  |  | 91.000 | 54.000 |  |  |  |  |
| 3 | Đường Thượng Cốc – phú Lương (nay là xã Quyết Thắng) | 56.501 | 56.501 | 81.500 |  |  |  | 56.501 |  |  |  | 12.500 | 12.500 |  |  |  |  |
| 4 | Đường Thị trấn Đà Bắc - Thanh Sơn Phú Thọ | 57.000 | 42.000 | 200.000 |  |  |  | 42.000 |  |  |  | 95.500 | 79.000 |  |  |  |  |
| 5 | Đường Hòa Bình đoạn Km3+600 - Km3+870 và đường Âu Cơ đi Cảng Bích Hạ | 28.310 | 28.310 | 94.500 |  |  |  | 28.310 |  |  |  | 33.000 | 33.000 |  |  |  |  |
| 6 | Đường từ Quốc lộ 6 đến khu công nghiệp Nhuận Trạch huyện Lương Sơn | 85.000 | 60.000 | 241.000 |  |  |  | 60.000 |  |  |  | 90.500 | 90.500 |  |  |  |  |
| 7 | Đường khu Dân cư mới QH13; QH13B; QH 13C thị trấn Cao Phong, xã Bắc Phong. | 35.500 | 35.500 | 90.100 |  |  |  | 35.500 |  |  |  | 18.200 | 18.200 |  |  |  |  |
| 8 | Đường Quang Tiến - Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình (giai đoạn 1) | 53.000 | 3.000 | 35.000 |  |  |  | 3.000 |  |  |  | 87.615 | 10.500 |  |  |  |  |
| 9 | Đường liên kết vùng Hoà Bình với Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) | 100.000 | 0 | 2.500.000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 831.000 | 800.000 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 10.041 | 8.041 | 182.720 | 0 | 0 | 0 | 8.041 | 0 | 0 | 0 | 83.670 | 43.670 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường tránh thị trấn vụ bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình | 5.000 | 3.000 | 50.000 |  |  |  | 3.000 |  |  |  | 51.750 | 11.750 |  |  |  |  |
| 2 | Đường xuyên tâm thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu | 5.041 | 5.041 | 132.720 |  |  |  | 5.041 |  |  |  | 31.920 | 31.920 |  |  |  |  |
| II | Lĩnh vực giáo dục | 57.000 | 57.000 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 35.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 57.000 | 57.000 | 129.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 35.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Trường Trung học phổ thông Công Nghiệp, thành phố Hòa Bình | 22.000 | 22.000 | 49.500 |  |  |  | 22.000 |  |  |  | 13.700 | 13.700 |  |  |  |  |
| 2 | Đầu tư mở rộng Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình | 35.000 | 35.000 | 79.500 |  |  |  | 35.000 |  |  |  | 22.000 | 22.000 |  |  |  |  |
| III | Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi | 118.102 | 118.102 | 257.600 | 0 | 0 | 0 | 58.102 | 0 | 0 | 0 | 111.388 | 111.388 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 118.102 | 118.102 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 58.102 | 0 | 0 | 0 | 81.988 | 81.988 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Kè chống sạt lở, chỉnh trị dòng chảy, nạo vét gia cố bờ sông Bùi đoạn TT. Lương Sơn | 118.102 | 118.102 | 140.000 |  |  |  | 58.102 |  |  |  | 81.988 | 81.988 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 0 | 0 | 117.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.400 | 29.400 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án bảo vệ phát triển rừng tỉnh Hòa Bình | 0 | 0 | 117.600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.400 | 29.400 |  |  |  |  |
| IV | Lĩnh vực an ninh quốc phòng | 158.074 | 158.074 | 363.897 | 0 | 0 | 0 | 158.074 | 0 | 0 | 0 | 108.323 | 108.323 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 | 77.074 | 77.074 | 110.397 | 0 | 0 | 0 | 77.074 | 0 | 0 | 0 | 33.323 | 33.323 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi đi xã Hưng Thi huyện Lạc Thủy | 41.865 | 41.865 | 57.500 |  |  |  | 41.865 |  |  |  | 15.635 | 15.635 |  |  |  |  |
| 2 | Đường xã Tân Thành - Long Sơn - Hợp Thanh huyện Lương Sơn | 35.209 | 35.209 | 52.897 |  |  |  | 35.209 |  |  |  | 17.688 | 17.688 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 81.000 | 81.000 | 253.500 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp đường Chi Nê đi thôn Tân Thành, xã Phú Nghĩa huyện Lạc Thủy | 30.000 | 30.000 | 84.500 |  |  |  | 30.000 |  |  |  | 27.000 | 27.000 |  |  |  |  |
| 2 | Đường xã Xuân Thủy huyện Kim Bôi | 30.000 | 30.000 | 84.500 |  |  |  | 30.000 |  |  |  | 27.000 | 27.000 |  |  |  |  |
| 3 | Đường xã Cao Dương - Thanh Sơn Lương Sơn | 21.000 | 21.000 | 84.500 |  |  |  | 21.000 |  |  |  | 21.000 | 21.000 |  |  |  |  |
| V | Đề án ổn định dân cư, phát triển KTXH vùng chuyển dân sông Đà | 298.764 | 298.764 | 1.488.987 | 0 | 0 | 0 | 298.764 | 0 | 0 | 0 | 395.829 | 395.829 | 0 | 0 | 0 |  |
| -1 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | 298.764 | 298.764 | 1.422.000 | 0 | 0 | 0 | 298.764 | 0 | 0 | 0 | 373.500 | 373.500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường Trung tâm xã Đồng Chum đi xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc | 20.969 | 20.969 | 80.000 |  |  |  | 20.969 |  |  |  | 19.500 | 19.500 |  |  |  |  |
| 2 | Đường trục xã Phú Cường - Gò Lào xã Ba Khan (nay là Sơn Thủy) | 46.583 | 46.583 | 300.000 |  |  |  | 46.583 |  |  |  | 84.500 | 84.500 |  |  |  |  |
| 3 | Nâng cấp tuyến đường liên xã Vầy Nưa Tiền Phong | 52.476 | 52.476 | 400.000 |  |  |  | 52.476 |  |  |  | 116.000 | 116.000 |  |  |  |  |
| 4 | Đường liên xã từ xóm Thung xã Suối Hoa huyện Tân Lạc đi xóm Dài, xã Bắc Phong huyện Cao Phong (Trước kia là Đường liên xã từ xóm Thung xã Trung Hòa, huyện Tân Lạc đi xóm Chiềng, xã Thung Nai huyện Cao Phong) | 4.822 | 4.822 | 80.000 |  |  |  | 4.822 |  |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |
| 5 | Tuyến đường xóm Nà Bó - xóm Cải, xã Tân Thành, huyện Mai Châu (trước là Tuyến đường liên xã Nà Bó, xã Tân Mai - xóm Cải, xã Tân Dân, huyện Mai Châu) | 25.914 | 25.914 | 80.000 |  |  |  | 25.914 |  |  |  | 18.000 | 18.000 |  |  |  |  |
| 6 | Đường 433 đi xóm Đầm Phế (Trung tâm xã Mường Tuổng cũ), xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. | 41.000 | 41.000 | 80.000 |  |  |  | 41.000 |  |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  |  |  |
| 7 | Nâng cấp đường Liên xã Nánh Nghê (trước kia là xã Suối Nánh) | 22.000 | 22.000 | 80.000 |  |  |  | 22.000 |  |  |  | 19.000 | 19.000 |  |  |  |  |
| 8 | Dự án đầu tư nâng cấp cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho nhân dân các xã vùng hồ Sông Đà, huyện Đà Bắc | 30.000 | 30.000 | 135.000 |  |  |  | 30.000 |  |  |  | 35.000 | 35.000 |  |  |  |  |
| 9 | Dự án đầu tư nâng cấp cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho nhân dân các xã, phường vùng hồ Sông Đà, thành phố Hòa Bình | 19.000 | 19.000 | 66.000 |  |  |  | 19.000 |  |  |  | 15.500 | 15.500 |  |  |  |  |
| ### | Dự án đầu tư nâng cấp cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho nhân dân các xã vùng hồ Sông Đà, huyện Tân Lạc | 19.000 | 19.000 | 60.000 |  |  |  | 19.000 |  |  |  | 13.500 | 13.500 |  |  |  |  |
| ### | Dự án đầu tư nâng cấp cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho nhân dân các xã vùng hồ Sông Đà, huyện Cao Phong | 17.000 | 17.000 | 61.000 |  |  |  | 17.000 |  |  |  | 14.500 | 14.500 |  |  |  |  |
| -2 | Các dự án khởi công mới năm 2023 | 0 | 0 | 66.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.329 | 22.329 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án đầu tư nâng cấp cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho nhân dân 04 xã (nay là 02 xã) vùng hồ Sông Đà, huyện Mai Châu | 0 | 0 | 66.987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22.329 | 22.329 |  |  |  |  |
| VI | ĐỐI ỨNG NSTW THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.140 | 225.140 |  |  |  |  |
| B | Vốn thực hiện các CTMQG | 559.788 | 559.788 | 2.223.283 | 0 | 0 | 0 | 559.788 | 0 | 0 | 0 | 948.000 | 948.000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số | 274.535 | 274.535 | 1.430.462 |  |  |  | 274.535 |  |  |  | 589.770 | 589.770 |  |  |  |  |
| 2 | CTMTQG xây dựng nông thôn mới | 189.830 | 189.830 | 495.850 |  |  |  | 189.830 |  |  |  | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |
| 3 | CTMTQG giảm nghèo bền vững | 95.423 | 95.423 | 296.971 |  |  |  | 95.423 |  |  |  | 158.230 | 158.230 |  |  |  |  |

Biểu số 05

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI)

(Kèm theo Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư |  |  |  |  |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhu cầu KH vốn NSTW năm 2023 |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định | TMĐT |  |  |  |  |  |  | Kế hoạch vốn NSTW |  |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2022 từ 1/1/2022 đến 30/9/2022 |  |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2022 từ 1/1/2022 đến 31/12/2022 |  |  | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Trong đó: Đã giao các năm 2021, 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  | Vốn đối ứng nguồn NSTW |  |  | Vốn nước ngoài (vốn NSTW) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Chuẩn bị đầu tư |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  | 6.124.932 | 1.809.230 | 1.159.744 | - | 4.295.847 | 3.680.697 | 635.003 | 460.461 | 37.890 | 422.571 | 200.823 | 14.207 | 186.616 | 374.061 | 25.390 | 356.526 | 2.578.031 | 455.845 | - | - | 2.122.186 | 832.676 | 67.890 | - | - | 764.786 | 575.816 | 225.140 | - | - | 323.676 |  |
| A | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC |  |  |  |  |  | 6.124.932 | 1.809.230 | 1.159.744 | - | 4.295.847 | 3.680.697 | 635.003 | 460.461 | 37.890 | 422.571 | 200.823 | 14.207 | 186.616 | 374.061 | 25.390 | 356.526 | 2.578.031 | 455.845 | - | - | 2.122.186 | 832.676 | 67.890 | - | - | 764.786 | 575.816 | 225.140 | - | - | 323.676 |  |
| I | NGÀNH, LĨNH VỰC Y TẾ |  |  |  |  |  | 773.156 | 282.418 | 173.766 | - | 490.738 | 364.213 | 126.525 | 118.362 | 17.890 | 100.472 | 63.980 | 13.507 | 50.473 | 114.363 | 17.890 | 96.473 | 371.722 | 153.666 | - | - | 218.056 | 158.363 | 47.890 | - | - | 110.473 | 136.000 | 85.000 | - | - | 51.000 |  |
| 1 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  |  | 77.582 | 12.932 | - | - | 64.650 | 64.650 | - | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | - | 30.000 | 64.650 | - | - | - | 64.650 | 30.000 | - | - | - | 30.000 | 10.000 | - | - | - | 10.000 |  |
| (1) | Dự án cung cấp thiết bị Y tế cho bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy | B | Kexim bank | 31/8/2018 | 30/6/2023 | 685/QĐ-UBND 27/4/2011; 1038/QĐ- UBND 19/6/2017; QĐ 986/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 | 77.582 | 12.932 |  |  | 64.650 | 64.650 |  | 30.000 |  | 30.000 | - |  |  | 30.000 |  | 30.000 | 64.650 |  |  |  | 64.650 | 30.000 |  |  |  | 30.000 | 10.000 | - |  |  | 10.000 |  |
| 2 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 695.574 | 269.486 | 173.766 | - | 426.088 | 299.563 | 126.525 | 88.362 | 17.890 | 70.472 | 63.980 | 13.507 | 50.473 | 84.363 | 17.890 | 66.473 | 307.072 | 153.666 | - | - | 153.406 | 128.363 | 47.890 | - | - | 80.473 | 126.000 | 85.000 | - | - | 41.000 |  |
| (1) | Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở |  | WB | 10/11/2020 | 2024 | 654;01/4/2019; 265;11/02/2020 | 258.667 | 52.279 | - |  | 206.388 | 123.803 | 82.585 | 40.000 | - | 40.000 | 20.000 | - | 20.000 | 36.000 | - | 36.000 | 122.933 | - | - |  | 122.933 | 50.000 |  | - |  | 50.000 | 41.000 | - | - | - | 41.000 |  |
| (2) | Dự án Mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình |  | Quỹ Ả rập Xê út | 03/12/2015 | 31/3/2021 | 2653/ QĐ-UBND, 31/10/2013; 1164/QĐ-UBND 18/8/2014; 1388/QĐ-UBND 30/12/2021 | 436.907 | 217.207 | 173.766 |  | 219.700 | 175.760 | 43.940 | 48.362 | 17.890 | 30.472 | 43.980 | 13.507 | 30.473 | 48.363 | 17.890 | 30.473 | 184.139 | 153.666 |  |  | 30.473 | 78.363 | 47.890 |  |  | 30.473 | 85.000 | 85.000 |  |  | - | Dự án được gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2024 |
| II | NGÀNH, LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |  |  |  |  |  | 689.440 | 44.606 | - | - | 644.834 | 566.794 | 78.040 | 119.783 | - | 119.783 | 66.780 | - | 66.780 | 119.783 | - | 119.783 | 327.562 | - | - | - | 327.562 | 249.106 | - | - | - | 249.106 | 78.456 | - | - | - | 78.456 |  |
| 1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 |  |  |  |  |  | 271.960 | 22.670 | - | - | 249.290 | 230.582 | 18.708 | 36.780 | - | 36.780 | 36.780 | - | 36.780 | 36.780 | - | 36.780 | 58.756 | - | - | - | 58.756 | 58.756 | - | - | - | 58.756 | - | - | - | - | - |  |
| (1) | Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả | B | Ngân hàng Thế giới WB | 10/3/2016 | 31/7/2023 | Quyết định số 3606/QĐ-BNN- HTQT ngày 04/9/2015; 3102/QĐ-BNN- HTQT ngày 21/7/2016; 1476/QĐ-BNN- HTQT ngày 06/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT | 271.960 | 22.670 | - |  | 249.290 | 230.582 | 18.708 | 36.780 |  | 36.780 | 36.780 |  | 36.780 | 36.780 |  | 36.780 | 58.756 |  |  |  | 58.756 | 58.756 |  |  |  | 58.756 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 417.480 | 21.936 | - | - | 395.544 | 336.212 | 59.332 | 83.003 | - | 83.003 | 30.000 | - | 30.000 | 83.003 | - | 83.003 | 268.806 | - | - | - | 268.806 | 190.350 | - | - | - | 190.350 | 78.456 | - | - | - | 78.456 |  |
| (1) | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Hòa Bình | B | Ngân hàng Thế giới | 08/04/2016 | 31/12/2022 | QĐ 4638/QĐ-BNN- HTQT 09/11/2015 | 417.480 | 21.936 |  |  | 395.544 | 336.212 | 59.332 | 83.003 |  | 83.003 | 30.000 |  | 30.000 | 83.003 | - | 83.003 | 268.806 |  |  |  | 268.806 | 190.350 |  |  |  | 190.350 | 78.456 | - |  |  | 78.456 |  |
| III | NGÀNH, LĨNH VỰC GIAO THÔNG |  |  |  |  |  | 3.713.084 | 1.240.969 | 858.974 | - | 2.472.115 | 2.099.258 | 372.857 | 78.970 | - | 78.970 | 45.415 | - | 45.415 | 52.415 | - | 52.415 | 1.287.961 | 212.020 | - | - | 1.075.941 | 254.861 | - | - | - | 254.861 | 213.760 | 130.000 | - | - | 56.760 |  |
| 1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 |  |  |  |  |  | 1.113.084 | 190.969 | 86.974 | - | 922.115 | 859.258 | 62.857 | 78.970 | - | 78.970 | 45.415 | - | 45.415 | 52.415 | - | 52.415 | 270.961 | 12.020 | - | - | 258.941 | 254.861 | - | - | - | 254.861 | - | - | - | - | - |  |
| (1) | Dự án Phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình |  | Quỹ Cô oét | 08/8/2012 | 30/6/2022 | 2361/QĐ-UBND 31/12/2014; 2878/QĐ-UBND 23/11/2020; 2009 QĐ/UBND 27/7/2021; | 410.659 | 117.113 | 46.475 |  | 293.546 | 293.546 | - | 42.470 |  | 42.470 | 40.415 |  | 40.415 | 40.415 |  | 40.415 | 60.470 |  |  |  | 60.470 | 60.470 |  |  |  | 60.470 | - | - |  |  | - |  |
| (2) | Dự án Chương trình đô thị miền núi phía bắc - thành phố Hòa Bình |  | WB | 17/07/2014 | 30/6/2023 | 1007/QĐ-UBND ngày 24/7/2014; QĐ 1674/QĐ-UBND ngày 31/10/2014; 1332/QĐ- UBND 30/6/2021 | 702.425 | 73.856 | 40.499 |  | 628.569 | 565.712 | 62.857 | 36.500 |  | 36.500 | 5.000 |  | 5.000 | 12.000 |  | 12.000 | 210.491 | 12.020 |  |  | 198.471 | 194.391 |  |  |  | 194.391 | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 2.600.000 | 1.050.000 | 772.000 | - | 1.550.000 | 1.240.000 | 310.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.017.000 | 200.000 | - | - | 817.000 | - | - | - | - | - | 213.760 | 130.000 | - | - | 56.760 |  |
| -1 | Dự án kết nối hạ tầng giao thông thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia | A | Hàn Quốc |  |  | QĐ 1385/QĐ-TTg ngày 05/8/2021 | 2.600.000 | 1.050.000 | 772.000 |  | 1.550.000 | 1.240.000 | 310.000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1.017.000 | 200.000 |  |  | 817.000 | - |  |  |  |  | 213.760 | 130.000 |  |  | 56.760 |  |
| IV | NGÀNH, LĨNH VỰC THOÁT NƯỚC |  |  |  |  |  | 688.689 | 181.435 | 127.005 | - | 507.254 | 485.854 | 21.400 | 105.399 | 20.000 | 85.399 | 6.793 | 700 | 6.093 | 57.500 | 7.500 | 50.000 | 438.113 | 90.159 | - | - | 347.954 | 132.399 | 20.000 | - | - | 112.399 | 67.600 | 10.140 | - | - | 57.460 |  |
| 1 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 688.689 | 181.435 | 127.005 | - | 507.254 | 485.854 | 21.400 | 105.399 | 20.000 | 85.399 | 6.793 | 700 | 6.093 | 57.500 | 7.500 | 50.000 | 438.113 | 90.159 | - | - | 347.954 | 132.399 | 20.000 | - | - | 112.399 | 67.600 | 10.140 | - | - | 57.460 |  |
| (1) | Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình | B |  | 26/02/2011 | 31/12/2026 | 142/QĐ-UBND, 4/2/2009; 1441/QĐ- UBND, 17/10/2012; 1173/QĐ-UBND, 3/7/2015; 1231/QĐ- UBND 15/6/2021 | 688.689 | 181.435 | 127.005 |  | 507.254 | 485.854 | 21.400 | 105.399 | 20.000 | 85.399 | 6.793 | 700 | 6.093 | 57.500 | 7.500 | 50.000 | 438.113 | 90.159 |  |  | 347.954 | 132.399 | 20.000 |  |  | 112.399 | 67.600 | 10.140 |  |  | 57.460 |  |
| V | NGÀNH, LĨNH VỰC GIÁO DỤC |  |  |  |  |  | 26.155 | 6.302 | - | - | - | 19.853 | - | 7.947 | - | 7.947 | 7.855 | - | 7.855 | - | - | 7.855 | 7.947 | - | - | - | 7.947 | 7.947 | - | - | - | 7.947 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 |  |  |  |  |  | 26.155 | 6.302 | - | - | - | 19.853 | - | 7.947 | - | 7.947 | 7.855 | - | 7.855 | - | - | 7.855 | 7.947 | - | - | - | 7.947 | 7.947 | - | - | - | 7.947 | - | - | - | - | - |  |
| (1) | Dự án Phát triển giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất giai đoạn 2 |  |  | 23/01/2015 |  | QĐ 2178/QĐ- BGD&ĐT ngày 26/3/2014; 829/QĐ- UBND, 830/QĐ-UBND, 831/QĐ-UBND, 832/QĐ- UBND 31/3/2016; 1920, 1921,1922,1923/QĐ-UBND ngày 29/7/2016; 827/QĐ- BGD&ĐT ngày 25/3/2020; QĐ 1879/QĐ-UBND ngày 14/8/2020; QĐ 122/QĐ-SKHĐT ngày 28/8/2020 131/QĐ-SKHĐT ngày 04/9/2020 | 26.155 | 6.302 |  |  |  | 19.853 |  | 7.947 |  | 7.947 | 7.855 |  | 7.855 |  |  | 7.855 | 7.947 |  |  |  | 7.947 | 7.947 |  |  |  | 7.947 |  |  |  |  |  |  |
| VI | NGÀNH, LĨNH VỰC DU LỊCH |  |  |  |  |  | 234.408 | 53.500 | - | - | 180.906 | 144.725 | 36.181 | 30.000 | - | 30.000 | 10.000 | - | 10.000 | 30.000 | - | 30.000 | 144.726 | - | - | - | 144.726 | 30.000 | - | - | - | 30.000 | 80.000 | - | - | - | 80.000 |  |
| 1 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  |  |  |  |  | 234.408 | 53.500 | - | - | 180.906 | 144.725 | 36.181 | 30.000 | - | 30.000 | 10.000 | - | 10.000 | 30.000 | - | 30.000 | 144.726 | - | - | - | 144.726 | 30.000 | - | - | - | 30.000 | 80.000 | - | - | - | 80.000 |  |
| (1) | Xây dựng và nâng cấp hạ tầng du lịch khu di tích Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” vay vốn ADB). | B | ADB | 15/8/2019 | 31/12/2024 | 2471/QĐ-UBND 26/10/2018; 2107/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 | 234.408 | 53.500 |  |  | 180.906 | 144.725 | 36.181 | 30.000 |  | 30.000 | 10.000 |  | 10.000 | 30.000 |  | 30.000 | 144.726 |  |  |  | 144.726 | 30.000 |  |  |  | 30.000 | 80.000 | - |  |  | 80.000 |  |
| B | VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |

Biểu số 06

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NSTW CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2022 |  |  |  |  |  | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022 |  | Dự kiến KH Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội |  |  |  | Nhu cầu kế hoạch 2023 cho nhiệm vụ, dự án từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 30/9/2022 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số |  | Trong đó: đã giao kế hoạch năm 2022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: Chuẩn bị đầu tư | Tổng số | Trong đó: Chuẩn bị đầu tư | Tổng số | Trong đó: Chuẩn bị đầu tư |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  | 234.000 | 4.884.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.884.000 | 0 | 0 | 0 | 4.884.000 | 0 |  |
| A | Lĩnh vực xã hội |  |  |  |  |  | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |  |
| -1 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mở rộng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình | B | TPHB |  | 2022- 2023 | 129/NQ-HĐND; 24/6/2022 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |  | 0 | 0 | 80.000 |  | tỉnh đã đăng ký bổ sung kế hoạch 2022 cho dự án số vốn 15 tỷ đồng nhưng chưa được giao vì vậy kế hoạch năm 2023 dự kiến bằng TMĐT để hoàn thành dự án |
| B | Lĩnh vực y tế |  |  |  |  |  | 154.000 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 0 |  |
| -1 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 154.000 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 0 |  |
| 1 | Đầu tư 03 Trung tâm y tế huyện, tỉnh Hòa Bình | B | tỉnh HB |  | 2023 |  | 144.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 |  |  |  | 144.000 |  |  |
| 2 | Đầu tư, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hòa Bình | C | TPHB |  | 2023 |  | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |  |  |  | 10.000 |  |  |
| C | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  |  | 0 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 4.650.000 | 0 |  |
| -1 | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  |  |  |  |  | 0 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 4.650.000 | 0 |  |
| 1 | Cao tốc Hòa Bình - Mộc châu đoạn Km19-Km53 | A | Tỉnh HB |  | 2.023 |  |  | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.650.000 |  |  |  | 4.650.000 |  |  |